兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购

征

集

文

件

项目编号：LX20241102-C2303000

项目名称：兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目

征 集 人：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心

二0二四年十一月

目      录

# 第一章  框架协议采购公告 ………………………………………2

# 第二章  框架协议采购需求 ………………………………………7

# 第三章  供应商须知………………………………………………13

# 第四章  评标办法及标准…………………………………………25

# 第五章  框架协议主要条款………………………………………29

# 第六章  响应文件格式……………………………………………34

- 第一章  框架协议采购公告

项目概况

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心受兰溪市财政局委托就兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目进行公开征集供应商，各潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）征集文件，并于2024年12月18日09：30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：

项目编号：LX20241102-C2303000

项目名称：兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购

预算金额：200万元/ 年

采购需求：兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务。

服务内容：

1、工程结算审核：施工合同、工程结算书、工程量计算书、现场签证单、隐蔽工程验收单、设计变更、施工组织设计、施工图纸、开竣工报告、招标文件、投标文件等；

2、工程预算或清单审核：工程预算书或工程量清单、工程量计算书、施工图纸、招标文件、有关合同或文件等；

3、项目概（估）算审核：初步设计文件及初步设计评审意见、工程概（估）算书、概（估）算工程量计算书、有关合同或文件等；

服务期限：服务期自协议签订之日起2年，后续视上级政策法规调整情况酌情延长。单个合同为签订之日至分配的各项目造价审核完成或结束审核时。

本项目接受联合体响应： 是，否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：无 ；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.本项目不接受分公司（分支机构）申请。

三、获取征集文件

时间：/至2024年12月18日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年12月18日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年12月18日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为征集文件使自己的权益受到损害的，可以自获取征集文件之日或者征集文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取征集文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向征集人提出质疑。质疑供应商对征集人的答复不满意或者征集人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子标响应的说明：

①电子标响应：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行征集活动，不接受纸质响应文件；

②响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③征集文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取征集文件；

④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤征集人将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取征集文件的供应商进行响应活动；

⑥对未按上述方式获取征集文件的供应商对该文件提出的质疑，征集人将不予处理；

⑦不提供征集文件纸质版；

⑧响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，为征集工作顺利进行还可以在响应截止时间前直接提交或者以EMS方式递交备份响应文件1份(地址：兰溪市振兴路500号企业服务中心321办公室；收件人：徐女士；电话：0579-88894355)

备份响应文件递交须满足：外包装封面上应注明供应商名称、供应商联系方式（授权代表手机）、响应文件名称（备份响应文件）、响应项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

供应商递交的备份响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过响应截止时间送达的；

·快递方式：快递费到付，或以EMS以外的快递方式提交的。

⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和征集文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招响应-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

3.惠企政策

3.1为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13号)有关规定，中标供应商若有融资意向，可登录政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)“融资贷款”栏目了解相关扶持政策信息。

3.2本采购项目，入围供应商与征集人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.主管预算单位信息

名 称：兰溪市财政局

地 址：兰溪市丹溪大道28号

项目联系人：章女士

电话：0579-88903712

2.征集人信息

名 称：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心

地 址：兰溪市振兴路500号企业服务中心321办公室

项目联系人：徐女士

电话：0579-88894355

质疑函接收人：倪先生

联系方式：0579-88894355

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：兰溪市财政局政府采购管理办公室

联系人：周女士

联系方式：0579-88903507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心　　　　　　　　　　　               2024年11月26日

- 框架协议采购需求

一、项目概况：

兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目 ，公开征集10家中介机构，要求每家中介机构派出不少于6人的项目组成员，采购年限为二年（2025-2026年），有效期到期后，经采购人根据《兰溪市财政项目预算审核中心项目协审工作考核办法（试行）》对协议入围方进行考核，服务期考核结果为优秀或良好的，经双方协商一致，可继续签订年度服务合同（合同期为一年）。续签合同的让利率不得低于本次征集结果，且续签次数不得超过一次。采购预算价约200万元/ 年（以实际签订合同金额为准）。

二、服务内容

1、工程结算审核：施工合同、工程结算书、工程量计算书、现场签证单、隐蔽工程验收单、设计变更、施工组织设计、施工图纸、开竣工报告、招标文件、投标文件等；

2、工程预算或清单审核：工程预算书或工程量清单、工程量计算书、施工图纸、招标文件、有关合同或文件等；

3、项目概（估）算审核：初步设计文件及初步设计评审意见、工程概（估）算书、概（估）算工程量计算书、有关合同或文件等；

依据审查结果提出调整意见；出具审查结论。

三、服务标准（审核时限）

按照审计行业规范要求及采购方制定的考核标准履行协审职责，在现场审计实施阶段完成交办任务并提交相应成果。

- 结算审核：审价机构自受理之日起送审价500万元以内（含）的18个工作日内完成；500万元（不含）~2000万元（含）的28个工作日内完成；2000万元（不含）~5000万元（含）的33个工作日内完成；5000万元（不含）以上的45个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。

- 2、工程预算或清单审核：审核机构自受理之日起送审价500万元（含）以内的10个工作日内完成，500万元（不含）~2000万元（含）的15个工作日内完成，2000万元（不含）以上的20个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。

3、概（估）算审核：审价机构自受理之日起送审价5000万元（含）以内的15个工作日内完成；5000万元（不含）以上的20个工作日内完成。特大型项目及特殊情况另行协议。

4、结算抽查稽核：审核时限要求与结算审核相同。

确有特殊原因不能按时限审结，需以书面形式向财政局说明情况，经财政局同意后方可延长审核期限，因项目建设需要，需中介机构提前出具审核报告的，在协议中另行注明。

四、框架协议期限

本协议期限2年。从2025年1月1日至2026年12月31日止。

五、审核费用的让利（让利率不分档计算）

1、结算审核让利率的确定，让利率以送审造价执行以下规定：超过50万元且不超过100万元（含）的，不让利；不超过500万元（含）的，让利率为10%；不超过1000万元（含）的，让利率为20%；不超过2000万元（含）的，让利率为30%；不超过5000万元（含）的，让利率为40%；不超过10000万元（含）的，让利率为50%；10000万元以上的，让利率为60%。结算审核费用由基本审核费用和追加费组成。项目审价结果经财政局确认后，追加费方可由施工单位直接支付给审价单位或由建设单位从应付工程款中扣缴。结算审核追加费用计取按浙价服【2009】84号文件规定执行，不让利。按上述计算方式每件咨询造价服务基本收费不足2000元的，按2000元计算。

2、概（估）算审核让利率的确定。以送审造价扣除业主直接提供的土地及拆迁等费用后的造价为计费基础。审核费分段计算：2000万元（含）以内让利率40%，2000万元~10000万元（含）让利率50%，10000万元以上让利率60%。特大项目审核费用另行协商确定。

3、预算审核让利率的确定，让利率以送审造价执行以下规定：不超过500万元（含）的项目，让利率为30%，500~1000万元（含）的项目，让利率为40%；1000~5000万元（含）的，让利率为50%；大于5000万元的，让利率为60%，特大项目审核费用可以另行协商确定。

4、结算抽查稽核项目费用:由基本审核费用和追加费组成。基本审核费在结算审核让利率的基础上，打5折。项目审价结果经财政局确认后，追加费方可由施工单位直接支付给审价单位或由建设单位从应付工程款中扣缴。追加费根据审核结果按浙价服【2009】84号文件规定执行，不让利。

5、复核核减额超过终审核减额1/3或超过20万元的，基本费用打九折。

六、主管预算单位的权利和义务

1、负责选定第二阶段成交投标人。

2、负责对协议入围方进行考核与通报。

3、负责对协议入围方及其派出人员完成的审计事项及工作结果进行审核验收评价。

4、有权要求协议入围方派出投标书所列人员，并要求协议入围方及其派出人员协助配合审计终结阶段相关工作。

5、若协议入围方未按要求派出投标书中项目负责人及项目组成员或未经采购方同意更换人员，采购方有权在协审业务分配中进行合理调整，取消协议入围方当轮业务资格及下一轮业务安排资格。

6、根据协议入围方的有关要求，协调处理项目实施中的相关事宜。

7、其他应该由采购方履行的义务和承担的责任。

七、协议入围方的权利和义务

1.协议入围方可以要求采购方提供与委托内容有关的资料。

2.协议入围方可以要求采购方对有关问题作出解释和补充有关资料。

3.协议入围方在审计服务过程中应遵守审核纪律、规范审计行为，严格按照审计行业规范要求开展工作。

4.协议入围方应严格按照采购方的有关规定和要求实施审计服务，接受采购方的监督，按期完成服务任务，并确保结果真实、合法和准确。

5.在合同履行期间，协议入围方应按采购方要求开展工作，在工作中遵循公平、公正、公开、合法、独立的原则，认真、细致、周到的进行服务。

6.审计相关资料移交给协议入围方后，协议入围方有义务对所有资料进行妥善保管，确保审计结束后完整移交送审资料。协议入围方及其派出人员不得使用采购方委托事项的资料和结果，用于与委托事项无关的目的。

7.入围投标人无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

8.协议入围方有义务在本单位中选派投标书中所列的项目组成员（必须要有项目负责人带队）参与服务工作，在本协议履行期间不得自行更换服务人员。

9.协议入围方对其出具的成果报告真实性、合法性负责。

八、入围投标人的清退和补充规则

1、清退规则：在下列情形下采购方有权清退入围投标人，不需要承担任何责任：

1）入围投标人实质性违反本协议约定的；

2）入围投标人有违反合同约定或不能履行其职责、义务的行为，在采购人指定期限内未予以纠正或补救的；

3）入围投标人资质吊销或注销的；

4）入围投标人未严格执行保密制度，泄漏委托方的秘密或与第三方串通损害采购人利益的；由此造成的经济损失，入围方应予赔偿；存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；

5）采购人针对项目服务时限、质量有权提出要求并进行考核，由于入围投标人原因，项目服务时限超出委托时限或质量不合格导致考核结果不合格的；

6）入围投标人与项目相关单位或个人私下交易，接受财物、吃请等违纪行为经查实的；存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；

7）入围投标人在审计过程中将审计资料丢失的；由此造成的经济损失，入围投标人应予赔偿；存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；

8）在入围投标人违约情形下，采购人有权对本项目合同进行必要的变更。 因入围投标人违约导致合同解除的，入围投标人应按本项目正常计算酬金的 20%支付违约金。

9）入围投标人提供服务时，需按委托人要求时限完成，无正当理由，未按时完成的将解除合同。

10）执行纠错机制，即因审计结果存在较大争议，相关单位提出投诉，并确认入围投标人为责任方的，采购人有权终止合同。

11）确定入围投标人后，采购人有权对入围投标人提供的人员名单、注册证明、执业资格、人事关系、业绩材料等相关资料到相关部门进行核实，如投标文件存在虚假情况，则取消入围投标人的协议入围资格，存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；

12）如遇到政策变化或者其他不可抗力因素，本协议自动解除。

13）本协议有效期2年，有效期到期后，经采购人根据《兰溪市财政项目协审工作考核办法（试行）》对协议入围方进行考核，服务期考核结果为优秀或良好的，经双方协商一致，可继续签订年度服务合同（合同期为一年）。续签合同的让利率不得低于本次征集结果，且续签次数不得超过一次。

2、补充规则：在框架协议有效期内，不再补充征集投标人。

九、选定第二阶段成交供应商

本次招标完成后由兰溪市财政局与入围单位签订合同，合同签订后采取“对一段时期内的审核资格招标，以抽签方式确定项目分配”的方式进行项目分配。“对一段时期内的审核资格招标”指通过招标方式确定该段时期内参加工程造价审核的入围供应商；“以抽签方式确定项目分配”指对该段时期内收到的审价项目，由财政局召集中标的审价单位以抽签方式确定具体项目的分配，特殊项目可以采用评选方式确定。

- 其他要求

- 1、项目人员要求

1.1投标时“拟参加审核人员”报6人及以上，所有人员必须具有造价师资格，其中一级注册造价师资格人员必须在3人及以上，具有建筑、安装、水利、交通运输专业造价师各一个及以上，允许一人多个资格参报，但人员一经确定不得变更。拟参加审核人员即为协议入围单位今后参加审核人员，以上人员必须是投标单位正式员工，需提供近二个月的在该单位任职的个人社保缴费清单，否则不予承认。（近二个月指的是从2024年07月01日至响应截止时止期间中任何一个连续二个月。社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。）

1.2拟参加审核人员可以包括65周岁（含）内的退休返聘人员，但在评标办法中的审核人员不包含退休返聘人员，其名单列入拟参加审核退休返聘人员表中。

1.3接受项目委托后，投标人根据项目工作的要求，配备一定数量的人员，这些人员从“拟参加审核人员”中选配，并且在项目审核期间，按需在兰溪市常驻。

1.4预算、结算、概（估）算的编制与审价单位属同一单位时，该审价单位应回避，由另外协议入围的审价单位进行审价，以体现交叉审核的原则。

1.5、项目主审必须具有注册造价师资格。

2、合同执行要求

2.1财政局通过复核、抽查稽核等方式对协议入围单位所承诺的审价结果误差率进行审核确认。除客观原因外，如协议入围单位审价结果单个项目误差率高于所承诺的审价结果误差率的，不支付审核费；高于5%或有违反有关规定的协议入围单位，不支付审核费并按照有关法规给予协议入围单位和直接责任人员警告、通报批评，取消参与下一轮兰溪市财政投资项目审价资格，对于严重违法违纪的社会中介审价机构，报行业主管部门按相关规定处理。

2.2协议入围单位应在所承诺的审核期限内完成审核，因协议入围单位的原因造成逾期的，自逾期之日起，每日扣除该项目审核费的2%，并承担相应的利息和其它损失，累计赔偿不超过该项目审核费用的总和。

2.3兰溪市政府采购管理办公室与财政局共同监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。协议入围单位应本着“客观、公正、合理、科学”的原则，遵守国家法律法规和政府、部门有关文件规定，正确执行计价依据，正确履行审核职责，同时承担相应的法律责任。协议入围单位不得参加与受委托审价工程结算有关的经营活动，对项目审核实行回避制度。对协议入围单位滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予取消进入政府采购市场资格。情节严重，造成国家重大损失的，移送司法机关追究刑事责任。

十一、争议解决方式

本协议履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列方式解决：将争议提交兰溪仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

商务要求

▲2.1服务期限

本协议期限2年。从2025年1月1日至2026年12月31日止，有效期到期后，经采购人根据《兰溪市财政项目预算审核中心项目协审工作考核办法（试行）》对协议入围方进行考核，服务期考核结果为优秀或良好的，经双方协商一致，可继续签订年度服务合同（合同期为一年）。续签合同的让利率不得低于本次征集结果，且续签次数不得超过一次。

2.2付款方式

项目审核完毕提交审价结论，经财政局确认后，由相关单位支付审核费，其中抽查稽核项目基本费由财政局支付。

2.3检查（考核）

由采购方对协议入围方进行检查和考核，协议入围方应无条件配合。

第三章　供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.征集人按照征集文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 响应文件未按时解密，供应商如提供备份响应文件的，以符合要求的备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，征集人可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的。

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，征集人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前　附　表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 |
| 2 | 采购内容 | 通过框架协议方式，产生兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务入围供应商，承担服务期内兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务工作。 |
| 3 | 报价要求 | - 本项目征集采用质量优先法，报价采用固定费率（具体按采购需求第五条执行），响应时提供《报价承诺函》； 2.不论响应结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场踏勘 | A不组织。 B组织 |
| 6 | 响应文件组成 | 电子响应文件和备份响应文件均由资格文件、商务技术文件及报价文件三部分组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2024年12月 18 日9：30（北京时间） 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，征集人不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 10 | 项目属性 | A货物类 B服务类。 |
| 11 | 采购标的所属行业 | 标的：工程造价咨询，属于其他未列明行业； |
| 12 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：响应产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 评标结果公告及入围通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。入围公告期限为1个工作日。在公告入围结果的同时，征集人在政采云系统向入围供应商发出入围通知书。 |
| 14 | 履约保证金 | A无。 B银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。 |
| 15 | 签订合同时间 | 入围通知书发出后20个工作日内。本项目主管预算单位与入围供应商签订政府采购框架协议。 |
| 16 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 本项目预算金额 | 200万元/ 年 |
| 18 | 付款条件 | 项目审核完毕提交审价结论，经财政局确认后，由相关单位支付审核费。 |
| 19 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 20 | 特别说明 | 本征集文件的解释权属于征集人 |

一、总则

### （一）适用范围

本征集文件适用于该项目的征集、响应、评标、定标、考核、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“征集人”系指征集公告中载明的集中采购机构及主管预算单位。

2.“供应商”系指向征集人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

4.“产品”系指供应商按征集文件规定，须向征集人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指征集文件规定供应商须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按征集文件规定向征集人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

9.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

10.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的响应文件无效。“”系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

### （三）采购方式

采用框架协议方式进行。

### （四）响应费用

不论响应结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（征集文件有相关规定除外）。

### （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务。

2.支持绿色发展

2.1征集人拟采购的产品属于品目清单范围的，征集人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按征集文件要求提供相关产品认证证书。▲征集人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按征集文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，征集人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入征集文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### （六）特别说明：

1.供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股供应商正式员工）。

2.供应商应仔细阅读征集文件的所有内容，按照征集文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在征集活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；入围后发现的，入围供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿征集人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：响应供应商可在响应截止时间后，采购结果公告发布之日起7个工作日内发起；采购结果质疑：响应供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、征集文件

（一）征集文件的构成。

本征集文件由以下部分组成：

1.框架协议采购公告

2.框架协议采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.框架协议主要条款

6.合同主要条款

7.响应文件格式

8.本项目征集文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照征集文件要求提供全部资料，或者供应商没有对征集文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应为无效响应。

（三）征集文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本征集文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求征集人澄清。征集人对已发出的征集文件进行必要澄清或者修改的，应当在征集文件要求提交响应文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有征集文件获取人。

2.征集文件澄清或者修改的内容为征集文件的组成部分。当征集文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对征集文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过征集人以法定形式发布，征集人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充征集文件。

## 三、响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。
    注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招响应操作指南及本征集文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联。建议根据征集文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读征集文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2.响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

### （一）响应文件的组成

电子响应文件和备份响应文件均由资信商务文件、技术文件及响应报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### （二）响应文件的编制

1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照征集文件规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照征集文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4响应文件按照征集文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6征集文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### （三）响应文件的语言及计量

1．响应文件以及采购人与征集人就有关征集事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2．响应计量单位，征集文件已有明确规定的，使用征集文件规定的计量单位；征集文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.征集人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

### （五）响应报价

响应报价应按征集文件中相关附表格式填写。（附件12）

### （六）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，征集人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.入围供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

### （七）响应无效的情形

1.电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

2.仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的。

3.没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）电子响应文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（3）未提供法定代表人授权委托书、响应函或者填写项目不齐全的。

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合征集文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（6）响应有效期、服务承诺等商务条款不能满足征集文件要求的。

（7）未实质性响应征集文件要求或者响应文件有征集人不能接受的附加条件的。

（8）不符合本征集文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供货物的技术参数、偏离响应文件、与事实不符或虚假响应的。

（2）明显不符合征集文件要求的规格型号、质量标准，或者与征集文件入围“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

没有按照要求提供《报价承诺函》、《误差承诺函》。

7.供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害征集人或者其他供应商的合法权益情形的，响应文件将被视为无效。

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的响应文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对征集文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。供应商不足3家的，不得开标。

2.响应截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由征集人代表和评审专家组成，政府采购评审专家 4人和主管预算单位代表 1 人，共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合征集文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对响应文件进行比较和评价。

4.确定入围供应商名单，以及根据征集人委托直接确定入围供应商。

5.向征集人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除征集人代表、评标现场组织人员外，征集人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为征集文件和响应文件。

（三）评标程序

征集人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出征集文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。响应文件形式审查未通过的供应商，其响应文件将不再评审。合格供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：征集人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.实质审查

2.1评标委员会审查响应文件的实质性内容是否符合征集文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，评标委员会有权对该响应文件做出不利于供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

本项目采用固定费率，评审时须审查《报价承诺函》。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐入围供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（征集文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效响应处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是质量优先法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

## 六、定标

1.评标结束后，征集人在2个工作日内在发布框架协议采购公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，征集人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，征集人可在质疑处理完毕后确定入围供应商。

3. 在公告中标结果的同时，征集人在政采云系统向入围供应商发出入围通知书。

## 七、框架协议授予

1.征集人与入围供应商应当在《入围通知书》发出之日起20个工作日内签订政府采购框架协议（框架协议一式三份，主管预算单位与入围供应商各执一份，集中采购代理机构留存一份），主管预算单位对框架协议内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，予以纠正。

２.入围供应商拖延、拒签合同的，将被取消入围资格，并报监督管理部门依法处理。

3.征集人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、验收（考核）

根据中华人民共和国现行技术标准，按征集文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由征集人组织验收（考核）。

第四章 评标办法及标准

为公正、公平地选择入围供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标响应管理办法》（财政部87号令）、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部110号令）等规定等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

根据中华人民共和国财政部令第 110 号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。

质量优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的货物、服务进行质量综合评分，按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

供应商评标综合得分=技术分+商务资信及其他分

二、评标内容、细则及定标

本项目采用质量优先法。评标总分值由商务资信技术分（资信商务得分+技术得分）组成，总分值100分。评标小组根据商务资信技术得分从高到低选择10家为协议入围单位，若投标单位少于等于10家，则按总分倒序淘汰一家。

若最后一名的综合得分相同，抽签决定协议入围单位。

当确定的协议入围单位放弃协议入围时，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人可以依序选取得分次高者为协议入围候选人。

技术、商务资信及其他分100分

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 商务资信部分 |  |  |  |
| 1 | # 企业业绩 | # 供应商自2023年01月01日至响应截止时止期间（以正式审核报告日期为准）独立完成政府投资项目工程造价咨询服务（概算、预算、结算），每提供一份有效的业绩资料得0.2分，最高得3分。（0-3分） # 以上所有业绩材料需提供项目对应的委托合同和工程造价咨询报告（响应文件技术商务响应文件中提供合同和报告的扫描件加盖响应方电子签章），注：如无项目对应的委托合同或审定单，工程造价咨询报告的有效性需经委托方盖章确认。资料是否有效以评标小组认定为准。同一项目不得重复计分） | # 3分 |
| 2 | # 企业人员 | # 一级注册造价师每人得1分，最高得8分（以造价管理站登记的现注册单位和养老保险为准，注册单位未变更至现单位的无效，缺一不可）。（0-8分） | # 8分 |
| 3 | # 项目人员配置 | # 1、拟派项目负责人具有高级及以上职称的，得1分；拟派项目负责人具有注册一级造价工程师执业资格的得3分。（0-4分）拟派项目负责人具有负责2000万（含）以上政府投资项目工程造价咨询服务业绩的，每提供一份业绩资料得0.5分，最高得2分。 # 2、拟派本项目的项目组成员（项目负责人除外）按以下方式得分： # 拥有建筑、安装、水利、交通运输专业一级注册造价师资格证书的，每一专业得3分最高得9分. # 拥有建筑、安装、水利、交通运输专业二级注册造价师资格证书的，每一专业得2分最高得6分。 # 项目组成员同时具有注册一级造价工程师执业资格及高级工程师职称的，每个得2分，最高得6分。 注：（1）拟参加审核人员即为协议入围单位今后参加审核人员，以上人员必须是投标单位正式员工，需提供近二个月的在该单位任职的个人社保缴费清单，否则不予承认。（近二个月指的是从2024年07月01日至响应截止时止期间中任何一个连续二个月。）（2）响应文件技术商务响应文件中提供证书、业绩等相应资料扫描件加盖响应供应商电子签章。（3）业绩如无项目对应的委托合同或审定单，工程造价咨询报告的有效性需经委托方盖章确认。（4）对于一级注册造价师资格已达到三个以上不同专业获得满分9分，但二级注册造价师专业资格不足三个的单位，可用同一专业的一级注册造价师资格按每一专业2分计分，最高得6分。每本证书只能得分一次，不可重复使用。 # （0-27分） | # 27分 |
| # 技术部分 |  |  |  |
| 4 | # 服务方案 | # 投标人根据以往协审经验，针对工程项目真实性、合规性、准确性、规范性等内容提出服务方案，内容包含： |  |
|  |  | # ①投标人基本情况；基本情况各方面比较。 # 情况良好，超过主管预算单位要求的得4-5分； # 情况基本良好，基本满足主管预算单位要求的得2-4分； # 情况基本良好，基本满足主管预算单位要求，但存在瑕疵的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ②协审亮点工作:亮点工作各方面比较。 # 亮点工作突出，贴合本项目要求的得4-5分； # 亮点工作良好，基本贴合本项目要求的得2-4分； # 亮点工作一般的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ③审计重点、难点判断及解决方案:方案各方面比较。 # 方案突出，贴合本项目要求的得4-5分； # 方案良好，基本贴合本项目要求的得2-4分； # 方案一般的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ④投标人服务能力： 1、投标人承诺服从项目分配率达到100%的，得1分，否则不得分； 2、投标人审核进度控制机制（0-2分）：其中完整性0.5分、合理性0.5分、可操作性0.5分、对采购单位的针对性0.5分，如供应商未提出审核进度控制机制的，得0分。 3.针对影响项目审核进度问题的主要因素提供解决措施与方案（0-2分）：其中完整性0.5分；合理性0.5分；可操作性0.5分；对采购单位的针对性0.5分，解决措施与方案完全无可实施性的，得0分。（0-5分） | # 5分 |
|  |  | # ⑤服务响应情况：根据投标人服务响应情与协调能力进行打分。 # 1.响应速度≤2个小时）的得4分；2＜响应速度≤4个小时）的得2分；4＜响应速度≤8小时的得1分，超过8小时的不得分。 # 提供相应的响应时间的说明材料或证明材料，评标委员会根据供应商提供的响应时间的说明材料或注明材料判断响应时间承诺的真实性。仅提供响应承诺书无说明材料或注明材料的按照最低档打分。 # 2.快速响应方案：投标人根据业务情况尽可能组织协审人员快速响应采购方需求，并在服务方案中对不同项目情况（概算、预算、结算）的快速响应方案进行描述： # 快速响应方案完善，贴合采购人要求的得5-6分；快速响应方案良好，基本贴合本项目要求的得2-4分；快速响应方案一般，存在瑕疵的0-2分。 3.外部协调确能力（2分）：投标人对征集人与外部沟通相关事项提出配合、协调、解决方案，方案具有可操作性的得1-2分，方案无可操作性的不得分。 | # 12分 |
|  |  | # ⑥投标单位对属地财政投资项目审计要求的了解程度、提供合理化建议。 # 建议合理，贴合本地化要求的得4-5分； # 建议合理，基本贴合本地化要求的得2-4分； # 建议一般的得0-2分。 | # 5分 |
| 5 | # 质量保证措施 | # 投标人建立良好的内部控制措施，确保提供稳定、良好的服务质量： |  |
|  |  | # ①质量复核制度，分级对协审成果质量进行复核： # 质量复核制度先进、完善的得4-5分； # 质量复核制度基本合理、基本完整的得2-4分； # 质量复核制度存在瑕疵、制度不完整的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ②档案保管制度，对协审档案分类长效管理： # 档案保管制度先进、完善的得4-5分； # 档案保管制度基本合理、基本完整的得2-4分； # 档案保管制度存在瑕疵、制度不完整的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ③廉政教育制度，对参与财政投资项目审核人员定期进行廉政风险教育和排查； # 廉政教育制度先进、完善的得4-5分； # 廉政教育制度基本合理、基本完整的得2-4分； # 廉政教育制度存在瑕疵、制度不完整的得0-2分。 | # 5分 |
|  |  | # ④保密制度，对取得资料和数据进行有效保密； # 保密制度先进、完善的得4-5分； # 保密制度基本合理、基本完整的得2-4分； # 保密制度存在瑕疵、制度不完整、出现过泄密情况的得0-2分。 | # 5分 |
| 6 | # 服务承诺 | # 投标时投标文件中投标人承诺积极响应服务价格标准、采购人考核要求，如有不称职或不能胜任审计任务应无条件更换审核人员，直到采购人满意为止。在接受委托后能按征集文件给定的承诺格式承诺得5分，否则本项得0分。 | # 5分 |

第五章  框架协议主要条款

（此稿为框架协议样本，最终定稿待双方协商后商定）

兰溪市财政投资项目工程造价咨询服务框架协议书

（2025-2026年度）

甲方：兰溪市财政局  （以下简称“财政局”）

乙方：                            （以下简称“审核机构”）

甲、乙双方根据______年_____月_____日兰溪市政府投资项目造价审核采购招标项目招标结果和招标文件（采购编号： LX20241102-C2303000 ）的要求，并经双方协调一致，签订本协议书。

一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本协议不可分割的部分。

二、财政局委托审价机构的工程概况如下：

以抽签顺序安排工程审价项目，实际项目以送审资料清单交接为准。

三、审价业务：

1、工程概（估）算、预算、结算审核。

2、审价质量：误差率不大于_2_%。

3、审核时限：

（1）结算审核：审价机构自受理之日起送审价500万元以内（含）的18个工作日内完成；500万元（不含）~2000万元（含）的28个工作日内完成；2000万元（不含）~5000万元（含）的33个工作日内完成；5000万元（不含）以上的45个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。

（2）工程预算或清单审核：审核机构自受理之日起送审价500万元（含）以内的10个工作日内完成，500万元（不含）~2000万元（含）的15个工作日内完成，2000万元（不含）以上的20个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。

（3）概（估）算审核：审价机构自受理之日起送审价5000万元（含）以内的15个工作日内完成；5000万元（不含）以上的20个工作日内完成。特大型项目及特殊情况另行协议。

（4）结算抽查稽核：审核时限要求与结算审核相同。

确有特殊原因不能按时限审结，需以书面形式向财政局说明情况，经财政局同意后方可延长审核期限，因项目建设需要，需中介机构提前出具审核报告的，在协议中另行注明。

4、审核费用的让利

（1）结算审核让利率以送审造价执行以下规定：超过50万元且不超过100万元（含）的，不让利；不超过500万元（含）的，让利率为10%；不超过1000万元（含）的，让利率为20%；不超过2000万元（含）的，让利率为30%；不超过5000万元（含）的，让利率为40%；不超过10000万元（含）的，让利率为50%；10000万元以上的，让利率为60%。结算审核费用由基本审核费用和追加费组成。项目审价结果经财政局确认后，追加费方可由施工单位直接支付给审价单位或由建设单位从应付工程款中扣缴。结算审核追加费用计取按浙价服【2009】84号文件规定执行，不让利。按上述计算方式每件咨询造价服务基本收费不足2000元的，按2000元计算。

（2）概（估）算审核让利率以送审造价扣除业主直接提供的土地及拆迁等费用后的造价为计费基础。审核费分段计算：2000万元（含）以内让利率40%，2000万元~10000万元（含）让利率50%，10000万元以上让利率60%。特大项目审核费用可以另行协商确定。

（3）预算审核让利率以送审造价执行以下规定：不超过1000万元（含）的，让利率为40%；1000~5000万元（含）的，让利率为50%；大于5000万元的，让利率为60%，特大项目审核费用可以另行协商确定。

（4）结算抽查稽核项目费用:由基本审核费用和追加费组成。基本审核费在结算审核让利率的基础上，打5折。项目审价结果经财政局确认后，追加费方可由施工单位直接支付给审价单位或由建设单位从应付工程款中扣缴。追加费根据审核结果按浙价服【2009】84号文件规定执行，不让利。

（5）复核核减额超过终审核减额1/3或超过20万元的，基本费用打九折。

四、双方约定的由财政局提供的工程造价资料及提供的时间：单位工程造价资料经建设单位、施工单位、审价机构三方签字确认后移交给审价机构。审核时间从审核资料交接之日起计。

五、审价机构的义务：

1、向财政局报送完成协议中的审价业务工作情况。

2、在协议的期限内，实现审价目标，公正维护各方的合法权益。遵守法律、法规，遵守标准定额和计价规程，努力做到公正、准确地提供工程审价结果。

3、在协议书的有效期内，不得泄露与该工程审价业务有关的保密数据资料。

4、审价机构必须每月向财政局反馈审核项目的情况。

六、财政局的义务：

1、财政局应当在双方协议期限内，移交经有关单位确认后的工程造价审价范围内所需的详实的工程资料。

2、在协议的期限内，财政局应授权选派一名熟悉业务的，知晓法律的、法规的联系代表，为实现工程造价审核目标，予以配合。

3、财政局应当在双方协议的期限内，对审价机构提出的问题，5日内作出答复。

七、 审价机构的权利：

1、依据国家有关法律、法规、政策和工程造价管理部门规定的计价方法、指标、参数及定额，进行工程造价计算或核实工程量。

2、对工程造价编制使用不准确标准、指标、参数及定额，有权向财政局提出修正建议，并受财政局委托与有关方面交涉。

3、有权对由于利息、贴息、汇率等因素变化，提出工程造价调整的建议。

4、有权拒绝不符合国家法律、政策、技术经济指标和定额的人为干涉。

5、有权向财政局提出更换不称职的联络人员。

6、有权向财政局提出更换审核人员的建议。

八、财政局的权利：

1、有权要求审价机构更换不称职或应回避的人员。

2、有权要求审价机构提供阶段或专项书面成果或说明。

3、有权对审价机构进行考核，并以考核结果作为分配项目的参考因素。

九、审核机构的责任：

审价机构的责任期即项目审核协议书的有效期。审价机构在责任期内，应当履行项目审价协议书中的义务。如果因审价机构而造成逾期的，自逾期之日起，每日扣除该标2%的审核费，并承担相应的利息和其它损失，应当由受理的审价单位负责赔偿，累计赔偿不应超过审价费用的总数（扣除税金）。

审价机构应本着“客观、公正、合理、科学”的原则，正确履行审核职责，同时承担相应的法律责任。审价机构结果误差率高于承诺的审价结果误差率的，不支付审核费；高于5%或有违反有关规定的审价结构，不支付审核费并按照有关法规给予审价机构和直接责任人警告、通报批评，停止参与财政投资项目工程造价咨询服务一年，对于严重违法违纪的，报有关部门按管理权限降低资质或吊销资质证书。

十、财政局的责任：

财政局应当履行协议书中的义务，如有违反则应当承担违约责任，应赔偿审价机构的经济损失。

十一、审核费用：

1、审价业务费的计算：按《供应商须知》第三条。

2、项目审核完毕提交审核结论后，经财政局审核确认后予以支付。

3、以上价款用人民币结算。

十二、协议书的生效、变更、终止：

1、本协议书自签字之日起生效。

2、由于第三方的原因使审价工作延误或延长了时间，则审价机构应当将此情况与可能产生的影响及时通知财政局，由此完成审价业务的时间，经财政局同意后可相应延长。

3、当财政局认为审价机构无正当理由又未履行审价义务时，可向审价机构发出指明其未履行义务的通知。若财政局发出通知后5天内未得到满意答复，经兰溪市财政局同意，可在第一个通知发出后10天内发出终止协议书的通知，协议自行终止。

4、协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

5、合同到期后，经甲方根据《兰溪市财政项目协审工作考核办法（试行）》对中标方进行考核，服务期考核结果为优秀或良好的，经双方协商一致，可继续签订年度服务合同（合同期为一年）。续签合同的让利率不得低于本次招标结果，且续签次数不得超过一次。

十三、争议的解决：

因违反或终止协议书而引起的对方损失和损害的赔偿，财政局与审价机构应协商解决。如未能达成一致，可提交兰溪市财政局协调，仍不能达到一致时，提交兰溪仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决。

十四、本协议书一式五份，具有同等法律效力，由审价机构、财政局、市公共资源交易中心各执一份，市政府采购办备案一份。

十五、本协议书未尽事宜，另行协商。

甲  方：_______________________           乙    方：_____________________

地  址：_______________________           地    址：_____________________

法人代表：_____________________           法人代表：_____________________

委托代理人：___________________           委托代理人：___________________

电  话：_______________________           电      话：___________________

开户名称：_____________________           开户名称：____________________

开户银行：_____________________           开户银行：_____________________

账    号：_____________________           帐    号：_____________________

签约时间：_____________________           签约时间：_____________________

签约地点：_____________________

第六章 响应文件部分格式

响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件组成。以下资格证明文件及技术商务文件目录格式仅供参考。

1、资格证明文件目录：

（1）投标声明书(格式见附件1，含重大违法记录声明)；

（2）提供法定代表人授权委托书(原件、格式见附件2、附件3)、授权代理人有效身份证明（复印件）以及授权代理人个人社保缴纳证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（3）不存在以下情况声明函（格式自拟）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

请将以上资格部分材料上传政采云平台做资格审查，采购人或评标委员会仅根据上传的资格部分文件材料进行审查。

2、商务及技术部分：

（1）评分索引表（格式见附件4，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）

（2）企业业绩（见附件5）；

（3）商务、合同条款偏离表（格式见附件6）；

（4）企业证书（复印件，如有）;

（5）企业基本情况表（见附件7）；

（6）企业人员配备表(格式自拟)；

（7）技术偏离表（见附件8）；

（8）服务方案(格式自拟)；

该部分按第四章评标办法及标准中评分内容“服务方案”的评审标准进行具体阐述。

- 服务质量保证措施(格式自拟)；

该部分按第四章评标办法及标准中评分内容“服务质量保证措施”的评审标准进行具体阐述。

- 服务承诺（格式自拟）

该部分按第四章评标办法及标准中评分内容“服务承诺”的评审标准进行具体阐述。

（11）拟投入本项目人员配备表（格式见附件9）；

（12）拟参加组织审核返聘退休人员表(格式自拟)；

（13）误差率承诺书（附件11）；

（14）审核时限承诺书（附件12）；

（15）响应方认为需要的其他文件资料。

注：法定代表人授权委托书、响应声明书、响应项目报价明细表必须按征集文件格式要求正确签署并加盖供应商电子签章。资格部分、商务部分及技术部分中不得出现项目价格部分内容，否则将作无效标处理。

3、价格部分主要包括下列内容：

报价承诺函（附件10）

以上响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商电子签章。

附件1：

投 标 声 明 书

致金华市公共资源交易中心兰溪市分中心：

（供应商名称）               系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（征集项目名称：兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目）（编号：LX20241102-C2303000）的响应，为此，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部征集文件，同意征集文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按征集文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90天。

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：参加政府采购活动应当具备的条件；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（电子签章）：

附件2：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为 。

特此证明

供应商：（电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

附件3：

法定代表人授权委托书

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 (提供个人在本单位缴纳社保的证明)

（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：LX20241102-C2303000项目名称：兰溪市财政局2025-2026年财政投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：     职务：

联系手机：（开评标期间务必保持通畅，用以询标联系）

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

供应商全称（电子签章）：         日  期：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附件4：

评分索引表

供应商全称（电子签章）：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 （请详细列明评分项中各小项） | 自评分 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

附件5：

企业业绩

供应商全称（电子签章）：           征集文件编号：LX20241102-C2303000

1．业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.按合同签订时间先后填写。

2．单项业绩概况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目团队人员 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附合同协议书的复印件，具体年份要求为2023年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号，且与“1．业绩汇总表”对应。(结合第四章评审办法填写）

附件6：

商务、合同条款偏离表

供应商全称（电子签章）：           征集文件编号：LX20241102-C2303000

| 序号 | 征集文件的商务、合同条款 | 响应文件的商务、合同条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：    年  月  日

注：投标人除商务、合同条款表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求。

此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件7：

企业基本情况表

供应商全称（电子签章）：           征集文件编号：LX20241102-C2303000

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 供应商资历简历 |  |  |  |  |  |

## 说明：1、供应商资历是指供应商的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

附件8：

## 技术偏离表

供应商全称（电子签章）：           征集文件编号：LX20241102-C2303000

| 征集文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于征集文件要求，负偏离是指应答的条件低于征集文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对征集文件相关要求和内容完全理解并同意，其响应报价为在此基础上的完全价格。

4	在采购人与入围供应商签订合同时，如入围供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合征集文件要求，并写入合同。若入围供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

附件9：拟投入本项目人员配备表

- 项目负责人（项目经理）简历表

供应商全称（电子签章）：            征集文件编号：LX20241102-C2303000

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  | 执业资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  | 年 月 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  | 获得荣誉 |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 委托单位 |  | 受托单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 项目成果或审核业绩 |

注：1、本表须置于响应文件技术商务响应文件中，必填。

2、项目负责人如有技术等级或职称证书，需将相应证书扫描件附于表后。

3、拟安排项目负责人，须在响应单位任职，在技术商务响应文件中须提供近二个月的在该单位任职的个人社保缴费清单，否则不予承认。（近二个月指的是从2024年07月01日至响应截止时止期间中任何一个连续二个月。）

4、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成员汇总表

供应商全称（电子签章）：            征集文件编号：LX20241102-C2303000

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 专 业 | 专业 年限（年） | 执业资格 | 职称 | 注册单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商提供的上述人员须满足采购人需求中最低人员要求。

2、未经采购人同意不得随意更换成员名单。

3、供应商在响应文件中应提供上述项目成员的相关执业资格证书，以及注册在供应商单位的注册证书复印件，附带体现专业的证明材料（如相应的造价员证书或职称证书或学历证书等），如是高级职称提供证书复印件；复印件加盖公章。

4.项目组成员须在响应单位任职，在技术商务响应文件中须提供近二个月的在该单位任职的个人社保缴费清单，否则不予承认。（近二个月指的是从2024年07月01日至响应截止时止期间中任何一个连续二个月。）

附件10：报价承诺函

兰溪市财政局：

我方承诺，服务费用结算按照下表分档计费：

（1）费用计算标准

| 专业类型 | 计费依据 |
| --- | --- |
| 工程造价审核服务 | 参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》 [浙价服(2009)84号] |

（2）计算表                                      费率：‰

| 序号 | 咨询项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准（让利率不分档计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501—1000万元 | 1001—2000万元 | 2001—5000万元 | 5001-10000万元 | 10000万元以上 |
| 2 | 概算审核 | 送审金额 | 1.7×60% | 1.5×60% | 1.3×60% | 1.1×60% | 1.0×50% | 0.9×40% | 0.8×40% |
| 5 | 工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核 | 审定金额 | 3.6×70% | 3.3×70% | 3×60% | 2.7×50% | 2.4×50% | 2.1×40% | 1.8×40% |
| 7 | 结算审核 | 送审金额 | 2.8 | 2.5×90% | 2.2×80% | 1.9×70% | 1.6×60% | 1.3×50% | 1.0×40% |

（3）服务费用结算

在采购人确定入围供应商按时、按质、按量完成组织审核业务后支付服务费用。

概算以送审金额扣除土地征收和专用设备设施（含两笔费用相应的预备费）为基数；

竣工结算以送审金额为基数；追加费由送审的施工单位承担。

招标控制价以送审金额（含暂列金额）为基数；

②响应报价包括项目实施所需的人工费、服务费、企业管理费、利润、税金等一切费用。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

附件11：

误差率承诺书

兰溪市财政局：

我方承诺，承接项目误差率不超过以下约定。

本公司承诺如下： 结算审核、工程预算或清单审核、概（估）算审核审价质量的误差率不大于2%。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

附件12：

审核时限承诺书

兰溪市财政局：

我方承诺，承接项目审核时限不超过以下约定。

本公司承诺如下： - 结算审核：审价机构自受理之日起送审价500万元以内（含）的18个工作日内完成；500万元（不含）~2000万元（含）的28个工作日内完成；2000万元（不含）~5000万元（含）的33个工作日内完成；5000万元（不含）以上的45个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。 （二）工程预算或清单审核：审核机构自受理之日起送审价500万（含）以内的10个工作日内完成，500万（不含）~2000万元（含）的15个工作日内完成，2000万（不含）以上的20个工作日内完成，特大型项目及特殊情况另行协议。 （三）概（估）算审核：审价机构自受理之日起送审计费基数5000万（含）以内的15个工作日内完成；5000万（不含）以上的20个工作日内完成。特大型项目及特殊情况另行协议。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日