# 金华市JD一体化数智服务平台项目

竞争性磋商文件

（政采云电子标、专门面向中小企业采购）

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

采购单位：金华市国防动员办公室

采购代理机构：金华市万全招标代理有限公司

2025年2月

目  录

- 竞争性磋商公告

- 采购项目要求

- 供应商须知

- 政府采购政策功能相关说明

- 评审办法

- 采购合同

- 响应文件格式

采购文件制作：肖凌艺                      代理公司内部审核：金雅珍

第一章  竞争性磋商公告

项 目 概 况

根据金华市本级政府采购计划书（[2025]57号）批准，金华市JD一体化数智服务平台项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年2月21日9:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：WQ2025022-ZFCG006

（二）项目名称：金华市JD一体化数智服务平台项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额（元）：1150000

（五）最高限价（元）：1150000

（六）采购需求：

标项一

标项名称：金华市JD一体化数智服务平台项目

数量：1项

预算金额（元）：1150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：二楼综合服务接待区和三楼平台装饰装修、平台广告设计制作、展台制作、供配电系统、弱电系统布线及消防改造等设计、施工一体化建设。多媒体设备，安防设备、空调设备，办公设备、家具等不在本项目范围内。详见第二章采购项目要求。

（七）合同履约期限：合同签订之日起至所有合同义务履约完毕为止。

（八）本项目不接受联合体形式参加。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购，即所有工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（提供中小企业声明函。残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业，提供承诺函或相关依据。本项目所属行业为“建筑业”。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）。

三、获取（下载）采购文件

（一）时间：公告发布之日起至2025年2月21日磋商截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册（注册咨询电话：95763；注册流程见网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）。

供应商应当按照公告规定的方式获取采购文件。未按照公告规定的方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑、投诉。如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的无效响应的责任由供应商自行承担。同时，供应商在参加磋商前应随时关注项目的更正公告情况，因供应商未及时查看项目变更情况造成无效响应的责任由供应商自行承担。

本项目为在线电子磋商项目，不再提供纸质版采购文件。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年2月21日9:00时（北京时间）

地点（网址）：“政采云投标客户端”【本项目采用在线递交响应文件方式，供应商须在响应文件递交截止时间前按规定上传加密的响应文件至政采云平台】

五、响应文件开启

开启时间：2025年2月21日9:00时（北京时间）

地点（网址）：“政采云投标客户端”开标大厅【本项目采用在线解密方式开启响应文件，供应商自行关注政采云平台开标评标过程及结果】

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准；最迟在响应文件提交截止时间前提出）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：金华市国防动员办公室

地    址：金华市婺城区迎宾大道338号3楼

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0579-82592859

质疑联系人：夏先生

质疑联系方式：0579-82595155

2.采购代理机构信息

名    称：金华市万全招标代理有限公司

地    址：金华市玉泉东路288号3楼

项目联系人/项目负责人（询问）：肖凌艺

项目联系方式（询问）：0579-82583386

质疑联系人：金雅珍

质疑联系方式：0579-82583380

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：金华市财政局政府采购监管处

地    址：金华市双龙南街801号财政局510室

联 系 人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

九、电子标系统咨询：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

十、企业信用融资：省财政厅、浙江省银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监〔2012〕13号，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

第二章  采购项目要求

以下项目要求中带“★”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离，否则为无效响应；带“▲”号条款为重要指标，不满足则作相应扣分，除带“★”号实质性条款外，其他条款有5项及以上负偏离视为实质性偏离，作无效响应。

- 一、项目概况

- （一）项目名称：金华市JD一体化数智服务平台项目。

- （二）项目地点：金华市民防局二楼、三楼（采购人指定地点）。

- （三）建设内容主要包括：二楼综合服务接待区和三楼平台装饰装修、平台广告设计制作、供配电系统、弱电系统布线及消防改造等设计、施工一体化建设。多媒体设备，安防设备、空调设备，办公设备、家具等不在本项目范围内。

- （四）质量等级：合格。

- （五）工期要求：总工期4个月（签订合同之日起计算）。

- （六）质保期：不少于3年（自项目验收合格之日起计算）。

- 二、建设原则

1.先进性、成熟性和实用性

使用先进、成熟、实用和具有良好发展前景的技术，使得各个子系统具有较长的生命周期，不盲目追求高档次，既能满足当前的需求，又能适应未来的发展。

2.可靠性

高效稳定的系统。对于安装的终端设备、网络设备、控制设备与布线系统，必须能适应本项目的工作环境，以确保系统稳定。

3.安全性

一是环境及人的安全，二是信息数据的安全。环境和人的安全主要是指本项目内部各类设备设施等财产安全和在服务工作开展期间各类人员的人身安全。信息数据安全主要是指在本项目内部信息网络上的各类信息数据不丢失、不被窃取或不被未经授权的访问。

4.适度超前性和可扩展性

确保项目建成后，在满足现有服务需求的基础上，系统的设计和系统的构架时，具有先进性和适度超前性，更重要的是让系统具有可扩展性，在有新的需求时能够方便地扩展和升级。

- 三、建设依据

- 建筑平面设计图纸；

- 《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）；

- 《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）；

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）；

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）。

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）；

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-2008）；

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

- 《防静电工程技术规程》（DGJ 08-1983-2000）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）；

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）；

- 《通风与空调工程施工规范》（GB 50738-2011）。

- 四、大致任务清单（以下清单和数量仅供参考，不作为项目竣工、验收审计的依据。供应商应结合自身实际能力，提供优化设计方案后自行完善建设内容和清单。）

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 预计 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 展厅区域拆除 | 展厅区域拆除 | 1.00 | 项 |  |
| 2 | 卫生间区域拆除 | 卫生间区域拆除 | 1.00 | 项 |  |
| 3 | 其他区域拆除 | 其他区域拆除 | 1.00 | 项 |  |
| 二、装修工程 |  |  |  |  |  |
| （一）二楼综合服务接待区及非密查询区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面贴石材 | 墙面贴石材，含固定支架 | 1 | 项 |  |
| 2 | 单开防盗门 | 约0.9*2.0m，含五金件 | 1 | 樘 |  |
| 3 | 乳胶漆刷白 | 防尘乳胶漆刷白，3遍 | 160.00 | ㎡ |  |
| 4 | 矿棉板吊顶 | 约600mm*600mm矿棉板，含龙骨 | 18.00 | ㎡ |  |
| 5 | 内部办公室墙顶面修复 | 内部办公室墙顶面修复 | 20.00 | ㎡ |  |
| 6 | 水电改造 | 水电改造 | 1 | 项 |  |
| 7 | 原储藏柜维修 | 原储藏柜维修 | 1 | 项 |  |
| （二）三楼除展厅外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新砌轻质砖墙 | 约300*600*100mm厚轻质砖 | 40.00 | ㎡ |  |
| 2 | 新砌石膏板墙 | 新砌石膏板墙 | 30.00 | ㎡ |  |
| 3 | 石膏板墙龙骨 | 石膏板轻钢龙骨墙龙骨 | 15.00 | ㎡ |  |
| 4 | 墙面抹灰 | 墙面抹灰 | 80.00 | ㎡ |  |
| 5 | 墙体抗拉伸网 | 约0.8*0.8mm孔径化纤+金属丝 | 80.00 | ㎡ |  |
| 6 | 乳胶漆刷白 | 防尘乳胶漆刷白，3遍 | 80.00 | ㎡ |  |
| 7 | 小会议室、培训会议室、SM洽谈室、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM登记区、SM查询区顶面修补、刷白 | 顶面修补、乳胶漆刷白 | 230.00 | ㎡ |  |
| 8 | 小会议室、培训会议室、SM洽谈室、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM登记区、SM查询区顶面修补、刷白 | 墙面修补、乳胶漆刷白 | 450.00 | ㎡ |  |
| 9 | 过道顶面修补、刷白 | 顶面修补、乳胶漆刷白 | 85.00 | ㎡ |  |
| 10 | 过道墙面修补、刷白 | 墙面修补、乳胶漆刷白 | 230.00 | ㎡ |  |
| 11 | 茶水间地砖铺装 | 约600*600mm | 10.00 | ㎡ |  |
| 12 | 茶水间墙砖 | 约300*600mm | 30.00 | ㎡ |  |
| 13 | 茶水间铝扣板吊顶 | 铝扣板吊顶 | 10.00 | ㎡ |  |
| 14 | 卫生间改造 | 两个卫生间的防水处理、地砖、墙砖、吊顶、木门、卫生间隔断、排风扇、蹲坑，马桶、感应小便斗，洗手台等 | 1.00 | 项 |  |
| 15 | 原门拆除及封堵 | 原门拆除及封堵 | 3 | 处 |  |
| 16 | 木门 | 约0.9*2.0m，含五金件 | 1 | 樘 |  |
| 17 | 单开防盗门 | 约0.9*2.0m，含五金件 | 2 | 樘 |  |
| 18 | 双开防盗门 | 约1.5*2.0m，含五金件 | 1 | 樘 |  |
| 19 | 不锈钢防盗窗 | 防盗窗钢筋直径不小于14mm，防盗窗钢筋间隔不大于100mm*250mm | 26 | ㎡ |  |
| 20 | 窗户贴膜 | 窗户贴防窥膜 | 26 | ㎡ |  |
| 21 | 窗帘盒制作 | 约14mm木工板打底制作窗帘盒,外贴石膏板 | 40.00 | m |  |
| 22 | 窗帘 | 单层遮光窗帘，含滑轨 | 150.00 | ㎡ |  |
| 23 | 指纹门锁 | 指纹门锁 | 1 | 项 |  |
| （三）特色成果展示厅装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特色成果展示厅整体装修 | 墙面造型、电动门，顶面造型、灯具等。 根据相关要求，特色成果展示厅区域需全部采用实体墙与外界物理隔离，窗户需采用实体墙封堵或者防盗窗。门均需采用防盗门或者相应防护。 | 1.00 | 项 |  |
| （四）其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工垃圾清理 | 施工垃圾袋装 | 1.00 | 项 |  |
| 2 | 完工保洁 | 门窗地面等完工保洁清理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 完工垃圾外运费 | 施工垃圾装车外运 | 1 | 项 |  |
| 4 | 电梯及通道成品保护 | 电梯及通道成品保护 | 1 | 项 |  |
| 5 | 辅材 | 含螺丝，扎带，枪钉，线卡，管卡，安装用工具等 | 1 | 项 |  |
| 三、平台广告设计制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特色成果展示厅广告 | 特色成果展示厅内部企业宣传广告牌、桌面介绍牌、墙面造型广告等广告内容设计制作。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 特色成果展示厅墙面软膜造型广告 | 特色成果展示厅墙面软膜造型广告 | 1 | 项 |  |
| 3 | 办公及公共区广告制作 | 玻璃磨砂贴纸、通道口号广告墙及门牌等。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 展台 | 特色成果展示厅用展台设计制作 | 1 | 项 |  |
| 5 | 企业宣传广告制作 | 按照图片或视频资料制作 | 1 | 项 |  |
| 四、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| （一）配电柜/箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特色成果展示厅市电配电箱#1 | 满足本项目配电要求 | 1 | 台 |  |
| （二）电线电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特色成果展示厅市电配电箱#1主干电缆 | YJV4*35+1*16 | 50.00 | m |  |
| 2 | 设备电源线（机柜） | YJV3*4 | 12.00 | m |  |
| 3 | 设备电源线（吸顶空调） | YJV5*4 | 160.00 | m |  |
| 4 | 插座、照明、壁挂空调电线 | ZR-BV2.5 | 30 | 卷 |  |
| 5 | 插座、照明、壁挂空调接地线 | ZR-BVR2.5 | 15 | 卷 |  |
| 6 | 强电桥架 | 国标，100*50mm | 30.00 | m |  |
| 7 | 电气配管 | 国标，KBG25 | 200.00 | m |  |
| 8 | 辅材 | 含接线鼻、扎带、标识标牌等 | 1 | 项 |  |
| （三）防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级防雷器 | 最大放电电流40KA | 1 | 套 |  |
| （四）照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED条形灯 | 尺寸：约1200mm*300mm | 16 | 套 | 包含原房间的灯具更换 |
| 2 | LED平板灯 | 尺寸：约600mm*600mm | 5 | 套 | 包含原房间的灯具更换 |
| 3 | LED集成吊顶灯 | 尺寸：约300mm*300mm | 5 | 套 |  |
| 4 | 消防应急指示灯 | 消防应急指示灯 | 3 | 套 |  |
| 5 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 3 | 套 |  |
| 6 | 二、三级插座（86型） | 标准86型墙装式五孔面板；二、三级插座（86型） | 80 | 套 |  |
| 7 | 空调插座 | 空调插座 | 3 | 套 |  |
| 8 | 翘板开关 | 国标，86型开关 | 10 | 套 |  |
| 9 | 接线盒安装 | 86型 | 100 | 只 |  |
| 10 | KBG25管 | 国标，KBG25管 | 120.00 | m |  |
| 11 | 辅材 | 含螺丝，扎带，电工胶布，铜鼻子，安装用工具等 | 1 | 项 |  |
| 五、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| （一）多媒体系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI成品线 | HDMI成品线 | 4 | 根 |  |
| 2 | 音箱线 | 2芯绞合加护套； 护套外径：约9.0mm； 导体截面积：约2.5mm²； 导体直流电阻：约7Ω/km。 | 300.00 | m |  |
| 3 | 音频线 | 灰色聚氯乙烯护套； 外径：约4.4mm； 2芯加铝箔屏蔽，导体截面积：约0.37mm2 | 300.00 | m |  |
| 4 | 电源线 | 1.类型：电缆线； 2.材质：铜芯； 3.规格：约3*2.5平方线缆。 | 3 | 卷 |  |
| 5 | 六类FTP屏蔽电缆 | 6类屏蔽网线（305米/箱），最终以满足实际需要为准 | 3 | 箱 | 特色成果展示厅相关布线需采用屏蔽线缆 |
| 6 | 音视频接插件 | 卡侬公母，大三芯，大二芯、莲花插头，音箱插头，3.5立体声插头等 | 1 | 批 |  |
| 7 | 布线辅材 | 含螺丝，扎带，电工胶布，安装用工具等 | 1 | 项 |  |
| （二）安防系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类FTP屏蔽电缆 | 6类屏蔽网线（305米/箱），最终以满足实际需要为准 | 1 | 箱 | 安防布线需采用屏蔽线缆 |
| 2 | 电气配管 | 国标，KBG25 | 100.00 | m |  |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 布线辅材 | 含螺丝，扎带，电工胶布，安装用工具等 | 1 | 项 |  |
| （三）SM洽谈室、SM查询区、SM登记区、SM业务工作区布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息面板 | UK标准 86´86mm系列； 产品性能：采用阻燃及耐燃高品质PC材料制造 | 18 | 块 | SM洽谈室、SM查询区、SM登记区、SM业务工作区网络布线需采用屏蔽线缆 |
| 2 | 六类FTP屏蔽跳线 | 六类屏蔽跳线2m/根 | 16 | 根 |  |
| 3 | 面板6类屏蔽模块 | 6类屏蔽模块 | 36 | 个 |  |
| 4 | 24口数据配线架（模块满配） | 24口数据配线架（模块满配） | 2 | 只 |  |
| 5 | 六类FTP屏蔽电缆 | 6类屏蔽网线（305米/箱），最终以满足实际需要为准 | 2 | 箱 |  |
| 6 | 1U理线架 | 理线架 | 2 | 台 |  |
| 7 | 电气配管 | 国标，KBG25 | 50.00 | m |  |
| 8 | 综合布线测试 | 综合布线测试 | 1 | 项 |  |
| 9 | 布线辅材 | 含打孔，固定支架，螺丝，扎带，水晶头等 | 1 | 套 |  |
| （四）其他区域布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息面板 | UK标准 86´86mm系列； 产品性能：采用阻燃及耐燃高品质PC材料制造。 | 3 | 块 |  |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 | - 1.产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC。 - 2.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量。 | 6 | 根 |  |
| 3 | 6类非密模块 | 6类非密模块 | 6 | 个 |  |
| 4 | 24口数据配线架（含非密模块） | 24口电口配线架（含非密模块） | 1 | 只 |  |
| 5 | 六类非屏蔽电缆 | 六类非屏蔽电缆（305米/箱），最终以满足实际需要为准 | 1 | 箱 |  |
| 6 | 1U理线架 | 理线架 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电气配管 | 国标，KBG25 | 50.00 | m |  |
| 8 | 综合布线测试 | 综合布线测试 | 1 | 项 |  |
| 9 | 布线辅材 | 含打孔，固定支架，螺丝，扎带，水晶头等 | 1 | 套 |  |
| （五）特色成果展示厅布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息面板 | UK标准 86´86mm系列； 产品性能：采用阻燃及耐燃高品质PC材料制造 | 16 | 块 | 特色成果展示厅相关布线需采用屏蔽线缆 |
| 2 | 面板6类屏蔽模块 | 6类屏蔽模块 | 32 | 个 |  |
| 3 | 六类FTP屏蔽跳线 | 六类屏蔽跳线2m/根 | 32 | 根 |  |
| 4 | 24口数据配线架（模块满配） | 24口数据配线架（模块满配） | 2 | 只 |  |
| 5 | 1U理线架 | 理线架 | 2 | 台 |  |
| 6 | 六类FTP屏蔽电缆 | 6类屏蔽网线（305米/箱），最终以满足实际需要为准 | 3 | 箱 |  |
| 7 | 电气配管 | 国标，KBG25 | 100.00 | m |  |
| 8 | 综合布线测试 | 综合布线测试 | 1 | 项 |  |
| 9 | 布线辅材 | 含打孔，固定支架，螺丝，扎带，水晶头等 | 1 | 套 |  |
| 六、消防报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防改造 | 烟感及喷淋改造等 | 1 | 项 |  |
| 七、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 含系统调试费用，安全文明施工费、规费、税费、措施费等 | 1 | 项 |  |

- 五、建设要求：

（一）项目实施

1.本项目建议供应商在响应前对现场自行进行全面踏勘，并根据现场实际情况进行方案设计、施工图设计，并制作工程量清单及报价。踏勘产生的费用及安全责任由供应商自行承担。

2.供应商在认真熟悉和理解采购文件要求后，提出建设理念、目标、创意构思等的策划设计实施方案。确定成交后，成交人应根据采购人对方案的要求和现场实际状况进行局部修改和方案进一步优化，向采购人出具详细点位布置方案，对于各个点位的具体数量等内容存在歧义的，应不断完善、优化方案，直至采购人确认同意为止（因方案优化调整造成的工作量变动均不调整成交总价，供应商在报价时需要充分考虑其中的风险因素）。成交人根据采购人最终确认的方案组织实施。设计方案文本及数量以满足项目需要为准。

★所有供应商提供的设计方案中不涉及设计专利、设计版权的内容，可供采购人参考。采购人对未成交单位不做方案补偿。

3.设计方案包含所有专业的施工（制作）设计图及展项制作与现场施工设计图（如三视图、主要节点图纸、效果图、用料及品牌、规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其他要求的各项技术参数，同时包含项目的尺寸、形状、结构、材质、技术、字体、排版、颜色、布局、工艺、功能等内容）。

4.主要材料选材达到环保要求，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家或行业相关规范要求，主要部件及配件选用同类产品中的优质品牌。设备类产品要求为全新未开封使用过的原厂原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件、安装材料等），符合相应的国家标准，型号配置符合采购文件及投标响应要求，实施前须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。供应商在正式实施前，将各类材质提供小样给采购人确认，采购人同意后方可制作。

5.采购人提供现场基础图（电子版，公告附件下载）。

★6.本项目不设置设计费补偿。

（二）装修要求

装修宗旨：集成系统的节能化考虑，新技术的应用，节约日后的运行成本；合理的信息路由结构化设计，防止可能造成系统互联的阻塞。

室内装饰装修部分的设计遵循原则要体现出作为重要信息汇聚地的室内空间特点，在充分考虑计算机系统、网络、空调、UPS等设备的安全性、先进性、保密性的前提下，达到高雅、大方、简朴的风格。

主材的选用宗旨：装饰装修工程中的选材方面，以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，考虑到整体的通透性、防尘性及防火性等特点，充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。装修的隐蔽工程部分，严格按照国家标准，对隐蔽部分材料采取：A、墙体部分做防潮处理；B、部分非阻燃材料涂刷防火涂料；C、所有隐蔽用材符合相关用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用且无病虫害发生。

| 序号 | 房间名称 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务接待区 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 矿棉板吊顶+顶部修复 |
|  |  | 墙面 | 钢架基础+石材，乳胶漆刷白 |
| 2 | 特色成果展示厅、 多功能活动展区 | 地面 | 地面找平+自流平+地胶垫 |
|  |  | 顶面 | 造型吊顶 |
|  |  | 墙面 | 造型背景墙，根据相关要求，特色成果展示厅、多功能活动展区区域需全部采用实体墙与外界物理隔离，窗户需采用实体墙封堵或者防盗窗。门均需采用防盗门或者相应防护。 |
| 3 | SM登记区 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 4 | SM业务工作区 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 5 | SM机房 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 利旧 |
|  |  | 墙面 | 利旧 |
| 6 | 培训会议室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 7 | SM查询区 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 8 | 业务用房 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 9 | 金融咨询室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 10 | 保险咨询室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 11 | 专家咨询室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 12 | SM洽谈室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 13 | 小会议室 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 14 | 茶水间 | 地面 | 地砖 |
|  |  | 顶面 | 铝扣板吊顶 |
| 、 |  | 墙面 | 墙砖 |
| 15 | 卫生间 | 地面 | 防水处理+地砖 |
|  |  | 顶面 | 铝扣板吊顶 |
|  |  | 墙面 | 墙砖 |
| 16 | 非密查询区 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |
| 17 | 走廊 | 地面 | 利旧 |
|  |  | 顶面 | 修补、刷白 |
|  |  | 墙面 | 修补、刷白 |

本项目办公区域格局基本不作变动，新增咨询室、特色成果展示厅及查询区等详见图纸。

原楼梯旁卫生间整体打通，改造成男卫。配置双人洗手台，2个感应小便斗，3个蹲坑及一个拖把池。

原办公室旁卫生间进行扩容，改造成女卫。配置单人洗手台，2个蹲坑及1个坐便器。

特色成果展示厅需供应商进行深化设计，特色成果展示厅总计面积不小于260平方米，需包含序厅、国动及军民融合基本介绍、产品展示等3个区域。

序厅需包含一块大屏及配套音箱用于播放宣传片，产品展示区主要展示相关军工产品及先进技术等。

特色成果展示厅整体装修设计风格要求以体现“科技、时尚、未来”的整体形象为主。材料主要选择创新、科技、环保、耐用的装修材料。

特色成果展示厅顶面采用石膏板造型吊顶结合软膜灯箱、射灯、筒灯等，在满足展出时的正常照明外营造科技、先进的氛围，突出特色成果展示厅的主题。

特色成果展示厅主要以造型内凹或外凸各种造型墙面搭配内不规则LED线性灯使整个墙面富有层次科技感，局部墙面黑色烤漆玻璃的装饰，使空间的延伸、分层更显立体。显示屏与造型产品展示软膜灯箱的动静结合让产品展示体现科技、动感。序厅要求体现造型科技感、与特色成果展示厅内部的大屏交互满足视觉冲击感。

- 1.地面工程

三楼特色成果展示厅地面采用地面找平、地面自流平及地胶垫铺设方式。

三楼茶水间地面铺贴地砖。

三楼卫生间地面进行防水处理及地砖铺贴。

二楼综合服务接待区、非密查询区地面利旧使用。

三楼SM登记区、SM业务工作区、SM查询区、SM机房、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM洽谈区、培训会议室、小会议室和走廊区域地面利旧。

- 2.顶面工程

二楼综合服务接待区顶面采用矿棉板吊顶和非密查询区顶部修复、乳胶漆刷白。

三楼特色成果展示厅顶面采用造型吊顶与顶面软膜造型灯、顶面灯带、筒灯及射灯相结合方式装修。

三楼SM登记区、SM业务工作区、SM查询区、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM洽谈区、培训会议室、小会议室和走廊区域顶面修补、刷白。

三楼茶水间和卫生间顶面采用铝扣板吊顶。

三楼SM机房顶面利旧。

- 3.墙、柱面工程

二楼综合服务接待区门头墙面采用钢架基础+石材，非密查询区墙面乳胶漆刷白使用。

三楼特色成果展示厅墙面采用木工板造型基层贴背景石膏板饰面与烤漆玻璃饰面及灯带相结合方式装修，并配置特色成果展示厅广告字。

二楼SM登记区、SM业务工作区、SM查询区、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM洽谈区、培训会议室、小会议室和走廊区域墙面修补、刷白。

茶水间和卫生间墙面采用墙砖铺贴。

SM机房墙面利旧。

- 4.门、窗工程

特色成果展示厅门配置根据详细设计自行深化。

二楼非密查询区配置1樘单开防盗门。

SM登记区和SM洽谈室各配置1樘单开防盗门，SM查询区配置1樘双开防盗门。

小会议室配置1樘木门。

卫生间配置2樘木门。

SM洽谈室、SM查询区、SM业务工作区加装防盗窗。

其他房间利旧使用。

- （三）平台广告设计制作

本项目平台广告包括特色成果展示厅内部企业宣传广告牌、桌面介绍牌、墙面造型广告、展台等广告内容设计制作，墙面软膜造型广告设计制作。

办公及公共区广告制作包括玻璃磨砂贴纸、通道口号广告墙及门牌等。

- （四）供配电系统

- 1.系统概述

电气工程是整个项目的基础系统工程，其供配电系统要求具有较高的可靠性。本项目供配电系统的规划和建设，均根据供电质量、用电总负荷等级要求，按照国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）有关规定配置。

- 2.配电系统

本项目区域供电采用市电+UPS电的供电方式，SM机房机柜采用UPS供电方式，保证SM设备用电安全，其余区域采用市电供电方式保证设备市电用电。

（1）配电设计

本项目拟计划在大楼低配间内敷设一根YJV4*35+1*16主干电缆至特色成果展示厅新配置的市电配电箱#1内，作为特色成果展示厅区域内市电使用，其余区域市电利旧使用。
供配电系统：

1）进线电源采用三相五线制（380V）；

2）配电柜/箱安装防浪涌保护器；

3）用电设备、配电线路装设过流过载保护装置，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；

4）配电系统所用线缆均为阻燃电缆，配套金属桥架及薄壁金属管KBG及金属软管CP。

5）强电桥架与弱电桥架间隔距离在15cm以上。

供配电系统为本项目的动力电源，机房内的设备的重要性要求有个可靠的供电系统，整个合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定地运行起着非常重要的作用。一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可靠运行的先决条件。

（2）技术指标

1）市电配电系统的供电范围：空调、普通照明、插座、一般动力等。

2）所有用电设备和供电线路均采用国产优质阻燃型铜芯塑料线，所有电缆严禁有接头、断头、焊点。

3）市电电源按照“相线平衡、零线电流最小”的要求合理配电。严禁零线和地线混用，零地电压差不宜高于3V。

4）配电柜配备浪涌保护器。

（3）配电柜设计

在特色成果展示厅配置1套市电配电箱#1。

配置要求：

1）配电柜/箱根据用途设计各路供电要准确、可靠。配电柜/箱内要留有备用电路，作设备扩充时用电。

2）配电柜/箱内选用的自动控制开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件，要求性能可靠，技术指标达到设计要求，能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。

3）配电柜/箱内根据计算机设备及其辅助设备的不同要求，设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电箱外壳绝缘。

4）配电柜/箱内采用的母线、接线排及各种电缆、导线、中性线、接地线等，都符合国家标准。并按国家规定的颜色标志、编号。

5）配电柜/箱内各种开关。手柄、操作按钮，应标志清楚，防止使用中出现误操作。

- 3.照明系统

照明系统分为正常照明与疏散指示照明两种。

SM机房内照度不低于500Lux，事故照明亮度不低于 50Lux。照明光线均匀（最低照度与平均照度之比不宜小于0.7）并且无眩光。

其他辅助功能间照度不小于500Lux；机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于5Lux。

照明灯具通过墙面跷板开关控制灯具的开启。灯具采用分区分散控制的原则，以利于节能。

SM机房内所用灯具均设有接地线（PE线），严格接地，保障用电安全。

（1）光源灯具选择：

特色成果展示厅配置软膜灯箱、灯带、射灯及筒灯作为照明使用；

综合服务接待区配置2套LED平板灯。

小会议室、SM登记区、SM业务工作区、SM查询区、业务用房、金融咨询室、保险咨询室、专家咨询室、SM洽谈区配置LED条形灯。

茶水间和卫生间共配置LED集成吊顶灯作为照明使用。

其余区域照明灯具换新使用。

- （2）防雷系统

特色成果展示厅市电配电箱#1的输入端均选用最大放电电流40KVA浪涌保护器做二级防雷保护。

- （五）弱电系统布线

本项目弱电系统布线包括多媒体系统布线（特色成果展示厅）、安防系统布线、重要区域布线、非重要区域布线和特色成果展示厅布线。

布线系统采用模块化结构，星型布线方式，重要区域管线与非重要区域管线和强电电缆的距离不小于45cm。

项目所敷设的线缆，采用国标KBG管进行线路保护。

本项目将完成多媒体系统布线、安防系统布线、重要区域布线、非重要区域布线和特色成果展示厅布线的敷设工作。

PDS布线系统以《综合布线系统设计规范》为设计依据。

- 1.多媒体系统布线（特色成果展示厅）

本项目多媒体系统布线包括特色成果展示厅音响线、大屏HDMI线、显示屏屏蔽网线、电源线等，管线敷设到位，满足设备安装要求。

特色成果展示厅需根据具体设计及设备的要求，敷设音箱线、屏蔽网线、视频线等至控制机房机柜。

显示屏各敷设2根六类屏蔽网线至特色成果展示厅设备控制机房机柜，管线需支持信息发布系统。

本项目仅包含多媒体系统的布线，设备不含在本项目之内。

- 2.安防系统布线

安防系统布线包括监控、门禁、防盗报警系统布线，管线敷设到位，满足设备安装要求。

监控系统：监控摄像机布置1根六类屏蔽网线至SM机房机柜。特色成果展示厅出入口、SM洽谈室、SM查询区、SM登记区门口及2楼综合服务接待区需各设置一个监控共计5个监控点位。

门禁系统：出门按钮和磁力锁各敷设1根RVV2*1.0线缆至人脸门禁一体机，人脸门禁一体机敷设1根六类屏蔽网线和1根RVV2*1.0线缆至机房机柜。特色成果展示厅出入口、SM洽谈室、SM查询区、SM登记区门口需各设置门禁点位，共计5个门禁点位。

防盗报警系统：吸顶红外探测器和幕帘红外探测器各敷设1根RVV4*1.0线缆至机房机柜。特色成果展示厅出入口、SM洽谈室、SM查询区、SM机房及SM工作区、SM登记区需设置报警点位，共计6个吸顶式红外探测器，5个红外幕帘探测器。

本项目仅包含安防系统的布线，设备不含在本项目之内。

- 3.重要区域布线

重要区域布线包括SM登记区、SM查询区、SM洽谈室、SM业务工作区等四个区域，共配置18个数据点位，每个数据点位配置1块双口信息面板，各敷设2根六类屏蔽网线至SM机房机柜，并配置屏蔽跳线、屏蔽模块、数据配线架、理线架及布线辅材等。

- 4.非密区域布线

非重要区域布线包括二楼综合服务接待区3个数据点位及新增咨询室2个数据点位，每个数据点位配置1块双口信息面板，敷设2根六类非屏蔽网线至弱电间机柜，并配置非屏蔽跳线、非屏蔽模块、数据配线架、理线架及布线辅材等。

由于原办公室工位布置发生变化，故本项目需包含相关布线改造费用

- 5.特色成果展示厅布线

特色成果展示厅内每块屏配置1块双口信息面板，敷设2根六类屏蔽网线至特色成果展示厅控制机房机柜，并配置屏蔽跳线、屏蔽模块、数据配线架、理线架、交换机及布线辅材等。

线缆敷设需满足设备要求及信息发布要求。

- 6.桥架及线材说明

采用KBG金属管、25mm金属软管、86型接线盒、分线盒,走廊需采用吊顶内封闭式桥架。

综合布线系统内的电缆、光缆、配线设备、端接点、敷设管线等组成部分均配置唯一的标识符，标签的寿命能与布线系统的设计寿命相对应。所有标签均达到环保要求，所有标签保持清晰、完整，并满足环境的要求。

- （六）消防系统改造

本系统符合国家现行标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。

将对3楼原有消防，包括烟感及喷淋进行改造，符合平台消防规范。

## 六、商务要求

（一）工期和质保期

1.工期：合同签订后5日内根据采购人的要求完成最终优化设计方案，提交采购人确认同意后4个月内完成所有项目任务并通过采购人初步验收，经采购人初步验收后进入试运行期2个月；试运行期满，运行正常且无任何遗留问题后，采购人组织最终验收。项目实施地点：采购人指定地点。

2.质保期：提供项目整体至少3年的免费质保期限。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。质保期内，所有质量问题、故障排除、主（部）件更换或维修、备品备件供应、定期巡检、技术服务等均由供应商承担。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。质保期满后如需修补，供应商只收取材料成本费，不收取工时费。因供应商原因造成的费用，由供应商交付。响应文件中提供质保期满后需要的备品备件清单及单价，作为签订合同及采购人实施维保时的参考。

3.缺陷保修：交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商须提出解决方案，直到最后纠正缺陷，质保期从纠正之日起重新计算。

（二）包装及运输

1.供应商提供的货物必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。包装应符合国家或专业（部）标准规定。

2.由供应商将产品直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成产品损坏，采购人有权不签收并由供应商承担相应经济损失。

（三）验收

1.试运行期满，成交供应商书面向采购人报验，由采购人组织验收。验收小组根据行业相关标准及采购文件、响应文件、合同相关条款要求，对本项目产品的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，完全符合采购文件、响应文件及承诺、合同等要求视为验收合格，签署书面验收意见。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.验收时供应商实际供货货物与响应不一致或提供的货物未满足采购技术要求或投标响应情况的，采购人有权要求供应商重新制作提供符合要求的产品，直至通过验收，供应商须承担由此发生的一切损失和费用。供应商无法履行的，采购人有权单方终止合同及拒绝继续支付合同款并要求退回已付款项；给采购人造成损失的，有权要求供应商给予合同总价30%的赔偿。

3.供应商必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由供应商承担。

4.以上所有货物交货就位后，采购人对产品参数有疑义的有权委托第三方进行检测，不论检测结果如何，由此产生的搬运、调试、损耗、检测等费用由供应商承担。供应商需自行考虑其中的风险因素。

5.供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告财政部门。

6.履约验收的各项资料应当存档备查。

（四）售后服务要求：

1.质保期内出现的质量问题，供应商必须在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内派人到现场解决问题，6小时内解决问题；如在6小时之内仍不能排除故障的，供应商应提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后供应商应出具书面故障诊断报告备案。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由供应商承担。

2.供应商定期对悬挂产品进行检查维护，保证悬挂物的安全；如遇特殊情况，在采购人要求供应商到场时，供应商应保证在规定时间内赶到现场。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，其间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由供应商承担。

（五）合同签订

在成交通知书发出后20日内与采购人签订采购合同。无故不签订合同的，视为供应商自动放弃成交结果，采购人有权在其他有效供应商内按序重新确定供应商。

（六）款项结算

1.本项目为全包交钥匙工程（包括前期需求了解、优化设计、制作安装以及相关必要的设备、主料、辅料的供应、安装、高空作业、文明安全施工、验收等费用，售后服务等），成交价即合同价。供应商应根据自己的工程经验完善项目所需清单，以保证整个项目的完整性；因供应商经验不足或工作失误导致材料或设备短少，从而为完善项目增加的设备、材料和费用（未列入最终报价部分）均由供应商负责。

2.合同生效后7个工作日内采购人支付合同总价40%的预付款（若成交人为大型企业或在合同签订时供应商明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款规定）；主要设备材料到货后7个工作日内支付至合同总价的90%；项目终验合格，完成所有结算资料，支付至审定价的100%。成交供应商应随付款进度提供增值税发票。

（七）知识产权声明

1.供应商的作品设计版权归采购人所有，采购人享有修改、复制、出版、发行、制作等相关利用权利，供应商保留荣誉权及署名权。

2.供应商提供的所有产品不得侵犯任何第三方知识产权。因第三方知识产权等原因引起的纠纷，均由供应商自行承担责任。

（八）需注意的其他事项

1.供应商需文明施工，保证安全，如在施工过程中发生事故，一切责任由供应商承担。

2.项目实施期间，供应商应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其他损失的，采购人不承担任何责任。

3.在项目实施过程中如对采购人的设施设备造成损坏的，供应商须负责赔偿或免费修复。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华市JD一体化数智服务平台项目 |
| 2 | 采购数量及单位 | 见采购要求 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 政策扶持 | 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：1150000元（最高限价：1150000元） （2）项目属性：③工程类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过 （①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到/（比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 /（比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予（货物和服务项目为4%、工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 【节能产品品目清单详见财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213_11628855.htm】； 【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm】。 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 【节能产品品目清单财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213_11628855.htm】； 【环境标志产品品目清单财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm】； 【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm】。 注：其他详见第四章政府采购政策功能相关说明。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不统一组织。供应商可自行前往，采购人联系方式见公告。因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。自行前往踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。 |
| 6 | 转包与分包 | 转包： R 不同意转包。 分包： R A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 7 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间起90天内。 |
| 8 | 响应文件的形式 | 供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的组成 | 由“资格文件”“商务技术文件”“报价文件”三个部分组成。“资格文件”“商务技术文件”不得包含报价信息，否则为无效响应。 |
| 11 | 响应文件的盖章 | 响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 12 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本采购文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果供应商没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 13 | 响应文件份数 | 1.电子加密响应文件在线上传递交一份。 2.成交供应商在评标结束3个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件一致的完整（“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”）纸质响应文件三套（需装订好），供采购人项目存档用。 纸质响应文件邮寄或递交至代理机构现场。收件信息如下：接收单位：金华市万全招标代理有限公司，地址：金华市玉泉东路288号3楼，接收人：潘艳萍，电话：13285899972。 |
| 14 | 响应文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子标），供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”：资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别上传递交至“政府采购云平台”（资格文件、商务技术文件中不得包含报价信息，否则为无效响应）。 “电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在磋商响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 15 | 响应文件 加密解密 | 1.开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，其响应文件按拒收处理。 |
| 16 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评审专家确定方式：从浙江政府采购网政采云专家库中随机抽取。 |
| 17 | 供应商 信用查询 | 信用记录查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询截止时间：提交响应文件（响应文件）截止时间前3年内； 2.查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn）； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被作为无效响应。 5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 合同备案 | 成交供应商与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购代理机构上传浙江政府采购网政采云平台备案，并在浙江政府采购网予以公告。 |
| 19 | 合同履约管理 | 1.合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商的服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2.验收合格后将验收报告上传政采云系统公开公告（也可将验收报告发送至代理机构77254778@qq.com邮箱，由代理机构上传后公告）。 |
| 20 | 采购文件 质疑截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起七个工作日内（响应文件提交截止时间前），逾期不予受理及答复。 |
| 21 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性磋商公告、采购项目要求、供应商须知、政府采购政策功能相关说明、评审办法、采购合同、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由代理机构或采购人负责解释。 |
| 22 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间起90天。 |
| 23 | 注意事项 | 1.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 2.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 |
| 24 | 其他 | 1.其他：根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。可以接受其独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 2.带“★”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离，否则为无效响应。 |
| 25 | 相关费用 | 1.供应商自行承担磋商过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商磋商费用。 2.供应商在磋商、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 3.本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准*72.88%计收，计算公式：即成交价＞100万元时为[100万元*1.5%+（成交价-100万元）*0.7%]*72.88%；成交价≤100万元时为成交价*1.5%*72.88%，无实际成交价的以预算价为基准]，由代理机构向成交单位收取，收取时间为领取成交通知书前。成交供应商可通过电汇、转账方式交至以下银行账号：0188990019001294；户名：金华市万全招标代理有限公司；开户银行：金华银行营业部；行号：313338000017。 |

# 一、说明

1.本次采购工作是按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须针对本项目全部内容进行响应，否则按无效标处理。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

4.本次采购如果某个（些）供应商报价超出采购预算的，则拒绝接受其报价，按无效响应处理。

5.供应商获得成交资格后不得以各种理由提出增价要求，否则违约处理，采购人有权终止合同。

6.供应商针对本项目的要求，提供管理制度、工作流程，各岗位人员安排计划表及岗位职责，签订合同时须向采购人提供细化的工作流程，工作人员名单、身份证复印件。如需调换名单中相关人员，须经采购人同意方能调换；实际工作过程中，采购人认为某个区域内有工作人员不能胜任的，成交供应商须无条件调换人员。

7.本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日补贴、加班补贴、高温补贴出现变化的，该部分费用由成交供应商自行承担，采购人不予以调整。各供应商在报价时须综合考虑风险。在服务期内，成交供应商未按相关法律法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由成交供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。在服务期内，成交供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由成交供应商自负责任，各供应商须在报价中考虑风险。

8.本次采购所涉及的人员食、宿、交通、工作服装均由供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均作无效响应（或无效成交）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.本项目采用在线电子标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

11.本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需留在开标现场参加磋商，其间如有发出“询标/澄清函”等相关函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、采购文件

（一）采购文件获取

本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。

（二）采购文件约束力

供应商参加磋商活动，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

（三）采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式通知采购人。

（四）采购文件的修改

1.在磋商响应文件递交截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

3.本项目采购文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。供应商须在磋商响应截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求参加磋商，否则责任自负。

三、响应文件的制作

（一）说明

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

2.供应商提交的响应文件报价均采用人民币报价。

3.供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制响应文件，并对采购文件的要求做出实质上响应。未实质上响应的响应文件将被拒绝，但允许响应文件在基本满足采购主要要求的前提下出现的微小差异。

4.供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性。响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于供应商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

5.供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制响应文件，所有文件资料必须是针对本次磋商活动。不按采购文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

（二）响应文件的组成

响应文件由“资格文件”“商务技术文件”“报价文件”三部分组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则为无效响应。

A.资格文件的组成

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资料；

（1）营业执照（或法人登记证书，自然人身份证明）复印件；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（根据项目要求提供中小企业声明函或相关依据，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。

3.符合供应商特定资格条件的材料（根据项目要求提供；无要求的可不提供）。

【不良记录以代理机构查询留证为准，供应商可不提供。】

B.商务技术文件的组成

1.法定代表人授权委托书（非法人本人参加磋商时提供；法定代表人本人参加磋商时无须提供授权）。

2.磋商响应函。

3.供应商基本情况介绍。

4.2022年1月至今供应商完成的同类项目业绩情况，提供业绩清单及合同复印件。

5.设计方案。

6.实施方案。

7.售后服务方案。

8.项目团队配置方案。

9.技术/商务响应表。

10.供应商认为需要提供的其他材料[结合评分细则提供]。

C.报价文件的组成

1.报价一览表（首次）。

2.报价明细表（首次）。

3.供应商认为需要提供的其他材料。

（三）磋商报价

1.本次磋商报价以总价方式报价，最高限价即预算价，高于最高限价的报价为无效报价，作无效响应处理。

2.本次磋商报价为含税人民币价，报价包含设计费、劳务费、设备费、材料费、专用工具、伴随服务、技术图纸资料费用及项目执行期间的验收、企业合理利润、保险费、相关税费、采购代理服务费、合同风险等一切与本项目相关的费用。供应商的报价如有缺漏项，也将被视为优惠，已包含在总价范围内。

3.最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

4.根据浙江省政府采购禁止行为清单指引（一）“供应商行为禁止类”之“影响政府采购公平竞争的行为”第5条：供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。本项目供应商的报价若低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，并在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。

5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（四）响应文件的有效期

1.自提交响应文件截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

（五）响应文件编制

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（在线电子标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.供应商应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件规定的内容和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.供应商没有按照本章节 “响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

（六）响应文件的签章

1.响应文件的签章：见《供应商须知前附表》；

2.CA电子签章操作指南详见《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》（https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web2760/site/attach/-1/2209231954378197715.pdf）。

（七）响应文件的形式

1.响应文件的形式：见《供应商须知前附表》；

2.“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

3.响应文件的份数：见《供应商须知前附表》。

四、响应文件的递交

（一）响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《供应商须知前附表》。

（二）“电子加密响应文件”解密

“电子加密响应文件”解密：见《供应商须知前附表》。

（三）响应文件的补充、修改或撤回

1.供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.磋商响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

3.响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）技术方案，否则其响应文件将作无效响应处理。

五、磋商

（一）磋商程序

1.采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商会议由采购组织机构工作人员主持。

2.在磋商截止前，由采购组织机构工作人员接收磋商电子响应文件并登记。

3.主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单等注意事项。

4.供应商登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内；

5.磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当采用询标形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子印章。

7.磋商小组将要求所有参加磋商的供应商按磋商小组提出的要求并在规定时间内分别提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。若供应商未在规定时间内递交最终报价或在规定时间之后提交最终报价的将被视为退出磋商。

8.经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

9.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交候选单位，编写评审报告。

10.采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

11.公布磋商结果，磋商采购会议结束。

12.特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）开评标细则按政采云电子评标流程进行。

（2）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）澄清问题的形式

供应商的澄清、说明或者补正应当采用询标形式，并加盖公章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章（电子印章）。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商：

1.磋商电子响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2.不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

3.磋商电子响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供材料说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6.磋商报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最高限价或有效报价区间的；

7.磋商参数未如实填写的；带“★”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离，否则为无效响应。

8.磋商电子响应文件提供虚假材料的；

9.不同供应商的磋商电子响应文件由同一单位或者个人编制；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11.不同供应商的磋商电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同供应商的磋商电子响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.不符合法律法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1.有效供应商不足3家时；

2.磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算或报价范围，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

磋商采购终止后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：磋商文件存在不合理条款或者磋商程序不符合规定的，改正后依法重新采购；磋商文件没有不合理条款、磋商程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）磋商原则和方法

1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2.磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第五章、磋商评审办法》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

六、磋商结果确定

1.评审小组根据商务技术以及报价的综合得分确定成交供应商。

2.发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3.发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起20日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、服务期限和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务内容、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3.成交供应商无故拖延、拒签合同的，取消成交资格。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告

采购人或代理机构自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告。

（三）履约保证金规则

采购需求中要求供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

（四）预付款规则

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

（五）验收规则

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

6.验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（六）资金支付规则

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟支付。

八、质疑和投诉

1.供应商认为采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，但供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或中标（成交）结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.投诉

供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 第四章  政府采购政策功能相关说明

一、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》

（3）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

二、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对符合前述条款要求的小型和微型企业的报价给予优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购的采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予（货物和服务项目为4%、工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监〔2012〕13号，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

第五章  评审办法

本评审办法根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作本项目磋商小组由政府采购评审专家（随机抽取）和采购人代表共3人或以上单数组成（其中采购人代表不超过总人数的1/3）。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、磋商程序

（一）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。

（二）响应文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（三）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件、（首次）报价文件进入符合性审查；与供应商进行磋商。磋商结束后，发起新一轮报价（由磋商小组确定是否最终轮）。磋商小组进行商务技术评审。

（四）商务技术评审结束后，开启有效供应商的最终报价。由磋商小组对最终报价的符合性等进行审查核实，以最终报价为准，最后对报价进行得分计算。

（五）根据各供应商综合得分从高到低进行排序，推荐3名成交候选人；综合得分排名第一的供应商推荐为成交供应商。

（六）由磋商小组向采购人推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，并提交评审报告。综合得分相同时，以最终报价低者优先；综合得分且最终报价得分均相同时，按照技术指标优劣顺序推荐（以技术指标更优者优先）。

（七）评审结束后，公布采购结果。

四、磋商要求

（一）磋商小组将按竞争性磋商有关规定与供应商进行封闭式磋商，磋商的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对供应商的磋商最多不超过3轮。在磋商过程中，采购人及磋商小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的供应商承担责任。磋商中如有实质性变动，磋商小组将用书面形式通知参加磋商的供应商。

（二）磋商小组将要求所有参加磋商的供应商按磋商小组提出的要求并在规定时间内分别提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。若供应商未在规定时间内递交最终报价的将被视为退出磋商。

（三）最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定提交最终报价的供应商可以为2家。

五、评审细则

评审采用综合评分法，磋商小组从最终磋商报价、供应商的综合实力、信誉、业绩、技术方案、服务承诺等方面进行评审。

每个供应商最终得分=报价分+商务技术分（四舍五入后可保留2位小数）。按最终得分从高到低的顺序确定成交候选顺序。

（一）报价得分（满分15分）

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得15分。满足竞争性磋商文件要求且报价最低的为磋商基准价。

供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*15分（四舍五入后保留2位小数）

本项目专门面向中小企业统一不再给予价格优惠扣除。

（二）商务技术得分（满分85分）

评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化管理认证 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证的，每项得1分，最高得3分。 注：提供有效的证书复印件及该证书在国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的查询结果截图，以上两者材料缺一不得分。 | 3 |
| 2 | 设计方案 | 1.总体设计方案（专业、全面、针对采购需求及实际特点）： （1）主要需求理解（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 （2）体现的精神和内容体现（评分范围：2、1.5、1、0.5、0分）。 | 7 |
|  |  | - 2.布局设计方案（含平面图）（专业、全面、针对采购需求及实际特点）： - （1）布局策划（理念、逻辑）（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 （2）人流动线（完整动线、展线）（评分范围5、4、3、2、1、0分）。 | 10 |
|  |  | 3.序厅板块设计方案（含效果图）（专业、针对采购需求及实际特点、艺术性强、可视化程度高）： 设计风格与展区定位匹配程度、视觉元素表达（色调、审美）（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 4.国动及军民融合基本介绍板块设计方案（含效果图）（专业、全面、针对性强）： 准确表达国动及军民融合基本情况，展示方式生动形象、视觉元素表达（色调、审美）（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 5.产品展示区板块设计方案（含效果图）（专业、全面、针对性强）： （1）设计风格与展区定位匹配（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 （2）展示方式及展品结合，能形象地展示产品及技术（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 10 |
| 3 | 实施方案 | 材料选择方案： （1）根据供应商提供的配置清单中选用产品的技术指标、性能功能、型号配置优劣等情况进行评议（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 （2）根据供应商提供的基础装修改造类材料选用产品的品牌型号、节能环保、材料质量等优劣情况（评分范围：3、2、1、0分）。 | 8 |
|  |  | 进度保障方案：进度保障措施及施工计划安排的合理性、专业性、有利于采购标的的实现及合同履约（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 质量保障方案：施工用材料、半成品、外购件质量保障措施全面、专业、有利于采购标的的实现及合同履约（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 安全文明施工方案：安全文明施工、消防等措施全面、专业、有利于采购标的的实现及合同履约（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 重大节假日、活动前的保障方案：重大节假日、活动前对平台安全隐患的排查，活动期间技术人员的安排等相关保障情况（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
| 4 | 项目团队配置方案 | （1）项目经理：具有一级建造师证书，得2分，具有二级建造师证书，得1分。 （2）技术负责人：具有高级工程师证书的，得2分。 （3）项目团队人员（项目经理、技术负责人除外）：具有网络工程师证书、劳务员、资料员证书、材料员证书的，每项得1分，最高得4分。 | 8 |
| 5 | 售后服务方案 | 售后服务计划，评价包括服务机构、服务体系、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、售后人员配备、应急服务等（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。 | 5 |
|  |  | 培训方案，评价包括培训内容（平台及展厅基本原理、使用、维护保养及简单故障排除）、培训时间和地点安排、师资力量等内容（评分范围：2.5、2、1.5、1、0.5、0分）。 | 2.5 |
| 6 | 政策分 | （1）施工材料或设备属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书：0.5分/样（最高0.5分）。 （2）施工材料或设备属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：0.5分/样（最高1分）。 | 1.5 |
|  | 小计 |  | 85 |

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分，小数点后可保留一位小数。每个供应商的最终技术分为磋商小组打分汇总后的算术平均值（四舍五入后可保留2位小数）。

六、成交办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交供应商。

第六章  采购合同

（可据实修改）

※本合同为中小企业预留合同

甲方（采购方）：  金华市国防动员办公室

乙方（成交方）：

根据金华市JD一体化数智服务平台项目（项目编号：        ）采购结果，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 采购内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： 元整 | ￥ |

说明：以上价款以人民币进行结算。该价款为固定价，已包含人员、服务、所需设备、培训、利润、税等一切费用。

第二条　项目地点、工期要求

（一）项目地点：

（二）工期要求：合同签订后     日内根据甲方的要求完成最终优化设计方案，提交甲方确认同意后     个工作日内完成所有项目任务，经甲方初步验收后进入试运行期   个月；试运行期满，运行正常且无任何遗留问题后，甲方组织最终验收。

第三条　知识产权

1.乙方的作品设计版权归甲方所有，甲方享有修改、复制、出版、发行、制作等相关利用权利，乙方保留荣誉权及署名权。

2.乙方提供的所有产品不得侵犯任何第三方知识产权。因第三方知识产权等原因引起的纠纷，均由乙方自行承担责任。

第四条　项目实施要求

1.乙方应根据甲方对方案的要求和现场实际状况进行局部修改和进一步优化，向甲方出具详细点位布置方案，对于各个点位的具体数量等内容存在歧义的，应不断完善、优化方案，直至甲方确认同意为止（因方案优化调整造成的工作量变动均不调整成交总价，乙方在报价时需要充分考虑其中的风险因素）。乙方根据甲方最终确认的方案组织实施。设计方案文本及数量以满足项目需要为准。

乙方提供的设计方案中不涉及设计专利、设计版权的内容，可供甲方参考。

2.设计方案包含所有专业的施工（制作）设计图及展项制作与现场施工设计图（如三视图、主要节点图纸、效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其他要求的各项技术参数，同时包含项目的尺寸、形状、结构、材质、技术、字体、排版、颜色、布局、工艺、功能等内容）。

3.主要材料选材达到环保要求，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家或行业相关规范要求，主要部件及配件选用同类产品中的优质品牌。设备类产品要求为全新未开封使用过的原厂原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件、安装材料等），符合相应的国家标准，型号配置符合采购文件及投标响应要求，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。乙方在正式实施前，将各类材质提供小样给甲方确认，甲方同意后方可批量制作。

4.项目实施期间，乙方应服从甲方的管理和检查，乙方应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的人员作为负责人，负责安装、调试工作，甲方享有要求乙方变更现场人员的权利。

5.乙方应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从甲方管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因乙方原因导致的所有安全事故和责任均由乙方承担一切责任。

第五条　付款方式

。乙方应随付款进度提供增值税发票。

第六条　验收标准

1.试运行期满 乙方书面向甲方报验，由甲方组织验收。验收小组根据行业相关标准及采购文件、响应文件、合同相关条款要求，对本项目产品的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，完全符合采购文件、响应文件及承诺、合同等要求视为验收合格，并签署书面验收意见。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.验收时乙方实际供货货物与投标响应不一致或提供的货物未满足采购技术要求或投标响应情况的，甲方有权要求乙方重新制作提供符合要求的产品，直至通过验收，乙方须承担由此发生的一切损失和费用。乙方无法履行的，甲方有权单方终止合同及拒绝继续支付合同款并要求退回已付款项；给甲方造成损失的，有权要求乙方给予合同总价30%的赔偿。

3.乙方必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由乙方承担。

4.以上所有货物交货就位后，甲方对产品参数有疑义的有权委托第三方进行检测，不论检测结果如何，由此产生的搬运、调试、损耗、检测等费用由乙方承担。乙方需自行考虑其中的风险因素。

5.乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告财政部门。

6.履约验收的各项资料应当存档备查。

第七条　质保期限

1.质保期：乙方提供项目整体至少   年的免费质保期限。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。质保期内，所有质量问题、故障排除、主（部）件更换或维修、备品备件供应、定期巡检、技术服务等均由乙方承担。除非甲方另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。质保期满后如需修补，乙方只收取材料成本费，不收取工时费。因乙方原因造成的费用，由乙方交付。响应文件中提供质保期满后需要的备品备件清单及单价，作为签订合同及甲方实施维保时的参考。

2.缺陷保修：交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方须提出解决方案，直到最后纠正缺陷，质保期从纠正之日起重新计算。

第八条　售后服务

1.质保期内出现的质量问题，供应商必须在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内派人到现场解决问题，6小时内解决问题；如在6小时之内仍不能排除故障的，乙方应提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后乙方应出具书面故障诊断报告备案。出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由乙方承担。

2.乙方定期对悬挂产品进行检查维护，保证悬挂物的安全；如遇特殊情况，在甲方要求乙方到场时，乙方应保证在规定时间内赶到现场。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，其间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由乙方承担。

第九条　权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十条　违约责任

1．甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2．如乙方不能按期完成，除经甲方认可的不可抗拒原因外，交付日期每延长一天，乙方应按逾期交付价值总额每日万分之三的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

3．由于乙方原因不能按照约定完成的，在甲方通知后15日内乙方仍未履行或采取补救措施的，甲方有权终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部合同款，并向甲方支付合同总金额的10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。违约和赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4．甲方无正当理由延期付款，甲方应按逾期付款总额每日万分之三的标准向乙方支付违约金。

5．其他违约责任按《中华人民共和国民法典》相关条款处理。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为违约行为，有权单方解除合同，按本合同第十条追究乙方的违约责任。

第十二条　合同的组成及生效

1．招标文件、中标人的响应文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十三条　不可抗力处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十四条　合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十五条　本合同共有附件   个，共计    页

附件1：

| 甲方 单位名称（公章）： 单位地址： 法定（委托）代表人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙方 单位名称（公章）： 单位地址： 法定（委托）代表人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

合同签订日期：   年     月     日

第七章   响应文件格式

# 金华市JD一体化数智服务平台项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

供应商全称（电子签章/公章）：

地    址：

联系电话：

年   月   日

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资料：

1.营业执照（或法人登记证书，自然人身份证明）复印件

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

我方参加金华市JD一体化数智服务平台项目（项目编号：WQ2025022-ZFCG006）政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）其他相关承诺：

1.我方与采购单位不存在利害关系，且与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或其他利害关系。

2.我方不是为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

（四）本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有虚假或隐瞒，我单位自愿承担被取消中标、成交资格等一切责任。

供应商全称（电子签章/公章）：__________________________

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求（根据项目要求提供中小企业声明函或相关依据，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业，提供承诺函或相关依据。）

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 金华市国防动员办公室 的 金华市JD一体化数智服务平台项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.金华市JD一体化数智服务平台项目 ，属于 建筑业 行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     企业（选填：中型企业、 小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章/公章）：

年  月  日

填写要求：

- ①“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件要求中“本项目明确的所属行业类别”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；本项目所属行业为“建筑业”。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）。④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

残疾人福利性单位、监狱企业视为中小企业提供：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章/公章）：

年  月  日

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 金华市JD一体化数智服务平台项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

供应商全称（电子签章/公章）：

地    址：

联系电话：

年   月   日

商务技术文件目录

1.法定代表人授权委托书（非法人本人参加投标时提供；法定代表人本人参加投标时无须提供授权）。

2.磋商响应函。

3.供应商情况介绍（如公司简介、经营状况、固定服务场所情况、技术优势、管理体系认证、拥有的企业资质情况、获得的荣誉等）。

4.2022年1月至今供应商完成的同类项目业绩情况，提供业绩清单及合同复印件。

5.设计方案。

6.实施方案。

7.售后服务方案。

8.项目团队配置方案。

9.技术/商务响应表（必须针对“采购项目要求”所列的技术参数条目及商务条款，逐一说明无偏离、正偏离、负偏离等响应情况）。

10.供应商认为需要提供的其他材料[结合评分细则提供]。

【无固定格式的由供应商自拟提供。响应文件内容需清晰，条理有序，与评分点关联。否则可能引起评标委员会的不利判定。】

自评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分内容 | 自评分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、法定代表人授权委托书

金华市国防动员办公室：

我              （姓名）系                     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加金华市JD一体化数智服务平台项目（项目编号：WQ2025022-ZFCG006）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                 法定代表人签字或签章：

职务：                                       职务：

法定代表人身份证复印件（双面）：

被授权人身份证复印件（双面）：

供应商全称（电子签章/公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地  址：

姓名：            性别：    年龄：   职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

供应商全称（电子签章/公章）：

年    月    日

注：法定代表人本人参加时无须提供授权，但须提供身份证双面复印件。

二、磋商响应函

金华市国防动员办公室：

本单位自愿参加金华市JD一体化数智服务平台项目（编号：WQ2025022-ZFCG006）的磋商活动，并保证响应文件中所列举的磋商报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方同意此次采购项目采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料等。

本响应文件有效期自提交响应文件截止时间起90天内，保持有效。

本单位如被确定为成交单位，保证按照响应文件的承诺与贵方签订采购合同，保证履行合同所有条款。

供应商全称（电子签章/公章）：      法定代表人：（签字或签章）

单位地址：                         邮政编码：

电话：                             传真：

开户银行名称：                     开户银行账号：

开户银行地址：                     开户银行电话：

日期：年  月  日

成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（项目不允许分包或者成交后不以分包方式履行合同的不需要提供）：

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交单位，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额    %，小微企业合同金额达到项目金额   %。

八、（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到项目总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除）

供应商名称（电子签章/公章）：

分包供应商名称（电子签章/公章）：

年   月   日

三、供应商情况介绍（如公司简介、经营状况、固定服务场所情况、技术优势、管理体系认证、拥有的企业资质情况、获得的荣誉等）；

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

四、2022年1月至今供应商完成的同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：提供合同关键页复印件附后。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

五、设计方案。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

六、实施方案。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

七、售后服务方案。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

八、项目团队配置方案。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

九、技术/商务响应表

（必须针对“采购项目要求”所列的技术参数条目及商务条款，逐一说明无偏离、正偏离、负偏离等响应情况）

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 响应文件情况 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

_____年___月___日

十、供应商认为需要提供的其他材料[结合评分细则提供]。

# 金华市JD一体化数智服务平台项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

供应商全称（电子签章/公章）：

地    址：

联系电话：

年   月   日

一、报价一览表（首次）

项目名称：金华市JD一体化数智服务平台项目

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

| 序号 | 项目名称 | 磋商首次报价 （人民币） |
| --- | --- | --- |
| （一） | 金华市JD一体化数智服务平台项目 | 小写： 元 大写：人民币 元整 |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字，否则作无效响应处理。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

法定代表人或其授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

二、报价明细表

项目名称：金华市JD一体化数智服务平台项目

项目编号：WQ2025022-ZFCG006

| 序号 | 计费内容 | 数量 | 报价单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总价：小写： 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |

注：1.报价金额与报价明细表合计金额需一致。

2.报价金额最多可保留小数点后2位。

3.根据浙江省政府采购禁止行为清单指引（一）“供应商行为禁止类”之“影响政府采购公平竞争的行为”第5条：供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。本项目供应商的报价若低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，并在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。

供应商名称（电子签章/公章）：___________________

法定代表人或其授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

三、供应商认为需要提供的其他材料。