2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目

公开招标采购文件

项目编号：TY2025-FW011-ZFCG011

采购单位：金华市婺城区水务局

代理机构：金华市天盈招标代理有限公司

监管单位：金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室

2 0 2 5 年 0 1 月

目        录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	26

前附表	26

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章  合同文本	53

第六章　投标文件格式	56

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办  0579-82495227

市公安局  110、0579-82512110

市检察院  0579-82537082

市 法 院  0579-82688725

市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

1.投标供应商不得向招标人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

2.投标人须在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站投标人注册要求，否则将可能无法上传投标文件。

（注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。）

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目的潜在投标人应在浙江省“政采云”平台获取招标文件，并于 2025年02月14日09点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TY2025-FW011-ZFCG011

政府采购计划文号：临[2025]32号

采购组织类型：分散采购委托代理

招标方式：公开招标

项目名称：2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目

预算金额（人民币）：8458745元（标项一： 3848129元；标项二：2426464元；标项三：2184152元）

最高限价（人民币）：8458745元（标项一：3848129元；标项二：2426464元；标项三：2184152元）

采购需求：

| 标项 | 服务范围及内容 | 服务要求 | 服务单位 | 服务期限 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 婺城区金华江婺城段堤防工程运管服务 | # 堤防工程及相应河道的运维管理，维修养护、清洁绿化、相应片区巡查相关工作。具体详见“第二章招标需求”。 | 1家 | 2年 | 3848129元 |
| 二 | 婺城区白沙溪堤防工程运管服务 |  | 1家 | 2年 | 2426464元 |
| 三 | 婺城区武义江婺城段堤防工程运管服务 |  | 1家 | 2年 | 2184152元 |
| 注：本招标项目总共三个标项，标项一至标项三采用兼投不兼中。评标顺序为标项一、标项二、标项三，投标人在上一个标项评审中被推荐为第一中标候选人后，将不再参与剩余标项的评审。 |  |  |  |  |  |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

þ专门面向中小企业：

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本项目公告发布之日起至2025年02月14日止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

2.招标文件获取地址：登录政采云平台－－后台项目采购板块点击申请获取采购文件。

3.获取采购文件方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

4.售价（元）：0

注：

（1）浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式完成获取采购文件流程的，不得对采购文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的可能更正公告情况。

（2）采购代理机构将拒绝接受非报名人的投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年02月14日09:30时（北京时间）

投标地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应（投标人无须前往投标现场）。

2.开标时间：2025年02月14日09:30时（北京时间）

3.开标地点（网址）：金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标 1 室）。本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，投标人无须前往投标现场。但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.其他事项：见招标文件。

5.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜  峰   联系电话： 13905792828   0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥   联系电话： 15857978811   0579-82999581

八、电子投标事项特别说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

4.投标人将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：金华市婺城区水务局

地址： 金华市宾虹西路2666号婺城区人民政府

项目联系人：柳先生

联系方式：0579-82467270

质疑联系人：潘先生

质疑联系电话：0579-82467266

2.采购代理机构信息

名称：金华市天盈招标代理有限公司

地址：金华市创新街18号南楼四楼，农科教大楼西侧

项目联系人（询问）： 俞卉

项目联系方式（询问）：0579-82162067

质疑联系人（质疑）：夏翰宇

质疑联系方式（质疑）：0579-82474058

3.同级政府采购监督管理部门

名称：金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室

联系人：李老师

监督投诉电话：0579-82487292

# 第二章  招标需求

一、项目概述

2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目标项一包含范围从金华江左岸浙赣铁路桥到金兰交界，其中金华江与白沙溪交汇口以临江西路为界，金华江与桐溪交汇口以桐溪人行桥为界，金华江与石门溪交汇口以石门溪人行桥为界，金华江右岸西关大桥至长湖出口（金兰交界），总共约12.2公里的堤防工程、相应河道的运维管理及相应片区巡查相关工作；标项二包含范围从白沙溪风炉堰到临江西路桥，总共约10.2公里的堤防工程、相应河道的运维管理（包含白沙溪右岸琅琊镇廊桥~风炉堰乔、灌木养护）及相应片区巡查相关工作；标项三包含范围为武义江左岸儿坑村至孟宅桥范围内，武义江右岸芳田村段1.39km，总长约15公里的堤防工程、相应河道的运维管理及相应片区巡查相关工作。主要包括工程检查、小修养护、清洁绿化、值班值守（应急保障）、台账资料及其他技术辅助类工作等，其中工程检查指的是配合业主开展堤防经常检查、定期检查、特别检查和专项检查等；小修养护指的是拍门养护、河道管理范围内水闸设施维护、根据业主要求对路面及铺装面小修小补、设施零星维修等；清洁绿化主要指对工程管理范围内（包含河道）的绿化进行养护和卫生环境进行清洁（包含杂草处理）；值班值守（应急保障）指的是参与防汛防台抗雪等值班值守、防汛抢险及其他应急处置；台账资料主要指工作报告、操作运行、工程检查、小修养护、值班值守（应急保障）、绿化清洁等各类工作形成文档资料。其他技术辅助类指的是配合业主单位开展沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理、流域相应片区巡查及四乱整改工作等，并提供技术性意见。

二、服务工作范围及最高单价限价

1.各标项清单

标项一：婺城区金华江婺城段堤防工程运管服务

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 期限 | 合价（元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程巡查、值班值守（应急保障）拍门养护及技术辅助等工作 | 年 | 2 | 10万元/年 | 2年 | 200000 |  |  |
| 2 | 河道保洁 | 平方米·年 | 4374808 | 0.12元/平方米·年 | 2年 | 1049954 | 工程量包干 |  |
| 3 | 岸上保洁 | 平方米·年 | 276458 | 0.48元/平方米·年 | 2年 | 265400 | 工程量包干 | 除“金华江左岸桐溪出口（桐溪人行桥）~雅苏婺城兰溪交界”外 |
| 4 | 绿化养护 | 平方米·年 | 80209 | 2元/平方米·年 | 2年 | 320836 | 工程量包干 |  |
| 5 | 岸上保洁 | 平方米·年 | 379719 | 0.48元/平方米·年 | 2年 | 364530 | 工程量包干 | 金华江左岸桐溪出口（桐溪人行桥）~雅苏婺城兰溪交界 |
| 6 | 绿化养护 | 平方米·年 | 227971 | 2元/平方米·年 | 2年 | 911884 | 工程量包干 |  |
| 7 | 沥青路面修复 | m3 | 10 | 1500 |  | 15000 | 工程量按实 |  |
| 8 | 路缘石（花岗岩）1000*300*120mm | m | 50 | 90 |  | 4500 | 工程量按实 |  |
| 9 | 路缘石（混凝土）1000*300*120mm | m | 50 | 40.5 |  | 2025 | 工程量按实 |  |
| 10 | 告示牌，尺寸0.8*1.2m，安装高度2m，材质不锈钢，告示内容由发包人确定 | 块 | 20 | 500 |  | 10000 | 工程量按实 |  |
| 11 | 原告示牌内容更换（单面） | 面 | 100 | 60 |  | 6000 | 工程量按实 |  |
| 12 | 河湖四乱整治（垃圾、土方类清运及处置） | m3 | 5000 | 27 |  | 135000 | 工程量按实 |  |
| 13 | 河湖四乱整治（除垃圾土方外，包括但不限于建筑物类、围栏等设施拆除、清运及处置） | m3 | 1000 | 80 |  | 80000 | 工程量按实 |  |
| 14 | 塑木板 | m2 | 300 | 180 |  | 54000 | 工程量按实 |  |
| 15 | 花岗岩 | m2 | 50 | 170 |  | 8500 | 工程量按实 |  |
| 16 | 300厚块石护坡修复（原拆原建） | m2 | 50 | 70 |  | 3500 | 工程量按实 |  |
| 17 | 300厚块石护坡修复（外购） | m2 | 50 | 100 |  | 5000 | 工程量按实 |  |
| 18 | C25混凝土修复 | m3 | 100 | 650 |  | 65000 | 工程量按实 |  |
| 19 | DN1000拍门更换 | 个 | 3 | 2800 |  | 8400 | 工程量按实 |  |
| 20 | DN100涵管改造 | m | 20 | 380 |  | 7600 | 工程量按实 |  |
| 21 | 高度1.2m青石护栏 | m | 50 | 500 |  | 25000 | 工程量按实 |  |
| 22 | 高度1.2m不锈钢护栏 | m | 20 | 300 |  | 6000 | 工程量按实 |  |
| 23 | 预留金 | 项 | 1 | 300000 |  | 300000 | 不下浮 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3848129 |  |  |

注：（1）表中单价最高限价根据《浙江省水利工程维修养护定额标准2018》，并结合金华江区域位置、河道等级、苗木种类及绿化程度综合考虑确定。

（2）1-6项工程量由发包人及专业咨询单位结合现场实际量测，工程量包干，7-22项工程量为根据所在河流特性预估，最终按实结算，单价以投标报价为准，如无特殊情况，不做调整。

（3）因运管需要，超出清单范围内的服务从23项预留金中列支，其中：①工程类服务工程量按实，单价根据组价原则结合投标下浮率确定。组价原则：人工预算单价采用当期浙江省现行水利行业人工预算单价，材料预算价格为金华市造价管理部门发布的当期《金华市建设工程造价信息》信息价（除税价），如《金华市建设工程造价信息》上无材料信息价则参照浙江省造价管理部门发布的《浙江造价信息》信息价（除税价）中项目所在地信息价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由业主组织询价确定材料预算价格。机械台班单价按当期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。定额采用当期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。取费费率采用当期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。②其他服务由中标单位与业主协商确定。

标项二：婺城区白沙溪堤防工程运管服务

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 期限 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程巡查、值班值守（应急保障）拍门养护及技术辅助等工作 | 年 | 2 | 10万元/年 | 2年 | 200000 |  |
| 2 | 河道保洁 | 平方米·年 | 986116 | 0.11元/平方米·年 | 2年 | 216946 | 工程量包干 |
| 3 | 岸上保洁 | 平方米·年 | 398701 | 0.48元/平方米·年 | 2年 | 382753 | 工程量包干 |
| 4 | 绿化养护 | 平方米·年 | 222810 | 2元/平方米·年 | 2年 | 891240 | 工程量包干 |
| 5 | 沥青路面修复 | m3 | 10 | 1500 |  | 15000 | 工程量按实 |
| 6 | 路缘石（花岗岩）1000*300*120mm | m | 50 | 90 |  | 4500 | 工程量按实 |
| 7 | 路缘石（混凝土）1000*300*120mm | m | 50 | 40.5 |  | 2025 | 工程量按实 |
| 8 | 告示牌，尺寸0.8*1.2m，安装高度2m，材质不锈钢，告示内容由发包人确定 | 块 | 20 | 500 |  | 10000 | 工程量按实 |
| 9 | 原告示牌内容更换（单面） | 面 | 100 | 60 |  | 6000 | 工程量按实 |
| 10 | 河湖四乱整治（垃圾、土方类清运及处置） | m3 | 5000 | 27 |  | 135000 | 工程量按实 |
| 11 | 河湖四乱整治（除垃圾土方外，包括但不限于建筑物类、围栏等设施拆除、清运及处置） | m3 | 1000 | 80 |  | 80000 | 工程量按实 |
| 12 | 塑木板 | m2 | 300 | 180 |  | 54000 | 工程量按实 |
| 13 | 花岗岩 | m2 | 50 | 170 |  | 8500 | 工程量按实 |
| 14 | 300厚块石护坡修复（原拆原建） | m2 | 50 | 70 |  | 3500 | 工程量按实 |
| 15 | 300厚块石护坡修复（外购） | m2 | 50 | 100 |  | 5000 | 工程量按实 |
| 16 | C25混凝土修复 | m3 | 100 | 650 |  | 65000 | 工程量按实 |
| 17 | DN1000拍门更换 | 个 | 3 | 2800 |  | 8400 | 工程量按实 |
| 18 | DN100涵管改造 | m | 20 | 380 |  | 7600 | 工程量按实 |
| 19 | 高度1.2m青石护栏 | m | 50 | 500 |  | 25000 | 工程量按实 |
| 20 | 高度1.2m不锈钢护栏 | m | 20 | 300 |  | 6000 | 工程量按实 |
| 21 | 预留金 | 项 | 1 | 300000 |  | 300000 | 不下浮 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2426464 |  |

注：（1）表中单价最高限价根据《浙江省水利工程维修养护定额标准2018》，并结合白沙溪区域位置、河道等级、苗木种类及绿化程度综合考虑确定。

（2）1-4项工程量由发包人及专业咨询单位结合现场实际量测，工程量包干，5-20项工程量按实，最终单价以投标报价为准，如无特殊情况，不做调整。

（3）因运管需要，超出清单范围内的服务从21项预留金中列支，其中①工程类服务工程量按实，单价根据组价原则结合投标下浮率确定。组价原则：人工预算单价采用当期浙江省现行水利行业人工预算单价，材料预算价格为金华市造价管理部门发布的当期《金华市建设工程造价信息》信息价（除税价），如《金华市建设工程造价信息》上无材料信息价则参照浙江省造价管理部门发布的《浙江造价信息》信息价（除税价）中项目所在地信息价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由业主组织询价确定材料预算价格。机械台班单价按当期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。定额采用当期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。取费费率采用当期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。②其他服务由中标单位与业主协商确定。

标项三：婺城区武义江婺城段堤防工程运管服务

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 期限 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程巡查、值班值守（应急保障）拍门养护及技术辅助等工作 | 年 | 2 | 10万元/年 | 2年 | 200000 |  |
| 2 | 河道保洁 | 平方米·年 | 928522 | 0.11元/平方米·年 | 2年 | 204275 | 工程量包干 |
| 3 | 岸上保洁 | 平方米·年 | 282654 | 0.48元/平方米·年 | 2年 | 271348 | 工程量包干 |
| 4 | 绿化养护 | 平方米·年 | 195226 | 2元/平方米·年 | 2年 | 780904 | 工程量包干 |
| 5 | 沥青路面修复 | m3 | 10 | 1500 |  | 15000 | 工程量按实 |
| 6 | 路缘石（花岗岩）1000*300*120mm | m | 50 | 90 |  | 4500 | 工程量按实 |
| 7 | 路缘石（混凝土）1000*300*120mm | m | 50 | 40.5 |  | 2025 | 工程量按实 |
| 8 | 告示牌，尺寸0.8*1.2m，安装高度2m，材质不锈钢，告示内容由发包人确定 | 块 | 20 | 500 |  | 10000 | 工程量按实 |
| 9 | 原告示牌内容更换（单面） | 面 | 100 | 60 |  | 6000 | 工程量按实 |
| 10 | 河湖四乱整治（垃圾、土方类清运及处置） | m3 | 5000 | 27 |  | 135000 | 工程量按实 |
| 11 | 河湖四乱整治（除垃圾土方外，包括但不限于建筑物类、围栏等设施拆除、清运及处置） | m3 | 1000 | 80 |  | 80000 | 工程量按实 |
| 12 | 塑木板 | m2 | 300 | 180 |  | 54000 | 工程量按实 |
| 13 | 花岗岩 | m2 | 20 | 170 |  | 3400 | 工程量按实 |
| 14 | 300厚块石护坡修复（原拆原建） | m2 | 50 | 70 |  | 3500 | 工程量按实 |
| 15 | 300厚块石护坡修复（外购） | m2 | 50 | 100 |  | 5000 | 工程量按实 |
| 16 | C25混凝土修复 | m3 | 100 | 650 |  | 65000 | 工程量按实 |
| 17 | DN1000拍门更换 | 个 | 2 | 2800 |  | 5600 | 工程量按实 |
| 18 | DN100涵管改造 | m | 20 | 380 |  | 7600 | 工程量按实 |
| 19 | 高度1.2m青石护栏 | m | 50 | 500 |  | 25000 | 工程量按实 |
| 20 | 高度1.2m不锈钢护栏 | m | 20 | 300 |  | 6000 | 工程量按实 |
| 21 | 预留金 | 项 | 1 | 300000 |  | 300000 | 不下浮 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2184152 |  |

注：（1）表中单价最高限价根据《浙江省水利工程维修养护定额标准2018》，并结合武义江区域位置、河道等级、苗木种类及绿化程度综合考虑确定。

（2）1-4项工程量由发包人及专业咨询单位结合现场实际量测，工程量包干，5-20项工程量按实，最终单价以投标报价为准，如无特殊情况，不做调整。

（3）因运管需要，超出清单范围内的服务从21项预留金中列支，其中①工程类服务工程量按实，单价根据组价原则结合投标下浮率确定。组价原则：人工预算单价采用当期浙江省现行水利行业人工预算单价，材料预算价格为金华市造价管理部门发布的当期《金华市建设工程造价信息》信息价（除税价），如《金华市建设工程造价信息》上无材料信息价则参照浙江省造价管理部门发布的《浙江造价信息》信息价（除税价）中项目所在地信息价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由业主组织询价确定材料预算价格。机械台班单价按当期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。定额采用当期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。取费费率采用当期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。②其他服务由中标单位与业主协商确定。

★特别说明：因本项目服务区域覆盖金华市婺城区多个乡镇河道，区域广泛且服务对象较多，若由一家供应商中标全部标项，可能存在服务响应不及时或服务质量下降的风险，同时堤防工程运管服务作为重要的公共服务项目，在服务及时性和专注度方面的要求更高，由多家供应商分别负责各自区域，能够高效快捷及时地完成服务，全面提高服务质量和服务效率。此外，由多家供应商分区域承担，可实现各区域相互之间的横向比较，有利于形成服务期内的良性竞争。因此本招标项目的三个标项，采用兼投不兼中。评标顺序为标项一、标项二、标项三，投标人在上一个标项评审中被推荐为第一中标候选人后，将不再参与剩余标项的评审。

2.报价方式

本项目以“折扣”报价，是指投标人以本项目采购文件规定的各类服务内容的“单价最高限价”为基准价，结合自身经营情况所承诺给予采购人的折扣优惠。本项目“折扣”的数学含义是指:中标人结算各项服务费时，以本项目各类服务的“单价最高限价”为基准价,“打几折”就是“服务费结算单价”占“单价最高限价”的百分之几十，“几几折”就是“服务费结算单价”是“单价最高限价”的百分之几十几，即：折扣=服务费结算单价/单价最高限价。中标人结算服务费时，各类服务的最终结算单价=该类服务的单价最高限价×中标折扣。

投标人所投报的“折扣”应以百分比表示，允许小数点后最多保留两位小数。

本项目设有报价最高限价【“折扣”报价应≦100%，即采购文件中约定的各项服务内容的“单价最高限价”为最高限价】，投标报价高于最高限价（即报价折扣>100%）的作为无效标处理。

三、各标项服务内容及要求

（一）服务期限：本项目服务期限为自合同签订之日起2年（具体起止日期由签约双方在合同中约定。如遇政府政策重大调整或对堤防管理的标准、考核发生变化等，双方合同无条件终止）。

（二）主要工作内容及要求【如遇政策调整或不可抗力原因 ，部分河道工作范围及内容需调整，则按最新要求执行】

1.工程检查主要指工程经常巡查、定期检查（汛前检查、年度检查）、特别检查和专项检查等。

（1）经常巡查：金华江流域、白沙溪流域、武义江流域全线巡查每周应不少于3次，三条江相应片区巡查每周不少于1次，汛期应按甲方要求加密巡查频次。金华江巡查范围包括金华江流域及相应片区：罗店镇、乾西乡、白龙桥镇、城东街道、城西街道、城中街道、城北街道、新狮街道内的所有河道。白沙溪巡查范围包括白沙溪流域及相应片区：琅琊镇、蒋堂镇、沙畈乡、塔石乡、莘畈乡内的所有河道。武义江巡查范围包括武义江流域及相应片区：雅畈镇、安地镇、长山乡、箬阳乡的所有河道。

（2）定期检查：每年开展1次汛前隐患大排查和1次汛后专项检查，以及台风期前后检查。

（3）特别检查：遇大洪水、大暴雨、地震等灾害性天气或危害区域安全的突发性事件，应及时进行检查。

（4）专项检查：根据管理需要和堤防工况变化情况开展的检查工作和为完成上级临时指派的检查任务。

（5）巡查处理：工程检查中发现的水事违章违法行为应及时制止、发现工程异常等应及时记录并上报。

2.小修养护主要是指对工程设施（堤防等）和附属设施（拍门、监测设施、工程标识、管理设施等）开展的应急性维修养护。包括路面坑洞、护坡等的应急维修养护。具体应急维修养护工程内容、计量方法、价款结算根据投标清单中的价格确定，投标清单中未列部分参照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》（2021）、《浙江省水利工程造价计价依据(2021年)》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》、《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》及其它相应专业工程预算定额进行组价确定，没有的按询价确定金额，该部分从预留金中列支，如超出可由其他费用调剂。

3.值班值守（应急保障）主要指防汛防台抗雪等值班值守、防汛抢险及其他应急处置。遇防汛防台应急响应，管理人员参与业主单位的应急值守，并组织队伍随时待命，准备机械物资随时投入，服从统一指挥；其他如车辆管理等事件，随时服从采购人调配并积极配合。

4.工程管理范围内（包含河道）的绿化进行养护和卫生环境进行清洁

（1）项目区域内金华江婺城段、武义江婺城段、白沙溪的日常清洁。具体包括：

①河道内的杂草、障碍物、漂浮物、废弃物、卫生死角的日常清理清洁和巡回清洁日常清理清洁每日二次，其余时间每条船必须在所属的河道内巡回清洁，时间为每日不少于8小时。要求做到“沿岸无垃圾堆放、河面无杂草、无水葫芦、无水浮莲、无漂浮物、无障碍物”的“六无”标准确保水面清洁、干净、流畅。

②河道两侧、堤防顶面、迎水坡及背水坡等水工建筑物的日常清洁和巡回清洁。每日实行动态清洁，清理的垃圾（包含水面清洁暂时堆放在坡面的垃圾）统一翻运、转运至垃圾中转站（如有要求，须转运至垃圾填埋场），做到日产日清。

（2）特殊情况下的应急清洁。具体包括：重大活动、迎检、台风暴雨自然灾害等特殊情况下的应急清洁作业。应急清洁作业的质量标准不得低于日常清洁质量，并无条件接受采购人指挥和调度，供应商应充分考虑报价风险，产生的所有费用全部计入投标总价。

（3）垃圾清运。合理设置岸上垃圾收集点（不少于三个）。统一将收集的垃圾运至岸上收集点后装运上岸，运送至采购人指定的中转站（如有要求，须转运至垃圾填埋场），所有垃圾必须日产日清。同时，应制定着实有效的作业规范，确保所有垃圾在收集清运的过程中不产生二次污染。

（4）固定式拦污栅栏及临时围油栏设置、维护、清洁、清理等。

（5）打捞物及动物尸体应采取无害化处理。

（6）无条件执行和配合采购人下达的其他相关工作内容。

（7）河岸日常清洁工作。

①质量标准：道路、绿化带及可视范围内无暴露垃圾、无白色污染、无水面漂浮物、无卫生死角；垃圾房（桶）及周边整洁，无污水、异味。

②人工清扫频率：清洁道路每日普扫2次，普扫完成后实行不间断巡回清洁。每天清洁时长不少于8小时。

（8）河岸绿化养护工作。包括河道两岸本项目服务范围内的草坪、灌木、乔木等苗木的修剪、病虫害防治、浇水、施肥、抗旱、抗台、防冬、补植等工作。绿化中喷洒后的农药水瓶及时回收处理，不得弃于绿化带中。绿化修剪、杂草清理每季度至少一次，每年补植一次，死树及枯树及时清理，配合业主及相应主管部门做好迎水坡、背水坡绿化带及河道中蔬菜等种植物的清理。若一个月考核时发现未清理杂草的面积达到50m2的3处（含）至5处（含）的，则扣除2000元/处运管费作为违约金；若一个月考核时发现未清理杂草的面积达到50m2的5（不含）处以上的，则扣除5000元/处运管费作为违约金。

（9）如遇中央、省、市等重大活动或重要任务需要集中攻坚的，当指派人数超过项目组成员5人及以上且持续时间2天以上的，每次活动或任务补助2000元，从预留金中列支。

5.工程管理范围内相应片区巡查相关要求：

（1）每天检查排污口、排水口的水质情况，发现有问题及时上报。

（2）护坡等建筑物完好正常，无人为损坏，堤防等水工建筑物无淤泥、无苔藓。

（3）堤顶平整无坑洼，背水坡平整无雨淋沟，迎水坡平台有淤泥及时清理。

（4）堤顶、迎水坡、背水坡无高秆杂木杂草，无荆棘丛、无宽叶杂草，草坪完好，小面积缺失及时补种，发现有白蚁危害及时上报。

（5）无放牧、种植农作物现象。

（6）无人为损坏堤防现象，如有发现及时制止和修复并及时上报。

（7）管理范围内无新增违建、无未经审批新种电杆、无乱种树木及农作物、无垃圾、无挖鱼塘、取土、埋坟、打井等危及堤防安全情况。

（8）河湖四乱整治范围包括金华江流域及罗店镇、乾西乡、白龙桥镇、城东街道、城西街道、城中街道、城北街道、新狮街道内的所有河道管理范围；白沙溪流域及琅琊镇、蒋堂镇、沙畈乡、塔石乡、莘畈乡内的所有河道管理范围；武义江流域及雅畈镇、安地镇、长山乡、箬阳乡的所有河道管理范围，河湖四乱主要指乱占、乱采、乱堆、乱建问题，具体参照《浙江省河道管理条例》有关规定。如被市级以上层面下发四乱问题清单，每个点位扣3000元，如该点位由中标人整改完成，则不予扣款。

6.汛期须无条件配合业主做好过水堰坝等水工建筑的安全防护及警示工作，如需采用水马、防护栏、警示牌等防护装置，由中标人提供。该项费用不另行列支，由投标人自行考虑。

7.文档台账主要指工作报告、操作运行、工程检查、维修养护、值班值守、绿化清洁、安全保卫等各类工作中形成的文档资料。要求资料规范，及时提交。

8.技术辅助指协助配合业主单位开展沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理等工作，并提供技术性意见。

9.其他主要指完成合同约定的其他内容。

（三）其他要求

1.对清洁区域范围内打捞上船的垃圾进行消毒。

2.中标供应商在运管管理过程中出现作业安全、人身伤亡等一切事故，均由中标供应商负责，与采购人无涉，并不承担任何连带责任。

3.中标供应商在服务期间必须完成招标方所交代的相关任务。

4.中标供应商在合同范围之内发生一切事故由中标供应商负责。

四、付款方式

1.各标段每三个月期满，采购人在收到中标人的付款申请及相关资料后，次月5日为结算日，结算当期（3个月）服务价款的80%；剩余20%于年底支付，每年度结束后，采购人付清上一年度全部剩余款项。

2.服务期内如有各项处罚款的，由采购人从当期应付中标人的服务价款中扣除；

3.结算货款时，中标人须提供正式的税务发票。

备注：①为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

五、考核办法及其它说明

1.平时检查的问题也纳入考核扣分，考核办法详见附件。

2.从业人员上班时间需佩戴工作证，需投保人身伤害保险和第三者责任险（保单复印件在合同签订一个月内报招标人备案，保险费用均由运管化管理单位自理）。

附件：2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目考核办法

考核对象：为负责运管服务的管养单位，分标项考核。

考核工作：主要分为日常抽查、月度检查、专项督查。金华市婺城区河湖水域管理中心负责运管的日常事务、日常抽查、月度考核及专项督查，上级主管部门根据实际需要也可进行专项督查考核。

考核内容：考核内容分外业与内业两块，外业主要为合同范围内工程检查巡查，清洁与绿化养护，应急保障，配合甲方开展沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理等技术辅助工作情况。内业主要为制度建立，制度执行，工作计划，工作总结，工作台账等。

考核标准：人员到岗按照招标文件要求与投标承诺及考核表考核；工程巡查检查按照水利工程标准化相关要求考核；绿化按三级养护标准及考核表考核。环境清洁按考核表考核。

考核采用量化打分方法，百分制考评，所得分数作为支付与合同持续的依据。月度得分在90分（含90分）-95分（不含95分），每扣一分扣除当月运管费的500元；得分在80分（不含80分）-90分（不含90分），每扣1分扣除当月运管费的1000元；得分在70分（不含70分）-80分（含80分），每扣1分扣除当月运管费的2000元；得分在70分及以下，扣除当月运管费的一半；连续两个月得分在70分以下甲方有权终止合同，并没收运管企业履约保证金。

月度考核以外业检查为主，内业检查为辅，由发包方每月检查不少于2次，月度得分为满分100分减去当月日常检查累计扣分与当月群众投诉、媒体曝光、数字城管、上级督办等问题的分数。

日常检查表及扣分分值见下。日常检查扣分标准见日常检查表（附后）。群众投诉、数字城管、上级督办每次计1件，标准化巡查每少1次计2件，媒体曝光每次计3件，每件扣2分，重复投诉、重复督办每发生一次（件），在原计件基础上再增计2件。重复投诉指市民反映问题经首次处置办结后，对同一地点、同一问题在一个年度内再次投诉。每次应急保障根据养护人执行情况由发包方在0-10分范围内据实酌情扣分。配合甲方开展沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理等技术辅助工作情况根据养护人执行情况由发包方在0-5分范围内据实酌情扣分。专项考核（督查）由发包方在0-10分范围内据实酌情扣分。

1.日常考核表

检查人：                                          时间：

| 检查项目与要求 |  |  | 标准与扣分 | 扣分 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 人员 | 项目负责人到岗及履职情况 | 项目负责人须到位22天/月及以上，缺岗1次扣1分，该项每月统计一次；当有应急要求或其他特殊情况时，项目负责人未在2 小时内到场，发生一次扣1 分；业务不熟悉、履职不到位的每次扣2分 |  |  |
|  |  | 作业人数、作业规范、作业时间 | 人员配备不合理或不到位，每发现1次扣1分；作业不规范、作业时间不到位或不能按时完成作业任务的，每发现1次扣1分。不服从指挥的每例扣1分。 |  |  |
|  | 着装 | 作业人员携带安全警示标志 | 作业人员未携带安全警示标志每发现1例扣1分 |  |  |
|  | 培训 | 制定人员教育培训计划，组织人员培训（每年不少于2次）。 | 未制定合理的培训教育计划，本项不得分。培训教育不落实的，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 保障 | 按投标时承诺的人员福利待遇、社会保险、职业安全等保障措施和方案实施 | 未按投标时承诺的人员福利待遇、社会保险、职业安全等保障措施和方案实施的，发生一次扣1分。 |  |  |
| 机械设备 |  | 按投标时要求和采购单位根据本项目特点增加的要求配备机械设备（包括救生设备），保持设备完好并按规定作业 | 不按投标文件要求配备机械设备（包括救生设备），每少1项扣2-4分（根据投标时该项得分的2倍扣）；不按采购单位要求配备机械设备（包括救生设备），每少1项扣1.5分；不按规定频次与要求作业，每发现1次扣1分 |  |  |
| 巡查 | 巡查 | 按标准化手册及甲方要求巡查，必须配备专职巡查人员，并由甲方统一管理 | 每日至少1次巡查，每周2次填写巡查记录表且上报至平台，一次不上报扣1分，发现问题不及时上报每次扣2分。巡查内容或记录不齐全的，每发现一处扣1 分；巡查记录无责任人签名或代签名的，扣2 分；工程发生险情未及时发现并报告的、无巡査台账(可电子台账)的，扣10分； |  |  |
| 小修维护 |  | 按照甲方要求及时对堤防路面及水利设施进行维修 | 维修不及时扣1分，不按甲方要求维修或维修质量不达标的扣1分。 |  |  |
| 值班值守（应急保障） |  | 配合甲方车辆管理、违章管控、台汛期应急等工作执行情况 | 不服从甲方人员调配，或配合不到位的酌情扣分0-10分 |  |  |
| 清洁 | 堤防清洁 | 清洁时间保证，上午9：30前内完成第一遍清扫，规定时间内做到巡回清洁，标志标线清晰，有色垃圾及抛洒物滞留路面时间不超过60分钟。较大障碍物30分钟内设好警示标志，4小时内清除。雨后积水60分钟内清除。垃圾运至规定地点。硬质路面每日普扫一次。 | 未在规定时间完成第一遍清扫扣1分 |  |  |
|  |  |  | 发现垃圾（脏物）滞留的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 沿线设施不清洁、牛皮癣未清理每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 雨后未及时清除积水的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 障碍物未在规定时间内设置警示的扣2分，对障碍物未在4小时内清除扣3分，由此发生事故的视情节扣5-20分。 |  |  |
|  |  |  | 垃圾不按规定处置的每发现1次扣2分 |  |  |
|  | 迎、背水坡清洁 | 每月2次全面清扫（含沿线设施清洗（牛皮癣的清理）），并做到巡回清洁，坡面无积物，无杂草、种植物。 | 坡面不整洁，有明显堆积物的每发现1处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 发现杂草每发现1处扣1分。甲方要求清除种植物时未及时清除的1次扣1分。 |  |  |
|  | 河道清洁 | 乙方负责所有河道堤防做到常年清洁不间断，每天清洁不断人，实行八小时（上午8:00-11:30,下午13:00-17:30）动态清洁。 | 未按规定时间组织人员清洁的，发现一次扣5分 |  |  |
|  |  | 汛期、排水期、水葫芦生长期或重大活动期间，乙方应增加打捞次数，保持河道清洁，台风、暴雨退水后三天内清理完各类垃圾、动物尸体、杂草和其他影响河道畅通、阻碍水流之障碍物、漂浮物，突击性的任务必须在规定时间内完成 | 未在规定时间内清理完的，每拖后一天扣2分，以此累加 |  |  |
|  |  | 甲方（或上级部门）检查内容 | 清洁范围内有一处（1米×0.2米范围内为一处）垃圾、动物尸体、杂草和其他影响水流之障碍物、漂浮物的扣1分，两处扣2分，以此累加 |  |  |
|  |  | 乙方将日常清理出的垃圾等物及时分类运离，保证清理现场整洁，不造成二次污染 | 每发现一起未按规定及时清运的，扣2分 |  |  |
|  |  | 发现向河道内乱倾倒垃圾、淤泥渣土、建筑废弃物等违法事件现象的，沿岸河长牌、警示牌、公告牌破（污）损、倾倒，乙方未及时发现并向甲方反馈的。 | 乙方未及时发现并向甲方反馈的，每发现一起扣1分，两起扣2分，以此累加。 |  |  |
|  |  | 主管部门、媒体监督事项 | 乙方清洁承包范围内的河道发生金华市各主管部门督办事项的，每一起扣2分；未按规定时间完成整改的，每一起扣4 分；出现投诉事项的，经核实，每一起扣1分，未按规定时间完成整改的，每一起扣2分；被金华市级新闻媒体曝光的，每一起扣10分；被金华市级以上新闻媒体曝光的每一起扣15分；以上事项扣分均累加 |  |  |
|  |  |  | 乙方巡查范围内的河道因水体发生异常或四乱问题，乙方又没及时向业主汇报情况而被投诉的，每次扣1分；被金华市级新闻媒体曝光的，每一起扣5分；被金华市级以上新闻媒体曝光的每一起扣10分；以上事项扣分均累加 |  |  |
|  |  | 作业人员需穿反光安全清洁工作服，水上作业时必须穿戴救生衣，船上备有救生圈、救生绳与长竹竿并佩证上岗 | 发现一人扣1分，以次累加 |  |  |
|  |  | 打捞收集、清运垃圾及时分类处理并做到及时清运 | 发现一次不分类扣1分，依次累加 |  |  |
|  |  | 甲方因工作需要需乙方增加人员与设备工作时间，需无条件配合。 | 如不配合一次扣5分，以此累加 |  |  |
|  |  | 每次作业结束，应将作业船舶与甲板清洗干净，盖好仓布并四周扎牢。不得将清洗出的垃圾杂物扔入河道水域或河岸 | 发现一次扣1分，以此累加 |  |  |
|  |  | 驾驶船舶与使用电动或其他动力机械的作业人员必须经过专门培训并持有相应操作证 | 无证操作发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 河道堤防清洁工作有完善记录的台账 | 有缺少缺失发现一次扣5分，以此累加 |  |  |
| 绿化 |  | 绿化区界限明确。绿化生长良好，草皮基本整洁，无块石、堆积物及明显杂草。每年修剪不少于四遍，草长不高于10cm。树木、灌木植株树冠丰满，修剪及时，主侧枝分布均匀，通风透光。90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。及时做好人工施肥、喷药治虫、涂白工作，施复合肥（有机肥）每年不少于1次（年总用氮肥类不少于20g/m2建议用腐熟豆饼不少于0.25kg/m2）。绿化区域内如有花籽的，每年应补植1次。 | 绿化区界限不明确或侵占绿化的或有堆积物的每处扣2分 |  |  |
|  |  |  | 发现种植农作物的未上报的每处扣1分，未按甲方要求清除的每处扣2分 |  |  |
|  |  |  | 修剪不及时，草皮不整齐的，酌情扣1-3分 |  |  |
|  |  |  | 胸径10cm及以上的苗木冬季不涂白每株扣0.5分，治虫不及时或因虫害引起草皮树木病死每一处扣2分 |  |  |
|  |  |  | 不按规定施肥酌情扣1-5分。 |  |  |
| 技术辅助 |  | 熟悉堤防沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理等技术要求，并积极配合甲方开展相关工作。 | 根据配合情况酌情扣0-5分 |  |  |
| 专项督查 |  | 根据甲方或上级单位组织的专项考核要求考核 | 根据考核情况酌情扣0-10分 |  |  |
| 其他 |  | 现场或内业其他情况 | 不按规定作业或文档台账等资料不规范、不及时等其他情况，管理制度不落实（包含安全责任制度未上墙的），安全生产措施不到位，未履行投标文件服务质量承诺的，酌情扣0-10分； |  |  |
|  |  | 扣分小计 |  |  |  |

注：①发抄告单的按抄告单扣分处理，并在备注中注明。

②月度得分=满分100分-当月日常检查累计扣分-当月群众投诉、媒体曝光、数字城管、上级督办等扣分。

2.抄告单

对于管理单位或其他监督人针对在日常检查中发现的问题，要求物管单位及时处理或整改的告知单，是对运管单位考核扣分的依据。1个抄告单可以有多个事项。如物管单位在规定时间未及时处理的，再次对同一事件发抄告单按相应抄告事项扣分值的3倍扣分。

2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目标项   抄告单

金华市婺城区水务局抄字〔20  〕第    号

主送运管单位：                 抄送单位：

| 抄告事项 | 签发人： 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 养护单位 意见 | 签收人： 日 期： 年 月 日 |
| 落实情况 | 运管单位： 日期： 年 月 日 |
|  | 业主单位： 日期： 年 月 日 |

注：抄告单是由管理单位进行平时检查时对存在的问题要求养护单位进行整改的通知单，其扣分计入日常考核相应栏中，作为月度考核的重要依据。

- 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目 |  |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目各标项投标应以“服务工作范围及最高单价限价”中规定的“单价最高限价”为基准，按“折扣”报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.各标项投标人取得中标资格后，须须参照原国家计委《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格（2002）1980号)文件规定标准的75%分别向采购代理机构支付各标项代理服务费（以“预算金额”为计费基数），中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费： 户名：金华市天盈招标代理有限公司 开户银行：金华银行股份有限公司多湖支行 银行账号：0188990822000064（汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号：TY2025-FW011-ZFCG011） |  |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 4 | 政策落实： 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 标项一： 3848129元；标项二：2426464元；标项三：2184152元； （2）项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类）； （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 各标项均为“其他未列明行业” （具体根据《中小企业划型标准规定》执行）； （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过 （①） 措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / （比例）分包给一家或者多家中小企业。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 5 | 信用查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。（本项目不接受联合体投标） |  |
| 6 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目对应的中小企业按所属行业为：各标项均为“其他未列明行业”。 |
| 7 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 þ 不适用 |
| 8 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 þ 不适用 |
| 9 | 投标文件的递交： 本项目投标文件分资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。投标人应以以下方式递交投标文件： ★1.本项目实行“网上电子投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上传输、递交电子版投标文件（包括资格文件、商务技术文件和报价文件）； 2.本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 ★3.联合体投标的，须以联合体投标人的牵头单位的CA进行投标文件制作。（本项目不接受联合体投标） 4.若投标人参投多个标项的，需分标项编制投标文件。 |  |
| 10 | 投标截止时间及地点： 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标（响应）文件。投标截止时间后递交的电子投标（响应）文件，将被政采云平台拒收。 |  |
| 11 | 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限为30分钟，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；除另有规定外，投标人未能在约定的解密时限内完成解密的，系统将默认其自动放弃投标。 |  |
| 12 | 评标办法：综合评分法。 |  |
| 13 | 结果公示：结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |  |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |  |
| 15 | 投标文件有效期：90天。 |  |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和招标人（或称采购人、采购单位）。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人或投标联合体（或称供应商）。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的堤防工程运管服务以及其他相关的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的专业服务和成果报告。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求指标，“▲”系指重要性指标条款（如有）。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）勘查现场

1.投标人可进行现场考察，以获取有关投标、签署合同和其他所需的资料。不组织集中考察，由各投标人自行安排，但必须在开标5天前进行。投标人在考察过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，招标人和代理机构概不负责。

2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标方现有的能被投标人利用的资料，招标方对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.转包：本项目不允许转包。

2.分包：为了支持中小企业发展，本项目允许中型企业向小微企业合理分包。接受分包合同的小微企业均应不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形，否则，评审时不给予政策性价格扣除优惠。

3.投标人在工作分包时，应当在投标文件中载明分包承担主体、分包工作内容，分包承担主体应当具备相应资质条件（如有要求）且不得再次分包。

4.政府采购合同采用分包履行的，供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（九）特别说明

★1.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现投标人间存在上述关系，存在上述关系的全部投标人均作无效投标（或无效中标）处理。

2.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、招标人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关法律法规的规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标人、采购代理机构不保证所有已完成报名的投标人都符合资格要求。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

/（一）投标文件的形式

1.投标文件为电子投标文件。

1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购－电子交易操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）及本招标文件要求制作、加密并递交；

（二）投标文件的组成

★投标文件（电子投标文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。各投标人可自行选择一个或多个标项进行投标；投多个标项时，投标文件必须按标项分别制作（上传）电子投标文件。

注：本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在资格文件、商务技术文件中。

1.资格文件部分

（1）投标人有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

（2）投标人符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求；（格式见附件）

（4）本项目的特定资格要求。（格式见附件）

2.商务技术文件

（1）投标人技术商务标自评得分汇总表；（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）投标人情况表（格式见附件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，如法定代表人本人参加的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）；

（4）服务要求、商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）投标人自2021年1月1日起同类业绩（须提供对应采购合同复印件等相关资料）（加盖公章）（格式见附件）；

（6）针对本项目的详细服务方案：包括但不限于对本次采购服务项目的工作目标、技术方案、工作的重点及难点，服务承诺与保证措施等方案；（格式自拟）；

（7）拟投入本项目的人员配备和规模一览表（须提供相关技术人员的资格证书、工作经验证明、聘用证明等）；

（8）售后服务承诺：要求完整、准确地表述投标人的承诺（范围、标准、期限等）；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

★注：商务技术标中不得含有报价的信息，否则按投标无效处理。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标（报价）一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

备注：投标人必须按后附表规定的格式完整、清晰、正确的填写，开标（报价）一览表中不得填报有选择性的报价方案。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.本项目投标应以采购文件中约定的各类服务内容的“单价最高限价”（“第二章  招标需求”之“二、服务工作范围及最高单价限价”所设定的“单价最高限价”）为基准价，按“折扣”进行报价。投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价方式

①本项目以“折扣”报价，是指投标人以本项目采购文件规定的各类服务内容的“单价最高限价”为基准价，结合自身经营情况所承诺给予采购人的折扣优惠。本项目“折扣”的数学含义是指:中标人结算各项服务费时，以本项目各类服务的“单价最高限价”为基准价,“打几折”就是“服务费结算单价”占“单价最高限价”的百分之几十，“几几折”就是“服务费结算单价”是“单价最高限价”的百分之几十几，即：折扣=服务费结算单价/单价最高限价。中标人结算服务费时，各类服务的最终结算单价=该类服务的单价最高限价×中标折扣。

投标人所投报的“折扣”应以百分比表示，允许小数点后最多保留两位小数。

★②投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标人应根据自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求进行报价。在投标报价时，投标人应充分考虑为完成本招标项目合同项下各具体服务内容所涉及的所有费用和税金；除政策性文件规定以外，投标人所报价格（折扣）在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

★4.本项目设有报价最高限价【“折扣”报价应≦100%，即采购文件中约定的各项服务内容的“单价最高限价”为最高限价】，投标报价高于最高限价（即报价折扣>100%）的作为无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。本项目约定，投标人报价低于项目最高限价50%（即“折扣”报价<50%）的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因。

6.本项目招标代理费由中标单位支付。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，不能以此为由修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均可采用CA电子签章，或投标单位可以线下盖章后扫描上传。

3.法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可采用法定代表人电子签章，也可以线下签字或盖章后扫描上传。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件。

★2.投标人未在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件的，投标无效。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

4.截止开标时间，政采云（电子交易客户端）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限由财政部门设置，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或其授权代表签字或盖章，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务时间、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）电子投标文件解密失败的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（评标委员会一致认定）的；

（2）明显不符合招标文件服务要求、服务质量标准，或者与招标文件中标“★”的服务要求项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致且未按要求进行修正的；

（3）投标报价明细表总额与开标（报价）一览表总价不一致，且投标人拒绝按招标文件规定的方式进行错误修正的；

（4）投标人的投报报价超过最高限价基准单价的；

（5）评标委员会一致认为将获得中标候选资格的投标人报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能，且该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，确定该投标无效的；

（6）投标人在线制作投标文件时《开标（报价）一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标（报价）一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标（报价）一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（同一IP地址上传投标、响应文件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

(1)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

(2)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

(3)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

四、开标

1.开标会由采购代理机构主持，宣布开标会议开始；

2.在开标后投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资格审查不合格的投标人不再进入商务技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在发起的澄清截止时间前上传澄清函，若在发起的澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信商务技术文件评审结果在线公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。投标供应商在线制作投标报价文件中填写的金额与解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额不一致时，以解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此规定的，按无效标处理。

6.综合评审结果在线公布各投标人得分汇总，并在线提交（宣布）中标候选人。

7.评审结束后，代理机构宣布开标结束，并公布采购结果。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

招标单位和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标单位和有关技术、经济等方面五名以上（含五名）单数的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在浙江省政府采购专家管理系统（政采云）的专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标（报价）一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标（报价）一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行评审；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.中标结果公示期：1个工作日。

4.中标结果公示的同时采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与中标人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

本项目的支付方式按本招标文件“第二章 招标需求”之“四、付款方式”执行并在合同中进行约定。

3.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

本项目的资金支付按本招标文件“第二章 招标需求”之“四、付款方式”执行并在合同中进行约定。

八、项目验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、本项目招标在金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室监督下进行。

十、电子投标特别提醒

1.请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动，并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

2.投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，投标人需及时用CA锁在线解密，解密时间一般为半小时（解密时限由财政部门设置），逾期解密，投标人自行承担风险。

3.解密响应文件的CA锁必须跟制作响应文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

4.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用本项目的评标。

一、总则

本项目共3个标项，评标、定标顺序将按标项一、标项二、标项三的顺序进行。投标人3个标项可以同时投标，但不能兼中，标项一的中标候选人不再参与标项二、标项三的评审，以此类推。

本次评标各标项均采用综合评分法，各标项总分为100分，由价格分20分、技术商务分80分二部分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，各标项中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；汇总得分且投标报价均相同的，按“技术方案”得分由高到低顺序排列决定。各标项排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

技术商务分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）

二、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的；

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

三、评标定标时对政府采购政策的落实要求

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策；

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

四、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低（即“折扣”报价数值最小）的报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

价格评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或报价（折扣）低于50%时，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，以详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在有效投标人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

2.投标人的投标报价超过招标人设定的上限价（折扣大于100%），按投标无效处理

3.本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 技术商务分（80分）以下内容各标项均适用。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的每个得0.5分，本项最高得1.5分。 （须提供有效期内的证书扫描件，不提供不得分。） | 1.5 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2021年1月1日至今承担过同类项目业绩，每个得1分，最高得2分。（须提供合同及中标通知书的扫描件，提供不齐全不得分或提供扫描件看不清的不得分，以签订合同时间为准。是否为同类项目业绩由评标委员会判定） | 2 |
| 3 | 人员配备情 | - 项目组成员（包含项目负责人）具备水利工程师及以上职称的得1分；具备园林绿化工程师及以上职称的得1分；具备河道修防工的得1分；本项最高得3分。 - 安全负责人具有有效期内安全员培训合格证书的得1分，专职安全员具有有效期内安全员培训合格证书的得1分，本项最高得2分。 （须提供相关证书扫描件及在本单位近三个月内任意一个月的社会保险参保证明，不提供不得分或提供扫描件看不清的不得分） | 5 |
|  |  | 针对本项目清洁人员、绿化养护人员方案：人员数量、人员安排合理性、人员分工明确性、人员从业经验情况等，人员配置合理、资质齐全、经验丰富的得6分，人员配置不合理或不相关的或者欠缺的每处扣1分，扣完为止。 （须提供相关证书扫描件及在本单位近三个月内任意一个月的社会保险参保证明，不提供不得分或提供扫描件看不清的不得分） | 6 |
| 4 | 设备投入情况 | 1.投标人拟投入本项目密闭式垃圾收集运输车辆的，每辆得2分，最高得4分。 2.投标人拟投入本项目水上机械动力清理运输船并配备相关操作人员的（注：船只须具备船只船舶登记证及检验合格证；船舶驾驶员须持有中华人民共和国内河船舶船员适任证书，两者缺一不可），每艘每人得2分，缺船或缺人均不得分，最高得2分。 3.投标人拟投入本项目机扫车、洒水车、巡查车、割草机，每配备一种设备得1分，配备无人机的得2分，此项最高得6分。 （须提供设备购买发票或租赁合同（合同在服务期内）扫描件、要求提供人员的须提供相关人员操作证书等相关证明材料，不提供不得分或提供扫描件看不清的不得分） | 12 |
| 5 | 技术方案 | 根据投标人针对本项目实施组织方案，包括项目的总体部署、具体各项目的实施方法、作业流程与时间安排、资料保障、重难点分析，综合考虑施工组织的完整性、可行性、针对性及体现水利工程运维特点方面等，内容完整、合理、科学有效的得8分。有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 根据投标人对本项目现场管理用房的规划方案，方案内容完整、合理、针对性强、科学有效的得4分。有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 根据投标人对本项目巡查方案包括巡查人员安排、巡查重点、巡查质量、零星修复及拍门养护等计划，方案内容完整、合理、可行性强、科学有效的得8分，有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 根据投标人对需配合发包方开展的沉降观测、大修专修、白蚁防治、安全鉴定、涉堤管理、信息化管理等方面工作的熟悉与理解情况，及技术辅助方面的安排，是否合理，方案内容完整、合理、可行性强、科学有效的得6分，有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 根据投标人对本项目的堆积物、临时堆放场地和垃圾处理措施，有具体的可操作性的且符合政策要求的保障措施等，方案措施内容完整、合理、可行性强、科学有效的得6分，有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 根据投标人应急响应方案中防汛防台抗雪、突发事件应急处理及重大活动保障的启动、处理、应急后处置、人员配备、防汛抢险设备、物资储备等方案的科学合理性、针对性及可操作性情况，方案内容完整、合理、针对性强、科学有效的得6分。有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 服务人员福利待遇、社会保险、职业安全等保障措施和方案，方案措施内容完整、合理、可行性强、科学有效的得4分，有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 内部服务质量考核办法及奖惩制度的全面性、针对性及可行性，制度内容完整、合理、科学有效的得3.5分，有欠缺或有不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3.5 |
|  |  | 投标人针对本项目的情况，提出给予采购人的合理化建议，每条有效建议得0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 6 | 质量保证方案 | 根据投标人针对本项目的维修质量保障、稳定性保障及服务质量保障等方案进行打分；案内容详细明确、合理可行且完全满足项目需求的本项最多得4分，方案有欠缺或不足之处的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 7 | 政策分 | 响应供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得1分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）。 | 2 |
|  | 合计 |  | 80 |

（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

1.严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

2.经预中标结果公示期满无异议，各标项中标候选人即成为中标人。

（五）保密及其他注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

- 第五章  合同文本

（以甲、乙双方签订的正式合同为准）

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：                                       签订日期：年月日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规之规定，甲乙双方按照2025年-2026年婺城区金华江婺城段、白沙溪、武义江婺城段堤防工程运管服务项目（项目编号：             标项：一或二或三 ）采购的结果，签订本合同。

一、服务工作范围

标项一包含范围从金华江左岸浙赣铁路桥到金兰交界，其中金华江与白沙溪交汇口以临江西路为界，金华江与桐溪交汇口以桐溪人行桥为界，金华江与石门溪交汇口以石门溪人行桥为界，金华江右岸西关大桥至长湖出口（金兰交界），总共约12.2公里的堤防工程、相应河道的运维管理及相应片区巡查相关工作；标项二包含范围从白沙溪风炉堰到临江西路桥，总共约10.2公里的堤防工程、相应河道的运维管理（包含白沙溪右岸琅琊镇廊桥~风炉堰乔、灌木养护）及相应片区巡查相关工作；标项三包含范围为武义江左岸儿坑村至孟宅桥范围内，武义江右岸芳田村段1.39km，总长约15公里的堤防工程、相应河道的运维管理及相应片区巡查相关工作。

金华江相应片区包括金华江流域及罗店镇、乾西乡、白龙桥镇、城东街道、城西街道、城中街道、城北街道、新狮街道内的所有河道管理范围；白沙溪相应片区白沙溪流域及琅琊镇、蒋堂镇、沙畈乡、塔石乡、莘畈乡内的所有河道管理范围；武义江相应片区武义江流域及雅畈镇、安地镇、长山乡、箬阳乡的所有河道管理范围。

二、服务期限：   年  月  日至  年   月   日

三、服务内容及要求

1.拟投入人员：

2.投入设备

| 序号 | 设备名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机扫车 |  |
| 2 | 洒水车 |  |
| 3 | 巡查车 |  |
| 4 | 割草机 |  |
| 5 | 无人机 |  |
| 6 | ... |  |

3.中标折扣、中标单价及付款方式

（1）中标折扣为：大写：百分之    （小写： %）。

（2）中标单价：

（3）付款方式：

①每三个月期满，甲方在收到乙方的付款申请及相关资料后，次月5日为结算日，结算当期（3个月）服务价款的80%；剩余20%于年底支付，每年度结束后，甲方付清上一年度全部剩余款项。

②服务期内如有各项处罚款的，由甲方从当期应付乙方的服务价款中扣除；

③结算货款时，乙方须提供正式的税务发票。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金追究乙方的违约责任。

六、不可抗力事件处理

1.不可抗力，是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于：自然原因，例如：地震、火灾、严重的传染性疾病等；国家机关政府行为之原因，例如：法律、政策、行政指令。

2.遭受不可抗力事件的一方可暂行中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无需为此而承担违约责任；但应尽最大努力克服该事件，减轻其负面影响。

3.在本合同履行中，一旦本合同一方或双方遭受不可抗力，则不可抗力发生方须在尽可能短的时间内通知对方。如果不可抗力的发生，不会造成不可抗力发生方对本合同的根本违约，则另一方应该在履约时间上给与对方适当的宽限。如果不可抗力的发生，造成了不可抗力发生方无法履行本合同，则本合同终止。

七、违约责任

1.违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

2.乙方的工作与服务完全达不到甲方要求的，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；造成甲方工作延误和其他损失的，乙方须负相应的赔偿责任。

八、合同的修改与终止

1.经甲、乙双方一致同意后可修改本合同。

2.任何一方如因发生不可抗拒事件而丧失履行合同能力，本合同可自行终止。

九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十、合同生效及其它

1.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或透露本合同的内容及与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。但甲方向其关联公司透露前述内容的，不受此限。

2.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经合同双方协商，可作出补充规定，补充规定与本合同同具法律效力。

3.本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份，采购代理机构二份，具有同等法律效力。

| 甲方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 电 话： | 乙方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： | 采购代理机构意见： |
| --- | --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，招标人、中标人可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 第六章　投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标文件名称：资格文件、商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

（一）资格文件

资格文件目录

（1）投标人有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

（2）投标人符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求；（格式见附件）

（4）本项目的特定资格要求。

1.投标人有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与    （项目名称）【项目编号：       标项：     】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（盖章）：

日期：  年  月   日

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业（包括符合中小企业划分标准的个体工商户）采购，具体要求请详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》等相关规定。此外，监狱企业、残疾人福利性单位在本项目采购活动中视同小微企业。

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）       的（项目名称）（标项）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）     ； 承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业”，划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

③投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.本项目的特定资格要求

（二）商务技术文件

（1）投标人技术商务标自评得分汇总表；（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）投标人情况表（格式见附件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，如法定代表人本人参加的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）；

（4）服务要求、商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）投标人自2021年1月1日起同类业绩（须提供对应采购合同复印件等相关资料）（加盖公章）（格式见附件）；

（6）针对本项目的详细服务方案：包括但不限于对本次采购服务项目的工作目标、技术方案、工作的重点及难点，服务承诺与保证措施等方案；（格式自拟）；

（7）拟投入本项目的人员配备和规模一览表（须提供相关技术人员的资格证书、工作经验证明、聘用证明等）；

（8）售后服务承诺：要求完整、准确地表述投标人的承诺（范围、标准、期限等）；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

★注：商务技术标中不得含有报价的信息，否则按投标无效处理。

1.投标人技术商务标自评得分汇总表（格式参照技术商务评分表，需标注对应页码）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.投标人情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 获得相关资质证书情况 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 投标人在企业注册地以外设立分支机构的情况 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

3.投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，如法定代表人本人参加的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）

3.1法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称）：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加               项目（标项：   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处

授权代表身份证（正反面）复印件粘贴处

3.2法定代表人身份证明（法定代表人本人参加时提供）

（招标采购单位名称）：

姓名：　    　   性别：　   　  年龄：      职务：         身份证号码系　            　（供应商单位全称）          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处

投标人全称（公章）：

日期：  年  月   日

4.服务要求、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件的响应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

5.投标人自2021年1月1日起同类业绩

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 起讫时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

6.针对本项目的详细服务方案：包括但不限于对本次采购服务项目的工作目标、技术方案、工作的重点及难点，服务承诺与保证措施等方案；（格式自拟）；

7.拟投入本项目的人员配备和规模一览表（须提供相关技术人员的资格证书、工作经验证明、聘用证明等）；

7.1项目负责人资格情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派。

2.需在本表格后加附项目负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

3.业绩证明应提供旁证材料（合同等）附本表后。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（加盖公章）：

日期：  年  月   日

7.2 项目负责人、专业人员概况

项目名称：                                 项目编号：                 标项：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/执业资格 | 专业/年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3.表格可以延续。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（加盖公章）：

日期：  年  月   日

8.售后服务承诺：要求完整、准确地表述投标人的承诺（范围、标准、期限等）；

9.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

10.投标人需要说明的其他文件和说明。

（三）报价文件部分

1.投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                  项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______）（标项：    ），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需专业服务和成果报告。投标报价折扣大写百分之      ，小写人民币        %。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标截止日起 90 个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________职务：_____________

投标人全称（公章）：___________________

开户银行：___________________银行账号：___________________

法定代表人或授权代表签字或盖章：___________日期：_____年___月___日

2.开标（报价）一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标项 |  |
| 报价折扣 | 小写： % 大写：百分之 |
| 报价说明 | 本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目报价中。 |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标人不得进行影响服务质量或者诚信履约的恶意报价。报价低于项目最高限价50%（即“折扣”报价<50%）的，应当详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因如下：          。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月    日