公开招标采购文件

（线上电子标）

项目编号：QZHCGL2024-057

项目名称：龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目

采购单位：龙游县自然资源和规划局                      (盖章)

代理机构：衢州禾诚工程管理有限公司                    (盖章)

二〇二四年九月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知前附表及投标须知	5

投标须知前附表	5

二、招标文件说明	11

三、投标文件的编制	12

四、投标保证金	15

五、投标文件的签署及规定	15

六、投标文件的递交	15

七、投标无效的情形	16

八、串通投标的情形	17

九、废标的情形	17

十、电子交易活动的中止	18

十一、开标和评标	18

十二、授予合同	19

十四、质疑与投诉	21

十五、法律责任	22

十六、诚信管理	22

十七、其他	24

第三章 采购内容及要求	25

第四章  合同主要条款	28

第五章 应提交的有关格式范例	32

第六章 评标办法及开评标程序	42

第一章   招标公告

项目概况

龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2024年10月24日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZHCGL2024-057

项目名称：龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目

预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：1600000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章：采购内容及要求。

备注：

合同履约期限：标项 1，签订合同6个月内完成所有工作内容，并通过采购人认可。

本项目（否）接受联合体投标。

二、合格投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：/至2024年10月24日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，投标截止时间前均可网上下载。）

2、地点（网址）：浙江政府采购网-政府采购云平台线上获取，潜在供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价：0元（免费）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月24日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

3.开标时间：2024年10月24日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角—网站导航—金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

5.公告未显示完全内容详见采购文件。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名称：龙游县自然资源和规划局

- 地址：龙游县幸福路148号

- 项目联系人（询问）：曾先生

- 项目联系方式（询问）：18357057060

- 质疑联系人：王先生

- 质疑联系方式：15257033199

- 采购代理机构信息

- 名称：衢州禾诚工程管理有限公司

- 地址：龙游县龙洲街道竹海南路207号海龟龙游电商城二楼2-2室

- 项目联系人（询问）：欧女士

- 项目联系方式（询问）：18857038876

- 质疑联系人：柳女士

- 质疑联系方式：17858216007

- 同级政府采购监督管理部门

- 名称：龙游县财政局政府采购监管科

- 地址：龙游县龙洲街道莲湖路69号

- 联系人：严先生

- 监督投诉电话：0570﹣7011687

- 2024年9月30日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县自然资源和规划局 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目 |
| 3 | 项目预算 | 1600000元 |
| 4 | 服务期限 | 签订合同6个月内完成所有工作内容，并通过采购人认可。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本投标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标响应文件。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 9 | 投标响应文件的形式 | ☑电子投标响应文件（包括“电子加密投标响应文件”和“备份投标响应文件”，在投标响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标响应文件。 （2）“备份投标响应文件”是指与“电子加密投标响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标响应文件视为无效备份投标响应文件。 |
| 10 | 投标响应文件份数 | （1）“电子加密投标响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标响应文件”：在线发送邮箱，一份； |
| 11 | 投标响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标响应文件”的上传、递交： a.供应商应在投标响应截止时间前将“电子加密投标响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标响应无效。 b.“电子加密投标响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标响应文件接收回执。 （2）“备份投标响应文件”的递交： a.供应商可以在投标截止时间将备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名“.bfbs”的加密备份投标文件）发送至邮箱：403100105@qq.com，邮件内容写上单位名称，备份投标文件压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当，建议密码由数字和字母组成且不低于8位数），逾期发送或发错后缀名的备份投标响应文件将视为无效；备份投标响应文件的提交不作强制要求，若因供应商未提供备份投标响应文件而造成投标无效等一切后果和风险由供应商自行承担； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标响应文件”已按时解密的，“备份投标响应文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标响应文件”而未将“电子加密投标响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标响应文件”的，以“备份投标响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标响应文件”自动失效），供应商在解密规定时间（响应截止时间后30分钟内）将压缩加密的备份文件的解密密码发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或文件无效、解压失败由供应商自行承当。 （3）投标响应截止时间前，投标响应供应商仅递交了“备份投标响应文件”而未将电子加密投标响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标响应无效。 |
| 13 | 响应文件的效力 | 响应文件的启用顺序：首先是电子响应文件，其次是备份电子响应文件。因网络或者其他问题造成电子响应文件无法正常解密，才能启用备份电子响应文件。备份电子响应文件一旦启用，则电子响应文件失效，不予启用。 |
| 14 | 投标响应截止 时间 | 2024年10月24日9:00时截止(北京时间)。 |
| 15 | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年10月24日9：00时(北京时间) 评审地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼2号评标室 |
| 16 | 纸质响应文件 提交 | 1.提交时间：成交供应商在成交结果公告结束后 2.邮寄地址：衢州禾诚工程管理有限公司（龙游县龙洲街道竹海南路207号海龟龙游电商城二楼2-2室），收件人：欧女士，电话：18857038876 3.份数：与电子响应文件相一致的纸质响应文件一式3份，由资格审查文件、商务技术文件和报价文件组成，装订成册；并按采购文件要求制作，作为存档资料。 |
| 17 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：招标人代表及相关人员组成，成员为5人及以上单数。 |
| 18 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 19 | 供应商提出质疑的截止时间 | 2024年10月12日17：00时前 |
| 20 | 履约保证金收取 及退还 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 21 | 合同备案 | 中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 22 | 联系人 | 衢州禾诚工程管理有限公司 联系人：欧女士 18857038876 |
| 23 | 采购公告，更正、补充、澄清公告，中标公告，合同公告发布网址 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 24 | 踏勘现场 | 不组织踏勘，供应商可自行考察现场。 |
| 25 | 政采贷政策 | 为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。 |
| 26 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

一、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标组织人”系指组织本次招标的衢州禾诚工程管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：龙游县自然资源和规划局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指本采购文件中采购人所要求的设备。

    - “服务”系指根据本合同约定成交供应商必须承担有关的服务和合同中约定成交供应商应承担的义务,以及合同中未约定,但依法有利于合同履行原则,应当由成交供应商承担的其它义务。

“▲”系指实质性要求条款。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- 5.投标委托

- 本项目原则上采用政采云电子交易系统开评标，投标人无需到开标现场。

- 6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

8.特别说明：

8.1▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

8.2▲公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

8.3▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- 9、项目需要落实的政府采购活动政策

一、中小企业

根据财政部工信部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库（2020）46号）（以下简称本办法）规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审。

（1）中小企业划分

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）行业划型标准

1.项目属性：服务类；采购标的对应所属行业：其他未列明行业。

2.中小企业行业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（3）在本项目采购活动中，投标人提供的货物或服务符合下列情形的，可享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

④中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》。

（4）不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形

①未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。

②监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

③事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。

二、监狱企业

（1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件精神,监狱企业视同小微企业。

（2）监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。

三、残疾人福利性单位

（1）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件精神,残疾人福利性单位视同小微企业。

- （2）残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认可。

四、节能、环保产品优先（强制）采购政策

1）政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2016]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

2）供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

## 二、招标文件说明

10.招标文件的组成：

10.1招标公告；

10.2投标须知前附表及投标须知；

10.3采购内容及要求；

10.4合同的通用和专用条款；

- 10.5应提交的有关格式范例；

- 10.6评标办法及开评标程序。

- 11.招标文件的澄清及修改：

- 11.1采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 11.2投标人对采购文件有异议的，公告期限内获取采购文件的供应商应在自收到采购文件之日（获取采购文件之日）起7个工作日内，公告期限外获取采购文件的供应商应在公告期限届满之日起7个工作日内，以线上或书面形式向采购人、代理机构提出质疑，逾期将不予受理。采购人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，有变更的在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为采购文件的构成部分。

- 11.3.采购文件澄清、答复、更正、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、更正、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 11.4投标人应及时关注采购公告原发布媒体上针对本项目的答疑、补充、修改等通知，投标人因自身疏忽而导致投标文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

## 三、投标文件的编制

- 12.总体要求

- 12.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

- 12.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

- 12.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- 12.4投标文件的形式

- 投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件要求制作并递交。网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

13.投标文件的组成

- ▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

13.1【资格审查文件】

▲13.1.1供应商基本情况表；（附件1）

▲13.1.2提供有效的营业执照或事业单位法人证书原件扫描件；

▲13.1.3符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件2）

▲13.1.4单位组织形式声明函；（附件3）

注：以上资格文件为通过式评审,如有缺少或不符合要求的,则视为资格审查不予通过。

13.2【商务技术文件】

▲13.2.1投标函；（附件4）

▲13.2.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（附件5）

13.2.3投标人资质；

13.2.4投标人2019年1月1日以来类似成功案例的业绩一览表；（附件6）

13.2.5获得荣誉；

13.2.6项目实施人员一览表；（附件7）

13.2.7项目认识；

13.2.8技术方案；

13.2.9实施方案；

13.2.10售后服务方案；

13.2.11 投标方认为需要的其他文件和说明。

13.2.12 投标人根据评标细则内容提供其余的相关评分所需资料（如有）。

13.3【报价文件】

▲13.3.1开标一览表；（附件8）

13.3.2《中小企业声明函》或监狱企业声明函（监狱企业须提供）或残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供）；（附件9）

注：由于本项目为电子标，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。

14.投标文件内容填写说明

14.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件要求制作并递交。网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

- 14.2无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 14.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

- 14.4《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

- 14.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

- 14.6供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

- 14.7投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

- 14.8由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 14.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2最高限价：人民币1600000元。投标方报价超出最高限价的为无效报价。

15.3投标报价是履行合同的最终结算价，投标报价应以人民币为结算货币。包括但不限于工作人员薪酬、办公费、材料费、管理费、差旅费、招标代理费、资料收集、分析、成果整理、报告编制、利润、税金、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在其他项目中，价格不作调整，采购人不允许供应商擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。同时，还应包含应由中标人缴纳的本次招标服务费可能产生的一切费用，投标人应充分考虑其中风险。

15.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.5《资信技术评分汇总表》得分低于资信技术总分60%的供应商的报价将被拒绝。

15.5投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 四、投标保证金

16.本项目不收取投标保证金

## 五、投标文件的签署及规定

17.电子投标响应文件制作、加密和提交

17.1▲投标响应供应商通过“政采云电子投标响应客户端”投标响应工具制作，具体详情请查看《<浙江省>供应商-政府采购项目电子交易操作视频》网址：https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.3efb2572.0.0.56f9d6c0c69a11ec893bdf13139cdcc9；电子投标响应具体流程文档网址：https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.3efb2572.0.0.56f9d6c0c69a11ec893bdf13139cdcc9，及本采购文件规定要求进行编制电子投标响应文件，并进行关联定位、加密和提交。

17.2▲电子投标响应文件采用CA电子签章。采购文件注明需签字盖章部位、资格资信商务证明材料扫描件，以及任何行间插字、涂改或增删位置和澄清说明函等均须采用CA电子签章。

17.3备份投标响应文件制作、密封和提交

制作、密封和提交详见投标须知前附表。是否提交备份响应文件由投标人决定，并自行承担不提交备份响应文件的风险。

注：投标人在线解密失败后，启用备份文件，否则不启用备份文件。

## 六、投标文件的递交

18.递交投标文件截止期

18.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

18.2本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人无需到开标现场。

18.3备份文件，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至403100105@qq.com。电子备份文件请自行压缩加密，如需启用，采购组织人将电话联系授权委托人发送解密密码。由供应商在解密规定时间（响应截止时间后30分钟内）将压缩加密的备份文件的解密密码发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或文件无效、解压失败由供应商自行承当。

如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。

19.投标文件的修改和撤销

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

19.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制和传输递交。

19.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

19.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

20.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

20.1不具备招标文件规定资格要求；

20.2投标文件未有效授权的；

20.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

20.4资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

20.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.6投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

20.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

20.8提供虚假材料谋取中标的；

20.9投标人串通投标的；

20.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.11电子投标文件解密失败、且未提供电子备份文件的；

20.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

20.13《资信技术评分汇总表》得分低于资信技术总分60%的；

20.14政采云系统显示：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标文件细节错误一致且无合理解释的。

## 八、串通投标的情形

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## 九、废标的情形

22.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

22.1符合专业条件的供应商或对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；

22.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

## 十、电子交易活动的中止

23.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒攻击导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十一、开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标。

24.2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止起限定时间内。

24.2.2由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27.评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.保密

28.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

28.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 十二、授予合同

29.中标通知和合同授予

29.1中标通知书：评定结果经采购人按排名顺序确定中标供应商，衢州禾诚工程管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。若有异议且成立，采购人可以按照综合得分由高到低排序另行确定中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

29.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州禾诚工程管理有限公司签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

29.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州禾诚工程管理有限公司签证。

29.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

29.7签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

十三、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十四、质疑与投诉

31.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.2供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

31.3投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

31.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

31.5如质疑、投诉不成立且恶意诽谤的，同时由相关部门根据规定进行必要的处罚。

32、中标人确定

32.1投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按推荐排名顺序由高到低对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。（采购人根据评标报告中评标委员会推荐的中标候选人顺序确定1名中标人。推荐第一中标候选人如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排序第二的中标候选人为中标人；采购人也可以重新组织采购。）

32.2采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 十五、法律责任

33.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

33.1提供虚假材料谋取中标的；

33.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

33.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

33.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

## 十六、诚信管理

供应商有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。

第三十八条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应按不良行为记入该注册供应商诚信档案中：

（一）开标后擅自撤回采购投标文件，或扰乱开标现场，影响采购活动继续进行的；

（二）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质内容的协议的；

（三）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）政府采购合同的；

（四）超过合同约定的供货（或服务）时间达30日以上的；

（五）中标、成交后，将政府采购合同转包或擅自分包给其他供应商的；

（六）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（七）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；

（八）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于投标文件或询标、谈判时的承诺；

（九）在供应商库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；

（十）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（十一）1年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；

（十二）各级财政部门认定的其它有违诚实信用的行为。

第三十九条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应向同级财政部门书面报告，并提请财政部门将其列 入“黑名单”或者依法作出处罚；各级财政部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该供应商诚信档案中，同时将该供应商列入“黑名单”公开曝光：

（一）提供虚假材料谋取中 标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购单位、采购代理机构行贿或提供其他不 正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；

（五）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（六）哄抬、操纵政府采购报价，或政府采购价格（包括产品及其配件、试剂、耗材等价格）明显高于市场平均价的；

（七）提供虚假材料骗取注册供应商资格的；

（八）伪造《浙江省政府采购注册供应商信息登记表》的；

（九）销售或发布法律、法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息的；

（十）其它违反法律、法规和政府采购管理有关规定的行为的。

## 十七、其他

34.采购代理服务费

34.1本项目采购代理费参照原国家计委计价格［2002]1980号文件和国家发展改革委发改价格［2011]534号文件规定的收费标准计取，由中标供应商承担，在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。收费标准如下：

| 34.2招标过程的评委费、公证费（如有）由采购人支付。 费 率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

34.3以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

35.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

- 第三章 采购内容及要求

为深入研判瀫石光艺术生态单元北岸区块现状条件与价值，梳理和挖掘小南海镇滨水片区山水格局和可持续发展模式，启动开展《龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则》编制工作。拟通过规划统筹、空间营造、咨询协调等创新型规划方式，对单元北岸片区进行有效规划引导，并提出滨水区域空间进行规划与建设路径。

一、规划范围

本次研究范围为瀫石光生态艺术单元的衢江以北的部分区域（沪昆高速以南，衢江以北，不包括船厂洲）共约11.3平方公里。重点研究范围为小南海镇集镇区域及沿衢江的滨水空间区域。

二、规划目标

1.高质量发展建设共同富裕示范区。践行绿水青山就是金山银山理念，打造美丽宜居的生活环境，全面推进生产生活方式绿色转型，推动社会经济由高速增长转向高质量发展。以国土空间要素资源匹配共同富裕现代化生产力布局为主线，加快生产、生活、生态空间全面重塑，打造共同富裕现代化基本单元。

2.探索建设青年发展型的明珠城市。让城市对青年更友好、青年对城市更有为，城镇的有机更新紧密围绕青年发展，聚力塑造“向上向美、创梦创富、宜居宜游、成长成才、共建共享”的大场景。积极推动农文旅等产业融合发展，持续擦亮瀫石光艺术生态走廊，打造龙游瀫北岸活力新高地。

3. 打造新型城镇化人口集聚样板。深入实施以人为本的新型城镇化战略，加快引导农民向县城和中心镇集聚，促进城镇发展与产业支撑、就业转移、人口集聚相统一，推动城乡融合、区域协调发展。稳步提高城镇化质量和水平，有效整合公共服务资源，逐步提升镇区承载能力。

三、编制内容

本次规划共分为瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹和小南海镇滨水开发片区详细设计与建设导则两部分内容。

（一）瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹

1. 基础研究与现有规划梳理。对项目的背景、特点和面临的主要问题进行分析研究，并结合相关案例，形成对瀫石光艺术生态单元的整体认识以及发展趋势的基本判断，确立远景单元发展的空间意象目标。梳理、对接、整合已编、在编、新编规划和建设项目，评估各项规划中存在的问题及相互之间的矛盾，在此基础上对已有规划成果进行整合修正。

2.特色意向研究与重点项目谋划。明确开发保护建设边界，并对未来主要空间类型（镇村建成区、城乡与山水交界区、生态景观区等）提出不同特征区域的空间塑造要点，形成整体空间意象。以“目标导向、问题导向、需求导向”为原则，着眼于实际问题解决和未来发展需要，谋划一批重大工程、重大平台、重大项目。

3.近期项目行动计划与指引。要加强地块经济平衡测算，确保项目可实施性和可落地性；加大既定项目统筹力度，统筹用地空间、资金等要素安排，形成项目布局图、项目表和作战图；明确近期建设目标并制定近期行动计划，明确时间节点，为近远期目标实现奠定基础。

4.“规划统筹”机制研究。为解决当下各类规划内容交叉重叠不协调、规划编制技术标准不统一、规划衔接传导规则不明确、规划实施管理机制不健全等问题，创新探索“规划统筹”的协调机制，推进城乡的精细化管理和高效治理。

（二）小南海镇滨水开发片区详细设计与建设导则

1.空间规划方案。聚焦滨江核心片区，制定详细空间设计蓝图。在整体发展研究的理念与框架下，进一步研究核心区域的现状情况，研判现状规划、土地权属和建筑条件，细化塑造空间特色。提出空间形态、功能组织、交通组织方式及用地方案深化，研究开发建设刚性底线管控。

2.近期实施项目建设导则。针对重点建筑改造及设计、景观设计、临江景观带设计、重要街道界面设计提出指引，指导实施建设。

四、成果要求

成果要求逻辑清晰、调研详实、内容丰富、观点鲜明，注重理论与实践相结合，对瀫石光艺术生态单元片区后续开发建设提供有效指导。成果需要要包括说明书和图集等文件。

五、时间安排

初步估计项目编制周期约6个月，分为调研、方案与成果三大阶段。第一阶段：对接调研阶段，约个1个月。第二阶段：方案编制阶段，约个3个月。第三阶段：成果优化阶段，约2个月。

# 第四章  合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，经      方式确定乙方承担          项目的规划设计工作，为明确甲乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规。

2.国家及地方有关城乡规划编制、管理、审批的法规和规章。

3.上级主管部门同意城乡规划编制及调整的批准文件。

第二条 本合同有关城乡规划设计项目的内容

1.项目名称：

2.规划范围：

3.规划设计的内容：

4.规划设计的要求：

第三条 甲方应向乙方提交下列资料和文件

本项目所需相关资料视情况可由甲方协助乙方获取。同时为现场踏勘提供联系及配合人员，为所需资料的获取提供联系及配合人员。

第四条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果

提交成果要求：

- 项目进度要求

初步估计项目编制周期约6个月，分为调研、方案与成果三大阶段。第一阶段：对接调研阶段，约个1个月。第二阶段：方案编制阶段，约个3个月。第三阶段：成果优化阶段，约2个月。

第六条 设计费用及付款方式

1.本项目设计费用总额为：人民币（大写）              元整（¥               元）。

2.付款方式：

分四次支付，第一次，采购合同生效以及具备实施条件、甲方收到发票后一个月内支付合同金额40％的预付款，即人民币         元整（¥                 元）。

第二次，乙方完成规划初步方案，甲方在收到发票后一个月内支付合同价款的20%，即人民币             元整（¥           元）；

第三次，乙方完成中期阶段性方案成果，甲方在收到发票后一个月内支付合同价款的20%，即人民币         元整（¥                 元）；

第四次，乙方完成规划成果稿，甲方在收到发票后一个月内支付合同价款的20%，即人民币          元整（¥                 元）。

第七条 双方责任

1.甲方责任

(1)甲方委托设计任务时，必须向乙方明确设计深度要求和阶段划分。甲方应按第六条约定支付规划编制费用。

(2)甲方配合乙方做好基础资料的收集工作。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行规划设计。

(3)甲方负责组织方案论证、评审、技术审查，并及时将修改意见反馈给乙方。

2.乙方责任

(1)乙方应按规划编制要求，做好现场踏勘及基础资料收集工作。

(2)乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的规划设计要求进行规划设计，按合同约定的进度要求提交质量合格的设计成果，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改和补充。

(3)乙方按本合同第四条、第五条规定的内容、进度及份数及时向甲方交付资料及文件。

(4)乙方配合甲方做好各规划设计阶段的汇报工作。

(5)乙方按甲方要求交付规划设计成果后，必须派人参加甲方或其他部门单位组织的规划设计成果的审查、论证活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的修改和完善。对后续的规划论证阶段乙方必须派人提供技术咨询及必要的现场指导服务。

第八条 知识产权的约定

1.甲方委托乙方进行设计，设计成果的著作权属于甲方，署名权属于乙方。

2.乙方保证其提交的设计成果不会侵犯任何其他人的知识产权，否则一切后果由乙方承担。

3.双方在履行本合同所形成的知识产权、商业秘密等归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条 违约责任

1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的，应由甲乙双方协商解决，乙方未开始设计工作的，甲方有权要求乙方全额返还预付款；乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方该阶段已进行的实际工作量支付设计费，甲方无需向乙方支付违约金。

2.同生效后，乙方要求终止合同的，经甲方书面同意可终止合同，但乙方应全额退还甲方实际已支付的费用，并赔偿甲方所造成的经济损失。

3.因甲方提供资料有误，所造成后果由甲方负责。

4.由于乙方的原因，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并赔偿甲方的直接经济损失。

5.由于乙方自身的原因，延误了按本合同第五条规定的项目进度及规划文件、图纸的交付时间，乙方承担违约责任，每延误一周（不到一周以一周计），乙方应减收设计费用的百分之叁作为向甲方支付的违约金，违约金最高为全部设计费。

第十条 其 他

1.规划方案评审、报批的时间所延误设计时间以及由于客观原因无法抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2.供应商非联合体的，本合同中不涉及其他方。

3.送达告知条款，本合同项下的一切形式的通知、催告均采用书面形式向本合同各方预留的地址发送。

4.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

(1)提交  /  仲裁委员会申请仲裁；

(2)依法向  甲方  所在地的人民法院起诉。

5.本合同一式  份，甲方   份，乙方  份，代理机构  份。

6.合同期限：本合同自双方签章之日起生效，直至甲方付清全部规划设计费用之日止。

7. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往传真、会议纪要、电子邮件、设计任务书等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，招标代理机构加盖鉴证章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托 代理人（签字）： | 法定代表人或委托 代理人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 签订日期：2024年 月 日 | 签订日期：2024年 月 日 |
| 采购代理机构（盖章）： |  |
| 日期：2024年 月 日 |  |

# 第五章 应提交的有关格式范例

1.所有投标文件封面格式：

资格审查文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目

项目编号：QZHCGL2024-057

投标人名称：

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

- 二、资格审查文件格式

- 附件1

- 供应商基本情况表

| 供应商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 联合体 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |
| 人员情况 | 项目负责人: 电话： |  |  |  |
|  | 高级职称人数: 人，中级职称人数: 人，初级职称人数: 人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 供应商联系人信息 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 移动电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  | 固定电话 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册） |  |  |  |  |

附：提供有效的营业执照或事业单位法人证书原件扫描件。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

- 附件2

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：龙游县自然资源和规划局：

我方参加项目名称（项目编号)政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、没有下列情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

- 附件3

单位组织形式声明函

龙游县自然资源和规划局：

衢州禾诚工程管理有限公司：

我方不是公益一类事业单位。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

- 二、商务技术文件格式

附件4

- 投标函

致：  （招标人名称）

根据贵方龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目（项目编号：QZHCGL2024-057）的招标公告，签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：             银行帐号：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

附件5

- （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                      (投标人全称)       的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日  期：

法定代表人身份证（正反面）扫描件：

- （二）法定代表人授权委托书

龙游县自然资源和规划局：

本人       （姓名）  系        （投标人名称）      的法定代表人，现授权

（姓名）  （   身份证号码   ）为我方代理人。授权代理人根据授权对

（项目名称）  投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年  月  日—   年   月   日止。

授权代理人无转委托权。

投标人名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

法定代表人移动电话:

授权代理人移动电话:

授权委托日期：2024年   月   日

法定代表人身份证（正反面）扫描件：

被委托人（授权代表)身份证（正反面）扫描件：

- 三、商务技术文件格式

附件6

投标人2019年1月1日以来类似成功案例的业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容描述 | 项目地址 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同关键页(封面及盖章页)或中标通知书原件扫描件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附件7

拟派本项目实施团队技术人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 资格证或职称 | 证书编号 | 主要职责范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

注：根据评标细则内容提供相关评分所需资料，未提供不得分。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附件8

- 四、商务文件格式

开标一览表

| 项目名称 | 龙游县瀫石光艺术生态单元北岸片区规划统筹与滨水片区建设导则规划编制项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | QZHCGL2024-057 |
| 投标报价 | 人民币大写： 元 （小写：¥ 元 ） |
| 服务期限 | 签订合同6个月内完成所有工作内容，并通过采购人认可。 |
| 备注 |  |

注：1.开标一览表中的报价包括但不限于工作人员薪酬、办公费、材料费、管理费、差旅费、招标代理费、资料收集、分析、成果整理、报告编制、利润、税金、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在其他项目中，单价不作调整，采购人不允许供应商擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。

2.报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价、不清楚或模糊等原因而导致评委小组无法确认，其报价无效。

3.本表报价金额与“报价明细表”合计一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附件9

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业 收入为          万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2016]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

- 备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第六章 评标办法及开评标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会按相关规定组成，评标委员会对各投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购人代表由采购单位推荐，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人或法定代表委托人负责解答及上传相关文件。

## 二、评标原则

1.本评标办法采用综合评标法，由资信技术分和商务分合计组成，其中资信技术分90分、报价分10分；满分为100分。

2.经初步评审合格的响应文件，评审小组根据采购文件确定的评审标准和方法，对其资信技术部分作进一步评审、比较、打分。

3.评审小组成员首先分别对每个供应商资信技术文件进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的资信技术得分，后计算投标报价得分，计算公式：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100，综合得分=资信技术分+报价分，并提交评审结果。

4.技术资信分、商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先，总分且报价相同时，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（如第一中标候选人放弃或公示期间取消中标资格，由第二中标候选人直接替换。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。）

5.评定结果经采购人确定后，衢州禾诚工程管理有限公司在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

1.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购组织机构应将该情况报龙游县财政局，并视情将其列入不良供应商名单。

2.本项目采用电子投标，有下情形之一的，评标小组将对电子备份文件进行评审，以完成开标：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败；

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行。

如电子投标文件未能正常解密，且投标人未提供电子备份文件，则该投标无效。

## 四、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 本项目最高限价：人民1600000元，满足招标文件要求,各有效投标人的投标报价中最低报价为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效投标文件。 注：①参与评审的价格=投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）] ②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 | 0-10分 |
| 2 | 投标人资质 | 1.投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，乙级资质的得1分，本项最高得2分。 2.投标人具有市政行业（同时具备给水工程、排水工程、道路工程）编制甲级资质的得3分，乙级资质的得2分，丙级资质的得1分，本项最高得3分。 3.投标人具有风景园林工程设计专项甲级资质的得2分，乙级资质的得1分，本项最高得2分。 注：须提供资质证书原件扫描件，否则不得分。 | 0-7分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过 县级及以上国土空间规划类项目的，得0.5分；承担过滨水片区、城市风貌或城市设计导则类相关项目的，得0.5分。 注：须提供合同关键页(封面及盖章页)或中标通知书原件扫描件，否则不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 获得荣誉 | 投标人自2017年1月1日以来（以发证日期为准），类似规划或滨水设计项目： - 1.获得国家级（或国家规划协会）一等奖的，每个得2分，最高得8分； - 2.获得国家级（或国家规划协会）二等奖或省级一等奖的，每个得1分，最高得4分； - 3.获得市级二等奖及以上的，每个得1分，最高得2分。 （同一项目不重复计分，按投标人提供的最高得分奖项计分） 注：须提供相关获奖证书或相关证明文件原件扫描件，否则不得分。 | 0-14分 |
| 5 | 拟派本项目团队技术人员 | 1.项目负责人： （1）同时具有注册城乡（市）规划师执业资格和城乡（市）规划专业正高级职称的，得4分；同时具有注册城乡（市）规划师执业资格和城乡（市）规划专业副高级职称的，得2分；本项最高得4分。 （2）获得过类似规划或滨水设计项目国家级一等奖的，得1分，本项最高得1分。 2.项目团队技术人员（不含项目负责人）： 具有城乡（市）规划、城市交通、市政给排水、城镇燃气工程专业副高级及以上职称证书的，每个专业得1分，本项最高得4分。（同一人员不重复计分） 注：须提供投标人为其缴纳近三个月的社保证明和相关证书（或证明文件）原件扫描件，获奖证书（或证明文件）应体现负责人姓名，否则不得分。 | 0-9分 |
| 6 | 项目认识 | 根据投标人对本项目相关背景、采购需求、现状情况的理解与认识进行研究分析，主要包括下列内容； - 1.项目价值与意义的认识；（0-4分） - 2.现状与规划认识分析；（0-4分） - 3.规划重点与难点分析；（0-4分） - 4.案例分析与借鉴；（0-4分） - 5.发展趋势研判。（0-4分） 注:上述5项内容，每项4分，评审小组根据每项内容评审:针对性强、切合实际、内容完整、条理清晰，符合或基本采购需求，得3.1-4分;主要内容未遗漏，基本符合要求，得2.1-3分;内容缺陷或不符合要求，得0-2分。 | 0-20分 |
| 7 | 技术方案 | 供应商需针对本项目编制规划方案，提供涵盖采购需求的工作内容，主要包括下列方面: - 目标定位、发展愿景、规划策略与思路；（0-8分） - 瀫石光艺术生态单元北岸片区特色意向研究；（0-8分） - 小南海镇滨水开发片区空间规划方案编制思路；（0-8分） - 规划统筹机制、建设导则与行动计划模式研究。（0-8分） 注:上述4项内容，每项8分，评审小组根据每项内容评审:针对性强、切合实际、内容完整、条理清晰，符合或基本采购需求，得6.1-8分;主要内容未遗漏，基本符合要求，得3.1-6分;内容缺陷或不符合要求，得0-3分。 | 0-32分 |
| 8 | 实施方案 | 供应商需针对本项目编制实施方案，提供涵盖采购需求的工作内容，主要包括下列方面: - 项目管理方案； - 质量保证措施； - 工期安排进度保障措施； - 应急措施。 注:每项内容0-1分。 | 0-4分 |
| 9 | 售后服务方案 | 售后服务承诺包括但不限于下列内容: - 服务内容和响应时间； - 服务机构及服务人员情况； - 服务保障措施。 注:每项内容0-1分 | 0-3分 |

## 五、开评标程序

1.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.采购代理机构向各投标供应商发加密投标文件“开始解密”通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

3.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查，开启资格审查证明文件、商务技术文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标人的商务技术文件进行符合性评审和综合打分评审，其中商务技术文件符合性评审不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审。

4.开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。

5.最后计算出各投标人商务得分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐二名中标候选人。

6.开标会结束。