竞争性磋商文件

（线上电子标）

采购编号：QZHCGL2025-004

项目名称：龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

采购单位： 龙游县溪口镇人民政府                                                （盖章）

代理机构： 衢州禾诚工程管理有限公司                                          （盖章）

二O二五年一月

目录

第一章磋商公告	3

第二章磋商须知前附表及磋商须知	7

一、磋商须知前附表	7

第三章磋商供应商须知	10

一、总则	10

二、磋商文件说明	12

三、响应文件的编制	13

四、竞争性磋商响应文件的评审	16

五、磋商无效条款	19

六、废标的情形	19

七、确定成交供应商与签订合同	20

八、法律责任	21

九、质疑与投诉	22

十、其他	22

第四章采购内容及要求	25

第五章评标办法及评分标准	36

第六章合同主要条款	43

第七章竞争性磋商响应文件格式	47

第一章  磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，衢州禾诚工程管理有限公司受龙游县溪口镇人民政府的委托，以竞争性磋商的方式对 龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期） 进行采购招标，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况：

1、项目编号：QZHCGL2025-004

2、项目名称：龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

3、预算金额（最高限价）：项目总预算70万元，单价最高限价：780元/吨

标项一： 
      数量：约397吨（此为估算重量，以最终砍伐数量为准。）

预算金额：310000元

简要规格描述：详见招标文件第三章：采购内容及要求。

备注：除治范围：龙游县溪口镇范围内冷水村、红罗村等。

标项二： 
      数量：约500吨 （此为估算重量，以最终砍伐数量为准。）

预算金额：390000元

简要规格描述：详见招标文件第三章：采购内容及要求。

备注：除治范围：龙游县溪口镇范围内石角、寺下、灵下等12个村。

4、服务期限：根据松材线虫病疫情发生的规律，必须在2025年3月底前，全面完成枯死松树清理工作。若因极端天气等客观因素，导致无法在规定时期内完成清理的，可适当延期，最晚不得迟于4月底。要按照“先重点后一般、先紧后宽”的要求，优先对重点交通沿线的松疫木开展除治，合理安排清理进度。

5、简要规格描述：详见招标文件第四章采购内容及要求。

四、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、凡拟参加本项目采购活动的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）有政府采购严重违法失信行为信息记录的，都将拒绝其参加本次采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业招标，供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

4、本项目的特定资格要求：无。

5、本项目（否）接受联合体投标。

五、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）,电子投标具体流程文档详见网址:https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

六、磋商文件获取方式：

1.  时间：本公告之日至2025年1月23日止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

2.获取采购文件网址：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

3.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，具体详见网站供应商注册要求，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。

4.本采购公告中附件的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本采购公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取的采购文件的，对采购文件提起质疑投诉不予以受理。

5.售价：0元

七、提交答疑截止时间：本次磋商文件自公告信息发布之日起，公示在浙江政府采购网，供应商可下载。如对磋商文件有异议，请在2025 年1月20日16:30时前以书面邮寄形式向衢州禾诚工程管理有限公司提出，逾期概不受理。

八、答疑回复时间：磋商文件的答疑、补充、修改等于2025年1月21日 16:30时前在浙江政府采购网公布，请各供应商必须自行关注。

九、开始磋商的有关信息：

磋商响应文件提交截止时间： 2025年1月23日14:30时

开标地点：线上

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件，投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

十、招标文件发布及下载地址：

浙江政府采购网  （https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

十一、其他：

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交供应商的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州禾诚工程管理有限公司将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交供应商，或者重新组织招标。

2.质疑和投诉：

2.1供应商如认为磋商文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州禾诚工程管理有限公司提出质疑。

2.2根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商对衢州禾诚工程管理有限公司的质疑答复不满意或者衢州禾诚工程管理有限公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科政府采购监管科投诉。（电话：0570-7011687）。

4.本次招标采取开标后资格审查。

5.本采购公告中附件的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本采购公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取的采购文件的，对采购文件提起质疑投 诉不予受理。

6.已成功报名的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式（格式自拟）告知我公司，书面文件扫描件发至我公司邮箱（846866169@qq.com）。

7. 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

8.为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

十二、电子投标注意事项:

1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2.请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

3.在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。

十三、本次磋商联系事项：

1.采购单位：龙游县溪口镇人民政府

项目联系人（询问）：邵先生

项目联系方式（询问）：13567060090

质疑联系人：应先生

质疑联系方式：13967010413

2.代理机构：衢州禾诚工程管理有限公司

项目联系人（询问）：苏女士

项目联系方式（询问）：17858216007

质疑联系人：欧女士

质疑联系方式：18857038876

3.同级政府采购监督管理部门名称：龙游县财政局政府采购监管科

联系人：严先生

监督投诉电话：0570﹣7011687

地址：龙游县莲湖路69号

招    标    人 ：龙游县溪口镇人民政府

招标代理机构：衢州禾诚工程管理有限公司

日期：2025 年1月13日

第二章  磋商须知前附表及磋商须知

一、磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县溪口镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期） |
| 3 | 预算金额 | 70万元（标项一预算金额：310000元；标项二预算金额：390000元；） |
| 4 | 采购内容 | 详见第四章服务内容及要求 |
| 5 | 服务期限 | 根据松材线虫病疫情发生的规律，必须在2025年3月底前，全面完成枯死松树清理工作。若因极端天气等客观因素，导致无法在规定时期内完成清理的，可适当延期，最晚不得迟于4月底。要按照“先重点后一般、先紧后宽”的要求，优先对重点交通沿线的松疫木开展除治，合理安排清理进度。 |
| 6 | 投标报价 | 本次采购投标最高限价为70万元，单价最高限价780元/吨，数量约897吨（此为估算重量，以最终砍伐数量为准。）范围：清理范围为沿江公路、528国道、高速公路等重点路段两侧及冷水村，石角村等。 1.供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，报价不得超过最高限价，否则作为废标处理。 2.投标报价包含完成项目范围工作任务所发生的一切费用，包括枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险（施工人员一律参加工伤保险）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其他项目中。 |
| 7 | 履约保证金 | 签订合同前中标人须向采购人提交中标金额的1%作为履约保证金。中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）退还（不计息）。缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。 |
| 8 | 供应商资质条件、 能力和信誉 | 详见采购公告 |
| 9 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 11 | 供应商提出质疑的截止时间 | 2025年1月20日16:30时前 |
| 12 | 竞争性磋商文件澄清公布网址 | http://www.zjzfcg.gov.cn（浙江政府采购网） |
| 13 | 转包与分包 | 不允许 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件有效期 | 竞争性磋商响应文件递交截止之日起90个日历天 |
| 15 | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 17 | 磋商响应文件 的形式 | 磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份磋商响应文件”：在线发送邮箱，一份； |
| 19 | 磋商响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.供应商应在磋商响应截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商响应无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的递交： a.供应商可以在投标截止时间将备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名“.bfbs”的加密备份投标文件）发送至邮箱：403100105@qq.com，邮件内容写上单位名称，备份投标文件压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当，建议密码由数字和字母组成且不低于8位数），逾期发送或发错后缀名的备份磋商响应文件将视为无效；备份磋商响应文件的提交不作强制要求，若因供应商未提供备份磋商响应文件而造成投标无效等一切后果和风险由供应商自行承担； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商响应供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），供应商在解密规定时间（响应截止时间后30分钟内）将压缩加密的备份文件的解密密码发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或文件无效、解压失败由供应商自行承当。 （3）磋商响应截止时间前，磋商响应供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商响应无效。 |
| 21 | 磋商响应截止 时间 | 2025年 1月23日14:30时截止(北京时间) |
| 22 | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年1月23日14:30时(北京时间) 评审地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼1号评标室 |
| 23 | 磋商原则和磋商方法 | 详见竞争性磋商文件第四章磋商原则和磋商方法 |
| 24 | 合同备案 | 中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 25 | 纸质响应文件 提交 | 1.提交时间：成交供应商在成交结果公告结束后 2.邮寄地址：衢州禾诚工程管理有限公司（龙游县龙洲街道竹海南路207号 海龟龙游电商城 二楼2-2室），收件人：苏女士，电话：17858216007 3.份数：与电子响应文件相一致的纸质响应文件一式3份，由资格审查文件、商务技术文件和报价文件组成，装订成册；并按磋商文件要求制作，作为存档资料。 |
| 26 | 联系人 | 衢州禾诚工程管理有限公司 联系人：苏女士 17858216007 |
| 27 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第三章  磋商供应商须知

一、总    则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购项目的磋商、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“采购人”系指“龙游县溪口镇人民政府”。

2.2“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

2.3“组织方”系指“衢州禾诚工程管理有限公司”。

2.4“货物”系指按本磋商响应文件中采购人所要求的设备。

2.5“服务”系指根据本合同约定成交供应商必须承担有关的服务和合同中约定成交供应商应承担的义务,以及合同中未约定,但依法有利于合同履行原则,应当由成交供应商承担的其它义务。

“▲”系指按本磋商文件要求磋商响应方必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应即刻取消其磋商响应资格。

3.合格的供应商：详见供应商须知前附表中的资格标准。

4.磋商费用

供应商自行承担其参加磋商所涉及的一切费用。

5.采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

6.磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第七章）。

7.联合体磋商

本项目不接受联合体磋商。

8.转包与分包

本项目不允许转包、分包。一经发现有转包、分包现象，采购人可无条件中止取消与供应商合同。

9.特别说明：

9.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。

9.2▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第48条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.4▲龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期），同一家投标人在全县最多中三个标项且不能在同一乡镇（街道）。

9.5项目需要落实的政府采购政策:

9.5.1小微企业

根据财政工信部《关于印发（政府采购促进中小企业发展管理办法）的通知》财库（2020）46号的相关规定，经采购人确认，本项目属于预留采购份额项目。

9.5.2中小企业划分

在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定的小型企业和微型企业，但与中型或大企业的负责人为同一人，或者与中型、大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小型企业和微型企业。

9.5.3所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

9.6在本项目采购活动中，供应商提供的货物或服务符合下列情形的，可享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(1)货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策:(本条服务采购项目不适用)

(2)中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》。

9.7不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形

(1)未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政

（3）事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。

9.8监狱企业

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)文件精神，监狱企业视同小微企业。

监狱企业应当提供《监狱企业声明函)及由省级以上监狱管理局、成毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

9.9残疾人福利性单位

根据财政部民政部中国残疾人联合会(关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)文件精神，残疾人福利性单位视同小微企业。

残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不于认可。

9.10节能、环保产品优先（强制）采购政策

9.10.1政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2016]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

9.10.2供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

二、磋商文件说明

10.磋商文件的组成

10.1磋商公告；

10.2磋商须知前附表及磋商须知；

10.3采购内容及要求；

10.4合同主要条款；

10.5竞争性磋商响应文件格式；

10.6评审办法和评分标准。

11.磋商文件的澄清及修改

11.1采购单位或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

11.2采购单位或采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

11.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4磋商文件澄清、答复、修改、补充都应由采购单位和采购代理机构共同以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

12.总体要求

12.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

12.2响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

12.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件应装订成册。

12.4（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）纸质备份投标文件严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。

13.响应文件的组成及份数

响应文件应分为【资格证明文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。每标项资信技术文件、商务文件均提供正本一份、副本四份（请分标项制作响应文件）。

13.1资格证明文件部分

（1）▲有效的营业执照原件扫描件加盖单位公章；

（2）▲法定代表人授权书（格式见附件），磋商代表是法定代表人需提供法定代表人身份证明；

（3）▲资格声明函（格式见附件）；

（4）▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（5）▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供《商业信誉承诺书》（格式见附件）；

（6）▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书》；（格式见附件）

（7）▲与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；（格式见附件）

（8）▲中小企业声明函/《残疾人福利性单位声明函》/《监狱企业声明函》;（格式见附件）；

13.2技术商务文件部分

（1）投标人类似业绩一览表；

（2）投标人项目拟派人员一览表；

（3）投标人证书情况；

（4）实施方案；

（5）拟投入设备；

（6）技术路线与方法；

（7）投标方认为需要的其他文件和说明；

（8）投标人根据评标细则内容提供其余的相关评分所需资料（如有）；

注：由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。

13.2商务报价文件部分

（1）▲磋商函（格式见附件）；

（2）▲首次报价一览表（格式见附件）；

（3）▲清单报价表（格式见附件）；

以上文件组成投标文件。投标方应对磋商文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应磋商文件要求，则投标方即刻被废标或被拒绝进入商标报价阶段。

14.竞争性磋商响应文件有效期

14.1竞争性磋商响应文件从竞争性磋商响应文件递交截止时间之日起90个日历天内有效。

14.2特殊情况下采购人可于竞争性磋商响应文件有效期届满前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞争性磋商响应文件。

15响应文件的关联和签署

（一）	电子响应文件

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）纸质备份文件

纸质备份磋商响应文件的格式

15.1供应商的纸质备份磋商响应文件由资格证明部分、技术商务部分和报价三部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效响应：

15.1.1纸质备份磋商响应文件（含资格证明部分、技术商务部分和报价部分）正本1份,。正本必须用A4幅面纸张打印装订，并在封面标明“正本”。

15.2纸质备份磋商响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

15.3响应使用货币为人民币。

15.4供应商应提交证明其拟供采购内容符合竞争性磋商文件要求的相应材料，该材料可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术要求的详细描述。

15.5竞争性磋商响应文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

15.6全套竞争性磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法人代表或授权代表签署并加盖公章。

15.7未按本须知规定的格式填写竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件字迹模糊不清的，其响应将被拒绝。

15.8所有资格证明文件复印件均须在有效期内。

四、竞争性磋商响应文件的评审

17.评审、磋商时间

17.1在磋商邀请中所规定的时间、地点评审。

17.2 开标会议由招标组织人主持，采购人和有关方面评审代表参加，并签到。供应商代表无需到场。

17.3 记录人将开标一览表内容分项记录，由评审人员签字确认。

18.组建磋商小组

18.1采购人根据项目的特点自行依法组建磋商小组，磋商小组成员共3人。磋商小组负责对竞争性磋商响应文件进行评审和比较，并出具评审结果。

19.资格性检查和符合性检查

19.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，在对竞争性磋商响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商提交的竞争性磋商响应文件按供应商须知前附表所述的资格标准对供应商进行资格审查。如果供应商不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其竞争性磋商响应文件将被否决。

19.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组还将从竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同规定的范围、质量；

（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和供应商合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其它做出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的竞争性磋商响应文件将不进行详细评审，其磋商响应性文件将被否决。

20.竞争性磋商响应文件的详细评审

20.1对所有供应商的评审，都采用相同的程序和标准。评审过程将严格按照竞争性磋商文件的要求和规定进行。

20.2有关竞争性磋商响应文件的审查、评估和比较的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述磋商工作无关的人员。

20.3供应商任何试图影响评委会对竞争性磋商响应文件的评审、比较的行为，都将导致其磋商响应文件被否决。

20.4磋商小组将对竞争性磋商响应文件进行检查，以确定竞争性磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

20.5 算术错误将按以下方法更正：

（1）竞争性磋商响应文件中评审一览表(报价表)内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以评审一览表(报价表)为准。

（2）竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本导致竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）如果供应商不接受按上述方法对竞争性磋商响应文件中的算术错误进行更正，其磋商响应文件将被否决。

21.竞争性磋商小组在评审过程中发现有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

22.磋商小组决定磋商的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

23.竞争性磋商响应文件的澄清

对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式或口头形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

24.比较与评审

24.1磋商小组将按竞争性磋商文件第四章规定的磋商原则和磋商方法，对资格性检查和符合性检查合格的竞争性磋商响应文件进行资信证明、技术商务和报价部分详细评审，进行综合打分。

24.2 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其项目报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，否则其响应文件将被否决。

24.3磋商小组应当从质量和规格均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，并进行排名。

五、磋商无效条款

25.有下列情形之一者其磋商或成交无效：

25.1不符合本次采购供应商资格要求的或超范围经营的；

25.2提供虚假材料及证明文件的；

25.3借用或冒用他人名义参与投标的；

25.4未按规定装订成册（上传）的、应盖章而未盖章的、应有法定代表人或授权委托人签字而未签的；

25.5本磋商文件提出要求响应而未响应实质性条款（带▲号）的，或磋商小组认定有重大偏离或保留的；

25.6未对本项目作最后报价的或最后报价超过最高限价的；

25.7以分公司、办事处名义磋商的；

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

25.9不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

25.10电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交纸质备份投标文件的；

25.11电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

六、废标的情形

26. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应将废标理由通知所有磋商响应方：

26.1符合专业条件的磋商响应方或对磋商文件作实质性响应的磋商响应方不足三家的；

26.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

26.3磋商响应方的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.4因重大变故，采购任务取消的。

七、确定成交供应商与签订合同

27.确定成交供应商准则

27.1本项目采用综合评分法，采购人原则上应确定排名第一位的成交候选人作为成交人。

27.2 采购人只对评审结果负责，不对评审结果作任何解释。

28.成交通知

28.1采购人确定成交人后应及时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

28.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

29.合同签订

29.1成交通知书发出之日起30日内，成交供应商应与采购人签订采购合同。成交通知书、磋商文件、澄清文件及成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。

29.2成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

29.3成交供应商因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因成交供应商在本次采购活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在成交供应商之后的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

30.采购数量变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

31.付款方式

（1）疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

（2）为确保疫木清理效果延长履约期。通过验收的，根据疫木清理合同条款拨付70％的补助资金，剩余的补助资金在下一年度秋季疫情普查结束后，根据病死松树（疫木）发生情况，对疫木数量下降的，按评定的合格率拨付余款，对疫木数量增加的，根据增加率进行相应的扣除后予以拨付余款。

注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除处理款，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

八、法律责任

32.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

32.1提供虚假材料谋取中标的;

32.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

32.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

32.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

32.5在招标过程中与采购人进行协商磋商、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

32.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

九、质疑与投诉

33.质疑与投诉办法

33.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

32.2供应商提交的质疑函与投诉书应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》要求。

34.质疑提出

34.1供应商认为采购公告、采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2质疑提出起算日期：

（1）对采购公告和采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告和采购文件网上发布之日起计算。

（2）供应商对磋商开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

（3）对磋商过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

供应商逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

34.3采购人拒绝受理未参加本项目报名或已报名但未提交响应文件的供应商对采购公告、磋商文件、评审过程、评审结果的质疑。

35.质疑处理

采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科采监科投诉。若对质疑答复不满意的，应当自答复的次日起15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科采监科投诉。

十、其他

37.采购代理服务费

37.1本项目采购代理费参照原国家计委计价格［2002]1980号文件和国家发展改革委发改价格［2011]534号文件规定的收费标准计取，由中标供应商承担，在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。代理服务费以成交金额为依据，按差额定率累进法计算，收费标准如下：

| 费 率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

37.2 评审费由采购单位按实支付。

38.解释权：本竞争性磋商文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定编制的，解释权属组织方。

- 第四章 采购内容及要求

一、总则

为认真贯彻落实国家、省、市、县松材线虫病防控工作会议精神，根据《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《浙江省松材线虫病防治条例》、《松材线虫病防治技术方案》等有关规定，为进一步强化龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）  工作，提高疫情防治效果，遏制疫情扩散蔓延，特组织本次招标活动。

二、服务内容

1.作业范围：

| 项目名称 | 标项 | 区域范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期） | 标项一 | 龙游县溪口镇范围内冷水村、红罗村等。 | 约397吨 |
|  | 标项二 | 龙游县溪口镇范围内石角、寺下、灵下等12个村。 | 约500吨 |

注：本次除治需按龙游县松材线虫病疫木除治最新验收标准进行除治。

2.清理对象：

全面清理辖区范围内的所有枯死松树。不得采伐正常活松树（项目类除外）、非松科植物、已腐烂松树或枯死两年以上松树。清理队擅自采伐杂木、鲜活松树等，按照涉嫌盗伐、滥伐林木罪进行调查和处罚，确有清理过程中无法避免砸坏的杂木、活松树，不得混入过磅枯死松木中滥竽充数。要严格执行松疫木除治性采伐管理规定，清理前及时做好采伐作业设计，足额审批枯死松树清理采伐证。

3.清理质量：

3.1伐桩处理：伐除枯死松树后，应控制伐桩不高于地面5cm。

3.2枝桠处理：收集所有直径1cm以上，大头直径5cm以下的枯死松树枝桠，运至疫木定点处理企业做除害处理，枝桠需与主干分开装运，分开过磅，枝桠重量不得少于清理总重量的15%。

3.3主干、树梢处理：主干、树梢需全部、同步带下山，运至疫木定点处理企业做除害处理，不得因各种原因遗漏山场。

4.清理要求：

枯死松树，要求彻底清理，不论山高路远、零散孤立，还是采伐困难地带，都不得借故不作清理。严禁借枯死松树清理之名采伐鲜活松木、杉木、杂木。确有清理过程中无法避免砸坏的杉木、杂木，不得混入清理的松材之中。严禁松材、松枝桠让农户运回自行处置。清理队擅自采伐杂木、鲜活松木等，按照盗、滥伐进行调查和处罚。

5.清理时限

根据松材线虫病疫情发生的规律，必须在2025年3月底前，全面完成枯死松树清理工作。若因极端天气等客观因素，导致无法在规定时期内完成清理的，可适当延期，最晚不得迟于4月底。要按照“先重点后一般、先紧后宽”的要求，优先对重点交通沿线的松疫木开展除治，合理安排清理进度。

6.松疫木返农款：自2022年12月起取消260元/吨松疫木返农款。

7.监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

8.除治台账：

8.1拍摄照片。清理专业队伍需指派专人下载并使用“浙江数字森防”软件，按照一株疫木一组照片的要求，拍摄伐前、伐后对比照片,车辆现场装车照片以及疫木定点处理企业过磅时的照片并上传至数字森防平台予以销号。

8.2完善台账。出工每日详细记录清理时间、地点、面积、数量、重量、疫木去向等内容，并由相关责任人员签字确认。

8.3保存凭证。保存疫木定点处理企业过磅单、联系单等原始凭证，作为支付款项及备核查依据。

9.安全保障：

各清理队必须落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有清理人员进行技术培训，并开展安全教育，山场作业时做到安全第一。

10.班组搭配：

各清理队不少于2支作业组，每组10人以上进行正常作业，并要指定2名以上专人负责监督清理工作。对于清理人员少、班组人员搭配不合理、进度缓慢等问题，及时约谈清理队负责人，限期整改。

11.协调服务：

要为清理单位创造良好的清理环境。在进场前要提前向清理山场所在村村委会报备，并做好农户告知与宣传工作；处理好个别农户不配合清理等问题。

12.疫木运输：

建立清理单位、林业干部、联村干部和村监管干部、专职监督员的监管微信群。疫木运送下山、装车、发车（含车牌号）、过磅等图片或视频发群备查。严防低价标段疫木流入高价标段疫木，一经查实，高价标段（合同）疫木全部按低价标段（合同）结算，情节严重的列入政府采购黑名单。定点处理企业凭随车同行的疫木联系单（经责任单位盖章，林业干部签字，村级签字盖章）收购疫木，过磅单净重栏加盖企业收购章，禁止改动，并注明疫木类型（主干或枝桠），建立收购台账。定点处理企业运用互联网技术，安装电子监控设备，向县森防站实时传输数据和收购、处理状况。发现定点处理企业混淆清理单位、疫木类型，虚构疫木数量等行为，将报有关执法机关予以从严处理。

三、商务要求

1.履约保证金：

（1）履约保证金：签订合同前中标人须向采购人提交中标金额的1%作为履约保证金。中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）退还（不计息）。 缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。

2.付款方式：

（1）疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

（2）为确保疫木清理效果延长履约期。通过验收的，根据疫木清理合同条款拨付70％的补助资金，剩余的补助资金在下一年度秋季疫情普查结束后，根据病死松树（疫木）发生情况，对疫木数量下降的，按评定的合格率拨付余款，对疫木数量增加的，根据增加率进行相应的扣除后予以拨付余款。

注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除处理款，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

四、监督验收

1.乡级自查验收。各乡镇（街道）要按政府采购合同要求组织开展自查验收。采取山顶模式，即检查从山顶到山脚，清理质量不达标或有零星漏清枯死松树的，要责令清理单位返工清理，并根据自查情况计算各标段（合同）合格率；对发现砍伐活松木或其他林木的，每发现一处扣款1000元；对以阔叶树、杂木或涉松项目松木冒充疫木等违法行为，视其重量从除治费用中扣除相应款项的3倍。验收材料经乡镇分管领导、主要领导签字确认后上报县林业水利局。

2.县级核查验收。县林业水利局委托第三方机构对各乡镇（街道）的自查验收情况进行抽样核查，每标段（合同）抽查不少于3处清理山场（点），计算各乡镇（街道）、各标段（合同）合格率。

五、特别说明

▲同一家供应商在全县最多中三个标段且不能在同一乡镇（街道）。

▲成交供应商在项目实施中，保证严格按照法律法规以及采购人的要求规范施工，做好一切防护措施，确保人、财、物安全，出现项目实施过程中的安全事故及火灾等，一切经济、法律等责任由成交供应商全部承担

## 第五章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）的评审。

一、磋商小组的组成

1.磋商小组由3名专家组成。

2.磋商期间，供应商代表无需到场，但需保持电话通畅，能够时刻负责解答有关事宜。如未能取得联系，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评审原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得也不应将评审情况扩散出评审成员之外。

2.客观公正对待所有供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3.采购人或采购代理机构对评审结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还响应文件。

4.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的信息，为明确本次采购项目的各项技术要求，各供应商应接受磋商小组可能多次的询问、质疑和磋商，如供应商不接受磋商小组的询问、质疑和磋商，其磋商无效。

5.所有磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行第二次报价（最终报价）,二次报价是供应商响应文件的有效组成部分。（注：本项目为电子标，评标流程接续时，供应商必须提前填写好二次报价，加盖电子公章准时在政采云上提交报价，超出二次报价提交时间，视为自动放弃竞标）

三、评审程序

1.符合性评审

（1）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）供应商以响应文件中提供的书面材料为准。

磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠开启后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

（3）资格性审查未通过响应文件不再进行后续的符合性审查和评审。

2.响应文件符合性审查

（1）磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

（2）在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者磋商无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者磋商无效的事实依据，并出具不合格或者磋商无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或无效磋商裁定。

（3)如果确定供应商无资格履行合同，其磋商将被拒绝。

（4）资格审查和符合性审查不符合的响应文件将不再进行后续资信、技术评审。

3.响应文件资信、技术评审

（1）按照磋商文件要求，审查供应商所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，对资信、技术部分的进行评价和比较，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

(2）磋商小组认为供应商的响应文件如有疑问的，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；供应商代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为磋商无效处理。

- 1.评分细则（100分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本项目预算：标项一预算金额：310000元；标项二预算金额：390000元； 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效投标文件。 | 0-15分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2021年至今类似项目业绩，每个得1分，最高得1分。 注：须提供合同及中标（成交）通知书扫描件并加盖公章，否则不得分；（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 | 0-1分 |
| 3 | 拟派项目团队人员情况 | 拟投入本项目组人员满足招标文件要求的各清理队不少于2支作业组，每组作业组10人以上进行正常作业的得2分，每组各同时增加1名人员加1分，本项最高得6分。 注：须提供在有效期内的证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 拟投入的项目团队成员中具有林业相关专业职称或林业有害生物防制员证书的，每人得1.5分，本项最高得3分。 注：须提供在有效期内的证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人拟派的项目团队人员的技术职称、专业素质、经验等情况，由评委比较后酌情打分（0-3分）。 投标人拟派人员技术职称、专业素质、经验等都完全符合并满足项目需求，人员实力综合强的得3分，拟派人员基本符合项目需求的得2分，拟派人员综合实力一般的得0-1分。 | 0-3分 |
| 4 | 投标人证书情况 | 投标人具有林业方面有害生物防治资质证书得1分； 投标人具有林业方面环境体系认证证书得1分； 投标人具有林业方面质量体系认证证书得1分。 注：须提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 实施方案 | 项目实施方案中需包含但不限于以下内容： 1.对当地松材线虫病病因及症状的分析（0-4分）； 2.项目重难点分析（0-4分）； 3.项目总体思路（0-4分）； 4.项目组织机构设置和人员配备（0-4分）； 5.项目实施步骤（0-4分）； 6.项目质量管控措施（0-4分）； 7.项目工作任务详细分析（0-4分）； 8.确保项目按期完成的工作进度计划（0-4分）； 9.提供本项目所需设施设备保障计划（0-4分）； 10.本项目在实施过程中人员培训方案（0-4分）； 11.本项目在实施过程中人员管理及考核方案（0-4分）； 12.对突发事件的应急抢险方案（0-4分）； 13.对本项目的合理化建议（0-4分）； 14.对于本项目在林区作业中的防火及安全方案（0-4分）。 供应商编制的实施方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣0-4分，扣完为止。 | 0-56分 |
| 6 | 拟投入设备 | 根据投标人对项目实施过程中拟投入的设备设施进行比较评分： 拟投入的设备设施完全符合项目需要的，能有效的保障项目实施的得5分；拟投入设备设施基本符合项目需要，能基本保障项目实施的得3-4分；拟投入的设备设施欠缺，不能有效的保障项目实施的得1-2分，不提供不得分。 注：投标人自有设备需提供购买发票复印件并加盖公章，不提供不得分；如租赁的设备需提供租赁合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 0-5分 |
| 7 | 技术路线与方法 | 技术路线与方案需包含但不限于以下内容： 1.资料收集计划（0-2分）； 2.详细调查安排（0-2分）； 3.拟采用技术及工作布置（0-2分）。 供应商编制的技术路线与方法每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣0-2分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 8 | 标书质量 | 根据投标人投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，关联定位是否准确，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。（0-2分） | 0-2分 |

本项目为电子标，投标人的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，如评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。

五、报价要求

（1）本评标办法采用综合评分法，由技术商务分和报价分合计组成，其中技术商务分85分、报价分15；满分为100分。

（2）经初步评审合格的响应文件，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术商务部分作进一步评审、比较、打分。

（3）磋商小组成员首先分别对每个供应商技术商务文件进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的技术商务得分，后计算二次报价，计算公式：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100，综合得分=技术商务分+报价分，以综合得分由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的。依据投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名；确定供应商候选人，并提交评审结果。

- 第六章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：

项目编号：

采购人：                               （以下简称甲方）

供应商：                               （以下简称乙方）

甲、乙双方根据     年    月    日    时    分进行的龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）的竞争性磋商招标结果，签署本合同。

第一条  服务内容

1.作业范围：

| 标项 | 项目名称 | 区域范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

2.清理对象：

全面清理辖区范围内的所有枯死松树。不得采伐正常活松树（项目类除外）、非松科植物、已腐烂松树或枯死两年以上松树。清理队擅自采伐杂木、鲜活松树等，按照涉嫌盗伐、滥伐林木罪进行调查和处罚，确有清理过程中无法避免砸坏的杂木、活松树，不得混入过磅枯死松木中滥竽充数。要严格执行松疫木除治性采伐管理规定，清理前及时做好采伐作业设计，足额审批枯死松树清理采伐证。

3.清理质量：

3.1伐桩处理：伐除枯死松树后，应控制伐桩不高于地面5cm。

3.2枝桠处理：收集所有直径1cm以上，大头直径5cm以下的枯死松树枝桠，运至疫木定点处理企业做除害处理，枝桠需与主干分开装运，分开过磅，枝桠重量不得少于清理总重量的15%。

3.3主干、树梢处理：主干、树梢需全部、同步带下山，运至疫木定点处理企业做除害处理，不得因各种原因遗漏山场。

4.清理要求：

枯死松树，要求彻底清理，不论山高路远、零散孤立，还是采伐困难地带，都不得借故不作清理。严禁借枯死松树清理之名采伐鲜活松木、杉木、杂木。确有清理过程中无法避免砸坏的杉木、杂木，不得混入清理的松材之中。严禁松材、松枝桠让农户运回自行处置。清理队擅自采伐杂木、鲜活松木等，按照盗、滥伐进行调查和处罚。

5.松疫木返农款：自2022年12月起取消260元/吨松疫木返农款。

6.监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

7.除治台账：

7.1拍摄照片。清理专业队伍需指派专人下载并使用“浙江数字森防”软件，按照一株疫木一组照片的要求，拍摄伐前、伐后对比照片,车辆现场装车照片以及疫木定点处理企业过磅时的照片并上传至数字森防平台予以销号。

7.2完善台账。出工每日详细记录清理时间、地点、面积、数量、重量、疫木去向等内容，并由相关责任人员签字确认。

7.3保存凭证。保存疫木定点处理企业过磅单、联系单等原始凭证，作为支付款项及备核查依据。

8.安全保障：

各清理队必须落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有清理人员进行技术培训，并开展安全教育，山场作业时做到安全第一。

9.班组搭配：

各清理队不少于2支作业组，每组10人以上进行正常作业，并要指定2名以上专人负责监督清理工作。对于清理人员少、班组人员搭配不合理、进度缓慢等问题，及时约谈清理队负责人，限期整改。

10.协调服务：

要为清理单位创造良好的清理环境。在进场前要提前向清理山场所在村村委会报备，并做好农户告知与宣传工作；处理好个别农户不配合清理等问题。

11.疫木运输：

建立清理单位、林业干部、联村干部和村监管干部、专职监督员的监管微信群。疫木运送下山、装车、发车（含车牌号）、过磅等图片或视频发群备查。严防低价标段疫木流入高价标段疫木，一经查实，高价标段（合同）疫木全部按低价标段（合同）结算，情节严重的列入政府采购黑名单。定点处理企业凭随车同行的疫木联系单（经责任单位盖章，林业干部签字，村级签字盖章）收购疫木，过磅单净重栏加盖企业收购章，禁止改动，并注明疫木类型（主干或枝桠），建立收购台账。定点处理企业运用互联网技术，安装电子监控设备，向县森防站实时传输数据和收购、处理状况。发现定点处理企业混淆清理单位、疫木类型，虚构疫木数量等行为，将报有关执法机关予以从严处理。

第二条 合同金额

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 成交单价(元/吨) | 合同总价(元) | 除治范围和除治对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期） | 溪口镇 |  |  | 清理范围为沿江公路、528国道、高速公路等重点路段两侧及冷水村，石角村等。 | 监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。 |

注：合同价格包含完成项目范围工作任务所发生的一切费用，包括枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险（施工人员一律参加工伤保险）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其它项目中。

第三条  履约保证金

签订合同前乙方须向甲方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金（成交金额的1%），乙方在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）退还（不计息）。 缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。

第四条  履行时间、方式、地点

1.履行时间：根据松材线虫病疫情发生的规律，必须在2025年3月底前，全面完成枯死松树清理工作。若因极端天气等客观因素，导致无法在规定时期内完成清理的，可适当延期，最晚不得迟于4月底。要按照“先重点后一般、先紧后宽”的要求，优先对重点交通沿线的松疫木开展除治，合理安排清理进度。

2.履行方式：直接服务。

3.履行地点：见除治范围。

第五条  转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条  付款办法

（1）疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

（2）为确保疫木清理效果延长履约期。通过验收的，根据疫木清理合同条款拨付70％的补助资金，剩余的补助资金在下一年度秋季疫情普查结束后，根据病死松树（疫木）发生情况，对疫木数量下降的，按评定的合格率拨付余款，对疫木数量增加的，根据增加率进行相应的扣除后予以拨付余款。

注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除处理款，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

第七条  违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（甲方造成原因除外）。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 2小时内到达甲方指定现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条  监督验收

1.乡级自查验收。各乡镇（街道）要按政府采购合同要求组织开展自查验收。采取山顶模式，即检查从山顶到山脚，清理质量不达标或有零星漏清枯死松树的，要责令清理单位返工清理，并根据自查情况计算各标段（合同）合格率；对发现砍伐活松木或其他林木的，每发现一处扣款1000元；对以阔叶树、杂木或涉松项目松木冒充疫木等违法行为，视其重量从除治费用中扣除相应款项的3倍。验收材料经乡镇分管领导、主要领导签字确认后上报县林业水利局。

2.县级核查验收。县林业水利局委托第三方机构对各乡镇（街道）的自查验收情况进行抽样核查，每标段（合同）抽查不少于3处清理山场（点），计算各乡镇（街道）、各标段（合同）合格率。

第十一条  安全责任

各清理队必须落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有清理人员进行技术培训，并开展安全教育，山场作业时做到安全第一。出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与县森防站、乡镇（街道）、国有林场无关。

▲乙方在项目实施中，保证严格按照法律法规以及甲方单位的要求规范施工，做好一切防护措施，确保人、财、物安全，出现项目实施过程中的安全事故及火灾等，一切经济、法律等责任由乙方全部承担。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，衢州禾诚工程管理有限公司加盖鉴证章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，衢州禾诚工程管理有限公司执贰份。

附件：不欠薪承诺书

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |
| 合同鉴证方（盖章）：衢州禾诚工程管理有限公司 |  |
| 鉴证日期：2025年 月 日 |  |

附件：

不欠薪承诺书

致：           （甲方）

为了切实维护工人的合法权益，确保社会和企业的稳定，根据各级政府及相关部门的要求，结合我方承包的劳务施工实际情况，特做出如下承诺：

我方已严格按照上级主管部门以及我方关于工人工资发放的相关要求，切实做好了工人工资发放工作，工人工资已全部发放，不再拖欠工人工资。我方承诺每月将劳务分包合同、发放的工人工资表、工人身份证复印件及工人考勤表证明于每月10日前及时上报给甲方，否则甲方可不予支付我方工程款。

我方承诺工人工资及时足额发放，如因我方拖欠工人工资发生工人上访、闹事、停工等问题，甲方可双倍扣除我方拖欠的工人工资，代为支付，同时我方愿意承担拖欠工人工资总额20%的违约金。

特此承诺！

乙方（盖章）：

法定代表人（经营者）：

时间：       年     月     日

第七章  竞争性磋商响应文件格式

本附件所有格式仅供制作竞争性磋商响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

正本 或 副本

龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

响应文件

（资格证明部分）

| 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商： | （盖章） |  |  |
| 法定代表人或授权委托人： |  |  | （签字或盖章） |
| 供应商地址： |  |  |  |
| 编制日期： 年 月 日 |  |  |  |

正本 或 副本

龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

响应文件

（技术商务部分）

| 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商： | （盖章） |  |  |
| 法定代表人或授权委托人： |  |  | （签字或盖章） |
| 供应商地址： |  |  |  |
| 编制日期： 年 月 日 |  |  |  |

正本 或 副本

龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

响应文件

（报价部分）

| 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商： | （盖章） |  |  |
| 法定代表人或授权委托人： |  |  | （签字或盖章） |
| 供应商地址： |  |  |  |
| 编制日期： 年 月 日 |  |  |  |

格式1

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：            性别：           年龄：              职务：

系                          （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：    年   月  日

| 法定代表人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 法定代表人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权  （姓名）  （   身份证号码   ）为我方代理人。授权代理人根据授权对      （项目名称）      投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年  月  日-2025年  月  日止

授权代理人无转委托权。

投标人（盖章）：                法定代表人移动电话：

法定代表人（签字或盖章）：                授权代理人移动电话：

年  月  日

| 法定代表人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 法定代表人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

| 授权代理人身份证影印件/复印件 （国徽面） |  | 授权代理人身份证影印件/复印件 （人像面） |
| --- | --- | --- |

注：法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书。

格式2

资格声明函

基本情况

供应商名称：

地 址：                   　电 话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：                   　(其中:技术人员)

最近公司(企业)的主要财务情况（到2022年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年份总额

2022年：

2023年：

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称：           地址：      　时间：  　  金额(人民币元)：

4、供应商最近二年法律纠纷情况

时间：        案由：       涉及金额：        目前办理情况：

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

供应商：                                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年    月   日

格式3

拟投入本项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：                                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年     月    日

格式4

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：龙游县溪口镇人民政府

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位在本项目龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）

（编号：QZHCGL2025-004）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为磋商之日起往前推三年。

供应商：                                      （盖章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日期：   年     月    日

格式5

商业信誉承诺书

龙游县溪口镇人民政府：

（投标人名称）  郑重承诺：在参加本次采购活动前没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

磋商响应供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式6

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

龙游县溪口镇人民政府：

（投标人名称）郑重承诺：具有参加本次采购活动，履行采购合同所必需的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

磋商响应供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式7

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙游县溪口镇人民政府：

衢州禾诚工程管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加龙游县溪口镇2024-2025年度松材线虫病疫情除治工作采购项目（二期）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

磋商响应供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式8

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联 系 人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 注册职业资格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式9

项目详细的方案等介绍

（格式自拟）

供应商：                                          （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式10

磋商函

致：

根据贵方项目的采购公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（投标人名称）提交响应文件资信证明部分、技术商务部分、报价部分各正本一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本磋商有效期自磋商日起90个日历天。

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：                                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日期：    年     月    日

附件11

首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 报价大写： 元（¥： 元） |
| 备注 | 监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。 |

注：1、报价应包括完成项目范围工作任务所发生的一切费用，包括枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险（施工人员一律参加工伤保险）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其他项目中。

2、本表由磋商响应供应商填写，供评标委员会参考所用。▲报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。

3、本次报价仅做磋商参考，不做成交依据。

4、报价不得超过总限价。

供应商：                                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日期：    年     月    日

附件12

清单报价表

项目名称：

供应商名称：                                                                                                货币形式：人民币

| 项目名称 | 区域 | 数量（吨） | 单价:元/吨 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币大写： 元（¥： 元） |  |  |  |

注：（1）以上清单数量为估算吨位，可能有增减，结算时根据中标单价和实际数量进行计算。

- （2）以上清单为全费用完全单价：包括完成项目范围工作任务所发生的一切费用，包括枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险（施工人员一律参加工伤保险）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其他项目中。

供应商：                                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日期：    年     月    日

附件13

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业 收入为          万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。