衢州市交通运输局

公开招标采购文件

项目编号：ZZCG2024102

项目名称：江山江航运开发工程前期研究项目

（线上电子招投标）

采  购   人：衢州市交通运输局

江山市交通运输局

招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

日     期：2024年11月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  采购需求	29

第四部分  合同文本	32

第五部分  投标文件部分格式文件	47

第六部分  评分办法	56

# 第一部分  招标公告

项目概况： 江山江航运开发工程前期研究项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2024年11月28日9:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：ZZCG2024102

项目名称：江山江航运开发工程前期研究项目

预算金额（元）： 8500000

最高限价（元）： 8500000

标项一

标项名称:江山江航运开发工程前期研究项目

数量: 1

预算金额（元）: 8500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：地形测量、外业调查、地勘、编制《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》、《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》、通过专篇形式对水资源影响及保障、防洪排涝影响、各规划枢纽的淹没浸没影响、生态环境影响等进行详细研究并出具专篇报告、江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究报告及数字多媒体宣传材料制作等内容，具体详见采购文件《第三部分 采购需求》。

合同履约期限：自合同签订之日起12个月内完成全部研究工作内容，提交两规划、四专篇及一研究（终稿）及数字多媒体视频文件，具体以采购人通知为准。因不可抗力造成的项目服务期限调整，由中标人与采购人协商决定。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为已通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业包含有公路，水运（含港口河海工程），水利水电，服务范围应包括规划咨询）的工程咨询企业。

（2）投标人具备以下特定资质之一：

①工程勘察综合类甲级资质；

②同时具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；

③同时具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质和测绘主管部门颁发的测绘甲级《测绘资质证书》(业务范围须同时包含工程测量和海洋测绘专业)。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本次招标接受联合体投标，联合体成员单位不超过三家，联合体主办单位必须为通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业包含水运（含港口河海工程）服务范围应包括规划咨询）的工程咨询企业。组成联合体的各方不得单独或再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标；联合体成员应具备满足联合体协议书约定的成员分工所需的资格条件和能力。

三、获取采购文件

时间：/至2024年11月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式： 潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览），联合体由主办单位获取采购文件。

售价（元）：0

提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月28日9:30（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），联合体由主办单位提交响应文件。

开标时间：2024年11月28日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：衢州市公共资源交易中心（柯城区花园东大道199号文化艺术中心与便民服务中心A座5楼），同步在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=iN4GeBlToXEbaIYEcwfq7Q%3D%3D

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通 知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质 疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复 不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者 采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准） 起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书 面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复 不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十 五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。 详见招标文件的第二部分总则。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

（3）采购项目需要落实的政府采购政策：

1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2）中标供应商为中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（5）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的为准。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：衢州市交通运输局

地    址：衢州市柯城区白云街道三江中路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：0570-3851602

质疑联系人： 朱女士

质疑联系方式：0570-3890076

名    称：江山市交通运输局

地    址： 衢州市江山市双塔街道江滨北路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0570-4025768

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中正工程项目管理有限公司

地    址：衢州市九华北大道509号合屹大厦2号楼2单元9楼

传    真：0570-3850156

项目联系人（询问）：徐露花

项目联系方式（询问）：0570-3850116

质疑联系人：周丽爱

质疑联系方式：0570-3850117

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市财政局

地    址：衢州市三江东路28号

传    真：/

联系人 ：黄女士

监督投诉电话：19957000570

# 第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许分包 | 不允许 允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织 投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 3 | 投标预备答疑会 | 不召开 □召开时间：召开地点： |
| 4 | 是否接受联合体投标 | □否。 - 是 1、联合体各方必须授权联合体主办单位代表所有联合体成员单位负责投标响应和合同实施工作。 联合体投标的，应按采购文件要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除非另有规定，本采购文件中的“供应商”一词包括联合体各成员。 |
| 5 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 6 | 投标文件份数 | - （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰或EMS邮寄形式）投标截止时间前递交一份，邮寄地址：衢州市九华北大道509号2#楼二单元九楼。 |
| 7 | 投标文件的组成和编制 | 本项目完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 10 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：否；□是，详见第三部分要求。 2、样品标识：□明标；□暗标。 3、样品送至地点：______________________________ 4、中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 12 | 履约保证金交纳 | 履约保证金的金额：中标价的1%。 履约保证金的缴纳时间：合同签订后7个工作日。 履约担保的形式：现金(电汇或银行汇票形式)或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。 出具履约担保的银行级别：县（区、市）级及以上国有或股份制商业银行。 联合体的履约担保由联合体主办单位按规定提交。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 1、本项目根据中标价，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准的62.33%向中标人收取招标代理服务费，不足2000元的，按2000元计取。 1）收款单位（户名）：浙江中正工程项目管理有限公司衢州分公司 2）开 户：工行衢州市南区支行 3）账 号：1209 2700 0920 0172 837 2、以上费用不在报价中单列，请供应商在投标报价中予以考虑。 3、结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交人一次性向采购代理机构付清。 |
| 14 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业质押融资：取得衢州市政府采购合同的供应商，均可在政采云里实施政采贷或凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，供应商需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模快进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。 采购合同签订前已与银行机构达成融资意向的，供应商应向采购单位或采购代理机构申明该合同将用于质押融资，并在合同中注明融资银行机构名称及在该银行机构的唯一收款账号。供应商在合同签订后出现融资需求的，供应商应根据银行机构要求向采购单位申请修改合同收款账号，并在开具发票时提供给采购人用于支付合同款项。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （3）本项目属性为：服务； 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业； 中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
|  |  | 节能环保要求： 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，响应文件无效。 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。投标人在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发改委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
| 15 | 特别提醒 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

## 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（投标人）：是指参加本政府采购项目投标的投标人（符合要求的联合体）；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

政府采购监管部门：衢州市财政局；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向采购人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，投标人应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，采购人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清投标人提出的问题，投标人应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3、答疑会后，采购人将按规定对投标人所提问题进行书面澄清答复。

（十）联合体投标

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1、以联合体形式参加本项目采购的，联合体的主办单位和成员单位均应当具备招标文件规定的条件，并在投标文件中分别提供联合体的主办单位及成员单位的资格条件证明材料，在投标文件中提交联合体协议。

2、以联合体形式参加采购活动的，应当在投标文件中提交由所有联合体成员各方盖章的联合体协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函）。联合体协议应载明联合体各方承担的工作和义务，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例；联合体协议应当指定主办单位，授权其代表所有联合体各成员方，具体负责参与项目采购响应和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体协议中应当载明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3、投标文件盖章事宜，按联合体协议约定由主办单位盖章，也可由联合体所有成员单位盖章。

4、联合体成交的，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳，也可由联合体所有成员分摊交纳。

5、联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（十一）对投标人的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“采购需求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，采购人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，采购人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；

8、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的投标人将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十二）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人与采购代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7、以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（十三）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所的采购内容必须全部进行投标。

4、不论采购人、采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、若明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为采购人，投标人应委托采购人指定机构或者经采购人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十四）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同文本

第五部分  投标文件部分格式文件

第六部分  评分办法

补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

其他附件（如果有，如图纸等）

2、投标人应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的投标人，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归采购人、采购代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人、采购代理机构进行技术交流的，投标人需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、投标人要求澄清的资料应写明投标人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖投标人公章。

3、 如有必要，采购人和采购代理机构对投标人所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因采购人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、投标人在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（三）投标文件的组成

1、资格文件

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）；

（2）联合体投标协议（联合体投标时提供，格式见第五部分格式要求提供）。

2、商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）或联合体投标的须提供联合体主办单位授权书

（3）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（5）商务/技术偏离表（格式见第五部分格式五）；

（6）拟投入本项目的服务团队情况表（格式见第五部分格式六）；

（7）技术评分中所需的材料（详见评标办法）；

（8）其他商务技术文件或说明（如有）。

3、报价文件

（1）开标一览表（格式见第五部分格式七）；

（2）报价明细表（格式见第五部分格式八）；

（3）中小企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（格式见第五部分格式九）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料等如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

（三）投标报价

1、▲本次投标最高限价为 8500000 元，供应商报价高于最高限价的，为无效响应文件。

2、供应商的投标报价为履行合同的最终价格，投标人的报价应包括合同签订后的人工费、服务费、办公费用、成果文件、现场调研费、交通费、通讯、住宿费、会务费、采购代理、税金、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同实施过程中的应预见和不可预见费用均计入报价，采购人不再支付额外费用。

3、供应商应根据要求报价，报价单中不得漏填项目。

4、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

5、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

6、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

7、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 采购人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

## 四、投 标

（一）投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰或EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

d.电子备份投标文件，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

3、采购人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

## 五、开 标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，投标人可在“政府采购云平台”查看开标结果及中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由7人组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和采购人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重采购人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由采购人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式作出澄清或说明，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、无效标情形

（1）商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4）仅提交“备份投标文件”的；

5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

9）商务、技术文件中出现本项目投标报价的；

10）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（2）报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

4）《开标一览表》总价与《投标报价明细表》总价不一致且拒不接受修正的；

5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（3）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2）不同投标人的投标文件MAC地址相同或计算机硬盘序列号相同或响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6）不同投标人的投标文件相互混装。

3、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标文件的澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

## 七、定 标

（一）定标

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术中的商务部分得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术中的商务部分得分均相同的，则抽签选取中标候选人。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（二）招标结果公告

在采购人确认采购结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》，如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。

存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与采购人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对投标人进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

- 采购需求

- 一、项目名称：江山江航运开发工程前期研究项目

- 二、项目业主：衢州市交通运输局、江山市交通运输局

- 三、项目背景

江山江全长134公里，其中纳入省级规划航运开发建设长约60公里，途经柯城、衢江、江山等区(市)。江山江航运开发项目有利于延伸拓展衢州航运辐射面，满足衢州高新园区企业和江山市大宗货物运输需求，加快推动衢州整体交通运输结构转型升级，对促进实现区域大协同、大发展具有重大意义。目前江山江仍未列入《钱塘江流域综合规划》和国家高等级航道网，项目前期起点低、攻坚难度大、时间跨度长，需提前开展相关前期工作。根据新的经济社会发展形势、流域航运开发格局、其他行业规划要求，拟定江山江梯级开发的范围、水平年、综合利用目标、开发任务及标准。从经济社会发展、航运及电力发展、流域综合治理、生态环境保护等方面进一步论证建设必要性。

- 四、项目概况

（一）流域概况

江山江是钱塘江上游衢江右岸支流，发源于浙、闽交界处海拔为1169.12m的苏州岭，流经张村、峡口、凤林、贺村（规划中心城市协调区）、江山中心城区（清湖、虎山、双塔）、上余、四都、后溪、廿里、华墅、黄家、双港等乡镇、街道，至衢州双港口汇入衢江，干流全长134km，流域面积1946.3km²，其中江山境内105km，集水面积1698.6km²；衢江、柯城境内29km，集水面积215km²；江西省境内32.7km²。江山江干流峡口水库大坝以上段集水面积399.5km²，河长42.5km，平均坡降7.12‰；峡口水库大坝至毛塘段河长31.5km，平均坡降4.5‰；毛塘以下至河口段河长60km，平均坡降1.8‰。流域面积50km²以上支流有7条，除白马溪位于衢江区外，广渡溪、卅二都溪、横渡溪、长台溪、达河溪、丰足溪6条位于江山市境内。江山江（贺村～双港口）段目前已经建成双塔和棠村二个梯级电站，现状不具备通航条件。

（二）水利、交通等上位规划情况

根据浙江省交通运输厅和浙江省发展改革委员会联合印发的《浙江省内河航道与港口布局规划（2021-2035年）》(浙交〔2022〕54号)：江山江航道规划为浙江省骨干航道，是浙西地区向浙赣闽省际区域辐射的重要水运通道，是区域经济可持续发展、综合交通转型升级和城市建设的重要依托，同时兼有防洪、灌溉、调水等功能，规划等级为III级。

根据浙江省发展改革委员会和浙江省水利厅联合印发的《钱塘江流域综合规划》（浙发改农经〔2015〕172号），航运开发未纳入江山江规划中，需要进行梯级开发专项规划研究，对航道货运量预测、建设必要性、船型营运组织及预测、船闸规划方案（规模、总平面布置等）、规划作业区布置方案、梯级坝址选择论证、枢纽总体布置方案研究、航运用水保障、梯级枢纽的淹没浸没等问题进行详细研究。

根据浙江省政府正在开展的“航运浙江”发展战略和《浙江省干线航道网规划》，江山江航道规划为三级航道，通航1000吨级船舶，鉴于钱塘江航道即将规划提升为二级航道，通航2000吨级船舶，考虑到航道网络的联通性，本次江山江航道规划研究中，论证江山江提升为二级航道的可行性和必要性。

- 五、工作目的

- 以航运开发为主，结合防洪、灌溉、发电、生态等综合应用，通过梯级渠化实现江山江(贺村～双港口)约 60 公里航道达到三级航道标准，通航 1000 吨级船舶的目标，论证江山江提升为二级航道(通航 2000 吨级船舶)的可行性和必要性。

- 六、工作依据

1.《工程测量标准》(GB 50026-2020)；

2.《国家基本比例尺地图图式第1部分:1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2017)；

3.《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T 18316-2001)；

4.《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)；

5.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)

6.《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898－2009)

7.《水运工程测量规范》(JTS131-2012)；

8.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CHT 2009-2010)；

9.《数字航空摄影测量控制测量规范》(CH/T 3006-2011)；

10.《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:500 1:1000 1:2000 数字表面模型 数字正射影像图数字线划图》(CH/T 3007.1-2011)；

11.《机载激光雷达数据获取技术规范》(CH/T 8024-2011)；

12.《机载激光雷达数据处理技术规范》(CH/T 8023-2011)；2.其他相关法律法规政策文件

13.《水运工程岩土勘察规范》（JTS 133-2013）；

14.《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）；

15.《水运工程抗震设计规范》（JTS 146-2012）；

16.《船闸水工建筑物设计规范》（JTJ307—2001）；

17.《水运工程测量规范》（JTJ131-2012）；

18.《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

19.《工程岩体试验方法标准》（GBT 50266-2013）；

20.《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009年版）；

21.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

22.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

23.《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；

24.《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585－2019）；

25.《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）、（水运工程部分）；

26.《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2009）；

27.《工程测量规范》（GB50026-2007）；

28.《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2019）。

29.《江河流域规划编制规范》（SL201）

30.其他相关法律法规政策文件。

注：上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。

七、主要工作内容

（一）地形测量、外业调查

1.地形测量

地形测量范围为江山江（贺村～双港口）堤防背水坡坡脚线后不少于20m，以河道水下地形测量为主，比例尺1：2000，枢纽布置区域局部范围加大；断面测量间距平均300m，涉及堰坝、桥梁、拟建枢纽位置下游等局部进行加密，比例尺1：500。

测量工作主要工程量:水下地形测量线路长度不少于60公里，测量面积不少于16平方公里;陆地地形测量面积不少于4平方公里;河道断面测量总长度不少于67公里;重要取排水等设施测量1项;航拍不少于60km。

前期准备阶段，对项目场地实地勘察并与采购人沟通确认测量中的各种要求，收集整理相应资料，制定测量计划。

外业测量及数据处理阶段，根据实际情况安排作业组进行作业，并根据实际进度调配人力物力，保障工作按时完成；同时对完成的工作进行抽样复核，以保障测量结果的准确性。

后续服务阶段，在测量完成后，及时将所有数据、图纸资料提交给采购人，并根据采购人要求，进行补充调查或数据处理等后续服务。

2.外业基础资料调查

对跨河桥梁、过河管线（油、气、电、通讯、水等）、拦河闸坝、两岸堤防的现状情况进行调查；对沿线文物、古树、生态保护区、湿地公园等重大交叉工程和保护对象进行调查；对沿线水源保护区、水文站等现状进行调查；对两岸排水口、排污口、取水口、提水机埠等现状情况进行调查等。

（二）地勘

各梯级枢纽坝下1.5公里范围进行地质浅层勘察（用于划分疏浚岩土类别），若规划梯级枢纽上、下游1公里范围内有已建工程地质可供参考，本次规划研究阶段暂不考虑地质钻孔，若无工程地质参考资料，适当补充钻孔。

1.陆上钻孔：不少于14只，总进尺不少于420米；水上钻孔不少于7只，总进尺不少于210米。

2.描述各土层成因时代和地质特征，提供各土层的物理性质指标（包括土的天然含水量、密度、比重、液限、塑限、颗粒级配、渗透系数）和力学性质指标（包括土的压缩性、抗剪强度、无侧限抗压强度），其中取土样测试钻孔的C、Ф值须同时提供直剪试验的直剪快剪指标和固结快剪指标（每层必须有数据）以及无侧限抗压强度指标（选做），如个别土层土样不足则须确保提供固快指标；十字板剪切试验提供不排水抗剪强度指标；提供各土层地基承载力设计值、各土层水平、垂直渗透系数和各土层e～p曲线，桩尖极限承载力标准值和桩侧极限摩阻力标准值（打入桩与灌注桩）。对可做墙后回填土的粘土和粉质粘土同时应进行轻型击实试验和饱水剪切试验，提供相应的指标。

3.查明地下水位、PH值、有机质含量等（对砼的腐蚀性评价）。

4.勘探区勘察深度内从上到下各地质层的特征详细分述及评价；提供各孔（包括桥梁孔）的柱状图及各孔之间的纵剖面图。

5.不良地质问题及处理措施。

6.岩土工程评价。

（三）专项规划、相关影响分析专篇及运河线位方案研究

1.工作内容

按照《江河流域规划编制规范》（SL201）等相关规范、标准的规定要求，结合河流沿线现状和国家相关政策，在上一次规划的基础上，根据国家和省水利、交通等相关行业部门的要求进行规划修编，完成《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》和《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》两规划、四个关键影响问题专篇（水资源影响及保障措施专篇、防洪排涝影响专篇、蓄水浸没影响专篇、规划环境影响专篇）及江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究，详细工作内容如下：

1.1《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》包括但不限于：

①江山江航运现状及评价

衢州市、江山市基本概况、自然条件，港口、航道、船舶等发展现状及评价。

②运量发展水平预测

说明钱塘江流域及江山江航运现状及发展规划需求，对江山江航道运量、服务半径、货种、流向等进行分析预测。

③航运规划

包括规划目标，船舶发展规划、航道规划，港口规划等内容。

④分期实施意见及投资匡算

根据工程实施年限，确定分期实施意见，各阶段的投资匡算。

⑤江山城区段外移比选方案

⑥联通浙赣运河的展望

⑦实施综合效果评价

⑧措施及建议

为加快项目前期工作，提出推动项目合理化进程的措施与建议。

1.2《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》包括但不限于：

①需求预测

说明钱塘江流域及江山江航运现状及发展规划需求，对江山江航道服务半径及货物种类、运量、流向等进行分析预测，结合航运配套电站，综合各部门用水需求，确定梯级开发需求。

②开发方案拟定

根据干流下垫面条件，综合考虑航运水位衔接要求、地形地质条件、防洪排涝布局、两岸浸没影响、河道渠化工程条件、交通桥梁净高等开展梯级枢纽选址论证、枢纽及船闸总平布置方案研究，拟定梯级枢纽开发方案。

③方案分析计算

采用以日为时段的长系列径流资料，进行等出力径流调节计算水能指标；初拟坝址枢纽布置及特征水位，进行洪水调节计算得到渠化后的河道设计洪水位。

④方案比选

从水资源开发利用程度、工程地质条件及浸没影响程度、防洪排涝影响程度、疏浚难度、通航适应性、工程投资等方面进行综合深化比选，重点是基本确定枢纽选址及总平布置方案。

⑤水资源保障措施

根据过闸频次及单次过闸水量计算通航用水量，分析现状工况下航运用水保障程度。在满足供水、灌溉、生态用水量前提下，进一步分析水资源分配和航运用水量的保障程度，明确航运用水保障措施。

- ⑥其他工作

- ⑴在推荐的梯级开发方案基础上，依据规程规范确定工程等别、建筑物级别、洪

- 水标准等，对工程选址、总体布置、主要建筑物、河道开挖疏浚、工程管理及保护范围等做初步分析论证。

- ⑵在推荐的梯级开发方案基础上，初步分析料场选择、施工导截流、主体工程施

- 工、施工交通及施工总布置、施工总进度等施工组织设计安排，重点是施工中可能存在的问题及相关对策措施。

- ⑶在推荐的梯级开发方案基础上，对淹没区影响、枢纽工程建设区影响做分析论

- 证，通过调查初步提出征地实物量指标，并估算征地移民安置补偿等投资估算。

- ⑷在推荐的梯级开发方案基础上，根据相关规程规范为指导，在分析区域环境现

- 状的基础上，分析规划方案环境影响，提出相应的环境保护对策措施。

- ⑸在推荐的梯级开发方案基础上，根据工程规模、主要工程量、主要材料用量、

- 施工总工期、工程占地和淹没土地数量、移民数量等指标，说明投资估算主要指标，进行投资估算。

- ⑹提出规划工程管理权限和职责，明确工程的管理范围，对今后跨河、涉河建筑

- 物建设提出指导性要求。在流域调度要求基础上拟定各梯级工程调度运用方案。提出工程实施意见，统筹安排各梯级的开发顺序。

- ⑺江山城区段外移比选方案。

- ⑻联通浙赣运河的展望。

- ⑼综合评价及结论。

1.3相关影响分析专篇

为了支撑《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》和《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》两个专项规划编制，对以下四个关键影响问题进行专篇研究：

⑴水资源影响及保障措施专篇；

⑵防洪排涝影响专篇；

⑶蓄水浸没影响专篇；

⑷规划环境影响专篇。

另外还包括占用水域对水文测站及沿线有关工程安全的影响评估、水域占补平衡评估等。分析对沿线桥梁等交通设施的影响，提出整改措施，并明确今后桥梁建设要求。上述研究最终成果纳入规划。

1.4江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究

- ⑴航道现状及评价

- 综合论述河道现状、桥梁现状、水利设施等情况。

- ⑵研究代表船型

- 提出运河未来通航的代表船型。

- ⑶规划研究目标

- 提出总体研究目标，包括航道、桥梁等建设标准等。

- ⑷线位总体方案

- 线位规划研究的原则，提出运河沟通线位方案。

- ⑸投资匡算

- 初步匡算线位方案的投资情况。

- ⑹措施及建议

- 为加快项目前期工作，提出推动项目合理化进程的措施与建议。

（四）数字多媒体宣传材料制作

在规划各阶段成果提交同时提供数字多媒体宣传材料（形式包含不限于：PPT、视频等），并在《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》和《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》送审稿评审后将主要规划研究成果制作成10分钟左右数字多媒体宣传视频材料进行成果展示和宣传。

- 八、提交成果

1.地形测量及基础资料调查成果

江山江（贺村～双港口）测量及调查成果报告及图纸。

2.地勘成果

江山江（贺村～双港口）地勘成果报告及图纸。

3.专项规划

①《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》修编报告及图纸；

②《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》修编报告及图纸。

4.相关影响评估专篇

①江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇及图纸；

②江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇及图纸；

③江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇及图纸；

④江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇。

5.江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究

①江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究报告。

- 6.数字多媒体汇报宣传材料。

以上资料提供份数（不少于20份）及格式具体以采购人要求为准。

- 九、成果提交时间：

1.合同签订20天内提供地勘、外业测量、基础资料调查及两规划、四专篇及一研究的工作大纲。

2.地勘、外业测量、基础资料调查：合同签订3个月内完成并提交相关成果。

3.两规划、四专篇及一研究（送审稿），包括《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇》（送审稿），江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究（送审稿）：合同签订10个月内完成。

4.两规划、四专篇及一研究（终稿），包括《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇》（终稿），江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究（终稿）：两规划、四专篇及一研究（送审稿）评审后30天内完成。

5.数字多媒体宣传资料：在各阶段成果提交时同步提供，其中数字多媒体宣传视频材料在两规划、四专篇及一研究（送审稿）评审后30天内完成。

- 十、服务期限和服务地点

服务期限：自合同签订之日起12个月内完成全部研究工作内容，提交两规划、四专篇及一研究（终稿）及数字多媒体视频文件，具体以采购人通知为准。因不可抗力造成的项目服务期限调整，由中标人与采购人协商决定。

服务地点：衢州市

十一、成果质量要求及验收方式

1.地勘、测量和基础资料调查成果质量应符合国家和交通、水利等现行的规范、标准和规程的相关要求。

2.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》和《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》成果应符合《江河流域规划编制规范》（SL201）、水运工程、水利工程等现行规范、标准和规程的相关要求，由采购人组织专家评审会议进行验收。

3.通过专篇形式对航运水资源保障、防洪影响、各规划枢纽的淹没浸没影响、生态环境影响等进行详细研究的研究成果及江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究成果由采购人组织专家评审会议进行验收。

十二、付款方式

- 1.合同生效以及具备实施条件、中标人提交了等同于预付款额度的预付款担保且收到中标人开具的发票7个工作日内，支付签约合同价的60%作为预付款；

2.提供地勘、外业测量、基础资料调查、两规划、四专篇及一研究的工作大纲，且收到中标人开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的70%。

- 3.完成两规划、四专篇及一研究（送审稿），且收到中标人开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的90%。

- 4.两规划、四专篇及一研究成果通过专家评审，根据评审会意见修改完善并提交两规划、四专篇及一研究（终稿）所有成果资料，且收到中标人开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的100%。

5.采购人凭中标人提供的正式税务发票付款，合同执行中相关的一切税费均由中标人承担。

- 十三、联合体投标特别说明

1.联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.联合体协议书应约定联合体各方专业分工，经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议书。

3.联合体主办单位或指定的代表负责与采购人联系，请示汇报并接受指示，向联合体各方传达委托人指示、下达工作指令，组织联合体各方全面履行本项目合同。

4.联合体各方在服务过程中做出的各项决定均视为联合体内部决策。

5.联合体各方在联合体主办单位领导下完成本项目服务工作。

6.采购人统一向联合体主办单位支付咨询费用，联合体主办单位应按要求提供等额的增值税发票。

第四部分  合同文本

（最终以实际签订合同条款为准）

项目名称：

项目编号：

甲方1：

甲方2：

乙方：

甲、乙方根据关于                                的招标结果，签署本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经         （采购人名称）(以下简称：甲方)和        （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标通知书；

（三）投标文件（含澄清或者说明文件）；

（四）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关文件。

二、工作内容

地形测量、外业调查、地勘、专项规划、相关影响分析专篇及运河线位方案研究、数字多媒体宣传材料制作等，具体详见采购文件第三章采购需求。

- 三、工作成果及成果提交时间

（一）提交成果

1.地形测量及基础资料调查成果

江山江（贺村～双港口）测量及调查成果报告及图纸。

2.地勘成果

江山江（贺村～双港口）地勘成果报告及图纸。

3.专项规划

①《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》修编报告及图纸；

②《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》修编报告及图纸。

4.相关影响评估专篇

①江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇及图纸；

②江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇及图纸；

③江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇及图纸；

④江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇。

江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究

5.江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究

①江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究报告。

6.数字多媒体汇报宣传材料。

以上资料提供份数（不少于20份）及格式具体以甲方要求为准。

- 成果提交时间

1.合同签订20天内提供地勘、外业测量、基础资料调查及两规划、四专篇及一研究的工作大纲。

2.地勘、外业测量、基础资料调查：合同签订3个月内完成并提交相关成果。

3.两规划、四专篇及一研究（送审稿），包括《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇》（送审稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇》（送审稿），江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案初步研究（送审稿）:合同签订12个月内完成。

4.两规划、四专篇及一研究（终稿），包括《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发水资源影响及保障措施专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发防洪排涝影响专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发蓄水浸没影响专篇》（终稿）、《江山江（贺村～双港口）梯级开发规划环境影响专篇》（终稿），江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案初步研究（终稿）:两规划、四专篇及一研究（送审稿）评审后30天内完成。

5.数字多媒体宣传资料:在各阶段成果提交时同步提供，其中数字多媒体宣传视频材料在两规划、四专篇及一研究（送审稿）评审后30天内完成。

- 四、服务期限和服务地点

- 服务期限：自合同签订之日起12个月内完成全部研究工作内容，提交两规划、四专篇及一研究（终稿）及数字多媒体视频文件，具体以甲方通知为准。因不可抗力造成的项目服务期限调整，由乙方与甲方协商决定。

- 服务地点：衢州市

- 五、合同价款

本合同金额为（大写）        元（￥        元 ）。

- 该费用包括人工费、服务费、办公费用、成果文件、现场调研费、交通费、通讯、住宿费、会务费、采购代理、税金、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同实施过程中的应预见和不可预见费用。

六、付款方式

（一）付款方式

- 1.合同生效以及具备实施条件、乙方提交了等同于预付款额度的预付款担保且收到乙方开具的发票15个工作日内，支付签约合同价的60%；

2.提供地勘、外业测量、基础资料调查、两规划、四专篇及一研究的工作大纲，且收到乙方开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的70%。

- 3.完成两规划、四专篇及一研究（送审稿），且收到乙方开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的90%。

- 4.召开规划审查会并根据专家意见修改完善提交两规划、四专篇及一研究（终稿）所有成果资料，且收到乙方开具的发票15个工作日内，支付至签约合同价的100%。

（二）预付款担保的形式：银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。

出具预付款担保的银行级别：县（区、市）级及以上国有或股份制商业银行。

- 甲方凭乙方提供的正式税务发票付款，合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。合同往来结算均由甲方1统一向联合体主办单位支付费用，在甲方1支付费用前联合体主办单位应先按要求提供等额的增值税发票，否则甲方1有权相应顺延付款时间。

- 七、权利和义务

（一）甲方责任：

1.甲方应积极配合乙方收集相关资料，甲方对所提供的资料的正确性、真实性负责。

2.本项目甲方1为衢州市交通运输局，负责总体进度、质量督查、项目推进跨区域协调、项目成果验收组织及款项支付等工作；甲方2江山市交通运输局负责协助配合项目的实施和管理、参与项目成果验收、款项支付等具体工作。

3.甲方须按照协议规定按时向乙方支付服务费。

4.甲方应保守乙方提供的商业机密。

（二）乙方责任

1.乙方应配合甲方对工作效果进行阶段性考核评审。

2.乙方所提供的所有资料与内容必须符合相关标准。

3.乙方工作结束之后应将所有材料的电子文档及纸质材料提供给甲方。

4.乙方根据甲方要求，及时向甲方汇报项目进程。

八、成果质量要求及验收方式

1.地勘、测量和基础资料调查成果质量应符合国家和交通、水利等现行的规范、标准和规程的相关要求。

2.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》和《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》成果应符合《江河流域规划编制规范》（SL201）、水运工程、水利工程等现行规范、标准和规程的相关要求，由甲方组织专家评审会议进行验收。

3.通过专篇形式对航运水资源保障、防洪影响、各规划枢纽的淹没浸没影响、生态环境影响等进行详细研究的研究成果及江山江（贺村～浙赣省界）运河线位方案研究成果由甲方组织专家评审会议进行验收。

九、履约保证金及履约担保

乙方在合同签订后7个工作日内提供中标价1%的金额作为履约担保。

履约担保的形式：现金(电汇或银行汇票形式)或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。

出具履约担保的银行级别：县（区、市）级及以上国有或股份制商业银行。

联合体的履约担保由联合体主办单位按规定提交或出具。

十、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

（二）除非得到甲方的同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十一、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收服务的，甲方每日应按拒收服务项目金额万分之五向乙方支付违约金。

（二）甲方无故逾期办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期二十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应按服务总额30%支付违约金。乙方因逾期提供服务及服务成果报告或未按质要求提供服务成果报告等其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费、保全保函费等）。

（四）甲方因政府政策调整原因无法继续履行本合同的，则甲方有权解除合同。甲方应按照乙方实际完成工作量据实结算，乙方退多少补。

十二、不可抗力事件处理

（一）不可抗力，是指本合同甲、乙方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于：自然原因，例如地震、火灾、严重的传染性疾病等；国家机关行为之原因，例如法律、政策、行政指令。

（二）遭受不可抗力事件的一方可暂行中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无需为此而承担违约责任；但应尽最大努力克服该事件，减轻其负面影响。

（三）在本合同履行中，一旦本合同一方或甲、乙方遭受不可抗力，则不可抗力发生方须在尽可能短的时间内通知对方。如果不可抗力的发生，不会造成不可抗力发生方对本合同的根本违约，则另一方应该在履约时间上给予对方适当的宽限。如果不可抗力的发生，造成了不可抗力发生方无法履行本合同，则本合同终止。

十三、合同的修改与终止

（一）经甲、乙方协商同意后可修改本合同。

（二）任何一方如因发生不可抗拒事件而丧失履行合同能力，本合同可自行终止。

十四、保密责任

甲、乙方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目编制；乙方对甲方所提供的数据库和其它影像资料严禁向第三方泄密，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

十五、仲裁与起诉

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 ⑵ 种方式解决：

⑴向   衢州  仲裁委员会申请仲裁；

⑵向  柯城区  人民法院起诉。

十六、合同生效及其他

（一）合同经甲、乙方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后方为有效。

（二）本合同未尽事宜，甲、乙方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（三）在合同期中，若上级相关部门对规范、规定、标准有修改或变化，按新修改或变化后的规范、规定、标准执行，费用另行按合同精神进行协商定价。

（四）本合同一式   份，甲方    份，乙方   份，均具同等效力。

甲    方1：                   甲    方2：

地    址：                     地    址：

法人代表：                     法人代表：

或委托代理人：                 或委托代理人：

联系方式：                     联系方式：

开户名称：                     开户名称：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                     账    号：

乙    方：

地    址：

法人代表：

或委托代理人：

联系方式：

开户名称：

开户银行：

账    号：

签约地点：

签订时间：    年   月    日

第五部分 投标文件部分格式文件

## 格式一：资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

表3：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

表4：依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

表5：没有重大违法记录承诺函

表6：无违法失信的声明函

表7：与其他供应商无利害关系的声明函

表8：非联合体的声明函（非联合体投标提供）

表9：联合协议书（联合体投标提供）

表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格要求： |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 注：具体资格要求详见“第一部分 招标公告”中“二、申请人的资格要求”。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函，详见表2。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函，详见表3。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依法缴纳税收和社会保障资金的声明函，详见表4。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 1.5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函，详见表5。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 1.6 | 投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 无违法失信的声明函，详见表6【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 2 | 特定资格要求： |  |
| 2.1 | 投标人须为已通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业包含有公路，水运（含港口河海工程），水利水电，服务范围应包括规划咨询）的工程咨询企业。 | 提供全国投资项目在线审批监管平台备案截图。 |
| 2.2 | 投标人具备以下特定资质之一： ①工程勘察综合类甲级资质； ②同时具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质； ③同时具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质和测绘主管部门颁发的测绘甲级《测绘资质证书》(业务范围须同时包含工程测量和海洋测绘专业)。 | 提供资质证书。 |
| 2.3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 与其他供应商无利害关系的声明函，详见表7。【联合体投标的，联合体各单位均须提供】 |
| 2.4 | 本次招标接受联合体投标，联合体成员单位不超过三家，联合体主办单位必须为通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业包含水运（含港口河海工程）服务范围应包括规划咨询）的工程咨询企业。组成联合体的各方不得单独或再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标；联合体成员应具备满足联合体协议书约定的成员分工所需的资格条件和能力。 | 1.非联合体提供非联合体的声明函，详见表8； 2.联合体投标提供联合体协议，详见表9。 |

表2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

我方 （投标人）          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2024年  月  日

表3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

我方 （投标人）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2024年  月  日

表4：依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

- 依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局 ：

我方 （投标人）          严格依法缴纳税收和社会保障资金，我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2024年  月  日

表5：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

我方（投标人）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 2024年  月  日

表6：无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

截至江山江航运开发工程前期研究项目（项目编号:ZZCG2024102）的投标文件提交截止时间，往前追溯三年，期间未被信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单;未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：

（盖单位公章）

日期：2024年  月  日

表7：与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

我方	（投标人）	参加 衢州市交通运输局、江山市交通运输局（采购人）江山江航运开发工程前期研究项目（项目名称） ZZCG2024102（项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。特此声明！

投标人全称：（盖单位公章）

日期：2024年  月  日

表8：非联合体的声明函

非联合体的声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

我方    （投标人） 独立参加江山江航运开发工程前期研究项目（项目名称）（项目编号: ZZCG2024102）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称： （盖单位公章）

日期：2024年  月  日

表9：联合协议书

- 联合协议书

联合体主办单位：

联合体成员单位：

各方经协商，就响应衢州市交通运输局、江山市交通运输局组织实施的江山江航运开发工程前期研究项目（项目名称）             （项目编号）的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，具体以【 单位名称 】为主办单位，具体负责参与项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作，各方按照招标文件的规定分别提交资格条件证明文件。

二、各方一致决定，在本次投标过程中，主办单位签署投标文件、参与采购活动过程中签署的书面澄清和确认内容、针对采购内容签署的承诺等均对联合体各方产生约束力。如果本项目中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，联合体各成员方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各成员方保证对主办单位为响应本项目提供全部质量保证。

四、本次联合体中，主办单位【 单位名称 】承担的工作：【        】

成员单位【 单位名称 】承担的工作：【        】

成员单位【 单位名称 】承担的工作：【        】

【单位名称】承担本项目，其合同份额占到合同总金额的【 %】，我单位与承担本项目的其他企业之间【□是/□否】存在直接控股、管理关系。

【单位名称】承担本项目，其合同份额占到合同总金额的【 %】，我单位与承担本项目的其他企业之间【□是/□否】存在直接控股、管理关系。

【单位名称】承担本项目，其合同份额占到合同总金额的【 %】，我单位与承担本项目的其他企业之间【□是/□否】存在直接控股、管理关系。

五、其他事宜：

1、本项目的采购代理服务费由联合体所有成员分摊缴纳。

2、合同款收取说明（如有）。

六、本协议提交采购人后，联合体各成员方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式【 】份，投标文件一份，主办单位【 】份，成员单位【 】份。

主办单位：          （单位公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

成员单位： （单位公章）                         法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月   日

成员单位： （单位公章）                         法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月   日

注：如非联合体投标的单位无须提供此联合体协议

## 格式二：投标声明函

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

本单位自愿参加              （项目名称）(项目编号：ZZCG2024102)的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

3-1法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：          系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

3-2法定代表人授权委托书（非联合体投标适用）

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

本人      （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    (项目编号：ZZCG2024102) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                        授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

3-2联合体主办单位授权书（联合体投标适用）

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

本授权委托书声明：我    、    （联合体成员单位的法定代表人姓名）系注册于    、     (联合体成员单位的注册地址)的      、      (联合体成员单位名称)法定代表人，现代表本公司授权       （联合体主办单位名称）代表联合体各成员单位参加 （项目名称）                  （项目编号:                   ）的投标活动。

（联合体主办单位单位名称）   被授权代表        （联合体主办单位授权代表姓名）承担责任和接受指示。在本次投标、合同签订、中标后合同实施（包括支付、结算）中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体主办单位就本次投标、成交后的合同实施承担连带责任。

本授权书于     年     月     日签字或盖章生效，特此声明。

联合体主办单位名称：（盖单位章）

联合体法定代表人：（签字或盖章）

联合体各成员名称：（盖单位章）

联合体各成员法定代表人：（签字或盖章）

2024年  月   日

## 格式四：以往业绩情况表

2019年7月1日以来企业业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 合同签订日期 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附评分办法中要求的证明材料。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2024年	月日

## 格式五：商务/技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“商务偏离”是指对“商务部分”中条款的偏离，“技术偏离”是指对“第三部分  采购需求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	月   日

格式六：拟投入本项目的服务团队情况表

拟投入本项目的服务团队情况表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2024年	   月     日

格式七：开标一览表

衢州市交通运输局、江山市交通运输局：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成 江山江航运开发工程前期研究项目 (项目编号：ZZCG2024102) 的实施。

货币单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山江航运开发工程前期研究项目 |  |  |
| 投标总报价 | （小写）： （大写）： |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 本报价已包含招标文件“第二部分 投标人须知 \三、投标文件\（三）投标报价”要求的全部内容。 |  |  |  |

注：1.报价应包括为履行合同的最终价格，包含人工费、服务费、办公费用、成果文件、现场调研费、交通费、通讯、住宿费、会务费、采购代理、税金、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同实施过程中的应预见和不可预见费用。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

## 日期：    年	  月    日

格式八：报价明细表

单位：元(人民币)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括完成本次采购内容和合同条款上所列采购范围的全部，包括但不限于完成本项目实施所需的人工费、服务费、办公费用、成果文件、现场调研费、交通费、通讯、住宿费、会务费、采购代理、税金、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同实施过程中的应预见和不可预见费用均计入报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，采购人不在支付额外费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，可按服务等相关内容细分项目及报价。

4.以上投标总价应与“开标一览表”中的“投标总报价”相一致。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

## 日期：    年	  月    日

格式九：中小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函

1、中小企业声明函(服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加衢州市交通运输局、江山市交通运输局的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承接企业为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承接企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标文件封面

江山江航运开发工程前期研究项目

项目编号：ZZCG2024102

投

标

文

件

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

# 第六部分  评分办法

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法规的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

（1）评标委员会由7人组成（由采购人代表和评标专家组成，采购人代表人数不得超过总评委人数的三分之一）。

（2）评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、评标委员会按照采购项目文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单；

（4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标程序

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

1、投标文件商务技术部分评审；

2、投标文件报价部分审查；

3、推荐中标候选人名单，编写评标报告。

三、定标及定标程序

1、定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

2、定标程序

（1）评委会将评标情况写出书面评审报告，推荐中标候选人，并按照综合评分的高低排列顺序，确定中标人；如投标人综合得分相同的，报价低者为中标人。综合得分且报价相同的，商务部分指标优者为中标人；如综合得分、投标报价和商务技术中的商务部分得分均相同的，则抽签选取中标候选人。

（2）评定结果经采购人确定后，采购人在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在浙江政府采购网公告中标结果。

（3）采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

四、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐供应商为第一、第二、……中标候选人的评标办法。

2、本项目为商务技术分90分和报价分10分合计评分，满分为100分。

五、评标细则及标准

1、在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

评分细则

| 序号 | 评分项目 |  | 评审细则 | 分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 项目业绩 | 自2019年7月1日以来（时间以合同签订日期为准）,投标人承担过类似项目（含航电枢纽）的得1分。 注：联合体投标的，指联合体主办单位业绩，须提供业绩合同扫描件加盖公章编制到商务技术文件中，未提供的不得分。 | 0-1分 | 客观分 |
| 2 |  | 体系认证 | 具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及《全国认证认可信息公共服务平台》网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并盖公章编入商务技术文件中，未提供不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 3 |  | 企业荣誉 | 自2019年7月1日以来（以获奖证书颁发时间为准）承担的水运或水利类咨询项目（规划或工可）获得过省（部）级及以上奖项的每个得1.5分，最高得3分。 注：联合体投标的，指联合体主办单位荣誉，须提供获奖证书及项目合同（或业主证明）编制到商务技术文件中，未提供的不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 4 |  | 项目负责人 | 项目负责人具有水运或水利类正高级及以上技术职称的得4分，具有水运或水利类副高级技术职称的的得2分； 项目负责人具有《中华人民共和国咨询工程师(投资)登记证书》的得2分。 注：联合体投标的，项目负责人由联合体主办单位委派，须提供项目负责人职称证书或证明文件，以及提供近三个月单位缴纳社保证明材料，加盖公章编制到商务技术文件中，未提供的不得分。 | 0-6分 | 客观分 |
| 5 |  | 拟派本项目团队其他人员 | 拟投入项目组人员中（不含项目负责人）：项目组成员具备拟派项目组人员（除项目负责人）具有航道工程、水运工程、水利工程、公路与桥梁工程、水利规划设计、水文专业副高级及以上专业技术职称的，每人得1分；具有中级技术职称的，每人得0.5分；本项最高得6分。 （以上人员不重复计分，每个专业只计1次最高分） 注：须提供相关人员职称证书或证明文件，以及提供近三个月单位缴纳社保证明材料，加盖公章编制到商务技术文件中，未提供的不得分。 | 0-6分 | 客观分 |
| 6 | 技术部分 | 项目理解 | 根据投标人对本项目规划的整体概况、工作背景、工作内容、工作任务的理解和认识程度等情况进行打分。 1.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 2.《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-10分 | 主观分 |
| 7 |  | 项目总体思路、技术操作 | 根据投标人对本项目规划编制思路、技术路线、操作步骤（如资料收集完整度、数据处理准确性、成果是否符合相关要求等）等情况进行打分。 1.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 2.《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-10分 | 主观分 |
| 8 |  | 关键技术问题的认识及其对策措施 | 根据投标人对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施进行打分。 1.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 2.《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-10分 | 主观分 |
| 9 |  | 重难点分析 | 根据投标人针对本项目的重点、难点分析和相应解决方案且分析透彻，解决方案具有针对性、经济性、合理性、可实施性等几个方面进行打分。 1.《江山江（贺村～双港口）航运发展专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 2.《江山江（贺村～双港口）梯级开发专项规划》（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-10分 | 主观分 |
| 10 |  | 项目的任务划分和进度控制 | 项目整体工作阶段及任务划分合理性（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  |  | 进度控制合理、关键时间节点把握准确性。（评分范围：5,4,3,2,1,），未提供方案的得0分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 11 |  | 质量目标、质量保证措施、项目管理制度 | 根据投标人对整体项目提供的方案，方案需包括质量目标（评分范围：2,1.5，1,0.5）、质量保证措施（评分范围：2,1.5，1,0.5）、项目管理制度（包括质量管理、保密管理及档案管理等）（评分范围：2,1.5，1,0.5）等几个方面提出针对本项目的解决方案，解决方案具有针对性、经济性、合理性、可实施性等情况进行打分，未提供方案的得0分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 12 |  | 售后服务方案 | 投标人对服务承诺的保障措施，售后人员、技术服务团队安排是否合理，是否满足采购单位的要求等情况进行打分。（评分范围：5,4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人对售后服务、技术支持响应速度是否及时，是否满足采购单位的要求等情况进行打分。（评分范围：2,1.5，1,0.5），未提供方案的得0分。 | 0-2分 | 主观分 |
| 13 |  | 配合承诺 | 投标人承诺，项目服务期间协助、配合采购人与相关行业主管部门对接、沟通、协调的得2分。承诺函格式自拟。 | 0-2分 | 客观分 |
| 14 |  | 成果维护承诺 | 根据投标人针对本项目的技术成果维护及技术支持承诺等情况进行评分。（评分范围：4,3,2,1），未提供方案的得0分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 15 |  | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目提供的合理建议，需有利于工作开展的、完善的合理化建议进行评分，每提供一条得1分，最高得2分。 | 0-2分 | 主观分 |
| 16 | 投标报价 |  | 1、所有合格投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价，各投标人的价格得分=评标基准价÷各投标人的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格满分分值。 2、政策功能的评标价格扣除 （1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。 （2）根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定，对符合财库〔2020〕46号的相关规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 （3）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4）投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 （5）根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （6）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 注：①未提供以上材料的，均不给予价格扣除；②中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 | 0-10分 |  |

- 评标委员会根据表格，对各投标单位的商务技术标进行书面审核和评论后，由各

- 专家独立评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评标委员会全体人员对评分细则和投标文件，充分讨论后，按少数服从多数的原则集体统一评分。

（3）分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效报价。

评标委员会将推荐综合评分最高的投标者为中标候选人。

六、开评标程序

1、工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2、工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

4、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）评标委员会对商务技术文件进行评审；

（3）在系统上商务技术文件评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、开标会结束。