江山市水库建设管理服务中心

2025年度维修养护

项目编号：jshjzf-20250226

（电子招投标）

公

开

招

标

文

件

采购单位: 江山市水库建设管理服务中心

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山惠捷信息技术咨询有限公司

二○二五年四月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	26

第五部分 拟签订的合同文本	32

第六部分 应提交的有关格式范例	36

# 第一部分招标公告

项目概况

江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月24日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 招标公告发布前事项：

- 意向公开的发布链接https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=arzfKk2mQfM2CtU83XeXKg%3D%3D

- 项目基本情况

1.项目编号：jshjzf-20250226

2.项目名称：江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护

3.预算金额（元）：550万

4.最高限价（元）：最高限价：标项一为250.9870万元；标项二为153.1070万元  ；标项三为141.1246万元

5.采购需求：

| 标项号 | 采购内容 | 数量 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 碗窑水库2025年度维修养护 | 1项 | 252万元 | 详见第三部分采购需求 |
| 标项二 | 白水坑、峡口水库2025年度维修养护 | 1项 | 155万元 |  |
| 标项三 | 碗窑灌区2025年度维修养护 | 1项 | 143万元 |  |

### 注：本采购项目共分3个标项，各投标人可参与所有标项的投标，但最多允许成为一个标项的成交候选人（按标项顺序）。

### 6.合同履约期限：合同签订之日起12个月。

7.本项目接受联合体投标：是，否。

三、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40% ，其中预留给小微企业合同金额应当达到70% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：投标人具有浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价水库山塘类甲级资格或水利水电工程总承包三级及以上资格（标项一、标项二）；投标人具有浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价灌区类甲级资格或河道堤防类乙级及以上资格或水利水电工程总承包三级及以上资格（标项三）。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2025年04月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月24日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年04月24日09:00

开标地点：江山市公共资源交易中心7号评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江山市水库建设管理服务中心

地址：江山市江东大道131号

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0570-4052381、13867000741

项目质疑联系人：徐先生

项目质疑联系方式：13867000741

2、采购代理机构名称：江山惠捷信息技术咨询有限公司

联系人： 周女士

联系电话：15957012209

联系人： 陈女士

联系电话：18057052517

地址：江山市鹿溪北路228幢振辉商务广场9楼901室

3、同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王先生

监督投诉电话：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，☐单一产品或核心产品为： B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2025年04月 24日09时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（jshjxxjs2020@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后半小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（jshjxxjs2020@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 有。具体说明：中标单位须提供纸质响应文件各二套给代理公司备案。 ☐无。 |
| 14 | 项目代理费 | 代理服务费每个标项各8000元，由中标单位承担，在中标单位领取中标通知书时支付给采购代理机构。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，联合体家各方数不得超过2家。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1资格文件封面；

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3▲落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4▲有效的《企业法人营业执照》副本扫描件；

11.1.5▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明。

11.1.6▲投标函；

11.1.7信用中国等网站信用查询结果；

11.1.8政府采购活动现场确认声明书；

11.1.9▲政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.1.10▲投标人具有浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价水库山塘类甲级资格或水利水电工程总承包三级及以上资格（标项一、标项二）；投标人具有浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价灌区类甲级资格或河道堤防类乙级及以上资格或水利水电工程总承包三级及以上资格（标项三）。

11.2商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2符合性审查资料；

11.2.3评标标准相应的商务技术资料；

11.2.4商务技术偏离表；

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）；

11.3.3中小企业声明函。

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，并备案。

26. 履约保证金

标项一、标项二不收取履约保证金。标项三履约保证金金额为合同金额的1%，乙方可以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式或以转账的形式提交履约保证金，如以转账的方式缴纳，项目经验收合格，无服务质量问题，1个月内无息退还履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分采购需求

标项一、碗窑水库2025年度维修养护

  - 一、维修养护项目和内容

  - 水库工程

  - 水库工程2025年维修养护包括碗窑水库、长坑垄水库及长安水库的主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护项目、机电设备维修养护、设备配件更换、自备发电机组维修养护、防汛专用通道维修养护、绿化养护、标识标牌维修养护、库面保洁、坝区保洁、库区防护工程维修养护、排水系统维修养护等。

  - 长台溪引水工程

  - 长台溪引水工程2025年度维修养护项目包括：渠道工程维修养护、暗涵维修养护、生产交通桥维修养护、渠下涵闸及放水涵闸维修养护、渠顶路面维修养护、涵洞清淤等。

  - 总干渠工程

  - 总干渠工程2025年度维修养护包括渠道工程维修养护、渡槽工程维修养护、滚水坝工程维修养护、护渠林养护、生产交通桥维修养护、渠下涵闸及放水涵闸维修养护、撇洪沟维修养护、渠顶路面维修养护、管理房维修养护、管理区绿化养护、围墙护栏维修养护、标识标牌维修养护、视频监控设施维修养护等。

  - 二、 日常维修养护内容

水库工程

1. 水库大坝维修养护

（1）溢流堰混凝土剥蚀空蚀磨损处理

（2）坝体表面混凝土表面裂缝处理

（3）下游防冲混凝土破损修复

（4）下游防冲浆砌石翻修

（5）对坝顶路面进行经常性整理，及时清除杂草和散落物。

（6）对土坝顶、坝坡出现的雨淋沟、坑凹、沟槽现象要及时平垫、夯实；对大坝块石护坡及混凝土预制块护坡损坏部分应进行及时整修；对护坡草皮应进行经常修整、清除杂草、保持完整美观。

（7）定期对坝下防冲工程进行翻修；及时清理、疏通坝面、廊道等表面排水沟及坝体、基础等排水孔；对坝上金属构件应进行经常性保养，及时处理局部锈蚀现象；对大坝安全监测设施进行经常性养护，保持各类监测设施完好、清洁。

2. 闸门与启闭机维修养护

（1）定期对闸门（放水涵闸）进行保养，及时处理金属件表面锈蚀，及时清理闸门吊耳、门槽、弧形门支铰及结构夹缝处等部位的杂物、附着的水生物、泥砂和漂浮物等；运转部位的加油设施完好、畅通，并定期加油，闸门滚轮、弧形门支铰等难以加油部位，应采取适当方法进行润滑。

（2）定期对启闭机进行进行保养，及时处理机体表面锈蚀；定期对钢丝绳进行涂油保护，确保无断丝、锈蚀；定期对传（制）动系统维修养护，保持设备运转灵活、制动性能良好。

3. 机电设备维修养护

（1）定期电动机进行保养，保持机体表面无尘、无污、无锈，轴承润滑良好，各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固。

（2）定期对备用柴油发电机进行保养并启动试运行，保持各种连接附件及启动装置安全可靠，调速器、运动部件操作灵活；油路和接头处不漏油、不存气，水管接头不漏水。

（3）定期对变压器进行巡查保养，保持变压器及其附件、保护装置、控制设备完整，操作灵活可靠，接地装置完好、仪表指示正常。

（4）定期对集水井水泵进行保养，保持部件和零件完整，自动装置、信号装置、保护装置完好，动作可靠。

（5）定期对输电线路进行维护，保持电力线路、电缆线路、照明线路正常，接头牢固。

4. 水雨情测报系统维修养护

（1）定期对库区遥测站进行保养，保持中心站及遥测站各类设备运行正常、信号畅通，发生故障及时排除，使之尽快恢复正常运行。

（2）定期清洗雨量计的承雨器、漏斗、翻斗等部件，清理水位井进水口的水草、淤沙，清洁太阳能电池板表面、检查各线缆连接情况。

（3）定期维护蓄电池，保持蓄电池有足够电量，遇长期阴雨导致电池亏电时，应及时充电，及时修复并重新校正损坏的水位观测尺。

5. 水质保护

保持水库库面清洁，库区无垃圾、库面无漂浮物。定期巡查，定期清理水面漂浮物，随时清除各类水质污染物。依法打击排放、倾倒有害物质等污染水质的行为。

6. 附属工程维修养护

（1）对管理房、启闭机房开展经常性维护，发现墙体裂缝、墙皮脱落、房（屋）顶漏水、门窗损坏等现象要及时修复。

（2）定期清洗、刷漆、维修、更新各类公里桩、高程标志桩、指示牌、标志牌、警示牌等。

（3）对大坝廊道内动力、照明线路，通讯及安全防护设施等应进行经常维护，出现故障及时修复。

（4）对管理区范围内（坝下办公区门卫至大坝）绿化应经常修整、清除杂草并进行经常性保洁，保持完整美观。

长台溪引水工程

1. 渠道枢纽维修养护

（1）定期检查维护拦河堰坝及闸墩，及时修复混凝土表面裂缝、非正常磨损和剥蚀，保持建筑物完好、平整。

（2）定期维护闸门，及时清理闸门门体、门槽等部位的杂物、附着的水生物、泥砂和漂浮物等；及时修复局部损坏，保持钢筋混凝土闸门无变形、剥蚀、露筋，支承行走机构运转灵活，止水装置完好。

（3）定期对启闭设备进行保养，更换磨损严重的机件，定期对运转部位加油，及时处理机体表面锈蚀，保持设备运转灵活、制动性能良好，螺杆无弯曲变形。

（4）定期保养机电设备，保持线路正常，接头牢固，安全保护装置动作准确可靠。

2. 渠道维修养护

（1）对渠顶凹陷、坑洼、冲沟及时进行补土填平、夯实，保持渠顶路面平坦、无明显坑洼。

（2）保持砌石渠堤坡面平顺、清洁，砌石无松动、变形，如有损坏，应及时修复。

（3）保持渠道混凝土衬砌光滑、平整，及时修复混凝土表面裂缝、非正常磨损、剥蚀，定期清除苔藓等附着生物及渠道淤积物，保持渠道通畅。

（4）定期清洗、刷漆、维修、更新各类管理标牌，保持标牌完好齐全，醒目美观；定期对防护栏、交通桥、闸涵进行养护，及时修复破损部位。

3. 暗涵维修养护

输水暗涵应保持平顺、清洁，及时清除暗涵内及进出口的柴草、砖石、树木等堆积物或淤积物；混凝土表面应保持清洁完好，如有裂缝、非正常磨损和剥蚀等损坏，应及时修复。

总干渠工程

1. 渠道枢纽维修养护

（1）定期维护拦河堰坝及闸墩，及时修复混凝土表面裂缝、非正常磨损和剥蚀，保持建筑物完好、平整。

（2）定期维护闸门，及时清理闸门门体、门槽等部位的杂物、附着的水生物、泥砂和漂浮物等；及时修复局部损坏，保持钢筋混凝土闸门无变形、剥蚀、露筋，支承行走机构运转灵活，止水装置完好。

（3）定期对启闭设备进行保养，更换磨损严重的机件，定期对运转部位加油，及时处理机体表面锈蚀，保持设备运转灵活、制动性能良好，螺杆无弯曲变形。

（4）定期保养机电设备，保持线路正常，接头牢固，安全保护装置动作准确可靠。

2. 渠道维修养护

（1）对渠顶因雨水冲刷、车辆行驶等形成的凹陷、坑洼、冲沟及时按原设计标准修复。

（2）及时修复渠堤外坡的雨淋沟、塌陷和堤坡残缺；经常清除排水沟沟内杂物并对局部损坏部分进行修补；经常修整护坡草皮，清除杂草，保持完整美观；保持浆砌石渠堤坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形，如有损坏，应及时修复。

（3）保持渠道混凝土衬砌光滑、平整，及时修复混凝土表面裂缝、非正常磨损、剥蚀，定期清除苔藓等附着生物。

（4）及时清除渠道内阻碍水流的杂草、砖石、土块等堆积物，定期清除渠道淤积物，保持渠道通畅。

（5）定期清洗、刷漆、维修、更新各类管理标牌，保持标牌完好齐全，醒目美观；定期对防护栏、交通桥、闸涵进行养护，及时修复破损部位。

3. 渡槽维修养护

及时清除槽内及伸缩缝隙内的柴草、砖石、树木等杂物和淤积物，保持渡槽平顺、清洁，对砂浆抹面掉落、剥蚀或浆砌石松动、隆起，应立即按原设计修复。

4. 隧洞维修养护

隧洞应保持平顺、清洁，洞内无柴草、砖石、树木等堆积物和淤积物；混凝土衬砌表面应保持清洁完好，及时修复混凝土表面裂缝、非正常磨蚀、剥蚀。

  - 三、 专项维修养护内容

碗窑水库工程

- 大坝右坝头水位尺区改造提升。对大坝右坝头水位尺进行更新，踏步两侧干砌石加固，踏步表面铺贴火烧板，以提升质量和外观面貌。

- 2、隔离栅更换。对破损严重隔离栅进行更换，以保证水源保护隔离栅防护效果。

3、办公楼墙面粉刷。对中心办公楼房间脱落掉皮墙面及旋转楼梯涂料进行铲除重新粉刷。

4、福赐德房屋漏水处理。对福赐德房屋二楼露台进行防水处理，对掉皮污损墙面铲除粉刷层重新粉刷。

5、长坑垄管理房维修。对长坑垄管理站防汛仓库、食堂进行瓦面更换、内墙面粉刷，对办公楼、厂房配电箱进行更换。

6、长坑垄坝下右侧山体防护。对长坑垄坝下通行道路右侧山体进边坡进行清理，底部设置砖砌挡墙进行防护。

总干渠工程

- 渠道防渗面板及边坡修复。对约36m渠道衬砌面板进行修复及边坡修整，对大填方段长约36m外边坡进行护砌。

- 四、其他

- 1、库区需保证一名有船员适任证书的人员常驻，负责库面保洁及巡查工作。

- 2、碗窑水库坝顶需保证24小时有人值守，负责坝区安保及保洁工作。2025年1月以来到合同开始的坝项门卫费用包含在本项目中，由中标人支付，具体金额由中标人与门卫协调确定。

- 3、结算规则。供应商应服从采购人的统一安排，完成采购人交办的工作。经常性维养项目按照总价包干计算，合同期内不再调整；维修项目按照单价和实际发生的工程量计算，未列明的维修项目，本项目有类似单价的，参照本项目的单价；无类似单价的，按照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法(2022年)》(浙水建〔2022〕7号)组价（浙江省水利工程定额不能满足计价的，可采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等行业定额计价），并按照投标时的综合优惠率进行计算。

- 4、实行考核管理。采购人对供应商实施维修养护工作定期进行考核，及时解决发现的问题，考核结果与工程款支付挂钩，按照采购人制定的考核办法执行。工程完工后按照相关规范和标准进行验收，切实保证维修养护工程取得实效。

- 标项二、白水坑、峡口水库2025年度维修养护

一、 维修养护项目和内容

水库工程2025年度维修养护项目包括：包括主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、自备发电机组维修养护、机电设备、水电系统维修养护、水雨情观测设施维修养护、防汛专用通道维修养护、生产管理用房维修养护、绿化养护；混凝土表面裂缝处理和破损修复、输变电系统维修、闸门启闭机金属件防腐处理、大坝安全监测设施配件、水雨情观测设施等更换及维修、峡里湖0001号钢板船保养维修费、标识牌维修养护、白水坑峡口大坝专项维修等。

1、水库大坝维修养护

（1）对白水坑上游面板及坝顶路面进行经常性整理，及时清除杂草和散落物；对坝体混凝土剥蚀空蚀磨损及表面裂缝，应根据其成因，采取相应措施进行处理；对下游坝坡塌陷、松动块石护坡及时进行整修。

（2）对混凝土坝面和坝顶路面进行经常性整理，及时清除杂草和散落物；对坝体混凝土剥蚀空蚀磨损及表面裂缝，应根据其成因，采取相应措施进行处理；对伸缩缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。

(3)定期对坝下防冲工程进行翻修；及时清理、疏通坝面、廊道等表面排水沟及坝体、基础等排水孔；对坝上金属构件应进行经常性保养，及时处理中心部锈蚀现象；对大坝安全监测设施进行经常性养护，保持各类监测设施完好、清洁。

2、闸门与启闭机维修养护

（1）定期对闸门进行保养，及时处理金属件表面锈蚀，及时清理闸门吊耳、门槽、弧形门支铰及结构夹缝处等部位的杂物、附着的水生物、泥砂和漂浮物等；运转部位的加油设施完好、畅通，并定期加油，闸门滚轮、弧形门支铰等难以加油部位，应采取适当方法进行润滑。

（2）定期对启闭机进行进行保养，及时处理机体表面锈蚀；定期对钢丝绳进行涂油保护，确保无断丝、锈蚀；定期对传（制）动系统维修养护，保持设备运转灵活、制动性能良好。

3、机电设备维修养护

（1）定期电动机进行保养，保持机体表面无尘、无污、无锈，轴承润滑良好，各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固。

（2）定期对备用柴油发电机进行保养，保持各种连接附件及启动装置安全可靠，调速器、运动部件操作灵活；油路和接头处不漏油、不存气，水管接头不漏水。

（3）定期对变压器进行保养，保持变压器及其附件、保护装置、控制设备完整，操作灵活可靠，接地装置完好、仪表指示正常。

（4）定期对集水井水泵进行保养，保持部件和零件完整，自动装置、信号装置、保护装置完好，动作可靠。

（5）定期对输电线路进行维护，保持电力线路、电缆线路、照明线路正常，接头牢固。

4、水雨情观测设施维修养护

（1）定期对库区遥测站进行保养，保持遥测站各类设备运行正常、信号畅通，发生故障及时排除，使之尽快恢复正常运行。

（2）定期清洗翻斗雨量计的承雨器、漏斗、翻斗等部件，清理水位井进水口的水草、淤沙，清洁太阳能电池板表面、检查各线路连接情况。

（3）定期维护蓄电池，保持蓄电池有足够电量，遇长期阴雨导致电池亏电时，应及时充电，及时修复并重新校正损坏的水位观测尺。

5、防汛、巡查道路养护

清除路边杂草，清理落石，疏通排水沟，及时排除山坡水，防止路面冲毁。

6、生产管理用房维修养护

（1）对管理房、启闭机房开展经常性维护，发现墙体裂缝、墙皮脱落、房（屋顶）渗漏、门窗损坏等现象要及时修复。

（2）定期清洁启闭机、闸门等设备。

（3）定期清洗、刷漆、维修、更新各类高程标志桩、指示牌、标志牌、警示牌等。

（4）对大坝廊道内动力、照明线路、库区管理用船用车、通讯及安全防护设施等应进行经常维护，出现故障及时修复。

（5）对监控设备和传输线路进行定期检查，对监控设备进行除尘清理，用无水酒精将摄像机镜头擦干净，调整清晰度等。

（6）对管理范围内绿化应经常修整、清除杂草、保持完整美观。

7、白水坑、峡口大坝专项维修

白水坑大坝专项维修主要包括：大坝左侧面板巡查通道新增不锈钢垂直爬梯及外侧防护罩、1#-4#号启闭机和大坝背水坡观测房房屋面防水、配电房地面裂缝、墙面裂缝处理、大坝上新增集装箱仓库（值班室）、泄洪闸配电房小仓库大门更换、巡查通道更换2个摄像头、值班室供电线路更换、发电进水口更换门柱和不锈钢门、进水口检修闸门巡查通道浇筑混凝土台阶和不锈钢栏杆、防汛值班室更换不锈钢防盗门、防汛值班室二楼、三楼阳台铝合金窗包封、雨量站设备房屋面防水和更换不锈钢门内墙面及天棚刷乳胶漆等。

峡口大坝专项维修主要包括：廊道9#-10#坝段接缝处空鼓维修、廊道3#-4#地面新做火烧面花岗岩面层铺装、坝顶花岗岩墙面及花岗岩踢脚线维修、坝顶石质栏杆裂口清理及维修、警务室原铁门拆除后新做不锈钢门、室外原铝芯线拆除后新做YJV-4*6电缆线、水位尺旁斜坡C25混凝土浇筑面层、水位尺旁原有混凝土台阶拆除后新做1.5m宽混凝土台阶面层采用8cm后老石板面层、值班室内衣柜、窗帘、纱门、吸顶灯、值班室厕所百叶窗带纱窗、值班室休息间屋面原防水、宣传栏绿化、森工站围墙及门柱、巡查通道不锈钢门、新做排水沟、廊道新做不锈钢门、凉亭处新增1.2m高不锈钢栏杆、原办公室内墙拆除打通为防汛仓库。

二、维修养护的管理

1、项目建设管理

成立专门的管理机构。水库建设管理服务中心成立工程维修养护工作领导小组，以加强维修养护项目管理及资金的使用监督，确保工程维修养护工作顺利开展。

在工程维护前，项目工作组须认真审查维护公司提交的施工组织设计及施工方案，核查维修养护公司人员、设备、制度和措施的落实情况；工程维护过程中，须由专人在现场对工程原材料、构配件进行检验，并对施工过程进行旁站监督，发现问题及时指出改正；工程完工后，根据相关标准和验收办法严格执行并形成综合验收意见，验收合格方可按合同支付维修养护工程款，不合格则要求返工处理或采取措施进行补救。

2、项目资金管理

加强资金的使用监管，确保维修养护资金专款专用和合理使用。严格执行专款专用和专账核算制度，实行资金的专人、专帐管理，严格按照“专项管理、专款专用，单独建账、单独核算”的原则，对项目投资计划下达、资金拨付、资金使用和账务处理的全过程实行规范化管理。要严格按《基本建设财务管理规定》等要求组织财务管理工作，进行会计核算，建立规范的工程价款结算制度，确保工程资金支付程序符合规定、支付凭证齐全等，不截留、挤占、挪作他用等情况。

三、其他

1、白水坑、峡口大坝需保证有人员和车辆常驻，负责日常维养、巡查和保洁工作。

2、结算规则。供应商应服从采购人的统一安排，完成采购人交办的工作。经常性维养项目按照总价包干计算，合同期内不再调整；维修项目按照单价和实际发生的工程量计算，未列明的维修项目，本项目有类似单价的，参照本项目的单价；无类似单价的，按照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法(2022年)》(浙水建〔2022〕7号)组价（浙江省水利工程定额不能满足计价的，可采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等行业定额计价），并按照投标时的综合优惠率进行计算。

3、实行考核管理。采购人对供应商实施维修养护工作定期进行考核，及时解决发现的问题，考核结果与工程款支付挂钩，按照采购人制定的考核办法执行。工程完工后按照相关规范和标准进行验收，切实保证维修养护工程取得实效。

标项一、标项二考核表

江山市大中型水库维修养护考核办法

为进一步强化激励机制，全面提升水库维修养护管理水平，推动维修养护工作取得实效，根据相关法律、法规和规范标准，结合水库维修养护工程实际情况，制定本考核办法。

一、总则

（一）考核原则

客观、公正、全面。

（二）适用范围

本办法大中型水库维修养护工作。

（三）考核对象

大中型水库维修养护承包单位（以下简称公司）。

二、考核标准

（一）评分标准和计分办法

本办法考核以检查评分表的形式进行（具体见大中型水库维修养护考核评分表），每季度考核一次。评分表总分值为100分，考核等级分为：合格、不合格。80分（含80分）以上为合格，80分以下为不合格。年度综合得分为季度考核得分的平均值。

（二）考核内容

考核日常维修养护质量、进度、安全文明、资料、其他等五个方面。质量方面分值30分，进度方面分值20分，安全文明方面分值20分，资料方面分值20分、其他方面分值10分。

（三）一票否决内容

凡维修养护施工过程中发生以下情况的，均实行一票否决，当季季度考核等级为不合格。

1、因施工现场发生安全生产死亡责任事故，企业承担事故责任的。

2、因工程质量不符合规范或设计要求，被责令停工的。

3、因施工组织不当，管理不到位或违反管理规定和指令而导致施工进度滞后30天以上或造成经济损失一万元以上的。

4、受到行政主管部门、监督机构和媒体通报批评或行政处罚的。

（四）考核加分内容

公司凡获得以下表彰奖励且无一票否决情形的，均可在当季考核评分时，实行加分奖励，多个奖励加分的以最高加分为准，加分后满分不超过100分。

- 获得水库中心奖励表彰，加2分。

2、获得媒体通报表彰，加3分；

3、获得市级奖励表彰，加5分

4、获得地区级及以上奖励表彰，加10分。

三、考核程序

（一）考核周期

季度考核按自然季为周期，每季对公司开展一次考核，原则上每季末或次季初进行考核。

（二）考核人员

由水库建设管理服务中心（以下简称中心）组成考核组，考核组人员不得少于三人，考核结果由考核组负责解释。

（三）考核流程

1、现场检查工程养护情况并查阅养护资料。

2、听取养护情况汇报。

3、按照评分表各项内容评定得分，确定考核等级。

4、相关人员签字。

（四）考核监督

中心纪检组将对考核过程和考核结果实施全程监督，同时受理考核投诉等相关事宜。

四、考核奖惩

核定考核等级为不合格的，中心立即下发书面整改通知，公司应在规定整改时限内对存在问题整改到位。

季度考核不合格每次扣罚合同养护款的10%，年度综合得分不合格再扣罚合同养护款的10%。

大中型水库维修养护考核评分表

年    月

| 序号 | 考核内容及扣分标准 |  | 应得分 | 扣减分数 |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量方面30分 | 1、未按规定进行工地施工质量检查，并做好检查台帐记录，扣2分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、未按图纸和施工标准、规范进行施工扣2分，擅自修改工程设计扣2分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、偷工减料扣1分，发现不合格材料扣1分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、发现一般施工质量问题每处扣2分，严重施工质量问题每处扣4分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 5、施工过程中隐瞒质量问题，弄虚作假每次扣2分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、收到工程暂停令扣3分； | 3 |  |  |  |
|  |  | 7、工程整改不及时或整改仍未达到要求扣3分； | 3 |  |  |  |
|  |  | 8、单元工程不合格每个扣2分，分部工程不合格每个扣4分； | 6 |  |  |  |
| 二 | 进度方面20分 | 1、未及时上报月进度计划扣2分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、因承包方原因未按发包方批准的进度计划完成相应工程扣2-5分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 3、执行发包方工作指令不及时完成每次扣3分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 4、现场代表记录本和施工日志记录不及时，不完整扣3分； | 4 |  |  |  |
| 三 | 安全文明方面20分 | 1、安全员管理不到位的扣2分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、临时用电不符合规范要求每一处扣1分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、现场人员未戴安全帽扣1分/人； | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、安全带、安全设施、安全防护不符合要求每一处扣1分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 5、施工器具、设备、机械使用不符合要求每一处扣1分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、发生事故扣2—4分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 7、各类材料、设备、土方堆置有一处不符合要求扣1分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 8、不安全文明施工引起投诉每次扣1分，受到上级领导批评每次扣2分； | 2 |  |  |  |
| 四 | 资料方面 20分 | 1、工程资料未按要求及时上报，与施工不同步每次扣2 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、工程资料不准确、不完整、不规范每处扣2分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 3、工程签证不及时、不准确、不完整每处扣2分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、工程资料弄虚作假发现一次扣3分； | 6 |  |  |  |
| 五 | 其它方面 10分 | 1、未按规定办理手续扣2-5分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、与相关单位配合不积极、未及时与相关单位协调沟通、推诿拖延的扣2-5分； | 5 |  |  |  |
|  | 注：各单项分数扣完为止 |  |  |  |  |  |
| 六 | 一票否决项 |  | 有一票否决项， 本表最高得分为70分 |  |  |  |
| 七 | 加分项 |  | 中心表彰加2分；媒体表彰加3分，市级表彰加5分；地区级表彰加10分 |  |  |  |
| 八 | 合计分 |  | 100分 |  |  |  |
| 九 | 得分： 考核等级： （80分及以上为合格，80分以下为不合格） |  |  |  |  |  |

项目经理（签字）：

考核组（签字）：

- 标项三、碗窑灌区2025年度维修养护

一、服务项目概况

本次江山市水库建设管理服务中心“江山市碗窑灌区2025年度渠道维修养护服务项目”服务周期为12个月，最高限价141.1246万元（包含管理费、税金、安全措施费等完成该服务项目所有费用）。江山市碗窑灌区(峡口片)东西干渠内的养护工程（渠道割草、渠道保洁、渠道清淤、渠堤路面平整、渡槽外坡杂草处理、倒虹吸拦污栅进口管护等养护工程）、标段内的日常维修养护和标识标牌更换及零星雇工、水毁工程、应急抢险工程。江山市碗窑灌区(峡口片)内的东西106公里干渠，东干渠47.4公里(0+000-35+110，东分干渠0+000-12+983)；西干渠58.6公里(0+000-58+600)。

二、服务内容和要求

（一）服务内容

1、养护工程：

（1）渠道割草。

（2）渠道清淤。

（3）渠道保洁。

（4）渠道边坡或山体滑坡，滑坡或塌方，由中标人及时清理。

（5）渠顶路面凹陷、坑洼的平整。

（6）渡槽外坡上下游50米杂草处理。

（7）倒虹吸拦污栅进口管护（东渠中山头和早田坂倒虹吸进口）。

（8）水闸管理房内保洁。

2、灌区日常维修养护工程和标识标牌：渠道日常损坏维修、水闸止水橡皮损坏更换、护栏新增维修更换、渡槽节头更换、管理房修缮和标识标牌更换等与灌区相关的损坏工程。

3、水毁工程、应急抢险工程和零星雇工：在台汛、特大暴雨及灌溉和生态用水等时段发生的灾情。因不确定，如产生费用则另行计算。

（二）服务要求：

1.养护目标

(1)渠道范围内无乱挖、乱种、乱倒、乱建。

(2)渠堤面及内坡无杂柴、杂草。

(3)渠内无影响流水的石块、淤泥等障碍物。

(4)渠道路面平整、无明显的凹陷和坑洼，保持路面通畅。

(5)渠道管理范围内无死猪、猪粪、生活垃圾。

(6)渠内水利设施完好，运行正常。

(7)及时发现渡槽外坡渗水现象，保证安全运行。

2.管理要求

(1)割草要求

①承包方应根据杂草生长情况每年进行3次以上彻底割草，割草时可以使用除草剂。主道路的割草范围为巡查道路5米范围内，不是主道路的割草范围为渠沿线外水平2米；渡槽外坡割草范围为坡脚线以外前后50米；特殊地形的渠段由灌区管理科人员到现场决定。

②日常三面衬砌渠道内全面清理干净，伸缩缝处理干净。

③承包方应根据种植物的季节对渠段管理范围的作物进行不定期清除。

④承包方在割草中若发现渠道的安全隐患和水利设施损坏应及时向所管辖的渠道管理站站长汇报。

⑤承包方在渠道割草等施工作业时要确保水利设施不被损坏，发生损坏负责修复，并承担所产生的一切费用。

⑥承包方要经常检查渠道沿途乱垦乱种、违障建筑和乱倒垃圾等现象，若发现有新增的以上情况应及时制止，若不能制止处理的需及时汇报各渠管站站长。

(2)保洁要求

①渠道日常保洁实行每月检查一次。

②各类水闸口、暗涵进口、隧洞前、渡槽进口、跌水口处、渠尾拦污栅前等极易堆积杂物和垃圾，需要及时进行清理。

③渠道内坡、渠堤两侧(左右)管理范围内死牲畜、猪粪、白色垃圾、烂橘子、枯枝、障碍物等垃圾需要及时做无公害处理(或运送到当地政府指定的垃圾处理点)。

(3)清淤要求

①日常三面衬砌渠道内不得有明显淤积且保持渠道畅通。

②渠道内山体滑坡及塌方方量，由中标人及时清理。含汛期内山体滑坡，造成渠内集中成堆的淤积，或沿渠引水口带来集中成堆的淤积。

③淤泥弃置点应在渠道管理范围5米之外。

④承包方在清淤中若发现渠道的安全隐患和水利设施损坏应及时向所管辖的渠道管理站站长汇报。

⑤承包方在渠道清淤等施工作业时要确保水利设施不被损坏，发生损坏要负责修复，并承担所产生的一切费用。

⑥下半年枯水期承包方应对渠内边坡、渠底进行一次集中彻底清淤，并于每年的12月5日完成。

(4)倒虹吸进口的拦污栅管护要求

东渠中山头和早田坂倒虹吸进口的拦污栅在渠道通水前后及通水期间(含供水及大雨等)必须及时清理垃圾和杂物，确保倒虹吸进口的拦污栅前无明显垃圾和杂物。

(5)渠堤路面平整要求

因雨后沿线乡镇村居民三轮机动车碾压，造成渠堤路面平整度较差，多凹陷、坑洼，承包方应及时对承包渠段进行平整，确保管理人员在检查工程时的人身安全和工程美观。

(6)水毁工程、应急抢险的要求

台汛、特大暴雨及灌溉和生态用水等时段，若遇渠道存在安全隐患时，承包方在接到渠道管理站相关人员的电话应及时赶赴现场协助参加抢险、调控闸门及渠道安全巡查等工作，如产生费用则另行计算。

3、养护管理办法

1、渠道清淤割草养护工程实行管理站日常检查考核，验收小组每次进行验收考核。

2、灌区管理科将渠道范围的割草、清淤和保洁分为N段(每1000米为一小段)，具体每小段桩号及位置由灌区管理科提供。各渠道管理站对划分的渠道进行检查，每段检查结果分：合格(80分以上)、不合格(80分以下)两类。

3、对某小段渠道检查结果为不合格的，责令限期改正，若未在规定的限期内完成则在付款时扣除该段应支付费用。扣除标准为：年平均服务费/12个月/N小段(如本次不合格段数为2段则*2，以此类推)。

4、如本次不合格段数超过3段，或三次不合格段数超过6段，则视同承包方违规，水库中心有权单方面解除合同。

5、各渠道管理站对本辖段范围内渠道清淤、割草、保洁情况进行检查、监督，当考核分达到80分以上，才能提请验收小组进行验收。《管理站灌区东西干渠养护工程(割草、保洁、清淤)考核标准》

6、割草验收时间：第一次6月10日前，第二次8月10日，第三次12月5日前。保洁验收时间：次月25日前。清淤验收时间：每年的12月5日前完成。

7、对因承包方出现违约(未按期完成割草、清淤和保洁)而导致江山市水库建设管理服务中心解除合同的，江山市水库建设管理服务中心有权没收全部履约保证金，同时没收一次应付服务费，并追究应承包方违约给江山市水库建设管理服务中心带来的其它损失。

8、在承包管护期内，在渠道管理范围内发现新增乱垦乱种、违障建筑和乱倒垃圾，若没有及时制止和汇报渠道管理站站长的，每一处扣100元，扣款在服务费中扣除。

9、承包方原则上要服从管理站相关人员的工作安排，不服的，第一次扣除服务费100元，第二次扣除服务费300元，第三次有权要求更换养护人员。但管理站人员不得故意为难承包人，若经核实认定故意为难行为，将根据我中心相关制度追究管理人员责任。

10、承包人应为参加养护人员购买赔偿额度不少于100万元人身意外险，在服务期内承包人雇佣人员发生安全意外及人身伤亡事故均由承包人全权负责并承担所有责任。

11、因服务不到位等发生上级领导批评、受到主管部门行业通报的、新闻媒体曝光或12345热线投诉等造成较大社会影响的，江山市水库建设管理服务中心可根据实际情况要求整改、考核不合格，直至单方面解除合同。

12、考核办法最终解释权归江山市水库建设管理服务中心所有。

三、其他

1、结算规则。

（1）供应商应服从采购人的统一安排，完成采购人交办的工作。

（2）养护工程：渠道割草、渠道清淤、渠道保洁、渠堤平整、水闸房保洁、渡槽外坡割草等经常性维养项目按照固定总价考核计算，合同期内不再调整。

（3）灌区日常维修项目和标识标牌按照单价和实际发生的工程量计算，未列明的维修项目，本项目有类似单价的，参照本项目的单价；无类似单价的，按照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法(2022年)》(浙水建〔2022〕7号)组价（浙江省水利工程定额不能满足计价的，可采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等行业定额计价），并按照投标时的综合优惠率进行计算。

（4）水毁工程、应急抢险工程、零星雇工：工程量按实，单价参照灌区日常维修的，无类似单价，按照《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法(2022年)》(浙水建〔2022〕7号)组价（浙江省水利工程定额不能满足计价的，可采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等行业定额计价），并按照投标时的综合优惠率进行计算。

2、实行考核管理。采购人对供应商实施维修养护工作定期进行考核，及时解决发现的问题，考核结果与工程款支付挂钩，按照采购人制定的考核办法执行。工程完工后按照相关规范和标准进行验收，切实保证维修养护工程取得实效。

附表1：    灌区东西干渠养护工程施工日记

灌区东西干渠养护工程施工日记

| 渠管站站长 |  | 天气 | 上午 |  | 气 温 | 最高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理人员 |  |  | 下午 |  |  | 最低 |  |
| 施工部位、施工内容、施工形象及资源投入情况、完成工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料进场的品种、数量等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位及参与人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业存在的问题，检查意见以及对处理意见的落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由渠管站指定专人负责记录、填写，年底装订成册。

附表2： 东西干渠养护工程照片收集表

东西干渠养护工程照片收集表

| 序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 |  | 地点 |  |
| 渠管站 |  | 处置方式 |  |
| 上报时间 |  | 治理时间 |  |
| 治理前 |  |  |  |
| 治理后 |  |  |  |

| 附表3：碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（除草）考核标准 碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（除草）考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核扣分原则 | 得分 |
| 碗窑灌区（峡口片）养护工程（除草）考核标准（100分） | 1.渠道、渠系建筑物检查 | 渠道及渠系建筑物（含标准化创建验收时安装的公里桩和百米桩）按养护工程实施方案内的管理要求执行，发现有损坏需及时汇报，应急时需参加抢险。 | 35 | （1）在除草中若发现渠道的有安全隐患和水利设施损坏应及时向所管辖的渠道管理站站长汇报。未按要求上报的，每次扣5分；本承包标段范围内的渠段如出现险情，由其他人员汇报到中心的，每次扣3分。 （2）通水时发现渠内有障碍物需及时清理，未清理引起渠道安全事故的，承担损坏渠道的修复任务，费用自理；未造成安全事故，每次扣5分。 （3）台汛、特大暴雨及灌溉和生态用水等时段，若遇渠道存在安全隐患时，承包方在接到渠道管理站相关人员的电话应及时赶赴现场协助参加抢险、调控闸门及渠道安全巡查等，无故不到达现场的，本项不得分。未及时到达的每次扣5分。 |  |
|  | 2.除草工程 | 做好每年3次以上的渠内、渠堤除草（主道路的除草范围为巡查道路5米范围内，不是主道路的除草范围为渠沿线外水平2米；特殊地形的渠段由渠道管理科人员到现场决定）。 | 25 | （1）验收时，若渠内、渠堤有杂草的每50米未除的扣5分；每50米除草不彻底的扣3分（不足50米均以50米计算）。 （2）验收时，发现虽进行清理，但在清理后的因清理不到位导致杂草重新掉入渠内的，每发现一处扣3分。 （3）验收时，发现伸缩缝有1处杂草未清理的每处扣1分，处理不彻底的每处扣0.5分。 （4）验收时发现工程质量未达到维养方案要求不合格需要返工的，每处扣5分。 |  |
|  | 3.管理范围内农作物及违章设施清理 | 承包范围内乱垦乱种、违章设施现象。 | 15 | （1）验收时或临时抽查时，发现渠段管理范围的作物未进行清除，发现不合格的每50米扣5分（不足50米按50米计算），每处扣3分。 （2）验收时或临时抽查时，发现渠道沿途乱垦乱种、违障建筑和乱倒垃圾等现象，未制止或未及时汇报各渠管站站长的，每发现1处扣5分。 |  |
|  | 4.其他 | 因服务不到位等发生上级领导批评、通报、新闻媒体曝光等现象和工程廉政情况。 | 25 | （1）因服务不到位等发生上级领导批评、受到主管部门行业通报的、新闻媒体曝光或12345热线投诉等造成较大社会影响的，峡口水库管理中心可根据实际情况要求整改、考核不合格，直至单方面解除合同。 （2）在工程管理过程中，有私自行贿渠道管理人员好处的未履行工程廉政责任的，本项不得分；若渠道管理人员私自收取承包人好处的未履行工程廉政责任的，并按中心相关规定进行处罚。 |  |

注：（1）此表格用于各渠管站对承包人养护项目考核用，综合分达80分以上，递交验收小组组织验收。（2）由各渠管站站长签名后上交。

| 附表4：碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（保洁）考核标准 碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（保洁）考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核扣分原则 | 得分 |
| 碗窑灌区（峡口片）养护工程（保洁）考核标准（100分） | 1.渠道、渠系建筑物检查 | 渠道保洁按养护工程实施方案内的管理要求执行，发现有损坏需及时汇报，应急时需参加抢险。 | 35 | （1）在保洁中若发现渠道的有安全隐患和水利设施损坏应及时向所管辖的渠道管理站站长汇报。未按要求上报的，每次扣5分；本承包标段范围内的渠段如出现险情，由其他人员汇报到中心的，每次扣3分。 （2）台汛、特大暴雨及灌溉和生态用水等时段，若遇渠道存在安全隐患时，承包方在接到渠道管理站相关人员的电话应及时赶赴现场协助参加抢险、调控闸门及渠道安全巡查等，无故不到达现场的，本项不得分。未及时到达的每次扣5分。 |  |
|  | 2.保洁工作 | 渠道日常保洁实行每月检查一次。 | 25 | （1）各类水闸口、暗涵进口、隧洞前、渡槽进口、跌水口处、渠尾拦污栅前等极易堆积杂物和垃圾，需要及时进行清理。验收时，若发现1处未清理的，每处扣5分； （2）验收时，发现虽进行保洁处理，但因保洁不到位导致杂物或垃圾重新掉入渠内的，每发现1处扣3分。 （3）渠道内坡、渠堤两侧（左右）管理范围内死牲畜、猪粪、白色垃圾、烂橘子、枯枝、障碍物等垃圾需要及时做无公害处理（或运送到当地政府指定的垃圾处理点）。验收时，每发现以上情况1处，扣5分。 （4）验收时或临时抽查时，发现渠段管理范围的垃圾和杂物未清除，发现不合格的每50米扣5分（不足50米按50米计算）。 （5）验收时发现工程质量未达到维养方案要求不合格需要返工的，每处扣5分。 |  |
|  | 3.倒虹吸管护 | 倒虹吸进口的拦污栅管护 | 15 | 东渠中山头和西干渠早田坂倒虹吸进口的拦污栅在渠道通水前后及通水期间（含供水及大雨等）必须及时清理垃圾和杂物，发现未清理的，本项不得分；清理不彻底的，每次扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 4.其他 | 因服务不到位等发生上级领导批评、通报、新闻媒体曝光等现象和工程廉政情况。 | 25 | （1）因服务不到位等发生上级领导批评、受到主管部门行业通报的、新闻媒体曝光或12345热线投诉等造成较大社会影响的，峡口水库管理中心可根据实际情况要求整改、考核不合格，直至单方面解除合同。 （2）在工程管理过程中，有私自行贿渠道管理人员好处的未履行工程廉政责任的，本项不得分；若渠道管理人员私自收取承包人好处的未履行工程廉政责任的，并按中心相关规定进行处罚。 |  |

注：（1）此表格用于各渠管站对承包人养护项目考核用，综合分达80分以上，递交验收小组组织验收。（2）由各渠管站站长签名后上交。

| 附表5：碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（清淤）考核标准 碗窑灌区（峡口片）东西干渠养护工程（清淤）考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核扣分原则 | 得分 |
| 碗窑灌区（峡口片）养护工程（清淤）考核标准（100分） | 1.渠道、渠系建筑物检查 | 渠道及渠系建筑物（含标准化创建验收时安装的公里桩和百米桩）按养护工程实施方案内的管理要求执行，发现有损坏需及时汇报，应急时需参加抢险。 | 35 | （1）在清淤中若发现渠道的有安全隐患和水利设施损坏应及时向所管辖的渠道管理站站长汇报。未按要求上报的，每次扣5分；本承包标段范围内的渠段如出现险情，由其他人员汇报到中心的，每次扣3分。 （2）通水时发现渠内有山体滑坡或渠内淤泥过多影响渠道通水的，需及时清理，未清理引起渠道安全事故的，承担损坏渠道的修复任务，费用自理；未造成安全事故，每次扣5分。 （3）台汛、特大暴雨及灌溉和生态用水等时段，若遇渠道存在安全隐患时，承包方在接到渠道管理站相关人员的电话应及时赶赴现场协助参加抢险、调控闸门及渠道安全巡查等，无故不到达现场的，本项不得分。未及时到达的每次扣5分。 |  |
|  | 2.清淤工程 | 承包方做好渠内清淤。 | 35 | （1）验收时，若渠内有淤积未清的每50米扣5分，清理不彻底的每50米扣3分（不足50米均以50米计算）。 （2）验收时，发现虽进行清理，但在清理后的因清理不到位导致淤积重新掉入渠内的，每发现1处扣3分。 （3）验收时发现工程质量未达到维养方案要求不合格需要返工的，每处扣5分。 （4）淤泥弃置点应在渠道管理范围5米之外，未按要求弃置每发现1处扣3分。 （5）台汛期、灌溉时、特大暴雨期渠内有淤泥影响渠内通水，应根据渠道安全情况及时进行清理，无故不清的，本项不得分。未及时到达的每次扣10分。 |  |
|  | 3.其他 | 因服务不到位等发生上级领导批评、通报、新闻媒体曝光等现象和工程廉政情况。 | 30 | （1）因服务不到位等发生上级领导批评、受到主管部门行业通报的、新闻媒体曝光或12345热线投诉等造成较大社会影响的，峡口水库管理中心可根据实际情况要求整改、考核不合格，直至单方面解除合同。 （2）在工程管理过程中，有私自行贿渠道管理人员好处的未履行工程廉政责任的，本项不得分；若渠道管理人员私自收取承包人好处的未履行工程廉政责任的，并按中心相关规定进行处罚。 |  |

注：（1）此表格用于各渠管站对承包人养护项目考核用，综合分达80分以上，递交验收小组组织验收。（2）由各渠管站站长签名后上交。

- ▲3、投标人在取得中标资格后，需提供以下证明材料

- 3.1在江山市设立固定服务网点，在合同签订后的10个工作日提供网点设立证明材料。

- 3.2中标人至少为本项目配置3名专业人员（都应持有水利行业中级技术职称且有2年相关工作经验）和2辆运维车辆。提供3名及以上专业人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的合同签订前近三个月中任意一个月的社保缴纳材料。

- 3.3投标人提供2辆运维车辆的行驶证原件扫描件（车辆所有人必须与投标人名称一致）

- 3.4本项目履约期间，技术人员及车辆必须驻扎在江山市，投标人在取得中标资格后不得擅自撤换技术人员，如因人员辞职或调动的，须先征得采购人同意，并立即替补同等资格能力的人员到位。

# 第四部分评标办法

标项一

| # 序号 | # 评标标准 |  | # 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩(指大型水库维修养护)的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 （提供类似项目合同彩色扫描件加盖公章，未提供不得分，合同签订时间不明确的不得分） | 0-1分 |
| 2 | 人员配置 | 项目负责人具有水利工程二级注册建造师的得1分，水利工程一级注册建造师证书的得1.5分，本项最高得1.5分；同时具有水利行业中级技术职称的加1分，水利行业高级及以上技术职称的加1.5分；项目负责人最高得3分。 技术负责人具有水利行业中级技术职称的得1.5分，水利行业高级及以上技术职称的得2分；本项最高得2分。 （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分），退休人员不得分。 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx 全国人力资源和社会保障政务服务平台https://12333.gov.cn/ 中国人事考试网http://www.cpta.com.cn/ | 0-5分 |
| 3 |  | 配置专业运行人员，包括水工监测工或闸门运行工（专业工种需提供证书（含培训证）彩色扫描件加盖公章）每个得1分，最高得5分 （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分），退休人员不得分。 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx 全国人力资源和社会保障政务服务平台https://12333.gov.cn/ 中国人事考试网http://www.cpta.com.cn/ 技能人才评价证书全国联网查询（https://zscx.osta.org.cn/） | 0-5分 |
| 4 |  | 提供投标人自有船舶船员适任证书的，每提供一个得1分，最高得4分（提供人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分），退休人员不得分。 证书查询网址 https://cyxx.msa.gov.cn/crew_qey/qry/welcome.action | 0-4分 |
| 5 |  | 提供巡查、维护、养护、检修等专业人员配置及分工情况的得5分，（提供专业人员配置及分工情况表(格式自拟、加盖公章，未提供不得分） | 0-5分 |
| 6 | 设备物资投入情况 | 根据投标人结合本项目实际情况拟投入的机械设备、车辆等情况进行打分。投标人拥有本公司自有车辆的得2分；投标人拥有本公司自有船舶的得3分，本项最高得5分（提供车辆行驶证或船舶出厂合格证、所有权登记证书的彩色扫描件加盖公章，未提供不得分） | 0-5分 |
| 7 | 项目实施方案 | 根据投标人对本项目现有情况的了解程度及现状分析进行打分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 8 |  | 根据投标人结合本项目采购需求，就如何完成本项目的各项任务（启闭设施的养护及检查、工程维修、工程保洁、数据管理等）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 9 |  | 根据投标人结合本项目采购需求制定的工作交接、合理化建议和做法等方案进行评分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 10 | 安全文明作业方案 | 根据投标人结合本项目采购需求制定的安全文明作业方案（安全文明制度、作业安全保证体系、设施设备安全检查、安全事故处理方法）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 11 | 重点、难点 | 根据投标人对项目现状、存在的问题和水库管理养护的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施等进行打分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 12 | 岗位职责、内部管理、考核制度 | 根据投标人针对本项目实际情况制定岗位职责、内部管理制度（组织架构、人员管理方案、人员待遇规章制度方案、人员培训方案等）、内部考核制度的完善性、合理性等进行评分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| 13 | 重大活动、突发事件应急预案 | 根据投标人针对本项目实际情况制定的重大活动及突发事件应急预案（极端天气应急保障方案、恶性事故应急方案等）是否科学、合理、完整及可行性、针对性进行评分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 14 | 项目服务质量承诺 | 根据投标人服务质量承诺（包括服务响应时间、本地化服务承诺、服务网点设置、安全承诺、投诉渠道、优惠承诺等）及详细的培训计划方案进行打分。 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-8分 |
| # 报价分 |  | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； # 按投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 # 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |

- 标项二

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 类似业绩 | - 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩(指大型水库维修养护)的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 - （提供类似项目合同彩色扫描件加盖公章，未提供不得分，合同签订时间不明确的不得分） | - 0-1分 |
| - 2 | - 人员配置 | - 项目负责人具有水利工程二级注册建造师的得1分，水利工程一级注册建造师证书的得1.5分，本项最高得1.5分；同时具有水利行业中级技术职称的加1分，水利行业高级及以上技术职称的加1.5分；项目负责人最高得3分。 - 技术负责人具有水利行业中级技术职称的得1.5分，水利行业高级及以上技术职称的得2分；本项最高得2分。 - （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分），退休人员不得分。 - 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx 全国人力资源和社会保障政务服务平台https://12333.gov.cn/ 中国人事考试网http://www.cpta.com.cn/ | - 0-5分 |
| - 3 |  | - 配置专业运行人员，包括水工监测工或闸门运行工（专业工种需提供证书（含培训证）彩色扫描件加盖公章）每个得1分，最高得5分。 - （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分），退休人员不得分。 - 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx 全国人力资源和社会保障政务服务平台https://12333.gov.cn/ 中国人事考试网http://www.cpta.com.cn/ - 技能人才评价证书全国联网查询（https://zscx.osta.org.cn/） | - 0-5分 |
| - 4 |  | - 提供巡查、维护、养护、检修等专业人员配置及分工情况的得5分，（提供专业人员配置及分工情况表(格式自拟、加盖公章，未提供不得分） | - 0-5分 |
| - 5 | - 设备物资投入情况 | - 根据投标人结合本项目实际情况拟投入的机械设备、车辆等情况进行打分。投标人拥有本公司自有车辆的得5分；本项最高得5分（提供车辆行驶证的彩色扫描件加盖公章，未提供不得分） | - 0-5分 |
| - 6 | - 项目实施方案 | - 根据投标人对本项目现有情况的了解程度及现状分析进行打分。 - 提供的得基本分7分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-10分 |
| - 7 |  | - 根据投标人结合本项目采购需求，就如何完成本项目的各项任务（启闭设施的养护及检查、工程维修、工程保洁、数据管理等）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 - 提供的得基本分7分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-10分 |
| - 8 |  | - 根据投标人结合本项目采购需求制定的工作交接、合理化建议和做法等方案进行评分。 - 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-8分 |
| - 9 | - 安全文明作业方案 | - 根据投标人结合本项目采购需求制定的安全文明作业方案（安全文明制度、作业安全保证体系、设施设备安全检查、安全事故处理方法）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 - 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-8分 |
| - 10 | - 重点、难点 | - 根据投标人对项目现状、存在的问题和水库管理养护的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施等进行打分。 - 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-9分 |
| - 11 | - 岗位职责、内部管理、考核制度 | - 根据投标人针对本项目实际情况制定岗位职责、内部管理制度（组织架构、人员管理方案、人员待遇规章制度方案、人员培训方案等）、内部考核制度的完善性、合理性等进行评分。 - 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-8分 |
| - 12 | - 重大活动、突发事件应急预案 | - 根据投标人针对本项目实际情况制定的重大活动及突发事件应急预案（极端天气应急保障方案、恶性事故应急方案等）是否科学、合理、完整及可行性、针对性进行评分。 - 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-8分 |
| - 13 | - 项目服务质量承诺 | - 根据投标人服务质量承诺（包括服务响应时间、本地化服务承诺、服务网点设置、安全承诺、投诉渠道、优惠承诺等）及详细的培训计划方案进行打分。 - 提供的得基本分5分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | - 0-8分 |
| - 报价分 |  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； - 按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 0-10分 |

标项三

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似水利工程物业化管理项目的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 （提供类似项目合同彩色扫描件加盖公章，未提供不得分，合同签订时间不明确的不得分） | 0-1分 |
| 2 | 人员配置 | 项目负责人具有水利工程二级注册建造师的得1分，水利工程一级注册建造师证书的得1.5分，本项最高得1.5分；同时具有水利行业中级技术职称的加1分，水利行业高级及以上技术职称的加1.5分；项目负责人最高得3分。 技术负责人具有水利行业中级技术职称的得1.5分，水利行业高级及以上技术职称的得2分；本项最高得2分。 （项目负责人、技术负责人与专业运行人员不可以兼任，提供上述相关人员有效证书及投标截止日期前近三个月的社保缴费证明彩色扫描件加盖公章，未提供不得分，退休人员不得分。） 国家职业资格证书、职业技能等级证书查询网址 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx 全国人力资源和社会保障政务服务平台https://12333.gov.cn/中国人事考试网http://www.cpta.com.cn/ | 0-5分 |
| 3 |  | 提供维护、养护、检修等专业人员配置及分工情况的得5分，（提供专业人员配置及分工情况表(格式自拟、加盖公章，未提供不得分） | 0-5分 |
| 4 | 设备物资投入情况 | 根据投标人拟投入本项目的养护设备、工器具、车辆、抢险设备等情况进行打分。投标人拥有自有车辆的得5分；本项最高得5分（提供车辆行驶证的彩色扫描件加盖公章，未提供不得分） | 0-5分 |
| 7 | 项目实施方案 | 投标人对本项目现有情况的了解程度及现状分析进行打分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 8 |  | 根据投标人结合本项目采购需求，就如何完成本项目的各项任务（渠道割草，渠道清淤，渠道保洁，渠道边坡或山体滑坡，渠顶路面凹陷、坑洼的平整，渡槽外坡杂草处理，倒虹吸拦污栅进口管护，闸门房日常保洁，渠道日常工程维修、水毁工程、应急抢险工程等）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 9 |  | 根据投标人结合本项目采购需求制定的工作交接、合理化建议和做法等方案进行评分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 10 | 安全文明作业方案 | 根据投标人结合本项目采购需求制定的安全文明作业方案（安全文明制度、作业安全保证体系、设施设备安全检查、安全事故处理方法）的具体实施方案、工作方法的可行性、可操作性等综合评分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 11 | 重点、难点 | 根据投标人对项目现状、存在的问题和灌区管理养护的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施等进行打分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 12 | 岗位职责、内部管理、考核制度 | 根据投标人针对本项目实际情况制定岗位职责、内部管理制度（组织架构、人员管理方案、人员待遇规章制度方案、人员培训方案等）、内部考核制度的完善性、合理性等进行评分。 提供的得基本分6分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-9分 |
| 13 | 突发事件应急预案 | 根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（极端天气应急保障方案、恶性事故应急方案等）是否科学、合理、完整及可行性、针对性进行评分。 提供的得基本分7分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-10分 |
| 14 | 项目服务质量承诺 | 根据投标人服务质量承诺（包括服务响应时间、本地化服务承诺、服务网点设置、安全承诺、投诉渠道、优惠承诺等）及详细的培训计划方案进行打分。 提供的得基本分7分，方案内容可行、合理的加3分；方案内容基本可行、基本合理的加1分；方案内容一般的加0.5分;未提供不得分。 | 0-10分 |
| 报价分 |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； 按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |

采购人在评审结束后、合同签订前及时复核供应商材料，涉及得分的证件、证书、合同、报告等均需提供相关扫描件需在官网可查询，提供虚假扫描件的一经查实作虚假应标处理。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。每个标项分别推荐第一名作为中标候选人，各投标人可参与所有标项的投标，但最多只能成为1个标项的中标候选人（按照标项一、标项二、标项三的顺序确定）。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人，非核心产品可以相同品牌。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于10分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.2投标人提供虚假材料投标的；

4.2.3投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.5 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.6法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的；

5.5不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.6.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

5.7.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

5.8.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

6.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

6.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的。

# 第五部分拟签订的合同文本

# (具体以正式签订合同为准)

政府采购合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：年月日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称）标项   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

  - 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1 本合同及其补充合同、变更协议；

2 中标通知书；

3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

5 其他相关采购文件。

一、服务内容

详见采购文件第三章内容

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：________________元整（小写￥_______元）。综合优惠率  %（综合优惠率=中标金额/预算金额*100%）。

- 技术资料

  - 1、乙方在项目实施中需调阅相关资料的甲方应予以积极配合。

2、乙方应按采购文件规定的时间和要求向甲方提供完整的技术资料。

  - 3、乙方应妥善保管甲方提供的相关资料并尽到保密义务。

4、除法律法规明确规定或合同双方另有书面约定，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露与本项目相关的未公开的信息与资料。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

标项一、标项二不收取履约保证金。标项三履约保证金金额为合同金额的1%，乙方可以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式或以转账的形式提交履约保证金，如以转账的方式缴纳，项目经验收合格，无服务质量问题，1个月内无息退还履约保证金。

六、转让或分包

1.本合同范围的建设服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1.服务质量保证期12个月。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：合同签订后12个月。

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

付款方式：合同生效及具备实施条件后，甲方向乙方支付合同金额40%的预付款，项目实施6个月后支付合同金额的20%，验收合格后按审定价支付剩余款项。

乙方收款银行：

乙方收款账号：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监督管理部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经合同鉴证方鉴证、备案后生效（合同备案前必须公告）。

4.本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份；鉴证方壹份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系电话：                               联系电话：

签字日期：    年  月  日                 签字日期：   年  月  日

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

合同鉴证方: 江山惠捷信息技术咨询有限公司

经办人:

鉴证日期:      年  月  日

# 第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

1.资格文件封面；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求；

4.有效的《企业法人营业执照》副本扫描件；

5.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明。

6.投标函；

7.信用中国等网站信用查询结果；

8.政府采购活动现场确认声明书；

9.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

一、投标文件封面

资 格 文 件（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

响应方名称：

日期：  年   月   日

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

四、有效的《企业法人营业执照》副本；

五、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 六、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 开户银行：

银行帐号：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

七、信用中国等网站信用查询结果

公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图。

八、政府采购活动现场确认声明书

江山惠捷信息技术咨询有限公司：

本人经由（供应商名称）法定代表人合法授权参加江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护（编号：）招标活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本公司与采购人之间    不存在利害关系     □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响招标公正的利害关系（如有，请如实说明）             。

二、现已清楚知道参加本项目招标活动的其他所有供应商名称，本公司与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与                        （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             /                 。

三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和现场纪律。

四、我发现    /    供应商之间存在或可能存在上述第二条第    /    项利害关系。

供应商代表（签字并按手印）：

年  月  日

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

商务技术文件部分

# 目录

1.商务技术文件封面；

2.符合性审查资料；

3.评标标准相应的商务技术资料；

4.商务技术偏离表；

一、联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

二、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

# 报价文件部分

# 目录

1.报价文件封面；

2.开标一览表；

3.中小企业声明函；

一、开标一览表（标项 ）

项目名称：江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护

项目编号：jshjzf-20250226                            金额单位：元

| 项目名称 |  | 数量 | 服务期限（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山市水库建设管理服务中心2025年度维修养护 |  | 1项 | 一年 |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |  |  |

注：报价应包括完成该项目的所有费用。

投标人名称（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应方全称：（CA签章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。