开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）项目二次

公开招标采购文件

（采购编号：ZZFSCG-K202480-2）

采   购   人：开化县水利局

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件递交	14

五、开标、评标和定标	13

六、合同授予	21

第三章 主要合同条款	22

第四章 采购需求	26

第五章 投标文件格式	4

8

第一章  招标公告

项目概况

开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）项目二次的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）或浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年1月9日09:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：ZZFSCG-K202480-2

2.项目名称：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）项目二次

3.预算金额：418.4600万元

4.最高限价：384.9832万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）采购 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.工期（服务期限）要求：自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成、工程缺陷责任期满为止。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件方式：

时间：/日至2024年1月9日09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月9日09:30时（北京时间）

开标时间：2024年1月9日09:30时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号  浙江中正工程项目管理有限公司  邮编：324300收件人：浙江中正工程项目管理有限公司 方灵红  联系电话：15857093125）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县水利局

地  址：衢州市开化县永吉二路7号行政中心3号楼

传  真：/

项目联系人（询问）：叶亮

项目联系方式（询问）：0570-6190910

质疑联系人：余望

质疑联系方式：0570-6190910

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中正工程项目管理有限公司

地  址：开化县芹南路72号

传 真：/

项目联系人（询问）：方灵红

项目联系方式（询问）：15857093125

质疑联系人：段培培

质疑联系方式：0570-6023009

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县水利局 采购内容：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）采购（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZZFSCG-K202480-2 预算金额：418.4600万元 最高限价：384.9832万元 工期（服务期限）要求：自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成、工程缺陷责任期满为止。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:□货物类 ☑服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）项目二次，所属行业：其他未列明行业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 本项目是否适用政府采购节能环保产品：□是 ☑否 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023009 电子邮箱：2241136277@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号 浙江中正工程项目管理有限公司 邮编：324300收件人：浙江中正工程项目管理有限公司方灵红 联系电话：15857093125） |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年1月9日09:30时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年1月9日09:30时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号79530017833加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县水利局

1.2采购内容：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）采购（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZZFSCG-K202480-2

1.4采购预算：418.4600万元

1.5最高限价：384.9832万元

1.6工期（服务期限）要求： 自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成、工程缺陷责任期满为止。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：   /   。

2.4本项目的特定资格要求： / 。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费服务类标准的51.33%收取（差额定率累进法），不足3000元按3000元计取。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

###### 收款账号：

开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：工行开化县支行

帐  号：1209290109000056170

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的响应人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

- （2）业绩经验（格式自拟）；

- （3）企业实力（格式自拟）；

- （4）项目组成人员（格式自拟）；

（5）拟投入本项目车辆、设备承诺（格式自拟）；

（6）全过程咨询整体思路（格式自拟）；

（7）项目管理方案（格式自拟）；

（8）造价咨询服务方案（格式自拟）；

（9）服务承诺（格式自拟）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）中小企业声明函（格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1本项目投标报价为含税报价，投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括完成开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）项目（详见本招标文件第四章内容）和合同条款约定的一切费用。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2024年1月9日09:30时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验 | 投标人自2019年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过市政类全过程咨询项目（服务内容包含项目管理（或代建）、造价咨询）业绩的每个得2分，最高得2分。 注：证明材料须同时提供①合同及中标通知书原件扫描件；②加盖项目业主公章的项目完工证明。否则不得分。 | 客观分 | 0-2分 |
| 2 | 企业实力 | 投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内，每提供一个得1分，最高得3分。注：须提供有效的相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-3分 |
| 3 | 项目组成人员 | 项目负责人自2019年10月1日以来（以竣工验收时间为准）以项目负责人身份完成过的市政类全过程咨询项目（服务内容包含项目管理（或代建）、造价咨询）业绩的，每个得1分，最高得2分。 注：须提供同时①合同及中标通知书原件扫描件（须体现项目负责人名字，否则不予认可）；②加盖项目业主公章的项目完工证明。否则不得分。 | 客观分 | 0-2分 |
|  |  | 拟派项目组团队人员中（除项目负责人、项目管理现场负责人外）具有工程类中级及以上专业技术职称的每人得1分； 每人只计一次分，本项最高得6分。 注：须提供有效的相关证书证明材料复印件和截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，非独立法人分公司社保均予以认可，至少提供一个月）并加盖投标人公章。 | 客观分 | 0-6分 |
|  |  | 项目负责人具有注册在投标人单位市政公用工程专业的国家咨询工程师（投资）、国家一级注册造价师的每一种证书得3分；最高得6分。 注：须提供有效的相关证书证明材料复印件和截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，非独立法人分公司社保均予以认可，至少提供一个月）并加盖投标人公章。 | 客观分 | 0-6分 |
|  |  | 项目组人员配置中，增加一个项目管理员或跟踪审计人员加2分，最高得6分。 注：须提供有效的相关证书（按第四章采购需求服务团队最低配置表要求提供）证明材料复印件和截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，非独立法人分公司社保均予以认可，至少提供一个月）并加盖投标人公章。 | 客观分 | 0-6分 |
| 4 | 拟投入本项目的车辆、设备 | 为满足本项目服务要求，承诺提供1辆车辆和驾驶服务的得1分，承诺提供2辆车辆和驾驶服务的得2分；为满足本项目办公要求，承诺提供3台电脑、打印机、扫描仪等必要办公设备的得2分。 | 客观分 | 0-4分 |
| 5 | 咨询服务内容偏离情况 | 根据采购需求“第3项 咨询服务内容及要求”中的响应情况，完全满足或优于采购文件要求的得12分，属负偏离或缺漏项的每1项扣1分，负偏离或缺漏项在5项及以上的按无效投标处理。 | 客观分 | 0-12分 |
| 6 | 全过程咨询整体思路 | 根据采购需求对项目全过程咨询总体思路；组织架构及管理机制；工作计划及关键性、阶段性工作计划的分解进行打分。方案内容科学完整、可行性强且符合本项目采购要求的得10分；方案内容欠合理、不全面，描述不到位、不清晰的每处扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 0-10分 |
| 7 | 项目管理方案 | 根据采购需求对项目的综合分析，包括但不限于地理位置、项目现状等；项目策划管理、设计管理、投资管理、质量管理、进度管理、合同管理、组织协调管理、风险管理、竣工验收管理及项目移交等服务内容的管理目标、程序和方法及措施进行打分。方案内容科学完整、可行性强且符合本项目采购要求的得10分；方案内容欠合理、不全面，描述不到位、不清晰的每处扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 0-10分 |
| 8 | 造价咨询服务方案 | 根据采购需求对项目的各阶段造价咨询工作进行合理进度计划安排；各阶段造价咨询工作程序和方法；造价咨询成果及质量保证措施进行打分。方案内容科学完整、可行性强且符合本项目采购要求的得10分；方案内容欠合理、不全面，描述不到位、不清晰的每处扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 0-10分 |
| 9 | 服务承诺 | 根据投标人关于服务期限内与采购人及相关职能部门的配合度、保密度及遵守规章制度的承诺内容等进行评审，方案科学合理，能有效执行的得9分；方案存在有缺陷的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-9分 |
| 10 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 | / | 20分 |
| 合计 |  |  | / | 100分 |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未做实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江中正工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江中正工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

（本合同仅作为示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：

委托人：

全过程工程咨询人：

年   月   日

- 第一部分 协议书

委托人（全称）：

工程咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目投资：

3.建设地点：

4.建设规模：

5.资金来源：

6.建设工期：

二、项目全过程工程咨询服务范围：综合性咨询（含设计咨询管理及项目管理）、施工期全过程造价咨询、结算审核服务。具体服务内容在本合同附件1中明确。

三、项目全过程工程咨询服务期限

全过程工程咨询服务期限为完成本合同约定所有的工程咨询服务内容的时间。

全过程咨询服务期限为：自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成、工程缺陷责任期满为止。

项目管理现场服务期限为：项目建设管理服务人员自进场之日起  个月，具体期限以项目实际完成且现场管理服务人员具备撤场条件为准。

四、组成本合同的文件及解释顺序

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件及其附件；

4.专用条件；

5.通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

五、项目负责人

全过程咨询项目总负责人姓名：        ，身份证号码：            ，职称、证书号：                  。

项目管理现场负责人姓名：          ，身份证号码：            ，职称、证书号：                  。

六、全过程工程咨询服务总体目标

1.综合性咨询服务目标：工程质量达到国家规定的合格验收标准，并确保工程一次性验收合格。

2.专项咨询服务目标：成果符合国家、行业及地方现行规范、标准要求。

七、全过程工程咨询服务费用与组成

本项目全过程工程咨询服务费总价人民币（含税，大写）：         。(¥           )。支付前，工程咨询人应提前向委托人提供对应金额的正式发票，否则委托人有权顺延支付咨询服务费。其中：

综合性咨询服务费：

施工期全过程造价咨询服务费：

八、履约保证金

履约保证金：合同总价的1% 。

履约担保的形式：合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行,保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。

九、双方承诺

1、委托人承诺：遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人协调提供项目现场的必要办公场地、项目相关文件资料、设备，并按本合同约定方式与期限支付全过程工程咨询服务费用。

2、咨询人承诺：遵守本合同中的各项约定，按照全过程工程咨询服务范围和内容，承担全过程工程咨询义务与责任，未经委托人同意不得转委托；在规定时间内完成各项服务。

十、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方有权向委托人所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十一、合同订立

1、签订时间：       年     月      日

2、签订地点：

3、本合同一式八份，具有同等法律效力，其中委托人执三份，咨询人执三份，浙江中正工程项目管理有限公司执一份，均具同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自全过程工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章并加盖公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

委托人：（盖章）                        工程咨询人：（盖章）

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

地址：                                  地址：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

合同鉴证方（公章）： 浙江中正工程项目管理有限公司

鉴证日期：   年  月  日

- 第二部分 通用条件

- 1. 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。

1.1.4 “综合性咨询服务”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量（安全）、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。

1.1.5 “专项咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的全过程工程咨询项目负责人、项目建设管理现场负责人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

- 2. 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供最新的与本合同咨询项目有关的资料。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。

2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。

2.7 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协调工作均以委托人为主完成，工程咨询人予以配合。

- 3. 工程咨询人义务

3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。

3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。

3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意，工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。

- 4. 委托人权利

4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。

4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。

4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。

4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。

4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。

- 5. 工程咨询人权利

5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.1.7 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。

5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

- 6. 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

- 7. 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。

7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

- 8. 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。

8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）未经委托人同意，工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；

（2）工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。

8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。

- 9. 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。

- 10. 其他

10.1 经委托人同意，工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

10.2 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。

10.6 工程咨询人对其编制的文件拥有著作权。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

- 第三部分 专用条件

1.1.1 适用于合同的其他规范性文件：国家关于工程建设的政策、法规；开化县确保建筑工程质量的若干规定；政府批准的计划、规划红线图、施工图；工程承包合同等 。

1.1.12不可抗力的其他情形还包括： 包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件： 有  。

2.5 委托人更换全过程咨询项目总负责人、项目建设管理现场负责人应当提前 7 天通知工程咨询人。

2.6 委托人对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时限、相应形式明确为：在项目建设过程中，对工程咨询人的请示和建议的决定、对工作计划和报告的批复，委托人均应形成纸质文件；对参建单位的各种实施指令，委托人均以书面形式通过工程咨询人下达。

3.1 工程咨询人的义务要求：

（1）受托人应根据合同约定的服务工作内容为委托人提供全过程的项目技 术咨询服务，指导委托人按照本工程的建设功能需求实现约定的投资、工期、 质量、安全、行为及其它控制目标。

（2）工程咨询人应及时组建项目管理服务项目组，并根据项目进展情况， 及时派驻相关咨询服务人员进场服务，并保证服务人员能稳定、持续地在本 项目上服务，未经委托人允许，不得随意更换受托人员。当委托人提出更换 受托人人员时，受托人应在 7 日内完成更换。

（3）工程咨询人应指派一名单位分管负责人对本项目项目管理服务进行统一协调指导。

（4）妥善保管委托人提供的各项资料及设备设施（如有），并在项目结束后按委托人要求归还。

（5）参与并协助委托人进行招标采购管理，对委托人的招标采购提出建议 性意见。

（6）服从委托人因项目需要而进行的统一协调。

（7）及时向委托人提交项目管理服务业务范围内的各项报告。

（8）项目管理服务所需的食宿、设备、交通设施由受托人自行解决。

（9）受托人应加强现场财产安全和人员的安全教育，如发生财产损失和安全事故（包括人员伤亡），受托人须自行承担以上所有损失和费用。

（10）履约担保有效期同服务期，受托人必须做好履约担保有效期的延续并自行承担相应费用，履约担保待工作范围内的工程全部通过完工验收合格后10日内无息退回。

（11）配合委托人做好其他相关工作。

3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供日、周、月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档。

3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划。

3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：在工程咨询工作完成或中止后 7 天内，工程咨询人移交委托人提供的办公场地、设施和剩余物品，且办理书面移交手续。

3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：工程咨询人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上加盖公章并由项目负责人签字。

6.1 工程咨询人的具体违约责任：工程咨询人未能完全履行全过程工程咨询合同，导致以下情形的，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约担保中扣除；履约担保金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过工程咨询报酬总额。

6.1.1 安全事故

（1）发生了特别重大事故，则每发生一次委托人将扣减综合性咨询服务费报酬的30％作为违约金；

（2）发生了重大事故，则每发生一次委托人将扣减综合性咨询服务费报酬的10％作为违约金；

（3）发生了较大事故，则每发生一次委托人将扣减综合性咨询服务费报酬的5％作为违约金；

（4）发生了一般事故，则每发生一次委托人将扣减综合性咨询服务费报酬的1％作为违约金；

（5）若因发生任何安全事故，导致委托人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的委托人损失可向工程咨询人追偿；；

（6）若发生突发事件，应舆情处理合力，最大限度地降低和消除负面影响，严格遵循舆情的“时效性”原则。

6.1.2 工期延误

以工程建设进度服务目标明确的竣工日期为基准或委托人同意顺延的竣工日期为基准（必须由委托人出具书面依据），若因工程咨询人原因，实际移交时间每延迟 1 天，委托人将处以工程咨询人 500 元/天的违约金，延迟达到30日的，委托人有权解除本合同；

6.1.3 人员更换及到位率违约责任。

项目班子到位率：

（1）全过程咨询项目总负责人、项目建设管理现场负责人、跟踪审计现场负责人及项目现场管理人员由委托人直接管理与考核。全过程咨询项目总负责人、项目建设管理现场负责人、跟踪审计现场负责人及项目现场管理人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。

（2）全过程咨询项目总负责人、项目建设管理现场负责人须按投标承诺按时到位，人员不得随意更换，

①若工程咨询人擅自更换全过程咨询项目总负责人、项目建设管理现场负责人，委托人有权处以 100000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

②若特殊情况确需更换，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的人员进场，则只允许更换一次并罚款2万元。

③在任何情况下，如果委托人认为项目建设管理现场负责人不能胜任工作，有权以书面通知，要求工程咨询人更换项目建设管理现场负责人；工程咨询人应在收到委托人通知之日起的 7 天内，按照委托人要求，提出新的项目建设管理现场负责人人选，报委托人批准后，立即任命到位。如工程咨询人拒不更换的，委托人有权处以3000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

（3）项目现场管理人员须按投标承诺按时到位，人员不得随意更换。

①若工程咨询人擅自更换项目现场管理人员，委托人有权处以 1000 元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

②若特殊情况确需更换，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的人员进场。

③在任何情况下，如果委托人认为项目现场管理人员不能胜任工作，有权以书面通知，要求工程咨询人更换项目现场管理人员；工程咨询人应在收到委托人通知之日起的 7 天内，按照委托人要求，提出新的项目现场管理人员人选，报委托人批准后，立即任命到位。如工程咨询人拒不更换的，委托人有权处以1000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

（4）根据工程进度，全过程咨询项目总负责人到位率要求为：遇委托人工作需要到现场，要求全过程咨询项目总负责人到现场进行配合与解决有关问题，全过程咨询项目总负责人如达不到则委托人有权按 1000元/人·天收取违约金，项目建设管理现场负责人到位率要求为：即施工阶段每个月不少于22 天，建设管理现场负责人如达不到则委托人有权按 500 元/人·天收取违约金，项目现场管理人员到位率要求为：即施工阶段每个月不少于22天，项目现场管理人员如达不到则委托人有权按300 元/人·天收取违约金，并在工程咨询总报酬中直接扣除(考勤以委托人考勤统计为准)。

6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式：根据考勤及相关文件记录确定，相关违约金在当期工程咨询总报酬进度款中直接扣除。

6.3 委托人的具体违约责任：       按通用条件                     。

7.1 双方约定不可抗力情形及相关处理原则：    按通用条件          。

8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：        按通用条件            。

9.1 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：

□附加工作报酬：          /                                     。

□工作奖励：              /                                     。

□投资节余分成：          /                                     。

□其他：                   /                                    。

9.2 委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

（1）综合性咨询服务费：合同签订生效以及具备实施条件7个工作日内支付总签约合同价的30%；正常施工后，每季度末支付一次进度款，每次支付合同价款的20%，支付至合同价款的80%时暂停支付；工程完工验收合格后6个月内一次性结清所有款项。

（2）施工期全过程造价咨询服务费：合同签订生效以及具备实施条件7个工作日内支付总签约合同价的30%；正常施工后，每季度末支付一次进度款，每次支付合同价款的20%，支付至合同价款的80%时暂停支付；工程完工验收合格后且结算审计完成后1个月内一次性结清所有款项。

在上述每个阶段付款前，委托人有权对工程咨询人本阶段工作进行评定及考核（考核细则另行制定），考核合格的，支付该阶段工程咨询报酬，考核不合格的，按相关约定进行处罚。

工程咨询人收取工程咨询报酬之前，应向委托人提交相应金额的正规的增值税专用发票，委托人凭票付款，工程咨询人未提交增值税专用发票的，委托人有权拒绝付款，在此情形下，委托人不承担逾期付款违约责任。

9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为：  /  。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：   人民币     。

10.4 委托人要求的保密事项与期限：   /      。

工程咨询人要求的保密事项与期限：    /     。

10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：    /      。

10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：  须征得委托人同意。

10.7 附加协议条款：

1）审查会议的审查形式和时间安排：审查会议由委托人根据项目进度组织，邀请专家组成审查小组对服务成果进行审查。

2）委托人因财政资金拨款问题导致合同价款逾期支付的，委托人不承担相应的逾期付款责任。

3）附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 附件1：服务范围

服务范围

- 附件2：服务费用和支付

服务费用和支付

服务费用的计取

合同所列的服务费用为完成本项目招标范围内所有服务工作的全部费用，已包含国家规定的增值税税金。

1、投标人应根据本招标文件所提供的资料及全过程工程咨询服务范围、内容，参照国家有关取费标准，并结合自身工程全过程工程咨询服务能力和投入，按招标文件的规定进行竞争报价。

2、本次招标的全过程工程咨询服务费报价应包括为完成本工程服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于：技术服务发生的人工费、进驻人员工伤保险费和意外伤害保险费、成果（文本）编制费、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税费、政策和行业规定的各项税费等以及所有有关的管理成本，参加开工、交工、竣工、交付使用典礼活动所涉及的自身的相关费用，如有漏项视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具正式的税务发票。

3、综合性咨询服务费用在规定的项目建设管理现场服务期限内完成的费用不作调整，非咨询人导致的工期延长所产生的服务期增加按照专用合同条款约定执行。

支付：详见合同专用条款。

附件3：建设工程廉政合同

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                         的项目法人                             （以下简称委托人）与咨询单位                                  （以下简称工程咨询人），特订立以下合同。

第一条、双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行                                       合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条、委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受工程咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程咨询人处报销任何由委托人或个人支付的费用。

（二）委托人工作人员不得参加工程咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程咨询人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受工程咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向工程咨询人推荐分包单位，不得要求工程咨询人购买合同规定外的材料和设备。

第三条、工程咨询人的义务

（一）工程咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）工程咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）工程咨询人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）工程咨询人不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给工程咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）工程咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予工程咨询人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请工程咨询人或工程咨询人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为                                                     合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条、本责任书一式肆份，委托人贰份，工程咨询人贰份。

委托人：（盖章）                   工程咨询人：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                     或委托代理人：

年  月   日                        年   月   日

附件4：安全生产责任书

安全生产责任书

为在                                            工程全过程工程咨询合同的实施过程中创造安全、高效的建设环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人

与工程咨询人                                  特此签订安全生产合同：

一、委托人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行咨询合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对工程咨询人现场安全生产检查，监督工程咨询人及时处理发现的各种安全隐患。

二、工程咨询人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行项目有关合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人和项目组成员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。

4.工程咨询人在任何时候都应采各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.工程咨询人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，工程咨询人必须承担管理责任。

6.工程咨询人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因委托人或工程咨询人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式壹拾贰份，委托人肆份，工程咨询人捌份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人： （单位全称） （盖章）          工程咨询人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或授权代表人：               法定代表人或授权代表人：

地    址：                             地    址：

电    话：                             电    话：

年   月    日                          年    月     日

- 采购需求

1.咨询项目概况

开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询（项目管理+造价咨询）已由开化县发展和改革局批准，建设资金来自上级补助和县财政投入。建设单位为开化县农村水利站。建设地点：开化县。建设规模：开化县城镇水厂供水管网延伸工程共涉及10个乡镇(桐村镇、池淮镇、长虹乡、中村乡、芹阳办事处、林山乡、何田乡、村头镇、马金镇、华埠镇)，53个行政村，最大供水管径DN500,主要内容包括：795km的给水管道及管道附件、152座泵站等。目前施工图设计已完成，已进入施工阶段。

2.咨询服务期限

工程咨询服务期限：自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成、工程缺陷责任期满为止。

3.咨询服务内容及要求

3.1综合性咨询

①设计咨询管理

明确设计咨询(设计管理)的工作目标、管理模式、管理方法；协助审核设计需求参数条件(如设计任务书),检查并控制设计进度，检查设计深度及质量；负责协助组织对各阶段各专业设计图纸的深度及质量进行审查；协调使用各方对已有设计文件进行确认；协助组织解决设计问题及设计变更管理，预估设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等；协助组织专项设计和专项审查(不含审查专家费用)直到通过各种专业评估；对设计全过程进行限额设计咨询(设计管理);负责协助组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；协助审核工程竣工图纸管理等。

②项目管理

1、项目报批验收管理。协助委托方开展开工备案、工程质量安全监督等报建报批或备案手续，跟踪监理人的分部工程验收，协助委托方做好法人验收（包括单位工程验收、合同工程完工验收）、政府验收申请及配合工作（包括相关阶段验收；环境保护、水土保持、工程档案等专项验收；竣工验收）、试运行方案备案、工程移交和成果归档等工作（不含相关专题、咨询、评审、验收会议等组织活动所产生的会务费、专家费及政府有关部门可能收取的工程报批验收所产生的相关费用）。

2、合同管理。协助委托方检查各参建单位合同履约情况，协助委托方对各参建方合同的变更处理、合同纠纷与索赔及其他合同重大问题的技术咨询服务工作。

3、进度管理。审核施工期各参建单位的总进度计划、阶段性进度计划，协助检查项目计划执行情况。分析进度偏差影响，帮助委托方调整和优化进度计划；协助开展工程停复工、工期变更等工作。

4、安全管理。协助检查施工期各参建单位建立安全生产责任制、建立健全安全管理体系。协助开展安全隐患排查和安全事故的调查与处理。协助编制工程度汛方案及试运行计划，检查各参建单位度汛措施落实情况。

5、质量管理。协助委托方建立质量管理体系，审查施工期各参建单位资质，协助组织评审各专项成果报告，并提出评估、优化、深化意见。协助委托方进行工程质量管理和项目法人委托检测（检测费另计），参与重大技术方案评审，参与质量缺陷和质量事故处理，提出合理化建议和意见。

6、投资管理。协助委托方开展工程计量审查、合同价款支付、设计变更管理等工作，协调各参建单位编制完工结算报告，配合做好竣工决算（由第三方财务机构主导）工作。协助委托人配合跟踪审计（由审计单位主导）的相关工作。涉及中央资金使用和审查的相关工作不在本项目咨询范围内。

7、信息管理。协助开展检查各参建单位档案资料整理和移交工作，做好各工程信息化管理平台填报工作，配合完成档案验收（由第三方档案管理单位主导）。

8、财务管理。协助委托方做好本工程相关的财务制度建设，定期对委托方的财务管理进行技术咨询及指导服务。

3.2施工期全过程造价控制

制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和中期结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，配合完成竣工结算，工程技术经济指标分析。

3.3结算审核服务

1、根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

2、现场踏勘、计量复核；

3、工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

4、编制工程结算审核报告。

4.工程咨询工作要求

1）遵守国家法律和行政法规、市政工程建设有关标准及本合同条款，遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规履行职责，不得泄漏涉及工程的任何机密。

2）本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作，不得损害委托人利益和任何第三者的利益。

3）在工程咨询与相关服务范围内，委托人和各参建方提出的意见和要求，工程咨询人应及时提出处置意见。

4）发现各参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要求该参建方予以调换，并以书面形式报委托人。

5）协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作及审计工作，对于提出的意见、建议或要求，协助委托人进行整改。

▲6）本工程服务团队最低配置要求如下表（未按要求提供做无效标处理）。

| 序号 | 岗位设置 | 人员要求 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到位（天） | （人） |
| 1 | 项目总负责人 | 具备市政相关专业高级及以上职称 | ≥7d/月 | 1 |
| 2 | 项目管理现场负责人 | 具备市政相关专业中级及以上职称 | ≥22d/月 | 1 |
| 3 | 项目管理员 | 具备市政相关专业初级及以上技术职称 | ≥22d/月 | 3 |
| 4 | 造价咨询总负责人（结算审核负责人） | 具备一级注册造价师（土木建筑专业） | 按需到场 | 1 |
| 5 | 跟踪审计现场负责人 | 具备二级及以上注册造价师（土木建筑专业） | ≥22d/月 | 1 |
|  |  | 具备二级及以上注册造价师（安装专业） | ≥22d/月 | 1 |

注：1、本表所列专业岗位等要求为采购人提出的最低配备要求，可按工程实际需要增加。上述人员均不允许兼任。

2、投标阶段须附上表中人员要求中的相关证书复印件、身份证及截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，非独立法人分公司社保均予以认可，至少提供一个月）并加盖投标人公章。

5.咨询成果

制订咨询服务工作纲要，提供月度、年度咨询成果报告，报告内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容，加盖单位公章或咨询成果专用章，并至少应由编制、审核和批准三级责任人员签字，对咨询成果文件的完整性、有效性和合规性负责。同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、检查记录、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档。

6.付款方式

按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

（1）综合性咨询服务费：合同签订生效以及具备实施条件7个工作日内支付总签约合同价的30%；正常施工后，每季度末支付一次进度款，每次支付合同价款的20%，支付至合同价款的80%时暂停支付；工程完工验收合格后6个月内一次性结清所有款项。

（2）施工期全过程造价咨询服务费：合同签订生效以及具备实施条件7个工作日内支付总签约合同价的30%；正常施工后，每季度末支付一次进度款，每次支付合同价款的20%，支付至合同价款的80%时暂停支付；工程完工验收合格后且结算审计完成后1个月内一次性结清所有款项。

第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询

（项目管理+造价咨询）项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202480-2

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                    （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 五、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询

（项目管理+造价咨询）项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202480-2

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、业绩经验（格式自拟）

三、企业实力（格式自拟）

四、项目组成人员（格式自拟）

五、拟投入本项目车辆、设备承诺（格式自拟）

六、全过程咨询整体思路（格式自拟）

七、项目管理方案（格式自拟）

八、造价咨询服务方案（格式自拟）

九、服务承诺（格式自拟）

十、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 | 自评分 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 80分 |  |  |  |

二、业绩经验（格式自拟）

三、企业实力（格式自拟）

四、项目组成人员（格式自拟）

| 职 务 | 姓名 | 职称 | 岗位资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 本表所列专业岗位等要求为采购人提出的配备要求，可按工程实际需要增加。上述人员均不允许兼任。 须附上表中人员要求中的相关证书复印件、身份证及截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，非独立法人分公司社保均予以认可，至少提供一个月）并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |

五、拟投入本项目车辆、设备承诺（格式自拟）

六、全过程咨询整体思路（格式自拟）

七、项目管理方案（格式自拟）

八、造价咨询服务方案（格式自拟）

九、服务承诺（格式自拟）

十、投标人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县城镇水厂供水管网延伸工程全过程咨询

（项目管理+造价咨询）项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202480-2

投标人名称：                            (电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、中小企业声明函（格式附后）

四、残疾人福利性单位声明函

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

六、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 综合性咨询服务费报价 | 大写： （小写：￥___________） |
| 施工期全过程造价咨询服务费报价 | 大写： （小写：￥___________） |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |
| 备注：综合性咨询服务费单项最高限价2069816元；施工期全过程造价咨询服务费单项最高限价1780016元；单项报价超出单项最高限价的作无效标处理。 |  |

注:1. 综合性咨询服务费+施工期全过程造价咨询服务费=投标总报价

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                      （采购人名称）     的          （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

六、投标人需要说明的其他文件和说明