浙江衢州公信工程管理有限公司关于2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJQZGX2024-005

项目名称：2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目

采购单位：东阳市水库水电运行中心

招标机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

2024年7月31日

目  录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  公开招标采购公告

项目概况

2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目（经东阳市财政局[2024]1607号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html/）获取招标文件，并于2024年8月23日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：ZJQZGX2024-005

2、采购组织类型：分散采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：243万元

5、最高限价：230万元

6、合同履行期限：详见招标需求

7、联合体投标：本项目接受联合体投标

8、采购需求

| 标项 | 采购内容 | 采购需求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目 | 详见第二章招标需求 | 230万元 |

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）本项目投标截止之日前三年内，未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）投标人注册：非浙江政府采购网注册或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

（3）本项目接受联合体投标；

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

A、本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。

B、本项目接收接受中型企业与小微企业组成联合体投标，接受中型企业向一家或者多家小微企业分包。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。本项目已对中小微进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。

C、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

D、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

E、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

三、招标文件的获取：

（1）网上获取

1、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、获取招标文件截止日期：2024年7月31日至2024年8月22日16时止，上午08：30-11：00；下午14：00-17：00。

- 3、招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

- 4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

5、招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html/)

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

五、投标截止时间及地点

投标截止时间2024年8月23日14点00分。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至浙江衢州公信工程管理有限公司邮箱：477628472@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；提交电子备份投标文件不作强制要求。

- 六、开标时间及地点

本项目开标时间：2024年8月23日14点00分。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

### 七、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

### 八、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

九、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（电子投标相关学习网址： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

5、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市法院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易心:0579-86691729

6、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 7、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 8、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 9、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 10、政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

### 十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：东阳市水库水电运行中心

地址：东阳市江滨北街18号5楼

项目联系人（询问):张立峰

项目联系方式（询问）：13516793277

质疑联系人：马海信

质疑联系方式：13516793188

2.采购代理机构信息

名称：浙江衢州公信工程管理有限公司

地址：东阳市江滨南街555号

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：18267906178

质疑联系人：卜先生

联系方式：15957956000

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办

联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

东阳市水库水电运行中心

浙江衢州公信工程管理有限公司

2024年7月31日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

- 第二章   招标需求

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJQZGX2024-005

项目名称：2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目

二、采购项目

| 标项 | 采购内容 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目 | 243万元 | 230万元 |

- 三、招标内容及范围

- 横锦水库

横锦水库位于东阳市东阳江镇横锦村之东，钱塘江流域金华江水系东阳江上游，坝址以上流域面积378km2，总库容2.74亿m3，电站总装机11750kW。水库直接保护下游东阳江沿岸的12.6万亩农田、55万人口、乡村、工厂、东阳市吴宁镇及义嵊公路，间接保护义乌市稠城镇、佛堂镇及浙赣铁路，是一座以灌溉、防洪为主，结合供水、发电综合利用的大（2）型水利工程。大坝为粘土心墙砂壳坝，坝顶高程为174.50m（1985国家高程基准，下同），最大坝高为57.5m，坝顶设1.2m挡浪墙，墙顶高程175.70m。坝顶宽7.0m，坝顶长295m。大坝设计洪水标准为100年一遇，设计洪水位为167.42m，校核洪水标准为万年一遇，校核洪水位为173.32m。

枢纽工程由拦河坝、溢洪道、放空洞、输水洞及电站等组成。工程于1958年9月动工兴建，1959年12月大坝堵口，1964年底大坝主体工程基本建成。1977年8月开始保坝工程的施工，工程按100年一遇洪水设计，大坝加高4.5m，1980年底完成大坝全断面加宽加高，1984年9月竣工。2005年10月份开始除险加固，对坝体采用低弹模防渗墙进行防渗加固，对溢洪道、放空洞、输水洞进行加固改造，2014年10月11日竣工验收。

大坝监测系统布置

横锦水库大坝监测主要包括表面变形监测、防渗墙应力应变监测、渗流监测和水位监测。

（1）表面变形观测

分别在大坝上游一级马道（测点编号为D1~D5）、上游坡（D6~D10）及坝顶（D11~D15）、下游坡一级马道（D16~D18）、下游坡二级马道（D19~D21）设置5排共21个变形观测点（包括水平位移和垂直位移），在坝头两岸的合适位置，每排左右岸各设置一个工作基点、一个校核基点，共10个工作基点（P1~P10），10个校核基点（J1~J10）。

（2）防渗墙应力应变及变形观测

应变监测断面2个，桩号分别为坝0+131.00m、坝0+194.00m，在每个断面的合适位置埋设单向应变计及无应力计，其中坝0+131.00m断面埋设应变计S1-1～S1-18、无应力计N1-1～N1-5，坝0+194.00m断面埋设应变计S2-1～S2-20、无应力计N2-1～N2-5，共埋设单向应变计38支，无应力计10支。测斜仪2套（共19个探头），其中坝0+130.00断面处安装9个探头，坝0+193.00断面处安装10个探头。

（3）渗流观测

坝体渗流监测断面2个，桩号分别为坝0+131.00m、坝0+194.00m，每个断面在防渗墙前后各埋设3支渗压计，下游侧二级马道、坝脚排水棱体砾石地基处各埋设渗压计1支，设计编号P1-1～P1-8、P2-1～P2-8，共埋设渗压计16支。同时为监测绕坝渗流情况，在坝头左、右岸各布置6个测压管（设计编号分别为L1～L6、R1～R6），测压管内悬挂渗压计对绕坝渗流进行监测，共计渗压计12支。由于部分测压管损坏以及监测断面较少，因此2012年和2013年在大坝下游左、右岸坝坡增补坝体测压管8只。2020年对渗流监测进行补埋，分别在坝体断面0+110、断面0+152和断面0+194布置三个渗流观测断面，每个断面布置四只仪器，共计12只仪器。采用测压管加渗压计的方式进行渗流自动监测。

（4）环境量观测

在大坝上游坡左岸踏步旁设立柱式水尺对库水位进行观测。在库区设置自记水位计对库水位进行自动观测。在坝脚设置水位计对下游水位进行自动观测。在坝区设置温度计对气温进行自动监测。

（5）监测自动化系统

所有监测仪器电缆均引至坝顶，经坝顶电缆沟到达左岸的低配室后接到DAU2000测控单元箱，该测控单元箱由南京南瑞公司生产，共布置4套8个采集模块。所有采集到的观测数据通过光缆传入水库管理局的中心控制室，使数据采集、资料整编、资料分析、资料管理、信息发布及网络管理等实现自动化。2020年改造增设渗压计通过在测压管管口安装无线发射装置将数据发送到监测云平台，通过云平台进行数据整编和分析。

横锦水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测部位及类型 | 测点数数量 | 监测方法 | 监测频次 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 下游水位 | 1 | 自动采集 | 1次/日 |
|  | 气温 | 1 | 自动采集 | 1次/日 |
| 大坝表面变形 | 坝顶水平位移 | 21个 | 人工/小角度法 | 1次/月 |
|  | 坝顶竖向位移 | 21个 | 人工准法 |  |
| 防渗墙应变监测 | 应变计 | 38支（14支） | 自动采集 | 1次/天 |
|  | 无应力计 | 10 支（4支） |  |  |
| 防渗墙变形监测 | 测斜 | 19个（0个） |  |  |
| 渗流压力 | 大坝渗流计 | 16支（10支） |  |  |
|  | 大坝测压管 | 12支 |  |  |
|  | 绕坝渗流计 | 20支 |  |  |

- 南江水库

南江水库坝址位于东阳市湖溪镇南江村，距东阳市区约36km，是一座以防洪、供水、灌溉为主，结合发电、养殖等综合利用的大（2）型水库。

南江水库大坝坝型为细骨料混凝土浆砌石重力坝，最大坝高57m，坝顶宽度8m，坝顶长度202.07m，坝顶高程为211.24m，总装机容量6230kW。正常蓄水位204.24m，相应库容0.9134亿m3，死水位173.24m，死库容0.02亿m3，设计洪水标准100年一遇，设计洪水位205.91m，校核洪水标准5000年一遇，校核洪水位208.73m。

工程于1969年12月动工兴建，1971年7月开始拦洪蓄水，同年12月坝体竣工。1990年9月加固扩建，1995年10月竣工，坝体加高采用与下游坝面平行加高的方式，水库加固扩建后总库容1.194亿m3。2006年水库安全鉴定结论评定水库大坝为二类坝，2009年进行加固改造，加固改造工程于2010年1月土建工程开工，加固主体工程有拦河坝加固改造、金属结构更换、大坝防渗处理、灌溉、发电引水隧洞加固改造、防汛桥梁改造、泄洪渠改造等。2011年1月25日通过蓄水验收，恢复正常蓄水功能。

大坝监测系统布置

（1）表面变形监测

大坝坝顶布置1条测线，共计11个观测点，坝轴距为坝下0+007.25m，坝轴向桩号分别为0-6.5m、0+10m、0+30.5m、0+50.5m、0+70.5m、0+90.5m、0+110.5m、0+130.5m、0+150.5m、0+168m、0+178m。左右岸共设1个校核基点，2个工作基点，2个水准基点。

（2）接缝变形监测

大坝共布置6支测缝计，分布在大坝廊道1#~7#坝段接缝处，采用自动化观测。

（3）渗流监测

1）坝基扬压力观测

大坝布设11支渗压计用以观测坝基渗流场情况，采用自动化观测。

2）绕坝渗流监测

大坝左右岸山体各布设6根测压管以监测大坝左右岸绕坝渗流，采用自动化观测。

3）渗流量监测

大坝廊道布设4套量水堰，设计编号为LSY1、LSY2、LSY3、LSY4，采用自动化观测。

（4）环境量观测

包括库水位、降雨量、气温和坝前水温观测。

南江水库大坝监测项目

| 序号 | 监测项目 | 监测仪器 | 单位 | 数量 | 观测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝表面变形监测 | 变形测点 | 个 | 11 | 1次/月 | 人工观测 |
|  |  | 校核基点 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 工作基点 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 水准基点 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 接缝变形监测 | 测缝计 | 支 | 6 | 1次/天 | 自动化观测 |
| 3 | 坝基扬压力监测 | 渗压计 | 支 | 11 |  |  |
| 4 | 渗流量观测 | 量水堰 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 绕坝渗流监测 | 测压管 | 根 | 12 |  |  |
| 6 | 气象监测 | 气温计 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 坝前水温监测 | 水下温度计 | 支 | 3 |  |  |

- 东溪水库

东溪水库大坝位于东阳市横店镇绕溪村，是一座以防洪为主，兼顾供水等综合利用的小（1）型水库。

东溪水库大坝为粘土心墙坝，坝顶长179.0m，宽4.0m，坝顶高程为187.04m，最大坝高22.84m。水库总库容154.0万m3，水库校核洪水标准为500年一遇，校核洪水位185.54m，设计洪水标准为50年一遇，设计洪水位185.06m，正常蓄水位183.6m，死水位170m。

东溪水库于1958年9月动工建设，1965年5月竣工。2003年9月进行水库除险加固，对大坝及有关附属配套设施进行除险加固和改造，2004年4月主体工程通过完工验收。枢纽工程包括大坝、溢洪道、放水设施、启闭机房等组成。2022年对大坝安全监测系统进行改造，实现大坝渗流的自动化观测，目前大坝监测包括表面变形监测和渗流监测等项目

受东阳市水库水电运行中心委托，由浙江广川工程咨询有限公司编制《浙江省东阳市东溪水库2023年大坝安全监测资料分析报告》。

大坝监测系统布置

（1）表面变形监测

大坝坝顶布置有1排共3个水平位移观测墩和3个垂直位移测点，测线坝轴距为坝下0+001.8m，坝轴向桩号分别为0+10.0m、0+80.0m、0+137.0m。该测线左右岸各设1个校核基点、1个工作基点和1个起测基点。

（2）渗流监测

1）大坝渗流监测

根据坝体渗流特性，沿坝轴线方向布置5个渗流观测断面，其断面桩号分别为坝0+020.0m、坝0+045.0m、坝0+070.0m、坝0+095.0m和坝0+120.0m，共计11根测压管（Z5已报废）。

坝0+020.0m断面布置1根测压管，坝轴距为0-001m，测点编号为Z1。

坝0+045.0m断面布置3根测压管，坝轴距分别为0-001m、0+007m和0+016m，测点编号依次为Z2、Z6和Z7。

坝0+070.0m断面布置3根测压管，坝轴距分别为0-001m、0+007m和0+015m，测点编号依次为Z3、Z8和Z9。

坝0+095.0m断面布置3根测压管，坝轴距分别为0-001m、0+008m和0+016m，测点编号依次为Z4、Z10和Z11。

坝0+120.0m断面布置1根测压管，坝轴距为0-001m，测点编号为Z5。

2）渗流量监测

在右坝脚处布置一个量水堰，监测大坝的渗流量，采用量水堰计进行渗流量观测。

东溪水库大坝监测项目

| 序号 | 监测项目 | 监测仪器 | 单位 | 数量 | 观测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝表面 变形监测 | 水平位移测点 | 个 | 3 | 1次/季度 | 人工观测 |
|  |  | 垂直位移测点 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 水平位移校核基点 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 水平位移工作基点 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 垂直位移起测基点 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 垂直位移校核基点 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 渗流监测 | 测压计 | 支 | 10 | 1次/天 | 自动化观测 |
| 3 | 渗流量监测 | 量水堰 | 套 | 1 |  |  |

- 东方红水库

东方红水库位于东阳市虎鹿镇溪口村之北1km处，地处钱塘江流域金华江水系东阳江支流白溪上游河段，坝址以上控制集雨面积59.3km2，主流长度11.5km，库区多年平均降雨量1467.2mm，多年平均径流深750mm，是一座以灌溉为主，结合防洪、供水、发电、养殖等综合利用的中型水库，其工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。水库按50年一遇洪水设计、2000年一遇洪水校核，对应水位分别为198.06m 、201.0m。大坝坝型为粘土心墙坝，坝顶高程为201.87m，最大坝高40.10m，坝顶宽7.0m，长180.00m，大坝上游坡坡比从坝顶至坝脚分别为1：2.0、1：2.75、1：3.5，下游坡坡比从坝顶至坝脚均为1：2.0。

水库枢纽主体工程有拦河坝、溢洪道、泄洪洞、发电洞、发电厂和升压站等建筑物。加固前大坝防渗主要靠原粘土心墙，2008年除险加固设计采用在原粘土心墙的中间部位设置一道宽0.8m、底部嵌入弱风化基岩0.5m的低弹模砼防渗墙防渗，大坝左右岸采用帷幕灌浆防渗。

大坝监测系统布置

（1）渗流观测布置

1）坝体渗流观测

为观测大坝坝体的防渗效果，选取3个观测断面（坝0+060m、坝0+100m、坝0+140m），其中坝0+060断面坝上0+010埋设1只（UP1-1）、坝上0+001.4m钻孔埋设渗压计2只（UP1-2、UP1-3）、坝下0+001.4m钻孔中埋设渗压计1只（UP1-5）、坝下0+010、0+030各埋设1只（UP1-7、UP1-8），共6只渗压计；坝0+100断面坝上0+010埋设1只（UP2-1）、0+001.4m钻孔埋设渗压计2只（UP2-2、UP2-3）、坝下0+001.4m钻孔中埋设渗压计1只（UP2-5），共4只渗压计；坝0+140断面0+010埋设1只（UP3-1）、坝上0+001.4m钻孔埋设渗压计5只（UP3-2～UP3-6）、坝下0+010m钻孔中埋设渗压计1只（UP3-7）、坝下0+030、0+060各埋设1只（UP3-8、UP3-9），共9只渗压计。坝体渗压计安装采用钻孔埋入法。渗压计编号为UP1-1～UP1-3、UP1-5、UP1-7、UP1-8、UP2-1、UP2-2、UP2-3、UP2-5、UP3-1～UP3-9。

2）坝基渗流观测

为观测大坝坝基的防渗效果，选取2个观测断面（坝0+060m、坝0+100m），其中坝0+060断面坝上0+001.4m钻孔埋设渗压计1只（UP1-4）、坝下0+001.4m钻孔中埋设渗压计1只（UP1-6）、坝下0+060m钻孔中埋设渗压计1只（UP1-9），共3只渗压计；坝0+100断面坝上0+001.4m钻孔埋设渗压计1只（UP2-4）、坝下0+001.4m钻孔中埋设渗压计1只（UP2-6）、坝下0+010m钻孔中埋设渗压计1只（UP2-7），坝下0+030m钻孔中埋设渗压计1只（UP2-8），坝下0+060m钻孔中埋设渗压计1只（UP2-9），共5只渗压计。坝基渗压计安装采用钻孔埋入法。

3）绕坝渗流观测

在大坝左、右岸分别设置了6支和5支测压管，每支测压管内安装1只渗压计，用于绕坝渗流观测。

（2）渗流量观测布置

为监测大坝除险加固后的防渗效果，在大坝下游坡脚设置1个三角形量水堰观测坝体渗漏量。

（3）表面变形观测布置

水平位移观测采用视准线法，共设置4条视准线，分别在坝顶上游侧（坝上0+003.00m）、坝顶下游侧201.90m高程（坝下0+004.00m）、下游坝坡一级马道190.00m高程（坝下0+027.68m）、下游坝坡二级马道178.00m高程（坝下0+053.00m）处各布置1条视准线；每条视准线取3～4个观测横断面（坝0+020.00m、坝0+060.00m、坝0+100.00m、坝0+140.00m），在坝顶上游侧203.10m高程布置4个测点；坝顶下游侧201.90m高程、下游坝坡一级马道、二级马道各布置3个测点，用以监测大坝表面的水平位移。

2014年3月巡查发现坝顶右侧靠近交通桥出现裂缝，为监测裂缝的变化情况，2014年6月4日在上游侧增设水平位移测点1个（坝0+009.00m），右坝头增设4个垂直位移测点（2022年坝顶重新铺设沥青，已取消），2014年11月底在坝顶与下游一级马道间的护坡增设2个垂直位移测点。

目前水平位移测点共计14个，垂直位移测点16个。

（4）监测自动化系统布置

渗压计和温度计电缆均引至右坝头，采集到的观测数据通过远程传输至水库管理大楼的中心控制室，使数据采集、资料整编、资料分析、资料管理等实现自动化。

东方红水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测部位 | 测点数数量 | 监测方法 | 监测频次 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 上游水位 | 1 | 自动采集 | 1次/日 |
|  | 下游水位 | 1 | 人工观测 | 根据需要 |
|  | 降雨 | 4 | 自动采集 | 1次/日 |
| 大坝表面 变形 | 坝顶水平位移 | 14个 | 视准线法 | 1次/月 |
|  | 坝顶竖向位移 | 16个 | 水准测量 |  |
| 渗流监测 | 坝体渗流 | 19支 | 自动采集 | 1次/天 |
|  | 坝基渗流 | 8 支 |  |  |
|  | 绕坝渗流 | 11支 |  |  |
| 渗漏量 | 大坝渗漏量 | 1个 |  |  |
| 气温 | 库区温度 | 1支 |  |  |

- 沈岭坑水库

沈岭坑水库坝址位于东阳市千祥镇沈岭坑自然村，地处钱塘江流域南江支流柽溪上游，距东阳市区43.0km，距千祥镇区9.0km；水库坝址以上库区集雨面积7.4km2，主流长度3.47km，引水面积4.5km2，库区多年平均降雨量1565.0mm；设计灌溉面积1.57万亩，下游保护人口3.86万和灌溉农田1.2万亩，饮用水供应千祥镇3.4万人口，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、供水、发电养鱼等综合利用的小（1）型水库。

水库总库容为934.9万m3，一级电站装机容量1×320kW，二级电站装机容量1×320kW，工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，水库工程枢纽建筑物由大坝、溢洪道、发电灌溉输水隧洞、引水工程、电站厂房等建筑物组成。永久性主要水工建筑物为4级，永久性次要水工建筑物为5级，临时性水工建筑物为5级。

大坝为三心双曲变截面拱坝，最大坝高47.2m，坝顶宽度2.5m，坝顶弧长为174.3m，坝顶高程为237.60m。正常蓄水位235.20m，正常库容854.0万m3，死水位203.40m，死库容31.7万m3；设计洪水标准50年一遇，设计洪水位236.52m，设计库容917.6万m3，校核洪水标准300年一遇，校核洪水位236.84m，校核库容934.9万m3。

溢流泄洪采用开敞式坝顶溢洪道，堰顶高程为235.20m，5孔净宽30.0m，挑流消能；发电输水隧洞位于左坝头，进水口型式为岸坡式，洞长115.0m，进水口中心高程203.40m，进水口事故检修闸门为斜拉式平板钢闸门；水电站为坝后式，布置在发电输水隧洞出口处；引水工程位于水库左侧3.0km处，进水口型式为岸坡式，进水口中心高程239.92m，隧洞型式为马蹄型，控制流域面积4.5km2，包括110.0m长引水明渠、拦水堰坝及1750.0m无压引水隧洞等，引水入库流量6.0m3/s。

工程自1977年开始建设，1985年12月通过竣工验收。2013年7月大坝进行除险加固，2014年11月通过完工检查（蓄水）验收，2016年4月通过单位工程完工验收，2018年10月通过竣工验收。

大坝监测系统布置

（1）表面变形监测

在坝顶设置3个水平位移测点和3个垂直位移测点，大坝左、右岸山体分别布置工作、校核基点各1个。

（2）渗流监测

左右岸坝肩山体各布置2根测压管内置渗压计以进行绕坝渗流监测，测点位于大坝下游侧，测点高程均低于坝顶高程。

大坝坝后下游20m左右设一混凝土堤截断河床，堤上预留直角三角缺口进行渗流量观测。

沈岭坑水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测部位 | 测点数 | 监测方法 | 观测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 上游水位 | 1 | 人工和自动化 | 1次/天 |
|  | 下游水位 | 1 |  | 根据需要 |
|  | 降雨量 | 2 |  | 1次/天 |
| 大坝表面 变形 | 水平位移测点 | 3 | 人工观测 | 1次/月 |
|  | 垂直位移测点 | 3 |  |  |
|  | 水平位移工作基点 | 2 |  |  |
|  | 水平位移校核基点 | 2 |  |  |
|  | 垂直位移起测基点 | 2 |  |  |
|  | 垂直位移校核基点 | 2 |  |  |
| 渗流量 | 测压管 | 4 | 人工观测 | 2次/月 |
|  | 渗压计 | 4 |  |  |
|  | 量水堰 | 1 |  |  |

- 景山水库

景山水库大坝位于东阳市西南部画水镇征山村，属于钱塘江流域南江支流，坝址距东阳市22.0km，距画水镇5.0km，是一座以防洪、供水灌溉为主，结合发电、生态等综合利用的小（1）型水库。水库坝址以上集雨面积7.94km2，主流长6.0km，河道比降为47.5‰，多年平均降雨量1400.0mm，多年平均径流量555.8mm，保护人口2.5万人，主要枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、发电灌溉输水隧洞、电站建筑物等组成。

大坝为粘土心墙坝，坝顶高程132.00m，最大坝高26.6m，坝顶长268.0m，宽5.0m。除险加固改造大坝按50年一遇设计，设计洪水位为130.68m，校核洪水标准为500年一遇，校核洪水位为131.03m，相应最大库容266.94万m3，现水库正常蓄水位129.40m，相应库容225.00万m3，台、梅汛期限制水位129.40m，相应库容225.00万m3，死水位库容10.50万m3。

溢洪道位于大坝右侧，浆砌块石侧流堰，堰顶高程129.40m，堰长42.0m。溢洪道设计最大泄洪流量142.59m3/s，溢洪道系开敞式侧流堰。

输水隧洞位于大坝左侧，用钢筋混凝土压力管，长112.0m，洞径由1.8m，渐变到出口为1.0m，进口底板高程114.58m，进口安装手摇斜拉插板闸门。

水库工程始建于1958年11月，1961年12月竣工。2006年9月开始水库除险加固，对大坝及有关附属配套设施进行除险加固和改造，2007年5月完工。

大坝监测系统布置

（1）环境量监测

环境量监测包括降雨量和库水位观测。库区设有雨量站2处，其中坝址设有自动化观测雨量站1处，管理房屋顶设有人工观测雨量站1处；水位观测2处，其中库区左岸设自动化观测1处，人工水位尺观测1处。

（2）表面变形监测

景山水库大坝安全监测项目主要是表面变形监测。在坝顶下游侧及马道下游侧各设1条测线，每条测线布置4个水平位移测点和4个垂直位移测点。

（3）坝体渗流监测

景山水库大坝共布置3个坝体渗流监测断面，每个渗流监测断面布置3根测压管，总计9根测压管。

景山水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测对象 | 测点数 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 库水位 | 2个 | 人工和自动化 | 1次/天 |
|  | 降雨量 | 2个 |  |  |
| 表面变形 | 水平位移 | 8个 | 人工观测 | 1次/季度 |
|  | 垂直位移 | 8个 |  |  |
| 坝体渗流 | 坝体测压管 | 9根 |  | 1次/月 |
| 绕坝渗流 | 绕坝测压管 | 2根 |  |  |

- 洋坑水库

洋坑水库位于东阳市马宅镇七秩塘村，属于钱塘江流域、柽溪支流，库区与磐安县境相接，是一座以灌溉为主、兼顾防洪、供水、发电、养鱼等综合利用的小（1）型水库，大坝以上主流长5.5km，集雨面积5.67km2，总库容187.7万m3，正常库容162.0万m3，正常库水位283.50m，设计灌溉面积5400亩。

大坝为粘土心墙坝，现大坝坝高31.0m，坝顶设计高程288.26m，实测高程287.71m至287.96m，平均高程287.80m。坝顶长187.0m，底长60.0m，坝顶宽4.0m。实测迎水面边坡自上而下为1：2、1：2.5，背水坡自上而下为1：2、1：2.5、1：3。溢洪道位于大坝右侧，为正槽式溢流堰。实测堰顶高程283.50m，堰长30.4m。水库按50年一遇洪水设计，设计洪水位285.00m，下泄流量83.0m3/s。500年一遇洪水校核，校核洪水位286.22m，下泄流量202.0m3/s。

工程于1958年9月25日开工，1959年12月堵口蓄水，1961年大坝主体工程竣工，1963年对大坝渗漏进行处理，2004年10月大坝进行除险加固，2005年6月份完工，2006年6月份通过竣工验收。

大坝监测系统布置

（1）环境量观测布置

环境量监测包括降雨量和库水位观测。库区设有雨量站2处，其中坝址设有自动化观测雨量站1处，管理房屋顶设有人工观测雨量站1处；水位观测2处，其中库区左岸设自动化观测1处，人工水位尺观测1处。

（2）表面变形观测布置

在坝顶下游侧及下游马道各设1条测线，每条测线分别布置3个水平位移测点和3个垂直位移测点，大坝左、右岸共布置有6个工作基点和6个水准基点。

（3）渗流监测布置

坝体设置2个渗流监测断面，每个监测断面布置3根测压管，共布置6根测压管。

7、洋坑水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测对象 | 测点数量 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 库水位 | 2个 | 人工和自动化 | 1次/天 |
|  | 降雨量 | 2个 |  |  |
| 表面变形 | 水平位移 | 6个 | 人工观测 | 1次/季 |
|  | 垂直位移 | 6个 |  |  |
| 渗流监测 | 坝体渗流 | 6根 |  | 1次/月 |

- 浪坑口水库

浪坑口水库位于东阳江支流浪坑溪，水库大坝坝址位于东阳市江北街道茅蓬村以北约0.4km 处。水库集雨面积24.77km²，总库容675.83 万m³，原设计是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养殖、供水的小（1）型水库。

浪坑口水库于1956 年9 月开工兴建，1958 年4 月一期工程完工，后于1964 年续建，1972 年基本建成。由于建设时间较早，其建设资料均不可考。受建库时施工条件及施工水平限制，水库运行多年后存在一定的安全隐患，主要有：大坝部分断面心墙嵌槽未达到基岩，存在渗流问题；粘土心墙压实度及防渗性能不能满足规范要求；原砼涵洞渗漏；溢流堰质量差，溢洪道基岩破碎漏水；隧洞进口通气管断面偏小，漏水漏气；副坝外坡渗漏等。针对以上问题，东阳市水利水电开发有限公司于2005年～2006 年实施了浪坑口除险加固工程，主要工程措施包括：采用冲抓钻套井粘土回填进行防渗处理、坝坡表面整治、溢流堰及溢洪道加固、放水涵洞改造、管理区优化等。除险加固工程于2006年完工。

大坝监测系统布置

（1）位移监测设施

主坝表面布置4个监测纵断面（坝上0+005.0、坝下0+005.0、坝下0+022.0、坝下0+037.0），布置4个监测横断面（主坝0+030.0、主坝0+080.0、主坝0+120.0、主坝0+180.0），共设置15个监测点，分别位于坝顶上游侧、坝顶下游侧、马道及下部坝坡。分别于纵断面延长线上两侧各设置一个工作基点，共计8个工作基点；沿延长线上一侧设置一个校核基点，共计4个校核基点。

副坝表面布置4个监测纵断面（坝上0+004.0、坝下0+005.0、坝下0+014.0、坝下0+030.0），布置3个监测横断面（副坝0+015.0、副坝0+044.0、副坝0+080.0），共设置10个监测点，分别位于坝顶上游侧、坝顶下游侧、马道及下部坝坡。分别于纵断面延长线上两侧各设置一个工作基点，共计8个工作基点；沿延长线上一侧设置一个校核基点，共计4个校核基点。

（2）渗流监测设施

主坝内设置5个坝体渗流观测断面，位于桩号主坝0+045.0、主坝0+075.0、主坝0+105.0、主坝0+135.0、主坝0+165.0 处，每个断面共设置4根测压管，分别位于大坝坝顶上游侧、坝顶下游侧、马道及下游坝坡。主坝左坝头设置一处绕坝监测断面，共布置3根测压管，分别位于坝肩上游侧及下游。

副坝内设置2个坝体渗流观测断面，位于桩号副坝0+036.0、副坝0+055.0处，每个断面共设置4根测压管，分别位于大坝坝顶上游侧、坝顶下游侧、马道及下游坝坡。

（3）渗流量监测设施

在主坝左坝头截水墙后及副坝坝脚各设置量水堰一处，量测堰上水头、推求渗流量。

浪坑口水库大坝监测项目

| 监测项目 | 监测对象 | 测点数量 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 库水位 | 2个 | 人工和自动化 | 1次/天 |
|  | 降雨量 | 2个 |  |  |
| 表面变形 | 水平位移 | 25个 | 自动化观测 | 1次/天 |
|  | 垂直位移 | 25个 |  |  |
| 渗流监测 | 坝体渗流 | 31根 |  |  |
| 渗漏量 | 大坝渗漏量 | 2个 | 人工观测 | 1次/月 |

- 二、主要工作内容及技术要求

- 横锦水库

（一）工作内容：

按浙江省大中型水库运行管理规程及土石坝安全监测技术规范要求，及时组织人员完成对横锦水库大坝沉降、水平位移监测（包括基点校核），自动化监测数据的人工比测，每月的监测资料及时报备业主；当自动化系统出现问题时，必须及时其进行维护确保正常工作；每年对接入大坝监测自动化的监测仪器的工作状态进行一次评价，对部分仪器监测数据异常的原因进行分析，年底完成监测仪器完好评价；对所有监测资料进行深入分析，每年11月底前向业主提供经专家评审后的水库本年度的监测资料分析报告。

（二）技术要求：

自动化采集仪器维护、项目监测、观测频次及资料分析等须满足《浙江省大中型水库运行管理规程》、《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。工程监测仪器设备注明型号，且必须符合规范要求。

（三）、乙方根据甲方需求对工程管理人员进行大坝安全监测方面知识的培训。

（四）、数据核对与处理：

及时对每次检测数据进行核对、分析与刊印，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份。每年11月底前向业主提供本年度的大坝监测分析报告（专家评审通过）。

（五）、每年一次对自动监测项目进行人工比测，每年一次进行高程基点和测压管管口高程校核，比测成果、校核结果及时报送业主。

（六）、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

（七）、服务期限：三年，2024年--2026年。

- 南江水库

（一）工作内容：

按水利工程运行管理规程要求组织监测、人员培训，同时对监测数据进行采集、气象、坝前水温监测（自动化观测）、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每年12月底前向业主提供本年度水库大坝的监测分析报告。

（二）技术要求：

自动化采集仪器维护、项目监测、观测频次及资料分析等须满足《浙江省大中型水库运行管理规程》、《混凝土坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。工程监测仪器设备注明型号，且必须符合规范要求。工程监测仪器设备注明型号，且必须符合规范要求。

（三）监测频次规定：

（1）一般情况每月观测1次。

（2）当水位超过汛限水位（梅雨期204.24m，台汛期200.24m），每周观测一次，汛限水位以每年省防办批复的汛限水位为准。

（3）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（四）数据核对与处理：

及时对每次检测数据进行核对、分析与刊印，并以书面形 式报业主备份。每年11月底前向业主提供本年度的大坝监测分析报告（专家评审通过）。

（五）每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表和检测项目的人工比对成果。

（六）按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

（七）组织人员培训。

（八）服务期限：三年，2024年--2026年。

- 东溪水库

（一）工作内容：

对东溪水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测、人员培训，同时对监测数据进行采集、气象、自动化观测、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每年12月底前向业主提供水库大坝的监测分析报告。

（二）技术要求：

自动化采集仪器维护、项目监测、观测频次及资料分析等须满足《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。工程监测仪器设备注明型号，且必须符合规范要求。

（三）监测频次规定：

一般情况每月观测一次，特殊情况增加观测频次。

（四）数据核对与处理：

及时对每次检测数据进行核对、分析与刊印，并以书面形 式报业主备份。每年11月底前向业主提供本年度的大坝监测分析报告（专家评审通过）。

（五）每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表。

（六）按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

（七）服务期限：三年，2024年--2026年。

- 东方红水库

（一）、工作内容：

对东方红水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测，同时对监测数据进行采集、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每年11底前向业主提供水库本年度的监测分析报告及专家评审意见。

（二）、服务期限：三年，2024年--2026年。

（三）、技术要求：

自动化采集仪器维护、项目监测、观测频次及资料分析等须满足《浙江省大中型水库运行管理规程》、《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。工程监测仪器设备注明型号，且必须符合规范要求。

（四）、监测频次规定：

一般情况按照招标需求规定的频次开展，特殊情况须增加观测频次。

（1）当水位超过汛限水位（梅雨期196.27m，台汛期195.27m），加密观测，汛限水位以每年省防办批复的汛限水位为准。

（2）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（五）、数据核对与处理：

及时对每次检测数据进行核对、分析与刊印，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份。每年11底前向业主提供本年度的大坝监测分析报告。

（六）、每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表和检测项目的人工比对成果。

（七）、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

- 沈岭坑水库

（一）、工作内容：

对沈岭坑水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测，同时对监测数据进行采集、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份，每年11底前向业主提供水库本年度的监测分析报告及专家评审意见。

（二）、服务期限：三年，2024--2026。

（三）、监测频次规定：

一般情况按照招标需求规定的频次开展，特殊情况须增加观测频次。

- 当水位超过汛限水位时应加密观测。

（2）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（四）、技术要求：

项目监测、变形观测频次及资料分析等须满足《混凝土坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。

- 、每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表。

- 、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

- 洋坑水库

（一）、工作内容：

对洋坑水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测，同时对监测数据进行采集、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份，每年11底前向业主提供水库本年度的监测分析报告及专家评审意见。

（二）、服务期限：三年，2024--2026。

（三）、监测频次规定：

一般情况按照招标需求规定的频次开展，特殊情况须增加观测频次。

（1）当水位超过汛限水位时应加密观测。

（2）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（四）、技术要求：

项目监测、变形观测频次及资料分析等须满足《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。

（五）、每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表。

（六）、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

- 景山水库

（一）、工作内容：

对景山水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测，同时对监测数据进行采集、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份，每年11底前向业主提供水库本年度的监测分析报告及专家评审意见。

（二）、服务期限：三年，2024--2026。

（三）、监测频次规定：

一般情况按照招标需求规定的频次开展，特殊情况须增加观测频次。

（1）当水位超过汛限水位时应加密观测。

（2）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（四）、技术要求：

项目监测、变形观测频次及资料分析等须满足《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。

（五）、每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表和检测项目的人工比对成果。

（六）、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

- 浪坑口水库

（一）、工作内容：

对浪坑口水库（按水利工程运行管理规程要求）组织监测，同时对监测数据进行采集、分析、人工比对、评价及监测设施的日常维护等，每月10日之前将上月的监测数据成果以书面形式报业主备份，每年11底前向业主提供水库本年度的监测分析报告及专家评审意见。

（二）、服务期限：三年，2024--2026

（三）、监测频次规定：

一般情况按照招标需求规定的频次开展，特殊情况须增加观测频次。

（1）当水位超过汛限水位时应加密观测。

（2）水位超过设计洪水位或接近历史最高水位及发生地震时增加观测频次。

（四）、技术要求：

项目监测、变形观测频次及资料分析等须满足《浙江省大中型水库运行管理规程》、《土石坝安全监测技术规范》和《大坝安全监测仪器报废标准》等有关规范的要求。

（五）、每年年初向业主提供检测仪器设备的率定表和检测项目的人工比对成果。

（六）、按规定开展监测设施的日常维护，确保监测设施正常运行。

- 三、项目其他要求

（1）本次招标，投标人应按要求报价。投标人所报的价格应包括检测费、安全措施费、税金及招标服务项目范围内全部工作内容的一切费用。投标报价为投标方所能承受的整个项目的最低、最终一次性报价，投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，总价不做调整。

（2）投标人的报价超过投标最高限价将作废标处理。

（3）中标方在项目服务期间发生的一切意外事故全部由中标方自行负责。

（4）2024年4月起至合同签订时间段内的人工观测数据由业主提供，费用由中标单位负责。

（5）本项目付款方式：签订合同且具备实施条件后7个工作日内付2024年度40%的预付款；完成2024年度观测任务并提供2024年度观测资料分析报告（符合要求）和提供专家评审后支付2024年度合同价60%；2025年8月份支付2025年度40%的预付款；完成2025年度观测任务并提供2025年度观测资料分析报告（符合要求）和提供专家评审后支付2025年度合同价60%；2026年8月份支付2026年度40%的预付款；完成2026年度观测任务并提供2026年度观测资料分析报告（符合要求）和提供专家评审后支付2026年度合同价60%；

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目 |
| 2 | - 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目中标服务费详见本章投标人须知总则第五条相关约定执行计取。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定， 所属行业：商务技术服务业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件）； - 为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至浙江衢州公信工程管理有限公司邮箱：477628472@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 6 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2024年8月23日14点00分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2024年8月23日14点00分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 7 | 开标时间：2024年8月23日14点00分 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后45分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生费用由投标方自行承担，踏勘期间发生人身或交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标单位负责。 |
| 10 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果公告于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)；公告1个工作日。 |
| 11 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 12 | 履约保证金：本项目的履约保证金为中标金额的1%，中标人应在合同签订前交纳（可以用保函的形式提交），在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |
| 13 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 政采贷：（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 16 | 付款方式：按招标需求 |
| 17 | 投标有效期：60天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权归招标采购单位。招标人对投标人的落选不作任何解释。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市水库水电运行中心（“采购人”）和浙江衢州公信工程管理有限公司（“招标方”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的人员、保险、税金、备品备件、工具、运输、清理、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费以预算金额为基数按以下标准计算收取。

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8% |

汇款帐户名称：浙江衢州公信工程管理有限公司东阳分公司

银行账号：1208040009200230330

开户银行：工商银行东阳支行

- （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1.多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有

▲3.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲7.招标方不保证最低报价者为中标方。

▲8.为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

▲9.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成投标文件由资格文件、资信商务文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件）

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）投标声明书(格式见附件)

（6）联合体协议（格式见附件）

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）招标公告里要求的特定资质。

（11）供应商提供所有服务均由中小企业承接。提供中小企业声明函（格式见附件）。

（12）供应商组成联合体的，提供联合体协议（格式见附件）。

（13）供应商对本项目进行分包的，提供分包意向协议（格式见附件）。

（14）投标人认为有必要提供的其它文件。

2、商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）对本项目的认识、理解情况；

（5）重难点分析；

（6）技术方案；

（7）实施方案；

（8）管理措施；

（9）保障措施

（10）服务措施；

（11）保密制度；

（12）拟指派本项目的技术人员表（格式见附件）；

（13）同类项目业绩（格式见附件）；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函或者联合体协议或者分包意向协议；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1.投标人应按按招标文件中相关附表格式填写，计算总价。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成该项服务所需的人工、材料、差旅费及其他等一切费用开支及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表的报价。

▲4.投标人的投标报价超出限价将做废标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- ▲（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在线上获取采购文件和线下进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（3）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）资信及商务标内有商务报价出现的；

（6）超出经营范围投标的；

（7）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（8）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件中标有“▲、★、*、※”条款要求的；

（12）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“▲、★、*、※”等特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在资信及商务标、技术标内出现商务报价；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

▲3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价超出用户设定的最高限价的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

（6）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（7）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.资格审查资料复印件未按要求提供、包装或提供不完整可在评标过程中补充后，不作无效标处理。被拒绝的投标文件为无效。

5．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

▲招标方将在规定的时间和地点进行电子开标，，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

投标人未派代表参加开标会议（含未携带以上规定资料参加开标会议）或迟到的按其自动放弃投标处理，并不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（二）电子开标程序：

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、开标及评审程序；

4.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应

文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

（三）特殊情况处理

- 投标文件评审期间采购响应（指投标或谈判、报价，下同），出现有效供应商不足3家的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，报请东阳市采监科同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以变更为竞争性谈判等其他采购方式。变更采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的商务技术文件、报价投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

（九）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4. 确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。由第二预中标人接替中标，以此类推。

七、合同授予

1. 签订合同

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

合同生效后7个工作日内由采购单位支付合同价的30%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

## 资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章   评标办法及评分标准

- 为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用于2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务、资信及其他分共70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人(有效投标人为 3家时推荐2名中标候选人，有效标大于 3 家时，推荐 3 名中标候选人)……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术和资信商务分+价格分

二、评标内容及标准

1、技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=（评标委员会所有成员有效评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

2、价格分（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30分

（2）依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目已对中小微企业进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

3、综合得分（满分100分）= 技术/商务/资信分+投标报价分

评标委员会按综合得分从高到低的顺序推荐确定中标候选人

4、招标人不对落标原因作任何解释。

技术分、商务分、资信及其他分评分标准，共70分

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 61分 |
| 1 | 技术服务水平 | 对本项目的认识、理解情况 | 投标人技术方案对本项目的认识和理解情况，包括对工作目的（0-2分）、工作内容（0-1分）、工作任务（0-1分）以及重难点分析（0-2分）等方面的理解和认识，由评委综合打分； | 6 |
| 2 |  | 测量方法及手段 | 根据投标人针对本项目在运行期测量方法和手段是否合理（0-1分）、科学（0-1分）、可操作性（0-2分），与需求的吻合程度（0-2分），由评委综合打分； | 6 |
| 3 |  | 监测资料分析 | 根据投标人针对本项目制定的监测资料分析方法是否合理（0-2分）、科学（0-2分）、可操作性（0-2分），综合打分； | 6 |
| 4 |  | 整体工作安排 | 项目整体工作阶段（0-1分）及任务划分（0-1分）、进度控制是否合理（0-1分）、关键时间节点把握是否科学准确（0-1分）等，由评委综合打分； | 4 |
| 5 |  | 项目管理措施 | 根据投标人项目管理体系的有效性、全面性（0-2分）和项目管理措施的有效性、可行性（0-2分），综合打分； | 4 |
| 6 |  | 监测系统维护保证措施 | 根据投标人针对本项目制定的监测系统维护保证措施是否合理（0-1分）、科学（0-1分）、可操作性（0-1分）等方面进行综合评分。 | 3 |
| 7 |  | 突发事件应急预案 | 根据投标人对本项目的重难点分析，是否全面（0-1分）、可行（0-1分）、透彻（0-1分），综合打分； | 3 |
| 8 |  | 培训计划 | 根据投标人对本项目提供的监测技术培训方案是否具有科学性（0-1分）、实用性（0-1分）、有效性、可操作性（0-1分）进行综合评分。 | 3 |
| 9 |  | 服务承诺 | 根据后续服务承诺（0-1分）及后续服务工作安排的合理性（0-1分）、可操作性（0-1分），综合打分； | 3 |
| 10 |  | 项目负责人 | 项目负责人具有水利工程监测类专业高级工程师职称的得3分、工程师职称的得2分；同时具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构资格证书的加3分。（须提供证书复印件，并承诺在中标后提供近六个月社保缴纳凭证（格式自拟）） 项目负责人自2019年1月1日（以中标通知书时间为准）以来以项目负责人身份承担过类似水库安全监测（安全认定）工作的，每个项目得1分，最高得2分；（项目负责人业绩以中标通知书记录为准，提供中标通知书复印件，中标通知书不能体现工程规模的需提供业主证明） | 8 |
|  |  | 项目技术负责人 | 项目技术负责人具有水利工程相关专业正高级工程师职称的得2分，高级工程师职称的得1分。同时具有注册土木工程师（水工结构）和注册土木工程师（岩土）证书的得4分。须提供证书复印件，并承诺在中标后提供近六个月社保缴纳凭证（格式自拟）） | 6 |
| 11 |  | 项目组成员人员配置 | 项目组成员（项目负责人、项目技术负责人除外）4人，具有水利工程相关专业高级工程师及以上职称的每个得1分，有水利工程相关专业工程师职称的每个得0.5分，最多得3分；具有工程测量高级及以上职称的，每个得2分，最多得2分；（专业判定以职称证书或毕业证书为准） 项目组成员同时具有注册土木工程师（水工、岩土）的每人加1分，最多加2分； 项目组成员中具有水工监测工的每个得1分，最多得2分。 注：须提供相关证书和证明复印件，并承诺在中标后提供近六个月社保缴纳凭证（格式自拟）。 | 9 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  |  | 9分 |
| 12 | 履约能力 | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，最高得3分，没有不得分； | 3 |
| 13 |  | 企业能力 | 供应商自2019年1月1日以来承担过的类似项目获得过省级及以上奖项的得3分，市级奖项的得2分，县级奖项的得1分。（以最高获奖证书记分一次） | 3 |
| 14 |  | 同类业绩 | 投标人自2019年1月1日以来，承担过类似项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（以提供合同复印件为准,不得与项目负责人业绩重复） | 3 |

第五章 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据     年   月  日浙江衢州公信工程管理有限公司关于2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本项目投标报价为：____________________元；大写______________元。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金；

本项目履约保证金            元以保函形式提交（在合同签订缴纳后5个工作日内交纳或办理保函手续，保函期限应大于履约期限2个月）。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 2小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，东阳市采购办、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

5、后附政府采购廉洁承诺书

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

注：本合同仅供参考，签注合同时，可以使用项目相关国家标准的合同文本。

政府采购廉洁承诺书

（中标人须将此表附在合同后）

项目名称：                                     项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年    月   日

- 第六章 投标文件格式

# 纸质投标文件封面格式：

正本/或副本

资格文件、资信商务文件、报价文件

项目名称：2024-2026年度横锦、南江等八座水库大坝安全监测项目

项目编号：ZJQZGX2024-005

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

1、资格文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件）

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）投标声明书(格式见附件)

（6）联合体协议（格式见附件）

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）招标公告里要求的特定资质。

（11）供应商提供所有服务均由中小企业承接。提供中小企业声明函（格式见附件）。

（12）供应商组成联合体的，提供联合体协议（格式见附件）。

（13）供应商对本项目进行分包的，提供分包意向协议（格式见附件）。

（14）投标人认为有必要提供的其它文件。

2、商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）对本项目的认识、理解情况；

（5）重难点分析；

（6）技术方案；

（7）实施方案；

（8）管理措施；

（9）保障措施

（10）服务措施；

（11）保密制度；

（12）拟指派本项目的技术人员表（格式见附件）；

（13）同类项目业绩（格式见附件）；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函或者联合体协议或者分包意向协议；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：东阳市水库水电运行中心

本公司（单位）在参加采购编号为，项目名称为的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

特此声明。

投标人公章：

日期：年   月   日

附件：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日期：年月日

## 附件：投标声明书

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有                   （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 附件：投标单位情况表

投标单位情况表

投标单位：                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 初级职称： 人 |  |  |
|  |  | 高级职称： 人 | 中级职称： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资金 |  | 服务网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致： 浙江衢州公信工程管理有限公司：

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加                                     （                                     （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

附件：联合体协议

联合体协议

___________（所有成员单位名称）自愿组成____________（联合体名称）联合体，共同参加________________（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、__________（某成员单位名称）为___________（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_______________。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：___________________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________________________（签字）

成员一名称：____________________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________________________（签字）

成员二名称：____________________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________________________（签字）

....

年_______月_______日

- 注：如是联合体投标，请提供联合体协议书。

## 附件：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称1），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称2），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额（小微企业提供的服务合计金额）达到  % 。

分包合同2合同金额（小微企业提供的服务合计金额）达到  % 。

投标人名称：

分包供应商名称：                                        日期：  年  月   日

- 附件：中小企业声明函

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

____      _（标的名称） ，属于____      _ （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为____      _（企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如承接单位为小微企业，则需提供中小企业声明函。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件：评分响应表格式

投标人资信商务、技术自评得分表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 资信商务分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见资信商务文件 第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于技术文件第1页。

附件：商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件：技术响应表

技术响应表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件：拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本工作年限 |  |  |
| 工作经历项目情况 |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 项目名称 | 项目规模 | 服务日期 |  | 备注 |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |
|  |  |  | 年月～年月 |  |  |

投标人:   (盖章)

法定代表人(或授权代表):  (签名)

年  月  日

附件：拟投入项目人员概况一览表

拟派项目人员概况一览表

| 姓 名 | 性别 | 学历 | 职务或职称 | 专业工作 年 限 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投入人员必须提供相应的执业证书、职称证书等相关的证书复印件（盖章）

投标人：（公章）                     法定代表人（或委托代理人）：

年	   月     日

## 附件：同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料（同类业绩是指大型及以上水电站或水库大坝运行期大坝安全监测项目，须同时提供中标通知书和合同复印件并加盖公章，中标通知书不能体现工程规模的需提供业主证明）。

2、投标人须真实仔细地填写本表格，以备现场核实。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件：承诺书

承  诺  书

致：浙江衢州公信工程管理有限公司

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按招标文件规定的收费标准向贵公司支付招标代理服务费。

我方如未在规定时间交纳时，愿意凭贵方开出的违约通知，由采购人在本次招标项目的服务款中200%直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：     年    月    日

附件：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

浙江衢州公信工程管理有限公司：

我公司自愿参与贵单位组织的                       项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年     月    日

附件:投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

- 附件：开标一览表

## 开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                      单位：元

| 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标报价金额大写（人民币）： 小写： |  |

注：

- 投标人须填写投标报价，如投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应投标人所报的价格应包括本服务项目范围内全部工作内容所需的一切材料、劳务、税费等所有费用开支。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件：浙江省政府采购代理机构考核评价表

浙江省政府采购代理机构考核评价表

代理机构名称：浙江衢州公信工程管理有限公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 □监管部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 业务水平（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作质量（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 公平公正（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（采购经办部门）签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

附件：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。