公开招标文件

项目编号：ZJJSGK-2025-2

项目名称：仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）

采购单位：仙居县白塔镇人民政府

代理机构：浙江巨昇工程咨询管理有限公司

二〇二五年二月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 公开招标需求	5

第三章 投标人须知	18

第四章 评标办法及评分标准	30

第五章 合同主要条款	33

第六章 投标文件格式	38

- 第一章 公开招标公告

项目概况 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于2025年 3 月 4 日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSGK-2025-2

项目名称：仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）

预算金额（元）：7200000

最高限价（元）：6133527

采购需求：见采购文件第二部分

数量：不限

预算金额（元）：7200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见采购文件第二部分 。

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订后60日历天内（含60日历天）完成供货及设备安装和调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：发布公告之日至2025年 3 月 4 日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件；

方式：本项目招标文件实行网上获取，获取路径：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取采购文件管理（或者直接在公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”）。在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或仙居县人民政府 仙居县公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览，潜在供应商必须按已明确的“获取路径”获取招标文件，否则不得对招标文件提起质疑。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年 3 月 4 日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）电子加密响应文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密响应文件”成功上传提交后，投标人自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件：投标人自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至564237128@qq.com。

3.开标时间：2025年 3 月 4 日 09:00

4.地点（网址）：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，投标人应通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“政采云电子交易客户端”下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】投标人-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，具体以政采云平台最新网址为准。

4.投标文件解密时间：开标时间后60分钟内投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若投标人在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

7. 签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描发送至邮箱564237128@qq.com。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名  称：仙居县白塔镇人民政府

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：13606765260

质疑答复联系人： 陈先生

联系电话： 0576-87718855

地址：仙居县白塔镇

2.采购代理机构信息

名   称： 浙江巨昇工程咨询管理有限公司

地   址：仙居县福应街道环城东路107号8幢2楼

传    真： 0576-89325635

项目联系人（询问）：余工

项目联系方式（询问）：13867613651

质疑联系人：周工

质疑联系方式：0576-87792688

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：仙居县财政局政府采购监管科

地    址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼

传    真：0576-87720209

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 公开招标需求

（一）招标项目一览表

本次招标具体内容如下表：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 最高限价（元） | 建设地点 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） | 1 | 批 | 7200000 | 6133527 | 采购人指定的地点 | 工业 |

（二）采购内容

一、项目概况

（1）采购内容及规模：对垃圾压缩系统改建（50t/d），新增除臭系统（2万m3/h）、渗滤液处理系统（10t/d）等。

（2）本项目的核心产品：地埋水平式垃圾压缩设备、一体化处理设备、干式化学滤料吸附设备；

（3）本项目所属行业:工业。

二、垃圾压缩系统采购需求

本项目垃圾压缩系统主要包括压缩设备、高压清洗机、中控系统、视频监控系统、快速卷帘门和供电系统等。

1、垃圾压缩设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋水平式垃圾压缩设备 | 附后，含配套箱体 | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控系统 | 附后 | 套 | 1 |
| 3 | 高压清洗机 | 附后 | 台 | 1 |
| 4 | 中控系统 | 附后 | 套 | 1 |
| 5 | 快速卷帘门 | 附后 | 套 | 2 |

2、地埋式垃圾压缩站设备技术规范及要求

（1）地埋水平式垃圾压缩设备由受圾箱总成、提升装置、液压装置、电控装置、污水收集装置、冲洗装置组成。闸门设计时，一侧采用整板式导向，另一侧采用包边式导向。

（2）推压头直线运动采用无滚轮设计，其四方角均包设有防腐、耐磨型的L形导向条。

（3）精心配置高精度的压力传送器作为设备检测核心，以非接触检测元件代替原先接触型控制开关，解决了接触型开关易损坏、使用寿命低的缺陷，整机运行流畅性好、故障率低。

（4）电气系统：电气绝缘应能承受1000V、50HZ交正弦波，历时1s，无击穿或闪络现象。

（5）操作系统安全性能强，设备和电气控制系统的运行符合国家有关安全规定，采用24V安全电压操作。

（6）压缩设备工作噪声符合相应国家标准。

（7）液压系统在额定油压下液压系统无外渗漏油现象。

★（8）拟投设备采用的钢材至少经过酸洗+磷化+喷砂+电泳底漆防腐处理，确保设备的防腐性能，钢材检测时间≥800小时表面无锈蚀。提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告需在国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn）进行核验，并提供查询截图。

（9）地埋式水平垃圾压缩设备参数要求

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套电机功率 | ≥15kW |
| 2 | 外形尺寸（长宽高） | ≥7200*3500*1600mm |
| 3 | 液压系统小泵压力（额定） | 21MPa |
| 4 | 垃圾块成型尺寸（长宽高） | ≥3600×1800×1300mm |
| 5 | 整块垃圾重量 | ≥7t |
| 6 | 单机日处理垃圾量 | ≥80 t/day |
| 7 | 额定最大压缩力 | ≥800kN |
| 8 | 额定推出力 | ≥750kN |
| 9 | 压缩比 | ≥700kg/m³ |
| 10 | 压缩空载速度 | ≥2.2/3.5 m/min |
| 11 | 压缩工作速度 | ≥0.65/1.0 m/min |
| 12 | 推头最大行程 | ≥4600mm |
| 13 | 额定提升力 | ≥630kN |
| 14 | 提升后箱底离地高度(约) | ≥1500mm |
| 15 | 压头伸入转运箱内最大距离 | ≥350mm |

（10）高压冲洗机参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 2.2kw |
| 2 | 水流量 | ≥12.8L/min |
| 3 | 工作压力 | ≥1300PSI |

（11）中控系统要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 4核I5-3.4GHZ，内存8GB，硬盘500GB，100M网卡，支持双显 |
| 2 | 交换机 | 8口 |
| 3 | 显示器 | 24寸，液晶 |
| 4 | 网线 | 工业以太网线 |

（12）视频监控系统要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外阵列筒型网络摄像机 | 不少于400万像素 |
| 2 | CMOS传感器最大图像尺寸 | 1920 × 1080mm |
| 3 | 红外网络高清球机图像传感器 | 1/2.8＂Progressive Scan CMOS |
| 4 | 最低照度 | 彩色：0.05 Lux @ (F1.8，AGC ON)； 黑白：0.005 Lux @ (F1.8，AGC ON) |
| 5 | 录像机 | 支持 H.265、Smart265、H.264、Smart264 编码前端自适应接入 |
| 6 | 硬盘容量 | ≥4T |
| 7 | 接口 | SATA 6Gb/s |
| 8 | 缓存 | 64MB |
| 9 | 交换机接口数量 | 不少于16个千兆电口 |

（13）快速卷帘门要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制形式 | 地磁感应，PLC自动控制 |
| 2 | 开启速度 | 0.5～1.0m/s（可调节速度） |
| 3 | 电机功率 | ≤2.2kW |
| 4 | 额定转速 | 2500rpm |
| 5 | 电源 | 220V |
| 6 | 门框 | 不小于 2.5mm 厚优质冷轧钢板，Q235 |
| 7 | 门头 | 碳素钢，Q235 |
| 8 | 门头扣罩/电机罩 | 不小于 1.2mm 厚优质钢板结构，Q235 |
| 9 | 密封毛刷 | 高密度防尘固定型毛刷 |
| 10 | 卷筒 | 背带式快速门专用 |
| 11 | 门帘 | 工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维 |
| 12 | 抗风条 | 高强度抗氧化铝合金材质 |
| 13 | 透明视窗 | 中间加有横向透明视窗 |
| 14 | 定位系统 | 数据编码器定位系统 |
| 15 | 手动按钮 | 每樘门加装方便使用及开启 |
| 16 | 自动地磁 | 感应移动物体 |
| 17 | 红外安保 | 光电保护，防止门落下碰到行程 |

三、渗滤液处理系统采购需求

渗滤液处理工艺主体流程：“预处理（过滤+除油）+两级A/0生物处理+深度处理”。

1、渗滤液处理系统污水处理标准

出水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级规定的水污染物排放浓度限值执行，具体如下表所示：

出水水质表

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度 | 6.5-9.5 | 500 | 350 | 45 | 70 | 400 |

渗滤液处理系统污泥处理标准：处理过程中产生的污泥经污泥处理后至含水率80%以下，由建设方外运处置。

2、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗格栅 | 栅隙20-40mm，304不锈钢 | 1 | 套 | 收集单元 |
|  | 细格栅 | 栅隙5-10mm，304不锈钢 | 1 | 套 |  |
|  | 调节池提升泵 | 切割式潜污泵，流量：4m3/h；扬程：10m；功率：0.37kw | 2 | 台 |  |
|  | 篮式过滤器 | 不锈钢材质，DN50，过滤网5mm | 1 | 套 |  |
|  | 液位控制器 | AFR-1 | 1 | 套 |  |
|  | 转子流量计 | 0.25-2.5m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 空气搅拌系统 | DN40、服务面积9m2，和调节池配套 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化处理设备 | 12.0m×3.0m×3.0m，碳钢防腐处理，含爬梯、检修孔盖等 | 1 | 座 | 处理单元 |
|  | 气浮系统 | 设计处理量：2T/h，总装机功率N=3.5kw | 1 | 套 |  |
|  | 中间水池提升泵 | 切割式潜污泵，流量：4m3/h；扬程：10m；功率：0.37kw | 2 | 台 |  |
|  | 空气搅拌系统 | DN40、服务面积2m2，和中间水池配套 | 1 | 套 |  |
|  | 液位控制器 | AFR-1 | 1 | 套 |  |
|  | 转子流量计 | 0.25-2.5m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 穿孔曝气器 | DN40、和一级A池配套 | 1 | 套 |  |
|  | 穿孔曝气器 | DN40、和二级A池配套 | 1 | 套 |  |
|  | 微孔曝气器 | 膜片材质：硅胶壳体，管路材质：U-PVC，支架材质：ABS工程塑料，氧气利用率：水深处27-35% | 3 | 套 |  |
|  | 回转风机 | N=2.2kw，升压：0.03MPa，流量：1.82 m³/min | 2 | 台 |  |
|  | 内循环泵 | 离心泵，流量=4.0m3/h，H=8m， N=0.25kw；过流材质SS304 | 2 | 台 |  |
|  | 固液分离装置 | DN200*1800，PP材质 | 1 | 套 |  |
|  | 固液分离装置支架 | 碳钢防腐，和固液分离装置配套 | 1 | 套 |  |
|  | 污泥回流泵 | 离心泵，流量=4.0m3/h，H=8m， N=0.25kw；过流材质SS304 | 2 | 台 |  |
|  | 曝气搅拌系统 | DN40、服务面积1m2和监护反映池配套 | 1 | 套 |  |
|  | 斜管式高效分离器 | Ø50mm，聚丙烯，截面积1.5m2 | 1 | 套 |  |
|  | 分离器支架 | 碳钢防腐 | 1 | 套 |  |
|  | 排泥泵 | 离心泵，流量=4.0m3/h，H=8m， N=0.25kw；过流材质SS304 | 2 | 台 |  |
|  | 叠螺机 | 型号131，材质SS304，绝干污泥6~10kgds/h | 1 | 台 | 污泥脱水单元 |
|  | 曝气搅拌系统 | DN40、服务面积2m2 | 1 | 套 |  |
|  | 污泥输送泵 | 潜污泵，流量：5m3/h；扬程：12m；功率：0.75kw | 2 | 台 |  |
|  | 滤液箱 | V：500L，和叠螺机配套 | 1 | 座 |  |
|  | 滤液泵 | 潜污泵，流量：4m3/h；扬程：10m；功率：0.37kw | 1 | 台 |  |
|  | 加药桶 | PT-200L，PE材质 | 4 | 座 | 加药系统 |
|  | 加药泵 | Q=60L/h，H=50m，P=0.09kw | 6 | 台 |  |
|  | 搅拌器 | BLD09-23-0.18 | 4 | 台 |  |
|  | 电气、自控 | PLC标准柜 | 1 | 座 | 系统共用 |
|  | 综合设备间 | 5.0m×3.0m×3.0m，碳钢防腐处理 | 1 | 座 |  |
|  | 管道阀门及配件 | 国标 | 1 | 批 |  |
|  | 电缆、桥架 | 国标 | 1 | 批 |  |
|  | 辅材、辅件 | 国标 | 1 | 批 |  |
|  | 防腐防锈 | 底漆，面漆，防雨罩等 | 1 | 项 |  |
|  | 微生物菌种 |  | 1 | 项 |  |

注：包含设备基础，室外污水管道，渗滤液车间改造等费用。

四、除臭系统采购需求

1、除臭系统排放标准

污染源的污染气体经过处理后，排放满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的恶臭污染物排放速率（排气筒15米）的要求以及厂界二级新、扩、改建标准值的要求。

恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
| 2 | 甲硫醇 | 15 | 0.04 |
| 3 | 甲硫醚 | 15 | 0.33 |
| 4 | 二甲二硫醚 | 15 | 0.43 |
| 5 | 二硫化碳 | 15 | 1.5 |
| 6 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 7 | 三甲胺 | 15 | 0.54 |
| 8 | 苯乙烯 | 15 | 6.5 |
| 9 | 臭气浓度 | 15 | 2000 |

2、除臭系统处理工艺

本项目除臭工艺采用前端送风与末端集中收集处理相结合的工艺。前端送风采用离子送风工艺。末端采用“逆流洗涤吸收塔+干式化学滤料吸附给合工艺，同时在转运站的车间内配套植物液雾化系统。

3、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端除臭系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 干式化学滤料吸附设备 | 处理风量≥20000m3/h，设备尺寸：Φ3.6m×6.5m，材质：PP，厚度不小于10mm | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 逆流洗涤吸收塔 | 处理风量≥20000m3/h，洗涤塔尺寸为：Φ3.0m×6.5m，材质：PP，厚度不小于10mm | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 循环水泵 | 流量：≥40m3/h，扬程：≥12m，功率：5.6KW，材质：FR-PP，一用一备 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 除臭风机 | 风量：≥20000m3/h，风压：≥3000Pa，功率：30KW，材质：玻璃钢，包含隔音箱、进出口软接、减震装置等 | 台 | 1 |  |
| 2 | 离子送风系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 离子送风设备 | 处理规模：≥10000m3/h，规格尺寸：3m×1.5m×1.7m | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 离子送风风机 | 风量：≥10000m3/h，风压：≥1000Pa，功率：7.5KW，材质：玻璃钢，包含进出口软接、减震装置等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 植物液雾化喷淋系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 植物液雾化设备主机 | 外形尺寸：L×B×H=1.2×0.6×1.75m，材质：304不锈钢，功率：≥2.2KW | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 喷头喷嘴 | 材质：304不锈钢，流量：30-40ml/min，雾化颗粒：40μm | 批 | 1 |  |
| 3.3 | 专用输液管 | 规格：Φ9.5mm，材质：304不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 4 | 排放管道 | DN800，L=15m，含防雨帽，防晃支架 | 套 | 1 |  |
| 5 | 风管系统 | PP材质 | 批 | 1 |  |
| 6 | 控制柜 | 不锈钢材质 | 只 | 1 |  |
| 7 | PLC柜 | 不锈钢材质 | 只 | 1 |  |
| 8 | 植物除臭液 | 浓缩液，使用的配比比例不低于1：200 | 公斤 | 50 |  |

注:包含设备基础等费用。

- 4、除臭系统技术要求

（1）洗涤塔设备规格及要求

1）洗涤除臭原理是通过将臭气导入到洗涤塔，臭气经由填料与除臭液充分接触，从而将臭气分解。喷淋塔内使用的除臭液为纯天然的植物提取液，主要成分为植物提取物，不得采用酸、碱等化学药剂。

2）洗涤塔包括塔本体采用圆柱形结构，外壳材质为PP，洗涤塔尺寸：Φ3.0m×6.5m，洗涤塔包含二级喷淋管路、填料、除雾器、检修口、观察口、一体式循环水箱、检修平台及各设备安装标准接口等。

3）塔底喷淋药液存储槽部分的壁厚不小于10mm，喷淋药液存储槽至上顶壁厚不小于8mm，应配有检修孔、拉开关闭把手。

4）为保证洗涤塔的洗涤效果，洗涤单元设计风速不大于1.5m/s，气体与填料接触时间不低于1S，液气接触比2-2.5L/m3。提供洗涤塔设计的计算过程。

5）洗涤填料选用多面空心球，填料的密度不大于1.55g/cm3。填料的堆积系统不大于8500个/cm3。提供第三方出具的检测报告。

6）洗涤塔均配备有相应的独立循环喷淋系统，系统内含循环水箱、循环水泵、液位计、电动阀门、手动阀门、布水管道及喷头、支架、吊架等。加湿、喷淋系统由现场PLC自控实现自动补水、散水及排水，全自动运行，无需专人操作。

（2）离子除臭设备技术规格及要求：

1）离子送风设备的尺寸：3m×1.5m×1.75m，材质采用SUS304，箱体厚度不小于2mm，离子发生器须为银离子发生器，不得采用板式电极。高压发生模块须为注胶密封模块，无裸露元器件。

2）离子过流风速小于1.5 m/s，防护等级为IP55/F级绝缘，材质：304不锈钢，压力损失：≤100pa，过滤器：F5级，过滤器规格：1500×1750×46mm，过滤器材质：框架304不锈钢。

3）净化效果具有国家级检测单位根据JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》出具的关于有害气体、微生物的相应检测报告。

★4）系统本身电压最高不超过2800V，超过2800V将产生大量臭氧。产品若产生臭氧，其浓度须符合国家有关规范（≤0.10mg/m3），并出具国家级检测单位的有效检测报告。

5）离子发生器主机工作时外部电极为0，不产生火花，在空气品质控制器的控制下可自动或手动对离子发射量进行多段调节。离子管使用寿命不少于1万小时；设备不得大于6000V放电，设备运行1小时产生臭氧浓度增加量不得大于0.16mg/m3。

6）自动控制系统可对主机实现自动及手动控制并适实显示数据的探测量，并具有定时开关机功能。

（3）干式化学滤料吸附除臭装置技术规格及要求

干式化学滤料过滤除臭技术的除臭原理可以分成两个部分，即物理吸附和化学反应。物理吸附是化学吸附滤料扑捉、收集臭气分子的主要方式，通过物理吸附有效的将废气内的各项臭气分子附着于化学滤料内，为后续化学反应分解过程提供条件，化学反应则是除臭的主要手段，通过合成在滤料上的有效化学成分对吸附后的污染物质进行化学反应分解。

1）设备尺寸：Φ3.6m×6.5m，材质：PP，厚度不小于10mm。箱体内化学滤料填装量不小于10m3。

2）除臭设备空塔流速（即臭气经除臭设备的平均流速）≤0.5m/s，臭气在化学滤料层内的停留时间（化学滤料和臭气的接触时间）≥1.5s。

3）干式化学滤料设备主体为固定式全封闭结构，同时预留进、出料口，并设置合适的滤料检测装置。必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修口等完善的附件。

★4）使用的滤料采用化学滤料，不得采用活性炭等物理过滤滤料。化学滤料成分中氧化镁、高锰酸钠的含量都不小于8%。高锰酸钠的含量都不小于10%。提供具有CMA或CMAS标志的第三方检测机构出具的检测报告。

5）化学滤料对氨、甲硫醇、硫化氢、臭气的去除率均不小于90%。提供具有CMA或CMAS标志的第三方检测机构出具的检测报告。

★6）化学滤料根据国家环境保护行业标准HJ/T154-2004检测标准，经皮毒性试验、经口毒性试验为实际无毒。提供具有CMA或CMAS标志的第三方检测机构出具的检测报告。

★7）化学滤料应不具有腐蚀性危险废物的特性、不具有浸出毒性危险废物的特性、不具有易燃性危险废物的特性和不具有反应性危险废物的特性。提供国家安全生产监督管理总局化学品登记中心出具的检测报告。

（4）植物液雾化设备

1）植物液雾化系统主机由高压一体式活塞泵、精密计量泵、水压调节装置、PLC智能控制系统、人机操作界面、过滤器、缺水缺药等报警装置、分液系统、自动配液系统及各种必备的控制装置构成（包括储液箱）。

2）适用电源：3相380V 50Hz，功率不小于2.2kW。

3）整个主控制系统位于独立单元箱体内（其中电气控制部分单独密闭），其外壳防护等级不低于IP55，箱体材质为厚度不小于2mm的304不锈钢。

4）距系统主机箱体外壳一米处测得的噪声值不大于60dB（Lw）。

5）可实现自动/手动/远程三种控制模式。可实现工作参数的设置与修改，当设备出现故障或工况条件不满足要求时能够自动停机并报警。

6）通过系统主机参数的设置，可控制雾化装置在一周时间内（七天）每天当中连续或周期性的工作，每次喷雾时间在1~99秒内可调，间隔工作时间在1~99分钟内可调。

7）主机上须带有有效的水处理装置，确保雾化装置能正常工作而不被堵塞。

8）系统所配置的PLC、变频器、触摸屏和所有主要电气元器件均应采用质量过硬品牌。

9）雾化喷嘴的雾化颗粒直径不大于40μm，流量不小于30ml/min（投标人应在投标文件中注明具体参数值）。雾化喷嘴的主体材质为304不锈钢，表面经过硬化处理，且带有耐腐蚀合金过滤网，当雾化装置因故发生堵塞而不能正常工作时，须能方便清理和维护。

10）专用输液管路及配件材质须选用高强度、耐腐蚀的304不锈钢，管道耐受公称压力不小于高压泵额定工作压力的2.5倍。

（5）植物除臭液

★1）为了现场作业人员的安全，植物除臭液须采用纯天然植物液复配而成，主要成份有右旋萜二烯、苯甲醛、芳樟醇等。植物除臭剂经“急性口毒性试验、急性吸入毒性试验”需为实际无毒级。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的植物液成分和无毒检测报告。

2）植物除臭液对垃圾中转站中的臭气需要较好的去除效率，其中植物液对臭气去除率不小于90%，氨、甲硫醇、硫化氢的去除率不小于95%。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的植物液去除率检测报告。

3）植物液对玻璃钢、碳钢和不锈钢的腐蚀性为“基本无腐蚀”。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的植物液腐蚀性检测报告。

(6)除臭风机

1）风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。

2）风机压力应满足以下方面的压力损失：

考虑臭气收集风管的管道风压损失；

除臭设备的自身风阻；

臭气排放管的风压损失。

3）风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力损失10％的余量。并根据风量/压力曲线，确定适当的电机功率；

4）风机壳体和叶轮采用防腐材料玻璃钢；

5）噪音（包括电动机在内）厂界应低于85dB(A)，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能满足连续运转的工况要求；

6）必须设置防振垫，隔振效率应≥80%；

7）风机电机防护等级IP55，电流380V、3P、50HZ，F级绝缘，B级温升，能实现24小时连续运转。

8）每台风机与收集风管之间连接需配有调风阀及弹性接头，以避免风机之正常震动影响收集风管及除臭设备；

9）风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。

10）风机电机采用变频电机，可根据实际需要调节电机频率，使风机频率在30-50Hz范围内调节。

11）承包人应提供风机的风量/压力曲线。

(7)臭气收集风管系统

臭气收集风管采用PP材质，支吊架、管卡、管托采用碳钢材质，螺栓采用304不锈钢。在本工程正常运行工况下。风管系统由中标人按现场实际情况和投标施工图细化设计后并测定风管长度及对应管配件数量。

(8)除臭控制系统

1）除臭系统应设置单独的控制柜，控制柜应采用厚度不小于2mm的304不锈钢材料制造，箱体防护等级为IP65。

2）除臭装置的电气控制采用就地和远程两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停；当控制系统设置在远程控制模式下，可在控制室对设备进行启停控制，同时，并能输送运行状态和报警信号。控制柜内需配置PLC，并配备彩色高分辨触摸屏，触摸屏不小于7寸，设备开停机时间设置在面板中操作实现并与北京时间同步。

五、供电系统

1、配电房一间，面积大小不小于9平方米；

2、设备要求:满足整个垃圾中转站的用电需求，要求有变压器(不低于400KV)强电柜、弱电柜。

六、成交供应商的工作内容

中标供应商的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1. 设备的制造与供货及提供相关资料；

2. 设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3. 设备的安装及部件的就位和固定；

4. 设备及部件的连接和检查；

5. 设备与系统的调试；

6. 整个系统调试；

7. 系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8. 验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9. 负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期要求

（1）▲质保期：保修期为2年，保修期从最终竣工验收合格之日起计算。质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（2）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（3）成交供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）质保期结束前，须由成交供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（6）成交供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非成交供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、成交供应商必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，成交供应商在接到采购单位通知后，3小时内派人赴现场处理设备质量问题。12小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、成交供应商服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若成交供应商未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由成交供应商承担。

九、商务要求

▲（1）报价要求

1、投标报价是采购文件所确定采购范围内全部工作内容的价格表现，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、采购代理服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，全部费用均应包含在开标一览表的投标总报价中。供应商应根据企业自身实力并充分考虑市场风险、政策性调整及不可预见等因素进行报价，凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。

2、本次报价为人民币价。

（2）服务要求

1、没有采购人事先书面同意，成交供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规划报告、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2、成交供应商提供的工作成果，必须符合招投标文件及合同的要求，如有不符，其所造成的损失由成交供应商承担。

3、中标(成交)供应商应自行承项目实施过程中安全责任，采购人任何情况下均不承担由此产生的任何法律责任和经济责任。

（3）付款方式

第一期：合同签订后7个工作日内，支付合同金额的40%；

第二期：安装完成后，初步验收后，7个工作日内，支付合同金额的30%；

第三期：通过最终验收合格后，7个工作日，支付至合同金额的90%；

第四期：试运行结束，移交至采购人后，7个工作内，支付至合同金额的100%。

注：上述支付条件都在成交供应商向采购人提交相应发票后，按采购人单位流程支付。

- 十、履约保证金的收取及退还：

本项目履约保证金为合同金额的1%。可采用现金、银行独立保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。验收通过后30日历天内，如无发生违约情形，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还（如有违约情形，扣除违约金额后退还剩余部分）；采用保函形式的，应当确保有效期限超过合同届满时间后30日历天。

十一、特别说明

设备调试完成后须试运行3个月，试运行3个月后移交至采购人，调试及试运行期间产生的相关费用，由成交供应商支付（水、电除外）。注：试运期间需要相应的技术人员到位。

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二章公开招标需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 服务期限 | 详见公开招标需求 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | 履约保证金 | 各投标人向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，鼓励投标人开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，投标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至564237128@qq.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 11 | 答疑与澄清 | 详见公开招标公告 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 详见采购需求，如投标供应商的投标报价超过采购需求的最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标候选人如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

保函（保单）收费情况

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是；预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是；预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |
| 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 冯婳婳，13586233988 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理服务费按19800元计取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时一次性向代理机构缴清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为中标候选人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

### 9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其他可被查询的渠道。

（2）截止时点：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

10、政府采购政策：

（1）本次采购为专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

（4）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（5）本次采购的货物要求由中小企业制造。

（6）提供的货物由中小企业制造的或提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的中小微企业和接受分包的中小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

（7）残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（五）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目公开招标需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4、质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局政府采购监管科投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（3）政府采购诚信竞投承诺书；（格式见附件）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）；

（5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（6）财务状况报告：提供健全的财务会计制度承诺函（格式见附件）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金：提供依法缴纳税收及社会保障资金承诺函（格式见附件）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

(10)提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）商务响应承诺函（格式见附件）。

（2）技术响应表（格式见附件）。

（3）类似项目业绩一览表（格式见附件）。

（4）投标人根据评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）。

（5）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人认为其他需要说明的内容组成。（如有）

（二）投标报价

1、此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其他一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

2、投标报价是指为完成本项目可能发生的全部费用包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，中标方要无条件听从采购方指挥，并安排值班，费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付。）。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，相关报价表需打印或用不褪色的墨水填写， 开标一览表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

（2）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

▲（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求签字盖章的地方，投标人必须进行签字盖章。

（4）投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（5）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的封装要求

（1）投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件份数

①电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；

②备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至564237128@qq.com。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：

A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。投标截止时间后提交的电子加密投标文件，将被政采云平台拒收。

B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至564237128@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）不予接收的投标文件情形：

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件。

（4）投标人所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）电子投标文件的补充或者修改，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标候选人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标、开评标结果公布等，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

（一）开标事项

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

（二） 开标程序：

1、本项目开标实行全流程电子化，通过政府采购云平台进行。

2、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描发送至邮箱564237128@qq.com。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由评审评委和采购单位评审代表组成。在评审评委中推选评标委员会组长，优先推选资深评委为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审评委进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得超过半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

2、投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件如出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“开标一览表”中内容与“投标报价明细表”中内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标作为无效投标处理。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、投标人仅提交备份投标文件的；

8、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

9、投标文件提供虚假材料的；

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1、确定中标候选人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标候选人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，直接取消投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，中标顺位替补；不足3家的，本项目作废标处理。

3、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标候选人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审评委名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标候选人公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：564237128@qq.com）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。

4、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标候选人发出中标通知书，同时中标候选人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

5、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标候选人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标候选人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标候选人投标文件的规定，与中标候选人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标候选人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标候选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标候选人无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，结合本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

1.本评标方法采用综合评分法，是指在完全满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。综合得分、投标报价和技术得分都相同的，则抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件由评标委员会成员在规定的分值内独立评定打分。

（二）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

各投标人报价文件得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算，投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（三）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务资信分 |  |  | 21分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件内容按采购文件要求完整提供、目录对应清晰、编制内容详实、内容查找方便的，得2分。存在未按要求完整提供、目录对应不清晰、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣0.5分，扣完为止。最高得2分。 | 2 |
| 2 | 企业管理体系 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业知识产权体系认证证书的，每个得1分，最高得4分。 注：认证覆盖范围含环保工程的施工，以上体系认证证书必须在全国认证认可信息公共服务平台查询的到，并提供相关网页截图为证，否则不计分。 | 4 |
| 3 | 项目团队情况 | 根据供应商拟定的项目组成专业人员的技术能力情况评分： 1、拟派项目负责人具备有效期内的市政公用壹级注册建造师或具备环境相关高级职称的得3分，最高得3分。 2、拟派项目技术负责人具备注册环保工程师的得3分，最高得3分。 3、拟派项目安全员具备注册安全工程师的得3分，最高得3分。 4、拟派团队成员五大员（造价师、施工员、质量员、资料员、材料员）证书齐全，得3分，缺一个扣1分，扣完为止。最高得3分。 注：需提供上述成员证书扫描件，注册环保工程师可提全国建筑市场监管公共服务平台在线查询的页面（页面中需体现注册单位），并提供近3个月的任意1个月在供应商处缴纳的社保证明，否则不得分。（一人限用一证；） | 12 |
| 4 | 业绩案例 | 供应商自2022年1月1日以来，承担过同类的垃圾中转站新建或提升改造项目，每个业绩得1.5分，本项最多得3分。 注：（供应商必须同时提供中标通知书、完整合同、网上中标（成交）公示（或公告）截图及查询网址，缺一不可，否则不得分）。 | 3 |
| （二）技术分 |  |  | 49分 |
| 5 | 性能及技术指标 | 对系统基本技术参数及功能的满足程度打分： - 1、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止； - 2、非关键性指标及技术参数要求负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 注：非关键性技术要求及参数完全响应的须在响应文件中承诺，格式自拟；关键性指标及技术参数须在技术偏离表中逐条列出，要求提供采购需求中相关检测报告的（检测报告的委托单位非供应商的，需提供委托单位针对本项目给供应商的制造厂家授权书），必须在投标文件中提供相关证明材料以作响应，否则做负偏离处理。 | 26 |
| 6 | 技术方案 | 项目总体技术解决方案（包括对现场的理解程度，方案设计的合理性，各系统的功能介绍、图纸的完整性等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 对垃圾中转站设备布局提出优化建议，特别是针对技术难点和关键部位技术措施的科学性和详细化程度，综合评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的得5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 7 | 组织实施方案 | 项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工进度安排、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的得5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 8 | 培训方案 | 承诺为采购人组织相关的培训服务及相关工作，提供具体的培训计划及培训人员安排。根据培训计划及人员安排进行评审，内容要素全面、科学合理贴近采购要求的得3分，内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 9 | 售后服务 | 根据供应商提供针对本项目的本地化服务能力（实质性响应能力）、售后服务体系（服务标准、队伍、响应时间、维护体系）、备品备件及优惠承诺等情况进行评分，内容要素全面、科学合理贴近采购要求的得3分，内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 质保期2年的基础上，每承诺延长1年的得1分，不足一年不予计分，本项最高得2分，须提供承诺函（格式自拟）。 | 2 |
| 注：以上需提供的证书、证件及其他相关证明材料（如有有效期的，则必须在有效期内）扫描件均需加盖供应商单位公章。未加盖供应商单位公章的不得分。 |  |  |  |

- 注：若投标人提供的相应证书、合同等证明材料复印件不清晰难以辨认的，将不予计分。所有文件、合同、证书、资质、检测报告等需要真实有效。

- 第五章   合同条款及格式

合同编号：

合  同  书

项目名称： 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）

甲    方： 仙居县白塔镇人民政府

乙    方：

签订地点：仙居县白塔镇人民政府

签订日期：    年    月   日

# （此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）（项目编号：ZJJSGK-2025-2）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、更正补充文件。

4、采购文件。

5、成交供应商响应文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容的先后顺为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：         元（¥       元）人民币。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格之日起       个日历天内无息退还]

采用保函形式的应保证验收合格前持续有效，相关费用由乙方承担。

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、项目工期及实施地点

1. 项目工期：

2. 实施地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过    方式解决（两种解决方式只能择其一）：

⑴ 提交台州仲裁委员会仲裁。

⑵ 依法向人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                      签订日期：    年   月   日

第六章 投标文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三章 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件1：

投标声明书

仙居县白塔镇人民政府：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的   仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）  ZJJSGK-2025-2的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、中标的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c、与采购人、其他投标人恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 （公章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：必须按照本声明书要求填报。

附件2：

（1）法定代表人身份证明书  （以下二选一）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （公章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（有效身份证复印件）

（2）法定代表人授权委托书

致：  （采购单位名称）：

（投标人全称）法定代表人            授权

（全称代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） 编号：   的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事务，我均予以承认。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人 （公章）：

日    期：

注：本表后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件3：

政府采购诚信竞投承诺书

本单位郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） ZJJSGK-2025-2的招标活动；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其他不正当手段谋取中标或中标；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或中标；

四、中标中标后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其他投标人和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标中标后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人 (公章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件4：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

仙居县白塔镇人民政府：

我方参与的仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） ZJJSGK-2025-2的招标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

声明人 (公章)：

日　期：

附件5：

健全的财务会计制度承诺函

致 仙居县白塔镇人民政府：

本公司参加 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） ZJJSGK-2025-2的招标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (公章)：

日　期：

附件6：

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县白塔镇人民政府：

我公司作为本次采购项目的投标人，参加 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） ZJJSGK-2025-2 招标活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (公章)：

日　期：

附件7：

无重大违法记录声明书

致 仙居县白塔镇人民政府：

我方郑重声明：我方参加 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标） ZJJSGK-2025-2的采购活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (公章)：

日　期：

附件8：

- 中小企业政府采购优惠政策声明文件

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的            采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日期：    年   月  日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，享受中小企业政府采购优惠政策。

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”商务与技术文件组成要求编排）

附件9：

商务响应承诺函

致 仙居县白塔镇人民政府：

本公司参加 仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）  编号ZJJSGK-2025-2 的采购活动，现承诺我公司完全响应采购文件中要求的所有商务响应条款。

如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日　期：

附件10：

类似项目业绩一览表

项目编号：ZJJSGK-2025-2

项目名称：仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中业绩参照“第四章 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.投标人承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（公章）：

日  期：

附件11：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据本采购文件第二章-采购需求中所列清单内容，按实填写投标产品的技术参数指标、功能指标等内容，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需按照采购文件的产品技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

## 3、报价文件格式

目   录

（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件12：

开标一览表

项目编号：ZJJSGK-2025-2

项目名称：仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目-白塔镇垃圾中转站改建项目-固、液、气处理及配套设备采购项目（重新招标）

标项：

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注:1、投标报价是包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，中标方要无条件听从采购方指挥，并安排值班，费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付。）。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人（公章）：

日  期：

- 附件13

报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产 品 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

2.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准（此表可增行），如投标人对采购设备清单表内子项优化的，可自行调整清单内容。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）（以下二选一）

（采购组织机构名称）：

本人        （姓名）经由                （单位）负责人       （姓名）合法授权参加              （编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

日期：    年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

（采购组织机构名称）：

本人        （姓名）为                 （单位）负责人参加           （编号：     ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人签名：

日期：    年   月   日

注：1、本声明书非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

2、各供应商需提前打印本表，待标书件解密结束后，签署完毕后上传至邮箱564237128@qq.com。

中标候选人公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标候选人名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表投标人已具有中标候选人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，投标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标候选人公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：564237128@qq..com）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。

- 5、中标结果公告内容如涉及投标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，投标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由投标人自行承担。