温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

# 竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

项目编号：JJWL25021923

| 采购人： | 温岭市泽国镇人民政府 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 建经投资咨询有限公司 |
| 备案单位： | 温岭市财政局政府采购监管科 |
| 二○二五年三月 |  |

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法及评分标准	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同文本	35

第六章 磋商响应文件格式附件	40

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”获取采购文件，并于2025年4月9日09：00（北京时间）前递交磋商响应文件，本项目为竞争性磋商。

一、项目基本情况：

项目编号：JJWL25021923

项目名称：温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

预算金额（元）：388000

最高限价：详见第四章采购需求

采购需求：为贯彻落实《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023-2027）》（浙政办发〔2023〕45号）、《台州市城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》（台综执便函〔2024〕30号）、《温岭市城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）》等文件要求，泽国镇及管网日常运维单位从2024年开始对镇内一、二级污水管网及泵站开展排查工作，计划2025年完成管网隐患排查。根据2024年排查单位反馈管网排查隐患问题主要有管道破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏及输送能力不匹配等问题，现根据《温岭市城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）》等文件要求泽国镇人民政府拟对一、二级污水管道及泵站开展修复改造提升，故开展本次针对性的工程设计采购事项。本项目主要对泽国镇范围内的一、二级污水管道及配套城镇污水泵站根据排查和实地现状，分阶段开展隐患问题整改设计工作。

合同履行期限：自合同生效之日起至分项目服务费结算金额达到预算金额并支付完成止或合同生效后三年，以先到为准。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商响应供应商资格条件。截止磋商截止时间前（北京时间），磋商响应供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目的特定资格要求：供应商须具有市政行业（道路工程、排水工程）专业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】第七条规定：专门面向中小企业采购；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、采购文件的获取时间、地址及方式：

（一）获取时间：/至2025年4月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

3、采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商的磋商响应文件。

（四）售价（元）：0

四、磋商响应文件递交截止时间：2025年4月9日  09:00:00（北京时间）

五、磋商响应文件递交地址：“政府采购云平台”线上上传

六、磋商开始时间：2025年4月9日   09:00:00（北京时间）

七、磋商地址：“政府采购云平台”线上磋商

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

九、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、公告发布媒体：浙江省政府采购网（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和温岭市公共资源交易中心网（https://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

3、磋商保证金：不收取

4、在线磋商响应（电子投标）相关说明：

①标前准备（CA驱动及政采云电子交易客户端的下载）：本项目通过政府采购云平台实行线上电子招投标，各潜在供应商应在磋商响应文件递交截止时间前注册成为浙江省政府采购网（政府采购云平台）正式供应商，并完成CA数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由磋商响应供应商自行承担。

②为确保网上操作合法、有效和安全，磋商响应供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

③磋商响应文件的递交：（1）电子加密磋商响应文件：应按政府采购云平台项目采购－电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于磋商响应文件递交截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到政府采购云平台系统中（不准时上传视为撤回磋商响应文件）。（2）备份磋商响应文件：磋商响应文件递交截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：61692137@qq.com）。

④磋商响应文件的解密：磋商响应供应商须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密磋商响应文件相同的CA锁，并打开“政采云电子交易客户端”软件，进行在线等候解密，解密时间为投标截止时间（或开标时间）开始后30分钟内。

注：本次竞争性磋商采用电子招投标，实行网上投标（非现场方式实施）。磋商响应文件应当通过“政采云电子交易客户端”上传，在项目开、评标活动过程中，磋商响应供应商需保持联系渠道畅通。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：温岭市泽国镇人民政府

地    址：温岭市泽国镇东河南路88号

项目联系人（询问）：邱先生

项目联系方式（询问）：0576- 86447693

2.采购代理机构信息

名    称：建经投资咨询有限公司

地    址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦8楼

传    真：0576-86087802

项目联系人（询问）：陈冠茜、韩金伊

项目联系方式（询问）：0576-81761088/0576-81761086

质疑联系人：吕玉平

质疑联系方式：0576-81761099

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温岭市财政局

地    址：浙江省温岭市太平街道中华路29号

联系人 ：温岭市财政局政府采购监管科

监督投诉电话：0576-86086511

# 第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目 项目编号：JJWL25021923 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 磋商响应文件形式、组成 及制作 | 1.磋商响应文件的形式：电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； 1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份磋商响应文件”视为无效“备份磋商响应文件”。 2.磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件组成； 3.电子加密磋商响应文件制作：应按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密并递交。 |
| 4 | 磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）及地点 | 1.“电子加密磋商响应文件”递交：磋商响应供应商应于磋商响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，逾期未上传的，视为撤回磋商响应文件。 2.“备份磋商响应文件”递交： 1）磋商响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在磋商截止时间前发送加密压缩文件的“备份磋商响应文件”（一份）； 2）“备份磋商响应文件”以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：磋商项目编号和磋商单位简称。接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：1206277063@qq.com）。 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商响应供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 4.如磋商响应供应商未在磋商截止时间前完成“电子加密磋商响应文件”传输递交的，或仅提交“备份磋商响应文件”的，其磋商无效。 |
| 5 | 磋商响应文件的修改（补充）和撤回 | 1.磋商截止时间前可以修改（补充）或撤回“电子加密磋商响应文件”。补充或者修改“电子加密磋商响应文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输递交的，视为撤回磋商响应文件。 2.磋商截止时间后，磋商响应供应商不得修改（补充）或撤回其磋商响应文件。 |
| 6 | 磋商报价 有效期 | 自磋商截止日起90天。 |
| 7 | 磋商报价 | - 本项目报价应以人民币报价； - 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供，具体详见竞争性磋商文件，成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求，具体详见竞争性磋商文件 ■ 不要求 |
| 11 | 评审办法 | ■ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 12 | 是否进口 | □ 允许进口 ■ 不允许进口 |
| 13 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■不适用 |
| 14 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 15 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 16 | 合同签订 | 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商响应承诺内容不一致的，应予以纠正。供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。 |
| 17 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号），供应商成交后必须注册成为浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）的正式供应商，否则可以不与成交人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其成交资格。 |
| 18 | 履约保证金 | 详见合同文本 |
| 19 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发成交通知书时向成交供应商收取；本项目按工程服务类型的80%收费，不足捌仟元按捌仟元计取。 |
| 20 | 现场组织实施 | 根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》实施。 |
| 21 | 解释权 | 本竞争性磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 22 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构磋商响应时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |
| 23 | 注意事项 | 供应商应严格按照竞争性磋商文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信磋商响应的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。 如果发现本竞争性磋商文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请供应商在获取竞争性磋商文件后，在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间，供应商不得通过非正当途径获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 |
| 24 | 项目类型 | 服务类 |
| 25 | 项目所属行业 | 其他未列明行业（科学研究和技术服务业） |

一、总则

## （一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次项目的磋商、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、供应商：是指参加本政府采购项目磋商响应的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）磋商响应费用

1、不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

2、招标代理服务费

本项目采购代理服务费按发改价格〔2011〕534号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发成交通知书时向成交供应商收取；本项目按采购招标类型的80%收费，不足捌仟元按捌仟元计取。

附表：招标代理服务收费标准

| 服务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（四）特别说明

1、供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、磋商供应商所投产品除竞争性磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准，磋商供应商需在磋商响应文件中说明本次磋商响应产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到磋商响应产品参数。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商响应活动中提供任何虚假材料,其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目除采购文件标注的外，其它不允许分包。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清或修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 磋商响应文件

（一）磋商响应文件的形式和效力：

1、磋商响应文件的形式：

电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

（2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份磋商响应文件”视为无效“备份磋商响应文件”。

2、磋商响应文件的效力：

（1）磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密磋商响应文件”“备份磋商响应文件”。

（2）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。

▲（3）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商响应供应商递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据；未提交“备份磋商响应文件”的，视为磋商无效。

▲（4）磋商响应供应商仅递交“备份磋商响应文件”，未递交“电子加密磋商响应文件”的，视为磋商无效。

（二）磋商响应文件的组成

供应商获取竞争性磋商文件后，按照竞争性磋商文件的要求提供：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 磋商响应声明书 | 格式附后 |
| ▲2 | 法定代表人身份证明书（或授权委托书） | 如授权委托代理人的则需提供此项，格式附后 |
| ▲3 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 格式、内容自拟 |
| ▲4 | 特定资格条件需要提供的证明材料 | 提供市政行业（道路工程、排水工程）专业设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质）的复印件或扫描件。 |
| ▲5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式、内容自拟，本项不可填“无”。 |
| 6 | 磋商响应供应商的《中小企业声明函（服务）》等相关证明材料 | 格式附后。监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业，若为残疾人福利性单位请提供残疾人福利性单位声明函（格式附后）；若为监狱企业，请提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件（格式内容自拟）。 |
| 7 | 磋商响应供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 格式、内容自拟 |

2、商务技术文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自评表 | 格式附后 |
| 2 | 磋商响应供应商基本情况表 | 格式附后 |
| 3 | 证书一览表 | 格式附后 |
| 4 | 项目组成员一览表 | 格式附后 |
| 5 | 类似业绩一览表 | 格式附后 |
| 6 | 类似项目情况表 | 格式附后 |
| 7 | 技术、商务响应表 | 格式附后 |
| 8 | 磋商响应供应商认为需要提供的其他资料，包括可能影响磋商响应供应商商务技术文件评分的各类证明材料 | 格式、内容自拟 |

3、报价文件的组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺函 | 格式附后 |
| 2 | 报价一览表（第一次） | 格式附后 |
| 3 | 磋商响应供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 自行提供 |

（三）磋商响应文件的制作及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）磋商响应供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理，责任由磋商响应供应商自行承担。

（2）磋商响应供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）磋商响应文件以及磋商响应供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商时的计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若磋商响应供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其责任由磋商响应供应商自行承担。

（6）磋商响应供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：（1）“电子加密磋商响应文件”按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、关联定位、加密。

2、磋商响应文件的编制、签署、份数

（1）磋商响应文件包括“资格证明文件”“商务技术文件”和“报价文件”三部分。磋商响应供应商应按“政府采购云平台”供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作。

（2）签署：磋商响应文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章功能加盖磋商响应供应商的单位电子公章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至“电子加密磋商响应文件”中上传，也可采用法定代表人的电子章。

（3）份数：

3.1“电子加密磋商响应文件”（后缀格式为.jmbs）：在线上传递交一份。

3.2“备份磋商响应文件”（后缀格式为.bfbs）：发送一份至邮箱：1206277063@qq.com，以接收方邮箱收件箱所显示时间为准。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成“电子加密磋商响应文件”及“备份磋商响应文件”的递交，截止时间后递交的磋商响应文件，将被拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和磋商响应供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回

（1）磋商响应供应商在磋商截止时间前可以补充、修改或撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。磋商截止时间前未完成递交的，视为撤回磋商响应文件。

（2）磋商截止时间后，磋商响应供应商不得修改（补充）或撤回其磋商响应文件。

5、电子加密磋商响应文件的解密及异常情况处理

（1）磋商开始后，采购代理机构将向各磋商响应供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。

（2）因网络或者其他问题造成“电子加密磋商响应文件”在规定时间内无法正常解密的，磋商响应供应商提供了“备份磋商响应文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，完成解密。

（3）磋商响应供应商未在规定时间内完成解密且未提供“备份磋商响应文件”的，默认磋商响应供应商自动放弃。

（三）磋商响应文件的有效期

1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，并均以书面形式进行。

# 3、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在本磋商文件规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时在线参加磋商采购会议，磋商响应供应商如不参加在线磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商响应供应商因未在线参加磋商而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2、向各磋商响应供应商发出“电子加密磋商响应文件”【开始解密】通知，由供应商在采购文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了“备份磋商响应文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

3、磋商响应文件解密结束，供应商通过发送邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）的扫描件或（图片）发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：1206277063@qq.com）；

4、由采购人或者采购代理机构评审资格证明文件，若资格审查不符合采购文件要求，通过“政府采购云平台”告知其原因并由磋商响应供应商签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。资格审查未获通过的磋商响应供应商，其商务技术文件及报价文件不进入评审。

5、磋商小组对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，通过“政府采购云平台”告知其原因并由磋商响应供应商签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

6、开启符合性审查、商务技术评审有效磋商响应供应商的《报价文件》（第一轮），磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

7、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

8、通过“政府采购云平台”公布报价一览表、商务技术得分等有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9、评审结束后，由磋商小组编写并签署评审报告，评审报告应当根据评审办法及评分标准推荐中标（成交）候选人；

10、采购代理机构将通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单并出具磋商记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

11、磋商会议结束。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）澄清问题的形式

1、对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“政府采购云平台”要求磋商响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应供应商澄清、说明或补正时间为30分钟内，未在规定时间内澄清、说明或补正说明的，视为无异议。

/2、磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应由法定代理人或其授权的代表签章并加盖电子公章。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、电子加密磋商响应文件中法定代表人电子章（或委托代理人签字）、磋商响应供应商的单位电子公章盖章不齐全，不符合采购文件规定的；

2、《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的。

3、电子加密磋商响应文件解密失败且未按要求提交“备份磋商响应文件”的；

4、资格证明文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格证明文件或商务技术文件中出现报价的；

5、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

6、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7、磋商响应供应商没有提供合法、有效的“授权委托书”或“法定代表人身份证明书”的；

8、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

9、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最高限价。

10、磋商响应文件提供虚假材料的。

11、报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或报价大写不符合国家有关规定的；

12、不同磋商响应供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、Mac地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形：不同磋商响应供应商电子投标文件中的IP地址重复、MAC地址重复或硬件号重复】。

13、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章。

14、不同磋商响应供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的。

15、不同磋商响应供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

16、符合以下情形之一的，视为磋商响应供应商串通磋商，其磋商无效，并移送采购监管部门：

（1）不同磋商响应供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同磋商响应供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同磋商响应供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同磋商响应供应商的磋商响应文件相互混装；

17、明显不符合采购文件要求的技术参数、质量标准，或者与采购文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（采购文件中打“▲”的内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5、因重大变故，采购任务取消的；

6、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交人。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定成交供应商。其中推荐中标（成交）候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标（成交）候选人中按顺序确定成交人。

2、发布成交结果公告。采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告成交结果。

3、发出成交通知书。采购代理机构在发布成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。成交人应在收到成交通知书之后根据采购人要求提供纸质磋商响应文件至少一份（采用胶装），不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的，取消成交资格并按规定进行处理。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

七、其他

（一）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展政府采购活动。

（二）信用记录

按照财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商磋商响应截止时间当天的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与本项目采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 第三章 评审办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对磋商响应供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、本次采购的评审方法为综合评分法，总计100分。商务技术70分，报价30分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商响应供应商商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 磋商报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其报价得满分。其他磋商响应供应商的磋商报价得分按下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价／磋商报价）×30%×100 。

- 磋商响应供应商评标综合得分=商务技术分+报价分。

注：评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留2位小数。

- 政府采购政策：

1、关于中型、小型、微型企业（简称中小企业）参与磋商：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业（但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）的磋商响应供应商。符合下述情形，按中小微企业认定。享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购优惠政策；

3、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小微企业，享受中小企业政府采购优惠政策。

4、本项目专门面向中小企业采购，在报价评审时，不再进行价格折扣。

三、在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，评标委员会按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐评标总得分最高的磋商响应供应商为中标（成交）候选人，中标（成交）候选人只推荐一名。

四、如综合得分相同，磋商报价低者为先；如综合得分且磋商报价相同的，以技术性能得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表（70分）：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 资信 | 磋商响应供应商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 证明材料：证书复印件加盖磋商响应供应商CA签章编入商务技术文件中，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 同类业绩经验 | - 磋商响应供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过同类污水管网设计项目业绩的，每提供1个业绩合同得1分，最高得3分。 证明材料：同一个合同分多个年份签订的不得重复得分。需提供业绩合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件并加盖磋商响应供应商CA签章，否则不得分；时间认定以合同签订时间为准。 | 3分 |
| 3.1 | 拟派项目组人员情况 | 拟派项目负责人（项目负责人只能为一人）： 1）具备注册公用设备工程师（给排水）证书的，得2分，同时具有给排水专业高级工程师职称的，得3分；同时具有给排水专业工程师职称的，得1分，本项最高得5分。 证明材料：需提供相关证书复印件以及磋商响应供应商为其缴纳的近3个月内社保证明（具有事业双重性质的单位人员社保情况需出具主管部门的意见，视同磋商响应供应商缴纳）并加盖磋商响应供应商CA签章，否则不得分。 | 5分 |
| 3.2 |  | 拟派项目组人员（除项目负责人外）： - 1）具有一级注册结构工程师【或注册公用设备工程师（给水排水）或注册土木工程师（道路工程）】的，每有一人得2分，本项最高得4分； 2）具备市政设计类（如给排水、道路、结构等）高级及以上职称的，每一人得3分；中级职称的，每一人得1分，本项最高9分。 证明材料：每人只计一次分值，不重复计分。需提供人员相关证书复印件以及磋商响应供应商为其缴纳的近3个月内社保证明（具有事业双重性质的单位人员社保情况需出具主管部门的意见，视同磋商响应供应商缴纳）并加盖磋商响应供应商CA签章，不提供或提供不全不得分。 | 13分 |
| 4 | 现状整体认识 | 磋商响应供应商对泽国镇区域内的一、二级污水管网及泵站的整体认识程度进行打分。 - 项目现状认识全面，分析理解到位的得4.1—6分； - 项目现状认识全面性及分析理解均一般的得2.1—4分； - 对项目现状认知不到位，内容描述简单的得0-2分。 | 6分 |
| 5.1 | 技术 方案 | 根据磋商响应供应商对方案社会效益、经济效益、环境效益的高低及对“开源与节流并重、科学开源、节流优先、综合利用”的体现的分析、阐述，评委根据分析阐述的全面性、合理性，由评审专家进行综合打分。 - 方案全面合理、能很好地体现本评分项所述效益的，得2.1-3分； - 方案较合理、基本能体现本评分项所述效益的，得1.1-2分； - 方案不够清晰合理或有缺陷的，得0-1分。 | 3分 |
| 5.2 |  | 根据磋商响应供应商提供的设计方案中对污水管网实施重要及关键节点的分析以及提出的针对性技术处理措施的全面性、合理性，由评审专家进行综合打分。 - 设计方案科学合理、实施能力强的，得6.1-9分； - 设计方案基本满足项目需求的，得3.1-6分； - 设计方案不够清晰合理或有缺陷的，得0-3分。 | 9分 |
| 5.3 |  | 根据磋商响应供应商对污水泵站实施重要及关键节点的分析以及提出的针对性技术处理措施的全面性、合理性，由评审专家进行综合打分。 - 设计方案科学合理、实施能力强的，得3.6-5分； - 设计方案基本满足项目需求的，得2.1-3.5分； - 设计方案不够清晰合理或有缺陷的，得0-2分。 | 5分 |
| 5.4 |  | 根据磋商响应供应商的质量保障措施：设计进度计划、设计质量保证措施、关键部位的技术措施等情况的合理性、可行性、有效性；相应的人力及物力的投入安排是否能够确保本项目质量目标实现等情况，由评审专家进行综合打分。 - 质量保证措施合理、可行、有效，人力物理安排合理能事项项目质量目标的，得1.6-3分； - 质量保证措施的合理性、可行性、有效性存在缺陷，不能很好地实现质量目标的，得0-1.5分。 | 3分 |
| 5.5 |  | 项目组织实施是否具有完备的管理组织、实施规范，根据磋商响应供应商管理组织机构是否健全、管理运作流程（包括内部校审制度等）是否明确合理，由评审专家进行综合打分。 - 磋商响应供应商具备完备的管理组织，管理运作流程明确合理，实施规范健全、可操作的，得1.6-3分； - 磋商响应供应商的管理组织基本健全，管理运作流程基本合理，实施规范基本健全的，得0-1.5分。 | 3分 |
| 5.6 |  | 根据磋商响应供应商前期对接、设计过程及项目实施中，与各方沟通协调措施及能力展现，由评审专家进行综合打分。 - 方案中充分体现了前期、过程及实施中的沟通协调措施，且合理可行的，得3.1-4分； - 方案合理性、可行性不高，基本体现各方沟通协调措施及能力展现的，得1.6-3分； - 方案存在缺陷，合理性、可行性差的，得0-1.5分。 | 4分 |
| 5.7 |  | 根据磋商响应供应商对政府性投资项目在工程设计阶段控制造价措施方案等全面性、合理性和有效性进行综合比较与评价，由评审专家进行综合打分。 - 方案中很好地体现了造价控制措施，且合理可行的，得3.1-4分； - 方案中对造价控制措施的描述基本合理可行的，得1.6-3分； - 方案存在缺陷，合理性、可行性差的，得0-1.5分。 | 4分 |
| 6 | 应急 方案 | 根据磋商响应供应商针对本项目应急预案合理性、应急保障能力、应急响应时间、人员应急安排等情况，由评审专家进行综合打分。 - 应急方案合理可行，响应时间及时，应急安排合理的，得3.1-4分； - 应急方案合理性、可行性一般，应急保障能力不强的，得1.6-3分； - 应急方案存在缺陷，合理性、可行性差的，得0-1.5分。 | 4分 |
| 7 | 本地化服务能力 | - 根据项目特性，供应商应能提供本地化服务，在采购人有紧急需求时，能在2小时内到达现场，沟通解决思路的得5分；能在4小时内到达现场，沟通解决思路的得3分；能在6小时内到达现场，沟通解决思路的得1分，不满足要求不得分。 - （需提供书面承诺函，否则不得分） | 5分 |

# 注：1.上述评分项，缺项不得分。

2.上述证明材料中的单位名称与磋商单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，相应分值不予计取。

# 第四章 采购需求

- 一、项目概况：

- 为贯彻落实《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023-2027）》（浙政办发〔2023〕45号）、《台州市城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》（台综执便函〔2024〕30号）、《温岭市城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）》等文件要求，泽国镇及管网日常运维单位从2024年开始对镇内一、二级污水管网及泵站开展排查工作，计划2025年完成管网隐患排查。根据2024年排查单位反馈管网排查隐患问题主要有管道破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏及输送能力不匹配等问题，现根据《温岭市城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）》等文件要求泽国镇人民政府拟对一、二级污水管道及泵站开展修复改造提升，故开展本次针对性的工程设计采购事项。

- 温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目，计划总投资1000万元，设计服务费预算为人民币38.8万元，按折扣方式进行报价，服务期限内，成交单位累计结算金额最高不超过人民币38.8万元。

- 收费标准：以《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计算标准，按成交折扣和经审定后的招标控制价（设计费收费基价）结算服务费。标的额不超预算价。

- 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×工程附加调整系数（专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数均按1，工程附加调整系数为1，以上系数为定值，在费用结算时不作调整）

- 本项目最终设计收费=基本设计收费×成交折扣，无保底费用。

- 项目范围

- 泽国镇范围现有的107.04公里一、二级污水管道及配套城镇污水泵站，项目将根据管网及泵站排查和实地现状，分阶段完成本项目隐患问题整改设计工作。

- 管网修复涉及的改造方案要求

- （一）修复改造原则

- 根据隐患排查结果，结合管道使用年限、发生事故的几率和事故的影响程度，并充分考虑污水工程专项规划中的管网改扩建需求，判断管道的修复必要性和优先性，对排查过程中发现的问题管网原则上应立查立改。

- 污水管网修复设计应满足以下要求：

- （1）修复后管道的结构应满足强度、稳定性及变形要求；

- （2）修复后管道过流能力应满足设计要求；

- （3）修复后管道应满足清淤、疏通等管道养护的技术标准要求；

- （4）原有管道地基及管周土体不满足承载力要求时，应进行加固处理。

- （二）修复改造方法

- 管道修复改造应以隐患排查结果为依据，根据管道的损坏情况、所处环境、管道重要性和管道修复后所需达到的状态，综合现状管道管径、材质、埋深、地面交通量、周边构筑物等情况，进行经济技术比较综合确定选择开挖或非开挖修复技术。

- 1、管道开挖修复

- 条件允许时，应优先采用开挖修复技术，开挖修复主要适用于：

- （1）当缺陷管道需要对管道线型进行整形时，如错口过大、管形变形量大等；

- （2）当管道修复后的排水能力或提出弥补缺失流量的措施无法满足原有设计排水量时；

- （3）管道修复可结合城市有机更新、城乡风貌提升、道路改造提升、工业园区整治以及其他市政管道建设改造等项目时；

- （4）经济技术比选分析后认为有必要应用开挖修复技术时。

- 开挖修复应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关标准规范的要求。

- 2、管道非开挖修复

- 当地下埋设管线、交通状况、周围环境等因素不具备开挖修复施工条件时，可考虑采用非开挖修复技术。非开挖修复应满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等相关标准规范的要求。选择非开挖修复技术时，根据隐患排查结果和《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）的相关要求，计算修复指数RI值，并综合考虑缺陷等级，参照下表选择管道修复方案。

- 非开挖局部修复技术包括点状原位固化、不锈钢双胀环、注浆法等。非开挖整体修复技术包括翻转式原位固化、紫外光原位固化、螺旋缠绕内衬修复、短管内衬修复、穿插法管道修复、碎管法管道修复、喷涂法管道修复等。当部分功能性缺陷（如严重沉积、结垢等）无法通过清淤疏通彻底去除、且缺陷等级为4级时，建议采取以下措施：管径＜800时，可采用开挖换管；管径≥800时，可采用人工凿岩切割辅助清除。

- （1）紫外光原位固化法

- 适用于管径150～1600mm的管道修复和检查井修复。

- 将浸渍光固化树脂的玻璃纤维布/毡软管，拉入待修复管道内充气扩张使其紧贴原有管道，然后通过紫外光的照射使树脂固化形成具有较高强度内衬管。

- （2）热水原位固化法

- 适用于管径小于等于1600mm的管道修复。

- 将浸满热固性树脂的毡制软管利用注水翻转将其送入已清洗干净的被修管道中，并使其紧贴于管道内壁，通过热水加热使树脂在管道内部固化，形成高强度内衬树脂新管，该种方法也可称为翻转原位固化法。

- （3）螺旋缠绕内衬法

- 适用于管径150～3000mm的管道修复。

- 将带状型材置入原有管道，通过螺旋缠绕方式形成连续内衬，并对内衬与原管之间的空隙进行填充的修复方法。螺旋缠绕内衬法有2种工艺，一种是可扩充螺旋管，即将带状型材绕成比原有管略小的螺旋管，推送到终端后继续旋转使其膨胀，直至与原有管壁贴合；第二种是固定直径螺旋缠绕，一般需要后续注浆使新管与原管结合。

- （4）短管内衬法

- 适用于管径小于等于1600mm的管道修复和检查井修复。

- 采用牵拉、顶推方式将预制塑料短管（一般为高密度聚乙烯，HDPE）置入原有管道（检查井）形成内衬，并对内衬与原管（井壁）之间的空隙进行填充。

- （5）喷涂法

- 适用于管径大于等于800mm以上的排水管道、检查井井壁和拱圈开裂的局部和整体修理。

- 管材为钢筋混凝土材质的污水管道，管道结构性缺陷呈现为脱节、错位、渗漏、破裂，且接口错位应小于等于3CM，管道基础结构基本稳定、管道线形没有明显变化、管道壁体坚实不酥化时，可以采用喷涂法修复。喷涂法还适用于对管道接口处在渗漏预兆期或临界状态时预防性修理以及对管道内壁沙眼、露石、剥落等病害的修补。

- （6）套环法

- 分为2种方法。不锈钢双胀环法适用于管径大于800mm的管道局部修复，不锈钢发泡筒法适用于管径不大于1500mm的管道局部修复。

- 套环法施工速度快，但对水流形态和过水断面有一定影响。套环法可分为以下几种：按套环支架材料分为不锈钢套环、普通钢套环、PVC套环、NPC胶带双胀环法等。按密封形式分为橡胶止水带、圈密封、PE止水带密封、聚氨酯灌浆等。

- （7）局部固化法

- 适用于管径800mm以上及大型或特大型管道，施工人员均可下井管内修理；对于800mm以下的管道，可采用CCTV探测位置，然后放入气囊固定位置。适用于管道结构性缺陷呈现为破裂、变形、错位、脱节、渗漏，且接口错位应小于等于5cm，管道基础结构基本稳定，管道线形没明显变化，管道壁体坚实不酥化。

- 局部固化法是将含有促进剂的特种树脂涂抹在玻璃纤维材料上，接着将纤维材料包裹在修复气囊上，然后放置待修复的管道缺陷位置并定位后，进行充气，以便含有树脂的纤维材料紧紧地贴合在管壁上，最后采用常温固化方式，使得树脂发生化学固化反应，最终生成高强度、强韧性、抗腐蚀、耐高温的玻璃纤维高分子无机非金属材料。

- （8）注浆加固技术

- 管道口径大于等于800mm时宜用管内向外钻孔注浆法，管道口径小于800mm时宜用地面向下钻孔注浆法。注浆法是使用专用的设备，在压力的作用下将浆液（化学浆液或水泥灰浆）或树脂注入管道的裂隙区，以达到防渗堵漏目的的修复方法。

- （三）检查井修复

- 检查井存在渗漏时，可采用化学注浆技术对检查井、管道接口、管道与检查井连接处进行密封加固。

- （四）泵站改造

- 泵站污水原设计条件与现状管道状况发生较大变化，水泵等配套部件老化等问题，已导致泵站运行效率偏低时，可对泵站内部及周边管道进行提升改造。

- 设计要求：

- 1、本项目设计范围

- 1.1采购范围：工程的方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）、设计调整，以及工程勘察配合、排查和测量配合、报批配合、施工配合、验收配合、结算配合等其他相关服务，直至工程竣工验收。

- 1.2采购内容主要包括但不限于：温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程等设计内容，积极做好与建设方及相关单位的沟通与协作，后续实施过程提供相应技术配合服务等。

- 1.3设计文件须达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合温岭市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过施工图审查及完成备案。

- 2、设计服务内容及要求

- 2.1总体要求

- 工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，标准和内容必须按照本项目的有关要求。

- 工程设计应在其排查报告的基础上，坚持“开源与节流并重、科学开源、节流优先、综合利用”的原则，结合近远期相关规划、合理确定泵站相关设备参数，确保污水输送正常；进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。

- 满足现行国家各类相关法规，规范、技术规定、条例和标准的要求，同时须考虑各排水单元的实际条件，符合住建、发改、规划、水务等各主管部门送审要求。在此基础上磋商响应供应商应结合自己丰富的经验和最新的设计理念的发展趋势，开拓创新，力争在形式及内容上有所突破和创新。在经验、资料及数据的基础上，以最佳的格局配置，对本项目进行设计。

- 磋商响应供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；磋商响应供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有磋商响应供应商所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并使用于采购项目。

- 方案设计：磋商响应供应商根据排查结果对需要施工的项目进行方案设计，设计方案经采购人同意后再进行下一步设计【设计深度符合《市政公用工程设计文件编制深度规划》（2013年版）】。

- 2.2施工图设计阶段设计要求

- 施工图设计图纸和相应说明文件要完整，内容、深度要符合国家和建设部的规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

- 依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，并提出工程各部分实施时需要注意的问题和突发情况的处理方式。

- 磋商响应供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查和施工图审查工作，提供审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

- 服从采购人的安排，确保工程设计的编制进度和质量。

- 磋商响应供应商负责工程实施过程中的施工配合工作、必要的完善修改工作。

- 磋商响应供应商需派人参与并指导项目各个环节的验收工作，以及工程试运行、调试等工作。

- 磋商响应供应商需根据工程验收需要，出具相应的总结和验收报告书等文件。

- 2.3设计技术要求

- 设计先进合理，技术安全可靠。

- 工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

- 保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。

- 设计结果必须符合国家规范和标准及采购人有关要求。若设计结果达不到国家规范和标准及采购人有关要求必须重新设计。

- 工程招标、施工过程中如需调整，经采购人确认后磋商响应供应商应做好配合工作，出具相关联系单。

- 3、质量要求：合格，符合相关法律法规及行业规范、标准等要求。

- 设计依据（包括但不限于）

- 满足本章节“三、管道修复涉及的改造方案要求”的要求。

- 泽国镇最新的一、二级污水管网及泵站排查成果。

- 现行国家、行业等标准及温岭地区雨污水设计相关规范等要求（包含但不仅限于）：

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年修正）；

- 《室内外排水设计规范》（GB5014-2016）；

- 《给水排水构筑物结构设计规范》（GB50069-2016）；

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》；

- 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》；

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》；

- 《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》；

- 《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023-2027年）》；

- 《浙江省城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》；

- 《浙江省城镇污水管网提升改造实施方案编制指南》；

- 《浙江省城镇污水集中处理管理办法》；

- 《台州市城镇污水管网提升改造工作责任方案（2023-2027）》；

- 《台州市城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》；

- 《温岭市城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）》；

- 《城镇排水与污水处理条例》；

- 其他相关规范、技术标准。

- 其他商务要求

- 如有因成果编制不明，需要磋商响应供应商现场说明或出具资料补充的，磋商响应供应商必须予以配合，否则采购人有权按合同约定对磋商响应供应商进行处罚。

- 成交供应商负责必须对项目成果错误进行及时更正，不得以任何形式的原因及理由要求增加费用。

- 本次设计所有成果，归采购人所有，未经采购人许可，成交供应商不得向第三方提供或泄露，否则将承担相应的法律责任。

- 成交供应商必须对收集的基础资料及所有成果承担安全、保密责任。

- 成交供应商应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 若审查过程中发现设计有缺项漏项的部分，成交供应商须无条件配合采购人进行修改完善。

- 售后服务

- 成交供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并按规定进行调整或补充。

- 成交供应商能提供快速的售后服务响应，提供7*24小时技术服务，采购人提出设计要求后，2个小时内响应；确需赶赴现场的，成交供应商在接到采购人通知后在24小时内到达现场。

- 合同签署后，成交供应商无特殊情况未经采购人同意不得变更设计资料及设计文件交付的时间。

- 成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。

- 成交供应商应当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务。

- 项目所需相关资料均由采购人协助成交供应商获取。

- 验收

- 严格遵循国家和行业质量验收相关规范、标准执行。

- 项目成果

- 完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本（提交格式为可编辑的CAD、PDF文件）的成果文件。

- 在项目实施过程中，要求成交供应商根据采购人的要求，及时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

- 在项目全部实施完成后，成交供应商需出具完整的最终书面资料。

- 纸质资料数量：根据采购人需求数量提供，暂定数量如下：方案设计文件3份、初步设计文件（如有需要）8份、施工图设计文件8份；

- 报价要求

- 本项目投标报价采用折扣方式报价；折扣报价上限为60%，任何高于60%的报价将被认定为无效报价，作无效投标处理。

- 设计工期及服务期限要求

- 设计服务期限：合同签订后15个日历天内完成初步设计送审稿，初步报批完成后10个日历天内完成施工图设计。

- 注：在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过3个日历天。最终根据项目业主的要求为准。

- 服务期限：自合同生效之日起至分项目服务费结算金额达到预算金额并支付完成止或合同生效后三年，以先到为准。

- 履约保证金和付款方式

- 履约保证金：成交供应商须向采购人缴纳采购预算金额的1%作为履约保证金（接受保函），合同到期后无违约情况下7个工作日内无息退还。

- 付款方式：

- ①合同签订后7个工作日内支付预算总额的20%作为预付款；②当需要支付的设计服务费累计金额达到本项目预算总额的20%后（即需要支付的累计金额未达到本项目预算总额的20%时，甲方不予支付），乙方提交施工图报批成果后7个工作日内，甲方向乙方支付该单个子项目设计费总额的20%；③在完成施工招标后，经甲方确认后7个工作日内支付至该单个子项目设计费总额90%，剩余设计费在工程竣工验收后7个工作日内支付全部余款。

- 13、服务响应要求：

- 未经采购人许可，本项目投入人员不得擅自更换，工作期间，要求在 12 小时内响应采购人提出的疑问并及时提交解释说明或修改意见。

- 成交供应商有义务按时派员参加采购人组织的会议。

- 14、成交供应商提交单个项目施工图后，如采购人要求停止该项目的，采购人需按设计图纸对应的工程规模正常支付成交供应商的设计费，收费基价以工程预算为准，如无则采用工程概算。

# 第五章 合同文本

采购人（以下简称“甲方”）：  温岭市泽国镇人民政府

成交供应商（以下简称“乙方”）：

甲方委托乙方承担        项目名称        的设计工作。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，依照本项目成交结果及《中华人民共和国民法典》的相关规定，遵循诚实、信用、公平和自愿原则签订本合同。

第一条　项目概况

1.项目名称：                   。

2.项目内容及规模：            。

3.项目地点：位于温岭市。

4.投资估算：总投资约1000万元。

第二条　设计依据

2.1甲方给乙方的委托书或设计磋商响应文件。

2.2甲方提交的基础资料：

☑ 规划行政主管部门对本项目提出的设计条件、设计要求等。

☑ 其　他：  泽国镇最新的一、二级污水管网及泵站排查成果  。

2.3乙方采用的主要技术标准与工程设计相关的现行的中华人民共和国国家标准、中华人民共和国行业标准、浙江省、台州市、温岭市相关标准，包含但不仅限于以下标准：详见采购需求对应内容。

第三条　本合同设计范围及设计内容

3.1设计范围 ：工程的方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）、设计调整，以及工程勘察配合、排查和测量配合、报批配合、施工配合、验收配合、结算配合等其他相关服务，直至工程竣工验收 。

3.2设计内容： 温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程等设计内容，积极做好与建设方及相关单位的沟通与协作，后续实施过程提供相应技术配合服务等  。

第四条　设计工期及服务期限要求

4.1设计服务期限：合同签订后15个日历天内完成初步设计送审稿，初步报批完成后10个日历天内完成施工图设计。

注：在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过3个日历天。最终根据项目业主的要求为准。

4.2服务期限：自合同生效之日起至分项目服务费结算金额达到预算金额并支付完成止或合同生效后三年，以先到为准。

第五条　乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间

5.1完成本项目的实施后，根据甲方的要求，提供书面及电子版本（提交格式为可编辑的CAD、PDF文件）的成果文件。

5.2在项目实施过程中，要求乙方根据甲方的要求，及时出具成果报告，以便甲方安排其它工作。

5.3在项目全部实施完成后，乙方需出具完整的最终书面资料。

5.4纸质资料数量：根据甲方需求数量提供，暂定数量如下：方案设计文件3份、初步设计文件（如有需要）8份、施工图设计文件8份；

第六条　费用

6.1本项目实行固定单价合同，合同总金额不超过    万元。成交费率为       %，该项目涉及的所有设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定及甲方的要求）、前期工作、后续服务等全部费用【含税金、方案和成果评审（含评审专家费用）、审查、汇报材料的制作、印刷、邮寄、差旅等所有费用】均由乙方负责，甲方不再支付任何其他费用。

6.2 费用结算：

6.2.1收费标准：以《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计算标准，按成交折扣和经审定后的招标控制价（设计费收费基价）结算服务费；

6.2.2基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×工程附加调整系数（专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数均按1，工程附加调整系数为1，以上系数为定值，在费用结算时不作调整）；

6.2.3本项目最终设计收费=基本设计收费×成交折扣，无保底费用。

6.3本项目设计费按子项目分别计算，最终结算总价按实结算。

第七条　支付方式

- ①合同签订后7个工作日内支付预算总额的20%作为预付款；②当需要支付的设计服务费累计金额达到本项目预算总额的20%后（即需要支付的累计金额未达到本项目预算总额的20%时，甲方不予支付），乙方提交施工图报批成果后7个工作日内，甲方向乙方支付该单个子项目设计费总额的20%；③在完成施工招标后，经甲方确认后7个工作日内支付至该单个子项目设计费总额90%，剩余设计费在工程竣工验收后7个工作日内支付全部余款。

注：乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

第八条　双方责任

8.1甲方责任

8.1.1甲方应及时向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。甲方不得要求乙方违反有关标准进行设计。

8.1.2甲方应及时审查乙方的设计文件，审查期限不超过 20 天。

8.1.3甲方应在审查同意乙方的工程设计文件后在 20 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.1.4在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方所付预付款，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段服务费的全部支付。

8.1.5甲方按合同规定支付预付款，收到预付款作为乙方设计开工的标志。未收到预付款，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

8.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

8.1.7设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由甲方负责解决。

8.2乙方责任

8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计工作，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2由于乙方原因，延误了项目成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收服务费的千分之二。

8.2.3合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款。

8.2.4乙方未经甲方同意擅自对工程设计进行分包的，应向甲方支付签约合同价的10%的违约金，情况严重的，甲方可解除合同，并不予退还履约保证金。

8.2.5甲方提出设计变更后，乙方应于7日内完成设计变更初稿，经甲方确认后，3日内出具设计变更联系单，未按上述约定时间完成设计变更的，每逾期一天支付赔偿金2000元，并承担甲方由此而造成的相关损失。

8.2.6乙方交付相关成果文件后，按规定参加有关评审，并根据审查结论负责对不超出合同约定范围的内容做必要的调整、修改和补充。

8.2.7乙方应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知甲方，并在该事项发生后10天内向甲方提供证明乙方要求的书面声明。甲方应在接到乙方书面声明后的5天内，予以书面答复。

8.2.8乙方更换项目负责人的，应提前5天书面通知甲方。擅自更换项目负责人的需向甲方支付违约金5000元/次。乙方应在收到甲方书面更换通知后3天内更换项目负责人。无正当理由拒绝更换项目负责人的应向甲方支付违约金10000元/次。更换3次及以上的，甲方可解除合同，并不予退还履约保证金。

8.2.9乙方无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：支付违约3000元/人·次。

8.2.10乙方接到甲方设计任务后，需在2小时内响应（有特殊承诺的，从其承诺），未能履行的，每出现一次，向甲方支付违约金1000元，从当期服务费中直接扣除，在服务期限内未及时响应情况出现3次的，甲方有权单方面解除合同并不予退还履约保证金。

8.2.11乙方接到甲方参加会议要求后需按时派人参加，在服务期限内缺席会议3次的，甲方有权单方面解除合同并扣除全额履约保证金。

第九条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条　争议解决方式

10.1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第[　2  ]种方式解决：

1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十一条　合同生效及其他

11.1乙方提交单个项目施工图后，如甲方要求停止该项目的，甲方需按设计图纸对应的工程规模正常支付乙方的设计费，收费基价以工程预算为准，如无则采用工程概算。

11.2履约保证金

11.2.1金额：签约合同价的1%；

11.2.2形式及退还：见索即付的银行保函（或保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）形式，即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函（保单）进行收兑。

11.2.3保函（保单）期限：自合同生效之日起至服务期届满止。

11.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，需另行签订协议并支付相关费用。

11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5本合同一式[ 柒 ]份，甲方[ 贰 ]份，乙方[ 贰 ]份，其余分送相关部门备案使用。

11.6双方履行完合同规定的义务后或合同结算金额达到160万元后，本合同即行终止。

11.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.9合同生效

合同订立时间：      　年  　　月   　　日

合同订立地点：

本合同双方约定　法人（或法人委托人）签字或印鉴、盖章 后生效。

甲方名称：					          乙方名称：

（盖章）                           （盖章）

法定代表人：（签字）				   法定代表人：（签字）

签约代理人：（签字）			      签约代理人：（签字）

住       所：					      住    所：

邮 政 编 码：				  	      邮政编码：

电       话：					      电    话：

传       真：					      传    真：

开户银行：					         开户银行：

银行账号：					         银行账号：

# 第六章 磋商响应文件格式附件

温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

项目编号：JJWL25021923

资

格

证

明

文

件

磋商响应供应商全称（单位公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件包含内容

- 磋商响应声明书（格式附后）

- 法定代表人身份证明书（或授权委托书）；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 特定资格条件需要提供的证明材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 磋商响应供应商的《中小企业声明函（服务）》等相关证明材料；

- 磋商响应供应商认为需要提供的其它文件和资料。

注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业，若为残疾人福利性单位请提供残疾人福利性单位声明函；若为监狱企业，请提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件。

附件1：

磋商响应声明书

温岭市泽国镇人民政府：

（供应商名称）           系中华人民共和国合法企业，     （经营地址）。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目）（编号为JJWL25021923）的磋商响应，为此，我公司就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

- 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我公司截止磋商时间近三年以来，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司截止磋商响应截止时间前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在磋商响应供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，并放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

- 我公司承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不参加同一标段投标。

- 我公司没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我公司不属于公益一类事业单位。

以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件2-1:

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛磋商响应供应商名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛磋商响应供应商名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

附件2-2：

授权委托书

建经投资咨询有限公司：

我单位全权委托：             （身份证号：   ）作为我单位合法代理人，参加                   （填写政府采购项目名称及编号）磋商响应活动，并办理上述项目所涉的磋商响应文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的磋商响应全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力，本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

法定代表人（签章）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证复印件（单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（单位加盖公章）

# 附件3（必须提供）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 科学研究和技术服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中小企业声明函填写说明：

1、根据工信部联企业〔2011〕300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、本项目标的所属行业为：其他未列明行业（科学研究和技术服务业）。

- 3、货物项目制造商的控股公司或者工程、服务项目投标企业的控股公司按照其本身的行业认定类型，不是按照采购文件确定的行业认定类型。

▲4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。新公司也需要提供声明函，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

项目编号：JJWL25021923

商

务

技

术

文

件

磋商响应供应商全称（单位公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件目录（仅供参考）

- 供应商自评表………………………………………………页码；

- 磋商响应供应商基本情况表………………………………页码；

- 证书一览表…………………………………………………页码；

- 项目组成员一览表………………………………………页码；

- 类似业绩一览表……………………………………………页码；

- 类似项目情况表……………………………………………页码；

- 技术、商务响应表………………………………………… 页码；

- 磋商响应供应商认为需要提供的其他资料；包括可能影响磋商响应供应商商务技术文件评分的各类证明材料………………页码；

附件1：

供应商自评表

| 序号 | 评分内容 | 自评分值 | 评分依据对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应供应商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 证明材料：证书复印件加盖磋商响应供应商CA签章编入商务技术文件中，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。 |  |  |
| 2 | - 磋商响应供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过同类污水管网设计项目业绩的，每提供1个业绩合同得1分，最高得3分。 证明材料：同一个合同分多个年份签订的不得重复得分。需提供业绩合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件并加盖磋商响应供应商CA签章，否则不得分；时间认定以合同签订时间为准。 |  |  |
| 3 | 拟派项目负责人（项目负责人只能为一人）： 1）具备注册公用设备工程师（给排水）证书的，得2分，同时具有给排水专业高级工程师职称的，得3分；同时具有给排水专业工程师职称的，得1分，本项最高得5分。 证明材料：需提供相关证书复印件以及磋商响应供应商为其缴纳的近3个月内社保证明（具有事业双重性质的单位人员社保情况需出具主管部门的意见，视同磋商响应供应商缴纳）并加盖磋商响应供应商CA签章，否则不得分。 |  |  |
| 4 | 拟派项目组人员（除项目负责人外）： - 1）具有一级注册结构工程师【或注册公用设备工程师（给水排水）或注册土木工程师（道路工程）】的，每有一人得2分，本项最高得4分； 2）具备市政设计类（如给排水、道路、结构等）高级及以上职称的，每一人得3分；中级职称的，每一人得1分，本项最高9分。 证明材料：每人只计一次分值，不重复计分。需提供人员相关证书复印件以及磋商响应供应商为其缴纳的近3个月内社保证明（具有事业双重性质的单位人员社保情况需出具主管部门的意见，视同磋商响应供应商缴纳）并加盖磋商响应供应商CA签章，不提供或提供不全不得分。 |  |  |
| 5 | - 根据项目特性，供应商应能提供本地化服务，在采购人有紧急需求时，能在2小时内到达现场，沟通解决思路的得5分；能在4小时内到达现场，沟通解决思路的得3分；能在6小时内到达现场，沟通解决思路的得1分，不满足要求不得分。 （需提供书面承诺函，否则不得分） |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件2：

磋商响应供应商基本情况表

| 磋商响应供应商 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及磋商响应供应商投资参股的关联企业情况 | 应提供关联企业情况，包括： （1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如磋商响应供应商为上市公司，磋商响应供应商应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件3：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商响应供应商获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日        期：

附件4:

项目组成员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 岗位名称 | 姓名 | 职位 | 学历 | 持何种资格证书 | 证书编号 | 本岗工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合磋商响应供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止前三个月的代缴个税税单或《社会保险参保人员证明》等。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日        期：

附件5.1：

温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

类似业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 签约日期 | 业主单位联系人及电话 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容填写必须完整、真实，对应业绩具体情况请在附件5.2中逐个列明。

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日    期：

附件5.2:

类似项目情况表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 项目负责人 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附相关业绩合同的复印件及磋商响应供应商认为需要提供的证明材料。

3.如近年来，磋商响应供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日  期：

附件6：

- 技术、商务偏离表

项目编号：

| 序号 |  | 名称 | 采购文件要求 | 磋商文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 技术偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表参照本采购文件第四章“采购需求”填制，磋商响应供应商应根据磋商服务指标，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

2.本项目的付款方式不允许负偏离。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日        期：

温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

项目编号：JJWL25021923

报

价

文

件

磋商响应供应商全称（单位公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录（仅供参考）

1、承诺函………………………………………………………页码；

2、报价一览表（第一次）………………………………………页码；

3、针对报价磋商响应供应商认为其他需要说明的……………页码；

附件1:

承 诺 函

致：温岭市泽国镇人民政府

（磋商响应供应商名称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的          （项目名称）（编号为        ）磋商的有关活动，并进行磋商报价。为此：

# l、提供供应商须知规定的全部磋商响应文件。

2、我方的报价详见《报价一览表》。

3、我方已详细审查全部采购文件，完全同意采购文件中的各项要求，保证遵守采购文件中的有关规定和相关标准，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

5、磋商响应文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

磋商响应供应商全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件2:

报价一览表（第一次）

项目编号：JJWL25021923

项目名称：温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目

| 序号 | 标项名称 | ▲上限折扣 | 报价折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目 | 60% | 小写： %； 大写：百分之 。 | 1．收费标准：以《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计算标准，按中标折扣和经审定后的招标控制价（设计费收费基价）结算服务费。 2.基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×工程附加调整系数（专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数均按1，工程附加调整系数为1，以上系数为定值，在费用结算时不作调整） 3.本项目最终设计收费=基本设计收费×成交折扣，无保底费用。 |
| 2 | 项目负责人 |  |  |  |

填报要求：

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签名或盖章，否则其作无效标处理。

- 报价应包括招标代理服务费、现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、工作大纲编制、调研报告、方案和所有设计文件的编制、印刷，会务费、餐费、住宿费、报相关主管部门审批、咨询费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

- 本项目按实结算设计费，折扣报价上限为60%，任何高于60%的报价折扣将被认定为无效报价，作无效标处理。折扣不可填“0”。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日        期：

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

建经投资咨询有限公司 ：

本人经由               （单位）法人代表（负责人）        （姓名）合法授权参加 温岭市泽国镇一、二级污水管道及附属泵站改造工程设计服务项目 项目（编号： JJWL25021923  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月   日

### 缴纳采购代理服务费承诺书

建经投资咨询有限公司：

我单位在贵公司组织的     （采购人）       （项目名称）    （项目编号：     ）的竞争性磋商中若获成交，我单位保证按采购文件供应商须知前附表的规定，向你公司即建经投资咨询有限公司支付采购代理服务费。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

供应商全称（单位公章）：

日   期：       年    月    日