# 遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次）

- 竞争性磋商文件

| 项目编号： | SCYH【2025】009-磋06 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次） |
| 采 购 人： | 遂昌县大柘镇人民政府 |

采购代理机构：遂昌一航采购代理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	7

前附表	27

一  总则	29

二  磋商文件说明	30

三  响应文件的编制	30

四  履约保证金	32

五  响应文件的加密、提交、修改和撤回	33

六  磋商会议和磋商评审	33

七  磋商无效的情形	36

八  法律责任	37

九  澄清、修改发布媒体	39

十  质疑	39

十一  投诉	39

十二  授予合同	40

十三  验收	41

十四  政府采购政策	41

十五  其他事项	41

第四章  合同格式（参考）	43

第五章　磋商相关文件格式	45

一  资格审查文件格式	51

二  资信商务及技术文件格式	58

三  报价文件格式	68

第六章  磋商办法和细则	73

一  总则	73

二  磋商小组	73

三  磋商程序	74

四  磋商内容及规定	76

五  评标办法和细则	76

六  磋商纪律和要求	80

附件：政府采购活动现场确认声明书	83

## 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况：

遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次）的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年02月08日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCYH【2025】009-磋06

项目名称：遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3300000

最高限价（元）：3300000

采购需求：详见采购文件第二章

数量：3

预算金额（元）：3300000

单位：年

简要规格描述：详见采购文件第二章

备注：

合同履行期限：标项1，详见采购文件第二章

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年02月08日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价(元)：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年02月08日09:00（北京时间）

地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去磋商资格。

如提交备份投标文件的，应在磋商截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由供应商自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及供应商名称。

五、响应文件开启

开启时间：2025年02月08日09:00（北京时间）

地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：遂昌县大柘镇人民政府

地  址：遂昌县大柘镇横街前路12号

项目联系人（询问）：王先生

联系方式：0578-8152110

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0578-8151005

- 采购代理机构信息

名  称：遂昌一航采购代理有限公司

地  址：遂昌县妙高街道北街348号203室

传  真：0578-8126963

项目联系人（询问）：华莉瑛

项目联系方式（询问）：13754268787

质疑联系人：尹丽香

质疑联系方式：15990878558

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：遂昌县财政局

地  址：遂昌县妙高街道南街66号

传真：0578-8121718

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-8121718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章  采购需求

- 服务区域承包内容

- 对大柘镇服务区域承包范围内进行清扫保洁、垃圾清运及转运、日常清洗维护管理、厨余垃圾处理等服务。

- 保洁范围及保洁等级要求

- 集镇：镇前路，镇前路长兴路交叉口到万石桥（含万石桥）道路，万石桥到三角坛公园，三角坛公园及周围的保洁，大兴街到大柘小学门口，大兴街过大柘中心幼儿园到村下老街为止，长兴路柘溪饭店门口空坛的保洁，以上道路沿线和三角坛公园绿化管护。

- 茶青市场内部（后续如茶青市场搬迁，则保洁范围改为新茶青市场内部），新农贸市场建筑物外空间（含停车场），茶青市场北侧从品尚超市到丁大段道路，茶青市场东侧三际线到珍华茶业科技有限公司道路的保洁。

- 万石桥到老农贸市场（含市场门口桥），老农贸市场到大茶壶公园，大茶壶公园沿丁大线到茶青市场北侧道路和丁大线交叉处道路，丁大线到加油站后侧农民建房安置点道路的保洁，大茶壶公园的保洁和绿植养护。

- 永安小区（以桥为界）至数字茶叶创业园西侧和南侧围墙角三际线主干道，三际线过鱼三桥、象耳朵自然村到新G528道路（含垃圾中转站外侧草丛）的保洁。

- 永安小区（含水渠）、横街小区的保洁，横街小区需垃圾分类收集并清运。

- 泉湖寺小区，及小区到泉湖寺道路的保洁。

- 泉湖路桥至镇前路河道保洁。

- 以上所有保洁范围内的河道和水沟的保洁。

- 2座公厕的保洁：品尚超市旁边公厕，新农贸市场旁边公厕。

- 保洁要求：道路普扫质量要求保洁等级为四级，公厕保洁等级要求为三级，其他服务内容按照采购服务要求完成。

- 垃圾清运及转运范围

- 柘溪下村、柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、车前村、万亩茶园的生活垃圾在鱼三桥垃圾分拣中心装车清运至遂昌；北山村、新旦村的生活垃圾在新旦垃圾中转站装车清运至遂昌。

- 垃圾转运：保证至少两辆大型生活垃圾转运车常驻大柘。车前村至少每三天一次到村清运至遂昌，柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、北山村、新旦村行政村所在地及主要道路沿线的生活垃圾每天用小车桶装转运至分拣中心/中转站，其他自然村的生活垃圾每两天一次到村清运至分拣中心/中转站。对中转站内垃圾桶进行清洗，随时保持30个以上干净空垃圾桶，出车需带干净垃圾桶，用于更换原有垃圾桶。

- 日常清洗维护管理

每天由专人负责环卫设施及垃圾桶、果皮箱的日常清洗维护管理工作，做到无残留垃圾、无明显臭味。及时清理环卫设施周边建筑垃圾。

- 厨余垃圾处理要求

- 每天收集大柘镇范围内农家乐、饭店、学校、医院、机关单位等的厨余垃圾，并利用厨余垃圾处理设备进行处理。

- 洒水车作业要求

- 作业区域：A区域：沿线主干道（三际线西岭隧道口至峡口门，峡湖金线峡口门至梭溪桥）；B区域：集镇街道（镇政府至三角坛、三角坛周边路段、茶青市场外围路段、茗溪山庄外围路段）；C区域：泉湖寺至镇政府门口路段；D区域：数字茶叶创业园到万亩茶山浮谷桃云驿站，浮谷桃云驿站到大田村；E区域：有临时需要的路线、点位。

- 作业要求：A、B区域每两天冲洒一次，C、D区域每三天冲洒一次。其他有需要的线路和点位，提前两小时通知。冲洒要求路面确保干净。

- 垃圾分拣中心/中转站概况

- 鱼三桥垃圾分拣中心，需安排一名专人管理，收集转运柘溪下村、柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、车前村的生活垃圾；分拣中心配有厨余垃圾处理设备1套，卫生间、淋浴室各1间，以上设备设施在合同履约期间可以免费给中标人使用，设备日常维护保养所需的一切费用（如分拣中心水电费、车辆修理费等），中标人应按相关规定做好台账记录，由于操作不当造成机器设备损坏的由中标人负责赔偿。

- 新旦村生活垃圾中转站，每周保洁2次，收集转运新旦村、北山村生活垃圾。

- 现场踏勘

- 投标人应自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有材料。投标人应充分了解保洁服务项目的位置、道路等级、保洁面积、路面、河道、公厕等情况等以及其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。投标人踏勘现场过程中造成的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的责任及费用和开支均由投标人自己承担。

- 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 车辆配置及要求

- 本项目保洁范围内所有作业至少配备压缩式垃圾清运车2辆（8立方，需自带GPS定位），8桶电动车3辆，洒水车1辆（10吨）。以上配备车辆为最低要求，采购人可根据实际情况要求中标人增加车辆，增加的相关费用由中标人自行承担。所有保洁车辆由中标人自行配置，且必须符合国家运行车辆的管理规定。中标人必须按规定缴纳车辆保险，车辆作业人员年龄不得超过法定退休年龄，且具备驾驶相应车辆的驾驶证及年龄要求，采购人不承担车辆使用的任何风险。

- 采购人现有8桶电动车2辆，可在服务期间免费提供给中标人使用，但车辆使用所需的一切费用（如车辆修理费、车辆保养费、燃料费、车辆违章费、车辆保险费等）以及车辆使用过程中造成交通安全责任和费用等均由中标人承担（含经济责任和法律责任）。

- 人员配置及要求

- 1.人员基本配置：投标人应配备项目负责人1人，环卫人员不少于15人。投标人须配备完成本次招标服务内容所需技术合格、数量足够的保洁作业人员，且按承包的保洁范围实行定岗定员制度。

- 2.投标人须根据《中华人民共和国劳动法》用工要求组建固定的服务队伍，保障所聘环卫职工的合法权益，确保其工资不低于丽水市最低工资标准的110%。中标人雇佣的环卫工人健康状况须良好，男性环卫工人年龄必须在60周岁以下，女性环卫工人年龄必须在55周岁以下。

- 3.投标人在投标文件中须对作业人员的组成及管理方式、各服务区域的人员数量配备、服务内容、各项服务工作的计划和流程等内容予以详细陈述说明。

- 4.中标人项目负责人是指派驻项目的全权负责人，应严格按规定的义务、责任权利履行其职责。如采购人认为中标人指派的项目负责人不合格，应无条件予以更换；如中标人更换管理人员，应事先征得采购人同意，方可更换。

- 保洁服务及其他要求

- 中标人招录的保洁服务人员的住宿与就餐，医疗、工伤、养老等社会保险与意外等人身保险，以及治安等问题均由中标人自行解决，相关费用已包含在中标总价中，采购人不承担任何责任。

- 中标人日常保洁所需的设备、工具、反光环卫服装、救生衣、清洁剂及清洁用品用具等费用均由中标人承担，费用已包含在中标总价中。

- 中标人的保洁服务人员必须按规定统一着装，配带上岗证，作业时必须穿反光环卫工作服。

- 中标人必须遵守和严格执行各项国家和地方环卫规章制度。

- 本项目具体保洁服务考核按照《遂昌县大柘镇环境卫生保洁和管理考核办法》（附件2）管理标准实施。

- 在任何情况下【如灾害性天气期间或重大活动期间】，中标人应保质保量按时完成采购人或政府主管部门安排的指令性突击性任务，遇到突发事件或自然灾害，中标人必须服从采购人的指挥和安排。

- 项目安全事项及违约责任

- 中标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目保洁服务所招用的所有人员【保洁服务人员、管理人员等】办理人身意外保险。

- 中标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全保洁工作。中标人在保洁服务合同履约期间，若发生与本项目保洁服务相关的安全事故、交通事故等，一切法律和经济责任均由中标人自行承担，采购人不承担任何法律和经济责任。

- 保洁服务合同履约期间中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，中标人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向采购人提出任何补偿要求。

4.采购人对中标人招用的保洁服务人员只负责业务指导和日常监督。保洁服务作业过程中发生纠纷或事故等，采购人只予协助处理，由此造成的一切经济及法律责任概由中标人全额承担。

- 商务要求

- 保洁服务质量标准及考核办法要求：中标人完成保洁服务质量须达到后附的《遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准》（附件1），采购人根据《遂昌县大柘镇环境卫生保洁和管理考核办法》（附件2）要求进行考核。

- 保洁服务期：三年，合同一年一签；在年度合作期满后，采购人根据供应商保洁服务考核情况决定是否续签下一年度合同。

- 付款方式：本项目分五次进行支付，合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同总额的20%；剩余80%的合同款项采购人将根据当季度的考核结果，在县农业农村局拨付的人居环境工作经费到采购人账户后的15个工作日内支付给中标人上个季度的保洁服务费。

- 其他

- 根据环境卫生保洁的区域性特点，为保证合同交接的顺利过渡，中标人应按要求及时将作业车辆配置齐全并按要求用于本项目，中标人应在中标通知书发布后清扫保洁服务合同签订前，按采购文件要求及投标承诺将作业车辆送达采购人指定地点，经采购人验收通过后，将在规定时间内与中标人签订清扫保洁服务合同。若中标人在中标通知书发布后20日内，未按采购文件要求及投标承诺将作业车辆送达采购人指定地点的，视为中标人自动放弃中标权。中标人自动放弃中标权的，采购人将其作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

- 中标人配备的各类车辆只能服务于中标标项,不得再用于其他服务。

- 中标人不得将该保洁服务项目转包或变相转包第三方实施。未经采购人同意，不得分包。否则，采购人有权终止合同。

- 中标人在项目实施过程中发生的人身意外事故等一切责任由中标人自行负责。

附件1

遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准（2023）

一、 定义

1. 普扫

对县城区内各类道路、公共场地、里弄、房前屋后、山坡、空地、通道等地进行全面清扫。

2. 河道清捞

对县城区的北溪、南溪和襟溪岸堤等城区河道进行全面清捞。

3. 公厕清洗

对县城区内的公共厕所进行全面清洗。

4、清洗

对县城区街道，人行道、垃圾箱（桶）、岸堤以及安全隔离防护栏、花箱及其它点位利用高压清洗设备等进行全面的清洗。

5. 保洁

5.1 道路、里弄保洁：在普扫之后，进行不间断的巡回清扫保洁，做到随脏随扫。

5.2 河道保洁：在清捞之后，进行不间断的巡回清捞，做到随脏随捞。

5.3 公厕保洁：在清洗之后，进行不间断清理，做到随脏随洗。

5.4 垃圾箱（桶）等保洁：在垃圾清运之后，进行不间断的巡回清理，做到垃圾及时收集不污染。

6. 喇叭口

居民住宅区、单位的出入口与道路衔接部位。

二、基本要求

1．保洁作业过程中，应做到文明、规范、安全和有序。

2．环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度、车辆检查制度和落实安全生产责任人，并有完整的作业和检查记录。

3．公司制定保洁方案、人员方案（方案中应有明确的机动人员）、确保各地段人员分配合理，保洁人员数量、健康状况及年龄达到要求。

4. 制定相关的工作预案（如：重大活动、迎检、突发事件、防汛防台、防暑降温、节假日等），并落实好预案中各项工作，服从统一管理。

5. 保洁员（清扫人员、清运人员、清捞人员、清洗人员、快保人员）作业时须穿有反光条的工作服（清捞人员还须穿救生衣）并做好相关劳动安全防护，并保持着装干净、整洁。其他环卫作业人员也须按规定统一着装和佩证。

6．环卫作业各类工具摆放整齐，不得存在安全隐患。

7．保洁员要根据本路段的人、车流情况，合理安排作业时间和方式，作业时，须注意安全，严格遵守交通规则，以免发生意外。道路大面积污染需要集中清扫或清洗时，需得到相关部门的配合，距清扫点来往方向近100米设置警示牌。

8．环卫各类车辆出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。各类车辆作业结束后须安全存放。

9．雇佣的环卫工人必须符合《中华人民共和国劳动法》和社保的相关法律法规要求。

10．环卫作业过程中，发现火源、路面污染等应马上向管理部门汇报, 并立即组织清理。

11．环卫作业单位对所属公司的环卫工人须每月不少于1次的安全生产、职业道德及业务培训。新招人员必须进行岗前培训，方可上岗。

12．严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。机扫车、洒水车、桶装车、护栏清洗车等车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。洒水车需在规定取水栓取水。

13．环卫作业单位对所属公司作业车辆需每月不少于1次的安全大检查，环卫作业车辆作业过程中必须规范停靠，不影响其它车辆、行人通行。

14. 环卫作业车辆在山洞作业时不得逆行，需在山洞口摆放警示标志。

三、 道路清扫保洁服务质量要求

1．保洁面积、等级、时间要求详见采购需求。

2. 各片区清扫保洁人员须按清扫定额配备。道路人工清扫定额见表1。

表1：道路人工清扫定额（m2/工日）

| 定额编号 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 | 一级道路 | 二级道路 | 三级道路 | 四级道路 |
| 清扫面积 | 4200 | 4800 | 6200 | 7800 |

- 普扫作业应符合下列要求：

3.1 普扫作业道路清扫保洁质量按省建设厅相关文件标准执行。具体路面普扫质量要求应符合表2规定。

表2 道路普扫质量要求

| 保洁等级 | 质量要求 |  | 保洁等级 | 质量要求 | 保洁等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 路面见本色 | 五无五净：无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无堆积物；路面干净、道路绿地树圈干净、边角侧石干净、窨井盖沟槽畅通干净、果壳箱等环卫设施整齐干净。 | 三级 | 四无四净：无果皮纸屑、无土石杂草、无积泥堆积物、无痰迹烟蒂；路面干净、道路绿地树圈干净、窨井沟槽畅通侧石干净、果壳箱等环卫设施整齐干净。 | 四级 | 三无三净：无果皮纸屑烟蒂、无土石杂草、无积泥堆积物；路面干净、边角侧石干净，窨井沟槽畅通干净。 |
| 二级 | 路面基本见本色 |  |  |  |  |  |

3.2 普扫完成时间：所有道路普扫作业每日不少于2次；一、二级保洁路段第一次普扫在上午7：30之前完成，第二次普扫在机关单位下午上班之前完成；三、四级保洁路段春冬季第一次普扫在上午8：00之前，夏秋季上午7：30之前完成，第二次普扫在机关单位下午上班之前完成。

注：春冬季：当年的10月至次年的3月，夏秋季：当年的4月至9月，下同。

4. 清扫保洁作业应符合下列要求

4.1  清扫保洁时间应符合下列要求：

4.1.1  一类道路清扫保洁时间每日不少于17小时（5时～22时）。

4.1.2  二类道路清扫保洁时间每日不少于15小时（5时～20时 ）。

4.1.3  三、四类道路清扫保洁时间每日不少于8小时（春冬季 5时～10时、13时～16时，夏秋季5时～10时、14～17时）。

4.2  道路路面干净、地面无痰迹、道路侧石无积泥、污迹、晴天地面无积水、窨井口畅通、果壳箱等公共设施干净整洁。

4.3  道路路面废弃物控制指标应符合表3规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。

表3：路面废弃物控制指标

| 保洁 等级 | 果皮 (片/1000㎡) | 纸屑塑模 (片/1000 m2) | 烟蒂 (个/1000 m2) | 痰迹 (处/1000 m2) | 污水 (m2/1000 m2) | 其他 (处/1000 m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |
| 四级 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤2.0 | ≤8 |

4.4  主要道路与各单位、小区、市场、学校、工地连接口所产生的垃圾以及行驶、停泊在主要道路上各类车辆产生的垃圾，及时清扫和收集。

4.5  一、二级道路全面巡回清洗每周不少于2次，三级道路全面巡回清洗每周不少于1次，并保持随脏随洗。

4.6  道路清洗保洁应达到路面见本色，道路路面、交通隔离带以及道路相关公共设施周围达到“五无五净”。

4.7  桥梁环境卫生质量参照本规范同等级道路标准。

5.机械和人工配合清扫作业规范

应符合“机械清扫作业规范”和“人工清扫作业规范”要求。

5.1  人工清扫作业规范

5.1.1  清扫道路时须小心执扫，不得漏扫、甩扫，控制扬尘，避免妨碍行人。

5.1.2  保洁时，巡回走动，及时清除路面的垃圾。

5.1.3  街道两旁弄口可视范围内的道路按照所在街道的保洁时间、质量要求同级进行保洁及考核。

5.1.4  沿街道路两侧经营户的生活垃圾（包括垃圾桶，垃圾房和果壳箱）必须及时收集，做到即满即清不得外溢。

5.1.5  各类保洁车内的垃圾必须做到及时倾倒，不得外溢，保持周围场地清洁。

5.1.6  各路段应做好上下班的交接班工作，确保道路卫生质量。

5.1.7  清扫垃圾归拢时，须靠边打堆，及时清运，不漏收。清扫道路时不得将垃圾扫入窨井、里弄口等，并疏通窨井口、清理阴沟。

5.1.8  普扫时，应按人行道路面、树穴及周边、车行道路面、窨井口的顺序进行全面清扫。

5.2  机械清扫（清洗）作业规范

5.2.1  清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。

5.2.2  清扫作业时应避免“干扫”，做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。

5.2.3  清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

5.2.4  清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

5.2.5  机扫车清扫作业时车速：≤10 km/h；高压冲洗车、洒水车作业时车速：≤15 km/h。

5.2.6  清洗保洁作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好喷头位置与水压，保证路面清洗效果，做到不溅污，不扰民，涉水车辆要到指定取水地点加注水，并注意节约用水。

5.2.7  路面污染较重、清洗用水量较大时或路面排水不畅，容易积渍水时，应辅以人工推水的方式将积渍水推向下水道，避免污水横流。

5.2.8  每日不少于三次机扫作业。

5.3  洒水车作业规范

5.3.1  每天不少于三次洒水作业，环城北路、小金线、金岸、古院路段每天不少于5次洒水作业。遇特殊天气，作业时间另行调整。

5.3.2  洒水作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整作业。

四、垃圾清运作业

1．清运作业内容

片区内所有垃圾分类投放点位、固定垃圾箱、移动垃圾桶、果壳箱的清运及清洗，临时点位地面油渍清洗工作等。今后作业量如有增加，采购方不另行增加费用。

2. 清运作业时间

实行垃圾分类区域的清运作业时间为4月-10月上午06:00-09:00，下午18:00-21:00；11月-3月上午07:00-10:00，下午17:00-20:00，清运人员需在投放时间开始前半小时完成临时点位布桶工作，投放时间结束后半小时内完成临时点位收桶工作；未实行垃圾分类区域垃圾清运作业每日不少于16小时（5时-21时）。

3．清运作业质量要求

3.1  垃圾日产日清（包括无主建筑垃圾），无积压，无堆积、不腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无积水，无杂物堆放；在收集处置过程中，清运保洁人员要及时扑灭火源。

3.2  实行垃圾分类区域的生活垃圾必须按“撤桶并点”及“定时定点”垃圾分类工作要求分类收集、分类运输，并在规定时间内统一运至指定地点进行处理（要求半小时内完成全部临时点位放桶工作，半小时内完成全部临时点位收桶工作）。

3.3  垃圾收集、运输车辆不得混装混运，分类车辆必须有清晰的分类标识。

3.4  垃圾清运车实行密闭运输，清运车辆无破损，清运过程中无垃圾抛洒、无污水滴漏、车厢外无吊挂。

3.5  移动垃圾桶清运必须执行垃圾不落地原则，即使用专门的电瓶车清运，将移动垃圾桶直接运往垃圾中转站倾倒并清洗。

3.6  垃圾投放点位的垃圾桶数量按照标准配置，并根据实际情况进行增减，若投放点减少垃圾桶数量，需提前向环卫服务中心报备，经同意后方可减少。

3.7  收集作业完成后应清理现场，垃圾房、果壳箱、可移动式桶须及时复位，无歪斜、无人为损坏，做到车离地净，无遗留垃圾。

3.8  作业时，装卸工不得擅自进行机械操作。

3.9  垃圾桶转运车严禁超载作业。

3.10 垃圾清运车辆作业时，栏板必须按要求覆盖，防止垃圾洒落，确保作业安全。

3.11  清理居民住宅区较近的垃圾投放点及垃圾箱（房）时，应合理安排清运时间，尽量减少噪声，不得影响居民正常生活。

3.12  为保证垃圾及时清运, 保洁公司配备的各类清运车辆只服务于指定的一个标项,不得再服务于其他物业公司或标项等。

3.13  各类清运车辆必须每日清洗，外观整洁统一并有标志和编号。

3.14  车辆作业完成后，必须规范停放在指定地点。

3.15  垃圾桶需及时清洗，垃圾桶内无陈旧垃圾，无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。

3.16  垃圾收集时不得焚烧垃圾。

3.17  果壳箱内胆春冬季每周清洗不得少于一次，夏秋季每日不得少于一次。固定垃圾房每日清洗不得少于1次。外观必须随时保持干净。

3.18  驾驶清运车辆人员应按交警部门规定的准驾车型配置， 遵守交通法规（严禁闯红灯、逆向行驶、酒后驾驶、未按规定停车等违章行为）。

3.19  严格遵守交通规则和操作规程，按时参加安全学习，精心保养车辆，严格执行“三检”制度（出车前、行驶中、行驶后）和例保制度

3.20  在垃圾收运过程中，收运车辆停车作业时需打开双闪灯，在车后放置警示标志，车辆靠边停放，不得影响道路交通。

3.21  上岗前认真检查车辆各系统特别是制动、转向系统技术状况是否良好，整理车容，严禁车辆带“病”行驶，确保行车安全和车辆技术状况良好；车辆存在故障（如：转向系统、制动系统、灯光系统和车架地盘等）须及时修复，保持车辆完好。

五、垃圾中转（大件垃圾拆解）作业

1. 作业内容

负责垃圾中转站中转、清运、运维管理以及渗滤液外运，焚烧厂大件垃圾拆解等工作。

2. 作业时间

中转站作业时间为05:00-22:00，渗滤液外运日产日清，大件垃圾拆解作业时间原则上每周不少于一次。

3. 质量要求

3.1  垃圾中转站有专人管理，设施标志齐全，机械、电器设施设备完好无损，运行操作安全，严禁非管理人员操作机械、电器设备。

3.2  垃圾清运及时，无积压，垃圾沉淀池每日清洗。站内外场地整洁，无堆积杂物。箱体外部应保持外观干净，保持地面、地槽、四壁干净整洁，休息间、管理房、工具间及站内厕所等区域物品摆放整齐、环境整洁，中转站外环境整洁有序站外周边环境整洁，站旁无乱搭乱建。

3.3  每天三次以上喷洒灭蚊灭蝇药、喷洒除臭药剂，按季节投放鼠药，做到站内基本无蚊、蝇、无臭无异味。

3.4  按照规定的时间开关站，严禁出现脱岗现象。

3.5  指定专人定岗操作，统一着装，严格按照操作规程文明作业，严禁拾捡垃圾。垃圾中转站应保责任区内生活垃圾的日产日清，各种作业台账记录齐全。

3.6  节约水电，做好用水、用电安全工作，严禁私拉、 外接电线、水管。严禁休息间、管理房（工具间）、站内厕所使用具有安全隐患的高功率电器。

3.7  每日对城区中转站的渗滤液进行外运，运往指定地点进行处置。

3.8  中转站渗滤液日产日清，运输车辆不得抛洒滴漏。

3.9  每周至少一次大件垃圾拆解工作，并根据实际作业量进行调整，且当班操作人员至少2名。

3.10  大件垃圾拆解场所机械、电器设施设备完好无损，运行操作安全，严禁非管理人员操作机械、电器设备。

3.11  大件垃圾拆解场所垃圾清运及时，无积压，站内外场地整洁，无堆积杂物。

六、河道清捞保洁

1．保洁范围、等级及时间要求

河道清捞保洁范围、等级及时间要求详见采购需求

2．河道清捞保洁服务质量要求

2.1  清捞作业人员早上春冬季早晨6:00、夏秋季5:00，中午实行无缝交接，晚上保洁时间春冬季到17:00、夏秋季至18:00，河道游步道巡回保洁至20:00。

2.2  在规定时间内对河道内垃圾进行无缝巡回清捞，河道无有色垃圾、漂浮杂物及其它影响水域卫生的物质。在规定时间内对台阶、亲水休闲景观带的零星、杂草等进行清扫保洁，确保岸堤、台阶、边坡及河滩无零星垃圾（不包括建筑垃圾）。

2.3  做好河道的巡回保洁工作，确保河道卫生整洁，不得就地填埋垃圾、焚烧垃圾。

2.4  保洁公司自备设备、工具等，作业时携带救生用具, 必须穿救生衣、环卫工作服和配戴上岗证。

2.5  保洁人员按操作规程操作水上运载工具，水上作业时不得单独作业，不得将水上运载工具转借他人、搭乘与作业无关人员。

2.6  作业时间发现动物尸体时，及时上报，并积极配合县相关部门进行安全打捞处理。若发现突发水污染（如油类、化工产品等污染）事件，应及时汇报，并积极配合县相关部门落实相应措施。

2.7  打捞垃圾直接运往指定中转站倾倒，不得造成二次污染，并保持中转站地面干净整洁。

2.8  亲水休闲景观带的作业质量要求和作业时间按照四级道路的标准执行。

2.9  亲水休闲景观带遇河水上涨造成大量泥沙积存时，应做好清淤方案，及时设置安全警示标志，并马上清淤。

2.10  对服务区内的排水口，必要时进行清洗。

2.11  水面废物控制指标应符合表4规定。

表4：水面废弃物控制指标

| 水 域 级 别 | 大件（片）垃圾 （≥1㎡） |  | 次大件（片）垃圾 （≥0.5㎡） |  | 小件（片）零星垃圾 （﹤0.5㎡） 两件间最小距离 | 滞留 时间 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2件间最小距离 （米） | 数量 | 2件间最小距离 （米） |  |  |
| 1 | 无 |  | 无 |  | 80 | 60 |
| 2 | 少 | 300 | 少 | 150 | 30 | 180 |

七、公厕清洗保洁

1．清洗保洁数量、时间及等级要求

公厕清洗保洁数量、时间及等级要求详见采购需求。

2. 公厕保洁作业时间

公厕实行24小时开放，其中一类公厕实行1人1厕、16小时保洁（时间6:00～22:00），荷花滩公厕、平昌广场公厕实行2人1厕、16小时保洁（时间6:00～22:00）；二类公厕实行1人2厕、16小时保洁（时间6:00～22:00）；三类公厕实行1人3厕、12小时保洁（时间6:00～18:00）。

3．清洗保洁服务质量

3.1  公厕在每日7：30前完成第一次清洗。清洗保洁作业时必须放置“公厕清洗作业中”的警示牌。

3.2  公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面应光洁，公厕外墙面应整洁。

3.3  蹲位应整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪，洁净见底；小便槽(斗)应无水锈、尿垢、垃圾，无臭。

3.4  公厕内地面应光洁，无积水。

3.5  按规定喷洒消杀药物，做好公厕除虫除臭工作，并确保安全用药。

3.6  公厕各种设施齐全完好，对损坏的设施进行及时更换，排污管道、化粪池应及时疏通、清掏，不得发生满溢等现象。

3.7  保洁工具应放置整齐，公厕内外无乱堆杂物。公厕四周3～5m范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物。

3.8  公厕保洁员不得在公厕内做饭烧菜，作业时间不得擅自离岗。

3.9  一类公厕作业标准见《遂昌县一类公厕作业服务质量标准》。

3.10  公厕内卫生保洁质量控制指标应符合表5规定。

表5：公厕卫生保洁质量控制指标

| 项目 | 二类公厕 | 三类公厕 |
| --- | --- | --- |
| 纸片（块） | ≤1 | ≤2 |
| 烟蒂（个） | ≤1 | ≤2 |
| 粪迹（处） | 无 | 无 |
| 痰迹（处） | ≤1 | ≤2 |
| 窗格积灰 | 无 | 微 |
| 臭味（级） | 水厕≤1；非水厕≤2 | 水厕≤1；非水厕≤3 |
| 苍蝇（只） | 水厕：无；非水厕﹤3 | 水厕﹤3；非水厕≤5 |
| 蛛网 | 无 | 无 |

- 绿地保洁

- 作业内容

- 对保洁范围内道路沿线、公园内的绿地进行保洁作业。

- 作业时间

- 按照绿地所在道路保洁作业时间为标准对绿地进行保洁作业。

- 质量要求

- 3.1  保洁范围内道路两侧、公园、广场等绿地周围无塑料袋、果皮、纸屑、烟蒂、痰痕等垃圾污迹、草坪、花坛无杂物。

- 3.2  清扫出的垃圾立即清运，不得在绿地外堆放暴露。

- 3.3  保洁作业时文明操作，不得损坏花草树木。

- 3.4  清理主次干道、草坪、绿化带等重点区域的枯枝树叶，有效减少落叶积存，全力保障绿化带整洁。

九、项目技术规范和服务要求

(一)服务要求

1. 按照本标准和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法（2023）》、《遂昌县一类公厕作业服务质量标准（2023）》、《遂昌县一类公厕保洁和管理考核办法（2023）》中明确的相关要求执行。

2. 实行道路保洁时间段内不间断巡回保洁，道路清扫采用机械化作业与人工作业相结合方式，主街道必须实行机械化作业。各类道路每日在规定时间前完成不少于二遍普扫，主要街道、人行道需安排保洁人员落实全天候巡回保洁。

3. 道路发生严重污染应第一时间组织冲洗。

4. 道路保洁应采取三班制，不能连班作业，道路作业严格遵照作业标准执行。

5. 清扫垃圾采用专门车辆现场收集，不得焚烧垃圾、树叶，树枝落叶旺季及时清扫干净。

6. 清扫、清运、收集的垃圾应统一运至垃圾中转站处理。

(二)服务内容

1. 按本标准和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法（2023）》、《遂昌县一类公厕作业服务质量标准（2023）》、《遂昌县一类公厕保洁和管理考核办法（2023）》中明确的相关要求执行。

2. 道路清扫、保洁（含机扫、洒水、绿化带漂浮物的清捡等）必须作业到两边建筑物基石（机扫、洒水到道路侧石），道路岔道、弄口清扫向外延伸6米。

3. 沿街及道路两侧生活垃圾（包括垃圾分类投放点位、果壳箱、移动垃圾桶、垃圾房、服务单位）必须做到及时收集不得满溢，同时保持道路果壳箱的完好和整洁，无积存垃圾，无明显污迹，外观无残标，对不能自主修复的果壳箱、垃圾房应及时上报环卫服务中心。

4. 道路服务范围内无主建筑垃圾应及时发现并及时清除（量比较大时，应及时上报）。

5. 遇有重大活动或抗台、抗雪等突发事件，必须无条件及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从环卫服务中心的统一指挥。

6. 保洁公司负责做好本标项作业范围内的长效管理抄告单、群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

7. 加强管理，确保在上级各项检查中不失责任分。

(三)服务技术要求

1. 按本标准和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法（2023）》、《遂昌县一类公厕作业服务质量标准（2023）》、《遂昌县一类公厕保洁和管理考核办法（2023）》中明确的相关要求执行。

2. 加强作业质量管理，做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。

3. 规范管理，文明作业，自觉接受环卫服务中心及上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

4. 作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全，发生各种意外事故由保洁公司自行依照法律法规妥善处理。

5. 保持果壳箱的整洁完好，合同期间由于作业操作不善，造成破损的，由保洁公司负责赔偿；因其它原因破损要调换的应及时向环卫服务中心报告。

6. 作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后安全停放。

7. 遇到乱丢、乱倒垃圾、渣土抛洒污染路面等不文明行为应及时进行劝阻，并进行市容环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向环卫服务中心或有关部门报告。

8. 每月月初（如遇节假日顺延）保洁公司向环卫服务中心提交上月工作情况的台账表和自查表等。

9. 保洁公司按照以人为本的原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，保障职工合法权益。

(四)管理考核

1. 考核办法

管理考核采取日常巡查考核管理和普查考核相结合；按本标准和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法（2023）》、《遂昌县一类公厕作业服务质量标准（2023）》、《遂昌县一类公厕保洁和管理考核办法（2023）》中明确的相关要求执行。

2. 城市道路保洁分类管理扣分折合成经费从保洁款中扣除。

3. 确保上级检查中不失分，被新闻媒体曝光的，接到群众来电、来信、来访投诉的，或者相关部门反馈意见的纳入考核。

4. 接到上级有关部门发出整改通知书应及时整改。

5. 环卫专用作业车辆要有编号，有监督电话，有责任单位，车辆停放自行负责；保洁人员作业时必须佩戴上岗证。

6. 警告办法

在街道、里弄、河道、公厕保洁作业合同化管理中，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)合同标段存在问题及时整改率未达到100%的。

(2)上级检查发现问题未限期整改到位的。

(3)管理混乱，发生保洁人员集体上访的。

(4)不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

(5)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

7. 退出办法

在街道、里弄、河道、公厕道路保洁作业合同化管理中，符合以下之一的予以退出，提前终止保洁合同。

(1)一年内，连续三次月考核在85分以下或一次月考核在70分以下(含70分)的保洁公司，将终止承包合同，在两个月内完成新的招标工作。

(2)保洁人数连续半个月少于保洁方案人数90%的，作业车辆连续半个月少于保洁方案车辆数量80%的。

(3)管理不善，造成人员伤亡，并负有主要责任，造成恶劣影响的；

(4)擅自将合同转包或部分分包给第三方的；

(5)管理混乱、拖欠工资、发生保洁人员集体上访，造成恶劣影响的；

(6)同一合同标段在合同期一年内累计被警告3次的；

(7)同一合同标段在合同期一年内接到上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力累计达到三次的。

(8)规定的其它事项。

九、其它事项

1. 保洁公司班子组成：专职项目经理1名（由中标保洁公司中层管理人员担任, 有丰富的管理经验，能力较强），另配备相应的专职管理人员，采购人可根据卫生保洁实际情况要求中标人调整或增加保洁公司班子成员。

2. 为提升作业队伍形象，保证作业质量，保洁公司应按作业要求，采购保洁人员服装、作业车辆，购置费用由保洁公司自行负责。

3. 作业人员及车辆驾驶员由保洁公司自行管理，并应按照规定签订劳动合同。保洁公司应组织对相关作业人员及车辆驾驶员的上岗培训和安全教育，在合同期间发生安全事故或人员伤亡的，由保洁公司负全部责任。

4. 保洁公司清扫保洁人员用工上必须符合劳动法及其它法律法规的规定，不得聘用超出法定用工年龄的保洁人员继续上岗就业。

5. 保洁公司必须确保员工劳动合同的签订并为员工缴纳社会保险、意外险。

6. 环卫服务中心有权在合同执行期间对《遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准（2023）》和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法（2023）》等的相关条款作出修改或增加，保洁公司应根据最新的《遂昌县城市环境卫生作业服务质量标准》和《遂昌县城区环境卫生保洁和管理考核办法》等执行。

附件2

遂昌县大柘镇环境卫生保洁和管理考核办法

- 县级考核挂钩部分

- 根据县农业农村局每月公布的考核结果（如遇两个月一起考核情况，按一次计算），大柘镇排名全县20乡镇前2名，给予资金奖励0.5万元，排名3-5名，给予资金奖励0.3万元，排名6-10名，给予资金奖励0.2万元，排名11-15名，扣除资金0.3万元，排名16、17名，扣除资金0.5万元，排名18-20名，扣除资金0.8万元。

- 县农业农村局年度考核排名前三，另行给予一次性资金奖励2万元，年度考核排名倒数前三，另行扣除资金3万元。

- 乡镇自查部分

- 根据《大柘镇第三方保洁绩效评估表》，由甲方组织人员每月对乙方工作进行绩效评估。每扣5分，扣除当月资金0.1万元。

大柘镇第三方保洁绩效评估表

| 序号 | 考核项目 | 考核细则 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 卫生保洁到位，无成堆垃圾、陈旧垃圾及卫生死角； 河道、沟渠无明显障碍物、漂浮物，田间地头不堆积各类垃圾，无农药废弃包装袋乱扔现象； 无建筑垃圾乱倾倒。 | 1.每发现一处散落垃圾扣1分，成堆垃圾扣3分。 2.河道、沟渠每发现一处垃圾扣1分；田间地头废弃袋乱扔的，每处扣1分； 3.每发现一处建筑垃圾乱倾倒未及时处理的，扣3分。 |  |
| 2 | 清运 | 车前村至少每三天一次到村清运至遂昌，柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、北山村、新旦村行政村所在地及主要道路沿线的生活垃圾每天用小车桶装转运至分拣中心/中转站，其他自然村的生活垃圾每两天一次到村清运至分拣中心/中转站。保持垃圾桶、垃圾亭周围整洁。 | 每少运输一次，每次扣3分； 垃圾清运不及时，垃圾桶满溢，桶破损或过分脏的每处扣2分； 发现清运车闲置或用作其他用途的，每次扣2分。 镇机关垃圾清运不及时，扣2分。 |  |
| 3 | 中转站运维 | 按照上级要求对分拣中心/中转站内垃圾桶进行清洗，随时保持30个以上干净空垃圾桶，出车需带干净垃圾桶，用于更换原有垃圾桶。 | 分拣中心/中转站垃圾落地，每次扣5分； 中转站桶未清洗，每次扣1分； 3.有机垃圾处理设备未正常运行被县农业农村局等上级单位点名，扣3分。 |  |
| 4 | 垃圾分类村 | 横街小区采取智能化生活垃圾分类，要求每月分类天数＞20天，分类率＞70%。 | 未达到分类要求的，每月酌情扣1-5分。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## 第三章  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次） |  |  |
| 2 | 采购人 | 遂昌县大柘镇人民政府 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 遂昌一航采购代理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审，供应商获取竞争性磋商文件或提交响应文件不表明已获取磋商资格，磋商会上通过资格审查的供应商才具有磋商资格。 |  |  |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | - 本项目非专门面向中小企业的项目； - 对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审； - 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |  |  |
| 7 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止之日起90天内有效 |  |  |
| 8 | 磋商文件质疑 | - 1.只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取竞争性磋商文件的供应商才能对竞争性磋商文件提出质疑，否则不予受理。 - 2.质疑期限为自磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 9 | 磋商文件澄清或修改时间 | 提交响应文件截止时间5日前，发布网址同磋商公告发布网址。 |  |  |
| 10 | 响应文件 提交方式 | 接收人：遂昌一航采购代理有限公司 提交响应文件截止时间（即磋商截止时间）:2025年02月08日09时00分 提交响应文件地点： （1）电子响应文件：磋商截止时间前在政采云平台完成电子响应文件的传输提交； （2）备份响应文件：备份响应文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去磋商资格。如提交备份响应文件的，应在磋商截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份响应文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份响应文件须打包压缩并加密，密码由供应商自行保管。压缩包命名为“备份响应文件”，并在邮件中注明项目名称及供应商名称。 |  |  |
| 11 | 磋商时间 及地点 | 时间：2025年02月08日09时00分开始 地点：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 |  |  |
| 12 | 成交结果公告及成交通知书 | 评审报告经采购人确认后2个工作日内，成交公告在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）媒体上发布，并同时发出成交通知书。 |  |  |
| 13 | 评审办法和细则 | 详见本磋商文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |  |  |
| 17 | 竞争性磋商文件解释 | 本项目竞争性磋商文件的解释权属于遂昌一航采购代理有限公司 |  |  |
| 18 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标单位支付 |  |  |
| 19 | 特别提醒 | - 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件扫描件，未提供原件扫描件所造成的风险由投标人自行承担。 - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |  |  |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 磋商文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1.1 “采购人”系指遂昌县大柘镇人民政府。

2.1.2 “采购代理机构”系指遂昌一航采购代理有限公司。

2.1.3 “供应商”系指符合本项目资格要求，依法获取竞争性磋商文件并参与项目磋商的供应商。“供应商代表”系指响应文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的垃圾清运、卫生保洁服务以及其他类似的附随义务。

2.1.7本文件所指的公章均指供应商的CA电子章。

2.1.8 标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

3.供应商基本要求

3.1 符合本文件第一章 采购公告第“二”条的规定；

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加磋商。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 二   磋商文件说明

6. 磋商文件的构成

6.1磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商、磋商程序和合同条款等。本磋商文件由下述部分组成：

6.1.1竞争性磋商公告

6.1.2采购需求

6.1.3供应商须知

6.1.4政府采购合同

6.1.5磋商相关文件格式

6.1.6磋商办法和细则

6.1.7与本项目有关的磋商文件澄清、答复、更正、补充的内容

7.供应商的风险

7.1 供应商应认真阅读磋商文件中的所有条款。供应商没有按照磋商文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。

8.2依法获取竞争性磋商文件的供应商认真阅读磋商文件，如有疑问应于提交响应文件的截止时间5日前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在磋商截止时间5日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足5日的，采购代理机构有权顺延提交响应文件的截止时间。

### 三   响应文件的编制

9.要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

9.3响应文件的形式和效力

9.3.1 响应文件的形式：响应文件分为电子响应文件、备份响应文件。

9.3.2 响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、备份响应文件。

电子响应文件未按时解密，供应商已在规定时间内按规定方式提交了备份响应文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份响应文件密码的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；电子响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

10.响应文件的组成

▲10.1提交的响应文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容在评审时将作为无效内容。

11.响应文件编制的内容和要求。

11.1资格审查文件编制的内容和要求：详见第五章格式

▲11.1.1 公司有效营业执照电子文档；

▲11.1.2 法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证扫描件）；

▲11.1.3 政府采购资格承诺函；

▲11.1.4 资格声明；

▲11.1.5 信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作导入资格审查文件要求。）

注：①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式

11.2.1资信商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分编制内容和要求（包含但不限于）：

11.2.2.1按磋商文件“第五章 磋商相关文件格式”所列的内容和格式。

11.2.2.2供应商应对照磋商文件 “第二章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.2.3项目承诺：磋商文件规定的要求仅为基本要求，供应商可以作出优于或高于磋商文件中所要求的承诺。

11.2.2.4 供应商认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.2.3报价文件的编制内容和要求：详见第五章格式

11.3磋商报价

▲11.3.1供应商应在磋商文件所附的报价书上写明磋商报价，只允许有一个报价,采购人不接受任何选择性的报价。最终报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2根据磋商文件要求，供应商报价只有总报价而无分项报价，或供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为成交候选人。

11.3.3最终报价是履行合同的最终价格，除磋商文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、保险、税金、培训等一切税金和费用。

11.4排版：按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）和本招标文件要求编制。

11.5封面：按照磋商文件第五章提供的格式制作封面。

12.响应文件格式

12.1供应商应按竞争性磋商文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

13.竞争性磋商有效期

▲13.1响应文件提交截止之日起90天内有效。

14.响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按磋商文件规定的内容和要求编制响应文件，响应文件须清楚地标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2 电子响应文件及备份响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3 电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

### 四   履约保证金

15.履约保证金：见投标人须知前附表。

### 五   响应文件的加密、提交、修改和撤回

16.响应文件的加密

16.1供应商应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.响应文件的提交

▲17.1响应文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子响应文件情形：

⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

⑵未生成加密的电子响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子响应文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份响应文件的。

18.响应文件的修改和撤回

18.1在提交响应文件截止时间前，可以修改或撤回其响应文件：（1）电子响应文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份响应文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的响应文件应按磋商文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在提交响应文件截止时间后,供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

▲18.4补充、修改后的电子响应文件、备份响应文件内容均应相同。

### 六   磋商会议和磋商评审

19．磋商会议

19.1优先采用电子响应文件进行磋商、评审，电子响应文件未按时解密的，采用备份响应文件磋商、评审。

19.2采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议，投标人应准时在线参加磋商会议，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3磋商会议由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况，宣布评审期间的有关事项。由代理机构工作人员开启电子响应文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子响应文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份响应文件，上传之前须由供应商代表提供备份响应文件密码进行解密。

19.5解密成功的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第六章格式），提交时间在名单公布后的30分钟内。

19.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可通过现场或邮件方式向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由供应商代表签字或盖章。

19.8采购代理机构做好会议记录，供应商在解密完成后可查看名单。

19.9供应商对记录表有疑义的，供应商代表在磋商会议结束前可以向采购代理机构通过现场或邮件方式（846824067@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由供应商代表签字或盖章。

19.10 磋商会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理按资格要求对供应商进行资格审查及记录，资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

20.2 经资格审查合格的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

21. 磋商流程：详见第六章。

22. 响应文件的澄清

22.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用电子交易平台交换数据电文的形式提交，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

22.2 磋商过程中，实质性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容，否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的磋商最终报价，供应商应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的磋商最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的磋商最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

23.对响应文件的比较和评估

23.1 磋商小组根据磋商文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及重新承诺情况进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对响应文件进行综合评审和评分。

24．评审报告

磋商小组根据磋商记录、全体磋商小组成员签字的原始评审记录、评审结果编写评审报告，并推荐3名及以上中标候选人，评审报告由磋商小组成员签字确认后提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27.保密和磋商过程的监控

27.1自磋商时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较磋商的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其磋商被拒绝。

### 七   磋商无效的情形

28. 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其磋商将被拒绝，响应文件无效：

28.1 不同供应商IP地址相同的，供应商未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理；

28.2不同供应商MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理；

28.3电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.4 供应商没有按磋商文件规定的时间和地点提交电子响应文件的；

28.5未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

28.6不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；

28.7磋商有效期不足的；

28.8 磋商小组评定有实质性负偏离或出现“▲”条款的负偏离，经采购人代表确认后不作变动的；

28.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.10最终报价高于磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.11磋商文件中未要求，但供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.12磋商报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

28.13报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商代表应在磋商小组规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

28.14供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

28.15提供虚假材料谋取成交的；

28.16不按磋商文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.17磋商文件规定的其他响应文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取成交的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

供应商有前款29.1至29.5项情形之一的，成交无效。

30. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

31. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

32.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

32.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

32.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

32.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

32.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

32.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

32.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

32.12 不同供应商的响应文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在供应商提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在磋商截止时间五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）上予以公布，潜在供应商应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

34.2投标人认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.3质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.4质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.4.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.4.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.4.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.5质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.6采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.7质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向同级监督管理部门投诉。

### 十二  授予合同

36. 成交结果公告及成交通知书

36.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网”上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

37. 授予合同时变更数量的权力

37.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经同级财政局政府采购监管处同意，补充合同交同级财政局政府采购监管处备案。

38. 签订合同

38.1成交人自成交通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

38.3 成交人不遵守磋商文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消供应商的成交资格。

按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1 如本项目采购人将邀请其他供应商或者第三方机构参与验收、核对成交标的的技术指标、承诺等内容，是否和磋商文件、成交人响应文件的内容相符合。

39.2其他供应商如要参与验收，在项目成交结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供供应商出具的授权委托书。

39.3其他供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由供应商自行承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 非 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

40.3本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业〔2011〕300号。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

40.5本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

40.6中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

40.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.9按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.10供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

41.2.采购代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交人承担。收费标准按照下表以差额定律累进计费方式计算。成交人在成交结果公告发出后五个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 采购代理机构账户信息： 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

户名: 遂昌一航采购代理有限公司

账号: 1690 1012 0100 9000 6822

开户行: 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行

## 第四章  合同格式（参考）

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

服务内容：

服务需求方：

提供服务方：

签署地点：

签署日期：

(甲方)的                (项目名称)经          (采购代理机构)以      （项目编号）竞争性磋商文件在    年   月   日进行采购。经评审委员会评定 　　　　  　  (乙方)为成交人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书；

b.	成交通知书	；

c. 变更补充文件；

d.	成交人响应文件(含澄清内容)；

e.	竞争性磋商文件(含澄清修改文件)。

- 服务内容

- 对大柘镇服务区域承包范围内进行清扫保洁、垃圾清运及转运、日常清洗维护管理、厨余垃圾处理等服务。

- 保洁范围及保洁等级要求

- 集镇：镇前路，镇前路长兴路交叉口到万石桥（含万石桥）道路，万石桥到三角坛公园，三角坛公园及周围的保洁，大兴街到大柘小学门口，大兴街过大柘中心幼儿园到村下老街为止，长兴路柘溪饭店门口空坛的保洁，以上道路沿线和三角坛公园绿化管护。

- 茶青市场内部（后续如茶青市场搬迁，则保洁范围改为新茶青市场内部），新农贸市场建筑物外空间（含停车场），茶青市场北侧从品尚超市到丁大段道路，茶青市场东侧三际线到珍华茶业科技有限公司道路的保洁。

- 万石桥到老农贸市场（含市场门口桥），老农贸市场到大茶壶公园，大茶壶公园沿丁大线到茶青市场北侧道路和丁大线交叉处道路，丁大线到加油站后侧农民建房安置点道路的保洁，大茶壶公园的保洁和绿植养护。

- 永安小区（以桥为界）至数字茶叶创业园西侧和南侧围墙角三际线主干道，三际线过鱼三桥、象耳朵自然村到新G528道路（含垃圾中转站外侧草丛）的保洁。

- 永安小区（含水渠）、横街小区的保洁，横街小区需垃圾分类收集并清运。

- 泉湖寺小区，及小区到泉湖寺道路的保洁。

- 泉湖路桥至镇前路河道保洁。

- 以上所有保洁范围内的河道和水沟的保洁。

- 2座公厕的保洁：品尚超市旁边公厕，新农贸市场旁边公厕。

- 保洁要求：道路普扫质量要求保洁等级为四级，公厕保洁等级要求为三级，其他服务内容按照采购服务要求完成。

- 垃圾清运及转运范围

- 柘溪下村、柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、车前村的生活垃圾在鱼三桥垃圾分拣中心装车清运至遂昌；北山村、新旦村的生活垃圾在新旦垃圾中转站装车清运至遂昌。

- 垃圾转运：保证至少两辆大型生活垃圾转运车常驻大柘。车前村至少每三天一次到村清运至遂昌，柘溪上村、永安村、大田村、梭溪桥村、华洋村、黄垵村、后垄村、双溪新村、北山村、新旦村行政村所在地及主要道路沿线的生活垃圾每天用小车桶装转运至分拣中心/中转站，其他自然村的生活垃圾每两天一次到村清运至分拣中心/中转站。对中转站内垃圾桶进行清洗，随时保持30个以上干净空垃圾桶，出车需带干净垃圾桶，用于更换原有垃圾桶。

- 日常清洗维护管理

每天由专人负责环卫设施及垃圾桶、果皮箱的日常清洗维护管理工作，做到无残留垃圾、无明显臭味。及时清理环卫设施周边建筑垃圾。

- 厨余垃圾处理要求

- 每天收集大柘镇范围内农家乐、饭店、学校、医院、机关单位等的厨余垃圾，并利用厨余垃圾处理设备进行处理。

- 洒水车作业要求

- 作业区域：A区域：沿线主干道（三际线西岭隧道口至峡口门，峡湖金线峡口门至梭溪桥）；B区域：集镇街道（镇政府至三角坛、三角坛周边路段、茶青市场外围路段、茗溪山庄外围路段）；C区域：泉湖寺至镇政府门口路段；D区域：数字茶叶创业园到万亩茶山浮谷桃云驿站，浮谷桃云驿站到大田村；E区域：有临时需要的路线、点位。

- 作业要求：A、B区域每两天冲洒一次，C、D区域每三天冲洒一次。其他有需要的线路和点位，提前两小时通知。冲洒要求路面确保干净。

- 服务期限

- 本项目保洁服务期限为三年，合同一年一签；在年度合作期满后，甲方根据乙方保洁服务考核情况决定是否续签下一年度合同。本合同服务期为     年   月   日至     年   月   日止。

- 服务费用及支付方式

1、合同总价：             （大写）（¥：            ）（小写）。

合同总价包括该项目所有作业内容发生的费用【包括人工工资（含节假日加班费）、易损材料、生产工具、运输工具、修理费、清洗费、卫生用具、办公、食宿、通信、劳保（含高温补贴费、反光服、雨衣、夏令防署等）、福利、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）以及政策性收费等一切费用】。

- 2、付款方式：本项目分五次进行支付，合同签订且具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票及预付款保函支付合同总额的20%；剩余80%的合同款项甲方将根据当季度的考核结果，在县农业农村局拨付的人居环境工作经费到甲方账户后的15个工作日内支付给乙方上个季度的保洁服务费。

乙方收取服务费时需开具合法有效发票，甲方按乙方有效发票经核实后通过银行转账方式支付至乙方的如下银行账户：

银行户名：

开户行：

银行账号：

- 履约保证金

本项目无需乙方支付履约保证金。

- 双方的权利和义务

（一）甲方的职责和义务

1、按《遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准（2023）》、《遂昌县大柘镇环境卫生保洁和管理考核办法》检查、监督、考核乙方。

2、乙方不符合服务要求的，甲方有权提出整改意见，并要求乙方按甲方的整改意见进行实施。

3、甲方对乙方聘请的作业人员进行业务指导和日常监督。

4、根据考核结果，在上级主管部门下拨经费到账后15个工作日内支付给成交人上一周期的保洁服务费。

（二）乙方的职责和义务

1、乙方应严格按《遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准（2023）》，并按规定时间对服务范围内进行清扫保洁、垃圾清运及转运、日常清洗维护管理、厨余垃圾处理等服务。

2、乙方应配备1名项目负责人，环卫人员不少于15人。

3、乙方在接到甲方紧急、特别事件和相关投诉案件需要处理时，应快速、准确、有效地处理事件，并将处理结果及时向甲方汇报。

4、乙方须根据《中华人民共和国劳动法》用工要求组建固定的餐厨垃圾收集运输服务队伍，保障所聘环卫职工的合法权益，确保其工资不低于丽水市最低工资标准的110%，乙方雇佣的环卫工人健康状况须良好，男性环卫工人年龄必须在60周岁以下，女性环卫工人年龄必须在55周岁以下。

5、乙方须做好安全生产工作，乙方必须为在职环卫工人缴纳意外险。甲方对乙方聘请的作业人员只负责业务指导和日常监督。作业过程中发生纠纷或事故等，甲方只予协助处理，由此造成的一切经济及法律责任概由乙方全额承担。

6、如遇重大节日或甲方安排的环境卫生整治等重大活动，乙方应按甲方要求进行作业（不另计报酬）。

7、未经甲方书面同意，乙方不得将该保洁服务项目转包或变相转包第三方实施。

- 其他约定

（一）甲方因政策和其他不可抗力因素，需要提前终止合同的，应在一个月前提前书面通知乙方，并会同乙方做好后续交接工作。

（二）乙方因经营或管理不善，致使合同无法继续履行的，应在两个月前书面通知甲方。在甲方未确定新服务企业之前，应按原合同继续履行保洁义务。

（三）因人力不可抗拒的自然灾害致使乙方不能按本合同的要求进行收运作业的，应在自然灾害发生后及时向甲方汇报，征得甲方同意后，收运标准予以适当调整。

（四）如乙方违反合同或达不到本合同要求，由甲方按照有关规定处理，并将履约保证金转为违约赔偿金。

（五）本合同如遇政府政策性变动，合同条款由双方另行协商解决，协商后形成的书面协议，与本合同具有同等法律效力。

- 违约责任

1、乙方服务标准达不到本合同要求的，甲方扣减乙方的服务费，并有权根据《遂昌县城区环境卫生作业服务质量标准（2023）》规定单方终止乙方的服务合同。

2、乙方擅自转包、变相转包或分包的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金。

3、甲方不按本合同约定的期限和方式支付乙方服务价款的，乙方有权要求甲方按时支付，由此造成的损失由甲方承担。

- 合同的修改和补充

甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

- 争议的解决方式

- 1、合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向 丽水市 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 2、在纠纷解决期间，本合同应继续履行。

- 通知

1、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

2、通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经遂昌县财政局政府采购业务管理部门批准，并签订书面补充协议报遂昌县财政局备案，方可作为合同不可分割的一部分。

3、本合同自签订之日起生效。

4、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交采购代理机构存档。一份报送政府采购监督管理部门备案。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

## 注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背竞争性磋商文件、供应商响应文件及磋商现场承诺内容等实质性要求

## 第五章　磋商相关文件格式

- 一  资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.资格审查文件目录

（格式自行设计）

### ▲3.公司有效营业执照电子文档

内容要求：

投标人须提供有效的营业执照电子文档并加盖电子公章。

### ▲4.法定代表人资格证明书或授权委托书

4.1 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：	          性别：        	年龄：           	职务：

系	  （供应商名称）     的法定代表人。为参加就贵方组织的有关（采购项目名称）（项目编号：	     ）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的， 后果由供应商承担。

法定代表人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

4.2 授权委托书

遂昌县大柘镇人民政府、遂昌一航采购代理有限公司：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：1.供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.委托人为上述条款中的负责人；若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

3.本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4.上述格式中的“法定代表人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### ▲5.政府采购资格承诺函

政府采购资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）磋商，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.磋商截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### ▲6.资格声明

资格声明

遂昌县大柘镇人民政府、遂昌一航采购代理有限公司：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：_______

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 二  资信商务及技术文件格式

### 资信商务技术文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 磋商响应函格式

磋商响应函

致：遂昌县大柘镇人民政府、遂昌一航采购代理有限公司：

根据贵方（项目名称）（项目编号）的磋商文件要求，正式授权（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

电子投标文件；

备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方成交，在合同签订后    天（日历天）完成该项目。

4.如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方的磋商有效期自在开标日起 90 天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

6.我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部磋商文件，包括竞争性磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：按照本声明书要求填。

### 商务响应表

商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2.请按第二章要求填写，备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 企业认证证书

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 企业荣誉

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 类似业绩

供应商项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同起止时间 | 采购联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：请按第六章内容要求提供合同原件扫描件并加盖公章。

供应商盖章（电子章）：

日     期：

### 项目调研情况

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 重点难点分析及解决措施

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 企业管理制度

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 项目总体服务方案现代化管理措施

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 现代化管理措施

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 服务团队配置方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 员工薪资发放规范及权益保障情况

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 应急保障方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 突发事件或纠纷的处理方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 安全作业保障措施

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 质量保证措施

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 设备配置

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 交接维稳

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 服务承诺

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（格式自行设计）

- 三  报价文件格式

1.报价文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                              单位：人民币元

| 项目名称 | 数量 | 总报价 |
| --- | --- | --- |
| 遂昌县大柘镇2025-2027年垃圾清运、保洁服务项目（第二次） | 3年 | 大写： 小写：¥ |

注：

1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

4.分项报价表格式

分项报价表

（格式自行设计）

项目名称：

项目编号：                                              单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价合计 |  | 人民币 元（¥ ） |  |  |  |

要求：

- 供应商可根据具体情况调整报价明细清单格式，填写内容应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、管理、财务、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

- 《分项报价表》必须与《开标一览表》报价相同。

▲3.所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### 5.中小企业声明函（若有）

5.1中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

5.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

5.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 磋商办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合分析评价并编制评标报告。磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。除财政部门另有规定外，评审小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一的中标候选人为本项目成交人。

### 二   磋商小组

2.1磋商小组

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，磋商小组成员应按磋商文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2磋商小组成员的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求磋商小组成员进行书面澄清和说明。

### 三   磋商程序

3.1 符合性审查

磋商小组会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消的情形外，按相关规定重新组织采购。

3.2 磋商

3.2.1磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

（1）磋商小组按电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序分别进行磋商（若有演示、讲解内容，演示、讲解顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

3.2.2 磋商注意事项

（1）磋商时，参与磋商的供应商派代表应在线参加磋商。参与磋商的供应商人员应及时解释和澄清磋商响应文件相关内容，通过电子交易平台交换数据电文的形式重新做出承诺并签署确定。后一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等。如磋商只要求对总价进行报价的，各分项报价以总价按前一轮报价下浮比例下浮。

（2）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过电子交易平台交换数据电文的形式提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（3）出席磋商的有关人员：监督人员、磋商小组成员和采购代理机构工作人员；监督人员负责现场监督。参与磋商的供应商的所有响应文件(包括每次报价及重新承诺)在规定截止时间前由代理机构工作人员进行接收，任何参与磋商的个人均不得私自拆封。磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐成交候选人、填写评审报告等。

3.3 评审

3.3.1磋商小组采用综合评分法对确定作出最终报价的供应商的响应文件进行综合评分。

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

（2）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的技术部分进行独立评审。对各响应文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

（3）各供应商的资信商务及技术得分，为各磋商小组成员对该供应商的评分汇总后的算术平均数。

3.3.2 报价文件评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商报价文件的符合性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（2）供应商提交最终报价。

（3）代理机构通过电子交易平台公布各供应商资信商务及技术得分。

（4）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的最终报价的符合性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（5）报价修正。

（6）磋商小组根据投标人的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

3.4 评审结果

3.4.1 评审结果汇总，供应商结果排序；

3.4.2 起草评审报告，确定成交候选人。

3.5 结果公布。

### 四   磋商内容及规定

4.本评审办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术文件权重为90%，分值为90分，评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.2磋商报价权重为10%，分值为10分，磋商小组按各磋商供应商的最终磋商报价统一计算。

4.3磋商小组成员在规定的分值范围内独立打分，评分保留一位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术文件分值共90分，权重为90%，由磋商小组成员独立打分。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得3分。 注：须提供有效期内相应证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 企业荣誉 | 根据投标人2021年1月1日至今，获得政府部门颁发的表彰荣誉情况进行打分，以最高级别计分，不可累计，本项最高得2分： - 获得市级（地级市）及以上政府部门颁发的得2分； - 获得县（市、区）级政府部门颁发的得1分。 注：须提供有效表彰文件或表彰证书原件扫描件或图片并加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至磋商截止时间止，具有保洁清运类项目（服务内容包括垃圾清运、道路清扫保洁）业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。 注：1.须提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 1分 |
| 序号 | 评分类型 | 评审内容 | 分值 |
| 4 | 项目调研情况 | - 根据投标人对本项目采购范围内环境、保洁工作等情况的熟悉程度，是否能根据项目特定环境妥善安排相关工作，评委依据调研程度的完整性、科学性进行打分：调研全面精准、科学合理的得5分，欠合理或欠全面的每处扣0.5分，不合理或不全面的每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
|  |  | - 根据投标人对本项目区域道路、河道、公厕等现状的了解程度以及存在问题的分析情况，评委依据内容的准确性、针对性进行打分：内容详细全面且具有针对性的得5分，欠合理或欠全面的每处扣0.5分，不合理或不全面的每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
| 5 | 重点难点分析以及解决措施 | 投标人根据采购需求及项目范围内各项保洁内容，结合自身经验，针对本项目的保洁重点、难点进行梳理分析，重点、难点应包括但不限于道路保洁、公厕保洁、垃圾收集清运等内容，评委依据重点、难点分析结果以及解决措施的针对性和可操作性等方面进行打分。重难点分析全面准确、解决措施科学合理的得5分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
| 6 | 企业管理制度 | 根据投标人对本项目的组织管理、组织架构、岗位设置、岗位职责以及企业内部的人事、财务、档案、培训、考核、台账制度等方案进行打分。方案全面详细、科学合理且具有针对性的得4分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 4分 |
| 7 | 项目总体服务方案 | - 道路保洁服务作业方案：投标人根据采购需求、项目实际情况以及道路保洁相关作业要求，并结合投标人自身经验，制定详细保洁方案，方案应包括但不限于道路清扫保洁、机械化保洁作业、垃圾桶果壳箱清洗消杀、日常工作流程和作业标准等进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得6分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 |
|  |  | - 河道保洁作业方案：投标人根据采购需求、项目实际情况及河道、水沟清捞保洁相关作业要求，并结合投标人自身经验，制定详细保洁作业方案，方案应包括但不限于水面、台阶、岸堤带的日常保洁以及巡回保洁进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得5分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
|  |  | 公厕保洁作业方案：投标人根据采购需求、项目实际情况及公厕清扫保洁相关作业要求，并结合投标人自身经验，制定详细保洁方案，方案应包括但不限于日常保洁、清洗消杀、维护维修等进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得5分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
|  |  | 垃圾收集清运方案：投标人根据采购需求、项目实际情况及垃圾清运相关作业要求，并结合投标人自身经验，制定详细保洁方案，方案应包括但不限于垃圾收集清运安排、作业操作规程及线路，以及垃圾清运过程的安全等其它保障措施进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得6分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 |
| 8 | 现代化管理措施 | 根据投标人的现代化管理措施，包括人员、机械设备资源整合等先进管理经验模式，实现对保洁车辆、人员等的智能监控和统计，对保洁管养情况的监管措施等进行打分：措施全面详细、科学合理且具有针对性的得3分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 |
| 9 | 服务团队配置方案 | 项目负责人： 根据拟投入的项目负责人的素质、经验能力、资质等方面的情况，由评委在分值范围内打分，0-2分。 注：须提供相关佐证材料。 | 2分 |
|  |  | 保洁作业团队（项目负责人除外）： 投标人根据采购需求针对保洁范围内的保洁人员（包括年龄、驾龄、素质等），要求作出详细的实施方案，内容包括但不限于道路保洁、河道保洁、公厕保洁、垃圾收集清运、机械作业等方面保洁人员配置分布和配置数量。配置科学、合理且满足采购需求的得5分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 |
| 10 | 员工薪资发放规范及权益保障情况 | 投标人从2021年1月1日起（以公告发布之日或通报文件生效之日为准），未发生过有关员工薪酬及权益保障方面的投诉、群体上访事件、被劳动部门处罚及被县级及以上主管部门通报批评的得2分，有发生过的不得分。 注：证明材料须提供承诺书，无承诺书者不得分。若有隐瞒的取消其中标资格。 | 2分 |
|  |  | 员工薪资发放是否规范及时，排班时间是否合理，福利保障措施是否到位：方案详尽、准确、针对性强且合理可行的得3分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 |
| 11 | 应急保障方案 | 根据投标人针对重大活动、节庆假日、防汛抗台、防雪抗冻、突击检查及各项创建活动等情况，如何及时组织力量做好各项工作进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得4分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 4分 |
| 12 | 突发事件或纠纷的处理方案 | 根据投标人针对突发问题处理、纠纷解决（包括保洁区域内的居民、路人、企业）、事件反馈响应等进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得4分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 4分 |
| 13 | 安全作业保障措施 | 投标人从2021年1月1日起（以公告发布之日或通报文件生效之日为准），未发生任何安全作业事故的得2分。发生作业安全事故造成人员死亡的，每发生1起扣1分；违反作业规范造成作业安全事故人员受伤，并达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》（GB18667-2002）、《劳动能力鉴定、职工工伤与职业病致残等级》（GB/T 16180-2006）相应标准的，每发生1起扣0.5分。 注：证明材料须提供承诺书，无承诺书者不得分。若有隐瞒的取消其中标资格。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的文明安全作业的保障措施方案，方案至少包括（安全教育、劳动保护、安全保证、安全责任等措施方案等）进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得3分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 |
| 14 | 质量保证措施 | 根据投标人针对本项目的保洁质量管理制度、是否有明确的质量保证目标、质量监管方法及措施，监管配合，奖罚措施等进行打分：方案全面详细、科学合理且具有针对性的得3分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 |
| 15 | 设备配置 | 投标人根据采购需求针对保洁范围内的设备配置分布、配置数量等要求作出详细实施方案，包括但不限于道路保洁、河道保洁、公厕保洁以及垃圾收集清运等方面设备配置分布和配置数量进行打分：配置科学、合理且满足采购需求的得5分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 注：须提供设备图片、购置发票（或付款凭证）、行驶证等佐证材料。 | 5分 |
| 16 | 交接维稳 | 根据本项目实际情况和特点，保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接维稳过渡、人员维稳、安全排除等方面实施方案。方案科学合理具有可操作性的得3分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 |
| 17 | 服务承诺 | 根据本项目的采购需求，投标人针对本项目做出服务承诺，包括但不限于服务响应时效、服务能力、服务承诺等。评委根据服务承诺的完整性、优越性及适用性等方面进行打分。方案科学合理具有可操作性的得4分，欠合理或欠全面处每处扣0.5分，不合理或不全面处每处扣1分，未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 4分 |

5.2磋商报价共10分,权重为10%，由磋商小组根据以下内容统一计算打分：

5.2.1报价评分应在报价范围口径一致的评审价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出供应商的最终评审价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2最终报价超过最高限价的作无效标处理。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于磋商文件要求数量的作无效标处理。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予10%

的扣除，其评标价计算公式如下：

评标价=小微企业报价×（1-10%）；

并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

（2）其他投标单位的评标价=各供应商最终有效报价；

（3）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低价；

（4）评标价等于评标基准价的得满分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   磋商纪律和要求

6.1磋商小组成员必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2磋商小组成员在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3磋商小组成员在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4磋商小组成员和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，磋商小组成员须按磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组的磋商小组成员作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为磋商小组成员提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组成员有步骤地进行项目评审，对各磋商小组成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由。

6.8磋商小组成员在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组成员，磋商小组成员应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，磋商小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，磋商小组应当如实、客观地反映评审情况，按磋商文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10磋商小组成员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组成员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13磋商小组成员应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6.14磋商小组成员应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15磋商小组成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的;

6.15.2在知道自己为磋商小组成员身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的;

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的;

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的;

6.15.5未按磋商文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响成交结果的，成交结果无效。

6.16采购代理机构可对各磋商小组成员的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对磋商小组成员的考核管理依据。

6.17政府采购磋商小组成员未按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人     经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：       ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2.该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱846824067@qq.com。