2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养

（小修保养）

招标文件

项目编号: 云采采2025011号

项目名称: 2025年云和县国省道、县乡道公路

日常管养（小修保养）

采 购 人: 云和县交通运输发展中心

采购代理机构:云和县云采工程咨询有限公司

二〇二五年二月

目录

第一章 公开招标投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

前列表	5

一 总则	7

二 招标文件说明	8

三 投标文件的编写	9

四 投标文件的包装、提交、修改和撤回	10

五 开标和评审	11

六 投标无效的情形	15

七 法律责任	15

八 询问	17

九 质疑	18

十 投诉	19

十一 授予合同	19

十二 验收	20

十三 政府采购政策	20

十四 其他事项	20

第三章  采购需求	22

第四章　政府采购合同格式（范本）	23

第五章  投标相关文件格式	77

一 资格审查文件格式	77

二 商务技术文件	88

三 报价文件格式	89

四 中标人公告内容	105

第六章  评标办法和细则	107

一 总则	107

二 评审委员会	107

三 评标程序	107

四 评标一般规定	109

五 评标办法和细则	109

六 评审纪律和要求	112

## 第一章  公开招标公告

项目概况：

2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（云和）(http://lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/)采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年2月27日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：云采采2025011号

项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7360000

最高限价（元）：7360000

采购需求：见招标文件第三章

标项名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）

数量：1

预算金额（元）：7360000

简要规格描述：见招标文件第三章

采购计划文号：临[2025]69号

备注：本项目按照下浮率进行投标

合同履行期限：见招标文件第三章

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1:本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2025年2月27日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（云和）(http://lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/)公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网(云和)）获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2025年2月27日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：政采云系统

3. 开标时间：2025年2月27日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：云和县云采工程咨询有限公司（云和县浮云街道新华街110号）（通过政采云系统）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

2.1本项目全程电子招投标，供应商自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：云和县交通运输发展中心

项目联系人：叶宪平        联系电话：0578-5528237

质疑联系人：蓝  靖      联系电话：0578-5528235

地址：云和县红光路222号

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：云和县云采工程咨询有限公司

项目负责人：徐  跃        联系电话：15157854605

质疑联系人：钟海军        联系电话：18767816170

地址：云和县浮云街道新华街110号

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：云和县政府采购办公室

联系人：李先生     监督投诉电话：0578-5122898     传真：0578-5122898

地 址：云和县中山路2号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：云和县交通运输发展中心

采购代理机构：云和县云采工程咨询有限公司

2025年2月6日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |
| 2 | 采购人 | 云和县交通运输发展中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 云和县云采工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：云和县云采工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年2月27日09 时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（257764204@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称，传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管。压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间 及地点 | 时间：2025年2月27日09时00分开始 地点：云和县云采工程咨询有限公司（云和县浮云街道新华街110号） |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同金额的1%； 2.缴纳履约保证时间及缴纳方式：根据采购人要求的时间，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 3.履约保证金退还：项目验收合格后，中标人提出后无息退还。 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb） |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于云和县云采工程咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子响应文件解密、报价和澄清答疑使用）； 2.电子响应文件解密CA锁(即原编制电子响应文件加密的CA锁)； 3.其他配套设施：如打印机、扫描仪等。 |  |  |

### 一  总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指云和县交通运输发展中心。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.3 “采购代理机构”系指云和县云采工程咨询有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8本文件所指的公章均指供应商的CA电子章（格式另有要求的除外）。

2.9“▲”系指实质性要求条款；“●”系指重要技术参数和条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章申请人的资格要求的规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体投标。

4.2联合体参加投标需提供联合体协议（详见第五章投标相关文件格式）。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二  招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构书面提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 潜在投标人应密切关注“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”交易平台，如有修改等，投标人应及时响应。

### 三  投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

10.1上传的投标文件应分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分,资格审查文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有商务技术内容, 其商务技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1公司有效营业执照原件彩色扫描件；

▲11.1.2关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4无重大违法记录声明书；

▲11.1.5中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函；

▲11.1.6信用查询记录（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询内容为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录）；

▲11.1.7负责人身份证原件彩色扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证原件彩色扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件彩色扫描件）；

11.1.8联合体协议（▲联合体参加投标需要提供）。

11.2商务技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价高于采购预算单价和总价(最高限价)的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版

按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）和本招标文件要求编制；

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2电子响应文件及备份响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章（格式另有要求的除外）。

14.3电子投标文件编制要求：按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）和本招标文件要求编制；

### 四  投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）进行加密，其中电子投标文件中所须加盖公章部分采用CA签章或签章后扫描上传。

15.2按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3超过截止时间上传电子投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前解密的风险由投标人承担。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和方式提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2不予接收的电子投标文件情形

(1)投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

(2)未生成加密的电子投标文件；

(3)在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲17.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 五  开标和评审

18.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（257764204@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20.评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行评审（商务部分讨论统一后由组长评审、技术部分独立评审），对投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会应当通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评价

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理

23. 评标报告

23.1评标委员会根据全体评审成员的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员确认提交。

24.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

25. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

26. 保密和评审过程的监控

26.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

26.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六  投标无效的情形

27. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

27.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

27.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

27.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

27.4不具备投标文件规定资格要求的；

27.5 投标有效期不足的。

27.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的。

27.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

27.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

27.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

27.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

27.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

27.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

27.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

27.14提供虚假材料谋取中标的。

27.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.16不同供应商IP地址相同的，供应商未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理。

27.17不同供应商MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

27.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七  法律责任

28. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

28.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

28.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

28.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

28.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

29. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

29.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

29.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

29.4 将政府采购合同转包；

29.5 提供假冒伪劣产品；

29.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

30.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

31.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

31.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

31.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

31.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

31.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

31.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

31.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

31.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

31.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

31.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

31.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

31.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八  询问

32.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

32.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

32.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真或邮件至采购代理机构项目负责人。

32.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

32.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

32.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九  质疑

33.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录。

### 十  投诉

34.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一  授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网(云和)”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

35.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

36.授予合同时变更数量的权力

36.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.签订合同

37.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

37.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

37.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格，并向同级财政部门报告。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

### 十三  政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1本项目 是 专门面向中小企业采购，不再进行小微企业报价优惠扣除。

39.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

39.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

39.4在政府采购活动中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

39.6对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

39.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十四  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

41. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费: 由中标人支付代理服务费，费用参照国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件收费标准的75%收取，采用差额定率累计法计算，少于4000元按4000元收取。中标人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

发出中标通知书后，中标人自身原因放弃中标资格的，需要承担专家评审费和代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

采购代理机构账户信息：

户名: 云和县云采工程咨询有限公司

账号: 201000355727988

开户行: 浙江云和农村商业银行股份有限公司中山支行香坛分理处

联系电话：18767871869

# 第三章  采购需求

一、项目内容

（一）采购项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务期 | 服务内容 | 预算（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国省道、县乡道公路日常管养 | 12个月 | 本次招标项目的建设地点位于云和县境内，涉及内容为全县2条国道、1条省道（其中S210仙景线K223+128-K267+048段43.92公里按县道管养）、8条县道、12条乡道和1条专用公路的路基、路面、桥梁、隧道及沿线交安、绿化等其他附属工程的日常养护,其主要内容为国省道管养里程81.777公里（一级公路管养路段计3.512公里，二级公路管养路段计32.367公里，三级公路管养路段计26.316公里，四级公路管养路段计19.582公里）；县道总长86.221公里、乡道总长81.45公里、专用公路总长2.002公里的日常养护（小修保养），包括一、二、三、四级公路、桥涵、隧道进行专业养护，公路服务站的运营及维护，公路用地范围内的垃圾、杂物的清理及收集处理。 | 3511782元（国省道：2552643元；县乡道：959139元（含S210仙景线K223+128-K267+048段43.92公里）） | 7360000元 |
| 2 | 小修保养 |  | 全县2条国道、1条省道、8条县道、12条乡道和1条专用公路的路基、路面、桥梁、隧道及沿线交安等其他附属工程的缺陷责任期缺陷的修复，即对本项目国省道、县乡道公路及其沿线设施进行维修日常小修保养和修补其微损坏部分的作业，应包括但不限于本项目应急抢修和小额零星工程，并及时处理各项突发事件，做好应急抢险工作，保持道路处于完好状态。单个小修任务交办单工程造价不超过20万元，费用按实结算。 | 3848218元（国省道：2147357元；县乡道：1700861元（含S210仙景线K223+128-K267+048段43.92公里）） |  |
| 1、投标报价包括人员工资、材料费、机械费、车辆及设备设施投入、措施费、税费、保险、利润、管理费等所有费用。 2、投标报价不得超过最高限价及预算价，否则做无效标处理。 |  |  |  |  |  |

二、国省道、县乡道公路基本情况

（一）国省道公路基本情况

1．公路路线基本情况表

| 序号 | 行政等级 路线名称 | 总计 | 技术等级 |  |  |  | 路面类型 |  |  | 绿 化 里 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 小计 | 水泥 | 沥青 |  |
| 1 | G235新海线 | 53.539 |  | 26.799 | 7.158 | 19.582 | 53.539 |  | 53.539 | 53.207 |
| 2 | G322瑞友线 | 22.67 | 3.512 |  | 19.158 |  | 22.67 |  | 22.67 | 21.43 |
| 3 | S210仙景线 | 49.488 |  | 13.509 |  | 35.979 | 49.488 |  | 49.488 | 26.618 |
| 合计 |  | 125.697 | 3.512 | 40.307 | 26.316 | 55.561 | 125.697 | 0 | 125.697 | 124.125 |

注：其中S210仙景线K223+128-K267+048段43.92公里按县道管养，S210仙景线K223+128-K245+998段 22.870公里绿化不列入招标范围。

2．公路桥梁基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计 |  | 按跨径分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特大桥 |  | 大桥 |  | 中桥 |  | 小桥 |  |
|  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
| 1 | G235新海线 | 32 | 3064.76 | 1 | 1380 | 6 | 1001.72 | 6 | 246.54 | 19 | 436.5 |
| -1 | 钓鱼潭 | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 |
| -2 | 金村桥 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22 |
| -3 | 松树岗桥 | 1 | 17.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 17.5 |
| -4 | 坑口桥2号 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |
| -5 | 坑口桥1号 | 1 | 7.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7.4 |
| -6 | 泉溪桥 | 1 | 6.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6.1 |
| -7 | 朱村口桥 | 1 | 34.8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 34.8 |
| -8 | 石塘桥 | 1 | 131 |  |  | 1 | 131 |  |  |  |  |
| -9 | 石塘大桥 | 1 | 1380 | 1 | 1380 |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 石塘一桥 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| -11 | 石塘二桥 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| -12 | 石安桥 | 1 | 43.04 |  |  |  |  | 1 | 43.04 |  |  |
| -13 | 小顺桥 | 1 | 134.1 |  |  | 1 | 134.1 |  |  |  |  |
| -14 | 局村桥 | 1 | 75 |  |  |  |  | 1 | 75 |  |  |
| -15 | 大徐桥 | 1 | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7.5 |
| -16 | 大徐中桥 | 1 | 140 |  |  | 1 | 140 |  |  |  |  |
| -17 | 老矮1#桥 | 1 | 165 |  |  | 1 | 165 |  |  |  |  |
| -18 | 老矮2#桥 | 1 | 155.56 |  |  | 1 | 155.56 |  |  |  |  |
| -19 | 竹坑口一桥 | 1 | 33 |  |  |  |  | 1 | 33 |  |  |
| -20 | 竹坑口二桥 | 1 | 31.5 |  |  |  |  | 1 | 31.5 |  |  |
| -21 | 后竂坑口一桥 | 1 | 32 |  |  |  |  | 1 | 32 |  |  |
| -22 | 后竂坑口二桥 | 1 | 32 |  |  |  |  | 1 | 32 |  |  |
| -23 | 苏坑一桥 | 1 | 29.7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29.7 |
| -24 | 苏坑二桥 | 1 | 23.8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 23.8 |
| -25 | 呈里坑一桥 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| -26 | 呈里坑二桥 | 1 | 29.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29.4 |
| -27 | 武垟外一桥 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
| -28 | 武垟外二桥 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| -29 | 武垟外三桥 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 |
| -30 | 武垟外四桥 | 1 | 27.6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27.6 |
| -31 | 武垟桥 | 1 | 19.7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 19.7 |
| -32 | 屋下大桥 | 1 | 276.06 |  |  | 1 | 276.06 |  |  |  |  |
| 2 | G322瑞友线 | 8 | 425.2 |  |  | 2 | 245 | 2 | 106.5 | 4 | 73.7 |
| -1 | 睦田大桥（左右幅） | 1 | 140 |  |  | 1 | 140 |  |  |  |  |
| -2 | 黄桥头桥（左右幅） | 1 | 65 |  |  |  |  | 1 | 65 |  |  |
| -3 | 隔溪寮大桥（左右幅） | 1 | 105 |  |  | 1 | 105 |  |  |  |  |
| -4 | 后山桥 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 |
| -5 | 临海洋桥 | 1 | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22.5 |
| -6 | 独山桥 | 1 | 15.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15.1 |
| -7 | 麻垟一桥 | 1 | 18.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 18.1 |
| -8 | 麻垟二桥 | 1 | 41.5 |  |  |  |  | 1 | 41.5 |  |  |
| 3 | S210仙景线 | 17 | 786.2 |  |  |  |  | 10 | 663.4 | 7 | 122.8 |
| -1 | 规溪分离式立交桥 | 1 | 52 |  |  |  |  | 1 | 52 |  |  |
| -2 | 双坑桥 | 1 | 67 |  |  |  |  | 1 | 67 |  |  |
| -3 | 石塘坑桥 | 1 | 67 |  |  |  |  | 1 | 67 |  |  |
| -4 | 沙溪桥 | 1 | 53.5 |  |  |  |  | 1 | 53.5 |  |  |
| -5 | 后山桥 | 1 | 70 |  |  |  |  | 1 | 70 |  |  |
| -6 | 崇头1号桥 | 1 | 83.5 |  |  |  |  | 1 | 83.5 |  |  |
| -7 | 崇头2号桥 | 1 | 72 |  |  |  |  | 1 | 72 |  |  |
| -8 | 崇头桥 | 1 | 50 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |
| -9 | 梅源桥 | 1 | 103.4 |  |  |  |  | 1 | 103.4 |  |  |
| -10 | 阜头后桥 | 1 | 17.6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 17.6 |
| -11 | 张化桥 | 1 | 16.8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.8 |
| -12 | 下垟桥 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 | 45 |  |  |
| -13 | 黄家畲桥 | 1 | 12.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 12.4 |
| -14 | 周村桥 | 1 | 14.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 14.4 |
| -15 | 贵庄口桥 | 1 | 16.6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.6 |
| -16 | 张家地桥 | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  | 1 | 28 |
| -17 | 周乡源桥 | 1 | 17 |  |  |  |  |  |  | 1 | 17 |
| 合计 |  | 57 | 4276.16 | 1 | 1380 | 8 | 1246.72 | 18 | 1016.44 | 30 | 633 |

注：G322瑞友线其中2座中桥（吴家桥长度计45米，黄水碓桥长度计85米）为市政管养。S210仙景线其中14座（沙溪桥长度计53.5米，后山桥长度计70米，崇头1号桥长度计83.5米，崇头2号桥长度计72米，崇头桥长度计50米，梅源桥长度计103.4米，阜头后桥长度计17.6米，张化桥长度计16.8米，下垟桥长度计45米，黄家畲桥长度计14.4米，周村桥长度计7米，贵庄口桥长度计16.6米，张家地桥长度计28米，周乡源桥长度计17米）为县道管养。

3．隧道基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计 |  | 按长度分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特长隧道 |  | 长隧道 |  | 中隧道 |  | 短隧道 |  |
|  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
| 1 | G235新海线 | 1 | 332 |  |  |  |  |  |  | 1 | 332 |
| -1 | 大徐隧道 | 1 | 332 |  |  |  |  |  |  | 1 | 332 |
| 2 | G322瑞友线 | 1 | 1239.8 |  |  | 1 | 1239.8 |  |  |  |  |
| -1 | 赤石岭隧道 | 1 | 1239.8 |  |  | 1 | 1239.8 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2 | 1571.8 |  |  | 1 | 1239.8 |  |  | 1 | 332 |

4．公路服务站基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计（个） | 服务站名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G235新海线、G322瑞友线 | 2 | 小顺 | 垟田 |
| 合计 |  | 2 | 1 | 1 |

（二）县乡道公路基本情况

1．公路路线基本情况表

| 序号 | 行政等级 路线名称 | 总计 | 技术等级 |  |  | 路面类型 |  |  | 绿 化 里 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级 | 三级 | 四级 | 小计 | 沥青 | 水泥 |  |
| 1 | 云龙线 | 11.991 | 1.854 | 0 | 10.137 | 11.991 | 11.991 | 0 | 8.671 |
| 2 | 局龙线 | 16.308 | 0 | 10.57 | 5.738 | 16.308 | 10.149 | 6.159 | 16.169 |
| 3 | 小云线 | 9.543 | 0 | 0 | 9.543 | 9.543 | 9.543 | 0 | 9.017 |
| 4 | 沈北线 | 5.833 | 0 | 0 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 0 | 5.833 |
| 5 | 西埠线 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.093 |
| 6 | 陈麻线 | 15.523 | 0 | 0 | 15.523 | 15.523 | 0 | 15.523 | 14.823 |
| 7 | 百龙线 | 25.039 | 0 | 0 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 0 | 24.871 |
| 8 | 云景线 | 1.651 | 0 | 1.651 | 0 | 1.651 | 1.651 | 0 | 1.651 |
|  | 县道合计 | 86.221 | 1.854 | 12.554 | 71.813 | 86.221 | 64.539 | 21.682 | 81.128 |
| 9 | 雾下线 | 3.484 | 0 | 0 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 0 | 3.484 |
| 10 | 梅张线 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0.874 |
| 11 | 瑞新线 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 |
| 12 | 黄安线 | 6.887 | 0 | 0 | 6.887 | 6.887 | 6.282 | 0.605 | 6.731 |
| 13 | 张项线 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 16.356 |
| 14 | 岙沙线 | 10.997 | 0 | 0 | 10.997 | 10.997 | 10.997 | 0 | 10.997 |
| 15 | 重临线 | 7.395 | 0 | 0 | 7.395 | 7.395 | 7.395 | 0 | 7.367 |
| 16 | 独霞线 | 0.644 | 0 | 0.644 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0.586 |
| 17 | 紧赤线 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.574 |
| 18 | 紧渡线 | 1.422 | 0 | 0 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 0 | 1.422 |
| 19 | 后重线 | 0.565 | 0 | 0.565 | 0 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0.559 |
| 20 | 新龙线 | 16.932 | 0 | 0 | 16.932 | 16.932 | 16.932 | 0 | 16.91 |
|  | 乡道合计 | 81.45 | 0 | 1.209 | 80.241 | 81.45 | 79.995 | 1.455 | 66.71 |
| 21 | 箬垃线 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | 0 | 2.002 | 2.002 |
|  | 专用公路 合计 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | 0 | 2.002 | 2.002 |
| 合计 |  | 169.673 | 1.854 | 13.763 | 154.056 | 169.673 | 144.534 | 25.139 | 149.84 |

2．公路桥梁基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计 |  | 按跨径分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特大桥 |  | 大桥 |  | 中桥 |  | 小桥 |  |
|  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
|  | 县道 | 23 | 1166.98 |  |  | 4 | 564.74 | 11 | 484.98 | 8 | 117.26 |
| 1 | 云龙线 | 7 | 190.28 |  |  |  |  | 7 | 190.28 |  |  |
| -1 | 凤凰山桥 | 1 | 25.04 |  |  |  |  | 1 | 25.04 |  |  |
| -2 | 山坑岭桥 | 1 | 25.04 |  |  |  |  | 1 | 25.04 |  |  |
| -3 | 新殿垟1号桥 | 1 | 28.04 |  |  |  |  | 1 | 28.04 |  |  |
| -4 | 新殿垟2号 | 1 | 28.04 |  |  |  |  | 1 | 28.04 |  |  |
| -5 | 新殿垟3号桥 | 1 | 28.04 |  |  |  |  | 1 | 28.04 |  |  |
| -6 | 樟树下1号桥 | 1 | 28.04 |  |  |  |  | 1 | 28.04 |  |  |
| -7 | 樟树下2号桥 | 1 | 28.04 |  |  |  |  | 1 | 28.04 |  |  |
| 2 | 局龙线 | 4 | 126.8 |  |  |  |  | 1 | 93.7 | 3 | 33.1 |
| -1 | 天堂坑口桥 | 1 | 10.3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.3 |
| -2 | 菖蒲垄桥 | 1 | 9.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 9.5 |
| -3 | 紧水滩大坝1桥 | 1 | 93.7 |  |  |  |  | 1 | 93.7 |  |  |
| -4 | 紧水滩大坝2桥 | 1 | 13.3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13.3 |
| 3 | 小云线 | 5 | 526.04 |  |  | 3 | 378.04 | 2 | 148 |  |  |
| -1 | 枫树湾分离式立交桥 | 1 | 150.04 |  |  | 1 | 150.04 |  |  |  |  |
| -2 | 加弄湾分离式立交桥 | 1 | 112 |  |  | 1 | 112 |  |  |  |  |
| -3 | 陈村分离式立交桥 | 1 | 96 |  |  |  |  | 1 | 96 |  |  |
| -4 | 云坛大桥 | 1 | 116 |  |  | 1 | 116 |  |  |  |  |
| -5 | 云坛2号桥 | 1 | 52 |  |  |  |  | 1 | 52 |  |  |
| 4 | 西埠线 | 2 | 239.7 |  |  | 1 | 186.7 | 1 | 53 |  |  |
| -1 | 滩下桥 | 1 | 53 |  |  |  |  | 1 | 53 |  |  |
| -2 | 滩下大桥 | 1 | 186.7 |  |  | 1 | 186.7 |  |  |  |  |
| 5 | 陈麻线 | 4 | 70.16 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70.16 |
| -1 | 陈麻线1号桥 | 1 | 16.04 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.04 |
| -2 | 陈麻线2号桥 | 1 | 16.04 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.04 |
| -3 | 陈麻线3号桥 | 1 | 16.04 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.04 |
| -4 | 陈麻线4号桥 | 1 | 22.04 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22.04 |
| 6 | 百龙线 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |
| -1 | 百廿歩桥 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |
|  | 乡道 | 16 | 347.4 |  |  |  |  | 2 | 124.2 | 16 | 250 |
| 1 | 雾下线 | 1 | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22.5 |
| -1 | 雾溪水库桥 | 1 | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22.5 |
| 2 | 黄安线 | 2 | 90 |  |  |  |  | 1 | 66 | 1 | 24 |
| -1 | 黄水碓桥 | 1 | 66 |  |  |  |  | 1 | 66 |  |  |
| -2 | 安溪桥 | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 |
| 3 | 张项线 | 4 | 44.5 |  |  |  |  |  |  | 4 | 44.5 |
| -1 | 砻铺桥 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
| -2 | 钓井坑1#桥 | 1 | 10.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.5 |
| -3 | 钓井坑2#桥 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
| -4 | 大湾桥 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
| 4 | 岙沙线 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
| -1 | 朱宅桥 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
| 5 | 重临线 | 1 | 13.9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13.9 |
| -1 | 高芽桥 | 1 | 13.9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13.9 |
| 6 | 独霞线 | 1 | 58.2 |  |  |  |  | 1 | 58.2 |  |  |
| -1 | 独山桥 | 1 | 58.2 |  |  |  |  | 1 | 58.2 |  |  |
| 7 | 紧赤线 | 3 | 83 |  |  |  |  |  |  | 3 | 83 |
| -1 | 紧大1号桥 | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  | 1 | 28 |
| -2 | 紧大2号桥 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |
| -3 | 紧大3号桥 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 |
| 8 | 后重线 | 1 | 6.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6.5 |
| -1 | 后山桥 | 1 | 6.5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6.5 |
| 9 | 新龙线 | 2 | 21.8 |  |  |  |  |  |  | 2 | 21.8 |
| -1 | 沈殿洋桥 | 1 | 12.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 12.4 |
| -2 | 张家桥 | 1 | 9.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 9.4 |
| 合计 |  | 39 | 1514.38 | 0 | 0 | 4 | 564.74 | 13 | 609.18 | 22 | 340.46 |

3．隧道基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计 |  | 按长度分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特长隧道 |  | 长隧道 |  | 中隧道 |  | 短隧道 |  |
|  |  | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 |
|  | 县道 | 5 | 3107 |  |  | 1 | 1160 | 1 | 970 | 3 | 977 |
| 1 | 云龙线 | 5 | 3107 |  |  | 1 | 1160 | 1 | 970 | 3 | 977 |
| -1 | 河坑1号 | 1 | 230 |  |  |  |  |  |  | 1 | 230 |
| -2 | 河坑2号 | 1 | 402 |  |  |  |  |  |  | 1 | 402 |
| -3 | 上湾岭脚 | 1 | 345 |  |  |  |  |  |  | 1 | 345 |
| -4 | 香炉尖 | 1 | 1160 |  |  | 1 | 1160 |  |  |  |  |
| -5 | 牛庄头 | 1 | 970 |  |  |  |  | 1 | 970 |  |  |
|  | 乡道 | 3 | 614 |  |  |  |  |  |  | 3 | 614 |
| 1 | 紧赤线 | 2 | 361 |  |  |  |  |  |  | 2 | 361 |
| -1 | 房后岗隧道 | 1 | 223 |  |  |  |  |  |  | 1 | 223 |
| -2 | 大坑隧道 | 1 | 138 |  |  |  |  |  |  | 1 | 138 |
| 2 | 过横线 | 1 | 253 |  |  |  |  |  |  | 1 | 253 |
| -1 | 隔溪山隧道 | 1 | 253 |  |  |  |  |  |  | 1 | 253 |
| 合计 |  | 8 | 3721 | 0 | 0 | 1 | 1160 | 1 | 970 | 6 | 1591 |

4．公路服务站基本情况表

| 序号 | 单位名称 行政等级 | 总计（个） | 服务站名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙景线 | 1 | 下垟 |
| 合计 |  | 1 | 1 |

三、服务要求

（一）国省道、县乡道公路日常管养及小修保养技术规范及标准

1、《公路工程技术标准》 JTG B01-2014；

2、《公路路基施工技术规范》 JTG/T 3610-2019；

3、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014；

4、《公路沥青路面养护技木规范》 JTG 5142-2019；

5、《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004；

6、《公路路面基层施工技术细则》JTJ/T F20-2015；

7、《公路工程水泥混凝土用快速修补材料》 JT/T 1211.1-2018；

8、《公路桥涵养护规范》 JTG H11-2004；

9、《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018；

10、《公路工程施工安全技术规范》 JTG F90-2015；

11、《公路养护安全作业规程》 JTG H30-2015。

12、《公路养护技术标准》 JTG 5110-2023。

（二）国省道、县乡道公路日常管养服务要求

1、路基日常养护：

1.1路基日常养护内容

国省道、县乡道公路路基养护包括路肩、边坡、排水设施、防护及支挡结构和涵洞的养护。

（1）路肩

路肩日常巡查包括查看路肩是否存在缺损，是否存在杂物，与路面衔接是否平顺等内容。

路肩日常保养包括清理路肩杂物，修剪草皮和修整路肩等内容。应通过日常保养保持路肩整洁。

路肩上除堆料台外，禁止堆放垃圾、碎石、杂物等，发现时应及时清理。严禁在桥头引道、弯道内侧和陡坡等处设置堆料台。日常保养中，路面上的垃圾、杂物等清扫至路肩后，要集中清运。

（2）边坡

边坡日常巡查包括查看坡面是否存在冲刷，坡体是否出现松动、剥落、滑移和坍塌等内容。

边坡日常保养包括修整坡面植物，清理坡面杂物，清理坡脚及碎落台的堆积杂物等内容。应通过日常保养保持边坡坡面整洁。

（3） 排水设施

排水设施日常巡查包括查看排水设施是否通畅，是否存在破损等内容。应加强对暗沟、渗沟等隐蔽性排水设施的检查。

排水设施日常保养包括清理疏通边沟、排水沟、截水沟、急流槽、拦水带、跌水井等，清除排水设施内的杂草、垃圾、淤泥等内容。应通过日常保养保持排水通畅。

（4）防护及支挡结构

防护及支挡结构日常巡查包括查看圬工是否存在局部破损，勾缝是否脱落，泄水孔是否淤塞，防护及支挡结构是否存在倾斜、滑移、下沉、变形，基础是否存在冲刷等内容。

防护及支挡结构日常保养包括清理沉降缝和伸缩缝内的杂物，疏通泄水孔，清理防护及支挡结构物顶部的杂物、碎石等内容。应通过日常养护保持防护及支挡结构的排水顺畅，表面整洁。

（5）涵洞

涵洞日常巡查包括查看圬工（砌体）有无开裂，洞内有无淤塞，进水口是否堵塞，翼墙是否完整，洞口铺砌有无冲刷、脱落等内容。

涵洞日常保养包括清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容。应通过日常保养保持涵洞畅通。

1.2路基养护总体要求：

路基应完好稳定；路肩应与路面衔接平顺，横坡适度、边缘顺适、表面平整；边坡应保持坡面平顺，无冲沟；排水设施应无堵塞、无损坏，排水畅通；挡土墙等附属设施应保持完好，无损坏。

路基各部分经常保持完整，达到“六个面，八条线”的标准要求(路肩、内边坡、边沟六个面，路面边缘、路肩边缘、边沟内边缘、边沟外边缘八条线)，不损坏变形，经常处于完好状态。

1.3路基养护具体要求

（1）路肩的清扫养护应与路面的养护工作同时进行，严禁将杂物堆积在路肩上，路基上小的堆积物（2M3以内）应由养护工随时清除出路基以外，大的堆积物由养护站组织机械清除，保障路容整洁美观。

（2）路肩应保持适当的横坡，土路肩或植草坪路肩横坡度不得小于路面横坡度；埋设路缘石的路肩应保持平坡；高路肩必须及时整修；路肩积水、淤泥及坑洼必须在雨后一天内排出和清除干净。

（3）路基边坡坡面应保持平顺、坚实无冲沟。边坡上的高草应经常修剪，杂草高度不宜超过15CM且不能高于路肩，高杆杂草应彻底拔除。

（4）排水设施无淤塞、无高草、排水畅通，保证路基、路面不积水。

（5）公路边沟清理

硬化边沟每月清理不少于1次，特殊路段须加大频率，确保边沟内无积泥、堵塞、积水、通畅；土边沟每两月清理不少于1次；边沟清理的垃圾严禁随意路边堆放，必须装车运走。

（6）桥涵构造物及沿线附属设施

1）桥涵日常养护应做到：桥涵桥面、支座、外观整洁，栏杆、柱、墩无牛皮癣，伸缩缝无杂物，泄水孔等排水畅通，桥头护栏、标志、标线等附属设施清晰、整洁。

2）翼墙锥（护）坡要求：翼墙清洁，锥坡无垃圾堆积，无杂草滋生；桥头排水沟和行人台阶整洁、畅通。

3）沿线挡墙、防撞护栏、护栏、标柱、缘石、交通标志、隧道等构造物按养护技术规范与公路隧道养护技术规范要求，始终保持清洁、清晰、显目，确保构造物的正常使用功能。

2、路面日常养护：

2.1 路面养护内容

路面日常巡查包括查看路面病害类型、严重程度及规模，路面是否存在有碍通行安全的障碍物，路缘石是否缺损、倾斜等内容。发现问题时，应进行记录、处理。

路面日常保养包括清理路面上的积土、积沙、泥污、积雪、积冰等内容。应通过日常保养保持路面整洁。在保养过程中要注意路面上的石块、坚硬物等，尤其是砂石路面。

2.2 路面养护总体要求：

应保持路面清洁、完好； 沥青路面应平整，水泥混凝土路面应表面平顺，砂石路面应平整坚实、 排水良好，砌块路面应无缺损；路缘石应整齐顺适。

路面养护工作要坚持全天候养护制度，及时清扫路面杂物、抛撒物等，清除路肩及绿化平台内垃圾、废弃物。达到路容路貌整洁美观，使辖区内公路始终保持畅、洁、绿、美的良好状态。

路面养护应重视排水，及时修补路面的裂缝、坑洞等，防止地表水下渗。路面应保持横坡适度。

2.3 路面养护具体要求

（1）路面养护队应根据实际路况科学合理配备人员，划分养护责任段，专门负责路面养护、路基边坡除草、清理边沟、绿化平台等杂物清理工作。

（2）无路缘石、无绿化平台的路段路面养护时，连同路肩一并横向清扫，清扫的重点是路面与路肩结合部，应将路面上的砂石、尘土及杂物全部清扫出路基以外，做到无高路肩、路面与路肩整洁、线型清晰。

（3）埋设路缘石的路段清扫的重点是路面与路缘石接合部，清扫时，先用扫帚纵向将尘土、树叶等杂物清扫成堆然后集中清运，严禁将尘土堆在路肩上、绿化台或泄水槽内。

（4）对城镇附近已建成绿化平台的路段清扫时，首先将路面尘土杂物纵向清扫成堆，清除出绿化平台以外，再将草坪内杂物清扫干净。

（5）在公路日常保养和巡视中，养护工应随时将路面上的建筑垃圾、树枝、油污及其他附着物清扫干净，保障公路安全畅通。

（6）雨雪天气，养护工必须上路巡查。路面积水必须在雨停后一天内排除干净。路面有积雪时，应采取措施，及时清除积雪，特别是陡坡、急弯、桥头路段，要在第一时间清除完毕，发生冰冻路段应及时铺撒防滑料或工业盐，确保行车安全。

（7）养护工在进行清扫作业时，必须穿标志服，戴安全帽，并在身后设立明显的养护作业标志。

3、桥梁日常养护：

3.1 桥梁日常养护内容

桥梁日常巡查包括查看桥面是否破损、是否整洁，桥梁栏杆、人行道等设施是否完好，泄水孔通畅及伸缩缝是否完好，桥下过水是否通畅。

桥梁日常保养包括清洁桥面，疏通泄水孔，清理伸缩缝杂物，清理桥下堆积物及垃圾等内容。应通过日常保养保持桥面整洁，排水顺畅。

3.2 桥梁养护应符合下列要求：

桥梁外观整洁，无杂物； 桥面铺装坚实平整、横坡适度； 桥梁排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标线等设施齐全、功能良好；基础无冲刷、掏空。

3.3 严禁在桥面上堆放杂物或占位晒场。遇冰雪等天气时，应清除积雪，防止桥面结冰。

采用撒盐或融雪剂等方法清除桥面积雪时，避免使用氯盐对桥面造成侵蚀。

3.4 日常养护具体要求

（1）桥面铺装：桥面应经常清扫，排除积水，清除泥土、杂物，始终保持桥面平整、清洁。

（2）伸缩装置：应经常清除缝内积土、垃圾等杂物。

（3）排水系统：桥面泄水管如有堵塞应及时疏通，保持畅通，桥面应保持1.5%的横坡，以利桥面排水。

（4）人行道、栏杆、护栏、防撞墙、防撞护栏、标柱、缘石：发生污染及时清洗。

4、隧道养护：

隧道洞身面砖定期清洗。电缆沟、盖板等无损坏。排水沟内无杂物、排水畅通。

隧道洞身面砖若有脱落、盖板若有损坏应及时更换、修复。

洞内、洞门若有渗水应及时上报及按要求处理；洞门若有结构开裂、沉陷等病害应及时上报并按要求处理。

洞口边坡若有危石、塌落物应及时上报并按要求进行处理。

5、沿线设施养护：

护栏、立柱高低顺适、牢固美观，无变形、松动。

标志牌清晰、完整、牢固，无变形、歪倒、缺损、污染。

标线及反光设施清晰、完整、反光效果好。

若有损坏应按规定要求及时修复。

6、公路服务站：

服务站场地整洁；设施完好齐全、运行正常、服务到位；无投诉和差评。

7、国省道、县乡道公路绿化养护管理要求：

7.1 中央分隔带绿化养护

（1）中央分隔带绿化要求每年修剪不少于4次，绿化带修剪要按照采购人的要求进行；

（2）中央分隔带修剪要求及时、整齐、美观；

（3）小乔木整形修剪造型优美，不能损伤乔木的外形；

（4）中央分隔带杂草需及时进行人工清理，气温较高的春夏季节应增加拔草的频率，中央分隔带内要求无明显杂草。

（5）绿化养护良好，保活率不低于98%；

（6）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯面积<0.5%;绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（7）绿化施肥按采购人要求的剂量及频率；

（8）有草皮的中分带草皮须及时进行机械打草，一般每两月一次，7、8、9月须每月一次。全年不得少于6次。

7.2 行道树养护要求

（1）行道树绿化修枝按照采购人的指令进行，需要修枝路段由采购人下任务书后方可实施。一般每年修枝最多不超过1次。

（2）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯树率<0.5%;绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）行道树刷白每年冬季来临前涂刷1次，时间有采购人确定。涂刷材料由中标人负责，但需经过采购人认可。

7.3 边坡及路肩机械打草（除草）

（1）机械打草一般在4至10月份进行，一般每月1次；7、8、9月份打草频率须进行增加。11月份需对公路范围内的枯死杂草统一进行清理，保持公路整洁。

（2）边坡须确保无明显高草；

（3）严禁利用除草剂的除草。

7.4 绿化节点养护

（1）公路节点绿化的色块修剪按照中央分隔带色块的要求进行养护；

（2）乔木按照行道树的要求进行养护；

（3）公路节点绿化内要求无明显高草，杂草须由人工进行定期的清理；

（4）有草皮的须及时进行机械打草。

7.5 绿化治虫

（1）中央分隔带绿化治虫采用人工使用小型机具喷洒的方式，一年治虫不得少于4次；行道树治虫采用高压喷雾器喷洒的方式，一年治虫不得少于4次。

（2）中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）喷洒使用的农药及机具由中标人负责。

7.6 绿化施肥

（1）绿化施肥按实际需要进行施肥，具体施肥路段由采购人负责确定。

（2）施肥一般采用人工施肥方式进行。

（3）施肥的化肥均由中标人负责。

7.7 绿化修剪

7.7.1 整形修剪的时期

一般来说，树木的修剪可分为冬季修剪和夏季修剪。

（1）冬季修剪。又叫休眠期修剪（一般在12月至翌年2月）。耐寒力差的树种最好在早春进行，以免伤口受风寒之害。落叶树一般在冬季落叶到第二年春季萌发前进行。冬季修剪对观赏树木树冠的形成、枝梢生长、花果枝形成等有很大影响。

（2）夏季修剪。又叫生长期修剪（一般在4月至10月）。从芽萌动后至落叶前进行，也就是说，新梢停止生长前进行。具体修剪的日期还应根据当地气候条件及树种特性而不同。如对花果树修剪，要剪除内膛枝、直立枝、无用徒长枝、过密交叉枝、衰弱下垂枝及病虫枝等，使营养集中于骨干枝，有利于开花结果。绿篱夏季修剪主要保持整齐美观。其他园林树木的修剪，则根据功能要求进行不同形状的整形修剪。

7.7.2 修剪方法

树木中修剪多采用疏删，短截和辅助性修剪。

（1）疏删。是指把枝条从基部剪除。疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝及与市政设施矛盾的枝条等。疏删能改善通风透光条件，提高叶片光合效能，增加养分积累，有利于生长及花芽分化。

疏删对全树起削弱生长势作用，伤口以上枝条生长势相对削弱，但伤口以下枝条生长势相对增强，这就是所谓的“抑上促下”作用。疏去大枝要分年逐步进行，否则伤口会过多，而削弱树势。疏枝要掌握从基部剪除，不留残桩且伤口面尽量小的原则。

绿篱和球形树短截修剪后，会造成枝条密生，树冠内枯死枝、光杆枝过多，所以要与疏删相结合。

（2）短截。将一年生枝条去除一部分的修剪方法叫短截。短截能刺激剪口下的侧芽萌发，按轻重程度分为：

1）轻短截。即剪去一年生枝条顶端一部分（即1/5至1/4）。多用于花果树强壮枝修剪。轻短截刺激剪口下部多数半饱满芽萌发，形成中、短枝多。

2）中短截。即剪掉枝条中部或中上部饱芽处。剪后形成中、长枝多，成枝力高，有利于生长和扩大树冠。一般多用于培养骨干枝、大枝组和延长枝等。

3）重短截。剪去枝条大部分（剪除枝的全长2/3至3/4），这样原枝留芽少，营养集中，在剪口下能抽1个至2个旺枝。此法多用于衰老树更新，弱枝复壮。

4）极重短截。在枝基部留1个至2个瘪芽短截。一般只抽生2个至3个短枝或细弱枝，能降低枝位，为了缓和生长势的树木采用此法。

7.7.3 辅助性修剪

（1）缩剪。就是将多年生枝短截到分枝处，可降低顶端优势位置，促多年生基部更新复壮。

（2）摘心。生长季节中将新梢剪除嫩梢顶尖的技术措施。

（3）剪梢。在生长季节中，将生长过旺枝条的一般木质化新梢先端剪除，主要是调整树木主枝和侧枝关系。

（4）刻伤。在芽附近横着用刀切至枝条木质部。伤口长为枝条周长的1/3。此法可阻止养分供应，使下位芽受到刺激或生长。

（5）除芽。剪除无用或有碍主干枝生长的芽。

（三）小修保养

1、小修保养

小修保养是对国省道、县乡道及其所属设施的轻微损坏进行的修补，单次维修价格在20万元以下（以任务派工单为准）。

1.1小修保养必须严格执行国省道、县乡道公路日常管养及小修保养技术规范及标准，在收到采购人下达的任务派工单后立刻组织实施（如工程量变更，中标人必须向采购人报告并经同意后实施，否则采购人不于认可），修复后符合采购人要求。中标人在实施沥青路面补洞时，发现未在任务派工单内路面、路基需修补的，中标人在征求采购人同意后可先行修复，同时，要做好原始数据记录，拍好现场照片，报采购人。

1.2中标人应派专人对区域内道路每周不少于1次进行巡视，对≤20㎡破损、龟裂、坑洞的病害路基路面进行及时的修补，对大于20㎡的破损路面，应及时的向采购人汇报并协助采购人进行维修；对毁损的橡胶减速带，破损的排水设施及道路安全设施维修等（单次维修价格在20万元以下的，以任务派工单为准）进行维修。

1.3小修内容

（1）路肩小修包括调整横坡，处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。应通过小修保持路肩平整，与路面衔接平顺。

（2）边坡小修包括清理零星塌方，填补坡面冲沟，处理坡脚冲刷、缺损等内容。应通过小修保持坡面顺适坚实，坡脚稳固。

（3）排水设施小修包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂等内容。应通过小修保持排水设施完好。

（4）防护及支挡结构小修包括修复表面破损、基础冲刷，勾缝，抹面等内容。应通过小修保持防护及支挡结构的表面完好，基础牢固。防护及支挡结构的表面破损，包括圬工体、水泥混凝土的松动，散落，石笼铁丝的锈蚀断裂等。

（5）涵洞小修包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进水口沉沙井、出水口跌水构造等内容。应通过小修保持涵洞的完整。

（6）路面小修包括沥青路面小修包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等病害。应通过小修保持路面的平整、完好；水泥混凝土路面小修包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等病害。应通过小修保持水泥混凝土路面的完好、坚实；砂石路面小修包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护保护层、磨耗层等。应通过小修保持砂石路面平整坚实；块石路面小修包括修复接缝，处置错台、沉陷、隆起等内容。

（7）桥梁小修包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，修理伸缩缝、泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌石圬工的松动和破损等。应通过小修保持桥梁完好，质量要求应符合现行《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004的有关规定。

（8）交通安全设施小修包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩（桩）的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等。应通过小修保持交通安全设施的完好，质量要求应符合现行国省道、县乡道公路日常管养及小修保养技术规范及标准的有关规定。

2、工艺复杂或结构复杂的小修保养、应急抢险项目可由业主委托相应资质单位进行设计后实施。

四、其他要求

1、中标人应对从业人员进行安全教育岗前培训，增强从业人员安全意识，为确保安全，雨量在中雨以上的降雨天气，雾天（水平能见度小于500米以下）养护人员可不上路作业，待雨小、雾散后须及时上路作业，无故不得缺勤，并组织专人考核及安全巡查。中标人应自行负责从业人员的安全，从业人员的一切安全责任由中标人自行承担。

2、严格按照安全生产要求穿着标志服、防护用品，养护作业区域应按相关规范设置明显的警告标志牌。

3、冰雪天气，中标人应派养护人员须及时上路清扫积雪保持道路畅通；若遇台风、暴雨洪灾、暴雪、公路塌方等灾害，中标人应及时配合采购人的调遣，对灾害路段进行抢修清扫。对路段出现险情，应及时按相关规范设置标志标牌。

▲4、人员最低要求：

4.1按每10公里/人进行设置，并按区块划分合理安排分管组长。

4.2安排至少4名专职巡查人员对道路养护、绿化养护、道路安全设施等进行监督及对路段状况进行日常巡检，及时上报并做好日常巡查记录，以及做好考核资料的整理。（注分组长及养护人员不可兼任专职巡查人员）

4.3公路养护相关专业的技术工人不少于10人（其中高级工不少于2人），相关人员均需提供相关资格证书扫描件。

5、中标人应建立健全的内部管理制度、财务制度，奖罚机制及每月工资足额发放制度。

6、采购人根据《云和县交通运输发展中心国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核办法》对中标人进行考核，中标人应积极做好配合工作，并根据考核内容做好考核资料的整理工作。

▲7、中标后，中标人根据行业管理部门规定须在项目10公里以内设立400m2及以上的场地（放机械设备）和100m2及以上的办公场所。

▲8、主要机械设备和试验检测设备最低要求，须提供设备购买发票或租赁合同或拥有设备使用权等相关证明材料扫描件。

| 名称 | 设备配备要求表 | 主要质量检测设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基路面养护设备 | 3吨及以上路面清扫车 2台公路巡查车 2辆 75型及以上挖掘机 2台镐头机 1台 路面切割机 2台 切缝机 1台 平板振动夯 5台 冲击夯 5台 12吨及以上双钢轮振动压路机 2台20吨及以上单钢轮振动压路机 2台26吨及以上轮胎压路机 1台1000型及以上沥青拌合楼 1座1.5米及以上沥青路面铣刨机 1台水泥混凝土拌和机 2台 600型及以上沥青摊铺机 1台100吨及以上地磅 1座发电机组 1台 轻型及以上自卸车 4辆 皮卡或轻型货车 4辆 40型装载机 3台 | 击实仪 1套 回弹仪 1套 钢板测厚仪 2套 沥青针入度、延度、软化点 各1 套 沥青抽提仪 1台 马歇尔试验仪 1 台 压力机 1台 水准仪 1套 灌砂筒 1套 石子筛、砂子筛 1套 |
| 安全设施及预埋管线 | 自行式护栏打桩机 1台 自行式护栏拔桩机 1台 | 镀层测厚仪 2套 回弹仪 1套 |
| 绿化养护 | 割灌除草机 10台 绿篱机 5台 油锯 4台 高枝剪 3台5吨以上多功能洒水车 2台 |  |

▲9、中标单位在接到采购人小修保养通知后，24小时之内进场并进行作业。

五、服务期限

12个月，实际以合同签订生效之日起计。（在合同履约服务期内，若云和县普通国省道及农村公路长寿命周期养护项目实施，自动终止该项目服务合同。）

六、安全责任

中标人在服务应接受采购人的协调管理和考核，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

中标人必须按规定办理有关保险。中标人在服务期间发生人身安全、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标人负责。

中标人应设置专门的安全生产管理人员，做好安全生产台账记录。

上述关于安全责任的要求，投标人必须在投标文件中作出明确的响应承诺。

七、报价说明

投标人报价时，仅需报一个下浮率。

八、结算方式

1、公路日常管养费用=预算金额×（1-中标下浮率    %），年度合同总价不变。本项目日常管养费用每季度结算一次，根据中标价及《云和县交通运输发展中心国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核办法》考核结果，支付日常养护养护款。

2、小修保养费用=根据实际工程量×（1-中标下浮率    %）进行结算，年度费用不得超过预算金额。

2.1、小修保养费用每季度结算一次。

2.2、小修保养（二类项目）结算依据：根据中标工程量单价按实际结算。其中项目实施过程中出现不可缺失的服务事项时，以下清单中未明确结算综合单价，采购人可优先通过以下方式进行：（1）有信息价的，应通过信息价组价后乘以（1-中标下浮率）结算；（2）没有信息价的，可通过市场询价经双方确认后实施。

3、甲供应急特种设备台班费中不可变费用从应急抢险工程费用中扣除。

| 工程量清单计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  | 计价表3 |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 第100章 | 总则 | 282872 |
| 2 | 第200章 | 路基 | 9383 |
| 3 | 第300章 | 路面 | 22366 |
| 4 | 第400章 | 桥梁、涵洞 | 25851 |
| 5 | 第500章 | 隧道 | 7094 |
| 6 | 第600章 | 交通安全设施 | 37343 |
| 7 | 第700章 | 绿化及环境保护设施 | 854 |
| 8 | 第800章 | 应急抢险 | 18469 |
| 9 | 第1000章 | 小修保养年度总承包（国省道） | 2552643 |
| 10 | 第1100章 | 小修保养年度总承包（县乡道） | 959139 |
| 11 | 第100章至第1000章清单合计 |  | 3916015 |
| 12 | 已包含在清单中的暂估价 |  |  |
| 13 | 清单合计减去清单中的暂估价 |  | 3916015 |
| 14 | 不可预见费 |  |  |
| 15 | 工程量清单预算 |  | 3916015 |

| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 1 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 22360.66 |  | 22360.66 |  |
| -c | 按合同条款规定，提供农民工工伤保险 | 总额 | 1 | 17888.53 |  | 17888.53 |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 | 14720 |  | 14720 |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 8832 |  | 8832 |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 149071.04 |  | 149071.04 |  |
| 103 | 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时用地 | 总额 | 1 | 20000 |  | 20000 |  |
| 103-2 | 临时供电 | 总额 | 1 | 20000 |  | 20000 |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 30000 |  | 30000 |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 282872 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 2 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 201 | 清理 |  |  |  |  |  |  |
| 201-1 | 清理零星塌方（含弃运） | m3 | 1 | 30.87 |  | 30.87 |  |
| 202 | 维修 |  |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 路基翻浆沉陷处理 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 水泥稳定碎石回填（含开挖、弃运） | m3 | 1 | 370.89 |  | 370.89 |  |
| -b | 级配碎石回填（含开挖、弃运） | m3 | 1 | 276.41 |  | 276.41 |  |
| -c | AM-20沥青碎石回填（含开挖、弃运） | m3 | 1 | 1262.68 |  | 1262.68 |  |
| 202-2 | 边沟、排水沟、截水沟、急流槽维修 |  |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土边沟（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 668.28 |  | 668.28 |  |
| -b | C20片石混凝土边沟（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 599.86 |  | 599.86 |  |
| -c | M7.5浆砌鹅卵石边沟（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 562.49 |  | 562.49 |  |
| 202-3 | 维修、更换边沟盖板 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 更换C30钢筋混凝土A型盖板（规格：68×49×15cm） | 块 | 1 | 76.76 |  | 76.76 |  |
| -b | 更换C30钢筋混凝土B型盖板（规格：78×49×15cm） | 块 | 1 | 87.28 |  | 87.28 |  |
| 202-4 | 挡土墙维修 |  |  |  |  |  |  |
| -a | C20片石混凝土挡土墙（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 618.45 |  | 618.45 |  |
| -b | C20混凝土挡土墙（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 685.09 |  | 685.09 |  |
| -c | 挡土墙台背宕渣回填 | m3 | 1 | 104.14 |  | 104.14 |  |
| -d | M7.5浆砌片石挡土墙（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 375.72 |  | 375.72 |  |
| 202-6 | 路肩处治 |  |  |  |  |  |  |
| -a | C30混凝土路肩（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 617.76 |  | 617.76 |  |
| 202-8 | 路基修复 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 宕渣换填（含挖除、弃运） | m3 | 1 | 102.85 |  | 102.85 |  |
| -b | 块（片）石抛方 | m3 | 1 | 136.26 |  | 136.26 |  |
| 206-1 | 修复或完善坡面防护 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 边坡防护网修复（含锚杆及措施费用） | m2 | 1 | 178.53 |  | 178.53 |  |
| 208-9 | M7.5浆砌鹅卵石（H=35cm，粒径=35cm） |  |  |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌鹅卵石 | m | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 210-1 | 沙袋围堰 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 沙袋围堰（高度1.5m） | m | 1 | 261.29 |  | 261.29 |  |
| -b | 沙袋围堰（高度2m） | m | 1 | 468.13 |  | 468.13 |  |
| 211-1 | 更换窨井盖 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 更换窨井盖(φ700砼井盖） | 套 | 1 | 817.95 |  | 817.95 |  |
| -b | 更换D400圆形球墨铸铁井盖（Φ70cm） | 套 | 1 | 1036.15 |  | 1036.15 |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 9383 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 3 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 303 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |  |  |
| 303-1 | 纵横向裂缝维修 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 裂缝灌缝 | m | 1 | 7.66 |  | 7.66 |  |
| -b | 裂缝贴（5cm） | m | 1 | 5.35 |  | 5.35 |  |
| 303-3 | 沉陷、坑槽、车辙处理 |  |  |  |  |  |  |
| -a | AC-13C沥青混凝土坑洞修补（含粘层、铣刨等工作内容） | m3 | 1 | 2106.72 |  | 2106.72 |  |
| -b | 快速水补料（含开挖） | m3 | 1 | 14984.11 |  | 14984.11 |  |
| 303-4 | 波浪、搓板、拥包、泛油处理 | m2 | 1 | 10.48 |  | 10.48 |  |
| 303-5 | 沥青混凝土罩面 |  |  |  |  |  |  |
| -a | AC-16C沥青混凝土罩面 | m3 | 1 | 1384.86 |  | 1384.86 |  |
| -b | AC-13C沥青混凝土罩面 | m3 | 1 | 1458.31 |  | 1458.31 |  |
| -c | SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（玄武岩碎石） | m3 | 1 | 2238.92 |  | 2238.92 |  |
| 303-6 | 沥青粘层、透层、封层 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 粘层 | m2 | 1 | 2.67 |  | 2.67 |  |
| -b | 透层 | m2 | 1 | 5.11 |  | 5.11 |  |
| -c | 封层（下封层） | m2 | 1 | 8.82 |  | 8.82 |  |
| 303-7 | 铣刨沥青混凝土路面（含弃运） | m3 | 1 | 146.94 |  | 146.94 |  |
| 306 | 路面特殊污染物处理 |  |  |  |  |  |  |
| 306-1 | 路面泥巴污染物处理 | m2 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 306-2 | 路面油污污染物处理 | m2 | 1 | 3.43 |  | 3.43 |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 22366 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 4 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |  |  |  |  |
| -a | C50快速混凝土桥面铺装（含凿除） | m3 | 1 | 6220.99 |  | 6220.99 |  |
| 402-7 | 伸缩缝橡胶条更换 | m | 1 | 50.97 |  | 50.97 |  |
| 402-8 | 更换桥梁PVC泄水管 |  |  |  |  |  |  |
| -a | DN75mm | m | 1 | 60.58 |  | 60.58 |  |
| -b | DN110mm | m | 1 | 72.18 |  | 72.18 |  |
| -c | DN200mm | m | 1 | 127.59 |  | 127.59 |  |
| 402-9 | 更换钢管扶手(含基座更换）（φ80×4钢管，ZG25铸铁支承架） | m | 1 | 155.19 |  | 155.19 |  |
| 402-10 | C30钢筋砼护栏 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 更换C30钢筋砼护栏（F型，含凿除、钻孔植筋） | m | 1 | 1147.61 |  | 1147.61 |  |
| -b | 新增C30钢筋砼护栏（F型，含钻孔植筋） | m | 1 | 1102.98 |  | 1102.98 |  |
| 402-11 | 裂缝封闭 | m | 1 | 36.46 |  | 36.46 |  |
| 402-12 | 裂缝注浆 | m | 1 | 159.88 |  | 159.88 |  |
| 402-13 | 环氧砂浆修补 | m3 | 1 | 13763.83 |  | 13763.83 |  |
| 402-14 | 自流平密封伸缩缝填充 | m | 1 | 331.79 |  | 331.79 |  |
| 415-6 | 涵洞维修加固 |  |  |  |  |  |  |
| -a | Φ300mm钢筋砼圆管涵（II级）（主材及安装，含附材） | m | 1 | 107.77 |  | 107.77 |  |
| -b | Φ500mm钢筋砼圆管涵（II级）（主材及安装，含附材） | m | 1 | 169.76 |  | 169.76 |  |
| -c | Φ800mm钢筋砼圆管涵（II级）（主材及安装，含附材） | m | 1 | 356.89 |  | 356.89 |  |
| -d | Φ1000mm钢筋砼圆管涵（II级）（主材及安装，含附材） | m | 1 | 542.05 |  | 542.05 |  |
| -e | 洞口C30混凝土 | m3 | 1 | 688.74 |  | 688.74 |  |
| -f | 级配碎石垫层 | m3 | 1 | 238.57 |  | 238.57 |  |
| -g | C20混凝土管基 | m3 | 1 | 484.66 |  | 484.66 |  |
| -h | 挖基 | m3 | 1 | 21.39 |  | 21.39 |  |
| -i | 沟槽回填 | m3 | 1 | 11.22 |  | 11.22 |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 25851 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 5 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第500章 隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 502 | 维修 |  |  |  |  |  |  |
| 502-3 | LED灯 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 150W隧道灯（LED灯）（白光、暖光） | 套 | 1 | 2214.65 |  | 2214.65 |  |
| -b | 50W隧道灯（LED灯）（白光、暖光） | 套 | 1 | 992.21 |  | 992.21 |  |
| -c | 车道指示灯（单面）（LED光源） | 套 | 1 | 2833.45 |  | 2833.45 |  |
| 502-8 | 电缆沟盖板更换（500宽） | m | 1 | 115.74 |  | 115.74 |  |
| 502-10 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 接触器（cj×2-3210） | 只 | 1 | 149.84 |  | 149.84 |  |
| -b | 保险丝（RT18-20） | 只 | 1 | 26.76 |  | 26.76 |  |
| -c | 继电器（NR2-25） | 只 | 1 | 94.19 |  | 94.19 |  |
| -d | 开关电源（S-100-24） | 只 | 1 | 321.09 |  | 321.09 |  |
| -e | 电力电缆（NH-YJV-4×16） | 米 | 1 | 69.94 |  | 69.94 |  |
| 502-11 | 反光环(双面，含登高车配合作业） | m | 1 | 192.65 |  | 192.65 |  |
| 502-12 | 灭火器（4Kg干粉灭火器） | 只 | 1 | 83.8 |  | 83.8 |  |
| 清单 第500章 合计 人民币 7094 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 6 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第600章 交通安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 602 | 护栏维修 |  |  |  |  |  |  |
| 602-1 | 波形护栏局部更换 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 普通型波形梁钢质护栏更换维修（B级，含拆除，双波） | m | 1 | 188.29 |  | 188.29 |  |
| -b | 加强型波形梁钢质护栏更换维修（B级，含拆除，双波） | m | 1 | 246.87 |  | 246.87 |  |
| -c | 普通型波形梁钢质护栏更换维修（A级，含拆除，双波） | m | 1 | 286.87 |  | 286.87 |  |
| -d | 加强型波形梁钢质护栏更换维修（A级，含拆除，双波） | m | 1 | 364.67 |  | 364.67 |  |
| -e | 普通型波形梁钢质护栏更换维修（C级，含拆除，双波） | m | 1 | 6445.37 |  | 6445.37 |  |
| -f | 加强型波形梁钢质护栏更换维修（C级，含拆除，双波） | m | 1 | 221.15 |  | 221.15 |  |
| -g | 加强型波形梁钢质护栏更换维修（SB级，含拆除，三波） | m | 1 | 371.33 |  | 371.33 |  |
| -h | 圆形端头更换（含IV类反光膜） | 个 | 1 | 318.38 |  | 318.38 |  |
| -i | 附着式轮廓标（双面） | 个 | 1 | 19.08 |  | 19.08 |  |
| -j | SB级端头 | 个 | 1 | 379.95 |  | 379.95 |  |
| 605 | 道路交通标志维修 |  |  |  |  |  |  |
| 605-1 | 标志牌新增、更换、维修 |  |  |  |  |  |  |
| -a | C30砼基础（含挖基，不含钢筋） | m3 | 1 | 649.82 |  | 649.82 |  |
| -b | 钢筋(HRB400钢筋) | t | 1 | 5222.67 |  | 5222.67 |  |
| -c | 更换单立柱（含拆除）（φ89×4×3850） | 套 | 1 | 318.67 |  | 318.67 |  |
| -d | 更换双立柱（含拆除）（φ180×10×6200，φ180×10×9800，含加筋法兰盘更换） | 套 | 1 | 7951.58 |  | 7951.58 |  |
| -e | 更换F杆（含拆除）（φ273×12×7900，含加劲法兰盘更换） | 套 | 1 | 7123.51 |  | 7123.51 |  |
| -f | 更换标志牌版面（含拆除）（IV类反光膜，2厚铝合金板） | m2 | 1 | 501.71 |  | 501.71 |  |
| -g | 更换广角镜（D=120cm） | 套 | 1 | 470.93 |  | 470.93 |  |
| -h | 新增广角镜（D=120cm）（含立柱及基础浇筑） | 套 | 1 | 893.88 |  | 893.88 |  |
| -i | 更换广角镜（D=100cm） | 套 | 1 | 438.82 |  | 438.82 |  |
| -j | 新增广角镜（D=100cm）（含立柱及基础浇筑） | 套 | 1 | 861.77 |  | 861.77 |  |
| -k | 导向牌 | 个 | 1 | 380 |  | 380 |  |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）、界碑（牌）更换 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 里程碑更换 | 块 | 1 | 149.44 |  | 149.44 |  |
| -b | 百米桩更换 | 块 | 1 | 29.69 |  | 29.69 |  |
| -c | 里程碑抬高 | 块 | 1 | 103.34 |  | 103.34 |  |
| -d | 桥梁护栏彩色刷漆 | m2 | 1 | 62.54 |  | 62.54 |  |
| -e | 铝合金百米牌（双面） | 块 | 1 | 24.22 |  | 24.22 |  |
| -f | 铝合金里程牌（双面） | 块 | 1 | 770.55 |  | 770.55 |  |
| 605-4 | 示警桩维修更换 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 钢警示桩（Φ114） | 根 | 1 | 248.9 |  | 248.9 |  |
| -b | 钢警示桩（Φ89） | 根 | 1 | 223.17 |  | 223.17 |  |
| -c | TPU柔性警示柱（φ80） | 根 | 1 | 63.59 |  | 63.59 |  |
| 605-5 | 防撞桶（95cm×95cm） | 个 | 1 | 308.35 |  | 308.35 |  |
| 605-6 | 爆闪灯 | 套 | 1 | 1057.89 |  | 1057.89 |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 7 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第600章 交通安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 605-7 | 橡胶减速垄 | m | 1 | 152.33 |  | 152.33 |  |
| 606 | 道路交通标线局部修复 |  |  |  |  |  |  |
| 606-1 | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 1 | 52.56 |  | 52.56 |  |
| 606-2 | 350高亮反光型热熔标线 | m2 | 1 | 75 |  | 75 |  |
| 606-3 | 标线清除 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 机械除线 | m2 | 1 | 18.3 |  | 18.3 |  |
| -b | 高压水除线 | m2 | 1 | 43 |  | 43 |  |
| 606-6 | 柱式轮廓标 | 根 | 1 | 108.38 |  | 108.38 |  |
| 606-7 | 柱式边缘诱导标 | 根 | 1 | 106.1 |  | 106.1 |  |
| 606-8 | 突起路标 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 猫眼道钉 | 个 | 1 | 51.59 |  | 51.59 |  |
| -b | 凸起路纽 | 个 | 1 | 39.12 |  | 39.12 |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 37343 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 8 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 702 | 绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| 702-1 | 绿化修剪 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 草坪修剪、施肥、除草等（含色块） | m2 | 1 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| -b | 大灌木修剪、施肥 | 棵 | 1 | 0.94 |  | 0.94 |  |
| -c | 小乔木修枝 | 棵 | 1 | 1.87 |  | 1.87 |  |
| -d | 草坪除虫（含色块） | m2 | 1 | 4.69 |  | 4.69 |  |
| 702-3 | 种植灌木 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 海桐球（P120） | 株 | 1 | 155.87 |  | 155.87 |  |
| -b | 红花继木球（P120） | 株 | 1 | 192.46 |  | 192.46 |  |
| -c | 红叶石楠球（P120） | 株 | 1 | 232.97 |  | 232.97 |  |
| 702-4 | 种植色块 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 小叶女贞（H30，49株/㎡） | m2 | 1 | 54.11 |  | 54.11 |  |
| -b | 红叶石楠（H30 ，36株/㎡） | m2 | 1 | 49.46 |  | 49.46 |  |
| -c | 红花继木（H30 P20，36株/㎡） | m2 | 1 | 51.81 |  | 51.81 |  |
| 702-5 | 草坪种植 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 麦冬（H15-20，P10-15，3-5芽/丛，64丛/㎡） | m2 | 1 | 67.75 |  | 67.75 |  |
| -b | 马尼拉草皮 | m2 | 1 | 27.59 |  | 27.59 |  |
| 702-6 | 草籽撒播 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 混合草籽（百日草、美丽月见草、三叶草、硫磺菊等） | m2 | 1 | 13.11 |  | 13.11 |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 854 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 9 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第800章 应急抢险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 801 | 应急抢险工程 |  |  |  |  |  |  |
| 801-1 | 突发事件处理费用 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 人工 | 工日 | 1 | 220 |  | 220 |  |
| -b | 运输车辆 |  |  |  |  |  |  |
| -b-1 | 自卸汽车（4t以内） | 台班 | 1 | 600 |  | 600 |  |
| -b-2 | 自卸汽车（8t以内） | 台班 | 1 | 900 |  | 900 |  |
| -b-3 | 自卸汽车（12t以内） | 台班 | 1 | 1300 |  | 1300 |  |
| -c | 装载机 |  |  |  |  |  |  |
| -c-1 | 装载机（2.5及以下） | 台班 | 1 | 800 |  | 800 |  |
| -c-2 | 装载机（4.0及以上） | 台班 | 1 | 1200 |  | 1200 |  |
| -d | 挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
| -d-1 | 挖掘机（60及以下） | 台班 | 1 | 1500 |  | 1500 |  |
| -d-2 | 挖掘机（60以上） | 台班 | 1 | 2100 |  | 2100 |  |
| -e | 平板车 | 台班 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |
| -f | 洒水车 | 台班 | 1 | 1200 |  | 1200 |  |
| -g | 登高车 | 台班 | 1 | 1000 |  | 1000 |  |
| -h | 吊机（30T以上） | 台班 | 1 | 2500 |  | 2500 |  |
| -i | 融雪剂（工业盐等） | t | 1 | 1200 |  | 1200 |  |
| -j | 铲雪机（装载机带铲雪装置） | 台班 | 1 | 800 |  | 800 |  |
| -k | 防滑砂（石屑） | m3 | 1 | 149 |  | 149 |  |
| 清单 第800章 合计 人民币 18469 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 10 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第1000章 小修保养年度总承包（国省道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 1002 | 一级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1002-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 3.202 | 5000 |  | 16010 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 1 | 6283 |  | 6283 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 2 | 130.55 |  | 261.1 |  |
| 1003-2 | 日常养护 | 年·公里 | 3.267 | 40000 |  | 130680 |  |
| 1003 | 二级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1003-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 29.338 | 3000 |  | 88014 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 17 | 3141.5 |  | 53405.5 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 80 | 130.55 |  | 10444 |  |
| 1003-2 | 日常养护 | 年·公里 | 29.924 | 28000 |  | 837872 |  |
| 1004 | 三级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1004-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 24.681 | 2600 |  | 64170.6 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 9 | 3141.5 |  | 28273.5 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 91 | 130.55 |  | 11880.05 |  |
| 1004-2 | 日常养护 | 年·公里 | 24.936 | 26000 |  | 648336 |  |
| 1005 | 四级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1005-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 19.309 | 1000 |  | 19309 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 7 | 3141.5 |  | 21990.5 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 64 | 130.55 |  | 8355.2 |  |
| 1005-2 | 日常养护 | 年·公里 | 19.451 | 8000 |  | 155608 |  |
| 1006 | 大桥、特大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1006-1 | 检查 | 年·座 | 9 | 5900.11 |  | 53100.99 |  |
| 1006-2 | 日常养护 | 年·延米 | 2871.72 | 70 |  | 201020.4 |  |
| 1007 | 隧道 |  |  |  |  |  |  |
| 1007-1 | 检查 | 年·座 | 2 | 7144.33 |  | 14288.66 |  |
| 1007-2 | 日常养护 | 年·延米 | 1571.8 | 100 |  | 157180 |  |
| 1008 | 公路服务站 |  |  |  |  |  |  |
| 1008-1 | 公路服务站的运营及维护 | 个 | 2 | 10000 |  | 20000 |  |
| 1009 | 交通流量调查 |  |  |  |  |  |  |
| 1009-1 | 交通流量调查 | 点位·次 | 28 | 220 |  | 6160 |  |
| 清单 第1000章 合计 人民币 2552643 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程细目工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） |  |  |  | 第 11 页 | 共 11 页 |  | 计价表5 |
| 清单 第1100章 小修保养年度总承包（县乡道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |  | 合价 |  |
| 1103 | 二级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1103-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 9.023 | 1000 |  | 9023 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 8 | 2356.13 |  | 18849.04 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 52 | 130.55 |  | 6788.6 |  |
| 1103-2 | 日常保养 | 年·公里 | 9.505 | 4239 |  | 40291.7 |  |
| 1104 | 三级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1104-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 13.332 | 800 |  | 10665.6 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 7 | 2356.13 |  | 16492.91 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 41 | 130.55 |  | 5352.55 |  |
| 1104-2 | 日常保养 | 年·公里 | 13.576 | 3334 |  | 45262.38 |  |
| 1105 | 四级公路 |  |  |  |  |  |  |
| 1105-1 | 检查 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 路面巡查、检查 | 年·公里 | 185.403 | 800 |  | 148322.4 |  |
| -b | 中小桥巡查、检查 | 年·座 | 34 | 1570.75 |  | 53405.5 |  |
| -c | 涵洞巡查、检查 | 年·座 | 556 | 87.03 |  | 48388.68 |  |
| 1105-2 | 日常保养 | 年·公里 | 186.226 | 2101 |  | 391260.83 |  |
| 1106 | 大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1106-1 | 检查 | 年·座 | 4 | 3399.87 |  | 13599.48 |  |
| 1106-2 | 日常保养 | 年·延米 | 564.74 | 25 |  | 14118.5 |  |
| 1107 | 隧道 |  |  |  |  |  |  |
| 1107-1 | 检查 | 年·座 | 8 | 4286.6 |  | 34292.8 |  |
| 1107-2 | 日常保养 | 年·延米 | 3721 | 25 |  | 93025 |  |
| 1108 | 公路服务站 |  |  |  |  |  |  |
| 1108-1 | 公路服务站的运营及维护 | 个 | 1 | 10000 |  | 10000 |  |
| 清单 第1100章 合计 人民币 959139 元 |  |  |  |  |  |  |  |

九、考核办法

附件、云和县交通运输发展中心国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核办法

A.云和县交通运输发展中心国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核办法

为规范和统一国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核制度，确保日常管养（小修保养）项目顺利进行，保障国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）项目质量，采购人对中标人的项目质量（即日常养护作业质量）进行定期和不定期考核，同时接受公路行业管理部门的监督和指导，具体办法如下：

一、考核方式、考核主体、流程和赋分：

1、考核方式：考核以不定期检查与定期检查相结合的方式进行。定期考核包含月度、季度、半年度和年度考核。同时，日常管养（小修保养）项目接受公路行业上级主管部门的监督和指导。

2、考核主体：采购人负责国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）项目的日常管理工作，并承担月度、季度、半年度、年度考核和验收工作。

3、考核流程和赋分：采购人在日常工作中经常开展巡查和检查，对检查中发现的问题，应下发《养护通知单》、《路产维修任务通知单》或《养护工作联系单》提出整改意见，督促养护单位制定整改计划，及时处理不达标项目。中标人需按时将整改处理以《中标人报告单》的形式反馈至云和县交通运输发展中心，采购人应及时检查中标人的整改结果。中标人若不履行或拖延的，采购人可填写《日常管养（小修保养）不定期考核表》，在月度考核中扣分处罚。采购人每月依据《日常管养（小修保养）不定期检查考核表》（见附件A）的内容至少开展一次以上检查考核。

月度考核在每个月月末进行，采购人应根据现场考核实际情况，填写《日常管养（小修保养）定期检查考核表》并赋分（见附件B，此表须经中标人签字确认），记录中标人当月的履约情况。

季度考核在每个季度的末月月末进行，依据当季每月月度考核情况，结合实地检查考核情况，以每月月度考核各占33.3%的比例，填写《日常管养（小修保养）季度考核表》，并经中标人签字确认后交由采购人，中标人据此支付合同款。

日常管养（小修保养）项目年度考核采用综合评分方法进行，其中日常管理占总分的40%，年终检查占总分的60%。日常管理分值以采购人每季考核评分的平均分经折算后直接赋分，年终检查60%以年度开展的综合检查为依据，按照《附件B》进行评分，经折算后得出分值。二者相加为中标人的年度考核得分，此得分作为支付合同款和奖罚的直接依据。

二、考核标准和内容

1、日常管养（小修保养）项目考核分外业和内业两部分进行。

2、不定期检查考核标准和内容见《附件A》。

3、定期检查考核标准和内容见《附件B》。

三、奖惩

1、日常管养（小修保养）项目每季支付一次，《日常管养（小修保养）季度考核表》是每季支付合同款的依据，季度综合考核分在85分（含85分）以上的不进行处罚。低于85分的扣当季养护经费的5%,同时每降低1分再扣当季养护经费的2%，直至扣完。季度考核得分在70分以下的（不含本数），为考核不合格。季度考核为不合格的，当季合同款不支付；连续两个季度考核得分在70分以下的，甲方将终止养护合同，重新组织招标。因考核不达标扣除的款项不再支付作为养护资金由甲方决定其使用权。

2、省公路与运输管理中心和市公航运中心对我县公路日常管养（小修保养）绩效考核结果将作为采购人对中标人的奖罚依据直接采用。

3、一年中若有2次季度考核扣款在月度决算金额的20%以上（含），或一年中受到省市行业主管部门的通报批评，造成较大社会影响的，采购人有权单方面提前终止合同，相关损失由中标人承担。

B.附件A

| 日常管养（小修保养）不定期检查考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核月份： 检查时间： |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 检查考核内容及要求 | 处罚标准 | 检查考 核方法 | 问题（地点、事项） | 处罚金额 （元） |
| 路基 养护 | 排水系统、截水沟、边沟排水设施是否及时清理疏通 | 若未及时清理疏通，100m以内扣100元；超过100m均按5元/m扣除 | 业主代表随机检查 |  |  |
|  | 路肩等杂物、杂草是否及时清理 | 杂草若未及时清理，100m以内扣100元；超过100m均按5元/m扣除；杂物未及时清理按20元/处扣除 |  |  |  |
|  | 边沟、截水沟、挡土墙及护坡破损后是否上报并及时修复 | 若未及时上报，每处扣100元；未及时修复，每处扣200元。 |  |  |  |
| 路面 养护 | 路面翻浆、拥包、沉陷、龟裂、松散及时上报处理 | 未按要求及时进行上报，每处扣50元；未按要求处理，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 路面是否及时保洁，要求保洁每天1次 | 路面保洁每公里有两个以上不符合要求，每次扣100元/处；抛洒物未在规定时间内（按云和县交通运输发展中心通知）进行清除，每次扣200元 |  |  |  |
|  | 坑槽修补是否及时，要求路面无坑槽，所有坑槽在雨停天晴后72h规范热补 | 不符合要求时，每发现1个坑槽扣50元 |  |  |  |
|  | 雨天冷料及时按要求进行修补 | 保证在雨天24h内用冷料及时修补路面坑槽，不符合要求每处处罚50元 |  |  |  |
| 桥涵 养护 | 涵洞有无淤积， | 若有淤塞，每道扣50元； |  |  |  |
|  | 伸缩缝内杂物是否及时清理，伸缩缝损坏是否及时上报和修复 | 若杂物未及时清理，每道扣50元；若未时上报每道扣50元；未及时修复，每道扣100元 |  |  |  |
|  | 桥、通道等结构物墩台无杂草， | 若发现杂草，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 结构物泄水孔有无堵塞 | 若有淤塞，每处扣20元 |  |  |  |
| 隧道 养护 | 隧道洞身面砖脱落、盖板损坏是否及时更换、修复 | 若未按要求及时修复、更换，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 洞内、洞门渗水是否及时上报及按要求处理；洞门有无结构开裂、沉陷等病害有无及时上报并按要求处理 | 若未及时发现、上报，每处扣50元；若未按要求进行处理，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 排水沟是否有杂物，排水是否畅通 | 若杂物，排水不畅通，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 洞口边坡有无危石、塌落物及时上报并按要求进行处理 | 若未及时上报，每处扣100元；未及时处理，每处扣200元。 |  |  |  |
| 三高 养护 | 截水沟内杂物是否清理 | 未及时清理，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 边坡防护工程损坏是否及时上报并修复 | 未及时上报，每处扣50元，未及时修复，每处扣除100元 |  |  |  |
|  | 挡墙平台杂草是否及时清理 | 未及时清理，每处扣50元 |  |  |  |
|  | 植株生长是否正常，有无枯株、死株 | 若乔木发生枯株、死株，必须及时清理，否则扣50元/株 |  |  |  |
|  | 植株是否适时修剪、整枝 | 若未适时修剪、整枝，每处均按50元扣除 |  |  |  |
|  | 病虫害是否及时发现并处治 | 若未及时发现并处治，500m2以内扣100元；超过500m2均按5元/m2扣除 |  |  |  |
| 沿线 设施 | 护栏损坏是否按规定要求及时修复 | 若未按要求及时修复，扣100元/处 |  |  |  |
|  | 标志标牌、诱导标是否及时调整 | 若未及时调整、补充，每处扣20元 |  |  |  |
|  | 标志、标牌有无污染，反光设施及时修复或更换 | 若标志标牌未按要求及时保洁，扣200元/处；反光设施未及时修复、更换每处扣20元 |  |  |  |
| 公路 服务站 | 服务站场地整洁、设施完好齐全、运行正常、服务到位、无投诉和差评、消防设施齐全、污水不乱排乱放 | 若未及时保洁，扣50元/处；设施不齐全，扣100元/次；运行不正常，扣100元/次；有投诉或差评，扣200元/次。 |  |  |  |
| 安全 生产 | 养护施工人员穿着是否符合要求，标志标牌是否齐全、规范，预警措施应完善得力 | 无标志标牌或标志标牌不齐全，扣1000元/次；预警措施不力，扣500元/次；养护施工人员未穿反光标志工作服、不戴安全帽的，扣300元/1人.次。 |  |  |  |
| 本月合计处罚金额 |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 科室负责人： 中标人： |  |  |  |  |  |

C.附件B

| 日常管养（小修保养）定期检查考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核月份： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 指标 | 检查考核项目 |  | 考核要求 | 检查考核方式 | 评分标准 | 检查情况 | 得分 |
| 1 | 外业部分70分 | 路基边沟、边坡及挡墙14分 | 1 | 边沟、排水沟完好，排水通畅。（6分） | 随机抽查2km | 不符合要求扣0.5分/处。单项扣分扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 2 | 路肩、边坡保持稳定，无冲沟、无缺口、无堆积物和垃圾。（5分） | 随机抽查2km |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 挡墙、护坡完好无损，无裂缝、无沉陷。（3分） | 随机抽查2km |  |  |  |
|  |  | 路（桥）面14分 | 1 | 路（桥）面整洁、无杂物和无污染。（6分） | 全线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 路（桥）面无坑槽、拥包、松散等未进行处理的路（桥）面病害情况。（5分） | 全线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 路（桥）面修补平整、美观和密实。（3分） | 检查当月修补数量的5% |  |  |  |
|  |  | 桥涵三高15分 | 1 | 桥梁伸缩缝内无杂物，泄水孔排水通畅；通道整洁，无垃圾，堆积物等。（5分） | 至少抽查2座桥 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 涵洞定期检查和疏通，无淤泥、堵塞现象。（4分） | 至少抽查2座涵洞 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 桥涵其它结构病害未及时发现。（2分） | 同桥涵一起检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 三高排水设施以及防护设施无缺陷，检修道无损坏（4分） | 抽查4处 |  |  |  |
|  |  | 隧道7分 | 1 | 隧道洞身面砖定期清洗（2分） | 至少抽查2座隧道 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电缆沟、盖板等无损坏。（3分） | 至少抽查2座隧道 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 排水沟内无杂物、排水申通。（2分） | 至少抽查2座隧道 |  |  |  |
|  |  | 沿线设施8分 | 1 | 护栏、立柱高低顺适、牢固美观，无变形、松动。（4分） | 随机抽查2km |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 标志牌清晰、完整、牢固，无变形、歪倒、缺损、污染。（2分） | 全线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 标线及反光设施清晰、完整、反光效果好。（2分） | 全线检查 |  |  |  |
|  |  | 公路服务站6分 | 1 | 服务站场地整洁。（1分） | 逐个检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设施完好齐全、运行正常、服务到位。（3分） | 逐个检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 无投诉和差评。（2分） | 逐个检查 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护6分 | 1 | 乔木及常绿树修剪及时，整齐无枯枝；绿化景点完整美观，无病虫害。（3分） | 全线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 路肩草皮生产正常，高度符合要求。（3分） | 全线检查 |  |  |  |
| 2 | 内业部分20分 | 建档2分 | 1 | 建立桥隧检查档案，资料齐全，内容填写规范（1分） | 检查桥隧资料 | 不符合要求扣0.5分/处。单项扣分扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 2 | 建立三高检查档案，资料齐全，内容填写规范（1分） | 检查三高资料 |  |  |  |
|  |  | 各种台账5分 | 1 | 建立安全台账，资料齐全，内容填写规范。（2分） | 检查安全台账 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 建立施工台账，资料齐全，内容填写规范。（2分） | 检查施工台账 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 建立员工培训教育台账，资料齐全，内容填写规范（1分） | 检查员工培训教育台账 |  |  |  |
|  |  | 日常巡查和观测记录6分 | 1 | 日常巡查资料齐全，内容填写规范。（4分） | 检查当月日常巡查记录 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 观测记录齐全，内容填写规范。（2分） | 检查当月日常观测记录 |  |  |  |
|  |  | 养护计划3分 | 1 | 月度养护作业计划内容完整、规范，申报及时（2分） | 检查当月养护计划 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 养护作业计划执行情况良好。（1分） | 检查上月养护计划 |  |  |  |
|  |  | 计量统计资料4分 | 1 | 计量资料内容齐全、规范、准确，按要求申报。（2分） | 检查计量资料 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 各种统计资料齐全，按要求建档。（2分） | 检查统计资料 |  |  |  |
| 3 | 安全生产10分 | 制度及操作规范化10分 | 1 | 安全生产、劳动保护制度齐全、执行有力（3分） | 现场随机抽查 | 制度欠完善、执行不力扣1-3分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 养护维修作业标志鲜明、规范（3分） | 现场随机抽查 | 标志不鲜明、规范，危及安全扣1-3分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 操作程序规范（4分） | 现场随机抽查 | 上路作业人员未规定着标志服、作业车辆未设置警示器每发现一次扣1分；违章驾车、违规停车、不按规定操作每发现一次扣1分 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 科室负责人： 中标人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、日常管养（小修保养）工作内容及计量

日常管养（小修保养）工作内容及计量

（一）范围

本节工作是指国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）项目按年度总承包的相关养护作业。

（二）基本要求

1.对公路的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施、绿化等的外观状况和结构物的技术状况进行检查，执行国家、地方和行业等标准、规范中相关内容与要求进行日常巡查和各种检查。

2.对公路的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等的保养。主要包括清理路肩杂物、疏通排水设施、保持路面整洁、桥涵的日常养护、沿线设施的维护或清洗等内容。

3. 对沿线公路服务站的的运营及维护。要求场地整洁、设施完好齐全、运行正常、服务到位、无投诉和差评。

4.对公路的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等进行的小修和做好应急抢修工作。主要包括边沟处理、处理沥青路面病害、水泥路面伸缩缝养护、路基塌方和翻浆沉陷处理、桥头河涵顶跳车处理、路面局部修理、桥梁栏杆和伸缩缝等的局部修理、涵洞和通道的局部维修和疏通、清除隧道口碎落岩石、局部修理隧道的圬工接缝和渗漏水、绿化补植、沿线设施的修理或部分更换、路面标线的局部补划等内容。

（三）计量支付

1.计量

（1）检查

按第1000章相关要求的普通公路检查内容和方法，按实际检查的里程数量以公里/年计量。路基路面巡查按实际养护里程。国省道公路、桥梁、隧道每天检查不少于1次。县乡道公路每天检查不少于1次；三高检查每月检查1次；中、小桥经常性检查按座每月检查1次，涵洞经常性检查按座每个月检查1次，大桥、特大桥、长隧道按座每月经常性检查1次。

计价的工作内容中应包括以下的相关作业：

a. 施工安全、运行维护；

b. 对路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施、服务站、绿化等的外观状况和结构物的技术状况进行的检查，并确定相应的养护对策或措施。

（2）保养

按实际保养公路的里程数量以公里计量。

计价的工作内容中应包括以下的相关作业：

a.施工安全、运行维护；

b.及时整理路肩，修剪路肩草，清除杂物，保持路容整洁；

c.及时疏通边沟，保持排水系统畅通；

d.及时清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草，修理伸缩缝、泄水孔及松动石块；

e.及时清除路面泥土、杂物，保持路面整洁，路面清扫；

f.及时排除路面积水、积雪、积冰、积砂，铺防滑料或压实雪维持交通；

g.及时处理沥青路面的泛油、拥包、松散等；

h.及时清楚污泥、积雪、杂物，保持桥面整洁，桥面清扫按10天清扫1次；

i.疏导桥下河槽；

j.养护伸缩缝，疏通泄水孔，桥涵的日常保养；

k.乔木、灌木、花草的管护；

l.标志牌、里程碑、百米桩、界牌、轮廓标等的埋置、维护或定期清洗。

（3）小修

按实际数量以数量·单价计量。

计价的工作内容中应包括以下相关作业：

a.施工安全、运行维护；

b.小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟；

c.清除零星塌方，填补路基缺口，轻微翻浆沉陷的处理；

d.局部用砂石或稳定材料加固路肩；

e.桥头、涵顶跳车的处理；

f.沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部网裂、啃边等病害；

g.水泥混凝土路面面板的局部修理；

h.局部修理、更换栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部的轻微损坏；

i.修补墩、台及河床铺底和防护圬工的轻微损坏；

j.修理涵洞和进出口的铺砌；

k.涵洞局部维修和疏通，修理排水沟；

l.清除隧道口碎落岩石，隧道侧墙清洁（每年清洗4次），更换隧道照明灯具、桥架、电缆等；

m.局部修理隧道的圬工接缝和处理渗漏水；

n.乔木、灌木、花草缺株的补植，及时对草坪、灌木、乔木枝叶修剪、施肥（一年1次），草坪除虫（视情况安排），行道树刷白（一年刷白1次）等；

o.护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌等的修理、油漆或部分添置更换；

p.路面标线的局部补划。

2.支付

依据云和县交通运输发展中心国省道、县乡道公路日常管养（小修保养）考核办法，巡查、检查、保养工作内容按保养工程的公路里程数量或桥涵座数计算数量，按总承包养护工程项目的合同单价计算并支付。

小修工作内容以实际发生工程的数量，按二类工程项目的合同单价计算并支付。其中项目实施过程中出现不可缺失的服务事项时，清单中未明确结算综合单价，采购人可优先通过以下方式进行：（1）有信息价的，应通过信息价组价后乘以（1-中标下浮率）结算；（2）没有信息价的，可通过市场询价经双方确认后实施。

附表：

公路养护小修工程病害调查表

| 序号 | 路线 | 桩号 | 病害类型 | 位置 （上下行及车道） | 病害尺寸 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

调查人：                                            日期：

公路养护小修工程任务通知单

单位（盖章）：编号：

| 工程名称 |  | 施工方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业任务（内容、路段、工作量、完成时间要求等）： 业主（移交人）：日期： 施工方（接收人）：日期： |  |  |  |

注：本记录表一式两份，业主和施工方各执一份。

公路养护小修工程施工记录表

| 工程名称 |  |  | 通知单 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线桩号 |  | 施工时间 |  |  |
| 施工记录： |  |  |  |  |

施工负责人：                           记录人：

公路养护小修工程质量验收单

业主（盖章）：编号：

| 工程名称 |  | 实施依据 | 号通知单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 （路段、桩号） |  | 施工方 |  |
|  |  | 开工时间 |  |
|  |  | 完工时间 |  |
| 工程内容 |  |  |  |
| 验 收 发 现 的 问 题 及 整 改 要 求 |  |  |  |
| 验收质量评定 |  |  |  |
| 验收小组成员签名 |  |  |  |

验收日期：  年   月   日

备注：1. 施工方自检质量验收参照执行。

2. 随本验收单应附工程决算单、工程量计算单。

年月公路养护小修工程数量计算单

工程名称：                                          通知单编号：

| 路线桩号 | 工程细目 | 计算式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 施工代表： 监理代表： 业主代表： 年 月 日 |  |  |  |  |

年月公路养护小修工程数量汇总表

工程名称：                                          通知单编号：

| 路线桩号 | 工程细目 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工代表： 监理代表： 业主代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

年  月 公路养护小修工程结算单

工程名称：                                          通知单编号：

| 路线桩号 | 工程细目 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第100章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第200章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第300章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第800章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 章合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工代表： 监理代表： 业主代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年月公路养护小修工程支付清单

支付单编号：

| 工程名称 |  |  | 实施依据 |  | 号通知单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 （路段、桩号） |  |  | 施工方 |  |  |
|  |  |  | 支付周期 |  |  |
| 实施内容 |  |  |  |  |  |
| 结算金额（元） |  |  |  |  |  |
| 其它扣款（元） |  |  |  |  |  |
| 机械台班费扣款（元） |  |  |  |  |  |
| 季度考核扣款（元） |  |  |  |  |  |
| 本期应付金额（元） |  |  |  |  |  |

经办人：                    科室负责人：                  分管领导：

支付日期：        年   月     日

# 第四章　政府采购合同格式（范本）

合同协议书

（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施             （项目名称），已接受            （中标人名称，以下简称“中标人”）对该采购项目              的投标。采购人和中标人共同达成如下协议。

1. 本次招标项目的建设地点位于云和县境内，涉及内容为全县2条国道、1条省道（其中S210仙景线K223+128-K267+048段43.92公里按县道管养）、8条县道、12条乡道和1条专用公路的路基、路面、桥梁、隧道及沿线交安、绿化等其他附属工程的日常养护,其主要内容为国省道管养里程81.777公里（一级公路管养路段计3.512公里，二级公路管养路段计32.367公里，三级公路管养路段计26.316公里，四级公路管养路段计19.582公里）；县道总长86.221公里、乡道总长81.45公里、专用公路总长2.002公里的日常养护（小修保养），包括一、二、三、四级公路、桥涵、隧道进行专业养护，公路服务站的运营及维护，公路用地范围内的垃圾、杂物的清理及收集处理。全县2条国道、1条省道、8条县道、12条乡道和1条专用公路的路基、路面、桥梁、隧道及沿线交安等其他附属工程的缺陷责任期缺陷的修复，即对本项目国省道、县乡道公路及其沿线设施进行维修日常小修保养和修补其微损坏部分的作业，应包括但不限于本项目应急抢修和小额零星工程，并及时处理各项突发事件，做好应急抢险工作，保持道路处于完好状态。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价采购子目清单；

（9）中标人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护作业方案；

（10）其他合同文件。

3. 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据采购清单所列的签约合同价：人民币（大写）       元整（￥：       ）。

5. 中标人项目经理：            ；中标人项目总工：            。

6．对中标人实施的日常管养、小修保养、应急抢险等工作进行考核，由采购人依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用月度检查、季度检查、年度检查相结合，综合确定年度考核评分结果，并以一类项目计价规范作为采购子目计量支付的依据，二类项目以二类项目计价规范作为采购子目计量支付的依据。

其中项目实施过程中出现不可缺失的服务事项时，清单中未明确结算综合单价，采购人可优先通过以下方式进行：（1）有信息价的，应通过信息价组价后乘以（1-中标下浮率）结算；（2）没有信息价的，可通过市场询价经双方确认后实施。

7．为本合同日常管养、小修保养、应急抢险实施和完成的报酬，采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向中标人支付合同价款。

8．中标人承诺按合同约定承担本项目的实施、完成及缺陷修复。

9．中标人按照监理人指示进驻，养护承包期为      日历天，养护承包期限：   年   月   日至   年    月     日（在合同履约服务期内，若云和县普通国省道及农村公路长寿命周期养护项目实施，自动终止该项目服务合同。）。中标人承诺：在合同签订14日内按投标文件载明的设备和人员、养护基地全部到位投入养护工作，如果中标人无法做到，按中标人违约处理：没收履约金并终止合同。

10．本协议书在中标人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。本项目完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）的项目法人            （项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目的公路养护施工单位            （施工单位名称，以下简称“中标人”），特订立如下合同。

1．采购人和中标人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行       （项目名称）     工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让中标人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加中标人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受中标人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员的配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向中标人推荐分包单位，不得要求中标人购买合同规定外的材料和设备。

3．中标人义务

（1）中标人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）中标人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）中标人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）中标人不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）中标人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，采购人建议交通工程建设主管部门给予中标人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察机关约请中标人或中标人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为采购人和中标人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由采购人和中标人各执一份，送交采购人和中标人的监督单位各一份。

采购人：            （盖单位章）          中标人：            （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人或

或其委托代理人：        （签字）         其委托代理人：        （签字）

年    月     日                           年     月      日

安全生产合同

为在            （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人            （采购人名称，以下简称“采购人”）与中标人            （中标人名称，以下简称“中标人”）特此签订安全生产合同：

- 采购人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对中标人施工现场进行安全生产检查，监督中标人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 中标人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，假期安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）中标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或者妨碍治安的行为。

（5）中标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现场时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）中标人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》(浙交【2020】104 号)、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知(浙交[2021]12号)的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因采购人或中标人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：            （盖单位章）          中标人：            （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人或

或其委托代理人：          （签字）       其委托代理人：          （签字）

年     月       日                              年     月    日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一  资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

3、具有履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函

4、无重大违法记录声明书

5、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

6、授权委托书、身份证

7、联合体协议（联合体参加投标需要提供）

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照原件彩色扫描件上传。

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司作为该项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：符合参与政府采购活动的资格条件，具有良好的商业信誉和健全的财务制度以及良好的财务状况，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

3、具有履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后, 决定参与该项目的招标活动。并承诺,如中标,我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

（一）企业基本情况

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

（二）履行合同必须的设备和专业技术能力材料

履行合同必须的设备:                                                  。

专业技术能力的证明材料：                                              。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

4、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我公司参与的（采购项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

5、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

6、授权委托书

（代理机构名称）：

我（负责人姓名）系（投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，投标人通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面：反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面：反面：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

7、联合体协议

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的             的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照招标文件的规定提交投标响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据招标文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与响应的，须提供本协议；

2、联合体响应的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 二  商务技术文件

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、投标人类似项目业绩表

4、总体实施方案

5、公路日常管养方案

6、小修保养、应急抢险方案

7、内业资料管理方案

8、本项目管理制度

9、安全组织方案

10、拟投入本项目的人员配备情况

11、拟投入本项目的主要机械设备及检测设备配置情况

12、与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议

13、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件；

商务技术文件；

报价文件；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：　　　填报时间：　　年　　月　　日

3、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

4、总体实施方案

注：针对第三章要求的内容作出详细的技术响应方案。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

5、公路日常管养方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

6、小修保养、应急抢险方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

7、内业资料管理方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

8、本项目管理制度

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

9、安全组织方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

10、拟投入本项目的人员配备情况

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

11、拟投入本项目的主要机械设备及检测设备配置情况

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

12、与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

13、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

### 三  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、报价明细表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年云和县国省道、县乡道公路日常管养（小修保养） | 下浮率 % |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人员工资、材料费、机械费、车辆及设备设施投入、措施费、税费、保险、利润、管理费等所有费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

2、报价明细表

分项报价表内容要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、报价表格式由投标人自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

### 四  中标（成交）人公告内容

采购项目：

项目编号：

（1）中标(成交)结果:

| 序号 | 标项 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)主要标的信息:

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格以邮件的方式提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 五  政府采购活动现场确认声明书

云和县云采工程咨询有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加                项目（项目编号：             ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在响应文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱257764204@qq.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务、技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二  评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四  评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1项目商务技术权重为80%,总分值为80分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.2报价权重为20%，总分值为20分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五  评标办法和细则

5.1商务技术文件得分为80分，权值为80%，由评委独立完成打分。

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务分2分 | 类似项目业绩 | 2分 | 投标人提供2018年1月1日以来的类似项目业绩，每个得1分，最高得2分。 提供中标通知书、合同原件彩色扫描件，未提供不得分。 |
| 技术分78分 | 总体实施方案 | 8分 | 对本项目要求的理解、总体实施方案是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得6-8分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得3-5分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-2分。 |
|  | 公路日常管养方案 | 10分 | 根据投标人针对招标文件要求，提出的公路日常管养方案是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得8-10分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得4-7分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-3分。 |
|  | 小修保养、应急抢险方案 | 10分 | 根据投标人针对招标文件要求，提出的小修保养、应急抢险方案是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得8-10分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得4-7分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-3分。 |
|  | 内业资料管理方案 | 8分 | 根据投标人针对招标文件要求，提出的合理的内业资料管理方案是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得6-8分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得3-5分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-2分。 |
|  | 管理制度 | 8分 | 根据投标人针对本项目提出的人员管理制度、设备管理制度、安全管理制度、培训制度、财务制度等是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得6-8分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得3-5分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-2分。 |
|  | 安全组织方案 | 8分 | 根据投标人公路日常养护、小修保养、应急抢险的安全组织方案是否可行、合理等进行综合比较打分。 方案合理可行性强，思路很清晰、内容完整的得6-8分； 方案合理可行性较强，思路比较清晰的得3-5分； 方案合理可行性差，思路不清晰的得0-2分。 |
|  | 拟投入本项目的人员配备情况 | 13分 | 1、项目负责人（2分）：自2016年7月1日以来，担任过一个及以上公路大中修项目（或公路小修保养项目）的项目经理（或项目副经理或项目总工)，具有工程师及以上技术职称，并有安全生产考核合格证（B类）。 2、技术负责人（2分）：自2016年7月1日以来，担任过一个及以上公路大中修项目(或公路小修保养项目)的项目技术负责人（或项目经理或项目副经理)，具有安全生产考核合格证书（B类），有工程师及以上技术职称。 3、工程技术人员（1分）：公路或桥梁或同类型专业大专（含）以上学历毕业，工程师及以上技术职称（含）以上，具有国、省道的公路桥隧施工或公路桥隧养护管理经验。 4、资料管理员（1分）：初级职称（含）以上，具有国、省道的公路工程施工或公路养护资料管理经验。 5、机械操作人员（2分）：公路养护施工机械操作人员3人及以上，具有相应的操作证或驾驶证（B证）。 6、安全生产负责人（1分）：公路工程安全生产管理工作2年及以上，并有安全生产考核合格证（C证）。 7、试验负责人（1分）：具有试验检测员及以上资格证书（培训证书）。 8、养护技术工人（3分）：公路养护相关专业的技术工人不少于10人（其中高级工不少于2人），具有相应资格证书。 提供以上人员相关证书或证明材料原件彩色扫描件及在投标单位近6个月社保证明扫描件，未提供不得分。 |
|  | 拟投入本项目的主要机械设备及检测设备 | 10分 | 主要机械设备和试验检测设备的投入完全满足采购需求得8-10分；主要机械设备和试验检测设备的投入基本能满足采购需求得4-7分；主要机械设备和试验检测设备的投入无法满足采购需求的得0-3分。 |
|  | 与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议 | 3分 | 按承诺情况比较评分，承诺措施及合理化建议基本完整、基本可行得2分；承诺措施及合理化建议完整详细、合理可行、操作性强、符合本项目现行实际情况的要求，酌情加分，最多可加1分；承诺措施及合理化建议不可行，与本项目不符得0分。 |

5.2投标人报价满分为20分，报价权重20%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该投标人成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.2.4报价得分计算：

（1）评标基准价=进入报价评分的有效投标报价中的最低报价（最高下浮率）；

（2）投标报价等于评标基准价的得20分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（1-评定基准价）/（1-投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。