鹿城区政府（分散）采购

采购文件

项目编号：ZJFYWZ-2024-0802

项目名称：仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目

采购方式：单一来源采购

采购人:温州市鹿城区城乡改造和编研中心

采购代理机构:浙江方圆工程咨询有限公司

2024年08月

目    录

第一部分 采购邀请函	2

第二部分 供应商须知	4

（一）须知前附表	4

（二）总   则	11

（三）采购文件说明	13

（四）报价响应文件的编制	13

（五）报价响应文件的递交	16

（六）报价与评审	16

（七）授予合同	21

第三部分 采购内容及要求	23

第四部分 合同条款及格式	25

第五部分 报价响应文件格式	55

第六部分  评定办法	66

附表	70

# 第一部分   采购邀请函

温州玉利置业有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江方圆工程咨询有限公司受温州市鹿城区城乡改造和编研中心委托，现就仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目进行单一来源采购，欢迎受邀的合格供应商前来报价。

一． 项目编号：ZJFYWZ-2024-0802

二． 项目名称：仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目

三． 采购内容：仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目，本项目采购房屋主要用于全区统筹安置，采购范围东、南至凌云路，西至康华路，北至过境路，采购地上建筑面积约29700㎡，地下建筑面积面积约14400㎡，具体采购内容详见采购内容及要求部分。

本项目采购预算金额：570000000元

四.采购文件发布时间：2024年08月21日至响应文件提交的截止时间前止。

获取方式：供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。

五.报价保证金：本项目无需递交投标保证金。

六. ▲报价响应文件提交的截止时间：2024年08月28日09:30整

提交地点：本项目实行电子投标，供应商应当在报价响应文件递交截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中。

七. ▲评审时间：2024年08月28日09:30整

报价地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启报价响应文件

八.其他事项

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2020-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

九.联系方式

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：温州市瓯海区牛山广场2幢510室

联系人：陈女士

电话：13736325617

传真：0577-88650782

采购人：温州市鹿城区城乡改造和编研中心

联系人：郑先生

联系方式：0577-59397381

名  称：温州市鹿城区财政局

地  址：温州市江滨西路552号

传   真：/

联系人 ：黄女士

监督投诉电话：0577-88359173

温州市鹿城区城乡改造和编研中心

浙江方圆工程咨询有限公司

2024年08月

# 第二部分  供应商须知

## （一）须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJFYWZ-2024-0802 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 采购人 | 名称：温州市鹿城区城乡改造和编研中心 地址：温州市鹿城区康宏大厦 联系人：郑先生 联系方式：0577-59397381 |
| 5 | 采购代理机构 | 采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司 地址：温州市瓯海区牛山广场2幢510室 联系人：陈女士 电话：13736325617、0577-88650782 |
| 6 | 采购内容 | 本项目采购房屋主要用于全区统筹安置，采购范围东、南至凌云路，西至康华路，北至过境路，采购地上建筑面积约29700㎡，地下建筑面积面积约14400㎡，具体采购内容详见采购内容及要求部分。 本项目采购预算金额：570000000元 |
| 7 | 供应商 资格要求 | - 基本资格条件： （1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、特定资格条件：无 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 报价响应文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 1．“电子加密响应文件”一份； 2．“备份响应文件”一份； |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起60日历天 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 报价响应文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人（或企业负责人）或授权代表的签字（或盖章）的地方均按采购文件要求由法定代表人（或企业负责人）或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 16 | 响应文件的递交、解密 | 1. 本项目采购代理机构指定电子邮箱：513392567@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 2.《电子加密响应文件》：供应商通过政采云投标客户端线上制作报价响应文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在报价响应文件递交截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中，供应商未按规定加密或未在响应截止时间前递交电子加密响应文件的，“政府采购云平台”将予以拒收。 3.《备份响应文件》：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至采购代理机构指定电子邮箱；若通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效，不再开启。供应商未在响应截止时间前送达备份响应文件的，视为未递交备份响应文件。分批次递交多份“备份响应文件”的，以最后一次送达的“备份响应文件”为准，送达时间以采购代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 4.电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将通过“政府采购云平台”向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密时，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）报价截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 报价样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | □ 不需要 需要 在本合同签订后成交供应商向采购人合计支付2500万元履约保证金，履约保证金可采取履约现金担保和履约保函担保两种方式。 |
| 19 | 采购文件获取时间及获取方式 | 2024年08月21日至报价截止时间前。 供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 |
| 20 | 报价截止时间 | 2024年08月28日09:30止(北京时间) |
| 21 | 报价响应文件递交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在报价响应文件递交截止时间前将加密的电子报价响应文件上传到政采云系统中。 |
| 22 | 报价开始时间 报价地点 | 报价开始时间：2024年08月28日09:30正 (北京时间) 开标地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启报价响应文件 采购代理机构将按照采购文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启报价响应文件，供应商应当准时在线参加。 |
| 23 | 报价程序 | （1）采购代理机构按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标，供应商应准时在线参加。 （2）开标时，政采云平台自动提取报价响应文件，提示采购代理机构和供应商按采购文件规定的方式和时间在线解密。供应商在线解密的时间为报价截止时间起30分钟。 （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密时，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （4）解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 （5）评审小组审阅报价响应文件。 （6）评审过程中供应商有义务对评审小组就报价文件中不明确的条款进行澄清补充和调整，并在评审结束前，对澄清、补充、调整的相关内容以书面形式进行最终确认。 （7）评审小组要求应供应商进行在线最终报价。 （8）评审小组进行合议，根据评定标准确定成交供应商。 （9）在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 24 | 评审小组的组建 | 评审小组的构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 中小企业说明 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 570000000元 （2）项目属性： ①货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） （4）本项目 （是） 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，请贵单位明确对符合本办法规定的小微企业报价给予 / （6%—10%）（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （2%-3%）（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 26 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
| 27 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于报价阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评定办法、报价响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购组织单位负责解释。 |
| 28 | 合同管理 | 1. 成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江方圆工程咨询有限公司备案。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 29 | 温馨提醒 | - 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 - 在报价响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 - 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

  - 采购范围（详见第三部分）

- 定义及解释

  - 采购人：温州市鹿城区城乡改造和编研中心 ；

  - 采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司；

  - 供应商：供应商是响应采购、参加报价的依法成立的的供应商；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件后缀格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式为.bfbs；

  - 电子签章：供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁进行的签章；

  - 成交供应商：系指在本次单一来源采购中成交的供应商；

  - 评审小组：评审小组是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的供应商

  - 基本资格条件：

（1）	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小企业声明函（货物）（见附件七）

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受联合体。

- 保密与披露事项

  - 供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 供应商自购买采购文件之日起，须承诺承担本单一来源采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三方外传。

  - 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人或采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 报价费用

  - 供应商应承担所有与编写和提交报价响应文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 报价委托

  - 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件 ：

a.加盖单位电子签章

b.法定代表人签字或盖章

c.本人身份证件。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务和工程，以及采购程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  合同条款及格式

第五部分  报价响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本采购文件要求供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江省政府采购网”上发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的所有供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

## （四）报价响应文件的编制

- 报价响应文件的说明

  - 报价响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证报价响应文件的正确性和真实性，否则评审小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的报价响应文件可能导致无效。

- 报价响应文件的组成

  - 供应商编写的报价响应文件应包括下列部分：

- 资格响应部分

1.1基本资格条件

- 供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；（见第五部分附件一）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小企业声明函（货物）（见附件七）

1.2特定资格条件：/

二、技术响应部分

- 法定代表人授权委托书                  （见第五部分附件二）

- 报价函                                （见第五部分附件三）

- 供应商简介                               （格式自拟）

- 建议少量偏离表                        （见第五部分附件四）

- 拟派项目负责人情况表                  （见第五部分附件五）

- 供应商认为需要提供的文件和资料（扫描件加盖电子签章）：

- 有效的认证证书（如有）；

- 相关信用等级、荣誉证书（如有）；

- 其他证明文件（如有）。

三、报价部分

- 报价一览表                           （见第五部分附件六-1）

- 分项报价表                           （见第五部分附件六-2）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 报价响应格式填写说明

  - 供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的报价响应文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

  - 供应商必须保证报价响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 报价有效期

  - ▲提交报价响应文件截止日起60日历天，报价响应文件应保持有效。报价有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应报价文件而予以否决。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改最终报价响应文件。

- 报价

  - 供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为供应商在采购文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 根据本次采购工作要求，最后只允许有一个报价，供应商应提供给采购代理机构及采购人最优惠的报价。

  - 最后的报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。

- 报价响应文件的式样和签署

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件（可选择性提供）”，在报价响应文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密响应文件”通过“政采云电子交易客户端”完成报价响应文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份响应文件”（可选择性提供），同“电子加密响应文件”在报价响应文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人（或企业负责人）或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或企业负责人）或授权代表本人签字（或盖章）。

  - 报价响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

## （五）报价响应文件的递交

- 报价响应文件的递交

  - 报价响应文件按《操作指南》及本采购文件要求递交。

  - 供应商应当在响应截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

  - 供应商的“备份响应文件”应当在响应截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

  - 报价响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改报价响应文件。

- 报价截止时间

  - 本次采购的报价开始时间及报价响应文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。采购代理机构收到报价响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了报价开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）报价与评审

- 报价

  - 报价时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

  - 采购代理机构组织和主持会议，供应商应登录政采云平台准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 评审小组

  - 本次采购依法组建评审小组。评审小组由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 报价准备

  - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

  - 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，供应商应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 采购代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

  - 响应文件解密结束，供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并通过邮件形式回传至采购代理机构指定电子邮箱。

- 评审工作程序

  - 报价响应文件在规定时间递交后，评审小组根据采购文件规定首先审查报价响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的报价资格要求等；其次审查报价响应文件提交的内容是否完整，是否按采购文件的要求作出了相应的响应。

  - 评审小组与供应商进行在线商定。商定的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案、采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式，并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章），作为报价响应文件的一部分，对供应商有约束力。在评审中，任何一方不得透露与评审有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 为了更好地实现采购目标，评审小组可以修改采购文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）形式通知供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加报价活动。

  - 供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交报价响应文件，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或者加盖电子签章。

  - 评审小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行商定。

  - 报价结束后，评审小组应当要求供应商在规定时间内进行最后在线报价，供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外），最终报价与首次报价不同的，以最终报价为准。评审小组将评审情况及供应商的最终报价及承诺书形成评审报告向采购人提交。最终报价是报价响应文件的有效组成部分。

  - 如评审小组一致认为供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审小组有权通知供应商限期进行解释。若该供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经评审小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 如果候选成交供应商的报价高于政府财政预算价或明显偏离市场正常价格时，评审小组将取消其成交资格，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

- 评审

  - 初步评审：

资格性检查和符合性检查：评审小组根据法律法规和采购文件的规定，对各供应商进行资格性检查和符合性检查。

  - 在报价评审时下列情况按照无效投标处理：

- 报价不是固定的或超过最高预算价的；

- 授权代表参加投标未提供有效的法定代表人授权委托书的；

- 单价与总价不相符，又不接受评审小组修正的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

- 在符合性评审中，评审小组认定报价响应文件任一项评审因素不符合采购文件要求的；

- 在资格评审中，评审小组认定报价响应文件任一项评审因素不符合采购文件要求的；

- 在评审结束前，供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的；

- 响应文件中需签字或盖章的地方未加盖供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交备份报价响应文件的；

- 存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

- 本采购文件中另有规定属于无效投标情形的；

- 国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

  - 澄清有关问题：

    - 为有助于对报价响应文件的审核、评价和比较。评审小组对资格性检查和符合性检查    合格的报价响应文件进行澄清，对报价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。

    - 评审小组将以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在

规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评审小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价响应文件进行评审；评审小组对报价响应文件的判定，只依据报价响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 如供应商报价无效，或供应商的报价均超过采购预算，按政府采购有关规定执行，宣布本项目采购失败。

  - 评审小组将根据各供应商的最后报价确定预选成交供应商，并出具评审报告。

- 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购代理机构按评审小组的评审结果，确定预选供应商为成交供应商

  - 采购代理机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公示》，公告期限1个工作日。

- 评标过程保密

  - 报价之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

- 否决报价文件的权利

  - 评审小组经评审，认为供应商不符合采购文件要求的，可以否决报价响应文件。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为采购文件、报价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、报价过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

受理地址：温州市瓯海区牛山广场2幢510室

受理电话：0577-88650782

- 质疑受理机构：温州市鹿城区城乡改造和编研中心

受理地址：温州市鹿城区康宏大厦

受理电话：0577-59397381

- 投诉受理机构：温州市鹿城区财政局

投诉地址：温州市鹿城区五马街道江滨西路552号

投诉电话：0577-88359173

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在报价有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 采购文件、成交供应商的报价响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自接到成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守采购文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购代理机构取消该单位的成交权，另选其它供应商成交。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

- 代理服务费及标底编制费

32.1    经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准，优惠后约定按25000元整计取（贰万伍仟元整），采购代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前付清。

# 第三部分  采购内容及要求

一、采购需求

- 本项目配置要求需根据规划条件展开最优化设计，并且在方案设计阶段须先经双屿街道审查确认，最终以区相关部门出具的文件为准。

- 本合同提供的房屋在同一区块内，采购房屋主要用于全区统筹安置，采购范围东、南至凌云路，西至康华路，北至过境路范围内；报价中已包含此区域内全部其他相关配套费用（含小区内配套道路、绿化等），不再另行计费。

- 本项目停车配置要求按本地块相关规划条件执行。

4、建筑面积均不得少于采购要求约定，若出现建筑面积少于合同约定面积，乙方需按商品房市场评估价支付差额面积部分的违约金，并赔偿甲方损失；若大于约定建筑面积且超出部分在2%（含）以内，甲方按实际面积予以结算；超出2%以上，甲方不承担超出部分的造价。

5.房屋质量要求详见建筑标准：详见附件1。

二、技术要求

1、《工程测量规范》(GB50026-93)【本条要求房屋必须满足国家测量标准】

2、《建筑施工与安全规范》【本条要求房屋必须按建筑施工安全检查标准】

3、《工程建设标准强制性条文》【本条要求房屋必须满足工程建设强制性技术规定】

三、交付期限

项目建设期：建设期从签订合同起至项目具备交付条件。交付条件指项目完成竣工备案，如遇特殊情况，经双方协商可另行确认。

乙方保证在签订土地出让合同后，6个月内开工建设，15个月内完成±0.00，28个月内完成所有主体结顶，42个月内完成竣工备案并移交给甲方，48个月内完成不动产权证办理登记和交接（因非乙方原因除外）。

四、付款条件及方式

付款方式:详见合同条款。

采购的房屋在同时满足以下条件后，采购人予以支付合同款：

1、成交供应商需已取得出售的房屋预售许可证件。

2、达到采购文件“五、验收方式”规定的验收条件。

五、验收方式

严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）执行（分户验收）。

其中，完成±0.00（即地下室顶板浇筑完成）、项目主体全部结顶（即主体结构钢筋混凝土浇筑完成）以监理公司出具的形象进度单并经采购人审核后出具确认函为验收依据；项目完成竣工备案且办理移交甲方以【住建部门出具的《建设工程竣工备案表》】以及采购人出具确认函（需符合采购文件及合同约定的相关建筑标准及质量要求）为依据（甲方核对原件后以复印件签收）；办理不动产权证完毕（因非乙方原因除外），公建配套及地下室等不动产权属证书一并移交采购人审核后，由采购人出具确认函为验收依据。

六、售后服务及质量保证要求

工程验收按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。

根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。

1)地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程合理使用50年。

2)屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为8年。

3)电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

4)装修工程为2年。

# 第四部分 合同条款及格式

合同编号：温鹿城研合〔2024〕XX号

# 仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目

房屋采购合同

温州市·鹿城区

年  月  日

前言

本合同由下列双方于 年 月 日在中国浙江省温州市鹿城区签署。

甲方：【温州市鹿城区城乡改造和编研中心】

- 法定代表人：黄策

- 住所地：温州市鹿城区车站大道707号康宏大厦7-9楼

- 授权代表：/

乙方：【                        】

- 法定代表人：

（2） 住所地：

（3） 授权代表：/

鉴于：

- 乙方已通过合法手续，取得   (地块名称）   的开发权；

（2） 甲方从乙方处购买房屋，并对乙方就本地块开发建设活动进行项目监管。

为此，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，就仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目等相关事宜，达成本合同项下的所有条款，共同维护和遵守。

- 总则

- 术语定义和解释

- 术语定义

| “项目/本项目” “本合同” “房屋” “政府方” “融资文件” “工作日” “建设履约保函” “批准” “违约” “生效日期” “适用法律” | 指仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目。 指就本项目甲乙双方签订的“仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目房屋采购合同”，包括本合同条款及附件，以及日后可能签订的任何本合同之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。 指甲方购买的由乙方建设的 地块的房屋，包括所有建（构）筑物主体、附属物、配套设施等。 指温州市鹿城区人民政府及其下辖的政府职能部门或其授权机构。 指本项目融资所需的融资协议、借款协议、贷款协议、担保协议、保函和其他文件。 指中国法定节假日及双休日以外的公历日。 指乙方按照本合同第22条款的规定向甲方提供的保函。 指根据本合同的规定，乙方为项目进行融资、建设、交付而需从政府部门获得的审批、审查、许可、执照、同意、授权或批准。 指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。 指本合同第2条约定的合同生效日期。 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求，及相关所在地政府发布的政策要求等。 |
| --- | --- |

- 其它

在本合同中：

- “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

- 除本合同上下文另有规定外，“一方”或“双方”或“各方”应为本合同的“一方”或“双方”或“各方”；

（3） 除非另有约定，本合同文件所载的日期均以日历天计算，所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年，星期六、星期日、法定节假日或其他休息日均计入。

（4） 除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（5） 本合同中的“交付”一词系指“甲方采购的房屋交付”；

（6） 所指的合同是指有关的合同和合同附件，并且在任何情况下均指对该合同不时以任何方式修改、变更、补充、替代和/或重述的本合同及其附件。

（7） 本合同的附件为合同不可分割的组成部分，如同在本合同正文中被充分表述。除非本合同另有规定，对本合同章节、段落、条款和附件的提及应视同为本合同该等部分的完整提及；

（8） 本合同中使用的“合同中”、“合同内”、“合同下”等语句及类似语句，其所指应为本合同的全部而并非本合同的任何特定条款；

（9） 本合同所指的“宽限期”或“合理期限”均为90天。

- 声明和保证

    - 甲方的声明和保证

甲方在此向乙方声明，在本合同生效日期：

- 本合同的签署和履行将不违反其授权文件或其组织规则中的任何内容或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突；

- 甲方在本合同项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；

- 如果甲方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的项目的顺利进行，乙方有权解除本合同，甲方应承担乙方因此所产生之损害。

    - 乙方的声明和保证

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

- 乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本合同、其它项目合同和融资文件的资格和权利；

- 本合同的签署和履行将不违反其授权文件或其组织规则中的任何内容或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定， 或者与之有利益冲突；

- 乙方在本合同项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；

- 如果乙方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的项目的顺利进行，甲方有权单方书面解除本	 合同，乙方应承担甲方因此所产生之损害。

- 除甲方违约情况外，本项目乙方所建设的房屋全部由甲方购买。

本合同自甲乙双方加盖公章及法人章之日生效，本合同签署后对签署合同各方有法律约束力。

- 合同构成及优先次序

本合同的组成及优先解释顺序如下：

- 本合同条款；

- 本合同附件。

本合同订立及履行过程中，合同各方协商一致形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。组成本合同的各项文件应按文义的通常含义进行解释，各文件之间相互解释、互为说明，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

上述各项合同文件包括各方就该项协议文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 双方的一般权利和义务

- 甲方的一般权利和义务

- 甲方的一般权利

4.1.1 在遵守适用法律的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且不解除或减轻乙方应承担的任何义务和责任。

4.1.2 有权就本项目建设的进度、质量、投资等相关情况进行监督，并有权要求乙方提供相关的报告及资料信息。

4.1.3 有权确认房屋的规划、品质、建筑标准、档次、环境等。

4.1.4 对工程的施工质量和施工材料的质量进行检查、监测。

4.1.5 在建设期内，在不违反法律、行政法规的前提下，甲方有权对本合同约定的工程范围、功能和标准进行变更。

4.1.6 有权按照本合同的约定解除本合同并接管项目。

4.1.7 在乙方违反本合同约定的情况下，甲方有权要求乙方纠正违约行为，并按照本合同约定获得赔偿。

4.1.8 有权享有本合同和适用法律规定的其它权利。

4.2 甲方的一般义务

4.2.1 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。

4.2.2 甲方应协助乙方取得中国适用法律规定的可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策，并协助乙方取得政府有关部门承诺的与履行本合同相关的其他优惠。

4.2.3 在乙方提出合法的、适当的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延本项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。

4.2.4 甲方应配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。

4.2.5 本合同和适用法律规定的其它义务。

- 乙方的一般权利和义务

- 乙方的一般权利

5.1.1 乙方有权按照本合同的约定，对本项目进行投融资、建设、交付，建成后达到本合同第八条“支付”规定的验收条件，将合格的房屋交付给甲方后，获得相应的报酬。

5.1.2 乙方有权享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。

5.1.3 在甲方违反本合同有关规定的情况下，乙方有权根据本合同的约定获取赔偿。

5.1.4 乙方享有本合同和适用法律规定的其它权利。

- 乙方的一般义务

5.2.1 按照本合同的约定，乙方应负责进行本项目的投融资、建设、交付，并承担相关费用、责任和风险。

5.2.2 乙方应接受甲方根据适用法律和本合同规定对本项目建设、交付进行监督和检查，提供相应的工作条件和支持。

5.2.3 乙方应制定合理的开发建设方案，确保项目按时、按质、按量完成。

5.2.4 乙方应按照适用法律和本合同的规定，负责办理从政府方获得、保持和延续本项目建设、交付所必须的许可、执照和批准，并自行承担相关费用。

5.2.5 乙方应按照本合同约定负责本项目的投资、融资工作，保证投入资金满足本项目建设、交付需要。

5.2.6 甲方有权监督乙方建设资金到位及使用情况。甲方有权进行全过程财务监督，乙方必须及时提交月财务报表和年度审计报告。乙方自收到甲方按本合同支付的每期款项时，必须优先偿还届时到期应付的第三方借、贷款和工程进度款（以相关合同约定的付款节点为准），偿还后如该笔付款尚有剩余的，乙方才能提取使用（包括偿还乙方股东借款等）；未按上述约定使用甲方支付的合同款，视为乙方违约，甲方有权停止支付后续款项，并按照逾期未还清的借贷款和工程款金额等额提取履约保函，直至乙方将挪用资金返还用于支付逾期应付借贷款和工程款，甲方才继续支付。

5.2.7 乙方应依法进行本项目建设所需的设备、材料以及相关设施的采购工作，确保上述设备和材料的质量、技术性能满足“建筑标准”及相关规范的相关要求。

5.2.8 乙方应按照适用法律以及经甲方同意的设计文件的要求，按进度计划组织管理本项目的工程建设工作，确保实现本合同约定的质量、进度、安全目标，并根据本合同约定承担相关的费用、责任和风险。

5.2.9 乙方应按照本合同第22、23条的规定，提交相应的合同履约保函，购买相关保险，并承担相关费用。

5.2.10乙方有义务将在项目工程建设过程中签订的建设工程融资合同、设计合同、监理合同、工程施工总承包合同等相关合同在签订后7日内报甲方备案。

5.2.11乙方应履行本项目适用法律、法规、政策和本合同规定的其他义务。

- 合同采购内容

- 合同采购内容

6.1 项目基本情况:乙方通过招拍挂牌方式取得                       地块的国有建设用地使用权，并开发建设提供本次采购的房屋。

6.2建设用地面积：                                     。

6.3 项目规划用地性质：                                        。

6.4项目指标：具体指标详见温州市自然资源和规划局规划要点和挂牌出让文件。

6.5 项目规模：建设内容包括商品房屋及配套设施。

6.6 采购房屋内容列表：

| 序号 | 采购房屋内容 | 分布 幢号 | 套数 | 合计套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块采购区域住宅部分 |  |  |  |  |
| 1 | 住宅建筑面积约75㎡(建筑面积≥75㎡)房屋 |  | 25 | 73 |
| 2 |  |  | 24 |  |
| 3 |  |  | 24 |  |
| 4 | 住宅建筑面积约90㎡(建筑面积≥90㎡)房屋 |  | 25 | 73 |
| 5 |  |  | 24 |  |
| 6 |  |  | 24 |  |
| 7 | 住宅建筑面积约100㎡(建筑面积≥100㎡)房屋 |  | 25 | 73 |
| 8 |  |  | 24 |  |
| 9 |  |  | 24 |  |
| 10 | 住宅建筑面积约120㎡(建筑面积≥120㎡)房屋 |  | 25 | 73 |
| 11 |  |  | 24 |  |
| 12 |  |  | 24 |  |
| 地块采购区域公配及其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑面积（㎡） | 分布幢号及室号 | 套数 | 合计数套 |
| 1 | 物业用房建筑面积约152㎡ |  | 1 | 2 |
| 2 | 物业用房建筑面积约58㎡ |  | 1 |  |
| 3 | 大堂建筑面积约51㎡ |  | 1 | 1 |
| 4 | 居家养老服务用房建筑面积约276㎡ |  | 1 | 2 |
| 5 | 居家养老服务用房建筑面积约34㎡ |  | 1 |  |
| 6 | 公共文化设施用房建筑面积约53㎡ |  | 1 | 1 |
| 7 | 配电房建筑面积约23㎡ |  | 1 | 2 |
| 8 | 配电房建筑面积约159㎡ |  | 1 |  |
| 9 | 有线机房建筑面积约10㎡ |  | 1 | 1 |
| 10 | 通信机房建筑面积约23㎡ |  | 1 | 1 |
| 11 | 消控兼监控室建筑面积约34㎡ |  | 1 | 1 |
| 12 | 人防报警室建筑面积约16㎡ |  | 1 | 1 |
| 13 | 垃圾收集房建筑面积约61㎡ |  | 1 | 1 |
| 14 | 地下室管井建筑面积约41㎡ |  | \ | \ |
| 地下室建筑面积（非人防）约11400㎡ |  |  | \ | \ |
| 地下室建筑面积（人防）约2968㎡ |  |  | \ | \ |

6.6.1 本合同提供的房屋在                 地块内，且报价中已包含此区域内全部其他相关配套费用（含小区内配套道路、绿化等），不再另行计费。

6.6.2 本项目停车配置要求按本地块相关规划条件执行。

6.6.3 本项目采购房屋主要用于全区统筹安置。

6.6.4 建筑面积均不得少于采购要求约定，若出现建筑面积少于合同约定面积，乙方需按商品房市场评估价支付差额面积部分的违约金，并赔偿甲方损失；若大于约定建筑面积且超出部分在2%（含）以内，甲方按实际套内面积予以结算；超出2%以上，甲方不承担超出部分的造价。

- 采购价格与支付

- 采购价格

7.1 本项目合同暂定金额：             元，大写：人民币              ，采购款由甲方按本合同第8条“支付”约定支付节点予以支付。

7.2地上建筑规模应按计入容积率面积做足，地下空间设置两层地下室按单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%做足。若未按上述要求做足体量，则地上、地下均按16500元/平方米单价在项目结算阶段予以扣除，建筑面积最终以《建设工程规划核实确认书》为准。

7.3 上述第7.1款和第7.2款规定价格构成包括：土地费用、建筑安装工程费、工程其他费用、财务费用、规费、管理费、不可预见费、税金、公建配套建设费、物业专项维修资金等除房产契税外的一切费用及风险。

7.4建安造价成本（地上计容建筑面积和地下室建筑面积）不低于3400元/平方米（涵盖内容由区住建局负责解释，以第三方中介机构依据现行计价和取费标准审核的数据为准）。

- 支付

乙方对甲方采购的房屋应严格按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》执行，并在相应付款阶段满足以下条件后，甲方予以支付合同款：

（1）第一期:乙方需已取得出售的房屋预售许可证件且提供监理公司出具的项目完成±0.000（即地下室顶板浇筑全部完成）形象进度单并经甲方审核出具确认函后30天内支付合同购买款                  元。支付前须完成商品房买卖合同网签；

（2）第二期:乙方须完成预售房源网签合同备案和预告登记，乙方提供监理公司出具的项目主体全部结顶（即主体结构钢筋混凝土浇筑完成）形象进度单并经甲方审核出具确认函后30天内支付合同购买款至                 元；

（3）第三期:乙方需提供项目完成竣工备案并办理移交甲方后30天内支付合同购买款至                      元；

（4）第四期:在项目竣工备案后180日内且办理所有不动产权证完毕（因非乙方原因除外），连同公建配套及地下室等不动产权属证书一并移交给甲方,同时施工单位出具无拖欠工程款证明，乙方提供建安费1.5%的保修银行保函且甲方出具确认函后一次性支付至结算总价。项目保修期2年，但《建设工程质量管理条例》规定高于2年保修期的项目按照该条例执行，2年期满后无息退还履约保函。

特别约定：“房票”持有对象根据相关买卖合同向乙方交付“房票”后，乙方将“房票”交付甲方或其指定单位，甲方按照本条约定支付时间节点兑现房票本金金额，兑现金额少于该节点分期合同款的，甲方按照该节点分期合同款的约定金额予以补足。自乙方收取“房票”之日，“房票”利息停止计算，乙方不得主张“房票”利息。

- 延期支付

甲方必须按本协议约定按时支付合同款。若甲方不能按时支付合同款， 应付未付的合同款按年息10%的利率（复利）支付违约金，并承担由此造成的相应责任。逾期支付3个月以上，乙方有权停止施工，因此导致工期延误的，乙方不承担任何责任；待甲方结清款项后，工期顺延；逾期支付达6个月以上的，乙方有权解除合同，并处置在建项目用于收回投资。

- 项目监管

- 设计监管

10.1 乙方的设计义务

10.1.1 乙方应按照适用法律以及国家、行业和地方的规范和标准以及本合同的相关约定，开展本项目的勘察和设计工作，并对设计方案的质量负全部责任，相关费用由乙方承担。

10.2 房屋建设品质要求

10.2.1 本项目外墙整体立面一层采用“干挂石材”，住宅上部（除一层外）采用“局部铝板+局部真石漆”，面积比例约为3:7，建筑风格色彩应符合城市整体规划；沿过境路一侧，在不影响日照的前提下，住宅建筑外立面须采用公建化设计。房屋建筑标准详见本合同附件，并满足第10.2.2款规定的绿建标准。并接受鹿城区住建局监管，乙方拿到鹿城区住建局出具的书面审核合格意见后视为完成本项履约。

10.2.2 绿建标准：根据温政办[2017]33号文件、温住建发[2017]235号文件、温委发[2018]42号文件及《温州市绿色建筑专项规划》要求落实。本地块应按照一星级及以上绿色建筑强制性标准进行设计和建设。

10.2.3 户型配置及公配要求

（1）  地块地上总建筑面积≤    平方米（其中各兼容功能的面积控制要求：≤     平方米）。户型配置最终以鹿城区相关部门出具的文件为准，乙方须参照该户型配置进行建设，最终以《建设工程规划核实确认书》面积为准。在乙方向甲方提交书面申请、提供相关证明材料，经甲方确认后视为完成本项履约。

（2） 公配要求：要求按照国家标准和行业规范设计，由乙方负责建设。在乙方向甲方提交书面申请、提供相关证明材料，经甲方确认后视为完成本项履约。

- 采购监管

11.1 乙方应依据相关技术规范和标准要求，组织对相关设施及材料进行必要的检查、检验、监测和试验，并妥善保管相关检测报告以及资料，以备甲方进行复核和检查。

11.2 甲方在本项目的相关设施及材料供货、安装期间，有权对其质量和安装工艺进行检查，发现工程施工或所用材料、设施等有缺陷，或者不符合附件建筑标准要求，甲方有权要求乙方整改，直至符合本合同要求为止。

- 施工监管

12.1 施工过程管理

12.1.1 乙方在工程施工期间应采取一切合理措施减少对项目周边企事业单位、居民的干扰和不便，并对项目建设范围内的所有公共设施和管线的转移、重新安置和安全承担全部责任。因项目建设造成项目周边人员生产生活干扰或设施损坏的，乙方应向甲方和第三方赔偿相应的损失、损害及费用。

12.1.2 乙方应按本项目合同进度计划，及时配置施工设备和修建临时设施，进入场地的施工设备应经甲方审核后才能投入使用，并专门用于本项目的工程施工，相关费用由乙方自行承担。

12.1.3 乙方应负责修建、维修、养护和管理工程施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理甲方提供的道路和交通设施，上述道路和交通设施应免费提供甲方为实现本项目目的的使用，相关费用由乙方自行承担。

12.1.4 甲方有权在不影响本项目施工进度的前提下，对本项目的工程施工情况进行监督和检查，并合理地提前通知乙方有关监督和检查的事项，乙方应当为甲方进入工程施工现场提供便利条件，并就甲方的监督和检查事项提供必要的支持和协助。

12.2 项目进度监管

12.2.1 项目建设期：建设期从签订合同起至项目具备交付条件。交付条件指项目完成竣工备案，如遇特殊情况，经双方协商可另行确认。

12.2.2 乙方保证在签订土地出让合同后，6个月内开工建设，15个月内完成±0.00，28个月内完成所有主体结顶，42个月内完成竣工备案并移交给甲方，48个月内完成不动产权证办理登记和交接（因非乙方原因除外）。

12.3 项目进度报告

在项目建设期内，乙方应每月向甲方提交一份项目进度报告，报告应包括以下内容：

- 本月计划完成情况，以及下月进度计划；

- 工程的实际完成情况与计划情况对比；

- 是否存在进度延误情况，若有，需对进度延误情况进行描述，并对导致进度	 延误的原因进行描述；

- 已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

- 现场人力、机械的情况；

- 甲方可能合理要求说明的其他事宜。

12.4 项目质量监管

乙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准：

12.4.1 本项目施工文件、工程的实施与完成的工程均应遵照国家法律法规、规范、技术标准及建筑、施工和环境的规章、适用于批准的施工图设计文件中注明的标准。合同中的此类规范及其他事项的参照性规章，应被理解为是在基准日期适用的版本中的参照性规章。如果含有实质性变动或适用的最新国家规范、技术标准或规章在基准日期之后开始生效，则乙方应遵循上述规定的建议,由此产生的费用乙方负担。

12.4.2 工程质量应确保达到合格工程。质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。甲方鼓励创优，若乙方自愿要求创优，甲方将给予一定支持，但不给予任何奖励，但甲方要求创优的除外。

12.4.3 对工程质量的争议，由甲、乙双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

12.4.4 如因甲方原因产生工程质量问题，由甲方负责修理并承担相应费用；若由乙方协助甲方组织安排修理，相关修理费用由甲方承担。

12.4.5 项目工程质量保修期自项目竣工验收合格之日起算。

12.4.5.1工程质量及保修期责任根据《建设工程质量管理条例》执行，合同另有约定除外。

12.4.5.2 工程质量保修金按建安费的1.5%计取，可采用银行保函。

12.4.5.3 在保修期间内，乙方应承担本项目正常使用条件下工程质量出现的任何问题，并承担相应的赔偿责任，包括返工、维修等费用。

- 安全文明施工监管

13.1 安全文明施工目标项目应认真执行国家和浙江省、温州市有关建筑施工安全生产规定，做好安全生产与文明施工工作，工地必须达到温州市级标化工地要求。按温州市建设局《转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>通知》等相关规定计取安全生产费用纳入项目建安服务费。

13.2 职员与劳工管理

13.2.1 乙方应根据适用法律法规以及项目所在地对于农民工管理的相关规定和要求，按时足额缴纳农民工工资支付保函，当乙方发生恶意拖欠农民工工资的情形时，甲方有权按照相关管理规定提取履约保函，用于支付农民工工资。

13.2.2 乙方应要求其承包商按照适用法律规定雇佣职员和劳工，按时向职员和劳工支付合理报酬；若未按时支付造成群体上访，甲方有权兑取建设履约保函直接支付职员和劳工工资。

13.2.3 乙方应要求其承包商采取预防措施以保证其职员和劳工的健康与安全，并应要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用法律。

- 变更

14.1变更指在项目实施过程中的变更，包括工程变更和设计变更，在工程实施过程中，乙方需进行变更，乙方应提前向甲方申请并报送甲方，经甲方确认后执行。未经甲方确认及按甲方相关程序报批的设计变更（甲方另行认可该等设计变更的情形除外）所带来的经济责任，由乙方承担。

14.2 合同的变更

14.2.1 甲、乙双方协商一致，可以通过签订补充协议的方式对本合同的内容进行变更或补充，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以补充协议为准。

14.2.2 本合同某一条款的无效，不影响其他条款的效力，其他条款继续履行。对无效条款，甲、乙双方应协商按最接近该条款原意的表达进行修正。本合同某一条款文字表述笔误或有误解的，甲、乙双方也应协商按最接近该条款原意的表达进行解释。

- 房屋交付日期延误的处理

因非甲方原因引起的房屋交付日期延误，甲方有权责令乙方在宽限期内进行整改，直至整改合格为止，并追究其相应的违约责任。如乙方在宽限期内不予整改或经多次整改仍未达到甲方要求的，甲方有权单方提出书面通知“提前解除”合同。

因非甲方原因引起的房屋交付日期延误，且导致房屋交付日期迟于约定的预计完工日时，乙方应按合同总额万分之一/日的标准支付违约金。延误违约赔偿金最高限额应不超过本项目采购合同金额的千分之五（5‰），一旦达到此最高限额，属乙方重大违约，甲方可单方提出书面通知“提前解除”合同。

- 房屋交付

- 交付

本项目在建成交付后，乙方需按甲方要求办理房屋登记给甲方指定的特定人,并配合办理相关的不动产权属证书等手续，因此产生的税、费由乙方及甲方指定的特定人各自依法承担。本项目剩余房源由甲乙双方另行签订补充协议确定。

- 交付条件

17.1 交付资料：

房屋交付时，乙方应当提供下列资料：

- 房屋已取得的建设工程竣工验收备案证明文件；

- 房屋已取得的房屋实测测绘报告；

- 其他应当提交的材料。

17.2 交付条件

17.2.1 基础设施设备

（1） 供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准；

（2） 供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电；

（3） 燃气：住宅交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应；

（4） 电话通信：交付时线路敷设到户；

（5） 有线电视：交付时线路敷设到户；

（6） 宽带网络：交付时线路敷设到户；

以上第（1）、（2）项由乙方负责办理开通手续并承担相关费用；第（3）、（4）、（5）、（6）、项由住户自行办理开通手续。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列方式处理：以上设施中第（1）~（6）项在约定交付日未达到交付条件的，乙方按照本合同第15条的约定承担逾期交付责任。

17.2.2 公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）,包括小区内绿地率、小区内非市政道路、规划的车位、车库、物业服务用房等在第18.1条规定的交付日前需达到竣工验收标准。未达到上述条件的，经甲方同意后，乙方负责按照规划许可要求及设计要求完成整改。

- 交付日期和手续

18.1 乙方应当在签订土地出让合同后，按本合同“12.2项目进度监管”约定完成项目建设，并交付全部房屋。

18.2 该房屋达到第17条约定的交付条件后，乙方应当在交付日期届满前30日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达甲方及住户（指甲方指定的特定人，下同）。

18.3 交付该房屋时，乙方应当出示满足第17条约定的证明文件。乙方不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第17条约定条件的，甲方及住户有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由乙方承担，并按照第15条处理。

18.4查验房屋

18.4.1 办理交付手续前，在甲乙双方约定的时限内，甲方及住户有权对该房屋进行查验，乙方不得以缴纳相关税费（物业专项维修资金除外）或者签署物业管理文件作为甲方及住户查验和办理交付手续的前提条件。

18.4.2甲方及住户查验的该房屋存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的，由乙方按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起15日内负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。

- 屋面、墙面、地面渗漏或开裂等；

- 管道堵塞；

- 门窗翘裂、五金件损坏；

- 灯具、电器等电气设备不能正常使用；

- 吊顶开裂；

- 瓷砖剥落开裂；

- 墙面剥落、开裂；

- 地砖、地板起翘、开裂。

18.4.3 查验该房屋后，乙方应与住户签署房屋交接单（钥匙及物品领用单视同住户已接受此房屋），并留一份交接单送甲方备案。

- 前期物业

前期物业管理与服务按《温州市物业管理条例》执行，将通过招标投标方式由选聘的前期物业服务企业承担管理服务；

- 合同提前解除时的移交

如出现在未达到交付条件提前解除并须向甲方交付项目的情况，合同各方参照本章约定执行，并应遵守以下规定：

- 乙方应当将与本房屋有关的全部文件资料、物件移交甲方；

- 乙方应采取清偿债务、替换担保物等方式，解除附着在项目已形成的固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人的权利；

- 在甲方接管项目前以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担；

- 甲方接管项目前乙方对外签订的与本项目有关的一切合同，对甲方无约束力，但原材料供应商要求继续履行合同的，甲方有权（但无义务）与之协商一致后对原合同有关条款予以变更。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，因此发生的一切后果由乙方承担；

- 乙方有义务对项目工程作好整体交付的准备工作；

- 因甲方违约或不可抗力原因导致本合同被解除的，在甲方付清应付款前，乙方有权不移交本项目。

- 项目交付违约及处理

21.1 乙方以下行为视为交付违约：

（1） 未按时足额提交保修履约保函；

（2） 未按照约定程序和内容进行项目交付。

21.2 乙方出现本合同第17条违约情形的，甲方有权责令乙方在宽限期内进行整改，并且乙方应按照本合同第15条的约定承担逾期交付责任。

- 担保、保险和保障

- 履约保证

本项目要求设置履约保证金2500万元，乙方须按照本条款内容提供相应的履约保证金，履约保证金采取履约保函担保方式，履约保函原件提供时间为本合同签订后20个工作日内，甲方收到全额履约保函原件后5个工作日内出具确认函。

22.1 履约保函的要求

该履约保函须为见索即付的银行履约保函或者商业履约保函，履约保函开立人须为乙方，履约保函受益人须为甲方。开具的保函均须达到以下要求：

- 履约保函的有效期须超过本合同条款规定的履约期限一年以上。

- 若在本合同规定的履约期限内，确需开具多期履约保函的，单期履约保函有效期最小年限为2年时间；乙方须在上一期履约保函有效期期满的3个月前完成续期相关手续，并在期满的3个月前将新一期的履约保函原件主动提交甲方，确保多期的履约保函在本合同规定的履约期限内连续有效。

- 若履约保函续期，乙方须确保同家银行、担保机构开具同等履约保证金额度， 未经甲方书面同意，不得更改银行、担保机构。

- 若乙方未达本合同22.1第（1）-（3）条的任一要求，则视为乙方该笔履	 约保函违约，甲方可单方追索该笔履约保函开具银行、担保机构兑现。

22.2 保修履约保函：工程质量保修金按建安费的1.5%计取，可采用银行保函。保修履约保函的担保事项包括但不限于：项目设施维修等。

22.3 履约保函有效期

22.3.1 建设期履约保函在自保函开立日起至交付之日止的期间内持续有效。

22.3.2 保修履约保函在自保函开立日起至项目缺陷责任期满的期间内持续有效。

22.4 履约保函的兑取

22.4.1 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本协议项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权兑取相应的履约保函的全部或部分金额；

22.4.2 如果乙方未按照第22.5.2条的规定按时恢复履约保函的金额，甲方有权兑取履约保函届时所剩余的全部金额；

22.4.3 甲方在兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。除非乙方在收到该等通知后七（7）个工作日内向甲方全额支付上述拟兑取的金额，否则，甲方即有权立即从履约保函中兑取该等金额；

22.4.4 如乙方未能在约定的期限内履行出资义务，甲方有权兑取履约保函。

22.5 保函费用承担及恢复保函金额

22.5.1 为取得各类履约保函所需的费用，由乙方自行承担。

22.5.2 若甲方在项目建设期内，根据本合同第22.4条的规定兑取各类履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的十四（14）日内将履约保函相应补充至第22.1条款中规定的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。

22.6 履约保函的终止：在履约保函有效期届满之日，在兑取完由该份履约保函担保的所有款项，并清偿完该份履约保函有效期届满之日前，乙方根据本合同的规定应支付的所有款项后，甲方应终止该份履约保函，并将该份履约保函的余额退还给乙方。甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应终止乙方履约本合同项下的义务。

- 保险

项目建设期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，按需购买相关保险。

- 不可抗力和法律变更

- 不可抗力的定义和情形

本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：

- 战争、入侵；

- 核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；

（3） 非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾；

（4） 罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致者除外；

（5） 类似非典等传染性疾病暴发流行；

（6） 地震、台风等无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用；

（7） 洪水爆发、地下水管涌、山体滑坡、泥石流等。

- 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件由声明受到影响的一方提供与不可抗力事件及索赔有关的证明材料，相对方对不可抗力事件是否发生按照本合同第24条作出认定。不可抗力事件确实发生的，甲乙双方将共同委托具有相应资格和能力的评估机构，评估不可抗力事件对协议履行产生的影响。

- 不可抗力事件发生期间各方权利和义务

26.1 声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后24小时内，或已经意识到发生不可抗力的时候，尽快以书面形式通知协议其他方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履行本合同下的义务所造成的影响，并在其他方合理要求时提供证明，证明包括公证、政府部门证明等。

26.2 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。合同各方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对协议各方造成的损失。除合同另有约定外，协议各方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用。

26.3 因发生不可抗力事件产生的维修、检修、更新、更换等恢复工作的，乙方应及时向甲方提交工作方案，方案中应包括措施、进度、费用及计算依据等内容。恢复工作的费用原则上按照工作发生时政府相关部门发布的定额和造价信息计算。

- 不可抗力事件的处理

27.1 由于不可抗力（指战争、地震、政府征收征用）的原因对本合同履约产生影响的，乙方须采取一切必要的补救措施以减少损失，没有采取补救措施的，不具有免责效力。

27.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

27.2.1 永久工程，包括已运至施工场地的材料、工程设备和工程设备的损害（含清理、修复），以及因工程损害造成的第三人伤亡和财产损失、采取必要的避险措施产生费用由甲方承担；

27.2.2 甲方、乙方的人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用；

27.2.3 乙方机械设备损坏导致的损失，由乙方承担；

27.2.4 暂停建设期间，乙方应甲方要求留在施工场地的人员费用、滞留现场的机械停工费用由甲方承担；

27.2.5 本合同中规定的履行某项义务的任何期限应根据不可抗力对履行该义务产生影响的相同时间相应顺延。

27.3 受不可抗力影响的一方应采取措施，将不可抗力造成的损失减少到最低程度，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

27.4 任何一方在不可抗力发生时有权暂停履行本合同，待不可抗力结束后，双方将根据不可抗力对本合同履行的影响，依据下列情形决定继续履行或者提前解除。

27.4.1 如果发生的不可抗力对项目损坏严重，使项目或乙方损失巨大，履行本合同的条件或能力受到严重影响，而项目此前未投保工程一切险或者此种损失不在保险之列，或者可得到的保险赔偿不足以补救此种损失所需费用的80%，可以认定项目不可修复或不值得修复。补救此种损失所需费用以双方认可的合格中介机构确认的金额为依据确定。一旦认定项目不可修复或不值得修复，任何一方均有权通知对方提前解除本合同。经协商认定项目可修复或值得修复，双方将就项目继续建设或补救项目损失事宜进行协商，并达成协议。

27.4.2 如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起超过90日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或按照本合同第九章约定提前解除。

27.4.3 因不可抗力造成本合同完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行本合同的责任。

- 法律及法律变更

28.1 本合同的订立、生效、解释、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律，香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法律除外。

28.2 法律变更是指在生效日后，政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何法律，导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化的行为。

28.3 发生法律变更后，受到法律变更影响的一方应尽合理努力减少法律变更对其造成的影响，因法律变更造成的费用、进度变化由甲方承担，制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除法律变更的影响。

28.4 若法律变更导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务或乙方的部分或全部权利无法实现的，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，协议各方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向其他方发出合同提前解除意向通知。

- 合同提前解除

- 合同提前解除的条件

29.1 除法律规定或本合同另有约定外，非经合同其他各方同意，任何一方不得擅自解除本合同。

29.2 建设期内，合同各方协商一致可提前解除止本合同，协议解除后的清算事宜，按照本合同第32条的约定处理。

29.3 本合同任何一方违反协议约定，不能履行或不能全面履行本合同的，在守约方发出整改通知后的宽限期内仍未整改，且导致本合同不能获得实质性履行，合同目的不能实现的，守约一方享有单方合同提前解除权。

29.4 合同各方应按照本合同约定的合同提前解除程序，行使解除权，如协议一方行使不当导致损失的，则应当赔偿由此给本合同其他各方造成的损失。

- 合同提前解除的情形

30.1 经双方协商一致的提前解除：在建设期内，由合同各方协商一致可提前解除本合同，此种情形下的解除及对应解除补偿金的计算问题等，由双方届时协商一致。解除前的交付程序由双方协商一致后执行。

30.2 法律或政策变更导致的提前解除：如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务或乙方的部分或全部权利无法实现的，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出解除意向通知。

30.3不可抗力导致的提前解除：如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起超过90日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或按照本合同第九章约定提前解除。

30.4 一方原因导致的提前解除

30.4.1 甲方原因导致的提前解除：甲方在本合同第2.1条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现或发生本合同规定的违约情形，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响的情况下，乙方有权立即发出解除意向通知。解除前的交付程序由各方协商一致后执行。

30.4.2 乙方原因导致的提前解除

（1） 乙方在本合同第2.2条的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

（2） 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（3） 乙方未履行本合同项下的其他义务构成本合同规定的违约情形，并且在收到甲方说明其违约并要求整改的书面通知后的宽限期内仍未能整改的。

- 合同提前解除程序

31.1合同提前解除意向通知：出现本合同约定的解除合同情形的，且守约方拟解除本合同的，守约方应向本合同另一方发出书面合同提前解除意向通知，并载明引起解除的事件及要求违约方整改的事项。

31.2 整改宽限期

（1） 在合同提前解除意向通知发出之后，由引起违约事件的违约方采取避免本合同提前解除的适当措施，并应在收到合同提前解除意向通知之日起90日内完成整改。

（2） 在整改宽限期内，除争议事项外，合同各方应尽到诚信守约且有利于协议履行的最大努力，履行本合同约定的各项义务。

（3） 合同各方就将要采取的措施达成一致意见，或者违约方在整改宽限期或各方同意的更长的时间内纠正了违约事件，则合同提前解除意向通知应自违约事件纠正之日起自动失效。

31.3 正式解除通知：整改宽限期届满后，合同各方未能就变更协议事宜达成一致，或导致发出合同提前解除意向通知的违约事件未得到纠正，则发出合同提前解除意向通知的一方可以向合同另一方发出书面正式解除通知，本合同自正式解除通知送达协议各方之日起解除。

31.4 因乙方发生违约事件，甲方发出合同提前解除意向通知之后，除非本项目设施的交付由追加的义务人或指定公司接替，或合同提前解除正式通知已发出，甲方有权但无义务替代乙方接管项目设施。

- 合同提前解除后的清算

因乙方违约导致本合同被解除的，甲方有权要求乙方按中标价将土地使用权过户给甲方或甲方委托单位，工程量进行清算，并由甲方进驻现场和接管工程，终止乙方在本项目的建设管理工作，甲方可自行完成或聘请其他乙方或承包人完成该工程；乙方应在7日内无条件从现场撤离，并提供已完成部分的工程资料，配合甲方顺利接管，撤场费用由乙方承担；乙方除应支付规定金额的违约金外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。因甲方违约或不可抗力原因导致本合同被解除的，在甲方付清应付款前，乙方有权不移交本项目，逾期支付应付款达6个月以上的，乙方有权处置在建项目用于收回投资及收益。

- 合同提前解除后的交付

如本合同发生提前解除，则提前解除之日次日为本项目的交付日。合同提前解除后，协议各方应按照第九章约定的程序完成交付。

- 合同提前解除后的其他约定

34.1 本合同提前解除后，各方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外。

34.2 本合同的解除不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同提前解除后仍然有效的其他条款的效力。

34.3 合同各方协商同意的其他事宜。

- 违约处理和赔偿

- 一般约定

35.1 违约行为认定：合同各方应全面、适当地履行本合同约定的各项义务，任何一方未能全面或部分履行其本合同项下义务或违反本合同任何条款的，且无法定或约定免责事由的，应视为违约。

35.2 违约的处理原则

35.2.1 任何一方发生违反本合同的行为而使其他方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

35.2.2 守约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少因违约方违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果守约方未能采取上述措施减少因违约方违反本合同引起的损失，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

35.2.3 因不可抗力或其他不可归责于任何一方的客观事件造成本合同任何一方未全面或部分履行义务的，则不构成违约。

35.2.4 合同各方对违约事件认定或违约金金额有争议的，按照本合同约定的争议解决条款处理。

35.3违约的通知：除本合同另有约定外，任何一方存在违约的，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后14日内，改正其违约行为，违约方应在前述期限内继续履行本合同。

- 违约的处理

合同任何一方不履行本合同约定的义务，守约方可视违约方违约的程度行使下列权利：

- 责令违约方在指定期限内改正。

- 要求违约方按本合同约定的标准支付违约金。

- 若违约金不足以弥补损失的，要求违约方继续赔偿损失。

- 在违约方支付违约金、赔偿损失后，依照本合同约定解除协议或要求违约方继续履行本合同。

- 违约方依照上款约定承担民事责任后，不影响其依法承担行政责任、刑事责任。

- 违约赔偿

受限于本合同的其他规定，守约方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时已经预见或应当预见到的因违反本合同可能造成的损失。

- 争议解决

- 争议解决方式

38.1 友好协商：因本合同引起的或与本合同有关争议，应尽力通过友好协商方式解决。协商达成一致的，合同各方应当签订补充协议并遵照执行。

38.2 诉讼：如甲乙双方未能协商解决，则有权向项目所在地享有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 争议期间协议履行

本合同存续期间发生争议，合同各方在争议解决过程中，对于无争议部分应当继续履行，承担本合同项下的义务，保证公共服务的持续性和稳定性。除法律规定或本合同另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目建设或采取其他影响公共利益的措施。

争议不属于因甲方原因引起的进度延误，乙方不得因争议而提出延长建设期（房屋交付日期）。

- 继续有效

本合同第38条规定的争议解决条款在本合同提前解除后继续有效。

- 其他约定

- 知识产权

41.1 由甲方向乙方提供的资料，或主要以此为基础形成的资料，包括但不限于文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，知识产权应完全归甲方所有。乙方不得为项目之外的事宜使用上述资料，并且应在建设期届满后将上述资料返还给甲方。

41.2 由乙方向甲方提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，知识产权应完全归乙方所有。乙方应授予甲方永久性、非独家、免使用费的知识产权许可，甲方有权为实施项目拥有并自由使用上述资料。

41.3 甲乙双方承诺所提供的资料，或主要以此为基础形成的资料和成果文件，不致侵犯第三方权利人的任何知识产权。

- 保密

甲乙双方应对本合同的内容和本项目的所有信息及文件保密。除按法律规定或协议各方另有约定外，未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本合同和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：

- 对一方承诺负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

- 对根据法律规定有权了解本合同内容的司法、行政机关的披露；

- 为满足本合同的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；

- 为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

- 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，甲乙双方有义务按照法律规定和本合同约定，向对方或社会披露相关信息。

- 廉政和反腐

甲乙双方一致声明：反对行贿、受贿等不合法的行为，承诺不因本项目提供或接受任何不合法的利益或报酬。

- 不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其本合同中约定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

- 合作义务和预先警告通知

甲乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，甲乙双方同意：

46.1 当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理由拒绝或迟延给予该等同意或批准。

46.2 合同履行期间，如任何一方获悉或能够合理地预计某一事件或情形的发生，将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，且其他方不能获悉该事件或情形的，该方应尽快将该事件或情形通知其他方。

- 通知

除本合同另有约定外，其他通知适用本条约定。本合同所述的一方给另一方书面通知，包括但不限于所有在此提及的文本、通知，除当面交接外可通过传真或快递邮件迅速传送给另一方，并以传真发出之日的次日或快递送达之日为收悉之日，除非一方收到另一方更改地址的书面通知。非当面交接发送的所有书面通知应送至甲乙双方指定的地址，书面通知到达该地址即视为送达，无论是否退回。

本合同任何一方有义务在上述信息发生变化之次日书面通知对方。另一方收到通知后，这种变更即生效。如因一方未能履行通知义务导致本合同其他各方出现损失，则未能履行通知义务的乙方应赔偿其他各方的损失。

- 合同适用语言

本合同以中文订立。

- 合同适用货币

本合同所涉及经济行为采用的支付货币类型统一为人民币。

- 合同签署和份数

本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份，具有同等法律效力。

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方：

单位名称（公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：

开户银行：

帐 号：

乙方：

单位名称（公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：

开户银行：

帐 号：

合同附件1：

建筑标准

依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑设计统一标准》、《住宅设计规范》等现行有关法律、法规、规范、规章、技术标准等要求，结合本项目实际情况，特制订本建筑标准。

1、建筑层高：住宅标准层层高宜2.9-3.0m。沿街单层商铺层高不宜大于5.0m。综合管理用房（社区服务用房、设备用房、物业管理用房等）底层层高不宜小于3.6m，二层及以上不宜小于3.0m。住宅底层架空的，底层层高不宜少于3.6m。住宅可考虑底层架空，屋面宜采用平屋顶，风格参照鹿城同区域屋顶。

2、外墙：该地块住宅建筑外立面采用石材平均造价不低于650元/平方米；外墙干挂金属板材，平均造价不低于400元/平方米；涂料不低于105元/平方米。门窗不低850元/平方米。裙房、住宅底层部分、商业建筑外立面以石材为主：建筑外墙采用石材平均造价不低于 650 元/㎡；外墙干挂金属板材，平均造价不低于 400 元/㎡；立面采用玻璃幕墙，平均造价不低于 1000 元/㎡。

3、住宅内墙（卫生间、楼梯间除外）：白色腻子抹光。

4、门窗：外窗采用断热铝合金、中空玻璃窗；单元外门采用钢质安全防卫门，设置门禁及对讲系统，门扇上留有一定面积钢化玻璃，确保通视；进户均选高档钢制门，入户门洞宽不小于1200mm设置，入户门需安装子母门；飘窗及落地窗设铁艺防护栏杆。

5、楼梯间：二层及以下楼梯间建筑地面采用抛光砖（防滑）面层；其他楼梯间建筑地面为20mm厚水泥砂浆找平收光；墙面、顶棚采用白色腻子抹光。

6、阳台、露台、连廊：栏杆、扶手采用铝合金安全钢化玻璃栏板；屋面女儿墙若不采用砌体的也应采用铝合金安全钢化玻璃。

7、电梯：电梯可选用国内或合资中高档电梯，其中控制系统（全电脑变频、变压（VVVF）控制）、门机机构（变频、变压（VVVF）逆变器驱动）可采用整机进口设备，轿壁、轿门、厅门、门套采用发纹不锈钢材料，扶手采用单面不锈钢。

8、大堂、电梯厅：电梯厅（包括自入单元开始至电梯厅止的过厅和走廊部分）地面采用普通花岗岩或抛光砖面层，墙面采用抛光砖饰面，顶棚采用白色乳胶漆饰面，电梯门套采用中高档花岗岩饰面或同价位大理石饰面或不锈钢门套。

9、地下室车库：地下汽车库、非机动车库地面采用防滑耐磨地坪，同步设置停车标识标示。墙面采用白色防霉涂料饰面，底部1200mm高用彩色标识，停车标识标示。顶棚采用防霉涂料饰面。柱身采用白色防霉涂料饰面，设防撞条；大型车库根据分区设置不同颜色标识。车库出入口（汽车坡道）采用防滑耐磨减噪地坪。车库内应配备相应的交通标志指示牌、警示牌及停车位分割线等交通标志。汽车库入口宜设置车辆识别系统，入口设置防倒塌棚架。地下室预埋充电桩管线到位。

10、空调：设空调机位及专用插座，预留空调管孔，设外机搁板，冷凝水专管排放，住宅空调室外机位及设备平台应布置合理，应尽量靠近窗洞口设置，便于安装及维护，不得影响相邻住户，尺寸需满足安装及使用要求，室外机位及设备平台装饰百叶宜选用彩色铝合金（粉末喷涂型）；裙房空调机位、设备平台宜结合外立面隐蔽设置，不得影响外立面。

11、室外景观绿化（不含架空层面积）包括景观道路、广场铺装、小品、绿化种植、绿化浇灌及景观照明等（不含地下管线、建筑立面及顶部亮化），按室外景观绿化面积不低于750元/㎡的标准实施；附属道路不低于285元/㎡。

12、安装智能化门禁系统（包括巡更系统、报警系统、广播系统、停车管理系统、可视对讲系统，安防系统等）。

13、建筑屋顶设置水箱间、电梯机房时应进行隐蔽处理；通风道、排烟道结合屋顶造型统一处理。

14、主外立面不应设置燃气等有碍市容的干管；封闭阳台、防盗贴栅等户外设施应统一处理。

15、阳台排水统一按废水管设计，排入污水系统；给水泵房和消防泵房分离设置。

16、设置水、电、煤气一户一表和报箱等，水、电表移表出户，尽量采用自动抄表系统。

17、每户设一只多媒体箱体，箱体内预留数字电视、光纤网络、电话、物管信息接口及模块。

18、地下室公共大堂部位必须装修到位，标准同电梯厅。

19、其余未尽事宜可参照《关于印发温州市本级拆迁安置房建设标准指导意见的通知》温住建发（2017）99 号文件，但不得低于这个标准。关于建筑品质的未尽事宜以温州市重点区域项目建设品质提升导则（试行版）的要求为准。

主要材料设备参考品牌

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 产地/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 无机保温砂浆 | 立米 | 温州/工大、东阳/德克、浙江/大森、浙江/泰富龙、浙江/欣阳 |  |
| 2 | 抗裂防水砂浆 | 立米 | 温州/工大、东阳/德克、浙江/大森、浙江/泰富龙、浙江/欣阳 |  |
| 3 | 高分子防水卷材 防水涂料 | 平米 | 盘锦/禹王、上海/远盛、深圳/卓宝、北京/东方雨虹 |  |
| 4 | 保温隔声防盗门 | 平米 | 金华龙博士、浙江三荣、杭州天元，综合单价不低于850元/平方 |  |
| 5 | 木质甲、乙、丙级防火门 | 平米 | 温州/银盾、永康/群升、温州/安保、常州/宝盾 |  |
| 6 | 钢质防火门 | 平米 | 温州/银盾、永康/群升、浙江/泰诺、常州/宝盾 |  |
| 7 | 铝合金防雨百叶窗 | 平米 | 广东/永利坚、广东/广亚、广东/坚美 |  |
| 8 | 铝型材（断桥隔热） | 吨 | 广东/永利坚、广东/广亚、广东/坚美 |  |
| 9 | 玻璃 | 平米 | 吴江/南玻、杭州/杭玻、洛阳/北玻 |  |
| 10 | 防火卷帘门 | 平米 | 温州/安保、温州/银盾、温州/嘉华、富阳坚盾 |  |
| 11 | 高级外墙涂料 | 平米 | 嘉宝莉、多乐士、立邦漆，综合单价不低于105元/平方 |  |
| 12 | 乳胶漆 | kg | 嘉宝莉、多乐士、立邦漆 |  |
| 13 | 轻型龙骨 | 平米 | 龙牌、可耐福、拉法基 |  |
| 14 | 花岗岩石材 | 平米 | 福建芝麻花 636#、福建芝麻黑636#、福建芝麻灰（603）以上档次 |  |
| 15 | 干挂石材 |  | 综合单价不低于650元/平方 |  |
| 16 | 面砖 | ㎡ | 广东冠珠、广东东鹏、广东新中源、广东斯米克 |  |
| 17 | 抛光砖 | ㎡ | 广东冠珠、广东东鹏、广东新中源、广东斯米克 |  |
| 18 | 石膏板 | ㎡ | 龙牌、可耐福、杰科、拉法基 |  |
| 19 | 铝扣板 | ㎡ | 康奈、欧斯宝、金粤 |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 1 | 配电箱及元器件 | 个 | 正泰、德力西、人民电器 |  |
| 2 | 电线、电缆 | m | 温州网牌、温州威尔鹰、上海浦东、上海人民 |  |
| 3 | 桥架、母线槽 | m | 扬州世发长胜、扬中华威、镇江龙威 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | m | 上海银河、浙江金洲、浙江增洲 |  |
| 5 | 钢塑管 |  | 金洲、银河、增洲 |  |
| 6 | PVC电线管 | m | 浙江中财、杭州顺达、上海公元 |  |
| 7 | 开关、插座 | 个 | 温州利尔、温州正泰、上海飞雕、西门子 |  |
| 8 | 普通照明灯具 | 个 | 飞利浦、三雄极光、江苏鸿联、西顿 |  |
| 9 | 应急照明灯具 | 个 | 上海宝星、中山振辉、浙江台谊 |  |
| 10 | 消电产品 | 个 | 安帝力、北大青鸟、海湾 |  |
| 11 | 通风风机及部件 | 个 | 温州宏特、浙江大丰、上虞欧盾、浙江格为 |  |
| 12 | 阀门 | 只 | 大众、沈高、沪工、埃美柯 |  |
| 13 | 水泵 | 台 | 熊猫、凯泉、连成 |  |
| 14 | 不锈钢水箱 | 个 | 金泰、温州盛源、杭州南方 |  |
| 15 | PPR给水管、UPVC排水管 | m | 中财、顺达、白蝶、上海公元 |  |
| 16 | 铸铁排水管 | m | 永吉、泫氏、恒宇通 |  |
| 17 | 沟槽管件 | 个 | 济南/迈克、潍坊/百浪河、河北/兴立 |  |
| 18 | 消防设备 | 个 | 东方、百安、信达、北京利达 |  |
| 19 | 卫生器具 | 个 | 箭牌、恒洁、惠达 |  |
| 20 | 电梯 |  | 上海三菱、天津奥的斯、江苏通力、日立 |  |
| 21 | 电线管 | m | 凯宸、盛宝、鹏创 |  |
| 22 | 发电机 | 台 | 康明斯、沃尔沃 |  |
| 23 | 高压柜 | 台 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 24 | 高压固体环网柜 | 台 | 库柏、帝凯、伊顿 |  |
| 25 | 低压柜内主要元器件 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 26 | 变压器 | 台 | 浙变、福州天宇、三变 |  |
|  | 智能化 |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 |  | 一舟、天诚、普天 |  |
| 2 | 交换机 |  | H3C、华为、锐捷 |  |
| 3 | 安全防范系统 |  | 大华、海康威视、天地伟业 |  |
| 4 | 显示器 |  | 三星、创维、TCL |  |
| 5 | 硬盘 |  | 希捷、西部数据、三星 |  |
| 6 | 巡更系统 |  | 兰德华、蓝卡、VIDEX |  |
| 7 | 报警系统 |  | 博世、海康威视、霍尼韦尔 |  |
| 8 | 广播系统 |  | DSPPA、欧特华、ITC、霍尼韦尔 |  |
| 9 | 停车管理系统 |  | 捷顺、披克、富士 |  |
| 10 | 可视对讲系统 |  | 安居宝、视得安﹑狄耐克 |  |
| 11 | UPS不间断电源系统及防雷接地系统 | UPS | 爱克赛、台达、科士达 |  |
| 12 |  | 电池 | 爱克赛、台达、科士达 |  |
| 13 | 防雷 |  | 雷迅、易龙、虎格 |  |
| 14 | 线缆 | m | 网牌、威尔鹰、保视通 |  |
| 15 | 电脑 | 台 | HP、DELL、联想 |  |
| 16 | 机柜 | 台 | 一舟、普天、图腾 |  |
| 17 | 有线电视系统 |  | 不得低于中广有线实施标准 |  |

主要材料设备选用品牌不得低于上述标准。

# 第五部分  报价响应文件格式

供应商提交报价响应文件须知

  - 供应商应严格按照报价响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价响应文件被误读或采购代理机构、评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购代理机构将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

  - 供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

温州市鹿城区城乡改造和编研中心 ：

我单位就仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件二    法定代表人（或企业负责人）授权委托书

温州市鹿城区城乡改造和编研中心 ：

本授权委托书声明：我（法人代表（或企业负责人）姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：      为我公司授权代表，参加贵处组织的仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目（项目编号          ） 项目报价活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代表无转授权，特此授权

附授权代表身份证（正反两面）

授权代表盖章（或签字）：       性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

联系电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（或企业负责人）：              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件三   报价函

温州市鹿城区城乡改造和编研中心 ：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目（项目编号          ）采购的有关活动，进行报价。为此：

- 提供报价须知规定的全部报价响应文件：报价响应文件一份

- 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守采购文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 供应商已详细审查全部采购文件，包括采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

    - 本报价自报价截止时间之日起60 天有效。

    - 如果在报价有效期内撤回或拒绝接受已经确认的条款，同意采购代理机构没收报价保证金。

    - 与本报价有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：________________

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四    建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五    拟派项目负责人情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作情况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：

- 应随表提交身份证、相关职称、资格证书（如有）。

- 随表提交相关的荣誉证书、获奖情况（如有）。

- 项目负责人如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六  报价一览表

项目编号：                                              （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 仰双片区黄龙单元一期房屋采购项目 | （小写）： |  |
|  | （大写）： |  |

备注：

- 供应商在投标报价中应包含完成本项目各项服务所产生的人员工资、各种社会保险费、交通费、投标供应商的利润和应交纳的税金以及可能发生的全部费用。

- 此表不得自行增减内容。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件六-2

分项报价表

（价格单位：元）

| 序号 | 成本项目 | 数量 | 建筑面积 | 报价单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他供应商认为需单独列出的项目，表格可扩展 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2、未列入的内容投标供应商可自行加入。

3、报价应包括货物本身价格及其售后服务、税金、利润等所有费用。

4、此表总计价应与 “报价一览表”的报价相一致。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期：

## 附件七    中小企业声明函（货物）

本公司（含联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（含联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称或项目名称），属于（所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：        年        月        日

企业名称（盖章）：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：        。

本企业为参加        （项目名称）（项目编号：        ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：        年        月        日

说明：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目采购文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定供货、服务单位。确保供货、服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对报价响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其报价响应文件将被否决。

二、评标组织

负责评审工作的评审小组由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

开标后，评审小组首先对报价响应文件进行资格性检查，凡供应商资格不符合采购文件要求；报价响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求者，经评审小组认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续报价。对采购文件完善后，由评审小组对供应商进行询标，供应商做出书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）答复作为报价响应文件的补充文件。

经资格性检查，报价期间出现供应商对采购文件未作出实质响应的，或供应商的报价超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

三、评定办法

      - 评审小组按照采购文件规定的时间、地点准时进行报价。

      - 评审小组根据采购文件的规定，对报价响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否对采购文件做出了实质性响应。评审小组对报价响应文件是否实质上响应采购文件的要求是根据报价响应文件本身而不是依据外部证明。

      - 符合性检查与资格性检查

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人（或企业负责人）或授权代表（签字或盖章） |
|  |  | 报价响应文件编制 | 符合采购文件的编制要求 |
|  |  | 报价有效期 | 不少于60日历天 |
| 2 | 资格性检查 | 基本资格 | （1）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）： 1如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。 |
|  |  | 承诺函 | 提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函（货物） |
| 3 | 无效标条款 | 1)报价不是固定的或超过最高预算价的； 2)授权代表参加投标未提供有效的法定代表人授权委托书的； 3)单价与总价不相符，又不接受评审小组修正的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的； 4)在符合性评审中，评审小组认定报价响应文件任一项评审因素不符合采购文件要求的； 5)在资格评审中，评审小组认定报价响应文件任一项评审因素不符合采购文件要求的； 6)在评审结束前，供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； 7)使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的； 8)响应文件中需签字或盖章的地方未加盖供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 9未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； 10子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； 11仅提交备份报价响应文件的； 12存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为； 13未对采购文件的实质性要求和条件作出响应； 14本采购文件中另有规定属于无效投标情形的； 15国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。 |  |

      - 评审小组所有成员集中与单一供应商进行在线报价。报价的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案、采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式，并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章），作为报价响应文件的一部分，对供应商有约束力。在评审中，任何一方不得透露与评审有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

      - 为了更好地实现采购目标，评审小组可以修改采购文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）形式通知供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加报价活动。

      - 供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交报价响应文件，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或者加盖电子签章。

      - 评审小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行报价。

      - 报价结束后，评审小组应当要求参加报价的供应商在规定时间内进行最后在线报价，供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外），最终报价与首次报价不同的，以最终报价为准。评审小组将评审情况及供应商的最终报价及承诺书形成评审报告向采购人提交。最终报价是报价响应文件的有效组成部分。

      - 如供应商的报价超过采购预算，按政府采购有关规定执行，或宣布本标项招标失败。

      - 如评审小组一致认为供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审小组有权通知供应商限期进行解释。若该供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经评审小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

      - 如果供应商的报价高于政府财政预算价或明显偏离市场正常价格时，评审小组将取消其成交资格，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

      - 在系统上宣布评审结果。

      - 评审小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还报价响应文件。

五、询标阶段

1、为有利于对报价响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对报价响应文件进行澄清，并做出书面答复。评审小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

六、评定结果

采购人将根据评审小组提交的评审报告和评审结果，按照《政府采购法》的规定在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商。

七、供应商的义务

供应商应随时随地答复评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评定资料存采购机构备案。

未尽事宜按相关法律法规执行。

# 附表

政府采购活动现场确认声明书

浙江方圆工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系□存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2024年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内以扫描件方式发送至采购代理机构指定电子邮箱：513392567@qq.com。