开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目

（OBGCGLZFCG2025-003）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采   购   人：开化县自然资源和规划局

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

开  标 时 间：二○二五年三月二十七日

目  录

第一章 招标公告	03

第二章 投标人须知及前附表	07

A、投标人须知前附表	07

B、投标人须知	12

一、总则	12

二、招标文件	14

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的递交	17

五、开标、评标和定标	18

六、合同授予	26

第三章 合同条款及前附表	27

第四章 采购需求	31

第五章 投标文件格式	37

- 招标公告

项目概况

开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于2025年3月27日09:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：OBGCGLZFCG2025-003；

2.项目名称：开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目；

3.预算金额：427.3754万元；

4.最高限价：427.3754万元；

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.合同履约期限：在2025年9月30日前完成项目野外验收；2025年10月31日前完成成果验收合格并提供成果资料。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  本项目专门面向中小企业采购  ；

4.本项目的特定资格要求：须同时具备地质灾害防治危险性评估、勘查、设计乙级及以上资质。

5.本项目接受联合体投标。联合体须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

三、获取招标文件：

时间：/至 2025年 3 月 27 日 09 点 30 分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 3 月27 日 09:30 时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

开标时间：2025年 3 月27 日 09:30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹阳办事处江宁路72号 欧邦工程管理集团有限公司  邮编：324300  收件人：张吉丽  联系电话：15068930503）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：开化县自然资源和规划局

地  址：开化县凤凰南路2号

传 真：/

项目联系人（询问）：詹乐文

项目联系方式（询问）：0570-6010596

质疑联系人：毛章恒

质疑联系方式：0570-6526533

2.采购代理机构信息

名  称：欧邦工程管理集团有限公司

地  址：开化县芹阳办事处江宁路72号

传 真：/

项目联系人（询问）：夏韵

项目联系方式（询问）：13967023656

质疑联系人：左菲

质疑联系方式：0570-6023598

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路8号

传     真：/

联  系  人 ：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县自然资源和规划局

- 欧邦工程管理集团有限公司                                    二○二五年三月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县自然资源和规划局； 采购内容：开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目（详见第四章《采购需求》）； 项目编号：OBGCGLZFCG2025-003； 预算金额：427.3754万元； 最高限价：427.3754万元； 合同履约期限：在2025年9月30日前完成项目野外验收；2025年10月31日前完成成果验收合格并提供成果资料。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询；查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：□货物类 ☑服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目，所属行业：其他未列明行业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定： 本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | ☑是 □否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023598、13967023656 电子邮箱：358382920@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及 组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹阳办事处江宁路72号 欧邦工程管理集团有限公司 邮编：324300 收件人：张吉丽 联系电话：15068930503） 4.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版投标文件3份（一份正本二份副本）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年 3 月 27 日09:30时 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2025年 3 月 27 日09:30时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1.投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号105615008505加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2.若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3.因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 20 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 21 | 履约保证金的缴纳及退还 | ¨本项目不收取履约保证金。 þ合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子 保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 违约风险 | 成交供应商除因不可抗力（不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）不能履行合同义务外，不得拒绝签订或者拒绝履行合同。拒绝签订或者拒绝履行合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且应当承担法律责任。 |
| 24 | 重要提醒 | 1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2、所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、带“▲”为必须满足的实质性内容。 6、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 25 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县自然资源和规划局；

1.2采购内容：开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目（详见《采购需求》）；

1.3项目编号：OBGCGLZFCG2025-003；

1.4预算金额：427.3754万元；

最高限价：427.3754万元；

1.5合同履约期限：在2025年9月30日前完成项目野外验收；2025年10月31日前完成成果验收合格并提供成果资料。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

2.4本项目的特定资格要求：须同时具备地质灾害防治危险性评估、勘查、设计乙级及以上资质。

2.5本项目接受联合体投标。联合体须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费服务类标准的74.4%收取（差额定率累进法）。

招标代理费的收取标准：

| 服务费率类型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

开户名称：欧邦工程管理集团有限公司开化分公司

开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司

账   号：201000176434293

税    号：91330824MA29T2Y09T

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- （1）联合投标协议书（如有，格式附后）；

- （2）联合投标授权委托书（如有，格式附后）；

- （3）投标声明书（格式附后）；

- （4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（5）中小企业声明函（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- （8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（9）本项目的特定资格要求证明材料；

（10）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

（11）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（12）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（5）中小企业声明函，（6）残疾人福利性单位声明函，（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）内容偏离情况；

- （3）企业实力；

- （4）企业业绩（格式附后）；

（5）项目组成人员；

（6）本项目拟投入的设备、车辆；

（7）售后承诺；

（8）对本项目的理解；

（9）项目工作方案；

（10）项目的重难点和应对措施；

（11）技术力量投入及设施保障；

（12）质量保障措施；

（13）安全保障措施；

（14）后续服务方案；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明；

（16）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1投标人的投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括项目实施所需的包含人工费、调查费、技术费、编制及印刷费、有关部门评估、评审、交通费、管理费、利润、税金、验收等一切供应商为本项目而产生的所有费用和合同条款约定的一切费用。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2025年 3 月 27 日 09:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

18.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

23.1电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

23.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1技术商务等分值按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术商务等分值=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

25.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表

| 序号 | 类别 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 435分 | 企业实力 | 3分 | 投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）自2019年1月1日以来获得的由政府部门颁发的地质灾害类省级荣誉的得3分，市级荣誉的得2分，最高得3分。 须提供证书或证明文件扫描件，时间以颁发时间为准，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 企业业绩 | 2分 | 投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）自2022年1月1日以来承担过地质灾害一坡一卡调查评价项目业绩的，每个得1分，最高得2分。 须同时提供：①中标(成交)通知书；②合同文本；③成果报告验收意见证明材料原件扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 项目组成人员 | 20分 | （1）项目负责人：具有高级工程师（水工环类）和注册岩土工程师的得4分；具备高级工程师(水工环类)或注册岩土工程师的得2分，其他不得分，本项最高得4分。 （2）项目技术负责人：具有水工环类高级工程师、岩土工程类高级工程师、注册岩土工程师的，每本证书得2分，本项最高得6分。 （3）项目组成员(除项目负责人和项目技术负责人外)：具有地质工程、水文与工程地质、测绘、岩土工程、地理信息系统工程与地图制图中级及以上职称证书(或具有相应执业资格证书)的，每类得2分，最高得10分。本项不重复计分，一人多证只计一次分。 须同时提供：①有效的相关证书原件扫描件并加盖公章，若职称（资格）证书未注明类别的须提供毕业证书或学位证书等证明材料佐证；②社会保险证明（以社保部门提供的2024年12月、2025年1月、2025年2月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）并加盖公章；否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 本项目拟投入的设备、车辆 | 4分 | 投标人拟投入的踏勘车辆（SUV多用途乘用车）在满足采购需求的情况下，每增加一辆得2分，最高得4分。 注:须提供投标人的车辆行驶证、购置发票扫描件和车辆照片并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 4分 | 投标人拟投入的航拍无人机、手持ipad在满足采购需求的情况下，每同时增加一个航拍无人机、手持ipad得2分，最高得4分。 注:须提供购置发票扫描件和照片并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 售后承诺 | 2分 | 承诺在项目成果递交并通过验收后，在服务期限的基础上免费提供咨询、解释等方面的服务，每增加1年得1分，最高得2分。 | 客观分 |
| 2 | 技 术 商 务 分 值 645分 | 对本项目的理解 | 8分 | 根据投标人对开化县地质灾害特征、地质环境背景、地质灾害现状及防治工作程度的了解程度进行评分。内容详实、条理清晰，针对性强的得8分；内容不够全面、可行性较差、针对性一般的每处扣2分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 项目工作 方案 | 7分 | 根据投标人对项目方案总体工作思路，工作方法的合理性、规范性、条理性、可行性，关键技术及关键节点把握的内容阐述情况进行评分。内容详实、科学合理、结构完整、条理清晰、编写规范、针对性强的得7分；内容不够全面、结构不够完整、条理不够清晰、编写不够规范、针对性一般的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 项目的重难点和应对措施 | 8分 | 根据投标人对本项目的特点、难点或重点问题的技术分析和应对方案措施情况进行评分，每提出一条针对项目的特点、难点或重点问题的技术分析并提出详细具体的应对方案措施的得2分。本项最多得8分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 技术力量投入及设施保障 | 4分 | 根据投标人对现场人员及车辆、仪器设备（含软件）等配置的合理性、完备性、保障性、有效性等方面进行评分。内容详实、条理清晰，安排合理、到位，针对性强的得4分；内容不够全面、条理不够清晰、针对性一般的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 质量保障措施 | 5分 | 根据投标人对项目质量目标，质量保证措施的完备性、保障性、可靠性、合理性等方面进行评分。质量保障措施全面、有效、合理、能确保项目质量的得5分；质量保障措施不够全面、不够有效、不够合理的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 安全保障措施 | 5分 | 根据投标人对本项目开展可能存在的安全问题，安全保障措施的完备性、保障性、可靠性、合理性等方面进行评分。安全保障措施全面、有效、合理、能确保项目安全的得5分；安全保障措施不够全面、不够有效、不够合理的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 后续服务方案 | 8分 | 投标人针对本项目提供的售后服务方案：包括服务措施，响应时间，服务力量，回访，技术培训计划，售后服务网点情况，对客户使用中提出的问题能否及时有效的提出解决方案，是否有稳定、专业、可靠的售后服务队伍等8小项内容提供后续服务方案。根据投标人后续服务承诺、提供的后续服务方案的完整性、便捷性、可行性、保障性等内容进行评分。服务方案全面、有效、可操作性强的得8分；思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分。未提供不得分。 | 主观分 |
| 3 | 报价分值 |  | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | / |
| 4 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=资信分分值+技术商务分值+报价分值 |  |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。）

30.2中标公告发布同时，由欧邦工程管理集团有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.3《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑和投诉联系人：

采购人联系人：詹乐文                 电话：0570-6010596

代理机构联系人：夏韵、左菲           电话：0570-6023598、13967023656

采 监 科：江科                       电话：0570-6013637

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到欧邦工程管理集团有限公司；

③供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：开化县人民政府(http://www.kaihua.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- B.质疑项目的名称、编号；

- C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- D.事实依据；

- E.必要的法律依据；

- F.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

32.4中标人可以凭借政府采购合同获得商业银行贷款。

32.5对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 第三章 合同条款及前附表

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标单位）

甲乙双方根据欧邦工程管理集团有限公司所签发的《成交通知书》（项目编号：   ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

一、服务内容、形式及要求

（按采购需求及投标文件的内容填写）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币         元，（￥    元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料、计划、样品等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应当对全部作业情况建立完整的电子档案资料，在合同正常终止后全部移交给招标单位保管。

4.与本项目有关的资料及数据中涉及国家保密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

5.乙方应遵守相关保密法律、法规，确保招标单位及项目建设方和排污单位方的信息安全。

四、知识产权归属

乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

五、履行时间、履行地点

1.履行时间：

2.履行地点：

六、付款方式

采购合同生效以及具备实施条件（提交设计方案并通过评审）后7个工作日内，甲方收到乙方发票后支付合同金额50%的预付款；野外成果通过专家验收后支付30%合同款；乙方提交合格成果报告及相关附件等后付清余款。

注：1.若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.合同款结算时，乙方需提供正式的税务发票及甲方要求的相关结款所需资料。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。项目实施期间项目负责人、技术负责人未经采购人同意，不得更换，项目不能以任何形式转包、分包，一旦发现，合同立即终止。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3.如在服务期间过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、双方权利义务

1.甲方协助乙方做好项目的相关工作，在整个过程给予乙方必要的支持与配合。

2.乙方应根据甲方的要求和招标文件的相关规定保质保量完成合同设定的目标。

3.若乙方的服务工作达不到甲方要求，甲方有权出具书面整改通知。出具通知后2个月内仍达不到要求的，甲方有权解除合同，另行选择服务。

4.在合作过程中甲方可随时介入监管乙方工作情况，以便及时了解掌握项目进展情况和目标完成情况。

5.甲乙双方应诚信合作，尽职履约，相互负有及时告知、协助、保密等义务。

6.服务期满,乙方未完成全部服务目标的,甲方有权扣除相应合同价款。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方对其提交的项目成果质量负责，并负责对项目成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。如乙方提交的项目成果未达到要求或未通过甲方审查，需退回并根据甲方要求进行修改完善。

4.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.除本合同另有约定外，任何一方违反本合同，违约方应向守约方承担违约责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的损失，如违约方不能在合理期限内采取补救措施，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿其由此而遭受的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、诉讼费等合理支出）。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续180天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效

18.1合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司鉴证盖章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报县采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰 份，开化县财政局采监科、欧邦工程管理集团有限公司执一份，均具同等法律效力。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖公章）：                           乙方（盖公章）：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：欧邦工程管理集团有限公司

鉴证日期：     年  月  日

- 第四章 采购需求

一、项目概述

根据《浙江省地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023-2025年）》、《浙江省地质灾害风险“一坡一卡”调査评价技术要求(试行)》文件要求，开展开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价工作，以地质灾害风险管理理论为基础，通过资料收集整理、遥感解译、地面补充调查等工作，识别斜坡单元内地质灾害风险和承灾对象，完成地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库建设，总结分析调查评价成果，提出科学的地质灾害风险防控建议，进一步提升开化县地质灾害风险全域管控能力。

二、项目服务内容及要求

（一）调查评价任务

1、划分全域斜坡单元。对前期完成地质灾害风险调查项目的芹阳办事处、大溪边乡、林山乡、何田乡、长虹乡、桐村镇、华埠镇、苏庄镇、齐溪镇、村头镇，将已划分的斜坡单元集成于全县斜坡；补充划分开化县未开展乡镇地质灾害风险调查评价的音坑乡、中村乡、杨林镇、池淮镇、马金镇斜坡单元，利用高精度DEM、DOM等遥感数据和山区住房人口资料，最终形成全区区域山地丘陵区斜坡单元。

2、调查划定潜在承灾体范围。收集整理分析以往地质灾害专项调查、切坡建房调查、年度排查等成果，并开展遥感解译和野外补充调查评价，划定斜坡单元内潜在致灾体和承灾体范围。

3、评价划定地质灾害风险。开展斜坡单元地质灾害易发性、危险性和风险性评价，划定地质灾害风险防范区。

4、设定降雨预警阈值。收集整理分析以往地质灾害和降雨资料，针对每个斜坡（沟谷）按照 1h、3h、6h、12h、24h （可根据实际延伸至48h、72h）时段分别设定黄色、橙色、红色三级降雨预警阈值。

5、成果编制。全面总结开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价取得成果，提出地质灾害风险防控建议。构建具有斜坡单元、潜在承灾体范围及相应属性的地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库。

（二）调查技术路线

根据对开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价任务分解和安排，总体调查评价技术路线：资料收集整理﹥遥感解译（斜坡单元与补充调查区划分）﹥地面补充调查﹥综合研究﹥成果编制以及空间数据库建设。

1、资料收集整理

数据收集包括开化县2m分辨率数字高程模型（DEM）、0.2m分辨率数字正射影像图（DOM）、1：1万地理国情普查、1：1万数字线划图（DLG）；第三次国土调查确定的行政（村、镇）边界、行政村规模调整等相关基础数据；开化县国民经济和社会发展统计公报、地质灾害易发区内涉及的不动产登记数据；近二十年开化县各雨量站降雨数据以及降雨事件数据；以往区域地质、水工环地质、采矿活动和地质灾害区划、评估、勘查、治理、应急处置，以及已完成的乡镇地质灾害风险调查评价、地质灾害风险防范区、农村切坡建房数据库等成果。

2、遥感解译

（1）解译方法。本次遥感调查统一采用0.2m 分辨率航空分幅正测航片，主要用于：

①斜坡单元划分，部署调查路线；

②获取斜坡单元参数（如坡度、坡向、高差、坡形、与构造间距、高边坡切坡高度等）；

③地质灾害及隐患、地质环境条件（构造、地形地貌、人类活动等）、承灾体调查等。遥感解译以目视解译为主，通过人机交互方式，借助数字高程模型（DEM）生成坡度图、山体阴影及地质图、地形线等辅助手段，结合遥感影像特征，以斜坡单元为单位，逐一圈出高陡人工边坡或自然斜坡、微地貌分布部位，重点关注人类活动密集区，进行遥感初步解译，经野外实地踏勘验证，建立地质构造、地层岩性及界线、地形地貌、以往地质灾害周界及现状变形情况、承灾体等解译标志。

（2）解译成果。斜坡单元划分：在遥感解译基础上，按以下原则划分调查评价（斜坡）单元：

①同一斜坡单元应有相似的地质环境条件或成灾机制和致灾模式；

②一般上方及两侧以分水岭与沟谷为边界，下方包括可能影响的居民区、道路或河流等外侧为界，并考虑微地貌特征和单元间的衔接；

③为确保调查评价的精度，尽可能控制所划分斜坡单元的大小，依据是否为村庄或无人区、原定易发等级等实际情况掌握，村庄或中高易发区宜细，面积要小，无人区或低易发区可适当粗，即单元面积可略微大些；

④便于政府部门开展斜坡风险管理。地面补充调查区划分：以斜坡单元为基本单位开展野外调查和评价，在斜坡单元划分基础上，根据是否有村庄或重要工程设施，确定是否为重点调查区或一般调查区。调查区划分原则如下：具有孕灾和成灾条件，可能危及村庄、居民区、学校、厂矿企业、重要建构筑物、重要基础设施、重要社会经济发展规划区等区域的，划定为重点调查区；重点调查区以外的其它区域划为一般调查区。

3、地面补充调查

野外调查内容主要包括孕灾地质条件调查、地质灾害及隐患调查（风险防范区复核）、承灾体调查（切坡建房成果复核）等。

（1）孕灾地质条件调查。结合高精度遥感解译及前人资料，对工作区内一般调查区和重点调查区开展1:10000（编测为主、修测为辅）和 1:2000 工程地质调查，查明工作区内的地形地貌、地质构造、岩土体工程特性、斜坡结构类型等孕灾地质环境和工程地质条件，查明重点调查区二级斜坡的结构类型、可能的变形破坏模式、承灾对象等，掌握不同岩土体的物理力学特性，划分工程地质岩组，编制全域工程地质图。

（2）地质灾害及隐患调查。结合孕灾地质条件调查，对区域内现有崩塌、滑坡、泥石流等灾害点及隐患点进行调查，查找地质灾害的成灾规律，编制地质灾害分布图等。重点调查区，对每一处地质灾害及隐患点、以及每一个斜坡（沟谷）单元进行调查，判定稳定性，确定是否存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患。根据调查结果，现场判定地质灾害及隐患点的稳定性，分析并圈定其可能的致灾范围，判定受威胁对象及可能造成的危害程度；一般调查区，对每一处地质灾害及隐患点进行调查。对切坡建房排查成果圈定的欠稳定和不稳定切坡进行野外复核。欠稳定切坡于对应的斜坡调查点中加以描述，不稳定切坡则单独定点描述。复核内容主要为：欠稳定、不稳定切坡的特征、稳定性；坡脚民房的影响范围和特征是否发生变化。对原圈定的风险防范区进行野外复核。复核内容主要为：风险区内致灾体的特征、规模、稳定性；风险防范区承灾体范围是否因致灾体的改变发生变化。

（3）承灾体调查。在孕灾地质条件、地质灾害及隐患调查的基础上，根据稳定性判别结果，对致灾体范围内的承灾体开展调查，包括承灾体的类型、建筑类型、结构特征、数量、空间分布等，并对影响范围内的人员和财产进行统计。

（4）地面补充调查路线、调查点布置。本次重点调查区每个调查（斜坡）单元布设一个斜坡调查点，并叠加历史已查明灾害（隐患）点、切坡建房排查复核点、风险防范区复核点。斜坡调查点应对孕灾地质条件特征进行描述，重点对潜在承灾体及分段边坡进行记录；切坡建房排查主要对不稳定切坡进行单独定点复核，对于欠稳定的于斜坡调查点中描述；每一处风险防范区和历史地质灾害（隐患）单独定点复核。一般调查区，对于交通可达的斜坡单元，每个单元布置一个斜坡调查点。对于人员无法到达交通不便的斜坡单元，布置遥感调查点，采用遥感解译和工程类比法相结合来获取评价单元参数。

4、综合研究

在已完成乡镇地质灾害风险调查评价成果基础上，综合此次地面补充调查、遥感解译工作成果，开展地质灾害（易发性、危险性、风险）评价、风险防范区划定以及降雨预警阈值设定。

5、成果编制及数据库建设

在野外工作进行时和结束后，全面整理各项野外实际资料，检查核实其完备程度和质量，整理野外工作手图，编制各种综合分析图、表、编制开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价成果报告及相关附件，构建以斜坡为单元的地质灾害基础信息档案卡，形成地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库。

（三）工作量

| 序 号 | 乡镇名称 | 遥感地质解译/地质灾害测量 | 工作量（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池淮镇 | 重点调查区 | 53.285 |
|  |  | 一般调查区 | 159.855 |
| 2 | 马金镇 | 重点调查区 | 40.238 |
|  |  | 一般调查区 | 120.712 |
| 3 | 音坑乡 | 重点调查区 | 21.858 |
|  |  | 一般调查区 | 65.572 |
| 4 | 中村乡 | 重点调查区 | 22.565 |
|  |  | 一般调查区 | 67.695 |
| 5 | 杨林镇 | 重点调查区 | 31.64 |
|  |  | 一般调查区 | 94.92 |
| 6 | 提交成果（设计方案、野外验收、报告编制、成果汇交等整套材料） |  | 1 |

（四）服务要求

1、本次编制开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目必须符合国家、行业、地方的相关技术标准、规范、要求及投标方案、合同约定。

2、投标人需严格按《浙江省地质灾害风险“一坡一卡”调査评价技术要求(试行)》文件要求开展相关工作。

3、投标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护采购人的合法权益。

4、投标人应按投标文件中的承诺组建能够满足本项目服务需要的项目团队，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向采购人汇报工作进展。项目负责人须全过程参与项目及各阶段项目成果的交流、汇报等工作。

5、投标人在项目实施过程中须确保自身安全、第三方的人身安全，若发生一切事故责任由投标人自行承担，采购人不承担连带责任。

6、项目实施过程中，投标人应注意环境保护问题和相关乡镇的协调工作。

7、在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善细节，以满足建设要求。

8、投标人对采购人提供的资料承担保密义务，方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示编制成果，否则造成的一切后果由投标人承担。

9、如后续省自然资源厅有其它额外工作要求，投标人需无偿积极配合完成。

（五）成果提交

1、成果报告主要附件包括：

（1）开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查实际材料图；

（2）开化县孕灾地质条件图/工程地质图；

（3）开化县地质灾害易发程度分区图；

（4）开化县地质灾害危险程度分区图(特大暴雨工况)；

（5）开化县地质灾害人口伤亡风险分区图(特大暴雨工况、户籍人口);

（6）开化县地质灾害经济损失风险分区图(特大暴雨工况);

（7）开化县地质灾害综合风险分区图(特大暴雨工况);

（8）地质灾害风险管控图册(未开展乡镇地质灾害风险调查评价，分乡镇编制）。

2、数据库建设

地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库包括空间矢量数据和成果资料。

三、服务设备要求

踏勘现场车辆3辆（SUV多用途乘用车），航拍无人机、手持iPad各3台。

四、商务条款

1、合同履行期限：在2025年9月30日前完成项目野外验收；2025年10月31日前完成成果验收合格并提供成果资料。

2、付款方式

采购合同生效以及具备实施条件（提交设计方案并通过评审）后7个工作日内，甲方收到乙方发票后支付合同金额50%的预付款；野外成果通过专家验收后支付30%合同款；乙方提交合格成果报告及相关附件等后付清余款。

3、服务响应

要求提供7*24小时的实时支持响应服务。未经采购人许可，本项目投入人员一律不得擅自更换，工作期间，保证随叫随到。要求在12小时内响应采购人提出的疑问并进行答复，如有必要，应及时提交修改意见。

4、联合体投标

本项目接受联合体投标。联合体成员不得超过两家，地质灾害“一坡一卡”设计方案、野外验收、成果报告、空间数据库建设及地质资料汇交等事项须由牵头单位负责。本项目合同款项支付为牵头单位，需明确联合体牵头单位。

- 五、其它要求

- 符合《浙江省地质灾害风险“一坡一卡”调查评价技术要求(试行)》要求，项目成果须满足浙江省自然资源厅相关要求并通过专家验收。

- 为保障项目顺利实施，投标人可自行至项目现场勘察，现场勘察所产生的费用及风险由

- 投标人自行承担。如投标人未勘察现场造成投标响应偏离，投标人自行承担后果。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：  开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目

项目编号：    	         OBGCGLZFCG2025-003

投标人全称：                                        （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、联合投标协议书（如有，格式附后）；

二、联合投标授权委托书（如有，格式附后）；

三、投标声明书（格式附后）；

- 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

五、中小企业声明函（格式附后）；

六、残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

八、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

九、本项目的特定资格要求证明材料；

十、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

- 十一、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

十二、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

十三、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、联合投标协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就欧邦工程管理集团有限公司组织实施的       （项目名称）（项目编号：        ）共同投标，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格证明材料。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权委托人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

1.

2.合同份额占到合同总金额      %；

乙方承担的工作和义务为：

1.

2.合同份额占到合同总金额      %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

六、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 二、联合投标授权委托书（如有）

###### 本授权委托书声明：根据      与        签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签名）：

日期：    年  月  日

授权委托人（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 三、投标声明书

致                     ：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日             期：

- 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

(四）我方承诺：在开标活动结束后被推荐为中标候选人2个工作日内，提供①②③相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格；

①最近一年度投标人财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

②截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

③截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）。

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人全称（电子签章）：

日   期：

- 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购人名称）  的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 八、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

九、本项目的特定资格要求证明材料

十、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证原件扫描件（正、反两面）

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 十一、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                （项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）：

日   期：

附：授权委托人身份证扫描件（正、反面）

- 十二、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

- 十三、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 技术商务文件

项目名称 ：   开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目

项目编号：    	        OBGCGLZFCG2025-003

投标人全称：                                    （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

二、内容偏离情况；

三、企业实力；

四、企业业绩（格式附后）；

五、项目组成人员；

六、本项目拟投入的设备、车辆；

七、售后承诺；

八、对本项目的理解；

九、项目工作方案；

十、项目的重难点和应对措施；

十一、技术力量投入及设施保障；

十二、质量保障措施；

十三、安全保障措施；

十四、后续服务方案；

十五、投标人需要说明的其他文件和说明；

十六、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人全称：

| 评分内容及分值 |  | 分值 | - 自评分 | - 投标文件 - 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务等分值 80分 | 企业实力 | 3分 |  |  |
|  | 企业业绩 | 2分 |  |  |
|  | 项目组成人员 | 20分 |  |  |
|  | 本项目拟投入的设备、车辆 | 4分 |  |  |
|  |  | 4分 |  |  |
|  | 售后承诺 | 2分 |  |  |
|  | 对本项目的理解 | 8分 | - / |  |
|  | 项目工作方案 | 7分 | - / |  |
|  | 项目的重难点和应对措施 | 8分 | - / |  |
|  | 技术力量投入及设施保障 | 4分 | - / |  |
|  | 质量保障措施 | 5分 | - / |  |
|  | 安全保障措施 | 5分 | - / |  |
|  | 后续服务方案 | 8分 | / |  |

- 二、内容偏离情况

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2、完全满足采购需求的响应方只需在“响应内容”中填写“完全满足采购文件的全部要求”。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

三、企业实力

四、企业业绩

项目名称：                          项目编号：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（电子签章）：

日            期：

五、项目组成人员

六、本项目拟投入的设备、车辆

七、售后承诺

八、对本项目的理解

九、项目工作方案

十、项目的重难点和应对措施

十一、技术力量投入及设施保障

十二、质量保障措施

十三、安全保障措施

十四、后续服务方案

十五、投标人需要说明的其他文件和说明

- 十六、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：   开化县地质灾害风险“一坡一卡”调查评价项目

项目编号：      	         OBGCGLZFCG2025-003

投标人全称：                                   （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函；

二、开标一览表；

三、投标人需要说明的其他文件和说明。

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

###### 投标人全称（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标人全称（电子签章）：

- 日            期：

- 三、投标人需要说明的其他文件和说明