杭州市上城区数据资源管理局

上城区全链路数据安全建设项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：0625-24218631

采购人：杭州市上城区数据资源管理局

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年6月25日

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

杭州市上城区数据资源管理局上城区全链路数据安全建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年7月16日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24218631

项目名称：杭州市上城区数据资源管理局上城区全链路数据安全建设项目

预算金额（元）：2730000，50000

最高限价（元）：2730000，50000

采购需求：

标项1：

标项名称：上城区全链路数据安全建设项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2730000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上城区全链路数据安全建设。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口

标项2：

标项名称：上城区全链路数据安全建设项目监理服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：50000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上城区全链路数据安全建设项目监理。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件。

本项目接受联合体投标：R是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：至2024年7月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月16日13点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年7月16日13点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市上城区数据资源管理局

地  址：杭州市上城区望潮路77号西楼

项目联系人（询问）：龙老师

项目联系方式（询问）：0571-89501339

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-89501351

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真：/

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市上城区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

监督投诉电话：电话：0571-85252453若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：标项1：杭州市上城区数据资源管理局上城区全链路数据安全建设项目，属于软件和信息技术服务业；标项2：上城区全链路数据安全建设项目监理服务，属于其他未列明行业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十二）条：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或 营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从 业人员10人及以上，且营业收入 50万元及以上的为小型企业； 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。第（十六）条：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型 企业。 （2）标项1、标项2为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 （6）本标项的服务要求全部由中小企业承接。 （7）提供的服务由中小企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （8）残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （9）监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑 会或现场考察 | 本项目不做统一现场踏勘，因部分设备存在相关兼容性等要求，为保证投标人利益，如果潜在投标人认为有需要，可以根据技术参数要求自带相关设备产品在投标截止日前进行现场测试，问询相关技术要求，做出有效的投标解决方案。联系人：罗老师，联系电话：0571-89501345。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 ☑B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟。 （2）方案讲解演示方式：提供演示视频的U盘或光盘。U盘或光盘应当密封包装，邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室）； 签收人员：吴东嶂 联系电话：0571-85860825。 递交截止时间与投标截止时间一致。 注：是否能提供演示录屏资料不做强制性要求，由供应商自行决定，如未按时提供演示录屏资料或演示录屏资料无法正常播放的，则相应的内容评分为0分。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当 提供的资格、 资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的人工费、设备费、材料费、措施费、专用工具费、交通费、食宿费、管理费、保险费、税金、理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室）； 备份投标文件签收人员联系电话：吴东嶂，0571-85860825。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准向中标供应商收取。 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

- 标项1上城区全链路数据安全建设项目

- 一、采购内容及预算

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算（万） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区全链路数据安全建设项目 | 项 | 1 | 273 | 杭州市上城区数据资源管理局 |

- 二、项目背景

根据《浙江省公共数据安全体系建设两年行动方案》《一体化智能化公共数据平台县（市、区）综合评价指标》，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，坚持目标导向、问题导向、需求导向，把安全贯穿数据治理全过程，全面提升上城区公共数据安全主动防御能力、监测预警能力、应急处置能力、协同治理能力，筑牢上城区数据安全屏障。

- 三、建设依据

《中华人民共和国数据安全法》

《浙江省公共数据条例》

《公共数据安全体系评估规范》

GB/T 37988-2019信息安全技术 数据安全能力成熟度模型

GB/T 35273-2017信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 35274-2017信息安全技术 大数据服务安全能力要求

GB/T 22239-2019信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 20273-2019信息安全技术 数据库管理系统通用安全技术要求

《浙江省公共数据安全体系建设两年行动方案》

《浙江省公共数据开放与安全管理暂行办法》（省政府令第381号）

《一体化智能化公共数据平台县（市、区）综合评价指标》

《省级一体化智能化公共数据平台权限管控细则》

《省级一体化智能化公共数据平台接口风险监测处置细则》

《省级一体化智能化公共数据平台权限管控细则》

《杭州市数据资源提级行动工作要点》

四、建设内容

为全方位提升我区数据安全态势感知能力，建设全链路数据安全监管平台。参考省市的相关建设要求及标准规范，具备态势感知、安全监测、安全建模、分析研判、通报预警、追踪溯源、应急响应、综合防控等功能，为上城区建立起资产全面画像、安全全局感知的能力，以及数据安全指挥工作协调机制。实现了对数据安全事件的事前预警、事中发现、事后回溯等功能，帮助上城区从全局上把握整体数据安全态势、建设数据安全管理闭环。通过本项目实施，对上城区云、数、网资产安全进一步完善和保障。

- 五、内容清单及参数要求

- （一）内容清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全链路数据安全监管平台 | 套 | 1 |
| 2 | 数据库权限管控系统 | 套 | 1 |
| 3 | 运维堡垒机 | 套 | 1 |

- 参数要求

- 全链路数据安全监管平台

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 监测中心 | - 对纳入管控的资产可能存在的风险隐患、网络攻击和安全事件进行统一管理，及时发现各类网络攻击、安全事件以及风险资产。 |
| 1.2 |  | - 事件类型、子类型展示，以矩阵形式展示事件所属类型以及子类型。 |
| 1.3 |  | - 告警监控管理：支持告警数据自动化归并，并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”；支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP包详细信息，并支持下载PCAP包；支持在归并告警页面进行告警快速处置，包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等。 |
| 1.4 |  | - 支持对资产进行精细化评级评分计算，资产风险等级包括已失陷、高风险、中风险、低风险，资产评分为百分制，具备资产评级标签；支持查看资产最近15天评级评分趋势、资产威胁词云、资产评分比较等信息。 |
| 1.5 |  | - 攻击信息展示，支持来源IP、目的IP、告警类型、事件名称、目的端口、威胁等级、起始时间、处置状态、单位名称、告警名称、数据流向、攻击者、设备名称等信息展示。 |
| 1.6 |  | - ★场景化验证，提高事件验证效率，包括弱口令、挖矿、勒索病毒等场景，支持通过单位名称、IP地址、时间等多字段组合查询场景内容。（投标时提供截图）。 |
| 1.7 |  | - 场景自定义设置，自定义场景判断条件、分析周期、分析对象、场景标签，快速配置场景应用。 |
| 1.8 |  | - 支持一键下发通报预警流程，实现风险处置。 |
| 1.9 | 资管中心 | - 根据要求，建设全链路数据安全监管平台（国产化软件），可用浙政钉体系架构，对一体化平台四横四纵中涉及到的云、终端、边界、数据、应用、用户行为等在线资产及数据安全设备统一纳管。 - 提供资产的统一管理，并且支持按资产重要程度、资产区域和组织架构将资产分级分类管理。 |
| 1.10 |  | - ★系统档案管理支持系统画像快速浏览，信息至少包括系统信息、安全监测、防护情况、供应链、基础网络、人员信息、单位信息、档案时光轴等字段。（投标时提供截图）。 |
| 1.11 |  | - 资产统一管理：档案管理支持单位详情信息快速浏览，信息至少包括单位信息、安全检测、人员信息、业务系统、资产、供应链、档案时光轴等全部字段，并且能查看关联的历史安全事件、历史安全隐患和历史攻击告警，并一键展开事件详情进行处置或通报和支持进行系统画像快速浏览，信息同样包括系统信息、安全监测、等保信息、供应链、人员信息、单位信息、档案时光轴等字段。 |
| 1.12 |  | - 资产分发治理：支持按分发、确认补充、审核的流程认领资产；资产分发支持按单位名称、人员名称检索分发人员，支持选择最近一次分发对象，支持批量选择人员，支持多级分发；资产确认补充支持以最近一次资产发现记录自动补全资产信息，支持手动修改填写；资产审核支持填写审核内容，支持退回重新补充资产信息；支持批量分发多个IP资产到多个人员。 |
| 1.13 |  | - 资产运营管理：提供IP资产入库、变更、退库的全生命周期管理功能，实现IP资产审核检索、发起入库和退库申请、审核入库、变更、退库等功能。支持批量申请入库、退库，批量审核入库、变更、退库的资产，支持批量导出IP资产审核信息，已退库的IP资产支持再次发起入库申请。 |
| 1.14 |  | - IP资产档案管理支持在系统卡片中查看单位近期发生的安全事件和风险隐患信息，一键展开事件详情进行研判处置。 |
| 1.15 |  | - 人员档案管理可实现宏观人员态势展示、人员标签和人员详细管理功能。 |
| 1.16 |  | - 数据资产档案管理支持卡片式、表格形式展示数据源档案信息，展示内容包括数据库卡片显示数据库名称，数据库类型、所属单位、主机、端口、所属行业、是否敏感库、安全等级分级、数据来源、数据主题信息，标记重要数据库，统计敏感表、数据表、告警数、安全事件、安全隐患。。 |
| 1.17 |  | - 接口档案管理支持显示接口名称，接口地址、所属单位、请求方式、所属系统、所属行业、数据领域、主题分类以及风险情况、共享属性、开放属性、更新周期，标记重要数据库，统计告警。 |
| 1.18 |  | - 设备档案管理支持设备检索，平台支持通过设备名称、设备IP、状态、单位名称、所属区域、设备厂商等字段进行设备检索。 |
| 1.19 | 感知中心 | - 感知中心支持监测并展示不同类别资产安全情况，包括云、网络、数据、应用、终端、边界等，并支持下钻。 |
| 1.20 |  | - ★支持在一张屏展示网络虚拟空间、单位地理空间、单位资产空间，直观反映三层之间的关联关系，支持将攻击行为从网络空间映射到地图空间，再到单位拓扑。（投标时提供截图）。 |
| 1.21 |  | - 大屏管理支持分组管理大屏，可展示空间内已创建的可视化大屏项目，并对其进行编辑、预览、发布、分组、复制、导入、删除、导出操作。 |
| 1.22 |  | - 支持单位、系统、资产、云平台、大数据平台、物联网、移动APP的数据展示，并支持下钻。 |
| 1.23 | 响应处置 | 支持立体化跟踪通报的发起、审核、签收、处置、终审、完成全流程周期，多维度展示通报工作开展情况，对网络安全工作进行监督考核。 |
| 1.24 |  | 支持展示各个区域的通报情况，包括处置及时率、完结率、总量、逾期量，并以图表方式展示。提供大屏展示功能。。 |
| 1.25 |  | ★为保证问题处置的快速性和可回溯性，避免类似问题反复出现。通知举证信息支持一键溯源，包括溯源到资产档案、系统档案、情报信息、原始日志等。（投标时提供截图）。 |
| 1.26 |  | 通报详情支持显示多类通报相关信息，包括但不限于通报标题、通报标签、所属单位、发起单位、通报完整流程及当前所处流程、通报正文、举证信息、处理记录等。 |
| 1.27 | 分析研判 | 安全分析模型支持自定义新增，新添加的模型可选择适用的作用域，如全局通用、单选机构，如选择单选机构即选择应用的组织架构，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容。（须提供截图） |
| 1.28 | 重大活动保障 | 重大活动安保：总览指挥大屏支持点击查看监测、通报、值守、检查、调度等不同维度视图的总览信息，包括但不限于日志数据、攻击告警数、已发指令数、已发预案数、事件通报数、隐患通报数、报平安数、报事件数、指令列表、通报列表。 |
| 1.29 | 移动端 | 通过移动端实现最新通报、最新通知、最新预警的提醒功能，并支持在移动端快速处置通报、完成相关操作和对通报过程进行跟踪记录，完整记录任务流转过程详情。支持查看安保值守签到信息、指令调度、零报告等信息及相应操作。 |
| 1.30 | 数据资产管理 | - 资产展示，支持资产名称、资产类型、资产大类、资产小类、资产标签、单位名称、所属行业、地理位置、安全等级、事件名称、风险隐患名称、受攻击名称、等保等级等多个字段展示，并可自定义删减字段。 |
| 1.31 |  | - 数据表卡片显示数据表中文名名称、表名、所属数据库、所属单位、主机、所属行业、数据领域、主题分类、最近更新以及是否是敏感库、安全等级分级、共享属性、开放属性、更新周期，标记重要数据库，统计列数和告警。）。 |
| 1.32 | 数据集成任务监测 | - 支持对政务云、政务网、公共数据、政务应用、政务终端、边界风险、人员行为等的风险隐患事件进行全面监测。 |
| 1.33 |  | - 通报支持进行超时设置，针对截止时间一天内的通报进行截止时间醒目提醒。 |
| 1.34 |  | - 针对已超时的通报进行超时显示，并显示具体超时时间。 |
| 1.35 |  | - 支持通报流程可配置，各流程的对应的处置单位可自动生成，并支持自定义调整。（投标时提供截图）。 |
| 1.36 | 优化态势感知规则 | ★按照省级数据安全态势感知的对接要求，定制78条安全监管规则。 优化态势感知规则：针对监测预警中的误报、乱报情况，逐一核实确认。验证“分类分级、权限管控、加密、脱敏、水印、态势感知、接口审计”7大能力成效，不断调优“账号安全、主机安全、操作行为、共享安全、日志监测、API接口脆弱性、API接口调用风险、综合分析”,进一步完善78条态势感知规则，做到好用、实用、有用。 |
| 1.37 | 功能联动 | 实现分类分级、数据脱敏、数据水印安全设备数据安全设备之间的联动，精准处置，进一步提高效率。 |
| 1.38 | 系统联动要求 | ★为实现网内安全事件和风险的快速闭环处置，加强对网内现有安全设备的体系化运营，要求全链路平台可实现与区内已有APT平台、漏洞扫描等设备的无缝对接，可快速实现闭环联动处置，增强体系化防护能力。（需提供证明材料或承诺函） |
| 1.39 | 对接能力 | ★需提供成熟的对接方案，可以与杭州市数据安全管控平台进行对接，基于已有数管平台基础之上，可以实现区数据安全管控平台态势感知告警信息统一推送至杭州市数据安全管控平台，以最大化减轻运维负担，提高安全运维能力。（需提供证明材料或承诺函）。 |
| 1.40 | 用户登录管理 | 用户登录支持多因子认证，认证方式包括用户名口令认证、短信验证码认证、浙政钉扫码认证等多种方式，认证策略支持个性化配置，包括登陆时间策略设置、密码策略设置等。（投标时提供截图）。 |
| 1.41 |  | 支持通过单位维度、区域维度和支撑机构维度对平台用户登录信息进行管理，持续监控用户的访问时间、客户端信息、登录途径和使用习惯，支持对异常访问对用户账号进行锁定和强制下线操作 |
| 1.42 | 数管平台工单 | 基于已有区数管平台基础之上，可以在区数据安全管控平台查看省市平台下发的工单，进行整改闭环，可实现工单整改情况上报省市平台，做到省市可查看我区工单，实现工单三级联动。 |
| 1.43 | 国产化要求 | - 产品技术特性需符合国家对国产化的要求，能够兼容国产化环境，符合浙江省对国产化的技术要求或提供相关证明材料。 |
| 1.44 | 期限 | 质保期：三年。 |

- 数据库权限管控系统

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 配置 | ★至少配置32个数据库实例授权。 数据库支持能力：支持ORACLE、SQL SERVER、DB2、MySQL、PostgreSQL、ODPS、informix、达梦、impala、Mongdb、Oceanbase、PolarDB等主流数据库、国产化数据库、大数据平台、云数据库。 |
| 2.2 | 部署模式 | 支持反向代理、透明代理、透明代理NAT、路由网关部署。支持HA双机主备自动切换，支持策略同步、会话同步机制，保障主备间的一致性。 |
| 2.3 | 数据智能发现 | 支持按单个IP或IP段发现数据源。 |
|  |  | 支持敏感数据自动发现和分类分级，并依据数据分类分级的结果，针对不同权限的运维人员提供细粒度的安全管控，具有某个权限的用户只能访问特定级别的数据。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 具备敏感数据探测能力，自动发现SCHEMA（包括未知SCHEMA）、表、列中的敏感资产，系统内置的敏感数据类型至少包括以下信息（投标时提供截图）。 个人敏感信息：包括中文姓名、身份证、银行卡、医师资格证书、医师执业证书、护照、军官证、中国护照、港澳通行证、永久居住证、大陆居民往来台湾通行证、韩文姓名、英文姓名、姓名拼音等个人信息； 机构敏感信息：组织机构代码、组织机构名称、医疗机构登记号、营业执照、社会统一信用代码、税务登记证、开户许可证、证券名称、证券代码、基金名称、基金代码、英文公司名等与企业机构相关的信息； 其它基础信息：电话、电子邮箱、地址、邮政编码、IP地址、日期、货币金额、json串、车牌号码等。 |
|  |  | 支持敏感发现结果列表展示，包括表名、列名、敏感类型、数据抽样示例等，支持对发现结果进行校正。 |
|  |  | ★支持从表格、表格列、SCHEMA等维度归类敏感数据资产，形成敏感资产集合进行独立管理。（投标时提供截图）。 |
| 2.4 | 身份准入 | 从源头上对运维人员和业务人员进行分离管控，可通过IP、客户端主机名、操作系统用户名、客户端工具名和数据库账号等多个维度实现对用户主体的“身份标记”，通过内置数据识别规则，实现对数据库中的数据梳理，实现精细化访问控制。 支持身份的多因素认证，至少应支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库用户、数字证书、身份敏感标签、日期、时间、时间域、身份类别、有效时间、应用用户名、终端IP等因素的任意组合，系统根据多维身份管理策略，自动判别登录主体的合法性，如不符合设定的身份管理策略，登录失败。 |
|  |  | ★支持识别真实应用及SQL管理工具的MD5值，防止假冒应用及假冒SQL管理工具违规访问数据库。（投标时提供功能截图） |
|  |  | ★支持为敏感数据管理人员身份分发唯一的数字证书，每张数字证书只能载入一个唯一的U盾，以实现在数据库用户密码被泄露的情形下，仍能阻止非法用户登陆目标数据库，解决仅依靠密码认证带来的安全不足问题。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 支持通过不删除账户的方式，在系统中回收资产授权权限。 |
| 2.5 | 身份治理 | ★对登陆访问事件信息中的主体信息与身份信息进行比对，对未命中的主体身份，快速发现进行治理（投标时提供截图）。 |
| 2.6 | 直连数据库 | ★在反向代理模式下，通过在数据库服务器上安装安全代理插件，实现对于通过SQL管理工具或本地等直连数据库的违规连接行为进行准入控制，防止非法人员绕过安全系统，违规对数据库进行访问。（投标时提供截图）。 |
| 2.7 | 安全登陆 | 支持数据库运维工具免密登陆功能，当数据库管理人员通过Toad或SQL DEVELOPER等工具登陆运维数据库时，通过数据库账号与数字证书的绑定，数据库管理员在运维PC工具中无需输入数据库用户名密码即可登陆已授权访问的数据库，避免运维数据库用户和密码泄漏，保障账号安全。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 通过账号托管功能，运维人员使用分配运维账号，运维用户与数据库用户及密码进行映射绑定，运维人员在不知道数据库真实密码的情况下，即可完成对数据库的运维和管理，全面保障数据库安全。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 支持安全客户端的短信二次认证功能，当登录安全客户端时，发送短信验证码，验证成功才能正常登陆 |
| 2.8 | 访问控制 | 权限管控系统可拦截运维流量的恶意访问及攻击行为，针对敏感数据集合的访问，任何账户（包括DBA\SYSDBA\Schema User\any权限等用户）都需要通过授权才可以访问，对不具备访问权限的操作，明确阻断拒绝，并提示“安全权限不足错误”，实现用户权限分离管理。 |
|  |  | 支持拦截指定对象的ALTER TABLE、ALTER TABLESPACE、DROP DATABASE、DROP TABLE、CREATE TABLE、DROP TABLESPACE、DROP USER、TRUNCATE等高危操作行为（可自定义），支持数据库权限变更行为管控。 |
|  |  | 支持oracle同义词表访问管控。 |
|  |  | 支持数据库授权管理控制，包括数据库角色权限管理、数据库对象权限管控、数据库系统权限管理，主要如下： - 支持针对数据库账号的角色权限进行控制，包括数据库系统管控授权（GRANT SYSDBA）、数据库管理员授权（GRANT DBA）、导入数据库授权（GRANT IMP_FULL_DATABASE）、导出数据库授权（GRANT EXP_FULL_DATABASE）等； - 支持针对数据库账号的数据库对象权限进行控制，包括访问敏感对象授权（GRANT SENSITIVE OBJECT）、访问业务用户对象授权（GRANT SCHEMA OBJECT）、访问系统对象授权（GRANT SYS OBJECT）等；（投标时提供截图）。 3）支持针对数据库账号进行数据库系统权限授权，包括删除任意对象授权（GRANT DROP ANY）、创建任意对象授权（GRANT CREATE ANY）、更新任意数据授权（GRANT UPDATE ANY）、查询任意数据授权（GRANT SELECT ANY）、插入任意数据授权（GRANT INSERT ANY）、删除任意数据授权（GRANT DELETE ANY）等。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 支持针对数据库用户的代码管控进行控制，包括过程、函数、包、触发器、视图等代码进行创建、删除的安全管控。（投标时提供截图）。 |
|  |  | 支持账户访问频次控制，避免一定时间内的高频次访问，避免数据流失。 |
|  |  | 支持修改、删除等操作的行数控制，避免数据大量泄漏。 |
|  |  | 支持基于表和schema进行快速授权到某些用户或用户组。 |
| 2.9 | 安全防御 | 支持僵尸账号检测，对僵尸账号进行锁定，防止僵尸账号造成数据泄露。 |
|  |  | 支持数据库口令暴力破解防御，对口令攻击行为进行防御，防御数据库爆破行为。 |
| 2.10 | 敏感数据 | 支持基于列的业务敏感类型，设置脱敏策略，实现相同的业务敏感类型同时设置脱敏策略（投标时提供截图）。 |
|  |  | 脱敏算法支持对敏感类型数据进行自定义分段脱敏设置 |
|  |  | 支持运维侧脱敏，针对不同运维人员返回对应的预授权结果，脱敏规则需要支持以下脱敏算法：（投标时提供截图）。 1.整段； 2.保留前几位； 3.保留后几位； 4.保留前几位，且保留后几位； 5.自定义遮蔽。 |
| 2.11 | 误操作恢复 | ★至少支持oracle、SQL server、mysql、DB2数据库的误删除恢复，当使用DROP命令误删除敏感数据时，系统应及时记录操作的时间、数据库名称、操作类型、操作的对象类型、SCHEMA名称、对象名称、当前状态、使用的SQL语句等信息，并提供一键恢复的功能，辅助完成数据的快速恢复，以支持系统恢复正常。（投标时提供截图）。 |
| 2.12 | 工单管理 | 采用基于WEB界面的工单管理模式，而非授权码方式，通过工作流的方式对敏感表格和敏感SQL访问授权，形成逐级审批机制，只有当访问申请被工作流中的所有审核者审批通过时，才可在合理权限内访问数据库中的敏感资产，无需访问者进行二次输入，避免授权码泄漏带来的非法访问。（投标时提供功能截图） |
|  |  | 支持以图形化形式直观展现工单审批流程。 |
|  |  | 工单申请支持按不同的库，走不同的审批人方式（投标时提供截图）。 |
| 2.13 | 审计 | 支持SQL命令（包括查询、新增、修改、删除等行为）的细粒度审计和分析，并详细记录管理用户的行为信息，包括规则名称、数据库主机、目标数据库名称、数据库实例名、客户端IP/端口、主机名、数据库用户名、物理地址、应用名称、应用用户、企业用户、命令类型、资产名称、执行时间、响应行为、风险级别等。 |
| 2.14 | 数据库监控 | 支持统计数据库请求数、会话数、流量信息 |
| 2.15 | 报表管理 | 支持日报、月报、周报等生成，导出格式支持PDF/word。 |
| 2.16 | 系统登录 | 支持与AD、LDAP系统联动登录系统。 |
| 2.17 | 平台安全 | 平台具有安全审计员、安全保密员、系统管理员三种角色，实现三权分立。 |
|  |  | 支持对平台用户的密码复杂度（数据、大小写字母、特殊字符、密码长度等）、有效期、复杂度、密码错误锁定策略等进行限制，有效期过后提供登录重置密码或禁止登陆需联系管理员处理2种处理方式，以确保平台自身账户的安全。 |
| 2.18 | 配置备份 | 支持策略中心全部策略、系统配置、资产配置（资产列表信息、数据源部署模式、数据源分组信息、敏感资产信息等）等进行备份与恢复：支持本地备份及下载备份文件到本地，支持上传备份文件至FTP服务器，支持配置恢复功能 |
| 2.19 | 页面抓包 | 支持页面抓包功能 |
| 2.20 | 日志外发 | 支持通过kafka和syslog进行日志外发，支持登录事件、访问事件、告警事件、系统操作日志、系统日志等日志外发。 |
| 2.21 | 告警 | 支持以图形、列表等方式查看告警信息，以列表形式展现的告警信息应当包含告警时间、告警内容、告警等级、用户IP、数据库代理IP、事件等。 |
|  |  | 告警方式至少包括：邮件、页面、短信、专有钉、钉钉。 |
|  |  | 安全告警支持基于任意组合订阅的模式，实现个性化告警订阅管理。 |
| 2.22 | 国产化要求 | 产品技术特性需符合国家对国产化的要求，能够兼容国产化环境，符合浙江省对国产化的技术要求或提供相关证明材料。 |
| 2.23 | 期限 | 质保期限：三年。 |

- 3.运维堡垒机

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 硬件规格 | 专用机箱高度：2U；CPU：国产化芯片，主频≥2.6GHz，总核数≥48核；操作系统：国产化操作系统；网口：千兆电口≥5，万兆光口≥2；其他接口：VGA接口≥2，USB接口≥4；硬盘：≥12T；内存：≥64G；串口：RJ45口≥1；电源：1+1热插拔冗余电源。 |
| 3.2 | - 授权及处理性能 | 授权资产：≥1200个。性能：最大并发字符连接≥4000个；最大并发图形连接≥700个。 |
| 3.3 | 用户认证要求 | ★支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持钉钉扫码认证方式登录堡垒机；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA认证系统联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户。（投标时提供截图）。 |
|  |  | - 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机。 |
|  |  | - 支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式；支持单用户同时开启多种身份认证方式。 |
| 3.4 | 运维接入要求 | - ★支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（投标时提供截图）。 |
| 3.5 | 运维审计要求 | - 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断；支持所有运维操作均可进行审计录像，并且可查看录像回放，录像慢速/快速回放（最慢0.5倍速/最快64倍速）。 |
|  |  | - 支持记录起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |
| 3.6 | 文件传输控制要求 | - 支持灵活的文件传输双向控制，对上传、下载的文件进行保留，支持对传输文件、保存文件的大小限制，支持生成传输文件的SHA1。（投标时提供截图）。 |
|  |  | - 支持对SFTP、FTP、ZMODEM进行文件传输控制，支持禁止文件上传、下载、删除、重命名，支持禁止对目录的创建与删除；支持对RDP会话的剪贴板、磁盘映射的文件传输控制。 |
| 3.7 | 权限控制要求 | - ★支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。（需提供国家权威机构证明）。 |
| 3.8 | 其他功能 | - 对接浙政钉，提供浙政钉扫码认证方式登录堡垒机，并可将浙政钉组织架构同步至堡垒机实现实名认证。 |
|  |  | - 资产巡检能力，可对主机状态及账户设定定期自动巡检，主机状态检查包含对已纳管的主机进行连通性状态检查，可检验该设备与堡垒机的IP连通性与可连端口，并可将结果进行导出。账户状态进行检查，记录账户、密码是否验证、是否托管、密码复杂度（可根据设置的密码检查策略判断是否为弱密码）、上次登录时间、上次改密时间、账户过期时间等，并可将结果进行导出。 |
| 3.9 | 国产化要求 | - 产品技术特性需符合国家对国产化的要求，能够兼容国产化环境，符合浙江省对国产化的技术要求或提供相关证明材料。 |
| 3.10 | 期限 | - 质保期限：三年。 |

注：1.项目开标后，招标人有权要求中标单位逐一对服务及功能模块进行相关功能验证，如存在虚假应标行为，将依法上报相关部门，追究相关法律责任。2.质保期限为项目实施完成并通过用户单位组织的项目初验，投入试运行开始计算时间。

- 六、商务要求

1、项目服务期（工期）：4个月

2、质保期：3年

3、费用支付方式：

履约保证金：本项目无需履约保证金。

第一阶段：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方申请支付：合同总价的50%；

第二阶段：乙方在合同签订后90天内，完成货物购买且系统部署完成，正常稳定运行后，经甲方组织初验通过后10个工作日内，乙方凭合同复印件、初验意见及等额的正规增值税电子发票向甲方申请支付合同总额的30%。

第三期付款：第三阶段：合同签订后120天内，乙方完成用户培训，项目巡检并提交相关记录，经监理方和甲方审核通过后，向甲方提交验收申请报告和验收材料，经甲方组织项目验收通过，10个工作日内，乙方凭合同复印件、验收报告及等额的正规增值税电子发票向甲方申请支付合同总额的20%。

七、演示要求

（1）资产统一管理：支持单位详情信息快速浏览，信息至少包括单位信息、安全检测、人员信息、业务系统、资产、供应链、档案时光轴等全部字段，并且能查看关联的历史安全事件、历史安全隐患和历史攻击告警，并一键展开事件详情进行处置或通报和支持进行系统画像快速浏览，信息同样包括系统信息、安全监测、等保信息、供应链、人员信息、单位信息、档案时光轴等字段。

（2）资产分发治理：支持按分发、确认补充、审核的流程认领资产；资产分发支持按单位名称、人员名称检索分发人员，支持选择最近一次分发对象，支持批量选择人员，支持多级分发；资产确认补充支持以 a最近一次资产发现记录自动补全资产信息，支持手动修改填写；资产审核支持填写审核内容，支持退回重新补充资产信息；支持批量分发多个IP资产到多个人员。

（3）资产运营管理：提供IP资产入库、变更、退库的全生命周期管理功能，实现IP资产审核检索、发起入库和退库申请、审核入库、变更、退库等功能。支持批量申请入库、退库，批量审核入库、变更、退库的资产，支持批量导出IP资产审核信息，已退库的IP资产支持再次发起入库申请。

（4）告警监控管理：支持告警数据自动化归并，并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”；支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP包详细信息，并支持下载PCAP包；支持在归并告警页面进行告警快速处置，包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等。

（5）安全分析模型：支持自定义新增，新添加的模型可选择适用的作用域，如全局通用、单选机构，如选择单选机构即选择应用的组织架构，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容。

（6）重大活动安保：总览指挥大屏支持点击查看监测、通报、值守、检查、调度等不同维度视图的总览信息，包括但不限于日志数据、攻击告警数、已发指令数、已发预案数、事件通报数、隐患通报数、报平安数、报事件数、指令列表、通报列表。

（7）用户登录管理：支持通过单位维度、区域维度和支撑机构维度对平台用户登录信息进行管理，持续监控用户的访问时间、客户端信息、登录途径和使用习惯，支持对异常访问对用户账号进行锁定和强制下线操作。

（8）移动端：通过移动端实现最新通报、最新通知、最新预警的提醒功能，并支持在移动端快速处置通报、完成相关操作和对通报过程进行跟踪记录，完整记录任务流转过程详情。支持查看安保值守签到信息、指令调度、零报告等信息及相应操作。

八、其他要求

1、本项目服务团队包括投标供应商以及设备（系统）原厂商技术人员。

2、投标人在投标文件中提供项目服务团队人员名单，且明确个人分工。拟派服务团队中配备的人员具有高级信息系统项目管理师，ISO27001LA信息安全审计员,提供证明材料。

3、要求提供原厂商培训服务，至少2次，培训前提供培训PPT，以及其他相关电子文档等。

4、原厂商在项目工期内按照省市规范提供咨询，升级服务。按照规范定期巡检，确保系统能正常稳定运行。

# 标项2 上城区全链路数据安全建设项目监理服务

- 项目背景

根据《浙江省公共数据安全体系建设两年行动方案》《2023年一体化智能化公共数据平台县（市、区）综合评价指标》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，坚持目标导向、问题导向、需求导向，把安全贯穿数据治理全过程，全面提升上城区公共数据安全主动防御能力、监测预警能力、应急处置能力、协同治理能力，筑牢上城区数据安全屏障。

- 项目服务期（工期）

本项目要求合同签订之日起至上城区全链路数据安全建设项目验收结束。如果服务期延长的，供应商应免费延长服务期限。

- 项目具体需求

（一）总体要求

鉴于上城区全链路数据安全建设项目建设应用面广，复杂程度很高。为此，要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

（二）监理服务范围

项目监理的主要范围包括：

参与监理项目单位系统应用软件开发、设备和系统软件购置、安装调试、系统测试单元、集成测试、培训、试运行和系统验收，系统移交及相关文档起草和管理等，以及项目全过程的跟踪监督。

（三）人员要求

- 监理人员情况：本项目监理团队不少于4人，直至项目通过验收（以上人员需提供本公司社保证明材料）。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1人 | 具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书 |  |
| 2 | 总监理工程师代表 | 1人 | 具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书 |  |
| 3 | 专业监理工程师 | 不少于2人 | 具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书 |  |

（四）监理服务内容及要求

1、按照“三控制、两管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

- 1、项目组织及技术总体方案的把关

1）参与项目招投标方案的编制与项目招投标工作；

- 2）审核和确认承建单位的总体设计方案；

3）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

4）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

5）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

6）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

7）审核和确认承建单位的测试计划；

8）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

2、项目质量控制

系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

3）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

4）对系统集成进行总体验收。

- 3、项目进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

- 4、项目投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

- 5、项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

6、信息管理/项目文档管理

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）项目周报；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）各种会议纪要；

9）阶段性项目总结；

10）各承建方提交的技术文档。

7、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

8、项目安全的管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密、敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

9、项目知识产权的管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

四、其他要求

1、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

2、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。

3、监理项目的验收与被监理项目的验收同时进行，被监理项目验收通过视作监理任务完成，通过验收。

4、监理项目验收完成后，监理单位应指导项目承担单位按规定编制竣工文档，监理单位应向采购人提交服务成果，包括监理范围内项目配套的监理管理文件和监理基础资料。监理文档须按国家统一标准和要求进行编制，应与项目建设进度同步积累与整理，且是真实、准确的。

五、商务要求

1、履约保证金：无

2、付款方式

（1）实施项目承建方合同签订后，采购人支付合同金额的50%给中标供应商作为预付款。

（2）实施项目终验后10个工作日内，采购人支付合同金额的50%给中标供应商作为最终款。

（3）结算款项时，中标供应商根据采购人要求开具符合规范的发票。

3、合同金额：本项目实行总价包干，既无论项目工期是否按时完工，监理费按合同总价执行不做变更。

第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

- 标项1上城区全链路数据安全建设项目

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2021年1月1日至今承担过的同类信息系统集成项目，每个得0.5分，最高得1分（提供完整清晰的合同扫描件，时间以合同签订时间为准）。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 付款方式、服务期（工期）、履约保证金等商务条款完全满足采购文件得3分，有负偏离的本项不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 对用户现有的云、数、网资产安全现状理解做出详细描述，提供详细的拓扑及说明。理解透彻描述准确，提供详细的拓扑及说明的，得3分，提供完整理解描述未提明确供拓扑及说明的，得2分，描述有瑕疵的，得1分，未描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 工作思路及重难点分析：工作思路及重难点分析描述清晰，针对重难点提出对应解决方案的，得3分；提供了完整工作思路及重难点分析，未提供对应解决方案，得2分；工作思路及重难点分析存在缺陷，未能表述完整的，得1分；未提供相关描述的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 服务需求满足程度：投标人所提供的投标文件完全满足招标文件“第三部分采购需求标项1”中“五、内容清单及参数要求”的，得41分；标注“★”的主要要求有偏离的，每项扣3分，其他指标每负偏离一项扣1分，扣至0分止。 | 41 | 客观分 |  |
| 6 | 全链路数据安全监管平台服务实施方案：方案完整，条理清晰，表述准确，完全满足采购要求的，得3分；方案基本符合采购要求的，未针对招标文件要求进行描述的，得2分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 数据库权限管控系统服务实施方案：方案完整，条理清晰，表述准确的，完全满足采购要求的，得3分；方案基本符合采购要求的，未针对招标文件要求进行描述的，得2分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 运维堡垒机实施方案：方案完整，条理清晰，表述准确的，完全满足采购要求的，得3分；方案基本符合采购要求的，未针对招标文件要求进行描述的，得2分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 与杭州市数据安全管控平台对接方案：供应商需提供本项目与杭州市数据安全管控平台无缝对接的科学，合理，完善的方案，方案描述清晰，具有科学性、先进性、可行性的，得2分；方案基本合理性，细节描述不完整的，得1分；方案存在明显欠缺或未提供相关描述的不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 10 | 常态化巡检方案：提供完善的运维巡检方案，明确巡检人员数量及方式，满足项目实施的，得3分；提供了运维巡检方案，但描述简单未细化巡检内容的，得2分；运维巡检方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | - 项目团队人员： - 1、投标人在投标文件中提供满足招标需求的项目服务团队人员名单，且明确个人员分工的，得2分，否则不得分。 - 2、拟派服务团队中配备的人员具有高级信息系统项目管理师证书的，得2分，否则不得分。（提供相关证明材料） | 4 | 客观分 |  |
| 12 | 数据安全保障方案：根据项目情况提供了针对性方案，内容完善，确保数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失的方式方法合理可行的得3分，提供了完整的数据安全保障方案，未根据本项目情况描述的得2分；方案存在缺陷的得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 技术培训方案：提供本项目执行周期内的现场技术培训服务方案，培训方案详细，可操作性强的，得3分；培训方案部分满足招标需求，描述简单的，得2分；培训方案部存在缺陷的得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 应急方案及承诺：对项目运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案及承诺的，内容详细合理可行的，得3分；应急方案及承诺基本可行但存在偏差的得2分；应急方案及承诺存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 系统演示：结合项目需求，演示系统的功能（采用屏幕录屏或系统原型操作录像），针对招标文件要求完成以下每单项内容演示的得相对应的分数；如果未完成以下某一单项全部内容演示的，单项得分为0。 （1）资产统一管理：支持单位详情信息快速浏览，信息至少包括单位信息、安全检测、人员信息、业务系统、资产、供应链、档案时光轴等全部字段，并且能查看关联的历史安全事件、历史安全隐患和历史攻击告警，并一键展开事件详情进行处置或通报和支持进行系统画像快速浏览，信息同样包括系统信息、安全监测、等保信息、供应链、人员信息、单位信息、档案时光轴等字段。（1.5分） （2）资产分发治理：支持按分发、确认补充、审核的流程认领资产；资产分发支持按单位名称、人员名称检索分发人员，支持选择最近一次分发对象，支持批量选择人员，支持多级分发；资产确认补充支持以最近一次资产发现记录自动补全资产信息，支持手动修改填写；资产审核支持填写审核内容，支持退回重新补充资产信息；支持批量分发多个IP资产到多个人员。（1.5分） （3）资产运营管理：提供IP资产入库、变更、退库的全生命周期管理功能，实现IP资产审核检索、发起入库和退库申请、审核入库、变更、退库等功能。支持批量申请入库、退库，批量审核入库、变更、退库的资产，支持批量导出IP资产审核信息，已退库的IP资产支持再次发起入库申请。（1.5分） （4）告警监控管理：支持告警数据自动化归并，并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”；支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP包详细信息，并支持下载PCAP包；支持在归并告警页面进行告警快速处置，包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等。（1.5分） （5）安全分析模型：支持自定义新增，新添加的模型可选择适用的作用域，如全局通用、单选机构，如选择单选机构即选择应用的组织架构，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容。（1.5分） （6）重大活动安保：总览指挥大屏支持点击查看监测、通报、值守、检查、调度等不同维度视图的总览信息，包括但不限于日志数据、攻击告警数、已发指令数、已发预案数、事件通报数、隐患通报数、报平安数、报事件数、指令列表、通报列表。（1.5分） （7）用户登录管理：支持通过单位维度、区域维度和支撑机构维度对平台用户登录信息进行管理，持续监控用户的访问时间、客户端信息、登录途径和使用习惯，支持对异常访问对用户账号进行锁定和强制下线操作。（1.5分） （8）移动端：通过移动端实现最新通报、最新通知、最新预警的提醒功能，并支持在移动端快速处置通报、完成相关操作和对通报过程进行跟踪记录，完整记录任务流转过程详情。支持查看安保值守签到信息、指令调度、零报告等信息及相应操作。（1.5分） | 12 | 主观分 |  |
| 16 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 | 10 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 标项2上城区全链路数据安全建设项目监理服务

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2021年1月1日至今承担过的同类监理项目的，每个得0.5分，最高得1分（提供完整清晰的合同扫描件，时间以合同签订时间为准）。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书的。每提供一个得1分。最高得4分。（提供证书复印件等相关证明材料）。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 付款方式、服务期完全满足采购文件得2分，有负偏离的本项不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 4 | 项目监理重点和难点分析及解决措施：重难点分析清楚准确到位，符合项目实际情况，对应的解决方法与措施合理可行，针对性较强，且具有可操作性较强得3分，重难点分析清楚准确到位，符合项目实际情况，对应的解决方法与措施一般，针对性一般，且可操作性一般得2分，重难点分析不清楚，不符合项目实际情况，对应的解决方法与措施差，针对性差，且可操作性差得1分。无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 项目质量控制方案（包括管控的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分；方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；方案缺陷较多的得1分，无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 项目工作进度控制方案（包括管控的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 项目投资控制方案（包括管控的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 项目变更控制方案（包括管控的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 信息管理/项目文档管理方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 项目安全管理方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 硬件类项目监理工作方案（包括方案的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 集成类项目监理工作方案（包括方案的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 运行维护类项目监理工作方案（包括管控的科学合理性是否有针对性）方案内容详实，具有针对性，可操作性符合项目需求的，，得3分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得2分；进度计划缺陷较多的得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 协助、配合项目审计工作方案内容详实，具有针对性、可操作性的，得2分，方案内容较详实，基本符合采购需求，未针对项目情况进行描述的，可操作性一般的，得1分；进度计划缺陷较多或未提供相关内容描述不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 15 | 服务准则、要求及依据：投标人在投标文件中提供描述承诺完全满足招标文件“第三部分采购需求标项2”中“二、项目具体需求”中“（四）监理服务内容及要求”和“三、其他要求”的，得30分，如有偏离每项扣2分，扣至0分止。 | 30 | 客观分 |  |
| 16 | 投标人在投标文件中提供满足招标需求的项目服务团队人员名单，且明确个人员分工的，得2分，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 17 | 总监理工程师：具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书、信息系统项目管理师、网络规划设计师、高级工程师职称证书的，每项证书得1分，最高得4分。（需提供人员社保及相关证书等证明材料） | 4 | 客观分 |  |
| 18 | 总监代表：具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书、信息系统项目管理师、高级工程师职称证书的，每项证书得1分，最高得3分。（需提供人员社保及相关证书等证明材料） | 3 | 客观分 |  |
| 19 | 项目团队人员（除总监理工程师及总监代表）：团队人员具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书的每一人得1分，最高得3分。（需提供人员社保及相关证书等证明材料） | 3 | 客观分 |  |
| 20 | 投标人提供的项目管理智能化辅助、软件安全动态监理防火墙、软件工程远程监理管控、信息化运维服务监理管控、信息系统安全日志分析审计、信息系统漏洞扫描预警功能的，每一项系统功能得1分，最高得6分。（提供相关软著或系统截图证明，不提供不得分） | 6 | 客观分 |  |
| 21 | 针对本项目监理过程中涉及的相关信息的保密措施方案，方案内容详实，具有针对性、可实施性的，得3分；方案内容较详实，基本符合采购需求，有针对性，可实施性一般的，得2分；方案明显存在缺陷的，得1分；无相关内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 22 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 | 10 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

标项1上城区全链路数据安全建设项目合同

合同编号：SCSJJ2024-XXX

采购计划书文号：

甲方（招标人）：杭州市上城区数据资源管理局

乙方（供应商）：

鉴证方（代理机构）：

经杭州市上城区数据资源管理局委托      公开招标，确立      为      上城区全链路数据安全建设项目（编号：      ）标项一：      的中标单位，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规和采购文件要求，甲、乙双方经协商，达成如下合同条款：

- 第一条  项目合同价格                       金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区全链路数据安全建设项目 |  | 1 | 批 |  | 详见清单 |
| 总计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1.以上费用报价含税。总价包含所需的一切费用，包括但不限于项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、测试费、维修费、税费及其他一切费用。

2.若上述硬件设备、软件系统因特殊因素确须变更或调整的，乙方须向甲方书面申请并提供厂家证明，征得甲方书面同意方可变更。同时，变更的产品设备、型号、规格、要求等必须至少高于本合同约定的要求并提供维保。否则，甲方有权拒绝变更和验收签收。

3.具体涉及设备配置、指标项、规格及技术参数要求等，具体以招标文件及投标文件的要求严格执行。

- 第二条  项目建设内容

项目建设内容主要包括：1.全链路数据安全监管平台一套；2.数据库权限管控系统一套；3.运维堡垒机一套。

- 第三条  项目周期

项目建设周期为4个月。

- 第四条  项目实施地点

杭州市上城区数据资源管理局指定地点。

- 第五条  售后要求

1.售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。乙方承诺免费提供每周7天*24小时的电话技术支持和每周5天*12小时的现场技术服务。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费，不得高于合理市场定价。设备质保期自建设类内容初验合格之日起开始计算。

2.现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，杭州市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，8小时内修复故障，8小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。如果逾期未作出响应、修复，乙方应承担相应违约责任以及由于故障所造成的全部损失，且甲方有权自行或委托第三方修复，维修产生的费用由乙方承担。

- 第六条  验收要求

第一阶段 合同签订后15天内。乙方在合同签订后15天内完成项目需求分析，项目进度表并提交监理方和甲方审核通过。

第二阶段 合同签订后90天内。乙方在合同签订后90天内将所有设备运至甲方指定地点，由监理方和甲方组织清点验货，并出具设备签收单，设备签收单由甲方指定人签字确认。设备签收确认不代表甲方对于硬件设备、软件系统无任何异议。如使用过程中发现产品不符合本合同约定的品牌、规格、型号等要求的或者低于合同要求的，且双方未对产品变更达成书面一致确认的，视为产品不合格，甲方有权要求乙方予以更换本合同产品。乙方完成设备与软件安装、调试和整体的系统集成及优化。调试并正常稳定运行后，乙方向甲方提交初验申请报告和相关材料，经监理方和甲方审核通过后，由甲方组织项目初验，初验通过后进入试运行阶段。

第三阶段 合同签订后120天内。乙方完成用户培训，提交培训记录和试运行期间巡检记录。向甲方提交验收申请报告和验收材料，经监理方和甲方审核通过后，由甲方组织项目验收。

- 第七条  费用的支付

| 付 款 阶 段 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 第一阶段：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方申请支付：合同总价的50%，计人民币￥ 元整，大写： 。如遇到甲方财政年度关账或其他不可抗力原因，支付时间相应顺延，不视为甲方违约。 | 总金额的50% |
| 第二阶段：乙方在合同签订后90天内，完成货物购买且系统部署完成，正常稳定运行后，经甲方组织初验通过后10个工作日内，乙方凭合同复印件、初验意见及等额的正规增值税电子发票向甲方申请支付： 。未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款。如遇到甲方财政年度关账或其他不可抗力原因，支付时间相应顺延，不视为甲方违约。 | 总金额的 30% |
| 第三阶段：合同签订后120天内，乙方完成用户培训，项目巡检并提交相关记录，经监理方和甲方审核通过后，向甲方提交验收申请报告和验收材料，经甲方组织项目验收通过，10个工作日内，乙方凭合同复印件、验收报告及等额的正规增值税电子发票向甲方申请支付：合 。未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款。如遇到甲方财政年度关账或其他不可抗力原因，支付时间相应顺延，不视为甲方违约。 | 总金额的 20% |

- 第八条  保密条款

1.在执行合同时，乙方未经甲方同意，不得将所接触到的技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露，否则乙方将承担由此引起的法律责任和甲方损失。甲、乙双方对所有本项目的有关资料，不得向第三方透露。

2.乙方人员为履行本项目而接触的甲方相关保密信息，应当予以严格保密，若乙方人员违反本保密条款，视为乙方严重违约并承担全部赔偿责任。

3.本保密条款持续有效，不随本协议的解除或终止而失效。

- 第九条 网络数据安全责任

1.根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《浙江省公共数据条例》等法律法规要求，乙方应签订数据资源安全责任书、网络与数据安全保密承诺书和服务安全保护协议。

2.乙方应加强与本项目有关的网络和数据安全风险监测，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。配合制定与本项目有关的网络数据安全应急预案，配合做好应急演练。发生与本项目有关的网络数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

3.本项目中所包含或者涉及的建设、运营、运维的信息系统、应用、数据库等，开通相关账号、权限必须经过甲方审批允许，乙方不得私开账号、擅自更改权限等。

4.乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

5.未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

6.乙方应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。配合甲方做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

7.针对本项目涉及内容，乙方应配合甲方开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

8.乙方应及时响应、处置甲方布置的与本项目有关工作，对本项目涉及的系统、组件、云资源等所属安全事件、隐患及时阻断、排查、处置、溯源（包括但不限于攻防演练等相关活动中发现的）。

- 第十条  安全处罚条款

1.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣除年度合同款的20%。

2.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款5万元。

3.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款3万元。

4.乙方不及时处置所属安全事件、隐患的，经甲方书面提醒后5个工作日内仍未处置的，每出现一次扣除合同款1万元。

- 第十一条  知识产权归属

1.本项目及项目成果的版权归甲方所有，乙方不得将本项目的全部或任何一部分授予第三人使用，亦不得未经甲方书面许可作本合同目的外使用。

2.项目所含软件系统运行过程中采集加工的数据、资源、平台、源代码等知识产权归属于甲方，此外，乙方未经甲方同意不得私自留存相应数据、资源、平台、源代码等资料或信息。

3.乙方承诺，本合同义务的履行系乙方及乙方工作人员独立完成，未侵犯任何第三方的合法权益。如乙方向甲方交付的工作成果存在任何权利瑕疵，由此产生的纠纷由乙方负责解决，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 第十二条  相关说明

合同实施期间，双方机构名称的变化但不影响职能部门变更的，不承担额外费用，仍以合同约定内容执行。

- 第十三条  违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金。乙方逾期30日不能履行合同的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，并就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费，且甲方有权终止合同并追究乙方的违约责任，对违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方未按约履行合同义务的（包括本合同、甲方的政府采购招标文件及乙方的投标文件中约定的乙方义务），甲方有权要求乙方整改或解除合同，就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费用，并要求乙方承担甲方所支付合同总价百分之五的违约金，对于违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

3.因乙方违约，甲方可主张的损失赔偿范围包括但不限于：备机费、维修费、检测费、测试费等，以及为维权而支出的诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、保全及担保费、律师费、差旅费等合理开支。

- 第十四条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权利，在发生服务不到位等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地（杭州市上城区）有管辖权的人民法院通过诉讼的途径解决。

- 第十五条  转包或分包

本项目不允许转包。

- 第十六条 税费

本合同执行中相关税费均由乙方负担。

- 第十七条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十八条  合同生效及其他

1.本合同经甲方、乙方和鉴证方签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份，鉴证方执壹份。

3.甲方的政府采购招标文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以招标文件、投标文件内容执行。

| 甲方（盖章）：杭州市上城区数据资源管理局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 | 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |
| 联 系 人：（签字） | 联 系 人：（签字） |
| 地 址：杭州市上城区望潮路77号西楼 | 地 址： |
| 电 话：0571-89501351 | 电 话： |
| 开户银行：工商银行解放路支行 | 开户银行： |
| 账 号：1202020729920590553 | 账 号： |
| 鉴证方： |  |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |  |
| 地 址： |  |

- 签订日期：2024年 月 日

签订地点：杭州市上城区望潮路77号

标项二

上城区数据资源管理局

上城区全链路数据安全建设项目监理服务合同

合同编号：SCSJJ2024-xxx

采购计划书文号：

甲方 (委托人)：杭州市上城区数据资源管理局

乙方（监理人）：

鉴证方（代理机构）：

经杭州市上城区数据资源管理局委托            进行公开招标，确立

为           （项目编号：        ）的中标单位，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规和采购文件要求，甲、乙双方经协商，达成如下合同条款：

- 第一条 项目合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |
| 合同总价大写： 整 小写：￥ 元 |  |  |  |  |

注： 以上费用报价含税。总价包含所需的一切费用。

- 第二条 服务周期

从签订监理合同之日起，至上城区数据资源管理局xxx项目全部验收合格止。

- 第三条 项目实施地点

杭州市上城区数据资源管理局指定地点。

- 第四条 服务内容

对上城区数据资源管理局xxx项目提供全过程监理，具体内容包括：项目组织及技术总体方案的把关；项目质量控制；项目进度控制；项目投资控制；项目合同管理；信息管理/项目文档管理；经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；项目安全的管理；项目知识产权的管理等。乙方提供的监理服务应当符合本合同、招标文件以及乙方投标文件的约定。

- 第五条 服务阶段

第一阶段 乙方在合同签订后10个工作日内细化监理方案、计划目标等文件并提交甲方审核通过。

第二阶段 上城区数据资源管理局xxx项目验收完成以后，监理分别审核项目验收申请及相关材料，由甲方组织专家组进行验收。

- 费用支付

| 付 款 阶 段 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 第一期付款：乙方在合同签订后10个工作日内（如遇到甲方财政年度关账，支付时间相应顺延）向乙方支付合同总价的50%， 计 元，大写： 整。乙方未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款，不视为违约。 | 50% |
| 第二期付款：项目完成终验后10个工作日内（如遇到甲方财政年度关账，支付时间相应顺延），甲方向乙方支付合同总价的50%，计 元，大写： 。乙方未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款，不视为违约。 | 50% |

- 保密条款

1.在执行合同时，乙方未经甲方事先书面同意，不得将所接触到的技术、业务资料、数据以及其他甲方提供的任何资料用作本合同目的之外的其他用途或以任何形式泄露给任何第三方，否则乙方将承担由此引起的法律责任和甲方损失。甲、乙双方对所有本外包项目的有关资料，不得向第三方透露。

2.乙方人员为履行本项目而接触的甲方相关保密信息，应当予以严格保密，若乙方人员违反本保密条款，视为乙方严重违约并承担全部赔偿责任。

3.本保密条款持续有效，不随本协议的解除或终止而失效。

- 第八条 知识产权归属

1.本项目及项目成果的版权归甲方所有，乙方不得将本项目的全部或任何一部分授予第三人使用，亦不得未经甲方书面许可作本合同目的外使用。

2.项目所含软件系统运行过程中采集加工的数据、资源、平台、源代码等知识产权归属于甲方，此外，乙方未经甲方同意不得私自留存相应数据、资源、平台、源代码等资料或信息。

3.乙方承诺，本合同义务的履行系乙方及乙方工作人员独立完成，未侵犯任何第三方的合法权益。如乙方向甲方交付的工作成果存在任何权利瑕疵，由此产生的纠纷由乙方负责解决，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 第九条 转包或分包

- 不允许转包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分自行分包，甲方有权解除合同，要求乙方全额返还已支付合同价款并追究乙方的违约责任。

- 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条 相关说明

- 合同实施期间，机构名称的变化但不影响职能部门变更的，不承担额外费用，仍以合同约定内容执行。

- 第十二条 违约责任

- 1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金。乙方逾期30日不能履行合同的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，并就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费，且甲方有权终止合同并追究乙方的违约责任，对违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

- 2.乙方未按约履行合同义务的（包括本合同、甲方的政府采购招标文件及乙方的投标文件中约定的乙方义务），甲方有权要求乙方整改或解除合同，就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费用，并要求乙方承担甲方所支付合同总价百分之五的违约金，对于违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

- 3.因乙方违约，甲方可主张的损失赔偿范围包括但不限于：备机费、维修费、检测费、测试费等，以及为维权而支出的诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、保全及担保费、律师费、差旅费等合理开支。

- 第十三条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方有权在合同签约地（杭州市上城区）有管辖权的人民法院通过诉讼的途径解决。

- 总监理工程师及其代理人

- 总监理工程师姓名：     ，身份证号码：            ，注册号：      ，总监理工程师代理人姓名：          。

第十六条 网络数据安全责任

1.根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《浙江省公共数据条例》等法律法规要求，乙方应签订保密协议、数据资源安全责任书、网络与数据安全保密承诺书和服务安全保护协议。如有驻场人员，需对驻场服务人员进行背景审查。

2.乙方应加强与本项目有关的网络和数据安全风险监测，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。配合制定与本项目有关的网络数据安全应急预案，配合做好应急演练。发生网络数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

3.本项目中所包含或者涉及的建设、运营、运维的信息系统、应用、数据库等，开通相关账号、权限必须经过甲方审批允许，乙方不得私开账号、擅自更改权限等。

4.乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

5.未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

6.乙方应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。配合甲方做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

7.针对本项目涉及内容，乙方应配合甲方开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

8.乙方应及时响应、处置甲方布置的与本项目有关工作，对本项目涉及的系统、组件、云资源等所属安全事件、隐患及时阻断、排查、处置、溯源（包括但不限于攻防演练等相关活动中发现的）。

第十七条 安全处罚条款

1.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到国家、省、市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除年度合同款的20%。

2.乙方不及时处置所属安全事件、隐患的，经甲方书面提醒后5个工作日内仍未处置的，每出现一次扣除合同款1万元。

- 第十八条 合同生效及其它

1.本合同经甲方、乙方和鉴证方签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份，鉴证方执壹份。

3.甲方的政府采购招标文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以招标文件、投标文件内容执行。（以下无合同正文，为签署部分）

| 甲方（盖章）：杭州市上城区数据资源管理局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 | 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |
| 地址：杭州市上城区望潮路77号西楼 | 地址： |
| 电话：0571-89501340 统一信用代码：11330102MB1531495L 开户银行：工商银行解放路支行 帐号：1202020729920590553 | 电话： 统一信用代码： 开户银行： 帐号： |
| 鉴证方： |  |
| 联系电话： |  |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |  |
| 地 址： |  |

## 签订日期：2024年月   日

签订地点：杭州市上城区望潮路77号

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：         】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】投标活动中做如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：      年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （对应标项标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （对应标项标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218631）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日