政府采购项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：WBCG2024-051

项目名称：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目

采购人：宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处

采购代理机构：万邦工程管理咨询有限公司

2024年8月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 采购需求	6

第三章 磋商采购资料表	11

第四章 竞争性磋商须知	16

第五章 评定成交的标准	25

第六章 合同条款	31

第七章 响应文件格式	58

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年 8月12日14点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WBCG2024-051

项目名称：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：900000.00

最高限价（元）：872750.00

采购需求：

标项名称：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目

数量：1

预算金额（元）：900000.00

单位：项

简要规格描述：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目施工承包及保修期服务，具体详见第二章磋商内容及要求。

备注：/。

合同履约期限：标项1，工期为100日历天。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号，本项目为专门面向中小微企业采购，承接工程的企业属于“建筑业”的中型、小型、微型企业（须提供中小企业声明函）以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（提供相关证明材料）方可参与本项目的磋商活动。中小微企业划型标准详见【2011】300号文。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年8月1日至2024年8月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册；

（2）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

（3）采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按照采购文件规定程序依法获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目采购文件的供应商提交的响应文件。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年8月12日14:00（北京时间）。

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份响应文件”：宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅（宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座3楼））。

五、响应文件开启

开启时间：2024年8月12日14:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。

2.2各供应商应在响应文件开启前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn））。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、宁波市公共资源交易电子服务系统（jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

2.4响应文件制作：

2.4.1应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份响应文件（不作强制要求，供应商自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份响应文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开启时间前一日16:00前将电子备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。迟到的电子备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开启要求的，本采购代理及采购人概不负责。响应文件邮寄地址为：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦11楼1102室。

收件人：胡剑波  联系方式：0574-83890350

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处

地址：镇海区蛟川街道宁镇路818号

传真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-55336635

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-55336635

2.采购代理机构信息

名称：万邦工程管理咨询有限公司

地址：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦11楼1102室

传真：/

项目联系人（询问）：胡剑波、钟文俏、魏小娥

项目联系方式（询问）：0574-83890350

质疑联系人：葛玮

质疑联系方式：0571-87826340

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 采购需求

采购需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 采购内容 | 详见第一章 竞争性磋商公告及本章。 |
| ★2 | 单位及数量 | 详见第一章 竞争性磋商公告及本章。 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章。 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业。 |
| 7 | 技术规格要求 | /。 |
| 8 | 物理特性要求 | /。 |
| 9 | 质量、安全要求 | /。 |
| 10 | 服务标准、期限、效率（培训等） | 详见本章。 |
| 11 | 验收标准 | 按照成交供应商提供的响应文件及成交供应商和采购人签订的合同为标准进行验收。 |
| 12 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

一、商务要求

| 序号 | # 项目名称 | # 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| # ★1 | 缺陷责任期 | 自整体项目竣工并验收合格之日起24个月。 |
| # 2 | 建设地点 | 镇海区蛟川街道 |
| # ★3 | 合同履行期限 | 详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| # ★4 | 付款方式 | （1）预付款支付比例约定:合同价款的40%。（在签订合同时，供应商表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的采购人可不预付或按降低的预付款支付；如支付预付款，供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；若供应商不提交履约保证金，则采购人不支付工程预付款；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款） （2）承包范围内的工程全部竣工验收合格后支付至实际款项的98.5%。剩余金额待缺陷责任期满后一次性付清。 |
| # ★5 | # 履约担保 | 履约担保金额：合同金额的1%； 履约担保形式：以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约担保收件人：采购人； 提交时间：签订本工程合同后7个工作日内； 履约担保退还：该工程交付使用且验收合格后根据实际履约情况退还。 |
| # ★6 | 质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 |
| # ★7 | 安全要求 | 合格 |
| # 8 | 其他说明 | 本项目采购人委托第三方进行审计。 |

二、磋商内容清单及技术规格要求

1、技术需求

1.1依据设计文件和采购文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及浙江省、宁波市或行业，现行的工程建设标准、规范的要求。

1.2施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

1.3现场项目经理必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交人负责，但征得采购人同意的除外。

1.4供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

1.5供应商需提供施工现场平面布置情况（包括但不仅限于施工现场临时设施布置，施工设备、原材料堆放，安全警示等）。

1.6供应商需提供项目合理化建议（包括但不仅限于施工方案等）。

1.7施工前根据项目的具体情况应编制施工组织设计（包括施工方案技术措施、质量管理体系与措施、施工进度管理与控制、安全文明施工体系与措施、主要施工机械设备的选用和布置等），并经采购人批准。

1.8提供售后服务响应情况（确保按时到达的承诺、故障响应，处理及时响应等）。

1.9成交人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，并在相关部门共同参加下完成实体检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交人对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。

1.10在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交人承担，采购人不承担任何责任。

1.11在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

1.12施工工程进度计划及保证措施必须符合采购人的工程进度要求，保证措施能具有实际保证效力。

1.13材料供应需跟上施工工程进度，满足整体项目的的工程质量和进度要求。

★2、工程量清单（控制价编制报告）（另附）、图纸（另附）。

因供应商原因造成项目编码、项目特征、工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

注：工程量清单与图纸不一致时以工程量清单为准。

★3、项目管理机构要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备市政公用工程注册建造师贰级及以上资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）（提供证明材料） |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 市政类中级及以上技术职称证书（提供证明材料） |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备专职安全员C证（提供证明材料） |  |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备市政类上岗证或培训合格证（提供证明材料） |  |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备市政类上岗证或培训合格证（提供证明材料） |  |

# 第三章 磋商采购资料表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第四章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 2.1 |  | 名称：宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处 |
|  |  | 采购代理：万邦工程管理咨询有限公司 |
| 2.2 |  | 采购工程名称：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目 |
| 2.3 |  | 合格的供应商来源：中国境内。 |
| 报价和货币 |  |  |
| ★2.4 |  | 采购报价应包括：蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目所有采购内容的费用。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交人承担，采购人一律不予承担。 本项目最高限价为872750元；其中工程暂估价（含暂定综合单价）0元（含税价）、暂列金额0元（含税价）及其他不可竞争费24264元（含税价），供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 本次报价形式：本项目采用折扣报价，折扣为正数，格式为：XX.XX%（保留小数点后两位）（举例说明：折扣为80.00%，即八折；折扣为62.00%，即六二折）。最高折扣为100%，折扣报价超出最高折扣的作无效响应处理。供应商的响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×响应折扣+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和。 |
| 2.5 |  | 报价货币：人民币。 |
| 报价书的编制和递交 |  |  |
| ★2.6 |  | 供应商资格要求：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 2.7 |  | 磋商保证金金额：不适用。 |
| 2.8 |  | 磋商响应文件组成：本项目实行网上响应，供应商应准备以下响应文件： 2.8.1资格文件 （1）供应商资格声明函（格式见附件）； （2）有效的营业执照复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（如有需提供）】； （4）本项目特定资格要求证明文件（营业执照副本复印件加盖供应商公章、安全生产许可证复印件加盖供应商公章，市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；投标人于2024 年8月5日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的“资质动态核查结果证明）； （5）其他（按需提供）。 2.8.2商务技术文件 （1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（供应商的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）； （2）供应商基本情况表（格式见附件）； （3）需求响应（偏离）表（格式见附件）； （4）施工组织设计（要求见附件）； （5）项目管理机构（格式见附件）； （6）根据第五章中的评分标准要求提供资料； （7）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。 2.8.3报价文件 （1）磋商响应函（格式见附件）； （2）磋商响应函附录（格式见附件）； （3）初次报价表（格式见附件，后附采购人提供的控制价编制报告）； （4）供应商认为需提交的其他文件资料。 2.8.4注意事项 ★（1）电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 （2）上述组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| ★2.9 |  | 磋商有效期：90天。 |
| 2.10 |  | 磋商响应文件数量要求： ★1、上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 2、以U盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件1份、商务技术文件 1份、报价文件1份）。 注：电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 2.11 |  | 磋商响应文件递交截止并开始磋商时间：详见第一章 竞争性磋商公告。 磋商响应文件递交至：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 2.12 |  | 响应文件开启步骤：按政府采购云平台设置进行。 |
| 2.13 |  | 其他应注意的事项： 1、各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2、在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章的以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件），该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 履约担保 |  |  |
| 2.14 |  | 详见第二章 采购需求。 |
| 竞争性磋商其它约定 |  |  |
| 2.15 |  | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 授予合同 |  |  |
| 2.16 |  | 按照磋商文件的规定、成交人的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 需补充的其他内容 |  |  |
| 2.19 | 自领取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（磋商文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 2.20 | 1、供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2、供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3、采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交人同意，成交人应积极配合提供相关资料和成果；成交人有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交人如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到采购人批准。 |  |
| 磋商服务费 |  |  |
| 2.21 | 成交服务费的收取标准：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的工程费率向成交人收取成交服务费。 成交服务费款项汇入的账号： 开户银行：浙商银行宁波分行营业部 账 号：3320020010120100163515 户 名：万邦工程管理咨询有限公司 |  |

注意：1、本磋商文件中标有“★”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

磋商文件对磋商响应函附录条款的要求

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 供应商承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： | （此列，供应商必须承诺“同意”） |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 自整体项目竣工并验收合格之日起24个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 合同金额的1% |  |
| 5 | 延误合同工期赔偿标准 | 2000元/天，逾期超过30天的超过部分按4000元/天计 |  |
|  | 延误合同工期赔偿标准 | 履约担保金额的50%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 6 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 履约担保金额的20%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 7 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 8 | 未履行竣工验收备案资料达到建交档案部门备案要求的违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 9 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 10 | 是否同意采购文件其它内容 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 11 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 备注：1、供应商承诺一列，供应商必须承诺“同意”； 2、供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。 |  |  |  |

# 第四章 竞争性磋商须知

1  适用范围和定义

1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2  定义

采购人：宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处

采购代理机构：万邦工程管理咨询有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审专家。

竞争性磋商文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

2  合格的供应商

2.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以响应，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.2  符合本磋商文件载明的对上述2.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章 竞争性磋商公告。

3  磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

4  磋商保证金

4.1  供应商应按本磋商文件第三章2.8条款要求交纳磋商保证金。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

4.2  发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

4.3  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，但不得撤回响应文件，这种情况下，采购人、采购代理机构应当原款退还其磋商保证金。供应商退出磋商的须提交经法定代表人或授权代表人签字的书面声明。

4.4  供应商在接到采购代理机构的通知后，应按照本磋商文件第第三章2.8条款规定前来办理保证金退款手续。

5  磋商有效期

5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三章“磋商采购资料表”第2.9条款。

5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

6  磋商文件的澄清和修改

6.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2  更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

6.3  如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

7  磋商响应文件的组成

7.1  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件以及电子备份响应文件，备份响应文件为以U盘存储的电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以U盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因U盘损坏无法正常获取电子备份文件或U盘存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效响应处理，一切责任由供应商自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

7.1  磋商响应文件组成在本磋商文件“磋商采购资料表”中做出规定。

7.2  组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

8  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

8.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.4  磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。

注：（1）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

8.5  电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

8.6  以 U 盘存储的备份磋商响应文件，单独密封递交。

9  磋商响应文件的密封、标记和递送

9.1  电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

9.2  电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

10  接收磋商响应文件截止时间

10.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第三章“磋商采购资料表”2.11条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

10.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

11  响应文件的开启

11.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

11.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单。

11.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示时间内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

11.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了电子备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将电子备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

11.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，法定代表人（单位负责人）或授权代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

11.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

12  竞争性磋商小组

12.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专业名单中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

12.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13  竞争性磋商程序与评定成交的标准

13.1  竞争性磋商程序

（1）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.2  比较与评价

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

竞争性磋商采购采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）评审严格按照磋商文件的要求和条件进行，详细评审标准见磋商文件第五章。

13.3  评定成交的标准

详见磋商文件第五章“评定成交的标准”。

14  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

14.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

14.3  供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

14.4  给予供应商提交澄清、说明或补正的时间按平台设置为准，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

15  成交结果通知

15.1  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

15.2  采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商文件载明的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

16  签订合同

16.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

16.2  成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

16.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17  保密

成交结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18  磋商服务费

成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第三章 磋商采购资料表”。

19  政府采购政策要求

19.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.2  在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

19.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

19.4  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.5  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

19.6  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

20  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

20.1  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

20.2  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、磋商、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

20.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

20.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

20.5  供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第五章 评定成交的标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库【2015】124号文，并结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

一、评审程序

1、供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

3、未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

5、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并根据综合评分和排名情况向采购人推荐成交候选供应商；

6、采购人确定成交供应商；

7、采购人与成交供应商签订合同。

二、评审方法

1、本项目采用综合评分法。

2、磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

3、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4、各评分因素分值保留小数点后二位；

5、评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6、推荐成交原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐排名前3的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评审标准

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

五、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中初次报价表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以初次报价表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、其他说明

1、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.供应商资格声明函。 |
|  | 3.有效的营业执照复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |
|  | 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：第一章 竞争性磋商公告。 |
|  | 5.本项目的特定资格要求：第一章 竞争性磋商公告。 |
|  | 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 7.其他要求（若有）。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

附表2符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求。 |
|  | 磋商有效期是否符合磋商文件要求。 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章且磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的。 |
|  | 磋商响应文件是否满足磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离。 |
|  | 最后报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价。 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款。 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分85分 | 施工组织设计方案（40分） | 1、工程施工方案（8分） 供应商提供的工程施工方案内容详实、措施得力，可执行力高的得8分；供应商提供的工程施工方案内容不够详实，措施得当，可执行力一般的得6分；供应商提供的工程施工方案内容简单，措施不够得当，可执行力低的得4分；未提供的不得分。 |
|  |  | 2、工程质量保障措施（8分） 供应商提供的工程质量保障措施详细、齐全、符合行业规范、符合本项目需求的得8分，保障措施上有部分非主要内容的欠缺，但尚不影响履约的得6分，保障措施上有主要内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得4分；未提供的不得分。 |
|  |  | 3、施工进度管理与控制（8分） 进度计划安排得当、各时间节点明确、本项目工期能够有效保障的得8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得6分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得4分；未提供的不得分。 |
|  |  | 4、安全文明施工保障措施（8分） 施工噪音、施工震动、施工扬尘保障措施具体有效、符合本项目需求的得8分，保障措施上存在细节部分欠缺，但尚不影响履约的得6分，措施有缺项或缺少有效保障手段，难以保障项目安全文明施工的得4分；未提供的不得分。 |
|  |  | 5、主要施工机械设备的配备（8分） 设备配备充足得8分，欠充足得6分。 |
|  | 施工现场平面布置（8分） | 平面布置方案详实完整，可执行力度高的得8分；平面布置方案内容充分，较详细，可执行力度较高的得6分；平面布置方案内容简单，可执行力低的得4分；未提供的不得分。 |
|  | 项目管理机构人员（8分） | 根据供应商拟派本项目其他人员配备情况（包括但不仅限于安全员、施工员、 质量员，拟派人员从事本项目相关行业工作年限及经验）进行评议：拟派本项目人员配备齐全，经验丰富的得8分；拟派本项目人员配备较齐全、经验较丰富的得6分；拟派本项目人员配备不齐全，没有经验的得4分。 |
|  | 各项管理规章制度及档案资料的建立与管理 （8分） | 供应商针对本项目设立的各项制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准，要求是否符合规范，体现科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、采购人反馈资料、行政文件资料档案的建立与管理）进行评议：制度完善，管理规范的得8分；制度基本完善，管理基本规范的得6分； 制度部分完善，管理约束力不足的得4分；未提供的不得分。 |
|  | 关键点、重难点分析（8分） | 根据供应商针对本项目关键点、重难点分析进行评议：项目关键点、重难点分析到位的得8分；项目关键点、重难点分析普通的得6分；项目关键点、重难点分析不准确的得4分；未提供的不得分。 |
|  | 提供的解决方案 （8分） | 针对上述关键点、重难点分析，对供应商提供的解决方案进行评议：解决方案可行且完善的得8分；解决方案还需完善的得6分；解决方案存在偏离的得4分；未提供的不得分。 |
|  | 售后服务（5分） | 根据供应商提供的保修期内的服务方案以及面对突发事件应急措施进行评议：方案内容详实，针对性强，可执行力高的得5分；方案内容较详实，有一定针对性，可执行力较高的得3分；方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得1分；未提供不得分。 |
| 价格部分15分 | 响应报价（15分） | 参与评审的价格＝最终报价； 评审基准价＝满足采购要求且最低参与评审的价格； 评审基准价的价格分为满分15分； 最终报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×15×100% 注：本项目采用折扣报价，上述最终报价为最终折扣报价。 |
|  | 总 分 |  |

# 第六章 合同条款

（GF-2017-0201）

施工合同

发包人：

承包人：

年  月  日 签订

第一部分 合同协议书

发包人：      

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：              。

2.工程地点：              。

3.工程立项批准文号：      /      。

4.资金来源：财政安排。

5.工程内容：              。

6.工程承包范围：              。

二、合同工期

计划开工日期：（以开工报告为准）。

计划竣工日期：（以竣工报告为准）。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

按国家施工验收规范一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥            元）；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            （¥            元）；

（2）工程暂估价（含暂定综合单价）：

人民币（大写）            （¥            元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）            （¥            元）；

（4）其他不可竞争费：

人民币（大写）            （¥            元）。

2.合同价格形式：固定单价，可调总价。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标（响应）函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除发包人和承包人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  /       。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3 承包人：

名称及联系方式：       ；

1.1.2.4 监理人：

名称及联系方式：       ；

1.1.2.5 设计人：

名称及联系方式：       ；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量及形式：1套电子版；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：         /         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程用地红线范围界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、错项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：       ；联系电话：       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人书面同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：————。

施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人对施工用水用电应该现场勘查，发包人配合协调水源接入点及电源接入点，由承包人自行接入，并安装计量表。水、电使用费用包含在磋商报价中，施工用电采用国家电网供电，同时供应商应配备可能停电时的自行发电设备，不得因停电影响施工，这部分费用均应包含在相关项目报价中，发包人不单独计量与支付。从发包人提供的水、电接入点到施工现场内的水、电设施的架设、维护、拆除包含在供应商的磋商报价中，发包人不另行支付。水电费由承包人直接交付给相关部门。

2.5 资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人不需向承包人提供合同款的支付担保。

3.承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人应在具备竣工验收合格条件后3个月内按宁波镇海区档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各6套，为此产生的费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                ；

身份证号：                ；

联系电话：                ；

承包人项目经理必须与承包人响应时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于22天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/日，违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人、发包人对项目经理的考勤结果及建设行政主管部门检查情况进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金5万元/次，违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后    日内仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并处违约金3万元/次。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应接到开工通知后7天内提交与响应时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后    日内仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员，并处违约金1万元/次。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金2万元/人/次，违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金500元/人/日，违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约担保金额的10%）”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程禁止分包。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

履约担保金额：合同金额的1%；履约担保形式：以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；履约担保收件人：发包人；提交时间：签订本工程合同后7个工作日内；履约担保退还：该工程交付使用且验收合格后根据实际履约情况无息退还。

承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起21天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

按国家施工验收规范一次性验收合格标准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24  小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：

24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

施工期间由于承包人违反安全操作规范，发生重大死亡及其它安全事故，发包人将根据事故的严重程度对承包人予以处罚；被政府部门处罚的，承包人承担一切责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按发包人要求执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.4.2施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。开工前一周发包人确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责，并做好后续保护及引测工作，此后破坏或失准带来的重新测量、放样点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：为2000元/天，逾期超过30天的超过部分按4000元/天计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为履约担保金额的50%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：提前竣工奖励为   无  。

8. 材料与设备

8.3材料与工程设备的接受与拒收

8.3.2承包人采购材料设备的约定：1、除本合同另有约定的材料设备供应外，其余材料设备全部由承包人采购。承包人采购材料设备必须有质保书或合格证且符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地、质量需经发包人及监理人员书面认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。监理人员和发包人对材料的品牌、产地、质量的确认并不减轻承包人应承担的相应责任。2、工程所用材料设备，图纸中未明确具体品牌规格型号的，承包人所选用材料设备必须经发包人签证同意。如承包人未按发包人要求采购材料设备，发包人有权责令承包人重新采购符合发包人要求的材料设备，承包人应无条件服从，由此造成的一切损失（含对发包人造成的损失）均由承包人承担。3、无信息价和暂定价的工程材料及设备采购的价格确定应事先征求发包人同意，并进行必要的市场调查或竞争性报价，否则发包人不予签证。4、砂采用净淡砂，淡化海砂及其制品禁止使用（如遇政策调整按新政策执行）。5、发包人有权变更工程量清单中所列材料设备。6、如果发现承包人未按规定采购材料设备或承包人使用假冒伪劣材料设备或存在偷工减料现象，或不按发包人、监理人确认的品牌及型号采购使用材料的，每发现1起发包人将对承包人将处以3000元的处罚。凡涉及该材料和设备的工程必须全部返工，且竣工工期不得延续，由此原因给发包人造成的一切损失由承包人负责全部赔偿。7、（若涉及）苗木、乔木等主要树木进场前的规格必须符合发包人和设计的要求，进场前须经发包人、监理人、设计人确认，检验其规格、质量和数量，并经认可后方可种植，承包人应予无条件更换。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人自行清点接收，并承担保管费用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如因施工需要须外借场地修建临时设施的，则该部分工作及费用由承包人自理。

9. 试验与检验

执行通用条款。

10. 变更

10.1 变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形的，应当按照本条约定进行变更。

1.法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2.工程变更；

3.项目特征描述不符；

4.工程量清单缺项；

5.工程量偏差；

6.物价变化；

7.暂估价；

8.计日工；

9.现场签证；

10.不可抗力；

11.提前竣工（赶工补偿）；

12.误期赔偿；

13.施工索赔；

14.暂列金额；

15.发承包双方约定的其他调整事项：按通用条款执行，其余按双方协商约定处理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更估价的约定：

（1）已标价的工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单中列明的该项工程量出现偏差时，按：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按10.4.1.1（4）重新确定综合单价，计算合价；②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按10.4.1.1（4）重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

（4）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率=（中标价/招标控制价-1）×100%，中标价及招标控制价均指剔除了暂定综合单价项目金额、以项为单位的暂估价、暂列金额后的价格。

（5）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）-（5）的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

计价依据：

编制依据：

1、发包人提供的施工图。

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古市政公用工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省市有关造价文件，按国标清单模式，以综合单价法编制。

编制原则及办法：

1、工程量：根据发包人提供的施工图纸及清单。

2、人工、材料信息价：依次参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2024年6月刊中镇海区信息价、《宁波建设工程造价信息》（综合版）2024年6月刊市区信息价、《宁波建设工程造价信息》（园林版）2024年6月刊信息价，无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定，所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。

3、取费标准：

本工程按一般计税法，企业管理费和利润按相应专业的中值取费，施工组织措施费费率均按中值计取（仅计取安全文明施工基本费（按市区工程计）、冬雨季施工增加费、行车行人干扰费），其中安全文明施工基本费按浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》文件计取，不计取提前竣工增加费、标化工地增加费及优质工程增加费；规费费率按标准费率计取；税金费率按9%计取。上述计价依据如遇政府政策性调整，则作相应调整，其余均不作调整。

（7）其他要求

1、重大设计变更引起的工程费用的调整办法由承发包双方另行协商确定。

2、发包人提供的工程量清单项目特征与施工图纸描述不一致的，以清单项目特征描述为准。

3、基准日（以本工程采购公告发布日为准）前遇到政策性文件应对工程造价进行调整的，执行调整；基准日以后发布政策性文件的不作为调整工程造价的依据；

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1 目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目一次性包干，结算不作调整。

（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。

（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。浮动率=（中标价/招标控制价-1）×100%，中标价及招标控制价均指剔除了暂估价、暂列金额后的价格。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5 承包人的合理化建议

执行通用条款。

10.7 暂估价

见采购文件。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：鉴于工期较短，本项目不考虑材料、人工及机械因市场价格波动对合同价的影响。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同。其中：

1、综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%。

综合单价包含的风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】确定变更工作的单价。

2、总价包含的风险范围：根据第11.1 款约定的价格调整办法，主要建筑材料（设备）市场价格的上涨幅度未超过5%或下跌幅度未超过5%。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1 款约定的价格调整办法调整。

12.2 预付款及预付款担保

预付款支付比例约定:合同价款的40%。（在签订合同时，供应商表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的采购人可不预付或按降低的预付款支付；如支付预付款，供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；若承包人不提交履约保证金，则发包人不支付工程预付款；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期及尾款

承包范围内的工程全部竣工验收合格后支付至实际款项的98.5%。剩余金额待缺陷责任期满后一次性付清。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序的约定：宁波市及镇海区的相关部门规定执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后14天内完成工程的移交。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：此项无。

已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

13.3 工程试车

执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     承包人应当在本项目综合验收完成且具备交付条件后  日内完成竣工退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的内容和期限：承包人应当在工程竣工验收合格后3个月内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后56天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后112天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条【争议解决】约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：执行通用条款。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

（1）发包人应在完成竣工结算审批后21天内向审计部门提交符合审计要求的资料。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期及缺陷责任按本合同附件《工程质量保修书》及本合同补充条款相关规定执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按本合同附件《工程质量保修书》及本合同补充条款相关规定执行。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：地下室、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为5年，电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年，其它项目的保修期限为2年，保修期从竣工验收通过之日起计算。工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

按通用条款16.1.1条约定发包人违约时，发包人除同意承包人工期顺延外，其余均不作赔偿。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人延误合同工期赔偿标准2000元/天，逾期超过30天的超过部分按4000元/天计。（算至本合同13.2.3条款规定的竣工日），延误合同工期赔偿限额为履约担保金额的50%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

2、未达到质量承诺标准违约金限额为履约担保金额的20%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿同时承包人需对工程质量进行整改，直至满足采购文件要求的质量标准为止。

3、由于承包方原因造成农民工资拖欠或纠纷，发包人有权直接从承包人工程款中扣除部分工程款支付农民工工资，并有权处以3万元/次罚款。

4、本工程竣工后，承包人在5日内应做好场地清理工作，并及时将多余材料及施工设备撤离施工现场。如逾期未能撤离而影响发包人下一步工作安排的，发包人有权自行进行处理，不承担任何相关责任，所发生的费用均可从承包人工程款或履约担保金额中扣除。

5、本工程竣工后，承包人在3个月内将竣工资料（含竣工结算申请）送交发包人。如逾期送交影响发包人竣工验收备案的，发包人有权要求承包人按每逾期一天支付300元的违约金，违约金限额为履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

6、发包人发出相关指令，承包人拒不执行的，发包人有权处以2000元/次罚款，延期执行的，发包人有权处以500元/天罚款。

双方约定的承包人其他违约责任：（1）未履行项目经理及施工管理人员到场承诺，违约金限额为履约担保金额的10%；项目经理、技术负责人缺勤扣罚1000元/日，其他施工管理人员扣500元/日，如扣完违约金限额且情节严重的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约担保，由此造成的各项损失均由承包人承担；（2）未履行安全文明施工承诺违约金限额为履约担保金额的10%；（3）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任；（4）因承包人原因造成本合同无法履行，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约担保，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目经理及主要施工管理人员的须征得发包人同意，否则按上述第（1）条处理，由此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

为分散风险，发包人要求承包人办理各类相关保险，费用由承包人承担，若承包人不办理各类保险，由承包人承担风险和责任。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人不同意将工程争议提交争议评审小组决定。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  项目所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  镇海区 人民法院起诉。

21.补充条款：

21.1建筑渣土运输应符合甬渣领办联【2021】1号文件要求，承包人或渣土运输分包单位，应具有《建筑垃圾经营服务企业资格证书》，使用符合要求的工程车，运输路线须经有关部门审核确定。

21.2无论由发包人委托或承包人自行委托，凡是国家规范、规定、地方管理部门的技术、质量要求检测范围（分部分项工程量清单的明确的检测费除外）的试验费、检测费用均由承包人承担，（若涉及）苗木若出现反季节种植，则反季节种植措施费由承包人自行承担；

21.3承包人保证施工期间工程项目周边车辆能够通行，并由承包人与交警等相关部门协调交通管理事宜并办理相关手续，并做好施工现场安全维护工作，与此相关的费用全部由承包人承担。

21.4施工场地及施工临时设施全部由承包单位自行解决，相关费用也由承包人承担；本项目中的所有检验检测费用，均由施工单位承担或支付。

21.5施工过程中，如果碰到地下专业管线需要移位的，可委托承包人代为实施；如发包人直接与专业管线单位签订合同，承包人必须无条件配合，并不得收取任何费用。

21.6施工过程中应注意对现状各种管线的保护，工程完工后应及时修复绿化、道路等设施，保证市政设施的正常运行。

21.7凡采购文件中没明确允许补差或建设行政管理部门文件中没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）由承包人自行承担。

21.8承包人应做好施工现场安全保护措施，因承包人安全防护措施不当给他人造成人员财产损失（伤）的应承担全部责任。

21.9承包人须按要求与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》、工程安全施工协议。在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《工程建设项目廉政责任书》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

21.10根据《财建（2004）369号文件》第十六条规定承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料直接委托审计，责任由承包人自负。

21.11本项目承包人确定后发包人、承包人在签订施工合同时，同时签订《民工工资款和其他工程款分账管理协议》（详见浙建【2020】7号文件），本项目民工工资款占施工合同价的比例及其他未说明内容严格按浙建【2020】7号文件文执行。

21.12若因承包人的违约行为对发包人造成损失的，发包人有权就所受损失要求承包人承担赔偿责任，包括但不限于发包人遭受的实际经济损失和发包人的预期收益，发包人因调差或制止承包人违约行为、维护自身合法权益而支付的合理费用（调查费、公证费、鉴定费、律师费、保全费、担保费等）。

工程质量保修书

发包人：

承包人：

经双方协商一致，对                签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

二、质量保修期

地下室、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为5年，电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年，其它项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期自整体项目竣工并验收合格之日起24个月。

三、质量（养护）保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包方应当履行保修义务。保修费用由造成质量缺陷责任方承担。

四、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

工程项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人：

承包人：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目双方签订的            （施工合同）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（二）不准参加承包人安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求承包人在实施工程过程中由发包人配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条 承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包人和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，发包人可以建议项目主管部门给予承包人一至三年内不得承包工程的处罚。同时扣除履约担保。

（三）承包人如将部分辅助项目分包的，承包人有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，承包人将承担连带责任。

第五条 双方约定：本合同由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                  工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期为双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

安全生产合同

为在            施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人            与承包人            特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

2.承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人2000元/天。若违反《工程安全施工合同》条款，被发包人发现一条，扣200元/条。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

# 第七章 响应文件格式

1、响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

2、响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

供应商资格声明函

（采购代理机构） ：

关于贵司   年   月   日发布        项目（项目编号：        ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、根据工信部联企业【2011】300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 2、行业及规模：建筑业。营业收⼊80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中⼩微型企业。其中，营业收⼊6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收⼊300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为⼩型企业；营业收⼊300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

风险提示：

供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

授权书

（法定代表人（或单位负责人）来磋商的，此表不用）

（采购代理机构） ：

（供应商全称）   法定代表人（单位负责人）  （姓名、职务）  授权   （被授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   （项目编号）（项目名称）   项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

被授权代表姓名：

职务：

被授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

电话：

附：法定代表人（单位负责人）及被授权人身份证复印件（正反面）。

法定代表人（单位负责人）身份证明

（法定代表人（单位负责人）不来磋商的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：    周岁职务：

身份证号码：

系                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日

需求响应（偏离）表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 若完全响应本项目第二章 采购需求，请在本栏填写“本项目所有采购需求”。 | 若完全响应本项目第二章 采购需求，请在本栏填写“完全响应本项目所有采购需求”。 |  |

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日

施工组织设计（格式自拟）

1、供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附图表，图表格式自拟。

拟投入本项目的主要施工设备表（图表）

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表（图表）

劳动力计划表（图表）

计划开、竣工日期和施工进度网络图（图表）

施工总平面图（图表）

项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料，格式自拟。

磋商响应函

（采购代理机构） ：

（磋商响应方全称）授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（项目编号为             ）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2、我方承诺承担所发生的所有费用。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4、若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5、磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8、我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

磋商响应函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 供应商承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： | （此列，供应商必须承诺“同意”） |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 自整体项目竣工并验收合格之日起24个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 合同金额的1% |  |
| 5 | 延误合同工期赔偿标准 | 2000元/天，逾期超过30天的超过部分按4000元/天计 |  |
|  | 延误合同工期赔偿标准 | 履约担保金额的50%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 6 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 履约担保金额的20%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 7 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 8 | 未履行竣工验收备案资料达到建交档案部门备案要求的违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 9 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 履约担保金额的10%，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 |  |
| 10 | 是否同意采购文件其它内容 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 11 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 备注：1、供应商承诺一列，供应商必须承诺“同意”； 2、供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。 |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日

初次报价表

| 项目内容 | 最高限价 （元） | 工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费（元） | 响应折扣 | 响应报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛟川街道生活垃圾全品类智能回收箱基础地坪及配套设施项目 | 872750.00 | 24264 | % |  |  |
| 响应报价（大写） |  |  |  |  |  |
| 本项目工程暂估价（含暂定综合单价）0元（含税价）、暂列金额0元（含税价）及其他不可竞争费24264元（含税价），供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 本次报价形式：本项目采用折扣报价，折扣为正数，格式为：XX.XX%（保留小数点后两位）（举例说明：折扣为80.00%，即八折；折扣为62.00%，即六二折）。最高折扣为100%，折扣报价超出最高折扣的作无效响应处理。供应商的响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×响应折扣+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和。 |  |  |  |  |  |

注：后附采购人提供的控制价编制报告。

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日