

**竞争性磋商文件**

**项目编号：WSXJ-2025-0004**

采购项目：台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

采 购 人：仙居县白塔镇人民政府（盖章）

浙江五石中正工程咨询有限公司（盖章）

2025年2月

**目 录**

**第一章 竞争性磋商公告**

**第二章 供应商须知**

**第三章 采购需求**

**第四章 评审办法及评审标准**

**第五章 拟签订的合同文本**

**第六章 响应文件格式附件**

**第一章 竞争性磋商公告**

|  |
| --- |
| 项目概况：  台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标采购项目的潜在供应商应登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取（下载）采购文件，并于2025年2月20日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。 |

**一、项目基本情况：**

项目编号：WSXJ-2025-0004

项目名称：台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3972141

最高限价（元）：3455763

简要规格描述：详见第三章“采购需求”。

合同履约期限：整体工作在2025年5月30日前完成，同时确保如期、保质、保量完成森林抚育工作任务，以便在后期能顺利通过全省生态治理检查验收工作。

本项目不接受联合体磋商。

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向供应商为中小企业/小微企业或监狱企业/残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

**三、获取（下载）采购文件：**

1、时间：公告发布时间至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、方式：供应商通过“浙江政府采购网” 线上获取（项目招标公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”），本项目不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客→浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4、售价（元）：0

**四、响应文件提交（上传）**

1、截止时间：2025年2月20日09时00分(北京时间)

2、地点（网址）：（1）电子加密标书：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密标书”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。（2）电子备份标书：投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至458075132@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。

**五、响应文件开启：**

1、开启时间：2025年2月20日09时00分(北京时间)

2、地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启响应文件，同时邀请供应商在线参加开标。

**六、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜：**

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**4、其他事项：**

（1）投标文件解密时间：开标时间后60分钟内投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若投标人在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

（2）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

**（3）履约保证金采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还。**

**八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1、采购人信息**

名称：仙居县白塔镇人民政府

地址：浙江省仙居县白塔镇神仙居大道1号

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：15168631662

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：15168631662

**2、采购代理机构信息**

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：仙居县龙翔路216号

项目联系人（询问）：曹先生

项目联系方式（询问）：18358696665

质疑联系人：罗先生

质疑联系方式：13777555873

**3、同级政府采购监督管理部门**

名称：仙居县财政局

地址：仙居县环城南路500号7楼

联系人：陈先生、吴女士

监督投诉电话：0576-87720209

**第二章 供应商须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内 容** |
| 1 | 项目名称 | 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 |
| 2 | 采购内容 | 详见“第三章 采购需求”内容 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | **▲**服务期限 | 详见采购公告 |
| 5 | ▲磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 6 | ▲履约保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的1%。可采用现金、银行独立保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。验收通过后30日历天内，如无发生违约情形，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还（如有违约情形，扣除违约金额后退还剩余部分）；采用保函形式的，应当确保有效期限超过合同届满时间后30日历天。 |
| 7 | 响应文件上传（递交）要求 | （1）电子加密响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份。  （2）备份响应文件：[政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交谈判响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至458075132@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。](mailto:政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交磋商响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。)  （3）响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，视为无效。  **注：备份响应文件仅在在线解密异常处理时使用。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。** |
| 8 | ▲响应文件投标截止时间 | 供应商应当在**投标截止时间：2025年2月20日09时00分（北京时间）前**完成电子加密响应文件的传输提交，截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开启时间：2025年2月20日09时00分（北京时间）  地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。 |
| 10 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 11 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | **（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。**  **（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”在线解密失败后，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。**  **（3）若供应商在规定时间内响应文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。**  **（4）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。** |
| 12 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 13 | ▲最高限价 | 本项目最高限价**3455763元**，如供应商的磋商报价超过最高限价，其磋商响应文件作无效标处理。 |
| 14 | 磋商保证金 | 本项目不作要求。 |
| 15 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费按照差额定律累进计费方式计算，按以下标准的70%计取，不足4000元按4000元计取：成交金额100万元以下的部分费率1%；成交金额100万元至500万元的部分费率0.7%；由中标（成交）人在签订采购合同前一次性向代理机构缴清。 |
| 16 | 政采贷款相关说明：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 银行名称 | 联系人 | 联系方式 | | 中国工商银行 | 王健永 | 13967615120 | | 浙江泰隆商业银行 | 王英 | 15868677616 | | 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 | | 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 | | 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 | | 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 | | 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 | | 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 | |
| 17 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类** | **保函（保单）收费情况** | **联系人及**  **联系方式** |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行  履约保函： 是  预付款保函： 是 | 对外保函服务  1.开立及展期费担保费率：  （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。  （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。  （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。  如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 王健永13967615120 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行  履约保函：是  预付款保函：是  备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收：  全额保证金，500一年；  保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季；  保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。  涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费；  按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天）  按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697  具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行  履约保函：是  预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行  履约保函：是  预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司  履约保险：是  预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。  建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司  履约保函：是  预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部  履约保函：否  预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司  履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

### 3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

### 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

### 5、工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮等。

### 6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

### 7、“书面形式”包括电子交易系统中的电子文件、信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）磋商费用**

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理服务费由中标单位承担，具体收费标准见前附表。

**（四）特别说明**

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。**磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。**项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### **8、本项目不允许分包或转包。**

### 9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

### ①查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

### ②截止时间：开标后评标前。

### ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

### ④使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

### 10、质疑与投诉

### 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### **11、政府采购政策：**

**（1）本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。**

**（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。**

**（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

**（4）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。**

**（5）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。**

**（6）提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的中小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。**

**（7）残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。**

**（8）监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。**

**二、磋商文件**

### （一）磋商文件由目录所列内容组成。

### （二）磋商文件的澄清或修改

1、供应商如发现磋商文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为磋商公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对磋商文件内容提出质疑，并视为对磋商文件内容认可。

### 2、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；不足5日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

### 3、投标人在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 4、当磋商文件与磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**三、磋商响应文件**

**（一）投标文件的形式和使用规则**

### ▲1、本项目实行电子招投标，各供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的相关要求编制、加密并在投标截止时间前提交投标文件，即电子加密标书（在政采云系统平台上传，供应商须通过政采云平台的政采云电子交易客户端制作磋商响应文件，电子投标相关操作详见<https://service.zcygov.cn/#/help/superior>）。

### 2、备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至458075132@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

### 注：各供应商须在线上完成解密电子加密标书，若有供应商发生解密异常时，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，供应商提交的电子加密标书和电子备份标书解密均失败或逾期解密的，响应文件将作无效标处理。

### 若供应商未在投标截止时间前在电子交易系统中完成电子加密标书上传的，其电子备份标书也将无效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

**（二）磋商响应文件的组成**

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商文件的要求，详细编制磋商响应文件。磋商响应文件应由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件三部分组成。【**特别提示：①投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。**】

**▲1、资格证明文件的组成：**

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（可视情况提供，格式见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（4）投标人具备健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（5）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（格式见附件）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（7）中小企业声明函等政府采购优惠政策相关资料（格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（如有），以及需要说明的其他资料。

**上述资格证明文件是磋商小组对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。**

**2、商务与技术文件的组成：**

（1）专家评分索引表；

（2）商务与技术响应承诺函（格式见附件）；

（3）各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第三章“评标办法及评分标准”中商务技术标的打分内容，并结合第三章“采购需求”，由各投标人自行编制商务技术标；

（4）供应商基本情况表（格式见附件）；

（5）项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（6）项目组人员一览表（格式见附件）；

（7）类似项目实施情况一览表（格式见附件）；

以上所有要求提供的相关证明材料均需按评标办法要求提供，商务技术响应文件内容缺项的，根据评标办法规定，该项得0分。

**3、报价文件的组成：**

报价内容由首次报价一览表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

**（三）投标报价**

▲（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

▲（2）磋商报价应当包括项目实施所需的包含人工费、材料费、燃料费、设备的进退场费用、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费、保险费、管理费、利润、税费、水费、电费、安全文明施工费、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

（4）相关报价表如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商自行承担。

（5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附件格式填写（注：其中报价明细表样式仅供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式；报价明细表每页必须加盖磋商供应商的公章（或CA电子公章））。

**（四）磋商响应文件的制作、封装及递交要求**

**1、磋商响应文件的制作要求**

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求和政采云平台的相关要求制作磋商响应文件，不按要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

**电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

▲**（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件的格式内容中有要求必须盖章或签字的地方，必须按要求盖章或签字，其中电子投标文件中所需签字盖章部分均采用CA签章。**

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

**2、磋商响应文件的封装要求**

**（1）磋商响应文件份数：**

▲**① 电子加密标书（在政采云系统平台上传）。**

**② 电子备份标书：投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至458075132@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。**

**▲（2）项目如分标项，各标项磋商响应文件必须分开编制并上传。**

（3）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

**（4）中标供应商应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件五份，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质磋商响应文件。**

**3、磋商响应文件的递交要求**

（1）磋商响应文件导入和加密

①磋商供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②磋商响应文件编制好后应当生成电子加密磋商文件，生成电子加密磋商文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na](https://service.zcygov.cn/" \l "/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na)

（2）磋商响应文件的提交

①磋商响应文件提交截止时间：见磋商须知“前附表”；

②磋商响应文件提交地点：见磋商须知“前附表”。

（3）不予接收的磋商响应文件情形

①磋商截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

②未生成加密的磋商响应文件**。**

（4）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

**4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。**

投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。投标截止时间前未完成重新上传的，视为放弃投标。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子投标文件。

**▲5、磋商报价**

（1）磋商报价包含但不限于完成本项目所需的一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、安装调试费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

**（2）报价分二次进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在本顶目磋商结束后由所有有效的磋商供应商在规定的时间30分钟内在平台上进行最终报价，最终报价不得高于初次报价，否则将导致无效标（磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）。**

**各供应商针对本项目最终报价工作应当事先作好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提完成最终报价[的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。](mailto:109678775@qq.com）的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。)**

（3）磋商响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

（4）采购单位不接受备选方案；

（5）本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若磋商报价超过最高限价的，其磋商响应文件作无效标处理。

**（五）磋商响应文件的有效期**

1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

4、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、磋商保证金**

本项目不收取磋商保证金。

**五、磋商**

**（一）开标事项**

采购组织机构在“磋商公告”规定的时间和地点公开开标，本项目采用政采云平台线上开标，不要求供应商代表参加现场开标活动。未准时参加线上开标的供应商视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

**（二）磋商程序**

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份磋商文件的磋商供应商，代理机构工作人员应做好磋商响应文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件中前附表规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

**5、解密结束后，供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）。**

6、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式**通过政府采购云平台通知所有参加磋商的供应商**。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位CA签章，上传政府采购云平台。

9、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

11、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

12、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

13、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最终报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

**（三）澄清问题的形式**

[评审过程中若需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（458075132@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正。](mailto:评审过程中若需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（675642008@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。请各供应商授权代表在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。)**[磋商小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外](mailto:评审过程中若需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（675642008@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。请各供应商授权代表在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。)**[。请各供应商授权代表在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。](mailto:评审过程中若需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（675642008@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。请各供应商授权代表在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。)

**（四）错误修正**

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1、磋商响应文件中初次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表为准；

　　2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3、投标综合单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按投标综合单价汇总金额不一致的，以投标综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应在电子交易系统平台中进行。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

**（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商**

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务资信技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过指定的电子邮箱（458075132@qq.com）、电话号码（0576-87778799）等作出澄清说明，必要时提交相关证明材料；；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

5、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

6、主要性能参数指标（打“▲”的）存在负偏离的。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、未上传电子加密标书，或者非系统平台自身解密异常情况下电子加密标书和电子备份标书均解密失败或未按时解密的；

10、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商的磋商响应文件从同一个IP地址制作或上传；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（六）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，在不影响采购公平、公正性的前提下，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

**（七）有下列情况之一的，本次磋商终止。**

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

**（八）磋商原则和方法**

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：评审方法及评分标准》。

**（九）评审过程的监控**

1、本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

**六、磋商结果确定**

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标候选人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审评委名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标候选人发出中标通知书，同时中标候选人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标候选人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等），否则，造成的有关损失由中标候选人自行承担。

5、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30天内，按照磋商文件和中标人磋商响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人磋商响应文件作实质性修改。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格，违反政府采购法实施条例第72条的，将按政府采购法第77条第一款规定追究法律责任。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

**7、如中标供应商为非浙江省政府采购正式注册入库供应商的，供应商必须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库，否则因此造成的后果由该供应商承担。**

▲**（二）履约保证金**

1、签订合同前，中标人应按磋商文件投标人须知前附表中规定的金额，向采购人交纳的履约保证金。鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或者产品质量验收或测试不合格的，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、如成交供应商不能按磋商承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

**第三章 采购需求**

**概述**

1.此份采购需求内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的工程进行报价。

2.本次采购设一个标项，供应商须对标项范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则报价将被否决，谢绝联合体投标。

3.本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

4.在报价之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

5.加“▲”的技术要求或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的技术响应必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

**一、招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标项名称或内容** | **数量** | **单位** | **预算（元）** | **最高限价（元）** | 标的物行业 |
| 1 | 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 | 1 | 项 | 3972141 | 3455763 | 林 业 |

二、**项目概况**：

1. 工程范围及内容：采购人提供的设计文本中所含的全部内容。

2、项目地址：仙居县白塔镇、官路镇。

3、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

**三、技术规范及标准要求**

1.依据设计文本和技术规范要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2.技术规范由承包人方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3、技术措施

3.1 林木采伐

伐除过密非目的树种和生长不良、无培育前途的树木，调整树种组成和密度，促进目标树和保留木生长，同时也为补植的目的树种提供生长空间。对象选择为受灾的马尾松林。

3.2 清杂除蔓

本工程采用块状清杂除蔓方式。

3.2.1 目的树

清除4平方范围内对目的树生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物等。

3.2.2 种植穴

劈除4平方米范围内的杂灌、草本、藤本及零星分布的杂竹，留茬高度小于 10cm，将清理出的剩余物归集至种植块外侧。

3.3 挖穴

种植穴大小应苗木不同规格而异，一般来说苗木越大，种植穴越大，挖穴时表土与心土分开堆放，实施回填有机质含量较高的表土。对已挖穴心土与表土未分开放置的，回填时尽量选用坡面松散的表土，对个别地块砾石含量较大，影响树木生长的，视实际填充一定的客土。

榉树、红豆树等容器苗均为省送二、三类苗（容器杯径\*杯高，14\*18cm），种植穴规格应不少于40×40×30厘米。

3.4 栽植要求

3.4.1 种植（补植）季节

应在各类植物适应栽植的季节种植。落叶树木种植应在春季（解冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木种植应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新稍停止生长后霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合时不得种植。具体施工应避免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

3.4.2 苗木准备

本次修复所用到的苗木，都为省送Ⅱ类、Ⅲ类容器大杯苗。苗木要求预先分级，用于补植造林的苗木必须符合浙江省地方标准《主要造林树种苗木等级》要求，同时要求冠幅完整，不得截除主干。苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状，运到的苗木必须及时种植。

当日未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少水分散失或冻坏。

3.4.3 苗木栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证容器不破碎，根盘无损伤。

夯实：在种植时先在穴底松填厚5-15厘米的表土，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽植深度应树种而异，一般应适度深栽，最后覆松土。

3.5 苗木抚育管护

当年补植栽种后，苗木管护一年，于次年抚育一次。主要措施为割除影响补植树种生长的杂草、杂灌，结合补植、扶苗、除蔓等。

管护要求：次年早春，应及时用同规格苗木对已枯死树苗进行补植。

防火：做好管护期内的森林防火工作。

3.6 科学施基肥

科学施基肥，避免肥料流失、浪费，本次基肥使用硫酸钾复合肥（17-17-17）。因地施肥，如土壤较贫瘠的地段（山脊、山顶等）适当多施肥，肥力较好的地段可少施。结合补植挖水平沟，减少肥料流失量。

施工技术要求

4.1抚育采伐

从幼林郁闭起，到主伐前一个龄级为止，为促进留存林木的生长， 对部分林木进行的采伐。简称抚育伐。又称间伐或抚育间伐。

4.1.1.疏伐

为使森林形成林冠梯级郁闭，林内大、中、小立木都能直接接受 阳光，诱导形成复层异龄林，增强森林生态系统的生态防护功能，而 在防护林和特用林中龄阶段进行的抚育采伐。

4.1.2.透光伐

在用材林林分的幼林阶段，开始郁闭时进行的抚育采伐。对混交 林，主要是调整林分组成，同时伐去目的树种中生长不良的林木，对 纯林，主要是间密留匀、留优去劣。

4.1.3.生长伐

在中龄林阶段进行的抚育采伐，主要是为了加速林木生长和促进

林木结实，伐除生长过密和生长不良的林木，提高林分的经济和防护 效益。

抚育采伐作业具体强度和操作方式依据林业部门批准的采伐作业 设计为准。项目实施范围内松枯死木清理由仙居县松枯死清理专班负 责。

4.2.林地清理

4.2.1.块状清理

块状（1m×1m/块）劈、割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留 茬高度≤10cm；将清理出的剩余物置于块状施工范围外侧。

4.2.2.带状清理


带状劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm； 将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

4.3.块状整地

块状（1m×1m/块）翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块， 翻耕深度≥20cm。

4.4.人工促进天然更新

目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗总 株数50%以下，且依靠其自然生长发育难以达到成林标准的，在幼苗幼 树稀疏处块状松土除草（1m\*1m/块，深度5至10cm）以利于天然下种。

4.5.补植补播

补植补播的所有种植穴规格均为40cm×40cm×30cm的穴状坑。

在林中空地补植补播。本工程补植补播造林树种以乡土树种、珍 贵用材树种为主，包括：枫香、红豆树、榉树、浙江樟、青冈、赤皮 青冈、浙江楠、苦槠、檫木、柏、杉木、山樱花、南酸枣共13种。

项目工程所有补植补播用苗，须具备苗木质量“三证一签 ”制度 要求，即质量检验合格证（良种证）、植物检疫证、生产经营许可证 和苗木标签。项目监管单位应加强苗木检查验收，加大苗木批次检查力度，确保苗木质量，杜绝不合格苗木上山。

4.6.补植苗木抚育

管护期内对补植苗木进行块状松土除草（以栽植苗木为中心，半 径 0.5m，深度 5-10cm）。项目工程所有补植用苗，须具备苗木质量 “三证一签 ”制度要求，即质量检验合格证（良种证）、植物检疫证、 生产经营许可证和苗木标签。项目监管单位应加强苗木检查验收，加 大苗木批次检查力度，确保苗木质量，杜绝不合格苗木上山。

4.6.1、造林树种设计

各树种合理搭配。本工程共设计使用 13 个树种，分别是榉树、 红豆树、浙江樟、赤皮青冈、枫香、南方红豆杉、山樱花和檫树，每 个退化林修复小班选择 1-2 种乡土速生树种进行补植，对于土层深 厚、光照充足、立地条件较好的地块，可因地制宜选择浙江樟、红豆 树等珍贵树种造林；土壤瘠薄处使用枫香进行补植。

4.6.2、混交模式设计

退化林修复补植平均密度根据地块现状的郁闭度设置为 10-60 株/亩。苗木栽植时要充分考虑树种特性，光照充足的地方优先种植 彩化落叶树种，立地条件较好的地方优先种植珍贵树种。地块内设计补植的苗木株数不得减少。

4.6.3、栽植要求

（1）种植（补植）季节

应在各类植物适应栽植的季节种植。落叶树木种植应在春季（解 冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木种植 应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新稍停止生长后 霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合时不得种植。具体施工应避 免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

（2）苗木准备

本次修复所用到的苗木，都为省送Ⅱ类、Ⅲ类容器和市场采购2年生大杯苗。苗木要求预先分级，用于补植造林的苗木必须符合浙江省地方标准《主要 造林树种苗木等级》要求，同时要求冠幅完整，不得截除主干。苗木 运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状，运到的苗木必须及时种植。当日未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少水分散失或冻坏。

（3）苗木栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证容器不破碎，根盘无损伤。夯实：在种植时先在穴底松填厚5-15厘米的表土，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽植深度应树种而异，一般应适度深栽，最后覆松土。

**四、工期要求**

整体工作在2025年5月30日前完成，同时确保如期、保质、保量完成森林抚育工作任务，以便在后期能顺利通过全省生态治理检查验收工作。

**备注：因不可抗力因素，上述工期要求经采购人同意后，可作适当顺延。**

**五、验收标准**

工程质量符合国家林业局《森林抚育规程》（GB/T15781-2015)所列的合格标准。

**六、商务条款**

1、工期要求：详见工期要求。

2、质量要求：达到国家规定的验收合格标准。

3、付款方式：

3.1合同签订，人员进场后，7个工作日内支付合同总价的20%，作为工程预付款；每月工程进度款按进度报表由监理及采购人审定后支付合格工程量价款的85%（含预付款），待工程完工并验收合格后，付至合同总额的85%；余款在全省生态治理检查达到规定要求并提交质量保证金（金额为结算审核总金额的1.5%）保函后付清。

3.2采购人工程款的结算以符合验收条件的实际工作内容为准。

3.3支付工程款时，中标供应商须开具正式的税务发票。

4、人员配置要求：

4.1本项目团队人员至少达到10人及以上（包含项目负责人）。

4.2供应商在响应文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目团队的任何人员，直至项目负责人本人。如项目团队成员被采购人撤换，按项目团队成员不到位处罚额度进行处罚，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

5、设备配置要求

本项目根据实际需要配备自卸汽车1辆，以上设备配置为本项目的最低要求，其他设备按需配置。

6、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1%。可采用现金、银行独立保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。验收通过后30日历天内，如无发生违约情形，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还（如有违约情形，扣除违约金额后退还剩余部分）；采用保函形式的，应当确保有效期限超过合同届满时间后30日历天。

**7、工程质量保证期:当年补植栽种的苗木，须管护一年，于次年抚育一次，主要措施为割除影响补植树种生长的杂草、杂灌，结合补植、扶苗、除蔓等。**

**七、报价要求**

1.供应商按要求填写相应表格，在填报价格时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

2.本工程采用固定结算率方式结算【结算率：中标价/招标控制价\*100%】。

3.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由供应商自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）关于结算的约定：工程竣工验收合格并调试完成后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（5）本工程与施工交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中因承包人原因导致有损坏的，必须原样修复。

（6）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

（7）本工程所采用的设备和材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收、调试所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

（8）施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人应自备发电机。

（9）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入总报价,工程结算时，不得增加。

（10）第三方检测费：项目实施过程中，如采购单位单位认为有必要经第三方鉴定机构进行专业技术检测的，所有产生的相关检测费用由本项目中标方承担。

7.具体采购数量按实结算，采购人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以审计为准。

8.现场踏勘：各供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成报价的偏差均不予调整。

9.本项目涉及所有的技术参数及要求，须结合招标人提供的施工图纸和工程量清单内容相应项目选用。数量以工程清单为准，风险由投标人综合考虑。如后期采购人因设计图纸变更，涉及到工程量的增多或减少，中标供应商需无条件配合。

**八、注意事项**

为了更好地实现采购目标，评标委员会可以修改采购文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加投标的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加采购活动。

**第四章 评审办法及评审标准**

一、采购组织机构将组织磋商小组，对磋商供应商递交的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为**综合评分法**，总计100分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标指标** | **商务与技术分** | **价格分** | **合计** |
| **分数** | **70** | **30** | **100** |

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组成员按评分标准分值打分；其余在规定的分值内评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分（可保留1位小数）结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

**注：得分以系统计算为准，保留2位小数，本项目为专门面向中小企业采购项目，不进行小微企业的价格扣除。**

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| **一、商务资信分** | | | **20分** |
| 1 | 类似业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每个得1分，最高得2分。  **注：需提供合同（或中标通知书），以及竣工验收记录(或竣工验收证书)的扫描件（或复印件），否则不得分。** | 2 |
| 2 | 项目团队 | 项目负责人具有林业相关专业高级工程师及以上资格证书的得2分，中级得1分，其余不得分，本项最高得2分。  **注：须提供相关人社部门颁发的职称证书复印件和近3个月的任意1个月在供应商处缴纳的社保证明，否则不得分（本项人员不得与项目团队其他人员重复）。** | 2 |
| 项目技术负责人具有林业相关专业高级工程师及以上资格证书的得2分，中级得1分，其余不得分，本项最高得2分。  **注：须提供相关人社部门颁发的职称证书复印件和近3个月的任意1个月在供应商处缴纳的社保证明，否则不得分（本项人员不得与项目团队其他人员重复）。** | 2 |
| 项目组成员具有林业相关专业工程师及以上职称的每个得1分，本项最高得3分。  **注：须提供相关人社部门颁发的职称证书复印件和近3个月的任意1个月在供应商处缴纳的社保证明（本项人员不得与项目团队其他人员重复），否则不得分。** | 3 |
| 项目组成员具有林业相关部门组织培训的林业工程类培训证书每个得1分，本项最高得3分。  **注：须提供相关部门颁发的证书复印件和近3个月的任意1个月在供应商处缴纳的社保证明（本项人员不得与项目团队其他人员重复），否则不得分。** | 3 |
| 3 | 拟投入实施设备情况 | 供应商拟投入自卸汽车在满足采购文件的基础上，每增加一辆得2分，本项最多得4分。  **注：自有的车辆须提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件或买卖合同复印件（包含供应商法人名下的）。如租赁车辆的须提供租赁合同（租赁期限＞服务期）复印件和车辆行驶证复印件，否则不得分。** | 4 |
| 4 | 意外伤  害险 | 供应商承诺为项目团队人员投保人身意外伤害险的，提供得2分，未提供不得分。**（承诺函格式自拟）** | 2 |
| 5 | 本地化  服务 | 投标人在项目所在地设有办公场所、项目所在地设有分公司或承诺中标后设立办公场所的得2分。  **注：已经设立固定售后服务网点的须提供网点营业执照复印件或扫描件；承诺中标后设立固定售后服务网点的须提供加盖投标人公章的承诺书（若中标后无法履行承诺，将被视为虚假承诺而取消其中标资格），否则不得分。** | 2 |
| **二、技术分** | | | **50分** |
| 6 | 项目理解及分析 | 根据供应商对本项目实施背景情况的理解和熟悉程度进行理解分析的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 根据供应商对本项目实施目标分析的理解和熟悉程度进行理解分析的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 根据供应商对本项目项目现状分析（现场踏勘情况、森林植被情况）进行理解分析的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 7 | 服务方案 | 根据供应商提供的组织及工作方案，各环节安排的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 根据供应商提供的生态修复管理及安全生产方案，各环节安排的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 8 | 项目进度 | 根据供应商提供的项目进度实施方案，各环节安排的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 9 | 突发性事件的应急 | 根据供应商应对突发性事件时（如台风、暴雨、森林火灾等情况）的应急预案方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 10 | 安全生产、文明作业、环保措施 | 根据供应商提供的安全生产、文明作业、环保措施方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 11 | 技术培训方案 | 根据供应商对拟投入本项目的人员的技术培训方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 12 | 验收方案 | 根据供应商提供的验收方案的完整性、详细性、针对性及能否满足采购需求等情况综合比较进行评分，方案全面、科学合理贴近采购要求的5分，方案存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |

**注：若投标人提供的相应证书、合同等证明材料复印件不清晰难以辨认的，将不予计分，签订合同前，采购人有权核查成交供应商的证书、证明材料的原件，未能提供的视作提供虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。**

**第五章 拟签订的合同文本**

合同编号：

**合 同 书**

项目名称： 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

甲 方： 仙居县白塔镇人民政府

乙 方：

签订地点：仙居县白塔镇人民政府

签订日期： 年 月 日

# （此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标（项目编号：WSXJ-2025-0004 ）竞争性磋商的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、更正补充文件。

4、采购文件。

5、成交供应商响应文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容的先后顺为准。

**二、项目内容：**

（一）**项目概况**：

1、服务范围及内容：甲方提供的设计文本中所含的全部内容。

2、项目地址：仙居县白塔镇、官路镇。

**（二）技术规范及标准要求**

1、依据设计文本和技术规范要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、技术规范由乙方方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，乙方应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3、技术措施

3.1 林木采伐

伐除过密非目的树种和生长不良、无培育前途的树木，调整树种组成和密度，促进目标树和保留木生长，同时也为补植的目的树种提供生长空间。对象选择为受灾的马尾松林。

3.2 清杂除蔓

本工程采用块状清杂除蔓方式。

3.2.1 目的树

清除4平方范围内对目的树生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物等。

3.2.2 种植穴

劈除4平方米范围内的杂灌、草本、藤本及零星分布的杂竹，留茬高度小于 10cm，将清理出的剩余物归集至种植块外侧。

3.3 挖穴

种植穴大小应苗木不同规格而异，一般来说苗木越大，种植穴越大，挖穴时表土与心土分开堆放，实施回填有机质含量较高的表土。对已挖穴心土与表土未分开放置的，回填时尽量选用坡面松散的表土，对个别地块砾石含量较大，影响树木生长的，视实际填充一定的客土。

榉树、红豆树等容器苗均为省送二、三类苗（容器杯径\*杯高，14\*18cm），种植穴规格应不少于40×40×30厘米。

3.4 栽植要求

3.4.1 种植（补植）季节

应在各类植物适应栽植的季节种植。落叶树木种植应在春季（解冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木种植应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新稍停止生长后霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合时不得种植。具体施工应避免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

3.4.2 苗木准备

本次修复所用到的苗木，都为省送Ⅱ类、Ⅲ类容器大杯苗。苗木要求预先分级，用于补植造林的苗木必须符合浙江省地方标准《主要造林树种苗木等级》要求，同时要求冠幅完整，不得截除主干。苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状，运到的苗木必须及时种植。

当日未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少水分散失或冻坏。

3.4.3 苗木栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证容器不破碎，根盘无损伤。

夯实：在种植时先在穴底松填厚5-15厘米的表土，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽植深度应树种而异，一般应适度深栽，最后覆松土。

3.5 苗木抚育管护

当年补植栽种后，苗木管护一年，于次年抚育一次。主要措施为割除影响补植树种生长的杂草、杂灌，结合补植、扶苗、除蔓等。

管护要求：次年早春，应及时用同规格苗木对已枯死树苗进行补植。

防火：做好管护期内的森林防火工作。

3.6 科学施基肥

科学施基肥，避免肥料流失、浪费，本次基肥使用硫酸钾复合肥（17-17-17）。因地施肥，如土壤较贫瘠的地段（山脊、山顶等）适当多施肥，肥力较好的地段可少施。结合补植挖水平沟，减少肥料流失量。

施工技术要求

4.1抚育采伐

从幼林郁闭起，到主伐前一个龄级为止，为促进留存林木的生长， 对部分林木进行的采伐。简称抚育伐。又称间伐或抚育间伐。

4.1.1.疏伐

为使森林形成林冠梯级郁闭，林内大、中、小立木都能直接接受 阳光，诱导形成复层异龄林，增强森林生态系统的生态防护功能，而 在防护林和特用林中龄阶段进行的抚育采伐。

4.1.2.透光伐

在用材林林分的幼林阶段，开始郁闭时进行的抚育采伐。对混交 林，主要是调整林分组成，同时伐去目的树种中生长不良的林木，对 纯林，主要是间密留匀、留优去劣。

4.1.3.生长伐

在中龄林阶段进行的抚育采伐，主要是为了加速林木生长和促进

林木结实，伐除生长过密和生长不良的林木，提高林分的经济和防护 效益。

抚育采伐作业具体强度和操作方式依据林业部门批准的采伐作业 设计为准。项目实施范围内松枯死木清理由仙居县松枯死清理专班负 责。

4.2.林地清理

4.2.1.块状清理

块状（1m×1m/块）劈、割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留 茬高度≤10cm；将清理出的剩余物置于块状施工范围外侧。

4.2.2.带状清理

带状劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm； 将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

4.3.块状整地


块状（1m×1m/块）翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块， 翻耕深度≥20cm。

4.4.人工促进天然更新

目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗总 株数50%以下，且依靠其自然生长发育难以达到成林标准的，在幼苗幼 树稀疏处块状松土除草（1m\*1m/块，深度5至10cm）以利于天然下种。

4.5.补植补播

补植补播的所有种植穴规格均为40cm×40cm×30cm的穴状坑。



在林中空地补植补播。本工程补植补播造林树种以乡土树种、珍 贵用材树种为主，包括：枫香、红豆树、榉树、浙江樟、青冈、赤皮 青冈、浙江楠、苦槠、檫木、柏、杉木、山樱花、南酸枣共13种。

项目工程所有补植补播用苗，须具备苗木质量“三证一签 ”制度 要求，即质量检验合格证（良种证）、植物检疫证、生产经营许可证 和苗木标签。项目监管单位应加强苗木检查验收，加大苗木批次检查力度，确保苗木质量，杜绝不合格苗木上山。

4.6.补植苗木抚育

管护期内对补植苗木进行块状松土除草（以栽植苗木为中心，半 径 0.5m，深度 5-10cm）。项目工程所有补植用苗，须具备苗木质量 “三证一签 ”制度要求，即质量检验合格证（良种证）、植物检疫证、 生产经营许可证和苗木标签。项目监管单位应加强苗木检查验收，加 大苗木批次检查力度，确保苗木质量，杜绝不合格苗木上山。

4.6.1、造林树种设计

各树种合理搭配。本工程共设计使用 13 个树种，分别是榉树、 红豆树、浙江樟、赤皮青冈、枫香、南方红豆杉、山樱花和檫树，每 个退化林修复小班选择 1-2 种乡土速生树种进行补植，对于土层深 厚、光照充足、立地条件较好的地块，可因地制宜选择浙江樟、红豆 树等珍贵树种造林；土壤瘠薄处使用枫香进行补植。

4.6.2、混交模式设计

退化林修复补植平均密度根据地块现状的郁闭度设置为 10-60 株/亩。苗木栽植时要充分考虑树种特性，光照充足的地方优先种植 彩化落叶树种，立地条件较好的地方优先种植珍贵树种。地块内设计补植的苗木株数不得减少。

4.6.3、栽植要求

（1）种植（补植）季节

应在各类植物适应栽植的季节种植。落叶树木种植应在春季（解 冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木种植 应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新稍停止生长后 霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合时不得种植。具体施工应避 免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

（2）苗木准备

本次修复所用到的苗木，都为省送Ⅱ类、Ⅲ类容器和市场采购2年生大杯苗。苗木要求预先分级，用于补植造林的苗木必须符合浙江省地方标准《主要 造林树种苗木等级》要求，同时要求冠幅完整，不得截除主干。苗木 运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状，运到的苗木必须及时种植。当日未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少水分散失或冻坏。

（3）苗木栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证容器不破碎，根盘无损伤。夯实：在种植时先在穴底松填厚5-15厘米的表土，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽植深度应树种而异，一般应适度深栽，最后覆松土。

**三、合同金额：**

**1、本合同金额为（大写）： 元（￥ 元）人民币。**

**2、本工程采用固定结算率方式结算【结算率：中标价/招标控制价\*100%】。**

**3、具体采购数量按实结算，甲方有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价，最终以经审核的结算为准。**

**四、履约保证金**

本项目履约保证金为为 元（合同金额的1%）。可采用现金、银行独立保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。验收通过后30日历天内，如无发生违约情形，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还（如有违约情形，扣除违约金额后退还剩余部分）；采用保函形式的，应当确保有效期限超过合同届满时间后30日历天。

**五、工程质量保证期:当年补植栽种的苗木，须管护一年，于次年抚育一次，主要措施为割除影响补植树种生长的杂草、杂灌，结合补植、扶苗、除蔓等。**

**六、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1、履行时间：整体工作在2025年5月30日前完成，同时确保如期、保质、保量完成森林抚育工作任务，以便在后期能顺利通过全省生态治理检查验收工作。

**备注：因不可抗力因素，上述工期要求经甲方同意后，可作适当顺延。**

2、履行方式：甲方指定的方式。

3、履行地点：甲方指定的地点。

**七、付款方式**

1、合同签订，人员进场后，7个工作日内支付合同总价的20%，作为工程预付款；每月工程进度款按进度报表由监理及甲方审定后支付合格工程量价款的85%（含预付款）；待工程完工并验收合格后，付至合同总额的85%；余款在全省生态治理检查达到规定要求并提交质量保证金（金额为结算审核总金额的1.5%）保函后付清。

2、甲方工程款的结算以符合验收条件的实际工作内容为准。

3、支付工程款时，乙方须开具正式的税务发票。

**八、税**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、验收标准**

工程质量符合国家林业局《森林抚育规程》（GB/T15781-2015)所列的合格标准。

**十、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十一、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十二、诉讼：**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

**十三、其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经业主财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，无法协商的遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构和监督管理部门各执壹份。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

住 所： 住 所：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

单位电话： 单位电话：

传 真： 传 真：

联 系 人： 联 系 人：

联系人手机： 联系人手机：

合同订立时间： 年 月 日 合同订立时间： 年 月 日

**第六章 响应文件格式附件**

**附件1**  　　　

台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

项目编号：WSXJ-2025-0004

**磋**

**商**

**响**

**应**

**文**

**件**

供应商全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地 址：

时 间：

**磋商响应文件目录**

**第一部分：资格证明部分**

1、磋商声明书（附件2）；

2、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（可视情选用附件3、附件4）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

4、投标人具备健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件5）；

5、投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（格式见附件6）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件7）；

7、中小企业声明函等政府采购优惠政策相关资料（可视情选用附件8、附件9、附件10）；

8、本项目要求的特定资质证书（如有）。

**第二部分：商务与技术部分**

1、专家评分索引表（附件11）

2、商务与技术响应承诺函（附件12）；

3、各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第四章“评审办法及评审标准”中商务技术标的打分内容，并结合第三章“采购需求”，由各投标人自行编制商务技术标；

4、供应商基本情况表（附件13）；

5、项目负责人资格情况表（附件14）；

6、项目组人员一览表（附件15）；

7、类似项目实施情况一览表（附件16）；

以上所有要求提供的相关证明材料均需按评标办法要求提供，商务技术投标文件内容缺项的，根据评标办法规定，该项得0分。

**第三部分 ：报价部分**

1、首次报价一览表（附件17）；

2、投标人认为其他需要说明的内容组成。

**附件2：**

**磋商声明书**

致：浙江五石中正工程咨询有限公司

我 （姓名） 系 (投标人全称) 的法定代表人（或营业执照中的负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（项目编号） 的磋商。为此，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1、我公司在参与磋商前已详细审查了采购文件和所有相关资料，包括采购文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、响应文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

  与本次磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人 (盖章)：

日　期：

**注：▲必须按照本声明书要求填报。**

**附件3：**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　　　职务：

系　　　　　　（供应商名称）　　　　　　　的法定代表人。

参与项目： 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

特此证明。

法定代表人身份证正反面复印件

供应商：　　　　　　　　 盖章

法定代表人：　　　　　　　 　　签字或盖章

日　期：　　　　　年　　　　月　　　　日

**附件4：**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我　（姓名）　系　　　（供应商名称）　　　的法定代表人，现授权委托　（单位名称） 　的　（姓名）　　为我公司签署　　（采购人名称）　　　　的　台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标磋商响应文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的磋商活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容以及在磋商过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人身份证正反面复印件

代理人身份证正反面复印件

代理人：　（签字）　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　电话：

供应商：　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　日

**附件5：**

**具备健全的财务会计制度的承诺函**

致浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司参加台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标[编号：WSXJ-2025-0004 ]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**附件6：**

**无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函**

致浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司参加项目名称：台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 [编号：WSXJ-2025-0004 ]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**附件7：**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书**

致：浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司 参加贵方组织的项目名称：台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 [编号：WSXJ-2025-0004 ]的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合采购文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；
5. 我公司已经完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**附件8：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 仙居县白塔镇人民政府 的 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. **台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标** ，属于  **林业** 行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的物、所属行业请按采购文件第二章采购需求指定的填写，可扩行。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

**附件9：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 浙江五石中正工程咨询有限公司 单位组织的 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标项目（项目编号：WSXJ-2025-0004 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期： 年 月　 日

**附件10：**

**监狱企业（如有）**

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，**视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；**

**附件11**

**专家评分索引表**

项目名称：台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **自评分** | **在投标文件中所对应的页码** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。**

**2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或磋商供应商代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件12：**

**商务与技术响应承诺函**

浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参与的 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标 （项目编号：WSXJ-2025-0004 ） 的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对采购文件中的商务与技术要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商（盖单位章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日 期： 年 月 日

**附件13：**

供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法人代表 | |  | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 | |  | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | | | | 股东关系 | |  | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | | | | 传真 | |  | |
| 手机 |  | | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 | |  | | 国家授予技术职称人数 | |  | |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | | 平方米  □自有□租賃 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 | |  | |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 | |  | | | | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | |
| 2．  企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | | | 产品名称 | | 发证机关 | | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | |  | |  |  | |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 | | |  | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | | |  | | | | | | |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

职 务：

日 期：

**附件14：**

**项目负责人资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （合同或成交通知书等）。 |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  | |

注：需在本表格后加附项目负责人职称证书。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期： 年 月　 日

**附件15：**

**项目组人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业  年限 | 职务  职称 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期： 年 月　 日

**附件16：**

**类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

职 务：

日 期：

**附件17：**

**首次报价一览表**

**项目编号：**WSXJ-2025-0004

**项目名称：**台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **磋商报价（元）** | **大写：** |  |
| **小写：** |  |

**填报要求：**

1. 磋商报价包含但不限于完成本项目所需的一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、安装调试费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

3、供应商在正确履行合同后，采购人将以实际完成项目需求程度进行合同结算。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

职 务：

日 期：

***注：以下二选一***

**政府采购活动现场确认声明书（被授权人）**

浙江五石中正工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标（项目编号：WSXJ-2025-0004 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

日期： 年 月 日

**政府采购活动现场确认声明书（法人）**

浙江五石中正工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人为 （单位）负责人参加 台州市仙居县浙南山地生态系统综合治理及生物多样性保护项目（白塔镇含官路镇永狮村）重新招标（项目编号： WSXJ-2025-0004 ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

日期： 年 月 日

**注：1、本声明书非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。**

**[2、各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件或政采云平台），签署完毕后发送至邮箱458075132@qq.com](mailto:2、各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件或政采云平台），签署完毕后发送至邮箱458075132@qq.com)。**