市管桥隧养护监理采购

招标文件

 **（电子招投标）**

编号:HSZB-2024-1402

杭州市市政设施管理中心

浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年一月二十日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

市管桥隧养护监理采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年02月14日09点00分00秒](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E202%20%E5%B9%B4%20%E6%9C%88%20%E6%97%A5%20%E7%82%B9%20%E5%88%8600%E7%A7%92)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

 **项目编号：**HSZB-2024-1402

  **项目名称：**市管桥隧养护监理采购

  **预算金额（元）：**4500000

**最高限价（元）：**2250000，2250000

**采购需求：**

标项一

标项名称：市管桥隧养护监理采购（标项一）

数量：1

预算金额（元）：2250000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市管大型桥隧（彩虹快速路及杭富线标）市政设施养护、市管大型桥隧（紫之紫金港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（留石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（中河上塘快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（之江路标）市政设施养护，共5个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施148座。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履行期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

标项二

标项名称：市管桥隧养护监理采购（标项二）

数量：1

预算金额（元）：2250000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市管大型桥隧（德胜快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（秋石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（空港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（钱塘快速路标）市政设施养护，共4个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施152座。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履行期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

**本项目接受联合体投标：** [x] **是；**[ ] **否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

[ ] 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

[x] 专门面向中小企业

[x] 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

[ ] 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

[ ] 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

[ ] 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

[ ] **无。**

[x] **有特定资格要求：具有有效的住房和城乡建设部颁发的工程监理企业综合资质或市政公用工程监理丙级及以上资质证书**；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年02月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2025年02月14日09点00分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年02月14日09点00分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1.采购人信息

 名 称：杭州市市政设施管理中心

 地 址：杭州市体育场路231号

传 真： /

项目联系人（询问）：张锋

 项目联系方式（询问）：0571-85808028

 质疑联系人：金林杰

 质疑联系方式：0571-85808021

 2.采购代理机构信息

名 称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地 址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

 传 真：0571-85186720

 项目联系人（询问）：陈梦菲、曹剑斌、陈敏娇

 项目联系方式（询问）：0571-56321030、0571-87981527

 质疑联系人：桑国坚

 质疑联系方式：0571-56386096

 3.同级政府采购监督管理部门

 名 称：杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

 地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

 传 真： /

 联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 1. 标的： 市管桥隧养护监理 ，属于 其他未列明行业 行业；

（2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（十六）项规定：其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | [x] 本项目不允许采购进口产品。[ ] 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | [x]  A同意将非主体、非关键性的 台帐整理 工作分包。[ ]  B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | [x] A不组织。[ ] B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。[ ] C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | [x] A不要求提供。[ ] B要求提供，（1）样品： ；（2）样品制作的标准和要求： ；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；（4）是否需要随样品提交检测报告：[ ] 否；[ ] 是，检测机构的要求： ；检测内容： 。（5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | [x] A不组织。[ ] B组织。（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。☐强制采购。产品： / □优先采购节能产品。产品： / □优先采购环保产品。产品： / ☑无 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。****投标报价出现下列情形的，投标无效：****投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;****报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室 ；备份投标文件签收人员联系电话： 陈梦菲，0571-87981527 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购代理服务费** | 按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》（杭价费[2003]148号）文件服务类型收费标准的65%收取，收费基价为年中标价（中标价÷3）。采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付。两个标项成交人分别根据成交价支付代理费。 |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| [ ] 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。[x] 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 1、投标文件存在下列情况之一的，视为撤回：（1）电子投标文件（含备份文件）无法解密的；（2）投标文件未按时解密或备份文件无法成功导入的；（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的。2、政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。3、本项目推荐中标候选人数量：数量：3家/标项。评审小组推荐综合评分得分最高的前三名为成交候选人。综合评分得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合评分得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。报价和技术指标均相同的，采取随机抽取的方式确定。**本项目共分两个标项，供应商同时参加两个标项。评审小组按标项一、二依次分别评审。标项一的第一成交候选人不再推荐为标项二的中标候选人。****4、《中小企业声明函》填写类型错误、企业类型错误或者未填写企业类型的，《中小企业声明函》无效。** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

 **2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“[x] ” 系指适用本项目的要求，“[ ] ” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

 **二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**23.4** 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## **27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

**一、招标项目概况**

1、本项目招标内容为杭州市主城区桥隧设施养护监理服务，监理服务内容主要包括养护维修监理、集中养护监理、安全生产监理、应急保障监理、政府采购项目监理（设施专项检测、设备安装）、感知设备维护监理等；根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、集中养护预算决算等，配合做好养护资金控制工作及甲方交办的其他任务等。

2、本项目招标共分两个标项，

标项一：市管大型桥隧（彩虹快速路及杭富线标）市政设施养护、市管大型桥隧（紫之紫金港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（留石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（中河上塘快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（之江路标）市政设施养护，共5个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施148座。监理服务期间至少要配备1辆工程车（保证服务期内正常使用），至少配备7名监理人员，其中1人到甲方指定地点驻点工作。

标项二：市管大型桥隧（德胜快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（秋石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（空港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（钱塘快速路标）市政设施养护，共4个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施152座。监理服务期间至少要配备1辆工程车（保证服务期内正常使用），至少配备7名监理人员，其中1人到甲方指定地点驻点工作。

**二、养护设施一览表**

**标项一：**

| **序号** | **养护标段** | **具体设施名称** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩虹快速路及杭富线标 | 1袁富立交桥、2袁浦下穿道、3袁富下穿道、4之江大桥、5云河隧道、6云象隧道、7云创隧道，共7座设施。 |
| 2 | 中河上塘快速路标 | 1中河高架、2上塘高架、3涌金立交、4中河立交、5上德立交、6上石立交、7西湖隧道、8昌运桥、9复兴大桥、10康运桥、11大关桥、12登云大桥、13轻纺桥、14勤丰桥、15拱宸桥、16勤俭桥、17延安路人行天桥、18解放路人行天桥、19欧尚人行天桥、20钱江人行天桥、21浣纱人行天桥、22御街人行天桥、23佑圣观路人行天桥、24康园南路隧道（短）、25康桥路下穿道、26拱康路下穿道、27金昌路下穿道、28康兴路下穿道、29邮电路人行地道、30仁和路人行地道、31解放路人行地道、32河坊街人行地道、33涌金人行地道、34朝晖桥、35潮王桥、36省人民医院人行天桥、37庆春人行天桥、38复兴人行天桥、39复兴立交、40江城路下穿道、41丽水北路隧道、42杭钢河桥、43雅安桥、44电厂河桥(在建柴杨桥)、45义簖桥、46马家桥、47丽水路通道(短)、48丽水北路短隧道、49老德胜桥、50仙林桥人行地道、51江涨桥、52崇半桥、53名澜桥、54炼铁桥、55运铎桥、56沧舸桥、57毛家漾桥、58周家河步行桥、59康园南路大桥、60沈家门桥，共60座设施。 |
| 3 | 紫之紫金港快速路标 | 1之浦路一期（枫桦路跨线桥）、2之浦路二期（麦岭沙立交）、3紫金港立交、4紫金港路南隧道、5紫金港路隧道、6之浦路隧道（短）、7紫之隧道、8汽车西站人行地道、9太坞山隧道（短）、10丰古隧道、11香积寺路隧道、12余杭塘隧道(短)、13花蒋桥、14渚家圩桥、15化工路桥、16余杭塘河桥(原古翠桥)、17丰潭桥、18五常港桥、19光明路桥、20杭三大桥、21余杭塘河桥(系杆拱桥)，共21座设施。 |
| 4 | 留石快速路标 | 1沈半路下穿道、2金渡北路跨线桥、3墩余路跨线桥、4大坝里桥、5塘河铁路桥、6三墩港桥、7欣然街人行天桥、8振华西路1号下穿道（绕城高速）、9苏嘉路下穿道、10振华西路2号下穿道（宣杭铁路）、11墩余路下穿道、12紫金港北路下穿道、13紫金港北路慢行通道、14东新路下穿道、15石桥立交、16留石高架（石桥立交-储鑫路）、17留石高架(储鑫路-丰庆路)、18留石高架(蒋墩路跨线桥)、19留石高架(古墩路跨线桥)、20留石高架(杭长高速匝道)、21莫干山路高架(拱墅段)、22留石高架(三墩互通)、23留石高架(235国道西湖段)、24北星桥、25西联桥、26祥仙桥、27西塘河桥、28西塘桥、29蔡家桥、30祥符立交桥、31育苗立交桥、32和睦立交桥、33杭行路人行天桥、34石祥路人行天桥、35万石天桥、36祥符路人行天桥、37祥彩人行天桥、38笕丁路下穿道、39石祥路下穿道、40石大路慢行通道，共40座设施。 |
| 5 | 之江路标 | 1梅灵隧道（山体）、2灵溪隧道（山体）、3九曜山隧道（山体）、4五老峰隧道（山体）、5吉庆山隧道（山体）、6万松岭隧道（山体）、7九里松隧道（短）、8石公庙路隧道（短）、9望江隧道、10钱江路隧道、11钱畔隧道、12运河之江隧道、13博奥隧道、14之江路隧道、15富春路隧道（短）、16钱塘江大桥、17三堡船闸桥、18上闸首公路桥、19南复路下穿道、20经三路隧道（短）、21江河汇人行桥，共21座设施。 |

**标项二：**

| **序号** | **养护标段** | **具体设施名称** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空港快速路标 | 1景御桥、2彭埠立交桥、3彭埠立交、4空港高架（备塘路）、5空港高架（南段）、6彭埠大桥（新）、7空港高架（中段）、8空港高架（北段）、9新同人行地道、10衍家桥、11天城路隧道、12环站北路隧道(短)、13新塘路隧道、14环站南路隧道(短)、15火车东站匝道、16新风路下穿道、17机场路下穿道、18昙花庵路下穿道、19东宁路下穿道、20新塘路慢行通道、21九堡大桥慢行通道（北侧）、22九堡大桥、23九堡大桥（北接线）、24九沙大道1号人行地道、25九沙大道2号人行地道、26九沙大道3号人行地道、27科环人行地道、28同协路人行地道，共28座设施。 |
| 2 | 钱塘快速路标 | 1曙光路人行地道、2岳庙人行地道（东）、3岳庙人行地道（西）、4环城北路隧道、5天目山路隧道、6古荡隧道、7花坞隧道、8留下隧道、9荆山隧道、10钱塘快速路（彭埠立交段）、11钱塘快速路（彭埠立交-东湖路）、12艮秋艮新立交桥、13皋塘桥、14钱塘快速路(东湖路-聚首路）、15体育场路高架桥、16艮山桥、17建北桥、18中北桥、19青园桥、20西湖文化广场桥、21百大人行天桥、22艮山西路人行天桥、23艮山路人行天桥、24艮山路红普路人行天桥、25艮山路杭海路人行天桥、26艮山路九睦路人行天桥、27新塘路人行天桥、28艮山西路下穿道、29彭埠下穿道、30武林（东）人行地道、31武林（西）人行地道、32省府路（东）人行地道、33省府路（西）人行地道、34天目山路人行地道、35延安新村人行地道、36百井坊人行地道、37天目山路人行天桥、38东德立交、39新塘路运河桥、40城东桥、41闸弄口人行地道、42机场路人行地道(东湖路-聚首路）、43环北人行天桥，共43座设施。 |
| 3 | 德胜快速路标 | 1杭海路人行天桥、2红普路人行天桥、3沪德下穿雨水泵站、4通盛路人行地道、5久盛路人行地道、6胜稼路人行地道、7同协路下穿道、8沪德立交（德胜主线）、9德胜高架（沪德立交-上德立交）、10江东大桥、11德胜高架（东德立交-文泽路）、12德胜高架（沪德立交-东德立交）、13德胜高架（东德立交主线）、14石德立交、15德胜高架（上塘河-德胜巷）、16德胜高架（德胜巷-保俶北路）、17范家桥、18万塘人行天桥、19电子科大人行天桥、20财经大学人行天桥、21德胜立交桥、22工商大学人行天桥、23德胜路1号下穿道、24保俶北路人行地道、25德胜路2号下穿道、26霞湾桥、27文一西路隧道，共27座设施。 |
| 4 | 秋石快速路标 | 1东清巷人行地道、2大学路人行地道、3文晖人行地道、4新华人行地道、5秋石高架一期(机场路杭玻路)、6秋石高架二期(杭玻路绕城北线)、7秋石高架二期(半山路匝道)、8秋石高架三期(清江路-机场路)、9秋石高架四期(复兴立交清江路)、10秋石高架四期(婺江路匝道)、11钱江三桥(富春路匝道)、12望秋立交、13文晖大桥、14新城隧道、15半山隧道、16昙花庵路桥、17庆春立交桥、18凤起立交桥、19进香桥、20临丁桥、21京江桥、22华中路跨线桥、23丁鹤桥、24清泰立交桥、25望江立交桥、26清泰高架桥、27永发人行天桥、28重工路人行天桥、29华西路人行天桥、30人人天桥、31东新人行天桥、32秋涛路人行天桥、33甬江路人行天桥、34庆新天桥、35范家路人行天桥、36庆春东路人行天桥、37天城路人行天桥、38太平门直街人行天桥、39四季青花鸟市场人行天桥、40新天地街隧道(短)、41重工路下穿道、42石桥路下穿道、43望江路下穿道、44凤起路下穿道、45庆春路下穿道、46横河人行地道、47杭海路慢行通道、48桃花湖天桥、49天鹤路下穿道、50丁兰路下穿道、51朝阳人行地道、52东新路跨线桥、53艮秋立交北匝道，共53座设施。 |

**三、各类设施养护监理内容**

|  |
| --- |
| **监理对养护单位桥梁设施养护的监督内容** |
| **序号** | **项目名称** | **实际养护运行内容** |
|  | 桥梁 |  |
| 1 | 检查检测 |  |
| 1.1 | 日常巡查 | 每天不少于1次、及时发现病害 |
| 1.2 | 常规定期检测 | 每年1次，评估桥梁技术状况 |
| 1.3 | 沉降观测 | 每年1次， |
| 2 | 基础设施 |  |
| 2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 养护维修 |
| 2.2 | 人行道 | 花岗岩板 | 养护维修 |
| 2.3 | 大理石 |
| 2.4 | 下穿道U型槽 | 养护维修 |
| 2.5 | 栏杆 | 钢栏杆（含油漆） | 养护维修 |
| 2.6 | 混凝土防撞墙 | 养护维修 |
| 2.7 | 拱肋及斜撑 | 养护维修 |
| 2.8 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | 养护维修；清理伸缩缝内垃圾每月1次；  |
| 2.9 | 锯齿型伸缩缝 |
| 2.10 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 养护维修 |
| 2.11 | 排水系统落水管-PVC |
| 2.12 | 边窨井 | 养护维修；清捞、疏通每月1次 |
| 2.13 | 支座 | 盆式支座 | 养护维修；清洁保养每年1次 |
| 2.14 | 橡胶支座 |
| 2.15 | 吊杆及水平索 | 养护维修；保养不少于每3年1次 |
| 3 | 保洁 |  |
| 3.1 | 栏杆保洁 | 保洁不少于每月1次 |
| 3.2 | 墩、柱、结构保洁 | 保洁不少于每年1次 |
| 3.3 | 隔音屏保洁 | 保洁不少于每月1次 |
| 3.4 | 防撞墙保洁 | 保洁不少于每月1次 |
| 3.5 | 艺术装饰挂件保洁 | 保洁不少于每月1次 |
| 3.6 | 钢拱保洁 | 保洁不少于每季度1次 |
| 4 | 运行费用 | 水费、通讯费等 |
| 5 | 其他修复养护 | 清单子目中未列项且需维修和养护内容 |

|  |
| --- |
| **监理对养护单位高架设施养护的监督内容** |
| 序号 | 养护类别 | 项目名称 | 单位 | 主要维护内容 | 备注 |
|
| 1 | 检查检测 | 项 | 　 | 　 |
| 1.1 | 日常巡查 | km/年 | 每天不少于1次、及时发现病害 | 　 |
| 1.2 | 定期检测 | 项 | 每年1次，评估桥梁技术状况 | 　 |
| 1.3 | 沉降观测 | 项 | 每年1次 | 　 |
| 2 | 基础设施 | 项 | 　 | 　 |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.2 | 混凝土路面 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.3 | 铺装层(底层) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.4 | 平侧石 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.5 | 人行道 | 花岗岩板(厚6cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.6 | 彩色预制混凝土异形道板(厚5cm) | ㎡ |
| 2.7 | 普通预制混凝土人行道板(厚5cm) | ㎡ |
| 2.8 | 现浇混凝土人行道(厚10cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.9 | 广场砖(厚3cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.10 | 大理石(厚5cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.11 | 栏杆（含基座） | 混凝土防撞墙 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.12 | 防撞墙钢管扶手 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.13 | 不锈钢栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.14 | 钢筋混凝土栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.15 | 钢栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.16 | 石质栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.17 | 木质栏杆 | m3 | 养护维修 | 　 |
| 2.18 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.19 | 鸟型橡胶止水带 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.20 | 桥面伸缩缝清理 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.21 | 排水系统 | 排水系统落水管 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.22 | 排水系统边窨井 | 座 | 养护维修 | 　 |
| 2.23 | 支座 | 盆式支座 | 只 | 养护维修 | 　 |
| 2.24 | 橡胶支座 | 只 | 　 |
| 2.25 | 钢构件油漆 | 防撞墙钢管扶手油漆 | m | 养护维修；油漆不少于每三年1次 | 　 |
| 2.26 | 钢栏杆油漆 | m | 　 |
| 2.27 | 钢梁 | ㎡ | 　 |
| 2.28 | 钢桁架 | ㎡ | 　 |
| 2.29 | 防抛网 | ㎡ | 　 |
| 2.30 | 防眩屏 | ㎡ | 　 |
| 2.31 | 保洁 | 车行道保洁 | ㎡ | 保持干净整洁 | 　 |
| 2.32 | 人行道保洁 | ㎡ | 　 |
| 2.33 | 防撞墙保洁 | ㎡ | 保洁每月1次 | 　 |
| 2.34 | 栏杆保洁 | m | 保洁每月1次 | 　 |
| 2.35 | 隔音屏保洁 | ㎡ | 保洁每月1次 | 　 |
| 2.36 | 墩、柱及钢结构等保洁 | ㎡ | 保洁每月1次 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | 绿化 | 挂箱 | 只 | 保证绿化长势良好 | 　 |
| 2.38 | 绿地植被 | ㎡ | 保证绿化长势良好 |
| 3 | 监控值班 | 人.年 | 值班值守 | 　 |
| 4 | 管理房及场地养护 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 塔楼钢化玻璃 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 5 | 智能化控制系统 | 项 | 　 | 　 |
| 5.1 | 智能化控制系统 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 6 | 供配电系统 | 　 | 　 | 　 |
| 6.1 | 高、低压配电维修保养 | 项 | 养护维修，定期检修每年1次，保养每月1次 | 　 |
| 6.2 | 应急电源维修保养 | 项 | 养护维修；保养每月1次 | 　 |
| 6.3 | 配电房附属设施 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 7 | 照明系统 | 　 | 　 |  |
| 7.1 | 灯具保养 | 　 | 养护维修；保养每月1次，擦洗每季度1次 | 　 |
| 7.2 | 灯具维修 | 荧光灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.3 | 金卤灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.4 | 节能灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.5 | 高压钠灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 8 | 给排水消防救援系统 | 项 | 　 | 　 |
| 8.1 | 水泵维修保养 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 8.2 | 消防箱及消防管网 | 项 | 养护维修；压力表检测检查，放水试验、水压试验每月1次 | 　 |
| 8.3 | 灭火器 | 个 | 养护维修 | 　 |
| 8.4 | 火灾报警系统 | 项 | 养护维修；经常性检查保养每月1次/月 | 　 |
| 9 | 广播系统 | 项 | 　 | 　 |
| 9.1 | 广播系统维修保养 | 套 | 养护维修；经常性检修每月1次 | 　 |
| 10 | 监控系统 | 项 | 　 | 　 |
| 10.1 | 监控系统保养 | 项 | 养护维修；经常性检修每月1次 | 　 |
| 10.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 个 | 养护维修 | 　 |
| 10.3 | 视频控制传输存储设备 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 10.4 | 显示屏/监视器 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 11 | 指示导引系统 | 项 | 　 | 　 |
| 11.1 | 指示导引系统维修 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 11.2 | 封道闸 | 套 | 养护维修 | 　 |
| 11.3 | 限高架 | 套 | 养护维修 | 　 |
| 12 | 电梯 | 　 | 　 | 　 |
| 12.1 | 电梯 | 项 | 养护维修；经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次 | 　 |
| 13 | 防雷系统 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 14 | 桥梁健康系统 | 项 | 养护维修；每日日常检查维护，经常性检修每月1次，每年定期检修1次 | 　 |
| 15 | 桁车及升降台养护 | 台 | 养护维修；经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次 | 　 |
| 16 | 零星项目及其他 | 项 | 未包括在以上子目所发生的零星费用 | 　 |
|  |
| **监理对养护单位隧道设施养护的监督内容** |
| 序号 | 养护类别 | 项目名称 | 单位 | 主要维护内容 | 备注 |
|
| 1 | 检查检测 | 项 |  | 　 |
| 1.1 | 日常巡查 | km/年 | 每天不少于2次、及时发现病害 | 　 |
| 1.2 | 定期检测 | 项 | 每年不少于1次 | 　 |
| 2 | 基础设施 | 项 | 　 | 　 |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土路面SMA | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.2 | 混凝土路面 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.3 | 铺装层 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.4 | 平侧石 | ｍ | 养护维修 | 　 |
| 2.5 | 人行道（含检修道） | 花岗岩板(厚5cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.6 | 彩色预制混凝土异形道板(厚5cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.7 | 现浇混凝土人行道(厚10cm) | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.8 | 防滑地砖 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.9 | 栏杆（含基座） | 不锈钢栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.10  | 钢栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.11 | 钢栏杆油漆 | m | 养护维修；油漆每三年不少于1次 | 　 |
| 2.12  | 钢筋混凝土栏杆 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.13 | 石材栏杆 | m3 | 养护维修 | 　 |
| 2.14  | 木质栏杆 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.15 | 洞顶装饰 | 防火涂料 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.16  | 防火板 | ㎡ | 　 |
| 2.17 | 侧墙 | 维特拉板 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 2.18  | 侧墙瓷砖 | ㎡ | 　 |
| 2.19 | 花岗岩、大理石 | ㎡ | 　 |
| 2.20  | 涂料+水泥砂浆侧墙 | ㎡ | 　 |
| 2.21 | 洞门 | 花岗岩、大理石 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 2.22  | 铝塑板 | ㎡ | 　 |
| 2.23 | 假石 | ㎡ | 　 |
| 2.24  | 衬砌 | 模筑混凝土 | m3 | 养护维修 | 　 |
| 2.25 | 截、排水沟（含盖板） | 砼盖板 | m | 养护维修 | 　 |
| 2.26  | 钢盖板 | m | 　 |
| 2.27 | 保洁 | 车行道保洁 | ㎡ | 保持干净整洁 | 　 |
| 2.28  | 人行道保洁 | ㎡ | 　 |
| 2.29 | 侧墙保洁 | ㎡ | 保洁不少于每月2次 | 　 |
| 2.30  | 栏杆保洁 | m | 保洁不少于每周1次 | 　 |
| 3 | 监控值班 | 人.年 | 值班值守 | 　 |
| 4 | 管理房及场地养护 | ㎡ | 养护维修 | 　 |
| 5 | 智能化控制系统 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 6 | 供配电系统 | 项 | 　 | 　 |
| 6.1 | 高、低压配电维修保养 | 项 | 养护维修，定期检修每年1次，保养每月1次 | 　 |
| 6.2 | 应急电源维修保养 | 项 | 养护维修；保养每月1次 | 　 |
| 6.3 | 配电房附属设施 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 7 | 照明系统 | 　 | 　 | 　 |
| 7.1 | 灯具保养 | 　 | 养护维修，经常性检查保养每月1次，每季度擦洗1次 | 　 |
| 7.2 | 灯具维修 | 荧光灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.3 | 金卤灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.4 | 节能灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 7.5 | 高压钠灯 | 盏 | 养护维修 | 　 |
| 8 | 通风系统 | 　 | 　 | 　 |
| 8.1 | 通风设备维修保养 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 9 | 给排水消防救援系统 | 项 | 养护维修；每日日常检查维护及时排除故障、每月经常性检修，每年定期检修1次 | 　 |
| 9.1 | 水泵维修保养 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 9.2 | 消防箱及消防管网 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 9.3 | 灭火器 | 个 | 养护维修 | 　 |
| 9.4 | 火灾报警系统 | 项 | 养护维修；经常性检查保养每月1次/月 | 　 |
| 9.5 | 应急电话系统 | 台 | 养护维修；通话效果测试不少于每月1次 | 　 |
| 10 | 广播系统 | 　 | 　 | 　 |
| 10.1 | 广播系统维修保养 | 套 | 养护维修；经常性检修每月1次 | 　 |
| 11 | 监控系统 | 项 | 　 | 　 |
| 11.1 | 监控系统保养 | 项 | 养护维修；经常性检修每月1次 | 　 |
| 11.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 个 | 养护维修 | 　 |
| 11.3 | 视频控制传输存储设备 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 11.4 | 显示屏/监视器 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 12 | 指示导引系统 | 项 | 　 | 　 |
| 12.1 | 指示导引系统保养 | 项 | 养护维修；经常性检修每月1次/ | 　 |
| 12.2 | 指示导引系统维修 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 12.3 | 封道闸 | 套 | 养护维修 | 　 |
| 12.4 | 限高架 | 套 | 养护维修 |  |
| 13 | 环境监测设备 | 项 | 　 | 　 |
| 13.1 | 环境监测设备维修保养及更换 | 台 | 养护维修 | 　 |
| 14 | 防雷系统 | 项 | 养护维修 | 　 |
| 15 | 零星项目及其他 | 项 | 未包括在以上子目所发生的零星费用 | 　 |

**四、养护监理工作职责要求**

1.计划落实监理，审查养护单位月度、年度养护计划及养护小结编制情况；每月召开监理工作例会，监督审核养护单位月度、年度养护计划落实完成情况，重点监督养护单位落实日常养护工作任务，并报送月度检查报告。

2.检查检测监理，监理养护单位日常巡查、常规定期检测（包括消防机电设备检查、配电照度环境检测情况等）等工作，做好复核工作，其中日常巡查重点监督养护单位病害发现及时率。做好常规定期检测和检测发现问题闭环处置的监理工作，并对常规定期检测进行旁站监理和监督，做好视频记录。监督养护单位定期维护感知设备、做好维护台帐、发现故障及时维修等。

3.日常养护监理，监理养护单位病害处置及时率、现场复核养护维修养护工程量和质量，并做好视频等台账记录，签证并审核养护单位养护维修工程量，根据考核办法做好月度考核工作，并报甲方审核。

4.集中养护监理，协助业主安排年度集中养护计划，对集中养护项目实施进行全过程监督管理，做好集中养护工期控制管理；复核集中养护质量和工程量，检查签证工程量和施工质量，并做好台账记录，审核集中养护项目预决算资料，确保养护监理决算审核数与第三方审计结果差异在5%以内。

5.安全生产监理，监理养护单位安全隐患排查与整治情况，监理养护维修和集中养护项目安全文明施工情况，监督桥涵保护区域内施工监测和保护措施落实情况。

6.应急保障监理，监理养护单位防汛抗台、抗雪防冻等工作开展情况，在前期检查应急人员、物资、设施到位情况，在应急工作中检查积水处置、积雪清除的效率，在后期检查物资、设备及时补充情况。

7.协助投诉处理：协助管理单位做好投诉信访件等调查、处置和回复。

8.养护台账资料监理，做好单位工作台账记录，台账资料要求完整、准确、清晰；做好养护单位台账资料核查工作，监理养护单位做好一设施一档案、检查检测、养护维修、安全生产、应急保障、协助投诉处理等养护台账资料的收集和整理。

9.养护考核监理，协助业主完成对养护单位的月度考核工作，并提供月度养护工作评价，供业主参考。

10.设施巡查监理，监理单位安排固定巡查人员，每月对标段内桥隧设施进行全覆盖巡查，发现问题抄告养护单位整改，并做好台账记录。

11.重大活动及节日保障监理，监理养护单位做好各项活动和节日保障工作，跟踪交办任务的落实情况。

12.养护配备核查监理，监理养护单位项目人员和设备配备情况，确保养护单位配备的设备及人员与提交的资料保持对应。

13.根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、集中养护预算决算等，配合做好养护资金控制工作等。

14.政府采购项目监理（设施专项检测、设备安装），监督实施单位按招投标文件、采购合同做好相关服务、及时交付货物、安排实施进度等。

15.感知设备维护监理，监督养护单位定期维护感知设备、做好维护台帐、发现故障及时维修等。

16.甲方交办的其他任务（包括但不限于协助做好信息通报、宣传等工作，做好临时交办的养护监理任务）等。

**五、项目组人员要求**

1.每个标项的项目组成员配备总监理工程师1人、监理员6人。每个标项安排一名监理人员驻点市政中心办公，其余监理人员按照甲方要求于指定地点办公。

2.每个标项的项目组成员未经采购人同意，不能随意更换。经采购人同意，变更替换人员应为中标单位在职人员（社保缴纳3个月及以上）且不低于被替换人员的技术职称、职业资格、从业经验等要求。

3.每个标项的项目组成员每月到岗要求：总监理工程师每月在岗不少于18天，其他人员每月在岗不少于22天，项目组须确保每日至少有一名工程师和两名监理员在岗。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 一、 | 项目组情况（27分） |  |  |  |
| 1 | 总监理工程师：①具有注册监理工程师资格得1分；②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分；③2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有从事市政类项目监理经验的得1分。（证明材料提供：采购公告发布之日起，社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同：须体现拟派总监信息。） | 6 |  |  |
| 2 | 监理人员：1.投标人拟派监理人员（不含总监理工程师）不少于4人，拟派4人得8分，每增加一人得2分，最高得12分；2.拟派监理人员（不含总监理工程师）中：①具有注册监理工程师资格的，每人得1分，最高得1分；②具有市政类中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高的1分；③监理人员中具有机电设备类中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高的1分；注：①、②、③同一人不重复得分。（证明材料提供：采购公告发布之日起，社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书。） | 15 |  |  |
| 3 | 配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得3分，配备2辆得6分。（证明材料提供：①自有车辆行驶证；或②租赁车辆提供租赁合同；或③关于中标后服务期内配能上高架正常使用工程车的承诺函，承诺函须明确配备工程车数量，格式自拟） | 6 |  |  |
| 二 | 监理大纲（47分） |  |  |  |
| 4 | 整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 5 | 检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案，①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得3分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得2分；方案内容简单的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 6 | 养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 7 | 安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 8 | 集中养护项目：针对集中养护项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。 | 3 |  |  |
| 9 | 应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 10 | 合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履约、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |  |
| 11 | 协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案，①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。 | 4 |  |  |
| 12 | 智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。 | 3 |  |  |
| 13 | 交通组织：针对养护维修、集中养护，审核养护单位交通组织方案。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。 | 3 |  |  |
| 14 | 针对政府采购项目（设施专项检测、设备安装）、感知设备维护编制相应的监理方案。根据方案中监督措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得4分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得3分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得2分，方案内容混乱，有缺失的得1分，不提供不得分。 | 4 |  |  |
| 三 | 资信(6分) |  |  |  |
| 15 | 管理体系认证：投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。证明材料提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的查询网页截图。 | 4 |  |  |
| 16 | 企业类似项目业绩：①2021年1月1日（以合同签订时间为准）起单个监理合同内容为大型城市桥梁（即单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。②2021年1月1日（以合同签订时间为准）起单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。证明材料提供合同扫描件。若合同中未体现项目特征，则提供招标文件等证明材料。 | 2 |  |  |
| 四 | 报价（20分） |  |  |  |
| 17 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*20］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。**落实政府采购政策说明：本项目专门面向中小企业采购，小微企业不进行价格扣除或价格分加分。** | 20 |  | / |

\***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同登记编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

市管桥隧养护监理合同

发包人：杭州市市政设施管理中心

监理人：

项目名称：市管桥隧养护监理采购

合同价： 万元

服务期限： 年 月 日起至 年 月 日止

年度合同价： 万元

 合同第 次签订： 年 月 起至 年 月 日止

签订日期： 年 月 日

 **市管桥隧养护监理合同**

委托人：杭州市市政设施管理中心（以下简称甲方）

监理人： （以下简称乙方）

 根据《中华人民共和国民典法》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市管桥隧养护监理采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、委托人委托监理人监理的项目（以下简称“本项目”）概况如下：

1、项目名称：市管桥隧养护监理采购

□标项一：市管大型桥隧（彩虹快速路及杭富线标）市政设施养护、市管大型桥隧（紫之紫金港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（留石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（中河上塘快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（之江路标）市政设施养护，共5个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施148座。监理服务期间配备 辆工程车（保证服务期内正常使用），配备 名监理人员，其中 人到甲方负责日常对接管理工作。

□标项二：市管大型桥隧（德胜快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（秋石快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（空港快速路标）市政设施养护、市管大型桥隧（钱塘快速路标）市政设施养护，共4个标段的市政设施养护监理服务，涉及设施152座。监理服务期间配备 辆工程车（保证服务期内正常使用），配备 名监理人员，其中 人到甲方负责日常对接管理工作。

2、项目地点：杭州市

3、监理服务内容包括养护维修监理、集中养护监理、安全生产监理、应急保障监理、政府采购项目监理（设施专项检测、设备安装）、感知设备维护监理等；根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、集中养护预算决算等，配合做好养护资金控制工作及甲方交办的其他任务等。

 4.到岗要求：总监理工程师每月在岗不少于18天，其他人员每月在岗不少于22天，项目组须确保每日至少有一名工程师和两名监理员在岗。

 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

 三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

 ①监理招标文件；

②监理投标书、承诺书（如果有）及中标通知书；

③本合同标准条件；

④本合同专用条件及附加协议条款；

⑤本监理合同；

⑥在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本项目合同专用条件中议定范围内的监理业务，并委派 为总监理工程师，身份证号： 。

 五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬金。

六、监理服务期： 年 月 日起至 年 月 日止。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

合同第 次签订： 年 月 日起至 年 月 日止。

七、合同价和年度合同价

合同价： 万元（大写： 万元）

年度合同价（合同价÷3）： 万元

**合同价不因市政设施养护合同金额、市政设施养护内容、市政设施养护工程量增减而调整。合同价已包括安全监理费、平行检测费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。**

八、履约担保

1、金额：合同价的1%，即 万元；

2、履约担保的形式： 。

 3、合同签订后10日内递交履约担保，合同履约验收合格后，5个工作日内无息退还履约担保。

九、考核及支付

（一）考核

1、按照《杭州市市管桥隧设施养护监理考核办法》（杭设管政〔2022〕16号）对监理服务进行季度考核和年度考核（即履约评价）。

2、警告与退出

**警告**。在合同期间，有下列情形之一的给予一次警告：

（1）甲方检查发现抄告问题未限期整改到位的；

（2）累计两次未按要求完成甲方交办任务的（以任务单为准）；

（3）管理混乱，发生人员集体上访的；

（4）累计两次不遵守相关法律法规，监理不到位，发生事故的。

（5）累计两次遇有重大活动或节假日保障时，保障不力的。

（6）累计两次抗雪防冻、防汛抗台及突发事件等，应急保障不力的；

（7）被省、市级领导批示批评的。

（8）累计两次未按要求完成甲方交办任务的。

（9）其他明显违返合同、招投标文件相关约定的。

**退出**。在合同期间，符合以下情形之一的，甲方可提前终止监理合同，并追究乙方的违约责任：

（1）组织管理机构、人员素质、机具设备等与投标承诺不符，未限期整改的。

（2）累计被警告3次的。

（3）连续2个季度考核在90分以下的。

（4）年度履约验收不合格的（评分90分以下）。

（5）发生有责安全事故的。

3、相关事项的答复期限：甲方应在收到乙方书面请示或报告后的10个工作日内做出答复。甲方逾期未答复的不视为认可，乙方应再次请示。

（二）支付及扣款

1、养护监理服务费按季度支付，每季度分别支付20%年度合同价（合同价÷3），年度考核（即履约评价）扣除考核扣款、处罚扣款后予以支付。具体按照财政资金到位情况支付。

 2、在合同期间，出现下列事件之一的给予扣款处罚，问题重复出现加倍扣款：

1. 在国家、省、市级检查中，发现养护监理有责问题的，每件分别扣10000、5000、3000元；
2. 被国家、省、市主流媒体曝光经核查属实的养护监理有责问题，每件分别扣10000、5000、3000元；
3. 省、市级主要领导批示、批评的养护监理有责问题，每件分别扣5000、3000元；
4. 监理单位被甲方抄告的问题：

监理人员素质、人员数量与投标承诺不符，每人次扣3000元；

配备车辆数量及相关要求与投标承诺不符，每台次扣3000元；

未甲方同意更换监理人员，总监理工程师每次扣3000元，其余每人次扣2000元；

 检查发现监理人员在岗时间不满足招标要求（总监理工程师每月在岗不少于18天，其他人员每月在岗不少于22天），总监理工程师每少1天扣500元，其余每少1天扣300元；

日常检查发现在岗人员不足3人，每人次扣3000元；

 其他问题每件扣2000元。

1. 养护单位被多位市民（3名及以上）有责投诉，监理不到位，每件扣2000元。
2. 养护单位不遵守相关法律法规，监理不到位，违规操作造成事故的，每次扣款20000元。
3. 养护单位重大活动或节假日保障不力，监理不到位，造成不良影响的，每次扣款10000元。
4. 养护单位抗雪防冻、防汛抗台及突发事件等应急保障不力，监理不到位，造成不良影响的，每次扣款10000元。
5. 其他明显违反合同、招投标文件相关约定的，每次扣款5000元。

3、市管桥隧设施养护监理项目考核结果与养护监理经费挂钩，体现优质优价。项目季度考核及年度考核（即履约评价）得分大于等于90分，不扣款；小于90分，单次考核养护监理经费扣款按如下公式计算：

$$K=\frac{0.20×\left(90−x\right)}{100}×F \left(x<90\right)$$

x为季度考核分数或年度考核分数， F为年度养护监理合同价，K为单次考核养护监理扣款。

十、监理工作目标：

1. **养护质量控制目标：**日常养护作业频率、质量符合合同及养护作业规范要求，确保设施安全、正常运行。

**2.养护工程量控制目标：**按时、按期完成长效养护、日常维修及应急处置等作业内容，对养护作业工程量进行测量签证。

**3.安全文明管理目标：**确保项目无重大安全事故，符合《建设工程**安全生产管理条**例》（国务院令第393号）及相关文件要求。

**4.合同管理目标：跟踪管理养护合同执行情况。**

**5.信息管理目标：**提供齐全的各类项目管理报表，督促承包人整理好养护资料并归档。

**6.日常管理目标：协助委托人做好投诉处理等其他工作。**

十一、本合经双方盖章、签字后生效，同自合同生效之日开始实施，至合同双方的所有权利义务全部履行

完毕后终止。

十二、在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同正本一式 份，副本 份，具有同等法律效力。有关方各执正本壹份，副本 份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：（签章） 监理人：（签章）

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

或委托代理人： 或委托代理人：

本合同签订于： 年 月 日

**附件一：**

**养护监理廉政责任书**

委托单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强市政设施养护监理中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

**第一条 甲乙双方的责任**

（一）应严格遵守国家关于市场准入、养护项目招标投标、养护监理和市场活动的有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

**第二条 甲方的责任**

甲方的领导和从事该市政设施养护作业项目的工作人员在市政设施养护作业的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装饰住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方市政设施养护作业项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目市政设施养护监理合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目合同规定以外的材料、设备等。

**第三条 乙方的责任**

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行市政设施养护作业中的方针、政策，尤其是有关法律法规的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

**第四条 违约责任**

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有关违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

**第五条** 本责任书作为养护监理合同的附件，与养护监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

**第六条** 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工验收合格时止。

本责任书一式二份，由甲乙双方各执一份。

本页无正文。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件二：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

附件三：《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

 **一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参加你方组织的市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 投标人名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

 **授权委托书（适用于联合体投标）**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

 投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的****页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 一、 | 项目组情况（27分） |  |
| 1 | 总监理工程师：①具有注册监理工程师资格得1分；②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分；③2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有从事市政类项目监理经验的得1分。（证明材料提供：采购公告发布之日起，社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同：须体现拟派总监信息。） | 见投标文件第 页 |
| 2 | 监理人员：1.投标人拟派监理人员（不含总监理工程师）不少于4人，拟派4人得8分，每增加一人得2分，最高得12分；2.拟派监理人员（不含总监理工程师）中：①具有注册监理工程师资格的，每人得1分，最高得1分；②具有市政类中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高的1分；③监理人员中具有机电设备类中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高的1分；注：①、②、③同一人不重复得分。（证明材料提供：采购公告发布之日起，社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书。） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得3分，配备2辆得6分。（证明材料提供：①自有车辆行驶证；或②租赁车辆提供租赁合同；或③关于中标后服务期内配能上高架正常使用工程车的承诺函，承诺函须明确配备工程车数量，格式自拟） | 见投标文件第 页 |
| 二 | 监理大纲（47分） |  |
| 4 | 整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案，①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得3分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得2分；方案内容简单的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 6 | 养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 7 | 安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 8 | 集中养护项目：针对集中养护项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 9 | 应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 10 | 合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履约、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 11 | 协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案，①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。 | 见投标文件第 页 |
| 12 | 智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 13 | 交通组织：针对养护维修、集中养护，审核养护单位交通组织方案。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 14 | 针对政府采购项目（设施专项检测、设备安装）、感知设备维护编制相应的监理方案。根据方案中监督措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得4分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得3分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得2分，方案内容混乱，有缺失的得1分，不提供不得分。 | 见投标文件第 页 |
| 三 | 资信(6分) |  |
| 15 | 管理体系认证：投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。证明材料提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的查询网页截图。 | 见投标文件第 页 |
| 16 | 企业类似项目业绩：①2021年1月1日（以合同签订时间为准）起单个监理合同内容为大型城市桥梁（即单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。②2021年1月1日（以合同签订时间为准）起单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。证明材料提供合同扫描件。若合同中未体现项目特征，则提供招标文件等证明材料。 | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

2.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标项** | **单价（每年）** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  | 3年 |
| 2 | 项目负责人：总监理工程师 | （姓名） |
| **投标总报价（小写）** |  |
| **投标总报价（大写）** |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_(采购人)\_单位的\_市管桥隧养护监理采购\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称（电子签名）：

 日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

杭州市市政设施管理中心、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

 日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

 ……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为市管桥隧养护监理采购【招标编号：HSZB-2024-1402】（标项 ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市市政设施管理中心 的 市管桥隧养护监理采购（标项 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 市管桥隧养护监理，属于 其他未列明行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

 注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。