- 南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

招标文件

（线上电子招投标）

- 项目编号：CTZB-2024100078

采购单位（盖章）：天台县南屏乡人民政府

联 系 人：邵兴钱

联系电话：13575836288（政府网520009）

采购代理单位（盖章）：浙江省成套招标代理有限公司

联 系 人：叶意莉

联系电话：0576-83897703、17805860910

- 日    期：二〇二四年十月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同主要条款	26

第四章  采购内容及需求	30

第五章  评标办法及评分标准	33

第六章  投标文件格式	37

# 第一章  招标公告

项目概况

南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年11月5日9时00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：CTZB-2024100078

2.项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

3.预算总金额：1050000元

4.采购需求：

标项一：

标项名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1050000元

最高限价（元）：1050000元

允许联合体投标：否

合同履约期限：集中除治阶段：合同签订之日起至2025 年 3 月 31 日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目预计清理病死木重量1500吨。

备注：/

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取（下载）招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”），不提供纸质版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

售价（元）：0

- 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点（网址）

提交投标文件截止时间：2024年11月5日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2024年11月5日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天台县南屏乡人民政府

地    址：天台县南屏乡前杨村前杨庵

项目联系人（询问）：  邵兴钱

项目联系方式（询问）：13575836288（政府网520009）

采购人质疑投诉联系人：夏敏玲

采购人质疑投诉联系电话：13666876912

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：天台县福溪街道法溪东路265号9幢1单元1601

项目联系人（询问）：叶意莉

项目联系方式（询问）：17805860910

代理机构质疑投诉联系人：陈科旭

代理机构质疑投诉联系电话：0576-83897703

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：天台县财政局

地    址：天台县飞鹤路189号

联系人：王含方

监督投诉电话：0576-89353856

八、政采贷服务：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

九、履约保函服务：

供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

十、预付款保函服务：

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

除上述银行外，供应商也可选择其他有能力的银行办理相关服务。

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

- 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县南屏乡人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 1050000元 |
| 5 | 最高限价 | 总价：1050000元；最高限价单价700元/吨（其中含政府补贴） |
| 6 | 服务期限 | 集中除治阶段：合同签订之日起至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 9 | 开标时间 | 2024年11月5日9 时00分 |
| 10 | 开标地址 | 线上，政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 11 | 投标有效期 | 90天 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 电子投标要求 | 供应商须按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 投标截止时间：2024年11月5日9 时00分 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。 |
| 14 | 投标文件份数 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份投标文件（“.bfbs”格式）。备份投标文件由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少五份、一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书和演示视频U盘1份。 |
| 15 | 备份电子投标 文件递交 | 备份投标文件：供应商须在投标截止时间前，以电子邮件方式提供备份投标文件1份（即后缀格式为.bfbs的加密标书，下同）（接收人邮箱：993019648@qq.com，接收人：叶意莉，电话：17805860910）。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，邮件内容还须后附授权委托书（附件十一），加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。 b.通过“浙江省政府采购网”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“浙江省政府采购网”的，投标无效。 |
| 16 | 投标文件的解密 | 电子投标文件在线解密时间：30分钟 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。若无法完成解密的，应按规定及时递交备份电子投标文件，否则，视同放弃投标。 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： 通过“浙江省政府采购网”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱993019648@qq.com中，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“浙江省政府采购网”操作规范将“备份投标文件”上传至“浙江省政府采购网”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 |
| 17 | 投标样品 | 无 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目□否，属于非专门面向中小企业采购项目/☑是，属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 20 | 中小企业优惠措施 | 本招标文件所称的中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 1.本项目属性：服务类 2.本项目采购标的：林业有害生物防治项目； 3.本项目所属行业： （十六）其他未列明行业 。 4.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》〔2011〕300号文件规定，其他未列明行业中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。。 5.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，参加政府采购活动时，提供残疾人福利性单位声明函（见附件）的，视同小型、微型企业。 6.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文件的相关规定，属于享受政府采购支持政策的监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 |
| 21 | 是否允许采购进口产品 | 不允许 |
| 22 | 是否接受联合体 投标 | 本项目☑否/□是接受联合体投标。 - 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动。以联合体形式参加本项目政府采购活动的牵头人和成员单位均应当具备招标公告中规定的申请人资格要求（按资质等级较低的供应商确定资质等级），并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 - 联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。 - 联合体成员数量不得超过2家。 |
| 23 | 是否接受转包 与分包 | 不接受 |
| 24 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须符合实质性内容，否则作无效标处理。 |
| 25 | 中标候选人名数 | 本项目推荐1名中标候选人 |
| 26 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：https://ztb.zjtt.gov.cn/ |
| 27 | 履约保证金 | 中标供应商在合同签订时，按中标价的0.8%的标准向采购人交纳履约保证金（履约保证金可采用保函、转账形式提交）。履约保证金在项目经县级验收合格后视实际履约情况在十个工作日内退还（转账形式提交的为不计息；保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效）。 |
| 28 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15天内与采购人签订合同 |
| 29 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 不见面开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 31 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 32 | 解释权 | 本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |

- 第一节 总则

1．适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2.2电子交易平台：指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

2.3采购人（招标人）：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.4采购组织机构：指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.5供应商（投标人）：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.6货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.8书面形式：纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.9“▲”条款系指实质性条款，投标文件须符合实质性内容，否则作无效标处理。

2.10分包供应商：是指与投标人签订分包意向协议的，将承担部分合同内容的供应商。

2.11中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业〔2011〕300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.12监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.13残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的单位。

3．投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2本项目由中标供应商支付采购代理服务费，采购代理服务费按下方表1服务招标收费标准按照差额定率分档累进方法计算（若采购代理服务费不足5000元时，按5000元收取），不在报价中单列，中标（成交）供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。若中标供应商未在约定时间内支付采购代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标供应商未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

（表1）

3.3根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。”对放弃中标（成交）资格的供应商，需承担招标代理费和专家评审费等费用。

4. 特别说明

4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为本法人所拥有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.8供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.9联合体投标：本项目如接受联合体投标（具体以招标公告为准）。两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加本项目政府采购活动。以联合体形式参加本项目政府采购活动的牵头人和成员单位均应当具备招标公告中规定的申请人资格要求（按资质等级较低的供应商确定资质等级），并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。联合体成员数量不得超过2家。

4.10 本项目不允许转包和分包。

5.信用信息

### 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他招标文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

## 第二节  招标文件

5．招标文件的组成

5.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．招标文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件公告期限届满之前收到招标文件的，以完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

## 第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

7.3 对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

7.4投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

7.5投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件包括（所有复印件、扫描件需加盖单位公章）：

如本项目允许联合体投标，供应商为联合体投标的，资格文件联合体双方均须提供。

8.2.1《资格文件》封面（附件一）；

8.2.2 资格审查声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

供应商须在资格文件中出具“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的《承诺函》（附件三）。

8.2.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在资格文件中出具“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的《承诺函》（附件四）。

8.2.6 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在资格文件中出具“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的《承诺函》（附件五）。

8.2.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在资格文件中出具“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的《承诺函》（附件六）。

8.2.8 未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：

资格审查时由采购人或采购代理机构统一查询后打印存档，供应商提供《没有失信记录承诺函》（附件七）。

8.2.9 法定代表人（负责人）资格证明书（附件八）；

8.2.10 授权委托书（附件九，法定代表人（负责人）亲自办理开标事宜的，则无需提供)；

8.2.11《联合体协议书》（附件十，如本项目允许联合体投标，联合体投标须提供）；

8.2.12落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十一）。

8.3 商务技术文件包括（所有复印件、扫描件需加盖单位公章）：

8.3.1《商务技术响应文件》封面（附件十二）；

8.3.2 投标声明函（附件十三）；

8.3.3 企业基本情况一览表（附件十四，如本项目允许联合体投标，联合体双方均须提供）；

8.3.4 项目负责人简历表（附件十五）；

8.3.5 项目人员配置表一览表（附件十六）；

8.3.6 同类项目业绩一览表（如有，附件十七）；

8.3.7 偏离表（附件十八）；

8.3.8供应商根据评分办法编制的各项内容【如本项目接受联合体投标（以本项目招标公告要求为准），供应商为联合体投标的，评分办法中要求“供应商”提供的，“供应商”则统一指的是联合体牵头人】；

8.3.9 供应商根据第四章采购需求技术参数中及评分标准提供的其他相关证明材料扫描件（如有）。

8.4 报价文件包括（所有复印件、扫描件需加盖单位公章）：

8.4.1《报价文件》封面（附件十九）；

8.4.2 投标函（附件二十）；

8.4.3 报价一览表（附件二十一）；

8.4.4 报价明细表（附件二十二）。

9．投标报价

9.1 投标报价是招标文件所确定采购范围内全部工作内容的价格表现，包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，乙方要无条件听从甲方指挥，费用已包括在签约合同价内，甲方不再另行支付。）采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

9.2 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

9.3 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

10．投标文件有效期

10.1 投标文件有效期为 90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

## 第四节  投 标

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。备份投标文件由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商须将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，邮件内容还须后附授权委托书（附件十一），加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：993019648@qq.com，接收人：叶意莉，电话：17805860910）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第五节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

13.5特别说明：本项目采取政采云不见面开标。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（招标文件最后一页）。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标供应商名单，同时公布其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审（政采云在线公布）。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并〔开启签字时段〕，供应商对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为15分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

## 第六节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家从浙江政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照招标文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目如有核心产品，详见供应商须知前附表。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为15分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

- 错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2 不具备招标文件规定资格要求的；

24.3 不响应招标文件实质性内容的（招标文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 投标文件的组成不符合招标文件要求的；

24.5 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.6 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.7 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

24.8 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

24.9 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.10 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.11 报价超过采购预算或报价超过最高限价的；

24.12 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.13 报价表内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.14 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.15 附有采购人不能接受的条款的；

24.16 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.17为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.19电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.20供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.21 不同供应商的 IP、MAC、设备硬件相同的；

24.22 法律法规和招标文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 第七节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人将在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（https://ztb.zjtt.gov.cn/）上公告采购结果，并将招标文件随成交结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

28．质疑和投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表，鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表，质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

28.1.供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## 第八节  合同授予

30．履约保证金

无。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

- 合同主要条款

甲方（采购人）：  天台县南屏乡人民政府

乙方（中标供应商）：

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》《关于印发天台县 2024—2025 年度松材线虫病预防和除治工作方案的通知》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治项目有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、项目概况及履约保证金

项目内容：采用择伐等方式，在规定期限对南屏乡伐区作业范围内所有病死（枯死、濒死）和其他原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，并严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对病死木清理前后进行拍照并上传数据。

履约保证金：在合同签订时，按中标价的0.8%的标准交纳履约保证金（履约保证金可采用保函、转账形式提交）。乙方不按合同履约的，可没收其履约保证金，并赔偿损失。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

履约保证金在项目经县级验收合格后视实际履约情况在十个工作日内退还（转账形式提交的为不计息；保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效）。

二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围：       （具体小班编号附后）

面 积：       （以小班为单位计算）

施工时间：集中除治阶段：   年   月   日至2025年 3 月 31 日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。

除治对象：集中除治阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林的中死亡（病死、其他原因致死）松树，除治其主干、枝桠和伐桩；即现即清阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林中零星发生的死亡（病死、其他原因致死）松树，在3日内完成除治。

清理顺序：病死松树集中清理按照区位重要性开展，第一顺位是高速高铁两侧、县域周边，乡政府周边，乡主要道路两侧，自然保护区、风景名胜区等重要场所周边；第二顺位是村道两侧、村落周边等范围；第三顺位是其他区域。具体清理顺序由甲方根据实际指定。

暂定合同价格：         元。签约合同价包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，乙方要无条件听从甲方指挥，费用已包括在签约合同价内，甲方不再另行支付。）

称重计量：根据砍伐下山死亡（病死、其他原因致死）的松树总重量，按过磅确认重量计算实价； 山上现砍现烧和钢丝网罩不计算重量。

按工作量支付：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同价20%的预付款；乙方按合同要求在3月31日完成集中除治工作，初步验收通过后，支付至项目结算价的40%； 2025年5月1日至2025年9月30日，完成即现即清除治工作，并经竣工验收通过后，支付即现即清合同款的100%以及剩余集中除治阶段项目结算款的40%（竣工验收结果需与当年秋普结果进行比对，合格率要达到《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》要求）。

三、合同工期

开工日期：合同签订日期。

竣工日期：    年   月   日前。

乙方需按实际情况调配工作时间，无条件配合业主安排，在规定时间内完成相应服务工作。

四、项目质量要求标准

1.严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据：

（1）伐桩处理：对疫木伐除后，按《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定处理，伐桩上坡度面最高处的高度不得超过5cm。

（2）枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm 的死亡（病死、其他原因致死）的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、削片等除害措施，采伐迹地清理干净。

（3）疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点企业进行安全除害处理，对病死多年或已经腐烂不会造成疫病扩散和传播的病死木，不再清理下山。或就近采取粉碎、削片等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

（4）其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠须分别装车过磅；枝桠进厂过磅重量占比不得低于   ％。

（5）不得有遗漏枯死松木。

（6）不得擅自采伐阔叶树、活松树和其它针叶树。

（7）施工过程中管控好野外用火，防止发生森林火灾。

（8）建立完备的作业台账，包括按照相关要求提供完整的台账资料和防欠薪业务线的相关台账资料。

（9）通过数字化平台进行病死木清理管理，中标供应商严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对病死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有病死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，运输车辆安装GPS。发现中标供应商非法运输疫木、伪造过磅数据等行为，采购人可单方面解除合同，并取消中标供应商的资金补助，同时按规定依法追究相关责任。

（10）未经审批，不得擅自开挖林地，因疫木采伐下山导致的山体滑坡地块，疫木除治结束后需重新复绿，恢复原状。

2.执行天台县人民政府办公室《关于印发天台县2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案的通知》文件。

五、其他事项

- 1.甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

- 2.甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

- 3.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，如因乙方违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

- 4.乙方应组建能够满足本项目服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；未参加人身意外伤害保险的人员不得进场作业。乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。采伐清理和装运过程中发生人员伤亡、财产损失由乙方负责。乙方的工作人员上岗前必须进行生产安全教育和作业培训，签订安全生产责任状，并提供照片、会议记录、责任状原件、人身意外保险等相关材料。

- 5.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

- 6.乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作，在确保安全的情况下，方可采取烧毁的方式处理疫木主杆及其枝桠，并接受甲方对森林防火工作的检查指导。因操作不当导致火情，后果由乙方负责。

- 7.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

- 8.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

9.乙方若选择烧毁处理疫木的，需配合森林防火等各项工作，并需按照以下执行，未能按照要求执行的，不予计重：

(1)事前申请：乙方判断运送下山有困难小班，书面向甲方提出申请，甲方核实后确认确实存在运送下山困难的，予以批准。

(2)打堆上报：在甲方批准后，乙方方可开展批准小班的枯死疫木、枝丫的打堆。打堆过程中确保一堆一编号，无编号的堆不计重量，不得漏报也不得多报，打堆后拍照上传至省数字森防平台，每堆重量不得少于1000斤，打堆结果附照片上报甲方留档。

(3)复称核实：甲方对乙方上报的堆数全面核实，并抽查其中5%-10%复称，核实堆数作为最后计重堆数，未核实到的堆作为虚报堆对总重量进行核减后，再扣减虚报堆对应的虚报重量。抽查复称实际重量与上报重量误差在10%及以内的上报重量作为抽查复称重量，误差大于10%的，抽查复称实际重量作为抽查复称重量。最后确定的重量=(抽查复称重量之和/被抽查堆上报重量之和)*扣减后重量。

(4)烧毁时限：已上报烧毁的疫木堆，需在规定时间内完成烧毁，否则需要根据规程运送下山。

(5)烧毁标准：烧毁处理的疫木(及枝丫)应彻底烧毁成灰烬或完全碳化。烧毁处理的用火按照《天台县松材线虫病防治疫木烧毁野外用火管理办法》执行。

(6) 烧毁留证：每堆烧毁疫木需留三张照片，分别为：烧前、烧中、烧后，无三张照片的堆不计重量，全部上传省数字森防平台。照片需包含该堆编号及经纬度信息等。

(7)烧毁上报的疫木堆，每发现漏烧一堆的，扣合同款2000元。

(8)高远山烧毁处理疫木实行总量控制，本项目高远山烧毁处理疫木总量不得超过运达疫木处理厂除治年度总量的10%。

10．本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向购买人索赔损失。

11．承诺投入的人员及设备数量

| 序号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 拟投入人员配置要求 | 项目实施人员（管理人员、伐木工） 人 | 拟投入人员不得超过65周岁 |
| 拟投入伐木油锯要求 | 伐木油锯 套 |  |
| 拟投入运输车辆设备要求 | 中型自卸汽车 辆 |  |

12．乙方须在合同签订后1个星期内进场施工。

13．按照工程量测算，乙方现场施工至少每天20人。

14．乙方每月不得少于20天上工，因天气、节假日等特殊情况除外。

15．乙方从进场之日起连续5天，未达到本项第12-14条款要求，或从进场之日起5天后乙方仍存在违反第12-14项条款要求情况，或经甲方根据当前施工进度及上级部门通报情况等综合预测，由于乙方原因（除不可抗力外）将会造成不能按期完成集中除治任务的，甲方有权单方面解除合同。

16.乙方应自行实施该项目，不得分包、转包项目。

17上述条款解释权在甲方。

六、检查验收

1.松树病死木清理工作完成后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方组织验收，验收可委托林业相关中介单位开展，林业主管部门负责监督检查工作。验收产生的费用由乙方承担。验收采取现场检查与资料审查相结合，综合评定出验收结果。主要包括：

- （1）台账资料。验收台账内容包括：施工单位验收申请表、林木采伐许可证、病死木清理合同、病死木清理记录汇总表、部分施工现场照片（纸质）等，以上台账资料装订成册交给验收组。

- （2）现场检查。采用抽查办法，主要检查作业区范围内是否留有松树病死木未采伐，是否留有病死木树干、梢头或枝桠，树桩处理是否到位等。

2、验收不通过的，乙方必须按照验收意见，在规定的时间内完成整改，否则甲方有权按照本合同“七、特殊条款及违约责任”中的对应条款计算违约责任。

七、特殊条款及违约责任

1.乙方应以村为单位进行逐个清理，顺序严格按照甲方指定路线。原则上其中一个村清理完毕，经甲方同意后才能转入下个村清理，以此类推。未按甲方要求顺序开展作业的，每发现一次，合同款扣除5000元，连续发现三次(含)以上的，甲方有权解除合同；乙方未经甲方和清理山场所在村的村两委同意，擅自清理枯死松树的，合同款扣除5000元。

2.集中除治项目进度，首月(  月  日)开始，每月工作量(按重量计及小班面积)完成数占总重量或总面积的比例小于20%的，合同款扣除5000元，超过完成面积的计入下月任务数，完成量以经核实的加工企业过磅重量为准，完成面积以完成的小班面积为准。工作量(按重量及面积)连续两个月少于20%或者出现转包、违规分包的，甲方有权单方面解除合同，并向乙方追回已支付的合同款项。

3.项目验收分初步验收和竣工验收两次开展。乙方申请初步验收的时间不得早于2025年3月31日，迟于2025年4月30日书面提出的(除不可抗力外)，总合同款按3%扣减结算，每持续推迟满十天，加扣减总合同款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

乙方申请竣工验收时间不得早于2025年7月31日，迟于2025年9月30日书面提出的(除不可抗力外)，总合同款按3%标准扣减结算。每持续推迟满十天，加扣减总合同款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

枯死松树清理项目由甲方组织或者委托第三方机构按照《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》组织验收，验收得分80分至89分的，总合同款按80%进行核算；验收得分70分至79分的，项目总价款按60%进行核算；验收得分60分至69分的，项目总价款按40%进行核算；验收得分60分以下的，项目总价款不予核算。

4.在除治工作量验收、阶段性抽查、各级监理检查等按照《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》抽检小班评分在90分以下不合格的，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，并且在下一轮抽检中扩大抽检比例，如复验在90分以下不合格的，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付(甲方有权在总合同款中向乙方追偿)，并建议将不合格的除治队(作业单位)纳入天台县松材线虫病除治队黑名单，不允许投标天台县任何镇街的除治工作。

5.枯死松树需要现砍现烧和钢丝网罩的，一般安排在山场半山以上(枝桠除外)并经甲方同意。在2025年4月30日前未完成疫木焚烧或者钢丝网罩的均属于项目逾期，视乙方书面提出申请初步验收为无效，按合同约定扣减总合同款，钢丝网罩需乙方自行采购。在初步验收和竣工验收中，每漏烧一堆疫木合同款扣减3000元。

6.上传到浙江数字森防系统中的照片及数据，要符合省林业局对浙江数字森防上传的要求，对要求上传的出现漏传、不传或不符合的每起扣罚5000元。

7.乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，合同款扣除10000元，并追究其他相关法律责任；乙方从天台县外调入松科植物充当县内清理的枯死松树或者用非法手段增加真实的枯死松树重量的，甲方有权解除与乙方的合同，拒绝支付乙方前期投入的费用并追回前期支付的款项；对乙方恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树的每起合同款扣除10000元，与村民发生纠纷的由乙方自行解决；对2024年度漏烧或者遗留下来的枯死松树不得作为2025年度清理重量，如发现乙方将2024年度漏烧或者遗留下来的枯死松树作为2025年度清理重量的，每起合同款扣除5000元；乙方将非松科植物运到疫木定点处理企业被相关人员发现，按非松科植物每斤10元扣除合同款，每车不足1000元的按1000元扣除。

8.山上采伐下来的枯死松树以每斤元的价格运到甲方指定的疫木定点企业处理，产生的收益归乙方所有,纳入枯死松树清理成本，项目结算时以甲方认可过磅站过磅为准。

八、税费承担

1. 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

九、风险承担

1.在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续60_天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十一、争议处理

1.双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十二、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.有关本合同中未写明的内容以本项目采购文件的规定为准。

3.本合同未尽事宜，双方协商解决。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、相关部门各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

- 采购内容及需求

一、项目概况

为贯彻省委、省政府决策部署，坚决打赢松材线虫病疫情防控攻坚战，根据国家林草局《关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》、浙江省林业局《浙江省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021—2025年）》、《浙江省松材线虫病防治条例》、天台县人民政府办公室《关于印发天台县2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案的通知》等工作要求，将南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目进行公开招标选择承包人。

- （一）服务内容

1、服务内容：采用择伐等方式，在规定期限对南屏乡林木采伐许可证核定范围内所有病死（枯死、濒死）和其他原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理，并严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对病死木清理前后进行拍照并上传数据。

2、南屏乡枯死木情况：预计清理病死木重量1500吨。

3、施工时间：集中除治阶段：合同签订之日起至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。

4、除治对象：集中除治阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林的中死亡（病死、其他原因致死）松树，除治其主干、枝桠和伐桩；即现即清阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林中零星发生的死亡（病死、其他原因致死）松树，在3日内完成除治。

5、清理顺序：病死松树集中清理按照区位重要性开展，第一顺位是高速高铁两侧、县域周边，乡政府周边，乡主要道路两侧，自然保护区、风景名胜区等重要场所周边；第二顺位是村道两侧、村落周边等范围；第三顺位是其他区域。具体清理顺序由采购人根据实际指定。

6、服务地点：天台县南屏乡

- ▲（二）技术规格

1、严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据：

（1）伐桩处理：对疫木伐除后，按《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定处理，伐桩上坡度面最高处的高度不得超过5cm。

（2）枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的死亡（病死、其他原因致死）的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、削片等除害措施，采伐迹地清理干净。

（3）疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点企业进行安全除害处理，对病死多年或已经腐烂不会造成疫病扩散和传播的病死木，不再清理下山或就近采取粉碎、削片等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

（4）不得有遗漏枯死松木。

（5）不得擅自采伐阔叶树、活松树和其它针叶树。

（6）施工过程中管控好野外用火，防止发生森林火灾。

（7）建立完备的作业台账，包括按照相关要求提供完整的台账资料和防欠薪业务线的相关台账资料。

（8）通过数字化平台进行病死木清理管理，中标供应商严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对病死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有病死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，运输车辆安装GPS。发现中标供应商非法运输疫木、伪造过磅数据等行为，采购人可单方面解除合同，并取消中标供应商的资金补助，同时按规定依法追究相关责任。

（9）未经审批，不得擅自开挖林地，因疫木采伐下山导致的山体滑坡地块，疫木除治结束后需重新复绿，恢复原状。

2、执行天台县人民政府办公室《关于印发天台县2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案的通知》文件。

- （三）监管和相关要求

1.枯死松树由除治队清理，并落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有的清理人员进行技术培训，开展安全教育，严格按照技术标准开展清理并确保人身安全。

2.除治队严格按照清理要求进行作业，清理质量符合规范。需建立枯死松树清理台账，与现场监管的护林员或行政村指派的监管人员及上级单位委派的监督人员配合，并通过数字化平台进行枯死木清理管理，除治队严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对枯死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有枯死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，凭《枯死木清理运输单》在市境内运输。运输数据要及时上传到“浙江数字森防”。除治队负责人每天据实记录运输台账，包括清理时间、地点、疫木权属（户名、集体）及数量、除害处理方式、运输工具、运输物品、数量和运输起止地等，台账资料由相关责任人员签字确认。

3.图片要求：需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（每一株清理的疫木，都要落地上图（拍不少于2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片。

4.需凭《枯死木清理运输单》运往疫木处理定点企业，并保存（存根）凭证，作为支付款项及备核查依据。

5.配合当地政府做好枯死松树管理工作，防止农户擅自拿回家当薪柴、松材自用、外运等疫木流失行为发生，确保疫木全部运到定点处理企业。

6.每个清理区域指定专人负责清理质量，确保每位清理人员严格按照技术要求彻底清理枯死松树，树干及1厘米以上枝桠全部清理下山。同时做好不可利用小枝梢的销毁监督工作，严防森林火灾等安全事故发生。

7.除治队清理枯死松树时，应避免损害农户其它合法权益，如有发生，由除治队与农户协商解决。

8.在实施过程中除治队如不能按时间节点完成或拒绝实施的，采购人有权委托他人先行实施，相关费用由除治队支付或由采购人在应支付款项内按实扣除。

9.除治队对除治的疫木负有监管责任，因除治队监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，合同款扣除10000元，并追究其他相关法律责任。

10.日常监督：除治队应委派专职管理人员开展清理现场日常巡查和检查，做好清理质量、疫木运输、用火安全等过程的监管，做好清理路线、清理数量核验，每周四前向采购人报送《年度松枯死木除治山场清理进度表》，并做好人员管理工作和运输等相关台账。由采购人或采购人聘请的护林员或相关单位聘请的监督人员不定期对疫情除治进行抽查监督，不合格的须返工，直至符合清理技术标准。采购人按照监督检查结果督促除治队限期整改。

11.档案管理：建立完善“一乡一档”“小班网格化管理”档案管理办法，扎实推进小班化管理进程，建立和完善疫点小班档案信息，保持小班档案连续性、严肃性。做好除治工作中所有档案资料的管理，协助相关单位资料管理（主要包括：市级制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；清理施工的政府采购、合同等相关资料；松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等台账；涉木单位及个人登记备案档案；松材线虫病疫木除治作业、疫木监管等台账；松材线虫病疫木除治现场图片、影像等资料；松材线虫病防治检查验收、工作总结等资料）。

- ▲（四）检查验收

松树病死木清理工作完成后，由中标供应商向采购人提出验收申请，采购人组织验收，验收可委托林业相关中介单位开展，林业主管部门负责监督检查工作。验收产生的费用由中标供应商承担。验收采取现场检查与资料审查相结合，综合评定出验收结果。主要包括：

- 1、台账资料。验收台账内容包括：施工单位验收申请表、林木采伐许可证、病死木清理合同、病死木清理记录汇总表、部分施工现场照片（纸质）等，以上台账资料装订成册交给验收组。

2、现场检查。采用抽查办法，主要检查作业区范围内是否留有松树病死木未采伐，是否留有病死木树干、梢头或枝桠，树桩处理是否到位等。

3、验收不通过的，中标供应商必须按照验收意见，在规定的时间内完成整改，否则采购人有权按照本项目合同“七、特殊条款及违约责任”中的对应条款计算违约责任。

4、验收的时间：项目基本完结后，采购人组织“过程检查”，检查合格的，进入“常年清”环节；项目全面完结后，采购人按《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》及时组织验收，合格后上报；县指挥部办公室及时组织第三方开展抽查验收，对质量不合格的责令限期整改并扣除部分款项。

5、疫木除治质量验收内容：年度除治任务完成情况、除治作业区枯死松树清理情况、山场除治质量情况、疫木除害处理情况、疫木除治监管情况、检疫封锁情况等。

6、防治成效验收内容：检查除治区松材线虫病疫情发生、媒介昆虫防治、疫木除治、疫木监管、检疫封锁等情况，并对照上年度秋季疫情发生情况，评价年度防治成效。

- （五）安全责任

1、中标供应商应按照国家有关规定与作业人员签订劳动合同，并为作业人员缴纳社会保险及其他相关保险，未参加人身意外伤害保险的人员不得进场作业。采伐清理和装运过程中发生人员伤亡、财产损失由乙方负责。乙方的工作人员上岗前必须进行生产安全教育和作业培训，签订安全生产责任状，并提供照片、会议记录、责任状原件、人身意外保险等相关材料。

2、高压线附近的枯死松木，必须在安全保障措施到位的前提下安全作业，若实在无法清理，可联系当地供电部门专业工作人员协助处理。

- （六）人员及设备要求：

| 序号 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 拟投入人员配置要求 | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥20人 | 拟投入人员不得超过65周岁 |
| 拟投入伐木油锯要求 | 伐木油锯≥5套 |  |
| 拟投入运输车辆设备要求 | 中型自卸汽车≥2辆 |  |

- 其他要求

1.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，除治队必须集中精力和人员清理枯死松树。

2.除治队应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。在采伐作业山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。

3.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由除治队负责。

4.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

5.在清理开始前原则上由除治队负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非除治队直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因除治队原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

6.如除治队恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

7.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

8.本项目预算以往年清理情况根据标段范围暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标供应商不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。

9.本文未详细明确、需补充的内容、具体执行方式等按《天台县 2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案》及省市相关文件要求的通知要求执行。后续上级单位文件、通知如有变化的在允许范围内按相应规定执行。

10.中标供应商需按照工程管理的有关规定，交足农民工工资保证金等，不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

11.中标供应商应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向采购人汇报除治工作进展。中标供应商落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“数字森防”手机APP，对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

12.中标供应商应接受采购人或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

13.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向购买人索赔损失。

14.本项目实行固定单价，结算重量及方式按天台县人民政府办公室《关于印发天台县2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案的通知》规定的方法计算。结算价格=结算重量×中标单价。

二、商务条款

- ▲（一）付款方式

按工作量支付：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同价20%的预付款；乙方按合同要求在3月31日完成集中除治工作，初步验收通过后，支付至项目结算价的40%； 2025年5月1日至2025年9月30日，完成即现即清除治工作，并经竣工验收通过后，支付即现即清合同款的100%以及剩余集中除治阶段项目结算款的40%（竣工验收结果需与当年秋普结果进行比对，合格率要达到《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》要求）。（验收结果须比对当年疫情秋普结果，如除治区域疫情复发情况严重，山场除治质量达不到《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》要求的，不得支付尾款）。

- ▲（二）分包与转包

本项目不允许转包和分包。

- ▲（三）报价要求

1.本项目采用固定综合单价的报价方式。具体按照本项目砍伐下山的病死松树总重量（实际工作重量）×对应的中标单价，按实结算。

2.供应商的报价必须包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标供应商要无条件听从采购人指挥，费用已包括在签约合同价内，采购人不再另行支付。）采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

3.供应商在投标前应自行前往现场踏勘了解项目实际情况，并应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。

说明：供应商必须承诺本章提出的全部内容及要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分80分，价格得分20分

- （一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

- （二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见下表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分，评标委员会评审时小数点后最多保留一位小数。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 评价 内容 | 内容 子项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 | 类似项目 业绩 | 0-2分 | 供应商2021年1月1日至今（以签订合同时间为准），完成过同类项目业绩的，每提供一个项目业绩合同，得1分，本项最多得2分。 注：商务技术文件中须提供业绩合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 拟投入人员情况 | 0-6分 | 根据供应商拟投入本项目实施人员情况评分： 拟投入项目实施人员大于等于20人而少于25人的，得1分； 拟投入项目实施人员大于等于25人而少于30人的，得2分； 拟投入项目实施人员大于等于30人而少于35人的，得3分； 拟投入项目实施人员大于等于35人得4分，在此基础上每增加2人再加1分。 注：1、商务技术文件中提供雇用工名单清册，身份证扫描件并加盖单位公章，否则不得分。2、供应商须承诺中标后提供的人员必须全部投保意外险，供应商须提供加盖公章的承诺书，否则不予认可，本项不得分。如供应商提供的扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  | 拟投入实施设备情况 | 0-5分 | 根据供应商拟投入本项目伐木油锯情况评分： 拟投入伐木油锯6套的，得1分； 拟投入伐木油锯7套的，得2分； 拟投入伐木油锯8套的，得3分； 拟投入伐木油锯9套的，得4分； 拟投入伐木油锯大于等于10套的，得5分；本项最高得5分。 注：商务技术文件中提供砍伐设备发票或租赁合同（如为租赁，则租赁期必须覆盖本项目服务期）扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 供应商拟投入本项目运输车辆情况，在原定的中型自卸汽车2辆基础上，每增加1辆得1.5分，本项最高得3分。 注：自有的车辆须在商务技术文件中提供在有效年检期内的车辆行驶证或买卖合同扫描件并加盖单位公章[如自有车辆机动车行驶证中所有人必须为供应商单位名称或法定代表人姓名（须与供应商营业执照副本中法定代表人姓名一致）]，否则不得分。如租赁车辆设备的须提供租赁合同（如为租赁，则租赁期必须覆盖本项目服务期）扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 本地化服务 | 0-4分 | 供应商在本项目所在县区域范围内设有固定服务网点并配备固定人员或承诺中标后在本项目所在县区域范围设立固定服务网点并配备固定人员的得4分。 注：已经设立固定服务网点的须在商务技术文件中提供网点营业执照扫描件并加盖单位公章，否则不得分。如未设立固定服务网点，供应商须提供中标后在七个工作日内，在本项目所在县区域范围内设立固定服务网点的承诺书并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 技 术 部 分 | 项目理解 | 0-5分 | 根据供应商对本项目总体要求的理解是否准确，对本项目区域山林、道路现状清理区域枯死松树分布情况的了解程度等进行评审，未提供不得分。 |
|  | 重难点分析 | 0-5分 | 根据供应商编制的针对本项目实施过程中的重点、难点分析的科学性、合理性、针对性等进行评审，未提供不得分。 |
|  | 项目总体服务方案 | 0-5分 | 根据供应商编制的实施过程中与工作的衔接、与采购人各项工作相适应的服务运作流程的具体方案（包括但不限于砍伐方案、运输方案）等内容的科学性、合理性、可行性、针对性等进行评审，未提供不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商编制的针对突发性事件的应急抢险方案（包括但不限于应急抢险专业队伍的组织、台风季节预防、雨雪天气预防、临时任务等的应急方案）等内容的科学性、合理性、可行性、针对性等进行评审，未提供不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商编制的项目计划安排（包括但不限于集中清理的进度计划安排及即现即清的进度计划安排，保障措施、工期承诺）等内容的科学性、合理性、可行性、针对性等进行评审，未提供不得分。 |
|  | 项目组织方案 | 0-5分 | 根据供应商编制的项目组织方案（包括但不限于组织架构、主要管理流程、工作流程、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制）等内容的科学性、合理性、规范性和可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  | 安全文明施工方案 | 0-5分 | 根据供应商编制的文明施工方案的科学性、合理性、规范性和可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商编制的安全保障方案的科学性、合理性、规范性和可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  | 投诉处理方案 | 0-5分 | 根据供应商编制的项目投诉处理方案（包括但不限于投诉处理方法、机制、投诉处理的资源配置及针对投诉后的处理方案和客户后期信息反馈等）的全面性、科学性、合理性、可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  | 管理制度 | 0-5分 | 根据供应商编制的档案管理方案（包括但不限于人员档案管理、砍伐前后资料存档、疫木照片上传方案）等内容的科学性、合理性、可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商编制的设备管理方案（包括但不限于车辆或施工工具种类与数量、设备安排、存放和管理措施）等内容的科学性、合理性、可行性进行评审，未提供不得分。 |
|  | 合理化建议 | 0-5分 | 供应商应结合本项目特点及类似项目实施经验，提出合理化建议，根据建议的科学性、合理性、可行性进行评审，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 80分 |  |
| 如本项目接受联合体投标（以本项目招标公告要求为准），供应商为联合体投标的，以上内容要求“供应商”提供的，“供应商”则统一指的是联合体牵头人。 |  |  |  |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

落实政府采购政策说明：本项目专门面向中小企业采购，不进行价格扣除。

此项由评标委员会集体核实后统一评分。

③评标委员会评审复核过程中发现存在供应商自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总，得出本项目各供应商的综合得分：

供应商的综合得分=商务与技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按综合得分由高到低顺序排列。推荐综合得分最高的供应商为中标候选供应商；综合得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；综合得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

- 第六章  投标文件格式

- 附件一：

南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号：CTZB-2024100078

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

- 附件二：

资格审查声明函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重声明，我方参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。我方清楚采购人或采购代理机构对我方提交的资格证明材料仅负审核的责任。如我方提交的资格证明材料存在不合法或与事实不符的情形，无条件接受一切处理决定，并承担相应法律责任。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件三：

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度的承诺函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重承诺，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件四：

具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力的承诺函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重承诺，我方具有履行南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件五：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重承诺，我方严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件六：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重承诺，我方在参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件七：

没有失信记录承诺函

致天台县南屏乡人民政府：

我方郑重承诺，到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方的信用信息记录以采购组织机构在资格审查时统一查询结果为准。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件八：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

| 法定代表人（负责人）身份证正面 | 法定代表人（负责人）身份证反面 |
| --- | --- |

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

年    月    日

- 附件九：

授权委托书

致天台县南屏乡人民政府：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

- 附件十：

- 联合协议书

（以联合体形式投标的，须提供联合协议书；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则无需提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）投标响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除。本项目不适用）；

五、如果中标（成交），联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1.联合体各成员方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

2.联合体各方承诺均能满足申请人的资格要求（包括基本条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件），并提供落实政府采购政策需满足的资格要求和其他特定资格要求所需的证明材料。联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各成员方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.联合体各成员方按照招标文件的规定在投标文件中分别提交资格文件。

5.如中标（成交），本项目的采购代理服务费由 （联合体其中一方成员名称） 缴纳。

联合体牵头人名称（盖章）：

联合体牵头人法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

联合体成员名称（盖章）：

联合体成员法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件十一：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加天台县南屏乡人民政府的南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目，属于 其他未列明行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目 ，属于其他未列明行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：

①投标供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③如联合体响应，提供联合协议书，如有分包，提供分包意向协议书，格式附后。

④本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号） 的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：〔	            〕。

本企业为参加天台县南屏乡人民政府（采购人）南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目名称）CTZB-2024100078（项目编号） （标项名称）采购活动，由本企业提供服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②不属于监狱企业，不用提供此函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加天台县南屏乡人民政府（采购人）南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目名称）CTZB-2024100078（项目编号） 	（标项名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

说明：

1）不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

- 附件十二：

南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号： CTZB-2024100078

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

- 评分索引表

| 评价内容 | 内容子项 | 商务技术文件对应页面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 | 类似项目业绩 | 第 页至第 页 |  |
|  | 拟投入人员情况 | 第 页至第 页 |  |
|  | 拟投入实施设备情况 | 第 页至第 页 |  |
|  | 本地化服务 | 第 页至第 页 |  |
| 技 术 部 分 | 项目理解 | 第 页至第 页 |  |
|  | 重难点分析 | 第 页至第 页 |  |
|  | 项目总体服务方案 | 第 页至第 页 |  |
|  | 项目组织方案 | 第 页至第 页 |  |
|  | 安全文明施工方案 | 第 页至第 页 |  |
|  | 验收方案 | 第 页至第 页 |  |
|  | 管理制度 | 第 页至第 页 |  |
|  | 合理化建议 | 第 页至第 页 |  |

- 附件十三：

投标声明函

天台县南屏乡人民政府：

浙江省成套招标代理有限公司：

本单位自愿参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

3、如中标（成交），保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与招标人签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金（如需）。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目采购预算金额的2%赔偿对招标人及招标代理机构造成的损失。

6、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目采购预算金额的2%对招标人及招标代理机构进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如中标，按招标文件规定的采购代理服务费标准，承诺在中标通知书领取时向招标代理机构支付采购代理服务费。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十四：

供应商基本情况一览表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目    项目编号：CTZB-2024100078

| 供应商名称 |  |  |  | 法人代表 （单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  |  |  | 固定电话 |  |
| 企 业 概 况 | 企业资质 |  |  |  |  |
|  | 职工人数 | 职工总数 人，其中中级职称的专业技术人员 人 ，高级及以上职称证书的专业技术人员 人 ，注册人员 人，人员专业覆盖 。 |  |  |  |
|  | 建筑 面积 | 平方米 | □自有□租赁 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |
| 企业综合情况介绍 | 如企业规模、经营业绩、人员与技术力量情况等 |  |  |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十五：

拟派项目负责人简历表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目   项目编号：CTZB-2024100078

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 学历 |  | 参加工作时间 |  |
| 职称 |  | 注册证书 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |

注：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 须随本表提供项目负责人证书（如有）及身份证复印件，及其在供应商处缴纳的近三个月社保证明材料复印件（如项目负责人已达到退休年龄，不再参加社保缴纳的，可仅提供劳动合同扫描件），以上所有资料加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十六：

拟派项目组成员一览表（雇用工名单清册）

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目    项目编号：CTZB-2024100078

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称/执业证书 | 拟在本项目中的岗位 | 岗位工龄 | 从业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、须随本表提供以上人员证书（如有）及身份证复印件，以上所有资料加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十七：

同类项目业绩一览表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目   项目编号：CTZB-2024100078

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 实施时间 | 服务单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、随表须同时提供业绩合同复印件加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十八：

商务技术偏离表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目    项目编号：CTZB-2024100078

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对招标文件第四章内容的所有偏离（正偏离、无偏离、负偏离）填入此表。

2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件十九：

南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号：CTZB-2024100078

报

价

文

件

供应商全称                               （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

- 附件二十：

投 标 函

致天台县南屏乡人民政府：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期限：                         。

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件二十一：

报价一览表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目   项目编号：CTZB-2024100078

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 投标报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目 | 1 | 项 | 小写： 大写： |

说明：1、以上报价包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标供应商要无条件听从采购人指挥，费用已包括在签约合同价内，采购人不再另行支付。）采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、报价超过采购预算或报价超过最高限价的，均作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件二十二：

报价明细表

项目名称：南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目   项目编号：CTZB-2024100078

| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 元整 |  |  | ¥： 元 |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与《开标一览表》投标报价总价相一致。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

- 年    月    日

附件二十三：

## 政府采购活动现场确认声明书（开标后填写）

天台县南屏乡人民政府、浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由                  （供应商名称）法定代表人             （姓名）合法授权参加南屏乡2024—2025年度松材线虫病病死木清理项目（项目编号：CTZB-2024100078）的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系_______________：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与____________________________________（供应商名称）之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现____________________________________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第__________________项利害关系。

供应商盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______________

日期：________年________月________日

注：（供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章，并在采购代理机构组织签署后，15分钟内以扫描件形式发送至采购代理机构邮箱：993019648@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议）