竞争性磋商文件

项目编号：CTZB-2025020114

项目名称：仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目

采购单位：仙居县人民政府福应街道办事处 （盖章）

代理机构：浙江省成套招标代理有限公司  （盖章）

二○二五年二月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	02

第二部分 采购需求	06

第三部分 磋商须知	13

第四部分 评标办法及评分标准	28

第五部分 合同主要条款	30

第六部分 磋商响应文件格式	39

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年02月28日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件

- 项目基本情况

项目编号：CTZB-2025020114

项目名称：仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目

采购方式：竞争性磋商

暂估预算金额（元）：840000

最高限价（元）：840000

数量：1

暂估预算金额（元）：840000

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取（下载）采购文件：

1.时间：/至2025年02月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（磋商公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年02月28日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）电子加密响应文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。 （2）备份响应文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交磋商响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1462593857@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年02月28日09:00 （北京时间）

地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

1）采购项目需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

2）在线响应（电子交易）说明

2.1本项目采用政府采购电子化交易。

2.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理时间预计一周左右，建议各供应商抓紧办理。

2.3投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

2.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

2.5如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.6供应商应当在磋商响应截止时间前完成“电子加密响应文件”的在线提交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。磋商响应截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。逾期递交的电子加密响应文件，将被政采云平台拒收。

3）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

4）本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（ http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347447/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

5）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：仙居县人民政府福应街道办事处

地    址：仙居县

项目联系人（询问）： 陈洪利

项目联系方式（询问）：13586202789

质疑联系人： 应建军

质疑联系方式： 0576-87788333

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：仙居县环西南路32号4楼

项目联系人（询问）： 方璐瑶

项目联系方式（询问）： 18758668829

质疑联系人： 娄聪聪

质疑联系方式： 0576-87771258

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：仙居县财政局政府采购监管科

地    址：仙居县南峰街道环城南路500号7楼

传    真：0576-87720209

联系人 ：陈先生、吴女士

监督投诉电话：0576-87720209

浙江省成套招标代理有限公司

2025年02月17日

- 第二部分 采购需求

重要提示：采购人保留调整数量和范围的权利，结算单价按投标单价不作调整，合同总价按实结算，供应商自行考虑并承担风险费用。投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

一、招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 范围要求 | 暂定工作量（吨） | 暂估预算金额（元） | ▲最高投标单价 （元/吨） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 | 福应街道行政区域内全域范围 | 1000 | 840000 | 840 | 林业 | 本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100% |

二、技术需求

（一）项目概况、目标任务及总体要求

- 根据《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》及省市相关文件要求，为有效降低松材线虫病危害程度和蔓延速度，提高森林质量效益，促进森林资源可持续发展，保护森林生态安全。福应街道按照重点拔除、逐步压缩、全面控制的目标要求，采用择伐等方式，对林木采伐许可证核定范围内所有松树林的病死(枯死、濒死)松树进行清理除治。采取以清理病死松树为核心措施，以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等为辅助措施的综合防治策略，落实防治目标任务。

- 除治范围、对象，清理及防治要求

- 1.服务范围：福应街道行政区域内全域范围采购人指定地点所有病死（枯死、濒死、其他原因致死等）松树，清理顺序按采购人要求进行实施。

2.清理对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

3.清理要求：

（1）采购人对疫木采伐，除治队每天将出工人员和除治山场报送采购人记录，砍伐后的松木可就近销毁或运送至疫木除害处理定点企业。若采用就近销毁方式，将就近销毁照片或视频上传“浙江数字森防”；若采用运送至疫木除害处理定点企业方式，在疫木起运点经采购人的监督人员开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）并签字确认，做好台账记录，配合采购人的监督人员按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”，进厂每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，对运输单填写重量信息签字确认。

（2）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、疫木处理（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

（5）工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树等松木单独装车，严格另行登记，禁止串货。对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。

（6）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

（7）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（三）质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“浙江数字森防”上传除治数据。

1.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

3.疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

（四）奖罚措施

1.施工管理:供应商工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，供应商须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报采购人备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，采购人有权立即解除合同，并取消供应商享受除治费用补助政策。

2.除治顺序和进度:供应商严格按照采购人制定的除治计划，按林班推进除治。未按采购人要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，采购人有权解除合同。

3.检查整改:供应商承包除治小班被省、市督查检查发现问题严重的，给予每个小班扣除2000元除治经费。在采购人或相关单位抽查过程中发现的问题，供应商必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，每次扣罚3000元/起，连续3次复查不合格的，采购人有权解除合同或邀请第三方进场整改，整改费用由供应商支付（采购人有权在总除治款中向供应商追偿）。

4.数字森防应用:供应商根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

5.规范采伐和运输:对供应商不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由供应商承担。对供应商不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，采购人有权不予承认。

6.疫木管理:供应商对除治的疫木负有监管责任，因供应商监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

7.除治质量验收:

①竣工时间到11月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

②针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，供应商必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，采购人有权邀请第三方进场整改，整改费用由供应商支付（采购人有权在总除治款中向供应商追偿）。

8.除治成效评价:根据前后两年秋季疫情普查的数据进行对比，得出株数下降率，用于最终核算全县所有区域的除治补助经费，根据核算结果支付尾款。株数下降率达到绩效目标的，全额拨付尾款；未达到目标的，每减少一个百分点，扣除尾款的10%,扣完为止。

9.供应商对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，采购人有权立即解除合同，取消供应商享受除治经费补助政策。

- （五）拟投入项目人员要求

- 采购人需要多名工人，人员要求：男性（年龄在18周岁-65周岁）人数：10人及以上。中标供应商必须指定一名具体负责人，并服从采购人的指挥。

- （六）设备配置要求

本项目根据实际需要配备自卸汽车1辆、伐木油锯1套、每位伐木工配备一把斧头。以上设备配置为本项目的最低要求，其他设备按需配置。

三、商务需求

| 除治时间 | - 集中除治阶段：在合同签订之日至2025年03月31日。即现即清阶段：为每年5月至9月。在集中除治结束后，对重点区域发现的零星死亡或感染症状的松树做到动态清零。 |
| --- | --- |
| 施工进度 | - 要在1月底（若春节早于1月底则以春节为时间节点）前完成乡镇 (街道、国有林场)等重点区域的病死松树清理，次年2月底前整体任务推进90%以上，在次年3月底前全面完成病死松树清理工作。 |
| 质量目标 | 严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》、《仙居县松材线虫病防治工作机制》《仙居县松材线虫病除治工作评价细则》相关规定，并按要求运用“浙江数字森防”上传除治数据，达到验收合格标准。 |
| 报价要求 | 1.供应商的报价由财政重量补助内容组成。投标报价包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，(包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标人要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。） ▲2、注：最高投标单价 财政重量补助840元/吨。（本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%） 3、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。 |
| 付款方式 | - 1.付款条件 - 按照本合同第六条项目评价方式和《关于印发仙居县2025-2027年度松材线虫病防治方案的通知》等相关规定，按实际数量（重量和面积，下同）进行核算。验收以标段为单位进行评分，得分90分(含)以上的，按重量给予中标价全额核算；得分90分（不含）至80(含)分的，按得分百分比核算补助；得分80分（不含）至70(含)分的，在上一级基础上，每降低1分，再扣减补助金额2%；得分70分（不含）至60(含)分的，在上一级基础上，每降低1分，再扣减补助金额3%；得分60分以下的，不予拨付财政补助经费。评分按四舍五入保留2位小数计算。 - 2.付款方式 - （1）预付款：甲方与乙方签订合同并生效后，在具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票预付合同金额的20%。 - （2）初步结算款：2025年5-6月，完成集中除治验收，资金上报流程并通过后，支付至初步核算金额的80%（含预付款）。 - （3）最终结算款：2025年10-11月，根据前后两年秋季疫情普查的数据得到株数下降率，进行最终核算，完成资金上报流程并通过后，一次性支付除治款尾款。 - 上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。 - 注：本项目除治工作量按实际重量结算，即根据砍伐下山运送到定点企业的当年病死松树总重量，按进厂过磅重量并经驻企监管员确认的重量计算。烂树、非法采伐的活松木、工程项目合法审批采伐的活松木等松木和其他树木不计入。 |
| 履约保证金 | - 1.成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：现金、银行转账（或电汇）或工程保函（鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收）。担保额度：合同总额的1%。成交供应商在进场清理前，应按合同规定向采购人提交履约保证金。 - 2.项目通过最终验收合格后15个工作日内退还（如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还）。如成交供应商原因（发生中途不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为）造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按响应承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。 |

四、其他注意事项

（1）辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

（2）开展除治工作过程中须遵守国家有关法律、法规，维护采购人的合法权益。确保安全生产，做好森林防火工作，因中标供应商作业原因产生的火灾火情后果概由中标供应商负责。

（3）组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；中标供应商需按照有关规定，交足履约保证金等。中标供应商不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

（4）按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向采购人汇报除治工作进展。

（5）须接受采购人或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

（6）须根据采购人要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保采购人能随时了解除治进程。

（7）枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。中标供应商需经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和中标供应商承担。

（8）清理过程中，如遇非中标供应商直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因中标供应商原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由中标供应商负责。

（9）如中标供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

（10） 中标供应商防治工作中途不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

- （11）安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

（12）须配合采购人做好除治工作中的相关管理工作，具体工作要求以《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》《仙居县松材线虫病除治工作评价细则》《2025年度非绩效承包区松材线虫病除治财政补助经费》及服务期内最新颁布的文件要求执行。

附件：

仙居县松材线虫病除治工作评价细则

为切实提高我县松材线虫病防治成效，提升枯死松木清理质量，根据《浙江省松材线虫病防治条例》《松材线虫病防治技术方案(2022年版)》等规定，结合实际，制定本细则。

第一条 评价内容

评价内容分为除治质量评价70分、过程管理评价30分，加分项5分，最高得分100分。

除治质量评价以小班为单位，对小班内伐桩、枝梢、枯死松树情况进行检查，按小班算术平均分计算。

过程管理评价以标段为单位，对枯死松树除治进度、项目管理等情况进行评价。

第二条 除治质量评价

(一)除治质量评价方法

以无人机巡查为主，配合山场人工抽查进行检查。无人机巡查用于检查未清理的枯死松树数量和未处理的树梢、树干等倾向性问题。山场人工检查借助无人机巡查结果和浙江数字森防数据 进行研判抽查，抽查伐桩数量不低于清理株数的50%或不低于30个。

(二)除治质量检查范围

无人机巡查要覆盖所有除治小班，山场人工检查的小班数量不得少于该行政村(林区)除治小班总数的10%。

(三)除治质量评价标准

1.伐桩处理：满分15分。伐桩高于5cm 的，每发现一个扣1 分，扣完为止。

2.枝梢处理：满分30分。枝桠大于1cm的，每发现一枝扣 0.01分；整堆未处理的，每发现一处扣2分；枯死松树树干或枝 梢未清理的，每发现一处扣2分；

3.枯死松树遗漏：满分25分。枯死松树立木或伐倒木未清 理的，每发现一株扣3分；未清理株数达到秋季普查株数50% (含)以上的，该项不得分。悬崖、坟边等无法清理的枯死松 树，已提前报备并采用定点打药处理的，不予扣分。

第三条 过程管理评价

(一)有序清理：满分3分。未以小班、村为单位，按顺序开展作业，多次警告不整改的，从第三次开始，每发现一次扣1分。

(二)采伐管理：满分3分。故意采伐阔叶树、无明显病兆 的活松树的，每起扣1分。

- (三)除治进度：满分6分。从进场开始，每月完成除治进 度不小于20%,未达到月度目标的扣1分；3月31日前未全部完成，每延迟一天(不可抗力情况除外),扣0.5分，扣完为止。 3月31日前能完成全部任务的，本项不扣分。

- (四)信息管理：满分4分。疫木除治数据上传后台系统不规范，多次警告不整改的，从第三次开始，每发现一起扣0.5分；规定期限内上传比例低于100%的，每下降1%扣0.4分。

- (五)质量整改：满分6分。省级监理检查发现问题点位，10天内未完成整改销号的，每个扣0.01分；每轮省级监理检查合格率低于80%的，扣0.5分，总合格率大于等于80%,不扣 分；被县主管部门发函整改且未及时整改到位的，每起扣0.5 分；被省市主管部门抽检发现除治质量问题，致使被通报、约谈等的，每起扣2分。

- (六)疫木流失：满分4分。违规收购非本除治队伍清理的 病枯死疫木和工程项目采伐松树等，虚报重量、弄虚作假的，每 起扣2分。

- (七)安全生产：满分4分。施工方应该注重施工过程的安 全管理，发生安全事故的，每起扣2分。

- 第四条 加分项

工作成绩优异，取得市级部门书面表扬的，每次加1.5分； 获得省级部门书面表扬的，每次加3分。先进经验被上级作为典 型案例推广，或因成效优异被选中召开现场会的，市级层面每次加2.5分，省级层面每次加5分。以上最高加5分。

第三部分 磋商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见本采购文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同总金额的1%。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 7 | 响应文件要求 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份响应文件”（如有）：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交磋商响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1462593857@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 备份响应文件在“电子加密响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 8 | 响应文件磋商截止时间 | 供应商应当在磋商截止时间：2025年02月28日 09：00（北京时间）前完成电子加密响应文件的传输提交，磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密响应文件。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 同磋商响应截止时间与地点。 |
| 10 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，磋商供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 （3）若磋商供应商在规定时间内“电子加密响应文件”无法解密，或解密失败且“备份响应文件”读取失败（含未提交），则投标无效。 （4）磋商响应截止时间前，磋商供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 15 | ▲项目最高限价 | 最高投标单价：840 元/吨。（折扣率不超过100%）。如供应商的报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 16 | 政采贷相关说明 | 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
|  |  | 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类; 保函（保单）收费情况; 联系人及 联系方式. 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是; 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。; 王健永13967615120. 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式; 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）; 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702. 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。; 李杭13586233529. 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。; 张弥0576-87796908. 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是; 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。; 王巧红13968483573. 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否; 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。; 吴琼17858699170. 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是; 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。; 陶正鹏13858613668. 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 郭鹏飞13819645716. |
| 17 | 解释权 | 本采购文件解释权属于采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（六）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

9、政府采购政策及优惠：

（1）本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

（4）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

（5）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

（6）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

（7）提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

（8）残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（9）监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

10、信用信息

供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

截止时间：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、供应商认为磋商文件、磋商过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达代理机构，代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4、质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，代理机构报告同级监督部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督部门投诉。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部份组成：

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 磋商响应文件格式

7、本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商文件的澄清与修改

1.供应商如发现磋商文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到磋商文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对磋商文件内容提出质疑，并视为对磋商文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构于磋商响应文件提交截止时间至少5日前在“浙江省政府采购网”、“仙居县公共资源交易网”网站上发布澄清或更正公告；不足5日的，采购代理机构有权顺延提交磋商响应文件的截止时间。

3.当磋商文件与磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制和提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、磋商响应文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲3、资格证明文件的组成：

（1）磋商声明书(格式见附件)；

（2）授权委托书(格式见附件)（法定代表人亲自办理磋商事宜的，可提供法定代表人有效的身份证复印件；若自然人参加磋商的，则无须提供）

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加磋商的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加磋商的，则提供自然人身份证复印件；

（4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和人员及专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

4、商务与技术标的组成：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）；

（2）商务响应承诺函（格式见附件）；

（3）类似项目业绩一览表（见附件）；

（4）拟投入项目人员一览表（见附件）；

（5）拟投入的主要施工设备表（见附件）；

（6）投标人根据评标办法编制的各项内容；

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）报价内容由首次报价一览表以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

- （3）磋商报价应当包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

- （4）相关报价表需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- （5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- （二）、磋商响应文件的制作、份数及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求和浙江政府采购云平台要求制作制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

电子磋商响应文件部分：供应商应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

备份响应文件应与政采云平台上传的电子加密响应文件一致。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件份数：

（1）电子加密响应文件：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书。

（2）备份响应文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至1462593857@qq.com。

备份响应文件在“电子加密响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。

（3）中标供应商应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件各一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质纸质磋商响应文件。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件导入和加密

①磋商供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②磋商响应文件编制好后应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。

（2）磋商响应文件的提交

①磋商响应文件提交截止时间：见磋商须知“前附表”；

②磋商响应文件提交地点：见磋商须知“前附表”。

（3）不予接收的磋商响应文件情形

①磋商响应截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

②未生成加密的磋商响应文件；

（4）供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

- （1）在磋商截止时间前，磋商供应商可对已提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的磋商响应文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、加密、导入和提交。

- （2）在磋商响应文件递交截止时间后,磋商供应商不得修改或撤回已提交的磋商响应文件。

▲5、磋商报价

（1）磋商报价应当包括项目实施所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，中标方要无条件听从采购方指挥，并安排值班，费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付。）

（2）报价分二次进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在本项目磋商结束后由所有有效的磋商供应商在规定的时间时限内（最终报价时间时限根据评审情况另行通知）在平台上进行最终报价，同时将磋商报价一览表（最终报价）上传至附件。最终报价不得高于初次报价，否则将导致无效标（磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）。

注：各供应商针对本项目最终报价工作应当事先作好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提完成最终报价的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负；

（3）采购单位不接受备选方案；

（4）采购人拒绝接受磋商报价高于最高限价的磋商人成为中标候选人（若磋商响应文件报价超过最高限价的，其磋商响应文件作无效标处理）。

（三）磋商响应文件的有效期

▲1、自磋商响应文件提交截止之日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。成交磋商响应文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，磋商响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商不能修改磋商响应文件。

4、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）、磋商保证金

无

- 四、磋商

- 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一）磋商事项

1、采购代理机构在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点进行开标。供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二）磋商程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份响应文件的磋商供应商，代理机构工作人员应做好文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各磋商供应商应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至邮箱（1462593857@qq.com）。

5、磋商供应商进行在线解密（解密时间为开标时间后60分钟内）；解密未成功的，磋商供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱1462593857@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，磋商小组对商务与技术文件进行评审。磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通过政府采购云平台通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位CA签章，上传政府采购云平台。

9、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

12、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价。

13、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）供应商的澄清、说明或补正将作为磋商响应文件的一部分。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、未实质性响应磋商文件中打“▲”条款或者磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、磋商响应文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的。

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。

7、最终报价高于首次报价的；

8、磋商供应商仅提交备份磋商响应文件的；

9、电子加密磋商响应文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的（包括未在解密规定时间内提供备份磋商响应文件解密密码或密码错误的）；

10、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

11、磋商响应文件中技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

12、磋商响应文件提供虚假材料的。

13、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

14、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

15、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

17、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2、因重大变故，采购任务取消的。

3、提交磋商响应文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（八）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《评审方法及评分标准》。

（九）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

（三）履约保证金

1、合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续；

3、履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

七、中标服务费

1、中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2、本项目采购代理服务费由中标人支付，以中标价为计算基数，按以下服务类标准费率计算值的70%收取，费率标准如下：

| 金额（万元） | 服务类费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100~500之间部分 | 0.8% |
| 500-1000之间部分 | 0.45% |

- 第四部分   评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为80分，报价文件为20分)。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价折扣率最大（例：折扣率70%、80%、90%，即折扣率70%为最大）的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最终磋商报价)×20%×100。

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按磋商报价折扣率由大到小顺序排列；综合得分且磋商报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

五、本次评分具体分值细化条款如下表:

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 22分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件内容按招标文件要求完整提供、目录对应清晰、编制内容详实、内容查找方便的，得2分。存在未按要求完整提供、目录对应不清晰、编制的内容不够详实、内容查找不方便的，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 2 | 人员配备 | 拟投入本项目技术人员男性（年龄在18周岁-65周岁），达到10人的不得分，每增加1人得1分，本项最高得6分。 注：须提供人员身份证复印件，未提供不得分。 | 6 |
| 3 | 拟投入实施设备情况 | 投标供应商拟投入伐木油锯在满足采购文件的基础上，每多提供一套得1分，最高6分。 注：须提供砍伐设备发票或租赁合同复印件（租赁期限＞服务期）,否则不得分。 | 6 |
|  |  | 投标供应商拟投入自卸汽车在满足采购文件的基础上，每多提供一辆得2分，最高6分。 注：自有的车辆须提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件或买卖合同复印件，所有人名称与投标单位名称或与营业执照里的法定代表人一致。租赁的须提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件和租赁合同（租赁期限＞服务期）。 | 6 |
| 4 | 本地化服务 | 投标人在本项目所在县区域范围内设有固定服务网点并配备固定人员或承诺中标后在本项目所在县区域范围设立固定服务网点并配备固定人员的得2分。 注：已经设立固定服务网点的须提供网点营业执照复印件，如未设立固定服务网点，供应商须承诺中标后在七个工作日内设立固定服务网点的须提供加盖投标人公章的承诺书，否则不予认可。 | 2 |
| 二、技术分 |  |  | 58分 |
| 5 | 调研情况 | 投标供应商对本项目区域山林、道路现状，存在问题以及林木运输重点难点的调查情况，对项目清理区域枯死松树分布情况的了解程度，由评委自行打分。 | 5 |
| 6 | 服务方案 | 施工技术措施的可行性、可操作性以及进场开工组织方案和措施，施工路线安排、砍伐时间安排方案和措施等情况，由评委自行打分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供针对成交后工作的衔接、人员安排、与采购人各项工作相适应的服务运作流程的具体方案等，由评委自行综合打分。 | 5 |
|  |  | 根据施工质量的控制方案和管理手段是否科学、可靠，进行打分。 | 5 |
| 7 | 文明施工及安全保障 | 文明施工：保证施工时对山林的保护及消防安全等不造成较大影响的措施。 | 5 |
|  |  | 安全保障：投标人在保护作业环境的同时也要注意自身的生命安全，根据提供的安全保障措施（包括给人员上保险、岗前安全培训方案等）的全面性、合理性，进行打分。 | 5 |
| 8 | 管理制度 | 根据投标人的档案管理方案（包括人员档案管理、砍伐前后资料存档、疫木照片上传方案等）进行评分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人的设备管理制度（包括车辆或施工工具种类与数量、设备安排、存放和管理措施等）进行评分。 | 5 |
| 9 | 合理化建议 | 供应商应结合本项目特点及实际工作过程中有可能涉及到的因素，提出合理化建议，由评委酌情评分。 | 5 |
| 10 | 验收方案 | 项目验收方案是否合理、符合项目要求等情况进行打分。 | 5 |
| 11 | 应急方案 | 根据投标人针对突发性事件的应急抢险方案（包括应急抢险专业队伍的组织、台风季节、雨雪天气预防、火灾防范、临时任务等），进行打分。 | 5 |
|  |  | 投标人承诺服务期限内或突发情况内接到采购人的指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）后立即响应，并在2小时内赶赴现场（针对突发状况的还需立即启动应急预案）的得3分，未提供或提供不全不得分。 | 3 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

- 合同主要条款

合  同  书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订日期：    年    月   日

甲方(以下简称甲方）：仙居县人民政府福应街道办事处

乙方(以下简称乙方)：

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、概况

- 根据《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》及省市相关文件要求，为有效降低松材线虫病危害程度和蔓延速度，提高森林质量效益，促进森林资源可持续发展，保护森林生态安全。福应街道按照重点拔除、逐步压缩、全面控制的目标要求，采用择伐等方式，对林木采伐许可证核定范围内所有松树林的病死(枯死、濒死)松树进行清理除治。采取以清理病死松树为核心措施，以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等为辅助措施的综合防治策略，落实防治目标任务。

三、施工范围、时间、合同价格及支付方式

1、施工范围：福应街道行政区域内全域范围甲方指定地点所有病死（枯死、濒死、其他原因致死等）松树，清理顺序按甲方要求进行实施。

- 2、除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩。即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在3天内完成除治。

3、施工时间：集中除治阶段：在合同签订之日至2025年03月31日。即现即清阶段：为每年5月至9月。在集中除治结束后，对重点区域发现的零星死亡或感染症状的松树做到动态清零。

4、合同工期：开工日期：   年   月    日，竣工日期：2025年11月30日

- 5、投入项目人员配备及设备要求：

- ①拟投入人员      人。乙方必须指定一名具体负责人，并服从甲方的指挥。

- ②拟投入项目设备：自卸汽车     辆、伐木油锯     套、每位伐木工配备一把斧头。

6、合同价格：合同金额：        元。（大写：       元）

- 最后结算价按实计算，包括按数字森防等需要的照片拍摄费用、技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、各类税费及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用等涉及到本项目所有相关费用。

- □按称重计量：财政补助     元/吨，根据砍伐下山运送到定点企业的当年病死松树总重量，按进厂过磅并经确认的重量计算。烂树、非法采伐的活松木、工程项目合法审批采伐的活松木等松木和其他树木不计入。

- □按面积计量：根据施工并在“数字森防”或其他指定平台上图面积计算，每亩     元。

- 7、支付方式

- 按照本合同第六条项目评价方式和《关于印发仙居县2025-2027年度松材线虫病防治方案的通知》等相关规定，按实际数量（重量和面积，下同）进行核算。验收以标段为单位进行评分，得分90分(含)以上的，按重量给予中标价全额核算；得分90分（不含）至80(含)分的，按得分百分比核算补助；得分80分（不含）至70(含)分的，在上一级基础上，每降低1分，再扣减补助金额2%；得分70分（不含）至60(含)分的，在上一级基础上，每降低1分，再扣减补助金额3%；得分60分以下的，不予拨付财政补助经费。评分按四舍五入保留2位小数计算。

- 2.付款方式

- （1）预付款：甲方与乙方签订合同并生效后，在具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票预付合同金额的20%。

- （2）初步结算款：2025年5-6月，完成集中除治验收，资金上报流程并通过后，支付至初步核算金额的80%（含预付款）。

- （3）最终结算款：2025年10-11月，根据前后两年秋季疫情普查的数据得到株数下降率，进行最终核算，完成资金上报流程并通过后，一次性支付除治款尾款。

- 上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认。

四、质量要求标准

- （一）清理要求及防治措施

1.清理要求：

（1）甲方对疫木采伐，除治队每天将出工人员和除治山场报送甲方记录，砍伐后的松木可就近销毁或运送至疫木除害处理定点企业。若采用就近销毁方式，将就近销毁照片或视频上传“浙江数字森防”；若采用运送至疫木除害处理定点企业方式，在疫木起运点经甲方的监督人员开具定制的“仙居县松材线虫病疫木运输单”（不能有涂改痕迹）并签字确认，做好台账记录，配合甲方的监督人员按要求把装车拍照及信息上传“浙江数字森防”，进厂每车过磅疫木必须要有电子打印过磅单，对运输单填写重量信息签字确认。

（2）采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、疫木处理（需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（未清理枯死松树、主干、枝桠、伐桩，每一株清理的疫木，都要落地上图（拍2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点）照片应按规定要求拍摄，并拍照上传至浙江数字森防系统中。

（3）依法办理林木采伐许可证，中标人凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由甲方告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，甲方可直接申请办理林木采伐许可证。

（4）辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

（5）工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他阔叶树等松木单独装车，严格另行登记，禁止串货。对活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量。

（6）依法办理林木采伐许可证，乙方凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由甲方告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，甲方可直接申请办理林木采伐许可证。

（7）全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径 1 厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山并运送至疫木除害处理定点企业，严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。

（二）质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“浙江数字森防”上传除治数据。

1.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

3.疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木。

五、特殊条款及违约责任

1.施工管理：乙方工作人员要统一佩戴印有“510 清干净”字样的安全帽，乙方须对除治队员进行安全和业务培训，人员名单报甲方备查，上报不及时或经协商、调解依然不履行的；存在层层转包及违反其他相关法律法规和规定等行为之一的，甲方有权立即解除合同，并取消乙方享受除治费用补助政策。

2.除治顺序和进度：乙方严格按照甲方制定的除治计划，按林班推进除治。未按甲方要求顺序开展作业的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。2023年11月开始，每月工作量完成数占总数少于20%，或未达到月度工作计划目标的，扣罚5000元。月工作量连续两个月少于20%，或连续两个月未达到月度工作计划目标的，甲方有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

3.数字森防应用：乙方根据山场合理安排除治小组，每小组需有一人能熟练运用“浙江数字森防”APP，按要求在浙江省数字森防系统中上传照片及数据。上传不规范被查到的，每起扣罚2000元/起，并在2天内完成整改。

4.规范采伐和运输：对乙方不按规定采伐的活松木和其他树木按每段（不分大小长短）150公斤、烂木按每段（不分大小长短）100公斤惩罚性扣除重量，由于砍伐活树等造成信访和赔偿费用由乙方承担。对乙方不按规定开具运输单，或不采用挂牌专车运输，或不按规定上传运输数据到“浙江数字森防”系统的车次，甲方有权不予承认。

5.疫木管理：乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

6.除治质量验收：竣工时间到11月份（具体以上级确定时间为准）,4月底全面完成“回头看”整改，做好集中除治验收准备;5月-6月完成集中除治验收工作;6月-10月根据上级安排，做好辖区内指定区域的即现即清工作;9月-11月完成即现即清检查验收，年度防治成效评价。

7.针对验收不合格或合同工期内发现的其他质量问题，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

8.除治成效评价：对除治区域次年松材线虫病复发情况进行检查。降低率达到当年防控绩效目标的，除治费用核算总额的20%全额拨付，每减少一个百分点，扣除余款的10%，扣完为止。

9.乙方对疫木除治重量、除治质量的真实性和准确性负责。对故意藏匿主杆、枝桠等行为，以10%的比例扣减当期总除治款；有串货、虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的，甲方有权立即解除合同，取消乙方享受除治经费补助政策。

10.乙方及除治工人有以下情形的，甲方有权取消乙方享受除治补助政策、解除合同。因乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（1）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。

（2）检查整改：乙方除治进度滞后，或对质量不达标小班整改连续2次复查不合格的，甲方有权邀请第三方进场整改，费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

（3）存在层层转包或其他违反相关法律法规和规定等行为之一的，甲方可解除本合同。

六、其他注意事项

（1）辅助性综合防治：以打孔注药、媒介昆虫药剂防治等作为辅助措施的综合防治策略。

（2）开展除治工作过程中须遵守国家有关法律、法规，维护采购人的合法权益。确保安全生产，做好森林防火工作，因中标供应商作业原因产生的火灾火情后果概由中标供应商负责。

（3）组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；中标供应商需按照有关规定，交足履约保证金等。中标供应商不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

（4）按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向采购人汇报除治工作进展。

（5）须接受采购人或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

（6）须根据采购人要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“浙江数字森防”手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节实施拍照留痕，确保采购人能随时了解除治进程。

（7）枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。中标供应商需经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和中标供应商承担。

（8）清理过程中，如遇非中标供应商直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因中标供应商原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由中标供应商负责。

（9）如中标供应商恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

（10） 中标供应商防治工作中途不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

- （11）安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

（12）须配合采购人做好除治工作中的相关管理工作，具体工作要求以《仙居县松材线虫病枯死松树防治工作机制》《仙居县松材线虫病除治质量评价实施细则（试行）》及仙居县政府最新要求为准。

七、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、履约保证金

（1）乙方在履行合同前，应向甲方交纳     元履约保证金（即合同总金额的1%）。履约保证金在履约完成后7个工作日内退还，如采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息退还。如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还，如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。乙方应保证履约担保在合同期内持续有效。

- （2）担保方式为：现金、转账、及甲方认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。

十、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应以正式文件形式通知对方。

十四、解决争议的方法

如双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.关于本合同在履行过程中产生纠纷，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼。

2.如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款。合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，浙江广通工程咨询有限公司一份，仙居县财政局一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签约地点：                               签约日期：     年   月    日

附件：

仙居县松材线虫病除治工作评价细则

为切实提高我县松材线虫病防治成效，提升枯死松木清理质量，根据《浙江省松材线虫病防治条例》《松材线虫病防治技术方案(2022年版)》等规定，结合实际，制定本细则。

第一条 评价内容

评价内容分为除治质量评价70分、过程管理评价30分，加分项5分，最高得分100分。

除治质量评价以小班为单位，对小班内伐桩、枝梢、枯死松树情况进行检查，按小班算术平均分计算。

过程管理评价以标段为单位，对枯死松树除治进度、项目管理等情况进行评价。

第二条 除治质量评价

(一)除治质量评价方法

以无人机巡查为主，配合山场人工抽查进行检查。无人机巡查用于检查未清理的枯死松树数量和未处理的树梢、树干等倾向性问题。山场人工检查借助无人机巡查结果和浙江数字森防数据 进行研判抽查，抽查伐桩数量不低于清理株数的50%或不低于30个。

(二)除治质量检查范围

无人机巡查要覆盖所有除治小班，山场人工检查的小班数量不得少于该行政村(林区)除治小班总数的10%。

(三)除治质量评价标准

1.伐桩处理：满分15分。伐桩高于5cm 的，每发现一个扣1 分，扣完为止。

2.枝梢处理：满分30分。枝桠大于1cm的，每发现一枝扣 0.01分；整堆未处理的，每发现一处扣2分；枯死松树树干或枝 梢未清理的，每发现一处扣2分；

3.枯死松树遗漏：满分25分。枯死松树立木或伐倒木未清 理的，每发现一株扣3分；未清理株数达到秋季普查株数50% (含)以上的，该项不得分。悬崖、坟边等无法清理的枯死松 树，已提前报备并采用定点打药处理的，不予扣分。

第三条 过程管理评价

(一)有序清理：满分3分。未以小班、村为单位，按顺序开展作业，多次警告不整改的，从第三次开始，每发现一次扣1分。

(二)采伐管理：满分3分。故意采伐阔叶树、无明显病兆 的活松树的，每起扣1分。

- (三)除治进度：满分6分。从进场开始，每月完成除治进 度不小于20%,未达到月度目标的扣1分；3月31日前未全部完成，每延迟一天(不可抗力情况除外),扣0.5分，扣完为止。 3月31日前能完成全部任务的，本项不扣分。

- (四)信息管理：满分4分。疫木除治数据上传后台系统不规范，多次警告不整改的，从第三次开始，每发现一起扣0.5分；规定期限内上传比例低于100%的，每下降1%扣0.4分。

- (五)质量整改：满分6分。省级监理检查发现问题点位，10天内未完成整改销号的，每个扣0.01分；每轮省级监理检查合格率低于80%的，扣0.5分，总合格率大于等于80%,不扣 分；被县主管部门发函整改且未及时整改到位的，每起扣0.5 分；被省市主管部门抽检发现除治质量问题，致使被通报、约谈等的，每起扣2分。

- (六)疫木流失：满分4分。违规收购非本除治队伍清理的 病枯死疫木和工程项目采伐松树等，虚报重量、弄虚作假的，每 起扣2分。

- (七)安全生产：满分4分。施工方应该注重施工过程的安 全管理，发生安全事故的，每起扣2分。

- 第四条 加分项

- 工作成绩优异，取得市级部门书面表扬的，每次加1.5分； 获得省级部门书面表扬的，每次加3分。先进经验被上级作为典 型案例推广，或因成效优异被选中召开现场会的，市级层面每次加2.5分，省级层面每次加5分。以上最高加5分。

第六部分　磋商响应文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 磋商须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

磋商声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 （编号为 CTZB-2025020114 ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日  期：    年   月   日

附件二：

授权委托书

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 编号：CTZB-2025020114 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

附件三：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

仙居县人民政府福应街道办事处：

我方参与的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 CTZB-2025020114 的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

磋商供应商 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

仙居县人民政府福应街道办事处：

我方参与的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 CTZB-2025020114 的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

磋商供应商 （盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件五：

具有履行合同所必需设备和人员及专业技术能力的承诺函

仙居县人民政府福应街道办事处 ：

我方参与的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 CTZB-2025020114  的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和人员及专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（磋商/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件六：               中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 仙居县人民政府福应街道办事处 的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 仙居县人民政府福应街道办事处 单位的  仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分 磋商须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件七：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 企业通过认证情况 |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件八：

商务响应承诺函

仙居县人民政府福应街道办事处：

我方参与的 仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目 CTZB-2025020114的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺对磋商文件中的采购需求要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件九：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照“第四部分 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为磋商响应文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

3.此表可增行。

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件十：

拟投入项目人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表中拟派岗位人员请参照“第四部分 评标办法及评分标准”中拟派人员要求填写，并附上影响评审或评分的有关材料。

2.供应商可根据自身情况调整表格。

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件十一：

拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处（或功能） | 评审材料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表中设备请参照“第四部分 评标办法及评分标准”中拟投设备要求填写，并附上相关设备的评分材料。

2.供应商可根据自身情况调整表格。

磋商供应商 (盖单位章)：

## 日  期：    年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（供应商可参考采购文件“第三部分 磋商须知”报价文件组成要求编排）

附件十二：

磋商报价一览表（首次报价）

项目名称：仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目

| 序号 | ▲最高投标单价 | 折扣率 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政重量补助 840元/吨 | * % | =财政重量补助 元/吨 | 本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%（政采云平台中的报价同样按折扣率报价） |

注: 1.本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。

2.磋商报价应当包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件十三：

磋商报价一览表（最终报价）

项目名称：仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目

| 序号 | ▲最高投标单价 | 折扣率 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政重量补助 840元/吨 | * % | =财政重量补助 元/吨 | 本项目按折扣率报价，折扣率不得超过100%（政采云平台中的报价同样按折扣率报价） |

注: 1.本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。

2.磋商报价应当包括为完成本项目服务可能发生的全部费用 (包括枯死木采伐、集材至指定地点、枝桠清理、木桩处理、人员保险、税费、机械设备、清理监管费、“浙江数字森防”数据上传所有费、政策处理费和代理服务费等一切费用)。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明施工等实行全面承包。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4.最终报价不得高于首次报价，否则其磋商响应文件作无效标处理。

磋商供应商 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

附件十四：（二选一）

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目  （编号：CTZB-2025020114）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2025年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、各供应商提前打印本表，待投标文件解密结束后，签署完毕后扫描上传至邮箱（1462593857@qq.com）。

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县2025年福应街道松枯死木清理项目   （编号：CTZB-2025020114）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2025年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、各供应商提前打印本表，待投标文件解密结束后，签署完毕后扫描上传至邮箱（1462593857@qq.com）。