浙江农林大学

2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24217B48

项目名称：2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务

采购单位：浙江农林大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年11月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一、总  则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、开标	16

五、评标	17

六、定标	19

七、合同授予	19

第三章  评标办法	20

第四章  招标内容及需求	26

第五章  合同主要条款	32

第六章  投标文件格式	42

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年12月5日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24217B48

项目名称：2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：500000.00

最高限价（元）：500000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标的服务内容是浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务，主要提供消防设施改造、田径场维修项目、教学区广场砖面层改造、开闭所扩建、宿舍提升改造等项目全过程跟踪审计服务。具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：从签订委托合同之日起至浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造项目最终结算审核完成。

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,提供服务的供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12月5日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年12月5日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江农林大学

地  址：杭州市临安区武肃街666号

项目联系人（询问）：戴老师

项目联系方式：0571-63747313

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0571-63746802

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、陈婷婷

项目联系方式（询问）：0571-85860255、0571-85826980

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务，主要提供消防设施改造、田径场维修项目、教学区广场砖面层改造、开闭所扩建、宿舍提升改造等项目全过程跟踪审计服务。具体内容详见招标文件相关章节。 实施地点：浙江农林大学，采购人指定地点 数量：1项 服务期：从签订委托合同之日起至浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造项目最终结算审核完成。 |
| 3 | 预算金额 | ▲预算金额为人民币500000.00元；投标报价如超过相应标项的预算金额，投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：陈婷婷 0571-85826980 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年12月5日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年12月5日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。（标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的服务要求全部由中小企业承接。 7、提供的服务全部由中小企业承接（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的70%向中标供应商收取，计算不足3000元按3000元计取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。（本项目涉及人身安全，为保证服务内容质量及落实相关责任追究制度，本项目不允许分包。）

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函（格式见第六章），或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：联合体参加投标的，联合体各方均需满足以上资格要求，并提供联合体协议，否则投标无效。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标同类项目业绩表（格式见第六章）；

（6）相关管理体系认证及相关证书；

（7）全过程审计总体方案；

（8）竣工结算审计方案；

（9）难点、要点分析及解决方案；

（10）进度计划安排及进度保证措施；

（11）技术响应表（服务满足程度）（格式见第六章）；

（12）驻场服务方案；

（13）造价控制方法和风险控制措施；

（14）隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案；

（15）相关承诺；

（16）审计成果；

（17）廉政建设；

（18）突发事件应急预案；

（19）项目团队情况（项目团队人员分工情况表，格式自拟）；

（20）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达  /  项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术分（90分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同类项目业绩 | 【客观分】 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），承担过类似公共建筑（不含住宅、厂房）项目全过程跟踪审计（或全过程造价控制及咨询服务）业务，每提供一个得0.5分，最高得1分。（业绩证明材料以合同为准，合同中必须能体现为项目全过程跟踪审计或全过程造价控制及咨询服务，如不能体现相关内容的不得分。） | 1 |
| 2 | 管理体系认证 | 【客观分】 投标人具有有效的质量管理体系认证得3分。提供证书扫描件。 | 3 |
| 3 | 全过程审计总体方案 | 【主观分】 根据全过程审计总体方案的完整性、适用性及合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4，5） | 5 |
| 4 | 竣工结算审计方案 | 【主观分】 根据竣工结算审计方案的完整性、适用性及合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4，5） | 5 |
| 5 | 难点、要点分析及解决方案 | 【主观分】 根据对本项目难点、要点分析的完善程度及解决方案的可行性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4,5） | 5 |
| 6 | 进度计划安排及进度保证措施 | 【主观分】 根据进度计划安排的完善程度、时间节点的明确程度及进度保证措施的科学合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4,5） | 5 |
| 7 | 现场驻场承诺 | 【客观分】 对招标文件《第四章：招标内容及需求》中“二、服务要求-5、现场驻场承诺（序号18项目团队人员评分除外）”相关要求的响应满足情况，完全满足要求得10分，每负偏离一条扣2分，扣至0分为止。 | 10 |
| 8 | 驻场服务方案 | 【主观分】 根据驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间等对项目实施保障的相关方案的合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 9 | 造价控制方法和风险控制措施 | 【主观分】 根据造价控制方法的完善程度及风险控制措施的可行性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4,5） | 5 |
| 10 | 隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案。 | 【主观分】 根据隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的详细程度及可行性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4，5） | 5 |
| 11 | 每周监理例会 | 【客观分】 承诺参加每周监理例会，并满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。（承诺格式自拟） | 3 |
| 12 | 现场文字记录和影像记录 | 【客观分】 承诺签证影响工程造价的其它项目，做好必要的现场文字记录和影像记录的，得3分，否则不得分。（承诺格式自拟） | 3 |
| 13 | 协助索赔方案 | 【主观分】 根据索赔方案的合理性及罗列索赔所需单据的清晰程度进行评审。（评分范围：0，1，2，3） | 3 |
| 14 | 审计成果 | 【主观分】 根据投标人提供的服务成果文件模板编制深度和完整度以及科学合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3） | 3 |
| 15 | 审计成果偏差率 | 【客观分】 对招标文件《第四章：招标内容及需求》中“二、服务要求-26、审计成果偏差率”相关要求的响应满足情况，完全满足要求得8分，每负偏离一条扣4分，扣至0分为止。 | 8 |
| 16 | 廉政建设 | 【主观分】 根据廉政建设方面相关措施的完善程度以及与项目的吻合程度进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4，5） | 5 |
| 17 | 突发事件应急预案 | 【主观分】 投标人在服务执行期间，针对本项目可能出现的突发状况，是否能做出快速、有效、专业的应急响应，根据提供的应急预案情况进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 18 | 项目团队人员 | 【客观分】 1、投标人在投标文件中提供满足招标需求的项目服务团队人员名单（格式自拟），且明确各人员分工的，得2分，否则不得分。 2、项目负责人具有一级造价师（原注册造价师）和高级职称的，得2分，否则不得分。（提供有效证明材料） 3、除项目负责人外，拟委派常驻人员不少于2人，具有二级（含）以上造价工程师注册证书和中级（含）以上职称证书，且配齐土建（不少于1人）和安装（不少于1人）专业的，得2分，否则不得分。（提供有效证明材料） 4、结算审计负责人具有一级造价师（原注册造价师）和高级职称的，得2分，否则不得分。（提供有效证明材料） 5、拟委派结算审计人员不少于2人，结算审计人员具有二级（含）以上造价工程师注册证书和中级（含）以上职称证书，且配齐土建（不少于1人）和安装（不少于1人）专业的，得2分，否则不得分。（提供有效证明材料） 【备注：有效证明材料为相关证书的复印件或扫描件及社保证明】。 | 10 |
| 19 | 承诺 | 【客观分】 承诺结算审计人员与现场项目负责人、常驻人员均分开的，得3分，否则不得分，提供承诺函。 | 3 |

（二）价格部分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、项目名称：2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务

2、项目地点：浙江农林大学，采购人指定地点

3、项目规模和内容：主要提供消防设施改造、田径场维修项目、教学区广场砖面层改造、开闭所扩建、电力扩容、宿舍提升改造等项目全过程跟踪审计服务。具体规模如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖校区开闭所扩建工程 | 266 |  |
| 2 | 衣锦校区田径场维修项目（一期） | 378 |  |
| 3 | 东湖校区教学区广场砖面层及地下管网改造工程 | 335 |  |
| 4 | E2宿舍提升改造项目（一期） | 159 |  |
| 5 | E3宿舍提升改造项目（一期） | 119 |  |
| 6 | E4宿舍提升改造项目（一期） | 109 |  |
| 7 | C1宿舍提升改造项目（一期） | 174 |  |
| 8 | C2宿舍提升改造项目（一期） | 128 |  |
| 9 | C3宿舍提升改造项目（一期） | 128 |  |
| 10 | C4宿舍提升改造项目（一期） | 122 |  |
| 11 | 衣锦校区田径场维修项目（二期） | 200 |  |
| 12 | 东湖校区A区田径场维修工程 | 400 |  |
| 13 | 东湖校区B区田径场维修工程 | 400 |  |
| 14 | 东湖校区学生生活区广场砖面层及地下官网改造工程 | 300 |  |
| 15 | 衣锦校区供水管网维修工程 | 620 |  |
| 16 | 衣锦校区雨污管网维修工程 | 640 |  |
| 合计 |  | 4478 |  |

4、项目资金来源：财政资金。

二、服务要求

具体工作内容：项目建设全过程造价控制，含竣工结算审计。主要是施工阶段工作联系单、签证的审核，预付款和阶段性工程款支付审核，竣工结算审计服务，包括但不仅限于以下服务内容：

1、了解采购人工程管理工作现状，提出项目全过程审计总体方案和项目竣工结算审计方案。

2、组建工程审计项目组，委派项目负责人（具有注册在供应商单位的、有效的一级造价工程师注册证书和高级职称证书）、常驻驻场人员（不少于2人，需在投标文件中明确土建和安装专业常驻人员各1名，常驻驻场人员应具有二级（含）以上造价工程师注册证书和中级（含）以上职称证书）、结算审计人员（不少于2人，需在投标文件中明确并指定结算审计负责人，结算审计负责人应具备一级造价工程师注册证书和高级职称证书）及其他人员等。结算审计人员只负责工程项目结算审计，与项目负责人、常驻人员不可以为同一人。项目负责人、常驻人员可以为同一人，并授予其行使本项目全过程审计合同范围内处理咨询业务的权力。

3、根据全过程审计总体方案，结合本工程实际，制定全过程审计工作计划，并每一个月出具全过程审计阶段性专项报告，全过程审计结束后，出具全过程审计总结报告。因采购人管理需要，视工作情况可能按楼宇或施工区域另出具阶段性专项报告。

4、根据竣工结算审计方案，结合本工程实际，接收项目送审资料后，5个工作日内安排各专业审计人员进行现场踏勘，并在现场踏勘后7个工作日内出具项目结算审计初稿，审计过程中，及时进行沟通反馈，提供专业意见，审计结束后，若无特殊情况，要求在在收到审定单后的5个工作日内出具竣工结算审计报告。报告格式、报告提交形式、报告份数按照采购人要求提供。

5、现场驻场承诺：

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有固定相关专业常驻人员不少于2人（土建和安装专业，需在投标文件中明确）全程驻场。常驻人员须为供应商在职员工，具有五年及以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册在供应商单位的、有效的二级或以上造价工程师注册证书和中级或以上职称证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的精干人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握全程全地块施工情况，提供工程组织管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间平常每周不少于5天/人；常驻人员的执勤情况由采购人进行考核，每少一天罚500元/人，从履约保证金中扣除；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好每日现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作日志，并按时向采购人递交驻场工作日志、月报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人等多方的通知、汇报和沟通工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求。

（5）原则上在工程全部竣工验收前，不更换常驻人员，如常驻人员所在单位提出换人，则需落实同条件驻场人员及时到位。未经采购人书面同意更换常驻人员，采购人可处以30000元/人/次的罚款；如采购人提出需更换常驻人员，则该常驻人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位。

6、对项目所有施工招标文件及合同进行审核，出具审计意见和建议。

7、检查工程设计变更、施工现场签证等手续是否合理、合规、及时、完整、真实，对变更内容和过程进行签证。

8、根据采购人要求对施工单位申报的变更金额进行审核，并视需要或根据采购人要求出具书面咨询报告，对具体涉及联系单进行备案。并根据采购人要求进行有关费用的测算，提出方案的选择，相应调整造价控制目标。

9、参加每周监理例会，每周定期以口头和书面形式向采购人汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

10、对项目中重要隐蔽工程、交叉工程、临时工程等工程量进行抽查核实，做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据，审计组测算和审定后，交由建设管理单位审核。

11、提前测定特殊材料和工艺费用。对新材料、无价材料、特种材料、新工艺、特种工艺的性能、价格、消耗量等进行跟踪记录，作为编制计价依据的基础资料。根据工程的实际需要，会同相关参建单位对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量进行试验、测定、计量，以便后期结算时对单价的核定。参与特殊材料、设备的定价工作，对建设项目中拟采购的材料、设备，应提前告知委托人，以利于留出充裕的时间进行材料、设备采购工作，与此同时提出材料、设备采购方案，向委托人提供专业的采购意见或建议；对于采用招标方式采购材料、设备的，应协助委托人进行招标工作，不采用招标采购方式的，应进行市场调查或询价、比价工作，协助委托人进行采购谈判，为委托人提供有关材料、设备市场价格信息，提供有关材料、设备的生产厂家及质量情况；协助委托人确认所需材料、设备的合理价格以保证建设项目顺利的进行。

12、签证补充合同情况。掌握补充合同签订原因和过程，分析补充合同价格水平和合同条款的明确性、严密性，并与主合同比较，提出审计意见或建议。

13、签证影响工程造价的其它项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

14、计量与支付审核。在跟踪审计期间，负责对每一笔计量支付情况进行审核，检查此计量支付是否符合程序，参建各方有无按照自身职责审核当期工程款。若申报数量与审计现场验收记录不符或计价不准确时，审计可以修正或自行编制审计联系单，并报告采购人。

15、监控建设成本。负责密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。根据实际工程需要，对设计变更提供工程造价费用影响建议，作为设计变更造价控制上的依据和参考。定期评估工程成本控制情况及趋势，预估工程造价发生超概算的情况的可能性，并及时向采购人报告。

16、工程变更测算与建议。负责对图纸以外工程特别是重要隐蔽工程的经济签证协同建设管理单位进行审核与监督，做相应的取证，并根据采购人的要求进行有关费用的测算。负责采购人和设计单位评估设计变更的成本价值效应。参与对工程造价影响较大及图纸以外或与设计不符部位的隐蔽项目的测算与审核。发生工程变更时，若需重新确定结算单价，先由施工单位申报，监理签证，建设管理单位审查后，再交审计组测算和审定，审计组测算和审定后，交由建设管理单位审核。

17、审查补充合同。负责审核补充合同报价，当发生合同外报价事项或签订补充合同时，应要求采购人即时提供相关资料，并对影响工程造价的因素进行调查研究，提出专业的意见或建议。

18、索赔。协助采购人审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明。

19、对无价材料、特种材料的询价和咨询工作。负责采购人查询、分析、测算无价材料等的市场价格，了解采购渠道、技术前景等其他情况。

20、投资控制和造价管理的建议。向采购人提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的可行性方案和建设性意见。提供咨询的方式：一般的工程造价专业问题，可以口头或电话提供咨询；影响工程造价较大的问题或建议、方案等，在充分调研的基础上，以书面形式答复或提交采购人，为采购人决策提供参考。

21、做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作。在采购人就可能涉及工程造价相关的事宜进行对外衔接或谈判时，跟踪审计人员应做好相关造价情况的分析和资料的准备等基础性工作，必要时相关审计人员应参与现场的衔接或谈判工作。

22、办理工程竣工结算相关工作。对施工单位递交资料的真实性、完整性、系统性进行审核，协助委托人做好竣工验收工作，包括但不限于参加验收会议、审核竣工资料等。

23、及时收集施工阶段过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。

24、中标单位审核人员应当对遵守廉政纪律作出书面承诺，并依据“公正、公开、科学、合理”的原则、严格遵守执业规范和职业道德开展结算审计工作。

25、中标单位应制订符合本项目专业性质、规模以及特点的项目审核工作方案，并根据采购人审核工作期限保质保量完成审计服务工作。

26、审计成果偏差率

（1）由于中标单位审计人员的原因，提供的成果文件中出现漏项、漏量、多算等问题影响造价偏差超过1%以上的，按照漏项、漏量、多算部分的造价/项目总造价百分比扣减该项目的咨询费。最高不超过中标价的2.5%。中标单位审计人员应对以上成果文件予以修改、纠正，因之给采购人造成损失的，还应赔偿相应损失。

（2）中标人对所提供成果的真实性、准确性、合法性负责，且所提出的各种咨询意见都具有权威性。审计结果与省审计厅、发改委等上级机构抽查、复核结果偏差大于1%的，应予以承担给采购人造成的经济损失。

27、中标人应积极配合采购人的法定审计（含采购人上级各部门的审计）工作，并及时提供相关资料。

28、对在执行业务中知悉的采购人商业秘密，负有保密义务。

三、时间要求

项目建设全过程工程造价控制：施工阶段发生的设计变更必要性审核，施工阶段发生的清单预算审核、工程款支付审核、工程变更联系单审核等，自提交设计变更、施工现场签证手续等资料之日起3个工作日内。

上述时间要求是对应采购人提供完整造价所需资料的情况。如果采购人提供的资料不齐全，中标单位应在收到资料之日起2日内提出，否则将视首次资料移交日为工作时间的开始日，以此对中标单位进行考核。同时采购人可根据项目大小合理调整咨询服务时间。

中标单位由于自身原因超出规定时间提交项目成果的，按1000元/次扣罚，超出规定时间未能按时出具项目结算审计初稿的，按500元/天扣罚，从履约保证金中扣除。情节严重的，采购人有权终止合同并索赔损失。

四、服务期

从签订委托合同之日起至浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造项目最终结算审核完成。

五、付款方式

1、支付方式

合同签订后7个工作日内，采购人支付合同总额的20%作为预付款；工程竣工并通过验收且全部跟审咨询服务完成提交全过程跟踪审计报告后7个工作日内，支付至合同总额的80%（预付款以抵扣采购人应付价款的方式扣回）；竣工结算审核服务经采购人确认完成后7个工作日内支付全部咨询费用。

2、履约保证金

合同生效后7个工作日内，中标人应向采购人交合同总价1%的履约保证金。如因违约责任等产生的罚金，优先从履约保证金中扣除，不足部分由中标人补足。中标人因受到采购人处罚导致履约保证金不足的，应在7个工作日内将履约保证金补足，到期未补足的，采购人有权终止合同。竣工结算审核完成后7个工作日内采购人原额退还履约保证金。

3、截至2025年12月31日，若工程项目尚未开工，中标价则按项目投资估算金额占比同比例下调。（下调比例=尚未开工项目的项目投资估算金额/4478万元）

本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

第一部分  协议书

采购编号：0625-24217B48                                 合同编号：

确认书号：

甲方： 浙江农林大学

乙方：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司：

甲、乙双方根据  年12月5日浙江省国际技术设备招标有限公司关于          项目（项目编号为：       ）招标结果和招标文件的要求，签署本合同。

一、服务要求

具体工作内容：项目建设全过程造价控制，含竣工结算审计。主要是施工阶段工作联系单、签证的审核，预付款和阶段性工程款支付审核，竣工结算审计服务，包括但不仅限于以下服务内容：

1、了解甲方工程管理工作现状，提出项目全过程审计总体方案和项目竣工结算审计方案。

2、组建工程审计项目组，委派项目负责人（具有注册在乙方单位的、有效的一级造价工程师注册证书和高级职称证书）、常驻驻场人员（不少于2人，土建和安装专业常驻人员各1名，常驻驻场人员应具有二级（含）以上造价工程师注册证书和中级（含）以上职称证书）、结算审计人员（不少于2人，需明确并指定结算审计负责人，具备一级造价工程师注册证书和高级职称证书）及其他人员等。结算审计人员只负责工程项目结算审计，与项目负责人、常驻人员不可以为同一人。项目负责人、常驻人员可以为同一人，并授予其行使本项目全过程审计合同范围内处理咨询业务的权力。

3、根据全过程审计总体方案，结合本工程实际，制定全过程审计工作计划，并每一个月出具全过程审计阶段性专项报告，全过程审计结束后，出具全过程审计总结报告。因甲方管理需要，视工作情况可能按楼宇或施工区域另出具阶段性专项报告。

4、根据竣工结算审计方案，结合本工程实际，接收项目送审资料后，5个工作日内安排各专业审计人员进行现场踏勘，并在现场踏勘后7个工作日内出具项目结算审计初稿，审计过程中，及时进行沟通反馈，提供专业意见，审计结束后，若无特殊情况，要求在收到审定单后的5个工作日内出具竣工结算审计报告。报告格式、报告提交形式、报告份数按照甲方要求提供。

5、现场驻场承诺：

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有固定相关专业常驻人员不少于2人（土建和安装专业）全程驻场。常驻人员须为乙方在职员工，具有五年及以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册在乙方单位的、有效的二级或以上造价工程师注册证书和中级或以上职称证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的精干人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握全程全地块施工情况，提供工程组织管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间平常每周不少于5天/人；常驻人员的执勤情况由甲方进行考核，每少一天罚500元/人，从履约保证金中扣除；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好每日现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作日志，并按时向甲方递交驻场工作日志、月报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人等多方的通知、汇报和沟通工作；完成甲方提出的合同范围内的其他要求。

（5）原则上在工程全部竣工验收前，不更换常驻人员，如常驻人员所在单位提出换人，则需落实同条件驻场人员及时到位。未经采购人书面同意更换常驻人员，甲方可处以30000元/人/次的罚款；如甲方提出需更换常驻人员，则该常驻人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位。

6、对项目所有施工招标文件及合同进行审核，出具审计意见和建议。

7、检查工程设计变更、施工现场签证等手续是否合理、合规、及时、完整、真实，对变更内容和过程进行签证。

8、根据甲方要求对施工单位申报的变更金额进行审核，并视需要或根据甲方要求出具书面咨询报告，对具体涉及联系单进行备案。并根据甲方要求进行有关费用的测算，提出方案的选择，相应调整造价控制目标。

9、参加每周监理例会,每周定期以口头和书面形式向甲方汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

10、对项目中重要隐蔽工程、交叉工程、临时工程等工程量进行抽查核实，做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据，审计组测算和审定后，交由建设管理单位审核。

11、提前测定特殊材料和工艺费用。对新材料、无价材料、特种材料、新工艺、特种工艺的性能、价格、消耗量等进行跟踪记录，作为编制计价依据的基础资料。根据工程的实际需要，会同相关参建单位对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量进行试验、测定、计量，以便后期结算时对单价的核定。参与特殊材料、设备的定价工作，对建设项目中拟采购的材料、设备，应提前告知委托人，以利于留出充裕的时间进行材料、设备采购工作，与此同时提出材料、设备采购方案，向委托人提供专业的采购意见或建议；对于采用招标方式采购材料、设备的，应协助委托人进行招标工作，不采用招标采购方式的，应进行市场调查或询价、比价工作，协助委托人进行采购谈判，为委托人提供有关材料、设备市场价格信息，提供有关材料、设备的生产厂家及质量情况；协助委托人确认所需材料、设备的合理价格以保证建设项目顺利的进行。

12、签证补充合同情况。掌握补充合同签订原因和过程，分析补充合同价格水平和合同条款的明确性、严密性，并与主合同比较，提出审计意见或建议。

13、签证影响工程造价的其它项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

14、计量与支付审核。在跟踪审计期间，负责对每一笔计量支付情况进行审核，检查此计量支付是否符合程序，参建各方有无按照自身职责审核当期工程款。若申报数量与审计现场验收记录不符或计价不准确时，审计可以修正或自行编制审计联系单，并报告甲方。

15、监控建设成本。负责密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。根据实际工程需要，对设计变更提供工程造价费用影响建议，作为设计变更造价控制上的依据和参考。定期评估工程成本控制情况及趋势，预估工程造价发生超概算的情况的可能性，并及时向甲方报告。

16、工程变更测算与建议。负责对图纸以外工程特别是重要隐蔽工程的经济签证协同建设管理单位进行审核与监督，做相应的取证，并根据甲方的要求进行有关费用的测算。负责甲方和设计单位评估设计变更的成本价值效应。参与对工程造价影响较大及图纸以外或与设计不符部位的隐蔽项目的测算与审核。发生工程变更时，若需重新确定结算单价，先由施工单位申报，监理签证，建设管理单位审查后，再交审计组测算和审定，审计组测算和审定后，交由建设管理单位审核。

17、审查补充合同。负责审核补充合同报价，当发生合同外报价事项或签订补充合同时，应要求甲方即时提供相关资料，并对影响工程造价的因素进行调查研究，提出专业的意见或建议。

18、索赔。协助甲方审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明。

19、对无价材料、特种材料的询价和咨询工作。负责甲方查询、分析、测算无价材料等的市场价格，了解采购渠道、技术前景等其他情况。

20、投资控制和造价管理的建议。向甲方提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的可行性方案和建设性意见。提供咨询的方式：一般的工程造价专业问题，可以口头或电话提供咨询；影响工程造价较大的问题或建议、方案等，在充分调研的基础上，以书面形式答复或提交甲方，为甲方决策提供参考。

21、做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作。在甲方就可能涉及工程造价相关的事宜进行对外衔接或谈判时，跟踪审计人员应做好相关造价情况的分析和资料的准备等基础性工作，必要时相关审计人员应参与现场的衔接或谈判工作。

22、办理工程竣工结算相关工作。对施工单位递交资料的真实性、完整性、系统性进行审核，协助委托人做好竣工验收工作，包括但不限于参加验收会议、审核竣工资料等。

23、及时收集施工阶段过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。

24、中标单位审核人员应当对遵守廉政纪律作出书面承诺，并依据“公正、公开、科学、合理”的原则、严格遵守执业规范和职业道德开展结算审计工作。

25、中标单位应制订符合本项目专业性质、规模以及特点的项目审核工作方案，并根据甲方审核工作期限保质保量完成审计服务工作。

26、审计成果偏差率

（1）由于中标单位审计人员的原因，提供的成果文件中出现漏项、漏量、多算等问题影响造价偏差超过1%以上的，按照漏项、漏量、多算部分的造价/项目总造价百分比扣减该项目的咨询费。最高不超过中标价的2.5%。中标单位审计人员应对以上成果文件予以修改、纠正，因之给甲方造成损失的，还应赔偿相应损失。

（2）中标人对所提供成果的真实性、准确性、合法性负责，且所提出的各种咨询意见都具有权威性。审计结果与省审计厅、发改委等上级机构抽查、复核结果偏差大于1%的，应予以承担给甲方造成的经济损失。

27、中标人应积极配合甲方的法定审计（含甲方上级各部门的审计）工作，并及时提供相关资料。

28、对在执行业务中知悉的甲方商业秘密，负有保密义务。

二、时间要求

项目建设全过程工程造价控制：施工阶段发生的设计变更必要性审核，施工阶段发生的清单预算审核、工程款支付审核、工程变更联系单审核等，自提交设计变更、施工现场签证手续等资料之日起3个工作日内。

上述时间要求是对应甲方提供完整造价所需资料的情况。如果甲方提供的资料不齐全，中标单位应在收到资料之日起2日内提出，否则将视首次资料移交日为工作时间的开始日，以此对中标单位进行考核。同时甲方可根据项目大小合理调整咨询服务时间。

中标单位由于自身原因超出规定时间提交项目成果的，按1000元/次扣罚，超出规定时间未能按时出具项目结算审计初稿的，按500元/天扣罚，从履约保证金中扣除。情节严重的，甲方有权终止合同并索赔损失。

三、服务期限

从签订委托合同之日起至浙江农林大学2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造项目最终结算审核完成。

五、审计费用与支付方式

本合同总额为：（大写）人民币         （小写：     元 ）。

合同形式为可调总价合同，截至2025年12月31日，若工程项目尚未开工，合同价则按项目投资估算金额占比同比例下调。（下调比例=尚未开工项目的项目投资估算金额/4478万元）。

合同生效后7个工作日内，乙方应向甲方交合同总价1%的履约保证金：（大写）人民币       圆整（小写：¥       元）。

（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总额的20%作为预付款；工程竣工并通过验收且全部跟审咨询服务完成提交全过程跟踪审计报告后7个工作日内，支付至合同总额的80%（预付款以抵扣甲方应付价款的方式扣回）；竣工结算审核服务经甲方确认完成后7个工作日内支付全部咨询费用。

（2）每次支付前咨询人须提交申请资料，经审核后向委托人开具实付款额的增值税专用发票。

（3）结算审计基本审计费已含在本项目合同中，不另外支付。结算审计追加费用按“浙价服（2009）84号”文件计取，其中核增额、超过5%以上的核减额产生的追加费用由施工单位支付。

六、违约责任

违约金优先从履约保证金中扣除，不足部分由咨询人补足。咨询人因受到委托人处罚导致履约保证金不足的，应在7个工作日内将履约保证金补足，到期未补足的，委托人有权终止合同。

（1）如咨询人在完全履行本协议所规定的职责情况下，由于委托人原因且无正当理由导致项目失败，所发生的费用则由委托人承担。合同履行期限内，非咨询人原因，委托人提前解除合同，委托人应视咨询工作完成情况，给予合理报酬。

（2）由于咨询人未履行本协议所规定的职责而发生的一切费用由咨询人承担。咨询人逾期提交咨询成果文件的，每逾期一天应承担1000元的违约金，在履约保证金里直接扣除；逾期超过20天的，委托人有权单方解除合同，要求咨询人承担合同金额20%-30%的违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。履行期限内，非委托人原因，咨询人提前解除合同，咨询人应赔偿委托人全部损失，并承担合同价30%的违约金。

（3）不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

（4）咨询人泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的资料和情况，咨询人应承担合同金额30%的违约金，并赔偿给委托人由此造成的全部损失。

（5）未经委托人同意，咨询人不得更换项目负责人和主要咨询人员；因不可抗力原因确实需要更换项目负责人时，必须征得委托人同意并不得降低人员资格标准；咨询人擅自更换项目负责人、主要咨询人员的将被视为咨询人违约，委托人按照5万-15万元/人·次扣罚，从履约保证金中扣除，如不足以扣除的，咨询人另行补足。情节严重的，委托人有权单方面终止合同并索赔损失，咨询人还应支付委托人合同金额30%的违约金。如委托人要求咨询人更换项目组负责人和主要咨询人员，咨询人无正当理由拒不更换的，委托人也可按上述约定进行扣罚和索赔。

（6）由于咨询人原因，咨询人提供的成果文件中出现漏项、漏量、多算等问题影响造价偏差超过2%以上的，按照漏项、漏量、多算部分的造价/项目总造价百分比扣减该项目的咨询费。最高按照合同价款的30%扣除。咨询人应对以上咨询成果文件予以修改、纠正，因之给委托人造成损失的，还应赔偿相应损失。

（7）咨询人未在规定时间内出具施工阶段的全过程造价控制的实施流程、用款计划书、相关审核意见、当期付款建议书等应出具文件的，每逾期一天应承担1000元的违约金；逾期超过20天以上的，委托人有权单方解除合同，并要求咨询人承担合同金额30%的违约金。

（8）若出现严重的质量问题，对总造价影响偏差在2%以上的，除追究咨询人以上赔偿责任外，委托人有权终止合同。

（9）咨询人有下列情形之一的，处以合同价10%~40%的罚款，列入不良行为记录名单，今后禁止参加委托人的造价咨询活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，抄送相关行政主管部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时委托人有权单方面终止合同并索赔损失：

1）以任何形式向施工单位收受礼金、礼品和有价证券的；

2）以任何名义向施工单位报销应由个人支付的费用；

3）以任何形式参加施工单位的宴会、旅游和娱乐活动等；

4）在开展业务工作时，与施工单位私下商谈串通的，要求施工单位虚报送审价以获取审计费的；

5）拒绝委托人监督检查或者提供虚假情况的。

（10）咨询人接收完整的工程结算资料后，在完成结算审核后，需按委托人要求收集、整理、装订成册，包括在结算审计过程中增加的有关结算资料，如果提供的资料不齐全，委托人有权处以不超过合同价的罚款，情节严重的，委托人有权单方面终止合同并索赔损失。

（11）委托人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，合同价双方作相应调整。咨询人不得提出额外费用要求。

（12）咨询人责任期内，应当履行服务合同中约定的义务，因咨询人单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

（13）咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复或者应参与工程造价有关的工程会议而不参与的，应对委托人进行协助索赔、谈判、监控而不协助的，应进行鉴证和提出审核意见建议而不进行相应操作的，导致合同全部或部分不能履行，咨询人应承担合同价30%的违约金责任并依约继续履行合同。

（14）咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

七、其他事项

若有其他未定或特殊事项，可事先在合同中明确，事先在合同中未能明确的，由双方协商签署补充合同确定。补充合同与本合同内容不一致的，以补充合同为准。

本合同在签订、履行过程中发生的一切争议，均由双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方可提请仲裁机构仲裁。

八、合同的生效

1.本合同经甲方和乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同壹式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

3.相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：浙江农林大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：浙江农林大学东湖校区 | 地址： |
| 帐号：3300 1617 3350 5001 8761 | 帐号： |
| 开户行：建行临安支行 （行号：105331024007） | 开户行： |
| 纳税人识别号（统一社会信用代码）：123300004700050170 | 纳税人识别号（统一社会信用代码）： |
| 电话：0571-63740897 | 电话： |
| 邮编：311300 | 邮编： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 电话：0571-85826980 授权代表： 时间： |  |

（注：所有发票需开“增值税专用发票”）

注：各投标人应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月   日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,提供服务的供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

四、满足本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2024-2025年度“一校一策”基础设施提质工程维修改造全过程跟踪审计服务 ，属于   其他未列明行业   ；承接企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据技术服务要求对照招标文件合同条款要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据技术服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：同类项目的业绩表格式

同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 主要内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供“评审内容及标准”所要求的证明材料为准。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写：￥元人民币 大写： 元人民币 | 服务期：按招标文件要求 |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 费用详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报