浙江省博物馆

接待室、会议室改造服务项目

竞争性磋商采购文件

【电子交易】

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZQ240911ZC |
| 采 购 人： | 浙江省博物馆 |
| 代理机构： | 浙江中勤招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二四年九月 |

目 录

第一章 采购公告 - 1 -

第二章 磋商响应人须知 - 5 -

前附表 - 5 -

一、 总 则 - 8 -

二、 采购文件 - 16 -

三、 磋商响应文件 - 17 -

四、 磋商响应 - 23 -

五、 磋商响应文件开启 - 24 -

六、 资格审查 - 27 -

七、 磋 商 - 28 -

八、 成 交 - 30 -

九、 合同签订和履约担保 - 30 -

十、 招标代理服务费 - 32 -

第三章 项目技术及服务要求 - 33 -

一、 项目概况 - 33 -

二、 服务要求 - 33 -

三、 技术要求 - 33 -

四、 改造服务清单 - 34 -

五、 商务要求 - 37 -

六、 服务要求 - 38 -

七、 验收要求 - 38 -

八、 服务方式 - 38 -

九、 其他需求 - 38 -

第四章 合同草案 - 39 -

第五章 磋商方法和标准 - 55 -

一、 磋商方法 - 55 -

二、 评分标准 - 55 -

三、 磋商流程及内容 - 58 -

四、 磋商响应文件的澄清、说明 - 62 -

五、 重新磋商 - 63 -

六、 磋商过程中的特别规定 - 63 -

第六章 磋商响应文件部分格式文本 - 66 -

一、 格式文本使用说明 - 66 -

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 - 67 -

三、 磋商响应函 - 68 -

四、 政府采购供应商廉洁自律承诺书 - 70 -

五、 法定代表人身份证明 - 71 -

六、 授权委托书 - 72 -

七、 联合协议 - 73 -

八、 分包意向协议 - 75 -

九、 初次报价表 - 77 -

十、 磋商响应初次报价明细表 - 78 -

十一、 中小企业声明函（服务） - 82 -

十二、 残疾人福利性单位声明函 - 83 -

十三、 商务及技术偏离表 - 84 -

1. 采购公告

| 项目概况浙江省博物馆接待室、会议室改造服务采购项目的潜在磋商响应人应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于KBSJ（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。 |
| --- |

**一、项目基本情况**

**项目编号：**ZQ240911ZC

**项目名称：**浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目

**预算金额（元）：320000.00**

**最高限价（元）：****320000.00**

**采购需求：**

**标项序号：**一

标项名称：浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目

数量：1

预算金额（元）：**320000.00**

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省博物馆接待室、会议室改造服务。详见采购文件“第三章 项目技术及服务要求”

备注：采购计划文号 [2024]63022号

**合同履行期限：**自合同签订并生效之日起25日历天内至本项目通过验收。

**本项目（否）接受联合体磋商响应。**

**二、申请人的资格要求**

**1.本项目的基本资格要求：**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**专门面向中小企业，供应商为中、小、微企业

**3.本项目的特定资格要求：**

1. 申请人须具有建设行政主管部门核定的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
2. 申请人须具有企业安全生产许可证。

**三、获取采购文件**

**获取时间：**自本公告发布起至磋商响应截止时间止。

**获取网址：**浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

**获取方式：**本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过本公告下方“潜在供应商”链接或者登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；通过本公告下方“游客”链接或者通过其他途径获取的采购文件均视为未依法获取采购文件，将不得对采购文件提出质疑，其磋商响应文件将被拒绝。

**售价（元）：**0

四、提交磋商响应文件截止时间、磋商响应文件开启时间和地点

**提交磋商响应文件截止时间：**KBSJ（北京时间）

**磋商地点（网址）：**政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

**磋商响应文件开启时间：**KBSJ（北京时间）

**磋商响应文件开启地点（网址）：**政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目需要落实的政府采购政策：包括支持绿色发展、支持创新、支持中小企业发展，支持国货等。具体详见采购文件“第二章 磋商响应人须知”。

（2）依法限制参加本项目政府采购活动的供应商包括：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商响应人；②公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。其他情形见采购文件“第二章 磋商响应人须知”。

（3）本项目采用政府采购电子化交易，磋商响应人应在磋商响应前完成供应商注册（详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn“首页-用户入驻与登录-用户注册-供应商登记”）并完成CA数字证书办理（详见https://edu.zcygov.cn/luban/ca），如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（4）采购文件公告期限同采购公告期限。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：浙江省博物馆

地址：杭州市孤山四季25号

项目联系人：袁先生

项目联系方式：0571-87980281

质疑联系人：吕老师

质疑联系方式：0571-87987656

2、招标代理机构信息

名称：浙江中勤招标代理有限公司

地址：杭州市东新路240号兔狗创新大厦西楼1502室

项目联系人（询问）：张启焘

项目联系方式（询问）：0571-86808575

质疑联系人：李铖鑫

质疑联系方式：0571-86803309

3、同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

1. 磋商响应人须知

前附表

（本表是对本次采购活动有关内容的强调，如与采购公告有矛盾以采购公告为准，如与采购文件其他条款有矛盾以本表为准）

| 对应条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、9. | 踏勘现场 | [x] 不 组 织[ ] 统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联 系 人： 联系方式： |
| 一、10. | 预备会/答疑会 | [x] 不召开[ ] 召 开 召开时间： 召开地点：联 系 人： 联系方式： |
| 一、12.1 | 标的所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目**采购标的**对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业 |
| 一、15（4） | 是否资格入围项目 | [x] 否。[ ] 是 入围家数： 最少入围家数： |
| 三、5. | 磋商响应文件有效期 | 自磋商响应截止时间起不少于90天。 |
| 四、1. | 磋商响应范围 | 如本项目存在多个标项，磋商响应人可[ ] 兼投可兼中，即磋商响应人可以选择一个或多个标项投报，并获得对应投报标项的成交机会。[ ] 兼投不兼中，即磋商响应人可以选择一个或多个标项投报，但只能获得一个投报标项的成交资格，具体理由、规则详见“第五章 磋商办法和标准”。 |
| 九、2 | 履约保证金 | 履约保证金金额：无履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式履约保证金接收人：采购人履约保证金有效期限：合同主要业务履行完毕前有效 |
| 十、 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及原《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件中的收费标准为基准（低于5000按5000计取）向中标人收取。成交人应于领取成交通知书后5个工作日内，向浙江中勤招标代理有限公司办理招标代理服务费结算手续。账户信息：账户名称：浙江中勤招标代理有限公司开 户 行：中国工商银行股份有限公司杭州东新支行（行号102331002181）银行账号：1202021809800125070 |
| 其他注意事项 | 采购文件中部分加“▲”的条款，属于采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各磋商响应人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
| 本项目采用政府采购电子化交易，磋商响应人应在磋商响应前完成供应商注册（详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn“首页-用户入驻与登录-用户注册-供应商登记”）并完成CA数字证书办理（详见https://edu.zcygov.cn/luban/ca），如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。电子标书生成可登录“政府采购云平台”，点击“前台大厅-服务中心（右上角）-帮助文档-项目采购（文档目录）”，查看相关编制帮助。 |

* 1. 总 则
		1. 实施依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

* + 1. 基本信息

有关本项目的基本信息见本项目“采购公告”。

* + 1. 词条定义

**“采购人/招标人/采购单位/招标单位”：**系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“采购公告”；

**“采购代理机构/招标代理机构/采购组织机构/招标组织机构”：**系指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织采购活动的机构，见本项目“采购公告”；

**“采购文件/招标文件/竞争性磋商采购文件”：**均指本文件；

**“磋商响应人/投标人/磋商响应单位/磋商响应供应商”：**系指参加本政府采购项目磋商响应的供应商；

**“成交人/中标人/成交单位/成交供应商”：** 系指经磋商获得本项目最终合同签订资格的磋商响应人；

**“买方/甲方/发包方”：**系指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

**“卖方/乙方/承包方”：**系指合同签订的另一方，一般与成交人相同；

 **“书面形式”：**系指用文字来进行意思表示，包括各类纸质文件以及数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）；

**“实质性条款/实质性要求”:**系是指采购文件的效力性强制性规定，包括：“技术要求”中的采购内容（范围）、重要技术参数以及一般性技术参数不允许偏离的范围和幅度等；“商务要求/合同条件”中的合同标的、数量、质量、价款及价款支付方式和条件、履行期限、履行地点及方式、违约责任和解决争议方式等；“采购磋商响应规则”中磋商响应有效期、磋商响应保证金、磋商响应报价、磋商响应文件密封、磋商响应文件签署与盖章等。包括但不限于标记“▲”条款；

**“重大偏离（保留）”：**系指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和磋商响应人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的磋商响应文件的磋商响应人产生不公平影响的偏离或保留。

* + 1. 符号定义

“▲”：系指实质性要求条款；

“[x] ”：系指适用本项目的要求；

“[ ] ”：系指不适用本项目的要求；

“※”：系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

其他符号除非有明确说明，否则均仅作强调。

* + 1. 磋商响应费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商响应人自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

* + 1. 语言文字
1. 除专用术语外，磋商响应文件以及磋商响应人与采购人就有关磋商响应的往来函电均应使用中文，否则视同未实质性响应采购文件要求。
2. 磋商响应人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。
	* 1. 计量单位

采购文件有明确规定的，适用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未实质性响应采购文件要求。

* + 1. 转包与分包
1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不限制大中型企业向小微企业合理分包。如小微企业将合同分包给大中型企业或中型企业将合同分包给大型企业的将不予享受中小企业扶持政策。
3. 磋商响应人应当在磋商响应文件中载明分包的具体情况。
	* 1. 踏勘现场
4. 如本章“前附表”规定“不组织”的，供应商如觉得有必要，可自行前往踏勘现场。
5. 如本章“前附表”规定“统一组织”的，供应商应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排。
6. 供应商踏勘现场发生的费用自理。
7. 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。
8. 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
	* 1. 磋商响应预备会/答疑会
9. 如本章“前附表”规定召开答疑会的，采购人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清供应商提出的问题，供应商应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。
10. 供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
11. 答疑会后，采购人将按规定对供应商所提问题进行书面澄清答复。
	* 1. 联合体磋商响应

如“采购公告”规定本项目接受联合体磋商响应的，则应遵守以下规定：

1. 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商响应。以联合体形式参加本项目磋商响应的，联合体的各成员均应当具备“采购公告”中“申请人的资格要求”规定的“基本资格”且联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的“特定资格”，如由同一专业的供应商组成联合体的，磋商时以资质最低的一方为磋商依据；
2. 联合体各方之间须签订联合磋商响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在磋商响应联合协议中指定本项目主办人，并将联合磋商响应协议作为磋商响应文件组成的一部分。本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在磋商响应联合协议中进行说明；
3. 联合体各方签订磋商响应联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商响应，也不得组成新的联合体参加本项目磋商响应；
4. 由联合磋商响应协议书中载明的主办人按规定进行签、章以及采购合同签订，对联合体各成员方同样具有约束力；
5. 联合体形式参加政府采购的，履约保证金、招标代理服务费可由主办人一方缴纳，也可以由联合体各方按联合磋商响应协议书约定共同缴纳。
	* 1. 本项目需要落实的政府采购政策
			1. 支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业发展
				1. 支持对象

中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

**本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见本章“前附表”。**

* 符合中小企业划分标准的个体工商户以及专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，在政府采购活动中视同中小企业；
* 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
* 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
* 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

除上述情形以及其他法律法规和国家有关政策明确规定外，其他事业单位、社会组织等**非企业主体**不享受中小企业有关优惠政策。

* + - * 1. 支持条件
1. 在政府采购活动中，磋商响应人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
2. 在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
3. 在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；
4. 在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5. 以下情形不享受中小企业扶持政策，即在未专门面向中小企业预留采购份额得项目中不享受价格扣除优惠政策，在专门面向中小企业预留采购份额的项目中视为资格审查不通过：
6. 在货物采购项目中，磋商响应人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的；
7. 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的；
8. 中小微企业未提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位未提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的。
	* + - 1. 支持方式
9. 对于预留份额专门面向中小企业的政府采购项目通过下列措施之一进行：
10. 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
11. 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
12. 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
13. 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项：
14. 对小型和微型企业的磋商响应报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与磋商；
15. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额一定比例以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加磋商。

本项目具体支持方式见“采购公告”及“第五章 磋商办法和标准”。

1. 磋商响应人提供的声明或证明材料与实际情况不符的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的行为，不享受中小企业扶持政策且将依法承担法律责任。
	* + 1. 支持绿色发展

采购人拟采购的材料属于节能产品、环境标志产品实施品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

采购人拟采购的材料属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。

* + 1. 对供应商的限制

违反以下规定之一的，相关当事人的磋商响应均无效：

1. 单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商响应人不得分别参加同一合同项下的采购活动。
2. 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；
3. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
4. 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不得参加本项目的采购活动。
	* 1. 询问、质疑与投诉

询问、质疑与投诉应当采用书面形式。供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

* + - 1. 询问
1. 在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。
2. 供应商提出的询问超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向采购人提出。
3. 在线询问路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。
	* + 1. 质疑
4. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，即已按“采购公告”要求依法获取其可质疑的采购文件的供应商。
5. 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购组织机构提出质疑，否则采购人、采购组织组织机构可不予受理。

上述“应当在知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

* 对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；
* 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
* 对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
1. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
3. 质疑项目的名称、编号；
4. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
5. 事实依据；
6. 必要的法律依据；
7. 提出质疑的日期。
8. 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
9. 采购或者采购组织机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。
10. 在线质疑路径为：政采云品台-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。
	* + 1. 投诉
11. 供应商对采购人、采购组织机构的质疑答复不满意或者采购人、采购组织组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
12. 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
13. 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
14. 在线投诉路径为：浙江政府服务网-咨询建言举报/投诉-政府采购投诉-在线办理。
	* 1. 其他注意事项
15. 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商响应并由单位负责人签署的相关磋商响应资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。
16. 不论采购人、招标代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均以书面形式为准。
17. 本章“前附表”明确本项目为资格入围项目的，若出现有效磋商响应人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰磋商结果排名最后一名的磋商响应人，其他有效磋商响应人获得入围资格。有效磋商响应人少于或等于采购人最少入围家数时则重新组织采购。
18. 磋商响应人应保证服务过程中免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。磋商响应人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。
19. 为证明磋商响应人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在磋商响应文件中提供的证明材料必须为磋商响应人自身所有。不同法人、其他组织的资料与磋商响应人无关。
	* 1. 保密

参与采购磋商响应活动的各方应对采购文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

在采购人或招标代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或招标代理机构无须事先征求磋商响应人同意而可以在合理的必要范围内披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及磋商响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

* 1. 采购文件
		1. 采购文件的组成

采购文件包括指本文件、补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）以及其他附件（如果有，如图纸等）。

* + 1. 采购文件的解释
1. 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。
2. 采购文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为采购文件的补充文件，是采购文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买采购文件的供应商，并对所有磋商响应人均有约束力。当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 采购文件的解释权归采购人、招标代理机构所有。
	* 1. 采购文件的修改
4. 由于各种原因采购人可能在磋商响应截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善采购文件。
5. 澄清、答复、修改、补充文件发出后，除法律法规规定的情形外原则上不改变采购文件规定的磋商响应截止时间及磋商响应文件开启时间。供应商如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响磋商响应文件编制，需延长磋商响应截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制磋商响应文件且按规定时间进行磋商响应。
6. 供应商在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。
	1. 磋商响应文件
		1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件包括资格文件、商务技术文件和报价文件，包含但不限于以下内容：

* + - 1. 资格文件
1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 二、”）；
2. 营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）复制件；
3. 联合协议（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 七、”，本项目不接受联合体磋商响应或者磋商响应人不以联合体形式磋商响应的，则本项内容无需提供）；
4. 根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 七、八、十一、十二”），其中
* 项目专门面向中小企业的，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（或残疾人福利性企业声明函或监狱企业证明文件）；
* 项目要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（或残疾人福利性企业声明函或监狱企业证明文件），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；
* 项目要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（或残疾人福利性企业声明函或监狱企业证明文件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；
* 项目无落实政府采购政策需满足的资格要求的，则本项内容无需提供。
1. 本项目的特定资格要求（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的证明材料；项目无特定资格要求的，则本项内容无需提供）。
	* + 1. 商务技术文件
2. 磋商响应函（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 三、”）；
3. 政府采购供应商廉洁自律承诺书（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 四、”）；
4. 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 五、”）或包含法定代表人、授权代表人身份证明的授权委托书（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 六、”）；
5. 商务及技术偏离表（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 十三、”如有偏离均应编制偏离表，如不填写，采购人有权视作磋商响应文件完全响应采购文件要求）；
6. 评分标准相应的商务技术资料，其中：
* 涉及以往业绩证明的应当在业绩证明材料前附《……业绩汇总表》（格式自拟），内容至少包括项目名称、合同签订时间、合同金额、合同甲方联系方式等对应磋商所需信息；
* 涉及服务团队人员证明的应当在人员证明材料前附《服务团队人员汇总表》格式自拟），内容至少包括姓名、年龄、职称/职务、学历/资格、本项目中拟担任职务等对应磋商所需信息。
1. 其他商务技术文件或说明（如拟分包情况等其他磋商响应人认为有必要需要说明的商务技术文件。如无，则本项内容无需提供）。
	* + 1. 报价文件
2. 初次报价表（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 八、”）；
3. 初次报价明细表（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 九、”）
4. 如采购公告中无落实政府采购政策需满足的资格要求的，提供中小企业声明函或残疾人福利性企业声明函或监狱企业证明文件，（见“第六章 磋商响应文件部分格式文本 十一、十二”，如不是上述企业本项内容无需提供）。

**除有说明或明示可不提供的情形外，未完整提供上述内容的磋商响应文件将被视为无效磋商响应文件。**

* + 1. 磋商响应文件的编制
1. 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，磋商响应文件内容必须针对本次采购要求进行响应。
2. 磋商响应人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、有效。磋商响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作磋商响应文件完全响应采购文件要求。
3. 磋商响应文件应按照本节“1.磋商响应文件的组成”及“政采云投标客户端”中的要求和顺序进行编写。采购文件有提供格式文本的，应按照格式文本进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式文本要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；采购文件未提供格式的，供应商可自行拟定格式。
4. 磋商响应文件内容不完整、编排混乱或表达不清导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应人的责任。
5. 磋商响应人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商响应人的风险，由此造成的一切后果由磋商响应人自行承担。
6. 磋商响应人不得递交任何的磋商响应备选（替代）方案，否则作无效标处理。
	* 1. 磋商响应文件的签署
7. 采购文件中提供了磋商响应文件格式文本的必须按照格式本文的要求签字或盖章。授权代表签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。应签章而未签章的材料视为未提供。
8. 所有扫描件、复印件（如各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）均须加盖磋商响应人电子签章或公章。磋商小组可视情况要求磋商响应人提供原件，如磋商响应人不能在规定时间内提供原件核实，其磋商响应文件中提供的复制件视为未提供。
	* 1. 磋商响应报价
			1. 报价组成

磋商响应报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目所需的全部费用，具体包括技术服务、技术资料、材料及专用工机具、仪器仪表、人工成本、车辆、保险、税费、风险费用、沟通协调、成果等专家论证或审查会议涉及的场地、食宿、专家费等采购文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。

产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

* + - 1. 其它费用处理

采购文件未列明，而磋商响应人认为必需的费用也需列入报价。磋商响应人在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视磋商响应总价中已包括所有费用。

参与本项目竞争需要的工作成本、成交后向招标代理机构支付的代理服务费、合同履行过程中项目需求变动引起工作量的缩减等涉及的费用不需要单列报价子项，但均应由供应商考虑并包含在企业运营成本或报价因素中。

* + - 1. 磋商响应货币

磋商响应文件中价格全部采用人民币报价。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

* + - 1. 特别说明
* 磋商响应人对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由成交人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。
* 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。
	+ 1. 磋商响应有效期
1. 磋商响应文件合格投递后，自磋商响应截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，磋商响应文件作为合同附件，磋商响应文件有效期延长至与合同有效期相同。
2. 采购人如因故推迟磋商响应截止时间，将以书面形式通知所有磋商响应人。在这种情况下，采购人与磋商响应人以前在磋商响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商响应截止期。
3. 磋商响应人可拒绝接受延期要求，拒绝延期要求视同未实质性响应采购文件要求。同意延长有效期的磋商响应人不能修改磋商响应文件。
	* 1. 电子标书的生成
			1. 登录客户端

电子标书的生成须在“政采云投标客户端”（非政采云平台网页）中进行，磋商响应人生成电子标书须具备以下前置条件：

1. 已在浙江省政府采购网下载并安装“政采云投标客户端”；
2. 已完成CA申领，并在政采云平台与账号绑定；
3. 已下载并安装CA驱动。

建议使用实体CA锁而非移动数字CA登录投标客户端。

* + - 1. 制作磋商响应文件

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制

磋商响应人需在“已报名项目”标签页中选择对应项目，并在“标项”弹窗中选择对应标项开始制作。

* + - 1. 基本信息

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-基本信息

如本项目“采购公告”规定接受联合体磋商响应的，且磋商响应人需要以联合体身份磋商响应的，磋商响应人需在本环节开启“联合体磋商响应”按钮，并录入联合体成员信息。

* + - 1. 导入磋商响应（响应）文件

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-制作和导入磋商响应（响应）文件

磋商响应人需在本环节导入事先制作好的资格文件、商务技术文件及报价文件的PDF版本。其中资格文件可以引用资质库中的资质，也可以直接上传本地文件。

建议对应客户端中显示的各资格项分页上传资格文件各部分内容。

在生成电子标书前如需修改磋商响应文件，可在任何阶段返回本环节重新导入文件并重新开始后续步骤。

* + - 1. 标书关联

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-标书关联

磋商响应人需在本环节填写“初次报价表”，并将各响应项关联至磋商响应文件对应页码，方便专家磋商。

此处“初次报价表”的信息录入须与报价文件中的《初次报价表》内容一致。

除符合性要求的关联可指向文件封面外，其他响应项均应正确“关联定位”磋商响应文件对应位置；无响应内容的，磋商响应人可选择“放弃关联”。

因磋商响应人未正确关联导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应人的责任。

* + - 1. 标书检查

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-标书检查

点击“检查”按钮后系统自动检查标书情况，如出现异常请及时根据问题进行修改，完成后点击“检查”。

标书检查完成后已关联内容会被锁定。如需更改，点击“恢复编辑”可重新操作。

* + - 1. 电子签名

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-电子签名

磋商响应人须在本环节点击需要签章的页面，并选择“单页签/多页签/骑缝章”，可在调整印章大小后拖至盖章处，完成电子签章。

采购文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

CA中无除公章外其他（如法定代表人章等）电子签章的可事先在PDF中扫描制作再导入、关联、签章（电子公章）。为确保网上操作合法、有效和安全，磋商响应人应当在磋商响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子磋商响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

* + - 1. 生成电子标书

菜单路径：政采云投标客户端-磋商响应响应文件编制-编制-生成电子标书

点击“生成电子标书”并选择保存位置，系统将生成两份电子标书，一份文件格式为“.jmbs”的加密标书，一份文件格式为“.bfbs”的备份标书。

磋商响应人可登录“政府采购云平台”（网页），点击“前台大厅-服务中心（右上角）-帮助文档-项目采购（文档目录）”，查看具体的电子标书的生成帮助。

如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

* 1. 磋商响应
		1. 磋商响应范围

本项目如存在多个标项的，磋商响应人可选择一个或多个标项进行投报，成交规则见“前附表”。

磋商响应人对所磋商响应项内的采购内容必须全部进行磋商响应。

* + 1. 磋商响应文件的上传（递交）

磋商响应人生成加密标书后，需在磋商响应截止时间前将加密的磋商响应文件上传至“政府采购云平台”（网页）。

菜单路径：我的工作台-项目采购-磋商响应文件上传

在“进行中”的项目中选择本项目“上传”文件格式为“.jmbs”的电子加密标书，并如实填写联系信息（该联系信息用于接收开磋商期间的有关信息，务必真实并确保联系畅通。）

磋商响应截止时间后传输递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

* + 1. 磋商响应文件的补充、修改、撤回

在磋商响应截止时间前，磋商响应人可在“政府采购云平台”（网页）中“我的工作台-项目采购-磋商响应文件上传”页面撤回本项目磋商响应文件，也可在撤回后在“政采云投标客户端”中补充、修改并重新生成电子加密标书重新上传。磋商响应截止时间前未重新完成上传的，视为撤回磋商响应文件。

在磋商响应截止时间后，磋商响应人不得对磋商响应文件进行补充、修改或撤回。

* + 1. 磋商响应文件的备份文件
			1. 备份文件的生成

磋商响应人递交的备份磋商响应文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后，与电子加密“磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份磋商响应文件，文件格式为“.bfbs”。

以其他方式编制的“备份磋商响应文件”视为无效“备份磋商响应文件”。

* + - 1. 备份磋商响应文件的递交与接收

磋商响应人可以在磋商响应截止时间前以邮寄等方式将密封包装的备份磋商响应文件送至招标代理机构（联系方式见采购公告），送达时间以招标代理机构工作人员实际签收时间为准。“备份磋商响应文件”逾期送达的视为未递交。

“备份磋商响应文件”由磋商响应人自愿提交，不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份磋商响应文件”的，磋商响应无效。

* + - 1. 备份磋商响应文件的存储、密封包装及标识

备份磋商响应文件应当密封包装并在外包装上标注磋商响应项目名称、磋商响应单位名称并加盖公章。“备份磋商响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

* + - 1. 备份磋商响应文件的使用与失效

合格的备份磋商响应文件在电子加密“磋商响应文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“磋商响应文件”正常解密的备份磋商响应文件自动失效，不再拆封、使用。

“备份磋商响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于磋商响应备选（替代）方案。

* 1. 磋商响应文件开启
		1. 磋商响应文件开启组织

本项目磋商响应文件开启现场活动由招标代理机构组织实施，准备工作由招标代理机构负责落实，磋商响应文件开启过程由招标代理机构负责记录，磋商响应文件开启现场由招标代理机构人员主持。

本项目采用电子交易，招标代理机构将按照采购文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台”组织磋商响应文件开启，所有磋商响应人均应当准时在线参加。

磋商响应人对磋商响应文件开启过程和磋商响应文件开启记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。磋商响应人未参加磋商响应文件开启的视同认可磋商响应文件开启结果。

* + 1. 磋商响应文件开启流程

本项目由招标代理机构通过“政府采购云平台”按以下流程顺序组织实施磋商响应文件开启：

1. 磋商响应截止时间后，招标代理机构将在“政府采购云平台”发出磋商响应文件【开始解密】通知，磋商响应人应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限（30分钟）”内自行完成磋商响应文件的解密。

解密标书时使用的CA锁必须与制作磋商响应文件时使用的为同一把。

如遇磋商响应人上传至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理：

1. 已按规定递交了合格的备份磋商响应文件的，招标代理机构将拆封磋商响应人递交的备份磋商响应文件，按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，并以备份磋商响应文件为依据进行磋商。备份磋商响应文件上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”自动失效。
2. 未按规定递交合格的备份磋商响应文件的或递交的备份磋商响应文件无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。
3. 备份磋商响应文件上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以继续进入后续磋商。
4. 公布磋商响应文件解密情况（包括成功解密磋商响应文件的供应商名单等信息）；
5. 采购组织机构在线发起“报价确认”，磋商响应方代表及相关人员应及时进行第一轮报价确认，磋商响应方不予确认的应说明理由，否则视为无异议。
6. 开启所有已成功解密磋商响应文件的磋商响应供应商的资格文件，进行资格审查（包括信用信息查询）。
7. 开启所有资格审查合格的磋商响应人的商务技术文件，进入商务技术文件符合性审查。
8. 通过“政府采购云平台”集中与单一磋商响应人分别进行磋商，给予所有参加磋商的磋商响应人平等的磋商机会:
9. 磋商小组可以根据与磋商响应人磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
10. 作出实质性变动的，磋商小组将通过“政府采购云平台”及时通知所有参加磋商的磋商响应人。
11. 磋商响应人应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求通过“政府采购云平台”作出响应或重新提交响应文件。并在收到通知后30分钟内（除另行通知外）通过“政府采购云平台”提交答复（加盖签章并上传），否则视为磋商响应人放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。
12. 若因磋商文件实质性变动导致磋商响应人无法满足采购需求的，允许磋商响应人退出磋商。
13. 经磋商小组磋商及磋商，招标代理机构将向各实质性响应采购文件要求的磋商响应人发出“最终报价”通知，各磋商响应人应当在收到通知后15分钟内（除另行通知外）通过“政府采购云平台”提交最后报价。

最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

1. 各磋商响应人均提交最终报价后进入商务技术文件详细磋商。
2. 公布经磋商的无效标磋商响应人名称及理由；公布经磋商的有效磋商响应人名单，同时公布其商务技术得分情况。
3. 开启有效磋商响应人的报价文件，进入报价文件符合性审查。
4. 制作报价记录表并进入报价文件详细磋商。
5. 公布磋商结果、成交候选供应商名单及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。
	* 1. 磋商响应文件开启过程特殊情况说明
6. 如遇“政府采购云平台”电子化磋商响应文件开启或磋商程序调整的，按调整后程序执行，不再另行通知。
7. 磋商响应文件开启过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，招标代理机构将通过邮件等形式组织确认。

* 1. 资格审查
1. 磋商响应文件开启后，采购人或招标代理机构首先依法对磋商响应人的资格文件进行审查，审查各磋商响应人的资格符合情况。采购人或招标代理机构仅对磋商响应人所提交的资格证明材料内容负审核的责任，不对资格证明材料的真实性负责。如发现磋商响应人所提交的资格证明材料存在弄虚作假或其他与事实不符的情形，采购人可依法取消其成交资格并追究磋商响应人的法律责任。
2. 磋商响应人提交的资格文件内的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商响应人资格要求（申请人的资格要求）”的，采购人或招标代理机构将对其作“资格审查不合格”处理，并不再将其商务技术文件、报价文件提交磋商小组进行后续磋商。
3. 磋商响应人信用记录查询与使用

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对磋商响应人信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。

以联合体形式参加采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1. 资格审查合格的磋商响应人不足三家的，项目不再进行磋商。除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：
2. 将本标项作废标处理，重新组织采购；
3. 按同级政府采购监督管理部门审批意见采用其他采购方式组织采购。
	1. 磋 商
		1. 磋商组织
4. 采购人或招标代理机构负责组织本项目的磋商工作，并依法履行职责。
5. 磋商小组由采购人或招标代理机构依法组建，成员由采购人代表和磋商专家组成，成员人数为三人或以上单数，其中磋商专家不少于成员总数的三分之二。
6. 磋商专家从省级或以上财政部门设立的政府采购磋商专家库中通过随机方式抽取产生。磋商小组成员名单在采购结果公告前保密。
	* 1. 磋商小组的职责

磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价磋商响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求磋商响应人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对磋商响应文件进行详细评价；
4. 确定成交候选供应商名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；
5. 向采购人、招标代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。
	* 1. 磋商原则
6. 磋商原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的磋商程序、磋商方法和评分标准进行独立磋商。
7. 磋商工作将依据采购文件、磋商响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如方案讲解、演示、样品等）。
	* 1. 磋商意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。

* + 1. 磋商纪律

磋商小组成员要严格遵守磋商纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行磋商职责，客观、公正、审慎参与磋商工作：

1. 严格遵守磋商时间，因突发情况确实不能按时参加磋商的，应事先告知采购组织机构；
2. 服从采购组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入磋商区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；
3. 与磋商响应人或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购磋商人员廉洁自律承诺书》；
4. 保持磋商现场安静，不在磋商现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开磋商现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；
5. 自觉遵守职业道德，尊重采购人代表和磋商响应人代表，配合采购组织机构回答磋商响应人代表提出的有关异议；
6. 不得将磋商过程、结果和磋商响应人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告磋商结果前不准泄露磋商结果，不准将磋商资料带出会场；
7. 磋商过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由采购人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到采购文件的由编制采购文件的机构和部门负责解释。
	* 1. 磋商方法和标准

磋商小组将按照采购文件中规定的磋商方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合评价。详细磋商方法和标准见本采购文件“第五章 磋商方法和标准”。

* + 1. 磋商内容的保密
1. 公开磋商响应文件开启后，直到公告成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料，都不向磋商响应人或与磋商无关的其他人泄露。
2. 在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，磋商响应人对采购人、招标代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。
	1. 成 交
		1. 成交

磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行磋商工作职责，以磋商办法为标准，推荐成交候选人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。采购人按政府采购法有关规定最终确定采购结果。

* + 1. 采购结果公告

在采购人确认采购结果后招标代理机构按相关政府采购规定将采购结果发布在原采购公告发布媒体。

结果公告内容包括采购人、招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，磋商响应文件开启记录、资格审查情况、磋商专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及磋商专家名单、评分情况。

公告有效期为1个工作日。

采购人、招标代理机构及磋商小组对未成交的磋商响应人不作落标原因解释。

* + 1. 成交通知书

招标代理机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》。

**成交人领取《成交通知书》时应提交与电子磋商响应文件完全一致且胶装成册的纸质版磋商响应文件3套（封面注明“与电子磋商响应文件一致”并加盖公章，无需按原要求签字盖章）。**

* 1. 合同签订和履约担保
		1. 合同签订
1. 成交人应在《成交通知书》发出后30天内的时间内，通过“政府采购云平台”或线下与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。招标代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商响应承诺内容不一致的，将予以纠正。
2. 采购文件及补充文件、成交人的磋商响应文件及磋商响应修改文件、磋商过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。
3. 成交人拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿金额不足叁万的按叁万计），赔偿用于支付招标代理服务费、专家磋商费、其他采购组织费用以及因成交人拒绝签订合同给采购人、招标代理机构造成的其他损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。
4. 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
5. 如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
	* 1. 履约担保（履约保证金）
6. 履约担保提交要求：见本章“前附表”，成交人应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。
7. 采购合同签订后，成交人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，成交人还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：
8. 采购人已向成交人支付了合同款的，成交人须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；
9. 采购人还未向成交人支付合同款的，成交人须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。
10. 成交人的违约金用于弥补采购人、招标代理机构的损失，以及支付招标代理服务费、专家磋商费等采购组织费用。
11. 履约保证金在成交人按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。
12. 成交人不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

* 1. 招标代理服务费
1. 招标代理服务费的支付方：见本章“前附表”
2. 收取标准或金额：见本章“前附表”。
3. 缴纳时间：见本章“前附表”。
4. 缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票
5. 特别说明：
6. 本项目招标代理服务费由成交供应商支付，招标代理机构在收到对应款项后向成交供应商开具对应金额的增值税**普通**发票，磋商响应人在磋商响应报价时应予以考虑；
7. 招标代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交人未按上述规定和磋商响应承诺缴纳招标代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。
8. 成交人确定后，成交人拒绝签订合同的，或因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，已收取的招标代理服务费不予退还，未支付的招标代理服务费从成交人的赔偿款中扣缴。
9. 项目技术及服务要求
	1. 项目概况

本项目为浙江省博物馆接待室、会议室改造服务，位置为杭州市之江文化中心博物馆馆区内。

服务内容以图纸、项目清单及结合现场踏勘情况为准。各供应商可自行前往现场踏勘，以便更全面了解项目现状。

* 1. 服务要求
1. 服务质量：质量要求符合国家标准，达到国家验收规范合格标准。
2. 服务要求符合国家有关规范要求。
3. ▲主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产副经理的有企业任职文件；
4. ▲拟派项目经理具有建设工程二级建造师及以上资质和有效的三类人员B类证书；
5. ▲拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书。
	1. 技术要求

依据采购人相关要求、技术文件、项目清单，本项目的材料、设备、服务必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计图纸（如有）、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

* + 1. 材料选择

本采购文件涉及的主要设备和材料，各供应商须根据采购文件要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行响应报价及组织项目实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

* + 1. 材料的质量要求
1. 在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
2. 成交人必须对所承接的服务的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
3. 材料检验按法律、法规、文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在本项目上使用。
	* 1. 材料供应要求
4. 本项目涉及的所有材料设备，必须经业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。
5. 本次采购承包范围内的服务材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经发包人确认与采购要求、响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致。
6. 由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且成交价不予调整。
	1. 改造服务清单

| **接待室、会议室改造服务清单** |
| --- |
| **序号** | **维修内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一** | **会议室改造** |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 80.13 | 平方米 | 1.原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 |
| 2 | 吊顶天棚 | 80.13 | 平方米 | 1.二层跌级吊顶2.U型轻钢龙骨吊装3.15mm阻燃多层板打底4.:双层10mm石膏板、饰面板黏贴在阻燃多层板上5.压条材料种类、规格:不锈钢压条 |
| 3 | 灯带（槽） | 11.52 | 平方米 | 1.细木工板打底灯带槽制作、安装 |
| 4 | 木窗帘盒 | 12.11 | 米 | 1.窗帘盒材质、规格:复合板2.防护材料种类:防火涂料 |
| 5 | 天棚喷刷涂料 | 77.62 | 平方米 | 1.基层类型:腻子满刮三遍2.喷刷涂料部位:乳胶漆喷涂三遍 |
| 6 | 送风口、回风口 | 10 | 个 | 1.风口材料品种、规格:铝合金风口 2.安装固定方式:嵌入式 |
| 7 | 竹、木（复合）地板 | 80.13 | 平方米 | 1.成品木地板安装 |
| 8 | 墙面涂膜防水 | 110.8 | 平方米 | 1.墙面防水涂料涂刷，厚度2mm |
| 9 | 墙面装饰板 | 33.5 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.原木纹成品板饰面黏贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 10 | 墙面装饰板 | 19 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.成品吸软包挂贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 11 | 踢脚线 | 3.96 | 平方米 | 1.15mm阻燃多层板基层2.有色拉丝哑光钛金板饰面 |
| 12 | 木门窗套 | 3.42 | 米 | 1.基层材料种类:15mm阻燃多层板基层铺设2.面层材料品种、规格:哑光拉丝黑钛金板加工安装 |
| 13 | 石材窗台板 | 0.86 | 平方米 | 1.窗台大理石加工安装 |
| 14 | 成品装饰木门及门套 | 1 | 樘 | 1.成品装饰双扇木门及门套安装2.执手锁及五金配件安装 |
| 15 | 电子屏背景墙 | 8.08 | 平方米 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢木龙骨@300\*6002.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板3.面层材料品种、规格、颜色:成品阻燃木饰面黏贴 |
| **二** | **大接待室改造** |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 57.2 | 平方米 | 1.原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 |
| 2 | 吊顶天棚 | 57.2 | 平方米 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨3.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 |
| 3 | 灯带（槽） | 21.4 | 平方米 | 1.灯带槽制作2.纸面石膏板饰面 |
| 4 | 木窗帘盒 | 3.42 | 米 | 1.窗帘盒材质、规格:复合板2.防护材料种类:防火涂料 |
| 5 | 木门窗套 | 3.42 | 米 | 1.基层材料种类:15mm阻燃多层板基层铺设2.面层材料品种、规格:哑光拉丝黑钛金板加工安装 |
| 6 | 石材窗台板 | 0.68 | 平方米 | 1.窗台大理石加工安装 |
| 7 | 天棚喷刷涂料 | 49.6 | 平方米 | 1.基层类型:腻子满刮三遍2.喷刷涂料部位:乳胶漆喷涂三遍 |
| 8 | 送风口、回风口 | 6 | 个 | 1.风口材料品种、规格:铝合金风口 2.安装固定方式:嵌入式 |
| 9 | 竹、木（复合）地板 | 57.2 | 平方米 | 1.成品木地板铺设 |
| 10 | 墙面涂膜防水 | 94.66 | 平方米 | 1.墙面防水涂料涂刷，厚度2mm |
| 11 | 墙面装饰板 | 47.68 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.原木纹成品板饰面黏贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 12 | 成品装饰木门及门套 | 1 | 樘 | 1.成品装饰双扇木门及门套安装2.执手锁及五金配件安装 |
| 13 | 木雕艺术背景墙 | 12.9 | 平方米 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢木龙骨@300\*6002.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板3.面层材料品种、规格、颜色:成品阻燃木饰面黏贴 |
| 14 | 定制高柜 | 23.75 | 平方米 | 1.定制高柜:原木纹实木防火板2.每层内饰轨道灯带 |
| 15 | 定制进口黑胡桃实木博古架隔断 | 5.75 | 平方米 | 1.榫卯结构北美黑胡桃原木定制博古架隔断2.柜体竖板内饰轨道灯带3.榫卯结构北美黑胡桃原木定制格栅4.哑光树脂漆五道表面上腊 |
| 16 | 满堂脚手架 | 137.33 | 平方米 | 1.搭设方式:室内满堂脚手架搭拆 |
| 17 | 大型设备场外运输 | 1 | 项 | 1.设备类型:垃圾清理及外运2.设备规格型号:轮式汽车场外清运 |
| **三** | **电气--会议室、接待室** |
| 1 | 配电箱 | 2 | 台 |  |
| 2 | 配管 | 346 | 米 | 12钢化玻璃 |
| 3 | 配管 | 30 | 米 | 2.0厚100\*100铝方柱长城铝瓦片晶科铝材 |
| 4 | 配管 | 25 | 米 |  |
| 5 | 电力电缆 | 30 | 米 |  |
| 6 | 配线 | 1128 | 米 | 1.名称:配电箱2.型号:详见系统图 |
| 7 | 配线 | 136.96 | 米 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ20mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 8 | 装饰灯 | 36 | 套 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ32mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 9 | 装饰灯 | 45 | 套 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ50mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 10 | 装饰灯 | 45 | 米 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2.型号:WDZA-YJY-1kV-3\*25+1\*163.敷设方式、部位:管内敷设 |
| 11 | 装饰灯 | 33 | 套 | 1.名称:铜芯电线2.配线形式:管内穿线3.型号:2.5mm24.规格:BV-2.5 |
| 12 | 荧光灯 | 24 | 套 | 1.名称:铜芯电线2.配线形式:管内穿线3.型号:16mm2 |
| 13 | 装饰灯 | 1 | 套 | 1.名称:防眩筒灯 |
| 14 | 照明开关 | 8 | 个 | 1.名称:LED贴片灯带/5000K/DC24V2.规格:18W/m |
| 15 | 插座 | 28 | 个 | 1.名称:30\*10嵌入式无边LED灯轨铣槽2.安装形式:吊顶及装饰柱嵌入式安装 |
| 16 | 插座 | 6 | 个 | 1.名称:嵌入式LED磁吸灯轨道 |
| 17 | 凿（压）槽 | 170 | 米 | 1.名称:600长磁吸泛光灯2.规格:30W/6000K/DC24V |
| 18 | 接线盒 | 51 | 个 | 1.名称:组合荧光灯光带2.安装形式:吊顶灯光槽内暗置 |
| 19 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 1.名称:双联单控开关2.安装方式:暗装 |
| 20 | 音响设备 | 1 | 项 | 1.名称:单相二加三孔插座2.规格:250V16A3.安装方式:暗装 |
| **四** | **智能化--会议室、接待室** |
| 1 | 分线接线箱（盒） | 3 | 个 | 1.名称:弱电箱 |
| 2 | 双绞线缆 | 200 | 米 | 1.名称:超六类网线2.敷设方式:管内敷设 |
| 3 | 配管 | 200 | 米 | 1.名称:电线管2.材质:UPVC3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 4 | 信息插座 | 2 | 个 | 1.名称:网络插座 |
| 5 | 电视、电话插座 | 2 | 个 | 1.名称:网络电视插座2.安装方式:暗敷 |
| 6 | 电视、电话插座 | 1 | 个 | 1.名称:电话插座2.安装方式:暗敷 |
| 7 | 一键断电 | 2 | 台 | 1.一键断电 |
| 8 | SOS面板 | 2 | 块 | 1.SOS面板 |
| 9 | 点型探测器 | 6 | 个 | 1.名称:感烟探测器 |
| 10 | 按钮 | 2 | 个 | 1.名称:消防报警按钮 |
| 11 | 声光报警器 | 2 | 个 | 1.名称:声光报警器 |
| 12 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 1.室内脚手架搭拆 |

* 1. 商务要求
1. 服务期：自合同签订并生效之日起25日历天内至本项目通过验收。
2. 付款周期：合同签订后7个工作日内并满足支付条件后支付合同金额的60%预付款；项目服务验收合格双方确认并满足支付条件后，按结算审计金额支付剩余款项。
3. 缺陷责任期（质保期）：不少于24个月
4. 因本项目的特殊性，供应商应先到实地踏勘以充分了解项目位置、现状情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解实地情况而导致的行政处罚、索赔或履约期延长申请将不获批准。本项目为**固定总价合同**，请根据实地踏勘的实际情况进行综合考虑报价，应是在要求服务期内完成采购范围全部内容的所有费用，包括完成本项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等，单价后期不做调整。
5. 本项目在实施期间，应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各供应商须自行考虑相关费用并计入响应总价且一次性包干。
6. 供应商必须按规定采购文件的要求进行响应。
7. 废弃材料不得丢弃或随意堆放在现场，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入响应总价且一次性包干。
8. 各供应商须全面考虑服务过程中所需的辅材用量，所需费用由供应商综合考虑在响应报价中，供应商成交后不得以任何理由提出相关费用的补偿要求。
9. 成交单位服务人员的住宿、用餐、个人生活等均自行解决，材料的堆放及停车必须服从采购人的安排。各供应商须自行考虑相关费用并计入响应总价且一次性包干。
10. 结合本文件及现场踏勘后，供应商认为服务过程中可能发生的各项费用（垂直运输、设备租用、高空作业等）均须计入响应总价。成交后，采购人不再另行支付。
11. 服务完成后，成交人需对服务现场进行全面的清洁工作。所需费用由供应商综合考虑在响应报价中，供应商成交后不得以任何理由提出相关费用的补偿要求。
12. 服务期间，如遇重大活动或其他因素暂定的，承包人须无条件配合，服务期依据暂停时间自动顺延，但因此产生的其他影响或成本支出由承包人自行承担。
	1. 服务要求
13. 采购范围内的项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
14. 供应商在磋商文件中的承诺的管理人员未经发包人同意，承包人不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。发包人有权要求服务单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误项目完成时间和造成严重的安全事故和服务质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至发包人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。
	1. 验收要求

供应商按设计图纸及清单要求进行维修服务，直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足磋商文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由供应商负责整改，费用自负。

* 1. 服务方式

包工包料、保质量、包服务器期、包安全文明总承包。

* 1. 其他需求

**采购文件里范围内总价包干(项目总包干)，本项目采购文件、清单如与设计图纸不一致以设计图纸为准进行响应，如设计图纸与现场实际有出入以现场为准实施，合同总价不予调整。各供应商参与本项目响应，即视为接受本条款。（详见附件设计施工图）**

1. 合同草案

说明：本合同草案为采购人与成交人需要签订的正式文本，除将采购结果内容逐项填入外，其他已填写内容不得更改（联合体成交的可针对多方权益适当调整部分描述，但不得调整任何导致对其他磋商响应人产生不公平影响的条款）。各磋商响应人应对本合同文本中的条款全部响应，如有偏离需在商务偏离表中注明。

**合同条款中已明确的内容作为采购文件的实质性要求，供应商若有偏离应如实的填写偏离表。**

 **浙江省博物馆接待室、会议室改造服务 项目合同**

甲方：浙江省博物馆　　（以下简称甲方）

乙方： 　 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规和采购及响应文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1、项目名称：浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目

2、项目地点：杭州市孤山四季25号

3、服务范围： 。

4、合同项目完成时间：自合同签订并生效之日起25日历天内至本项目通过验收。

开工日2024年 月 日，竣工日2024年 月 日。

**二、服务形式**

包工包料、包安全、包质量。

**三、结算方式**

本项目为固定总价合同，合同价款是在服务期内完成采购范围全部内容的所有费用，包括完成本项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等。

**四、项目总价**

合同总价为人民币： （小写： 元 ）。

**五、质量要求与检查验收**

质量要求合格，满足甲方要求。

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行服务，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，工程结束后，由甲方组织各相关部门共同对工程进行验收，验收合格以《验收报告》为准。

**六、履约保证金及合同款支付**

1.本项目无须交纳履约保证金。

2.合同签订后7个工作日内并满足支付条件后支付合同金额的60%预付款；项目服务验收合格双方确认并满足支付条件后，按结算审计金额支付剩余款项。**七、保修**

自乙方服务完成后，乙方须对项目全部内容承担保修责任，保修期限和保修范围按服务质量保修书约定，自项目验收合格之日起计算。

**八、违约责任**

1、乙方逾期开始服务、逾期完成服务或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担合同款0.1%的违约金。如甲方认为服务期滞后，经书面提醒后不整改，可能会影响甲方活动进程的，甲方有权终止合同，并将剩余项目由交由其它单位实施。

2、乙方项目验收未达到一次性通过，乙方除承担全部返工费用外还须按合同价的2%支付违约金，如发生质量事故，视严重程度处罚。

3、对乙方故意或疏忽导致的材料和服务工艺不符合技术规范及环保要求引起的服务质量问题，或与合同约定不符的，无论项目是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

5、乙方在服务过程中发生的服务质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

6、乙方须在项目验收后一个月内向甲方提交服务结算和相关资料，逾期按违约责任第一条处理。

**九、安全服务**

乙方按有关规定采取严格的服务安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方服务人员的人身安全由乙方负责。乙方应为服务人员购买人身意外伤害险及与项目实施有关的一切保险。凡在服务过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

**十、服务责任**

1、甲方在乙方服务过程中为乙方提供水、电等便利，临时用水用电必须经过甲方同意才能使用，如乙方擅自违规使用，凡在施工过程中发生安全责任事故或其它责任事故，均由乙方承担责任。

2、乙方在服务过程中要注意保护好院区内原有设施和周边的步道、花草树木，公共设施，如乙方损害物品需按原价赔偿，甲方有权在支付乙方的合同款中扣除。

3、乙方指派 为本项目的项目经理，按本合同要求组织服务，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该项目经理向甲方所作出的针对本项目任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

4、乙方严格按照甲方确认的做法以及质量标准要求进行服务，做好各项质量检查记录。严格执行服务规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保服务达到合同约定。

5、项目验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和成品、半成品进行保护并承担费用。

6、乙方在院内应文明服务，材料堆放有序，垃圾集中在甲方的指定地点，保持现场的清洁，验收合格前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在支付给乙方的合同款中扣除。

7、在服务中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，如有质量问题应按甲方要求进行整改，并承担相关费用。

8、项目验收合格后，乙方需在7个工作日内完成撤场。

9、甲方指派 为本项目驻场代表进行监督协调管理。

**十一、其他**

1、乙方在服务期间应严格遵守甲方各项规章制度，按照甲方有关文件执行，服务前到甲方处办理项目审批，审批通过后方可开始服务。

2、乙方在服务期间应全力配合甲方及属地疫情防控要求，做好疫情防护工作，过程中产生的费用由施工单位自行考虑。

3、乙方在服务时，项目部必须做好现场规范围护，在醒目位置处竖立服务通告，服务人员需严格做好自身的操作安全，避免安全事故的发生。

4、本合同壹式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，鉴证方执壹份，本合同自甲乙、鉴证方签字盖章之日起生效。

5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

**十二、合同附件**

1、附件一：服务质量保修书

2、附件二：安全生产责任协议书

3、附件三：文明服务责任协议书

4、附件四：服务廉洁协议书

5、附件五：承 诺 书

6、附件六：设计施工图

7、附件七：工作量清单

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：   或委托代理人（签字或签章）：

经办人（签字）： 经办人（签字）：

 开户银行：

 账号：

签订日期： 年 月 日

服务合同附件一：服务质量保修书格式

**服务质量保修书**

甲方（全称）：浙江省博物馆

乙方（全称）：

甲方和乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规和采购及响应文件，经协商一致就 **浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目** 签订服务质量保修书。

一、服务质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担服务质量保修责任。

质量保修范围包括投标清单中内容和承诺函。

二、质量保修期

质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的项目合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、照明光源保修 1年，灯具设备保修 2 年；

8．其他项目保修期限约定如下： 。

本项目保修期2年，质量保修期自项目验收合格之日， 年 月 日起计算。

三、项目质量缺陷责任期

项目质量缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自项目验收合格之日起计算。单位服务先于全部服务进行验收，单位服务缺陷责任期自单位服务验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人维修。乙方不能在约定期限内维修的，甲方可以委托他人修理，维修费用在质保金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家及地方有关的规定，立即向当地行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、服务质量保修书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为服务合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：浙江省博物馆（盖章） 乙方： （盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人（签字）：      或委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

服务合同附件二：安全生产责任协议书

**安全生产责任协议书**

**甲方（发包人）：浙江省博物馆**

**乙方（承包人）：**

项目名称： 浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目

为落实安全生产的管理要求，确保项目的顺利进行，按国家及地方有关规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在服务开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责项目现场的安全管理工作，是项目现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明服务情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡项目场地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本项目合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和地方颁布的有关安全生产的法律、法规的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保服务过程中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本项目的特点、性质、规模以及项目现场条件编制服务组织设计和服务方案，制定和组织落实各项的服务安全技术措施，并向全体服务人员进行安全技术交底。严格按照服务组织设计和有关安全要求服务。

七、承包人进入现场后应明确落实项目现场安全生产第一责任人。根据国家及地方有关规定组成安全管理组负责现场的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和服务责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体服务人员安全作业、文明服务和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市服务的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保服务安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对服务责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在项目现场或服务过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工作列会，对服务进度、服务质量、安全服务等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将项目进行转包。

十四、承包人对项目现场的安全负责。在服务过程中或项目现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将服务作业人员名册报发包人备案，承包人的服务作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“服务出入证”。持有“服务出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为服务作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

**十七、承包人必须严格按发包人管理规范要求进场服务：必须报甲方备案，并接受必要的安全教育；进场服务必须佩戴胸牌，统一着装；服务垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。**

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方服务合同的附件，在服务合同签约后生效，与服务合同具有同等法律效力。服务合同期满，本协议终上。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

服务合同附件三 文明服务责任协议书格式

**文明服务责任协议书**

**甲方（发包人）：浙江省博物馆**

**乙方（承包人）：**

项目名称：

为认真做好项目区域内的文明服务，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明服务和文明服务管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在服务管理和项目建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明服务原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明服务管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明项目。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明项目的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据项目的特点，编制文明服务实施方案，在服务开始前5日内，将文明服务实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明服务费，不得挪作他用。

3、现场应设置专职文明服务安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、服务现场应按文明服务安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）服务区域与非服务区域严格分隔。

（2）服务区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：**严格按发包人管理规范要求进场服务。**

5、民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与服务无关的人员。

6、服务现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

服务现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在现场建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、服务单位在服务中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止服务中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制现场污染。

（5）控制夜间服务作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少服务时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、服务人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）服务中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）服务中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）服务中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保项目地出入口和道路的畅通、安全。服务中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、服务中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对项目地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因乙方违反文明服务管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

 六、本协议作为甲乙双方服务合同的附件，在服务合同正式签约后有效，与工服务合同具有同等法律效力。服务合同期满，本协议终止。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

服务合同附件四 服务廉洁协议书格式

**服务廉洁协议书**

**甲方（发包人）：浙江省博物馆**

**乙方（承包人）：**

项目名称：

为了在项目实施过程中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于项目建设工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、项目变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同价1%-5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

服务合同附件五：承诺书

**承 诺 书**

浙江省博物馆：

本公司对 服务质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，服务按照国家、地方有关本类型服务、验收规范和标准以及设计文件（图纸及设计联系单）进行，并以优异的服务完成本项目，确保服务过程安全。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

1. 磋商方法和标准
	1. 磋商方法

本项目采用**综合评分法**。

磋商小组将按照本章规定的磋商方法、评分标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术的评估、综合评价。磋商时，磋商小组各成员将独立对每个磋商响应人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商响应人的得分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数二位。综合得分=商务技术得分+报价得分

* 1. 评分标准

| **序号** | **评分项** | **分值** |
| --- | --- | --- |
|  | **针对项目需求分析评价**分析明确、详尽、业务熟悉、针对性强且可行性高的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **针对项目重难点方案评价**分析明确、可行、针对性强，解决措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **项目组织实施方案评价**方案明确、可行、针对性强，内容详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **质量保证措施评价**方案明确、可行、针对性强，措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **服务期保证措施及施工进度计划评价**方案明确、可行、针对性强，措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **安全文明方案评价**方案明确、可行、针对性强，措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **主要材料评价**供应商提供的主要材料符合项目特征、匹配采购人需求的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **工程设备投入方案评价**供应商提供的服务机具和检验仪器符合服务质量和进度的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **应急预案评价**方案明确、可行、针对性强，措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **成品保护方案评价**方案明确、可行、针对性强，措施详尽、准确的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得3分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 5 |
|  | **保修期服务承诺评价**供应商交付使用后保修期的服务承诺及可靠性，方案科学合理、执行力强的得满分；方案较为科学合理、有实质性措施的，能基本保障售后服务的得2分，方案有欠缺、执行力弱的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 3 |
|  | **人员配置方案评价**供应商提供的派驻现场的技术管理人员的专业配置情况，包括提供的人员配置数量、结构、专业等满足本项目的服务要求的得满分；有缺陷但不影响项目实施的得2分，缺陷明显且可能会影响到具体项目实施的得1分，未提供或完全不符或存在缺陷影响项目实施的不得分。 | 3 |
|  | **项目经理评价**1. 承诺到位率90%以上的得5分，否则不得分；
2. 项目经理自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩，每有一个得1分，本项满分2分。

**有效证明文件：**1. 承诺书

合同复制件（须能体现项目经理信息，否则须提供合同甲方出具的证明文件，与投标人以往业绩相同的以投标人业绩优先计分） | 7 |
|  | **节能环保产品评价**1. 所选产品主体列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品品目清单”的得1分。
2. 所选产品主体列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品品目清单”的得1分。

**有效证明文件：**须提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的环境标志产品、节能产品认证证书复印件及对应的品目清单截图，否则不得分。 | 2 |
|  | **管理体系评价**1. 具有ISO9001质量管理体系认证证书，且在有效期内的得1分；
2. 具有ISO14001环境管理体系认证证书，且在有效期内的得1分；
3. 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的得1分。

**有效证明文件**：有效体系认证证书复制件加盖公章。 | 3 |
|  | **投标人以往业绩评价**往年具有类似项目成交案例，每提供1个得1分，最多2分。**有效证明文件：**合同复制件加盖公章 | 2 |
|  | **报价评价**（1）满足采购文件要求的最低评标价为评标基准价，价格权值为30%；（2）报价分统一按照下列公式计算（四舍五入，精确到小数点后二位）：报价得分=（评标基准价／供应商评标价）×价格权值×100； | 30 |
| 合计 | 100 |

**“\*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。**

* 1. 磋商流程及内容

本项目具体的磋商事务由磋商小组负责，磋商流程及内容如下：

* + 1. 磋商前准备
1. 由磋商专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。
2. 由磋商小组组长召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、磋商办法、评分标准，以及其他与磋商有关的内容。
	* 1. 商务技术文件符合性审查
3. 磋商小组首先对通过资格审查的磋商响应人的商务技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
4. 商务技术文件存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：
5. 磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件成交注“▲”的实质性要求条款的；
6. 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；
7. 仅提交“备份磋商响应文件”的；
8. 磋商响应文件未按本采购文件“第六章 磋商响应文件部分格式文本”要求进行盖章或签署的；
9. 磋商响应文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的；
10. 磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；
11. 磋商响应文件有效期不符合本采购文件要求的；
12. 不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13. 属于本采购文件明确限制磋商响应的供应商提供的磋商响应文件；
14. 未提供有效磋商响应函及磋商响应代表人身份证明的磋商响应文件；
15. 存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。
	* 1. 商务技术文件评分

磋商小组首先对通过资格审查且通过商务技术文件符合性审查的磋商响应人的商务技术文件依照“评分标准”进行详细评价。

* + 1. 报价文件符合性审查
1. 磋商小组对通过资格审查且通过商务技术符合性审查的磋商响应人的报价文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
2. 报价文件存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：
3. 磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件成交注“▲”的实质性要求条款的；
4. 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；
5. 未按照采购文件标明的币种报价的，或者磋商响应报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；
6. 报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；
7. 磋商响应报价具有选择性，磋商响应文件开启记录载明的报价与磋商响应文件承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；
8. 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
9. 磋商响应文件未按本采购文件格式文本要求要求进行盖章或签署的；
10. 磋商响应文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的；
11. 磋商小组认为磋商响应人的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商响应人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，磋商响应人不能在规定的时间证明其报价合理性的；
12. 不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13. 存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。
	* 1. 报价文件评分

磋商小组首先对通过资格审查且通过符合性审查的磋商响应人的报价文件依照“评分标准”进行详细评价。

* + - 1. 磋商响应价格的合理性审查
1. 分析磋商响应价格是否合理，磋商响应价格范围是否完整，有否重大错漏项；
2. 为防止恶意竞标的行为，磋商小组认为磋商响应人的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求磋商响应人在磋商现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组将对其作为无效磋商响应处理。
	* + 1. 报价分计算方法
3. 满足采购文件要求的最低评标价为磋商基准价，价格权值见“评分标准”；
4. 各磋商响应人的报价分计分方式见“评分标准”；
5. 小微企业价格扣除政策
6. 预留份额专门面向中小企业的项目不再执行小微企业价格扣除政策；
7. 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商响应报价给予【20%】的扣除，用扣除后的价格参与磋商。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6%】的扣除，用扣除后的价格参加磋商。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
	* + 1. 报价文件的错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 磋商响应文件中初次报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准（完工期/交货期/服务期/质保期除外，初次报价表中所列的完工期/交货期/服务期/质保期与商务技术文件中商务响应表所列的对应内容不一致时，以商务技术文件中商务响应表所列内容为准进行修正）；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以初次报价表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5. 供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的初次报价表内容与加密的报价文件中提交的初次报价表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的初次报价表为准进行修正。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经磋商响应人确认后产生约束力，磋商响应人不确认的，其磋商响应无效。**

* + 1. 推荐成交候选供应商

磋商小组各成员独立对每个磋商响应供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商响应供应商的得分，最后对采购组织机构工作人员汇总的磋商结果进行确认。

如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，磋商小组组长应提醒相关磋商人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

磋商结果汇总完毕后，磋商小组将按磋商响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照磋商因素的量化指标磋商得分从高到低的顺序向采购人推荐磋商响应人为成交候选人。

**本项目如存在多个标项且采购文件“第二章 磋商响应人须知 前附表”规定“兼投不兼中”的，表明本项目因实施时间较长，实施团队人员配置要求较高，服务内容较多且程序复杂等原因，单个供应商无法按时保质保量完成本项目的服务工作，故磋商响应人可以选择一个或者多个标项投报，但仅能获得一个标项的成交候选人资格，磋商顺序按标项序号顺序进行，即标项一排名第一的成交候选人，将不再作为后续标项的成交候选人，后续标项同此操作。**

* + 1. 磋商结果修改

磋商报告签署前，磋商结果经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组将当场修改磋商结果，并在磋商报告中记载：

1. 分值汇总计算错误的；
2. 分项评分超出评分标准范围的；
3. 磋商小组成员对客观磋商因素评分不一致的；
4. 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改磋商结果。

* + 1. 起草、签署磋商报告

磋商结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草磋商报告，磋商小组成员应当在磋商报告上签字（或加注电子签章），对自己的磋商意见承担法律责任。对磋商报告有异议的，应当在磋商报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意磋商报告。

* 1. 磋商响应文件的澄清、说明
1. 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求磋商响应人在规定的时间内作出必要的澄清、说明，磋商响应人澄清、说明时间不超过30分钟。
2. 磋商响应人的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（或电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商响应人的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
3. 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4. 磋商响应文件要求提供正、副本时，正、副本内容不一致的，以正本为准。
5. 上述询标、澄清、说明工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。
	1. 重新磋商

磋商报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原磋商小组进行重新磋商，重新磋商改变磋商结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

1. 分值汇总计算错误的；
2. 分项评分超出评分标准范围的；
3. 磋商小组成员对客观磋商因素评分不一致的；
4. 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
	1. 磋商过程中的特别规定
		1. 串通磋商响应的认定

在磋商过程中发现以下情形，被视为串通磋商响应的：

1. 不同磋商响应人的磋商响应文件由同一单位或个人编制；
2. 不同磋商响应人委托同一单位或个人办理磋商响应事宜；
3. 不同磋商响应人的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
4. 不同磋商响应人的磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；
5. 不同磋商响应人的磋商响应文件互相混装。

磋商响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商响应人的合法权益。在磋商过程中，发现磋商响应人有上述串通磋商响应情形的，磋商响应无效，并书面报告本级财政部门。

* + 1. 磋商响应人违法等重大事项的处理

磋商响应人有下列情形之一的，磋商响应无效且将磋商响应文件、询标记录等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

1. 未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；
2. 不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他磋商响应人的竞争、损害采购人或其他磋商响应人合法权益的；
3. 政府采购活动中存在违法行为的；
4. 其他严重干扰磋商秩序的行为的。
	* 1. 磋商中合格磋商响应人不足法定数量的处理

若在磋商过程中出现有效磋商响应人不足三家的情况，除采购任务取消情形外，采购人有权选择以下方式之一处理：

1. 将本标项作废标处理，重新组织采购；
2. 按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。
	* 1. 废标适用情形

在采购采购中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

* + 1. 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

1. 磋商响应文件部分格式文本
	1. 格式文本使用说明
2. 磋商响应人应当认真阅读格式文本的所有内容，因误读、漏读等磋商响应人原因导致填写错误影响资格或符合性审查结果的，视为磋商响应人弄虚作假谋取成交；
3. 本章有提供格式文本的，磋商响应人编制磋商响应文件应按格式编制和签署，除另有说明外不得改变格式文本内容，否则该项文件视为无效文件；
4. 本章未提供格式文本的，磋商响应人可自行拟定格式，并参照格式文本签署；
5. 格式文本要求提供材料证明的，磋商响应人应当随文本附上响应证明材料并加盖公章或者电子签章；
6. 本章格式文本标题前的序号仅代表其在本章的序号，磋商响应人编制时应替换为磋商响应文件中的序号；
7. “【】”符号内容属于说明内容，编制时应当删除（连同符号“【】”）；
8. 斜体字部分属于提醒或示例内容，编制时应当删除，斜体字外如有“（）”应当一并删除，磋商响应人填写应当使用正体填写实际内容；
9. 项目若有多个标项的，磋商响应人应当在项目名称后标注具体标项序号及标项名称。单一标项项目“标项序号：”及“标项名称：”可删除。
	1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

我方参与浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商响应人名称(电子签章/公章)：

日期： 年 月 日

【说明：如为联合体磋商响应，联合体双方均应具备参加政府采购活动的一般资格条件，文首“我方”应改为“我方与（供应商全称）”】

* 1. 磋商响应函

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

我方参与浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*政府采购活动，为此：

1.我方承诺磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起 *不少于90，填确切数字* 天，本磋商响应文件在磋商响应有效期满之前均具有约束力。

2.我方的磋商响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

*根据资格文件目录内容如实填写*

2.2 商务技术文件：

*根据商务技术文件目录内容如实填写*

2.3报价文件

*根据报价文件目录内容如实填写*

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求；

4.与我方存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他企业有：*如存在上述关联关系的企业在此处逐一罗列填写（不论是否知晓其参与本项目），否则填“无”* ；

5.我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该项目的其他类型采购活动的情形；

6.*如实填写“我方独立参加本项目采购合同，未再与其他供应商组成联合体参加本项目政府采购活动”或“我方与（供应商全称）组成联合体参加本项目政府采购活动，未再与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动”*；

7.我方非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

8.如我方成交，我方承诺：

8.1在收到成交通知书后，及时与招标代理机构办理招标代理服务费结算手续，并在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同；

8.2在签订合同时不向采购人提出附加条件；

8.3按照采购文件要求提交履约保证金；

8.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

9.其他补充说明:*如有其他可能影响合同履行的情形在此处填写，否则填“无”*。

我方联系方式：

项目联系人：

联系电话（手机）：

联系邮箱：

联系地址：

磋商响应人名称(电子签章/公章)：

法定代表人或授权代表人（电子签名/签字）

日期： 年 月 日

* 1. 政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加磋商响应。在这次磋商响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购磋商响应法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报参政监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

* 1. 法定代表人身份证明

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

*（姓名）*为我方法定代表人（身份证号码： ，手机： ）。

特此证明。

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

附：

1.法定代表人身份证（正反面）；

【本格式文本适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商响应人参加磋商响应】

* 1. 授权委托书

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

现委托*（姓名）*为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*政府采购磋商响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

法定代表人（电子签名/签名）：

日期： 年 月 日

附：

1.法定代表人身份证（正反面）；

2.授权代表身份证（正反面）。

【联合体磋商响应使用以下落款，并附联合体成员各方法定代表人身份证明（身份证正反面），否则删除下例落款】

联合体成员1名称(电子签章/公章)：

联合体成员1法定代表人（电子签名/签名）：

联合体成员2名称(电子签章/公章)：

联合体成员2法定代表人（电子签名/签名）：

……

日期： 年 月 日

【本格式文本适用于由授权代表代表磋商响应人磋商响应，法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商响应人参加磋商响应的无需提供】

* 1. 联合协议

*（联合体所有成员名称）*自愿组成一个联合体，以一个磋商响应人的身份参加浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*磋商响应：

一、各方一致决定，*（某联合体成员名称）*为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商响应各方产生约束力。

三、本次联合磋商响应中，分工如下：

*（联合体成员1）*承担的工作和义务为： ；

*（联合体成员2）*承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、*（联合体成员1,……）*提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员1名称(电子签章/公章)：

联合体成员2名称(电子签章/公章)：

……

日期： 年 月 日

**【**以联合体形式磋商响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体磋商响应或者磋商响应人不以联合体形式磋商响应的，则不需要提供**】**

* 1. 分包意向协议

*（磋商响应人名称）*若成为浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。*（磋商响应人名称）*与*（所有分包供应商名称）*达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

*（磋商响应人名称）*将 *工作内容* 分包给*（分包供应商1名称）*，*（分包供应商1名称）*，该供应商具备承担XX工作内容相应资质条件且承诺不再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、*（分包供应商1,……）*提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

……

四、质量

……

五、价款或者报酬

……

六、违约责任

……

七、争议解决的办法

……

磋商响应人名称(电子签章/公章)：

分包供应商名称（电子签章/公章）：

……

日期： 年 月 日

【成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商响应人成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

* 1. 初次报价表

浙江省博物馆、浙江中勤招标代理有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本磋商响应，我方承诺按照如下初次报价表的价格完成浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*的实施。

**初次报价表(单位均为人民币元)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目 |
| 磋商响应报价（总价，元） | （人民币，小写）： |
| （人民币，大写）： |
| 备注 | *没有可不填* |

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

【注：

1. 磋商响应人需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，磋商响应无效。
2. 投报多个标项的应当按对应标项分别编制本表。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商响应人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，磋商响应无效；采购内容未包含在《初次报价表》名称栏中，磋商响应人不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商响应无效。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。】

* 1. 磋商响应初次报价明细表

项目名称：浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目

项目编号：ZQ240911ZC

*标项序号：…标项名称：…*

| **接待室、会议室改造服务清单** |
| --- |
| **序号** | **维修内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一** | **会议室改造** |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 80.13 | 平方米 | 1.原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 |
| 2 | 吊顶天棚 | 80.13 | 平方米 | 1.二层跌级吊顶2.U型轻钢龙骨吊装3.15mm阻燃多层板打底4.:双层10mm石膏板、饰面板黏贴在阻燃多层板上5.压条材料种类、规格:不锈钢压条 |
| 3 | 灯带（槽） | 11.52 | 平方米 | 1.细木工板打底灯带槽制作、安装 |
| 4 | 木窗帘盒 | 12.11 | 米 | 1.窗帘盒材质、规格:复合板2.防护材料种类:防火涂料 |
| 5 | 天棚喷刷涂料 | 77.62 | 平方米 | 1.基层类型:腻子满刮三遍2.喷刷涂料部位:乳胶漆喷涂三遍 |
| 6 | 送风口、回风口 | 10 | 个 | 1.风口材料品种、规格:铝合金风口 2.安装固定方式:嵌入式 |
| 7 | 竹、木（复合）地板 | 80.13 | 平方米 | 1.成品木地板安装 |
| 8 | 墙面涂膜防水 | 110.8 | 平方米 | 1.墙面防水涂料涂刷，厚度2mm |
| 9 | 墙面装饰板 | 33.5 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.原木纹成品板饰面黏贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 10 | 墙面装饰板 | 19 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.成品吸软包挂贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 11 | 踢脚线 | 3.96 | 平方米 | 1.15mm阻燃多层板基层2.有色拉丝哑光钛金板饰面 |
| 12 | 木门窗套 | 3.42 | 米 | 1.基层材料种类:15mm阻燃多层板基层铺设2.面层材料品种、规格:哑光拉丝黑钛金板加工安装 |
| 13 | 石材窗台板 | 0.86 | 平方米 | 1.窗台大理石加工安装 |
| 14 | 成品装饰木门及门套 | 1 | 樘 | 1.成品装饰双扇木门及门套安装2.执手锁及五金配件安装 |
| 15 | 电子屏背景墙 | 8.08 | 平方米 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢木龙骨@300\*6002.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板3.面层材料品种、规格、颜色:成品阻燃木饰面黏贴 |
| **二** | **大接待室改造** |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 57.2 | 平方米 | 1.原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 |
| 2 | 吊顶天棚 | 57.2 | 平方米 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨3.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 |
| 3 | 灯带（槽） | 21.4 | 平方米 | 1.灯带槽制作2.纸面石膏板饰面 |
| 4 | 木窗帘盒 | 3.42 | 米 | 1.窗帘盒材质、规格:复合板2.防护材料种类:防火涂料 |
| 5 | 木门窗套 | 3.42 | 米 | 1.基层材料种类:15mm阻燃多层板基层铺设2.面层材料品种、规格:哑光拉丝黑钛金板加工安装 |
| 6 | 石材窗台板 | 0.68 | 平方米 | 1.窗台大理石加工安装 |
| 7 | 天棚喷刷涂料 | 49.6 | 平方米 | 1.基层类型:腻子满刮三遍2.喷刷涂料部位:乳胶漆喷涂三遍 |
| 8 | 送风口、回风口 | 6 | 个 | 1.风口材料品种、规格:铝合金风口 2.安装固定方式:嵌入式 |
| 9 | 竹、木（复合）地板 | 57.2 | 平方米 | 1.成品木地板铺设 |
| 10 | 墙面涂膜防水 | 94.66 | 平方米 | 1.墙面防水涂料涂刷，厚度2mm |
| 11 | 墙面装饰板 | 47.68 | 平方米 | 1.轻钢龙骨DU38，平均中距30cm2.15厚细木工板打底3.原木纹成品板饰面黏贴4.2cm内不锈钢压条修边 |
| 12 | 成品装饰木门及门套 | 1 | 樘 | 1.成品装饰双扇木门及门套安装2.执手锁及五金配件安装 |
| 13 | 木雕艺术背景墙 | 12.9 | 平方米 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢木龙骨@300\*6002.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板3.面层材料品种、规格、颜色:成品阻燃木饰面黏贴 |
| 14 | 定制高柜 | 23.75 | 平方米 | 1.定制高柜:原木纹实木防火板2.每层内饰轨道灯带 |
| 15 | 定制进口黑胡桃实木博古架隔断 | 5.75 | 平方米 | 1.榫卯结构北美黑胡桃原木定制博古架隔断2.柜体竖板内饰轨道灯带3.榫卯结构北美黑胡桃原木定制格栅4.哑光树脂漆五道表面上腊 |
| 16 | 满堂脚手架 | 137.33 | 平方米 | 1.搭设方式:室内满堂脚手架搭拆 |
| 17 | 大型设备场外运输 | 1 | 项 | 1.设备类型:垃圾清理及外运2.设备规格型号:轮式汽车场外清运 |
| **三** | **电气--会议室、接待室** |
| 1 | 配电箱 | 2 | 台 |  |
| 2 | 配管 | 346 | 米 | 12钢化玻璃 |
| 3 | 配管 | 30 | 米 | 2.0厚100\*100铝方柱长城铝瓦片晶科铝材 |
| 4 | 配管 | 25 | 米 |  |
| 5 | 电力电缆 | 30 | 米 |  |
| 6 | 配线 | 1128 | 米 | 1.名称:配电箱2.型号:详见系统图 |
| 7 | 配线 | 136.96 | 米 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ20mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 8 | 装饰灯 | 36 | 套 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ32mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 9 | 装饰灯 | 45 | 套 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC3.规格:Φ50mm4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 10 | 装饰灯 | 45 | 米 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2.型号:WDZA-YJY-1kV-3\*25+1\*163.敷设方式、部位:管内敷设 |
| 11 | 装饰灯 | 33 | 套 | 1.名称:铜芯电线2.配线形式:管内穿线3.型号:2.5mm24.规格:BV-2.5 |
| 12 | 荧光灯 | 24 | 套 | 1.名称:铜芯电线2.配线形式:管内穿线3.型号:16mm2 |
| 13 | 装饰灯 | 1 | 套 | 1.名称:防眩筒灯 |
| 14 | 照明开关 | 8 | 个 | 1.名称:LED贴片灯带/5000K/DC24V2.规格:18W/m |
| 15 | 插座 | 28 | 个 | 1.名称:30\*10嵌入式无边LED灯轨铣槽2.安装形式:吊顶及装饰柱嵌入式安装 |
| 16 | 插座 | 6 | 个 | 1.名称:嵌入式LED磁吸灯轨道 |
| 17 | 凿（压）槽 | 170 | 米 | 1.名称:600长磁吸泛光灯2.规格:30W/6000K/DC24V |
| 18 | 接线盒 | 51 | 个 | 1.名称:组合荧光灯光带2.安装形式:吊顶灯光槽内暗置 |
| 19 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 1.名称:双联单控开关2.安装方式:暗装 |
| 20 | 音响设备 | 1 | 项 | 1.名称:单相二加三孔插座2.规格:250V16A3.安装方式:暗装 |
| **四** | **智能化--会议室、接待室** |
| 1 | 分线接线箱（盒） | 3 | 个 | 1.名称:弱电箱 |
| 2 | 双绞线缆 | 200 | 米 | 1.名称:超六类网线2.敷设方式:管内敷设 |
| 3 | 配管 | 200 | 米 | 1.名称:电线管2.材质:UPVC3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |
| 4 | 信息插座 | 2 | 个 | 1.名称:网络插座 |
| 5 | 电视、电话插座 | 2 | 个 | 1.名称:网络电视插座2.安装方式:暗敷 |
| 6 | 电视、电话插座 | 1 | 个 | 1.名称:电话插座2.安装方式:暗敷 |
| 7 | 一键断电 | 2 | 台 | 1.一键断电 |
| 8 | SOS面板 | 2 | 块 | 1.SOS面板 |
| 9 | 点型探测器 | 6 | 个 | 1.名称:感烟探测器 |
| 10 | 按钮 | 2 | 个 | 1.名称:消防报警按钮 |
| 11 | 声光报警器 | 2 | 个 | 1.名称:声光报警器 |
| 12 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 1.室内脚手架搭拆 |

**上述费用包括管理费、规费、税金等已按照杭州市最新文件考虑在内。**

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

【注：

1. 表格可自行延展，但内容不可缺失。
2. 投报多个标项的应当按对应标项分别编制本表。
3. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商响应人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，磋商响应无效。
4. 总计报价不得低于预算金额的70%，否则磋商响应无效。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。】

* 1. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省博物馆接待室、会议室改造服务项目（项目编号：ZQ240911ZC）*标项序号：…标项名称：…*采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）* ，属于 建筑业行业 ；承接企业为 *（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）* ；

……

【“标的名称”是指本项目对应标项的服务内容名称】

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

**【**提示：

1. 磋商响应供应商应实事求是填写并提供本表，不属于中小企业的可不提供；
2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
3. 中小型企业划型标准：详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》，**不论磋商响应人属于何种行业，均按照采购文件列明的“标的物”的所属行业标准划分。】**
	1. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省博物馆单位的接待室、会议室改造服务项目*标项序号：…标项名称：…*采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日

【本格式文本仅限残疾人福利性单位填写】

* 1. 商务及技术偏离表

| **序号** | **采购文件章节及具体内容** | **磋商响应文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商响应人响应采购文件的全部要求

商务包括……等等，填写说明等等

磋商响应人名称（电子签章/公章）：

日期： 年 月 日