竞争性磋商文件

（确认计划书号：国美[2024]00908号）

项目名称：中国美术学院就业管理系统建设项目

项目编号：ZXZB-MY-202412C

采 购 人：中国美术学院

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

时    间：二〇二四年六月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  磋商响应供应商须知	14

第四章  评审办法及评分标准	31

第五章 合同格式及条款	34

第六章  应提交的有关响应文件格式范例	45

# 第一章  竞争性磋商公告

浙江致信招标代理有限公司受中国美术学院委托，就中国美术学院就业管理系统建设项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来响应，并于2024年6月17日13：30（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目名称：中国美术学院就业管理系统建设项目

### 二、项目编号：ZXZB-MY-202412C

### 三、采购组织类型：委托代理

### 四、采购方式：竞争性磋商

### 五、项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 简要规格描述 | 总预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国美术学院就业管理系统建设项目 | 合同签订之日起至8月底，完成就业工作服务平台安装调试、进入试运行；2024年9月底前，试运行结束提请项目验收； | 详见采购文件“第二章 采购需求” | 150000 | / |

### 六、磋商供应商资格要求：

### （一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目专门面向中小企业采购,提供服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

8.本项目不接受联合体磋商。

七、获取磋商文件的时间期限、方式及磋商文件售价

1.时间：公告发布之日起至磋商截止时间（双休日及法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3.方式：

（1）在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）本项目采购公告附件“游客-浏览采购文件”中下载《投标供应商报名登记表》并填全信息。（2）登录政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）→我的工作台→项目采购→获取采购文件→申请（附件提交《投标供应商报名登记表》审核通过后可下载采购文件，本次采购不提供纸质版采购文件。（3）本项目采购采用全电子流程，供应商需在浙江政府采购网注册登记并在提交响应文件前获取企业电子签章。

4.采购文件价格：500元人民币，售后不退。

收款单位（户名）：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司

开户行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行

账号：33030100201000007592

行号：313332070157

### 八、公告期限：自发布公告之日起3个工作日。

### 九、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

（一）响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年6月17日13：30（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线递交；（2）“电子备份响应文件”：快递至“杭州市西湖区天目山路7号1号楼附楼302室”。

（二）响应文件开启

1.开启时间：2024年6月17日13：30（北京时间）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

十、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

### 十一、联系方式：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：蔡宏辉

项目联系方式（询问）：0571-87601079；0571-87200058

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0571-87164774

2.采购代理机构信息

名称：浙江致信招标代理有限公司

地址：杭州市东信大道66号4号楼239-1

项目联系人（询问）：余工、杨国薇、陈玉梅

项目联系方式（询问）：0571-85388866

质疑联系人：俞工

质疑联系方式：0571-88026807/zxzy@zxbidding.cn

备注：请贵单位领取本项目磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加响应。

# 第二章  采购需求

- 一、相关技术标准及要求

需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

- 二、项目建设要求

- ▲1.系统需要本地化部署；

- ▲2.系统做好网络安全保障工作，要符合等级保护二级及以上标准；

- ▲3.系统数据必须和中国美术学院数据中台同步对接。

- 三、具体服务及要求

1.就业信息网——首页的设计学校已有，但首页信息发布的通知公告新闻等功能必须用学校监控的平台发布。就业系统需要和学校平台做对接，将招聘业务数据（职位/招聘会/宣讲会等）嵌入或推送到学校平台

（1）面向企业、学生和社会公众提供就业服务网设计。网站主要栏目包括首页、学校介绍、综合服务、招聘信息、就业政策、创新创业、生涯教育、用人单位专栏等内容。页面设计美观、大方，实现与业务系统的无缝对接。

（2）个人首页

教师、企业、学生登录后的首页。能浏览招聘信息并能实现搜索功能，学生能浏览就业网上的招聘信息，并能根据单位名称、岗位、工作地等信息能进行智能搜索。

2.地区管理

对各类型基础数据、学院专业班级、生源报到单位、行政区划等进行管理。支持对应信息的批量导入和导出。包括系统业务功能代码维护、核心业务代码维护。

（1）系统业务功能代码维护：

各个功能模块数据采集下拉列表代码维护；学院专业班级数据维护。

（2）核心业务代码维护：

行政区划代码维护、派遣回原籍单位及档案接收相关信息。

3.毕业管理

实现学生毕业就业相关业务办理，包括生源信息核对、推荐表信息审核、毕业派遣信息登记审核、违约办理等。

（1）学生信息管理

1）生源信息管理

支持收集学生的生源信息。生源信息具体字段与省就业系统一致，且收集到的生源信息自动传到学校内网，外网不能访问，收集的生源信息需要院校二级审核后生效，学生生源信息关键字段加密传输，需要特定的密钥或优盾才能查询。

对学生信息进行增加、修改和删除等管理操作。支持学生信息的批量导入和导出，支持生源信息的批量审核。

2）生源变更管理

审核通过的生源信息如果存在错误，学生可以申请变更。对指定字段进行修改需审核通过后正式生效。

（2）推荐表管理

按预定流程对学生推荐表信息进行审核管理，支持推荐表批量打印。

（3）毕业去向管理

1）毕业派遣管理

支持多种就业类别，管理学生毕业去向信息、报到证信息和档案信息。授预定流程对毕业派遣信息进行审核管理。（需要视频演示）

2）毕业派遣变更管理

提供毕业派遣变更管理功能，用于需要变更毕业派遣的学生在线进行变更申请审核操作。包括新增变更记录、修改变更记录、删除、查看、导入、审核。支持批量审核操作。（需要视频演示）

3）在线签约管理

提供在线签约管理功能，用于学生在线签约业务，包括查看、打印、签约设置、导出、修改、协议书下载（压缩包）功能。（需要视频演示）

4）违约管理

管理学生毕业去向变更申请，学生提交申请后，学院审核，学院通过后学校审核，完成对学生毕业去向信息的评定。

5）协议书管理

打印含有学生信息的空白协议书。——该部分希望可以直接插入电子章图片

（4）报到证管理

生成学生报到证信息，支持批量修改和取消发放。支持导入报到证功能。（需要视频演示）

（5）档案管理

1）档案清单材料维护：维护档案清单材料名录，实现学生档案信息的规范化管理。（需要视频演示）

2）学生档案清单管理：明确学生档案材料清单，支持批量确认。（需要视频演示）

3）档案寄送管理：管理学生档案寄送信息，首先维护就业主管部门信息，然后维护档案清单，学生对发送的档案清单进行确认，然后记录档案的寄送信息。（需要视频演示）

4）能查询毕业生档案邮寄的运单号、档案的去向。（需要视频演示）

4.市场招聘

单位用户可通过注册登录用人单位个人中心，提供各种就业招聘服务，可在就业网发布招聘信息、申请在校内举办单位的专场宣讲会，也可申请参加学校举办的综合招聘会。

（1）单位管理

1）管理就业服务网注册的企业信息，可进行修改、删除、审核、查看等操作。对单位提交的密码找回申请进行审核。

2）企业进行注册时上传营业执照、招聘承诺函以及有关行业需要的特定材料。企业还能进行密码找回，以及用户名重置。

3）可以根据将失信被执行人名单信息，将某些企业列入黑名单。

（2）招聘信息管理

1）管理企业发布的招聘和实习实训信息，也可由学校管理员直接发布，可进行增加、修改、删除、审核、置顶、取消置顶、查看等操作。通过审核的招聘信息会发布至就业服务网首页。

2）利用大数据库，系统能自动向学生推荐合适的岗位，学生在手机端上能正常接受，短信和微信上能推送。

（3）场地管理

对校区内各项场地信息进行统一管理。可通过日历的方式对各场地的开放时间进行设置。支持场地预留。

（4）招聘服务管理

1）招聘信息管理：提交和管理企业招聘信息，明确招聘对象、职位名称、工作地点、招聘专业、招聘人数等信息。经审核通过后予以发布。

2）招聘会管理：管理学校或企业组织的招聘会信息，可进行增加、修改、删除、发布、取消发布、安排展位、公布展位、取消公布展位、查看等操作。通过审核的招聘会信息会发布至就业服务网首页。

3）招聘会申请审核：按预定流程对企业发布的招聘会申请进行审核，出具明确的审核意见，并及时将审核结果以邮件方式通知申请人。

（5）场地申请管理

1）宣讲会管理：管理企业专场宣讲会申请，可进行增加、修改、删除、安排、发布、取消发布、变更等操作，通过审核的专场宣讲会信息会发布至就业服务网首页。

2）场地申请：为企业笔试、面试进行场地申请管理，说明具体的时间安排和拟选择的地地信息。经审核通过后正式对外发布。

（6）招聘报名、签到管理

各类招聘活动能实现学生报名，位置签到，人脸识别，扫码签到等功能。

5.职业生涯测评和就业咨询预约管理——该部分需要对接北森系统

提供职业生涯资讯管理功能，咨询预约功能，管理员维护咨询师相关信息，根据咨询师空闲时间进行排班，学生可在就业网进行咨询预约，咨询结束后由咨询师登记相应信息。

（1）咨询师管理

此模块重要用于维护咨询师个人信息，具体包括增加、修改、删除、查看、设置在岗状态等功能，只有设置为在岗才能对咨询师进行排班。

（2）咨询师排班

维护各咨询师值班情况，同一天可安排两位咨询师同时值班。

（3）预约处理

学生对已经安排咨询师的日期提交预约申请，咨询师在此处理学生提交的预约申请。

6.问卷调查

（1）支持问卷调查功能，管理系统内对学生、老师以及单位的电子问卷单。支持毕业生求职意愿调查和毕业后的调查。毕业生求职意愿调查可掌握毕业生的求职意愿，毕业后的调查为编制就业质量年报提供数据。

（2）系统提供问卷的个性化设置，问卷的受众群体控制，用户可在系统内容自定义问卷题目，支持多种题型（单选、多选、文本等），可设置不同问卷的样本对象，绑定相关业务功能，并对问卷调查结果进行统计分析。

（3）提供问卷在线作答功能。

（4）提供答卷统计功能。

7.统计查询

就业管理数据统计查询和市场招聘数据统计查询。通过自定义统计配置实现灵活数据统计。包括就业工作统计查询并导出上报文件；就业工作统计报表查询并绘制出图表以供数据分析；就业市场供需比统计；以及提供对招聘信息，注册单位以及宣讲会统计分析。

（1）生源信息统计

1）提供生源信息统计功能（需要视频演示），用于统计所有毕业学生的生源信息。

2）支持拖拽式自定义查询统计。（需要视频演示）

3）支持保存快照功能。（需要视频演示）

（2）就业管理统计

1）提供就业管理统计功能，支持拖拽式自定义查询统计。支持保存快照功能。

2）毕业统计查询：多条件组合对毕业工作情况进行查询。查询结果可以进行导出。（需要视频演示）

3）就业工作统计报表：灵活设置过滤条件，通过字段拖动的方式进行报表横向、纵向列设置，形成个性报表的在线生成与导出。（需要视频演示）

4）就业率报表：提供就业率报表功能，支持自定义报表统计功能，支持保存快照功能，直观的多方位的统计毕业学生的就业率。（需要视频演示）

（3）市场招聘统计

1）提供供需比统计和多套市场招聘统计报表，方便管理人员全面掌握市场招聘态势。包括招聘岗位统计、用人单位统计、宣讲会统计、招聘会统计。

2)支持拖拽式自定义查询统计。

3)支持保存快照功能。

8.网站管理

就业服务网的管理和维护，管理就业信息网上的数据。包括管理发布站点新闻。管理网站上的文件，视频。管理就业新闻网各个栏目的添加及说明。

（1）栏目管理

对就业服务网栏目进行设置与管理，支持多级栏目设置。

（2）内容管理

1）栏目说明

用于管理就业服务网栏目说明，在线编辑栏目说明内容，支持是否置顶功能。

2）站点新闻

可发布各种就业相应新闻、通知、资讯，发布的信息会展示在就业服务网门户首页。

3）文件管理

维护系统中共享的文件，比如系统使用手册等各种附件，普通用户只有下载的权限。

4）视频管理

维护就业网中展现的视频文件，具体包括增加、修改、删除、视频置顶、图片查看等功能。

（3）招聘信息展示

就业服务网门户展示了企业发布的招聘信息及实习实训信息，学生可根据自身情况搜索合适的岗位信息，登陆可投递推荐表信息。

（4）招聘会信息展示

就业服务网门户展示企业专场宣讲会信息及各个综合招聘会信息，以便于学生可及时了解校内外的宣讲会及招聘会信息。

（5）企业招聘服务门户

企业用户在就业网服务网门户登陆可进入用人单位服务区，企业用户可在此修改企业信息、发布招聘信息、实习信息，查看学生投递的推荐表，申请综合招聘会场地，申请专场宣讲会场地及其他服务申请。为企业提供了一站式的招聘服务。

9.系统管理

系统管理功能模块可进行系统参数设置，用户权限管理，通过角色管理和用户管理来进行用户功能菜单按钮和用户数据范围授权。管理员可在基础数据维护菜单查询系统的基础数据。

（1）系统设置

1）参数设置

设置系统及网站相关参数设置，包括当前默认生源毕业年份、可登录系统学生类型等。

2）审批流设置

提供审批流设置功能，用于管理系统中的审批流程，现实系统中所有的审批流，可以对审批流进行修改，提供查看审批流功能。

3）通知公告

提供通知公告管理，该模块是对用户当前权限的下可编辑的通知统一管理的模块，在此处发布的通知会显示在首页的通知公告栏中。包括了通知公告的增删改查、发布、取消发布、置顶、取消置顶功能。

4）日志管理

记录和展现用户操作日志，可以按日期、操作人、操作类型对日志信息进行分类查询展现。

（2）权限管理

管理系统角色信息及角色权限，用户信息及用户权限。可增加、修改、删除用户，并对用户及角色进行赋权。

1）角色管理

提供系统角色管理功能，用于管理维护系统中的角色信息，包括新增角色信息，删除角色信息，修改查看角色信息。

提供角色功能授权功能，选择角色对该角色进行功能授权。

提供角色数据授权功能。

提供分配用户功能，选择角色为该角色进行用户分配。管理不同用户所属的角色信息，以及对单独用户进行功能权限控制，实现角色权限下的个性化控制。

2）用户管理——需要对接教务处学籍信息

系统提供用户管理功能。对系统的用户进行管理，对用户进行管理，根据用户功能的不同进行授权。系统提供用户增加、修改、删除、查看、数据授权、密码初始化、启用、停用功能。

学校、学院、班级三级账号都能实现批量导入，信息可覆盖。

（3）基础数据管理

此模块维护系统基础数据，各种标准代码及系统常用代码（毕业类型、单位规模、户口类型、户籍状态、校区、违约原因、学历要求等），可进行增加、修改、删除、导入等操作。

（4）站内消息

此模块体统系统用户间消息及邮件的信息交互，便于各职能工作人员之间的相互沟通。

发送信息给老师、学生，以及单位。

（5）模板管理

提供模板管理功能，用于管理系统中所需要的模板，包括短信模板管理、报到证数据源、报到证模板管理、邮件模板管理等。

10.微信端

学生能在微信端查看招聘信息，报名参加招聘会。

## 四、商务条款

### 1.服务期及服务地点

工期：合同签订之日前至2024年8月底前，完成就业工作服务平台安装调试、进入试运行；2024年9月底前，试运行结束提请项目验收；2024年10月底前，针对学工部教师、各学院就业工作负责人开展系统使用培训。

地点：采购人指定地点。

### 2.履约保证金

（1）合同签订后5个工作日内，成交人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）。

（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

### 3.付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且成交人已向采购人提交履约保证金或履约保函的，采购人向成交人支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格且收到成交人开具的合法有效发票后，采购人于7个工作日内向成交人支付剩余合同价款。

（2）成交人应在采购人付款前提供符合采购人要求的等额合法有效的发票，如成交人未提供符合采购人要求的等额合法有效发票的，采购人有权暂缓付款而不视为违约。

（3）在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。

### 4.培训要求

### 系统投放使用的第一年，可以为采购人教师提供线上、线下的使用培训；可以拉钉钉群，为采购人学生使用过程中存在困难的同学及时解答。

### （1）针对就业指导中心成员开展系统培训；

### （2）针对二级学院辅导员老师开展系统使用培训；

### （3）有较为简单直接的学生使用手册和视频。

### 5.运维要求

### （1）上线之后的两年内免维护费。第三年开始收取维护费。

### （2）维护费的标准为实际合同金额10%-15%每年，不固定，具体的维护费根据采购人每年的评价结果（根据服务水平和响应速度）支付。

### 6.验收要求

本项目采用现场运行、测试验收方式验收。供应商完成的开发项目达到的质量标准需符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

### 7.合同履行

必须由响应主体履行合同。

- 第三章  磋商响应供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：中国美术学院就业管理系统建设项目，属于软件和信息技术服务业 ； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。þ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请响应人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由响应人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）演示方式： 投标人提供系统原型或系统demo小样进行演示。以PPT、WROD、图片等非系统原型，视为无效演示。 演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，视频内须提供人员解说，内容应为真实操作过程的原始记录。演示视频需为MP4格式，以U盘存储后将视频演示U盘与电子加密备份投标文件U盘一并密封、提交。提交地点：杭州市西湖区天目山路7号1号楼附楼301室；签收人员联系电话：余工、17767172340。 演示视频时长不超过15分钟。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：根据采购文件“第三章 磋商响应供应商须知”提供。响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件“第四章 评审办法及评分标准”提供。 |
| 9 | ▲报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如响应人在政府采购云平台填写的响应报价与响应文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 响应报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的； 响应报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高单价限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 代理服务费 | 1.采购代理服务收费以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002)1980号）、国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003)857号)、国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格（2003〕857号)规定和发改价格〔2011)534号的收费标准的80%计算，向成交人收取服务费，服务费不足3000均按3000收取。 2.响应人在领取成交通知书前，应向采购代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 3.代理服务费以电汇方式支付。 4.服务费缴纳账号： 户名：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司 账号：33030100201000007592 开户银行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行 5.后期合同的签订及履行不影响采购代理服务费的收取。 6.若响应人未在约定时间内支付采购代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 7.若响应人未按上述规定办理，需承担采购代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市西湖区天目山路7号1号楼附楼301室；备份响应文件签收人员联系电话：余工、17767172340。（备份文件请在开标前一个工作日寄到我处）采购人、采购代理机构不强制或变相强制响应人提交备份响应文件。 |
| 13 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 14 | 响应有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。 |
| 15 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |

## 第一节  总  则

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本采购文件适用于中国美术学院就业管理系统建设项目：中国美术学院就业管理系统建设项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指中国美术学院；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江致信招标代理有限公司；

3.“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》。

采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

（四）竞争性磋商委托

▲1.供应商代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.供应商代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书和授权代表社保缴纳证明（2024年1月（含）以后任意一月）；

▲3.供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（五）磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不允许分包；

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- （八）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向相关部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成

本采购文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审方法和评审标准

5.拟签订的合同文本

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件（电子加密响应文件）由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见采购文件第六章）。供应商应将响应文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

响应文件组成：详见“第六章  响应文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）响应文件的签署和份数

1.供应商应按照采购文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商加盖公章，或者由供应商代表签名。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、标项、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

▲d.供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

3.供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

4.供应商应按照采购文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）磋商报价

1.报价应按采购文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按采购文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝；

2.本次磋商采用人民币报价；

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

（六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

- 四、响应无效的情形

未响应采购文件“▲”标记条款要求的，响应无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求；

（2）供应商不具备采购文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章。

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供响应函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加采购活动但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合采购文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过采购文件中规定的预算金额或最高单价限价；

（2）最后报价具有选择性。

（3）未按规定提交磋商记录或最后报价的，视为退出磋商，响应无效。

特别说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于通过符合性审查的其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

- 五、响应文件开启

采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

开启时，电子交易平台按开启时间自动提取所有响应文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开启或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、评审程序

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（一）资格审查

开启后，磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的供应商，磋商小组告知其未通过的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不再评标。

（二）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（四）磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由供应商代表签名或者加盖公章。

供应商的磋商内容无法通过政府采购云平台上传的即可联系采购代理机构。

（五）最后报价

采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（六）综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（七）汇总商务技术得分

磋商小组各成员独立对进入最后报价的供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（八）排序与推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（九）编写评标报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签名认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十）补充说明

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 七、成交与合同

（一）成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将采购文件随成交结果同时公告。

3.评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 八、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评审办法及评分标准

### 一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

### 评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（20） |  |  |
| 最后磋商报价 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100 |
| 商务分（3） |  |  |
| 企业资质 | 1 | 【客观分】 供应商具有有效质量管理体系认证的得1分。（提供证书复印件且盖章，证书可通过国家认证认可监督管理委员会官网查询其有效） |
| 业绩 | 2 | 【客观分】 供应商提供2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的盖章合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。 |
| 技术分（77） |  |  |
| 采购需求响应程度 | 30 | 【客观分】 满足采购文件“第二章 采购需求”明确的全部要求的该项得满分； 条款低于要求（负偏离）的每项扣5分； 负偏离6项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 项目实施方案 | 5 | 【主观分】 针对实现就业信息网、地区管理、毕业管理方案内容完整齐全、逻辑清晰、与本项目匹配度高。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
|  | 5 | 【主观分】 针对市场招聘、职业生涯测评和就业咨询预约管理、问卷调查、统计查询方案完整齐全、数据库逻辑清晰、整体方案与本项目匹配度高。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
|  | 5 | 【主观分】 针对实现网站管理、系统管理、微信端管理方案完整齐全、数据库逻辑清晰、整体方案与本项目匹配度高。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
|  | 5 | 【主观分】 针对其它配套服务包括系统维护、在线及热线服务、应急事件的处理预案等服务内容完整、各环节严谨细致、符合项目本身特点。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 人员配置 | 2 | 【主观分】 根据拟派本项目负责人的专业、职称及相关工作经验与本项目匹配程度。需要提供响应单位近三个月任意一个月社保证明材料，否则视为无效人员。（评分范围：2，1，0） |
|  | 5 | 【主观分】 根据拟派团队人员数量及项目操作经验丰富程度。需要提供响应单位近三个月任意一个月社保证明材料，否则视为无效人员。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 培训方案 | 5 | 【主观分】 培训方案具备时间合理、内容全面且培训方式可执行强，与本项目内容相匹配。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 服务质量保障措施 | 5 | 【主观分】 根据供应商的实施时间计划及保证项目顺利按时完成的措施的合理性、全面性。（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 其它服务承诺 | 5 | 【主观分】 根据提供的其它服务承诺的可执行性、承诺与项目匹配性以及承诺的实用性（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 演示（未提供演示不得分） | 5 | 【主观分】 评审专家组从功能实现、效果呈现，操作便捷等方面进行评分。 一．毕业生管理 1）毕业派遣管理（评分范围：0.5，0.25，0） 支持多种就业类别，管理学生毕业去向信息、报到证信息和档案信息。授预定流程对毕业派遣信息进行审核管理。 2）毕业派遣变更管理（评分范围：0.5，0.25，0） 提供毕业派遣变更管理功能，用于需要变更毕业派遣的学生在线进行变更申请审核操作。包括新增变更记录、修改变更记录、删除、查看、导入、审核。支持批量审核操作。 3）在线签约管理（评分范围：0.5，0.25，0） 提供在线签约管理功能，用于学生在线签约业务，包括查看、打印、签约设置、导出、修改、协议书下载（压缩包）功能。（4）报到证管理（评分范围：0.5，0.25，0） 生成学生报到证信息，支持批量修改和取消发放。支持导入报到证功能。 （5）档案管理 1）档案清单材料维护管理：维护档案清单材料名录，实现学生档案信息的规范化管理；明确学生档案材料清单，支持批量确认。（评分范围：0.5，0.25，0） 2）档案寄送管理：管理学生档案寄送信息，首先维护就业主管部门信息，然后维护档案清单，学生对发送的档案清单进行确认，然后记录档案的寄送信息；能查询毕业生档案邮寄的运单号、档案的去向。（评分范围：0.5，0.25，0） - 就业管理统计 1）提供就业管理统计功能，支持拖拽式自定义查询统计。支持保存快照功能。（评分范围：0.5，0.25，0） 2）毕业统计查询：多条件组合对毕业工作情况进行查询。查询结果可以进行导出。（评分范围：0.5，0.25，0） 3）就业工作统计报表：灵活设置过滤条件，通过字段拖动的方式进行报表横向、纵向列设置，形成个性报表的在线生成与导出。（评分范围：0.5，0.25，0） 4）就业率报表：提供就业率报表功能，支持自定义报表统计功能，支持保存快照功能，直观的多方位的统计毕业学生的就业率。（评分范围：0.5，0.25，0） |

# 第五章 合同格式及条款

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时采购文件及其答疑、补充、修改；成交人的响应文件正本；成交人在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

采 购 合 同

项目名称：中国美术学院就业管理系统建设项目

项目编号：ZXZB-MY-202412C

确认书号：国美[2024]00908号

甲方（需方）：中国美术学院

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，＿＿＿＿＿＿＿＿受中国美术学院委托，对＿＿＿＿项目通过＿＿＿＿方式采购，确定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

一、服务内容和要求

1.就业信息网——首页的设计学校已有，但首页信息发布的通知公告新闻等功能必须用学校监控的平台发布。就业系统需要和学校平台做对接，将招聘业务数据（职位/招聘会/宣讲会等）嵌入或推送到学校平台

（1）面向企业、学生和社会公众提供就业服务网设计。网站主要栏目包括首页、学校介绍、综合服务、招聘信息、就业政策、创新创业、生涯教育、用人单位专栏等内容。页面设计美观、大方，实现与业务系统的无缝对接。

（2）个人首页

教师、企业、学生登录后的首页。能浏览招聘信息并能实现搜索功能，学生能浏览就业网上的招聘信息，并能根据单位名称、岗位、工作地等信息能进行智能搜索。

2.地区管理

对各类型基础数据、学院专业班级、生源报到单位、行政区划等进行管理。支持对应信息的批量导入和导出。包括系统业务功能代码维护、核心业务代码维护。

（1）系统业务功能代码维护：

各个功能模块数据采集下拉列表代码维护；学院专业班级数据维护。

（2）核心业务代码维护：

行政区划代码维护、派遣回原籍单位及档案接收相关信息。

3.毕业管理

实现学生毕业就业相关业务办理，包括生源信息核对、推荐表信息审核、毕业派遣信息登记审核、违约办理等。

（1）学生信息管理

1）生源信息管理

支持收集学生的生源信息。生源信息具体字段与省就业系统一致，且收集到的生源信息自动传到学校内网，外网不能访问，收集的生源信息需要院校二级审核后生效，学生生源信息关键字段加密传输，需要特定的密钥或优盾才能查询。

对学生信息进行增加、修改和删除等管理操作。支持学生信息的批量导入和导出，支持生源信息的批量审核。

2）生源变更管理

审核通过的生源信息如果存在错误，学生可以申请变更。对指定字段进行修改需审核通过后正式生效。

（2）推荐表管理

按预定流程对学生推荐表信息进行审核管理，支持推荐表批量打印。

（3）毕业去向管理

1）毕业派遣管理

支持多种就业类别，管理学生毕业去向信息、报到证信息和档案信息。授预定流程对毕业派遣信息进行审核管理。

2）毕业派遣变更管理

提供毕业派遣变更管理功能，用于需要变更毕业派遣的学生在线进行变更申请审核操作。包括新增变更记录、修改变更记录、删除、查看、导入、审核。支持批量审核操作。

3）在线签约管理

提供在线签约管理功能，用于学生在线签约业务，包括查看、打印、签约设置、导出、修改、协议书下载（压缩包）功能。

4）违约管理

管理学生毕业去向变更申请，学生提交申请后，学院审核，学院通过后学校审核，完成对学生毕业去向信息的评定。

5）协议书管理

打印含有学生信息的空白协议书。——该部分希望可以直接插入电子章图片

（4）报到证管理

生成学生报到证信息，支持批量修改和取消发放。支持导入报到证功能。

（5）档案管理

1）档案清单材料维护：维护档案清单材料名录，实现学生档案信息的规范化管理。

2）学生档案清单管理：明确学生档案材料清单，支持批量确认。

3）档案寄送管理：管理学生档案寄送信息，首先维护就业主管部门信息，然后维护档案清单，学生对发送的档案清单进行确认，然后记录档案的寄送信息。

4）能查询毕业生档案邮寄的运单号、档案的去向。

4.市场招聘

单位用户可通过注册登录用人单位个人中心，提供各种就业招聘服务，可在就业网发布招聘信息、申请在校内举办单位的专场宣讲会，也可申请参加学校举办的综合招聘会。

（1）单位管理

1）管理就业服务网注册的企业信息，可进行修改、删除、审核、查看等操作。对单位提交的密码找回申请进行审核。

2）企业进行注册时上传营业执照、招聘承诺函以及有关行业需要的特定材料。企业还能进行密码找回，以及用户名重置。

3）可以根据将失信被执行人名单信息，将某些企业列入黑名单。

（2）招聘信息管理

1）管理企业发布的招聘和实习实训信息，也可由学校管理员直接发布，可进行增加、修改、删除、审核、置顶、取消置顶、查看等操作。通过审核的招聘信息会发布至就业服务网首页。

2）利用大数据库，系统能自动向学生推荐合适的岗位，学生在手机端上能正常接受，短信和微信上能推送。

（3）场地管理

对校区内各项场地信息进行统一管理。可通过日历的方式对各场地的开放时间进行设置。支持场地预留。

（4）招聘服务管理

1）招聘信息管理：提交和管理企业招聘信息，明确招聘对象、职位名称、工作地点、招聘专业、招聘人数等信息。经审核通过后予以发布。

2）招聘会管理：管理学校或企业组织的招聘会信息，可进行增加、修改、删除、发布、取消发布、安排展位、公布展位、取消公布展位、查看等操作。通过审核的招聘会信息会发布至就业服务网首页。

3）招聘会申请审核：按预定流程对企业发布的招聘会申请进行审核，出具明确的审核意见，并及时将审核结果以邮件方式通知申请人。

（5）场地申请管理

1）宣讲会管理：管理企业专场宣讲会申请，可进行增加、修改、删除、安排、发布、取消发布、变更等操作，通过审核的专场宣讲会信息会发布至就业服务网首页。

2）场地申请：为企业笔试、面试进行场地申请管理，说明具体的时间安排和拟选择的地地信息。经审核通过后正式对外发布。

（6）招聘报名、签到管理

各类招聘活动能实现学生报名，位置签到，人脸识别，扫码签到等功能。

5.职业生涯测评和就业咨询预约管理——该部分需要对接北森系统

提供职业生涯资讯管理功能，咨询预约功能，管理员维护咨询师相关信息，根据咨询师空闲时间进行排班，学生可在就业网进行咨询预约，咨询结束后由咨询师登记相应信息。

（1）咨询师管理

此模块重要用于维护咨询师个人信息，具体包括增加、修改、删除、查看、设置在岗状态等功能，只有设置为在岗才能对咨询师进行排班。

（2）咨询师排班

维护各咨询师值班情况，同一天可安排两位咨询师同时值班。

（3）预约处理

学生对已经安排咨询师的日期提交预约申请，咨询师在此处理学生提交的预约申请。

6.问卷调查

1）支持问卷调查功能，管理系统内对学生、老师以及单位的电子问卷单。支持毕业生求职意愿调查和毕业后的调查。毕业生求职意愿调查可掌握毕业生的求职意愿，毕业后的调查为编制就业质量年报提供数据。

2）系统提供问卷的个性化设置，问卷的受众群体控制，用户可在系统内容自定义问卷题目，支持多种题型（单选、多选、文本等），可设置不同问卷的样本对象，绑定相关业务功能，并对问卷调查结果进行统计分析。

3）提供问卷在线作答功能。

4）提供答卷统计功能。

7.统计查询

就业管理数据统计查询和市场招聘数据统计查询。通过自定义统计配置实现灵活数据统计。包括就业工作统计查询并导出上报文件；就业工作统计报表查询并绘制出图表以供数据分析；就业市场供需比统计；以及提供对招聘信息，注册单位以及宣讲会统计分析。

（1）生源信息统计

提供生源信息统计功能，用于统计所有毕业学生的生源信息。

支持拖拽式自定义查询统计。

支持保存快照功能。

（2）就业管理统计

1）提供就业管理统计功能，支持拖拽式自定义查询统计。支持保存快照功能。

2）毕业统计查询：多条件组合对毕业工作情况进行查询。查询结果可以进行导出。

3）就业工作统计报表：灵活设置过滤条件，通过字段拖动的方式进行报表横向、纵向列设置，形成个性报表的在线生成与导出。

4）就业率报表：提供就业率报表功能，支持自定义报表统计功能，支持保存快照功能，直观的多方位的统计毕业学生的就业率。

（3）市场招聘统计

1）提供供需比统计和多套市场招聘统计报表，方便管理人员全面掌握市场招聘态势。包括招聘岗位统计、用人单位统计、宣讲会统计、招聘会统计。

2)支持拖拽式自定义查询统计。

3)支持保存快照功能。

8.网站管理

就业服务网的管理和维护，管理就业信息网上的数据。包括管理发布站点新闻。管理网站上的文件，视频。管理就业新闻网各个栏目的添加及说明。

（1）栏目管理

对就业服务网栏目进行设置与管理，支持多级栏目设置。

（2）内容管理

1）栏目说明

用于管理就业服务网栏目说明，在线编辑栏目说明内容，支持是否置顶功能。

2）站点新闻

可发布各种就业相应新闻、通知、资讯，发布的信息会展示在就业服务网门户首页。

3）文件管理

维护系统中共享的文件，比如系统使用手册等各种附件，普通用户只有下载的权限。

4）视频管理

维护就业网中展现的视频文件，具体包括增加、修改、删除、视频置顶、图片查看等功能。

（3）招聘信息展示

就业服务网门户展示了企业发布的招聘信息及实习实训信息，学生可根据自身情况搜索合适的岗位信息，登陆可投递推荐表信息。

（4）招聘会信息展示

就业服务网门户展示企业专场宣讲会信息及各个综合招聘会信息，以便于学生可及时了解校内外的宣讲会及招聘会信息。

（5）企业招聘服务门户

企业用户在就业网服务网门户登陆可进入用人单位服务区，企业用户可在此修改企业信息、发布招聘信息、实习信息，查看学生投递的推荐表，申请综合招聘会场地，申请专场宣讲会场地及其他服务申请。为企业提供了一站式的招聘服务。

9.系统管理

系统管理功能模块可进行系统参数设置，用户权限管理，通过角色管理和用户管理来进行用户功能菜单按钮和用户数据范围授权。管理员可在基础数据维护菜单查询系统的基础数据。

（1）系统设置

1）参数设置

设置系统及网站相关参数设置，包括当前默认生源毕业年份、可登录系统学生类型等。

2）审批流设置

提供审批流设置功能，用于管理系统中的审批流程，现实系统中所有的审批流，可以对审批流进行修改，提供查看审批流功能。

3）通知公告

提供通知公告管理，该模块是对用户当前权限的下可编辑的通知统一管理的模块，在此处发布的通知会显示在首页的通知公告栏中。包括了通知公告的增删改查、发布、取消发布、置顶、取消置顶功能。

4）日志管理

记录和展现用户操作日志，可以按日期、操作人、操作类型对日志信息进行分类查询展现。

（2）权限管理

管理系统角色信息及角色权限，用户信息及用户权限。可增加、修改、删除用户，并对用户及角色进行赋权。

1）角色管理

提供系统角色管理功能，用于管理维护系统中的角色信息，包括新增角色信息，删除角色信息，修改查看角色信息。

提供角色功能授权功能，选择角色对该角色进行功能授权。

提供角色数据授权功能。

提供分配用户功能，选择角色为该角色进行用户分配。管理不同用户所属的角色信息，以及对单独用户进行功能权限控制，实现角色权限下的个性化控制。

2）用户管理——需要对接教务处学籍信息

系统提供用户管理功能。对系统的用户进行管理，对用户进行管理，根据用户功能的不同进行授权。系统提供用户增加、修改、删除、查看、数据授权、密码初始化、启用、停用功能。

学校、学院、班级三级账号都能实现批量导入，信息可覆盖。

（3）基础数据管理

此模块维护系统基础数据，各种标准代码及系统常用代码（毕业类型、单位规模、户口类型、户籍状态、校区、违约原因、学历要求等），可进行增加、修改、删除、导入等操作。

（4）站内消息

此模块体统系统用户间消息及邮件的信息交互，便于各职能工作人员之间的相互沟通。

发送信息给老师、学生，以及单位。

（5）模板管理

提供模板管理功能，用于管理系统中所需要的模板，包括短信模板管理、报到证数据源、报到证模板管理、邮件模板管理等。

10.微信端

学生能在微信端查看招聘信息，报名参加招聘会。

- 11.其它要求

- （1）系统需要本地化部署；

- （2）系统做好网络安全保障工作，要符合等级保护二级及以上标准；

- （3）系统数据必须和中国美术学院数据中台同步对接。

二、合同履行时间、履行地点和合同金额

1.履行时间：2024年8月底前，完成就业工作服务平台安装调试、进入试运行；2024年9月，试运行结束提请项目验收；2024年10月底前，针对学工部教师、各学院就业工作负责人开展系统使用培训；

2.履行地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

3.本合同金额为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿元（￥元）人民币。本合同的价款为含税价，已包含乙方为履行本合同义务所需的全部费用，除甲、乙双方重新达成书面一致外，甲方不再向乙方支付其它任何费用。

三、履约保证金和款项支付

1.合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）；

2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交履约保证金或履约保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；项目履约完成，经甲方验收合格且收到乙方开具的合法有效发票后，甲方于7个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

乙方应在甲方付款前提供符合甲方要求的等额合法有效的发票，如乙方未提供符合甲方要求的等额合法有效发票的，甲方有权暂缓付款而不视为违约。

4.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除本合同，拒绝支付合同价款（或要求乙方退还已收款），并要求乙方赔偿所有损失。

五、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件及本合同规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务质量保证期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

（2）解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款。

3.合同履行期限内，乙方接到甲方通知后＿＿小时内到达甲方现场，并在＿＿小时内排除故障。若乙方缺陷修复不及时，甲方有权自行或指定第三方修理，费用由乙方承担。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让给任何第三方；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分转包分包给任何第三方完成；

3.乙方转让或转包分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并没收履约保证金和追究乙方的违约责任。

七、验收标准

乙方完成本合同服务内容后，乙方按采购文件、响应（投标）文件及合同中的服务内容和要求提供相应材料并申请验收，由甲方对履约情况进行验收。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应向乙方支付合同总价款百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期付款的，甲方应向乙方按逾期付款金额的万分之五每日支付违约金。

3.乙方逾期履行合同义务的，乙方应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期十个工作日及以上履行合同义务的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的百分之五向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.乙方提供服务无法达到甲方要求的，经甲方催告后仍未纠正或采取补救措施或仍无法达到甲方要求的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的百分之五向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.乙方保障具备履行本合同所需的一切资质，否则甲方有权立即解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款。如因此给甲方造成损失或被行政处罚的，一切责任由乙方承担。

6.合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

7.甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除乙方应承担的费用（包括但不限于违约金，损害赔偿等），且不视为甲方违约。

8.乙方违约的，除应承担违约损害赔偿外，还应承担甲方为实现权利而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费、执行费、差旅费等。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。因本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、通知与送达

甲、乙双方的收件地址为文末载明的地址。任何一方发出的通知，其通知日期以通知发出日为准，且符合下列情形之一均视为已送达：（1）该通知已递交对方的；（2）该通知以邮寄或快递方式发出后3天的；（3）以传真、电传或其它类似方法通知后对方以适当的形式确认的。

如因任何一方约定收件地址变更后未及时通知其他方，导致对方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未变更的情况下，书面通知被以任何原因退回的，视为已送达，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。

十二、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙、采购代理机构三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章/合同专用章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。

4.与本合同有关的采购文件、响应（投标）文件、记录等，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（需方）：中国美术学院 （公章/合同专用章） | 乙方（供方）： （公章/合同专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签名） | 法定代表人或授权代表： （签名） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江致信招标代理有限公司（公章/合同专用章） |  |
| 采购代理机构法定代表人或授权代表： （签名） |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

附件：报价清单

# 第六章  应提交的有关响应文件格式范例

目  录

▲1.资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：1）中小企业声明函（若属于中小企业）

2）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

3）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体响应的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.报价文件

（1）初次报价一览表

3.商务和技术文件

（1）响应函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2024年1月（含）以后任意一月）

（3）供应商同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）技术方案

（6）供应商需要说明的其他文件和材料

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：中国美术学院、浙江致信招标代理有限公司

我方（供应商名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：1）中小企业声明函（服务）（若属于中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

- 2）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 3）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

- 报价文件

- （1）初次报价一览表

采 购 人：中国美术学院

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务标准 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“服务内容”一栏中，填写具体服务。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- 商务和技术文件

- （1）响应函

致：中国美术学院、浙江致信招标代理有限公司

我方参加（项目名称：          ）（项目编号：      ）项目，为此，我方提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件     份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应有效期自提交响应文件的截止之日起90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照磋商文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）授权委托书

致：中国美术学院、浙江致信招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加中国美术学院就业管理系统建设项目（项目编号： ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2024年1月（含）以后任意一月）。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、供应商是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

- （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表供应商参加采购活动）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

- 附：授权代表社保缴纳证明（2024年1月（含）以后任意一月）

- （3）供应商同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （4）采购需求偏离表

采 购 人：中国美术学院

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （5）技术方案

- （6）供应商需要说明的其他文件和材料。

- 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）响应（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件2：联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

- 附件3：分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日