磋商文件

采购项目编号：青海诚德竞磋（工程）2024-099

采购项目名称：省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目

采   购   人：青海省传染病专科医院

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司

2024年09月

目  录

第一部分  采购邀请	2

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	6

第四部分  合同条款及格式	22

第五部分  采购项目要求	38

第六部分  响应文件格式	40

# 第一部分  采购邀请

项目概况

省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年10月16日上午09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海诚德竞磋（工程）2024-099

项目名称：省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目

采购方式：□公开招标 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：270.88万元

最高限价（如有）：270.88万元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控室、监控室整体搬迁改造 | 1 | 2，708，800.00 | 批 | 具体详见 《磋商文件》 | / |

合同履行期限：合同签订后90个日历日内。

本项目接受联合体响应

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消响应资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格；

（5）资质条件：

1.资质条件：

（1）供应商具有独立法人资格；

（2）供应商具备建筑工程施工总承包三级（含）或消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）供应商具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质、或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质。

2.项目经理：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上的建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效。

3.设计负责人：供应商拟派设计负责人须具有国家二级（含）以上注册建筑师资格（设计负责人与项目经理及施工负责人不能为同一人）。

4.施工负责人：拟派施工负责人须具备建筑工程专业二级（含）以上的建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效（与项目经理可为同一人）。

5.财务要求：须提供 2023年度经有资质的会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务审计报告。新成立未满一年的供应商提供近三个月内的银行资信证明。以联合体形式响应的，联合体各方均须提供。

6.信誉要求：（1）中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询结果。（2）以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的响应无效。（3）项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非C级、非D级。

7.供应商若为外省企业须提供有效的进青备案手续。

8.本次招标接受联合体响应。联合体响应的应满足下列要求：（1）接受联合体响应，联合体成员不超过 2 个；（2）联合体各方应签订共同响应协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务；（3）联合体各方不得再以自己名义单独响应，也不得参加其他联合体在本招标项目中响应；（4）联合体组成后不得再发生变化；（5）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（6）除联合体牵头人外，联合体各成员在响应、中标与项目实施过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；（7）供应商中标后，未经招标人书面同意，联合体的成员结构、 相互关系及出资比例均不得变动。（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加响应。

## 三、获取采购文件

时间：2024年09月30日至2024年10月12日，每天0:00至24:00

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年10月16日上午09点30分 （北京时间）

地点：请供应商登录政采云响应客户端进行响应

## 五、开启

时间：2024年10月16日上午09点30分 （北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上解密（供应商无需到现场）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：天谷CA  400-087-8198；惠信CA  400-888-4636；北京CA  010-5851-5511，400-919-7888。

3.公告发布网站：《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《青海项目信息网》，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：青海省传染病专科医院

地    址：西宁市城中区南山路东14号

联系人：曹老师

联系方式：18997171739

2.采购代理机构信息

名    称：青海诚德工程咨询管理有限公司

地    址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

项目联系人：方女士

联系方式：0971-6184771

2024年09月30日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海诚德竞磋（工程）2024-099 |
|  | 采购项目名称 | 省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目 |
|  | 采购人 | 青海省传染病专科医院 |
|  | 采购代理机构 | 青海诚德工程咨询管理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 2708800.00元 |
|  | 最高投标限价 | 2708800.00元 |
|  | 项目分包个数 | 1个包 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 2、磋商文件规定的其他资质条件。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：5万元 收款单位：青海诚德工程咨询管理有限公司 开 户 行：中国农业发展银行青海省分行营业部 银行账号：20363999900100000817031（行号：203851000111） 缴费时间：响应截止期前，以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 通过政采云响应客户端上传 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2024年10月16日上午09点30分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2024年10月16日上午09点30分（北京时间） |
|  | 答疑澄清方式 | 线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商 收费标准：2.2万元 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 其他事项 | 无 |

# 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消响应资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格；

（5）资质条件：

（1）供应商具有独立法人资格；

（2）供应商具备建筑工程施工总承包三级（含）或消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）供应商具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质、或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质。

2.项目经理：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上的建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效。

3.设计负责人：供应商拟派设计负责人须具有国家二级（含）以上注册建筑师资格（设计负责人与项目经理及施工负责人不能为同一人）。

4.施工负责人：拟派施工负责人须具备建筑工程专业二级（含）以上的建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效（与项目经理可为同一人）。

5.财务要求：须提供 2023年度经有资质的会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务审计报告。新成立未满一年的供应商提供近三个月内的银行资信证明。以联合体形式响应的，联合体各方均须提供。

6.信誉要求：（1）中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询结果。（2）以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的响应无效。（3）项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非C级、非D级。

7.供应商若为外省企业须提供有效的进青备案手续。

8.本次招标接受联合体响应。联合体响应的应满足下列要求：（1）接受联合体响应，联合体成员不超过 2 个；（2）联合体各方应签订共同响应协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务；（3）联合体各方不得再以自己名义单独响应，也不得参加其他联合体在本招标项目中响应；（4）联合体组成后不得再发生变化；（5）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（6）除联合体牵头人外，联合体各成员在响应、中标与项目实施过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；（7）供应商中标后，未经招标人书面同意，联合体的成员结构、 相互关系及出资比例均不得变动。（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加响应。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供招标代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消响应资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段响应或者未划分标段的同一招标项目响应的。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次响应有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）采购邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）采购项目要求

（7）响应文件格式

（8）图纸

（9）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应将被拒绝（视为无效响应）。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在《青海政府采购网》上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l 磋商报价为总报价。必须包括：设计费、施工费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明响应有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商保证金

9.1 供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

9.2 供应商应在响应截止期前一工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须由供应商直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

9.4 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应将被拒绝。

9.5 未中标人的磋商保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

- 10.响应有效期

本次响应有效期为响应文件提交截止时间起60天。

- 11.响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加响应和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第六章内容）：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）磋商函及竞争性磋商首次报价表

（4）法定代表人证明书

（5）法定代表人授权书

（6）供应商诚信承诺书

（7）联合体协议书

（8）资格审查资料码

（9）无重大违法记录声明

（10）项目管理机构

（11）设计方案

（12）工程施工计划

（13）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（14）中小企业声明函（工程）

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）监狱企业证明材料

注：本项目采用线上评审，编制响应文件时磋商文件格式作为参考。

- 12.响应文件编制要求

12.1 磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

12.2 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

- 四、响应文件的递交

- 13.响应文件的密封和标记

13.1 本项目采用在线电子评审，对响应文件的密封不做要求。

13.2 供应商以电报、电话、传真形式响应的，采购代理机构概不接受。

- 14.递送响应文件的地点、截止日期

14.1 响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的响应文件。

- 15.响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其响应，否则其磋商保证金将不予退还。

- 五、磋商过程

- 16.磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

16.2 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表，根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 18.磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；

（2）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（3）符合第2.3款规定的任何一种情形的；

（4）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（5）未按第11.1款（1）-（10）要求提供相关资料的；

（6）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（7）供应商擅自改动采购人提供的工程量清单和工程图纸内容的；

（8）不可竞争费用未按相关规定计取的；

（9）响应文件载明的项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；

（10）服务期、响应有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件规定期限的；

（11）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；

（13）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（14）响应报价超过采购预算额度的；

（15）磋商专家小组认为应按无效响应处理的其他情况。

18.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管理机构、企业业绩四部分组成（满分100分）。

19.2 资格性审查评审办法（初步评审）包1：

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件签字、盖章 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合《磋商文件》的规定 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的工商营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 信誉 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合《磋商文件》规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工期 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 施工组织设计、管理机构相关业绩和工程保修服务承诺 | 编制合理的施工组织设计（施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工总平面设计、资源配备计划），提供项目管理机构人员名单，相关业绩，同时按照有关规定提供工程保修服务承诺。 |

19.3 评审标准和分值分配：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理组织方案(20.00 分) | 项目组织方案（4分） | 对总承包模式各阶段工作分解及实施、项目管理要点（包括但不限于①合同管理②资源管理③财务管理④风险管理）针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得4分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程总承包项目经理及组织机构设置，设计负责人、施工负责人及主要管理责任人及工作机制协调（4分） | 供应商提供针对本项目切实可行的组织管理，内容具体包括①工程总承包项目经理及组织机构设置合理②主要管理责任人岗位职责明确，工作机制健全，协调沟通及时灵活，针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得4分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 项目进度管理与控制（3分） | 根据磋商文件要求，响应人提供针对本项目切实可行的组织管理进度安排，内容包括：①进度安排；②工序管理措施；③提供影响因素、应急预案措施，针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目质量管理与控制（3分） | 项目质量管理与控制科学合理、符合项目实际，有针对性的、完整科学的得3分，切实可行但不完整的得2分，提供了但可行性不强的得1分，未提供或其他情况的不得分。 |
|  |  | 项目投资管理与控制（3分） | 项目投资管理与控制科学合理、符合项目实际，有针对性的、完整科学的得3分，切实可行但不完整的得2分，提供了但可行性不强的得1分，未提供或其他情况的不得分。 |
|  |  | 项目信息、文档管理与控制（3分） | 项目信息、文档管理与控制科学合理、符合项目实际，档案管理合规完整且有相应的整改措施，有针对性的、完整科学的得3分，切实可行但不完整的得2分，提供了但可行性不强的得1分，未提供或其他情况的不得分。 |
| 2 | 设计方案(25.00分) | 设计依据、范围、设计内容（9分） | 设计依据符合国家、行业及地方现行的设计规范、标准，工作范围明确、现状分析透彻、任务描述清晰，满足磋商文件要求，有针对性的、完整科学的得9分，切实可行但不完整的得6分，提供了但可行性不强的得3分，未提供或其他情况的不得分。 |
|  |  | 设计说明和设计方案 （10分） | 对设计项目的建设条件理解到位，结合项目现状规划和特点，总体设计思路清晰，设计理念科学新颖，能充分体现了招标人的立意要求，设计方案体现项目设计特点和关键性技术的对策。有针对性的、完整科学的得10分，方案切实可行但不完整的得6分，提供了但可行性不强的得2分，未提供或其他情况的不得分。 |
|  |  | 设计质量、进度、保密等保证措施（3分） | 对本招标项目的设计工作的项目管理（包括：①设计质量管理②工作进度管理③安全管理④保密管理等）提出计划。针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 设计工作重点、难点分析（3分） | 针对本项目设计工作重点、难点分析科学合理、符合项目实际，有针对性的、完整科学的得3分，提供了但可行性不强的得1分，未提供或其他情况的不得分。 |
| 3 | 工程施工计划(15.0 分) | 施工方案（或施工组织设计）（9分） | 施工方案结合项目实际，科学合理全面，内容涵盖①施工总平面图②劳动力计划安排③关键部分施工方法④质量安全保证措施⑤工期⑥机械设备，其保证措施及合理化建议等，综合打分，针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的9分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣1分，未提供的每有一项扣1.5分，扣完为止。 |
|  |  | 施工工期、质量、安全措施与管理、 主要施工设备使用（6分） | 根据磋商文件要求，供应商提供针对本项目切实可行的安全措施，内容包括①施工工期②质量③安全措施与管理④主要施工设备使用，针对以上内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得6分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣1分，未提供的每有一项扣1.5分，扣完为止。 |
| 4 | 企业业绩（10分） | 企业业绩（10分） | （1）设计业绩：2020 年1月 1 日至响应截止日前，每提供一项类似项目业绩得1 分，满分4 分（以中标通知书或合同协议书为准。）（2）施工业绩：2020 年 1 月 1 日至响应截止日前，每提供一项类似项目业绩得 1 分，满分6分（以中标通知书或合同协议书为准。） 上述所有业绩总和满分不超过 10分。 |
| 5 | 磋商报价 （30分） | 报价分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

七、确定成交供应商

- 20.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 21.成交通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 22.签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 23. 终止情形

23.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 24.处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9 法律、法规规定的其他情形的。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# 第四部分  合同条款及格式

（合同具体以甲乙双方最终签订为准）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚德竞磋（工程）2024-099

采购项目名称：省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目

采购合同编号：QHCD-2024-099

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                  （盖章）

供 应 商（乙方）：                  （盖章）

采购日期：

甲方： 青海省传染病专科医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程施工周期

计划开始施工日期：2024年  月 日。

计划完成施工日期：2024年  月 日。

具体工程周期以开工通知书记载为准。

#### 二、合同价格形式与签约合同价付款方式

1.合同价格形式：固定总价  ；

2.签约含税合同价为：人民币大写：元整 ，（¥0.00元）。

#### 三、工程概况

1工程概况

1.1工程名称：省传院消控室、监控室整体搬迁改造采购项目

1.2 工程地点：青海省传染病专科医院。

1.3 工程内容：深化设计、设备采购及安装总承包，具体内容详见磋商文件技术要求。

1.4 承包范围：经过甲方批准的设计施工图纸、磋商采购文件及工程量清单所示范围内的全部项目内容。

1.5 承包形式：包工包料。

2工程质量

2.1 本工程质量应达到国家或行业的合格质量检验标准、设计标准及双方约定的其他标准。

3工程价款

3.1本工程价款（含税价）：元（大写：）。

3.2具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

其中，含税价款人民币         ，适用税率：     %，税金为人民币           ：

（2）设备购置费（含税），

人民币（大写）      （¥       元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写）     （¥        元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

其中，含税价款人民币         ，适用税率：           %，税金为人民币（大写）         。

3.3合同价格形式为固定总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需必须进行增减的项目（且通过甲方书面认可）外，合同价格不予调整。

4工期

4.1总工期：90 日（为日历工期，并包括法定节假日）。

4.2开工日期： 年  月  日（具体开工时间以甲方下发的开工令为准）。

4.3竣工日期：  年  月 日。

4.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应及时通知乙方，并相应顺延工期。

4.5暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

4.6工期顺延

4.6.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

甲方未能按合同约定提供开工条件的。

项目内容增加、工程量增加、设计变更的。

甲方未按时验收隐蔽工程的。

（4）3日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

（5）甲方未按时支付工程款的。

（6）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

（7）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

4.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方，甲方应承担相应责任及费用。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担相应的违约责任，工期不顺延。

4.7工期提前

4.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

4.8 质量保修期

4.8.1本项目质量保修期为   年。

5合同款项的支付应按照以下规定进行，具体如下:

5.1 合同签订后，无预付款。

5.2设备进场安装调试完成经甲方验收合格后，支付总价款的   %。

5.3工程完成竣工验收并办理相关手续后，支付至总价款的   %。

5.4剩余    %作为保修金，待质量保修期满无质量问题的，一次性无息付清。

6材料设备供应

6.1本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。

6.2乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知甲方，双方应对材料、设备进行共同验收。

6.3本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

7双方权利

7.1甲方权利

7.1.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

7.1.2有权监督乙方履行各项合同义务。

7.1.3有权审批乙方编制的施工进度计划。

7.1.4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

7.2乙方权利

7.2.1有权根据工程需要撤换不合格的派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

7.2.2有权监督甲方履行各项合同义务。

7.2.3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

8双方义务

8.1甲方义务

8.1.1按约定向乙方支付工程款。

8.1.2办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

8.1.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

8.1.4提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

8.1.5提供房屋主体结构，水、电、风机电设备的技术资料。

8.1.6提供施工所需水、电，保证施工期间的需要。

8.1.7协调施工场地进行交叉作业的各单位间的关系，保证工程有序进行。

8.1.8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，不得强令乙方违章作业施工。

8.2乙方义务

8.2.1制定并组织落实施工进度计划。

8.2.2遵守政府、医院有关主管部门对施工场地通道、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

8.2.3安全施工

8.2.3.1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

8.2.3.2发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

8.2.3.3按工程及安全需要提供看守、改造施工使用的照明、防护，在动力设备、高压线路、易燃易爆、有毒有害部位施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

8.2.3.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

8.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。8.2.5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

8.2.6在原有建筑物中进行改造工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）增加墙、楼、地面荷载。

（3）破坏墙面、地面和拆改热、暖等管道设施。

凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

8.2.7乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9工程验收

9.1隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

9.2竣工验收

9.2.1设备安装调试完成后，工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收。

9.2.2甲方逾期经催告后仍未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

9.2.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

9.2.4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不应使用；如甲方因业务需要必须使用时，乙方应进行配合。

9.2.5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

9.2.6竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起7日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。

10违约责任

10.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

10.2甲方不能按时支付工程进度款的，每延误一日应向乙方支付应付工程款的 千分之一 违约金。

10.3由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方支付工程款的 千分之三 违约金。

10.4乙方违约的其他情形：

（1）乙方未经甲方书面批准，私自将已按合同约定进入施工场地的设备、设施或材料撤离施工场地，乙方应向甲方承担合同总价款1%的违约金。

（2）乙方使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，该部分工程清除、返修翻建等费用由乙方承担外，乙方还应向甲方承担合同总价款10%的违约金。

（3）涉及工程质量问题，乙方无条件返工至合格，产生费用由乙方全部承担，并承担合同总价款5%的违约金；乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按甲方指示再进行修补，甲方有权委托第三方采取补救措施，发生的实际费用从乙方质量保证金中直接扣除，不足部分由乙方承担。

（4）乙方应遵守当地有关法规，按时足额交纳农民工保证金（按有关规定交纳），否则承担签约合同价5%的违约金。

（5）乙方应当为其全体施工人员购买工伤保险及危险作业职工意外伤害保险等，如乙方不为其雇佣的工人办理保险的，发现一人次承担违约金一万元，如发生安全生产事故等产生的所有费用由乙方自行承担。

（6）乙方应按时发放人员工资，甲方有权进行监督。凡进入施工现场的包括农民工在内的所有人员身份证复印件、工资发放表、考勤表等必须向甲方备案，甲方必须时有权直接从应付工程款中扣除工资直接发放给施工人员。

（7）在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，甲方通知乙方进行抢救，乙方在甲方规定时间内声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此发生的费用全部由乙方承担，甲方可先行从工程进度款或质保金中扣除，从质保金中扣除的，乙方应在甲方要求的期限内补足质保金。

（8）乙方出现违约行为，乙方除承担合同约定的违约责任外，还应承担甲方为主张权利所产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、调查费用、保全费用、因保全产生的保险费、公证费用、执行费用、拍卖评估等，因乙方违约给甲方造成的损失和其他所有应付的费用），合同中所有违约金甲方有权在工程款中直接扣除。

10.5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已实施工程的完好：

合同已无法履行。

甲、乙方协议停止施工。

调解要求停止施工。

仲裁要求停止施工。

法院要求停止施工。

10.6除甲方与乙方另有明确书面约定外，联合体各方就本工程总承包项目向甲方承担连带责任。

11其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

12 各方代表

12.1甲方代表的姓名：桑寅三        ；

身份证号：632122198603030030                  ；

职    务：保卫科副科长                      ；

联系电话：18609783336                  ；

通信地址：西宁市城中区南山东路14号        ；

甲方对甲方代表的授权范围如下：（1）对工程进行全面监督、审批项目经理提交的报告；（2）协助承包方处理项目建设中遇到的各类问题；（3）根据项目实际情况及甲方授权向总承包单位等发出指令指示；（4）协助乙方组织工程建设各类会议，研究确定各类报告方案计划；（5）组织项目竣工验收、审计、结算等；（6）协助乙方组织审查规划方案、设计方案、系统方案等设计文件；（7）办理工程款拨付。

甲方代表的职责：对工程进行全面监督、审批提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位的现场工作组织协调施工现场与工程相关部门的工作，甲方指令的下达、相关问题的处理 。

12.2 工程总承包项目经理

工程总承包项目经理姓名：      ；

执业资格或职称类型：          ；

执业资格证或职称证号码：      ；

联系电话：                    ；

电子邮箱：                    ；

通信地址：                    。

乙方对工程总承包项目经理的授权范围：代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；本工程所有的文件经乙方项目经理签署后均视为乙方已经确认、认可的事实。乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方，但其中要求对本合同的任何修订、审核工程结算等重要文件，需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。

工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每月在施工现场时间未达到25天的，每少一天乙方支付违约金5000元/天。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：累计发现三次项目经理擅自离开施工现场，视为乙方擅自调换项目经理。

乙方擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：如遇特殊情况需更换项目经理时，应至少提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，更换的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。未经甲方同意，不得任意调换和撤离，否则由乙方承担合同总价款5%的违约金，并承担该违约行为给甲方造成的一切损失，情况严重的，甲方可解除合同，并要求乙方承担合同总价款10%的违约金。

12.3乙方人员

乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目机构主要管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）出勤率不小于22个工作日/月。主要施工管理人员离开时，由甲方确认后方可离开。

乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

13 联合体

联合体牵头人、分工、费用收取、发票开具等事项：

牵头人：     公司为联合体牵头人。

联合体各成员分工：    公司负责土建拆除及新建、设备采购及管道安装等相关工作、    公司负责设计部分相关工作。详见《响应文件》及《联合体协议书》。

费用收取：甲方根据市财政资金计划支付至牵头人。

发票开具：乙方牵头人根据甲方要求开具发票。

14不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的7日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、 洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15合同条款

15.1本采购项目的磋商采购文件、成交商的响应文件以及相关的澄清确认函 (如有)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2按照磋商采购文件及响应文件约定的条款内容执行。

15.3在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场进行免费维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。质量保证期内乙方有责任对设备按季度进行定期的巡查检修。

16解决争议的方法

16.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方协商解决。

16.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决:

□提交西宁市仲裁委员会仲裁。

向项目所在地人民法院提起诉讼。

16.3诉讼期间，本合同继续履行。

17合同的生效：本合同经甲乙法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签署的，应提供载明授权范围及时间授权委托书。

18本合同正本一式 陆 份，其中甲方执 贰 份，乙方执 肆 份。

## 19 本合同未尽事宜，按照建设项目工程总承包合同通用合同条件执行。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： | 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： |
| 地址：青海省西宁市南山路东14号 | 地址： |
| 联系电话：0971-8231606 | 联系电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行 | 开户银行： |
| 银行账号： 6300 1483 6050 5000 2595 | 银行账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 委托采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司 经办人： 备案日期： |  |

#### 四、履约验收方案：

根据《政府采购需求管理办法》规定，采购人成者其委托的果购代理机构应当对采购活动依法组织竣工验收工作，具体履约验收方案如下:

履约验收主体;包括施工单位(承包人)、建设单位(采购人或发包人)、监理(如有)、设计(如有)等;

履约验收时间:按发包人、承包人约定的工期(合同期限)在工程达到验收条件时，小型工程验收期限为14日，中小型工程验收期限最长不超过28日;

(三)履约验收方式:(1)采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收:(2)采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料;(3)政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。(四)履约验收程序:1.采购人成者采购代理机构应当成立验收小组，验收小组由5人(含5人)以上的单数、熟悉工程标的人员组成，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收;2.验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术，服务、安全标准的履约情况进行确认;3.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署:(四)履约验收程序:1.采购人成者采购代理机构应当成立验收小组，验收小组由5人(含5人)以上的单数、熟悉工程标的人员组成，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收;2.验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术，服务、安全标准的履约情况进行确认;3.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。;(3)政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

(四)履约验收程序;1.采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，验收小组由5人(含5人)以上的单数、熟悉工程标的人员组成，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收;2.验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认;3.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署;4.验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金(或保函)返还条件挂钩。

(五)履约验收内容:1.检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成;2.检查工程质量是否符合相关设计规范及工程施工质量验收标准;3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况，合同完成情况;4.检查概预算执行情况及财务竣工决算编制情况;5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况;6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成，复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定;7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确;8.检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。

(六)履约验收标准:采购人依据验收书和供应商其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果(标准)，其中整体评价分为合格和不合格两个等次，分类评价分为质量、服务、按时交付情况等三个维度分为优秀、一般、合格共三个等次。

1、承包人的施工安全责任:承包人应向发包人报送施工安全措施计划的期

2、承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项、履行合同工程的治限;

#### 五、风险管控措施：

1乙方义务

1.1制定并组织落实施工进度计划。

1.2遵守政府、医院有关主管部门对施工场地通道、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

1.3安全施工

1.3.1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

1.3.2发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

1.3.3按工程及安全需要提供看守、改造施工使用的照明、防护，在动力设备、高压线路、易燃易爆、有毒有害部位施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

1.3.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

1.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

1.5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

1.6在原有建筑物中进行改造工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）增加墙、楼、地面荷载。

（3）破坏墙面、地面和拆改热、暖等管道设施。

凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

1.7乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2违约责任

2.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

2.2甲方不能按时支付工程进度款的，每延误一日应向乙方支付应付工程款的 千分之一 违约金。

2.3由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方支付工程款的 千分之三 违约金。

2.4乙方违约的其他情形：

（1）乙方未经甲方书面批准，私自将已按合同约定进入施工场地的设备、设施或材料撤离施工场地，乙方应向甲方承担合同总价款1%的违约金。

（2）乙方使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，该部分工程清除、返修翻建等费用由乙方承担外，乙方还应向甲方承担合同总价款10%的违约金。

（3）涉及工程质量问题，乙方无条件返工至合格，产生费用由乙方全部承担，并承担合同总价款5%的违约金；乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按甲方指示再进行修补，甲方有权委托第三方采取补救措施，发生的实际费用从乙方质量保证金中直接扣除，不足部分由乙方承担。

（4）乙方应遵守当地有关法规，按时足额交纳农民工保证金（按有关规定交纳），否则承担签约合同价5%的违约金。

（5）乙方应当为其全体施工人员购买工伤保险及危险作业职工意外伤害保险等，如乙方不为其雇佣的工人办理保险的，发现一人次承担违约金一万元，如发生安全生产事故等产生的所有费用由乙方自行承担。

（6）乙方应按时发放人员工资，甲方有权进行监督。凡进入施工现场的包括农民工在内的所有人员身份证复印件、工资发放表、考勤表等必须向甲方备案，甲方必须时有权直接从应付工程款中扣除工资直接发放给施工人员。

（7）在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，甲方通知乙方进行抢救，乙方在甲方规定时间内声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此发生的费用全部由乙方承担，甲方可先行从工程进度款或质保金中扣除，从质保金中扣除的，乙方应在甲方要求的期限内补足质保金。

（8）乙方出现违约行为，乙方除承担合同约定的违约责任外，还应承担甲方为主张权利所产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、调查费用、保全费用、因保全产生的保险费、公证费用、执行费用、拍卖评估等，因乙方违约给甲方造成的损失和其他所有应付的费用），合同中所有违约金甲方有权在工程款中直接扣除。

2.5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已实施工程的完好：

合同已无法履行。

甲、乙方协议停止施工。

调解要求停止施工。

仲裁要求停止施工。

法院要求停止施工。

2.6除甲方与乙方另有明确书面约定外，联合体各方就本工程总承包项目向甲方承担连带责任。

3其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

4.1乙方对工程总承包项目经理的授权范围：代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；本工程所有的文件经乙方项目经理签署后均视为乙方已经确认、认可的事实。乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方，但其中要求对本合同的任何修订、审核工程结算等重要文件，需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。

4.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每月在施工现场时间未达到25天的，每少一天乙方支付违约金5000元/天。

4.3工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：累计发现三次项目经理擅自离开施工现场，视为乙方擅自调换项目经理。

4.4乙方擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：如遇特殊情况需更换项目经理时，应至少提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，更换的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。未经甲方同意，不得任意调换和撤离，否则由乙方承担合同总价款5%的违约金，并承担该违约行为给甲方造成的一切损失，情况严重的，甲方可解除合同，并要求乙方承担合同总价款10%的违约金。

5乙方人员

5.1乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

5.2乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目机构主要管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）出勤率不小于22个工作日/月。主要施工管理人员离开时，由甲方确认后方可离开。

5.3乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

5.4乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：乙方须立即整改并向甲方支付5000元/人/次的违约金。

6不可抗力

6.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的7日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

6.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、 洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

7合同条款

7.1本采购项目的磋商采购文件、成交商的响应文件以及相关的澄清确认函 (如有)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2按照磋商采购文件及响应文件约定的条款内容执行。

7.3在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场进行免费维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。质量保证期内乙方有责任对设备按季度进行定期的巡查检修。

# 第五部分  采购项目要求

1、合同履行期限：合同签订后90个日历日

2、合同履行地点：甲方指定地点。

3、项目分包：本项目中标后不允许分包。

4、付款方式：按月支付进度款，每月支付应付工程款的70%；工程完成竣工验收并办理相关手续后，支付总价款的97%；剩余3%作为保修金，待质量保修期满无质量问题，一次性无息付清。

5、质量标准：

（1）设计要求的质量标准：设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，参数要求需经发包人认可；

（2）施工要求的质量标准：达到国家质量验收合格标准。

6、质保期：2年，从竣工验收合格后开始计算。

7、技术规范：

《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013及相关技术标准（《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB-51309-2018

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《电气火灾监控系统》GB14287-2014

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

《消防设备电源监控系统》GB28184-2011

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251-2017

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB63T/T1005-2011

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134）验收规定，分段一次性验收合格，并通过备案。

其他未列明技术规范应符合国家及青海省行业相关标准。

8、采购内容：消控室、调阅室拆除、室内装修、给排水改造、暖通改造、供配电改造、防雷接地、电力电缆、消防电缆、消防设备调试、设备搬迁等。

# 第六部分  响应文件格式

注：本项目采用线上评审，供应商需参考下列格式进行编制线上响应文件。

- 附件1：响应文件封面

青海省政府采购项目

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件2：响应文件目录

（1）磋商函及竞争性磋商首次报价表 ……………………………所在页码

（2）法定代表人证明书…………………………………………… 所在页码

（3）法定代表人授权书…………………………………………… 所在页码

（4）供应商诚信承诺书…………………………………… ………所在页码

（5）联合体协议书……………………………… …………………所在页码

（6）资格审查资料……………………………… …………………所在页码

（7）无重大违法记录声明……………………… …………………所在页码

（8）项目管理机构…………………………………………… ……所在页码

（9））设计方案…………………………………… …………………所在页码

（10）工程施工计划………………………………………………… 所在页码

（11）供应商认为在其他方面有必要说明的事项………………… 所在页码

（12）中小企业声明函（工程）………………… …………………所在页码

（13）残疾人福利性单位声明函…………………………………… 所在页码

（14）监狱企业证明材料……………………………  …………… 所在页码

- 附件3：磋商函及竞争性磋商首次报价表

（一）磋商函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

1.我方已仔细研究了     （项目名称）     磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥     ）的响应报价，（其中：税率为：    ；不含税价为：            ；增值税税额为：        ），合同履行期限：     ，按合同约定实施和完成本项目的设计及施工工作，质量标准：（1）设计要求的质量标准：        ；（2）施工要求的质量标准：            。

2.响应有效期自磋商开始之日起60天内有效。我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应报价文件。

3.随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥   ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的响应报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

（二）竞争性磋商首次报价表

| 项目名称 | 项目经理（姓名及证书编号） | 设计负责人（姓名及证书编号） | 施工负责人（姓名及证书编号） | 合同履行期限 | 质量标准 |  | 工程质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计要求的质量标准 | 施工要求的质量标准 |  |
| 响应报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.竞争性磋商响应报价必须包括：设计费、施工费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“工期”是指供应商完工交付验收的总日历天。

4.竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（供应商名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址               。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理针对                项目标段     的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：同磋商有效期。

（注：授权期限必须满足响应有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海诚德工程咨询管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件7：联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、如联合体牵头方未按照合同约定及时支付各类施工及设备款项，由施工人及设备供应商直接向发包人申请支付，无需征得牵头方同意，由发包人在应付款项中扣除。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

成员一名称：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

成员二名称：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

- 年       月       日

- 附件8：资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附供应商营业执照、资质证书等相关证明文件

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、“财务状况报告”须附2023年度经第三方机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；

2、近半年内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（三）磋商保证金

提供相关证明材料

（四）其他竞争性磋商采购文件要求的资格条件

- 附件9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。

供应商：          （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

附件10：项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、施工负责人应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件；设计负责人应附注册建筑师资格证书、身份证复印件；安全员应附有效期内安全考核合格证；其他主要人员应附执业证或上岗证书。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

附件11：设计方案

格式自拟

附件12：工程施工计划

格式自拟

- 附件13：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自拟

- 附件14：磋商最终报价

供应商应在政采云系统按要求进行最终报价

- 附件15：中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

3、若无此项内容，可不提供此函。

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为____________人，安置的残疾人人数________人。且本单位参加______________单位的______________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件17：监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 注：若无此项内容，可不提供。