若羌县城东区市政管网建设项目

# 竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：若羌县城东区市政管网建设项目

项目编号：XJJLBZXYYSBCG2025-14号

采购单位：若羌县住房和城乡建设局         （盖章）

采购代理机构：新疆建隆工程造价咨询有限公司（盖章）

2025年3月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商供应商须知	6

第三章  磋商响应文件的编制、递交	12

第四章  磋商、评审、确定成交供应商	15

第五章  评定成交方式和标准	22

第六章  工程量清单	26

第七章  合同格式及合同条款	27

第八章  磋商响应文件格式	73

- 竞争性磋商公告

- 项目概况 - 若羌县城东区市政管网建设项目的潜在供应商应在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取招标文件，于2025年03月27日16:00时（北京时) 前递交投标文件。

- 一、项目基本惰况

项目编号：XJJLBZXYYSBCG2025-14号

项目名称：若羌县城东区市政管网建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3700000元

最高限价:3688457.94元

简要规格描述：新建DN200暖气管900米、DN200供水管网1600米、DN600排水管网527米，及配套设施等。（详见工程量清单）

本项目(否)接受联合体投标

- 二 、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

4、本项目的特定资格要求：

(1)具备市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(2)项目经理(建造师)具有有效的市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书(B 类);且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

- 三、获取磋商文件

时间：2025年03月17日至 2025年03月24日，每天上午 00:00 分至 12:00 分，下午 12:00 分至 23:59 分(北京时间，法定节假日除）。

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取磋商文件(进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件)。

售价(元):0

- 四、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2025年03月27日16:00时(北京时间)

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年03月27日16:00 时(北京时间)

开标地点：新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保已成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20% (工程项目为3%~5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小徽企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小徽企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%(工程项目为1%~2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：若羌县住房和城乡建设局

地址：若羌县胜利路1180号

联系人：韩鹏

联系电话：18999023127

2、采购代理机构信息

名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司

地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉万锦苑4楼

联系方式：15739387662

3、项目联系方式

项目联系人：郑菲

联系方式：15739387662

- 第二章 参加磋商供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：若羌县住房和城乡建设局 地址：若羌县胜利路1180号 联系人：韩鹏 联系电话：18999023127 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆建隆工程造价咨询有限公司 地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉万锦苑4楼 联系人：郑菲 电话：15739387662 |
| 3 | 项目名称 | 若羌县城东区市政管网建设项目 |
|  | 项目编号 | XJJLBZXYYSBCG2025-14号 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购内容 | 新建DN200暖气管900米、DN200供水管网1600米、DN600排水管网527米，及配套设施等。（详见工程量清单） |
|  | 招标范围 | 施工图范围内及工程量清单中所有内容。 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价：小写：3688457.94元； 大写: 叁佰陆拾捌万捌仟肆佰伍拾柒元玖角肆分； （投标报价超过最高限价按废标进行处理） |
| 5 | 供应商资格条件 | 供应商资格标准： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 (1)具有独立承担民事责任的能力(提供三证合一营业执照)； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供会计师事务所出具2023年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表)； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函)； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年任意一个月完税证明及社保缴纳记录)； (5)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)不属于失信被执行人，无重大税收违法案件、企业经管无不良记录；在“新疆政府采购网”无严重违法失信行为记录，提供网页截图。 (6)法律、行政法规规定的其他条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： (1)具备市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； (2)项目经理(建造师)具有有效的市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书(B类);且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| 6 | 标前准备 | - 本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 - 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 - 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 - 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 7 | 磋商文件获取方式 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。 |
| 8 | 投标文件递交 | - 1.电子投标文件递交：供应商应于2025年03月27日16:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 9 | 磋商时间 | 2025年03月27日16:00时（北京时间） |
| 10 | 磋商地点 | 政采云平台 |
| 11 | 投标文件解密时间 | 解密时长：30分钟。供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 磋商保证金金额 | 缴纳方式：保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等非现金形式以基本户提交； 投标保证金的金额：伍万元整 户名：新疆建隆工程造价咨询有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 账号：65050170604600000905 行号：105888000160 注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2025年03月27日16:00时（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户，投标保证金汇款凭证或保函上应注明本项目标项名称或项目编号，否则，届时其投标将被拒绝。 |
| 15 | 磋商文件售价 | 0.00元 |
| 16 | 是否允许备选方案 | 不允许 |
| 17 | 现场踏勘 | / |
| 18 | 供应商提出问题的 截止时间 | 磋商文件获取时间内 |
| 19 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止日5日前 |
| 20 | 履约担保金额 | / |
| 21 | 工期 | 合同签订后3个月内完工。 |
|  | 建设地点 | 若羌县 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 质保期 | 验收合格之日起2年。 |
| 22 | 付款方式 | 签订合同后，支付合同价款的30%，待工程完成二分之一后支付合同价款的40%，待全部工程完成由甲方牵头配合相关单位组织验收，若工程无质量问题且验收合格，甲方将支付合同价款的27%,2年质保期满后支付剩余的3%。 |
| 23 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 小组确定方式：从政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 24 | 中小微型企业 有关政策 | 政府采购支持中小企业政策： 1.本项目专门面向中小企业采购。 2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)规定、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购〔2022〕22号文)规定，本次采购标的所属行业为建筑业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 (1)本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和徽型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 (2)本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 (3)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 (4)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件)的，视同为小型和微型企业。 (5)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和徽型企业。 3、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)。 (1)本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 (2)属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 25 | 代理服务费 | 招标代理费：按国家发改委发改价格【2015】299号文；中价协【2013】35号文计取，由中标人支付。中标人在收到中标通知书时一次性向招标代理公司缴清中标服务费44800元整。 |
| 26 | 采购人认为应该补充的其他内容 | - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 - 本次竞争性磋商采用两轮报价评定成交方式； - 第一轮磋商结束后所有合格的供应商按照要求做出最终一轮报价，时间为30分钟，若供应商在规定的时间内未按要求对最终一轮做出报价的，视为放弃本次投标，为无效供应商。 |
| 27 | - 各供应商应注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 - 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。 - 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生第一名中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 7、如本《须知前附表》相关内容与磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《须知前附表》相关内容为准。 |  |

一、说明

1.适用范围：

1.1本磋商文件仅适用于本采购项目。

1.2磋商依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及有关法律、法规等编制。

2.定义：

2.1 “采购人”系指：若羌县住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构”指：新疆建隆工程造价咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应磋商文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

2.6“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

2.7“服务”系指合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件规定，成交供应商完成应承担的所有工作并提交相关成果资料。

2.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

2.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

2.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

3、采购范围及工期

3.1采购范围：新建DN200暖气管900米、DN200供水管网1600米、DN600排水管网527米，及配套设施等。（详见工程量清单）

3.2工期：合同签订后3个月内完工。

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“竞争性磋商公告”中的供应商资格要求。

5、政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与磋商费用

6.1供应商应承担所有与磋商准备和磋商有关的全部费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在磋商准备、实地考察和磋商的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

8、磋商文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

第三章 磋商响应文件的编制、递交

9、磋商文件的组成

9.1 本磋商文件是若羌县城东区市政管网建设项目磋商程序、合同文本进行说明。磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  磋商响应文件的编制、递交

第四章  磋商、评审、确定成交供应商

第五章  评定成交方式和标准

第六章  工程量清单

第七章  合同格式及合同条款

第八章  磋商响应文件格式

9.2 磋商文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

## 10、磋商文件的澄清

10.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按磋商文件规定的时间前提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在供应商，请各供应商及时关注相关信息。

10.2 如果上述答复涉及对磋商文件的修改或补充，则它将被视为磋商文件的组成部分。凡原先所发磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

10.3供应商在递交响应文件截止日期前未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

## 11、磋商文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期5日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容在政采云平台上发布，修改和补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改和（或）补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间5日前，在政采云平台上通知所有领取磋商文件的每位供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

## 12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读磋商文件的章、节、条款、格式等所有内容，按磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本后编制响应文件。

## 13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关磋商的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和（或）矛盾时，以中文为准。

13.2 除在磋商文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

## 14、响应文件的组成（投标现场无需递交纸质版投标文件）

15、响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照磋商文件要求提供相关的证明资料：

一、投标文件封面

二、资格审查资料

三、商务技术文件组成

特别说明：

①上述各种证件、证书的原件的扫描件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

16、响应文件格式

16.1供应商应按磋商文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的合同项目内容、单价以及合价等内容。

17、商务报价

17.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同工程与服务，以及合同文本、技术规范及标准、项目采购需求及本磋商文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期延长申请。

商务报价中不得包含合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件要求以外的其他内容，否则，在评审时报价不予核减，若成交，在授予合同或结算时，采购人有权将此部分费用从成交价或合同文本中扣减。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）完成本采购项目应承担的所有工作。

（2）供应商根据对本磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同文本的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内工程的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3供应商应按照磋商文件所附的格式完整地填写开标一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、商务报价货币

18.1开标一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

20、提供的工程符合磋商文件规定的技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟供工程和服务符合磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

20.2供应商应逐条对磋商文件、项目采购需求、合同文本等进行仔细阅读，提出自己提供的设备和服务是否对其做出了实质性的响应。

21、响应文件有效期

21.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

22、响应文件的签署及规定

22.1所有响应文件均为明标。

22.2 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作；投标文件应根据格式要求在需要盖章和（或）签字的地方进行签章和（或）签字；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

## 22.3投标现场无需递交纸质版投标文件；

22.4 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的磋商。

23、迟交的响应文件

23.1 投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

24、响应文件的递交、修改和撤回

24.1 供应商在提交响应文件后可在截止时间前对其响应文件进行修改或撤回。

24.2截止时间之后，供应商不得对响应文件做任何修改。

24.3 供应商不得在截止时间起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

25、递交响应文件

25.1供应商应按本供应商须知前附表中规定的时间及地点递交响应文件。

25.2有下列情形的，采购人不予接收其响应文件：

25.2.1供应商在递交响应文件截止时间后送达或未送达到指定地点的响应文件。

第四章、 磋商、评审、确定成交供应商

26、磋商会议

26.1采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商会议。

26.2本次竞争性磋商实行全流程电子招投标。

26.3磋商会议由采购代理机构组织并主持。

26.4在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

27、磋商小组

27.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

28、磋商

28.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法定代表或法定代表授权的供应商代表及专业技术人员参与磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

28.2在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

28.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表授权书。

28.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、设备/服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、设备/服务要求，需经磋商由供应商提供最终整修方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的整修方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.7磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

28.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

29、评审

29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

29.2磋商小组将对实质性响应磋商文件的响应文件进行详细评审和比较。对工程、服务、价格等进行比较，并与磋商文件、项目采购需求和采购人的实际需要进行比较和评价。

29.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

29.4磋商小组将按第29.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

30、响应文件的澄清

30.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，供应商对澄清问题的答复应有法定代表或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

30.2供应商法定代表或委托代理人在评审过程中应保证随时接受磋商小组质询。若供应商法定代表或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认磋商小组对缺席的质询所作出的结论。

30.3 磋商小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

30.4如果供应商在响应文件中未对磋商文件、技术规格及标准、项目采购需求、合同主要内容等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

31、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的建设内容、工程质量、工期等，或者实质上不满足磋商文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

32、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由磋商小组评审后按无效响应文件处理：

32.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

32.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

32.3出现重大偏离的；

32.4对磋商文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

32.5《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规及磋商文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

33、评审标准

33.1本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

33.2响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。响应文件初审由磋商小组根据各供应商响应文件进行评审，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效投标处理。

33.2.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（1）磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）磋商小组应逐项对照资格性检查要求所提交的相应证明文件。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

33.2.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

33.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，并由其法定代表或委托代理人签字或盖章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

33.4比较与评价。磋商小组按磋商文件中规定的评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的工程及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

33.6评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分（技术及商务）分值为70分。具体评审评分内容详本磋商文件”第五章、评定成交方式和标准（综合评分法）”

33.7推荐成交候选供应商

33.7.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。

33.7.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

33.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

33.9采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

34、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

35、成交通知书

35.1在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5个工作日内确定成交供应商

35.2采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序在成交供应商确定后2个工作内公告成交结果，公告内容合法，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

35.3《成交通知书》将是合同的组成部分。

35.4采购人将通知其他未成交的供应商。

36、纪律与保密事项

36.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

36.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的图纸、技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

36.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商。供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

36.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

36.5 磋商之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

36.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

36.7成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

37、授予合同

37.1、授予合同标准

37.1.1本采购项目的采购合同将授予按本须知确定成交供应商。

38、签订合同

38.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商不得要求订立背离本响应文件合同文本等响应文件实质性内容的其他协议。

38.2成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

38.3采购人如不按本须知38.1条规定与成交供应商签订合同，或者采购人、成交供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

38.4成交供应商如不按本须知38.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消成交供应商资格，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

38.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一名候选人为成交供应商，并组织重新选定的成交供应商和采购人签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

38.6未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还.

39、合同的签订准则

39.1合同签订必须由采购人、成交供应商双方法定代表或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

39.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

39.3补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

40.询问、质疑、投诉

40.1询问

40.1.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

40.2、质疑

40.2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料采用直接送达、邮寄、发送邮箱等方式均可，交至采购代理机构处。

40.2.2供应商认为磋商文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

40.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

40.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

40.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

40.2.6质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

40.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

40.3、投诉

40.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

40.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

41、诚实信用

41.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

42、义务、工作纪律

42.1、磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

42.2、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第五章、评定成交方式和标准

一.综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

4.本次竞争性磋商采用两次报价评定成交方式。

4.1评分因素以及分值

4.1.1 资格性审查表

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
| 资格性评审 | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人参加时是否提供：身份证原件的扫描件；或委托代理人参加时是否提供：身份证、法人授权委托书原件的扫描件； |  |  |
|  | 3 | 具有有效的资质证书（市政公用工程施工总承包叁级及以上资质），有效的安全生产许可证； |  |  |
|  | 4 | 项目经理（建造师）具有有效的市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类）；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； |  |  |
|  | 5 | 是否提供投标保证金汇款凭证或银行保函、电子保函； |  |  |
|  | 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，供应商自行登录网站进行查询并打印完整查询结果； |  |  |
|  | 7 | 供应商为中小企业（提供中小企业声明函）。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 （通过：√ ，不通过：×） |  |  |  |

4.2.2符合性审查表

| 符合性评审 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
|  | 1 | 响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |
|  | 2 | 报价是否未超过最高限价； |  |  |
|  | 3 | 投标单位是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（如：工期、施工地点、质量要求、质保期等）； |  |  |
|  | 4 | 响应文件清单是否符合清单计价规范要求，是否未改变磋商文件提供的计量单位、工程量的； |  |  |
|  | 5 | 响应文件的有效性、完整性是否响应磋商文件要求，是否对磋商文件的实质性要求作出响应。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 （通过：√ ，不通过：×） |  |  |  |

4.2.3详细评审

| 评分部分 |  | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 评 审 | 价格部分 | 最终 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 | 30分 |
|  | 商务部分 | 人力资源配备 （12分） | 人员配备完全合理，专业齐全，素质高，切实可行得12分；人员配备一般，专业较齐全，但基本可行得6分；人员配备不齐全，缺少关键专业，得3分，没有不得分。 | 30分 |
|  |  | 服务承诺（8分） | 根据供应商提供的服务承诺综合打分：保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行，得8分，服务承诺一般，违约经济处罚及措施基本可行得4分，服务承诺差得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 企业业绩 （6分） | 提供2022年1月1日至今类似业绩（附合同和中标/成交通知书）每个业绩得2分，满分6分。不提供不得分。 |  |
|  |  | 标书质量 （4分） | 投标文件制作的规范性、完整性、系统性、美观性以及关联点链接等方面评分 优得4分，一般得2分，没有设置关联点的不得分。 |  |
|  | 技术部分 | 施工组织设计（12分） | 施工组织设计内容完整清晰、科学合理、可行性高、没有逻辑性错误，且具有针对性并满足采购需求，最高得满分12分。不满足评分点，专家酌情扣分。 | 40分 |
|  |  | 施工技术方案 （8分） | 施工方案合理，施工部署全面得4分；针对性强，对工程施工具有较强的指导性得4分。不满足评分点，专家酌情扣分。 |  |
|  |  | 质量安全文明施工保证措施（9分） | 有具体可行的保证措施，有具体的违约责任得6分；管理机构健全得1分；管理制度健全得1分；质量检测能力与手段完善得1分。不满足评分点，专家酌情扣分。 |  |
|  |  | 技术难点及相应解决方案 （6分） | 技术难点及相应解决方案合理可行得3分；施工重点难点解决的方案合理可行得3分。不满足评分点，专家酌情扣分。 |  |
|  |  | 劳动力安排计划及其保证措施（5分） | 调配投入计划合理得3分；劳动力安排计划与施工进度计划相呼应得2分。不满足评分点，专家酌情扣分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，供应商相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的供应商报价=供应商总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的供应商报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本磋商文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第六章  工程量清单

清单工程量编制说明

一、工程概况：若羌县城东区市政管网建设项目，本工程新建DN200暖气管900米、DN200供水管网1600米、DN600排水管网527米，及配套设施等。

二、工程招标范围：土石方工程、各类井、暖气、给水、排水管道安装等及图纸范围内的所有内容。

三、编制依据：

1、施工图和相关图集。

2、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50858-2013 。

四、本工程暂列金额25万元（不含税），结算时经发承包双方确认后，按实际发生费用据实结算。

六、其他：本工程所采用的管道、阀门及附件等,均应符合国家现行的"产品质量标准"的要求，并应符合相关验收规范、技术规程及国家现行有关标准。

工程量清单详见附件

第七章      合同格式及合同条款

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住   房    城    乡    建    设   部

国 家  工  商  行  政  管  理  总  局

制定

A、   说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依 据《中华人民共和国民法典》、  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标 投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程 施工合同(示范文本)》 (GF-2013-0201) 进行了修订，制定了《建设工程施工合同 	(示范文本)》 (GF-2017-0201)  (以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人

使用《示范文本》,现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标 准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件

等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国 民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义

务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为： 一般约定、发包人、承包人、监理 人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、 变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与 保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法

规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约 定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体惰况，通过双方的谈判、

协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，

避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，

则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。  《示范文本》适用于房屋市政公用工程、土木工 程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人 可结合建设工程具体惰况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同

约定承担相应的法律责任及合同权利义务

第一部分合同协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就	           工程施工及有关事项协商一致，

共同达成如下协议：

# 一 、工程概况

。

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》 (附件1)。

6.工程承包范围：

# 二、合同工期

计划开工日期：           年         月          日。

计划竣工日期：            年        月           日。

工期总日历天数：             天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合                                   标准。

# 四 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)                   (¥                元 );

其中：

(1)安全文明施工费：

人 民 币 ( 大 写 )                  (¥             元 );

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人 民 币 ( 大 写 )                    (¥             无):

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)                (¥            元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)                (¥            元)。

2.合同价格形式：

# 五 、项目经理

承包人项目经理：

# 六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有) ;

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同 于        年         月       日签订。

# 十、签订地点

本合同在                                        签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自                                    生效。

# 十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：   (公章)             承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

(签字)                        (签字)

组织机构代码：                      组织机构代码：

地 址 ：                           地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真 ：                          传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                           账  号：

第二部分“通用合同条款”。

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工

合同(示范文本)的通知”(建市【2017】214号)中《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1. 1. 1. 10其他合同文件包括： 监理发布的监理指示、会议纪要、备忘录

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：

资质类别和等级：                                       _;

联系电话：

电子信箱：                                          ;

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

;

名    称：

资质类别和等级：                                         ;

联系电话：                                          ;

电子信箱：

;

通信地址：

。

1.1.3     工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 施工所必需的临时设施_。

1.1.3.9 永久占地包括：  红线图以内的场地 。

1.1.3.10 临时占地包括：双方协定的临时设施_。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 按《中华人民共和国民法典》、 《建筑法》、  《建设工

程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律及自治区相关法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /;

发包人提供国外标准、规范的份数：    /;

发包人提供国外标准、规范的名称：    /;

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  . 按合同约定执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：   (1)合同协议书；    (2)中标通知书；    (3)本工程施工招标文件(含招标文件附件、招标文件补充);  (4)投标函及其投标函附录(含承包 人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);  (5)  合同专用条款(含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分);  (6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件(含招标文件补充答疑书中与此有关的部分);(8) 图纸(含招标文件补充答疑书中与此有关的部分);(9)已标价工程量清单；(10)工程报价书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /   ;

发包人向承包人提供图纸的数量：    /   ;

发包人向承包人提供图纸的内容：    /   ;

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 1、施工组织设计及专项施工方案、工程进度计 划；2、本合同约定的有关文件以及在工程建设过程中所需的相关文件；3、承包人应根据工程项目特点及技术要求编制适用于本工程项目的各类文件，防止简单套用其他工程相关文件，以保证工程施工的质量安全；4、发包人要求提供的其他文件。

承包人提供的文件的期限为：  执行通用条款1.6.4;

承包人提供的文件的数量为： 3套，其它文件按合同专用条款中其他相关条款约定数

量，无约定的其它文件一式4份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版文档；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  执行通用条款1.6.5                  ;

1.7   联络

1.7.1发包人和承包人应当在.3_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程所在地 ;

发包人指定的接收人为： 发包人派驻的现场代表_;

承包人接收文件的地点： 工程所在地                   ;

_

承包人指定的接收人为： 本 工 程 委 派 的 项 目 负 责 人        口

监理人接收文件的地点： 工程所在地          ;

。

监理人指定的接收人为： 本 工 程 委 派 的 监 理 工 程 师

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手

续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  路

通、水通、电通，即三通一平工作。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承 包 人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所

有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 遵守发包方保密规定，竣工结算完

成后归还发包方图纸及相关资料

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执 行 通 用 条 款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 	由 承包 人自行承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓   名：                               ;

身份证号：                                          ;

职   务：                              ;

联系电话：                                       ;

电子信箱 ：                                   ;

通信地址：                            ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                  ；

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 由双方协定：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 执行通用条款 :

发包人是否提供支付担保：       否

发包人提供支付担保的形式 ：   / .

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容： 完整的验收资料竣工资料需符合发包人及当

地城建部门的要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四 套

。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由 承 包 人 承 担

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程验收合格后，承包方应在90天内将合格的竣工资 料交由发包人指定部门。否则因此而延长竣工验收，按工程延期违约处理。因发包人原因

除外。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合发包人及当地城建部门管理规定 _。

(6)承包人应履行的其他义务： 1、遵守国家的有关法律法规。2、遵守发包人有关

环保、卫生、安全、综合治理、计划生育等相关规定。

3.2   项  目 经 理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                    ;

身份证号：                                   ;

建造师执业资格等级：                                 ;

_

建造师注册证书号：                                  ;

;

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：                                         ;

通信地址：                                         ;

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的 一 切事务

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场不少于25天，切必须

参加发包方每周组织的工地例会(如有特殊原因不参加需取得发包人同意)。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  由承

包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人或监理人员对承包人项 目经理及项目副经理进行考勤，项目经理缺勤按照2000元/天的标准进行违约处理，项目 副经理及项目技术负责人缺勤按照500元/天的标准进行违约处理，以上违约处理从月进度款内扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 一 经发现，向发包人支付违约金2万元(每擅 自 更 换 一 次 )_。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：罚 款 2 万 元

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

执 行 通 用 条 款          。

_

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权书面要求限期撤换，拒不撤换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员；

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由总监理工程师批准，发包人

认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：从相应工程款中扣除2万元作为违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失.

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 从相应工程款中扣除1万元作

为违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   不允许分包

主体结构、关键性工作的范围：  主体结构、关键性工作及承包单位资质范围内的。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /  。

其他关于分包的约定： /  。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自工程开工至工程

竣工验收完成 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓   名 ：                               ;

职    务 ：                               ;

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                                ;

电子信箱：

通信地址：                                ;

关于监理人的其他约定：                    。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定：

(1)   执 行 通 用 条 款      ;

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范

和标准的要求。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款5.3.2

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》

标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款及国家相关部门、当地政府的政策和规定执

行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 部分费用已在签订的合同中，  按照预付款与进度款同期支付

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   执行通用条款7. 1.2

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天(日历日)内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天(日历日)内

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3 .1 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前 7天   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工日期前 7 天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承

包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限： 发包人应在最迟不得晚于(开工通知)载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他惰形： 执行通用条 款

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人未按发包人确认控制工期节点完成相关分段工程，承包人应向发包人支付100

元/天的违约金

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价 的 5 %   。

7.6 不利物质条件

_

不利物质条件的其他惰形和有关约定： 执 行 通 用 条 款    口

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下惰形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 以当地政府部门或建设管理部门发布的的停工通知为准；

(2)

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /        8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行通用条款8.6.1 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：           执 行 通 用 条 款

施工现场需要配备的试验设备：       执 行 通 用 条 款

。

施工现场需要具备的其他试验条件：   执 行 通 用 条 款。

9.4 现场工艺试验

。

现场工艺试验的有关约定：       执 行 通 用 条 款

10. 变更

10. 1变更的范围

关于变更的范围的约定： 现场签证、设计变更调整、隐蔽工程。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：(1)工程变更计价适用相同、相似、协商的原则，即中标的投标报

价中有与变更工程内容相同单价的，依照该价格计算变更工程费用；中标的投标报价中有与变更工程内容相似单价的，参照该价格计算变更工程费用；中标的投标报价中没有与变更工程内容相同或相似单价的，协商确定(具体办法：消耗量依据当地预算定额确定；人材机单价依据投标书，投标书没有的以双方认价为准；管理费及利润均按中标价的费率计算);(2)材料、设备暂估价及专业工程暂估价竣工结算调整；如是招标采购的，按中标价进行调整；如是非招标采购的，按发承包双方最终签认的价格进行调整；暂估价材料用量以投标人《单位工程人材机汇总表》中的用量为准(消耗量超出定额规定消耗量的部分，由承包人自行承担)。材料、设备暂估价价差只计取税金。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7

天内审查完毕 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后

7天内审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为： 双 方 协 商 解 决

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11: 《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第.   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求

应通过监理人发出：

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第.   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：                            g

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价  格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    /  %时，或材 料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /     %时，其超

过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价

工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合 同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/      %时，其超过部分据

实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：             /

12.   合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：(1)各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使 用费的变化；(2)连续24小时停水、电、气或由发包人原因造成的三个工作日内的工期 延误；(3)技术措施费；(4)有经验的承包商可以预料的风险；(5)施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；(6)招标文件明确要求的内容；(7)管理费、利润等变

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： 1.因清单工程量调整，引起总价措施项目发生变化，包括物价因素引起的价格调整等其他原因均不对总价措施项目费用(除环境保护费、文明施工费及安全防护费)进行调整。

2.当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正

常施工。

3.合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人

的实际费用，应按实际完成的惰况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

4.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化，并由省级、行 业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包

人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。

2、 总价合同。

总价包含的风险范围：                    /

风险费用的计算方法：                         /

口

_

风险范围以外合同价格的调整方法：             /

3、其他价格方式：                    /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

预付款支付期限：   合同签订后人员、设备进场开工后15个工作日内 _。

预付款扣回的方式：              /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/   .

预付款担保的形式为：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量计量按照GB50500-2013 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     工   程   量    的   计   量   按   月   进   行

-       0

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         执 行 通 用 条 款 1 2 . 3 . 3      _

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                  /                          _。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计量) 约定进行计量：                        /

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：                           d (3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：                /

-   0

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：               /       。

(2)发包人支付进度款的期限：             /

。

_

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /        _。

12.4.6 支付分解表的编制

2、 总价合同支付分解表的编制与审批：                /

3、 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前.    24   小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按 通 用 条 款 执 行

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每延

误一日按合同价的万分之五计算违约金，从当期应结算的工程款中扣除

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

(1)单机无负荷试车费用由                      承担：

(2)无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

施工人员、设备撤离施工场地的约定：工程接收证书颁发后的7天内，除了经监理人和发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和

施工设备应在3天内全部撤离施工场地。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   颁发工程接收证书后7天内。施工人员、设备 撤离施工场地的约定：工程接收证书颁发后的7天内，除了经监理人和发包人同意需在缺 陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在3 天内全部撤离施工场地 。

Q

竣工付款申请单应包括的内容：1、工程竣工结算文件必须按相关规定及合同要求进行编 制，缺项部分采用预算软件进行编制。同时也必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。在发包人结算审价过程中，除监理人及发包人另有要求外，不再增加任何结算资料(图纸、签证变更单、价格凭证等),送审的结算书中若有遗漏项目由承包人自行负责。

2、监理人在审核竣工结算文件后7天内，应向发包人提交竣工结算审核报告。发包人在收到竣工结算审核报告之日起90天内予以审定。发包人如对审核报告有异议，应要求监理 人 在 2 1 天 内 重 新 报 送 修 改 后 的 审 核 报 告 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单28天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 收到竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执 行 通 用 条 款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         4 份

承包人提交最终结算申请单的期限：     缺 陷 期 满

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书期限：按付款周期约定

(2)发包人完成支付的期限： 按 付 款 周 期 约 定

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之

日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  以工程终审价款的3%作为工程质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2   种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：     / 。

(2)   3 %   的工程款；

(3)其他方式：     / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第.  2     种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此惰形下，质量保证金的计算基数不包括预

付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：                                              /

关于质量保证金的补充约定： 质保金在保修期满后，经核查无质量问题， 一次性退还，

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执 行 通 用 条 款

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行通用条款15 . 4 . 3

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的惰形

发包人违约的其他惰形：    执 行 通 用 条 款 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

执 行 通 用 条 款

。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款。

(3)发包人违反第10. 1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      执 行 通 用 条 款           _

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等惰况的违约责任：   执行通用条款 :

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   执 行 通 用 条 款

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违

。

_

约责任：  执 行 通 用 条 款

(  7  )  其  他  ：   执 行通用条款

。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的惰形)约定暂停施工满.   60     天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他惰形：        执 行 通 用 条 款 1 6 . 2 . 1     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 责令整改，   扣除违约金解除合同 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      执 行 通 用 条 款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人

或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双 方 另 行 约 定    :

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他惰形：

执行通用条款 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        执 行 通 用 条 款            _Q

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：         /

。

_

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         是

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      执 行 通 用 条 款

20. 争议解决

20.3  争 议 评 审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：             /

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：

□

选定争议评审员的期限：

争议评审小组成员的报酬承担方式 ：               /

其 他 事 项 的 约 定 ：                     /                                         _Q

。

_

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                    /

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

( 1 ) 向              /         仲裁委员会申请仲裁；

( 2 ) 向   项 目 所 在 地   人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:分包人主要施工管理人员表

附件8:履约担保格式

附件9:预付款担保格式

附件10:支付担保格式

附件11:暂估价一览表

附件1:                      承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米 ) | 结构形式 | 层数 | 生产能 力 | 设备安装内 容 | 合同价格 (元) | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2:

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材 料 、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3:

工程质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称):

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经

协商一致就                              (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为.               年；

3. 装修工程为                   年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为                 年；

5. 供热与供冷系统为                   个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为                年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为                   _个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相

应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公意).:                          承包人(公章):

地   址：                                     地   址：

法定代表人(签字) :                法定代表人(签字): 	  委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):

电  话：                       电   话：

传  真：                                传   真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                 账   号：

邮政编码：                              邮政编码：

附件4:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用(元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7:

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8:

履约担保

(发包人名称):

鉴于   (发包人名称，以下简称“发包人”)与     (承包人名称)(以下称“承 包人”)于  年   月   日就    (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工 程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)      元(¥    )。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收

证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人 ：          (善单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地  址：

邮政编码：

电   话：

传  真：

年    月     日

附件9:

预付款担保

(发包人名称) :

根据     (承包人名称)(以下称“承包人”)与    (发包人名称)(以下简称“发 包人”)于   年     月    日签订的        (工程名称) 《建设工程施工合同》,承包人 按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)      元 (¥     )。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已

完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在 收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超

过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：       ( 签 字 )

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

年     月    日

附件10:

支付担保

(承包人):

鉴于你方作为承包人已经与            (发包人名称) (以下称“发包人于  年  月  日签订了       (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),

应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %,数额最高不超过人民币    元(大写：      )。

二 、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之后      日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三 、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，

由我方在保证金额内代为支付。

四 、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合

同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的惰形 时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机

构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五 、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届

满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间

届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方

向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他惰形的，我方在本保函项

下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起_个工作日内，将本保

函原件返还我方。

六 、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，

我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的， 需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条(变

更)约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

(1)向，            仲裁委员会申请仲裁；

(2)向            人民法院起诉。

- 保函的生效

- 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

- 担保人：

- 法定代表人或委托代理人：        (签字)

- 地  址：

- 邮政编码：

- 传   真：

- 年    月   日

- 附件11:

11-1:材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2:                             工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3:                             专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第八章  磋商响应文件格式

一、供应商的投标文件接收电子投标文件（政采云网上上传）；

二、磋商响应文件组成：响应文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成；

三、供应商的响应文件编制内容：

1、磋商响应文件封面（格式附后）；

2、投标函（格式附后）；

3、投标方标书内需编制的资质证明文件，包括但不仅限于：

（1）关于资格的声明函（格式附后）；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）；

（3）提供有效的营业执照；

（4）提供有效的资质证书（市政公用工程施工总承包叁级及以上资质），有效的安全生产许可证；

（5）项目经理（建造师）提供有效的市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类）；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，供应商自行登录网站进行查询并打印完整查询结果；

（7）投标保证金（格式附后）；

（8）反商业贿赂承诺书（格式附后）；

（9）供应商认为需提供的证明文件及资料；

4、经济标内容

5、项目管理机构（现场技术力量配备）

6、施工组织设计

（1）人力资源配备

（2）服务承诺

（3）近三年完成的类似工程业绩表

（4）施工组织设计

（5）施工技术方案

（6）质量安全文明施工保证措施

（7）技术难点及相应解决方案

（8）劳动力安排计划及其保证措施

7、其它有利于投标的资料

（1）中、小微企业声明函（如若有，格式附后）；

（2）其它内容可自行补充

1、磋商响应文件封面格式：

若羌县城东区市政管网建设项目

竞争性磋商响应文件

磋商文件编号：XJJLBZXYYSBCG2025-14号

供应商（单位名称）：                     （盖章）

法定代表人                                 （签字或盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年    月     日

2、投标函

（采购单位名称）：

我方全面研究了 “         ”项目磋商文件（文件编号：       ），决定参

加本项目竞争性磋商。我方授权        （姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

- 1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容，商务报价为￥          元（大写：人民币           ）。

- 2、我方承诺：本项目的工期为           ；施工地点为         ；质量要求为          ；

- 3、我方拟派的项目经理：         （姓名）；注册执业证书号码：            。

4、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需工作内容及应尽义务。

5、其投标自递交响应文件截止之日起有效期为     个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及磋商文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：          年      月     日

- 3、资质证明文件

（1） 关于资格的声明函

致（采购单位名称）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）　　　　　招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）          项目中的工程及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖章）：　供应商名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：供应商地址

传真：          　电话：            　 邮编：

声明日期：20　　年　月　日

（2.1）法定代表人资格证明书

（采购单位名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表身份证扫描件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

供应商：              （盖章）

日期：    年   月   日

（2.2）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表，现授权委托      （供应商名称）的      （姓名），其身份证号为         为我供应商代理人，以本供应商的名义参加        （采购人）        （磋商项目名称）的磋商活动。

代理人在递交响应文件、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自     年     月     日起至    年     月     日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容，作为本法定代表人授权书的附件。

供应商：           （盖章）

法定代表：     （签字或盖章）

委托代理人：   （签字或盖章）

日期：      年     月     日

- （3）营业执照

- （4）提供有效的资质证书（市政公用工程施工总承包叁级及以上资质），有效的安全生产许可证；

- （5）项目经理（建造师）提供有效的市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类）；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

- （6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，供应商自行登录网站进行查询并打印完整查询结果；

- 投标保证金

（采购单位名称） ：

鉴于       （供应商名称，以下称“供应商”）于   年＿ 月＿ 日参加         （项目名称）       （标段名称）的投标，无条件地、不可撤销地保证：在规定的投标文件在有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，造成的损失，由我单位自行承担。

附：

（1）基本账户银行转账凭证

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

- 年    月    日

（8）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）          招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

承诺日期：       年         月      日

（9）供应商认为需提供的证明文件及资料；

- 经济标内容

4.1开标一览表格式范本

开标一览表（第一次）

项目编号：                                        币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写 | ￥ |  |
|  |  | 大写 | 人民币 |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 项目经理 |  |  |  |
| 4 | 供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |  |  |
| 注：1、报价包含的内容：包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械费、安装调试费、保险费、税金、利润等一切费用。 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

说明：供应商严格按照清单规定的格式填写。任何有选择或有条件的投标报价或表中写多个报价，均将导致投标被拒绝。

### 4.2经济标

备注：供应商编制经济标严格按照本磋商文件提供的工程量清单进行填写，并不得改动表中的任何内容，否则按重大偏差处理。

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理；

（2）项目管理机构人员证件附于表后；

（3）项目经理无在建工程承诺函（格式自拟）。

### 6、施工组织设计

（1）人力资源配备

（2）服务承诺

- （3）近三年完成的类似工程业绩表（2022年1月至今；附合同和中标/成交通知书）

（4）施工组织设计

（5）施工技术方案

（6）质量安全文明施工保证措施

（7）技术难点及相应解决方案

（8）劳动力安排计划及其保证措施

### 7、提供其它有利于投标的资料。

（1）中、小微企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于建筑业 （磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）其它内容可自行补充。