**台州市政府采购**

**公开招标采购文件**

**台财采确临[2024]4845号**

采购项目：台州市国土空间基础信息平台升级改造项目

采 购 人：台州市自然资源和规划信息中心（盖章）

台州市建设咨询有限公司（盖章）

2024年07月

**目 录**

[第一章 公开招标公告](#_Toc4350_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc4350_WPSOffice_Level1)

[第二章 供应商须知 6](#_Toc25017_WPSOffice_Level1)

[第三章 招标需求 1](#_Toc13072_WPSOffice_Level1)6

[第四章 评标](#_Toc31173_WPSOffice_Level1) [23](#_Toc31173_WPSOffice_Level1)

[第五章 拟签订的合同文本 3](#_Toc27944_WPSOffice_Level1)3

[第六章 投标文件格式 3](#_Toc5481_WPSOffice_Level1)6

1. **公开招标公告**

项目概况

台州市国土空间基础信息平台升级改造项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年09月16日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：台财采确临[2024]4845号

项目名称：台州市国土空间基础信息平台升级改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（万元）** | **最高限价**  **（万元）** | **服务期** |
| 1 | 台州市国土空间基础信息平台升级改造项目 | 1 | 项 | 120 | 120 | 项目计划建设期为12个月 |

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：/

（三）本次不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购。

（五）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”[政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。](http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。)

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（联合体投标的，联合体各方均须满足该条款）。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至开标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

## 方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取（进入“项目采购”应用，在获取菜单中选择项目，申请获取，本项目不收取工本费；仅需浏览的供应商可点击“游客，浏览”直接下载浏览）

## 售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）截止时间（开标时间）：2024年08月16日09点00分（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

**五、发布公告**

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）、台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

## 六、其他补充事宜

无。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

**（一）采购人信息**

名称：台州市自然资源和规划信息中心

地址：浙江省台州市市府大道468号

项目联系人（询问）：范女士

项目联系方式（询问）：0576-88511300

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0576-88511362

**（二）采购组织机构信息**

名 称：台州市建设咨询有限公司

地　址：浙江省台州市椒江区市府大道507号1幢11楼

项目联系人（询问）：葛俊、章家炀

联系电话（询问）：0576-88517782

质疑联系人：0576-88517782

质疑联系方式：0576-88517786

**（四）同级政府采购监管机构**

名 称：台州市财政局政府采监处

地址：台州市椒江区纬一路66号

联系人：陈工、李工

监督投诉电话：0576-88206705、88206731

**（五）政采云平台**

联系电话：95763

1. **供应商须知**

**一、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | □是/☑ 否 |
| 2 | 是否允许分包 | □ 是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑否 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 请供应商在投标前仔细阅读《政府采购项目电子交易操作指南》。 |
| [1.投标文件的制作：供应商按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。) |
| 2.投标：供应商应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 |
| 3.投标文件解密：供应商应在开启解密后30分钟内完成解密。 |
| 5 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。 |
| 1.使用前提：在解密截止时间前，供应商自行在线解密操作失败，又未能及时联系技术人员帮助解密，或者供应商寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 |
| 2.递交截止时间：开标当天09:00（北京时间）。 |
| 3.投递邮箱：592518046@qq.com。 |
| 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 5.供应商未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，供应商应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 6 | 投标与开标 | 1.本项目实行电子投标，供应商自行承担投标一切费用。 |
| 注意事项 | 2.标前准备：供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 |
| 7 | 信用信息查询渠道 | [信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）](http://www.creditchina.gov.cn/) |
| 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 8 | 中小企业 | 1.项目属性： 服务类 。 |
| 优惠措施 | 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： |
|  | 采购标的：台州市国土空间基础信息平台升级改造项目，所属行业：其他未列明行业。 |
|  | 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 9 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 12 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 14 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价；  不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；  本项目招标代理服务费8300元由中标单位支付，请各供应商报价时综合考虑。 |

其他：政采贷服务、合同履约保函服务、预付款保函服务

根据监管部门通知，中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请政采贷服务:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 卢嘉诚 | 13867658508 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

**二、说 明**

1. **总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

供应商应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由供应商承担。

1. **适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**（三）当事人**

### 1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构；

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

3.供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商；

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标。

**（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定**

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

**（五）语言文字以及度量衡单位**

1.投标文件以及供应商与集中采购机构/采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**（六）现场踏勘**

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为供应商编制投标文件的依据。

**（七）特别说明**

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

**三、招标文件**

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**四、投标文件**

**（一）投标文件的编制**

供应商获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

**▲1.资格证明文件的组成**

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

（7）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件6）

（8）需要说明的其他资料。

**2.商务与技术文件的组成**

（1）供应商情况介绍（附件7）；

（2）技术方案根据招标需求和评分标准自行拟定；

（3）项目负责人资格情况表（附件8）；

（4）项目实施人员一览表（附件9）；

（5）服务条款响应表（附件10）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件11）；

（7）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件；附件12）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

**3、报价内容的组成**

（1）开标一览表（附件13）；

（2）针对报价供应商认为其他需要说明的。

**（二）投标报价**

1.供应商应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于其应包括（但不限于）项目实施人员费用、软件开发、安装、调试、测试、技术交底、技术培训、售后服务、验收、培训、采购代理服务费、保修及其他配套服务等一切税金和费用合同包含的所有风险责任和不可预见费等所需的全部费用。供应商方在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则甲方将视投标报价中已包括所有费用。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

**（三）投标文件的有效期**

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（四）投标文件的签署**

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且供应商是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

**（五）投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**五、开标**

**（一）开标程序**

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布采购组织机构工作人员；

3.供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；

4.采购组织机构工作人员当众宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

5.公布开标结果。

**（二）开标异议**

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**（三）**供应商不足三家，不得开标。

**五、评标（详见第四章）**

**六、定标**

**（一）确定中标人**

评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

**（二）发布中标结果公告**

采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。

**发放中标通知书**

采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发出中标通知书。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**（二）合同公告及备案**

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

**八、询问、质疑与投诉**

**（一）询问**

供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**（二）质疑**

1.报名本项目的供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

3.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

**（三）投诉**

供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

1. **招标需求**

**招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（万元）** | **最高限价**  **（万元）** | **服务期** |
| 1 | 台州市国土空间基础信息平台升级改造项目 | 1 | 项 | 120 | 120 | 项目计划建设期为12个月 |

## 一、**项目背景**

国家发改委印发的《“十四五”国家信息化规划》，提出“要加大IT行业的国产化，实现自主研发和自主可控”；国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》提出“加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术公关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平”；《浙江省软件和信息服务业发展“十四五”规划》提到“推进国产硬件、数据库、操作系统、中间件、安全软件及各类应用软件的集成、适配、优化，构建基于自主可控基础平台的应用软件开发和服务生态”。随着国内自主软件创新能力、开发能力、应用能力、服务支撑能力与安全可靠软件产品的不断提升，信创应用能有效解决信息技术发展中带来的安全问题，是打造可掌控、研究、发展和生产的基础设施的必然选择，助力进一步提升信息技术核心竞争力和创新升级能力。

## 二、**建设目标**

坚决贯彻落实习近平总书记“没有网络安全就没有国家安全、没有信息化就没有现代化”的重要指示精神，按照部、省、市有关要求及“十四五”规划的建设目标，紧紧围绕局职能和信息安全工作要求，充分运用新一代信息技术，按照“节约集约、资源复用、创新引领、安全可控”的思路，立足台州市自然资源和规划局信息化已有基础，提前规划、稳步推进，积极响应台州市政府关于国产信创的建设要求，完成台州市国土空间基础信息平台安全可靠改造，对平台进行基于信创服务器、数据库和操作系统环境的改造，同时将平台地理空间数据库整库迁移至信创云平台，切实提高自然资源数据安全保障能力。

## 三、**项目建设内容及要求**

项目总投资金额为120万元，资金来源：2024年度城市建设专项资金。

（一）建设内容

基于国产操作系统、国产服务器、国产数据库等，对台州市国土空间基础信息平台（二期、迭代深化）进行安全可靠改造，建设内容包含数据迁移至国产化数据库、对原系统功能进行安全可靠改造和国产化软件购置。

### 1、台州市国土空间基础信息平台二期改造

台州市国土空间基础信息平台二期改造的具体工作包括数据迁移、应用服务模块改造、国土空间管理态势感知模块、自然资源综合信息掌上查询模块（政务版+公众版）改造、内网平台功能进行国产化改造、与系统集成与对接。

#### （1）数据迁移

需完成台州市国土空间基础信息平台二期国土空间综合数据仓（部署在市级服务器上的）全量迁移，实现在信创环境下现有地图服务重新发布、数据服务共享发布、数据更新机制建立。

#### （2）二期应用系统模块改造

需对二期应用系统模块进行改造，包括应用服务模块改造、国土空间管理态势感知模块改造、自然资源综合信息掌上查询系统改造、内网平台国产化适配改造部署。

①应用服务模块改造

需对应用服务模块进行信创改造，包括二维一张图、叠加分析服务、空间数据上图入库等功能。

②国土空间管理态势感知模块改造

需对国土空间管理态势感知模块进行信创改造，包括自然资源现状专题感知、国土空间规划专题感知、空间用途管制专题感知、开发利用管理专题感知和生态保护修复专题感知等功能。

③自然资源综合信息掌上查询模块（政务版+公众版）改造

需对自然资源综合信息掌上查询模块（政务版+公众版）进行信创改造，包括自然资源综合信息“掌上查”政务版和自然资源综合信息“掌上查”公众版两部分内容。

④内网平台国产化适配改造部署

需对内网平台进行国产化适配改造部署。

#### （3）系统集成与对接

需完成服务接口改造，实现与局内部相关信息平台和台州市公共数据共享平台的系统集成对接。

### 2、台州市国土空间基础信息平台迭代深化项目改造

#### （1）数据迁移

需完成台州市国土空间基础信息平台迭代深化国土空间综合数据仓（部署在市级服务器上的）全量迁移，实现在信创环境下现有地图服务重新发布、数据服务共享发布、数据更新机制建立。

#### （2）迭代深化功能模块适配改造

①空间数据归集系统改造

需对空间数据归集系统进行信创改造，包括空间数据归集管理和空间数据资产管理功能。

②空间数据治理系统改造

需对空间数据治理系统进行信创改造，包括我的问题、待办问题、已办问题和办结问题功能。

③空间数据共享系统改造

需对空间数据共享系统进行信创改造，包括卫星影像共享、平台搜索、实时数据查询服务、实时数据分发服务等功能。

④三维一张图服务改造

需对三维一张图服务进行信创改造，包括三维立体一张图和三维一张图应用配置等功能。

⑤空间计算组件迁移

需对空间计算组件进行国产化迁移，主要包括坐标检测组件复用对接、空间落位组件复用对接、叠加分析组件开发、缓冲区分析组件开发、填挖方分析组件开发、用户组件复用对接、认证组件复用对接、消息组件复用对接、上图入库接口复用对接、图形编辑接口。

⑥全链路监测组件迁移

需对全链路监测组件进行国产化迁移，主要包括开发地图服务调用日志、开发功能接口调用日志、开发数据分发监测日志、开发探针运行监测和接入省级运行监测。

⑦自然资源“一本账”改造

需对自然资源“一本账”进行信创改造，依托自然资源“一本账”功能，建设工程一本账统计分析。

⑧融合感知一张网改造

需对融合感知一张网进行信创改造，集成耕地智保监控资源，实现全方位监测、分析与研判。

⑨掌上查功能改造

需对掌上查功能进行信创改造，增加服务申请和数据下载申请的数据移动审核功能和消息提醒功能。

#### （3）系统集成与对接

①需实现对业务场景N应用的支撑信创改造，为业务场景提供数据支撑、组件支撑和应用支撑，合力构建多跨协同应用新生态。

②需实现与省域空间治理数字化平台台州节点对接，优化与省级国土空间基础信息平台对接。

### 3、信创软件采购

本项目中标人需采购国产化数据库管理系统一套。

4、其他

本项目中标人需要完成项目密码测评和第三方软件测评，符合验收要求。

## （二）系统技术指标

### 1、性能要求

台州市国土空间基础信息平台升级改造项目主要性能需求指标包括：

（1）系统界面友好，操作简单、易学易用；

（2）系统具有较高的响应性能及并发访问性能，具有一定的容错性，在多人（500人以上）在线的情况下系统运行流畅、稳定；

（3）7×24小时连续运行，年平均故障<5天，系统修复时间<3小时，系统平均响应时间<5秒，查询<5秒，对系统异常进行记录和处理；

（4）应用服务器宕机不能丢失业务数据；对系统错误和数据异常进行明确、友好的提示。

### 2、安全要求

本项目的信创改造应符合国家、省、市相关安全管理要求。

本项目需要完成网络安全等级保护三级测评。

### 3、系统运行环境要求

针对系统运行所需的服务器配置、网络配套等需求，供应商需形成服务器资源需求建议方案。

## （三）建设进度要求

1、项目计划建设期为12个月。自合同签订之日起6个月内完成信创升级改造、测试和部署工作；7个月内基本完成项目建设，并通过项目初验，系统进入试运行；试运行3个月无问题后，完成项目终验。

2、如果甲方与乙方中任何一方由于地震、台风、水灾、疫情、战争等灾害和上级主管部门政策要求变化以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相当，由此造成的损失双方均不得提出索赔要求。

## （四）项目实施要求

### 1、人员配置要求

中标人应在合同签订之日起5日内，至少指派1名项目经理（需具备2年及以上相应项目管理经验）对项目的总体实施进行管控。软件系统开发根据实际需求，现场负责系统开发实施工作，确保项目正常运行，直至项目实施完成。期间应服从采购方管理，并遵守现场的各项规章制度。项目经理和技术负责人必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前无故不得更换。供应商在投标时需在拟派人员表中注明驻场人员，在项目建设期的驻场人员不应少于1名，如需变更，需经采购人认可。

中标人驻场、开发人员须遵守采购方相关工作规定、要求，如出现驻场、开发人员因迟到、早退、工作时间做与工作无关事情等，被甲方检查通报；因服务被用户投诉等，须扣减1%合同金额作为赔偿。

### 2、实施方案要求

在本项目合同签订后，中标人应开展相应的项目实施调研工作，编制详细实施方案。

### 3、测试要求

中标人应按照合同要求测试所有软件功能模块，保证满足功能规范中所述运行要求，负责合同中所有软件的现场部署、现场验收测试等工作。通过测试验收判断系统质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

### 4、验收要求

在中标人按合同约定完成建设任务后，采购人负责组织项目验收。

验收时需提供的文档包括但不仅限于：项目实施方案、测试方案、测试报告、系统试运行报告、项目总结报告、用户使用手册、密码测评报告、第三方软件测评报告以及其他需要提交的材料。

中标人完成项目要求的建设内容后可申请试运行，试运行至少 1 个月无问题后申请验收，验收材料经采购人认可后由采购人报请市数据局组织专家进行验收。

### 5、应急服务响应措施要求

要求提供 7×24 小时的实时支持响应服务。要求在 12 小时内响应采购人提出的疑问和修改意见。发生重大事故、问题要求 2 小时内解决。需提供完整的应急处理流程和预防措施。需根据系统及运行环境的不同故障类型、不同紧急程度说明突发事件的应急策略。

## （五）运维服务要求

### 1、售后服务要求

本项目运维服务必须是产品原厂商提供运维服务。中标单位需提供免费驻场运维服务1 年，驻场人员不少于1 人，驻场人员需具有相应中级职称证书，并且需严格遵守采购方工作纪律，接受采购方对该人员的季度评价。

质保期：项目自竣工验收之日起1年内为项目质保期，不计维护费用。质保期结束后，项目运维按有关规定执行。

### 2、培训要求

为了让该系统发挥最大效能，尽快的应用到实际工作中去，中标人应组织各参建单位对系统的使用、维护和管理等提供相应完整的培训，包括最终用户的培训。达到用户能够了解相关技术、掌握系统使用并能够独立进行系统维护的目的。供应商应提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的讲师和辅导人员以及培训教材。

培训时间和培训地点与采购人协商确定。

培训方式：集中培训和现场培训。

培训对象：软件系统管理员及业务操作人员（培训人数不限）。

培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

对平台的使用、维护、管理等提供培训服务，明确培训时间、培训方式、培训对象等，至少提供一次培训。

## （六）其他要求

### 1、项目保密要求

中标单位对本项目所有数据不得带离采购人指定的工作现场，所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标单位的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。

中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其进行复制、仿造等。项目结束后，将所有数据、文件和资料等移交给采购人。

中标单位应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本合同的履行。

### 2、知识产权及版权要求

本项目的最终用户为台州市自然资源和规划局，项目的知识产权、软件版权和相关数据资源归采购人独享，中标人必须提供项目的所有源代码和文档，数据资源入库到采购人数据库。

## （七）付款方式

本项目具体付款方式如下：

合同签订后，采购人支付合同总价的40%；完成初步验收后，采购人支付合同总价的30%；项目竣工验收合格后，采购人支付合同总价的30%。

注：上述支付条件在中标人向采购人提交相应等额发票后，30 日内按采购人流程支付。

1. **评标**

**一、评标原则**

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与供应商接触。

**二、评标方法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

**三、评标委员会**

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**四、无效标情形**

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）主要性能参数指标负偏离 X 项（含）以上的；

（七）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（八）投标文件存在虚假材料的；

（九）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

（十）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十一）商务条款不响应的；

（十二）投标文件有效期不足的；

（十三）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十四）其他不符合法律法规相关规定的。

**五、废标情形**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**六、评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**七、评标程序**

**（一）资格审查**

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款。 |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。  2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。  3.使用规则：供应商未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。  2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。  3.投标（报价）文件相关承诺要求内容（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资质 | 无。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购项目 |

**（二）符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

**（三）商务技术及价格评审**

项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

1. **评分标准**

| 序号 | 评审内容 | 评分依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况（13分） | 供应商具备有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。证书必须在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台上可以查询，否则不得分。  投标文件中需提供相关证书扫描件或图片以及该证书在全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 3分 |
| 供应商具备国家认可的认证机构颁发的有效的软件过程及能力成熟度评估认证证书的，具备3级及以上的得2分，3级以下的得1分，其他的不得分。  投标文件中需提供相关证书扫描件或图片并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 2分 |
| 供应商具有有效的信息安全服务资质认证证书且认证范围包含软件安全开发和信息系统安全集成等相关内容的，得4分。投标文件中需提供相关证书扫描件或图片并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 4分 |
| 供应商具有项目相关的软件著作权证书（如数据归集管理类、三维数据系统类、共享服务平台类、国土空间基础信息平台类等）的，每类得0.5分，最高得2分。  投标文件中需提供相关证书扫描件或图片并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 2分 |
| 2 | 供应商类似业绩（1分） | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准），供应商承担过类似平台信创改造项目的，每个合同得0.5分，最高得1分。  投标文件中需提供合同及中标通知书原件扫描件或图片并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 1分 |
| 3 | 拟投入项目组人员资质 （8分） | 项目负责人：拟投入项目负责人具有信息安全高级工程师职称的得1.5分；具有信息系统项目管理师（高级）的得1.5分；本项最高得3分。  技术负责人：拟投入技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）的得1分；具有数据库或者大数据技术高级工程师职称及以上的得1分；本项最高得2分。  项目组成员：项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人及驻场人员外）具有计算机软件及计算机应用专业中级及以上职称证书人员的，得1分；具有系统集成项目管理工程师（中级）的，得1分；具有数据库系统工程师（中级）证书人员的，得1分。一人多证的只计一次分，本项最高得3分。  上述所有成员须为供应商在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供投标截止时间前3个月的供应商所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以供应商所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。  投标文件中需提供相关证书及人员社保证明扫描件或图片并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 8分 |
| 4 | 项目技术  方案（40分） | 供应商针对本项目提供项目建设方案的全面性、科学性、可行性和扩展性，和内外部系统的一体化集成性；项目建设方案的针对性、系统架构设计合理性和先进性、建设过程中对困难的有效解决方案；项目建设方案设计能满足业务需求并注重与相关技术标准的衔接与协调。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目建设方案全面、合理、科学的得6分；  供应商提供的项目建设方案较全面、合理、科学的得5分；  供应商提供的项目建设方案欠全面、合理、科学的得4分；  未提供的不得分。 | 6分 |
| 供应商针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度。评委根据此项要求酌情打分。  供应商针对本项目需求分析合理、明确、有针对性的得6分；  供应商针对本项目需求分析较合理、明确、有针对性的得5分；  供供应商针对本项目需求分析欠合理、明确、有针对性的得4分；  未提供的不得分。 | 6分 |
| 供应商针对台州市国土空间基础信息平台二期改造的数据迁移方案的完整性、合理性及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商针对本项目需求分析合理、明确、有针对性的得5分；  供应商针对本项目需求分析较合理、明确、有针对性的得4分；  供应商针对本项目需求分析欠合理、明确、有针对性的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对原台州市国土空间基础信息平台二期的应用系统模块改造方案的完整性、合理性及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目改造方案全面、合理、可行的得5分；  供应商提供的项目改造方案较全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的项目改造方案欠全面、合理、可行的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对原台州市国土空间基础信息平台二期改造的系统集成对接方案的完整性、合理性及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目系统集成对接方案全面、合理、可行的得5分；  供应商提供的项目系统集成对接方案较全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的项目系统集成对接方案欠全面、合理、可行的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对台州市国土空间基础信息平台迭代深化项目改造的数据迁移方案的完整性、合理性及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目数据迁移方案全面、合理、可行的得5分；  供应商提供的项目数据迁移方案较全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的项目数据迁移方案欠全面、合理、可行的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对原台州市国土空间基础信息平台迭代深化项目的迭代深化功能模块适配改造方案的完整性、合理性以及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目迭代深化功能模块适配改造方案全面、合理、可行的得5分；  供应商提供的项目迭代深化功能模块适配改造方案较全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的项目迭代深化功能模块适配改造方案欠全面、合理、可行的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对原台州市国土空间基础信息平台迭代深化项目的系统集成对接方案的完整性、合理性及可行性。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的系统集成对接方案全面、合理、可行的得5分；  供应商提供的系统集成对接方案较全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的系统集成对接方案欠全面、合理、可行的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 组织实施与管理（15分） | 供应商针对本项目提供项目组织实施方案的全面性、针对性、专业性、科学性、合理性、规范性和可操作性和完整性进行评析。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目组织实施方案全面、合理、针对性强的得5分；  供应商提供的项目组织实施方案较全面、合理、针对性较强的得4分；  供应商提供的项目组织实施方案欠全面、合理、针对性欠强的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对本项目提供完善的质量管理方案及质量保证措施。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供完善的质量管理方案及质量保证措施合理有效的得5分；  供应商提供完善的质量管理方案及质量保证措施较合理较有效的得4分；  供应商提供完善的质量管理方案及质量保证措施欠合理欠有效的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 供应商针对本项目提供在项目全生命周期内，供应商提供完善的数据安全和驻场人员管理制度，签订保密工作协议。  供应商提供安全管理制度合理的得5分；  供应商提供安全管理制度较合理的得4分；  供应商提供安全管理制度欠合理的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 项目进度计划及保证措施（4分） | 供应商针对本项目提供完善的项目进度计划以及保证措施方案的可行性、完整性、合理性、规范性等。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目进度计划以及保证措施方案全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的项目进度计划以及保证措施方案较全面、合理、可行的得3分；  供应商提供的项目进度计划以及保证措施方案欠全面、合理、可行的得2分；  未提供的不得分。 | 4分 |
| 7 | 培训方案  （4分） | 供应商针对本项目提供提供的培训方案以及方案的可行性、完整性、合理性、规范性进行评价。评委根据此项要求酌情打分。供应商提供的项培训方案全面、合理、可行的得4分；  供应商提供的培训方案较全面、合理、可行的得3分；  供应商提供的培训方案欠全面、合理、可行的得2分；  未提供的不得分。 | 4分 |
| 8 | 售后服务承诺（5分） | 供应商针对本项目提供提供的售后服务承诺情况以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。评委根据此项要求酌情打分。  供应商提供的项目售后服务承诺以及保障措施全面、合理、针对性强的得5分；  供应商提供的项目售后服务承诺以及保障措施较全面、合理、针对性较强的得4分；  供应商提供的项目售后服务承诺以及保障措施欠全面、合理、针对性欠强的得3分；  未提供的不得分。 | 5分 |
| 9 | 价格分（10分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。  参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。  其他供应商价格得分按照下列公式计算：  价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×10％×100。 | 10分 |

**2.评审要求**

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①“政采云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）结果汇总及排序**

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

**（五）评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

**浙江省政府采购合同主要条款指引**

**（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）**

项目名称：台州市国土空间基础信息平台升级改造项目

项目编号：台财采确临[2024]4845号

甲方（采购方）：台州市自然资源和规划信息中心

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、服务内容：乙方为甲方提供的服务范围详见本项目招标文件。

二、合同金额

本合同总金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币（含税）。

三、服务要求：满足招标文件的要求。

四、成果要求：满足招标文件的要求。

五、时间进度要求：

1、项目计划建设期为12个月。自合同签订之日起6个月内完成信创升级改造、测试和部署工作；7个月内基本完成项目建设，并通过项目初验，系统进入试运行；试运行3个月无问题后，完成项目终验。

2、如果甲方与乙方中任何一方由于地震、台风、水灾、疫情、战争等灾害和上级主管部门政策要求变化以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相当，由此造成的损失双方均不得提出索赔要求。

六、知识产权及不侵权

1.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益。

2.本次项目成果所有权、知识产权和使用权均属于甲方。未经甲方书面同意，乙方不得向任何单位和个人转让和使用、披露本项目成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。

七、转包或分包

乙方不得向他人转让、转包本项目，也不得将本项目肢解后分别向他人转让、转包，也不得将本项目的部分工作（包括非主体、非关键性的部分工作）分包给他人完成。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间： 。

2.履行方式： 。

3.履行地点： 。

4.履约保证金： 。

九、付款方式：

合同签订后，甲方支付合同总价的40%；完成初步验收后，甲方支付合同总价的30%；项目终验合格后，甲方支付合同总价的30%。

注：上述支付条件满足、乙方向甲方提交相应等额合格发票后30日内，甲方按甲方流程支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按不低于招标文件、投标文件、本合同规定和承诺的标准向甲方提供成果、服务。

2.乙方提供的服务成果得不到评审专家认可的，乙方应负责免费提供后续服务，直到得到评审专家评审认可为止。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①重做：由乙方承担所发生的全部费用。如乙方重做的成果未在本合同约定期限内得到评审专家认可、完成终验的，甲方有权追究乙方违约责任。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价或由乙方赔偿甲方的全部损失。

③解除合同。

3.合同履行完毕后，如发现存在缺失、错误或其他原因需对项目成果进行调整或修改的，乙方需负责免费对项目成果进行调整或修改。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务且拒付价款、解除合同的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应自逾期之日起按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，自逾期之日起每日向甲方支付合同总价千分之六违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地（）有管辖权的法院起诉。违约方应当承担相对方为主张权利支出的全部费用（包括但不限于律师费、财产保全费、财产保全保险费等）。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等法律法规有关条文执行。

3.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构两份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位名称（章）：  单位地址：  法定代表人：  授权代表：  电话：  开户银行：  帐号：  邮政编码： | 乙方单位名称（章）：  单位地址：  法定代表人：  授权代表：  电话：  开户银行：  帐号：  邮政编码： |
|

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

**第六章 投标文件格式**

　　　

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

（7）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件6）

（8）需要说明的其他资料。

**附件1**

**投标声明书**

台州市自然资源和规划信息中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（ 招标项目名称 ）（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件2**

**授权委托书**

台州市自然资源和规划信息中心：

（供应商全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件3**

**具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函**

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

台州市自然资源和规划信息中心：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件4**

**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

台州市自然资源和规划信息中心：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件5**

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函**

台州市自然资源和规划信息中心：

若我单位有幸成为台州市国土空间基础信息平台升级改造项目（编号为台财采确临[2024]4845号）的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件6**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

信息查询网址为：

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 台州市自然资源和规划信息中心 单位的台州市国土空间基础信息平台升级改造项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期 ：

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件**）**

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**商务与技术文件目录**

（1）供应商情况介绍（附件7）；

（2）技术方案根据招标需求和评分标准自行拟定；

（3）项目负责人资格情况表（附件8）；

（4）项目实施人员一览表（附件9）；

（5）服务条款响应表（附件10）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件11）；

（7）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件；附件12）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料

**附件7**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法人代表 | | |  | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 | | |  | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） | |  | | | 股东关系 | | |  | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 | |  | | | 传真 | | |  | |
| 手机 | |  | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | | 具备大专以上学历人数 |  | | 国家授予技术职称人数 | | |  | |
| 占地面积 |  | | 建筑面积 | 平方米  □自有  □租赁 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 注册发证机关 |  | | | | | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | | |
| 2．  企业有关资质获证情况 | 企业获得其他资质认证情况 | | 资质名称 | | | 发证机关 | | 编号 | 发证时间 | | 期限 |
|  | | |  | |  |  | |  |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | | |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件8**

**项目负责人资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （供货合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件9**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书。

　　3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件10**

**服务条款响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| 1 | （服务期） |  |  |  |
| 2 | （付款方式） |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：1、供应商若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。**

**2、供应商拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。**

**3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。供应商可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。**

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件11**

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**要求：**

1.填写供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书或其他证明材料。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：：

**附件12**

**供应商类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商公章）。

2.供应商可按此表格式复制。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1. 开标一览表（附件13）；

（2）针对报价供应商认为其他需要说明的。

**附件13**

**开标一览表**

**项目编号：**

**项目名称：台州市国土空间基础信息平台升级改造项目** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写 |  |
| 小写 |  |

**填报要求：**投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于其应包括（但不限于）项目实施人员费用、软件开发、安装、调试、测试、技术交底、技术培训、售后服务、验收、培训、采购代理服务费、保修及其他配套服务等一切税金和费用合同包含的所有风险责任和不可预见费等所需的全部费用。乙方在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则甲方将视投标报价中已包括所有费用。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职 务：

日 期：