2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目

（工程类）

采购文件

项目编号：采购计划-[2025]-00067号-003

采购人：前郭尔罗斯蒙古族自治县民族宗教事务局

采购代理机构：吉林省中邦宏盛工程造价咨询有限公司

2025年7月

目 录

第一章  采购邀请（竞争性磋商公告）	1

第二章  磋商须知	6

第三章  供应商资格条件要求	20

第四章  供应商资格证明材料	21

第五章  采购需求（项目技术、服务及其他要求）	22

第六章  采购项目实质性要求	23

第七章  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	24

第八章  响应文件格式	25

第九章  评审方法	50

第十章  政府采购合同（草案）	68

## 第一章  采购邀请（竞争性磋商公告）

项目概况

2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年7月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00067号-003；

备案编号：采购计划备-[2025]-00052号；

采购编号：采购计划-[2025]-00067号；

项目名称：2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：1561395.00元；

最高限价：1561395.00元；

采购需求：

（1）标的名称：2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目；

（2）项目规模：共计建设乡村道路9条路线，长度2.294公里，路面宽度3.5/4.5m，路基宽度为4.5/5.5m，具体内容详见采购文件“第五章 采购需求（项目技术、服务及其他要求）”；

（3）采购范围（数量、简要技术需求）：2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目全部内容，具体内容详见采购文件“第五章采购需求（项目技术、服务及其他要求）”；

（4）质量标准：符合国家建设标准的合规工程；

（5）项目实施地点：前郭尔罗斯蒙古族自治县海勃日戈镇腰井子村；

合同履行期限：2025年7月20日至2025年10月31日；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目；申请人应为中型企业或小型企业或微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业；

3.本项目的特定资格要求：

3.1申请人须是在中华人民共和国境内登记注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有完成本采购项目的能力；

3.2申请人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

注：（1）在住房和城乡建设部网站已公告通过延续的建筑业、监理、工程勘察、工程设计企业，均可以正常参加本采购项目。响应文件中附住房和城乡建设部网站关于核准建设工程企业资质延续名单公告的截图及网址，即视为该企业资质延续有效，可正常参加本采购项目；（2）根据《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》（吉建管〔2023〕23号）文件要求，吉林省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业三级总承包、三级专业承包资质，自2024年7月1日起，原资质许可机关不再受理资质换证申请，相应证书逾期自动作废；（3）其他省（市）核发的资质涉及有效期届满有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。响应文件中附当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定；

3.3申请人拟派出的项目经理须具有建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书；

3.4申请人拟派出的技术负责人须具有市政工程相关专业中级及以上职称；

3.5拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应；

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

3.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目；

3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年7月1日至2025年7月8日，每天08时00分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）；

方式：潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（下载采购文件操作路径：进入政府采购云平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”），其他途径获取的采购文件一律按无效处理；

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月14日09点00分（北京时间）；

地点：前郭尔罗斯蒙古族自治县政务服务运行保障中心4楼第一开标室（松原市前郭县哈达大街与源江东路交汇金福名居综合楼）（本项目为全流程电子化项目，供应商无须到达此地点现场递交纸质版响应文件）；

响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装政采云投标客户端（网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），并按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至政府采购云平台，供应商在政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加本项目经办人的联系方式。

五、开启

截止时间：2025年7月14日09点00分（北京时间）；

地点：前郭尔罗斯蒙古族自治县政务服务运行保障中心4楼第一开标室（松原市前郭县哈达大街与源江东路交汇金福名居综合楼）（本项目为全流程电子化项目，供应商无须到达此地点现场递交纸质版响应文件）；

开启方式：响应文件提交截止时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA数字证书）及电脑进行远程解密（各供应商在响应文件提交截止时间前及网上系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密），若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒介：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网）；

2.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等；

3.其他注意事项：

（1）在制作响应文件前，供应商须申领CA数字证书，领取CA数字证书后与政府采购云平台的账号进行绑定，使用CA数字证书对响应文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制响应文件和参与响应，其后果由供应商自行承担；

（2）政府采购云平台客服热线：95763；

（3）潜在供应商参与本项目前须在政府采购云平台上免费进行供应商注册（供应商注册流程网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）；

（4）CA数字证书申请流程链接：

安信CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟CA申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilinhttp://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；

未进行政府采购云平台注册并办理CA数字证书的供应商将无法参与本采购项目，潜在供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成政府采购云平台上的CA数字证书办理及电子响应文件的提交。供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

（5）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

（6）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台，点击右侧咨询小采获取智能服务帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名	称：前郭尔罗斯蒙古族自治县民族宗教事务局

地	址：松原市源江西路318号

联系人：郑宇

联系方式：0438-2135176

2.采购代理机构信息

名	称：吉林省中邦宏盛工程造价咨询有限公司

地	址：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场C座27楼

联系人：于绮

联系方式：17743465911（办公电话）

3.项目联系方式

项目联系人：于绮

电	话：17743465911（办公电话）

监督部门：前郭县财政局政府采购监督管理工作办公室

监督电话：0438-2123308

第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 数量：三家及以上。 方式：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网）上以公告形式发布。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1561395.00元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：1561395.00元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过资格性、符合性等审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或主要负责人或本人或其委托代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 中小企业政策扶持 （实质性要求） | 1.属于专门面向中小企业采购的项目；申请人应为中型企业或小型企业或微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策；响应文件中附《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。 2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |
| 7 | 成交结果公告媒介 | 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网）。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 采购文件咨询 | 联系电话：17743465911（办公电话）。 |
| 10 | 过程、结果工作咨询 | 联系电话：17743465911（办公电话）。 |
| 11 | 成交通知书领取 | 成交供应商在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）领取成交通知书。 |
| 12 | 供应商询问 | 供应商询问由吉林省中邦宏盛工程造价咨询有限公司负责答复。 |
| 13 | 政府采购合同公告备案 | 采购人应当在政府采购合同自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在吉林省政府采购网上公告；7个工作日内在“吉林省预算管理一体化系统”中备案。合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 代理服务费 | 按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场调节价格，按成交价的1%向成交供应商计取代理服务费。 |
| 15 | 答疑会和现场考察 | 不组织。 |
| 16 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由3人组成。采购人代表1人，评审专家2人。 评审专家确定方式：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）专家库中随机抽聘。 |
| 17 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 付款方式 | 分期付款，合同签订付合同总额的30%、工程完工付合同总额的50%、验收合格付合同总额的20%（具体以实际签订合同为准）。 |
| 20 | 合同形式 | 固定单价合同。 |
| 21 | 质量保证金 | 3%（具体以实际签订合同为准）。 |
| 22 | 保修期 | 以实际签订合同为准。 |
| 23 | 期间计算约定 | 根据中华人民共和国民法典第二百零四条期间的计算方法依照本法的规定，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 本项目约定如下：按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，期间的最后一日的截止时间以停止业务活动的时间为截止时间。 |
| 24 | 政府采购合同融资 | 吉林省政府采购网已开通“政府采购合同融资”服务专区，成交供应商凭政府采购合同等相关材料可通过融资专区获得融资贷款支持。 |
| 25 | 供应商质疑 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。 2.政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： 2.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日。 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。 3.2质疑项目的名称、编号。 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。 3.4事实依据。 3.5必要的法律依据。 3.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章（委托代理人签署的，应当提供法定代表人或主要负责人授权委托书）。 4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的（提交质疑函时应当附上获取采购文件回执），可以对该文件提出质疑。质疑供应商必须按采购文件的约定提交响应文件后，才能对成交结果提出质疑。 5.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理。 6.接收质疑函的方式 质疑函应当以原件现场提交的方式提交。质疑供应商提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。 7.采购代理机构受理质疑联系事项 联系部门：吉林省中邦宏盛工程造价咨询有限公司。 联系电话：17743465911（办公电话）。 地址：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场C座27楼。 |
| 26 | 供应商投诉 | 1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门提起投诉。 2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。 3.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的采购项目。

1.2 本采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1 本次采购的采购人是前郭尔罗斯蒙古族自治县民族宗教事务局。

2.2 本次采购的采购代理机构是吉林省中邦宏盛工程造价咨询有限公司。

### 3.合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件。

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3.3 按照规定获取了采购文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4.磋商费用

供应商应自行承担参加采购活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.6 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体（本项目不适用，本项目不接受联合体）

本项目接受联合体参与采购活动的应满足以下要求：

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体响应，以一个供应商的身份响应。以联合体形式参加响应的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交。联合体协议由供应商自拟格式。

6.4 联合体应当确定其中一个单位为响应的全权代表，负责参加响应的一切事务，并承担响应及履约中应承担的全部责任与义务。

6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，均作无效处理。

7.磋商保证金（本项目不适用，本项目不收取磋商保证金）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交采购文件规定数额的磋商保证金，并作为其报价的一部分。联合体磋商的，可以由联合体的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按采购文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）。

7.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）在采购文件规定的响应文件提交截止时间后撤回响应文件的。

（二）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的。

（三）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的。

（四）由于成交供应商的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同的。

（五）由于成交供应商的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金的。

（六）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的。

（七）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为响应文件提交截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（本项目不适用）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、采购文件

### 10.采购文件的构成（实质性要求）

10.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是磋商的重要依据。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、报价、其他内容等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11.采购文件的澄清和修改

11.1 在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对采购文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商认为采购代理机构需要对采购文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交截止之日前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12.答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取采购文件的潜在供应商进行答疑会和现场考察，是否组织答疑会和现场考察详见“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表 序号15”。

12.2 如采购人、采购代理机构组织答疑会和现场考察的。供应商不按照要求参加答疑会和现场考察的，视同放弃参加答疑会和现场考察的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商参加答疑会和现场考察所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括“第八章 响应文件格式”要求的全部内容。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人或主要负责人为外籍人士的，法定代表人或主要负责人的签字和护照除外）。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15.计量单位（实质性要求）

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.报价货币（实质性要求）

本次采购项目的报价货币为人民币，报价以采购文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行采购文件“第八章 响应文件格式”的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署（实质性要求）

18.1 响应文件应按采购文件“第八章 响应文件格式”的规定要求进行编制并使用下载的政采云投标客户端（网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43）制作并将加密响应文件上传至政府采购云平台，上传的响应文件未按照采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密，出现乱码等情况不能进行评审的，其响应无效。

18.2 采购文件“第八章 响应文件格式”中要求须加盖单位公章的部分均采用CA数字证书签章，并根据规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.3 供应商法定代表人或主要负责人或其委托代理人持有个人CA数字证书签章的，应在响应文件中涉及签字的位置使用个人CA数字证书签章，没有办理个人CA数字证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

18.4 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字（或个人CA数字证书签章）。文件加盖CA数字证书签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.5 响应文件应按照采购文件“第八章 响应文件格式”的要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

18.6 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章、电子签章一致，否则作无效响应处理。

19.响应文件的密封和标注（实质性要求）

19.1 本项目为全流程电子化项目，响应文件的加密和标注以政府采购云平台以及采购文件要求为准。

20.响应文件的递交（实质性要求）

20.1 本项目为全流程电子化项目，通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装政采云投标客户端（网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），并按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至政府采购云平台，供应商在政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加本项目经办人的联系方式。

20.2 通过政府采购云平台向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；通过政府采购云平台告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 磋商结束后，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商进行最后报价。

21.响应文件的修改和撤回（实质性要求）

21.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或撤回，修改或撤回的内容与响应文件不一致的，以修改或撤回的内容为准。

21.2 修改或撤回响应文件的，如继续上传的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定执行。

21.3 供应商不得在提交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖供应商公章或者供应商委托代理人签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

## 23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2 采购人收到评审报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的。

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争。

## （4）成交候选供应商提供虚假材料。

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.成交结果

## 24.1 采购人确定成交供应商后，将及时通知采购代理机构，由采购代理机构发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。如需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

## 25.成交通知书

## 25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 25.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规和规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 采购文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均具有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程或货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30.履约保证金

30.1 成交供应商应在合同签订之前应按“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表”规定的数额交纳履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.合同公告

采购人应当在政府采购合同自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在吉林省政府采购网上公告。合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当在政府采购合同自签订之日起7个工作日内在“吉林省预算管理一体化系统”中备案。合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.代理服务费

成交供应商领取成交通知书时，应向采购代理机构交纳代理服务费，具体收费标准详见“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表”中相关内容。

35.验收

35.1 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

（3）与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通。

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同。

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

（8）将政府采购合同转包或者违规分包。

（9）提供假冒伪劣产品。

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）－（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法（财政部〔2018〕第94号令）》及相关法律法规的规定，具体要求详见“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表”中相关内容。

十、其  他

39.本采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目响应文件提交截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本采购文件不再作调整。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购项目的相关标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

41.（本项目不适用）本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

42.其他未列明事项详见“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表”中相关内容。

## 第三章  供应商资格条件要求

供应商应具备下列资格条件：详见“第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）”及采购文件中关于资格条件的相关内容。

## 第四章  供应商资格证明材料

详见第九章“评审方法”中的相关内容。

第五章  采购需求（项目技术、服务及其他要求）

一、项目概况

（一）项目实施地点：详见“第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）”中相关内容。

（二）项目规模：共计建设乡村道路9条路线，长度2.294公里，路面宽度3.5/4.5m，路基宽度为4.5/5.5m。

（三）采购范围：2025年海勃日戈镇腰井子村路硬化项目全部内容，具体详见二、工程量清单及图纸（项目技术、服务要求）。

二、工程量清单及图纸（项目技术、服务要求）

（一）工程量清单：工程量清单（另册）。

（二）图纸：图纸（另册）。

三、其他要求

（一）基本要求

1.合同履行期限：详见“第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）”中相关内容。

2.项目实施地点：详见“第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）”中相关内容。

3.质量标准：详见“第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）”中相关内容。

（二）报价要求

1.进行合理报价。

2.供应商应按采购人提供的“工程量清单”进行填写相应表格。

3.其他内容符合采购文件中关于报价的要求。

（三）验收要求

按国家有关规定、规范进行。

（四）结算方式

以实际签订合同为准。

（五）付款方式

分期付款，合同签订付合同总额的30%、工程完工付合同总额的50%、验收合格付合同总额的20%（具体以实际签订合同为准）。

（六）其他内容

其他未明确内容由采购人与成交供应商签订合同时约定。

第六章  采购项目实质性要求

必须符合国家有关规定和采购文件资格性要求，必须满足采购文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

以实际磋商内容为准。

第八章  响应文件格式

说明：

一、供应商的响应文件应和本章所制格式应一致。

二、本章所指响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、供应商不予填写的地方，应当用/表示。

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：      （签字）

年        月        日

目 录

供应商应按评审办法的内容编制详细目录，如未编制详细目录磋商小组在评审时在响应文件中未找到相应材料或内容视为未提供。并编制对应页码。

一、法定代表人或主要负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年              月              日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商名称）         的法定代表人或主要负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或主要负责人身份证复印件）

供应商：          （盖单位公章）

日  期：       年     月     日

## 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人或主要负责人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

（附：代理人身份证复印件）

委托代理人：                          （签字）

性别：

年龄：

身份证号码：

职务：

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人：              （签字）

授权委托日期：     年     月     日

## 三、响 应 函

致： （采购人名称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的项目编号为      的    （项目名称）      采购文件，并已充分理解并掌握了本项目磋商的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目磋商的全部内容，以本响应函向你方发包的全部内容进行磋商。报价为     元，项目合同履行期限为           ，质量标准为            。

2、我方将严格按照有关法规及采购文件的要求参加磋商。

3、我方承认该响应函格式为响应文件的组成部分。

4、响应文件自递交你方之日起       天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

5、我方将与本响应函一起，提交人民币/元作为磋商保证金。

供应商名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：          （签字）

职务：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子信箱地址：

日期：        年       月      日

四、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 资质等级 | 响应报价（第一次报价） （单位：元） | 合同履行期限 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表填写内容必须和响应文件中响应函的内容一致，如有不一致以响应函内容为准。

2、本表格须装订在响应文件内。

供应商名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日

五、磋商保证金

本项目不适用，本项目不收取磋商保证金，供应商制作响应文件时填写不适用即可。

## 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“第五章  采购需求（项目技术、服务及其他要求）”中“工程量清单”的相关表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、响应报价以及其他说明的内容。

| 响应总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价(小写): |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (盖单位公章) |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人或其委托代理人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (注册造价师签字并盖专用章) |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、施工组织设计

1.供应商应按以下要点编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

（1）内容完整性和编制水平

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护管理体系与措施

（6）工程进度计划与措施

（7）资源配备计划

（8）成品保护措施

（9）工程保修措施

（10）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（11）劳动力安排计划

2．施工组织设计除采用文字表述外，还应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图(或横道图)

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图(或横道图)

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的合同履行期限进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积(平方米) | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1.项目管理机构所配备的不同岗位，其任职人员不得重复，即一人一职。

(二)主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证（如有）、职称证（如有）、学历证（如有）等复印件加盖供应商单位公章及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附加盖供应商单位公章的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明复印件（证明材料中须体现项目经理姓名）。（启用电子证书的供应商，响应文件中附加盖供应商单位公章的电子证书及有效查询网址）。具体要求详见评审方法及采购文件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 概况说明 | 委托人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员包括技术负责人、施工员、质量员、材料员、专职安全员等人员。技术负责人应附职称证书、身份证（如有）、学历证（如有）等复印件加盖供应商单位公章及无在建承诺书；施工员、质量员、材料员应附岗位证书、身份证（如有）、学历证（如有）等复印件加盖供应商单位公章及无在建承诺书；专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证（如有）、学历证（如有）等复印件加盖供应商单位公章及无在建承诺书。（启用电子证书的供应商，响应文件中附加盖供应商单位公章的电子证书及有效查询网址）。具体要求详见评审方法及采购文件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日

附4：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称）的技术负责人、施工员、质量员、材料员、专职安全员等人员现阶段没有担任任何在建工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日

九、资格审查资料

（一）供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情 况（包括但不限于与供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不 同供应商） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照副本、资质证书、安全生产许可证（启用电子证书的供应商，响应文件中附电子证书及有效查询网址）等材料的复印件并加盖供应商单位公章。

（二）近年（2022年1月1日起至响应文件提交截止时间前）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附加盖供应商单位公章的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明复印件。每张表格只填

写一个项目。

2、如有请提供，如无本表填写不适用即可。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：提供承诺书，格式自拟。

（四）资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称、项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.不属于列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人；

3.不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

4.单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

5.其他内容符合采购文件要求。

我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或主要负责人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日

十、其他材料

（一）供应商认为有必要提供的其他材料

注：供应商须自行提供。

（二）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：如供应商不适用本声明函，填写不适用即可。

注3：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注1：承接企业如为残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函。

注2：如供应商不适用本声明函，填写不适用即可。

- （四）监狱企业证明文件

注1：承接企业如为监狱企业的，视同为小型、微型企业，并需要出具由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注2：如供应商不是监狱企业，填写不适用即可。

## 第九章  评审方法

- 一、 总则

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

（二）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和专家组成，具体数量详见“第二章 磋商须知 一、供应商须知附表”中相关内容。

（三）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、磋商程序和标准对待所有的供应商。

（四）磋商小组成员存在下列利害关系之一的，应当主动申请回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（五）供应商认为磋商小组成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本采购文件规定的情形或法律法规等文件规定应当回避的被申请人应当回避。

（六）磋商小组在评审本次竞争性磋商采购之前，应由磋商小组民主推选磋商小组组长。磋商小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任磋商小组组长，组长主要负责协调磋商成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、磋商记录和评审报告等。磋商小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

（七）磋商小组按照采购文件规定的评审方法和标准进行评审、磋商，并独立履行下列职责：

1、审查采购文件内容是否违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷。

2、审查供应商响应文件是否满足采购文件要求，并作出公正评价。

3、根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者纠正。

4、推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标、成交供应商。

5、起草评审报告并进行签署。

6、向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

7、法律法规和规章规定的其他职责。

（八）（实质性内容）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

（九）磋商小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 二、评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。

- 三、评审及磋商程序

（一）停止评审

1、磋商小组正式评审前，应当对采购文件进行审查，内容主要包括采购文件中供应商符合性条件要求、采购项目技术、服务要求、评审方法和标准、磋商程序以及政府采购合同主要条款等。

2、采购文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）采购文件的规定存在重大缺陷的。

（2）采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。

（3）采购文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定。

（4）采购文件将供应商的资格条件列为评分因素的。

（5）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3、评审过程中有下列情形之一的，磋商小组成员可以停止评审：

（1）采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者采购文件，继续评审将导致违法或者错误评审的。

（2）有关单位和个人非法干预磋商小组依法独立评审的。

（3）其他导致磋商小组无法正常履职的情形。

4、出现本条规定应当停止评审或者可以停止评审情形的，磋商小组成员应当向采购单位说明情况。

除本条规定的情形外，磋商小组成员不得以任何方式和理由停止评审。

（二）资格、符合性的审查。（注：具体内容详见本章附表1、附表2）

1、本阶段只对响应文件的资格、符合性进行评审。

2、磋商小组进行资格、符合性评审过程中，评判响应文件是否满足采购文件的实质性要求，必须以采购文件的明确规定作为依据，否则，不能对响应文件作为无效处理。响应文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定：

（1）纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题。

（2）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3、除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效处理：

（1）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响磋商小组评判的。

（2）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的。

（3）技术、服务应答内容没有完全响应采购文件的实质性要求的。

（4）采购文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

未通过资格、符合性审查的按无效处理，应当及时告知有关供应商。

3、资格、符合性审查结束后，通过审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

（三）磋商

1、通过资格、符合性审查的供应商进入磋商程序。磋商小组所有成员应当集中与参加磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次；

2、磋商的顺序以随机顺序进行；

3、磋商内容主要包括：技术、服务要求、合同草案条款和报价。磋商小组与供应商的磋商过程应当予以记录；

4、磋商小组可以根据采购文件，视磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并将实质性变动的内容予以记录；

5、磋商小组应当将变动的内容通知所有参加磋商的供应商，供应商根据变更内容，更改或补充其响应文件，并将变更内容形成材料通过政府采购云平台发送磋商小组。供应商变更书面材料应当由法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更响应文件应作为响应文件的一部分；

6、磋商小组对供应商变更或补充后的响应文件进行审查，供应商变更或补充后的响应文件未实质性响应采购文件（磋商小组要求变更的内容），磋商小组对其响应文件按无效处理，并告知供应商，说明理由；

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商采购活动，采购代理机构应当退还退出磋商的供应商保证金，但因供应商退出导致整个采购项目不能再顺利进行的除外。

8、磋商结束后，通过磋商的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

（四）报价

1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并告知供应商，说明理由。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2、供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效处理。

3、经磋商确定最终采购需求，磋商小组应当要求所有完全响应采购文件的供应商提交报价，提交报价的供应商不得少于3家；

4、市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目，提交报价的供应商可以为2家；

5、本次采购报价为政府采购云平台线上报价。供应商未按政府采购云平台要求内容执行的报价无效。

6、不正当竞争预防措施

（1）在磋商过程中，磋商小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过资格性、符合性等审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或主要负责人或本人或其委托代理人签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

7、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，导致金额无法判断的除外。

8、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的除外。

9、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

10、对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11、单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

（五）评分（注：具体内容详见本章附件3、综合评分明细表）

1、供应商最后报价结束后、磋商小组按照采购文件规定的评分方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

2、磋商小组评分时应严格按照采购文件规定的标准评分，不得以采购文件规定之外的标准评分。磋商小组成员应当独立评分，不得协商评分。

3、磋商小组成员对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识判断的主观评分项，应当严格按评分细则公正评分。对畸高、畸低等重大差异评分项，磋商小组应当出具说明。

4、磋商小组对各供应商的最后报价进行政策性扣除的具体内容详见本章附件4、本项目需要落实的政府采购政策。

（六）磋商小组复核和出具评审报告

1、比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对未作无效处理的响应文件进行技术、服务等方面评估。

2、复核。评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

3、推荐成交候选供应商。综合评分结束后，磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐，综合得分且最后报价相同的，按照方案优劣的顺序推荐。

4、出具评审报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具评审报告。磋商小组成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

5、评审争议处理规则

磋商小组成员在评审过程中，对于资格、符合性审查对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购单位反映。

（七）供应商书面澄清、说明或者纠正

1、在评审过程中，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或其委托代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或其委托代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或其委托代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合采购文件要求、不超出采购文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。

4、磋商小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见。

（八）评审细则及标准

1、本次综合评分的因素是：详见附件3、综合评分明细表。

2、磋商小组成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

附件1、资格审查表（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的承诺书。 |
| 2 | 基本资质 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目；供应商应为中型企业或小型企业或微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 3 | 营业执照 | 供应商须是在中华人民共和国境内登记注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有完成本采购项目的能力 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的营业执照副本复印件。 |
| 4 | 基本资质 | 供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的资质证书和安全生产许可证复印件。注：（1）在住房和城乡建设部网站已公告通过延续的建筑业、监理、工程勘察、工程设计企业，均可以正常参加本采购项目。响应文件中附住房和城乡建设部网站关于核准建设工程企业资质延续名单公告的截图及网址，即视为该企业资质延续有效，可正常参加本采购项目；（2）根据《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》（吉建管〔2023〕23号）文件要求，吉林省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业三级总承包、三级专业承包资质，自2024年7月1日起，原资质许可机关不再受理资质换证申请，相应证书逾期自动作废；（3）其他省（市）核发的资质涉及有效期届满有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。响应文件中附当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定。 |
| 5 | 基本资质 | 供应商拟派出的项目经理须具有建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的建造师注册证书和安全生产考核合格证书复印件（启用电子证书的供应商，响应文件中附加盖供应商单位公章的电子证书及有效查询网址）。 |
| 6 | 基本资质 | 供应商拟派出的技术负责人须具有市政工程相关专业中级及以上职称 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的职称证书复印件（启用电子证书的供应商，响应文件中附加盖供应商单位公章的电子证书及有效查询网址）。 |
| 7 | 基本资质 | 拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的承诺书。 |
| 8 | 基本资质 | 良好信用记录 | 查询渠道：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； 查询截止时间：响应文件提交截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构留存； 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将不得通过资格审查。 |
| 9 | 基本资质 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的承诺书。 |
| 10 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 响应文件中附加盖供应商单位公章的承诺书。 |
| 11 | 基本资质 | 响应文件全部内容符合法律法规及采购文件的相关规定 | 没有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

附件2、符合性审查表（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 供应商名称 | 与营业执照等一致。 |
| 2 | 商务 | 响应文件格式 | 响应文件已按采购文件要求签署。 |
| 3 | 商务 | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 4 | 商务 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
| 5 | 商务 | 合同履行期限 | 2025年7月20日至2025年10月31日。 |
| 6 | 商务 | 质量标准 | 符合国家建设标准的合规工程。 |
| 7 | 商务 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起90天。 |
| 8 | 商务 | 权利义务 | 符合“第十章政府采购合同（草案）”规定。 |
| 9 | 技术 | 技术、服务要求 | 符合“第五章采购需求（项目技术、服务及其他要求）”的规定。 |
| 10 | 商务 | 已标价工程量清单 | 符合采购人提供的工程量清单范围及数量，供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等必须与工程量清单一致，并经造价人员签字并盖专用章；提供的造价人员非供应商本单位人员的还须提供造价咨询委托协议或合同。 响应文件中附加盖供应商单位公章的造价咨询委托协议或合同复印件。同一单位的造价人员在本采购项目中不能为两个及两个以上的供应商提供造价咨询委托协议或合同。 |
| 11 | 商务 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 12 | 报价 | 响应报价 | 供应商的响应报价不超过本项目最高限价。 |
| 13 | 商务 | 其他内容 | 没有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

附件3、综合评分明细表

| 序号 | 类型 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 | 主、客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价评审标准（30分） | 响应报价得分（30分） | 响应报价得分计算方法如下：价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×100%×30。 | 30-0 | 客观项 |
| 2 | 商务部分（15分） | 项目经理业绩（2分） | 2022年1月1日起至响应文件提交截止时间前具有以项目经理身份参与的与本项目类似项目经验，每提供一项得1分，满分2分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明复印件（证明材料中须体现项目经理姓名），证明文件不齐全或未提供不得分。 | 2-0 | 客观项 |
|  |  | 项目管理机构配置（施工员）（1分） | 具有有效的岗位证书，得1分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的岗位证书复印件，证明文件不齐全或专业不对或未提供不得分。 | 1-0 | 客观项 |
|  |  | 项目管理机构配置（质量员）（1分） | 具有有效的岗位证书，得1分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的岗位证书复印件，证明文件不齐全或专业不对或未提供不得分。 | 1-0 | 客观项 |
|  |  | 项目管理机构配置（材料员）（1分） | 具有有效的岗位证书，得1分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的岗位证书复印件，证明文件不齐全或专业不对或未提供不得分。 | 1-0 | 客观项 |
|  |  | 项目管理机构配置（安全员）（1分） | 具有有效的安全生产考核合格证书，得1分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的安全生产考核合格证书复印件，证明文件不齐全或未提供不得分。 | 1-0 | 客观项 |
|  |  | 优惠条件（3分） | 根据供应商提供的优惠条件，结合本项目施工要求进行评审。有不少于5条实质性优惠条件、确实有利于采购项目的，得3分；有2～4条实质性优惠条件、确实有利于采购项目的，得2分；有1条实质性优惠条件、确实有利于采购项目的，得1分；无明显实质性优惠条件或未提供优惠条件的，不得分。 | 3-0 | 客观项 |
|  |  | 企业类似项目业绩（6分） | 2022年1月1日起至响应文件提交截止时间前具有与本项目类似的项目经验，每提供一项得2分，满分为6分。 响应文件中附加盖供应商单位公章的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明复印件，证明文件不齐全或未提供不得分。 | 6-0 | 客观项 |
| 3 | 技术部分（施工组织设计）（55分） | 内容完整性和编制水平（4分） | 根据供应商提供的内容完整性和编制水平进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①项目概况； ②总体项目实施计划； ③工程项目编制原则规范标准； ④项目综合保障措施； 以上四项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分4分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 4-0 | 主观项 |
|  |  | 施工方案与技术措施（6分） | 根据供应商提供的施工方案与技术措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①施工内容； ②施工工艺及方法； ③施工流程； ④施工重点的分析； ⑤施工难点的分析； ⑥施工过程中风险预估方案； 以上六项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分6分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 6-0 | 主观项 |
|  |  | 质量管理体系与措施（7分） | 根据供应商提供的质量管理体系与措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①质量管理体系； ②质量管理措施； ③质量管理目标； ④施工过程质量控制措施； ⑤施工技术标准； ⑥质量通病防治； ⑦检验检测标准； 以上七项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分7分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 7-0 | 主观项 |
|  |  | 安全管理体系与措施（8分） | 根据供应商提供的安全管理体系与措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①安全管理体系； ②安全生产责任制； ③设立安全警示标志； ④安全施工保障措施； ⑤全员安全培训计划； ⑥安全设施配备计划； ⑦安全检查及记录计划； ⑧针对施工过程中的安全风险因素提出防控措施； 以上八项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分8分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 8-0 | 主观项 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（6分） | 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①环境保护管理体系； ②环境保护方针和目标； ③环境保护的措施； ④环境卫生责任划分； ⑤污染防治措施； ⑥针对施工过程中的环境风险因素提供解决措施； 以上六项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分6分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 6-0 | 主观项 |
|  |  | 工程进度计划与措施（6分） | 根据供应商提供的工程进度计划与措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①总体进度计划； ②月进度计划； ③分项工程工期计划； ④进度组织管理体系； ⑤工期保证措施； ⑥横道图或网络图； 以上六项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分6分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 6-0 | 主观项 |
|  |  | 资源配备计划（4分） | 根据供应商提供的资源配备计划进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①资金配备计划； ②原材料进场计划； ③施工设备配备计划； ④试验和检测仪器配备计划； 以上四项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分4分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 4-0 | 主观项 |
|  |  | 成品保护措施（4分） | 根据供应商提供的成品保护措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①施工期间对其他既有建筑物或构筑物的保护措施； ②对已完工部分采取的成品保护措施； ③成品保护维修措施承诺； ④成品保护管理制度； 以上四项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分4分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 4-0 | 主观项 |
|  |  | 工程保修措施（3分） | 根据供应商提供的工程保修措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①维修方案； ②及时响应维修应急预案； ③有针对性的工程保修工作的管理措施； 以上三项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分3分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 3-0 | 主观项 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（5分） | 根据供应商提供的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①施工期间可能发生的突发性事件或事故处理措施； ②引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏处理措施； ③针对潜在的人身安全与环境影响预案； ④抵抗风险的措施； ⑤安全事故应急救援预案； 以上五项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分5分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 5-0 | 主观项 |
|  |  | 劳动力安排计划（2分） | 根据供应商提供的劳动力安排计划进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①劳动力配备情况； ②劳动力管理计划； 以上二项每提供一小项内容适用于本项目得1分，满分2分。 注：以上内容均未提供方案不得分，每一小项方案内容存在下述缺陷不得分。缺陷是指：方案内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；套用其他方案；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况。 | 2-0 | 主观项 |

- 四、本次采购活动终止

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，本次政府采购活动终止：

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家（市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目，提交报价的供应商可以为2家）的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）磋商终止后，采购代理机构应在本文件发布的相关媒体上发布公告，并公告终止原因。

- 五、确定成交人

（一）原则：本项目按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。由采购人确定成交供应商。

（二）程序

1、磋商小组根据评审情况出具评审报告，推荐成交候选人，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分且最后报价相同的，按照方案优劣顺序排列。

2、采购代理机构不退回供应商响应文件和其他资料。

- 六、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律。

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为。

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况。

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项。

（八）法律法规和规章规定的其他义务。

- 七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审。

采购活动中参加采购文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

（二）评审前，评审专家应自行将通讯工具或者相关电子设备存储到统一设置的储物柜中。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）评审现场服从工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。

- 附件4、本项目需要落实的政府采购政策

1、促进中小企业发展政策

（1）政策依据

财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号。

（2）中小企业的认定

①在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业需提供的证明材料

中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（4）中小企业扶持政策享受情形

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（5）中小企业扶持政策

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

（6）合同分包要求

①享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

②对于专门面向中小企业采购的采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（7）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、支持监狱企业发展政策

（1）政策依据

财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（2）监狱企业的认定

由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3）监狱企业需提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业支持政策

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、支持残疾人福利性单位发展政策

（1）政策依据

财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（2）残疾人福利性单位的认定

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）残疾人福利性单位需提供的证明材料

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）残疾人福利性单位支持政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 第十章  政府采购合同（草案）

（本合同条款及格式编排在采购文件中，供供应商参考，具体以双方签订合同为准）

### 第一部分 合同协议书

### 引用《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》（建市[2017]214号）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“第一部分 合同协议书”内容

### 第二部分 通用合同条款

### 引用《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》（建市[2017]214号）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“第二部分 通用合同条款”内容

### 第三部分 专用合同条款

### 引用《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》（建市[2017]214号）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“第三部分 专用合同条款”内容