建设工程施工合同

目     录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款（略）

第三部分  合同专用条款

第四部分  保证支付民工工资承诺书

第五部分  廉政合同

第六部分  施工安全协议书

第七部分  质量保修书

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）： 长白朝鲜族自治县水库移民服务中心

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 长白县新房子镇佳在水村孤山子屯河坝工程项目

工程地点： 长白县新房子镇佳在水村孤山子屯

工程内容： 根据现状河岸情况，本次设计岸线维持原河岸走向布置，本次治理段河道长度200m，工程起点位于孤山子屯东侧，终点位于孤山子屯东侧下游现有护岸交接处，建设挡墙长194m，共铺设石笼护脚长194m。施工范围为工程量清单和施工图设计所示全部内容。

工程立项批准文号：

资金来源： 财政预算资金

二、工程承包范围

承包范围：                                 。

三、合同工期

开工日期：      年   月   日；

竣工日期：      年   月   日；

合同工期总日历天数：    日历天 。

四、质量标准

工程质量标准： 质量标准达到现行国家验收标准合格等级。

五、合同价款和合同价格形式

1、合同价款：金额（大写）：            （人民币）；（小写）￥：           元。

具体为：

| 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- |

2、合同价格形式： 已标价工程量清单 。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

l．中标通知书

2．合同协议书

3．合同通用条款

4．合同专用条款

5．标准、规范及有关技术文件

6．图纸

7．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

＋、合同生效

合同订立时间： 2025 年   月   日

合同订立地点： 长白朝鲜族自治县水库移民服务中心

本合同双方签字盖章并经长白朝鲜族自治县水库移民服务中心备案后生效。

- 承包人须在合同签订后20个工作日内，将项目信息、项目管理人员信息等相关信息报送采购人。

十二、本合同正本陆份，发包人，承包人双方各叁份（包含采购代理机构壹份）。本合同具有同等法律效力。

发包人：（公章）               承包人：（公章）

住  所：                      住  所：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电      话：                  电      话：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账    号：

邮政编码：                    邮政编码：

订立日期： 2025 年   月   日

第二部分、通用条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007版）第一卷第四章第一节“通用合同条款”（第41页至第81页）。

第三部分  合同专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： ①本合同协议书 ②中标通知书 ③本合同专用条款④本合同通用条款⑤标准、规范及有关技术文件⑥图纸⑦工程量清单

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 执行现行国家、吉林省的法律、法规和规章。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、吉林省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定。

发包人提供标准、规范的时间：承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准、规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理单位查阅。

国内没有相应标准、规范时的约定：如果某项工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该项工程、工艺或工作开始10天前书面报监理单位，并按监理单位的指示执行。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和份数： 合同签订后5日内提供2套

发包人对图纸的保密要求： 二年内不得向有直接、间接关系单位透露工程图纸及与工程相关的其它任何信息。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：     职务：现场监理员

发包人委托的职权：见发包人的书面授权书。

需要取得发包人批准才能行使的职权：见发包人的书面授权书。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：      职务： 甲方现场代表       。

职权：见发包人的书面授权书。

7、项目管理人员

姓名：     职务：项目经理

姓名：     职务：技术负责人

姓名：     职务：施工员

姓名：     职务：质检＜量＞员

姓名：     职务；安全员

姓名：     职务：造价员

姓名：     职务：材料员

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前 。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助，表前费用由承包人垫付，按实签证计入结算。表后费用由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人负责解决。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人负责解决，并在开工前5日提供给承包人。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人自行办理或承包人及时提供办理施工许可证需要的证件及附件等。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：书面形式，现场交验。由监理工程师主持。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前2日。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(文物保护建筑)、古树名木的保护工作：承包人予以保护，由承包人自行承担相关费用。

（9）双方约定发包人应做的工作：无

8.2发包人委托承包人办理的工作：以书面委托为准。

9、承包人工作

9.1承包人按约定时间和要求,完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许承包人完成的设计文件提交时间： 无

（2）应提供计划报表的名称及完成时间：施工进度表，开工前2日。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工的责任和要求： 按国家和吉林省安全文明施工相关要求执行，由承包人自行承担相关费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施要求：向监理单位提供办公室一间。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按吉林省政府建设管理规定执行。承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，将施工噪音和对环境的影响控制在合同技术条件规定的范围内；如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包人自行承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物古树名木的保护要求及费用承担： 按吉林省有关规定办理，由承包人自行承担相关费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 按地方政府规定，做好施工场及周边清洁卫生，文明施工。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

a) 承包人应按照监理工程师发布的开工通知及时进场施工；

b) 向监理工程师提供月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。按发包人要求的内容、格式和时间提供月工作报表；

c) 承包人应为发包人、监理人员、设计单位人员提供完成其履行合同责任的安全工作条件，保证人身安全和物品免于遭受损失。

d) 承包人在其施工场地内，根据工程建设及安全的需要提供并负责维修施工使用的照明、围栏等相关设施并配备看守或警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失和人员伤害，由承包人承担责任并负责所发生的全部费用；

e) 承包人应负责办理应由承包人投保的一切保险。

f) 协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按合同的约定顺利施工；

g) 办理施工所需的有关批件、证件以及其它需要申请报批的手续；

h) 提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁发的上岗证，技术等级证服务件。发包人和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。

i) 对合同中规定需重复使用的原有设施进行无损拆卸、保管并重新安装，保证这些设施能在重新安装后正常运行。如承包人在拆卸这些设施时造成损坏而使这些设施不能被重新安装使用，则发包人将从给承包人的支付中扣除相应的款项。

j) 承包人应保护好建筑物结构和相应管线、设备，对施工场所和通道进行有效的保护。如造成损坏，承担相应的赔偿责任；

k) 保证施工现场整洁符合有关规定，施工前清理现场达到合同文件的要求，工程未总体移交前，负责成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10 进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人收到施工图纸及说明等有关资料并在设计交底完成后向发包人提供。

工程师确定的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后2天内审查确认。

10.2群体工程中有关进度计划和要求：无。

13、工期延误

13.1双方约定工期延误的其他情况：如未按照约定日期完工，拖延一天按每天1000元处罚。

四、质量与验收

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人的质量管理：承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在签订合同后2天内，向监理人报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

16.2 承包人的质量检查职责：承包人应严格按规范的规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。

16.3 监理人的质量检查权力：监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括在监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

16.4 现场材料试验：监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理人可以使用承包人的试验设备，承包人应予协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。

16.5 现场工艺试验：承包人应按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：由监理工程师指定。

19、工程试车

19.5 试车费用的承担：无

五、安全施工

本工程的一切安全责任由施工单位负责。施工单位在进场后应做好各相关工种的各种交底工作，在施工中佩戴好相关防护用品，防止安全事故的发生。由于施工单位未按相关安全操作要求作好安全工作，发生安全事故，责任应由施工单位承担，发包人不承担任何责任。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：**。

风险费用的计算方法：***。

风险范围以外合同价款调整方法：****。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间的金额或占合同价款总额的比例：40%，计人民币**圆（大写：***元）。

预付款支付期限：合同签订并生效后5个工作日内。

预付款回扣方式：在进度款中逐步回扣。开工预付款在中期支付证书的累计金额未达到合同价格的30%之前不予扣回，在计量达到合同价格30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价格的10%，扣回开工预付款20%）

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每个结算日终了的2日内按监理工程师规定的格式向监理工程师提交4份以合同为结算单元的已完工程报表。

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间： 承包人按总体工程工程进度提出支付工程进度款申请（最少完成50%，即完成50%后才开始付款），经监理单位核实、发包人审核后支付当期完成工程价款的80%，待主体工程完工提交完整的竣工资料，验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后支付至实际完成工程价款（审定金额）的97%，预留3%为质保金，质保期（壹年）满后两个月内一次无息付清。

七、材料设备供应

27 发包人供应材料设备(无)

28 承包人采购材料设备的约定

① 除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。

② 合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备，一经与供货厂家签订供货协议，应在协议签订后三天内将一份副本提交监理人。否则，因发包人材料、工程设备的变更给承包人造成损失，由承包人自行承担。

③ 施工过程中所使用的材料需在使用前上报发包人委托的监理人检验合格后方可使用。

④ 合同规定的承包人设备应按合同进度计划进入工地，并需经监理人核查后投入使用，若承包人需更换合同规定的承包人设备时，须经监理人批准。

⑤ 承包人运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。

⑥ 承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。

⑦ 承包人在征得监理人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。

28.3材料和工程设备的检查和检验

28.3.1 材料和工程设备的检验和交货验收

承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同发包人、监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书，发包人、监理人检验合格后材料方可用于本工程使用。承包人还应按规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人、质监部门，其所需费用由承包人承担。材料的抽样检验和工程设备的检验测试应委托由资质的检验单位进行检验。监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

28.3.2 监理人进行检查和检验

对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理人另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人，除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第15.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用和工期延误责任；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担事后的抽样检验的费用和工期延误责任。

28.3.4 未按规定进行检查和检验

承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。

28.3.4 不合格的材料和工程设备

（1）承包人使用了不合格的材料或工程设备，监理人有权按第31.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。

（2）监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，还应与监理人共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

（3）若按第30.1款（2）项规定的检查或检验结果表明，发包人提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

28.3.5 重新检验

不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包人承担重新检验的费用和工期延误责任。

28.3.6 承包人不进行检查和检验的补救办法

承包人不按第30.3款和第30.5款的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

28.4 不合格的工程、材料和工程设备的处理

28.4.1 禁止使用不合格的材料和工程设备

工程使用的一切材料和工程设备，均应满足规范和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特征。监理人在工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。

28.4.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理

（1）由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担，若上述不合格的材料或工程设备系由发包人提供的，应由发包人负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。

（2）若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

28.4.3 承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

28.4.4 承包人租用的施工设备

（1）承包人从其它人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

28.5.5  监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

- 八、工程变更

- 29. 工程设计变更

- 29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

- （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

- （2）增减合同中约定的工程量；

- （3）改变有关工程的施工时间和顺序；

- （4）其他有关工程变更需要的附加工作。

- 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

- 29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

- 29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

- 30. 其他变更

- 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

- 31. 确定变更价款

- 31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

- （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

- （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

- （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

- 31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

- 31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

- 31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

- 31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

- 31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

- 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格10天内提供竣工图伍套。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：无

33.2 竣工验收与结算时，工程价款按政府相关规定支付不超过总合同价款的80%。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

工期每拖延1天罚款1000元，最高罚款额不超过工程总造价的10%。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路时间拖延14天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的施工任务进行调整（减少工程量或要求承包人立即退场等），此时第35.1条应不适用）。发包人下达指令后承包人应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类拖延，每拖延一天，承包人应向发包人赔偿按1000元/天罚款。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人负责按设计要求和规范进行改正，并承担采取改正措施的费用。发包人将根据承包人在工程质量、施工安全和文明施工和现场配合等方面实施情况进行综合考核，考核不达标者将予以处罚，处罚总金额按本合同总价的5%以内，由发包人直接在工程结算款中扣除。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人安全文明施工未达到有关规定要求，发包人有权暂时不支付工程款。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

采取第1种方式解决，并约定向长白朝鲜族自治县仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无

分包施工单位：无

39、不可抗力

39.1  双方关于不可抗力约定：按通用条款约定。

40、保险

40.4 本工程双方约定投保内容如下：

承包人投保内容：承包人应为其雇员购买意外伤害险和第三者责任险，费用已包括在合同总价中。承包人应按国家规定对该项目的所有人员购买全部保险，如因未购买相关险造成的全部损失由承包人全部承担相关责任。

41、担保

41.1 承包人向发包人提供农民工工资担保，担保方式为：

（现金  保函）担保。

双方约定的其他担保事项：

①承包人应按发包人要求的方式向发包人提供农民工工资保证金，担保金额为合同总价的5%。农民工工资保证金在竣工验收合格后10日内(无息)退还。

46、合同份数

双方约定合同份数：本合同正本陆份，发包人，承包人双方各叁份（包含采购代理机构壹份）。

47、补充条款：

1、承包人应按要求派遣项目管理人员。在项目实施过程中，项目管理人员必须到位到岗。

未经发包人同意并报主管部门批准，承包人的项目管理班子人员不得更换。对未经发包人及监理人同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理、技术负责人，发包人将按1000元/人•天从履约保证金中扣除违约金；对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、材料员，发包人将按500 元/人天从履约保证金中扣除违约金，直到缺员进场为止。

对在施工现场管理中存在不尽职及不服从管理的管理人员，发包人有权要求进行调换，并处以罚款2000元/次。否则发包人有权要求承包人无条件退场，并赔偿造成的一切损失。

2、非发包人原因和不可抗力原因造成工程停工，工程延期14天，或出现重大质量事故和安全事故，无力继续履约的，或拖欠民工工资造成上访等群体性事件的，承包人先自行退出施工场地，后结算施工工程款项，发包人有权依法另行选择其他施工单位继续开展建设。

第四部分  保证支付民工工资承诺书

致： 长白朝鲜族自治县水库移民服务中心

我公司承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资、材料款等费用。

若未能及时支付工人（含民工）工资、材料等，发包人不负有任何责任。

我方同意并接受由于未能及时支付工人（含民工）工资或材料费造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时承担以下违约责任：

1.发生上访一次，承包人承担1万元整的违约金；

- 2.造成停工、阻塞交通等正常运行的，承包人承担2万元整的违约金；情节严重影响施工进程的，终止合同。

承包人：         （盖章）

法定代表人或委托代理人：

日期：    年    月    日

第五部分  廉政合同

甲方： 长白朝鲜族自治县水库移民服务中心

乙方：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减工程款3%-5%，直到终止合同。

二、乙方在工程项目建设中有贿赂甲方人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此甲方所造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，乙方有权从甲方获得索贿款额的1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担，由此产生的办案费用由甲方承担。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告单位领导和当地纪检、检察、监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。

五、此协议作为本合同附件，与工程承包协议同时签订，接受工程当地纪检、检察或监察机关的监督。

发包人：              （盖章）     承包人：             （盖章）

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：       （签字）     或其委托代理人：       （签字）

订立时间：    年    月    日

第六部分   施工安全协议书

协议单位（甲方）：长白朝鲜族自治县水库移民服务中心（发包方）

（乙方）：**            （承包方）

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派      同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

3、乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，乙方指派**  作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

三、甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

四、施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

五、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至500元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1000元至3000元/次的违约责任。

六、甲乙双方约定的其他事项：无

七、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

九、本协议有效期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

十二、本协议签订地点在甲方住所地。

十三、以下七项为本协议附件：

1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料；

2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；

3、乙方特种作业人员上岗资格证书；

4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表；

5、乙方施工安全技术组织措施；

6、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。

发包人：              （盖章）     承包人：             （盖章）

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：       （签字）     或其委托代理人：       （签字）

订立时间：    年    月    日

第七部分   工程质量保修书

发包人（全称）： 长白朝鲜族自治县水库移民服务中心

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对 长白县新房子镇佳在水村孤山子屯河坝工程项目签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保留金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：竣工验收（终验）之日起24个月。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用由承包人承担（保修费用从质保金内扣除）。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程约定的工程质量保修金为合同结算总价的3%。质量保修金不计算银行利息。

质量保修金的返还：在缺陷责任期（2年）满后的28天内，无质量问题全额返还（质保金无息）。

6、其他

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：              （盖章）     承包人：             （盖章）

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：       （签字）    或其委托代理人：       （签字）

订立时间：    年    月    日