“一呼解忧”

多媒体全渠道受理能力功能扩容项目

实

施

方

案

| 编制单位 | 萧山区信访局 |
| --- | --- |
| 编制单位负责人 | 楼向东 |
| 编制项目负责人 | 陈金剑 |
| 主要编制人员 | 陈金剑 胡晨渊 |

2022年08月

目 录

第1章 项目概况	9

1.1 项目名称	9

1.2 项目建设单位及负责人、项目联系人	9

1.3 编制依据	9

1.3.1 省试点文件：浙江省信访局2022年试点项目	9

1.3.2 政策法规	10

1.3.3 标准规范	11

1.4 项目建设的目标、规模、内容、建设期	12

1.4.1 项目建设的目标	12

1.4.2 项目建设的必要性	15

1.4.3 项目建设内容	17

1.4.4 项目建设周期	18

1.5 项目总投资及资金来源	18

第2章 项目需求分析	19

2.1 现状与差距（含原有软、硬件资源情况）	19

2.1.1 存在的问题和差距	19

2.1.2 软件资源现状	20

2.1.3 硬件资源现状	21

2.2 主要应用描述和业务流程分析	21

2.2.1 需求分析	21

2.2.2 业务流程分析与应用描述	24

2.2.3 与其他平台的关系	27

2.3 项目服务对象和服务范围	31

2.3.1 服务对象	31

2.3.2 服务范围	31

2.4 达到的效果	32

第3章 总体建设方案	35

3.1 总体设计原则	35

3.1.1 标准化和规范化原则	35

3.1.2 先进性和成熟性原则	35

3.1.3 安全性和可靠性原则	35

3.1.4 可管理性和维护性原则	35

3.1.5 灵活性和可扩充性原则	36

3.1.6 易操作和易维护性原则	36

3.1.7 动态部署应用	36

3.2 总体建设目标与分期建设目标	36

3.2.1 总体建设目标	36

3.2.2 本期建设目标	38

3.3 系统总体结构和逻辑结构	42

3.3.1 萧山“一呼解忧”系统总体结构	42

3.3.2 萧山“一呼解忧”系统逻辑结构	45

第4章 本期设计方案	48

4.1 建设目标与内容	48

4.1.1 12345业务系统适配	48

4.1.2 5G智慧联络中心	51

4.1.3 “一呼解忧”服务端设计与开发	79

4.1.4 “一呼解忧”移动治理端设计与开发	87

4.1.5 “一呼解忧”智治系统	89

4.2 系统总体架构	155

4.2.1 可靠性设计	156

4.2.2 可扩展性设计	157

4.2.3 安全性设计	158

4.2.4 先进性设计	158

4.2.5 性能指标设计	158

4.3 数据处理与存储系统设计	159

4.3.1 数据仓构建	159

4.3.2 数据处理和存储整体说明	159

4.3.3 存储体系设计	161

4.3.4 存储安全规划	167

4.4 数据资源规划和数据库设计	168

4.4.1 数据需求清单	169

4.4.2 数据库设计	174

4.4.3 数据归集清单	181

4.5 应用系统设计	188

4.5.1 应用系统概要设计	188

4.5.2 应用系统详细设计	188

4.6 与其他系统间的接口及数据交互设计	189

4.6.1 接口标准制定	189

4.6.2 接口格式约定	189

4.6.3 交互报文规范	192

4.7 网络系统设计	192

4.8 安全系统设计	193

4.8.1 安全建设目标	193

4.8.2 安全建设原则	195

4.8.3 安全建设内容	196

4.8.4 安全实施设计	240

4.9 备份系统设计	248

4.9.1 备份系统设计	248

4.9.2 运行维护处理	252

4.10 运行维护系统设计	259

4.10.1 萧山“一呼解忧”部署	259

4.10.2 萧山“一呼解忧”系统维护	264

4.11 系统配置及主要软硬件选型原则	267

4.11.1 系统配置选型原则	268

4.11.2 主要软硬件选型原则	269

4.12 系统软硬件资源的共享与利用	270

4.12.1 调用组件清单	270

4.12.2 产生组件清单	273

4.13 系统软硬件配置清单	273

第5章 项目建设与运行管理	276

5.1 领导和管理机构	276

5.2 运行维护机构	276

5.3 项目进度方案	276

5.4 相关管理制度	277

第6章 人员配置与培训	279

6.1 人员配置计划	279

7.1.1.	项目建设领导小组	279

7.1.2.	项目工作办公室	279

7.1.3.	专家委员会	279

7.1.4.	系统实施组	279

6.2 人员培训方案	280

6.2.1 培训目的	280

6.2.2 培训对象和培训内容	280

6.2.3 培训方式	280

第7章 风险及效益分析	281

7.1 风险分析及对策	281

7.1.1 风险识别和分析	281

7.2 经济和社会效益分析	282

7.2.1 经济效益分析	282

7.2.2 社会效益分析	282

第8章 项目运行维护方案	284

8.1 运行管理单位	284

8.2 运维管理规范	284

8.3 运维服务内容	284

8.3.1 提供相关资源与文档	284

8.3.2 提供系统运行情况的跟踪服务	284

8.3.3 现场故障维护服务	285

8.3.4 系统管理培训及维护培训	285

8.3.5 技术指导咨询	286

8.4 系统运行维护管理	286

8.4.1 建立技术知识库	286

8.4.2 故障报告预防	286

8.4.3 系统安装调试	288

8.4.4 技术信息交流	288

8.4.5 FAQ解决方法	289

8.5 运维服务提供方式	289

8.6 应急措施	289

8.7 风险对策和管理	290

8.7.1 技术风险对策	290

8.7.2 管理风险对策	290

8.7.3 组织风险对策	291

第9章 附件说明	293

9.1 附件1 项目软硬件配置清单	293

9.2 附件2 系统网络拓扑图	294

9.3 附件3 系统软硬件物理布置图(本次申请无物理机)	295

9.4 附件4 应用系统定制开发工作量核算表	295

9.5 附件5 推进数字政府建设“三张清单”内容	306

项目概况

项目名称

项目名称: “一呼解忧”多媒体全渠道受理能力功能扩容项目。

项目建设单位及负责人、项目联系人

项目建设单位：杭州市萧山区信访局

建设单位负责人：楼向东

项目负责人：陈金剑

编制依据

省试点文件：浙江省信访局2022年试点项目

“民呼我为”应用场景——萧山区“一呼解忧”2022年试点项目已经通过浙江省信访局认可并进行试点推进。本项目将以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，解决信访最后一环节，避免重复交办，避免重复建设，为基层减负。

浙江省信访局2022年试点项目“一呼解忧”试点文件如下所示：

图 “一呼解忧”试点文件

政策法规

- 《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）

- 《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23号）

- 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）

- 《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号）

- 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部〔2017〕315号）

- 浙江省政府《加快推进“最多跑一次”改革实施方案》（浙政发〔2017〕6号）

- 《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》（国办发〔2018〕79号）

- 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）

- 《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发[2018] 45号）

- 浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建立政务服务“好差评”制度工作方案的通知（浙政办函〔2019〕65号）

- 《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）

- 《浙江省大数据发展管理局关于印发2021年浙江省政府网站工作要点的通知》

- 《关于全面推进“县乡一体、条抓块统”县域整体智治改革的实施意见》

- 《2022年信访工作现代化示范县（市、区）创建工作方案》

标准规范

- 《浙江政务服务网在线互动业务规范》

- 《浙江政务服务网技术规范》

- 《浙江省行政权力库数据交换规范》

- 《浙江省电子证照数据与共享服务规范》

- 《国家电子政务标准化指南总则》GB/T 30850.1—2014

- 《政务信息资源目录体系与交换体系》

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》GBT20269—2006

- GB/T 18905软件工程等系列标准

- GB/T 15843信息技术等级保护系列标准

- 《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）

- 《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

- 《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T24856-2009）

- 《信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

- 央行《条码支付安全技术规范（试行）》(银办发〔2017〕242号)

- 《条码支付受理终端技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号）

- 住建部《智慧城市二维码应用技术要求》T/CUPTA 001—2018

- 其他相关标准

项目建设的目标、规模、内容、建设期

根据《2021年度浙江省各市信访工作考核办法》考核内容第三部分对统一平台应用和热线管理的要求，对各级信访部门推进数字化改革进行了明确。其中要求信、访、网、电需全部纳入统一政务咨询投诉举报平台。另根据《浙江省大数据发展管理局关于印发2021年浙江省政府网站工作要点的通知》中明确，要求非信访类咨询事项即时答复率90%以上，社会矛盾中90%以上力图化解在基层，同时根据市信访局对网信预处理办理要求的进一步提高，对信访事项整体分析和把握智能化需求随之提升。

项目建设的目标

本项目整体建设的数字化改革目的是：以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，解决信访最后一环节，避免重复交办，避免重复建设，为基层减负。

萧山区“一呼解忧”作为2022年“民呼我为”应用场景试点项目，已经通过了省委认可并进行试点推进。该项目将会把萧山区所汇集到的基层事件、信访事件、社会组织事件交由浙江省民呼我为系统中的浙里访系统进行业务处理与流转。根据事件不同，其办件流转的系统可分为以下三项：

1、基层事件，交办至一网统管（基层治理四平台）系统；

2、信访事件，继续由浙里访系统进行办理；

3、社会事件，由社会组织的自有系统进行非政府职能单位直接管辖的事件。

但是，办件流转时需要注意三个问题：

1、基层事件与信访事件相似度较高，遇到某类复杂事件时难以划分边界关系；

2、浙里访系统向下派件时只能交办至具体镇和街道，“信访”并未做到向下延伸，镇街无法受理，村社无法办结；

3、政策指引中明确要求县域内各类矛盾纠纷90%以上化解在乡镇（街道）和村（社区），但并未对基层事件与信访事件做出明确区分，当信访事件延伸到村、社区一级并能够得到解决，同样可以满足90%化解在基层的政策要求。

基于此，萧山区“一呼解忧”项目将进行如下三项重点建设，来支持镇街受理与基层治理：

1、拓宽受理渠道。将萧山发布、12345、网络问政、微信小程序等各种受理渠道整合入“一呼解忧”这一区县级民呼我为，一呼解忧将承担萧山区投诉渠道整合的任务，建设成区内最大的受理平台。

其中85%的简单事项，通过前期的系统建设，完成高效处置；不足1%的多跨疑难事件，通过萧山区一网统管解决；剩余的14%左右较难处理的信访事件，需要通过强化处置来解决，主要包括指挥调度系统的几大模块：七张清单、十三专班、四大专项行动等。

2、镇街受理及向下延伸。根据省市要求，社会矛盾纠纷90%化解在基层。目前萧山区内没有镇街受理投诉的渠道，镇街目前只具备来信、来访处理能力，但未具备相关通信受理、通讯能力以及网上信访能力。通过受理下沉，矛盾化解在一线，做到大事小事不出镇。

同时，延展信访渠道，将办件延伸到村、社的具体部门和具体科室，做到“访”需向下延伸，解决信访最后一环节。当信访事件延伸到镇街下一级的村社并能够得到解决，同样可以达到社会矛盾纠纷90%化解在基层的政策要求。既与一网统管所解决的基层事件不冲突，又能够解决浙里访系统向下延伸不足、镇街无法受理、村社无法办结的信访基层治理能力，解决信访人的诉求，解决信访最终环节，真正做到“民有所呼，我有所应；民有所呼，我有所为”。

3、12345业务系统适配建设。本次项目为满足建立区县民呼我为应用场景和分析功能需求，本次设计方案将对12345业务系统客平台进行适配建设，引入5G智慧联络中心相关技术，使其具备处理5G多媒体通讯的能力。除此之外，通过指挥调度模块的建设，强化疑难信访处置能力。

目前确定以下镇街为具体建设试点，并作相应技术的适配建设：蜀山街道，新塘街道，盈丰街道，瓜沥镇。

萧山区“一呼解忧”整体建设逻辑架构图如下所示：

根据此图，对萧山区“一呼解忧”多跨场景应用建设重点进行总结：

1、建设一套具备区县级民呼我为和镇街受理能力的受理模块；

2、建设一套向下延伸至村社一级（镇街下一级）的处理模块；

3、整理一张能够区分基层事件与信访事件的事件库清单；

4、建设一张萧山区信访“五色图”，将效能精确到村社，具备研判、分析、调度能力，即研判调度系统。

项目建设的必要性

根据市委、市政府的部署要求，着力推进热线工作数字化转型，倾力确保热线“接得更快、分得更准、办得更实”，全力实现市民服务“一号响应”、民意诉求“一呼解忧”，助力提升城市软实力。根据省委区县级社会综治中心建设相关要求，社会矛盾中90%以上力图化解在基层。现阶段，浙里访系统虽有对镇街的账号设立、流程覆盖，但是在话务接听、网信受理等方面，缺少直达路径；或者现有的线下途径，难以实现数据归集、数智赋能。尤为突出的是，镇街及以下，尤其是村社层面，缺乏应急联动能力、快速响应机制，在实现信访问题村社归集、基层化解的能力上，还有进步空间。

市民热线是连接政府和人民群众的重要纽带,是人民诉求的传声筒,是建设服务型政府的重要举措。在当今数字信息驰骋的时代，民众诉求一改往日直接到部门诉求的方式，建立“足不出户、解决迅速”的智能渠道，区12345每日接到的日咨询投诉量高达4000-8000件。比如在萧山某些小区对于停水、停电等咨询在短短2小时内就收到了150通电话，仅凭电话通道，不仅效率低，还会造成12345客服进线堵塞，但是如果有了全渠道受理能力，群众除了电话方式，还能通过这些渠道来反映问题，客服在受理的时候，也不限于一对一，而是和人工智能结合起来一对多受理，因为这期间大量的工作相对重复，人工+多媒体+人工智能组合方式才是最优受理方式。

当前，国内坚持走自主研发道路的主流厂商，在5G多媒体通讯方面，有着丰富的应用场景支持，可以为12345服务提供更多丰富的功能，例如：5G视频客服，多方视频客服，5G多媒体通讯，5G消息，5G技术结合当前已上线的人工智能模块，智能人机协作，智能工作流工单等，特别是国产方案已经可以利用现有4G和5G网络，提供多媒体视频服务和多媒体消息，视频导航等服务，多媒体全渠道，完善互动机制能给12345服务更多高效高质量服务能力，提高人民群众满意度。

本项目作为“一网受理、多跨协调、全量分析、闭环处置、媒体融合”的数智化项目，积极响应杭州市长“把数字化、一体化、现代化贯穿到发展全过程各方面”的会议精神，围绕多媒体智能客服改革发展方向，全面贯彻高水平建设数智新萧山、奋力打造重要窗口示范样板新要求，具有为民办实事的深刻意义。

项目建设内容

本项目将结合12345系统进行适配建设，同时包含5G技术能力建设、一呼解忧服务端、移动治理端、智治系统等建设内容的开发。本项目将开发并优化与“一网统管”、“浙里办”微信小程序、镇街系统、省市“民呼我为”、短信平台的接口对接与集成，提升性能，优化平台业务处理性能；本项目将提供安装部署、第三方监理、安全评测、运维等相关响应服务。

总体建设内容详见下表：

| 序号 | 建设 内容 | 二级 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一呼 解忧 | 一呼解忧服务端 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 一呼解忧移动治理端 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 一呼解忧智治系统 (包含智能派单+镇街建设) | 1 | 套 | 含镇街20路坐席许可租赁三年 |
| 4 | 5G 智慧 联络 中心 | 视频IVR | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 视频客服 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 5G消息 | 1 | 套 |  |
| 7 | 12345适配 建设 | 云通信租赁 | 60 | 路 | 租赁3年 |
| 8 |  | 坐席辅助建设 | 20 | 路 |  |
| 9 | 第三方对接 | 数据接口与平台对接 | 1 | 套 |  |
| 10 | 话机 耳麦 | 话机耳麦 | 20 | 套 |  |
| 11 | 其他 费用 | 软件评测 | 1 | 次 |  |
| 12 |  | 监理服务 | 1 | 套 | 采购人另行采购，不在本次招标范围内 |
| 13 |  | 招标代理 | 1 | 套 | 代理服务费由采购人支付 |
| 14 |  | 等保二级 | 1 | 次 |  |
| 15 |  | 渗透测试 | 1 | 次 |  |
| 16 |  | 风险评估 | 1 | 次 |  |

项目建设周期

项目建设期为5个月。

项目总投资及资金来源

本项目的投资估算为人民币375万元，项目建设资金来源为萧山区财政资金。本次招标预算金额361万元。

项目需求分析

现状与差距（含原有软、硬件资源情况）

存在的问题和差距

手段有限导致能力有限

现有硬件条件制约调解纠纷能力，群众找到12345调解矛盾纠纷，往往会因为12345受理模式单一，经常会面临取证不及时，没有及时保存关键证据，等相关对应处理工作人员到场的时候，却因环境人物变化证据“消失” (通常 “矛盾制造者”有比群众更丰富的经验规避取证，打“擦边球”)导致纠纷更加复杂，最终让群众认为找12345投诉无门，找12345投诉无用的尴尬结果。导致这样的结果，根本原因是客服远离群众，在调解矛盾纠纷的时候，很难时刻贴近群众，跟群众站在一起，结果，群众看到的问题，客服看不到，群众想告诉客服的事实，客服看不到。

群众办事透明度低

群众找到12345反映问题后，想了解问题进展，当前只有两种途径：1、再打电话问12345办事进度或者等待12345来电回访办事完成；2、等待12345办事完结短信通知。有限的沟通渠道导致群众获取办事进度过程方式单一，沟通不方便，容易对办事产生疑虑。

传统客服模式下自我服务能力提升手段有限

作为为人民群众服务的窗口，客服不仅要业务娴熟，精通自身业务，还要不断学习，强化自身素质，深入理解党和国家各类惠民政策以及法律法规，才能更好的服务人民群众，但是这对客服本身能力就有一定的要求，而当前客服系统平台为传统简单客服平台，客服能力提高，培训教育基本都是线下完成，虽然12345开始使用人工智能，但是因为平台本身能力不足，没有充分利用上现有资源，客服整体学习教育培训还是传统模式。线上线下结合度很低，更没有对现有已部署的人工智能做深化应用结合，效率相对现在已经使用上各类人工智能的客服职场， 还是有较大的差距。

总体来说，平台整体老旧，难以较好的兼容人工智能，现在已经开始进行智能化客服建设改造，但是当前客服平台所使用的系统年代久远，并处于已停产状态，缺乏技术支撑，已经远远跟不上当前智能客服建设需要，技术条件有限造成了不仅不能发挥现有已建设好的智能模块的最大化最优化利用(平台过于落后，和智能语音模块只能做最基础的集成，智能质检也不能很好的集成融入，只能单独使用)，还限制了更多智能客服能力的扩展(旧系统因为技术问题，计划使用的智能辅助智能培训智能监控等功能根本无法融入现有平台)造成了资源利用率低下，浪费了人工智能在客服的各类功能应用。

软件资源现状

萧山12345统一政务咨询投诉举报系统数智化建设项目解决了萧山区复杂业务场景与信息共享协同的问题，但仍然存在以下几方面的软件资源现状问题。

问题一：萧山区整体话务量较大，12345受理模式单一，缺乏5G通信渠道。市民拨打电话经常面临排队情况，电话接不进，市民的诉求难以及时解决，导致矛盾纠纷扩大化，严重的将导致群众认为找12345投诉无门，找12345投诉无用的尴尬结果。

问题二：沟通渠道单一，缺乏多跨场景应用平台。市民想要了解问题进展，只能通过再次致电12345或等待12345的办结短信通知，导致群众获取办事进度过程方式单一，沟通不方便，等相关对应处理工作人员回复时，可能因环境人物变化导致矛盾纠纷复杂化，使市民容易对办事产生疑虑。

问题三：基层延申不足，缺乏基层镇街解决渠道。目前区一级只能将工单流转至办事街道或相关镇街，更下一级的具体村、具体街道与处理部门才是解决市民具体诉求的最终环节，我们还缺乏对基层工单的延申与监督。同时，镇街一级缺乏话务受理手段，需要相关软件资源满足镇街受理及向下延伸的要求。

硬件资源现状

根据基础软硬件资源清单申请当地政务云资源，包括不限于服务器资源、存储资源、数据库资源、中间件资源等。

主要应用描述和业务流程分析

需求分析

政务目标分析

本年度萧山区12345工作的要求是：以习近平总书记浙江考察时的重要讲话精神和关于加强与改进人民信访工作重要思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中全会、省委十四届六次全会、市五届四次党代会和市五届人代会五次会议精神，全面落实全省办信、网上信访和12345政务服务热线会议要求，不断提升我区12345各项工作，提升12345在区域治理体系中的站位，助力“两手抓，两战赢”，在萧山区建设新时代民营经济高质量发展强市建设中发挥更重要的作用，在“重要窗口”建设中谱写萧山区12345新篇章。

业务需求分析

通过打造萧山“一呼解忧”智治系统，延伸服务触角，提升服务效能，通过对民意数据的充分挖掘、治理、分析与应用，实现辅助决策，推动社会治理。与市级“民呼我为”数智平台实现系统连通、数据互通、业务协同；以镇街为主体，下沉服务到村社，通过事项授权，镇街吹哨、部门报到的方式，即时就近承接办理和回应反馈民意诉求，对市民和企业开展有呼必应的服务模式，实现对市民和企业诉求的统一在线受理、在线办理、在线进度查询、在线反馈评价。提升萧山区对市民和企业服务的效能，提升良好的政务服务环境，打造萧山区“有呼必应”政府服务形象。

经过全渠道多媒体受理渠道新增整合以及民意渠道整合，会大幅度增加客服业务量，因此同时还需要升级平台对智能化深度集成以支撑业务的受理和办理效能，并通过对民意数据的分析应用，及时了解舆情民意趋势、热点并能及时识别问题进行预警提示和干预。同时通过对预警事件和舆情热点分析，对信访工作和党建工作提供辅助决策依据。

安全需求分析

根据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）有关要求，结合本项目实际情况，本项目需要达到安全等级二级的要求，至少需满足系统定级和关键信息基础设施评估要求、信息系统安全功能设计要求、信息系统源代码编码安全要求、数据保护要求、部署运行安全要求和安全测评等六个要求。

        - 系统定级和关键信息基础设施评估要求

信息系统应在设计之初，依据信息系统安全等级保护定级指南，确定定级对象，分别确定定级对象的系统服务和业务信息的安全保护等级，进而确定定级对象的安全等级。初步评估建设对象是否可能为关键信息基础设施。

        - 信息系统安全功能设计要求

信息系统在进行功能设计时应包括身份认证、权限管理、安全审计、交互安全、数据分类、数据传输和存储安全等功能，为应用系统提供安全服务。

权限管理功能：对系统用户进行权限管理，为相关职能部门以及各级机构提供权限内服务；

安全审计功能：记录用户操作业务系统与安全相关的行为和操作数据，形成审计记录，保留不少于6个月的时限以供审查。并通过实现对审计记录的分析，实现快速准确定位业务系统的安全状态；

交互安全功能：应用系统应对人机交互及系统间调用接口实现安全保护等；

数据分类功能：对数据不同类别进行标记，并进行相应保护；

数据传输和存储安全功能：对重要数据和个人信息进行非明文传输和存储保护。

        - 信息系统源代码编码安全要求

信息系统应在设计、开发阶段遵循源代码安全要求，包括对输入校验、输出编码、会话管理、文件系统访问、数据传输及存储、异常处理和代码注释等进行规范。

        - 数据保护要求

系统关键信息应在应用程序中实现用户真实身份信息的验证和内容审核流程的功能开发，并对关键业务数据进行分类、加密、脱敏、封装和关联性隔离以及容灾备份等，保障数据在产生、传输、处置和存储等流程中的真实性、完整性、保密性。

        - 部署运行安全要求

应当依据国家有关法规、政策及标准要求，针对网络结构、服务器操作系统、数据库系统等领域进行安全防护设计、选型和实施，做到网络结构清晰；网络边界、安全域边界、业务边界隔离防护合理、措施有效；操作系统、数据库等关键设施自身安全防护可达到信息系统相应等级的安全要求等。

应在信息系统的设计、建设实施等工作开展中形成并不断完善系统安全规划、实施、运行方案，对信息系统的部署、使用、应急响应及恢复处置等过程进行详细规定。

        - 安全测评

应开展信息化工程竣工验收时的安全验收测评（含源代码安全审查）、软件验收测评和安全等级测评。

业务流程分析与应用描述

本项目整体建设的数字化改革目的是：以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，解决信访最后一环节，避免重复交办，避免重复建设，为基层减负。

萧山区“一呼解忧”作为2022年“民呼我为”应用场景试点项目，已经通过了省委认可并进行试点推进。该项目将会把萧山区所汇集到的基层事件、信访事件、社会组织事件交由浙江省民呼我为系统中的浙里访系统进行业务处理与流转。根据事件不同，其办件流转的系统可分为以下三项：

1、基层事件，交办至一网统管（基层治理四平台）系统；

2、信访事件，继续由浙里访系统进行办理；

3、社会事件，由社会组织的自有系统进行非政府职能单位直接管辖的事件。

但是，办件流转时需要注意三个问题：

1、基层事件与信访事件相似度较高，遇到某类复杂事件时难以划分边界关系；

2、浙里访系统向下派件时只能交办至具体镇和街道，“信访”并未做到向下延伸，镇街无法受理，村社无法办结；

3、政策指引中明确要求县域内各类矛盾纠纷90%以上化解在乡镇（街道）和村（社区），但并未对基层事件与信访事件做出明确区分，当信访事件延伸到村、社区一级并能够得到解决，同样可以满足90%化解在基层的政策要求。

基于此，萧山区“一呼解忧”项目将进行如下三项重点建设，来支持镇街受理与基层治理：

1、拓宽受理渠道。将萧山发布、12345、网络问政、微信小程序等各种受理渠道整合入“一呼解忧”这一区县级民呼我为，一呼解忧将承担萧山区投诉渠道整合的任务，建设成区内最大的受理平台。

其中85%的简单事项，通过前期的系统建设，完成高效处置；不足1%的多跨疑难事件，通过萧山区一网统管解决；剩余的14%左右较难处理的信访事件，需要通过强化处置来解决，主要包括指挥调度系统的几大模块：七张清单、十三专班、四大专项行动等。

2、镇街受理分析及向下延伸。根据省市要求，社会矛盾纠纷90%化解在基层。目前萧山区内没有镇街受理投诉的渠道，镇街目前只具备来信、来访处理能力，但未具备相关通信受理、通讯能力以及网上信访能力。通过受理下沉，矛盾化解在一线，做到大事小事不出镇。通过镇街受理分析，强化镇街预警预测数据分析能力，强化疑难信访处置能力。

同时，延展信访渠道，将办件延伸到村、社的具体部门和具体科室，做到“访”需向下延伸，解决信访最后一环节。当信访事件延伸到镇街下一级的村社并能够得到解决，同样可以达到社会矛盾纠纷90%化解在基层的政策要求。既与一网统管所解决的基层事件不冲突，又能够解决浙里访系统向下延伸不足、镇街无法受理、村社无法办结的信访基层治理能力，解决信访人的诉求，解决信访最终环节，真正做到“民有所呼，我有所应；民有所呼，我有所为”。

3、12345业务系统适配。本次项目为满足建立区县民呼我为应用场景和分析功能需求，本次设计方案将对12345业务系统客平台进行适配建设，引入5G智慧联络中心相关技术，使其具备处理5G多媒体通讯的能力。除此之外，通过指挥调度模块的建设，强化疑难信访处置能力。

目前确定以下镇街为具体建设试点，并作相应技术的适配建设：蜀山街道，新塘街道，盈丰街道，瓜沥镇。

萧山区“一呼解忧”整体建设逻辑架构图如下所示：

根据此图，对萧山区“一呼解忧”多跨场景应用建设重点进行总结：

1、建设一套具备区县级民呼我为和镇街受理能力的受理模块；

2、建设一套向下延伸至村社一级（镇街下一级）的处理模块；

3、整理一张能够区分基层事件与信访事件的事件库清单；

4、建设一张萧山区信访“五色图”，将效能精确到村社，具备研判、分析、调度能力，即研判调度系统。

与其他平台的关系

与萧山一网统管平台的关系

目前萧山区“一呼解忧”多跨场景应用建设已经与“一网统管”平台完成接口及数据的对接。

“一网统管”基于“多跨协同，条抓块统”的建设原则，统筹整合26个镇街（平台）智治分中心的手脚力量，并融合了交通、人社、公安等46个部门智治联动工作室进行高效运转，形成一支集指挥调度、综管处置、纠纷调解、行政执法、网格建设为一体的应急处置队伍，充分融合“大综合一体化”行政执法改革，有效扩充行政执法力量，能够为信访工作提供有力的民意收集与处置支撑。

萧山区“一网统管”平台将作为办理民生述求基层穿透的一个渠道，通过打通“一网统管”，“线下即办类”民生件直接流转给“一网统管”平台，依托执法、网格化等队伍，分层分级直穿调度，快速落地、快速处置，以提升群众満意度。

萧山区信访局目前已与“一网统管”平台已做好对接，完成基层事件的流转，并完成协调工作。如下所示：

图 “一网统管”基层事件流转

与浙里访的关系

在“一呼解忧”窗口受理的，并被认定为非紧急类的事项，将提交到浙里访的平台进行流转交办。并按照浙里访的数据共享模式同步办理进度和办理结果，完成信访事件的流转，如下所示：

图 “浙里访”信访事件流转

与浙里办及浙政钉的关系

本项目公众服务端移动应用依托浙里办进行建设，协同办理中心、党政智治中心等移动应用依托浙政钉进行建设，通过浙里办和浙政钉客户端入口登录“一呼解忧”平台进行相关操作。同时，“一呼解忧”平台用户体系通过对接浙里办和浙政钉统一用户管理体系，实现组织信息、用户信息等的同步，为所有用户在平台内所有应用建立统一的认证，集中管理所有应用授权信息。

与萧山区信访局现有系统的关系

基于萧山区信访局12345平台进行功能的适配，在数据方面将融合市信访局现有的网、电、信、访四大业务板块的相关业务数据，实现整体数据研判，在业务方面，通过多渠道协同办理、基础穿透、提级督办等功能模块是对于现有市信访局业务支撑能力不足的补充，在技术能力方面，5G视频IVR、视频客服等技术集合现有智能导航、智能知识库的能力将提升信访局整体智能化水平，并为市民带来更好的用户体验。

与各民意渠道的关系

民生类受理系统作为甬上民情通办理民声事项的渠道,协同办理民情通平台中受理的群众述求，同时也将归集各个渠道的所有办件数据，作为整体社情民意分析的主要数据来源。

与其他部门系统相关的关系

通过横向民声诉求表达渠道的业务和数据对接，纵向与其他部门平台的互联互通，实现事件多方协同处置办理，发挥职能部门作用，提高工作效能。如下所示：

图 与其他部门的业务流转

项目服务对象和服务范围

服务对象

萧山市民。面向萧山区范围内的群众，通过信访求助、反映现实生活中遇到的与职能部门相关的问题与情况。

坐席人员。以电话坐席的形式，通过解答举报人提问、疏导举报人情绪、处置举报人所反映问题的工作人员。

处理人员。各级政府信访部门和各职能部门专门接待群众来访的工作人员。

管理人员。各级政府部门和各职能部门专门负责信访工作的主要管理人员，需要对基础的信访数据、反映的情况进行汇总、分析、研判并反馈到上一级领导。

服务范围

包括市民业务咨询、坐席业务受理、处理人员满意度调查和沟通、管理人员针对坐席工作的质检、管理人员对数据进行深度挖掘以辅助有关工作。

达到的效果

信访工作是党和政府的一项重要工作，对于解决人民群众的实际问题，保护人民群众的利益，扩大党的群众基础，维护社会稳定，促进改革的深入和经济的发展，加强党的执政能力，巩固党的执政地位，具有重大意义。

建设远程视频接访系统，实现群众家门口解忧愁。业务系统覆盖省、市、区、镇、村五级，形成集数据搜集、矛盾研判、案件办理、应急处置、视频接访等于一体，联通交通、公安、网格等关键部门平台，实现群众矛盾预警在早、发现在小、处置在好。

充分运用大数据分析平台，不断提升分析研判能力，为工作更好开展提供基础。推动落实属地主体责任，统筹各方面资源，形成信访联治、矛盾联调、工作联动，提升信访矛盾化解攻坚的整体效果。织密乡镇（街道）、村居（社区）信访工作网络，健全基层群众工作平台，用好网格化管理，做细做实群众工作。以信息化建设和应用为突破口，推动信访工作效能水平和公信力的全面提升。

通过本项目的适配建设，针对民声诉求中的社会热点、服务痛点、民声堵点、办理难点，聚焦改革突破，以数字驱动制度重塑、效果突破，主要亮点特色如下：

1、实现从各自为政向多级联动治理转变。通过打造“一呼解忧”多跨场景应用，打破民生诉求的渠道壁垒、信息壁垒、数据壁垒，跨部门、跨区域、跨层级的协同机制,提升系统治理效能。热点诉求实时抓取至“一呼解忧”系统，受理的疑难复杂问题、需转交部门或属地办理的问题，统一归集到“浙里访”兜底交办。同时，发挥部门职能作用，提高工作效能。统一办理时限标准，根据事项紧急程度提速各类事项时限。三是规范了录入标准。规范民生诉求分类标准、办理时限、评价标准和数据规范,统一民生诉求数据录入标准，编制民生诉求业务分类编码，确保归集数据可挖掘、可分析、可评估。四是打通条块壁垒。横向实现与“浙里访”平台、12345政务热线等平台数据对接和业务对接。

2、实现从诉求办结向事项办好转变。通过“一呼解忧”多跨场景应用，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，在调处化解、上下联动、服务便民上力求更高效，提升全市基层服务和治理能力。一是强化了闭环管理。完善民生诉求“-件事”闭环管理制度，综合运用接诉即办、预警提醒、提级督办等闭环管理手段，推动实现民意收集、受理流转、办理反馈、评价督办、分析预警、应急处置等环节一体化、标准化，精细化，确保件件有回音、事事有落实。二是推动了清单治理。综合运用数字化手段，自动生成推送阶段性重大问题清单，推动属地或部门通过领导领衔、政策完善、专项攻坚等举措，抓好成批事的整改推出，实现从一件事及时处置向一类事成批化解转变。对涉及跨地区、跨部门、跨层级的突出问题，三是提升了应急能力。建立紧急事项探查预警机制，通过高发事件关联、热点事项抓取、风险隐患预警、重点人群管理等数智化波动分析,及时发现苗头性、阶段性、突发性民生诉求，提前发布预警信息,积极应对有效处置。

3、从经验决策向数智驱动转变。运用数字化改革思维和方法，通过构建“一呼解忧”多跨应用场景，实现民生诉求事项办理实时、多跨、闭环、共享,确保第一时间掌握民意、第一时间办理回应、第一时间跟进督查,让群众呼声有着落、有回应。通过12345总客服，制定各类民生诉求指数的构成标准和适用规则，利用数字化手段自动生成各类指数指标，推动形成科学高效的综合评价体系。借助大数据分析技术，从更深层次、更大范围对民生诉求、人民意见建议进行挖掘研判，及时发现规律性、潜在性、共通性问题，实现从数据看效能，从指数看治理，助力党委政府民主科学决策，不断提升整体智治水平。

总体建设方案

总体设计原则

标准化和规范化原则

项目建设选用符合工业标准或事实工业标准的网络通讯协议、操作系统、管理平台和系统软件。采用标准化、规范化设计，使得系统具有开放性，保护系统进行有效的开发和使用，并为以后的发展提供一个良好的环境。

先进性和成熟性原则

为了保证整个系统结构、网络技术的先进性以及网络运行的可靠性，选择合理的、实用的、便于扩展与升级的网络拓扑结构。网络系统所用的设备、器材以及软件产品，应选择技术先进的、有技术保证的、得到广大用户认可的可靠厂家的产品。

安全性和可靠性原则

计算机网络是一个相对复杂并且相对公开的系统，需在软件和硬件两方面采取措施以保证整个网络系统安全、可靠的运行。首先保证网络基础设施的安全性与可靠性。网络系统可采用划分虚拟网络、数据加密和设置优先权限等手段实现系统的安全性。

可管理性和维护性原则

计算机网络是一个比较复杂的系统，在设计、组建一个网络时，必须采用先进的、标准的、用户界面友好的网络管理软件；此外，整个网络系统建成后就整理一套完整的文档资料，以便提高整个系统的可管理性与可维护性。

灵活性和可扩充性原则

为了保护已有投资以及不断增长的业务需求，系统应具有灵活的结构并留有合理的扩充余地，以便根据需要进行适当的变动与扩充。

易操作和易维护性原则

系统应具有良好的界面，减少各种特别培训，并具有在线帮助功能。系统须具备良好的可维护性们在投入正式运行后，维护成本低。

动态部署应用

提供应用的动态可部署性，支持动态地将新应用部署到应用服务器，并与12345系统集成到一起，方便系统使用和扩展。

总体建设目标与分期建设目标

总体建设目标

本项目建设方案以支持国家治理体系和治理能力现代化为导向，着力与互联网+、全媒体5G智能客服建设思维推进信访热线服务的数智化转型升级，进一步将信访服务向互联网、移动终端拓展深挖。同时，以五全七化为建设总目标，“五全”即：全程监督、全程可视、全程留痕、全程公开、全程覆盖，“七化”即数据采集实时化、受理办理智能化、信访为民便捷化、信访决策科学化、信访风险可视化、信访决策系统化、信访公开常态化；打造阳光信访、法制信访、智慧信访，助力打通政府与群众沟通桥梁，使信访工作成为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的纽带。

围绕“12345”平台运营，深挖客服多媒体智能客服建设，强化信访矛盾攻坚和化解能力。突出高能运转，加强省市区三级信访数据联动，锚定网格处置“高标准”，本项目建设作为信访网格管理服务终端平台，通过多方大数据集中分析研判，最大程度发挥信访数智化管理服务终端平台"智库"作用，第一时间将矛盾纠纷预警解决在信访第一线，确保“情况明、发现快、处理早”。

萧山区“一呼解忧”事件流转中台如下所示：

萧山区“一呼解忧”话务分流中台如下所示：

本期建设目标

本项目充分利用萧山平台现有语音组件和人工智能资源，通过打造萧山“一呼解忧”智治系统，延伸服务触角，提升服务效能，通过对民意数据的充分挖掘、治理、分析与应用，实现辅助决策，推动社会治理。与市级“民呼我为”数智平台实现系统连通、数据互通、业务协同；以镇街为主体，下沉服务到村社，通过事项授权，镇街吹哨、部门报到的方式，即时就近承接办理和回应反馈民意诉求。

同时，对12345业务系统客平台进行适配改造, 接入5G技术,使其具备处理5G多媒体通讯的能力。

5G+智能融合

建设全媒体5G客服体系 ,实现人工智能+坐席的智能辅助系统、情绪识别系统、智能检索、实时监控等坐席服务系统，结合信访知识库、信访大数据，大大提高信访工作人员的服务效率；将视频能力融合通信+智能的能力，提升服务效率。

统一收集民意

群众通过12345便民服务热线、或通过手机扫描二维码在线服务窗口实现诉求、建议、投诉举报的统一受理，并提供统一查询入口，市民不需要再分辨咨询渠道以及办事单位。

数据共享交互

实现各民意渠道、各级平台、杭州市公共数据平台的数据归集、交互与共享。

数据分类治理

通过数据来源的归集，深化对对民意汇聚数据以及各行业部门知识库进行分类治理，生成数据资源目录，为智能化应用和数据分析、场景应用、数字驾驶舱应用提供必要支撑。

多跨协同办理

向上与市级做好对接，向下与镇街、村做好协同，建设一呼解忧智治系统，构建统一接收、精准分流、按责办理、回访核实、统一督办、评价反馈、分析研判的工作闭环，一揽子受理、全链条解决。

处理进度可查

提供统一的处理进度、结果的查询功能，建立群众诉求“我的查询”清单列表，让群众实时查询诉求办理进度，了解办理情况，提升用户满意度。

满意评价收集

提供统一标准的满意度评价系统，群众根据诉求办理结果、办理过程、响应速度等方面进行评价，提高政务服务质量，实现对工作服务情况的监督。

民意热点预警

通过技术手段以及智能化应用，提升高频民意热点问题实时抓取、统计、分析、预警功能，及时掌握民意动态趋势，及时识别热点问题，设定阈值，预警提示，及时联动属地或事权单位进行处置。

辅助分析决策

通过数据分析，以驾驶舱形式对热点事件、高频事件、不满意件、民意热力图、民意分布图、民意热度榜、民意趋势预警分析、效能分析、办理分析，提供辅助决策参谋。

推动党政智治

用数字化改革思维和方法，通过建立“一呼解忧”智治系统，确保第一时间掌握民意、第一时间办理回应、第一时间跟进督查,让群众呼声有着落、有回应。借助大数据分析技术，从更深层次、更大范围对民意诉求、人民意见建议进行挖掘研判，及时发现规律性、潜在性、共通性问题，实现从数据看效能，从指数看治理，助力党委政府民主科学决策，不断提升整体智治水平。

助力基层治理

通过民呼我为工作机制和指数分析，及时发现基层社会治理中的短板和弱项，完善相关政策、制度、机制，通过对各区县、镇街服务能力和服务质量进行指数评估，有效提升基层社会治理能力。

高效便捷服务

充分发挥信访数据资源关联性强、耦合度高、覆盖面广、活动性大的特点，紧密围绕萧山12345政务服务热线中心工作，为实现“互联网+热线服务”和“一次不跑”、“最多跑一次”改革提供有效的大数据支撑服务。

试点打通12345政务服务便民热线和监护人或网格员之间的兜底闭环机制，建立专门针对老年人的智能坐席和人工坐席，为老年人提供人机交互的在线咨询、健康宣教、服务呼叫、应急处置、主动关怀等服务。按照设定的策略理解老年人在12345政务服务便民热线提出的交互诉求，通过智能语音机器人预警模型，监测区域老年人诉求动态。消除“数字鸿沟”，“科技适老”。

风险防控预警

基于区域信访基础数据资源池，推进信访（“12345”）数字驾驶舱和数字赋能访源治理工作，全景全区实时感知民意态势,推动形成一般常见问题即时处理、重大疑难问题有效解决、风险防范关口主动前移的在线协同办理工作机制。

对信访态势、社会环境稳定等进行宏观监控，及时发现风险因素的变动趋势，并评估各种风险状态偏离预警线的强弱程度，向决策层发出预警信号比你高提前采取预控对策，自动生成的“体检”报告，有图、有表、有分析、有报告，形象直观，系统全面，使风险可视化

系统总体结构和逻辑结构

萧山“一呼解忧”系统总体结构

系统的建设按照技术先进、业务全面、灵活实用、突出亮点的要求进行开发，遵循以下原则：

1.标准化和资源共享的原则

在系统平台、技术等选型时，采用符合国际标准、工业标准、行业标准、特别是国家、行业发布的标准和规范。没有现行标准可供参考的，在系统建设过程中逐步形成行业内部的标准，为相关系统建设提供参考依据。同时，注重与同行各种业务系统之间的通信和信息交换，以资源的共享为基本原则。对于原有的设备、网络、软件、数据等现有资源充分加以利用，同时做到在实现系统全部功能基础上实现成本投入的最小化。

2.安全性原则

安全保密是信息系统建设的关键，因此，安全性需要放在重要位置进行考虑。系统具备严格的等级访问及授权机制；对于认定的关键及敏感数据，只有经过授权的合法用户才能使用访问及修改，并具有完备的日志及审核功能。系统需具备一套完整的安全机制，保证系统数据不被非法用户非法访问和破坏。同时要具备足够容错能力，以保证合法用户操作时不至于引起系统出错，充分保证系统数据的安全性。

3.先进性与实用性相结合的原则

本系统建设是一项完整的系统工程，在设计上需要有相当程度的先进性和完善性，选择国内外先进的技术，从而保证系统的正常运行，并对现有的投资进行保护。系统采用业界公认先进的和标准的软件技术，符合信息技术发展的趋势，保证系统在可预见的阶段内有相当强的生命力。同时系统界面友好、易于使用、响应性能高、便于管理维护、数据更新快捷，具有优化的系统结构和完善的数据库系统，具有与其他系统数据共享、协同工作的能力。

4.开放性和可扩展性原则

软件架构设计开放程度会直接影响到软件的生命周期，为保证系统具有优异的开放性，建设方需要采用优秀的框架结构来设计本系统。通过基于“平台+应用”的架构，采用“构件模式”来实现系统的各种功能模块。同时，为了应对在系统建设和运行过程中存在数据变动、业务流程变化、软硬件升级等一系列不确定因素，系统需要提供一定的可扩展性来满足实际业务需求的变化。

微服务架构

为了使项目系统设计、开发、管理更加灵活和高效，本次引入微服务架构。微服务架构是一种架构模式，提倡单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通。每个服务都围绕着具体业务进行构建，并且能够被独立的部署到生产环境、类生产环境等。另外，应当尽量避免统一的、集中式的服务管理机制，对具体的一个服务而言，应根据业务上下文，选择合适的语言、工具对其进行构建。

微服务架构内涵

1.微服务是由服务组件组成的系统

组件是可被替换和升级的软件单元。组件之间定义清晰，组件内与语言无关，能够独立开发、独立测试、独立部署、独立扩展。

2.按照业务而不是技术来组织服务

面向业务，以减少跨团队协作与沟通。

3.去中心化治理

不必采用统一的语义与技术，每个微服务可以考虑选用最佳工具去完成。

4、去中心化数据管理

分散存储于业务数据自治，提倡多样性持久化，采用不同的技术存储。

5.自动化运维

实现自动化构建、自动化部署、弹性扩展。

6.故障恢复与容错

熔断机制、自动化监控/告警、日志审计。

7.演化式设计

不断地应对业务的变更，不断地适应技术的更迭。

微服务优势

1.每个微服务组件都是简单灵活的，能够独立部署。应用不需要一个庞大的应用服务器来支撑。

2.可以由一个小团队负责更专注专业，相应的也就更高效可靠。

3.微服务之间是松耦合的，微服务内部是高内聚的，每个微服务很容易按需扩展。

4.微服务架构与语言工具无关，自由选择合适的语言和工具，高效的完成业务目标即可。

构件化的技术架构

应用系统开发的构建和集成，采用构件化技术路线。基于组件的开发是普通应用程序开发过程的改进，它具有如下特点：

1.应用程序由各自独立的组件组成，这些组件的开发和部署保持相对的独立性，而且很可能是由不同的团队开发和部署；

2.通过仅对这种应用程序的某些组件进行升级，从而对其进行小幅度的升级；

3.组件可以在不同应用程序之间共享，因此可对它们复用，但同时也产生了项目之间的依赖关系；

4.尽管并非与基于组件完全密不可分，但基于组件的应用程序倾向于分布式结构。

浏览器跨平台技术路线

浏览器跨平台设计主要体现在完美支持国产化主流浏览器，并且兼容IE、Firefox等主流浏览器。

对于主流浏览器跨平台的支持，先进行浏览器适配差异分析，主要在脚本编程时，实现自动检测浏览器类型，为特定浏览器针对性的编写代码，并在渲染模式、HTML标准兼容性、CSS标准兼容性、JavaScript标准兼容性、浏览器插件接口等方面进行浏览器适配。并按照不同浏览器，实现对标准化套件的主动升级。

萧山“一呼解忧”系统逻辑结构

为进一步保障“一呼解忧”综合应用高效顺畅运行，建立科学的考核评价机制，设立“一呼解忧”指数作为评估各单位“一呼解忧”事件处置效能的管理指标。“一呼解忧”指数是各单位在处置“一呼解忧”事件中表现出来的效率和效果的综合分值， 为充分发挥“一呼解忧”指数评价功效，制定应用规范如下：

组成结构

1、指数构成。“一呼解忧"指数由按期受理率、按期处置率、按期办结率、评价满意率、回访核实率和问题件扣分数组成，以确保群众诉求受理及时、处置高效、办理精准、群众满意，并对群众评价不满意的事件，进行回访核实、查漏补缺和解释沟通。

2、计算方法。“一呼解忧”指数=按期受理率*15+按期处置率*15+按期办结率*20+评价满意率*30+回访核实率*20-问题件数*0.5。

（1）按期受理率指各单位收到事件后在30分钟内受理办理的比率。计算方法：1-未按期受理件数÷承办总数；

（2）按期处置率指各单位收到事件后在3小时内到现场处置并作初步反馈的比率。计算方法：1-未按期到现场处置数÷承办总数

（3）按期办结率指各单位收到事件后24小时内反馈并办结的比率。计算方法：1-未按期办结件数÷承办总数；

（4）评价满意率指评价链接让事件发起者对事件办理结果 进行评价的满意率。计算方法：1-评价为非常不满意、不满意事 件总数，已评价总件数；

（5）上报人对事件办理情况的评价意见分为非常不满意、 不满意、一般、满意、非常满意五个等次，其中，评价“非常不满意、不满意”的“一呼解忧”事件自动进入回访核实流程。回访核实率指各单位对不满意件在48小时内进行后续核实及进一步处置反馈的比率。计算方法：1-未回访核实件数÷回访件总数；

（6）问题件是指在事件处置过程中，发生以下情况的，列入问题件考核：①因情况核实不到位，事件不应流转其他镇(街道)而流转的；②事件处置久拖不决的；③事件处置不到位且未及时跟进整改的；④事件反馈答非所问的；⑤事件答复无实质性内容，敷衍了事的；⑥未按处置反馈意见落实工作的；⑦未按要求落实领导批示的；⑧解释疏导工作不到位引发反复投诉的；⑨ 纪委巡查发现的问题；⑩其他存在明显问题的。

考核评定

1、考核通报。区级数字化综合指挥中心每月根据各镇（街道）处置工作情况，汇总形成“码上”指数在全区范围内进行通报，年底统-进行汇总考核。涉及相关单位协同处置的工作情况，由区级数字化综合指挥中心定期进行通报。

2、分级管理。“一呼解忧”指数采取百分制考核，90分为达标分，95分以上为优秀，按得分实施四色管理制度，优秀单位纳入绿色管理，达标单位纳入蓝色管理，未达标单位为黄色管理， 连续两次及以上的未达标的纳入红色管理。“一呼解忧”指数年度考核成绩为各月考核成绩的平均值，月度得分达到95分（含）以上优秀等次的在计算年度考核成绩时按100分计算，95分（不含）以下的按实际得分计算。被纳入黄色、红色管理的单位，在年度考核成绩中每次分别扣0.2、0.5分。

3、考核核减。针对群众上报事件中的特殊情况，如上报人就某一无理诉求反复投诉、反复差评，或因某些历史原因、特殊情况导致事件确实暂无法办理，但经工作人员解释说明后仍然持续投诉、反复差评等情况，可由承办单位向区数字化综合指挥中心说明情况，申请考核核减

本期设计方案

建设目标与内容

本项目整体建设的数字化改革目的是：以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，解决信访最后一环节，避免重复交办，避免重复建设，为基层减负。

根据此目标，对萧山区“一呼解忧”多跨场景应用建设重点进行总结：

1、建设一套具备区县级民呼我为和镇街受理能力的受理模块；

2、建设一套向下延伸至村社一级（镇街下一级）的处理模块；

3、整理一张能够区分基层事件与信访事件的事件库清单；

4、建设一张萧山区信访“五色图”，将效能精确到村社，具备研判、分析、调度能力，即研判调度系统。

具体建设内容如下：

12345业务系统适配

本次设计方案将对12345业务系统客平台进行适配建设，接入5G技术,使其具备处理5G多媒体通讯的能力。

业务及技术架构

通过利用5G技术，实现客服全渠道统一接入，业务统一处理，数据统一管理。

业务设计架构图如下图所示：

全媒体5G客服人工智能

深化一呼解忧智能客服建设，全维度引入利用提升人工智能技术，在业务各个环节上充分调用现有人工智能能力，优化业务处理流程, 提高客服效率

1.客服全渠道入口:智能语音交互+自然语言理解能力+5G视频IVR多维度整合智能客服接口, 群众进入12345开始 , 人工智能就开启全程介入 , 确保服务质量和群众满意度。

2.客服业务受理：全媒体客服+人工智能业务知识流程辅助功能+人工智能实时智能质检监控预警，全维度辅助客服业务处理，人工智能全程监控/预警，辅助提示业务信息，辅助客服定位问题流程，辅助填入工单信息，确保客服高效准确服务群众 ,提升群众满意度，优化业务办理时间。

3.客服业务提交: 人工智能自动分析业务数据，并对客服进行业务总结和不足提示，对客服管理层提出优化业务流程建议。

4.业务完成反馈: 收到业务完成，人工智能自动通过智能语音/5G多媒体/5G消息/公众号等渠道向群众及时反馈信息,收集整理分析群众意见，重点案件会通知专项客服人机结合处理，确保人民群众满意度。

云通信租赁服务

本次萧山区12345业务系统的适配建设将在12345系统中接入60路通信规模的政务云通信服务，此次政务云通信服务采用租赁模式，租赁时限为3年12345云通信租赁。

坐席辅助适配

本次萧山区12345业务系统的适配将建设20路坐席辅助，进行坐席辅助的适配建设。

智能坐席辅助系统利用语音识别、语义理解、语音分轨等技术，为座席提供一个智能、高效、便捷的多辅助受理登记助手。该系统能够自动识别坐席与客户的语音信息，将座席与咨询人的语音交流实时在线转换为文本，并通过语义理解及语义分析来确定关注的业务点，关键词及热点词汇，同步的与智能知识库中的知识进行匹配，并显示到坐席的辅助界面中，供坐席进行快速的知识浏览及业务办理，实现知识在线联动，以提升坐席的工作效率，节省沟通成本。

5G智慧联络中心

5G智慧联络中心业务架构

视频客服与5G消息是以5G技术发展与应用为契机，在传统全媒体联络中心的基础上，基于VoLTE音视频基础能力，增加实时视频交互功能。视频客服支持市民呼叫的渠道和方式更加丰富，强化萧山区12345政务服务热线技术支撑和信访场景应用，优化系统平台和办理流程，提高办理效率和办理质量，提升市民服务体验，推动萧山区12345政务服务热线工作继续快速发展。

基于政策要求，迎合便民政策，以5G通信技术为核心，采用机器学习算法、自然语义理解模型等人工智能技术，构建紧扣政务服务行业业务规范和标准的5G智慧联络中心。以“智能+可视”理念模式构建业务流程，实现基础语音呼入与5G热线呼入的统一应用、无缝融合，在原有基础话务平台基础上新增智能知识库、智能资源平台、及5G基础支撑平台等支撑平台功能提供统一、标准化的政务服务支撑，使得市民们的诉求得到一致的专业化的解答。

本期计划建设5G可视IVR、5G视频客服、5G消息功能，在话务接入端通过智能化、可视化的音视频服务实现话务分流，对于满足5G视频接入条件的市民提供可视化IVR服务，暂时不满足条件的市民通过识别切换无缝转换至智能语音导航，提供智能化的语音服务。在坐席端提供坐席辅助支撑，通过实时转写、智能集成等功能提升坐席效率，达到对外提升政务服务满意度、对内减轻坐席人员压力的目的。

长远来看，在本次建设支撑平台出搭建完成的情况下，后续可进一步升级建设5G视频坐席、5G消息、智能可视外呼等功能，实现全流程可视化、智能化服务，数据全面深度分析、人机协同及经验共享，打造“5G+12345政务服务热线智慧联络中心”，完成政务热线向可视化、智慧化的转变。

5G智慧联络中心功能特性

视频客服与5G消息解决方案，基于5G技术，提供端到端的音视频接入能力，为用户提供丰富的视频特性和功能应用。

        - VoLTE 接入

VoLTE，voice over LTE，基于LTE网络的语音，属于运营商4G/5G语音通话，基于运营商LTE无线网络承载，基于VoLTE的音视频在运营商IMS网络中有更好的QOS保障。

1、无需安装APP应用，用户可直接在智能手机的拨号盘发起VoLTE音视频呼叫。（需手机开通VoLTE功能且支持视频彩铃终端标准）。

2、支持音频起呼后自动切换为视频通话，也可支持视频起呼后自动回落到音频通话（如用户手机终端不支持）。

3、支持在手机振铃态时播放视频。

        - 5G视频IVR

取代联络中心的传统语音播报导航，采用可视化视频+文字菜单+语音播报方式，本项目将在现有通信平台基础上增加建设60路视频IVR功能，为市民提供丰富的可视化体验（仅限VoLTE接入方式）。

4.1.2.2.2.1 基础能力

视频IVR具备和支持以下能力

1、支持VOLTE（Voice over LTE）下RTP流编码类型为H264无转码的高清视频IVR。

2、支持720P、480P高清短视频。

3、支持将语音呼叫协商为视频呼叫。

4、视频播放和停止。

5、视频播放过程中支持按键收号。

6、音频场景下播放视频中的音频。

7、可根据按键选择切换视频。

8、支持ASR语音识别，客户在视频IVR中可选择语音交互。

9、视频IVR可将通话转接给语音坐席或视频坐席。

10、视频IVR转人工坐席排队等待期间播放视频。

4.1.2.2.2.2 IVR功能

- 识别切换

5G呼入与语音呼入识别，可以切换通讯模块。

- 欢迎可视化

增加可视化的欢迎界面，可以播放政务服务宣传视频，热点推送，最新政策等。

- 可视化IVR菜单

在语音IVR菜单的基础上增加可视化界面，在听取语音播报的同时，能精准获取语音信息，通过按键进入下一级菜单。

- 排队等待可视化

在进入人工队列时，增加可播放的视频，视频通常是常见业务，最新政策等。

- ASR服务

ASR服务是对不限时长的音频流做实时识别，达到“边说边出文字”的效果，内置智能断句，可提供每句话开始结束时间。

- TTS服务

灵活配置的语音合成产品，打通人机交互的闭环，让应用逼真发声。

4.1.2.2.2.3 可视化智能交互

- 可视化智能导航机器人

从传统的语音导航提示，建设和成可视智能导航机器人，并且可通过交互形式，更加友好方便的进行界面功能导航。

- 可视化智能问答机器人

从传统的语音一问一答，建设成与智能问答机器人进行交互，并对内容进行可视化，直观的对问答情况进行界面展示，方便溯源，增强体验感。

- 可视化回访

进行业务回访时，通过实现可视化，在智能机器人与回访对象进行交互的同时，将每个级别菜单进行展示，便于精准获取信息。

- 可视化满意度

在对业务咨询完结后进行满意度反馈时，实现可视化，通过对满意度填写结果的不同，展示不同的可视化结果。

- 可视化问卷调查

在进行问卷调查时，展示可视化问卷，便于问卷填写时精准获取展示信息，准确填写。

4.1.2.2.2.4 应用场景

- 可视化热点问题引流

政府热线电话，每天产生大量的咨询和投诉电话，后台通过大数据分析，每天可以发现很多热点问题。市民或者企业有大量重复问题，这些问题占用了大量的坐席资源。

通过大数据获取市民和用户咨询的热点、重复性高的问题，并且维护好标准的答复口径，通过5G技术，将这些用户前置到IVR中，可视化的展现在用户的手机端，市民或者用户可以直接通过按键或者语音的方式，进行选择问题。该问题可以大量的分类话务，减轻坐席的话务压力。

1、可视化热点问题展示；

2、可视化热点问题按键或者语音选择；

3、可视化热点问题答复；

- 可视化菜单选择

传统的IVR菜单比较长，语音播报时间长，用户等待时间长，从而导致体验效果不佳；

全语音智能交互，解决了语音播报长的问题，但是系统有什么功能，用户关心的功能是否存在，用户无法感知；

5G视频IVR可以解决传统按键语音播报时间长、全语音智能交互用户不清楚系统有哪些功能的问题。详情如下:

可视化IVR菜单，用户一目了然，可以直接进行操作，选择自己所需服务；可视化菜单可以依据用户需要制定UI界面以及子菜单选项。

- 可视化智能咨询

目前智能语音导航答复率与互联网智能咨询比较，总体答复率比较低。主要原因为:

1、电话端1对1，通过语音进行交互，一对一，如果出现一对多选择，语音播报时间长，用户体验效果差。

2、互联网端1对多，可以推出多个问题答案选项，市民可依据自身的问题判断，选择符合自身答案的选项。

可视化智能导航解决电话端目前存在的问题，可以将互联网端可视化交互的功能运用到语音电话端，从而大幅度提升智能交互的体验和答复率。

- 可视化视频播放

可视化视频播放是指为呼叫中心热线提供播放短视频业务，当用户拨打呼叫中心号码时，用户选择指定业务后，系统可以向主叫用户推送短视频内容，不局限于新服务、新业务的宣传，用故事性、业务办理流程等为用户呈现一场声画并茂的“微电影”，方便市民更形象的了解业务办理流程，起到业务宣传、服务推广的作用。

- 实时字幕

通过ASR服务器的语音识别功能，支持与ASR服务器对接提供实时字幕功能。

开启实时字幕功能后，在视频通话中可实时将通话内容转变为字幕显示，显示过程中支持智能矫正功能。更加清楚的了解用户的发言内容。

        - 5G视频客服

4.1.2.2.3.1 人像采取权限

5G视频客服功能需要市民与人工坐席视频通话，目前信访局为了保障市民的人像等权利，特此规定只能由信访局工作人员进行人像采取并与市民进行视频通话，其他处理部门不具备人像采取权限。

5G视频功能是否使用，主动发起权在市民端，由市民端主动发起视频通话，所有的视频通话均会经过市民的同意才会进行，并对市民发起视频通话的授权记录进行保存。

萧山区12345业务在使用5G视频客服功能时，信访局工作人员可进行人像采取并与市民进行视频通话，坐席将相关诉求总结成工单再转派给其他处理部门，其他处理部门不进行人像的采取，只具备业务办理以及语音通话的权限。

4.1.2.2.3.2 基础能力

用户可通过5G或VoLTE两种方式接入视频客服平台，与人工坐席视频通话。

视频坐席功能主要包括：

1、视频坐席签入/签出，可选择	签入视频技能队列。

2、视频呼叫应答，开始视频通话。

3、视频坐席状态切换，如示忙、示闲、小休等，状态同普通语音坐席。

4、视频通话释放。

5、视频呼叫转移，将当前视频通话转移到其它视频技能队列或指定视频坐席，也可转接给传统语音技能队列或语音坐席。

6、视频通话转视频IVR。

7、静视频/结束静视频，在视频通话过程中可选择静视频操作，即可用户无法看到坐席的视频图像或者听见坐席的声音，但坐席可以看到用户的视频图像和听到用户的声音，包括如下两种模式：

8、静像：坐席可以看到用户的视频图像，用户看黑屏，用户和坐席可以交谈。

9、静音&静像：坐席可以听到和看到用户，用户看黑屏，听不到坐席声音。

10、在视频通话过程中，视频坐席可发起三方视频通话。

11、视频坐席可实时进行画面抓取，截图拍照。对访客视频画面进行留存。

4.1.2.2.3.3 可视化功能

- 音视频通话

市民在通话中若不希望进行视频互动时可以选择关闭视频。关闭视频下，本地将不显示关闭视频方视频，其他第三方交流者也不能看到关闭视频方的视频。但关闭视频方可以看到其他未关闭视频方的视频。

- 音视频开关

市民在通话中不希望进行视频互动时可以选择语音模式。语音模式下，本地将不显示其他参会者视频，其他参会者也不能看到当前市民的视频，只可进行语音通话。

4.1.2.2.3.4 内容提取

视频客服解决方案提供内容提取功能，可在视频通话过程中提供语音转文本的功能。语音转文本后，将自动提取文本中的关键词并高亮展示，支持回填至工单，方便坐席快速定位诉求信息，提高坐席工作效率。。

4.1.2.2.3.5 知识库联动

视频客服解决方案提供系统知识库联动功能，可在视频通话过程中提供语音转文本的功能。语音转文本后，根据提取出的关键词内容，可以自动匹配知识库中的问答内容，方便坐席进行诉求解答。

4.1.2.2.3.6 坐席辅助实时转写

- 实时转写

可以在通话过程中，实时将通话双方的语音对话内容进行文本的转换，并展示出来，供对话方查看。

- 智能集成

与智能知识库做联动，提供常见提问类型及解答，实时根据来电意图或对话关键词，智能推荐坐席相关业务办理流程或政策解读。

4.1.2.2.3.7 5G视频管理功能

- 坐席管理

通过坐席管理页面，可管理当前呼叫中心中视频坐席，包括坐席和管理员，并可在此进行人员的增、删、改、查等基本操作。

- 视频存储管理

会议结束后，可对所有的会议视频进行保存，支持后期查询、回看和下载。

- 日志管理

视频交互列表记录视频通话信息日志，可通过视频通话时间、视频通话状态、坐席工号等进行筛选，查看通话详细信息。

- 统计分析

数据报表按照坐席维度、视频交互维度分别展示了相关指标数据，

可进行如下统计分析：

1、服务满意度。

2、视频通话时长。

3、视频完结情况。

        - 5G消息

2021年11月，工业和信息化部发布《「十四五」信息通信行业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》包括4大部分、26条发展重点、近3万字，描绘了信息通信行业的发展蓝图，是未来五年加快建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展、引导市场主体行为、配置政府公共资源的指导性文件。

其中，坚持新发展理念和坚持系统观念的规划重点使得5G消息推广与全面部署势在必行。5G消息也进一步凸显了信息通信行业为战略性、基础性和先导性行业的功能和定位，同时也进一步强化了坚持新发展理念、坚持系统观念方面的有关要求。

4.1.2.2.4.1 5G消息介绍

2020年4月8日，中国移动、中国电信、中国联通联合发布《5G消息白皮书》，宣布共同启动5G消息业务。

5G消息将带来全新的人机交互模式，构建起一种全新的信息服务入口：

1、用户无需下载任何客户端，在手机等终端的原生消息入口即可接收5G消息；

2、无需链接至任何网页即可支持包括文本、图片、音视频在内的内容形式，用户在消息本身的界面窗口就能完成搜索发现、内容交互、充值缴费等一系列体验。

同时，终端同声：

华为、中兴分别表示，将与运营商共同做大5G消息市场，推动5G消息成为最快落地的5G+业务应用；小米承诺将积极推动5G消息产品商用，后续所有5G机型都将支持5G消息；三星则透露正基于运营商最新规范开发5G消息业务，计划今年内对5G手机实现全面支持。

5G消息，是首个5G行业应用的重要方面，也是提升政务服务、增加市民信访体验、扩大政府信息宣传能力的重要工具。

5G消息，将包括邮件、短信、通知、提醒、即时消息等消息类统一入口，融合政务服务，改变市民使用习惯，便捷高效地进行信访业务办理。

图：5G消息短信展现形式

4.1.2.2.4.2 5G消息基础功能

本次所建设的5G消息模块将具备以下功能：

- 消息发送

完成与短信网关、短信运营商的短信交互，保证相关处理信息能发送给对应市民，主要包括信息接收和信息发布功能。

初步规划5G消息20万条,短信超出部分业主单位承担。

- 智能回落

视终端支持情况，智能回落多种消息。

- 单位实名

继承电信业务的码号体系、消息发送时具有单位实名，保证政务消息传递安全性、权威性。

- 富媒体消息

支持单卡片和多卡片样式，高清图片、音频、视频、位置、文件等富媒体内容，带来更高的点击率。

- 消息菜单

定制化的菜单按钮和底部、悬浮菜单，支持自定义H5，有效提升转换率。

- 消息智能交互

聊天式的智能交互，语音识别、语意识别、智能识图等AI能力加持，服务更便捷。

- 精准推送

根据用户画像信息，精准推送政策热点、问卷调查、业务情况等消息内容。

4.1.2.2.4.3 5G消息服务功能

- 业务回访

根据业务需求的具体情况，通过工单类型、单号等信息生成具体的业务回访模板，5G消息平台可以发送该回访问卷至用户手机端进行业务办理回访调查。

- 满意度评价

根据业务需求的具体情况，通过工单类型、单号等信息生成具体的满意度评价模板，评价内容包括12345畅通程度、坐席业务熟练度、坐席服务规范性等，5G消息平台可以发送该评价问卷至市民手机端进行满意度调查。

- 问卷调查

根据业务需求的具体情况，通过工单类型、单号等信息生成具体的调查问卷模板，5G消息平台可以发送该问卷至市民手机端进行问卷调查。

- 精准推送

根据用户画像信息，精准推送政策热点、问卷调查、业务情况等消息内容。

4.1.2.2.4.4 5G消息管理功能

- 发送名录

对5G消息接收的群众信息进行管理。

- 模板管理

对5G消息视频、文本、菜单进行管理审核。

- 发送日志

用于查询短信发送日志，并对日志进行相应管理操作。

- 统计分析

统计分析功能用于统计平台5G消息的收发情况，主要包括信息发送的类别、数量、时间和接收人等相关信息统计查询。

        - 遵循的协议和标准

| 类型 | 遵循的协议和标准 |
| --- | --- |
| 通信框架协议 | ITU-T H.323、SIP、H.460 |
| 视频协议 | H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.263、H.263+、H.265 |
| 音频 | G.711、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、iLBC、AAC_LD、HWA_LD、AAC_LC、Opus |
| 数据会议 | 数据会议1.0/2.0/3.0 |
| 双流 | H.239、BFCP |
| 传输/业务 | TCP/IP、FTP、FTPS、RTP、RTCP、HTTP、HTTPS、SNMP V2/V3、Telnet、SSH、SOAP、LDAP、DNS/DDNS |
| 加密 | H.235、AES、TLS/SRTP、HTTPS、HLS、RTMPS |
| 视频分辨率 | 1080P60、1080P30、720P30、4CIF |

与12345系统融合开发

5G智慧联络中心与12345热线深度融合，创新智能政务热线服务，将5G可视IVR、5G视频坐席、5G消息等产品与业务深度融合，结合政务服务热线话务流程、受理办理等业务场景进行功能设计，达到完美契合实际业务、丰富政务热线服务模式，提升政民互动体验的目的。同时，集成智能知识库、智能语音问答机器人、智能坐席辅助及智能外呼等智能化产品功能，将“人工+智能”的热线服务理念应用其中，进一步提高热线服务效率和质量，对外确保群众问题及时解答、电话服务优质高效，对内减负政务服务工作人员的压力、提升中心运营效能。

        - IVR集成

在语音IVR的基础上增加视频能力，视频IVR支持将业务选项展示在视频中，将可视化IVR系统与原有语音IVR系统进行集成，对IVR流程进行规划设计，实现IVR流程切换过程的平滑过渡。在话务开启阶段，对来电人方是否支持可视化IVR进行智能判定：

来电人方支持可视化IVR的情况下，自动接入可视化IVR流程；

来电人方不支持可视化IVR的情况下，自动接入原有语音IVR流程；

可以有效避免用户漏听、错听、反复听，提升用户体验，规避传统语音IVR需要用户听完整段语音、获取到有效信息耗时长、业务选项复杂等问题。

        - 业务系统集成

在传统语音坐席系统的基础上，结合5G技术提供5G视频坐席平台的集成建设功能，实现语音坐席与视频坐席平滑切换，主要功能包含IVR、IVVR、软电话、接续、坐席签入签出、统一调度、视频采集、视频传输、视频通话、视频录像及视频回放等核心功能。

5G视频坐席与业务系统的集成，有力夯实热线系统基础功能，通过可视化的技术手段，为实操类业务咨询精准定位问题，准确解答提供保障，极大程度提高实操类咨询问题的沟通效率。坐席人员通过共享市民操作界面，快速精准的定位问题焦点，实现工作人员与市民可视连线、多部门远程线上协同、情况实时了解、人机协同及经验共享，最大限度减少群众跑腿次数，快速解决群众难题。

        - 知识库集成

5G智慧联络中心与原有知识库系统进行集成，在各产品场景使用过程中可统一调用知识库内知识作为应用支撑，多渠道受理市民需求的同时，保证对外口径的统一化、标准化。

        - 智能化集成

- 智能语音问答机器人

5G智慧联络中心与智能语音问答机器人集成，针对热线话务各环节，植入智能语音问答技术，建设全链路智能语音服务，将智能语音问答机器人视频化、菜单可视化、问答过程文字化，从根本上降低坐席压力，提升服务效率。

- 智能坐席辅助

5G智慧联络中心与智能坐席辅助集成，为坐席提供便捷的辅助功能，协助进行日常工作的完成，与业务深度融合，结合业务场景、完美契合业务，对业务进行强有力的协助。实现语音、5G视频话务坐席的统一智能坐席工作界面，在对话过程中通过人工智能的辅助，极大提高坐席人员服务效率和业务水平，降低坐席人员的业务门槛，实时检测坐席人员的服务质量，从根本上提升热线中心的服务效能

5G与4G网络的兼容性设计

        - 5G组网模式介绍——SA与NSA

SA和NSA是全球最通用的两种5G组网模式。

SA是 Standaloner的缩写，是一种5G组网模式，意为“独立组网”即一个核心网配一种基站。可以理解为从核心网到基站均使用5G技术，低延时体验更佳。SA“独立组网模式”图例说明如下所示：

NSA是5G组网模式之一，也叫做“非独立组网” NSA是一对多的组网模式，即一个核心网带两种基站。5G组网安置在4G基础设施中，基站侧4G基站和5G基站共存。可以理解为保持4G核心网不变，通过将基站变更为5G基站来实现5G网络。NSA“非独立组网模式”图例说明如下所示：

        - 5G与4G网络兼容性介绍

如上所示，NSA采用双连接方式。而SA模式下，5G NR直接接入5G核心网（NG Core），它不再依赖4G，是完整独立的5G网络。

对比以上架构，NSA和SA主要存在三大区别：

1）NSA没有5G核心网，SA有5G核心网，这是一个关键区别。

2）在NSA组网下，5G与4G在接入网级互通，互连复杂；在SA组网下，5G网络独立于4G网络，5G与4G仅在核心网级互通，互连简单。

3）NSA与SA理论速率对比：SA模式下行速率略高于NSA模式，上行方面SA模式优势更加明显。如下所示：

简单的讲，相比SA，NSA缺少了5G核心网，虽然速率会变慢，但在5G与4G互连上更具兼容性。

本项目将考虑5G与4G网络的兼容性，照顾目前使用较多的4G中断，照顾4G网络的普遍性，在NSA组网下，5G与4G满足接入网络互通。

系统成效

1、实现服务人民群众的全媒体全渠道服务能力 ,覆盖目前已知绝大部分常用渠道 ,实现任意时间, 任意渠道, 任意方式 ,人民群众都能跟12345客服联系上，提高人民群众服务满意度和感受。

2、多样丰富的实时沟通方式，5G技术能实现以往传统通讯模式更多不能触及的角落 ,让客服能更高效的服务群众。

3、优化集成调用现有人工智能能力应用未来将扩展智能客服辅助,智能培训等新人工智能应用 , 达到人协作覆盖服务全流程，深入到客服运营每个环节。

4、业务全局统一协作，实现群众入口统一，业务受理分配统一，信息反馈统一 ,数据管理统一，运营管理监控统一的全局统一协作。

系统建设场景：

整体场景设计：

更多场景应用：

5G消息-用户无需安装APP, 老年人群体手机操作不熟也没关系, 通过短信即可办理相关业务。

通过5G volte实时视频通话应用场景：

更多实时视频场景：

客服端整合人工智能，实现人工客服服务，必要场景可以用智能客服替代客服视频。

视频IVR和语音/视频客服结合服务群众场景：

5G视频通话结合视频IVR+5G消息 对群众办理业务进行回访：

“一呼解忧”服务端设计与开发

市民服务端

第一步：手机登录浙里办进入“一呼解忧”

图1：业务受理页面；

智能解答

以智能问答知识库作为支撑，提供移动端渠道，为社会公众提供7*24小时的智能化解答服务，更好聆听社会民众民意，提供都通渠道桥梁。

智能机器人根据不同场的景实际情况智能解答多元化问题，以语义理解算法模型为技术支撑，基于“一呼解忧”业务场景提供各类民生业务场景。

为更好提供便民服务，提升用户满意度，系统支持人工托底策略，遇到个别问题机器人助理无法解答时，系统提供转人工服务功能。页面会自动提示跳转人工进行登记，页面会自动跳转到通用赋能页面。

基于海量场景数据、 专家知识，利用自然语言处理、符号系统、 深度学习、知识图谱等人工智能技术，打造集智能咨询、投诉建议、网站导航、智能推送等功能于一体的智能客服，为公众提供在线业务咨询、查询、办理等服务。

政策速递

系统提供不同政策目录结构后，展示相应的政策/热点问答功能。为方便用户查找所需内容，提供全文检索功能，用户输入关键字，可快速查找定位所需内容。

为方便使用灵活功能配置，系统提供后端二级菜单功能添加配置功能，根据用户需求自定义添加配置功能。

我的查询

我的查询包括待受理、已受理、已回复、已评价四个模块。

1、待受理模块：查询用户已提交代办理的事件工单列表，可点击查看具体工单事件内容。显示受理编号、工单代办类型、姓名、电话、处理状态、反应内容、紧急程度等相应信息。

2、已受理模块：查询统计用户提交已经办理后的内容列表，点击单个信息科查看具体工单的受理编号、工单类型、姓名、电话、处理状态、反应内容、紧急程度、回复信息、回复单位、处理结果等。点击立即评价，可提供对已回复的事件提供立即评价功能。

3、已回复模块：提供为用户提供已回复的模块查询列表。通过点击可逐条查看具体内容以及已回复内容信息提供立即评价功能。

4、已评价模块： 提供为用户提供已评价的模块查询列表。通过点击可逐条查看具体内容以及已评价内容信息。

一键呼

萧山“一呼解忧”服务端设计与开发包含萧山区12345热线一键呼叫服务功能，可依据自动地理定位技术，精准呼转至镇街的话务坐席，增强属地化的及时响应能力和社会治理能力。

通信系统集成

同时，通信系统也会与话务系统集成改造，保证热线能够一键呼入。系统支持20路镇街坐席。

其中所包含的通信系统集成建设内容：

- 话务一键呼入

即萧山“一呼解忧”服务端一键呼叫功能，可精准呼转至镇街的话务坐席，增强属地化的及时响应能力和社会治理能力。

- 话务功能

包括号码显示、签入/签出示忙/示闲、资料整理、话路保持、静音/取消静音、话路保持、三方通话等功能，共同支持通信系统的话务功能集成。

- 直接呼出

系统授权的普通坐席可以在本机拨号或PC上点击直接发起呼叫，系统提供的自动呼出管理系统用于设置、管理呼出的任务，系统根据设置的参数自动呼出，以便为坐席人员提供服务。

- 智能外呼

系统通过智能外呼功能模块对受理业务记录按照自动生成的调查模板进行自动化外呼，并按照设定的调查模板与社会公众进行交流，收集社会公众对相关政府与承办单位办理情况的满意度评价意见。

- 满意度回访

办理结果回访，即案件办理结束后，系统及时向反映人进行反馈，系统通过短信、自动电话等方式对处理结果征求意见，并对回访结果进行记录。

被设定为采用自动语音回访的案件，系统先进行自动电话语音回访，语音未接通可通过短信发送回访短信，询问事件办理结果是否满意。办理结果回访应遵循以下原则：

1.	对处理后的来电问题应定期回访，了解相关情况。

2.	对较为复杂的来电问题，重点进行回访。

3.	回访时要注意发现问题，调高工作质量，巩固调解成果。

4.	做好对回访来电问题的登记。

- 呼叫转移（呼转）

IVR路由转队列/坐席：呼叫在自动流转中完成收号后请求路由转移到对应技能的坐席或者队列；

坐席转IVR：呼叫在人工坐席受理后转移到IVR服务，包括两种方式，一种是挂起转，IVR服务完成后再转移回坐席。另外一种是释放转，呼叫从坐席转IVR后，坐席释放，呼叫不再转回；

坐席转队列/坐席：呼叫可以在人工坐席受理后转移到其它坐席台（同业务台、不同业务台、班长台）等。

- 排队情况查询

对有权限的坐席可以查看当前呼叫的排队情况如排队总数、主叫号码等。

- 监听功能

监听坐席：监听普通坐席与用户的通话，用会议电话方式实现；

监听中继：监听指定入中继的放音与通话；

插入功能：插入与监听比较类似，只不过班长坐席由听者变成说者，实现三方通话。

- 插话功能

坐席在振铃或其它接触媒体呼叫到达等待应答时，同组的另一业务代表（有插话权限）可将此呼叫转移至自己的坐席。原有呼叫相关数据、用户信息等可与呼叫同步转移，处于协作状态的多种接触媒体呼叫可以同步转移。

- 话务控制及监控管理

实时监控各子系统、各坐席、各语音通道的工作状态，便于系统管理员进行直观的管理。

坐席状态：可以实时监控坐席的登录时间、当前状态（空闲、忙于外线或内线、正在振铃、免打扰、限制时间、报警、退出等）、当前状态的起始时间、持续时间、与谁连接等。同时班长席可以监听各个坐席的通话，必要时可以插话或直接将通话接管过来，由班长席直接为用户服务。

队列状态：包括呼叫队列和坐席队列，可以监视呼叫队列中的等待人数和放弃人数，坐席队列中在服务的坐席数和空闲的坐席数。

服务组状态：如投诉组中等待呼叫数、放弃的呼叫数、在服务的坐席数、空闲的坐席数等。

质检操作：可对某一普通坐席进行监视、插入、内部呼叫、释放来话、取消保持、拦截来话、强制示闲、强制示忙、强制签出等。为了了解系统的工作情况，监控设备可以显示录音起始时间，录音次数，以及磁盘容量等信息，通话结束，系统自动将录音内容以日期时间方式存入硬盘相应的路径，以备日后查询。

“一呼解忧”移动治理端设计与开发

萧山“一呼解忧”可使用移动治理端功能，组织内人员可从移动端接入，进行移动办公，可适配浙政钉改造。具体功能如下：

1、工单签收功能：

手机端在线实时工单签收，随时随地可移动高效响应服务和工单处理。

2、审核功能：

内部坐席人员可在移动端进行工单的审核。

3、审批功能：

内部坐席人员可在移动端使用工单的线上审批功能。

4、督办功能：

内部坐席人员可在移动端使用工单的线上督办功能。

5、查询功能：

内部坐席人员可在移动端使用线上工单查询功能、进度查询功能、办理结果查询等功能。

6、预警提示功能：

可在移动端进行预警信息的提示，针对各类监测预警场景设定提供移动端预警服务。

7、应急预案功能：

预警提示后，提供应急预案参考信息，可以弹窗或详情页，内容可在“一呼解忧”智治系统进行模板自定义设置和知识库维护。

8、分享推送功能：

向手机端推送分享信息，及时掌握相关信息。

“一呼解忧”智治系统

首页开发与设计

业务协同管理平台的页面UI设计以及功能的开发，包含：通知公告、办结事件、业务记录、案件满意度、案件分析等快捷模块设计。

镇街坐席租赁及业务流转

镇街坐席改造包含：

- 三级业务流转

萧山区12345业务流程调整为业务三级流转，即“区——镇街——村、社区”，准确将办件派发到社区、对应部门，使工单真正落实到具体的下级处理单位和办事部门，解决市民诉求。

- 坐席租赁

各镇街将设立通信规模为20路的镇街坐席，租赁3年。给予系统三级账号，将区一级派发的工单进行相应的业务流转，使工单精准派发到村、社区的对应部门进行办件处理。

- 智能坐席辅助

在各镇街设立通信规模为20路镇街坐席的基础上，为提升服务效率，各镇街将建立20路智能坐席辅助。

智能坐席辅助系统利用语音识别、语义理解、语音分轨等技术，为座席提供一个智能、高效、便捷的多辅助受理登记助手。该系统能够自动识别坐席与客户的语音信息，将座席与咨询人的语音交流实时在线转换为文本，并通过语义理解及语义分析来确定关注的业务点，关键词及热点词汇，同步的与智能知识库中的知识进行匹配，并显示到坐席的辅助界面中，供坐席进行快速的知识浏览及业务办理，实现知识在线联动，以提升坐席的工作效率，节省沟通成本。

- 话务报表

针对镇街话务业务，结合各镇街具体需求，进行统计报表的开发。

业务流转内容包含：

- 镇街自建系统对接

对接具备自建能力的镇街一级自建系统，实现萧山区工单业务流转功能和数据同步。

- 增设“浙里访”平台流转

根据调研，一网统管平台给出的一些答复意见过于简单，不符合信访答复要求。

于此，各镇街工单增加浙里访平台流转，即建设为一网统管、浙里访“双平台流转”，使给出的答复意见满足信访的答复要求。

业务流程改造

业务流程改造包含三个部分：

（1）依据平台的实际需求，完成“一呼解忧”平台的实际业务流程需求梳理；

（2）根据需求梳理成果，完成业务流程重构；

（3）平台业务流程开发。

业务流程图如下：

业务协同管理功能

系统支持对受理问题的流转路径与处理情况的查询跟踪。对每个工单在流转过程中的流转岗位路径、处理人、处理方式、处理时间、处理意见都能查询跟踪，以便及时发现问题。

- 工单来源

支持扫码填单，并将工单进行统一汇聚受理。

- 业务受理

1、多媒体受理

包括直接答复、网络交办、案件暂存、设为无效件等功能。

如下所示：

图 多媒体受理界面

2、退回件受理

对于退回件可以进行直接答复、网络交办、案件暂存、设为无效件。

退回件具体办理操作界面如下所示：

图 退回件处理界面

3、办理流程辅助

系统支持部门推荐、政策推荐和关联案件推荐，为工作人员提供辅助。

（1）部门推荐

根据历史工单交办部门，结合案件信息形成案件部门匹配模型，新受理案件通过匹配模型进行匹配，形成相关部门推荐信息。

选择相应的内容分类后，系统会自动获取并显示责任部门，如下所示：

图 责任部门推荐

（2）政策推荐

工作人员在处理案件时，系统会根据案件描述提取关键字并进行建模，将关键字模型和描述相结合与政策库中知识进行特征匹配，将匹配度最高的结果推荐给工作人员。

根据内容分类，系统自动获取并显示相关政策推荐，如下所示：

图 政策法规推荐

（3）关联案件推荐

根据历史工单信息，反映人信息与案件信息，提取相应关键字，匹配相似度较高的工单进行推荐，新受理案件可与历史案件相关联。

- 待办事项

待办事项包括以下功能：

| 待办事项 | 中心分流 | 工单交办 | 针对需交办给镇街处理的工单，可交办 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工单退回 | 针对描述不清或信息补充错误的工单，可退回 |
|  |  | 继续受理 | 针对需交办给多个镇街的工单，可继续受理交办 |
|  | 新接收件 | 签收 |  |
|  | 未办理件 | 工单反馈 | 针对镇街能解答的工单，可看反馈给中心 |
|  |  | 工单退回 | 针对中心交办错的工单，可退回。 |
|  |  | 延期申请 | 针对期限内无法办理的工单，可向中心申请延期 |
|  | 已反馈件 | 办结 |  |
|  | 已退回件 |  |  |
|  | 延期申请审核 |  | 针对镇街提交的延期申请，中心可通过或驳回 |
|  | 新收督办件 | 督办反馈 | 镇街可反馈中心的督办。 |
|  | 详情 | 基本信息 | 展示该件基本信息 |
|  |  | 业务流转信息 | 展示该件业务流转信息 |
|  |  | 审核信息 | 展示该件的所有延期申请审核信息 |
|  |  | 督查办理 | 展示该件的所有的督办信息 |

中心分流办理界面如下所示：

图 中心分流办理界面

延期申请审核界面将展示业务登记信息、延期申请信息、处理意见三部分内容。其中延期申请将展示申请天数、原办理以及新办理期限、申请时间、申请内容等关键信息，如下所示：

图 延期申请审核界面

已反馈件主界面将展示工单受理编号、诉求人姓名、联系电话、反映内容、反映日期等，并支持多条件搜索，如下所示：

图 已反馈件主界面

具体案件信息可进入已反馈件办理界面进行业务登记信息和办结信息的查看与填写，如下所示：

图 已反馈件办理界面

已退回件主界面将显示受理编号、反映内容、反映日期、退回机构等关键信息，并支持多条件搜索，如下所示：

图 已退回件主界面

在已退回件办理页面，可展示业务登记的基本信息和退回意见，退回意见包含退回机构、退回时间、退回原因的说明，页面下方可进行办结、交办以及协办处理方式，具体页面如下所示：

图 已退回件办理界面

工单详情界面，可展示工单的基本信息、业务流转信息、审核信息、督察办理信息内容，可在工单【操作】项中点击【详情】进行具体信息查看，具体页面如下所示：

图 工单详情界面

- 已办事项

已办事项包括已交办件、已督办件、已协办件等功能。针对已交办的工单，中心可填写备注。针对重要的工单，中心可查看已督办的件并选择是否督办。已办理件是指镇街单位已协同办理的件。

已交办件界面如下所示：

图 已交办件界面

新增督办单界面如下所示：

图 督办界面

已督办件界面如下所示：

图 已督办件界面

已协办件界面如下所示:

图 已协办件界面

- 办结事项

办结事项包括已办结件和不满意件，皆可进行回访跟踪。针对已办结的件，中心可抽查回访。针对不满意的件，中心必须回访。

已办结件界面如下所示：

图 已办结件界面

已办结件回访界面如下所示：

图 已办结件回访界面

不满意件界面如下所示：

图 不满意件界面

不满意件回访界面如下所示：

图 不满意件回访界面

- 综合查询

综合查询模块包括业务记录查询、扬言件查询、重点信访人查询、无效件查询。

业务记录查询界面如下所示：

图 业务记录查询

扬言件查询界面如下所示：

图 扬言件查询

重点信访人查询界面如下所示：

图 重点信访人查询

无效件查询界面如下所示：

图 无效件查询

工单详情展示界面如下所示：

图 工单详情展示

- 应急预警功能

系统支持提供扬言件预警，若市民有意说出要采取某些行动以达到威胁目的的话，系统可进行相应标记，预警展示指定查询条件下的扬言件。

同时，系统支持提供突发事件预警，若出现群体事件或突然爆发激增的事件，系统可进行相应标记，预警展示指定查询条件下的数量增幅异常的事件。

统计报表系统

根据需求，整合数据完成“一呼解忧”平台数据报表系统开发工作，将一呼解忧系统数据进行图形化列表等进行直观展示。

扩展支持区（县）、镇（街）协同数据的统计。统计报表包括：

| 统计报表 | 受理报表 | 受理量类 | 萧山一呼解忧总体受理情况统计报表（反映类型） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 萧山一呼解忧总体受理情况统计报表（镇街） |
|  |  |  | 各反映类型受理总量统计报表 |
|  |  | 在线服务类 | 一呼解忧受理量明细统计报表 |
|  |  | 内容分类 | 业务受理内容分类统计表 |
|  | 处理报表 | 回访量报表 | 抽查回访统计报表 |
|  |  | 交办处理报表 | 重复交办件报表 |
|  |  |  | 镇街处理情况统计报表 |
|  | 综合报表 | 效能考核类 | 受理人员工作量明细统计报表 |
|  |  |  | 满意度统计报表 |
|  |  | 综合报表类 | 月度工作统计表（一） |
|  |  |  | 月度工作统计表（二） |
|  |  |  | 萧山一呼解忧工单办理统计报表 |
|  |  |  | 效能指数统计分析表 |
|  |  |  | 网络单位交办排名统计表 |
|  |  |  | 内容分类排名统计表 |

“智慧信访”智能派单模块

智能派单功能基于文本分析技术和意图识别技术，对工单内容进行意图识别，构建公共服务问题类别识别模型，识别市民诉求所属问题，实现对工单中事件信息的自动提取、分类等功能，通过问题-部门映射表，自动将工单自动分派至对应职能部门，提升坐席人员工单分派工作效率和事件处理效率。

其技术原理是：通过各种渠道进来的工单，通过充分运用大数据技术和智能推荐引擎，对工单内容进行文本提取、处理、对应关系建立，将工单内容与数据库中信息利用相似度算法模型进行特征比对，以“智能派单”的模式实现对各类事件的自动识别和匹配，将工单准确推荐到相关部门。在工单内容为常规无明显错误的情况下，分派准确率达95%以上。分派的基本流程如下：

根据以前的工单转交处理记录，自动分析待处理的业务部门，按照计算概率排序列出前N个部门，在用户一次点击的基础上自动在树形控件中定位到部门。

系统管理员对每个部门维护关键字，关键字由工作人员调整。

受理页面选择“交办”，系统自动根据填写的反映内容获取到关键字，然后根据关键字自动推荐最接近的承办部门。

意识识别智能派单架构图和智能部门推荐图如下：

图：自动分派流程

系统还可以利用柱状图、圆形图、城市地图等方式来直观反映派单部门的分布情况。在数据分析过程中，派单数据分析图是很直观的可视化的表达形式，通过数据比对、分析和归纳，及时、准确地反映总量分布、热点部门比例等情况，帮助管理部门客观分析现状，辅助宏观决策和调控。示例如下：

        - 建设依据与落地指标

政策支撑：

2020年《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》中提出: 从高频政务服务事项入手，2020年底前实现第一批事项“跨省通办”，2021年底前基本实现高频政务服务事项“跨省通办”，同步建立清单化管理制度和更新机制，逐步纳入其他办事事项，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。

2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。

学术支撑：

《基于人工智能技术实现银行工单智能派单》中作者也提到：通过智能派单系统，可以提高工单的派单准确率并有效提高工单处理效率，最终提升客户满意度，同时替代人工派单模式可以一定程度减少人力成本及重复的培训成本。

过去在接到12345工单后，工作人员必须全面了解各个部门的具体工作职责及范围，并仔细阅读每件工单的诉求，才能在70个单位中准确选出相对应的承办部门进行派单。而开发智能化的派单功能，则可以根据系统推荐的辅助指导选项进行快速判断，工单流转更科学、精准、高效。该功能上线后，可以压缩12345热线工单内部流转时长，市民的诉求也可以在短时间内快速派发至相应承办部门，大大提高了“接诉即办” 效率。此外，由于生活种面临处置的案件种类繁多，而且权责划分较为复杂。12345热线信息员需要进行超过1个月培训才能进行准确派单。而智能派单的使用可以辅助新人快速熟悉业务，快速上手工作。若出现智能派单交办错误的情况，智能派单系统存在回退机制，若接收部门审核不通过，相关操作人员可将工单回退，系统通过容错机制将进行打标签操作，后续进行训练提高派单准确率。

- 交付评价指标

推荐交办部门的准确率（Accuracy）

- 准确率计算公式

Accuracy=推荐正确的交办部门的数量/用于测试的总的样本量

- 落地标准（第一阶段）

68%<Accuracy<73%

原因：基于杭电派单数据，做了交办部门推荐实验，实验室最优结果为75%，但是实际多地可能存有数据分布不一致的情况。初步估计准确率会有5%的浮动。

注：算法是一个持续优化的过程，上述标准只是基于部分数据进行实验得到的初步结果。

        - AI算法模型设计

信息智能分发应用包括算法模型开发、机器人流程定制化开发以及接口开发等三方面功能，以下详细介绍。

1、数据样本选样设计

【1】数据汇总

将萧山区信访局三年以来的历史信访数据按照所需要的字段分别进行抽取，再进行汇总。

【2】数据整理

按照规则，对进入算法模型的信访信息进行初步整理。对于不符合预置数据编码规范、命名规范、字段规范的数据，系统拒绝其入库。

【3】数据清洗

系统需要对整理完成的数据进行清洗和预处理，之后再开始模型训练与计算。系统需支持多种数据清洗规则，能够在线清洗数据并及时得到清洗结果。数据清洗规则主要指对字符串进行处理，具体规则包括：大小写转换及删除空格等。

【4】数据检查

检查是否存在异常值、文本过短、过长等，以及检查是否是目标领域（电话领域）的数据，确保数据质量满足算法模型对于数据质量方面的要求。

【5】样本筛选

有监督的学习分类需要建立特征向量,对特征进行预处理。其中对于有监督的训练时,需要进行样本的筛选，以确保样本数据的合格、有效。当无效或者不符合规范的样本进入训练集后，将会给训练过程带来噪声，严重降低训练质量，直接影响到后续处理环节的精确度。

【6】数据切分

将所有历史信访信息按照比例切分成为训练集和测试集。训练集用于模型训练，而测试集用于测试模型指标。

【7】模型架构设计

本项目将使用基于字形信息的预训练语言模型作为基础模型，并在此基础上综合考虑文本自身标签、标签触发词、语言模型微调三个任务，实现多任务的文本分类模型。

【8】模型训练

传统工作模式下，萧山区信访局工作人员接到上级交办的信访信息后，需要人工地对其内容进行阅读和理解，然后根据信访信息涉及到的类别进行手动分发。但是，每件信访信息所涉及到的主题类别都有所不同，而信访信息的阅读人员的业务背景也不尽相同，因此在这种工作模式下一方面需要花费较多的时间，另一方面标准也难以统一。

在这种情况下，需要通过模型训练对历史信访信息进行分析处理。通过模型训练，使模型学习到每一个分类标签出现的概率分布，以此来建模出符合信访信息自动分发实际业务场景的模型。

【9】模型调参优化

当算法模型初始效果不是很好时,可以通过调整算法参数的方式，尝试各种参数组合,返回最好的得分值的参数组合，进而提升深度学习质量。

【10】模型后处理优化

对于模型后处理优化环节提供各类优化手段，形成测试-评估-优化的模型迭代闭环。

【11】模型指标测试

提供模型指标测试方法，针对错误率、召回率、精确率、混淆矩阵和分类报告、P-R曲线、准确率、f1分值等模型指标提供测试方法。

【12】模型实际效果评估

算法模型需要提供模型实际效果评估方法，能够推导得出在不同数据输入条件下的算法模型准确率、召回率等效果指标。

        - RPA流程自动化设计

4.1.5.6.3.1 RPA流程自动化技术简介

计算机视觉、机器学习、自然语言处理、机器人和语音识别是人工智能的五大核心技术，本次项目将基于人工智能技术+RPA技术，打造符合信访业务的智能分发机器人。

机器人流程自动化(robotic process automation，RPA)是一种通过模拟人与应用软件系统的交互过程，实现由软件机器人自动化执行工作流程的技术应用，简单说，RPA 是一款基于桌面记录的自动化软件，它通过使用用户界面层中的技术，模拟人类行为，记录键盘鼠标动作并自动回放，从而代替人工执行计算机的批量化操作，出色完成大量重复性、定义清晰、有固定逻辑的工作。更重要的是，对于异构系统互联，RPA是一种外挂式的、从用户界面层面进行“非侵人式”的系统打通，无需修改原有系统架构、不改变现有业务系统处理逻辑地连接不同系统，实现“虚拟”的系统集成。同时，支持低代码开发，部署快速灵活。

（AI）人工智能技术，在过去10年，是一个从0到1的探索过程，科技创新之路已经悄然兴起，国内人工智能应用层面创新加速的条件已经成熟。全球正在从“互联网+”向“AI+垂直细分领域”转型。“AI+”让人工智能逐渐融入各个传统行业，对行业进行改造。“AI+”时代，以深度学习等关键技术为核心，以云计算、生物识别、视频识别等数据或计算能力为基础支撑，推动人工智能在金融、医疗、交通、安防、文娱、农业、教育等领域将应用场景落地生根，创造出更大价值。本次项目将利用人工智能技术中的NLP（自然语言处理）、NLU（自然语义理解）等技术，智能判断填报内容是否准确合理。

人工智能结合RPA技术实现业务流程自动化、智能化，实现业务中的智能催报、智能审核、智能测算。RPA的全称为：Robotic Process Automation，即机器人流程自动化。该项技术的核心作用是将工作信息流与业务交互通过机器人来按照设定的流程去执行，从而将业务需求被执行的过程变得自动化且标准化。RPA技术发展已经历了四个过程：

【1】RPA 1.0阶段：辅助性RPA(Assisted RPA)

在RPA 1.0阶段，作为“虚拟助手”出现的RPA，几乎涵盖了机器人自动化的主要功能，以及现有桌面自动化软件的全部操作。部署在员工PC机上，用于提高工作效率。缺点是难以实现端到端的自动化，做不到成规模应用。不过辅助RPA已能够有效减少业务平均处理时间，可有效改善客户体验并节省成本。

【2】RPA 2.0阶段：非辅助性RPA(Unassisted RPA)

在RPA 2.0阶段，被称为“虚拟劳动力”的RPA，主要目标即实现端到端的自动化，以及虚拟员工分级。主要部署在VMS虚拟机上，能够编排工作内容，集中化管理机器人、分析机器人的表现等。缺点是对于RPA软件机器人的工作仍然需要人工的控制和管理。非辅助性RPA机器人可以全天候工作24 * 7，并用业务流程代替了人机交互，释放了更大的增效降本可能性。

【3】RPA 3.0阶段：自主性RPA(Autonomous RPA)

在RPA 3.0阶段，RPA的主要目标是实现端到端的自动化和成规模多功能虚拟劳动力。通常部署在云服务器和SaaS上，特点是实现自动分级、动态负载平衡、情景感知、高级分析和工作流。缺点是处理非结构化数据仍较为困难。但更多技术的融合，使得自主性RPA可从根本上提升业务价值并为用户带来更多优势。

【4】RPA 4.0阶段：认知性RPA(Cognitive RPA)

RPA 4.0将是未来RPA发展的方向。开始运用人工智能、机器学习以及自然语言处理等技术，以实现非结构化数据的处理、预测规范分析、自动任务接受处理等功能。借助认知性RPA，决策过程全都由机器人执行，从而可以将所有漫长而复杂的任务自动化。

RPA 技术自 2012-2015 年后在国外开始商业落地，中国从2019年开始火热掀起商业落地潮，目前市场上已具备大量成熟的应用案例。

4.1.5.6.3.2 RPA流程自动化技术应用价值

通过人工智能+流程自动化技术，构建信访智能分发机器人，以自动化软件作为虚拟劳动力，依据预先设定的程序与现有系统进行交互并完成预期的任务。通过智能分发机器人捕捉并模拟日常的键盘、鼠标操作等人机交互行为，完成信访工作中所涉及的识别、触发、通信、文本生成等任务，自动执行重复性的业务流程。通过AI能力平台赋能，让智能分发机器人具备复杂场景的判断能力。解决信访内部重复、低效的事务性工作，为信访效能管理提供数字化改革方向，实现信访事务性工作提质、增效，基层减负。

1、打通数据壁垒，实现数据流通共享

目前，各系统平台大多基于已有的网络基础设施、业务系统和数据资源，基本采用独立模式建设，跨地区、跨部门、跨层级、跨业务的信息资源共享共用和业务协同力度不够，各单位由于平台开发公司不同、开发底层结构差异、数据对接过程不配合等客观存在问题，导致数据接口互通的难点，信息孤岛仍然存在。同时，各单位网上数据开放共享进度参差不齐，信息共享供需矛盾较为突出，这造成各部门、各层级间出现信息孤岛与部门壁垒，给数字政府建设产生了一定阻力。

采用“AI+RPA”技术能够全面解决各单位由于平台开发公司不同、开发底层结构差异、数据对接过程不配合等客观存在问题，避开数据接口互通的难点，高效解决数据难以共享的痛点。可通过智能分发机器人智能查询、识别、记录各单位平台数据，并进行有序梳理归类和分析，在不依赖平台开发公司的情况下实现跨单位、全领域的数据融通共享，为数据治理提供新路径。

2、梳理标准工作流程，提升业务部门工作效能。

业务部门在重复性工作上需耗费大量时间。业务部门的较多日常工作具有重复性与反复性，例如材料整理、事项审核、数据统计、要素填写、内容转录、信息通知等，牵扯了工作人员大量时间。在当前行政环境下，公务员编制受限，一人多岗的情况普遍存在，花费大量时间用以处理不复杂的、重复性工作，对本就紧张的行政资源“雪上加霜”。

通过业务规则梳理，全面规范业务流程，基于“AI+RPA”技术研发的“智能分发机器人”，能够协助信访局业务人员处理日常重复性工作，甚至通过“AI”的大数据运算加持，在部分业务上形成完全脱离人工的独立智能化处理流程，解放劳动力，实现工作人员由“办事员”到“审核员”的转变，极大程度节约人力资源、提升部门内部工作效能。

3、采集分析关键数据，智能辅助决策管理。

对精准数据实时掌握的需求日益提升。如今在进行重大决策时已不再是拍脑袋的方式，而是充分依据关键数据、分析模型结论等开展决策。然而数据采集、记录、归档、分析是一项耗时耗力的工作，当涉及横向（区域）、纵向（时间）对比时则工作复杂程度呈几何数增长。在决策制定过程中有50%-70%的时间是用于数据采集和分析上。此两环节工作以人工方式进行往往力有不逮，且易出现数据统计不全面、分析不精准等情况，导致决策判断受到影响。

利用“AI+RPA”技术可搭建智能辅助决策管理系统。充分发挥智能分发机器人7*24H不间断的优势，通过数字大屏实时展示决策关键数据和分析模型，再以AI模拟人的主观能动判断，为领导层提供智能辅助决策建议，真正使得“数据走在决策前、智能分析重实践”，构建起人机交互的和谐生态。

4.1.5.6.3.3 RPA架构及技术功能需求

RPA平台核心架构包含三个部分，分别是设计器、控制中心和客户端：

RPA设计器：也称作RPA集成开发环境或设计工厂，开发人员或实施工程师可根据具体的业务场景需求利用RPA设计器制定特定的任务机器人（一系列流程指令）。RPA设计器内置RPA机器人运行环境，支持流程设计、参数设置、调试、运行、打包发布等功能。RPA设计器支持可视化和代码模式等设计模式，非IT专业开发人员通过短期培训，也能快速掌握使用。

RPA控制中心： 也称作RPA服务器，是负责管理RPA机器人的“机器人”，其主要职责包括：RPA功能版本管理、RPA客户端（机器人）运行监控、任务分配、运行结果展示及日志分析等。

RPA客户端：运行在终端机器环境的机器人容器。可加载由设计器设计并编译后的一系列流程指令。可分为“交互式”和“非交互式”两种，其中非交互式不需要人参与。而交互式RPA的“交互”可以理解为“人机交互”，判断机器人的启动是否需要人工触发，必须由人工触发启动的机器人也称为前台机器人，需要RPA前台用户处理RPA无法处理的数据。

RPA软件一般包含三大组件，由控制台、设计器、终端机器人组成，本着经济性、高可用性原则，考虑到我部门自身技术条件限制，及项目成功的质量因素，本次项目只采购终流程设计、运维保障等服务，项目涉及的终端机器人及设计器使用由萧山区数据资源管理局提供，整体项目满足低投入，高回报原则，符合国家、省、市关于政务数字化、智能化转型长远规划。

本次项目只需涉及机器人工厂（RPA 设计器）和终端机器人（RPA 客户端），RPA设计器用于业务流程梳理，设计，RPA终端机器人做为最终交付成果，部署在日常办公电脑中，加载设计器所开发的流程，实现业务流程自动运行。

1、设计器

（1）常用模块收藏：提供设计器中常用模块收藏功能。

（2）元素识别架构支持：提供对各类界面元素的识别、定位、操作的功能，支持B/S和C/S架构界面元素拾取 。

（3）办公软件套件支持：支持 excel、word的操作能力，能够新建、读取、修改、保存相关文件。

（4）浏览器操作支持：支持IE、Chrome的基本操作功能，需支持新建和关闭标签、加载网页、读取源码等。需具备在浏览器环境执行Javascript的能力。

（5）开发模式：提供拖拽式和代码编辑两种模式的开发环境。

（6）编程扩展：支持第三方语言，Python语言编写扩展的功能。

（7）开发便捷性：流程设计过程中支持代码折叠，便于设计开发。

（8）验证码识别：支持验证码数字、英文等以及简单计算。图片验证类型扩展（普通、滑块，数学）：组件支持验证码识别功能，包括普通验证码、滑块验证码、算术验证码等识别。

（9）python包导入：支持导入python包，支持在编码模式下使用第三方python包。

（10）锁屏运行：提供锁屏解锁组件，支持在锁屏的情况下，鼠标键盘正常运行，流程正常执行。

（11）组件搜索：支持组件全拼及首字母搜索功能。

（12）elseif组件：支持通过“if条件”、“elseif”、“else”三个组件的组合实现多层判断的逻辑。

（13）鼠标拖拽组件：支持相对位置、起点录入、鼠标点击、辅助按键、鼠标定位功能，可实现满足多种场景鼠标拖拽需求。

（14）流程块操作：流程编辑的操作需支持多样化，支持流程块的复制ctrl+c、粘贴ctrl+v、撤回ctrl+z快捷键操作。

（15）系统支持：支持Windows7 SP1及以上操作系统。

2、终端机器人

（1）流程监控：提供锁屏运行流程功能，在锁屏运行过程中提供日志记录和录屏的功能。

（2）任务管理：提供流程的定时执行、分组执行功能。

（3）任务并非：支持多任务并行，单机器人可同时执行多个任务。

（4）执行模式：支持手工执行和按计划任务自动执行两种模式选择。

（5）中枢控制任务接收：支持接收来自管理平台的控制按周期执行任务。

（6）离线运行：支持离线状态下，终端机器人支持独立导入流程任务。

（7）运行状态：支持本地运行数据统计，可视化直观展示。

（8）日志管理：提供自动化流程执行后记录运行日志并可供查看功能。

（9）计划管理：、支持内置计划任务功能，可查看和设置本地任务计划。

（10）异常反馈：提供执行过程反馈，执行状态实时查看。

（11）系统支持：支持Windows7 SP1及以上操作系统。

4.1.5.6.3.4 RPA实施方法

RPA机器人流程取决于政府各部门的业务需求和信息系统成熟度，智能分发机器人的实施工作通常包括以下几个步骤:评估与策略咨询、分析与方案设计、 POC 验证、开发与部署、上线与运营、维护与支持。

不同政府部门的业务流程复杂度、人员统筹配合度等有所不同，在智能分发机器人的实施步骤会有差别，应结合自身业务流程运营现状，确定最优的实施步骤。

(一)评估与策略咨询

智能分发机器人实施的第一步是确定智能分发机器人的实施策略，并且对整体实施工作进行评估，它决定了智能分发机器人的实施能否成功地为政府部门提供有效的解决方案。

RPA 咨询工程师与政府业务人员充分沟通，根据实际业务需求，明确其中适用于 RPA 的应用场景，优先进行自动化方案设计，并帮助用户了解自动化效果预期。以目标需求为导向，对政府各部门业务流程进行梳理，挖掘各流程的业务特性，进而选择适合实施智能分发机器人的业务流程。适用于RPA场景的基本原则如下。

1.体量和规模要求

智能分发机器人可替代部分人工，7x24 小时不间断工作，适合处理体量和规模较大的业务。

2.劳动密度和劳动重复性

流程中需要人工处理的部分占比越大，就意味着流程中劳动重复性越高差错率越大，这也意味着 RPA 机器人施展的机会越大，如政务各系统间二次录人场景即为典型的劳动重复性高。

3.数字化程度

智能分发机器人并非严格意义上的人工智能，机器人对文件的处理须建立在文件已经数字化、流程已经信息化的基础上。因此，数字化、信息化程度越高的政府部门越适合实施智能分发机器人。

4.流程是否贯通异构系统

智能分发机器人可分别登录多个系统自动执行任务，无须对有数据交互需求的多个系统进行改造和开发。因此，在政府异构系统之间对接存在困难的前提下，可考虑使用智能分发机器人，不会改变各部门原有的信息系统架构。

5.短期内是否存在系统建设的可能性

对于短期内有系统建设或更换底层架构的部门，智能分发机器人不适用。

(二)分析与方案设计

针对政务实际业务需求，进行需求调研和分析，梳理出工作流程，制订具体的自动化实施方案。智能分发机器人的方案设计包括四个步骤:确定方案整体设计、确定现有流程细节逻辑、确定基于 RPA 模式的新业务流程、确定机器人软件配置及开发工作量。

1.确定方案整体设计

智能分发机器人实施方案整体设计依据部门实际业务流程而制订，在智能分发机器人前期流程评估、中期开发测试、后期优化升级的实施过程中起着至关重要的指导作用。

(1)明确实施目标。

应将 RPA 机器人的功能与政府部门的业务流程相结合，从而确定业务部门实施 RPA 的目标，如 RPA 将被用于哪个流程上，解决何种痛点。

(2)明确实施框架。

实施框架即实施的步骤与安排。智能分发机器人的实施从宏观上可分为三个步骤:首先是前期评估，包括对政府部门业务流程的评估;其次是中期开发测试并上线，包括确定基于 RPA 的新的业务流程、软件配置与开发、RPA 试点上线;最后是后期运营与优化，包括 RPA 的日常维护、运营阶段反馈的优化解决。可依次制定适合政府部门的实施框架，框架应尽可能地详尽。

(3)明确开发规范。

确保 RPA 顺利落地和后期运维的便利性，需要设立一套 RPA 开发规范与标准，从注释、日志、排版、目录、版本、命名等多个维度出发，应用在整个实施进程中，从而提高实施效率和质量。

(4)明确安全机制。

在整个 RPA 的设计和开发环节中，需要考虑参数配置安全、信息存储安全、信息传输安全、网络端口与访问安全、物理环境安全、日志安全、代码安全、账号密码试用和储存的安全等问题，来保证 RPA 实际运行过程中的安全性。

2.确定现有流程细节逻辑

RPA 机器人是基于计算机编码以及基于规则的软件，是通过执行重复的基于规则的任务来将手动活动进行自动化的一种技术。在确定流程细节逻辑之前首先应明确 RPA 的基础功能，判断现有业务流程中每一步骤是否能运用 RPA 机器人实现替代。

在部署 RPA 的过程中，内部的流程梳理是首要动作。基于政务 RPA 机器人的适用场景，对现有业务流程进行优化再造，需要确定业务流程的每个步骤运用 RPA 进行替换的细节逻辑。

3.确定基于 RPA 模式的新业务流程

政府部门在确定了业务流程每个环节的 RPA 替换逻辑后，需对业务环节连点成线，确定新的基于 RPA 模式的业务流程。RPA 业务流程无须与人工业务流程环节完全一致，在保证业务流程完整的基础上，可考虑 RPA 自身优势，进行环节的合并或拆分。

4.确定 RPA 机器人软件配置与开发工作量

(1)软件配置。

确定了基于 RPA 模式的新业务流程之后，需对新流程中的信息系统进行相应的软件配置，并确定软件开发的工作量。

(2)人员配置。

RPA 的实施上线需要政府业务人员、信息主管部门以及 RPA 供应商共同协调完成。实现 RPA实施过程中人员配置主要包括项目经理、流程合规专家、 RPA 咨询工程师、RPA 实施工程师、自动化管理员等。

(三)POC 验证

POC 测试即 Proof of Concept，是针对客户具体应用的验证性测试。基于 RPA 模式的新业务流程确定后，将开展对新流程的 POC 验证性测试。根据政府用户对 RPA 提出的性能要求和扩展需求指标，在指定服务器上进行真实或模拟数据的运行，从真实业务的实践到战略意图的实现，来验证 RPA 实施方案是否能满足政府用户的需求，从而作出更客观、更准确的判断。

POC 测试是智能分发机器人的实战演练。流程测试阶段，需要制订完备的《POC 测试方案》，以保证基于 RPA 的新业务流程正常工作，业务正常进行。主要工作内容包括:

(1)确定 POC 测试的时间、范围。

(2)与配合部门、其他业务流程的测试分工和沟通机制。(3)确定 POC 测试人员组成和分工。(4)测试工作计划和内容。

(四)开发与部署

在政务实际业务场景中，按照已制定的自动化实施方案，进行智能分发机器人开发、调试和部署。

1.制定编码规范

良好的编码规范可以提高团队编码的效率，避免很多不必要的问题。

2.统一代码存储

通过 SVN 等工具对代码进行统一管理和存储，便于版本控制和追溯。所有的代码需要统一存储到服务器上，特别是对于框架和通用代码的管理，需要按照完整的流程进行操作。

3.配备专用框架

稳定的框架有利于解决开发人员的后顾之忧，开发人员只需要关注在业务本身的开发上即可，不需要把精力投入到搭建和优化框架的事情上。

4.完善组件库

完善的组件库有利于提高开发效率，缩短开发周期。在开发过程中，既

可以做到即插即用，也可以将各个单独的组件包串连成完整的业务流。

5.重视测试环节

测试是项目上线之前的关键环节，要重视和认真对待。完整、系统的测试有利于验证开发结果，覆盖业务场景和业务规则，规避潜在的功能性的或业务性的风险，保障项目的正常上线。

6.形成部署规范

完善的部署规范可以避免在进行环境转换时出现低级错误。RPA 项目基本存在三种环境:开发环境、测试环境和正式环境。各个环境中的地址、账号等配置信息可能存在不同，就需要在部署时严格按照部署手册进行相关的操作。

总之，只有遵守开发规则和不断地完善这些规则，才能提高开发效率，缩短开发周期、减少出错概率，促进团队合作和降低维护成本，进而可以在最短的时间内，高质量地完成 RPA 项目。

(五)上线与运营

当智能分发机器人开始运行，工作人员需要关注和追踪机器人的工作效果，充分使用 RPA 机器人发挥价值，并对收益进行评估。

智能分发机器人全场景、全流程、全范围上线后，需全面定义业务目标，进行流程自动化的重新评估及部分流程设计，建立完整的部署路线图，完善 RPA 的管理模型，同时培训政府业务人员具备 RPA 的发现、设计、管理及维护能力。

(六)维护与支持

在智能分发机器人上线后，需持续关注机器人的运行情况，进行系统日常维护，对 RPA 机器人的运行效果评估，针对收集到运营阶段的反馈问题，进行调整和优化，使智能分发机器人成长性不断增强、性能不断优化;同时继续挖掘其他自动化需求场景，推进政府部门自动化能力的发展和提升。

进行智能分发机器人软件的日常维护，有助于减少软件运行中的突发性故障，保障智能分发机器人的正常运行。智能分发机器人软件的日常维护由政府业务部门、信息主管部门和 RPA 供应商共同完成，记录每次维护时发现的异常，并给出解决方法。

4.1.5.6.3.5 RPA实施过程注意事项

1.不合适部署 RPA 的流程

第一类是非常复杂的流程。针对复杂的流程做 RPA 规划将会产生高额的费用。复杂程度中低等的流程或子流程是 RPA 项目初期的最佳目标，政府部门可在 RPA 成熟之后再着眼于复杂的流程，从价值最高或构架简单的部分开始，逐步增加该流程的自动化程度。

第二类则是经常变化的流程。RPA 不适合被部署到经常变化的系统中去，频繁升级或变更会导致 RPA 项目维护难度直线上升。

2.流程过度自动化

看待 RPA 的最佳视角是将其当作辅助工具，用来完成基础流程的操作，使人力有更多时间完成其他工作。将一个流程的 70% 低价值部分自动化。30% 高价值部分人为处理是一个良好的初期目标。项目应尝试通过一系列简易的变革，逐步增加流程自动化的比例。

3.采取传统方法实施 RPA

通常用户采取过于工程化的软件实施方法来部署 RPA，其中包括低价值文档和阶段性划分，使通常只需要几周实施周期的 RPA 项目延长至几个月。大多数软件实施方法对 RPA 来说都太过于工程化，尤其是 RPA 较少改变现有系统且新流程已存档在RPA 工具中。用户应依据自身面临的挑战，简化传统实施方法，通过灵活的手段分阶段实施 RPA。

4.POC 过程、资源及经验不足

一个 RPA 常见的陷阱是只需短短一两天的培训，大多数的业务用户就可以自动化一个简单的流程。然而实际上，创建一个可以灵活扩展的 RPA 流程所需要的技能远远不止这些。因此通常情况下，POC 需要经过长期的测试和修改过程后才能实施，甚至是重建。

5.忽略 IT 系统设施

绝大多数的 RPA 工具，最好是在一个虚拟的桌面环境里，通过适当地扩展和业务持续性设置，进行操作工作。RPA 流程可以很快地实施，但 IT 却不能够在如此短暂的时间内搭建完善的生产设施，并因此成为实施 RPA 的主要绊脚石。

4.1.5.6.3.6 RPA业务需求

RPA流程自动化机器人是政府部门顺应数字化变革，通过在政务工作中应用 RPA 技术，政务工作效率大幅提升，智能分发机器人模拟人类操作和基于明确规则的判断，能够将政务人员从简单复的低附加值工作中解放出来，不但降低了此类工作中投入的人力成本，更使得政务人员转型从事更具创造性、更有价值的工作，政务人员不再是简单的办事人员，而是参与服务改革的业务，从而为政务转型发展提供有效支撑。

基于业务需求及技术可行性，拟采用人工智能技术构建信访“智能分发”机器人，为信访局提供科技助力，为政务工作提质增效、基层减负。主要业务需求如下：

1、信访件智能导出：需实现自动从“浙里访”系统中导出省市下发信访事件，进行汇总归类。

2、智能推送及接收：需自动把归类信访事件推送给AI能力平台，进行算法模型分析，并自动从AI能力平台获取分析后的数据。

2、信访件智能分派：需自动从AI能力平台中获取到的数据，在“浙里访”平台中进行逐一事件查询，并自动根据信访事件归属类型进行部门人员分发派单。

3、个人待办查询导出：针对于分发错误信访件，机器人需自动从个人待办中查询数据，并导出归类。

4、异常数据对比：机器人需自动从个人待办查询导出数据并与信访件签收导出数据对比，找到同一信访件，并归类。

5、分发错误人工通知：机器人需自动分辨出错误派单情况，并通知工作人员。

6、错误分发数据统计：机器人能够自动按时间端统计分发错误数据统计。

7、优化训练：机器人需能够准确识别错发内容，并自动把错误分发事件，推送至AI能力平台，进行算法模型优化训练。

- 接口开发

完成机器人流程与算法模型之间的信息互通交换接口开发工作。

- 与全区性基础平台应用整合设计

智能分发应用系统为信访信息分发业务提供智能化支撑服务，未涉及与数字证书、统一认证、公共服务等全区统一的平台资源的对接。

        - 智能分派流程

4.1.5.6.4.1 数据透视

通过统计用户工单数据，将工单数据中的所有可用字段整理如下，其中关键字段是可能与用户反映内容分类任务、交办部门推荐任务最为相关的属性。

提供字段:[序号，受理编号，等级日期，反映日期，反映人联系方式，发生地，反映内容，信访途径，是否扬言，是否保密，目的，内容分类，紧急程度，工作状态，办理方式，截至日期，签收日期，办理单位，办结信息，办结时间，评价满意度，是否回访成功，回访满意度，回访情况，是否督办，督办单位，督办日期，督办意见，督办反馈，是否延期申请，延期申请日期，新办理期限，延期申请内容，延期申请结果，延期处理意见]

关键字段：[发生地，反映内容，目的，内容分类，紧急程度，办理单位]

对已由工单数据统计可知，用户反映内容的类别一共有1572个

下图展示了前350个类别下样本的数量分布，可以观察出，用户反映出的问题的分布是很不均衡的。部分类别下的样本数可以达到5万，而绝大数的类别仅有几条数据。表明用户反映的问题存在有严重的分化性，反映的问题大部分一致，特殊问题占少数。类别分布统计图如下所示：

4.1.5.6.4.2 数据清洗

工单数据中，用户反映内容的句子中通常包含一些不重要的信息，这些信息如对分类器而言是噪声，可能会影响模型的最终效果。因此对用户反映内容做数据预处理是很重要的一步。数据清洗的主要工作如下：

（1）	清洗语气词。如:哎、嗯、额等。

（2）	清洗身份证号码、手机号码：二者对于识别用户想要表达的核心思想并不能提供有价值的信息，甚至会起到反面作用。

（3）	清洗某先生、某女士等称呼短语。

（4）	清洗对话常用的客套话。如：非常感谢、不客气，您稍等一下，一会儿联系你等。

4.1.5.6.4.3 特征工程

经过无用词剔除后的用户反映内容较为干净，但是在一句话中，每个词对用户想表达的意思的贡献的程度是不一样的。特征工程就是通过使用数学统计的方法，找到那些对识别用户意图最有效的词和短语。特征工程就是找出对核心思想贡献较多的一部分词，用作计算机识别用户反映内容类别和推交办部门推荐的特征。

如下展示了用户反映内容和特征工程处理后的结果，虽然句子有一部分信息丢失了，但是其表达的信息高度凝练：

- 用户反映内容：

来电咨询：其（沈**，电话：153****5292，身份证号：330125********6118）前往灵源村绿汀路3号仓前卫生院办理健康证，卫生院不给其开具发票，要求开具发票，请相关部门帮助处理。

- 特征工程结果：

沈** 前往 灵源村  绿汀路 仓前 卫生院 办理  健康证  卫生院  不给  开具  发票  相关部门  帮助 处理

4.1.5.6.4.4 内容类别分类设计

智能派单任务AI算法设计任务一: 根据用户的反映内容，进行内容类别分类。

根据对用户反映内容的类别分析，用户反映内容的类别存在有以下两个问题：

（1）样本分布不均衡。

（2）用户反映的内容的类别较多。

根据以上两个问题预采用TextCNN+Focal_Loss的分类方案：

TextCNN：在小样本、类别不平衡、多类别的文本分类问题上效果优异，且具有结构简单、训练快速的优点。TextCNN更有训练和推理性能上的优势，合适在低延时场景使用。

Focal_Loss：从样本难易分类角度出发，使得loss聚焦于难分样本，解决了样本少的类别分类准确率不高的问题。

不论是识别用户的意图还是为用户推荐交办部门，于AI领域而言，本质上都属于分类任务。通过用户反映内容、发生地、反映内容、信访途径、是否扬言、目的、内容分类、办理方式、办结信息、回访情况等特征，用深度学习模型构建反映内容分类器。

4.1.5.6.4.5 交办部门推荐设计

交办部门推荐任务，是根据用户的反应内容为用户推荐合理的交办部门。

通过对现有工单数据进行详细分析，发现用户反映内容和交办部门之间没有必然的映射关系，即交办部门的推荐完全可以通过用户的反映内容实现来判定。下面设计了两组实验来探究引入额外的信息是否可以给推荐任务带来提升。

- 实验一：用过户反映内容 + TextCNN文本分类器

如上图所示展示了textCNN实现文本分类的整体流程。

首先，将预处理的数据交由输入层，通过卷积操作，来提取用户反映内容中关键词之间彼此的关联关系。

其次，通过最大池化操作，选择关联关系最强的用户表达。

最后，将关联关系最强的用户表达由神经网络来实现交办部门的预测。

- 实验二：用户反映内容 + 用户反映内容的类别 + 用户反映内容的目的 + TextCNN文本分类器

不论是识别用户的意图还是为用户推荐交办部门，于AI领域而言，本质上都属于分类任务。基于用户反映内容推荐交办部门示意图如下所示：

交办部门的推荐基于用户反映内容，用户反映内容的类别，用户反映内容的目的三个特征向用户推荐交办部门。通过市场调研初步确定此3个候选分类框架，根据特征工程得到的对当前任务最有益的特征来验证3个候选框架在智能派单任务上的实际表现，进而确定最终的选型。推荐算法的输入包括两部分：

第一部分：由于用户反映内容通常较长，含有丰富的语义信息，是识别用户核心意图的最直接的依据。因此，通过textCNN模型来对用户反映内容进行特征提取。

第二部分：而用户目的和用户反映内容的类别是用户想表达内容的一种标识，并未包含任何语义信息，因此通过Embedding将其表示成200维的向量，通过向量乘法来建立用户目的和用户反映内容类别间彼此的联系。

将第一部分和第二部分进行拼接，作为神经网络的输入，通过神经网络来将两部分特征进行融合，最终完成交办部门推荐。

4.1.5.6.4.6模型训练——相似事件推荐

训练用户反映内容分类模型和交办部门推荐模型：基于近几年的工单历史数据，来构建一个可以准确实现分类的模型，并通过微调，保证模型可以充分挖掘用户反映内容句子中每一个关键信息，实现识别准确率的最大化。

相似历史事件智能推荐功能是将汇聚来自于不同渠道的上报事件及历史事件信息进行机器学习和算法优化，通过历史事件学习与新上报事件的分析对比，获取与该事件疑似的历史事件。通过算法计算，分析出与该事件相似的历史事件，并将历史处置全流程进行展现，辅助处置部门处理当前事件。

相似历史事件智能推荐的算法体系需要包括两部分内容：事件的特征化表示、通过已知相似事件训练分类预测模型。考虑到事件信息包含诸如时间、地点等结构化字段，也包含文本描述等非结构信息，所以需要选用能充分融合两种信息的推荐算法，才能有效提升推荐结果的准确性。

“智慧信访”研判调度功能

依托大数据平台，并通过关联规则分析、聚类分析、协同过滤以及分类与回归等方法建构高频热词库和敏感词库，在需要的时候进行关联推送、热点推送或提醒预警，通过架构大数据平台，并方便用户对热点问题进行查询、汇总及分析。更有效地对数据进行存储、管理、计算、分析及应用，实现数智化分析。

数据依据分析：制定数据统计逻辑规则，根据统计规则对现有的工单数据（如受理量、办理量、满意率等）进行归集来形成一些相应的统计指标，如萧山乡镇（街道）五色图；针对大数据分析，首先进行数据获取，例如从国家局、省局、市局、区县等平台获取原始工单数据，针对工单数据进行筛选与数据的治理清洗，主要包括数据清洗、比对、转换、合成、加载等过程。然后根据固定规则的统计逻辑和算法，得出相应指标，最后系统前端页面调取这些分析产生的结果数据，并进行展示，例如词云、积案化解进度等。

        - 首页显示与萧山乡镇（街道）五色图

萧山“智慧信访”可视化展示目前已对驾驶舱进行建设，增加乡镇（街道）国家级、省级信访积案化解进度“动态五色图”应用展示，可以进行乡镇与机关单位的互相切换。

根据五色图所显示的乡镇街道在首页即可进行展示。

- “智慧信访”首页

首页包含受理总量、正在处理量、已办结量以及对应增减比例的相关信息，使萧山各乡镇街道受理量信息一目了然，实时查看受理动态。

- 满意率统计分析

“智慧信访”大屏可展示满意率统计的相关分析，包含了国家信访局登记的信访事项和事权单位、信访机构信访事项处理群众满意率。

- 词云

首页支持显示最近相关的新词、热词、预警词，已词云的形式进行展示，方便信访人查看。

- 热点诉求

首页包含三级热点诉求，提供不同级别的热点诉求，按照特急、紧急、一般进行三级分级提示。

具体应用展示如下所示：

        - 重点信访人员统计分析与监测预警

萧山“智慧信访”可视化展示支持对重点信访人员进行数据采集、统计分析和监测预警，分模块进行展示，只需在首页点击“重点信访人”按钮即可。

此部分所展示的具体内容可进行统计分析，以及平台和信息的预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现，包括：

- 进京集体访

- 来省集体访

- 进京扰序未依法及时处置或未及时化解

- 被送至国家分流安置点后未及时劝返接离和落地交接

- 户籍地、居住地和事权地不一致的

- 来信、走访、网上信访诉 求总量

- 百万人口进京走访量

- 国家信访局登记的来信和网上信访件

- 来信、走访、网上初次信访事项化解率

- 来信、 走访、网上重复信访比率

- 信访积案化解清零

- 已交办信访积案全部清零

- 已清零信访积案每月再次信访率

- 极端访监测：扬言件、信访积案

- 重点镇街监测：镇街、重点信访人数、较上期同比对比分析

具体应用展示如下所示：

        - 效能指数分析

按照杭州效能指数考核要求（市系统数据），展现交办数、按期办结率、回访核实率、群众评价满意率、重复交办率、并根据考核公式（萧山信访局提供）模拟计算得分，按照市系统刷新频率一天一更新。可在驾驶舱呈现。

服务效能分析包含以下开发功能：

萧山信访平均效能指数与五色图展示。

总体情况：交办总量、正在处理量、已办结工单数、超期件统计、办结率统计、满意度指数、今日办结情况、优秀办件展示。

本月办理效能：满意率、按期受理率、按期办结率。

案例库：示范案例、警示案例、优秀办件展示。

本月办理情况：受理总量、分项受理量、受理占比。

具体应用展示如下所示：

        - 七张清单

七张清单，即“七张问题清单”之重大信访问题清单工作。

内容包括：

1、突发预警：按照镇街和分类进行切换，包括所属街道、承办量、环比对比分析；

2、重点案件监测：按照督办件和批示件进行切换，包括分类、所属镇街、反映内容。

具体应用展示如下所示：

        - 四大专项行动

四大专项行动是萧山区为进一步落实信访工作责任，推动信访问题及时就地一揽子解决，努力实现区委区政府决策部署，结合萧山区信访工作实际，现就2022年在全区开展“初次信访规范办理”、“重复信访积案清零”、“信访事项依法终结”、“信访基层基础建设”所进行的四大专项行动。

萧山“智慧信访”大屏同样会依据四大专项行动的监管内容进行数据采集、统计分析、监测预警、成果展示、可视化展现。

        - 十三专班

十三专班是萧山区为了进一步适应信访维稳形势的新变化，进一步构建职责明确、责任落实、联动有力、精准施测的信访维稳工作常态机制，扎实推进信访积案化解，有效处理信访突出问题而成立的领导和各专项工作小组组成人员专班。

萧山“智慧信访”大屏同样会依据十三专班工作职责和范围进行对应数据采集、监测预警、成果展示、可视化展现。

        - 坐席监控管理

针对萧山区信访局坐席工作开展、运营管理、效能指数开展的统计分析、监测预警、效能分析：当日话务数据情况（受理量、人社话务量、综合席话务量、法律席话务量、接通率、受理质量满意率、上导准确率）数据实时更新。 当月话务数据情况（参照当日）、坐席亮灯、监测预警（扬言件、特级件、紧急件）高频来电预警问题展示、24小时话务量展现图、热点话务分类圆饼图（当月、当日）。各话务员以工号 展现交办件的办理质量满意率以及各话务员重复交办率（最高的排前面）。当日来电交办多的单位排序。可在驾驶舱做呈现和监测预警、平台进行管理。

数据接口与平台对接

        - “浙里办”微信小程序接入对接

登录"浙里办"微信小程序，通过“浙里办”小程序进入“一呼解忧”首页，相关诉求提交受理，案件办理进度查询与评价，部门政策热点知识等相关信息查询展示。

        - 与“一网统管”平台对接

与“一网统管”平台进行对接集成，根据省局数据分流，浙里访系统进行业务处理与流转的基层事件，交办至一网统管系统，通过平台对接进行数据流转，相关诉求提交受理，案件办理进度查询与评价，部门政策热点知识等相关信息查询展示。

1、信访数据交办接口，提供基础受理信息

接口功能：用于接入单位获取中心交办信息。

数据接口字段：

| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| contactNo | 是 | String | 联系号码 |
| detailAddress | 是 | String | 详细发生地 |
| isSecret | 是 | String | 是否保密，（传0或者1， 0表示否1表示是，默认为0） |
| reflectTime | 是 | String | 反映时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| reflectContent | 是 | String | 反映内容 |
| purposeName | 是 | String | 目的分类：意见建议、申诉、求决、揭发控告、咨询、其他 |
| sex | 是 | String | 性别（0女、1男） |
| name | 是 | String | 姓名 |
| idCardNo | 否 | String | 身份证号 |
| imgUrls | 否 | String | 图片链接，多张图片以逗号分隔 |
| longitude | 否 | String | 发生地经度 |
| latitude | 否 | String | 发生地纬度 |

2、工单结果信息查询接口

接口功能：用于接入单位获取工单办理结果信息。

数据接口字段：

| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| businessId | 是 | String | 业务工单id |
| handlingName | 是 | String | 办结人名称 |
| handlingDeptName | 是 | String | 办结单位名称 |
| completionTime | 否 | String | 办结时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| completionContent | 否 | String | 办结内容 |

3、查询待办工单接口

接口功能：用于接入单位查询当前待办工单信息。

数据接口字段：

| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| businessNo | 是 | String | 业务编号 |
| businessId | 是 | String | 业务工单id |
| callerName | 否 | String | 反映人姓名 |
| contactNo | 是 | String | 联系电话 |
| sex | 否 | String | 性别（0女、1男） |
| idcardNo | 否 | String | 身份证号 |
| longitude | 否 | String | 经度 |
| latitude | 否 | String | 纬度 |
| detailAddress | 否 | String | 详细发生地 |
| contentsortName | 是 | String | 内容分类 |
| purposeName | 是 | String | 目的 |
| emergencyDegreeName | 是 | String | 紧急程度 |
| reflectTime | 是 | Date | 反映日期 |
| deadline | 是 | Date | 截止日期 |
| reflectContent | 是 | String | 反映内容 |
| imgUrl | 否 | String | 图片地址 |
| handlingState | 是 | String | 处理状态（0待确认、1处理中、2已办结) |

4、确认待处理工单接口

接口功能：用于确认当前待处理工单，确认后，工单状态改变。

5、办结工单接口

接口功能：用于接入单位上传工单办理结果信息。

数据接口字段：

| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| businessId | 是 | String | 业务工单id |
| completerName | 是 | String | 办结人姓名 |
| completerDeptName | 是 | String | 办结部门名称 |
| completeTime | 是 | String | 办结时间 |
| completeContent | 是 | String | 办结内容 |
| evaluate_state | 是 | String | 最终评价满意度，0：未评价，1：满意,2一般，3不满意 |
| remarks | 否 | String | 备注 |

6、接入单位处理退回接口

接口功能：用于接入单位获取工单后，处理方式为退回，将服务工单退回至中心平台。

7、延期申请信息接口

接口功能：用于接入单位在处理过程中向中心申请延期，延后办理期限

8、延期申请审核结果获取接口

接口功能：用于接入单位查询中心单位对接入单位的延期申请进行审核的结果查询。

9、满意度信息获取接口

接口功能：用与接入单位获取办件满意度信息的接口，包含评价结果满意度，评价时间，发起评价时间，评价方式等。

        - 与省市“民呼我为”对接

与省市“民呼我为”对接，挂载到浙里办——民呼我为区县频道，市民通过访问浙里办APP，在民呼我为模块的“区县频道”中选择萧山区进入“一呼解忧”，进行业务协同及数据交互。如下所示：

省市民呼我为接口对接，如下所示：

- 热线通话信息

- 热线工单数据信息

- 事项办理过程及结果信息

- 满意度评价信息

        - 与镇街自有系统对接

与具备自有系统的镇街做系统对接，通过镇街系统可进入一呼解忧首页，进行平台对接、数据交互、数据安全、数据和业务协同。

1、基本信息下派接口

接口描述：一呼解忧平台基本信息推送至镇街平台

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| addr | 信访人地址 | string |  |
| content | 信访内容 | string |  |
| files | 附件 | string |  |
| idCard | 证件号码 | string |  |
| letterAim | 信访目的 | string |  |
| letterDate | 信访日期 | string | yyyy-mm-dd |
| letterMan | 信访人 | string |  |
| letterNo | 信访件编号 | string |  |
| letterNum | 信访人数 | string |  |
| phone | 电话号码 | string |  |
| problemAddr | 问题发生地 | string |  |
| regUnit | 登记单位 | string |  |
| times | 初重信 | 1-初访,2-二重访,3-三重访,4-四及以上重访 |  |
| title | 标题 |  |  |

2、镇街系统反馈信息回传接口

接口描述：镇街本地已办结工单上传信息至一呼解忧平台

3、重点信访件一呼解忧归集接口

接口描述：镇街重点信访件上传至萧山一呼解忧平台

| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | 地址信息 | body | TRUE | string | 同eventId |
| content | 反映内容 | body | TRUE | string |  |
| idCard | 身份证号 | body | TRUE | string |  |
| leaderName | 包案领导 | body | TRUE | string |  |
| name | 姓名 | body | TRUE | string |  |
| phone | 电话 | body | TRUE | string |  |
| resolveState | 化解状态 | body | TRUE | Integer | 0未化解，1已化解 |
| unitVillageResponsible | 联村责任人 | body | TRUE | string |  |
| villageCommunity | 属地村社 | body | TRUE | string |  |
| villageCommunityResponsible | 村社责任人 | body | TRUE | string |  |

        - 调用组件清单

4.1.5.8.5.1 政务服务网个人用户单点登录

功能介绍：调用个人用户单点登录接口。

基本信息如下所示：

4.1.5.8.5.2 组织架构与用户体系（浙政钉）

本项目需获取浙政钉通讯录信息。

中文名：根据组织Code查询详情；

接口名：/mozi/organization/getOrganizationByCode；

所在目录：获取通讯录部门信息；

调用方式：POST（HTTPS）。

基本信息如下所示：

4.1.5.8.5.3 浙政钉—消息通知

发布单位：省大数据局。

该组件用户发送用户提醒，包括工作通知、普通会话消息、钉消息等等。

4.1.5.8.5.4 统一消息短信

对接省数据共享平台——IRS平台的短信组件。需进行申请使用，审批后调用短信组件，使用短信功能。进行短信组件的调用对接，支持发送短信功能。

本次短信功能包含：

- 交办部门的办件与到期提醒

- 市民侧通知作用

- 满意度回访评价

调用萧山平台统一消息短信发送组件，提供短信的推送服务，各政务系统通过调用“城市大脑·萧山平台”的统一消息服务接口向指定用户发送指定类型的消息内容。

基本信息如下所示：

4.1.5.8.5.5 网络安全威胁检测

提供丰富的安全数据，包含互联网中存在的威胁IP、威胁域名、威胁文件hash值、威胁URL、威胁邮箱地址等资源库。业务应用系统及平台在接收到互联网侧发起的注册、访问、登录、上传数据等行为时，业务应用系统及平台通过业务逻辑调用安全数据共享与协同组件的接口，实时对互联网的行为进行比对；当发现威胁请求时能自动告警及日志记录，实现业务应用的安全防范与安全追溯。

        - 产生组件清单

4.1.5.8.6.1政策速递组件（服务端）

组件名称：政策速递；

开放范围：省域；

组件介绍：常见/热点部门政策速递。

组件说明：

该组件通过系统提供交通、社保、综合、公积金等不同的目录结构后，展示相应的政策/热点问答功能。为方便用户查找所需内容，提供全文检索功能，用户输入关键字，可快速查找定位所需内容。

为方便使用灵活功能配置，系统提供后端二级菜单功能添加配置功能，根据用户需求自定义添加配置功能。

展示各个部门不同场景的新兴政策，如新冠疫苗、浙A区域号牌等新政策。

辅助功能模块

包括通知公告管理和政策问答两项功能，用于发布新的通知公告信息，支持对已有通知公告信息管理维护。

系统管理模块

系统管理模块包括以下功能：

| 系统管理模块 | 权限设置 | 机构管理 | 机构单位的信息的增删改查。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部门管理 | 机构下部门信息的增删改查。 |
|  |  | 用户管理 | 部门下用户信息的增删改查。 |
|  |  | 行政区划管理 | 市级、区县级、乡/所级行政区划信息的增删改查。 |
|  | 基础数据 | 数据字典 | 业务平台常用数据库元素增删改查。 |
|  |  | 地址管理 | 各级办事单位行政地址的管理和维护。 |
|  |  | 工作时间管理 | 各级办事单位工作时间管理和维护。 |
|  |  | 内容分类 | 工单内容分类的增删改查。 |
|  |  | 分机IP管理 | 分机号、ip地址的增删改查。 |
|  |  | 系统参数管理 | 业务平台系统参数的增删改查。 |
|  |  | 报表管理 | 统计报表目录的增删改查。 |
|  | 日志管理 | 登录日志 | 各账号登录日志查询。 |
|  |  | 操作日志 | 各账号操作日志查询。 |

网关服务

支持对服务路由的增删改查，监控服务状态，如下图所示：

系统总体架构

平台总体架构遵循安全信任服务体系、组织保障体系、政策制度体系和标准规范体系，从硬件资源、系统部署、数据来源、数据整合与集成、应用支撑、业务应用的基础上进行设计，具体由基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系和业务应用体系构成。总体架构提供轻量级的负载均衡、协议转换和鉴权，有效支撑服务治理、服务注册、服务发现、隔离。架构支持持续的自演化，能够快速适应业务变化，满足大规模实时查询、复杂业务场景，实现不同应用之间更好的信息共享和协同。

系统总体架构图如下图所示：

可靠性设计

在智能客服平台中，为了提高服务的整体可靠性，采用了分模块部署的理念。每个模块以插件的形式布入系统进行服务，一方面提高了模块内部的高内聚，降低了模块间的耦合；另一方面一旦某个模块（服务）出现问题，可以最大限度降低对其它模块的影响，提高服务对外输出的整体可靠性。

每个子服务（模块）都有多个实例采用集群的方式进行部署，做到一个节点不可用，不影响集群本身。整个智能外呼及客服系统拆分为多个子业务，包括用户服务、话术服务、任务调度服务、语音识别服务、语音合成服务等，采用分布式方式进行部署。每个集群所需要的资源配置不同，并发能力也不尽相同。采用分布式部署方案，可按照并发量对不同集群做可针对性的扩容，提高资源利用率。

系统支持如下需求：

- 支持7×24小时不间断工作，出现故障及时告警，具有完整的操作权限管理功能和完善的服务安全机制；

- 支持软件系统在线升级功能，在不关机不中断业务的情况下实现自动或者手动升级。

- 系统配置自检功能，具备自动或提供手动恢复措施，在发生错误时能够快速地恢复正常运行；

- 系统配置自清理功能，防止消耗过多的资源而崩溃。

可扩展性设计

全媒体客服系统为分布式设计，可以按需裁剪，扩展方便，支持平滑的渐进线性扩展能力以应对系统演进过程的业务范围扩展和业务量增加。当系统需要升级时，支持不停机发布。

- 设备扩展性

设备扩展性方面，支持纵向扩展和横向扩展，既可以通过增加CPU、内存等方式实现处理能力的提升。也支持通过增加主机节点数量提高集群的处理能力。系统扩容没有容量上限。

- 系统扩展性

系统扩展性方面，系统默认采用单节点建设方式，系统本身没有容量上限，单节点建设时所能达到的最大处理能力，取决于节点中的资源状况，影响因素主要是硬件资源、带宽等。

系统支持多节点建设，各个节点应能够按照多种灵活的策略分担总业务量，各个节点之间具备容灾互备功能。每个节点都做单元化处理，做到多节点多活。业务策略的分担：前端侧通过DNS负载权重来控制，任务侧通过集群调度算法的权重策略来控制，当一个节点挂掉后，可以直接通过权重控制，将流量切换到其它节点，实现用户无感知、数据不丢失、业务不间断、无脑裂问题。

系统默认支持两个双活节点，最大处理能力没有理论上限，生产中取决于节点的硬件资源和带宽。

安全性设计

安全、可靠是技术工作的根本，是信息系统运行的基本立足点。该项目提供多种途径、多个层次的安全控制手段。系统必须具备足够的安全权限，保证数据不被非法访问、窃取和破坏；同时保证系统操作安全可靠，不让非法用户登录使用系统；还要具备足够的容错控制能力，以保证合法用户操作时不至于引起系统出错，充分保证系统数据的逻辑准确性。通过在数据安全和网络安全两个方面提供一系列安全、可靠的措施，为系统建立一个集机密性、完整性、可用性和可控性为一体的切实可行的安全保障体系。

先进性设计

整体软件框架应采用目前国际国内上通用并符合发展趋势技术的开发架构，并具 有良好的功能扩展性；技术方法应采用成熟的、经过检验的技术方法和理论，设计实用、可靠、具有先进水平的分析模型和应用模型。

性能指标设计

- 全渠道应当包含国内主流各个渠道。

- 5G/4G volte视频应当基于运营商IMS中继。

- 5G消息应当基于运营商标准5G消息通道。

- 当用户信号不好由5G/4G切入2G的时候, 正在进行的视频通话应当自动切换2G模式, 而不是中断。

- 并发数：20路视频坐席，60路视频IVR。

- 视频接通成功率达到99%，视频响应时长不超过5秒，视频接通后5秒内展示视频画面。

数据处理与存储系统设计

数据仓构建

本项目将基于萧山一体化公共数据平台，进行数据处理所需要的数据仓建设，并充分利用平台ODPS计算存储资源、DataWorks大数据治理工具以及RDS资源，确保“应用长在平台上、数据汇在平台上”。

ODPS（Open Data Processing Service），提供开放数据处理服务的数据仓库解决方案。ODPS以RESTful API的形式提供针对PB级别数据的、实时性要求不高的批量结构化数据存储和计算能力。

DataWorks将通过智能数据建模、全域数据集成、高效数据生产、主动数据治理、全面数据安全、数据分析服务六大全链路来提供数据治理的能力。

RDS，关系型数据库服务（Relational Database Service）的简称，是一种即开即用、稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。具有多重安全防护措施和完善的性能监控体系，并提供专业的数据库备份、恢复及优化方案。本项目的应用数据库均部署在VPN2的RDS上。

数据处理和存储整体说明

不同类别的数据在存储、计算、传输时存在不同的技术实现需求，因此需要对数据进行分类，进而实现分类管理。数据总体架构，如下图所示：

据架构总体上划分为结构化数据和非结构化数据。结构化数据用mysql存储，非结构化主要数据使用MongoDB存储，此外，缓存使用redis。不同类型的存储系统都默认使用高可用配置，支持监控、备份、容灾等。

不同类型的存储数据库及使用场景详细介绍如下：

MySQL

MySQL-关系型数据库管理系统，在智能语音呼叫机器人平台中包括系统配置、客户数据、通话记录、任务数据信息等都存储于此。

MongoDB

MongoDB-文档型存储数据库，在智能语音呼叫机器人平台中主要用于存储话术结构信息、客户属性、意向规则、以及数据统计相关信息。由于话术结构为树状结构，为了方便数据的操作，使用MongoDB的json结构；客户属性、意向规则等为客户自定义数据，MongoDB处理比较灵活；数据统计方面MongoDB存储的可以是复杂类型，比如数组、对象等mysql不善于处理的文档型结构，并且聚合的操作也比mysql复杂很多，能支持复杂场景的统计操作。

Redis

Redis-基于内存型的数据库，主要用于进行数据缓存，提高数据访问速度。在智能语音呼叫机器人平台中除了利用其高性能的缓存特性，还使用它实现分布式锁的功能。

对象存储

对象存储是一种分布式文件存储系统，其充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制，并注重高可用、高性能等指标，方便易用。在智能语音呼叫机器人平台中用于存储导入导出Excel、通话音频等文件数据。

存储体系设计

存储系统方案设计原则

针对本项目安全需要，我们建议提出以存储服务器为存储中心，以存储区域网络（SAN）为存储架构，以可扩展的磁带库产品为备份中心的大容量高性能存储解决方案。从体系结构上看，应遵循以下原则：

（1）集中化的数据存储架构

SAN存储架构能够适应本次萧山信访项目初期及未来存储容量的需求，又能够对存储资源进行集中化管理和利用。为适应萧山信访系统提供一个集中、安全、可靠的存储环境。

（2）高I/O、高性能的存储架构

在多种核心应用下，不但需要集中的存储系统支持，即同时连接几台甚至十几台工作服务器，而且必须兼备很高的I/O性能才能胜任。

（3）可保护投资的存储架构

SAN存储架构是一个长期的架构，除了可以应对存储硬件设备的升级速度外，还必须考虑到对前期存储设备的投资保护，在保证不断提供功能和性能提高的同时，存储架构在较长的时间内能够保持相对稳定。

（4）高可用性与高数据安全性

数据是萧山信访系统的最终保障，存储系统必须有高可用性，以保证应用系统对数据的随时存取。

（5）灵活的扩展性

结合萧山信访的数据量增长情况，存储系统必须有强大的扩展性来满足这种高速发展的要求。

（6）简单易用的管理工具

萧山信访存储系统的核心是数据存储，所以存储设备的数据分类和管理功能十分重要。为了提高系统管理的效率、管理的安全性，存储系统必须有便于使用的存储管理工具。

存储系统方案设计标准

根据信访业务需求，需要具备TB级的扩展能力，并具有多主机跨平台主机连接能力，数据集中存放、集中管理，数据有效共享，存储空间共享、统一安全备份，可实现无人值守自动备份策略、备份LANFREE、SERVERFREE等功能，为全面集中管理和将来数据仓库的建设奠定坚实的基础，推荐采用SAN（光线交换机）数据存储解决方案。

具体方案设计如下图，所有的服务器设备都通过两台光纤交换机连接存储设备和备份设备，所有的数据都存放在存储服务器，可以统一来管理各个系统的备份请求，方便进行灾难备份。

从平台的选择方面，采用较高端的产品，从存储备份的体系架构上，符合SAN体系架构的设计思想，具备了实用性、扩展性、安全性的特点。

        - 存储架构

传统的CLIENT/SERVER结构是以主机系统为中心，系统相对独立，会产生“信息孤岛”的问题；而以网络为中心的结构中，各种平台的系统依靠网络联接在一起，以实现信息传递和信息共享，但还是分布式处理和管理的模式。还未根本解决信息孤岛的问题，走SAN的道路是必然趋势。

SAN(Storage Area Networking)存储局域网---二十一世纪全新的理念下的电子信息架构。以数据、信息、内容为核心的模式。

SAN是在传统网络结构上建立以数据存储管理为核心的四层信息架构，从而彻底改变数据流和系统管理的重点。加入了最新的技术和管理方式，发挥整个系统的所有资源，为应用者提供最需要的“内容”（下图为SAN的标准模式）

        - SAN方案的优势

（1）扩展性好

SAN采用光纤通道技术。采用FC-LOOP形式每个光纤环路可支持126个光纤设备。如果采用FC-SW（光纤交换）的形式，光纤网络理论上可连接1600万个光纤设备。也就是说，可在光纤网络上增加光纤设备，满足系统的扩展性需要。

（2）传输距离远

采用多模光纤传输距离可达500米，采用单模光纤传输距离可达10公里。

（3）传输速率高

SAN具有的100MB/S-200MB/S的环路带宽，提升了主机系统的存储带宽，由于大量的数据存在于高速的SAN存储池中，减轻了服务器与客户机之间的通讯带宽。对于大数据量的访问操作我们都可以通过SAN来完成。

（4）备份效率高

可采用LAN-Free的数据备份方式，要备份的数据通过SAN 200MB/s的速率传输到磁带库，只有少量的控制信息通过TCP/IP网络进行传输。大大节省了TCP/IP网络带宽资源。

（5）配置灵活

通过相应的软件可实现基于SAN的网络文件共享，文件访问效率高。

（6）安全性好

可通过光纤交换机的ZOONING功能实现，交换机端口的访问控制。通过磁盘阵列的LUN masking实现LUN一级的安全隔离。通过软件实现文件共享访问控制。

存储中心标准

建议采用企业级的数据存储子系统，要能够满足关键任务的网络和SAN的需要，提供高可用性、高扩展性和高性能，支持32TB以上的扩展能力。

支持多种平台的连接，包括Windows NT/2000、常用的商用UNIX及Linux；每个存储服务器支持64个主机系统，支持RAID 0、1、3、5、10，并通过存储分区（LUN masking）保护数据安全；冗余热插拔电源、风扇和双AC电源线，自动切换能力可提供系统高可靠性及业务连续性；提供Flashcopy和Remote Copy功能、动态卷扩展功能。

（1）技术要点

1、可提供更快响应速度的 2Gbps 技术

2、FlashCopy 和远程镜像（Remote Mirroring）可帮助增加数据保护选项

3、动态卷扩展可简化数据的管理

4、配置可扩展性和灵活性可满足公司增长的需求

5、高可用性设计可增强对数据的访问

6、具有 SAN 就绪特性的中央存储可减轻管理负担

（2）提供实现增长所需的灵活性和可扩展性

可以购买当前所需的功能和容量，并在日后需要是进行添加。必须是可扩展的存储服务器，允许在初始投资的基础上创建新的解决方案。当需求出现增长时，只需简单地进行升级-而不是进行替换。

（3）存储管理

存储管理器可提供 FlashCopy、动态卷扩展和远程镜像(Remote Mirroring)功能。

1、FlashCopy 工具能够以极快的速度创建所有存储数据的单时间点拷贝，并能够支持不间断的 SAN 正常运行

2、动态卷扩展功能可以重新确定逻辑卷的大小，通常不会中断其它逻辑卷的正常运行。

3、远程镜像功能可以通过光纤通道网络，在主存储服务器和备用存储服务器之间创建卷的一个镜像。

存储管理器还可以执行以下任务：建立分区、配置服务器和驱动器、监视存储硬件和以本地方式或远程方式进行故障诊断。

（4）通过高可用性保护信息投资

高可用性在今天的知识经济中非常重要。存储服务器为支持高可用性而设计，可针对多种组件故障提供保护。双热交换 RAID 控制器能够提供高吞吐量和冗余，每一个控制器可支持 1GB 的电池后备高速缓存。冗余的风扇、电源和动态的存储管理功能为实现高可用性提供了进一步的支持，能够帮助减少代价高昂的宕机或重要数据丢失的风险。

（5）单点控制

存储服务器是一个开放的工具，允许从一个单一控制台管理多个系统。通过从一个地点控制整个环境，以最佳方式使用内部资源。

存储安全规划

系统的安全保证至关重要，是设计方案中的重要内容。对于数据层来说，主要是如何在应用层和系统层对数据库系统及内部数据提供有效的保护策略。这在本系统中是通过统一的安全体系予以保证的，下面列出的是一些基本的保护要求，具体规划内容可参见安全相关的章节。

- 数据安全

系统上线后，一个小的维护错误操作都可能造成不可估量的严重后果，因此必须采取一切手段对数据安全加以保护。从结构层必须严格各种数据的分级归属；从应用层必须贯彻严格的权限管理、身份审查、逻辑审查和安全审查；维护管理操作必须严格遵循分级制度；此外通过采用数据库级和应用级的审计、备份管理，对非法操作实时监控，对数据进行多重保护。

- 系统安全

数据的集中提高了单点故障的风险，但这完全可以通过周详的系统安全方案加以避免。同时集中模式减少了分布点、降低了安全方案的整体成本和复杂度，反而更加便于实现和管理。对于数据库系统安全方案而言其主要内容在于监控、配置管理、备份与恢复，这些是数据库可持续正常运行的基本保障。

- 安全保证措施

数据库的安全保证可以采用多种方式和手段，主要有如下几种：

数据库集群技术：类似于应用服务器集群技术，采用多主机、多实例的方式提供数据库服务。当某台主机由于意外情况停止服务时，集群中的其他机器会服务请求，避免服务中断的情况发生。此种模式不能解决数据库系统发生物理损害情况下的系统恢复。

硬件镜像：在数据存储硬件层，通过硬件镜像技术，实时地将数据库资料同时写入到两套存储硬件中。此种方式最大的优点就是处理速度快，便于保证应用系统的连续运行；其缺点是投入成本较高，另外当主数据库的数据存储发生错误时，错误内容也会被复制到镜像系统中。

物理备份与恢复：采用数据库系统提供的物理备份恢复软件，结合数据库的日志体系，对数据库内容实现物理层面的完整备份和提供丰富的整体或局部数据恢复方式。此种方式性价比较高，但需要有专用的存储系统提供支持。

逻辑备份与恢复：采用数据库系统提供的逻辑备份与恢复软件，对数据库进行指定时间点的完整或局部的备份和恢复操作。此种方式最简单易行，但效率和数据的完整性无法得到很好的保证。

本次系统数据库同时采用多种安全保障措施，包括采用数据库服务器集群的方式，解决数据库服务器的单点故障问题。

数据资源规划和数据库设计

本项目的数据开发、专题库建设、数据归集均通过部门数据仓进行实现；应用数据库均部署在VPN2的RDS上。

数据需求清单

| 具体信息 数据资源名称 | 数据单位 | 产生数据应用 | 共享方式 | 共享类型 | 更新频率 | 所需数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省下发_信访件信息 | 杭州市数据资源局 | 基础信息上传服务；办结信息回传服务；大屏分析展示 | api接口 | 受限共享 | 每日 | 关联信访事项ID |
|  |  |  |  |  |  | 概况 |
|  |  |  |  |  |  | 人数 |
|  |  |  |  |  |  | 信访件状态 |
|  |  |  |  |  |  | 信访事项信访目的 |
|  |  |  |  |  |  | 是否公开 |
|  |  |  |  |  |  | 受理机构ID |
|  |  |  |  |  |  | 匿名标志 |
|  |  |  |  |  |  | 联名信或集体访 |
|  |  |  |  |  |  | 越级标志 |
|  |  |  |  |  |  | 登记人ID |
|  |  |  |  |  |  | 登记时间 |
|  |  |  |  |  |  | 信访日期 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及人数 |
|  |  |  |  |  |  | 信访件ID |
|  |  |  |  |  |  | 签名证书公钥 |
|  |  |  |  |  |  | 办结标志 |
|  |  |  |  |  |  | 涉法涉诉标志 |
|  |  |  |  |  |  | 登记单位代码 |
|  |  |  |  |  |  | 问题属地名称 |
|  |  |  |  |  |  | 登记人姓名 |
|  |  |  |  |  |  | 登记单位 |
|  |  |  |  |  |  | 登记部门 |
|  |  |  |  |  |  | 限办时间 |
|  |  |  |  |  |  | 办结时间 |
|  |  |  |  |  |  | 扬言标志 |
|  |  |  |  |  |  | 首次信访标志 |
|  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 积案标志 |
|  |  |  |  |  |  | 签名摘要 |
|  |  |  |  |  |  | 时间戳 |
|  |  |  |  |  |  | 签名值 |
|  |  |  |  |  |  | 是否依法分类处理 |
|  |  |  |  |  |  | 行业内容分类 |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位评价状态 |
|  |  |  |  |  |  | 信访部门评价状态 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及地区标志 |
|  |  |  |  |  |  | 是否保密 |
|  |  |  |  |  |  | 办理程序 |
|  |  |  |  |  |  | 信访人诉求 |
|  |  |  |  |  |  | 信访事项问题属地代码ID |
|  |  |  |  |  |  | 相关附件 |
|  |  |  |  |  |  | 登记单位ID |
|  |  |  |  |  |  | 登记部门ID |
|  |  |  |  |  |  | 受信人 |
|  |  |  |  |  |  | 主信访人地址代码 |
|  |  |  |  |  |  | 本次主信访人ID |
|  |  |  |  |  |  | 信访形式 |
|  |  |  |  |  |  | 信访件编号 |
|  |  |  |  |  |  | 标题 |
| 省下发_信访人信息 | 杭州市数据资源局 | 基础信息上传服务 办结信息回传服务 大屏分析展示 | api接口 | 受限共享 | 每日 | ID主键 |
|  |  |  |  |  |  | 信访人编号 |
|  |  |  |  |  |  | 出生日期 |
|  |  |  |  |  |  | 手机号码 |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  | 性别 |
|  |  |  |  |  |  | 户口所在地 |
|  |  |  |  |  |  | 工作单位 |
|  |  |  |  |  |  | 电子邮件 |
|  |  |  |  |  |  | 职业 |
|  |  |  |  |  |  | 地址 |
|  |  |  |  |  |  | 常住地址代码 |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 |
|  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |
|  |  |  |  |  |  | 证件类型 |
|  |  |  |  |  |  | 民族 |
|  |  |  |  |  |  | 证件号码 |
|  |  |  |  |  |  | 户口所在地代码 |
|  |  |  |  |  |  | 地址代码 |
|  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |
|  |  |  |  |  |  | 常住地址 |
|  |  |  |  |  |  | 政治身份 |
|  |  |  |  |  |  | 通讯地址代码 |
|  |  |  |  |  |  | 信访人国籍或港澳台居民身份 |
|  |  |  |  |  |  | 签名值 |
|  |  |  |  |  |  | 时间戳 |
|  |  |  |  |  |  | 签名摘要 |
|  |  |  |  |  |  | 签名证书公钥 |
|  |  |  |  |  |  | 排查标志 |
|  |  |  |  |  |  | 正常信访标志 |
|  |  |  |  |  |  | 非访标志 |
|  |  |  |  |  |  | 特殊人员标志 |
|  |  |  |  |  |  | 是否保密 |
|  |  |  |  |  |  | 最后一次重点人员的稳控 |
| 省下发_信访件其他信息 | 杭州市数据资源局 | 基础信息上传服务 办结信息回传服务 大屏分析展示 | api接口 | 受限共享 | 每日 | 信访件id |
|  |  |  |  |  |  | 内容分类 |
|  |  |  |  |  |  | 签名摘要 |
|  |  |  |  |  |  | 签名证书公钥 |
|  |  |  |  |  |  | 签名值 |
|  |  |  |  |  |  | 时间戳 |
|  |  |  |  |  |  | 数据来源 |

数据库设计

基础数据信息清单

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| business_id | int | 11 | 主键id |
| business_no | varchar | 50 | 业务编号 |
| province_no | varchar | 50 | 省局编号 |
| contact_no | varchar | 50 | 联系电话 |
| caller_name | varchar | 40 | 反映人姓名 |
| sex | varchar | 1 | 性别（0女、1男） |
| idcard_no | varchar | 50 | 身份证号 |
| address_id | varchar | 32 | 发生地ID（PUBLIC_ADDRESS.ADDRESS_ID） |
| address_name | varchar | 200 | 发生地名称（PUBLIC_ADDRESS.ADDRESS_NAME） |
| detail_address | varchar | 500 | 详细发生地 |
| contentsort_id | varchar | 32 | 内容分类ID（PUBLIC_CONTENTSORT.CONTENTSORT_ID） |
| contentsort_name | varchar | 200 | 内容分类名称（PUBLIC_CONTENTSORT.CONTENTSORT_NAME） |
| purpose_code | varchar | 100 | 目的编码（SYS_DICT.DICT_CODE） |
| purpose_name | varchar | 100 | 目的名称（SYS_DICT.DICT_DESC） |
| is_threaten | varchar | 1 | 是否扬言（0否、1是） |
| is_secret | varchar | 1 | 是否保密（0否、1是） |
| emergency_degree_code | varchar | 100 | 紧急程度编码（SYS_DICT.DICT_CODE） |
| emergency_degree_name | varchar | 100 | 紧急程度名称（SYS_DICT.DICT_DESC） |
| reflect_time | datetime | 0 | 反映日期 |
| deadline | datetime | 0 | 截止日期 |
| reflect_content | varchar | 4000 | 反映内容 |
| simple_content | varchar | 4000 | 简单内容 |
| remarks | varchar | 4000 | 备注 |
| source_channel | varchar | 2 | 来源途径（1.我要问，2我要帮，3我要报） |
| response_way | varchar | 1 | 答复方式（0直接答复、1网络交办、2暂存） |
| handling_state | varchar | 1 | 处理状态（0暂存、1处理中、2已办结) |
| handler_id | varchar | 32 | 处理人ID（SYS_USER.USER_ID） |
| handler_code | varchar | 20 | 处理人账号（SYS_USER.USER_CODE） |
| handler_name | varchar | 40 | 处理人姓名（SYS_USER.USER_NAME） |
| dept_id | varchar | 32 | 登记部门ID（SYS_DEPT.DEPT_ID） |
| dept_name | varchar | 200 | 登记部门名称（SYS_DEPT.DEPT_NAME） |
| register_time | datetime | 0 | 登记日期 |
| is_invalid_tel | varchar | 1 | 是否无效件（0有效、1无效） |
| source_id | varchar | 32 | 来源ID，用于其他系统导入该表保存原始主键 |
| quality_inspect_state | varchar | 1 | 质检状态（0未质检、1质检中、2质检完成、3质检复核中、4质检复核完成） |
| quality_inspect_result | varchar | 32 | 质检结果（通常为得分） |
| create_time | datetime | 0 | 创建时间 |
| update_time | datetime | 0 | 修改时间 |
| creator_id | varchar | 32 | 创建人id（系统预留字段） |
| updator_id | varchar | 32 | 修改人员id（系统预留字段） |
| tag_state | varchar | 1 | 状态（1:正常；0：删除) |
| data_sync_state | varchar | 1 | 数据同步状态（0：未交互1：已交互2：交互成功9：交互失败）（系统预留字段） |
| accept_user_id | varchar | 32 | 受理人id |
| accept_user_code | varchar | 64 | 受理人code |
| accept_user_name | varchar | 64 | 受理人姓名 |
| last_evaluate_state | varchar | 1 | 最终评价满意度，0：未评价，1：满意,2一般，3不满意 |
| visit_state | varchar | 1 | 是否已回访（1未回访，2已回访） |
| is_excellent | varchar | 1 | 是否优秀办件（0：否，1：是） |
| reacted_object | varchar | 100 | 被反应对象 |
| longitude | varchar | 50 | 经度 |
| latitude | varchar | 50 | 纬度 |
| last_evaluate_time | datetime | 0 | 最终评价时间 |
| delivery_unit_state | int | 11 | 下派单位，即下派不走码上办流程 |
| 0表示不下派，走系统流程 |  |  |  |
| 1表示下派瓜沥镇 |  |  | FALSE |
| img_url | varchar | 255 | 图片相关信息 |

办结数据信息清单

| 字段名 | 字段 类型 | 字段长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| completion_id | int | 11 | 办结主键id |
| business_id | varchar | 32 | 业务主键ID（BUSINESS_BASICINFO.BUSINESS_ID） |
| completer_id | varchar | 32 | 办结人id（sys_user.user_id） |
| completer_code | varchar | 20 | 办结人账号（sys_user.user_code） |
| completer_name | varchar | 40 | 办结人姓名（sys_user.user_name） |
| completion_dept_id | varchar | 32 | 办结部门id（sys_dept.dept_id） |
| completion_dept_name | varchar | 200 | 办结部门名称（sys_dept.dept_name） |
| completion_time | datetime | 0 | 办结时间 |
| completion_content | varchar | 4000 | 办结内容 |
| create_time | datetime | 0 | 创建时间 |
| update_time | datetime | 0 | 更新时间 |
| creator_id | varchar | 32 | 创建人ID |
| updator_id | varchar | 32 | 修改人员ID |
| tag_state | varchar | 1 | 状态（1:正常；0：删除） |
| data_sync_state | varchar | 1 | 数据同步状态（0：未交互1：已交互2：交互成功9：交互失败） |
| is_sms_remind | varchar | 1 | 是否短信提醒（0否，1是） |

评价数据信息清单

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | 主键id |
| business_id | varchar | 32 | 评价人 |
| evaluate_name | varchar | 128 | 评价人 |
| evaluate_phone | varchar | 64 | 评价人电话 |
| evaluate_time | datetime | 0 | 评价时间 |
| evaluate_content | varchar | 3000 | 评价内容 |
| evaluate_state | varchar | 1 | 评价状态（0：未评价，1：满意,2一般，3不满意 |
| tag_state | varchar | 1 | 状态（1:正常；0：删除） |

部门数据信息清单

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dept_id | varchar | 32 | 部门id(主键) |
| dept_name | varchar | 50 | 部门简称 |
| dept_full_name | varchar | 200 | 部门全称 |
| dept_parent_id | varchar | 32 | 上级部门id |
| dept_desc | varchar | 200 | 部门描述 |
| unit_code | varchar | 32 | 机构编码 |
| postcode | varchar | 6 | 邮政编码 |
| dept_tel | varchar | 100 | 联系电话 |
| dept_addr | varchar | 200 | 部门地址 |
| dept_email | varchar | 100 | 部门邮箱 |
| dept_head | varchar | 32 | 部门主管 |
| dept_head_name | varchar | 100 | 部门主管姓名 |
| update_time | datetime | 6 | 更新时间 |
| dept_order | decimal | 65 | 排序号 |
| dept_state | char | 1 | 部门状态（y：有效 |

用户数据信息清单

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | varchar | 32 | 用户id(主键) |
| user_code | varchar | 20 | 用户代码 |
| user_pwd | varchar | 200 | 密码(非对称保密存储) |
| user_name | varchar | 40 | 姓名 |
| user_gender | char | 1 | 性别(1：男 |
| user_order | decimal | 65 | 排序号 |
| user_mobile | varchar | 15 | 手机 |
| user_tel | varchar | 100 | 联系电话 |
| user_birthday | datetime | 6 | 出生年月 |
| user_icid | varchar | 18 | 身份证号 |
| user_avatar | varchar | 100 | 用户头像 (对象存储:头像oid信息) |
| user_addr | varchar | 200 | 用户地址 |
| user_email | varchar | 100 | 用户邮箱 |
| leader | varchar | 32 | 上级领导 |
| leader_name | varchar | 100 | 上级领导姓名 |
| dept_id | varchar | 32 | 部门id |
| pwd_update_time | datetime | 6 | 密码修改时间 |
| update_time | datetime | 6 | 更新时间 |
| user_valid | char | 1 | 用户有效性(1：正常 |
| user_state | char | 1 | 用户状态 |
| data_sync_state | char | 1 | 数据同步状态 |

编码字典清单

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| dict_id | varchar | 64 | 主键 |
| app_id | varchar | 100 | 唯一约束 |
| dict_code | varchar | 100 | 字典编码(同一数据类型下必须唯一，不允许设置为0，长度必须大于2位； |
| 同一app下子字典编码必须唯一，同一字典下子项编码必须唯一) |  |  | FALSE |
| dict_type | varchar | 1 | 数据类型(1：字典、2：子项) |
| dict_label | varchar | 64 | 字典标签(给字典设置中文标签，便于后续筛选数据字典； |
| 默认展示所有的字典；) |  |  | FALSE |
| dict_parent_code | varchar | 100 | 子项所属字典编码(如果是字典，默认为0) |
| dict_desc | varchar | 100 | 字典、子项描述信息 |
| dict_update_time | datetime | 6 | 更新时间 |
| dict_updator | varchar | 64 | 更新人id |
| dict_updator_name | varchar | 200 | 更新人姓名 |
| dict_state | varchar | 1 | 状态(1：正常，0：删除) |
| data_sync_state | varchar | 1 | 数据同步状态0：未交互，1 ：已交互，2： 交互成功，9：交互失败) |

数据归集清单

以下数据归集清单为建成后计划编目的数据清单。

| 具体信息数据资源名称 | 数据单位 | 共享方式 | 共享类型 | 更新频率 | 所需数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据信息 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 主键id |
|  |  |  |  |  | 业务编号 |
|  |  |  |  |  | 省局编号 |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |
|  |  |  |  |  | 反映人姓名 |
|  |  |  |  |  | 性别（0女、1男） |
|  |  |  |  |  | 身份证号 |
|  |  |  |  |  | 发生地ID |
|  |  |  |  |  | 发生地名称 |
|  |  |  |  |  | 详细发生地 |
|  |  |  |  |  | 内容分类ID |
|  |  |  |  |  | 内容分类名称 |
|  |  |  |  |  | 目的编码 |
|  |  |  |  |  | 目的名称 |
|  |  |  |  |  | 是否扬言（0否、1是） |
|  |  |  |  |  | 是否保密（0否、1是） |
|  |  |  |  |  | 紧急程度编码 |
|  |  |  |  |  | 紧急程度名称 |
|  |  |  |  |  | 反映日期 |
|  |  |  |  |  | 截止日期 |
|  |  |  |  |  | 反映内容 |
|  |  |  |  |  | 简单内容 |
|  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 来源途径（1.我要问，2我要帮，3我要报） |
|  |  |  |  |  | 答复方式（0直接答复、1网络交办、2暂存） |
|  |  |  |  |  | 处理状态（0暂存、1处理中、2已办结) |
|  |  |  |  |  | 处理人ID |
|  |  |  |  |  | 处理人账号 |
|  |  |  |  |  | 处理人姓名 |
|  |  |  |  |  | 登记部门ID |
|  |  |  |  |  | 登记部门名称 |
|  |  |  |  |  | 登记日期 |
|  |  |  |  |  | 是否无效件（0有效、1无效） |
|  |  |  |  |  | 来源ID，用于其他系统导入该表保存原始主键 |
|  |  |  |  |  | 质检状态（0未质检、1质检中、2质检完成、3质检复核中、4质检复核完成） |
|  |  |  |  |  | 质检结果（通常为得分） |
|  |  |  |  |  | 创建时间 |
|  |  |  |  |  | 修改时间 |
|  |  |  |  |  | 创建人id（系统预留字段） |
|  |  |  |  |  | 修改人员id（系统预留字段） |
|  |  |  |  |  | 状态（1:正常；0：删除) |
|  |  |  |  |  | 数据同步状态（0：未交互1：已交互2：交互成功9：交互失败）（系统预留字段） |
|  |  |  |  |  | 受理人id |
|  |  |  |  |  | 受理人code |
|  |  |  |  |  | 受理人姓名 |
|  |  |  |  |  | 最终评价满意度，0：未评价，1：满意,2一般，3不满意 |
|  |  |  |  |  | 是否已回访（1未回访，2已回访） |
|  |  |  |  |  | 是否优秀办件（0：否，1：是） |
|  |  |  |  |  | 被反应对象 |
|  |  |  |  |  | 经度 |
|  |  |  |  |  | 纬度 |
|  |  |  |  |  | 最终评价时间 |
|  |  |  |  |  | 下派单位，即下派不走码上办流程 |
| 办结数据信息 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 办结主键id |
|  |  |  |  |  | 业务主键ID |
|  |  |  |  |  | 办结人id |
|  |  |  |  |  | 办结人账号 |
|  |  |  |  |  | 办结人姓名 |
|  |  |  |  |  | 办结部门id |
|  |  |  |  |  | 办结部门名称 |
|  |  |  |  |  | 办结时间 |
|  |  |  |  |  | 办结内容 |
|  |  |  |  |  | 创建时间 |
|  |  |  |  |  | 更新时间 |
|  |  |  |  |  | 创建人ID |
|  |  |  |  |  | 修改人员ID |
|  |  |  |  |  | 状态（1:正常；0：删除） |
|  |  |  |  |  | 数据同步状态（0：未交互1：已交互2：交互成功9：交互失败） |
|  |  |  |  |  | 是否短信提醒（0否，1是） |
| 评价数据信息 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 主键id |
|  |  |  |  |  | 评价人 |
|  |  |  |  |  | 评价人 |
|  |  |  |  |  | 评价人电话 |
|  |  |  |  |  | 评价时间 |
|  |  |  |  |  | 评价内容 |
|  |  |  |  |  | 评价状态（0：未评价，1：满意,2一般，3不满意 |
|  |  |  |  |  | 状态（1:正常；0：删除） |
| 部门数据信息 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 部门id(主键) |
|  |  |  |  |  | 部门简称 |
|  |  |  |  |  | 部门全称 |
|  |  |  |  |  | 上级部门id |
|  |  |  |  |  | 部门描述 |
|  |  |  |  |  | 机构编码 |
|  |  |  |  |  | 邮政编码 |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |
|  |  |  |  |  | 部门地址 |
|  |  |  |  |  | 部门邮箱 |
|  |  |  |  |  | 部门主管 |
|  |  |  |  |  | 部门主管姓名 |
|  |  |  |  |  | 更新时间 |
|  |  |  |  |  | 排序号 |
|  |  |  |  |  | 部门状态（y：有效 |
| 单位效能数据 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 单位承办量 |
|  |  |  |  |  | 办理满意率 |
|  |  |  |  |  | 按期办结率 |
|  |  |  |  |  | 重复交办率 |
|  |  |  |  |  | 回访核实率 |
|  |  |  |  |  | 平均办理时长 |
| 预警监测数据 | 萧山区信访局 | 批量数据 | 受限共享 | 半小时 | 扬言事件数量 |
|  |  |  |  |  | 特急事件数量 |
|  |  |  |  |  | 紧急事件数量 |
|  |  |  |  |  | 治安类事件数量 |
|  |  |  |  |  | 群体事件数量 |
|  |  |  |  |  | 预警总量 |
|  |  |  |  |  | 今日预警总数 |
|  |  |  |  |  | 预警解除数量 |

应用系统设计

系统设计阶段分为应用系统概要设计、应用系统详细设计和基础软硬件集成设计。

应用系统概要设计

应用系统概要设计的工作内容包括：

1、制定本阶段详细工作方案。内容包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容；

2、制定概要设计标准和规范；

3、严格按照概要设计标准和规范进行概要设计；

4、概要设计结束阶段，提交《概要设计说明书》及相关文档，组织评审，评审通过后进入详细设计阶段。

应用系统详细设计

应用系统详细设计的工作内容包括：

1、制定本阶段详细工作方案。内容包括进度安排、详细的工作（安排）分工、人员组成及人员资质说明等内容；

2、制定详细设计标准和规范；

3、严格按照详细设计标准和规范进行详细设计，包括系统详细设计，数据库设计报告等；

4、详细设计结束时，提交《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《逻辑实现说明书》及相关文档，组织评审，评审通过后进入系统开发阶段。

与其他系统间的接口及数据交互设计

接口标准制定

梳理当前客户的接口现状，在遵循信息安全的基础上，基于减少接口耦合、提高接口性能考虑，制定一套适用于客户对外提供接口服务的统一标准，用于规范数据实时交互接口，实现业务贯通，提升客户体验。

接口格式约定

本项目与区县市“民呼我为”等平台数据交互对接，采用REST协议，客户端和服务端采用JSON格式的字符串来交互业务数据，客户端将业务数据组织成JSON格式的字符串作为入参调用服务端接口，服务端解析后，开展业务处理，同时组织成约定的JSON格式字符串返回客户端。以要办理的事件基本信息推送通用接口为例：

入参实例：

{ "data":[ { "businessId":"2caaa32a768a7b960177a8208a506dd6", "businessNo":"民202106040001", "reflectTime":"2021-01-01 00:00:00", "callerName":"张三", "contactNo":"18212341234", "sex":"1", "addressCode":"330109012217001000017", "lon":"120.2749", "lat":"30.002", "isSecret":"0", "reflectContent":"来电咨询：已申请公租房货币补贴，准备离职，后续前往事业单位就职，咨询是否需要暂停该公租房补贴。请相关职能部门帮助核实解答。", "purpose":"求助", "contentType":"一级分类—二级分类—三级分类", "emergencyDegree":"一般（5个工作日）", "deadline":"2021-01-06", "isThreaten":"0", "sourceDeptId":"000000000000000000468", "sourceDeptName":"萧山区", "containAccessory":"1", "accessoryList": [ { "accessoryId":"2caaa32a768a7b123456a8208a506dd6", "accessoryName":"u=3206689113,2237998950&fm=26&gp=0.jpg ", "accessoryPath":" https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3206689113,2237998950&fm=26&gp=0.jpg" } ] } ] }

出参实例：

{ "code":200, "message":"请求成功", "success":true, "data":{ "businessIdList": [ "2caaa32a768a7b960177a8208a506dd6", "2caaa32a768a7b960177a8208a506dd7" ] } }

交互报文规范

客户端交互报文按照约定的JSON格式要求。

网络系统设计

本平台应用政务云服务器资源，网络拓扑设计如下图所示：

本项目将建设5G内容相关服务器，包括：5G视频IVR服务器、5G视频客服服务器、智能派单功能服务器、5G消息服务器、萧山区“一呼解忧”智治系统服务器。多媒体平台与呼叫中心通过标准的SIP协议实现通信集成。呼叫中心开放SIP中继能力，并通过内网专线集成到5G视频侧的软交换，完成与5G及建设平台的通信对接。

安全系统设计

为本次项目提供等保二级和渗透测试服务安全体系建设构建安全防护。为信息安全技术体系、运维体系、管理体系的评估和规划，是信息安全保障体系的主体。

安全建设目标

等级保护工作作为我国信息安全保障工作中的一项基本制度，对提高基础网络和重要信息系统安全防护水平有着重要作用，在《信息系统安全等级保护基本要求》中对信息安全管理和信息安全技术也提出了要求。

信息安全运维体系的作用是在安全管理体系和安全技术体系的运行过程中，发现和纠正各类安全保障措施存在的问题和不足，保证它们稳定可靠运行，有效执行安全策略规定的目标和原则。

建立技术体系的目的是通过使用安全产品和技术，支撑和实现安全策略，达到信息系统的保密、完整、可用等安全目标。按照P2DR2模型，行业信息安全技术体系涉及信息安全防护、检测、响应和恢复四个方面的内容：

防护

通过访问控制、信息系统完整性保护、系统与通信保护、物理与环境保护等安全控制措施，使信息系统具备比较完善的抵抗攻击破坏的能力。

检测

通过采取入侵检测、漏洞扫描、安全审计等技术手段，对信息系统运行状态和操作行为进行监控和记录，对信息系统的脆弱性以及面临的威胁进行评估，及时发现安全隐患和入侵行为并发出告警。

响应

通过事件监控和处理工具等技术措施，提高应急处理和事件响应能力，保证在安全事件发生后能够及时进行分析、定位、跟踪、排除和取证。

恢复

通过建立信息系统备份和恢复机制，保证在安全事件发生后及时有效地进行信息系统设施和重要数据的恢复。

安全建设原则

技术保障体系的规划遵循以下原则：

先进性原则

采用的技术和形成的规范，在路线上应与当前世界的主流发展趋势相一致，保证依据规范建成的网络安全系统具有先进性和可持续发展性。

实用性原则

具备多层次、多角度、全方位、立体化的安全保护功能。各种安全技术措施尽显其长，相互补充。当某一种或某一层保护失效时，其它仍可起到保护作用。

可靠性原则

加强网络安全产品的集中管理，保证关键网络安全设备的冷热备份，避免骨干传输线路的单点连接，保证系统7*24小时不间断可靠运行。

可操作性原则

根据风险评估结果，制定出各具特色、有较强针对性和可操作性的网络安全技术保障规划，适用于信息安全的规划、建设、运行、维护和管理。

可扩展性原则

规范应具有良好的可扩展性，能适应安全技术的快速发展和更新，能随着网络安全需求的变化而变化，网络安全保护周期应与整个网络的工作周期相同步，充分保证投资的效益。

安全建设内容

等保二级服务

        - 测评依据

投标供应商应依据国家等级保护相关标准开展工作，依据标准（包括但不限于）如下国家标准：

1.《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）;

2．《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）;

3．《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2008）;

4．《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）。

        - 测评服务内容

全面分析应用系统的安全保护措施与等级保护相应级别之间的差距，进行合规性分析，为系统等级保护加固整改提供客观依据，测评的内容包括但不限于以下内容：

一是安全通用要求（安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理）。

二是现场测评完成后的整改建议服务。

具体如下：

a.安全物理环境

安全物理环境测评主要关注机房在物理位置选择、物理访问控制、供电等方面的安全保护能力，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置的选择 | 测评机房物理场所在位置上是否具有防震、防风和防雨等多方面的安全防范能力。 |
| 2 | 物理访问控制 | 测评信息系统在物理访问控制方面的安全保护能力。 |
| 3 | 防盗窃和防破坏 | 测评信息系统是否采取了必要的安全措施预防设备、介质等丢失和被破坏。 |
| 4 | 防雷击 | 测评信息系统是否采取相应的措施预防雷击。 |
| 5 | 防火 | 测评信息系统是否采取必要的措施防止火灾的发生。 |
| 6 | 防水和防潮 | 测评信息系统是否采取必要措施来防止水灾和机房潮湿。 |
| 7 | 防静电 | 测评信息系统是否采取必要措施防止静电的产生。 |
| 8 | 温湿度控制 | 测评信息系统是否采取必要措施对机房内的温湿度进行控制。 |
| 9 | 电力供应 | 测评是否具备为信息系统提供一定电力供应的能力。 |
| 10 | 电磁防护 | 测评信息系统是否具备一定的电磁防护能力。 |

b.安全通信网络

安全通信网络测评主要关注网络架构、通信传输、可信验证3方面的安全保护能力，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络架构 | 通过访谈网络管理员，检查网络设计/验收文档，检查网络拓扑图、检查交换机等网络互联设备，测试系统网络拓扑结构，访问路径，路由控制策略和网络带宽分配情况等过程，测评分析网络架构与网段划分、隔离等情况的合理性和有效性。 |
| 2 | 通信传输 | 检查是否提供密码技术的设备或组件，核查是否能够保证通信过程的保密性和完整性。 |
| 3 | 可信验证 | 检查是否提供可信验证的设备或组件，检查相关设备或组件是否实现可信验证，并在可信性受到破坏后进行报警。 |

C.安全区域边界

主要涉及边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计和可信验证6个个方面的安全保护能力，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界防护 | 访谈网络管理员，查看网络拓扑和实际部署情况，是否通过边界设备的受控接口进行通信，是否部署终端管理系统对非法内外联行为进行检查或限制，是否对无线网络的使用进行限制等 |
| 2 | 访问控制 | 访谈网络管理员，查看网络拓扑和实际部署情况，是否部署了访问控制设备，检查访问控制规则配置情况。 |
| 3 | 入侵防范 | 访谈网络管理员，查看网络拓扑和实际部署情况，是否部署了入侵防范产品，核查产品运行情况和检测库更新情况，核查能够检测的攻击类型、范围等。 |
| 4 | 恶意代码和垃圾邮件防范 | 访谈网络管理员，查看网络拓扑和实际部署情况，是否部署了网络层的防恶意代码产品，核查产品运行情况和恶意代码库更新情况；是否部署了防垃圾邮件产品，核查产品运行情况和规则库更新情况。 |
| 5 | 安全审计 | 访谈网络管理员，查看网络拓扑和实际部署情况，是否部署了综合安全审计系统或类似功能的系统平台，安全审计范围是否覆盖到每个用户，审计记录是否充分完整，是否对审计记录进行保护。 |
| 6 | 可信验证 | 检查是否提供可信验证的设备或组件，检查相关设备或组件是否实现可信验证，并在可信性受到破坏后进行报警。 |

d.安全计算环境

安全计算环境主要涉及身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、通信完整性、通信保密性、数据备份恢复、剩余信息保护以及个人信息保护11个方面的安全保护能力，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份鉴别 | 检查终端和服务器的操作系统（宿主机和虚拟操作系统）、移动终端管理系统、数据库管理系统、业务应用系统、中间件、网络设备、安全设备、感知节点设备、网关节点设备和控制设备等，核查身份标识与鉴别功能设置和使用配置情况，核查对用户登录各种情况的处理，如登录失败处理、登录连接超时等。 |
| 2 | 访问控制 | 检查终端和服务器的操作系统（宿主机和虚拟操作系统）、移动终端管理系统、数据库管理系统、业务应用系统、中间件、网络设备、安全设备、感知节点设备、网关节点设备和控制设备等，核查访问控制功能设置情况，如访问控制的策略、访问控制粒度、权限设置情况等。 |
| 3 | 安全审计 | 检查终端和服务器的操作系统（宿主机和虚拟操作系统）、移动终端管理系统、数据库管理系统、业务应用系统、中间件、网络设备、安全设备、感知节点设备、网关节点设备和控制设备等，是否启用安全审计功能，安全审计范围是否覆盖到每个用户，审计记录是否充分完整，是否对审计记录和审计进程进行保护。 |
| 4 | 入侵防范 | 检查终端和服务器的操作系统（宿主机和虚拟操作系统）、移动终端管理系统、数据库管理系统、业务应用系统、中间件、网络设备、安全设备、感知节点设备、网关节点设备和控制设备等，是否遵循最小安装原则，是否关闭不必要的服务和端口，是否限制管理方式和管理地址，是否采取入侵防范措施等。 |
| 5 | 恶意代码防范 | 检查终端和服务器的操作系统、移动终端管理系统、控制设备等是否安装了防恶意代码软件或相应功能的软件，是否定期升级恶意代码库。 |
| 6 | 可信验证 | 检查是否提供可信验证的设备或组件，检查相关设备或组件是否实现可信验证，并在可信性受到破坏后进行报警。 |
| 7 | 数据完整性 | 检查业务应用系统、数据库管理系统、中间件和系统管理软件及系统设计文档等，核查重要数据在传输和存储过程中完整性保护情况。 |
| 8 | 数据保密性 | 检查业务应用系统、数据库管理系统、中间件和系统管理软件及系统设计文档等，核查重要数据在传输和存储过程中保密性保护情况。 |
| 9 | 数据备份恢复 | 检查数据备份情况，如备份方式、备份策略、异地备份等；检查重要数据处理系统的冗余情况。 |
| 10 | 剩余信息保护 | 检查操作系统、业务应用系统、数据库管理系统、中间件和系统管理软件及系统设计文档，核查鉴别信息和敏感数据所在的存储空间被释放或重新分配前是否得到完全清除。 |

e.安全管理中心

安全管理中心测评将通过访谈和检查的方式评测集中安全管理系统的情况。在内容上，安全管理中心测评实施过程涉及4个方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理 | 检查安全管理中心的身份鉴别和日志记录情况，检查是否对系统管理的操作进行审计，是否只允许系统管理员进行系统管理操作。 |
| 2 | 审计管理 | 检查安全管理中心的身份鉴别和日志记录情况，检查是否对安全审计操作进行审计，是否只允许审计管理员进行安全审计操作。 |
| 3 | 安全管理 | 检查安全管理中心的身份鉴别和日志记录情况，检查是否通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置。 |
| 4 | 集中管控 | 检查安全管理中心及部署情况，是否对各类设备运行状况进行集中监测，是否对各类设备的审计数据进行集中收集和分析，是滞对安全策略、恶意代码、补丁升级等事项进行集中管理。 |

f.安全管理制度

安全管理制度测评主要关注安全策略、理制度体系、制定与发布以及评审和修订4个方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全策略 | 主要核查：总体方针策略类文件 |
| 2 | 管理制度 | 主要核查：各类安全管理制度及操作手册的制定情况。 |
| 3 | 制定和发布 | 主要核查：管理制度的制定与发布流程。 |
| 4 | 评审和修订 | 主要核查：管理制度的评审和修订流程。 |

g.安全管理机构测评

安全管理机构测评主要涉及安全主管、相关管理制度以及相关工作/会议记录等测评对象。

安全管理机构测评主要关注岗位设置、人员配备、授权和审批等5个方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位设置 | 主要核查：各类安全管理制度及操作手册的制定情况。 |
| 2 | 人员配备 | 主要核查：管理制度的制定与发布流程。 |
| 3 | 授权和审批 | 主要核查：管理制度的评审和修订流程。 |
| 4 | 沟通与合作 | 主要核查：各类安全管理制度及操作手册的制定情况。 |
| 5 | 审核与检查 | 主要核查：管理制度的制定与发布流程。 |

h.安全管理人员测评

安全管理人员测评实施过程涉及人员录用、人员离岗、人员考核等4方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员录用 | 主要核查：人员录用的标准与流程。 |
| 2 | 人员离岗 | 主要核查：人员离岗的流程。 |
| 3 | 安全意识教育和培训 | 主要核查：安全意识教育和培训的计划与安排、安全责任的惩罚措施情况。 |
| 4 | 外部人员访问管理 | 主要核查：外部人员访问重要区域的控制手段。 |

I.安全建设管理测评

安全建设管理测评涉及系统定级、安全方案设计和产品采购和使用等10方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统定级 | 通过访谈安全主管，检查系统定级相关文档等过程，测评信息系统是否按照一定要求确定其等级。 |
| 2 | 安全方案设计 | 通过访谈系统建设负责人，检查系统安全建设计划等文档，测评被测评单位对系统整体的安全规划设计是否按照一定流程进行。 |
| 3 | 产品采购和使用 | 通过访谈安全主管、系统建设负责人，检查相关采购制度等过程，测评被测评单位是否按照一定的要求进行信息系统的产品采购。 |
| 4 | 自行软件开发 | 通过访谈系统建设负责人，检查相关软件开发文档和管理制度文档，测评被测评单位对自行开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程的安全性。 |
| 5 | 外包软件开发 | 通过访谈系统建设负责人，检查相关文档，测评被测评单位对外包开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程和日后的维护工作能够正常开展。 |
| 6 | 工程实施 | 通过访谈系统建设负责人，检查相关制度文档和实施文档，测评被测评单位对系统建设的实施过程是否采取必要的措施使其在机构可控的范围内进行。 |
| 7 | 测试验收 | 通过访谈系统建设负责人，检查相关制度文档和测试验收文档，测评被测评单位在信息系统运行前是否对其进行测试验收工作。 |
| 8 | 系统交付 | 通过访谈系统运维负责人，检查系统交付清单和系统交付管理制度等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对系统交付过程进行有效控制。 |
| 9 | 等级测评 | 通过访谈系统运维负责人，检查相关报告和记录文件，测评被测评单位是否定期进行等级测评，选择的测评机构是滞符合国家有关规定等。 |
| 10 | 安全服务商选择 | 通过访谈系统运维负责人，测评被测评单位是否选择符合国家有关规定的安全服务单位进行相关的安全服务工作。 |

j.安全运维管理测评

安全运维管理测评主要涉及安全主管、各类运维人员、各类管理制度、操作规程文件和执行过程记录等测评对象。

安全运维管理测评主要关注环境管理、资产管理和介质管理等14方面，具体测评指标描述如下。

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理 | 通过访谈安全物理环境负责人，检查主机房安全管理制度和办公环境管理文档等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对主机房的出入控制和办公环境的人员行为等方面进行安全管理。 |
| 2 | 资产管理 | 通过访谈资产管理员，检查资产清单和系统、网络设备等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对信息系统资产进行分类标识管理。 |
| 3 | 介质管理 | 通过访谈资产管理员，检查介质管理记录、介质安全管理制度以及各类介质等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对介质存放环境、使用、维护和销毁等方面进行管理。 |
| 4 | 设备维护管理 | 通过访谈资产管理员、系统管理员，检查设备使用管理文档和设备操作规程等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施确保设备在使用、维护和销毁等过程安全。 |
| 5 | 漏洞和风险管理 | 通过访谈系统运维负责人，检查安全报告或记录，测评被测评单位是否采取必要的措施对漏洞进行识别和修补。 |
| 6 | 网络和系统安全管理 | 通过访谈安全主管、系统管理员、网络管理员，检查各管理员角色分工情况及权限，查看网络和系统安全管理制度，是否覆盖安全策略、帐户管理、权限审批和分配、配置文件的生成及备份、变更审批、日志管理等内容。 |
| 7 | 恶意代码防护管理 | 通过访谈系统运维负责人，检查恶意代码防范管理制度和恶意代码检测、分析记录等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对恶意代码进行集中管理，确保信息系统具有恶意代码防范能力。 |
| 8 | 配置管理 | 通过访谈系统管理员，检查基本配置信息保存情况，检查配置变更流程记录文件。 |
| 9 | 密码管理 | 通过访谈安全员，检查密码管理制度等过程，测评被测评单位是否能够确保信息系统中密码算法和密钥的使用符合国家密码管理规定。 |
| 10 | 变更管理 | 通过访谈系统运维负责人，检查变更方案和变更管理制度等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对系统发生的变更进行有效管理。 |
| 11 | 备份和恢复管理 | 通过访谈系统管理员、网络管理员，检查系统备份管理文档和记录等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对数据、设备和系统进行备份，并确保必要时能够对信息系统进行有效地恢复。 |
| 12 | 安全事件处置 | 通过访谈系统运维负责人，检查安全事件记录分析文档、安全事件报告和处置管理制度等过程，测评被测评单位是否采取必要的措施对安全事件进行等级划分和对安全事件的报告、处理过程进行有效的管理。 |
| 13 | 应急预案管理 | 通过访谈系统运维负责人，检查应急响应预案文档，应急预案培训记录等过程，测评被测评单位是否针对不同安全事件制定相应的应急预案，是否对应急预案展开培训、演练和审查等。 |
| 14 | 外包运维管理 | 通过访谈运维负责人，检查是否有外包运维服务情况；检查外包运维服务单位是否符合国家有关规定，检查外包运维服务协议等。 |

渗透测试服务

        - 渗透测试简介

渗透测试是在经已经获得客户授权的情况下，对目标系统进行模拟黑客可能使用的攻击手段，对目标系统进行深入的漏洞挖掘， 并以报告的形式对目标系统作出安全现状的评估。渗透测试是一种非常专业的安全服务技术，它能够非常直观体现出目标系统的漏洞所在和具有非常针对性的引导客户改善目标系统的安全性。渗透测试主要依据专业的安全专家已经掌握的安全漏洞和安全检测工具，模拟黑客的攻击方法，在客户的授权和监督下对客户的系统和网络进行非破坏性质的攻击测试。渗透内容以客户授权文件中的范围为基准，渗透结果以报告的形式交付客户，报告内容包括但不限于描述具体的渗透测试过程和目标系统漏洞现状及修复建议。渗透测试主要以手工和工具配合的方式进行，工具判断速度快、范围广但基于判断算法的局限性导致存在一定的误报率，手工探测依据渗透人员多年的技术经验积累可以对漏洞精准判别。渗透测试需要投入的人力资源较大、对测试者的专业技能要求很高（渗透测试报告的价值直接依赖于测试者的专业机能），但是结果非常精准，可以为客户提供更全面，更深入的漏洞报告。

        - 渗透测试的可行性

- 对现有信息系统资源的要求

渗透测试主要针对系统主机进行。因此，将占用主机系统及其所在的网络环境的部分资源。同时需要工作人员的一些配合（某些特定条件下，如为了节省时间破解密码，渗透测试将首先得到普通用户权限），对于其他的资源没有特殊的要求。

- 渗透测试的方法

黑客的攻击入侵需要利用目标网络的安全弱点，渗透测试也是同样的道理。它模拟真正的黑客入侵攻击方法，以人工渗透为主，辅助以攻击工具的使用，这样保证了整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内。

- 渗透测试前后系统的状态

由于采用可控制的、非破坏性质的渗透测试。因此，不会对渗透测试对象造成严重的影响。在渗透测试结束后，系统将保持正常运行状态。

        - 渗透测试原理

渗透测试主要依据已经掌握的安全漏洞信息，模拟黑客的真实攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试。原则上，渗透测试工程师不会使用未知EXP（即并非被外界或者安全厂商所获悉的安全弱点）对目标对象进行测试，但不排除某些EXP可能引发重大安全事件（比如：严重的溢出、无权限但可远程执行代码等）的时，针对性的做出检测或者向用户预警。

渗透测试类似于军事上的“实战演习”或“沙盘推演”的概念，可以让用户清晰了解目前网络所处的脆弱性和可能造成的影响，以便采取必要的防范措施。下图标示了一个攻击者的攻击路径和基础原理：

这里，所有的渗透测试行为将在客户接口人的书面明确授权和监督下进行。

        - 渗透测试流程

虽然渗透测试并不会一成不变的依照某个模式进行，也许过程当中因为其他的发现而发生策略上的变化。但它总归是有个原则需要依赖：必须是一个全面的、可以揭示更多问题的过程。有些安全公司在渗透测试的时候，发现了一个严重的高危漏洞，并且利用该漏洞获取了权限，然后输出报告给客户。但实际上，这个系统还存在着其他漏洞没有被发现---这就充分说明，渗透测试必须是一个系统化的服务。

渗透测试服务，严格履行流程原则，也就是说，哪怕发现一个高危漏洞并且可以获取更高权限，也绝对不会放过其它问题，哪怕是个很小的问题。因为，对于攻击者而言，一个小小的泄露，都可能引发他的攻击兴趣。

渗透测试工作流程图如下所示：

参见上面的渗透测试流程图，信息的收集和分析伴随着每一个渗透测试步骤，每一个步骤又有三个部分组成：操作、响应和结果分析。

现就根据流程图中的几个环节进行下列相关解释与描述。

- 客户委托

客户委托是进行渗透测试的必要条件。开发单位应尽最大努力做到客户对渗透测试所有细节和风险的知晓、所有过程都在客户的控制下进行。

- 信息收集分析

信息收集分析几乎是所有入侵攻击的前提。通过信息收集分析，渗透测试人员可以相应地、有针对性的制定入侵攻击的计划，提高入侵的成功率、减小暴露或被发现的几率。信息收集的方法包括主机网络扫描、端口扫描、操作系统类型辨别、应用服务辨别、账号扫描、配置信息辨别等。入侵常用的工具包括nmap、nessus、nc等工具。同时，还有操作系统中内置的许多工具也是常用的工具补充。

信息收集后的分析的基础是安全漏洞知识库。

- 提升权限

通过收集信息和分析，存在两种可能性，其一是目标系统存在重大漏洞：渗透测试人员可以直接远程控制目标系统，这时渗透测试人员可以直接调查目标系统中的漏洞分布、原因，形成最终的渗透测试报告；其二是目标系统没有远程严重漏洞，但是可以获得远程普通权限，这时渗透测试人员可以通过该普通权限进一步收集目标系统信息。接下来，尽最大努力获取本地权限，收集本地信息，寻求本地权限提升的机会。这些信息收集分析、权限提升的循环上升结果构成了整个渗透测试过程的输出。

        - 渗透工具介绍

渗透测试人员模拟黑客入侵攻击的过程中使用的是操作系统自带网络应用、管理和诊断工具、黑客可以在网络上免费下载的扫描器、远程入侵代码和本地提升权限代码以及自主开发的安全扫描及漏洞工具包。

这些工具经过全球数以万计的程序员、网络管理员、安全专家以及黑客的测试和实际应用，在技术上已经非常成熟，实现了网络检查和安全测试的高度可控性，能够根据使用者的实际要求进行有针对性的测试。但是，安全工具本身也是一把双刃剑，为了做到万无一失，开发单位应针对系统可能出现的不稳定现象提出相应对策，以确保服务器和网络设备在进行渗透测试的过程中保持在可信状态。

- 系统自带网络工具

以下列出了主要应用到的系统自带网络应用、管理和诊断工具，透测试工程师将用到但不限于只使用以下系统命令进行渗透测试。

| 工具名称 | 风险等级 | 获取途径 | 主要用途 | 风险描述 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ping | 无 | 系统自带 | 获取主机信息 | 无 | 无 |
| telnet | 无 | 系统自带 | 登录系统 | 无 | 无 |
| ftp | 无 | 系统自带 | 传输文件 | 无 | 无 |
| tracert | 无 | 系统自带 | 获取网络信息 | 无 | 无 |
| net use | 无 | 系统自带 | 建立连接 | 无 | 无 |
| net user | 无 | 系统自带 | 查看系统用户 | 无 | 无 |
| echo | 无 | 系统自带 | 文件输出 | 无 | 无 |
| nslookup | 无 | 系统自带 | 获取主机信息 | 无 | 无 |
| IE | 无 | 系统自带 | 获得web信息、进行SQL注入 | 无 | 无 |

- 自由软件和渗透测试工具

以下列出了渗透测试中常用到的网络扫描工具、网络管理软件等工具，这些工具都是网络上的免费软件。透测试工程师将可能利用到但不限于以下工具。远程溢出代码和本地溢出代码需要根据具体系统的版本和漏洞情况来选择，由于种类繁杂并且不具代表性，在这里不会一一列出。

| 工具 | 风险 | 获取途径 | 主要用途 | 风险描述 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nmap | 无 | 官方网站 | 获取主机开放的服务、端口信息 | 无 | 无 |
| nessus | 低 | 官方网站 | 对主机进行漏洞扫描 | 可能造成网络资源的占用 | 如果主机负载过高，停止扫描。 |
| nc | 无 | netcat.sourceforge.net | 端口连接工具 | 无 | 无 |
| 远程溢出工具 | 中 | www.securityfocus.com packetstormsecurity.nl | 通过漏洞远程进入系统 | 溢出程序可能造成服务不稳定 | 备份数据，服务异常时重启服务。 |
| 本地溢出工具 | 中 | www.securityfocus.com packetstormsecurity.nl | 通过漏洞本地提升权限 | 溢出程序可能造成服务不稳定 | 备份数据，服务异常时重启服务。 |

        - 渗透测试常用方法

1、SQL注入漏洞

利用Web应用对数据库语言过滤不严格的漏洞，查找注入点并且利用。通告注入点的利用可以获取到WebShell或者向网站页面内注入特定代码、篡改页面内容等。

SQL注入是从正常的WWW端口访问，而且表面看起来跟一般的Web页面访问没什么区别。所以，目前市面的防火墙都不会对SQL注入发出警报，如果管理员没查看IIS日志的习惯，可能被入侵很长时间都不会发觉。

2、文件上传

如果目标对象因为业务需要而有网页文件上传的功能的话，如果对文件上传过滤不严谨，可能导致被添加后门。利用上传漏洞可以直接得到WEBSHELL，风险性极高，现在的入侵中上传漏洞也是常见的漏洞。

3、目录遍历

如果目标站点服务器对WEB服务程序配置不当，则会导致用户可以查看网站的所有目录结构，获取可以利用的信息，如：后台路径、数据库路径等信息，如果碰上一些编辑器直接修改文件后产生BAK文件的话，这可以直接查看文件的源码，然后利用该信息，获取webshell甚至服务器控制权限。

4、XSS跨站攻击

XSS（全称是Cross Site Scripting，意思是跨站脚本），通过该脚本可以诱使用户在不知不觉间泄漏个人信息，甚至中恶意代码。通过对获取的COOKIE利用，经常可在不知道该用户密码的情况下，而使用该用户登陆服务器。

5、弱口令漏洞

常用的弱口令包括系统管理员、数据库管理员、FTP用户、WEB服务后台管理员、MAIL管理员等等，通过这些可以获取webshell乃至系统权限。

6、溢出漏洞

溢出包括本地溢出和远程溢出漏洞，包括系统本身的溢出以及第三方软件的溢出。通过对溢出漏洞的利用，可获取目标服务器的信息，甚至获取到一个最高权限的shell。

7、嗅探攻击

如果获取得到目标服务器同一网段的一台服务器，则可以通过sniffer，arp欺骗之类的攻击方式收集信息，或者欺骗目标服务器访问某些含有恶意代码网站，执行恶意程序，最后获得目标机器的控制权。

8、拒绝服务攻击

渗透测试所针对的拒绝服务攻击并非指“僵尸主机”式攻击（被攻击者入侵过或可间接利用的主机）。而是指因为系统存在拒绝服务的漏洞引发的拒绝服务。很多时候，运行在互联网的服务器存在多种复杂或者隐蔽的缓存溢出。那么，这种溢出也很容易导致被攻击者利用时产生拒绝服务的后果。渗透测试人员会严格并谨慎的对目标进行缓存查询，通过服务器的回应来判断缓存是否可被利用，一旦缓存可利用。那么，就会告知用户对该问题进行修复。当然，如果用户知晓后果并且授权利用该问题时，渗透测试人员方可进行下一步溢出---直至产生拒绝服务。

9、DNS劫持攻击

通过某些手段取得某域名的解析记录控制权，进而修改此域名的解析结果，导致对该域名的访问由原IP地址转入到修改后的指定IP，其结果就是对特定的网址不能访问或访问的是假网址，从而实现窃取资料或者破坏原有正常服务的目的。

10、旁注攻击

旁注，顾名思义是从旁注入。旁注就是通过目标网站所在的主机上存放的其他网站进行注入攻击的方法。通过搜索到当前主机上捆绑的其他站点，入侵者就可能从这些站点找到攻击的入口。旁注实际上是一种思想,一种考虑到管理员的设置和程序的功能缺陷而产生的攻击思路，不是一种单纯的路线入侵方法。旁注也可以以同一个网站上不同的组件之间的注入攻击来进行。

11、字符集转换并发盲注攻击

字符集转换错误属于类跨站和类SQL注入的另外一种攻击形式。很多时候，攻击者发现注入点但并意味着就可以完全利用的了，但高深的攻击者会利用注入点来实现盲注攻击。盲注攻击的危害性很高。一个精心构造的盲注攻击脚本产生的量变可以导致整个数据库被劫持和篡改，金融行业一旦存在盲注（中间件跨越数据不驳回）将产生不可预估的严重后果。总之，盲注是很隐蔽的安全漏洞，均由过滤不严或者过滤失当导致，它的存在对于网上交易来说，其危害相当严重，依赖中间件来抵消这种攻击不是一个安全的解决方法。

12、诱导攻击

诱导攻击是一种新式攻击技巧，属于IE攻击的类型，但有超越IE攻击的高度。诱导攻击是利用报头探针存储转发的形式来获取网络应用的惯性（安全防范）模式，然后利用这种递增的结论来编译诱导脚本，骗取服务器的不可对外信息。

13、已知漏洞利用

检测目标服务器或应用程序厂商已公开的漏洞，如果发现，将针对该漏洞编译测试EXP程序进行攻击。

14、其它渗透方法

在测试过程中发现的其它问题，并可用于攻击的手段。

        - 输出结果

输出结果内容包括：

1、渗透测试提交的报告包括原始资料和分析报告；

2、分析报告是渗透测试后提供的最终分析和建议报告；

3、对于存在严重安全问题的目标，输出独立的渗透测试报告。

        - 信息保密和风险控制措施

4.8.3.2.8.1 信息保密

渗透测试需要对客户的信息控制有完善的保护措施，并需要建立客户信息管理制度，在各个环节实施上指定了专门的信息管理责任人。

主要通过信息分级，技术控制，人员控制，职责分离等措施保障项目实施过程中所涉及的数据不泄露给无关人员。

- 信息分级

开发单位应对项目相关的文档进行分类，主要目的是为了便于统计哪些电子文档需要纳入专业安全服务的电子文档保护体系。而分级的主要标准是以文档所含内容的敏感程度。文档的保密级别总共分为三级：

第一级：是指由用户提供的IP地址、帐号等信息。

第二级：是指由用户提供的网络拓扑、资产信息等。

第三级：是指由用户提供的业务流程、规章制度、操作规程等文档。

保密手段，按照项目资料的三级情况，采取如下的手段：

对于第一级的文档资料，要求可在用户内部借阅，但不得带离用户物理所在地的范围，由用户授权批准的例外，但需要按照授权方式进行处理。过程文档中及结果文档中涉及这些文档，要求做一定的处理，如IP地址用设备名称加描述信息来代替。

对于第二级的文档资料，要求仅在具体项目小组内使用，要求由项目经理统一交接，加强控制。过程文档中及结果文档中涉及这些文档，要求做一定的处理，如网络拓扑可整理为逻辑示意图，不涉及具体的现网核心资产，可体现核心资产的重要性信息，但不体现核心资产的具体用途。

对于第三级的文档资料，要求可在项目组内交流，同时注意内部保密。过程文档中及结果文档中可直接引用这些文档资料。

- 技术控制

对于客户相关的信息，需要强制要求渗透测试工程师采用统一的安全机密软件对客户信息进行加密，保证客户机密信息的安全性。

- 职责分离

在实施专业服务项目时，项目经理将对敏感的信息系统资料（包括IP地址、网络拓扑、业务流程、规章制度、资产信息等内容）进行权限管理，项目参与人员将根据不同的角色，得到不同的项目数据。相关负责人将根据项目经理派发的项目数据进行分析并生成各阶段的评估报告。

项目经理将掌握所有项目的数据，包括业务调查、过程文档资料以及结果文档资料；

项目小组长将掌握其负责阶段的原始数据以及过程文档资料；

项目小组成员只会获得其负责的工作的原始数据，而不会得到项目的其他细节。

如果在项目中出现由于工作需要出现超越角色权限的信息传递时，需要向客户提交信息传递报告，并以双方签字确认。

- 保密协议

开发单位应签订《项目保密协议》并保证遵照《项目保密协议》中规定的保密条款并履行。

所有参与安全服务项目实施的项目组成员也都必须遵守《员工保密协议》，并做到以下几点和项目相关的要求：

1、保守客户的商业秘密，不得对外透露。

2、客户访谈内容不得随意向项目组以外的人透露。

3、项目的过程文件与资料不得随处乱放，以免泄露。

4.8.3.2.8.2 实际风险控制

- 数据采集过程风险处理

这里的数据采集过程风险主要指扫描过程、人工审计过程、渗透测试过程的风险。进行数据采集前，项目经理需要提前提交当前工作计划，经过双方确认后，双方共同为数据采集做好相应风险规避措施，再进行数据的采集。这样不但能够保证双方合作时间上的可靠，同时可以防止因为采集数据（从网络设备、主机服务器上），造成影响设备、业务、系统正常运行的可能。

当前工作计划完成后，数据采集人员需要提交工作确认单，经过双方确认数据采集工作后，开展下一步工作。可以通过工作确认，保证数据采集的有效性、准确性，防止进行重复性工作，同时避免工作的遗漏。

- 服务实施方案的探讨、确认

在服务实施前，针对于重要业务系统，安全服务顾问都会与系统管理员针对安全服务方案进行探讨，描述每个步骤可能带来的风险及规避方法，提出相关建议并由客户管理员确认最终的安全服务方案。

- 综合分析阶段风险的控制

综合分析阶段主要是对已经采集的数据，进行综合整理和分析，完成相应的工作成果和报告。这个过程需要与客户的项目组保持更畅通的沟通渠道，对项目实施过程中可能存在的工作遗漏或不足，确认补救措施。对分析出的威胁、系统弱点等，需要结合具体业务赋予相应权值，为风险的定量分析做充分铺垫。

风险评估服务

对于构建一套良好的信息安全系统，需要对整个系统的安全风险有一个清晰的认识。只有清晰的了解了自身的弱点和风险的来源，才能够真正的解决和削弱它，并以此来构建有着对性的、合理有效的安全策略，而风险评估既是安全策略规划的第一步，同时也是实施其他安全策略的必要前提。

近几年随着网络攻击的大规模肆虐攻击，很多用户的网络都遭受了不同程度的攻击，仔细分析就会发现，几乎所有的用户都部署了防病毒软件和类似的安全防护系统，越来越多的用户发现单纯的安全产品已经不能满足现在的安全防护体系的需求了。

安全是整体的体系建设过程，根据安全的木桶原理，组织网络的整个安全最大强度取决于最短最脆弱的那根木头，所以说在安全建设的过程中，如果不仔细的找到最短的那根木头，而盲目的在外面加钉子，并不能改善整体强度。

信息安全风险评估是信息安全保障体系建立过程中的重要的评价方法和决策机制，只有通过全面的风险评估，才能让客户对自身信息安全的状况做出准确的判断。

        - 风险评估准备

风险评估需要做如下准备：

- 信息系统所有者提交授权书；

- 信息系统所有者与风险评估服务技术支持方签署保密协议；

- 风险评估服务技术支持方接收资料；

- 信息系统所有者与风险评估服务技术支持方共同编制《风险评估计划》。

- 确定风险评估范围；

- 确定风险评估的目标；

- 建立适当的组织结构；

- 建立系统性的风险评估方法；

- 获得最高管理者对风险评估策划的批准；

        - 资产识别

调查和分析的信息资产主要包含物理环境、网络设备、主机、应用软件、业务系统、数据、人员、标准流程等。明确其现有状况、配置情况和管理情况。建立信息资产数据库，统一进行管理。

拓扑结构调查，包括对所有网络的拓扑结构进行调查，并按统一标准绘制成图。

安全系统调查，包括明确现有安全设备(防火墙、防病毒系统、入侵检测系统、安全扫描系统、审计系统)的部署情况和使用情况；同时了解在建网络与信息安全建设项目，使之服从统一部署原则。

- 资产定义

资产是风险评估的最终评估对象。在一个全面的风险评估中，风险的所有重要因素都紧紧围绕着资产为中心，威胁、脆弱性以及风险都是针对资产而客观存在的。威胁利用资产自身的脆弱性使得安全事件的发生成为可能，从而形成了风险。这些安全事件一旦发生，将对资产甚至是整个系统都将造成一定的影响。

因此资产的评估是风险评估的一个重要的步骤，它被确定和估价的准确性将影响着后面所有因素的评估。本项目中资产评估的主要工作就是对信息系统的组成资产进行识别、确认。

- 资产分类

| 类别 | 解释 |
| --- | --- |
| 数据 | 保存在信息媒介上的各种数据资料，包括源代码、数据库数据、系统文档、运行管理规程、计划、报告、用户手册、各类纸质的文档等。 |
| 软件 | 系统软件：操作系统、数据库管理系统、语句包、开发系统等；应用软件：办公软件、数据库软件、各类工具软件等；源程序：各种共享源代码、自行或合作开发的各种代码等。 |
| 硬件 | 信息技术的物理设备，例如路由器、交换机、工作站、服务器等。通常强调单独考虑这些物理设备的替代价值。 |
| 服务 | 信息服务：对外依赖该系统开展的各类服务；网络服务：各种网络设备、设施提供的网络连接服务；办公服务：为提高效率而开发的管理信息系统，包括各种内部配置管理、文件流转管理等 |
| 人员 | 指组织中拥有独特技能、知识和经验的，他人难以替代的人。当人被标识为资产时，要确定是否还有更适于标识的相关资产。例如，标识他们使用、维护、管理的关键系统，或者他们为其他使用者提供的信息。 |
| 其他 | 企业形象、客户关系等。 |

- 资产保密性赋值

根据资产保密性属性的不同，将它分为5个不同的等级，分别对应资产在保密性方面的价值或者在保密性方面受到损失时对整个评估的影响。

| 赋值 | 标识 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 极高 | 指组织最重要的机密，关系组织未来发展的前途命运，对组织根本利益有着决定性影响，如果泄漏会造成灾难性的影响 |
| 4 | 高 | 是指包含组织的重要秘密，其泄露会使组织的安全和利益遭受严重损害 |
| 3 | 中等 | 是指包含组织一般性秘密，其泄露会使组织的安全和利益受到损害 |
| 2 | 低 | 指仅在组织内部或在组织某一部门内部公开,向外扩散有可能对组织的利益造成损害 |
| 1 | 可忽略 | 对社会公开的信息，公用的信息处理设备和系统资源等信息资产 |

- 资产完整性赋值

根据资产完整性属性的不同，将它分为5个不同的等级，分别对应资产在完整性方面的价值或者在完整性方面受到损失时对整个评估的影响。

| 赋值 | 标识 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 极高 | 完整性价值非常关键，未经授权的修改或破坏会对评估体造成重大的或无法接受、特别不愿接受的影响，对业务冲击重大，并可能造成严重的业务中断，难以弥补 |
| 4 | 高 | 完整性价值较高，未经授权的修改或破坏会对评估体造成重大影响，对业务冲击严重，比较难以弥补 |
| 3 | 中等 | 完整性价值中等，未经授权的修改或破坏会对评估体造成影响，对业务冲击明显，但可以弥补 |
| 2 | 低 | 完整性价值较低，未经授权的修改或破坏会对评估体造成轻微影响，可以忍受，对业务冲击轻微，容易弥补 |
| 1 | 可忽略 | 完整性价值非常低，未经授权的修改或破坏会对评估体造成的影响可以忽略，对业务冲击可以忽略 |

- 资产可用性赋值

根据资产可用性属性的不同，将它分为5个不同的等级，分别对应资产在可用性方面的价值或者在可用性方面受到损失时对整个评估体的影响。

| 赋值 | 标识 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 极高 | 可用性价值非常高，合法使用者对信息系统及资源的可用度达到年度99.9%以上 |
| 4 | 高 | 可用性价值较高，合法使用者对信息系统及资源的可用度达到每天99%以上 |
| 3 | 中等 | 可用性价值中等，合法使用者对信息系统及资源的可用度在正常上班时间达到90%以上 |
| 2 | 低 | 可用性价值较低，合法使用者对信息系统及资源的可用度在正常上班时间达到25%以上 |
| 1 | 可忽略 | 可用性价值可以忽略，法使用者对信息系统及资源的可用度在正常上班时间低于25% |

最终资产价值可以通过违反资产的保密性、完整性和可用性三个方面的程度综合确定，资产的赋值采用定性的相对等级的方式。与以上安全属性的等级相对应，资产价值的等级可分为五级，从1到5由低到高分别代表五个级别的资产相对价值，等级越大，资产越重要。具体每一级别的资产价值定义参见下表。

| 等级 | 标识 | 资产价值定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 很高 | 资产的重要程度很高，其安全属性破坏后可能导致系统受到非常严重的影响 |
| 4 | 高 | 资产的重要程度较高，其安全属性破坏后可能导致系统受到比较严重的影响 |
| 3 | 中 | 资产的重要程度较高，其安全属性破坏后可能导致系统受到中等程度的影响 |
| 2 | 低 | 资产的重要程度较低，其安全属性破坏后可能导致系统受到较低程度的影响 |
| 1 | 很低 | 资产的重要程度都很低，其安全属性破坏后可能导致系统受到很低程度的影响，甚至忽略不计 |

        - 威胁识别

- 威胁定义及来源

安全威胁是一种对机构及其资产构成潜在破坏的可能性因素或者事件。无论对于多么安全的信息系统，安全威胁是一个客观存在的事物，它是风险评估的重要因素之一。

产生安全威胁的主要因素可以分为人为因素和环境因素。人为因素又可区分为有意和无意两种。环境因素包括自然界的不可抗的因素和其它物理因素。威胁作用形式可以是对信息系统直接或间接的攻击，例如非授权的泄露、篡改、删除等，在保密性、完整性或可用性等方面造成损害。也可能是偶发的、或蓄意的事件。一般来说，威胁总是要利用网络、系统、应用或数据的弱点才可能成功地对资产造成伤害。安全事件及其后果是分析威胁的重要依据。但是有相当一部分威胁发生时，由于未能造成后果，或者没有意识到，而被安全管理人员忽略。这将导致对安全威胁的认识出现偏差。

分析存在哪些威胁种类，首先要考虑威胁的来源，信息系统的安全威胁来源可参考如下表。

| 威胁来源 | 威胁来源描述 |
| --- | --- |
| 环境因素、意外事故或故障 | 由于断电、静电、灰尘、潮湿、温度、鼠蚁虫害、电磁干扰、洪灾、火灾、地震等环境条件和自然灾害；意外事故或由于软件、硬件、数据、通讯线路方面的故障 |
| 无恶意内部人员 | 内部人员由于缺乏责任心，或者由于不关心和不专注，或者没有遵循规章制度和操作流程而导致故障或被攻击；内部人员由于缺乏培训，专业技能不足,不具备岗位技能要求而导致信息系统故障或被攻击 |
| 恶意内部人员 | 不满的或有预谋的内部人员对信息系统进行恶意破坏；采用自主的或内外勾结的方式盗窃机密信息或进行篡改，获取利益 |
| 第三方 | 第三方合作伙伴和供应商，包括电信、移动、证券、税务等业务合作伙伴以及软件开发合作伙伴、系统集成商、服务商和产品供应商；包括第三方恶意的和无恶意的行为 |
| 外部人员攻击 | 外部人员利用信息系统的脆弱性，对网络和系统的机密性、完整性和可用性进行破坏，以获取利益或炫耀能力 |

- 威胁分类

对安全威胁进行分类的方式有多种多样，针对上表威胁来源，可以将威胁分为以下种类。

| 威胁种类 | 威胁描述 | 威胁子类 |
| --- | --- | --- |
| 软硬件故障 | 由于设备硬件故障、通讯链路中断、系统本身或软件缺陷造成对业务实施、系统稳定运行的影响。 | 设备硬件故障、传输设备故障、存储媒体故障、系统软件故障、应用软件故障、数据库软件故障、开发环境故障。 |
| 物理环境影响 | 断电、静电、灰尘、潮湿、温度、鼠蚁虫害、电磁干扰、洪灾、火灾、地震等环境问题或自然灾。。 |  |
| 无作为或操作失误 | 由于应该执行而没有执行相应的操作，或无意地执行了错误的操作，对系统造成的影响。 | 维护错误、操作失误 |
| 管理不到位 | 安全管理无法落实，不到位，造成安全管理不规范，或者管理混乱，从而破坏信息系统正常有序运行。 |  |
| 恶意代码和病毒 | 具有自我复制、自我传播能力，对信息系统构成破坏的程序代码。 | 恶意代码、木马后门、网络病毒、间谍软件、窃听软件 |
| 越权或滥用 | 通过采用一些措施，超越自己的权限访问了本来无权访问的资源；或者滥用自己的职权，做出破坏信息系统的行为。 | 未授权访问网络资源、未授权访问系统资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据、滥用权限泄露秘密信息 |
| 网络攻击 | 利用工具和技术，例如侦察、密码破译、安装后门、嗅探、伪造和欺骗、拒绝服务等手段，对信息系统进行攻击和入侵。 | 网络探测和信息采集、漏洞探测、嗅探（账户、口令、权限等）、用户身份伪造和欺骗、用户或业务数据的窃取和破坏、系统运行的控制和破坏 |
| 物理攻击 | 通过物理的接触造成对软件、硬件、数据的破坏。 | 物理接触、物理破坏、盗窃 |
| 泄密 | 信息泄漏给不应了解的他人 | 内部信息泄露、外部信息泄露 |
| 篡改 | 非法修改信息，破坏信息的完整性，使系统的安全性降低或信息不可用。 | 篡改网络配置信息、篡改系统配置信息、篡改安全配置信息、篡改用户身份信息或业务数据信息 |
| 抵赖 | 不承认收到的信息和所作的操作和交易 | 原发抵赖、接收抵赖、第三方抵赖 |

- 威胁赋值

评估确定威胁发生的可能性是威胁评估阶段的重要工作，评估者应根据经验和（或）有关的统计数据来判断威胁发生的频率或者发生的概率。其中，威胁发生的可能性受以下因素影响：

1.资产的吸引力；

2.资产转化成报酬的难易程度；

3.威胁的技术力量；

4.脆弱性被利用的难易程度。

实际评估过程中，威胁的可能性赋值，除了考虑上面几个因素，还需要参考下面三方面的资料和信息来源，综合考虑，形成在特定评估环境中各种威胁发生的可能性。

1.通过过去的安全事件报告或记录，统计各种发生过的威胁和其发生频率；

2.在评估体实际环境中，通过IDS系统获取的威胁发生数据的统计和分析，各种日志中威胁发生的数据的统计和分析；

3.过去一年或两年来国际机构发布的对于整个社会或特定行业安全威胁发生频率的统计数据均值。

威胁的评估就是综合了威胁来源和种类后得到的威胁列表，并对列表中的威胁发生可能性的评估。最终威胁的赋值采用定性的相对等级的方式。威胁的等级划分为五级，从1到5分别代表五个级别的威胁发生可能性。等级数值越大，威胁发生的可能性越大。

| 等级 | 标识 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 很高 | 出现的频率很高（或≥1次/周），或在大多数情况下几乎不可避免；或可以证实经常发生过。 |
| 4 | 高 | 出现的频率较高（或≥1次/月），或在大多数情况下很有可能会发生；或可以证实多次发生过。 |
| 3 | 中 | 出现的频率中等（或>1次/半年）；或在某种情况下可能会发生；或被证实曾经发生过。 |
| 2 | 低 | 出现的频率较小，或一般不太可能发生；或没有被证实发生过。 |
| 1 | 很低 | 威胁几乎不可能发生，仅可能在非常罕见和例外的情况下发生。 |

        - 脆弱性识别

- 脆弱性定义

安全脆弱性评估也称为弱点评估，是安全风险评估中重要的内容。弱点是资产本身存在的，它可以被威胁利用、引起资产或商业目标的损害。弱点包括物理环境、组织、过程、人员、管理、配置、硬件、软件和信息等各种资产的脆弱性。

值得注意的是，弱点虽然是资产本身固有的，但它本身不会造成损失，它只是一种条件或环境、可能导致被威胁利用而造成资产损失。所以如果没有相应的威胁发生，单纯的弱点并不会对资产造成损害。那些没有安全威胁的弱点可以不需要实施安全保护措施，但它们必须记录下来以确保当环境、条件有所变化时能随之加以改变。需要注意的是不正确的、起不到应有作用的或没有正确实施的安全保护措施本身就可能是一个安全薄弱环节。

脆弱性评估将针对每一项需要保护的信息资产，找出每一种威胁所能利用的脆弱性，并对脆弱性的严重程度进行评估，即对脆弱性被威胁利用的可能性进行评估，最终为其赋相对等级值。在进行脆弱性评估时，提供的数据应该来自于这些资产的拥有者或使用者，来自于相关业务领域的专家以及软硬件信息系统方面的专业人员。脆弱性评估所采用的方法主要为：问卷调查、人员问询、工具扫描、手动检查、文档审查、渗透测试等。

- 脆弱性分类

脆弱性主要从技术和管理两个方面进行评估，涉及物理层、网络层、系统层、应用层、管理层等各个层面的安全问题。其中在技术方面主要是通过远程和本地两种方式进行系统扫描、对网络设备和主机等进行人工抽查，以保证技术脆弱性评估的全面性和有效性；管理脆弱性评估方面可以按照BS 7799等标准的安全管理要求对现有的安全管理制度及其执行情况进行检查，发现其中的管理漏洞和不足。

| 脆弱性分类 | 名称 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术脆弱性 | 物理安全 | 物理设备的访问控制，电力供应等 |
|  | 网络安全 | 基础网络架构，网络传输加密，访问控制，网络设备安全漏洞，设备配置安全等 |
|  | 系统安全 | 系统软件安全漏洞，系统软件配置安全等 |
|  | 应用安全 | 应用软件安全漏洞，软件安全功能，数据防护等 |
| 管理脆弱性 | 安全管理 | 安全策略、组织安全、资产分类与控制、人员安全、物理和环境安全、通信与操作管理、访问控制、系统开发与维护、业务连续性、符合性 |  |

- 脆弱性赋值

脆弱性评估将针对每一项需要保护的信息资产，找出每一种威胁可能利用的脆弱性，并对脆弱性的严重程度进行评估，换句话说，就是对脆弱性被威胁利用的可能性进行评估。最终脆弱性的赋值采用定性的相对等级的方式。脆弱性的等级建议划分为五级，从1到5分别代表五个级别的某种资产脆弱程度。等级越大，脆弱程度越高。评估者也可以根据被评估系统的实际情况自定义威胁的等级。具体每一级别的脆弱性脆弱程度定义参见下表。

| 等级 | 标识 | 威胁可能性定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 很高 | 威胁发生的可能性很高，在大多数情况下几乎不可避免或者可以证实发生过的频率较高 |
| 4 | 高 | 威胁发生的可能性较高，在大多数情况下很有可能会发生或者可以证实曾发生过 |
| 3 | 中 | 威胁发生的可能性中等，在某种情况下可能会发生但未被证实发生过 |
| 2 | 低 | 威胁发生的可能性较小，一般不太可能发生，也没有被证实发生过 |
| 1 | 很低 | 威胁几乎不可能发生，仅可能在非常罕见和例外的情况下发生 |

        - 已有安全措施的确认

风险评估人员在识别资产脆弱性的同时，还应当详细分析针对该资产的已有或已规划的安全措施，并评价这些安全措施针的有效性。该部分不但要对技术措施进行分析，而且对系统现有管理制度的分析也要予以充分重视。

在风险评估中应对系统已采取的技术安全控制措施进行识别，并对控制措施有效性进行核查。核查包括对防火墙、IDS、交换机等网络、安全设备的安全配置检查；操作系统、数据库安全功能检查；应用软件安全功能验证等；将有效的安全控制措施继续保持，并进行优化，以避免不必要的工作和费用，防止控制措施的重复实施。对于那些确认为不适当的控制应取消，或者用更合适的控制代替。

现行安全管理制度分析分为两个部分：一个是对安全产品统一管理分析，避免安全盲区的产生；另一个是对安全管理制度规范和安全意识的分析。希望通过现行管理制度分析，把分散的技术因素、人的因素，通过政策规则、运作流程协调整合成为一体。

风险评估人员应对已采取的控制措施进行识别并对控制措施的有效性进行确认，将有效的安全控制措施继续保持，以避免不必要的工作和费用，防止控制措施的重复实施。对于那些确认为不适当的控制应核查是否应被取消，或者用更合适的控制代替。下表是安全措施分类：

| 安全措施分类 | 包含的内容 |
| --- | --- |
| 管理性 | 对系统的开发、维护和使用实施管理的措施，包括安全策略、程序管理、风险管理、安全保障、系统生命周期管理等。 |
| 操作性 | 用来保护系统和应用操作的流程和机制，包括人员职责、应急响应、事件处理、意识培训、系统支持和操作、物理和环境安全等。 |
| 技术性 | 身份识别与认证、逻辑访问控制、日志审计、加密等。 |

        - 风险识别

4.8.3.3.6.1 风险计算

风险计算是在完成资产评估、威胁评估和脆弱性评估后，针对评估过程中发现的信息系统脆弱性，进行脆弱性赋值、相关的威胁的关联度分析赋值，和安全措施对该脆弱性产生的消减影响分析，根据资产赋值、资产威胁赋值和调整后脆弱性赋值情况计算系统的资产风险值，最后根据风险值和系统风险等级赋值表得到系统风险等级。

4.8.3.3.6.2 风险结果的判定

1、风险等级的划分

确定风险数值的大小不是组织风险评估的最终目的，重要的是明确不同威胁对资产所产生的风险的相对值，即要确定不同风险的优先次序或等级，对于风险级别高的资产应被优先分配资源进行保护。

风险等级建议从1到5划分为五级。等级越大，风险越高。评估者也可以根据被评估系统的实际情况自定义风险的等级。

| 等级 | 标识 | 风险定义 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 很高 | 风险很高，导致系统受到非常严重影响 |
| 4 | 高 | 风险高，导致系统受到严重影响 |
| 3 | 中 | 风险中，导致系统受到较重影响的 |
| 2 | 低 | 风险低，导致系统受到一般影响 |
| 1 | 很低 | 风险很低，导致系统受到较小影响 |

2、控制措施的选择

在对风险等级进行划分后，应考虑法律法规（包括客户及相关方）的要求、自身的发展要求、风险评估的结果确定安全水平，对不可接受的风险选择适当的处理方式及控制措施，并形成风险处理计划。风险处理的方式包括：回避风险，降低风险（降低发生的可能性或减小后果），转移风险，接受风险。控制措施的选择应兼顾管理与技术，具体针对各类风险应根据组织的实际情况考虑以下十个方面的控制：安全方针、组织安全、资产的分类与控制、人员安全、物理与环境安全、通讯与运作管理、访问控制、系统的开发与维护、业务持续性管理、符合性。在风险处理方式及控制措施的选择上，客户应考虑发展战略、企业文化、人员素质，并特别关注成本与风险的平衡，以处理安全风险以满足法律法规及相关方的要求，管理性与技术性的措施均可以降低风险。

3、残余风险的评价

对于不可接受范围内的风险，应在选择了适当的控制措施后，对残余风险进行评价，判定风险是否已经降低到可接受的水平，为风险管理提供输入。残余风险的评价可以依据组织风险评估的准则进行，考虑选择的控制措施和已有的控制措施对于威胁发生的可能性的降低。某些风险可能在选择了适当的控制措施后仍处于不可接受的风险范围内，应通过管理层依据风险接受的原则，考虑是否接受此类风险或增加控制措施。为确保所选择控制措施的有效性，必要时可进行再评估，以判断实施控制措施后的残余风险是否是可被接受的。

4、残余风险评价及处置

对于不可接受范围内的风险，应在选择了适当的控制措施后，对残余风险进行评价，判定风险是否已经降低到可接受的水平，为风险管理提供输入。残余风险的评价可以依据组织风险评估的准则进行，考虑选择的控制措施和已有的控制措施对于威胁发生的可能性的降低。某些风险可能在选择了适当的控制措施后仍处于不可接受的风险范围内，应通过信息系统所有者依据风险接受的原则，考虑是否接受此类风险或增加控制措施。为确保所选择控制措施的有效性，必要时可进行再评估，以判断实施控制措施后的残余风险是否是可被接受的。

安全实施设计

应用安全

        - 软件开发安全

1、应确保开发环境与实际运行环境物理分开，开发人员和测试人员分离，测试数据和测试结果受到控制；

2、应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；

3、应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码；

4、应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管；

5、应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。

6、保障源代码安全，配置源代码管理服务器，制定源代码版本管理办法，做好访问控制、版本升级、代码变更等工作。

7、定期审核开发日志，组织开展代码自查，形成源代码自查记录，验证源代码安全性。

8、应用系统在测试阶段，须对代码级进行跨站脚本、SQL注入、路径遍历、可疑数据库操作、标记Cookie操作、Session操作、文件访问操作、迭代函数调用、正则表达式调用以及对静态变量的修改操作等进行审查和分析。

        - 密码应用

1、采用的密码算法必须符合国家密码管理局标准。

2、密钥的生命周期必须遵循密码设计时对密钥使用期限的规定，定期更换密钥。

数据安全

        - 数据完整性保护

1、在操作系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的完整性检验机制，对所存储和传输的业务数据、操作系统自身的重要数据及其安全功能数据的完整性检验提供支持，并对检出完整性受到破坏的数据进行一定恢复；采用回退技术实现处理过程中业务数据的完整性保护；

2、在数据库管理系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的完整性检验机制，对所存储和传输的业务数据、数据库管理系统自身的重要数据及其安全功能数据的完整性检验提供支持，并对检出完整性受到破坏的数据时进行一定恢复；采用回退技术实现处理过程中业务数据的完整性保护；

3、在应用软件系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的完整性检验机制，对所存储和传输的业务数据、应用软件系统自身的重要数据及其安全功能数据的完整性检验提供支持，并对检出完整性受到破坏的数据进行一定恢复。

        - 数据保密性保护

1、在操作系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的保密性保护机制，对存储和传输的业务数据、操作系统自身的重要数据及其安全功能数据的保密性保护提供支持；对于动态管理和使用的存储重要数据信息的客体资源，在这些客体资源重新分配前，对其原使用者的数据信息进行清除

2、在数据库管理系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的保密性保护机制，对存储和传输的业务数据、数据库管理系统自身的重要数据及其安全功能数据的保密性保护提供支持；对于动态管理和使用的存储重要数据信息的客体资源，在这些客体资源重新分配前，对其原使用者的数据信息进行清除；

3、在应用软件系统中，采用密码机制或其它具有相应安全强度的保密性保护机制，对存储和传输的业务数据、应用软件系统自身的重要数据及其安全功能数据的保密性保护提供支持；对使用过的动态分配资源，在释放前将其中的剩余信息清除。

        - 数据交换抗抵赖

在应用软件系统中，采用由密码技术所提供的签名验证机制，实现数据交换抗原发抵赖和抗接收抵赖功能

        - 数据备份与恢复

1、在操作系统中，提供用户自我数据信息备份与恢复功能，由用户设定按天备份任务通过系统计划任务实现按天进行数据备份，并在用户数据受到破坏时，由用户用备份数据进行恢复；提供系统数据异地数据备份功能，由系统管理员定期（每月至少一次）进行系统数据的异地备份，当系统数据丢失或破坏后，由系统管理员用备份数据进行恢复

2、在数据库管理系统中，提供用户自我数据信息备份与恢复功能，由用户定期进行自我数据备份，并在用户数据受到破坏时，由用户用备份数据进行恢复；提供系统数据异地备份功能，由系统管理员定期（每周至少一次）进行系统数据的异地备份，当系统数据丢失或破坏后，由系统管理员用备份数据进行恢复

3、在应用软件系统中，提供用户自我数据信息备份与恢复功能，由用户定期进行自我数据备份，并在用户数据受到破坏时，由用户用备份数据进行恢复

4、所有重要信息应每天进行备份，备份介质应场外存放

5、对各类备份数据每半年至少进行一次抽样性恢复演练

        - 数据访问控制

智能咨询平台在公网部署的智能咨询库涉及的问题是业务人员“主动公开”的数据。

网络安全

        - 网络区域划分

将网络划分为外部区域、访问区域、受理区域、内部区域。

        - 网络部署

安全区域内每个主机需安装网络版防病毒系统，病毒库需更新为最新，定期进行升级。

服务器安全

        - 操作系统

- 系统安全

服务器不允许安装与应用无关的软件，不能存放与应用无关的资料。

安装必要软件时，应严格限制下载和使用免费软件或共享软件，应确保服务器系统安装的软件来源可靠，且在使用前进行测试。

服务器禁止外部存储设备（软盘、移动硬盘、U盘等）存储，如必须使用外部存储设备时，所有外部存储设备在使用前应进行病毒扫描。

定期更新操作系统安全补丁，及时修补安全漏洞。

关闭操作系统非必需的服务和端口。

- 权限控制

严格控制操作系统重要目录及文件的访问权限。

根据“业务必需”原则授予不同用户为完成各自承担任务所需的最小权限。严格限制默认用户的访问权限，重命名系统默认用户，修改默认用户密码，及时删除多余的、过期的用户。

- 安全审计

定期对操作系统进行安全审计，并生产审计报表。审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要信息系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件。

保护审计记录，避免遭受未授权的删除、修改或覆盖。

- 日志管理

日志系统应记录系统管理员登录的时间、登录系统的方式、失败的访问尝试、系统管理员的操作以及其他涉及数据安全的访问记录。

严格控制系统日志的访问权限，只有工作需要并通过审批的岗位人员才能查看系统日志。

定期检查日志，对其中可疑的记录进行分析审核。

        - 数据库系统

每月定期更新数据库系统安全补丁，及时修补安全漏洞。

- 数据库系统权限控制

禁止开放数据库系统的外网访问权限。

禁止以服务器主机操作系统管理员的身份启动数据库软件的进程。

严格限制数据库相关文件的访问权限，保证只有数据库软件的拥有者才能有相应的权限，同组用户和其他数据库系统安全配置：

在安装数据库系统时即更改数据库系统用户的默认密码，密码长度至少8位且同时包含字母和数字。

对于采用静态口令认证技术的数据库，应配置当用户连续认证失败次数超过6次（不含6次），锁定该用户使用的账号。

关闭数据库系统中非必须的服务和访问端口。

通过配置数据库服务器本身或者防火墙，限制连接到数据库的客户端的IP。

定期对数据库系统进行安全审计，并生产审计报表。审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要信息系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件。

- 日志管理

日志系统应记录系统管理员登录的时间、登录系统的方式、失败的访问尝试、系统管理员的操作以及其他涉及数据安全的访问记录。

严格控制系统日志的访问权限，只有工作需要并通过审批的岗位人员才能查看系统日志。

定期检查日志，对其中可疑的记录进行分析审核。

- 灾难备份和恢复

应建立重要数据的定期数据备份机制，至少每天进行一次完整的数据增量备份，并将备份介质存放在安全区域内。

应对关键数据进行同城和异地的实时备份，保证业务应用能够实时切换。

应制订灾难恢复计划并定期进行测试，确保各个恢复程序的正确性和整体计划的有效性。

系统安全测试

        - 等保测评

系统正式运行前应邀请国家信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构对信息系统进行信息安全等级测评，按照国家等级保护2级测评要求协助通过测评，及时整改测评中发现的各类问题，直至通过测评，不存在中、高风险。

具体工作包含下面2点：

1.协助完成符合定级要求定级材料和定级备案工作。具体包括：

结合业务特点进行系统安全等级需求分析，协助实施单位项目组人员分析定级思路，并协助编制定级报告等定级材料；

协助组织专家定级评审所需要的相关材料并配合评审，直至通过评审；

协助实施单位完成定级备案工作；

针对已经完成定级但系统发生变化的信息系统，协助实施单位完成定级材料变更的一系列工作。

2.协助完成信息安全等级保护测评工作。

配合进行测评前准备、现场测评、测评整改等测评的相关工作。直至获得结论为“符合/基本符合”的测评报告。具体包括：

针对测评内容进行安全自查，对可能存在的安全风险进行安全整改；

在测评机构进场前，根据测评机构要求，协助实施单位整理并提交相关材料与文档；

现场测评过程中，现场配合测评机构，与测评机构充分沟通，如实反馈安全建设情况，推动测评工作顺利开展；

测评整改过程中，针对测评机构的意见与建议，进行充分讨论审视安全风险，并组织开展切实有效的安全整改工作，直至通过测评。

        - 渗透测试

项目实施过程中应通过专业的信息安全渗透性测试攻击，渗透测试主要是模拟黑客的攻击方法，检测网站、网络协议、网络服务、网络设备、应用系统等各种信息资产所存在的安全隐患和漏洞。

渗透测试主要分为扫描和人工两部分，依靠带有安全漏洞知识库的网络安全扫描工具以及安全专家对漏洞的深入了解，其特点是能对被评估目标进行覆盖面广泛而且更深度的安全漏洞查找，并且评估环境与被评估对象在线运行的环境完全一致，能较真实地反映网站及服务器系统、网络设备、应用系统所存在的安全问题和面临的安全威胁。

        - 风险评估

系统正式上线前应聘请具备信息安全测评服务资质的第三方专业安全公司和机构，对系统进行风险评估，对存在的风险和漏洞进行整改或采取有效的防范措施。

备份系统设计

备份系统设计

系统采用分布式存储设计，所有的数据在运行时都存在多个副本，多个副本分布在不同的机器上，以保证任意一个存储节点发生故障时，系统可用性不受影响。每个存储系统的具体设计如下：

文件存储

文件存储使用对象存储服务minio，是非常轻量级的软件，使用操作系统的文件系统作为存储介质，我们在向任意节点写数据的时候，minIO会自动同步数据到另外的节点，而机制叫做erasure code（纠删码）来保证集群的稳定，分布式 Minio 可以让你将多块硬盘（甚至在不同的机器上）组成一个对象存储服务。由于硬盘分布在不同的节点上，分布式 Minio 避免了单点故障，参考如下：

图4-9-1 OSS高可用保障

MySQL

MySQL数据库使用 MySQL高可用版本，高可用方案采用两个节点一主一从模式，放置于同一个VLAN中，在正常情况下，主节点的数据会不断同步到从节点中（采用的是基于binlog的复制方式进行同步），当master节点发生故障后，利用高可用机制实现快速切换到slave节点。同时支持设置快照策略，对历史数据定期备份，如果数据出现问题，可以通过快照+增量日志的方式恢复数据。参考如下：

图4-9-2基于主从复制的mysql高可用

MongoDB

MongoDB采用三节点副本集架构，多重备份，来保障数据存储的可靠性。三节点中，主节点（Primary）和备节点（Secondary）提供服务，当主节点出现故障，系统自动从三个节点中选举出新的主节点。 当备节点不可用，由隐藏节点（Hidden）接管服务，多重保障系统服务可用性。

图4-9-3 MongoDB高可用

Redis

Redis采用Redis集群版，使用双机热备架构，系统工作时主节点（Master）和备节点（Slave）数据实时同步，主节点故障时系统自动秒级切换，备节点接管业务，全程自动且对业务无影响，主备架构保障系统服务具有高可用性。Redis高可用基于Sentinel机制，其部署架构主要包括两部分：Redis Sentinel集群和Redis数据集群。参考如下图所示：

图4-9-4基于Sentinel机制的Redis高可用保障

ElasticSearch

ElasticSearch使用Elasticsearch 7.6高可用版，以共享存储CPFS（Cloud Paralleled File System）和读写分离架构为基础的Elasticsearch数据模型。依赖云存储多副本，保证数据可靠性。参考说明如下图：

图4-10-5 ElasticSearch高可用保障

运行维护处理

维护和问题处理

程序部署后的目录结构，一般路径为/data/tanyibot目录下

├── config #配置文件目录 │ ├── docker-compose │ │ ├── ai-call-back │ │ ├── ai-call-front │ │ └── common │ └── docker-param #配置文件存放目录，挂载到docker里面 │ └── certs ├── images #镜像文件目录 │ ├── ai-call-back #后端镜像文件目录 │ ├── ai-call-front #前端镜像文件目录 │ └── common #公共组件镜像文件目录 └── logs #日志存放目录，下级目录为具体服务对应的日志 ├── ai-call-qc-web ├── ai-text-service-web ├── analyze-phone-web ├── auth-service ├── dialog-flow-web ├── engine-quartz ├── engine-web ├── message-router ├── open-api ├── ope-web ├── peers-callin ├── peers-calljob ├── peers-cscalljob ├── peers-esl ├── platform-web ├── qc-job └── yiwise-import-rearrange

1） 更新程序

将更新包存放到images对应的目录下(先备份原来的文件)

#加载更新文件 docker load -i 需要更新的镜像文件地址 #用新的镜像重启服务，如果是替换后端程序-f指定.service-compose.yml， 如果是替换公共组件-f指定.common-compose.yml，如果是替换前端文件，直接替换/data/tanyibot/aicc_web目录下对应文件夹 dockcer -f /data/tanyibot/.service-compose.yml up –d #查看服务状态 docker ps ¦grep 对应服务名

2） 程序报错处理

进入/data/tanyibot/logs目录下对应报错的文件夹

使用下面两种形式粗略过滤是否有报错产生

grep Exception 日志文件 grep -i error 日志文件

如果有报错，需要具体查看，并且可能需要更新应用程序以修复问题

3） 重启服务

如果服务器重启，因为所有服务都是docker部署的，只要确保docker跟随系统启动，服务会自动启动

#查看docker服务状态 systemctl status docker.service #将docker服务加到开机启动 systemctl enable docker.service #启动docker服务 systemctl start docker.service #停止docker服务 systemctl stop docker.service

如果因为异常，导致某个服务没有启动，可以尝试手动启动，如果手动启动失败，需要进行程序报错处理，和排查故障

#查看所有服务名 docker ps -a --format "{{.Names}}" #单独启动一个服务 docker start 服务名 #单独停止一个服务 docker stop 服务名

4） 修改配置文件

配置文件在/data/tanyibot/config/docker-parm目录下，在docker-compose的配置文件中指定挂载到容器内部。

如果修改这个目录下的配置文件，需要重启所有产生影响的服务

#查看所有服务名 docker ps -a --format "{{.Names}}" #单独停止一个服务 docker stop 服务名 #单独删除一个服务 docker rm 服务名 #用新的镜像重启服务，如果是替换后端程序-f指定.service-compose.yml， 如果是替换公共组件-f指定.common-compose.yml，如果是替换前端文件，直接替换/data/tanyibot/aicc_web目录下对应文件夹 dockcer -f /data/tanyibot/.service-compose.yml up –d

修改docker-compose配置文件后的服务重启步骤：

#用新的镜像重启服务，如果是替换后端程序-f指定.service-compose.yml， 如果是替换公共组件-f指定.common-compose.yml，如果是替换前端文件，直接替换/data/tanyibot/aicc_web目录下对应文件夹 dockcer -f /data/tanyibot/.service-compose.yml up –d

系统故障排除

- Docker故障排除

1）Docker无法正常启动

通过系统日志查看docker报错信息：journalctl -fu docker，根据具体报错处理。

2）部分服务没有启动

查看端口是否已经被占用，当端口占用时部分服务可能出现无法启动。

3）服务无法访问

确认服务正常启动后，请等待大概三分钟服务启动正常提供服务需要一段时间，另外请排查selinux，防火墙是否限制。telnet 对应端口，查看端口是否正常

4）CPU占用高，Docker容器出现经常重启或服务经常重启

进入容器查看具体报错日志。一般是部分依赖服务有问题，导致程序重启，确认数据库等基础组件是否正常，能否正常登陆。查看对应服务进程是否存在 ps -ef | grep 进程关键字，⼏次，看看进程id是否不变

5）服务日志默认存放在/data/tanyibot/logs目录下(具体路径可能有变动)

默认日志通过docker挂载在指定目录，实际遇到问题时请查看具体日志

常用命令grep–A 30 Exception xxxxxx.log查看报错日志

6）系统异常可以看dmesg输出信息

- peers-calljob日志清理

清理peers-calljob容器的/tmp目录下的临时文件

编辑宿主机的/etc/cron.daily/clean-docker-logs.sh文件，添加以下内容

if [[ $(docker ps -q --filter "name=ai-call-back_peers-calljob" ¦wc -l) > 0 ]]; then docker exec ai-call-back_peers-calljob find /tmp/TxtAndPlaceholder -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -mtime +3 -exec rm -rf {} \; docker exec ai-call-back_peers-calljob find /tmp/DialogueRecording -mindepth 3 -maxdepth 3 -type d -mtime +3 -exec rm -rf {} \; fi

- Nginx配置示例

以minio官网提供的参考配置为例：

# Proxy requests to the bucket "photos" to MinIO server running on port 9000 location /photos/ { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header Host $http_host; proxy_connect_timeout 300; # Default is HTTP/1, keepalive is only enabled in HTTP/1.1 proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; chunked_transfer_encoding off; proxy_pass http://localhost:9000; } # Proxy any other request to the application server running on port 9001 location / { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header Host $http_host; proxy_connect_timeout 300; # Default is HTTP/1, keepalive is only enabled in HTTP/1.1 proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; chunked_transfer_encoding off; proxy_pass http://localhost:9001; }

运行维护系统设计

萧山“一呼解忧”部署

安装说明

萧山区“一呼解忧”项目12345现场环境由五台服务器组成，其中包括一台接口，文件服务器，三台应用服务器（采用docker部署），一台数据库服务器（采用docker部署）；

部署环境：centos7.6。

准备工作

服务器分区：

设置服务器机器名，第一台服务器机器名docker1，其他docker2，docker3；（名字可以自己定义）；

设置好服务器的时区，时间，如果有时间服务器，设置好时间同步。

时区设置为东8区。

部署数据库

安装数据库（将与数据库有关的包上传到数据库的服务器中）

- 安装docker环境

./1.install-docker.sh

- 安装数据库

./2.createdb.sh

2.createdb.sh 会安装并启动好oracle数据库，预计5到10分钟左右完成。

数据库显示DATABASE IS READY TO USE!，表示数据库安装完成并能正常使用。

- 数据库初始化

./3.cshdb.sh

此脚本创建了数据库的用户名表空间，已经导入的相关的dmp文件；

部署应用步骤

注意：在确定数据库能正常使用后开始部署

- 修改配置文件

找到程序包，在sh文件夹下找到配置文件并修改。（所有服务器）

配置文件名称 peizhi.txt

根据实际情况修改镜像仓库ip地址（第一台服务器地址），文件服务器地址。

- 上传程序包

为了上传速度，第一台服务器全部上传，其他服务器可以只上传rpm、sh、application和start目录。

- 安装文件服务器。（在文件服务器上执行。双机部署时两台服务器都要执行）

1、给sh目录下所有程序授权

chmod +x sh/*

2、进入sh目录

执行nfs安装配置，如是centos7.6最小化安装，其它服务器需要安装yum install nfs-utils

./ 0.setnfs.sh

验证：用其他服务器mount 测试，是否能正常挂载。

双机部署时，主服务器会启用文件服务器共用地址，并挂载磁盘，启动nfs服务，当主服务器故障，会自动把磁盘、共用地址、nfs服务切换到备服务。

- 安装docker（每台服务器都执行）

1、给sh目录下所有程序授权

chmod +x sh/*

2、进入sh目录

执行docker安装

./1.install-docker.sh

- 设置docker swarn集群

1、docker1服务器swarn集群初始化（只在docker1上执行）

docker swarm init

如果出现以下错误，是由于多网卡IP引起。加入参数advertise-addr 解决。

记下以下命令，后续服务器加入集群执行这条命令即可

docker swarm init --advertise-addr 192.168.3.230（IP地址修改成实际IP）

出现docker swarm join表示主节点初始化成功。

2、其他节点加入swarn集群（除docker1外节点全部执行）

docker swarm join ***********************

执行命令从主节点初始化成功界面中复制即可。

3、docker2、docker3节点提升为管理节点，并对节点做标记（只在docker1中执行）

./2.pz-swarn.sh

4、查看docker swarn集群节点状态（docker1、docker2、docker3都可以执行）

docker node ls

所有节点状态为ready即可，如果有问题，可以重启服务器

- 安装镜像仓库(镜像仓库选第一台服务器，只在docker1执行)

./3.create-registry.sh

- 加载镜像并上传镜像仓库（只在docker1执行）

./ 4.load-images.sh

- 安装reids数据库

./5.createredis

- 安装eureka

./6.createeureka

- 安装萧山区“一呼解忧”应用（包括移动端，协办平台等）

./7.create12345

- 安装nginx代理应用

./8.createnginx

检查安装情况

1、检查服务是否都已经运行，最好查看每个服务的日志。

2、查看具体服务的日志。

萧山“一呼解忧”系统维护

萧山区“一呼解忧”平台数据库

1、IP地址：以实际情况为准。

2、创建的用户和表空间：

3、SID和SYS密码：

SID：****

密码：****

4、查看数据库是否启动：

5、产看数据库日志：

6、维护路径：

停止数据库：./stoporacle.sh

开启数据库：./startoracle.sh

倒库语句：imp yhmsb/Arkj1234@ar12345 file=/opt/oracle/oradata/tmp/yhmsb.dmp full=y log=/opt/oracle/oradata/tmp/yhmsb.log（dmp文件路径自行修改）

应用维护

1、查看docker集群：

其中yhmsb1为管理节点：

2、查看集群部署的应用：

3、查看应用日志：

例如：

4、应用管理路径：

5、应用启停路径：

再启停12345应用时，后面跟应用对应的号码：

6、查看应用具体跑在那个节点上：

系统配置及主要软硬件选型原则

系统配置选型原则

视频客服文件存储测算：

按720P视频分辨率存储，码率H.264 计算大约3072Kbps，换算容量：3072Kbps/8=384KB/S，

1个小时1个坐席视频文件大小：384KB*60*60=1382400KB =1.35G/h

1个坐席每天预计接听电话4小时，在接听电话中，视频坐席和普通坐席共同使用，视频坐席比例按照50%计算；

1个视频坐席1个月视频文件大小=1.35G/h*4*50%*30=81G

20个坐席3个月视频文件大小=81*20*3=4860G/1024=4.7T

从理论推测，系统在运行时，16核CPU占用率约为75%以上，运行使用率普遍高于60%，CPU空闲时间百分比普遍低于30%。内存总共为64G，使用内存约在40G以上，占比和使用率均较高。从而得出，服务器的系统配置要求如下：

| 序号 | 资源 | CPU (核) | 内存 | 存储 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 4 | docker集群部署(15个服务，每服务按最大1G内存分配)：注册中心、单点登录服务、网关服务、数字字典服务、机构用户资源服务、对象存储（依赖minio）、节假日服务、大屏服务、短信服务、流程管理服务、通知公告服务、一呼解忧移动端、治理端、后台管理平台、坐席辅助服务等 | 云资源申请，不在本次招标范围内。 |
| 2 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 1 | 5G消息服务器,数据交换平台(第三方数据对接) |  |
| 3 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 60路视频IVR服务，主备业务服务、动态媒体合成服务、信令服务，分布式部署 |  |
| 4 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 20路视频客服，媒体处理服务、录播服务，分布式部署 |  |
| 5 | 云主机ECS | 4核 | 8G | 系统盘100GB 数据盘6TB | 1 | 存储服务，视频录制存储，存储最近3个月视频回放录像 |  |
| 6 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘500GB | 2 | 智能派单算法服务（4套模型），非结构化文件：视频IVR图片、文件等附件 |  |

主要软硬件选型原则

为了保证建成的系统是一个相融合的成熟、稳定的系统，系统主要软硬件选型原则将从如下几个方面进行考虑，保证设备选型的先进性和成熟性：

1、扩展性考虑

在本项目中的通信设备，我局选择有一定预留能力的设备，以便将来扩展。同时，在设备接口上，优先考虑接续全系列接口，以保证对未来新业务的支持。

2、可靠性

系统的可靠性，其重要性不言而喻，一旦瘫痪则影响巨大，因此，一定要考虑设备和系统软件的可靠性。

3、可管理性

系统的可管理程度的高低直接影响着运行成本和业务质量。因此，系统的所有节点都应是可管理的，而且需要有一个强有力且简洁的管理系统，能够对系统的业务流程情况、运行状况等进行全方位的监控和管理。

4、安全性

随着网络的普及和发展，各种各样的攻击也在威胁着系统的网络安全。因此，我公司在本项目的设备选型中优先考虑了设备的安全性。

5、标准性和开放性

由于系统往往是一个具有多种厂商设备的环境，因此，所选择的设备能够支持业界通用的开放标准和协议，以便能够和其他厂商的设备有效地互通。

系统软硬件资源的共享与利用

调用组件清单

政务服务网个人用户单点登录

功能介绍：调用个人用户单点登录接口。

基本信息如下所示：

组织架构与用户体系（浙政钉）

本项目需获取浙政钉通讯录信息。

中文名：根据组织Code查询详情；

接口名：/mozi/organization/getOrganizationByCode；

所在目录：获取通讯录部门信息；

调用方式：POST（HTTPS）。

基本信息如下所示：

浙政钉—消息通知

发布单位：省大数据局。

该组件用户发送用户提醒，包括工作通知、普通会话消息、钉消息等等。

统一消息短信

对接省数据共享平台——IRS平台的短信组件。需进行申请使用，审批后调用短信组件，使用短信功能。进行短信组件的调用对接，支持发送短信功能。

本次短信功能包含：

- 交办部门的办件与到期提醒

- 市民侧通知作用

- 满意度回访评价

调用萧山平台统一消息短信发送组件，提供短信的推送服务，各政务系统通过调用“城市大脑·萧山平台”的统一消息服务接口向指定用户发送指定类型的消息内容。

基本信息如下所示：

网络安全威胁检测

提供丰富的安全数据，包含互联网中存在的威胁IP、威胁域名、威胁文件hash值、威胁URL、威胁邮箱地址等资源库。业务应用系统及平台在接收到互联网侧发起的注册、访问、登录、上传数据等行为时，业务应用系统及平台通过业务逻辑调用安全数据共享与协同组件的接口，实时对互联网的行为进行比对；当发现威胁请求时能自动告警及日志记录，实现业务应用的安全防范与安全追溯。

产生组件清单

政策速递组件（服务端）

组件名称：政策速递；

开放范围：省域；

组件介绍：常见/热点部门政策速递。

组件说明：

该组件通过系统提供交通、社保、综合、公积金等不同的目录结构后，展示相应的政策/热点问答功能。为方便用户查找所需内容，提供全文检索功能，用户输入关键字，可快速查找定位所需内容。

为方便使用灵活功能配置，系统提供后端二级菜单功能添加配置功能，根据用户需求自定义添加配置功能。

展示各个部门不同场景的新兴政策，如新冠疫苗、浙A区域号牌等新政策。

系统软硬件配置清单

根据项目的业务需求和服务器资源情况，本项目将采用云资源配置。

本项目可根据萧山区政务云所提供的国产化操作系统进行适配，支持与国产化数据库、服务器、中间件、操作系统等适配，并兼容国产化浏览器。

基础资源配置清单如下：

| 序号 | 资源 | CPU (核) | 内存 | 存储 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 4 | docker集群部署(15个服务，每服务按最大1G内存分配)：注册中心、单点登录服务、网关服务、数字字典服务、机构用户资源服务、对象存储（依赖minio）、节假日服务、大屏服务、短信服务、流程管理服务、通知公告服务、一呼解忧移动端、治理端、后台管理平台、坐席辅助服务等 | 云资源申请，不在本次招标范围内。 |
| 2 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 1 | 5G消息服务器,数据交换平台(第三方数据对接) |  |
| 3 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 60路视频IVR服务，主备业务服务、动态媒体合成服务、信令服务，分布式部署 |  |
| 4 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 20路视频客服，媒体处理服务、录播服务，分布式部署 |  |
| 5 | 云主机ECS | 4核 | 8G | 系统盘100GB 数据盘6TB | 1 | 存储服务，视频录制存储，存储最近3个月视频回放录像 |  |
| 6 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘500GB | 2 | 智能派单算法服务（4套模型），非结构化文件：视频IVR图片、文件等附件 |  |

项目建设与运行管理

领导和管理机构

本项目管理机构是萧山区政府。建议成立萧山区政府12345平台项目领导小组。为保证项目加快推进、顺利实施，需要成立萧山区政府12345平台项目建设工作领导小组。全面萧山区政府12345平台项目的建设，负责项目建设过程中的重大问题的决策、指挥、协调。

运行维护机构

本项目属于萧山区政府投资项目，其日常运行管理由萧山区信访局承担，日常运行维护管理的组织机构和人员安排由区信访局确定。

项目进度方案

本次项目的建设，计划按照以下里程碑节点进行。项目预计在合同签订后5个月完成项目整体验收。（具体节点进度以招标文件为准）

| 项目启动 | 第一个月 |  |  |  | 第三个月 |  |  |  | 第五个月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标签订合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析与研发测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备到货与安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目初验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关管理制度

运行维护管理规范主要包含：

1、以各系统（应用系统、网络系统、安全系统、系统相关设备）正常运转为第一目标。

2、日常维护与排除故障并重。

3、独立解决问题为主，请求技术支持为辅。

4、保证各系统无故障运行的同时优化系统性能。

5、为操作人员提供全面的技术支持、业务培训支持。

6、定期检查各系统的运行状况，及时发现解决问题，优化日常维护工作程序。

7、及时对应用系统及其运行环境中发生的问题进行响应。

8、对定期运维工作进行详细记录，形成运维手册，运维手册详细记录运维时各系统状态。

9、对出现的各种问题详细记录，问题解决后详细记录问题的解决方法。

10、提供系统三年维保，话机耳麦质保一年，保障系统及硬件正常运行。

人员配置与培训

人员配置计划

    - 项目建设领导小组

负责项目建设过程中重大事项的协调和决策工作，确定项目建设目标和建设内容，审查建设方案，按照既定的建设方案领导实施。

项目领导：萧山区信访局

    - 项目工作办公室

项目建设领导小组下设项目工作办公室，统一组织、协调本项目的建设工作，具体负责项目建设工作。办公室由相关领导及人员和萧山区信访局相关领导及人员组成。

    - 专家委员会

负责为本项目的设计与实施提供咨询和建议，协助审核各阶段的计划、实施方案，参与工程设计方案的评审、工程验收。

    - 系统实施组

负责项目技术工作；负责系统技术方案的编写审核；负责系统相关功能的开发、测试和部署，系统运行的技术支持；负责工程验收移交。

服务器运行环境由萧山区信访局负责运营维护，包括应用系统的运维、应用系统网络的运维、系统安全的运维、系统相关设备的运维。

人员培训方案

培训目的

培训工作是信息系统建设项目非常重要的组成部分，是建设项目成功与否的重要环节。有效的培训工作能提高本项目的建设水平，降低项目风险；同时为项目人员带来实际的知识和应用技能，提高系统从业人员的素质，为应用系统的建设、维护和应用打好基础。

培训对象和培训内容

培训对象：业务平台工作人员，管理人员、一般使用人员，网络技术维护人员。

培训内容：业务平台改造工程及改造后各系统的使用及操作、项目管理及系统运行与维护培训课程、网络技术课程、安全技术课程、服务器系统课程、应用系统维护课程和应用系统使用课程。

培训方式

培训方式包括：技术课程采用集中技术理论课程讲授与现场实践技能培养相结合的培训方式，应用推广采用逐级集中培训的方法。

风险及效益分析

风险分析及对策

风险识别和分析

作为应用软件开发为主的建设项目，其存在以下几点风险：

软件项目管理

本项目应用软件系统建设内容较多，时间资金有限。为了使该软件开发项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，需对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理。将开发人员的个人开发能力转化成团队的开发能力，降低项目开发风险。

软件系统需求分析

软件系统的需求分析将直接影响到软件系统的开发。而前期承建方的调研工作是否仔细、到位、方法是否得当和业主是否能够准确地表达自己的需求等等都将影响需求分析的准确性。

需求变更管理

软件系统的开发，需求变更是经常发生的事情。如何管理和控制需求变更是应用系统开发的工作难点和重点。

开发进度的控制

软件系统的开发过程中，由于技术障碍、需求变更等原因会造成一些进度上的延迟。对整体开发进度的控制，将是应用系统开发监理工作的重点。

软件系统的推广和应用

软件系统开发完成后，推广应用工作是最重要的。只有推广软件系统，让用户开始使用，并且能够起到效果，整个软件系统开发才算成功。

经济和社会效益分析

经济效益分析

本项目作为服务于群众和企业办事方便性的数智化服务项目，是政府直接投资建设的没有直接经济效益的非经营性公共产品，此类项目建设的目的是实现社会效益最大化。但是通过项目的建设所产生的无形经济效益是明显的：

1、降低群众咨询和获取信息的成本。一方面对于群众的热线咨询，AI咨询助手能够基于市民的提问进行回复，另一方面，AI基于市民画像提供来连续服务和主动服务。

2、降低人工服务压力，通过提升线上化服务能力，引导群众养成线上服务的使用习惯。逐步把线下和电话的服务压力转移到线上。

3、提供更多决策依据。智能服务平台沉淀群众的咨询数据，统计关键咨询指标，形成可视化的图表，为管理者提供更多决策依据。

社会效益分析

把老百姓的事当作天大的事，努力打造一座善于倾听、知冷知暖的城市。坚持群众想什么、我们就干什么，努力打造一座实心办事、以行践诺的城市。聚焦社会评价等反馈意见，在更高水平上实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，使共同富裕成为人民群众可感可知可及的幸福体验。从最热点的问题抓起、从最具体的小事做起、从最困难的群体入手，让人民群众看到变化、得到实惠。让数字化改革成果真正造福于民，努力打造场景惠民、成果智享的城市。万物智联时代催生了更多个性化民生需求，也为创造美好生活提供了无限可能。坚持以数字化改革为牵引，聚焦百姓、企业、基层的高频事项，此次上线的数字平台，就是要形成社情民意点点通、急事难事件件办、办理结果事事回、满意与否人人评的工作闭环。让“一呼解忧”贯穿一切工作、惠及每个市民，使城市更具温度、更有情怀。

项目运行维护方案

运行管理单位

项目建成后由中标单位负责运行管理，全面负责系统的运行、维护和组织管理；协调系统内部有关系统运行的工作。

运维管理规范

项目运维管理过程中需建立运维管理规范：

（1）明确对项目运维人员的管理，包括运维人员的工作职责规范，保密规范，安全规范，运维人员的考核规范等内容；

（2）明确项目的部署、升级、维护等流程的操作规范，使运维管理类工作规范化；

（3）明确项目例行巡检规范，确保尽早发现问题，解决问题。

运维服务内容

提供相关资源与文档

在系统验收后，交付文档存贮介质；为保证对本系统的服务质量，在系统维护期间，派遣专职并具有丰富系统管理及维护经验的工程师协助完善文档存贮管理机构，有效保存、更新及完善版本控制工作提供相应技术文档。

提供系统运行情况的跟踪服务

在系统验收后，进入质保期内，在该段时间内由运维人员来解决实际运作中的问题，检查数据库情况，优化数据库。并协助项目管理、提供技术资源，并随时响应用户的各种技术需求。

（1）服务器、存储设备及机房的运行维护

系统部署涉及的服务器、存储设备及机房运行需要维护。

（2）系统的升级与扩展

结合业务实际，不断升级和扩展业务模块，使系统更加完善和实用。根据实用性的原则和业务实际情况，升级与扩展网络系统和硬件设施。确保系统在升级和扩展中对历史数据的向下兼容。

（3）数据库系统运行和维护服务

数据库运行维护服务包括主动数据库性能管理及数据加载等运维服务，通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行优化。同时，密切注意数据库的变化，主动地预防可能发生的问题。快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。

中间件运维服务：对中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

现场故障维护服务

现场设置专职工程师，为客户提供及时、便捷的技术服务。

系统管理培训及维护培训

提供售后现场的系统操作及维护培训服务，协助建设单位建立完善的持续的培训管理机制，以保证新人及调岗人员得到可持续的操作培训。

技术指导咨询

关于技术或小故障而无法解决时，技术支持热线能给满意的答复的，直至问题的解决。

系统运行维护管理

为了保证本项目所建系统能够稳定可靠地运行，开发单位应承诺为本项目提供优质、及时的技术支持。同时，优质的售后服务是任何信息系统稳定运行的强有力的保证。

建立技术知识库

建立技术支持知识库对保证整个系统稳定运行至关重要。

在本项目的实施过程以及技术支持与服务过程中，技术人员应在技术支持知识库中实时统计记录发生的技术问题，同时，在每季度末将安排客服中心资深技术支持人员把本项目中出现的技术问题及解决办法进行汇总分类，然后提交给项目单位，并协助项目单位在内部服务器上开辟技术支持知识库栏目，及时向项目单位的技术人员发布。

在技术支持与服务的过程中，技术支持人员还会不断跟踪技术的最新发展，并把最新的技术信息提交给项目单位，帮助项目单位对知识库进行丰富和更新，以便项目单位技术人员能够了解和掌握最新的技术信息。

故障报告预防

在本项目的实施过程以及技术支持与售后服务过程中，技术人员在技术支持知识库中实时统计记录发生的技术问题，客服中心的技术人员根据知识库的记录，对系统中发生的故障及处理方法进行整理和统计分析，按季度给出技术支持服务总结报告、问题清单和技术分析报告。其中，总结报告是对本季度系统运行过程中发生问题的汇总统计，与问题清单相结合，便于项目单位对于系统运行过程中出现的故障问题、解决方法、处理结果和问题分布情况进行及时地了解；技术分析报告是从技术的角度对于本季度出现的典型问题进行分析，并且提出相应的改进意见，以利于用户单位分析系统运行状态，总结问题产生的原因及采取相应的预防措施。报告的格式描述如下：

系统技术支持服务总结报告（年/季度）

| 本季度情况汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题类型 | 问题描述 | 发生次数 | 平均解决时间 | 解决办法 | 来源分布 |

系统技术支持服务问题清单（年/季度）

| 序号 | 用户信息 | 问题描述 | 发生时间 | 解决时间 | 当前状态 | 用户意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

系统技术支持服务技术分析报告（年/季度）

| 本季度情况汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型问题类型 | 典型问题描述 | 解决方法 | 问题根源 | 相关建议 |

同时客服中心技术人员会利用电子邮件系统、电子公告板等渠道，随时发布各种故障的处理方法，以利于及时解决问题和提高应对能力，及时了解本项目系统运行的最新状况，并且获得相关的改进方案和技术资料。

在系统进入稳定运行阶段之后，客服中心的技术人员会通过巡检的方式深入到项目单位，对系统的运行状态进行监视和诊断，同时向项目单位技术人员了解系统运行中出现的各种现象，及时的发现问题隐患，上报客服中心总部，并且提出相应的解决方案，加强对系统故障的预防。

系统安装调试

系统开发单位应协助项目单位完成本项目所开发系统在服务器上的安装及调试，将对整个软件安装过程进行记录，包括安装步骤、出现问题及解决方法等，以便为系统维护工作积累经验。

在系统安装与调试过程中，邀请用户一起参与，使用户对系统的部署和安装过程有直观的了解和体会。

系统性能优化：开发单位需为用户提供系统性能优化的技术支持工作。将随时与用户保持联系，了解系统当前运行状况，并根据实际情况为应用系统提供性能优化方案。

技术信息交流

当今信息技术发展日新月异，为了帮助项目单位的技术人员及时巩固和更新相关技术知识，提高系统管理和维护的水平，客服中心的技术人员将时刻跟踪相关技术的最新发展，收集整理相关资料，根据项目单位的实际情况和需求与项目单位的技术人员进行技术交流，并采用电话、传真、邮件等方式将最新的信息传送给项目单位的技术人员。

对项目单位技术人员提出的技术交流需求，客服中心的技术人员将会详细了解和分析具体的服务需求，并回答项目单位技术人员提出的问题，然后以最快的速度从技术支持知识库中提取相应内容（或从其他途径获得相应技术资料）并反馈给项目单位技术人员，最后如有必要对知识库进行相应的更新。

FAQ解决方法

为了帮助用户更有效地使用和维护系统，开发单位应把长期在系统应用和维护工作中遇到的难题和解决方法汇编成册并提交给用户，目的是为了让用户充分利用已有的成果，减少用户在曾经遇到的问题上浪费时间和精力。而且应不断总结新的经验和教训并对该手册进行扩充与完善。

运维服务提供方式

（1）电话技术支持

（2）技术支持

（3）传真技术支持

（4）远程维护支持

（5）现场维护支持

（6）定期回访服务

应急措施

突发事件是指系统运行过程中突然出现的造成服务中断或服务质量下降的突发现象，突发事件的处理目标是尽可能地快速的处理事故，恢复信息化资源的正常运行，避免业务中断，使事故对业务运营的影响降至最低，以保证信息化资源的可用性水平与保持信息化运维的最佳服务水平。

当突发事件出现时，根据运行维护管理方案中的应急方案，首先对事件进行记录，再经过分类和初步的支持、调查与诊断试图进行故障解决和恢复，直至解决该事件并与建设单位进行确认，最后进行关闭。如果某一事件在规定的时间内不能由一线支持小组解决，则需要对事件进行升级，让更多有经验的人员和有更高权限的人员参与其中。

突发事件的处理过程中，事件记录员负责事件的记录、寻找相应的人员对事件进行分析处理、对后续的事件跟踪和编写事件分析报告；事件分析员对突发事件进行分析解决，并反馈事件产生的原因以及解决办法。

风险对策和管理

针对本项目中存在的风险，将采取以下工程措施对项目风险进行管理：

技术风险对策

项目组一定要本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术，千万不要无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必须且自己又不熟悉的技术。如果项目成员对项目所要求的技术不具备或者掌握不够，则需要重点关注该风险因素。预防这种风险的办法是选用项目所必须的技术、在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作。

目前国内已有很多与该平台规模相当的成功案例，可以充分借助这些成功案例的经验及相关领域专家的支持，采用外包咨询服务的方式。

管理风险对策

为降低项目建设内容复杂性对项目实施带来的风险，建议选择具有实施经验的承建单位和项目经理，同时建议选择具有大型信息化项目咨询和监理经验的项目监理公司，协助建设单位做好项目管理工作。

在项目管理过程中，将风险计划列入项目计划中，定期对项目风险进行动态检查，是一项很好的风险管理措施。

在项目实施初期，应对项目需求进行详细调研，根据调研结果优化设计方案，同时充分考虑本项目实际情况，参考同类项目实施经验，制定切合实际的详细的项目基准计划，制定详细的项目实施方案。在项目实施过程中，对项目质量、进度、投资等要素进行监控，敦促项目按计划进行，对于项目实施中出现的非预期情况进行分析，尽快采取恰当的措施进行处理，根据变更（项目范围变更、需求变更、方案变更、工期变更等等）调整基准计划，即对项目基准计划进行动态管理。在应用软件需求调研阶段，可以利用用户界面原型来收集高质量的需求，并可运用分阶段交付的方法不断完善改进应用系统。

对于分包风险，首先要对总包商所选分包商的资质、技术及经济实力进行严格审查，并要求总包商在分包合同签订和项目启动前，明确本项目总包商及分包商的工作范围。这包括项目需求、所有要完成的任务及完成任务的基础条件，并根据已明确的项目范围制定相应的验收标准，作为验收时的依据。

同时要求项目承建商与业主签订保密协议，确保项目系统安全、数据安全。

组织风险对策

为了规避或降低项目的组织风险，建议项目建设单位从领导层开始对本项目建设给予高度重视，通过召开项目动员大会动员管理层、业务人员对项目建设给予支持和配合，挖掘潜在的需求，与承建单位项目实施人员一起对项目设计的业务流程、业务数据进行梳理，对业务流程进行优化设计。

在项目建设过程中做好项目计划，并将项目沟通计划纳入项目计划中。针对各子系统实际情况，可采用监理例会、专题会议、电话、邮件等多种方式及时沟通协调各方，保障项目实施按计划顺利进行。

建议在项目招标时要选择抗资金风险能力较强的项目实施单位，以避免因项目款支付不及时而延误项目工期。

建议在本项目实施过程中，先选择几个具有代表性的单位作为试点单位在项目试用期内显现试用，实施单位在试用期间对反馈问题和需求提升建议进行快速跟进开发和修改，待系统稳定后再对所有单位用户进行分批集中培训，全面推广到所有单位中使用，并通过制定各系统运行管理办法确立运行管理模式，保障系统长效稳定协调运转。

附件说明

附件1 项目软硬件配置清单

| 序号 | 资源 | CPU (核) | 内存 | 存储 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 4 | docker集群部署(15个服务，每服务按最大1G内存分配)：注册中心、单点登录服务、网关服务、数字字典服务、机构用户资源服务、对象存储（依赖minio）、节假日服务、大屏服务、短信服务、流程管理服务、通知公告服务、一呼解忧移动端、治理端、后台管理平台、坐席辅助服务等 | 云资源申请，不在本次招标范围之内。 |
| 2 | 云主机ECS | 8核 | 16G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 1 | 5G消息服务器,数据交换平台(第三方数据对接) |  |
| 3 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 60路视频IVR服务，主备业务服务、动态媒体合成服务、信令服务，分布式部署 |  |
| 4 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘200GB | 2 | 20路视频客服，媒体处理服务、录播服务，分布式部署 |  |
| 5 | 云主机ECS | 4核 | 8G | 系统盘100GB 数据盘6TB | 1 | 存储服务，视频录制存储，存储最近3个月视频回放录像 |  |
| 6 | 云主机ECS | 16核 | 32G | 系统盘100GB 数据盘500GB | 2 | 智能派单算法服务（4套模型），非结构化文件：视频IVR图片、文件等附件 |  |

附件2 系统网络拓扑图

附件3 系统软硬件物理布置图(本次申请无物理机)

附件4 应用系统定制开发工作量核算表

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 | 建设功能 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “萧山一呼解忧”服务端 设计与开发 | 浙里办 | 服务端页面 | 增加一呼解忧导航栏，一呼解忧页面的我要问、我要帮、我要报UI一级别和二级工单界面设计。我要问、我要帮、我要报功能开发，工单支持姓名、联系方式、性别、咨询事项以及自动获取地址信息等功能，系统支持短信认证。 |  |
| 2 |  |  | 智能解答 | UI界面设计，系统可通过业务模块选择常见问题，例如：社保、医保等 |  |
| 3 |  |  |  | 提供7*24小时的智能文本解答服务 |  |
| 4 |  |  |  | 基于一呼解忧业务场景基础上，提供社保、医保等不同场景的建设 |  |
| 5 |  |  |  | 转人工服务以及问题推荐 |  |
| 6 |  |  | 政策速递 | 设计菜单栏目功能，增加交通、社保、综合、公积金等不同的目录结构后，展示相应的政策/热点问答功能。 |  |
| 7 |  |  |  | 支持全文检索功能 |  |
| 8 |  |  |  | 后端支持二级菜单功能添加配置功能。 |  |
| 9 |  |  | 我的查询 | 1、待受理模块：查询用户已提交代办理的事件工单列表，可点击查看具体工单事件内容。显示受理编号、工单代办类型、姓名、电话、处理状态、反应内容、紧急程度等相应信息。 |  |
| 10 |  |  |  | 2、已受理模块：查询统计用户提交已经办理后的内容列表，点击单个信息科查看具体工单的受理编号、工单类型、姓名、电话、处理状态、反应内容、紧急程度、回复信息、回复单位、处理结果等。点击立即评价，可提供对已回复的事件提供立即评价功能。 |  |
| 11 |  |  |  | 3、已回复模块：提供为用户提供已回复的模块查询列表。通过点击可逐条查看具体内容以及已回复内容信息提供立即评价功能。 |  |
| 12 |  |  |  | 4、已评价模块： 提供为用户提供已评价的模块查询列表。通过点击可逐条查看具体内容以及已评价内容信息。 |  |
| 13 |  |  | 一键呼 | 一键呼叫萧山12345热线服务，可依据自动地理定位技术，精准呼转至镇街的话务坐席，增强属地化的及时响应能力和社会治理能力。 |  |
| 14 | 萧山“一呼解忧” 移动治理端（浙政钉） | 工单签收功能 | 手机端在线实时工单签收，随时随地可移动高效响应服务和工单处理。 |  |  |
| 15 |  | 审核功能 | 移动端工单审核功能 |  |  |
| 16 |  | 审批功能 | 移动端线上审批功能 |  |  |
| 17 |  | 督办功能 | 移动端线上督办功能 |  |  |
| 18 |  | 查询功能 | 移动端线上工单查询功能、进度查询功能、办理结果查询 |  |  |
| 19 |  | 预警提示功能 | 移动端预警信息提示，针对各类监测预警场景设定提供移动端预警服务 |  |  |
| 20 |  | 应急预案功能 | 预警提示后，提供应急预案参考信息，可以弹窗或详情页，内容可在一呼解忧智治系统进行模板自定义设置和知识库维护。 |  |  |
| 21 |  | 分享推送功能 | 推送分享信息功能 |  |  |
| 22 | 萧山“一呼解忧” 智治系统 | 通信系统集成 | 与话务系统集成改造(包含镇街坐席整套通信系统的集成、部署、调试等服务。 |  |  |
| 23 |  | 镇街坐席 | 三级业务流转 | 萧山区12345业务流程可调整为业务三级流转，即“区——镇街——村、社区”，准确将办件派发到社区、对应部门。 |  |
| 24 |  |  | 20路坐席许可 | 各镇街将设立规模为20路的镇街坐席，给予系统三级账号，将区一级派发的工单进行相应的业务流转，使工单精准派发到村、社区的对应部门进行办件处理（3年-20路坐席）。 |  |
| 25 |  |  | 智能坐席授权 | 基于原12345系统集成和适配建设智能辅助坐席20路。 |  |
| 26 |  |  | 话务报表 | 针对镇街话务业务统计报表 |  |
| 27 |  | 业务流转 | 镇街自建系统对接 | 提供统一接口，对接具备自建能力的镇街一级自建系统，实现萧山区工单业务流转功能和数据同步。 |  |
| 28 |  |  | 增设“浙里访”平台流转 | 根据调研，一网通管平台给出的一些答复意见过于简单，不符合信访答复要求。于此，各镇街工单增加浙里访平台流转，即建设为一网通管、浙里访“双平台流转”，使给出的答复意见满足信访的答复要求。 |  |
| 29 |  | 首页设计与开发 | 业务协同管理平台的页面UI设计以及功能的开发，包含：通知公告、办结事件、业务记录、案件满意度、案件分析等快捷模块设计 |  |  |
| 30 |  | 业务受理 | 多媒体受理 | 直接答复 |  |
| 31 |  |  |  | 网络交办 |  |
| 32 |  |  |  | 暂存 |  |
| 33 |  |  |  | 设为无效件 |  |
| 34 |  |  | 退回件受理 | 直接答复 |  |
| 35 |  |  |  | 网络交办 |  |
| 36 |  |  |  | 暂存 |  |
| 37 |  |  |  | 设为无效件 |  |
| 38 |  |  | 办理流程辅助 | 部门推荐 | 根据历史工单交办部门，结合案件信息形成案件部门匹配模型，新受理案件通过匹配模型进行匹配，形成相关部门推荐信息 |
| 39 |  |  |  | 政策推荐 | 工作人员在处理案件时，系统会根据案件描述提取关键字并进行建模，将关键字模型和描述相结合与政策库中知识进行特征匹配，将匹配度最高的结果推荐给工作人员。 |
| 40 |  |  |  | 关联案件推荐 | 根据历史工单信息，反映人信息与案件信息，提取相应关键字，匹配相似度较高的工单进行推荐，新受理案件可与历史案件相关联。 |
| 41 |  | 待办事项 | 中心分流 | 工单交办 | 针对需交办给镇街处理的工单，可交办 |
| 42 |  |  |  | 工单退回 | 针对描述不清或信息补充错误的工单，可退回 |
| 43 |  |  |  | 继续受理 | 针对需交办给多个镇街的工单，可继续受理交办 |
| 44 |  |  | 未办理件 | 工单反馈 | 针对镇街能解答的工单，可看反馈给中心 |
| 45 |  |  |  | 工单退回 | 针对中心交办错的工单，可退回。 |
| 46 |  |  |  | 延期申请 | 针对期限内无法办理的工单，可向中心申请延期 |
| 47 |  |  | 新接收件 | 签收 |  |
| 48 |  |  | 已反馈件 | 办结 |  |
| 49 |  |  | 已督办件 | 中心可查看已督办的件。 |  |
| 50 |  |  | 已办理件 | 镇街单位已反馈或已退回的件。 |  |
| 51 |  |  | 已退回件 | 退回 |  |
| 52 |  |  | 延期申请审核 |  | 针对镇街提交的延期申请，中心可通过或驳回 |
| 53 |  |  | 新收督办件 | 督办反馈 | 镇街可反馈中心的督办。 |
| 54 |  |  | 详情 | 基本信息 | 展示该件基本信息 |
| 55 |  |  |  | 业务流转信息 | 展示该件业务流转信息 |
| 56 |  |  |  | 审核信息 | 展示该件的所有延期申请审核信息 |
| 57 |  |  |  | 督查办理 | 展示该件的所有的督办信息 |
| 58 |  | 已办事项 | 已交办件 | 备注 | 针对已交办的工单，中心可填写备注。 |
| 59 |  |  |  | 督办 | 针对重要的工单，中心可督办。 |
| 60 |  | 办结事项 | 已办结件 | 回访 | 针对已办结的件，中心可抽查回访 |
| 61 |  |  | 不满意件 | 回访 | 针对不满意的件，中心需回访。 |
| 62 |  | 统计报表功能 | 受理报表:“一呼解忧”全渠道的受理量、在线服务以及内容类报表 |  |  |
| 63 |  |  | 处理报表: “一呼解忧”回访量、交办处报表，办理单位统计报表，根据转办时间统计办理单位的按时办复率、按时反馈率、办结率、逾期次数 |  |  |
| 64 |  |  | 综合报表: “一呼解忧”运营管理统计报表 |  |  |
| 65 |  | 智慧信访 | 智能派单模块 | AI算法模型：算法模型开发。基于历史真实分派数据进行深度学习，构建智能分派算法模型，从而实现信件的智能分派。 | 数据清洗：在用户反映内容中，对用户反映内容最终目的的识别是无效的，甚至会产生负面影响，对该类数据进行剔除。 |
| 66 |  |  |  |  | 特征工程：经过无用词剔除后的用户反映内容较为干净，但是一段文本中每个词对其表达的核心思想的贡献程度是不同的。特征工程就是找出对核心思想贡献较多的一部分词，用作计算机识别用户反映内容类别和推交办部门推荐的特征。 |
| 67 |  |  |  |  | 内容类别分类模型设计：通过用户反映内容、发生地、反映内容、信访途径、是否扬言、目的、内容分类、办理方式、办结信息、回访情况等特征，用深度学习模型构建反映内容分类器。 |
| 68 |  |  |  |  | 交办部门推荐设计：交办部门的推荐基于用户反映内容，用户反映内容的类别，用户反映内容的目的三个特征向用户推荐交办部门。通过textCNN文本分类器模型来对用户反映内容进行特征提取，从而完成交办部门的推荐。 |
| 69 |  |  |  |  | 训练用户反映内容分类模型和交办部门推荐模型：基于近几年的工单历史数据，来构建一个可以准确实现分类的模型，并通过微调，保证模型可以充分挖掘用户反映内容句子中每一个关键信息，实现识别准确率的最大化。 |
| 70 |  |  |  | RPA流程自动化：机器人流程定制化开发。 | 机器人工厂（RPA 设计器）：智能派单业务流程梳理与设计 |
| 71 |  |  |  |  | 终端机器人设计器流程加载，实现业务流程自动化运行 |
| 72 |  |  |  | 接口开发：完成机器人流程与算法模型之间的信息互通交换接口开发工作，保证系统间各部分子模块间可以正常协作完成工作。 |  |
| 73 |  |  | 重点信访人员 数据采集 统计分析 监测预警（需要业主方提供数据支持） | 进京集体访 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 74 |  |  |  | 来省集体访 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 75 |  |  |  | 进京扰序未依法及时处置或未及时化解 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 76 |  |  |  | 被送至国家分流安置点后未及时劝返接离和落地交接，发生滞 留或倒流的 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 77 |  |  |  | 户籍地、居住地和事权地不一致的 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 78 |  |  |  | 来信、走访、网上信访诉 求总量 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 79 |  |  |  | 百万人口进京走访量 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 80 |  |  |  | 国家信访局登记的来信和网上信访件 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 81 |  |  |  | 来信、走访、网上初次信访事项化解率 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 82 |  |  |  | 来信、 走访、网上重复信访比率 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 83 |  |  |  | 信访积案化解清零 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 84 |  |  |  | 已交办信访积案全部清零 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 85 |  |  |  | 已清零信访积案每月再次信访率 | 统计分析，进行平台和信息预警，提供应急处置预案模板可自定义，可在驾驶舱呈现 |
| 86 |  |  |  | 极端访监测 | 扬言件、信访积案 |
| 87 |  |  |  | 重点镇街监测 | 镇街、重点信访人数、较上期同比对比分析 |
| 88 |  |  | 满意率统计分析 | 国家信访局登记的信访事项 |  |
| 89 |  |  |  | 事权单位和信访机构信访事项处理群众满意率 |  |
| 90 |  |  | 萧山乡镇（街道）五色图 | 对驾驶舱进行建设，增加乡镇（街道）国家级、省级信访积案化解进度“动态五色图”应用展示，可以进行乡镇与机关单位的互相切换。（需要业主方提供数据支持） |  |
| 91 |  |  | 效能指数 | 按照杭州效能指数考核要求（市系统数据），展现交办数、按期办结率、回访核实率、群众评价满意率、重复交办率、并根据考核公式（萧山信访局提供）模拟计算得分，按照市系统刷新频率一天一更新。可在驾驶舱呈现。 |  |
| 92 |  |  | 七张清单 | 突发预警 | 按照镇街和分类进行切换，包括所属街道、承办量、环比对比分析 |
| 93 |  |  |  | 重点案件监测 | 按照督办件和批示件进行切换，包括分类、所属镇街、反映内容 |
| 94 |  |  | 四大专项行动 | 依据四大专项行动的监管内容进行数据采集、统计分析、监测预警、成果展示、可视化展现（需要业主方提供数据支持） |  |
| 95 |  |  | 十三专班 | 依据十三专班工作职责和范围进行对应数据采集、监测预警、成果展示、可视化展现（需要业主方提供数据支持） |  |
| 96 |  | 坐席监控管理 | 针对萧山区信访局坐席工作开展、运营管理、效能指数开展的统计分析、监测预警、效能分析：当日话务数据情况（受理量、人社话务量、综合席话务量、法律席话务量、接通率、受理质量满意率、上导准确率）数据实时更新。 当月话务数据情况（参照当日）、坐席亮灯、监测预警（扬言件、特级件、紧急件）高频来电预警问题展示、24小时话务量展现图、热点话务分类圆饼图（当月、当日）。各话务员以工号 展现交办件的办理质量满意率以及各话务员重复交办率（最高的排前面）。当日来电交办多的单位排序。可在驾驶舱做呈现和监测预警、平台进行管理。 |  |  |
| 97 |  | 应急预警功能 | 提供扬言件预警，预警展示指定查询条件下的扬言件。 |  |  |
| 98 |  |  | 提供突发事件预警，预警展示指定查询条件下的数量增幅异常的事件。 |  |  |
| 99 |  | 综合查询功能 | 业务记录查询 |  |  |
| 100 |  |  | 扬言件查询 |  |  |
| 101 |  |  | 重点信访人查询 |  |  |
| 102 |  | 辅助模块 | 通知公告管理 |  | 发布新的通知公告信息，支持对已有通知公告信息管理维护。 |
| 103 |  |  | 政策问答 |  | 政策问答维护。 |
| 104 |  | 系统管理模块 | 权限设置 | 机构管理 | 机构单位的信息的增删改查。 |
| 105 |  |  |  | 部门管理 | 机构下部门信息的增删改查。 |
| 106 |  |  |  | 用户管理 | 部门下用户信息的增删改查。 |
| 107 |  |  |  | 行政区划管理 | 市级、区县级、乡/所级行政区划信息的增删改查。 |
| 108 |  |  | 基础数据 | 数据字典 | 业务平台常用数据库元素增删改查 |
| 109 |  |  |  | 地址管理 | 各级办事单位行政地址的管理和维护。 |
| 110 |  |  |  | 工作时间管理 | 各级办事单位工作时间管理和维护 |
| 111 |  |  |  | 内容分类 | 工单内容分类的增删改查。 |
| 112 |  |  |  | 分机IP管理 | 分机号、ip地址的增删改查。 |
| 113 |  |  |  | 系统参数管理 | 业务平台系统参数的增删改查。 |
| 114 |  |  |  | 报表管理 | 统计报表目录的增删改查。 |
| 115 |  |  | 日志管理 | 登录日志 | 各账号登录日志查询。 |
| 116 |  |  |  | 操作日志 | 各账号操作日志查询。 |
| 117 |  |  | 网关服务 | 服务路由 | 服务路由的增删改查。 |
| 118 | 5G智慧联络中心 | 5G智慧联络中心 | 5G视频IVR | 视频IVR并发数 | 60路视频IVR |
| 119 |  |  |  | 识别切换 | 5G呼入与语音呼入识别，可进行自动切换 |
| 120 |  |  |  | 欢迎可视化 | 具备5G模式的可视化欢迎界面，可播放宣传视频，热点推送，最新政策等。 |
| 121 |  |  |  | 智能可视化导航 | 从传统的语音导航提示，建设成可视化智能导航机器人，更加友好方便的进行界面功能导航。 |
| 122 |  |  |  | 排队等待可视化 | 在进入人工队列时，增加可播放的视频，视频通常是常见业务，最新政策等。 |
| 123 |  |  |  | 智能可视化问答 | 从传统的语音一问一答，建设成与智能问答机器人进行交互，并对内容进行可视化，直观的对问答情况进行界面展示(不包含视频制作)。 |
| 124 |  |  | 5G视频客服 | 视频客服 | 20路视频客服 |
| 125 |  |  |  | 音视频通话 | 支持音质视频模式，用户在通话中不希望进行视频互动时可以选择语音模式。 |
| 126 |  |  |  | 内容提取 | 语音转文本后，将自动提取文本中的关键词并高亮展示，支持回填至工单。 |
| 127 |  |  |  | 知识库联动 | 语音转文本后，根据提取出的关键词内容，可以自动匹配知识库中的问答内容，方便坐席进行诉求解答。 |
| 128 |  |  |  | 坐席辅助实时转写 | 可以在通话过程中，实时将通话双方的语音对话内容进行文本的转换，并展示出来，供对话方查看。 |
| 129 |  |  |  | 5G视频系统集成 | 5G视频坐席与12345业务系统集成，保证业务通畅 |
| 130 |  |  | 5G消息 | 智能回落 | 视终端支持情况，智能回落多种消息。 |
| 131 |  |  |  | 富媒体消息 | 支持高清图片、音频、视频、位置、文件等富媒体内容，带来更高的点击率。 |
| 132 |  |  |  | 消息菜单 | 定制化的菜单按钮和底部、悬浮菜单，支持自定义H5，有效提升转换率。 |
| 133 |  |  |  | 消息智能交互 | 聊天式的智能交互，语音识别、语意识别、智能识图等AI能力加持，服务更便捷。 |
| 134 |  |  |  | 业务回访 | 根据业务需求的具体情况，通过工单类型、单号等信息生成具体的业务回访模板，5G消息平台可以发送该回访问卷至用户手机端进行业务办理回访调查。 |
| 135 |  |  |  | 精准推送 | 根据用户画像信息，精准推送政策热点、问卷调查、业务情况等消息内容。 |
| 136 |  |  |  | 发送消息数量 | 5G消息，总计20万条消息 |
| 139 | 数据接口与平台对接 | 省市民呼我为接口对接 | 热线通话信息对接 |  |  |
| 140 |  |  | 热线工单数据信息对接 |  |  |
| 141 |  |  | 事项办理过程及结果信息对接满意度 |  |  |
| 142 |  |  | 满意度评价信息对接 |  |  |
| 143 |  | 一网统管数据对接 | 信访数据交办接口，提供基础受理信息 |  |  |
| 144 |  |  | 工单结果信息查询接口 |  |  |
| 145 |  |  | 查询待办工单接口 |  |  |
| 146 |  |  | 确认待处理工单接口 |  |  |
| 147 |  |  | 办结工单接口 |  |  |
| 148 |  |  | 接入单位处理退回接口 |  |  |
| 149 |  |  | 延期申请信息接口 |  |  |
| 150 |  |  | 延期申请审核结果获取接口 |  |  |
| 151 |  |  | 满意度信息获取接口 |  |  |
| 152 |  | 镇街系统接口 | 信访数据增加接口 |  |  |
| 153 |  |  | 本地信访件上传接口 |  |  |
| 154 |  |  | 重点信访件上传接口 |  |  |

附件5 推进数字政府建设“三张清单”内容

|  | 重大需求 |  |  |  | 多跨场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改革任务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求事项 | 需求来源 | 需求类型 | 需求描述 | 多跨场景名称 | 建设状态 | 场景描述 | 服务对象 | 五跨协同情况 |  |  |  |  | “小切口”子场景 | 改革事项名称 | 改革事项描述 | 改革创新性领先性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跨层级 | 跨地域 | 跨系统 | 跨部门 | 跨业务 |  |  |  |  |
| 1 | 以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，并通过5G技术与指挥调度模块的建设，满足数字赋能要求，提升12345服务能力，强化疑难信访处置能力。 | 为响应浙江省民呼我为应用场景多跨场景建设，实现社会矛盾90%以上问题基层化解的治理要求，该项目获得浙江省信访局“民呼我为”应用场景“一呼解忧”2022年试点函。 | 群众关注的高频事项；提升治理能力；防范化解重大风险隐患。 | 【数据利用】： 信访件及重点信访人数据、效能指数考核数据、预警预测与研判调度数据。 【需求描述】： 拓宽受理渠道，实现数据归集，预警预测，研判分析；多跨协同、数字赋能、整体智治、高效处置一件事的需求；夯实信访队伍，加强区级部门、镇街、村社三级联动，进一步提升信访事件应急处置能力的需求。 | “一呼解忧”多媒体全渠道受理能力功能扩容 项目。 | 【新谋划提出】 | 1.拓宽受理渠道，建设多跨场景应用平台； 2.基层延申，增加基层镇街解决渠道，实现数据归集和分析； 3.着力全媒体5G+智能化集成模式思维推进信访热线服务的数智化转型升级。 | 1.萧山市民； 2.话务坐席人员； 3.级政府信访部门和各职能部门专门接待群众来访的工作人员； 4.各级政府部门和各职能部门专门负责信访工作的主要管理人员 | 【省】【市】【区县】【镇街】【村社】五级贯通 | - | 【数字社会】 | 政法委、社会组织 | 信访业务、基层业务、社会组织业务 | 1.拓宽受理渠道。“一呼解忧”将承担萧山区投诉渠道整合的任务； 2.镇街受理及向下延伸。通过受理下沉，矛盾化解在一线，做到大事小事不出镇； 3.12345业务系统适配。完成云通信与坐席辅助的适配建设，并赋能5G多媒体通讯； 4.建设“一呼解忧”服务端、移动治理端、智治系统，并通过指挥调度模块的建设，强化疑难信访处置能力。 | 以现有浙江省统一建设系统的基础上进行深化开发，拓宽信访渠道，满足镇街受理及业务延伸，进行12345系统适配与5G赋能，并通过服务端（浙里办）、移动治理端（浙政钉）和智治系统，推动政务服务提质增效，通过指挥调度模块的建设，强化疑难信访处置能力，不断提升跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的协同管理和服务水平，为基层减负。 | 【体制机制创新】： 1.以省市区镇贯通为基础，向下延伸到村社，实现五级贯通，最终通过三支队伍（综合治理队伍、矛盾调处队伍、网格处置队伍）进行协同处置； 2.从不同层面组建1618名信访工作人员，全力打造信访铁军，强化保障组织体系全层级建设； 3.通过三支队伍的数据收集，流程办理的全量数据在镇级平台沉淀，并向区级平台归集，实现数据归集与资源共享。 【流程业务重塑】： 1.在区级层面，一呼解忧整合了区级受理的所有渠道，包含12345、萧山发布、网络问政、文明城市等。实现受理整合，信访事件全量接入；（流） | 以数字化改革为引领，将“一呼解忧”场景建设作为萧山区信访部门建设共同富裕示范区、推动实现市域社会治理现代化、探索实践信访工作制度改革的一项重要举措，在发挥好“12345”民生客服、政务顾问作用，借力好 “浙里办”一网统管、省市民呼我为等优势的基础上，构建省、市、区县、镇街、村社五级贯通，实现线上线下融合、部门条块贯通、渠道系统融合、资源力量整合的“民呼我为”应用场景和服务模式。 |