瓯海区政府分散采购

采购文件

项目编号：wzzb-20250703

项目名称：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）

采购方式：公开招标

采购单位：温州市瓯海区综合行政执法局

代理单位：温州之邦工程项目管理咨询有限公司

2025年7月

目    录

2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）的公开招标公告	3

第一部分   投标供应商须知	6

第二部分   合同格式	21

第三部分   格式附件	27

第四部分   采购内容及要求	42

第五部分    评标原则及方法	45

第六部分    政府采购政策功能相关说明	49

注：采购文件中部分加“▲”的条款为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）的公开招标公告

项目概况

2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）的潜在供应商应在政府采购云平台获取招标文件，并于2025年7月24日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：wzzb-20250703

项目名称：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）

标项一：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道）

预算金额：7095434.08元/年。

最高限价：7095434.08元/年。

采购需求：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道），具体详见第四部分采购内容及要求。

合同履行期限：具体内容详见第四部分采购内容及要求。

标项二：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（南白象街道）

预算金额：5200013.6元/年。

最高限价：5200013.6元/年。

采购需求：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（南白象街道），具体详见第四部分采购内容及要求。

合同履行期限：具体内容详见第四部分采购内容及要求。

标项三：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（区主要公园及绿地）

预算金额：4600946.88元/年。

最高限价：4600946.88元/年。

采购需求：2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（区主要公园及绿地），具体详见第四部分采购内容及要求。

合同履行期限：具体内容详见第四部分采购内容及要求。

本项目（否）接受联合体投标（适用于标项一、标项二、标项三）。

二、申请人的资格要求（适用于标项一、标项二、标项三）：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

## 获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京

时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

售价（元）：0。

方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台在线申请获取采购文件。招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。未依法获取招标文件的潜在投标人对招标文件提起质疑投诉，不予受理。请潜在投标供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（适用于标项一、标项二、标项三）

提交投标文件截止时间：2025年7月24日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台www.zcygov.cn上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

开标时间：2025年7月24日9:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）开评标，无需到达现场。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.电子投标说明：(一)在线投标响应（电子投标）说明: 1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。2、“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。4、投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。电子加密投标文件递交截止时间以后上传递交的电子加密投标文件将被“政采云平台”拒收。5、投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以向采购代理机构递交“备份投标文件”，“备份投标文件”必须在投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在递交截止时间前发送到指定邮箱：1589009783@qq.com，并与代理公司做好接收确认工作；否则视作投标供应商未提交“备份投标文件”。6、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子加密投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。7、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]1号）、《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]2号）等文件要求，本项目经采购人负责人同意，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。投标供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子电子加密投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作电子加密投标文件的CA。8、电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”（二）其他相关说明 1、供应商如对招标文件有异议的，应于规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出。 2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 4、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 5、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：温州市瓯海区综合行政执法局

地址：温州市瓯海中心区2号楼6楼

传 真：/

项目联系人：董女士

联系方式：0577-88597012

质疑联系人：董女士

质疑联系方式：0577-88597012

2.采购代理机构信息

名称：温州之邦工程项目管理咨询有限公司

地址：温州市车站大道大诚商厦E幢703室

联系人：郑先生、唐先生

联系方式：13634235000

质疑联系人：郑先生、唐先生

质疑联系方式：13634235000

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：温州市瓯海区财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传 真：/

联系人：李老师、王老师

联系方式：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分    投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地） |
| 2 | 项目编号 | wzzb-20250703 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 标项一预算金额：7095434.08元/年；标项二预算金额：5200013.6元/年；标项三预算金额：4600946.88元/年 |
| 6 | 采购人 | 详见采购公告 |
| 7 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州之邦工程项目管理咨询有限公司 代理机构地址：温州市车站大道大诚商厦E幢703室 联系人：郑先生、唐先生 电话：13634235000 |
| 8 | 评标办法（适用于标项一、标项二、标项三） | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体招标内容及详细技术要求见招标文件第四部分 采购内容及要求。 |
| 10 | 供应商资质格要求 | 详见采购公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | □ 允许  不允许 |
| 15 | 是否允许分包 | □允许 不允许 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
| 17 | 投标截止时间 | 见招标公告中的投标文件递交截止时间 |
| 18 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第六部分评标办法。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 20 | 履约担保（适用于标项一、标项二、标项三） | ☑不需要 |
| 21 | 投标文件的组成 | 由“资格审查部分、商务技术文件部分和报价文件部分”三个部分组成。 |
| 22 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 23 | 投标文件的签章 | 投标文件相应位置进行签章，投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 24 | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行在政采云系统上下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，投标供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：投标供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式发送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。备份投标文件由供应商自愿提供，不作强制要求，但投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 投标供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 25 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的,采购代理机构将通过【异常处理】的端口对投标供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 26 | 政采云系统默认投标供应商自动放弃的情形 | - 投标供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 27 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 28 | 询标澄清 | - 1、在采购过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 2、评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783qq.com;因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。 - 3、本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策（适用于标项一、标项二、标项三） | - 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： - 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 - 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 - 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 - 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 - 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 - 上述三点内容详见附件相关规定。 - 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 是 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 建筑业 行业。 - 3.本项目对小型和微型企业提供的服务的价格：不予扣除参与评审。 |
| 30 | 知识产权 | （1）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。 （2）供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。 （3）报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 （4）供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。 |
| 31 | 注意事项 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地）按照标项一、标项二、标项三的依次顺序进行评审。投标供应商只能中标其中一个标段，不得兼中。各标项中标供应商中如有放弃中标或被取消中标资格的，则采购人将重新组织采购。 |

- 一、  说明

- 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格投标供应商

详见采购公告投标供应商资格要求。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 优化政府采购金融服务

5.1 各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履

约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下

并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进

行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省

互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2 鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履

约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金

融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性

化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存

放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同

收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提

交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务

条件，有效满足企业流动性需求。

二、 采购文件

- 1.  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.  采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起15个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将在财政部门政府采购信息发布媒体予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 3.采购文件的修改

- 在投标截止期15天前，采购单位无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购单位可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

- 三、 投标文件的编制

- 1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标按无效标处理的风险由投标供应商自行承担。

- 2. 投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 3. 投标供应商法律责任

- 3.1投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将按无效标处理，并自行承担相应的法律责任。

- 4.投标文件的构成：

- 4.1本项目分多个标项，每个标项均须分别提供资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标构成：

（1）资格证明文件(强制性条件，未按采购文件要求提供的经评标委员会认定后按无效标处理) （适用于标项一、标项二、标项三）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书，如为法人参加的提供有效营业执照副本扫描件 | 附件四 |
| 2 | 企业法人有效营业执照副本扫描件，税务登记证（已办理多证合一仅需提供营业执照），扫描件加盖公章. |  |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书 |  |
| 4 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 5 | 中小企业声明函等证明材料 |  |

（2）技术资信标（适用于标项一、标项二、标项三）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 偏离表 | 附件三 |
| 3 | 按“评标细则”相关评分内容逐项编制或提供证明材料 |  |
| 4 | 其他供应商认为需要提供的其他资料 |  |

说明：

- 投标供应商2022年1月1日以来业绩要求如下：

①业绩证明材料以中标/成交通知书及合同为准，时间以合同签订时间为准。

- 投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

- 投标供应商所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。

- 以上所需的各种（另有要求除外）证书、证件、证明、执照须上传。

（3） 商务（报价）标（适用于标项一、标项二、标项三）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标报价一览表 | 附件二-1 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件二-2 |

- 4.2  投标文件格式

  - 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序制作；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“技术资信标”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，投标供应商责任自负。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标供应商责任自负。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，投标供应商责任自负。

  - 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

  - 采购文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，采购文件未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并在相应位置进行电子签章，否则视为未提供。

  - 本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- 投标报价

- 5.1投标报价包括投标人在承包区域内提供保安、保洁（绿地、铺装、公厕）、绿化管养（含原有绿化补植、草花（草坪）养护）、建筑、设施（儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施的更换及维养（按原厂配置））和家具维运、及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、完成服务所需的消耗材料（物料）、服装、安全、仓储、运输（包括养护产生的垃圾外运）、维养包干费、数字城管件处理费，管理费用（含保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的水费和电费）、春节前重要道路和公园的氛围营造工作产生的费用、税费、招标代理服务费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- 5.2▲ 本项目各标项设最高限价，投标报价高于各标项最高限价的，将按无效标处理。

- 5.3▲投标供应商必须按第三部分附件的投标报价一览表、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 所有投标均以人民币报价。

- 6.1采购人不接受任何选择报价，对每一项服务只允许一个报价。

- 7.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 8.最低报价不能作为中标的保证。

- 9.投标保证金：本项目不要求。

- 10.投标有效期

- 10.1▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而按无效标处理。

- 12.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

- ▲投标文件的签署和规定

- 11.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章。

- 11.2法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求投标供应商法定代表人或授权代表签字的地方，投标供应商应制作成word版本打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传电子件进行公章的签章（PDF、JPEG等通用格式）。

- 四、 投标文件的递交

- 1.投标文件的递交

- 1.1投标供应商须知前附表。

- 2.投标文件的修改和撤回

- 2.1投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或撤回投标文件。补充或修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。

- 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 4.投标文件备选方案

- 4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将按无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标和评标

- 1.评标委员会

采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

- 2.评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将按无效标处理。

- 3.开标、评标

- 3.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

- 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如未能参加的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

- 开标流程，分两阶段开标。

- 第一阶段：

(1)投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

(2)异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，投标供应商如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构将上传备份投标文件（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

(3)投标供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认投标供应商自动放弃：

①　投标供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

电子投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com。

第二阶段：

（1）资格审查、符合性审查、技术评审结束后，进行第二阶段开标。

（2）开启符合性审查、技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

- 3.2投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或招标代理机构对各投标供应商进行投标资格审查。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。采购文件中加“▲”的条款为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由评委会来确定。

- 3.3 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- ▲投标文件未按采购文件要求签署或盖章的，如电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- ▲投标报价超过采购预算或最高限价或单价最高限价的；

- ▲不符合采购文件实质性要求、资格条件的；

- ▲投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- ▲在“技术资信标”中出现投标报价的；

- ▲投标文件附有采购人不能接受的条件；

- ▲授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- ▲投标供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- ▲投标供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- ▲评标委员会认定不符合法律、法规规定的。

- 3.4投标文件开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若投标供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以投标供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对投标供应商的报价进行修正；

- ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- ▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将按无效标处理。

- 3.5在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.6 ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将按无效标处理，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 3.7 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价或市场价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 3.8 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

- 3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 3.10投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商小于3家时，本项目废标，并重新组织采购工作。

- 3.11 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织采购工作；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

- 4.投标文件的澄清

- 4.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标作为无效投标处理。

4.3在评审过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）。

4.4评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱，因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。

- 5.确定中标候选人

5.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

5.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在各标项有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信分与商务分之和）从高至低进行排序，推荐标项得分排名第一的投标供应商为标项中标候选人（综合得分相同则投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定）。

5.3  标项中标候选人如放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或未在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内提供车辆/设备的；或经质疑，采购人审查后，标项中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人将重新组织采购。

5.4 采购人对评标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 六、 授予合同

- 1.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后予以公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

- 2. 中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 3.签订合同

3.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，采购人有权不授予合同。

3.3中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人将重新组织采购。

3.4  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要（如有）和中标通知书均作为合同附件。

3.5 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，采购人可以上报财政部门接受相关处理。

4 履约保证金:不要求。

5.招标代理服务费。

本次招标代理服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理办法》规定的服务招标收费标准计取，由各标项中标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理机构，招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

开户银行：工行温州梧田支行

开户名称：温州之邦工程项目管理咨询有限公司

开户帐号：1203227509200040532

# 第二部分   合同格式

（本合同文本只提供参考，实际签订以双方协商为准）

编号：

甲方：

乙方(中标供应商)：

根据        （项目名称）（项目编号：           ）（标项：）招标的结果和《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定，经双方同意订立本合同，并信守下列条款，共同严格履行。其条款如下：

### 一、服务范围及承包内容

1、服务范围

| 序号 | 项目 | 总面积 （㎡） | 株数 （株） | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2、承包内容：管养范围内的绿化浇水、修剪、施肥、松土除草、清运残花落叶和垃圾。保持广场和绿地清洁、补植、病虫害防治、绿地及设施投诉处置、交通事故处理、防汛抗台、预防天气灾害、灾后救治、保安、保洁、建筑、设施及家具的维护、以及管养范围内涉及改造提升养护量变更基础数据统计、重大节日时令花卉的添置及其他意外事件处理等管养工作（具体按采购文件第五部分招标内容及要求执行）。

### 二、合同服务期限

服务期限： 1  年；     年  月  日至     年  月   日止。如合同期内镇街月考核分数平均分在90分以上，并待第二年财政部门资金审核后可续签第二年合同，最多续签一次。

### 三、履约保证金：不要求。

### 四、承包经费

（一）承包经费：             元（人民币大写：              元整）。

（二）承包经费组成：

1.包括投标人在承包区域内提供保安、保洁（绿地、铺装、公厕）、绿化管养（含原有绿化补植、草花（草坪）养护）、建筑、设施（儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施的更换及维养（按原厂配置））和家具维运、及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、完成服务所需的消耗材料（物料）、服装、安全、仓储、运输（包括养护产生的垃圾外运）、维养包干费、数字城管件处理费，管理费用（含保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的水费和电费）、春节前重要道路和公园的氛围营造工作产生的费用、税费、招标代理服务费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用：

（1）招标承包范围内绿地的面积及数量根据采购单位提供的为准，今后对于投标时提供的养护范围内面积、数量增加的，乙方考虑相应风险，今后价格不予调整；今后对于投标时提供的养护范围内面积、数量有明显减少的，以该范围原建设单位或绿地归属单位核对确认后的数量进行相应调整。

（2）具体的草花品种规格等由甲方根据季节及节假日的需求签发任务单，乙方须根据任务单完成，报价含原有草花清理和场地草皮修复的数量今后结算时按实调整，按相应中标单价执行。

（3）若维养期间，有因改造提升产生的养护范围变更，则根据实际情况将提升面积做相应扣除，单价按相应中标单价执行调整。

（4）若维养期间，各标项所属街道或部门内有新移交的绿地等，甲方将按规定上报部门进行审批，经审批同意后在规定范围内的可由相应中标的养护单位进行养护，中标单位须无条件接收。

（5）若维养期间，有新建绿化项目处以绿化施工养护期的，若原建设单位及施工单位同意将该部分养护以就近原则委托中标单位进行管养的，其单价按相应中标单价执行，该费用由原建设单位按规定支付给中标单位，中标单位须无条件接收。该部分的考核等与招标范围内一致，由所在街道进行考核。

2.如因台风、自然灾害等不可抗力因素导致的树木损坏,需补植，则补植内容今后按实际数量按相应计价方式进行结算。但属于乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予赔偿，其经济损失由乙方承担。

3.甲方在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对中标单价和其他的条款和条件作任何改变，由此产生的风险由投标人自行考虑并承担。

4、新增的绿地管养面积，可以按补充合同的方式进行签订，单价参照投标文件报价。补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（三）承包经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次核拨，由乙方按甲方业务要求支配使用。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（五）付款方式：

1.养护费用支付：

本项目每三个月按照实际数量支付一次养护费用，除混播草籽和郁金香等花卉一次性支付外，甲方根据项目所在街道三个月的考核结果支付经费给乙方。

2.甲方委托项目所在街道每个季度按本采购文件中考核办法及考核评分细则产生考核结果，考核过程中所产生的扣款金额直接在每次日常养护费用中扣除。

3.承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

4.每增加（或减少）8000㎡的绿地铺装面积，乙方须按实际增加（或减少）1名环卫保洁人员，甲方按实结算养护费用。

5.上述养护计费结算，乙方需要根据三个月考核结果，出具对应有效发票。否则甲方有权不支付费用，不视为逾期支付，不承担违约责任。

### 五、工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范结合甲方和项目所在街道具体要求，按《采购文件》中所规定的执行。

### 六、检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方和项目所在街道具体要求及《采购文件》执行。

### 七、考评办法

（一）乙方应严格按照甲方和项目所在街道具体要求及《采购文件》的规定，对承包面积范围内绿地进行管养和设施的维护。同时，还要接受甲方和项目所在街道按采购文件考核办法及考核评分细则的规定进行质量检查考评。

（二）考核及处罚标准

按采购文件及相关规定执行。

### 八、权利和义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方和项目所在街道对乙方的绿化管养业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2.甲方和项目所在街道对乙方违反考核办法中规定的行为进行处罚。

3.甲方和项目所在街道监督检查乙方落实各类养护计划、人员安排、预案和安全生产措施（包括防汛、防冻、抗旱、防火），发现乙方上报的养护计划、人员安排等明显不符合养护要求的，责令乙方按规定修改。

4.甲方和项目所在街道监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高绿化养护服务的技术水平。

5.甲方和项目所在街道应按绿化养护质量和检查验收结果计算每一期服务费，扣除乙方因检查不合格相应扣款后，将服务费按季（期）支付给乙方。

6.甲方和项目所在街道可要求乙方调整不合格员工。

7.甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方和项目所在街道按规定扣罚。

（二）乙方权利、职责与义务

1.养护费用：按照本合同确定的养护范围，根据考核情况取得相应的养护经费。

2.养护配备：项目负责人、技术负责人、各类专业技术人员、技工和其他人员等保持相对稳定，如果需要更换项目负责人，应事先报请甲方和项目所在街道同意；甲方和项目所在街道有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员；养护期间养护设施相匹配的机具设备，不得另做他用。

3.养护计划：编制年度、月度养护计划，经甲方和项目所在街道审定后安排日常养护工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划；并按甲方和项目所在街道要求修改不符合的养护计划及人员安排等。

4.绿化养护：严格按照甲方和项目所在街道具体要求及《采购文件》的规定，及时安排绿化洒水、修剪、施肥、除虫、除草等工作，实现精细化养护目标，争创区级、市级绿化养护荣誉。

5.一次性整改补植：根据绿地的实际情况进行补植，且所补植苗木与周边苗木品种规格相一致，并建立相应的台账（包括补植前后的照片）。

6.彩化布置：根据甲方和项目所在街道的任务书及草花的种植情况进行布置，其布置的方案需经甲方同意，并做好后期的管养工作。

7.保洁：严格按照甲方和项目所在街道具体要求及《采购文件》的规定，加强对公园绿地、公园公厕等范围进行日常保洁。

8.日常巡查：建立巡查队伍，配备巡查车、照相机等仪器设备（必要时采用无人机），对养护范围内的绿地进行巡查，发现垃圾及时进行清理。发现严重偷倒垃圾行为或损坏绿化行为及时报告甲方和项目所在街道和执法部门，并及时进行处置。在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

9.应急抢险及服务保障：建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍。认真做好抗雪防冻、防汛抗台及突发事件的应急处置工作，确保人员、设备、材料“三落实”，做好数据、图片和台帐的记录和存档工作，及时反映情况，严格服从甲方和项目所在街道的统一指挥和安排。配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

10.绿化保护：乙方有责任发现并及时制止合同范围内绿化遭损坏或侵害，做好报告、调查、修复等工作，并通知甲方、项目所在街道和相关执法部门。

11.投诉处理：及时在规定时间内完成数字件、投诉件、交办件等案件的处置及回复，保证办结率和回复率达到100%。乙方须协助所在项目的街道义务处理项目范围内小区边角绿地的投诉件。

12.档案资料：建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。每年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、更新改造、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。

13.在实施和完成本合同的养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

14.其他：配合甲方和项目所在街道做好养护过程中涉及审批、移交等相关工作；配合甲方和项目所在街道做好新接养绿地的验前检查等提前介入工作。

15.乙方根据本合同所承担的服务内容及养护计划安排人员，乙方应为上岗工人购买统一的工作服及反光背心，并负责安排骨干参加业务技术的培训学习，负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。还应安排好管养人员（属下人员）的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

16.乙方每年开展不少于两次的绿化帮扶工作，主要内容是对无物业老旧社区进行绿化修剪和病虫害防治。

### 九、合同组成

承包合同组成：《采购文件》、《投标文件》、《中标通知书》及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

### 十、违约责任

（一）乙方违反甲方和项目所在街道具体要求及《采购文件》规定的行为均属违约行为，除按规定进行处罚外，甲方和项目所在街道可根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同，并追究相关责任。

（三）乙方在养护期间，若未及时在规定的时间内完成甲方和项目所在街道提出的应急任务的，每发生一次甲方从乙方每季度进度款中扣除3000元/次。

### （四）因乙方原因，乙方无法在甲方和项目所在街道规定时限要求内完成作业任务的，甲方有权另行委派施工单位进行绿化养护作业，所产生的养护费用从乙方结算进度款中扣除并予以支付。且甲方保留追究乙方相关责任的权利。

### （五）养护期将结束时，甲方对养护范围内绿地需要补植的地方进行统计，并以书面方式通知乙方进行补植。乙方如不按甲方通知进行补植作业，甲方有权另行委托施工单位进行补植作业，所产生的养护费用从乙方结算进度款中扣除并予以支付。

### 十一、验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部绿化管养业务及时移交甲方。

### 十二、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

### (1)提交温州仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

(2)依法向瓯海区人民法院起诉。

### 十三、合同生效及终止

（一）本合同在乙方对其承包的绿化管养面积测量确认后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。本合同附件是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1.期限届满时自行终止。

2.根据采购文件考核办法及考核评分细则进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3.乙方有以下行为之一的：

（1）违反管理规定且未尽到责任，在应急处置和护绿工作中导致人员事故伤亡（造成死亡1人以上，或重伤3人以上）或造成重大经济损失（10万元及以上）。

（2）因管理不善或违反劳动法及其他相关法律法规，导致损害政府机关形象、阻碍工作正常运行、引发媒体广泛报道及社会舆论强烈关注等恶劣影响。

（3）擅自将合同转包或分包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4.法律规定的终止事由。

（三）本合同一式壹拾贰份，双方各陆份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

### 十四、合同的解释

本合同的解释权在温州市瓯海区综合行政执法局。

甲    方：（盖章）                    乙    方：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

签订时间：

附件1

瓯海区园林绿化养护考核评分表

单位名称：                                                             考核月：   年   月

| 考核内容 | 指标要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地 (75分) | 植物无死亡、树木无缺株、枯枝和严重残疾。该绿能绿，绿化到位。已绿化的保持基本良好，无大缺损，没发生在树上悬挂物品、借树搭棚等妨碍树木生长行为；园林设施功能正常，完好无损。 | 乔木、大灌木、灌木、地被 (30分) | 乔木、大灌木死亡、缺株或残桩，每株扣0.4分；灌木死亡、缺株，小于10㎡扣0.4分、大于10㎡扣0.8分。 |  |
|  |  |  | 乔木、大灌木：1、树木有钉钉子、悬挂、捆绑物品；2、枯枝、挂枝未修剪、萌蘖未及时抹芽；3、有明显病虫害；4、树木支撑不符合规范；5、乔木不符合规范标准；6、树种植穴破损或被占用；7、树种植穴裸露、杂草丛生或环境卫生差；8、有晾晒行为。上述情况每株（处）扣0.3分。 灌木、地被：1、绿篱、绿球等造型植物不及时修剪，形状损坏；2、养护不当造成生长不良；3、有明显病虫害；4、地被存在黄土裸露、积水、杂物堆积；5、绿地杂草小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分；6、发现绿地大面积失管，杂草丛生，形象破败的，扣10分。7、补植品种不一致，扣0.3分。 |  |
|  |  | 园林设施 (15分) | 1、园林建筑小品破损、设施底座未清理，每处扣0.3分； 2、园林绿化配套设施破损，包括路面、桥面、家具、灯具、警示标志等，每处扣0.3分； 3、水电、监控、显示屏等设备使用功能正常，每处扣0.5分；管理用房没有正常使用，在其内煮饭烧菜，摆置饭桌、冰箱、厨房用具等生活痕迹（办公烧开水除外），扣5分。 |  |
|  | 绿地的养护长效体制机制已建立，管理养护基本到位，保持整洁有序，没有占绿、毁绿等行为发生。广场、铺装等处无杂草、无杂物 | 占绿、毁绿(10分) | 1、侵占绿地的，小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分。 2、毁坏绿化的，灌木、草坪小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分；乔木每株扣0.4分。 |  |
|  |  | 绿地保洁(20分) | 1、绿地内垃圾，少于1㎡扣0.3分、大于1㎡扣0.6分； 2、绿化带苗木定期冲洗，灰尘无明显覆盖。每发现1处问题扣0.3分。 3、公厕、便斗等无粪便渍, 无积粪，无积存尿液、尿垢，无蚊蝇,无地面积水、纸屑、烟头、痰迹，灭蚊灯、排风扇、电视机、玻璃等水电设施正常通电使用， 每发现一处扣1分；公厕内环境经常性保持整洁卫生, 无臭气（换气、除臭等设施必须使用），每发现一项扣1分；公厕内外各处有小广告，乱张贴、乱涂、乱画、乱印刷，每四张算一处，每发现一处扣1分；管理间、工具间干净整洁无杂物，保洁工具应放置整齐，照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水等设备完好，无积灰、污物，公示牌上须有监督服务电话，每发现一项扣1分；园林家具、设施保持清洁，每发现一项扣1分。 4、绿地内落叶未及时清理，少于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分. 5、广场、铺装等处无明显杂草、杂物，每发现一处扣0.5分。 |  |
| 问题交办督办处置 （10分） | 按时处置交办督办问题。 | （10分） | 指挥中心、智慧城管、12345热线等交办问题未处置（办理）的，发生一次扣1分，未按期处置（办理）或处置（办理）不到位的。社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、市局巡查督办等重点督办件办理、回复不及时、不到位的，发现一次扣1分。对因管理不当被媒体曝光并造成社会恶劣影响的，发生一次，市级扣6分，区级扣3分。 |  |
| 管理制度落实情况 （15） | 绿化管养、安保、保洁等各类日常管理台帐齐全，并及时上报各类报表和业主交付的工作。 | （4分） | 台账不齐全，发现一类扣1分；没按时完成业主交付工作一次扣2分 |  |
|  | 养管人员形象良好，服装统一，人员到位情况和投入设备与承诺一致，无缺人、少人、不在岗情况。 | （8分） | 缺人、少人、不在岗的情况发现一人次扣1分，发现着装不统一本项不得分，养护人员未达到要求的扣8分 |  |
|  | 管理责任落实到人，禁泳区无人游泳，无非法猎杀动物行为，无责任安全事故。 - 备注：1、存在问题不及时整改的，下季度考核加倍扣分（夏季高温季节发现需要补植苗木的，可延期适时补植）; 考核组（签字）： 科室负责人（签字）： 分管领导（签字）： 单位（盖章）： | （3分） | 发现一次扣1分，有责任的伤亡事故扣3分 |  |

# 第三部分   格式附件

附件一

投 标 函

温州市瓯海区综合行政执法局：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）（标项：   ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内不得撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期

附件二-1

- 投标报价一览表

项目编号：                          标项：                   报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地） | 小写： |
|  |  | 大写： |

说明：

1.▲本表中的投标报价须与《投标分项报价表》中合计总价一致。

2.▲未提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件要求，投标无效。

3.▲投标报价一览表中报价为符合采购文件要求的所有有关费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二-2

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

标项：一                                                           价格单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 （元/年） | 采购预算单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿化设施养护（包括乔木、灌木、草坪、片植灌木等）-I级绿地 | m2 | 608334 |  |  | 9元/㎡/年 | 所报单价及总价均为一年的费用 |
| 2 | 行道树 | 株 | 5976 |  |  | 80元/株/年 |  |
| 3 | 保洁范围：沥青路面、园路、内河、园椅（凳）、亭、廊、墙、垃圾箱（包括清理）、用水用电设备、管理房等公园设施和建筑，配备保洁人员 | 人 | 8 |  |  | / |  |
| 4 | 公厕保洁员 | 人 | 2 |  |  | / |  |
| 5 | 绿化管理督导员 | 人 | 1 |  |  | / |  |
| 6 | 保安人员 | 人 | 3 |  |  | / |  |
| 合计总价（元/年） |  | （1+2+3+4+5+6）的总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：

1.▲本表中的合计总价须与《投标报价一览表》中投标报价一致。

2.▲未提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件要求，按投标无效处理。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

5.公共绿化设施养护包含原有和养护期间设施及裸露绿化部分修护（踩踏绿地补植、绿化裸露补植、护栏、侧石等）、草花养护（64株/m2,1年6换）、草坪养护（换季草籽混播，黑麦草籽播）、设施（含儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施）的更换及维养（按原厂配置）、保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的运营费用（水费、电费）、春节前重要道路和公园的氛围营造工作。

6.▲保洁人员、公厕保洁员、绿化管理督导员、保安人员的工资投标单价不得低于53090.72元/人/年，否则按投标无效处理。

投标人名称(盖章)：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

标项：二                                                           价格单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 （元/年） | 采购预算单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿化设施养护（包括乔木、灌木、草坪、片植灌木等）-I级绿地 | m2 | 500000 |  |  | 9元/㎡/年 | 所报单价及总价均为一年的费用 |
| 2 | 行道树 | 株 | 5432 |  |  | 80元/株/年 |  |
| 3 | 保洁范围：沥青路面、园路、内河、园椅（凳）、亭、廊、墙、垃圾箱（包括清理）、用水用电设备、管理房等公园设施和建筑，配备保洁人员 | 人 | 2 |  |  | / |  |
| 4 | 公厕保洁员 | 人 | 1 |  |  | / |  |
| 5 | 绿化管理督导员 | 人 | 1 |  |  | / |  |
| 6 | 保安人员 | 人 | 1 |  |  | / |  |
| 合计总价（元/年） |  | （1+2+3+4+5+6）的总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：

1.▲本表中的合计总价须与《投标报价一览表》中投标报价一致。

2.▲未提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件要求，按投标无效处理。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

5.公共绿化设施养护包含原有和养护期间设施及裸露绿化部分修护（踩踏绿地补植、绿化裸露补植、护栏、侧石等）、草花养护（64株/m2,1年6换）、草坪养护（换季草籽混播，黑麦草籽播）、设施（含儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施）的更换及维养（按原厂配置）、保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的运营费用（水费、电费）、春节前重要道路和公园的氛围营造工作。

6.▲保洁人员、公厕保洁员、绿化管理督导员、保安人员的工资投标单价不得低于53090.72元/人/年，否则按投标无效处理。

投标人名称(盖章)：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

标项：三                                                           价格单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 （元/年） | 采购预算单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿化设施养护（包括乔木、灌木、草坪、片植灌木等）-I级绿地 | m2 | 332964 |  |  | 9元/㎡/年 | 所报单价及总价均为一年的费用 |
| 2 | 行道树 | 株 | 808 |  |  | 80元/株/年 |  |
| 3 | 保洁范围：沥青路面、园路、内河、园椅（凳）、亭、廊、墙、垃圾箱（包括清理）、用水用电设备、管理房等公园设施和建筑，配备保洁人员 | 人 | 12 |  |  | / |  |
| 4 | 公厕保洁员 | 人 | 10 |  |  | / |  |
| 5 | 绿化管理督导员 | 人 | 1 |  |  | / |  |
| 6 | 保安人员 | 人 | 6 |  |  | / |  |
| 7 | 郁金香等（36株/m2,1年1换），摆放时间由采购单位控制，报价含原有郁金香清理和场地草皮修复。数量暂定，结算时按实调整 | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 合计总价（元/年） |  | （1+2+3+4+5+6+7）的总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：

1.▲本表中的合计总价须与《投标报价一览表》中投标报价一致。

2.▲未提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件要求，按投标无效处理。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

5.公共绿化设施养护包含原有和养护期间设施及裸露绿化部分修护（踩踏绿地补植、绿化裸露补植、护栏、侧石等）、草花养护（64株/m2,1年6换）、草坪养护（换季草籽混播，黑麦草籽播）、设施（含儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施）的更换及维养（按原厂配置）、保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的运营费用（水费、电费）、春节前重要道路和公园的氛围营造工作。

6.▲保洁人员、公厕保洁员、绿化管理督导员、保安人员的工资投标单价不得低于53090.72元/人/年，否则按投标无效处理。

投标人名称(盖章)：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件三

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号：                标项：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明或提供偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市瓯海区综合行政执法局：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、项目编号、标项）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证正反复印件

- (2)法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ，标项:  ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

- 承诺书签署日期：

- (3)投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 标项 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（投标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

供应商2022年1月1日以来类似养护项目业绩

供应商2022年1月1日以来类似养护项目业绩

项目名称：                       项目编号：              标项：

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方及联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同复印件须附在技术资信部分投标文件中并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件六

投入养护的设备、工具的技术性能、水平及其它

硬件设施的情况

项目名称：                      项目编号：           标项：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

  2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

 3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。



供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件七

项目组人员一览表

项目名称：                          项目编号：                标项：

| 序号 | 项目组 拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注 1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件。

2.表格不够填写可加。





投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 附件八

项目主要负责人简历表

项目名称：项目编号：              标项：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

温州市瓯海区综合行政执法局：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 （项目名称）  项目（项目编号：             ）（标项：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位 □与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系 □与           （投标供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

备注：此附件在开标当天填写签字后，将扫描件发送至代理公司邮箱1589009783@qq.com，不需做进投标文件。

- 采购内容及要求（适用于标项一、标项二、标项三）

一、采购内容

对管养范围内的绿化浇水、修剪、施肥、松土除草、清运残花落叶和垃圾。保持广场和绿地清洁、补植、病虫害防治、绿地及设施投诉处置、交通事故处理、防汛抗台、预防天气灾害、灾后救治、保安、保洁、建筑、设施及家具的维护、以及管养范围内涉及改造提升养护量变更基础数据统计、重大节日时令花卉的添置及其他意外事件处理等管养工作。

| 标项 | 标项名称 | 绿地面积 | 行道树 | 铺装保洁面积 | 公厕 | 草花 | 郁金香等花卉（36株/m2,1年1换）时间由采购单位控制，报价含原有郁金香清理。 | 草籽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（郭溪街道） | 608334㎡ | 5976棵 | 62512㎡ | 2个 | 554㎡ | / | 42728㎡ |
| 二 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（南白象街道） | 500000㎡ | 5432棵 | 13000㎡ | 1个 | 774㎡ | / | 30633㎡ |
| 三 | 2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务（区主要公园及绿地） | 332964㎡ | 808棵 | 71500㎡ | 10个 | 1440㎡ | 400㎡（暂定） | 71044㎡ |

具体内容详见清单附件

1.总体要求

1.1以安全、保洁管理、绿化管养和建筑、设施等日常维护运行为主要管理内容，确保管养范围处于正常、有序的状态。

1.2建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工及职责和工作质量标准，强化工作的可操作性和实效性，确保建筑、设施和家具安全和维保质量，确保设施运维的及时性和准确性，确保环境清洁、舒适、有序，确保绿化景观效果良好，确保活动正常、圆满，被服务对象舒心，为广场，公园绿地等提供优良的后勤保障。

1.3按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改。定期向服务对象发放“服务意见征询书”，根据反馈意见进行优化调整。

1.4建立各类应急预案（如病虫灾害防治、消防、防汛、防台、开放区域突发事件等）并进行演练与实施，培训相关人员达到相关要求，遇到影响社会公众安全事件能及时应对处理。

1.5加强能源管理，作好节能降耗工作，每月编制书面月度能耗分析报告。不需要时要及时关闭有关灯光照明与水龙头，利用供水系统进行浇水。

1.6自行按需要对服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的集中培训。

1.7重大活动任务必须事先制订周密的工作计划，并严格按照计划实施。

1.8自觉接受主管单位的考核，并根据考核结果及时调整改进。

1.9对其他经主管部门允许的外来活动单位（如专业厂家或公司）进行监管、配合服务。

1.10日常管理细则必须按采购人要求执行。随时接受采购人的检查和考核，并为检查、考核提供便利条件。

1.11采购人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，采购人可要求中标供应商采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因中标供应商原因达不到约定标准，由中标供应商承担采取补救措施而产生的一切费用。

1.12因养护管理不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由中标供应商无偿补种修复。若中标供应商认为造成绿化树木、花卉死亡或者损坏的责任不在中标供应商，由中标供应商承担举证责任。

2、养护标准及要求

符合《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市城市绿化条例》、《温州市园林植物养护技术规程》、《温州市城市绿地养护管理标准》、《温州市园林绿化养护管理手册》，养护单位依据标准制定本项目的养护技术规则，中标后一个月内报采购单位审核。

服从采购单位管养指导，因工作需要完成临时应急任务的，中标供应商应无条件全力配合，按照采购单位提出标准及要求完成任务，不得无故拖延；对接管绿地及其设施，需要补植、修复、更新的，要按采购单位要求的时间、规格和质量标准进行工作。管养期间由中标供应商管养不当造成的，由中标供应商承担；采购单位根据正常使用年限要求实施的，由采购单位承担；由交通事故造成的，由中标供应商负责追究肇事者责任和相应费用；同时，要求中标供应商在正式接管初期，对管养的绿地及其设施进行调查熟悉，与采购单位进行业务对接，明确基于现状的责任关系，若接管之日起15日内无对接，视为完好移交。 对应由中标供应商负责实施，而中标供应商无故拖延，甚至不作为的，采购单位有权自行进行实施，由此产生的费用在支付给中标供应商的合同款中扣除。中标供应商对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，并上报采购单位及执法部门，同时做好配合工作。

| 月份 | 绿化养护工作内容要求 |
| --- | --- |
| 全年 | 常规例行工作，周年定期进行。 1、常规修剪：及时去除枯枝、死枝、萌蘖枝、下垂枝、过密枝、病虫枝、迎风枝等。 2、中耕除草：结合松土除草，春季频次增加。 3、巡查工作：巡查病虫害、冻害、水涝、干旱、日灼、物理损伤、防护设施、园林设备等情况。一经发现，启动应对措施。 4、绿地保洁：清除枯枝败叶及飘散垃圾。 5、例行浇水：夏季上午 7 点半前，下午 5 点半后；冬季上午 9 点后，下午 3 点前；春秋放宽。遇雨停浇。 6、补植养护：新植两年内，进行补植养护，给予特殊照顾。 7、色块养护：新稍高于绿篱色块平面 5cm 就应及时修剪。色块交接界限清晰。 8、草坪管理：覆盖度大于 95%；绿期大于 220 天。 9、管理日志：重大事件、特殊情况要详细记载，月月归档、按季小结，年终总结。 |
| 一月份 二月份 | 1、冬眠修剪：主要针对落叶树，整形修剪、避让修剪等。农历年前完成。 2、病虫防治：涂白剂（石灰）涂抹树干，喷洒石硫合剂，做好综合防治。 3、节庆布置：春节前绿化装饰、花坛花境布置工作。 |
| 三月份 | 1、萌春修剪：主要针对常绿树，整形修剪，避让修剪等。除早春花木外，需芽前修剪。 2、病虫防治：草履蚧始发。 3、春植补植：三月中旬开始，四月上旬完成。 |
| 四月份 五月份 | 1、春季修剪：早春花木花后修剪；补植植物做好抹芽、修枝。 2、萌春肥：对发芽展叶的植物施用萌春肥。 3、病虫防治：蚜虫多发。 4、节庆布置：迎五一，花坛花境布置工作。 5、养护维修：做好设施养护，油漆、清洗、替换等工作。 6、梅前修剪：清除残花、花后枝、过密枝、过密叶丛等。预防梅雨季节溃烂。 |
| 六月份 | 1、排水防涝：确保忌涝植物根部的透气性，开挖排水沟，降低水位，防涝防沤。 2、梅雨补植：常绿植物需加大土球，打薄枝叶，可参考反季节栽植相关做法。落叶植物仅作春植。 3、病虫防治：袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱、叶斑病、白粉病、腐烂病多发。 4、特殊修剪：抓紧晴日实施必要的操作。阴雨天不修剪。 |
| 七月份 八月份 | 1、浇水抗旱：晨水尽早、夜水尽晚，喷施，降温补水。 2、抗洪排涝：及时排水。 3、病虫防治：蓟马、介壳虫、叶螨、袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱多发。 4、防台工作：事先做好防台修剪。事后做好灾后救治，如扶正、替换、清洁、喷药等工作。 |
| 九月份 | 1、秋稍肥：对发秋稍的植物施用秋稍肥。 2、秋季补植：常绿植物需加大土球，打薄枝叶，可参考反季节栽植相关做法。落叶植物仅作春植。 3、其他养护参考七八月份。 |
| 十月份 十一月份 | 1、浇水抗旱：喷施补水，应对秋旱。 2、病虫防治：袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱、叶斑病多发。 3、节庆布置：迎国庆，花坛花境布置工作。 4、养护维修：做好设施养护，油漆，清洗，替换等工作。 |
| 十二月份 | 1、病虫防治：做好石灰涂干，喷洒石硫合剂，综合防治。 2、防冻保护：对不耐寒的植物进行御寒保温防护，元旦前务必完成。 3、抗冻修剪：去除徒长枝、嫩枝。 |

质量要求：

2.1 乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。

2.2 花灌木：适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。

2.3 地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草，冬季需撒草籽，保持常绿。

2.4 花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。草花要求：合理搭配，规格合适，及时更换，效果要求满铺且富有层次。四季保持花相色相，杜绝底土外露。

2.5 病虫害防治：绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。

2.6 灌溉和排水

1）排水：严格保持绿地排水通畅，大雨后及时排出局部积水，每株树都要避免雨后根部淹水，避免绿地积水；下暴雨后，要确保排水通畅。

2）灌溉：根据土壤“墒情”及时灌溉，夏季浇水时间应在上午7点半前，下午5点半后，冬季上午9点后，下午3点前；高温干旱季节应每隔5-7小时浇透水，其他季节应根据栽植土壤保水性能进行浇灌，保持土壤根部湿润；水量适当，既要浇透不能只湿地皮不湿根，又不可水分过多，以防底土过湿而影响植物根系生长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时，立即松土，以切断上部毛细管，减少土表水蒸发。不得出现树木因缺水死亡的现象。

3）根据季节适时浇水、排水。

2.7 中耕除草、挑草

1）树木根部附近土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季，每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分湿润的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。

2）人工挑草有利于地被植物的保护，防止杂草与地被争水争肥影响地被健康生长。

2.8 施肥

1) 行道树要求每年施肥二次，绿地内各类树木要求一年施肥二次，肥料为复合肥或肥饼，施肥时需通知采购人，以采购人验收为准；改善土壤理化性状，保持土壤疏松。不出现因缺肥造成树木产生病害。(包工包料)

2) 中标供应商有义务协助采购单位对养护范围内种植土提升土壤质量，改善土壤理化性能，提升土壤肥力。

2.9 病虫害防治

1）对园林植物为害及普遍又严重的“五小、二病”加强防治。五小指：疥虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨；二病指：病毒病、线虫病、还应该对天牛以及其他病害进行防治。

2）综合防治，以防为主；病虫害危害控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸式害虫危害的叶片，每株不超过15%；无蛀干性害虫的株树在2%以下。

3）所有树木冬季必须刷白，及时防治病虫害。发现枯枝、死枝必须24小时处理完毕；对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在1周内补种完毕。

4)配备专职植保员，应每天检查病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台账，要求树木常年无明显病虫害。

2.10 修剪

1）乔木类主要修除病虫害枝，扭伤枝以及枯烂枝。主梢明显的乔木应保护顶芽，孤植树应保留下枝，保持树冠丰满，对于顶部或冠幅接触到电缆线的乔木在合理情况下进行控高修剪；

2）灌木类修剪遵循“先上后下，先外后内，去弱留强，去老留新”的原则进行，修剪促使枝叶茂盛，分布匀称；

3）色块应及时整修，保持和达到设计要求；如海桐等。

4）一年至少对树木保持三次以上大型修剪。树木要求无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、无死树木现象。

5）草坪内草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm，草种基本纯，无杂草，草坪覆盖率应大于95%，无孔秃现象。

6）整形植物必须技术修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。采用修剪等特殊手法，控制高度，植物高度不得影响交通视线。

2.11 剥芽

对女贞、白玉兰、香樟等树种在春季应及时剥去主干上根基部的萌蘖条；

2.12 防寒、防冻措施

寒流来临前应采取根基培土、主干、和根颈包扎等措施，防寒工作宜在常规寒流来临前完成，如遇有大雪及时清除树冠积雪，但不要损伤树冠。

2.13 抗台风及紧急情况抢救措施

1）高大乔木在台风来临前，应以预防为主的原则，对树木存在根浅、迎风、树冠大、树枝过密以及立地条件差等，要根据实际情况分别采取绑扎、加土、扶正、疏枝、加桩等几项综合措施。

2）绑扎宜采用8号铅丝或绳索绑扎树干，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；也可多株串联起来再行固定。

3）加土：树穴内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对枝叶茂密、树冠庞大的树木经行疏稀修剪；

4）如果在台风暴雨中树木倒伏，应先强行修剪疏冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后必须采取有效的固定措施如用三角撑等。

5）台风过后影响安全、畅通的树木要求在12小时内处理完毕，其余受损树木等应在三天内处理完毕。

2.14 环境卫生：

要求绿地整洁，草坪与树穴内无杂草，不得有石块、果壳、纸屑及其他垃圾，树木无张贴、无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。修剪留下的树枝及草末要求在当天必须清理完毕。

2.15 树木成活率

新栽树木成活率在95%以上；原有树木保存率在100%，无死株、无缺株（人力不可抗拒的自然灾害除外）。由自身养护及防护措施不到位造成树木死亡率超过采购人标准，损失的费用由中标供应商承担（如补植，树木品种规格应一致，胸径误差≤20%）。如果非法侵占或砍伐树木，要及时向采购人汇报，由采购人配合中标供应商追查，补植由中标供应商负责。

2.16 补植

除了自然灾害等不可抗力因素导致的树木损坏外，其它因素造成的树木损坏，必须无条件在采购人规定的时间内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏、中标前现场原有损坏或缺死株的，无条件按采购人要求完成补种并保活，否则采购人有权自行进行补种，由此产生的费用在支付给供应商的合同款中扣除。对于灌木绿篱补植原则上按照同一品种、同一规格补植，对于无法达到同一规格的苗木，必须做到密植，且在感官上要达到统一性。对于行道树补植，按照市对区绿化养护考核标准，行道树补植在同一品种的前提下，苗木胸径一般不小于原规格，且在一个路段补植需要做到统一性。投标供应商报价时充分考虑补植养护费用。

2.17 对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏树木行为应及时上报采购人及执法部门，并做好配合。

2.18 按《温州市城市绿地养护管理标准》（温综法发【2017】23号）和《温州市园林植物养护技术规程》执行。

2.19 养护过程中，中标供应商必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因中标供应商操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由中标供应商自行承担。

2.20 因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标供应商在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用采购人按实另行核算，有价格争议的，以三方认定的审价单位审核价为准。

2.21 中标供应商在养护期间，须无条件配合采购人布置的其他各项任务。

2.22 规范管理、文明作业、自觉接受采购人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。及时处理市长热线、舆情信息等热线的反映的问题。

3、保洁服务部分

3.1负责整个区域（招标范围内）的卫生保洁。

- 按照规定卫生标准提供24小时的清洁服务，并针对特殊情况制度工作标准和流程。果壳箱及时加盖、关门；废物箱（果壳箱、垃圾桶）垃圾收集车辆（含机动车和非机动车）垃圾坞、路灯杆、交通隔离栏等城市家具即脏即洗、及时清空；果壳箱、垃圾坞等环卫设施无破损，无积垢，垃圾无外溢，废物箱及时清空，保证距垃圾分类收集容器0.5m外无臭味且周围2-3米内应无散落、存留垃圾及污水；垃圾容器封闭，管理规范，做到日产日清。

（2）协助做好预防与灭治白蚁、消杀老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等“四害”。

（3）保洁频率及标准按采购人要求执行，人员配置按采购人要求执行。

（4）绿化管养各项具体工作的质量标准和作业规范结合采购人具体要求按《温州市园林植物养护技术规程》及《采购文件》中所规定的执行。

（5）广场及项目范围内的铺装处包括侧石、花岗岩路面、平石实行人工冲刷，路面无积垢、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落、无乱张贴乱涂写。

（6）绿化带绿地等绿化范围内不得有非机动车和机动车停放。各地应根据重大活动保障、落叶旺季等因素，适时增加每日普扫频次。

3.2公厕保洁

- 所有作业人员发生的劳务纠纷、意外伤亡等各种法律纠纷均由中标供应商承担。

- （2）厕所内用品，如厕纸、洗手液、清洁球、洁厕灵、蚊香等由中标供应商购买，若材料或设备费超过200元（含）的零星维修或设备更换上报管理单位审批后实施，材料或设备费可由管理单位另行支付，未上报管理单位审批或审批未通过擅自实施的，费用由中标供应商负责。

（3）公厕保洁人员，主要负责公厕的清扫、保洁和管理工作，并根据公厕使用频率，要求工作人员随时对公厕的地面、墙面、盥洗台、厕所门、蹲坑等进行全面保洁，定期为外墙和玻璃进行清洗，及时清理厕所垃圾，确保公厕环境整洁卫生。

（4）为有效减少蚊蝇滋生，减少异味，对公厕进行常态消杀、杀灭蚊蝇等病媒生物防制，定期点放熏香、喷洒空气清新剂等措施。

（5）公厕内部环境要求：

1）门窗：门的正、反面和门把手应洁净，无污迹和吊挂杂物；门缝处无垃圾、积灰、锈蚀。

2）窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、排风扇等处应无垃圾、杂物、蛛网、积灰。地面应洁净，无垃圾、污迹、积水、杂物。

3）厕位：蹲便器、坐便器内外应洁净，无水锈、粪便、污物、堵塞。小便器（槽）应清洁，无垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼应保持畅通。 厕位隔断板应洁净，无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画。

（7）公厕设施设备要求：

1）公厕内部设施：

a 洗手池及台面、拖把池、搁物台、镜子等应完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画。

b 洗手液分配器、干手器、除臭设备、空调、灯具及开关、拖把架、手纸盒等设备应洁净、无积灰、污迹，使用标识应清晰、无污迹。

c 废物篓内废弃物不得超过废物篓的平口。

2）公厕设施维护：

a 保洁员应做好设施设备日常维护及保养，发现设施设备破损的，应及时报修。

b 漏水、便器堵塞等故障应在 2 小时内修复；确实无法及时修复的，应报主管部门备案，并在 7 个工作日内修复。

c 公共厕所门、窗、标牌、无障碍设施等设施损坏应在 24 小时内修复；确实无法及时修复的，应报环境卫生主管部门备案，并在 7 个工作日内修复。

d 维修设施时，应有明显标识提示。公共厕所停止使用，应张贴停用通知，明确停用时间、原因，并采取设置流动厕所或指明就近厕所位置等临时性过渡措施。

4、保安服务部分

4.1 负责安保工作，以安全管理为主要服务内容。

4.2 日常管理

(1)供应商按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。

(2)采购人对供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时通知整改。

(3)除供应商自行对服务人员的培训外，如有需要，需接受采购人对服务人员集中培训。

(4)所有岗位建立岗位责任制与运作程序、工作质量标准，并无条件接受采购人监督检查。

(5)中标供应商建立各类应急预案（如防爆、病虫灾害防治、群体事件、消防、防汛、防台等），并进行演练与培训相关人员达到相关要求。

(6)重大活动接待任务必须事先制订周密的接待工作计划，并严格按照计划实施。

(7)日常保安管理细则必须按采购人规定执行。

4.3保安岗位及具体要求

(1)保安岗位服务规范及职责

保安人员对相关范围内进行全天候保安值勤，设立固定保安岗位和流动巡逻岗。确保游客人身财产安全。安防与消防要保证24小时值班监控。对违法违纪行为要及时处理，及时上报。由于保安服务不到位造成财产与设施损失的，供应商须承担相应的赔偿责任。

具体保安流动及固定岗位设定，巡更点及路线，全天巡更次数等保安实施细则必须按采购人要求，中标供应商须无条件执行。

(2)保安具体要求

①日常治安管理：每天配备24小时专业治安管理员，并实行巡逻值班服务，24小时有人巡逻，治安管理人员统一制服，工作规范，作风严谨；

A.注意自身仪表、仪容形象。

B.维护通道秩序，保持通道畅通。

C.如发现携带可疑物品的人物，应及时汇报。

D.认真做好社会团体、组织进入出入登记工作，做好交接班工作。

E.完成采购人交办的其他工作。

②巡逻检查：

A.巡逻人员要认真负责，提高警惕，注意发现可疑人员及可疑情况，并制止违反规定的行为。

B.发现反常或意外情况，要采取必要措施以防止火灾事故及破坏行为的发生，并及时向领导报告。

C.发现偷盗、闹事、斗殴、凶杀、放火、投毒、爆炸等犯罪分子，要坚决果断地采取措施，力争抓获犯罪分子。

D.若发现盗窃、凶案、火灾、投毒、损毁财物，以及一切有现场的案件或时间，要妥善保护好现场、迅速上报并积极协助调查。

E.巡逻人员要定时定点查看，对重要部门、要害部位要勤查看，景观灯电缆、变压器、配电房、珍贵苗木、停车场等以及巡查死角有可能发生问题的地方应查漏补缺，增设巡更点，做好巡更记录。节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在契约期间的治安、安全生产、防汛抗台、消防保卫工作不出问题。

F.巡逻人员应熟练掌握灭火常识，会使用消防器材，对初起火灾能及时扑灭。

5.提供建筑、设施等正常维护运行和日常小维修。同时要求做到：

（1）制定各层次、各工种、管理、运维人员的岗位职责。

（2）制定各种管理制度。

（3）按照各专业各工种的工作规范、操作规程进行维护运行。

（4）配电房，每天至少巡查两次，每周清洁保养一次，每月维护保养一次。

6.游客服务部分

（1）根据不同的服务内容制定岗位职责。

（2）制定游客管理制度及工作流程。

（3）按照规范对进园活动有关社会团体、组织进行登记，对活动进行监督和管理。

（4）完成采购人交办的其他后勤工作，以保证日常工作的顺利进行。

说明：建议供应商自行到现场勘察了解详细的安保、保洁、绿化管养区域情况和设备维护运行情况。

7. 管理及作业要求

7.1中标供应商应建立、完善日常和档案管理制度，档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

7.2 中标供应商应认真落实具有相应技术的固定养护人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；

7.3 养护人员必须挂牌上岗，穿着统一工作服（工作服须统一标识）、工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作；在道路绿化养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。作业时应严格遵守交通规则、遵守劳动纪律、遵守安全操作规程。养护单位对其拟投入本项目所有人员负有劳动保护责任，须采取必要劳动保护措施，保护好相关人员的人身安全。如遇各种意外事故发生由中标供应商承担一切责任及损失，并依照法律法规妥善处理（事故情况应在30分钟内及时书面告知采购人）。

7.4 中标供应商应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，应在30分钟内赶到现场，拍照后汇报采购人，并立即处置现场，尽快恢复正常秩序；

7.5 每天巡视养护范围，遇有树木倒伏等突发情况，要及时赶到现场作业，尽快恢复正常状态；

7.6 各类农药专门放置，并安排专人保管，专人使用；

7.7 机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作；

7.8 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚；

7.9 若有施工，标明施工范围、内容、施工单位、项目经理、监督电话、牌子置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

7.10工作现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

7.11 绿化维护及保洁所用耗材、材料装备设施；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由承包单位自行负责解决，包含在投标总价中；

7.12 在合同执行期内，投标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

7.13 建立日常巡查制度，到岗当天，项目负责人或巡查人员对所管辖绿地巡查一次，发现问题及时整改。由交通事故造成的，由中标供应商负责追究肇事者责任和相应费用；对进入绿地践踏、损坏绿化现象应及时予以制止，如遇严重损坏绿化行为应通知执法部门和采购人。

7.14人员及设备到岗到位情况：项目负责人每月月初须到场参加月例会，并对该月养护计划进行汇报，并负责具体事项的对接汇报处理等。 除项目负责人外，其他养护人员按养护计划到岗须配备具有定位功能的智能设备；设备等按养护计划投入，且所有车辆配备具有定位及洒水车工作状态的智能设施；以上设备所需的含购买安装调试等一切费用，由中标供应商自行考虑。

7.15 养护用水须达到绿化养护用水的标准，请投标供应商报价时充分考虑养护用水费用。

7.16 加强应急响应管理工作：

（1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报采购人备案。

（2）建立应急备货制，备货的内容有：抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等），快速支撑钢管只能做为一部分应急物资储备，不是唯一的抗台应急物资。中标供应商必须采购200套大型乔木快速支撑、200件带扣紧束带和100件橡胶路锥作为本项目养护服务期内的应急储备物资，用于养护区域内乔木支撑和应急使用，并接受采购人检查。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木快速支撑 | 三对抱箍、三对支撑、壁厚3.5mm、外管为Φ48热镀锌管2.15M、内管为Φ43热镀锌管1.3M、不锈钢螺栓M12×25、带150MM硬地撑、外涂红白反光漆 | 200套 |
| 2 | 带扣紧束带 |  | 200件 |
| 3 | 橡胶路锥 |  | 100件 |

（3）遇灾害性天气，听从采购人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据采购人要求，做好清障扶正工作。

（4）做好防台树木支撑工作，在政府部门发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作。

7.17 积极配合采购人做好各类“迎检”和“创建”准备工作。

7.18 养护过程中产生的各种垃圾必须按采购单位要求进行分类处理，园林垃圾废弃物就近进入瓯海区垃圾中转站或瓯海区园林垃圾处理场地，其处理产生费用由中标供应商负责。

7.19 在合同执行期内，投标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。本项目不得转包、分包。

7.20中标供应商自行负责养护范围内的水、电设施，不得出现私接水、电的情况。采购人将对养护范围的水、电设施进行随机抽查，如出现无水、无电、投诉等情况，采购人将参照奖惩办法第2.19条对中标供应商进行处罚。

7.21项目交接后，中标供应商负责对养护管理范围内的设施（（含儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施）的更换及维养（按原厂配置））进行维养工作，不得出现偷盗情况（除自然损坏外）。

### 二、其他要求及说明

1、开标前，投标人可自行对招标区域现状情况做实地勘察。

2、承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

3、人员工资要求：中标供应商根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于项目所在市区本年度最低工资标准，并按相关规定办理社保。中标供应商应为上岗工人购买统一的工作服及反光背心，并负责安排骨干参加业务技术的培训学习，负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。还应安排好管养人员（属下人员）的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

4、本项目中标供应商中标后需配置（作业车辆/设备配备）情况如下：

| 序号 | 类型 | 投标供应商拟投入车辆/设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最低配置要求 |  |  |
| 1 | 洒水车（总质量≥15000kg） | 1辆 |  |
| 2 | 登高车（高度≥8米） | 1辆 |  |
| 3 | 巡逻车 | 1辆 | 四轮巡逻车，可上机动车牌照或新能源牌照 |
| 4 | 垃圾清运车（新能源） | 1辆 | 参考图1 |
| 5 | 冲洗车（新能源） | 1辆 | 参考图2 |
| 6 | 高枝绿篱机 | 8台 |  |
| 7 | 落叶吹风机 | 8台 |  |
| 8 | 割灌机 | 8台 |  |
| 9 | 草坪机 | 8台 |  |
| 10 | 高枝剪 | 12个 |  |
| 二 | 增配车型（非强制，评审可加分） |  |  |
| 1 | 洒水车（总质量≥15000kg） | 自行配置 |  |
| 2 | 垃圾清运车（新能源） | 自行配置 |  |
| 3 | 冲洗车（新能源） | 自行配置 |  |
| 备注：投标人须根据要求配置足量的作业车辆/设备，合同实施过程中如采购人要求中标供应商按参考车辆/设备配置，中标供应商应予以更换。 |  |  |  |

| 垃圾清运车主要技术参数（投标人拟配备的车辆品牌、型号至少应与参考技术参数相当或优于参考技术参数。） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 参数 |
| 外形尺度（长×宽×高）(mm) |  | ≥4450×1500×2050mm |
| 车厢尺度（长×宽×高）(mm) |  | ≥2830×1380×1850 |
| 额定乘员（人） |  | ≤2 |
| 续驶里程（满载）（km） |  | ≥80 |
| 最大行驶速度（满载km/h） |  | ≤25 |
| 最小转弯半径（m） |  | ≤6 |
| 最大爬坡度% |  | ≥15 |
| 垃圾桶数量（240L） |  | ≥8 |
| 最小离地间隙（mm） |  | ≥140 |
| 最小制动距离（m）（v=20km/h） |  | ≤5 |
| 整备质量（kg） |  | ≥1240 |
| 额定载荷（kg） |  | ≥1200 |
| 电 器 系 统 配 置 | 电控 | 72V智能交流控制器 |
|  | 电池 | ≥48V/200Ah（超威免维护干电池） |
|  | 电机 | 48V/5Kw交流无级变速式 |
|  | 充电机 | 48V/30A微电脑控制 |
|  | 充电时间 | ≥6-8小时（放电率80%） |
| 车 身 结 构 配 置 | 专用底盘 | 采用中型货车底盘结构设计，通长主梁锰钢材料，国标方管4×80主副梁，车船焊接工艺，扎实坚固可靠，酸洗磷化电泳处理后烤漆，稳定性强，安全耐用。 |
|  | 钣金驾驶室 | 采用专用磨具一次性压模合成，机器人自动修边焊接，标准化汽车工艺，经过酸洗磷化电泳特殊处理后进行烤漆，质量可靠，安全坚固耐腐蚀，外观线条流畅新颖美观，提升城市形象。 |
|  | 车厢 | 采用高强度镀锌板材料，框架式结构焊接+折弯加强筋式结构组合而成，侧面及顶部厚度≥1.2mm，车厢底板采用防滑加厚花纹板厚度≥3.0mm，使用寿命长，坚固耐用，避免垃圾在运输中风吹后漂浮，造成二次污染及影响城市形象。 |
|  | 载重前后桥 | 整车前后桥采用中微型货车5孔全浮式桥，载重力强，稳定性能好 |
|  | 制动系统 | 四轮采用液压+停车自动式制动原理（驻车时手拉制动纲索），根据汽车制动原理设计，电子真空气压泵+助力油刹，行车更安全 |
|  | 方向系统 | 采用汽车转向原理结构，循环式输出转向+拉杆调节式转向结构，驾驶安全及轻便，方向具有电子助力功能（EPS方向助力控制器） |
|  | 前风挡玻璃 | 采用双曲面和双层夹胶玻璃、配装双刮臂式雨刮杆片，驾驶视线清晰 |
|  | 仪表台 | 汽车工艺高精度吸塑一次性成型、坚固耐用，防腐性强 |
|  | 真空轮胎 | 采用8层子午耐磨轮胎，使用寿命长，165/70R13CL（朝阳、正新、玲珑） |
|  | 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、行车灯、制动灯、电喇叭及倒车语音蜂鸣器 |
| 图1 |  |  |

| 冲洗车主要技术参数（投标人拟配备的车辆品牌、型号至少应与参考技术参数相当或优于参考技术参数。） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| 技术参数 | 整车尺寸 | ≥3400×1140×1880mm |
|  | 水箱容积 | ≥1000L |
|  | 额定乘员 | ≥1人 |
|  | 最小转弯半径 | ≤3m |
|  | 最大运行速度 | ≤25km/h |
|  | 整备质量 | ≥680kg |
|  | 额定载荷 | ≥1100kg |
|  | 续驶里程 | ≥50km |
|  | 充电时间 | ≥6-8h（放电率80%） |
| 电气系统 | 电机 | 72V2500W高磁钢无刷差速电机 |
|  | 控制器 | 72V无刷控制器 |
|  | 电池 | 72V120Ah铅酸蓄电池 |
|  | 充电器 | 便携式智能全自动充电器 |
|  | 灯光及信号 | LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭、工作警示灯（选装） |
| 底盘系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 |
|  | 动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 |
|  | 转向 | 龙头把式转向机构 |
|  | 制动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动+ 左手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 |
|  | 轮胎 | 前轮：4.00-12 后轮：4.50-12 |
| 车身配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 |
|  | 车体 | 钢制车架+钢板折弯焊接成型箱体 |
|  | 箱体 | 塑料焊接水箱，箱体外罩采用钢板折弯整体焊接，外形美观，款式新颖 |
| 图2 |  |  |

- 5、本次采购，中标供应商针对本项目所投入车辆/设备，须在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内，到达采购人指定验收地点进行车辆/设备验收（提供购买合同、付款凭证、购置发票，车辆需提供行驶证，如为新能源小型车辆的无需提供车辆行驶证和车辆登记证），否则将取消其中标资格，采购人将重新组织采购。

- 6、中标供应商须在领取中标通知书后15个日历天内车辆/设备全部按照采购人指定的设计方案统一涂装、LOGO喷涂到位（如确实因特殊情况或其他政策原因，导致无法如期提供的，在提供了购买合同、付款凭证等相关资料，并提供满足服务质量的措施后，经采购人确认，可予以延期，但最长不超过1个月），中标供应商按照采购人指定地点进行涂装、LOGO喷涂核验，否则将取消其中标资格，采购人将重新组织采购。供应商须制定机械作业方案报备采购人审定，并严格按照采购人确认的范围、路线、时间进行作业，不得随意变更。（本次采购，所有车辆/设备必须按照采购人指定的设计方案统一涂装、统一LOGO，涂装的费用由供应商自行承担。）

- 7、中标后如经采购人同意，中标供应商可用优于投标车辆品牌、参数的车辆以新换旧、以优换次来替代投标承诺拟投入本项目的车辆，但最终投入进场的车辆/设备必须只用于本项目，不得在中标标项以外与其他标项承包的服务区域共用。未经采购人同意不得自行变更车辆/设备或将车辆/设备另用他处。发现中标供应商拟投入本项目的车辆/设备在中标标项以外与其他标项承包的服务区域共用，采购人有权要求中标供应商更换相应的车辆/设备并对中标供应商进行相应的处罚。

- 8、中标供应商必须向采购人提供作业车辆的GPS定位系统和工作人员的打卡系统，技术应与采购人指定的监管系统相匹配，可供采购人随时抽检车辆位置及人员工作情况。

- 9、为加强对作业人员的管理，所有人员的服装费用由供应商自行负责配备，工作服装款式保持一致，具体细节处理由供应商自行决定，服装标识需经采购人核准。合同服务期内，采购人有权要求统一服装款式及标识，供应商需无条件响应并配合其工作。

- 10、公厕实行专人保洁制，每个公厕至少配备1名作业人员专门负责公厕保洁。

- 11、中标供应商拟投入本项目的项目负责人、技术负责人、养护工人等不得同时兼任或服务其他标项相关岗位。发现中标供应商存在上述情况之一的，采购人有权要求中标供应商更换相关人员并对中标供应商进行相应的处罚。

- 12、投标供应商拟投入本项目的项目负责人、技术负责人等相关行政管理人员不得同时兼任本项目其他工作岗位，例如养护工人、保安、保洁等。

- 13、中标供应商在绿化管养实际服务中投入的车辆/设备/人员配置等必须与投标文件中所承诺的数量/规格相符合。采购人有权进行不定期的检查与抽查，发现中标供应商绿化管养实际服务中与投标文件中所承诺的不符合有权参照惩戒办法第2.21条对中标供应商进行相应的处罚。

14、绿化养护质量严格按照《温州市城市绿化条例》、《温州市园林植物养护技术规程》、《绿地养护管理考核办法》（暂定）、本采购文件及相关规定执行。

15、园博会期间，投标人须储备草花备用。

- 服务期内草花配置选择范围：香石竹、金盏菊、雏菊、三色堇、酢浆草（紫叶）、欧石竹、郁金香、孔雀草、瓜叶菊、海棠、报春花、美女樱、四季海棠、紫罗兰、玛格丽特、彩叶草、万寿菊、小丽花、夏堇、矮牵牛、蓝雪花，太阳花、五星花、一串红、角堇、金鱼草。

- 本项目各街道保洁区域范围内公厕和垃圾房产生的水电费由供应商承担。本项目各街道保洁区域范围内公厕、管理用房和绿地内产生的水电费由供应商承担。

- 中标供应商需承担春节前重要道路和公园的氛围营造工作及其产生的费用。

### 19、中标供应商需承担项目范围内设施（含儿童游乐设施、老年人活动设施和体育运动设施）的更换及维养（按原厂配置）产生的费用。

### 三、现场条件

1、▲此次招标所涉及的人员、食宿、作业工具和服装等均由中标（承包）单位自行负责解决。

2、作业工具的临时停放由中标（承包）单位自行负责。

### 四、考核办法：

1.考核方式

1.1考核采取日常随机巡查和月度考核相结合形式进行，目前瓯海区园林养护数字化系统未组建前，采购人将按采购文件规定的考核办法进行考核，在系统建设期间及试运行阶段中标供应商须按采购人的要求全力配合其考核管理工作。

1.2绿化养护单位在每月26日前上报次月养护计划，采购人将在月初召开例会对养护单位上报的上月考核进行总结及本月养护计划进行确认。

1.3绿化养护单位按当月养护计划开展养护工作，每日依据《温州市城市绿地养护管理标准》对本标项养护的绿地进行巡查全覆盖，对养护内容、所养护绿地内发生发现的问题上报日巡查。

1.4绿化养护企业应在规定时间内上报工作台账，台账包括管理制度、月度工作计划、日常养护记录、督办件完成情况、工作问题总结分析等五部分，其中日巡查、养护计划内的人员工作、设备机械投入运行记录等需提供照片或影像资料。

1.5公众媒体上级部门督办 ：当月媒体网站、新闻媒体、信访、上级部门等批评及表扬意见等汇总数量，每表扬一次加1分，5分封顶；每批评一次扣5分，扣完为止，即为公众媒体上级部门督办月度分值。未发生，不扣不加。

1.6采购人依据考核评分细则，对各标项绿地进行月考核（日常随机及月度相结合），发现问题，进行记录、扣除相应分数并拍照留档。并于月末统计本月考核数据并结合公众媒体上级部门督办的分数作为当月考核得分。

2.奖惩办法

2.1 养护管理实行百分制月度考评并结合加分奖励计算得分，得分在90分（含90分）以上，可计取当月养护费；得分在90分-85分（含85分）按所得分百分比支付养护费（如得分为85分，则记取本标项当月85%的养护费），得分在85分-80分（含80分）扣除当月养护费的一半；得分在80分（不含80分）以下，扣除当月全部养护费，连续二次得分或累计一年内三次在80分（不含80分）以下的，终止养护合同。

2.2 出现以下情况时， 在百分制月度考评之外，对当月工作表现出色的企业，且考核分数高于85分（含85分），给予一定的加分奖励，当月累积不超过5分：

（一）积极参与社区帮扶、组织员工培训或者其他社会公益活动，有较好的社会反响，获得区级及以上表扬的，奖励当月考核总分加1分。

（二）在当月养护考核中排名成绩第一名，奖励当月考核总分加1分；

（三）在应急抢险工作中，做出突出贡献，获得区级及以上表扬的，奖励当月考核总分加1分；

（四）在区级及以上评比活动中（如花镜评比等）获得奖项，按照排名第一名的奖励当月考核总分加1分；

（五）在省市级绿化创建中，获得嘉奖的，奖励当月考核总分加1分；

2.3 在规定时间内完成标项内乔木（绿地内的乔木、亚桥）刷白工作，要求刷白均匀，刷白高度约1.1米，未完成的，扣除养护经费5000元/次；

2.4 对巡查发现的问题，养护单位需在48小时内整改到位（特殊情况得到采购方同意后另行商议），养护单位逾期未整改的每次扣除养护费5000元；对当月合计同一个问题累计两次以上（不含），额外扣除该标项养护经费10000元。

2.5 因养护企业养护不当，在节假日期间以及省市重大活动期间发送督办单，每张扣除2000元；在全国性创建活动中失分的，扣除相关绿地养护企业该绿地当月养护经费。

2.6 对于数字城管派遣问题未在规定时间内整改完毕或整改后未及时回复的，每个扣除养护费2000元，次月仍出现类似问题每个扣除养护费4000元，养护费扣款额度逐月翻倍。同一问题因整改不到位返工的每个扣除养护费4000元。同一案卷造成二次返工的，扣除该标项养护经费5000元/次。

2.7 对标项内所发生的违章占绿或毁绿现象未及时上报或发现上述问题一周内未处理的，发现一处扣除养护费500元；未按时完成上级有关部门布置的专项养护工作任务，一次扣除养护费2000元。

2.8 养护企业必须自行配备具有定位功能且符合要求，今后可以接入园林养护数字化系统的智能设备，无法接入、不在规定的范围中工作或园林养护数字化系统无法监测的，均视为缺勤。

2.9 养护企业所派项目负责人，必须为本公司在职人员，项目负责人每月必须参加月例会及采购人组织的临时会议等，未到视为缺勤，严禁脱岗，一次未到场扣除5000元；若养护企业未经采购人同意更换项目负责人的，则扣除养护经费5万/次。

2.10 养护企业须进行每日巡查，现场巡查人员当天必须所有绿地巡查一遍，如现场巡查人员巡查不力，没有及时发现和处理问题，被监测或现场督察发现问题，视为缺勤，发现一次扣除5000元。

2.11 项目负责人如果连续两次或累计一年内三次（含三次）未到场的，扣除当月养护经费，并终止养护合同，同时记录该项目评价为不合格。

2.12 养护工人应统一着装上岗，治安秩序人员、绿化养护工人、保洁人员、保安人员、机械设备按养护合同及相关要求配备，每次检查、抽查，发现擅自减少人员，或弄虚作假谎报人员的，一经核实，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。治安秩序人员、保洁人员、保安人员扣除当月工资相同养护经费。此项与养护考核打分不相冲突。

2.13 做好日常养护工作台帐每月上报，台账包括管理制度、月度工作计划、日常养护记录、督办件完成情况、工作问题总结分析等五部分。在每月最后一个工作日前上报，未按时上报的或上报内容缺失的一次扣养护经费1000元。

2.14 合同期内，养护标项在所有自行购买的智能设备使用期间，弄虚作假的，第一次出现，扣除当月养护经费，累计第二次出现的，扣除半年养护经费，累计第三次出现的，直接终止合同，并扣除半年养护经费，同时记录该项目评价为不合格。

2.15 按照要求做好防灾抗灾应急工作，未按要求落实防灾抗灾工作的，发现问题一次扣除养护费5000元。未按时上报防灾抗灾统计报表的一次扣除养护费1000元；防灾抗灾物资落实不到位的每次扣除养护费5000元。在防灾抗灾护绿工作中，由于责任原因导致事故或重大损失的，除负责全部经济损失外，一次扣除该绿地养护标项全年养护费。

2.16 在绿地标项养护工作中，因养护不当，被上级部门点名批评或批示件的每次扣除养护费3000元，逾期未落实整改的每次扣除养护费5000元。

2.17 因责任事故被区级问责或区级媒体曝光的，每次扣除养护费30000元；被市级问责或市级媒体曝光的，每次扣除养护费60000元；被省级问责或省级媒体曝光的，每次扣除养护费90000元；

2.18 出现安全责任事故的，各相关责任主体除照国家法律法规承担各自的责任外，参照本办法对相关养护企业予以经济处罚，一般安全责任事故的，并通报批评；较大安全责任事故的，给予养护企业通报批评处分；重大安全责任事故、特别重大安全责任事故的，给予养护企业通报批评处分，并终止养护合同和向相关部门通报处理。

2.19 因中标供应商养护不到位造成国有资产流失的或管养范围内因水电表漏水漏电等原因造成资源浪费的情况，采购人每次扣除当月养护经费5000-50000元，并在养护经费中扣回相应国有资产流失金额。

2.20采购人将对管养范围内的草花、草籽养护情况进行随机抽检，每发现1㎡草花管养不到位扣除当月管养经费100元，每发现1㎡草籽管养不到位扣除当月管养经费50元。

2.21投入本项目的作业车辆和机械设备不得存在借用、混用的情况，采购人每发现一次上述情况扣罚当月养护经费5000元。

2.22中标供应商未按采购内容中绿化养护工作内容要求进行作业，采购人每发现一次扣罚当月养护经费2000元。

2.23在项目范围内，不得出现外来人员住宿、明火操作、做饭做菜、洗衣晾衣等情况。

2.24发现公厕有收费或变相收费行为、出售商品的；未按规定时间开放，未实行专人管理的扣除养护经费1000元/次。

2.24公厕中发现各项制度、责任内容、服务承诺等规定未上墙，文明规范用语按要求配置，未达要求的；显著位置无明显禁烟标识，节水节电相关提示标识的扣除养护经费100元/次。

2.25发现公厕内墙面、地面、天花板、预埋管线等基建设施，照明、通风、洁具、厕位门、门锁、镜子、挂衣钩、扶手、应叫器、喷香、烘手机、取液器、防滑毯等辅助设施破损、渗漏、无法正常使用的扣除养护经费100元/次。

2.26发现公厕未清洗，保洁不到位，地面、墙壁、蹲位、门窗、隔板、便池、洁具、灯具、天花板、周围环境等不洁的。地面积水、纸屑、烟头、痰迹，积存尿液、尿垢的扣除养护经费20元/次。

2.27发现公厕内外各处有小广告，乱张贴、乱涂、乱画、乱印刷；公厕外环境有杂物堆放，工具放在公厕外、晾晒衣物，私拉电线；换气、除臭等设施未使用，公厕内有明显臭味的扣除养护经费50元/次。

2.28发现公厕保洁工具未放置整齐，照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水等设备破损，积灰、污物的扣除养护经费50元/次；

2.29发现公厕内有蚊蝇、老鼠等四害存在的扣除养护经费50元/次。

3.其他规定

3.1在绿地养护过程中因养护不到位造成黄土裸露、缺株、死株、灯具维修及设施维修等同一个问题在经3次整改后，依然不到位的或对于数字城管派遣问题、督办件问题在规定时间内拒不整改的，则由采购人进行代整治；

3.2 采购人根据实际测算代整治费用，在养护经费中直接扣除。

3.3 在合同期内如果有养护单位解除合同，该标项养护任务由采购人择优选择其他标项养护单位代为养护至重新招投标进场为止。

3.4因非养护单位原因造成标项内绿化或设施损害的，可向肇事方提出索赔，索赔金额参考《温州市城市树木价值标准》。

3.5发生下列情况之一的，终止合同，并记录该项目评价为不合格：

（一）月考核成绩连续两次或一年内累计三次（含三次）80分以下（不含80分）的；

（二）项目负责人如果连续两次或累计一年内三次（含三次）未到场的；

（三）在合同期内，工日连续两个月不足合同规定70%的；

（四）养护标项在所有自行购买的智能设备使用期间，弄虚作假，累计第三次出现的；

（五）出现重大安全责任事故、特别重大安全责任事故的；

（六）有转包和分包行为的；

（七）拖欠工人工资，经劳动或其他政府部门催告或通报拒不清清的。

（八）合同期内不服从管理的；

（九）未按时报送数据累计达到3次的；

（十）有商业贿赂行为的；

（十一）其他违反法律、法规和协议规定的行为的。

4.考核办法在今后实施过程中，采购人有权对相应的考核办法及评分细则等做相应的调整。

五、商务条款

1、采购预算：标项一预算金额：7095434.08元/年（含税）；标项二预算金额：5200013.6元/年（含税）；标项三预算金额：4600946.88元/年（含税）。

2、服务期：2年

3、付款方式：详见招标文件合同部分

第五部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对未中标供应商，评委会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将按无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后由评标委员会对合格投标供应商的技术资信标和商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、如有投标供应商投标报价超出各最高限价，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算，且采购人无法支付的，本项目做废标处理，重新组织采购工作。

3、电子投标文件内容制作不清晰，导致评标委员会无法认定的，后果由投标供应商自行承担。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标供应商作为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分70分，商务报价分30分。

五、评分细则

1、技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分合计的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后保留二位）。

技术资信评分表（适用于标项一、标项三）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商认证体系 | 0-3 | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：（体系证书需在全国认证认可信息公共服务平台:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=可查询,否则不得分。）。 | 客观 |
| 2 | 供应商业绩 | 0-3 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订为准），每提供1个类似项目业绩得1分，最高得3分。 注：要求提供中标/成交通知书及合同，并提供政府采购平台（网站）上中标/成交公示（或公告）网页的打印件，否则不得分。以上资料需加盖公章，相关资料提供不全或未提供不得分。 | 客观 |
| 3 | 设备配置 | - 0-10 | 本项根据供应商已拥有或承诺可用于本项目的车辆/设备数量进行评分： - 供应商提供的车辆/设备最低配置数量满足下列要求的，得基本分10分；具体要求如下： 序号; 类型; 数量; 备注. 最低配置要求. 1; 洒水车（总质量≥15000kg）; 1辆. 2; 登高车（高度≥8米）; 1辆. 3; 巡逻车; 1辆. 4; 垃圾清运车（新能源）; 1辆. 5; 冲洗车（新能源）; 1辆. 6; 高枝绿篱机; 8台. 7; 落叶吹风机; 8台. 8; 割灌机; 8台. 9; 草坪机; 8台. 10; 高枝剪; 12个. | - 客观 |
|  |  | - 0-6 | - 投标供应商在上述基础上额外提供的车辆，按以下标准评分，最高得6分，具体评分标准如下： 序号; 类型; 评分标准; 最高分. 1; 洒水车（总质量≥15000kg）; 1分/辆; 2. 2; 垃圾清运车（新能源）; 1分/辆; 2. 3; 冲洗车（新能源）; 1分/辆; 2. | - 客观 |
|  |  | - 注：以上设备要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： - （1）供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1）车辆需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证须带车辆照片）扫描件、车辆彩色照片（注明车辆种类）及购置发票扫描件；2）按国家规定无需上牌的车辆、设备须提供车辆、设备彩色照片（注明车辆、设备种类）及购置发票； - （2）承诺中标后购买的车辆/设备：提供购买承诺书（承诺在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内购买车辆/设备必须为全新车辆/设备）、提供车辆/设备全身彩色照片（注明种类），承诺函格式自拟。 - 两项合计最高为16分。若不能完全满足最低配置要求的，则本项得0分。本项目拟投入的车辆/设备，在中标后须按规定时间内进场，以上证明材料需加盖公章。 |  |  |
| 4 | 设计方案 | - 0-1 | 投标供应商针对本项目提供的LOGO设计方案或承诺中标后（中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内）提供LOGO设计方案的得1分，不提供或不承诺不得分。承诺函格式自拟。 | 客观 |
| 5 | 拟投入项目人员情况 | 0-4 | 1、项目负责人：具备园林专业高级及以上职称的得4分，具备园林专业中级职称的得2分，其余不得分。本项最高得4分。（须提供职称证明或证书复印件加盖公章） | 客观 |
|  |  | 0-3 | 2、项目组成员（除项目负责人外）配备情况：项目组成员中，具备园林专业中级及以上职称的每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供职称证明或证书复印件加盖公章） | 客观 |
|  |  | 0-2 | 3、提供的保安人员具有保安员上岗证书或保安师证书的，每提供1个得1分，本项最高得2分。注：提供由公安机关颁发的保安员上岗证书或由人社部门颁发的保安师证书原件扫描件并加盖公章。 | 客观 |
|  |  | 0-5 | 拟投入作业人员及管理人员配置方案（包括人员的数量、职称、能力证书、从事相关管理工作经验、人员的工作排班、时间安排和分工计划等）： 1）作业人员及管理人员配置方案切合本项目采购需求，针对性、操作性强、新颖实用的，得5分； 2）作业人员及管理人员配置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较好的，得4分； 3）作业人员及管理人员配置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较为一般的，得3分； 4）作业人员及管理人员配置方案有所缺陷需进一步完善的，得2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
|  |  | 备注：以上1、2、3项人员须提供近三个月的社保缴纳证明材料，人员社保必须为投标单位缴纳或其分公司缴纳均可。以上证明材料需加盖公章，未提供或提供不全均不得分。 |  |  |
| 6 | 现状分析及解决措施 | 0-3 | 根据投标人针对本项目绿化养护现状分析、存在问题并提出相应的解决措施进行评分： 1）现状调查详细、充分，存在问题分析及解决措施全面的得3分； 2）现状调查较详细，存在问题分析及解决措施较全面的得2.4分； 3）现状调查较详细，存在问题分析及解决措施不全面的得1.8分 4）现状调查不详细，存在问题分析及解决措施不到位的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 7 | 绿化养护质量 | 0-5 | 根据投标人针对本项目提供的每月养护方案进行评分： 1）方案操作性强、符合项目实施要求的得5分； 2）方案操作性较强、较符合项目实施要求的得4分； 3）方案操作性较强、基本符合项目实施要求的得3分； 4）方案操作性不强、较为简单或存在缺漏的得2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
|  |  | 0-5 | 根据投标人针对本项目提供的养护内容、养护质量、草花种植方案进行评分： 1）方案针对性强、符合项目实际需求的得5分； 2）方案针对性较强、较符合项目实际需求的得4分； 3）方案针对性较强、基本符合项目实际需求的得3分； 4）方案较为简单或存在缺漏、基本符合项目实际需求的得2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 8 | 安全、环保措施 | 0-3 | 根据投标人针对本项目提供的绿化养护安全文明作业、安全培训措施和环境保护管理措施进行评分： 1）措施安排全面、严密的得3分； 2）措施安排比较全面，基本可行的得2.4分； 3）措施安排比较一般，基本可行的得1.8分； 4）措施安排一般的或措施不完整的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 9 | 服务响应时间 | 0-3 | 根据投标人承诺突发事件、恶劣天气的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少半个小时的加0.5分，最多加2分；每增加半小时的扣1分，扣完该项得分为止。 | 客观 |
| 10 | 服务监管措施（包括服务监管方案、考核配合措施、违约责任等） | 0-3 | 根据供应商针对本项目提供的服务监管措施进行评分： 1）服务监管措施全面，责任具体，操作性强的得3分； 2）服务监管措施较全面，责任具体，操作性较强的得2.4分； 3）服务监管措施较全面，责任具体，操作性一般的得1.8分； 4）服务监管措施不全面，责任未划分，操作性不强的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 11 | 移交方案 | 0-3 | 根据供应商养护移交平稳过渡计划实施方案（包括中标后进场接收方案和服务期满后移交方案）：根据参与投标单位与原有服务单位对接（过渡）方案，综合考虑本次的相关对接单位，明确列明各单位的对接过渡移交方案，由评委结合本项目情况综合打分。全面性、科学合理性、针对性等情况进行打分； 1）过渡计划实施方案详细、充分、切合实际，具有明显的针对性的，得3分； 2）过渡计划实施方案详细、充分、切合实际但针对性不强的，得2.4分； 3）过渡计划实施方案较简单、不够全面且针对性不强的，得1.8分； 4）仅提供过渡计划实施方案，但方案不全面、不切合实际的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
| 12 | 服务场地 | 0-2 | 对投标供应商提供有固定的养护管理房及停车场地（可租赁或承诺中标后合同执行前准备到位），根据场地对养护服务区域的便利度进行综合评分。 注：可提供实景图片和房产证（或租赁协议）复制件或提供中标后承诺配备固定的养护管理房及停车场地承诺书（需承诺相关数据（如场所的面积、根据场地与养护服务区域距离等信息），格式自拟）作为证明材料。 1）服务场地落实到位且完善的，能够提供便捷服务，响应时效很快的，得2分； 2）服务场地较为完善，能够提供便捷服务，响应时效较快的，得1.6分； 3）服务场地不完善，能够提供便捷服务，响应时效较快的，得1.2分； 4）服务场地不完善，提供服务不及时的，得0.8分； 5）无固定的服务场地的，得0分。 | 主观 |
| 13 | 各类评比、检查时的应对措施 | 0-3 | 各类评比、检查时的应对措施（包括保障工作、应急预案、配合措施、人员调度等）： 1)对各类评比、检查时的应对措施完全切合本项目采购需求，针对性、操作性强，安排科学合理，能圆满完成的，得3分； 2)对各类评比、检查时的应对措施基本切合本项目采购需求，针对性、操作性一般，安排科学较合理，能较圆满完成的，得2.4分； 3）对各类评比、检查时的应对措施基本切合本项目采购需求，针对性、操作性差，安排科学较合理，不能圆满完成的，得1.8分 4)对各类评比、检查时的应对措施切合本项目采购需求，针对性、操作性、安排有所缺陷需进一步完善的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
| 14 | 绿化垃圾清运方案 | 0-3 | 绿化垃圾清运方案（包括清运残花落叶及垃圾处置及消纳方案、清理频率及人员安排等）： 1）园林绿化垃圾处置方案切合本项目采购需求，针对性、操作性强、新颖实用的，得3分； 2）园林绿化垃圾处置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较为一般的，得2.4分； 3）园林绿化垃圾处置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性差的，得1.8分； 4）园林绿化垃圾处置方案有所缺陷需进一步完善的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |

技术资信评分表（适用于标项二）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商认证体系 | 0-3 | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：（体系证书需在全国认证认可信息公共服务平台:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=可查询,否则不得分。）。 | 客观 |
| 2 | 供应商业绩 | 0-3 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订为准），每提供1个类似项目业绩得1分，最高得3分。 注：要求提供中标/成交通知书及合同，并提供政府采购平台（网站）上中标/成交公示（或公告）网页的打印件，否则不得分。以上资料需加盖公章，相关资料提供不全或未提供不得分。 | 客观 |
| 3 | 设备配置 | - 0-10 | 本项根据供应商已拥有或承诺可用于本项目的车辆/设备数量进行评分： - 供应商提供的车辆/设备最低配置数量满足下列要求的，得基本分10分；具体要求如下： 序号; 类型; 数量; 备注. 最低配置要求. 1; 洒水车（总质量≥15000kg）; 1辆. 2; 登高车（高度≥8米）; 1辆. 3; 巡逻车; 1辆. 4; 垃圾清运车（新能源）; 1辆. 5; 冲洗车（新能源）; 1辆. 6; 高枝绿篱机; 8台. 7; 落叶吹风机; 8台. 8; 割灌机; 8台. 9; 草坪机; 8台. 10; 高枝剪; 12个. | - 客观 |
|  |  | - 0-6 | - 投标供应商在上述基础上额外提供的车辆，按以下标准评分，最高得6分，具体评分标准如下： 序号; 类型; 评分标准; 最高分. 1; 洒水车（总质量≥15000kg）; 1分/辆; 2. 2; 垃圾清运车（新能源）; 1分/辆; 2. 3; 冲洗车（新能源）; 1分/辆; 2. | - 客观 |
|  |  | - 注：以上设备要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： - （1）供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1）车辆需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证须带车辆照片）扫描件、车辆彩色照片（注明车辆种类）及购置发票扫描件；2）按国家规定无需上牌的车辆、设备须提供车辆、设备彩色照片（注明车辆、设备种类）及购置发票； - （2）承诺中标后购买的车辆/设备：提供购买承诺书（承诺在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内购买车辆/设备必须为全新车辆/设备）、提供车辆/设备全身彩色照片（注明种类），承诺函格式自拟。 - 两项合计最高为16分。若不能完全满足最低配置要求的，则本项得0分。本项目拟投入的车辆/设备，在中标后须按规定时间内进场，以上证明材料需加盖公章。 |  |  |
| 4 | 设计方案 | - 0-1 | 投标供应商针对本项目提供的LOGO设计方案或承诺中标后（中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内）提供LOGO设计方案的得1分，不提供或不承诺不得分。承诺函格式自拟。 | 客观 |
| 5 | 拟投入项目人员情况 | 0-4 | 1、项目负责人：具备园林专业高级及以上职称的得4分，具备园林专业中级职称的得2分，其余不得分。本项最高得4分。（须提供职称证明或证书复印件加盖公章） | 客观 |
|  |  | 0-3 | 2、项目组成员（除项目负责人外）配备情况：项目组成员中，具备园林专业中级及以上职称的每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供职称证明或证书复印件加盖公章） | 客观 |
|  |  | 0-2 | 3、提供的保安人员具有保安员上岗证书或保安师证书的，每提供1个得2分，本项最高得2分。注：提供由公安机关颁发的保安员上岗证书或由人社部门颁发的保安师证书原件扫描件并加盖公章。 | 客观 |
|  |  | 0-5 | 拟投入作业人员及管理人员配置方案（包括人员的数量、职称、能力证书、从事相关管理工作经验、人员的工作排班、时间安排和分工计划等）： - 作业人员及管理人员配置方案切合本项目采购需求，针对性、操作性强、新颖实用的，得5分； 2）作业人员及管理人员配置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较好的，得4分； 3）作业人员及管理人员配置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较为一般的，得3分； 4）作业人员及管理人员配置方案有所缺陷需进一步完善的，得2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
|  |  | 备注：以上1、2、3项人员须提供近三个月的社保缴纳证明材料，人员社保必须为投标单位缴纳或其分公司缴纳均可。以上证明材料需加盖公章，未提供或提供不全均不得分。 |  |  |
| 6 | 现状分析及解决措施 | 0-3 | 根据投标人针对本项目绿化养护现状分析、存在问题并提出相应的解决措施进行评分： 1）现状调查详细、充分，存在问题分析及解决措施全面的得3分； 2）现状调查较详细，存在问题分析及解决措施较全面的得2.4分； 3）现状调查较详细，存在问题分析及解决措施不全面的得1.8分 4）现状调查不详细，存在问题分析及解决措施不到位的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 7 | 绿化养护质量 | 0-5 | 根据投标人针对本项目提供的每月养护方案进行评分： 1）方案操作性强、符合项目实施要求的得5分； 2）方案操作性较强、较符合项目实施要求的得4分； 3）方案操作性较强、基本符合项目实施要求的得3分； 4）方案操作性不强、较为简单或存在缺漏的得2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
|  |  | 0-5 | 根据投标人针对本项目提供的养护内容、养护质量、草花种植方案进行评分： 1）方案针对性强、符合项目实际需求的得5分； 2）方案针对性较强、较符合项目实际需求的得4分； 3）方案针对性较强、基本符合项目实际需求的得3分； 4）方案较为简单或存在缺漏、基本符合项目实际需求的得2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 8 | 安全、环保措施 | 0-3 | 根据投标人针对本项目提供的绿化养护安全文明作业、安全培训措施和环境保护管理措施进行评分： 1）措施安排全面、严密的得3分； 2）措施安排比较全面，基本可行的得2.4分； 3）措施安排比较一般，基本可行的得1.8分； 4）措施安排一般的或措施不完整的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 9 | 服务响应时间 | 0-3 | 根据投标人承诺突发事件、恶劣天气的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少半个小时的加0.5分，最多加2分；每增加半小时的扣1分，扣完该项得分为止。 | 客观 |
| 10 | 服务监管措施（包括服务监管方案、考核配合措施、违约责任等） | 0-3 | 根据供应商针对本项目提供的服务监管措施进行评分： 1）服务监管措施全面，责任具体，操作性强的得3分； 2）服务监管措施较全面，责任具体，操作性较强的得2.4分； 3）服务监管措施较全面，责任具体，操作性一般的得1.8分； 4）服务监管措施不全面，责任未划分，操作性不强的得1.2分； 5）未提供的不得分。 | 主观 |
| 11 | 移交方案 | 0-3 | 根据供应商养护移交平稳过渡计划实施方案（包括中标后进场接收方案和服务期满后移交方案）：根据参与投标单位与原有服务单位对接（过渡）方案，综合考虑本次的相关对接单位，明确列明各单位的对接过渡移交方案，由评委结合本项目情况综合打分。全面性、科学合理性、针对性等情况进行打分； 1）过渡计划实施方案详细、充分、切合实际，具有明显的针对性的，得3分； 2）过渡计划实施方案详细、充分、切合实际但针对性不强的，得2.4分； 3）过渡计划实施方案较简单、不够全面且针对性不强的，得1.8分； 4）仅提供过渡计划实施方案，但方案不全面、不切合实际的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
| 12 | 服务场地 | 0-2 | 对投标供应商提供有固定的养护管理房及停车场地（可租赁或承诺中标后合同执行前准备到位），根据场地对养护服务区域的便利度进行综合评分。 注：可提供实景图片和房产证（或租赁协议）复制件或提供中标后承诺配备固定的养护管理房及停车场地承诺书（需承诺相关数据（如场所的面积、根据场地与养护服务区域距离等信息），格式自拟）作为证明材料。 1）服务场地落实到位且完善的，能够提供便捷服务，响应时效很快的，得2分； 2）服务场地较为完善，能够提供便捷服务，响应时效较快的，得1.6分； 3）服务场地不完善，能够提供便捷服务，响应时效较快的，得1.2分； 4）服务场地不完善，提供服务不及时的，得0.8分； 5）无固定的服务场地的，得0分。 | 主观 |
| 13 | 各类评比、检查时的应对措施 | 0-3 | 各类评比、检查时的应对措施（包括保障工作、应急预案、配合措施、人员调度等）： 1)对各类评比、检查时的应对措施完全切合本项目采购需求，针对性、操作性强，安排科学合理，能圆满完成的，得3分； 2)对各类评比、检查时的应对措施基本切合本项目采购需求，针对性、操作性一般，安排科学较合理，能较圆满完成的，得2.4分； 3）对各类评比、检查时的应对措施基本切合本项目采购需求，针对性、操作性差，安排科学较合理，不能圆满完成的，得1.8分 4)对各类评比、检查时的应对措施切合本项目采购需求，针对性、操作性、安排有所缺陷需进一步完善的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |
| 14 | 绿化垃圾清运方案 | 0-3 | 绿化垃圾清运方案（包括清运残花落叶及垃圾处置及消纳方案、清理频率及人员安排等）： 1）园林绿化垃圾处置方案切合本项目采购需求，针对性、操作性强、新颖实用的，得3分； 2）园林绿化垃圾处置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性较为一般的，得2.4分； 3）园林绿化垃圾处置方案基本切合本项目采购需求，针对性、操作性差的，得1.8分； 4）园林绿化垃圾处置方案有所缺陷需进一步完善的，得1.2分； 5）未提供的，不得分。 | 主观 |

- 2、商务报价部分（适用于标项一、标项二、标项三）（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。（保留小数2位）（保留小数2位）

3）▲本项目标项一最高限价为7095434.08元/年；标项二最高限价为5200013.6元/年；标项三最高限价为4600946.88元/年。如供应商报价超过标项的最高限价，则其投标文件作无效标处理。

4）若所有供应商的商务报价均超标项最高限价，则作流标处理，重新组织招标。

3、 有效供应商的综合得分为技术资信标与商务（报价）标得分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分最高的投标供应商作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（综合得分相同则投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定）。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。标项中标候选人如放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或未在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内提供车辆/设备的；或经质疑，采购人审查后，标项中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人将重新组织采购。

七、确定中标（成交）供应商

评标结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

八、供应商义务

供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）将在采购结果公示中对相关证明材料进行公示，接受社会监督。

3、享受小微企业价格折扣或政策优惠应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务（报价）标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务的标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。