东瓯大桥设施维养考核办法

一、考核目标

通过对东瓯大桥道路、桥梁的养护状况考核，督促、检查及评价养护企业对道路设施的养护工作，不断提高设施完好率和设施管养水平，确保设施完好和正常运行。

二、考核范围

东瓯大桥设施主体及其附属设施（含桥下附于桥体的设施）、桥梁投影面及设施安全保护区域，具体以《设施界线图》和设施量清单等为准。

三、维养质量标准

1.《城市道路管理条例》（国务院第198号令）

2.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

3.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

4.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

5.《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）

6.《温州市突发公共事件总体应急预案》

7.《温州市城区防汛防台应急预案》

8.《温州市城市道路建设与管理办法》

9.《温州市城区城市道路养护考核办法（试行）》

10.《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》

11.本项目招标文件、投标文件和养护合同，相关规程、规范和国家有关强制性标准

四、考核时间及方式：由管理单位每月进行一次月度考核，通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核；在满周年后的第一个月初进行年度考核。

五、考核内容

考核内容分为年度考核和月度考核。年度考核评分参考月度考核日常管理情况的结果和设施现场检查结果，并对年度综合管理情况进行的考核。月度考核包括日常管理情况和设施现场检查的考核。

- 日常管理情况：按照相关的养护规范和养护要求，对综合管理、运用信息系统开展日常维养作业情况、社会监督及处置情况、保障工作开展情况、工作计划及落实情况、安全生产等方面进行考核评价。

- 设施现场检查：根据规范要求，对合同养护范围内的设施进行现场检查考核，对考核中存在的问题按要求进行扣分。

- 综合管理情况：结合设施养护工作开展情况进行考核，对管养制度的建立与落实情况、常规定期检测评估工作情况、设施档案建立与管理情况、配套设施管养情况、安全生产日常工作开展情况、工作计划及总结等方面进行考核评价。

- 设施完好情况结合每月现场考核评价情况进行赋分。

六、考核结果运用

月度考核结果与设施日常维护费用（月度）挂钩，并影响年终的养护经费，年度考核结果与全年的设施日常维护费用挂钩。

1.月度设施日常维护费用按70%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

Fy=0.7×F12 （Py≥95）

Fy=0.7×F12×Py+5100

（90≤Py＜95）

Fy=0.7×F12×95−4×（90−Py）100

（85≤Py＜90）

Fy=0.7×F12×75−6×（85−Py）100

（80≤Py＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Py-月度考核分数

Fy-实得月度设施日常维护费用

2.年终设施日常维护费用按30%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

- Fn=0.3×F（Pn≥95）

Fn=0.3×F×Pn+5100

（90≤Pn＜95）

Fn=0.3×F×95−4×（90−Pn）100

（85≤Pn＜90）

Fn=0.3×F×75−6×（85−Pn）100

（80≤Pn＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Fn-实得年终设施日常维护费用

Pn-年度考核分数

全年实得总养护费用Fq=Fiy+Fn

Fiy-每月实得设施日常维护费用

- 3.暂估价部分费用

动态监测系统维修及突发重大险情处置费用为暂定价，按照养护单位实际完成工程量进行结算。暂定价部分费用需经管理单位、财政审价部分审定后，于下一季度维养费用一同拨付。

4. 警告与退出办法

4.1在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关交通法规，未按规程操作发生有责事故。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)市领导及职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)合同标段养管部门问题及时整改率未达到100%的。

(5)管理混乱，发生管养人员集体上访事件的。

(6)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起市级领导问责。

(7)累计两次12345及数字城管等案件回复处理，办结率和回复率未达标。

(8)累计三次未按要求完成甲方交办任务（以任务单为准）。

(9)累计两次不规范或不合格养护造成不良影响，引起媒体负面报道或12345投诉。

(10)月度考核为不合格。

4.2在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的予以退出，甲方可提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成市政设施综合管养任务的。

(2)同一合同标段在合同期内累计被警告3次的。

(3)养护单位一年内连续有两个月考核在80分以下或一年内累计三个月考核在80分以下的；年度考核得分80分以下的。

月度考核汇总表

（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理情况 |  |  |
| 2 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 合计 |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：月度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

日常管理情况评分表（    年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综 合 管 理 | 按合同配备固定维养人员，确保维养人员到岗到位。（5分） | 维养人员未按合同要求出勤的，缺席每人次扣0.5分，其中中控室值守人员缺席每人次扣1分。未经业主同意，无故更换维养人员的，酌情扣1-2分。维养人员未持证上岗的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 管理用房内业管理到位，环境整洁、设施完好。（2分） | 有发现环境不整洁或设施损坏情况的酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 按合同要求配备维养设备、设施及物资，并建立使用台账。（3分） | 未按合同要求配备的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 日 常 维 养 作 业 | 按照规范对设施进行一日一巡查，做好巡查记录并及时上报。（3分） | 发现巡查不到位的每次扣0.5分，未及时上报的扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 在合同约定的时限内完成设施病害处置，并做维养、自验收记录。无法按时完成的应做情况说明。（4分） | 发现未及时处置设施病害的，每次扣1分。发现未形成闭合资料的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 维养作业应符合文明施工要求。（3分） | 因维养作业不符合规定要求造成不良社会影响的，每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 社会监督及处置 | 无责任范围内媒体曝光（包括电话投诉、市长热线、电视网络纸媒等各级各类媒体）。（2分） | 一经媒体曝光，酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 及时处置各类投诉、上级督查、数字城管案卷。（3分） | 未及时处置或处置不到位的，每次扣1分。一个月内发生二次督办的，扣3分。 |  |  |
| 4 | 保 障 工 作 | 落实应急保障人员及物资。遇突发事件，应按合同要求做好应急保障工作。（5分） | 未按要求配备应急人员或物资的，酌情扣1-3分。未做好应急保障工作的，酌情扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 做好临时交办的重大节日、活动保障任务、养护任务、设施改善、配合等工作。（5分） | 未做好每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 计 划 及 落 实 | 制定月度重点养护计划和总结上月养护情况，并按时上报。（3分） | 未及时上报的，酌情扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 按月度重点养护计划进行养护。（2分） | 未按计划落实维养工作的，酌情扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 安全生 产 | 做好安全生产工作 | 发生有责安全事故的，每次酌情扣5-10分。总分扣完为止。 |  |  |
| 7 | 合计 | 40分 |  |  |  |

考核人员：                                考核时间：      年    月    日

现场检查评分表（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题（时间） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施完好情况 | 路面出现线裂、网裂、坑洞等病害超过规范限定值每处扣0.5分；路面出现积水、结冰等情况的，每处扣0.5分；接坡不平顺的，每处扣1分；病害情况较为严重的酌情扣1-2分。（5分） |  |  |
|  |  | 未及时清除路面泥土、石块、砂砾等杂物，未及时清除路面的化学制剂或油污污染的，每处扣1分。路面有拌和砂浆或混凝土的，每处扣1分。（5分） |  |  |
|  |  | 人行道铺装材料不统一，每处扣1分；出现砌块及平侧石松动、破碎等病害时，每处扣0.5分。（5分） |  |  |
|  |  | 泄水孔堵塞的、伸缩缝未及时清理的、防撞护栏及其栏杆扶手损坏或锈蚀、隔音屏损坏的，每处扣0.5分。（5分） |  |  |
|  |  | 吊杆、系杆、拱肋、支座、墩台等未按规范要求进行检查或养护的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
|  |  | 桥面铺装、伸缩缝及其保护带破损未及时修复的，酌情扣1-12分。（12分） |  |  |
|  |  | 桥铭牌、限载牌、限高牌、桥墩编号牌、盖梁编号牌、限高门架等未按要求进行保养的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
| 2 | 维修质量 | 设施病害维修质量应满足规范要求，如有病害处置不到位、维修质量不过关、维修作业不规范的，每处酌情扣1-2分。（10分） |  |  |
| 3 | 安全保护区域 | 设施维养范围及安全保护区域范围内如发现有违规占用或影响桥梁安全的作业，未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
|  |  | 桥下空间被违规利用（包括桥下住人、易燃易爆品堆放等），未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-2分。（2分） |  |  |
| 4 | 配套设施 | 按合同要求开展助航标志及动态监测系统的日常检查及维护工作，确保设施安全运行。未按要求执行的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
| 5 | 合计（总分60分） |  |  |  |

考核人员：                                考核时间：      年    月    日

年度考核汇总表

（      年度）

| 序号 | 考核内容 | 权值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 45% |  |  |
| 2 | 设施完好情况 | 45% |  |  |
| 3 | 日常管理情况 | 10% |  |  |
| 4 | 合计 | 100% |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：1.设施完好情况考核得分=每月现场考核评价的平均值*0.75；

2.日常管养情况考核得分=每月日常管理情况的平均分*0.25；

3.综合管理考核得分=年度综合管理考核得分*0.45；

4.年度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

年度综合管理考核评分表

(       年度)

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全管养制度 | 在合同规定时限内，建立健全巡查、养护制度及方案，完善投诉处理及值班制度，建立应急预案等制度，并经管理单位审核通过后执行。（10分） 未及时（签订合同后一个月内）完成或无正式文件的，每类扣1分；无相应制度的，每类扣2分。 |  |  |
|  |  | 严格按照管养制度开展设施日常养护工作。（15分） 未按相应制度开展工作的，酌情扣分。如，未定期开展应急预案演练、未落实投诉案件处置制度等。 |  |  |
| 2 | 定期开展检测评估 | 按养护技术规范及合同的要求，养护范围内的设施需每年进行一次常规定期检测，并形成检测评估报告。（20分） 未在规定时限内完成检测评估的，扣20分；检测评估报告不规范的，酌情扣分。 |  |  |
| 3 | 档案资料 | 按规范要求建立完整、准确、清晰的设施档案，及时进行更新。（20分） 发现不完整、不准确或未及时更新的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 市政设施管养系统数据更新准确、及时。（5分） 未及时更新或数据错误的，酌情扣分。 |  |  |
| 4 | 工作计划及总结 | 养护单位需根据年度设施养护状况，编制年度设施养护计划，完成年度工作总结及设施运行报告。（10分） 未及时（签订合同后一个月内或该年度的第一个月内）编制年度设施养护计划的，未完成年度工作总结或设施运行报告的，扣10分；内容不符合要求或不完整的，酌情扣分。 |  |  |
| 5 | 安全生产 | 对养护作业人员进行安全教育培训，使得熟知并严格遵守各项安全技术操作规程并执证上岗作业。（10分） 未开展安全教育培训或养护作业人员没有按规定执证上岗作业的酌情扣1-5分；发现养护作业人员违规操作的，扣10分。 |  |  |
| 6 | 配套设施 | 按合同要求开展助航标志及动态监测系统的日常检查及维护工作，确保设施安全运行。（10分） 未按要求执行的，酌情扣分。 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

考核人员：                     考核时间：      年    月    日