南山12幢国际留学生公寓改造工程

采

购

文

件

招标编号：CGSHZJ-2018-N000202

| 采购单位： | 绍兴文理学院 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江兴业建设项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
|  | 二○一八年七月 |

南山12幢国际留学生公寓改造工程

采购文件

采购人名称：  绍兴文理学院    （盖章）

采购人法定代表人：                            （签字或盖章）

采购人地址：    绍兴市环城西路

邮政编码：        312000         联系人：  丁老师、严老师

电    话：  0575-88348955        传   真：

招标代理机构名称：    浙江兴业建设项目管理有限公司   （盖章）

法定代表人：   阮木         （盖章）

联系人：    姜梅                  电  话：  0575-85091376

手  机：  18157560912             传  真：  0575—85091378

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，浙江兴业建设项目管理有限公司受绍兴文理学院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项报告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2018-N000202           采购组织类型：分散采购委托代理

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 项目名称及数量 （详见招标文件） | 预算价（单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山12幢国际留学生公寓改造工程 | ￥1050000 | ￥10000.00 |

三、投标供应商的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2．具有独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上，安全生产许可证有效，浙江省外企业须在浙江省住建厅备案有效；

3.拟派项目负责人具有建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，拟派项目负责人应为投标企业在职职工，以提供缴费期限包含2018年2月至 2018年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

4.投标人和拟派项目负责人近五年来再检察机关无行贿犯罪记录。

四、资格审查方式：

1．资格后审。

五、报名：

2018年7月11日至2018年7月18日（双休日及法定节假日除外）在绍兴市环城西路396#-5，浙江兴业建设项目管理有限公司报名。报名时间：上午：8:30-11:30下午：14:30-17:00 。不接受电话报名。

报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

1.营业执照复印件

2.资质证书复印件

3.报名人身份证复印件和法定代表人授权书（或介绍信）

4.招标文件售价每份200元

六、投标文件截止时间及地点：投标人应于2018年7月31日14:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市公共资源交易中心4楼指定开标室（绍兴市迪荡新城鼎盛时代大厦（惠利街20号）），逾期送达作无效投标处理。

七、投标时间及地点：2018年7月31日14:30时整在绍兴市公共资源交易中心4楼指定开标室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在2018年7月30日17:00时之前(以保证金到户时间为准)交至浙江兴业建设项目管理有限公司（账户：浙江兴业建设项目管理有限公司，帐号：85040154800000107，开户银行：上海浦东发展银行绍兴城西支行）。请用转账支票/银行汇票/电汇交纳。

九、公告发布： http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：浙江兴业建设项目管理有限公司[绍兴市环城西路396#-5]；联系人：姜梅；联系电话：18157560912。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系电话：0575-85209697。

十一、联系方式：

浙江兴业建设项目管理有限公司      姜梅               18157560912

绍兴文理学院                      丁老师、 严老师     0575-88348955

绍兴文理学院

浙江兴业建设项目管理有限公司

2018年7月

前附表

表一：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南山12幢国际留学生公寓改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴文理学院 |
| 3 | 建设规模 | 工程类别：装饰装修三类 工程招标控制价：1050000元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 见预算 |
| 7 | 工期要求 | 30日历天（具体开工时间以开工报告为准） |
| 8 | 建设资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业资质要求：建筑装修装饰工程专业承包三级及以上；有安全生产许可证。如本省外注册企业需在本省住建厅备案有效。 2、项目负责人资质：建筑工程专业注册建造师二级及以上。拟派项目负责人须为投标企业在职职工，以提供包含2018年2月至2018年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。 3、企业和项目负责人近五年来在检察机关无行贿犯罪记录。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 评标入围方法 | 1、投标人及有关单位签到。 2、采购人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。 3、检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。 4、参照绍市公管办〔2009〕32号文件抽取10家入围单位。（不足10家时全部入围） 5 、未入围投标人的投标文件不予评审；对入围投标人核对投标人代表身份、复核投标人资格、评审投标文件符合性。 6、入围投标人有效人数少于3家的，在未入围投标人中随机抽取补足3家，重新按前述第5款评审。入围投标人有效人数不少于3家的，不再补充。 7、各投标人代表对入围结果进行签字确认。 |

表二：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 工程计价方式 | 工程量清单综合单价法（13版） |
| 14 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万元整（10000元）。 |
| 16 | 投标报名时间及地点 | 时 间：2018年7月11日～18日 地 点：浙江兴业建设项目管理有限公司（绍兴市环城西路396#-5）或政采云网上报名 |
| 17 | 投标文件份数 | 商务标：一式五份，其中正本一份，副本四份。 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地 点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 时间：2018年7月31日14:30时 |
| 19 | 开标会议 | 时间：2018年7月31日14:30时 地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 |
| 20 | 评标办法 | 造价下浮率计分法（下浮范围为8%-15%） |
| 21 | 履约保证金 | 工期履约保证金： 5万元整；质量履约保证金：5万元整。 |
| 22 | 投标报价 | 投标人按采购人提供的招标控制价为基数，以下浮率形式报价。 |
| 23 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： 中标人须向招标代理机构交纳中标服务费： ①中标服务费：5000元整。 ② 中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江兴业建设项目管理有限公司 开户行：上海浦东发展银行绍兴城西支行 账 号：85040154800000107 ③ 中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |  |

注：

1、	投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向招标人（招标代理单位）书面反映，招标人（招标代理单位）向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2、	为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

3、	招标文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。如对招标文件有异议应该按浙财采监[2012]18号和〔2007〕2号文件规定的时间要求提出，逾期提出的，我公司不予受理、答复。

4、	报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

5、	潜在供应商对本次采购活动有各类异议的（疑议）的，可向本项目采购人监督部门或者委托的代理机构提出。在交易过程中，供应商认为其合法权益受到侵犯的，可依法提供诉讼、仲裁或根据合同约定办法予以解决争端。

第一章  招标须知

一、总 则

1. 工程说明

详见前附表。

2. 招标范围

详见前附表。

3. 招标方式

本工程采用造价下浮率计分法，资格审查采用资格后审方法，由采购人按以下方法确定意向投标人：

3.1 采购人发布工程招标信息，组织意向投标人报名，意向投标人应在公告规定时间内携带公告中规定的报名资料向采购人报名登记。未登记的单位不得参加投标。

4. 资金来源

详见前附表。

5. 投标费用

5.1 意向投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、采购文件

1. 采购文件的组成

1.1 采购文件由前附表、招标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸等组成。

1.2 意向投标人应认真阅读采购文件中所有内容。如果意向投标人编制的投标文件实质上不响应采购文件要求，其投标文件将在评标时被采购人拒绝。

2. 采购文件的解释

意向投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应前附表规定书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出，采购人汇总后予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得采购文件的意向投标人。

3. 采购文件的修改

3.1 在投标截止日2日前，采购人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改采购文件。

3.2 答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得采购文件的意向投标人，答疑纪要或补充通知作为采购文件的组成部分，对意向投标人起约束作用。

3.3 为使意向投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，采购人将按规定延长递交投标文件的截止日期和开标会议时间。

4.答疑及现场勘察

4.1 意向投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。可事先和采购人联系，自行踏勘现场，勘察现场所发生的费用由意向投标人自己承担。

4.2 意向投标人将采购文件和施工图中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给采购人，由采购人汇总后，统一书面答复。

4.3 采购人向意向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使意向投标人利用的资料。

4.4答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

5. 工程造价编制

5.1工程参考造价由采购人根据国家现行规定的工程量计算规则及采购文件规定的计价方法和要求组织编制，并接受财政部门组织审定。

5.2 本工程参考造价编制依据：

5.2.1 工程费用执行《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）相关费用计算程序表及费用取费费率换算表》（所用费率根据浙建站计[2013]64号文,浙建建发（2016）144号文件关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知，浙建站定(2016)23号文件关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知，浙建站定(2016)54号文件、浙建建发（2018）104号关于调整有关增值税税率及相关计价系数的通知，税金费率按税前造价10.00%计取）及造价相关文件规定编制，按单独装饰三类工程中值计取。

5.2.2施工组织措施费中的安全文明施工费(含扬尘防治增加费)、已完工程及设备保护费按规定中限计取，其余施工组织措施费本标底不考虑，以后不再增加该类费用。

5.2.3  农民工工伤保险费未包含在标底报价内，若发生该费用时，按绍政办[2007]100号《绍兴市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于绍兴市区建设工程施工企业农民工参加工伤保险实施意见的通知》精神缴纳；

5.2.4材料价取《绍兴市建设工程造价管理信息》2018年5月份除税信息价，其它没有的参照同时期《浙江造价信息》；标底内人工单价：按2018年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中的人工市场信息价补差,进入综合单价，差价部分仅计取税金。

5.3 其余事项详见招标控制价编制说明。

三、投标文件的编制

1. 投标文件的组成

1.1 法定代表人身份证明（格式见附件一）；

1.2 授权委托书（格式见附件二）；

1.3代理人身份证复印件（格式见附件三）；

1.4投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、省住建厅核发的进浙企业备案证明（外省企业需提供，省内企业无需提供）复印件；

1.5投标人拟派项目负责人建造师注册证书、项目负责人的包含2018年2月至2018年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）复印件；

1.6投标承诺书（格式见附件四）；

1.7 招标控制价认可函（格式见附件五）；

1.8 投标函（格式见附件六）；

1.9总报价书（格式见附件七）。

以上文件组成投标文件。投标人在投标文件中应对采购文件作出实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按采购文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对采购文件作出实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

（企业资质证书、安全生产许可证及项目经理建造师证、安全生产考核合格证（B证）等允许使用电子证书打印件（需加盖单位公章），二维码扫描不能获取信息的，则资格审查不通过。）

2. 投标文件格式要求

投标人应按照采购文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

3. 投标保证金

3.1 投标人应按前附表中规定缴纳投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

3.2 对于未能按要求提交投标保证金的，采购人将视为不响应招标而拒绝。

3.3未中标单位开标结束后现场退还（无息），中标单位签订合同时退还（无息），另缴履约保证金，于工程竣工验收合格后五日内退还（无息），若中标单位提出退标的，没收投标保证金。

3.4 有下列情况之一的，投标保证金不予返还：

3.4.1 投标人无正当理由放弃投标的；

3.4.2 中标人未能在规定期限内签订合同协议的；

3.4.3 投标人在投标过程中有违反“招标投标”有关法律、法规行为的。

4. 投标文件的份数和签署

4.1 投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“招标项目名称、投标人名称”以及“正本”和“副本”字样。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准，若大小写不一致，以大写为准。

4.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是采购人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标志

1.1 投标人应将投标文件的正本和副本合装密封。

1.2 包封要明确注明“招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处骑缝加盖单位公章。

1.3 投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人。

2. 投标截止送达及时限

2.1 投标人递交投标文件按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标文件作无效投标处理。

2.2 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

3. 投标文件的修改与撤回

3.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

3.2 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

五、开标会议

（一）、开标会议程序

1、投标人及有关单位签到，投标人提交投标文件，对投标人代表身份进行验证。

2、采购人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。

3、检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。

4、当递交投标文件的投标人多于10家时，参照绍市公管办〔2009〕32号文件抽取10家入围单位；不足10家时全部入围。

5、启封投标人的投标文件，递交入围投标人资格复核材料原件，对投标人资格和投标文件进行符合性评审。如最终有效投标人少于3家的，参照绍市公管办〔2009〕32号文件执行。

6、宣布各投标人的报价。

7、根据评标办法规定确定中标单位。

8、各投标人代表对开标会议结果进行签字确认，宣布中标人。

（二）、 开标会议基本要求

1.采购人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议。投标人法定代表人或授权委托人应随带以下材料参加开标会议：

（1）有效本人居民身份证（授权委托人还应有授权委托书）;

（2）投标人的企业营业执照;

（3）投标人的资质证书（可用盖有公章的复印件代替，如二维码不能读取则视作无效）;

（4）投标人的安全生产许可证;

（5）拟派项目负责人注册证书；

（6）拟派项目负责人的包含2018年2月至2018年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）省住建厅核发的进浙企业备案证明（外省企业需提供，省内企业无需提供）。

（企业资质证书、安全生产许可证及项目经理建造师证、安全生产考核合格证（B证）等允许使用电子证书打印件（需加盖公章），二维码扫描不能获取信息的，则资格审查不通过。）。

投标人应在投标文件递交截止时间前递交投标文件，投标人代表没有有效身份证明或投标文件密封包装不符合要求或递交逾期的，不予接收。

2、开标会议由采购人（或代理机构）组织并主持。

3、投标人法定代表人或授权委托人未参加招标会议或未按时到会的视作自动放弃投标或作无效投标处理。

4、投标人开标会议前确定的项目负责人、开标会议时提交的项目负责人资格证和投标文件中所确定的项目负责人三者必须一致，否则作无效投标处理。

（三）、投标行为无效情形

意向投标人有下列情形之一的，其投标行为无效，作无效投标处理：

1、未按规定在开标会议召开时间前向采购人递交投标文件的；

2、投标文件未按要求密封的；

3、意向投标人不符合采购文件载明的资格条件要求的；

4、投标文件不符合采购文件载明的要求的；

5、投标下浮率与采购文件载明的下浮率范围不一致的；

6、未按规定递交投标保证金的；

7、不符合采购文件明确的实质性响应条件的。

8、未能出具相关证件或证件无效的；

9、投标截止时间以后送达的投标文件；

10、法定代表人或授权委托人未按时到场的。

（四）、投标文件鉴定和公布

当众宣传核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

（五）、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

（六）、开标会议记录

开标会议全过程由采购人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

六、评 标

1. 评标组织

由采购人对投标人的投标文件进行符合性评审。

2. 评标办法

2.1 投标人以采购人提供的招标控制价为基数，在8%-15%（含上、下限，下同）有效范围内确定下浮率（百分比小数点后保留两位，即**.**%，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

2.2 由采购人1名代表和所有进入评标入围有效投标人中现场抽签产生的1名代表在8%-15%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为评估下浮率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝100；

当Xi＞Y时，得分＝100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝100-（Y-Xi）×100×5。

2.3 以最高分中标。推荐1家投标单位为中标候选单位，评标计分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，并标明从高分到低分的排列顺序，当推荐的中标候选单位得分相同时，按下浮率大的排序在先，得分和下浮率均相同时由采购人当场抽签确定中标单位。

3. 重新开标情形

有下列情形之一的，采购人应重新招标：

3.1 开标会议确认有效投标人（即使按绍市公管办〔2009〕32号增补后）少于3家的；

3.2 开标会议确定的中标人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

4. 重大偏差情形

4.1 下列情形之一的，视作重大偏差：

4.1.1 无法定代表人身份证明（格式见附件一）或法定代表人身份证明未加盖单位公章的；

4.1.2 无授权委托书（格式见附件二）或授权委托书未加盖单位公章和法定代表人盖章的（授权委托人是法定代表人本人并在开标会议按时到场的除外）；

4.1.3 无投标承诺书（格式见附件四）或投标承诺书未加盖单位公章和法定代表人盖章的；

4.1.4 无招标控制价认可函（格式见附件五）或招标控制价认可函未加盖单位公章和法定代表人盖章的；

4.1.5 无投标函、总报价书（格式见附件六、附件七）或投标函总报价书未加盖单位公章和法定代表人盖章的；

4.1.6 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.1.7 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.1.8 投标人名称或组织结构与资格预审不一致且未有工商变更证明的；

4.1.9企业、项目负责人和现场负责人均未被列入绍兴文理学院元培学院招投标黑名单；

4.1.10 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

4.2 重大偏差因未能对采购文件作出实质性响应，作无效投标处理。

七、定 标

1. 采购人在开标会议确定中标人应公示，接受社会监督。公示期满，无实质性异议的，采购人应当在7个工作日内发出中标通知书，并按招投标管理的有关规定办法退还投标保证金以及签订合同。

2. 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 采购人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。

4. 发生下列情形之一的为中标无效：

4.1 招标代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与采购人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

4.2 采购人向他人透露已获取采购文件的意向投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的；

4.3 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

4.4 中标人或中标人拟派项目负责人经有关部门查实有行贿犯罪记录的；

4.5 采购人在开标会议中确定的标人以外确定中标人的；

4.6 在公示期间，根据本采购文件规定，经有关部门查实中标人有投标无效或作无效投标处理的。

5. 确定中标人中标无效后，采购人将重新组织招标。

八、授予合同

1. 中标通知书

采购人经招标投标办公室备案后的中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

2. 合同签订

采购人将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，采购人和中标人在中标通知书发出之日起三日内，按照采购文件和中标人的投标文件签订书面合同。采购人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

3. 合同双方确认

本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第二章 合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF－1999－0201）的《合同条件》，合同协议条款将由采购人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

1. 进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 7 日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 7 日内批复。

2.工程进场

乙方应在签订合同后第二天内进场。如因乙方原因造成延迟的，甲方有权对于延迟进场的做出罚款5000元/日，如因甲方原因造成延迟的则不予处罚。

3. 工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在 第二天开工。

4. 工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

5. 工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。

4.1 额外或附加的增加工程量超过合同造价 20 ％以上。

4.2 由甲方造成的延误、障碍阻止。

4.3 不可抗力。

4.4 非乙方的过失或造成的。

6. 工期履约

乙方必须做出工期履约保证，工期履约保证金为50000元，并在工程合同签订之前交给甲方，合同工期内完工的在15日内返还，未按时完工的，均视为违约，扣罚违约金每日5000元，超过7日的，罚没全部工期履约保证金。

二、质量与验收

1. 质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，乙方必须作出质量履约保证，质量履约保证金为50000元，并在工程合同签订方前提交给甲方，在工程竣工验收后自动转为保修金。工程质量由甲方指定的单位或个人监管。

1.1甲方对本工程质量的特殊要求： 合格  。

2. 工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.1 工程竣工后经质监单位或个人核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处。

2.2 要求合格等级未达到的，违约金按应扣除质量履约保证金，并无条件返工直至工程达到要求质量目标。

三、合同价款与支付

1. 合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用固定单价及中标下浮率的方式承包。

2. 合同价款的调整

2.1 设计变更、重大现场技术措施调整等经甲方确认的工程变更联系单。

2.2 国家调价政策文件。

2.3不可抗力发生。

2.4 工程量按实调整。

2.5合同价款中包括的工作内容：完成采购人提供的工程预算所包括的工程项目所需的材料设备、劳务、机械、质检（检测）、运输、装卸、维保期服务、缺陷修复、保险和管理费用、风险费用、利润和税金等所有有关费用。采购人不再承担其他任何费用。

2.6合同单价的确定：

2.6.1 采购人招标控制价中已经有项目综合单价的，其综合单价按采购人招标控制价中的综合单价及中标下浮率结算。

2.6.2 新增及变更项目，采购人招标控制价中无该项目综合单价的，合同中没有类似清单项目综合单价的，采用招标控制价编制口径并按中标下浮率同比例下浮结算。

3. 不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工工程量按实结算。

4. 工程款支付

4.1 工程款的支付方式：本工程合同价款采用固定单价及下浮率，工期为30日历天，具体开工日期以合同签订日期为准。工程完工验收合格，并将决算书送甲方后支付合同价的70%工程款, 决算审计后一个月内付清剩余工程款。

4.2 甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：  ／   。

四、设计变更

1. 设计变更

1.1 当本工程设计需要变更时，应由设计方出具变更联系单，经甲方和委托监理方认可后 签证。

1.2 变更费用按： （1）合同招标控制价中有类似清单项目综合单价的，可以参照招标控制价类似项目综合单价计算确定。（2）合同中没有类似清单项目综合单价的，采用招标控制价编制口径并按中标下浮率同比例下浮结算。

六、竣工结算

1．竣工结算应执行以下条款：

1.1 工程验收达到约定条件后，乙方应在28日内提供工程决算。甲方根据工程规模在国家法规允许时间内提供审核意见并报有关部门进行审计。

1.2 甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：按国家规定。

七、保 修

1. 保修期限

1.1 本工程保修金为50000元，待保修期满后一个月内退还，不计利息。保修期限为一年。保修期从通过竣工验收之日起计算。保修期间若出现质量问题应由承包方负责维修并承担一切费用，承包方未履行保修职责的，由采购人自行处理并在应退还的保修金中扣除所需费用。

八、其 它

1．乙方应以支票或汇票的形式向甲方缴纳履约保证金（具体金额详见前附表）。

2. 施工用水、电由乙方自行解决。水电费按表计计量计取，实际价格按学校规定执行。

3. 在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，经甲方三次书面通知后仍未采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

4. 工程在实施前，应由乙方负责做好与相关管理部门的沟通、协调工作，并按其要求做好相关工作、承担相关费用。实施过程中，乙方应做好环境保护，防止粉尘、噪声等污染情况发生。

5. 乙方项目负责人未能按规定到位，甲方可视情节作相应处理，直至将乙方清退出场。

6. 工程在实施过程中，乙方应做好施工安全工作，防止意外事故的发生，杜绝用电事故，安全责任由乙方全权负责。

7. 乙方在中标项目的施工过程中，必须服从甲方统一安排，为其他项目的施工提供便利。

8. 保修期内，发生任何责任事故，由中标施工单位负责。

第三章  技术规范及图纸

一、现场自然条件

1. （包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）  以地质资料为准  。

二、现场施工条件

1．（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）  具备开工条件  。

三、本工程采用的技术规范

1．现行的工程施工技术规范  。

四、图  纸

1．招标控制价及图纸（或电子光盘）各一套  。

第四章 投标文件及其附件格式

（必须按以下格式填写并加盖公章、法人章）

投标文件主要内容：

1、法定代表人身份证明书                    （附件一）

2、授权委托书                              （附件二）

3、代理人身份证复印件（正反两面）          （附件三）

4、投标承诺书                              （附件四）

5、招标控制价认可函                        （附件五）

6、投标函                                  （附件六）

7、总报价书                                （附件七）

8、其余按采购文件要求提供的资料格式自拟

附件一：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

附件二：授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托                                   （单位名称）的            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

附件三：

代理人身份证复印件（正反两面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件四：投标承诺书

致：                                 （采购人名称）

根据贵公司      年   月   日发布的

（招标项目名称）招标公告，现决定参加该招标项目的投标活动，并在此作如下法律承诺：

1、严格遵守相关法规的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实、有效、合法的。

3、如果中标，我单位将按照采购文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

5、同意向采购人提供任何与该项投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、我单位承诺参加                           （招标项目名称）工程投标报名的项目负责人           （姓名），一旦我方中标，我方保证不更换项目负责人，并保证项目负责人到位率在 90 ％以上。

8、若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件五：招标控制价认可函

致：                                    （采购人名称）

本单位自愿参加                                             （招标项目

名称）的投标活动，并在此作如下法律承诺：对采购人提供的招标控制价表示认可，无任何异议。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件六：投标函

工程           投 标 函

采购人：

1、根据已收到                 工程的采购文件，我方经现场考察和研究，我方愿以采购人提供的招标控制价为基数下浮       %（小写）的价格承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在          天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按采购文件约定提交履约担保。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工费按审定后的费用金额计取。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日

附件七、总报价书

工程                总报价书

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 工程类别 |  |
| 质量等级 |  |
| 投标工期 |  |
| 造价下浮率（大写）：百分之 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日