### 成交人公告内容

采购项目：泵站闸室运行管理项目

采购编号：浙方咨招[2022]046号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人名称 | 浙江江能建设有限公司 | 成交人负责人 | | 黄文杰 |
| 成交人地址 | 浙江省杭州市南肖埠北景西苑30幢 | | | |
| 成交标的 | | | | |
| 服务内容 | | | 数量 | 单价 |
| 泵站闸室运行管理项目 | | | 2 | 2896610元 |
|  | | |  |  |
| 成交金额合计 | | | | 5793220元 |
| 服务要求：  **一、设备工具、人员投入**  由于本项目各闸站涉及范围较广，需配备中标单位自行配备交通工具，以方便项目管理组日常巡视；流动运行班每日巡查及日常运行；维修养护班对设备的定期维护，缺陷设备维修等。中标单位自行配备常用维修工具：电焊机、万用表、各规格扳手、螺丝刀、小型汽油发电机、临时配电箱及临时电缆、防雨布、绝缘靴、绝缘手套、验电器等各类工具。  日常设备维修养护包含该维修养护人工成本、维修养护所需材料费（单件费用在1500元以内）、设备小修等投入，以及维修养护人员的各种费用、必要的保险费用、各项税金等所有费用。  需成立项目部，由项目管理组组织安排各个泵闸站常驻运行班、流动运行班、维修养护班。  常驻运行班负责所驻泵闸站24小时不间断值班，每日对设备进行巡查，通过“看”、“听”、“闻”以达到及时发现问题、及时汇报、及时处理并形成纸质台账入档。  流动运行班负责无人值守水闸每日设巡查及日常运行并建立巡查台账。  维修养护班成立后马上对所有泵闸站全部设备进行一次全面检查，对于存在缺陷或需要保养的设备进行及时消缺及保养，对其中存在重大问题、隐患需大修或者需要预防性试验的设备，及时汇报采购人处理。  **二、质量与验收**  1、养护工作实施不定期抽查和每月定期考核相结合的检查制度。不定期抽查由采购人择时进行，一般每周一次，检查发现的问题，作为每月考核该项目赋分的重要依据；每月定期考核由采购人自行随机确定，打分作为月考核得分。  2、养护质量考核情况作为养护项目费用支付的依据。  3、项目维修质量应符合SL223—2008《水利水电建设工程验收规程》、SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、 GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》等相应规程或标准。期间所发生的一切费用由中标人自行承担。  4、维修项目养护验收必须提交质量评定资料、养护总结、养护日记、养护大事记等验收工作必须具备的一切资料。  5、维修项目由采购人组织验收小组在该项目完工后单独进行验收评定。 | | | | |