招标文件

| 项目编号： | LCZ2021-006 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2021年城区公共绿地养护项目 |
| 采 购 人： | 丽水市园林管理中心 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2021年7月 |  |

目  录

目  录	2

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	5

一   采购内容及清单	5

二   服务期限	5

三   各标项养护范围	5

标项1：2021年城区公共绿地养护项目（主城区）	5

标项2：2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口）	18

标项3：2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块）	19

标项4：2021年城区公共绿地养护项目（市区公园）	20

四   服务范围及要求	30

五   质量要求	31

1、养护质量要求	31

2、其他质量要求	32

六   养护人员配备要求	33

1、人员数量要求	33

2、人员要求	33

七   绿化养护作业机械设备配备要求	34

八   对中标人要求	35

九   付款方式	35

十   安全要求	36

十一   现场述标要求	36

十一   其他	36

附件一：绿地养护质量标准	37

附件二：丽水市园林管理中心绿地养护工作考核办法	41

附件三：丽水市园林管理中心草花管理及养护工作考核办法	45

第三章  投标人须知	48

投标人须知前附表（一）	48

投标人须知前附表（二）	51

一    总则	52

1.1     适用范围	52

1.2     定义	52

1.3     投标人应具备资格条件	52

1.4     联合体	53

1.5     投标文件的语言及计量	53

1.6     投标费用	53

1.7     现场踏勘	53

1.8     答疑会	53

1.9     分包	54

1.10    保密	54

1.11    政府采购政策	54

1.12    信用信息记录查询	55

1.13    质疑和投诉	55

1.14    特别声明	56

二    招标文件	56

2.1     招标文件的组成	56

2.2     招标文件的澄清、修改	57

三    投标文件	57

3.1     投标文件的形式和效力	57

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	57

3.3     投标文件组成	58

3.4     资格审查文件的组成	58

3.5     资信商务及技术文件的组成	58

3.6     报价文件的组成	58

四    投标文件的编制	58

4.1     投标文件编制	58

4.2     投标报价要求	59

4.3     投标有效期	59

4.4     投标文件格式	59

4.5     投标文件份数及签署	59

五    投标文件的提交	59

5.1     投标文件导入和加密	59

5.2     投标文件的提交	60

5.3     投标文件修改和撤回	60

5.4     备选投标方案	60

5.5     投标诚实信用	60

六    开标和评标	61

6.1     开标	61

6.2     资格审查	61

6.3     评标	62

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	63

6.5     报价错误修正	64

6.6     评标报告	64

七    投标无效的情形	64

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	65

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	65

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	66

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	66

八    中标和合同	67

8.1     中标	67

8.2     中标公告和中标通知书	67

8.3     履约保证金	67

8.4     合同	68

九    其他事项	68

9.1     解释权	68

第四章  合同格式	69

采购合同	69

第五章  投标文件格式	76

一  资格审查文件格式	76

1.1    资格审查文件封面格式	76

1.2    资格审查文件目录	77

1.3    有效营业执照复印件	77

1.4    负责人身份证复印件	77

1.5    授权委托书格式	78

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	79

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	79

1.8    无重大违法记录声明书格式	80

1.9    联合体协议书格式	81

1.10    分包意向协议书格式	82

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	83

1.12    其他	83

二  资信商务及技术文件格式	84

2.1    资信及商务文件封面格式	84

2.2    资信商务及技术文件目录	84

2.3    投标函格式	85

2.4    投标人认证证书	87

2.5    成功案例及业绩及相关证明材料格式	87

2.6    企业内部管理考核制度	87

2.7    现状分析	87

2.8    绿地养护实施方案	88

2.9    养护设备配备情况	89

2.10    拟投入的项目班子格式	89

2.11    文明安全作业保障措施	90

2.12    反馈机制	90

2.13    应急服务方案	90

2.14    投标人需要说明的其他文件和说明	90

三  报价文件格式	91

3.1     报价文件文件封面格式	91

3.2     报价文件文件目录	91

3.3     开标一览表格式	92

3.4     投标分项报价表格式	93

3.5     中小企业声明函格式	94

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	95

3.7     监狱企业证明格式	96

第六章  评标办法和细则	97

一    总则	97

二    评审一般规定	97

三    评审内容及标准	97

标项一、标项二、标项三（评审内容及标准）	97

标项四（评审内容及标准）	101

附件：政府采购活动现场确认声明书	104

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

2021年城区公共绿地养护项目 的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2021年8月4日09：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2021-006

项目名称：2021年城区公共绿地养护项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一

数量：3

单位：年

预算金额：1104

最高限价：1104

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：三年

联合体投标：接受   不接受

标项二

数量：3

单位：年

预算金额：684

最高限价：684

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：三年

联合体投标：接受   不接受

标项三

数量：3

单位：年

预算金额：690

最高限价：690

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：三年

联合体投标：接受   不接受

标项四

数量：3

单位：年

预算金额：684

最高限价：684

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：三年

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：企业营业执照具有园林绿化养护经营范围

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2021年8月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2021年8月4日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2021年8月4日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市园林管理中心

地  址：丽水市新建二区1幢112室

传  真：0578-2175672

项目联系人（询问）：刘治君  项目联系方式（询问）：0578-2028528

质疑联系人：林亚坤           质疑联系方式：0578-2131778

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：邓茜之 项目联系方式（询问）：0578-2179551

质疑联系人：刘晓华        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一   采购内容及清单

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 年度预算金额 （万元） | ▲年度最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 2021年城区公共绿地养护项目（主城区） | 3 | 年 | 368 | 368 |  |
| 标项2 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口） | 3 | 年 | 228 | 228 |  |
| 标项3 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块） | 3 | 年 | 230 | 230 |  |
| 标项4 | 2021年城区公共绿地养护项目（市区公园） | 3 | 年 | 228 | 228 |  |
| 年度合计 |  | 3 | 年 | 1054 | 1054 |  |
| 三年合计 |  |  |  | 3162 | 3162 |  |

- 二   服务期限

本项目服务期限为三周年（以合同签订之日起算），合同期内第一年全部月份考核均在良好以上，且考核为优秀的月数达到6个月及以上的，可续签第二年承包合同，第二年全部月份考核均在良好以上，且考核为优秀的月数达到6个月及以上的，可续签第三年承包合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，中标人在《中标通知书》规定的时间内与采购人签订合同。其中标项4草花考核为：合同期内第一年全部考核均在良好以上，且考核为优秀的期数达到2期及以上的，可续签第二年合同，第二年全部考核均在良好以上，且考核为优秀的期数达到2期及以上的，可续签第三年合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，（标项4续签承包合同，需同时满足绿化养护和草花的考核）。

注：各标项服务进场时间以采购人确认时间为准。

- 三   各标项养护范围

标项1：2021年城区公共绿地养护项目（主城区）

分为(市区道路绿地、街头绿地)丽阳街以北区块和丽阳街以南区块，清单如下：

| 丽阳街以北区块绿地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿地地址 |  |  | 绿地面积（㎡） |
| 1 | 北苑路线外绿化工程 |  |  | 1476.92 |
| 2 | 北苑路与丽阳街东北角零星绿地工程 |  |  | 70 |
| 3 | 城北路（中山街-紫金路） |  |  | 4316 |
| 4 | 城北路东段（开发路-凉塘路，凉塘路-东地路）中心绿化带和行道树绿化工程 |  |  | 4591.44 |
| 5 | 城北路街头绿地，凉塘路行道树及街头绿地 |  |  | 12817 |
| 6 | 城北路十字路口绿岛 |  |  | 883 |
| 7 | 大洋路与人民路西北角绿地 |  |  | 136 |
| 8 | 大洋路北段（人民路-北外环） |  |  | 3523.9 |
| 9 | 大洋路（丽阳街-人民路） |  |  | 1036 |
| 10 | 大洋路交警支队南侧庆春路与大洋路路口绿化工程 |  |  | 72.9 |
| 11 | 大转盘，开发路，人民路街头绿地 |  |  | 9762 |
| 12 | 丁香公寓围墙外 |  |  | 146.1 |
| 13 | 华侨饭店东侧绿地 |  |  | 1440 |
| 14 | 花园路（人民路-丽阳街） |  |  | 4796 |
| 15 | 金城花苑围墙外 |  |  | 1021 |
| 16 | 开发路（北外环—人民路）借地绿化工程 |  |  | 2875.87 |
| 17 | 开发路(人民路-城北路) |  |  | 2914.2 |
| 18 | 开发路北段 |  |  | 1425.54 |
| 19 | 开发路东苑门口借地绿化工程 |  |  | 2144.35 |
| 20 | 开发路绿化工程，包括（丽阳街-人民路）中心绿化带，行道树绿化工程和（城北路-新北路）中心绿化带绿化工程 |  |  | 2060.49 |
| 21 | 括苍路北段 |  |  | 4909 |
| 22 | 括苍路北段绿化带 |  |  | 594 |
| 23 | 丽东四村公厕 |  |  | 100 |
| 24 | 丽水市职高校前路道路绿化工程 |  |  | 138 |
| 25 | 丽水移动公司机房边 |  |  | 1326.68 |
| 26 | 丽阳街星火商城西边绿化工程 |  |  | 491.75 |
| 27 | 莲都区公安局围墙外西、南侧空地绿化工程 |  |  | 538 |
| 28 | 莲花新村公厕 |  |  | 10 |
| 29 | 林校党校临中三街侧路边绿化工程 |  |  | 514.62 |
| 30 | 凉塘路中转站 |  |  | 538 |
| 31 | 和平路变电所西侧绿化工程（凉塘路） |  |  | 961.65 |
| 32 | 凌云花苑围墙外 |  |  | 505.15 |
| 33 | 庆春园围墙外 |  |  | 268.6 |
| 34 | 人民公安局对面 |  |  | 270.81 |
| 35 | 人民路（括苍路-花园路） |  |  | 4362.8 |
| 36 | 人民路（花园路-开发路） |  |  | 5125.6 |
| 37 | 人民路888号路边公厕 |  |  | 352 |
| 38 | 人民路灯塔行政村借地绿化工程 |  |  | 2816.89 |
| 39 | 人民路莲花超市旁借地绿化工程 |  |  | 1882.07 |
| 40 | 海关西侧绿地 |  |  | 3547 |
| 41 | 人民路中转站 |  |  | 60 |
| 42 | 山水嘉苑围墙外 |  |  | 284.7 |
| 43 | 大洋路市公安局边公厕 |  |  | 35 |
| 44 | 檀香园围墙外 |  |  | 382.55 |
| 45 | 天宁路（开发路-和平路） |  |  | 2175.5 |
| 46 | 同心花园门口花坛绿地绿化 |  |  | 207 |
| 47 | 万象花苑以东（丽阳街）绿化工程 |  |  | 1031.58 |
| 48 | 溪口公厕 |  |  | 277 |
| 49 | 欣苑小区围墙外 |  |  | 1250 |
| 50 | 兴和苑围墙外 |  |  | 200 |
| 51 | 中山街（人民路东南角）天成售楼中心围墙边 |  |  | 30.73 |
| 52 | 中山街装潢美容广场对面 |  |  | 113.52 |
| 53 | 紫金路北段 |  |  | 683 |
| 54 | 紫金路北段改造（丽阳街-庆春路） |  |  | 339 |
| 55 | 紫金路北段（庆春路-北外环路） |  |  | 4595.38 |
| 56 | 丽水大剧院前绿地 |  |  | 100 |
| 57 | 花园路（丽阳街-人民路）丁香公寓绿地 |  |  | 666.16 |
| 58 | 中山街（白云花苑西侧围墙外）绿地 |  |  | 413.65 |
| 59 | 天宁西路中间绿化带 |  |  | 824.41 |
| 60 | 清远街 |  |  | 310.3 |
| 61 | 中山街与城北路交叉口景观绿地 |  |  | 960 |
| 62 | 花园路北段万地广场西侧绿地 |  |  | 4455 |
| 63 | 人民路白杨林 |  |  | 4200 |
| 64 | 和家园围墙外空地绿化工程 |  |  | 5620 |
| 65 | 万地世贸花园南侧道路 |  |  | 374 |
| 66 | 财富大厦绿地 |  |  | 3040 |
| 67 | 城北路（中山街以西） |  |  | 2651 |
| 68 | 北郭桥 |  |  | 245 |
| 69 | 贺家坑河道和家园景观绿化 |  |  | 789 |
| 70 | 城北路（紫金路-开发路）道路绿化 |  |  | 4395 |
| 71 | 城北路东段（东地路—环城东路）绿化带 |  |  | 752 |
| 72 | 东港路道路及管网二期（东环路—市场1号路）绿化带 |  |  | 2000 |
| 73 | 东港路（长林路—东环路）中间绿化带 |  |  | 10055 |
| 74 | 丽阳街西段(溪口大桥—括苍路) |  | 三岩寺路口绿化 | 60 |
|  |  |  | 巨业楼西侧绿化 | 270 |
|  |  |  | 中间绿化带 | 2346 |
| 75 | 丽水市丽阳街泵站 |  |  | 2580 |
| 76 | 花园路（金融大厦前）临时草坪 |  |  | 4228.64 |
| 77 | 丽阳街东段污水管网改造一期工程道路绿化工程（开发路-环城东路） |  |  | 1467.1 |
| 78 | 中山街污水管网改造工程（人民路-丽阳街）道路绿化工程 |  |  | 190 |
| 79 | 市场一号路北延伸段道路绿化工程 |  |  | 387 |
| 80 | 雨水花园 |  |  | 5783 |
| 81 | 莲城宾馆门口 |  |  | 45 |
| 82 | 水梦庭院东侧绿地 |  |  | 1945 |
| 83 | 天宁一村沿紫金路绿化（公租房） |  |  | 3209.68 |
| 84 | 开发路北延伸段道路绿化工程 |  |  | 83.1 |
| 85 | 长林路（东港路-开发路）道路工程园林绿化工程 |  |  | 695 |
| 86 | 丽阳街（括苍路-花园路） |  |  | 3686 |
| 87 | 丽阳街（花园路-开发路） |  |  | 3740 |
| 88 | 丽阳坑国税局南侧绿地 |  |  | 26.9 |
| 89 | 中山街温州银行节点绿化 |  |  | 16.91 |
| 90 | 中山街九间店面绿地 |  |  | 61.75 |
| 91 | 人民路南侧（寿尔福路-开发路） |  |  | 538.7 |
| 92 | 丽阳街人行道花坛 |  |  | 2394.92 |
| 93 | 东地路北段二期（城北路-丽阳街）道路绿化工程 |  |  | 1561.07 |
| 94 | 丽阳街金世达五金机电门口 |  |  | 102.61 |
| 95 | 丽阳街188号门口 |  |  | 158.46 |
| 96 | 丽阳街万廷门口 |  |  | 88.38 |
| 97 | 西城美食广场东北侧绿地 |  |  | 82.08 |
| 98 | 括苍路与金桥路交叉路口东北侧 |  |  | 82.5 |
| 99 | 括苍路与金桥路交叉路口（丽嘉花园南侧） |  |  | 564 |
| 100 | 丽嘉花园东门对面 |  |  | 3.18 |
| 101 | 欣苑街与中山街交叉路口东北侧 |  |  | 308.2 |
| 102 | 城北行政大楼西侧 |  |  | 42.9 |
| 103 | 中山街林校对面 |  |  | 171.25 |
| 104 | 清远街与中山街交叉路口西南侧 |  |  | 42 |
| 105 | 清远街森林公安对面 |  |  | 28 |
| 106 | 清远街与大洋路东南侧 |  |  | 53.55 |
| 107 | 清8远街与大洋路交叉路口东北侧 |  |  | 116 |
| 108 | 清远街138号门口 |  |  | 64 |
| 109 | 宇雷路与丽阳街交叉路口西北侧 |  |  | 91.04 |
| 110 | 天宁街与东地路西南侧 |  |  | 136.37 |
| 111 | 寿尔福路朗廷大酒店门口 |  |  | 215.47 |
| 112 | 庆春街与开发路交叉路口西侧 |  |  | 285.5 |
| 113 | 天宁309号门口 |  |  | 15.68 |
| 114 | 天宁309号对面 |  |  | 1092 |
| 115 | 九里公厕门口 |  |  | 68.74 |
| 116 | 九里菜场门口 |  |  | 103.8 |
| 合计 |  |  |  | 179508.29 |
| 丽阳街以北区块 行道树 |  |  |  |  |
| 序号 | 绿地地址 | 树种 | 规格 | 数量（株） |
| 117 | 人民路（括苍路-开发路） | 香樟 | Φ24.1-25 Φ17.1-18 | 558 |
| 118 | 学院路行道树 | 黄山栾树 | Φ24.1-25 | 162 |
| 119 | 庆春路行道树 | 黄山栾树 | Φ10.1-13 | 90 |
| 120 | 中山街北段行道树 | 香樟 | Φ19.1-20 | 312 |
| 121 | 中山街行道树（环城北路以北） | 重阳木 | Φ12.1-13 | 107 |
| 122 | 三岩寺路行道树 | 合欢、无患子 | Φ14.1-15 | 75 |
| 123 | 括苍路（人民路以北） | 香樟 | Φ13.1-14 | 353 |
| 124 | 紫金路北段改造（丽阳街-庆春路） | 香樟 | Φ15.1-16 | 33 |
| 125 | 凉塘路 | 香樟 | Φ11-13 | 165 |
| 126 | 城北路东段 | 香樟、黄山栾树 | Φ16-18 Φ13-15 | 244 |
| 127 | 城北路（中山街-东地路） | 黄山栾树 | Φ14.1-15 | 337 |
| 128 | 庆春路 | 黄山栾树 | Φ10.1-13 | 75 |
| 129 | 天宁路（开发路-和平路） | 杜英 | Φ14.1-15 | 96 |
| 130 | 天宁路 | 黄山栾树 | Φ13.1-14 | 56 |
| 131 | 开发路（人民路—城北路） | 银杏 | Φ10-12 | 96 |
| 132 | 开发路 | 银杏 | Φ10.1-12 | 155 |
| 133 | 庆春路（开发路—紫金路） | 香樟 | Φ21-23 | 96 |
| 134 | 丽水市庆春路（大洋路—花园路）道路绿化工程 | 黄山栾树 | Φ8.1-9 | 244 |
| 135 | 寿尔福路（丽阳街—人民路） | 香樟 | Φ23-25 | 88 |
| 136 | 寿尔福路（庆春路—天宁路） | 大叶女贞 | Φ10 | 160 |
| 137 | 康乐路行道树（寿尔福路北段） | 大叶女贞 | Φ10.1-11 | 260 |
| 138 | 紫金路北段（庆春路-北外环路） | 香樟 | Φ18.1-19 | 287 |
| 139 | 紫金路北段 | 香樟 | Φ14.1-15 | 50 |
| 140 | 丽水市职高校前路道路绿化工程 | 香花槐 | Φ10.1-11 | 117 |
| 141 | 大洋路北段 | 法国梧桐 | Φ23.1-24 | 16 |
| 142 | 大洋路（市公安局路段）道路绿化改造工程 | 法国梧桐 | Φ12 | 8 |
| 143 | 大洋路（丽阳街以北） | 法国梧桐 | Φ25.1-30 | 147 |
| 144 | 大洋路北段（人民路-北外线） | 法国梧桐 | Φ18.1-19 | 292 |
| 145 | 山水嘉苑（中山街—大洋路） | 黄山栾树 | Φ11 | 81 |
| 146 | 奚渡村口 | 香樟 | Φ71-80 | 1 |
| 147 | 北苑路（丽阳街-宇雷路） | 杜英 | Φ16.1-17 | 474 |
| 148 | 宇雷路（丽阳街-北苑路） | 杜英 | Φ16.1-17 | 425 |
| 149 | 花园路（丽阳街-江滨路） | 香樟 | Φ20.1-25 | 59 |
| 150 | 括苍路（人民路-丽阳街） | 香樟 | Φ20.1-25 | 61 |
| 151 | 绿洲花苑南侧道路 | 杜英 | Φ9.1-10 | 68 |
| 152 | 中区路 | 枫香 | Φ12.1-13 P>300 | 71 |
| 153 | 庆春路 | 黄山栾树 | Φ12.1-13 P>300 | 107 |
| 154 | 长林路(东港路-好溪路） | 南酸枣 | Φ12.1-13 P>300 | 80 |
| 155 | 金桥路（括苍路-学院路） | 黄山栾树 | Φ12.1-13 P200-250 H450-500 | 95 |
|  |  | 合欢 | Φ12.1-13 P200-250 H450-500 | 44 |
| 156 | 站北路 | 重阳木 | Φ12.1-13 P>300 | 76 |
| 157 | 天宁西路 | 无患子 |  | 68 |
| 158 | 开发路北段 | 法国梧桐 |  | 194 |
| 159 | 贺家坑河道和家园景观绿化 | 天宁街 |  | 159 |
| 160 | 城北路（紫金路-开发路）道路绿化 | 宇雷路 |  | 134 |
| 161 | 金龙水梦庭苑东侧支路 | 乐昌含笑 |  | 44 |
| 162 | 城北路东段（东地路—环城东路） | 香樟 |  | 166 |
| 163 | 教工路 | 无患子 朴树 |  | 82 295 |
| 164 | 丽阳街东段污水管网改造一期工程道路绿化工程（开发路-环城东路） | 黄山栾树 | Φ15 | 173 |
| 165 | 中山街污水管网改造工程（人民路-丽阳街、解放街-大猷街）道路绿化工程 | 香樟 法国梧桐 | Φ20 Φ20 | 20 3 |
| 166 | 市场一号路北延伸段道路绿化工程 | 珊瑚朴 | Φ10 | 91 |
| 167 | 中区路拓宽工程（东溪路-水东路）道路绿化工程 | 枫香 | Φ8 | 5 |
| 168 | 学院路道路及延伸段污水干管工程 | 无患子 | Φ15 | 115 |
| 169 | 开发路北延伸段道路绿化工程 | 法国梧桐 | Φ13 | 120 |
| 170 | 长林路（东港路-开发路）道路工程园林绿化工程 | 无患子 | Φ15 | 160 |
| 171 | 丽阳街（括苍路-花园路）中央绿化带 | 银杏 | Φ23-25 Φ20 | 93 26 |
| 172 | 丽阳街（花园路-开发路） | 银杏 | Φ23 Φ20 | 108 31 |
| 173 | 学院路南延伸段道路绿化工程（城北路-金桥路） | 无患子 | Φ13 | 73 |
| 174 | 东地路北段二期（城北路-丽阳街）道路绿化工程 | 枫香 | Φ10-12 | 85 |
| 合计 |  |  |  | 8566 |
| 加拿利海藻：人民路21株,紫金路（丽阳街以北）36株。 |  |  |  |  |
| 安吉拉月季花墙：白云花苑围墙外556米、水木清华围墙外（风车茉莉）83米、绿洲花苑北围墙外90米、丽水市体育馆围墙外610米、卢镗街（大洋路-花园路）368米、卢镗街（紫金路-宇雷路）325米、花园中学围墙外86米。 |  |  |  |  |
| 丽阳街以南区块 绿地 |  |  |  |  |
| 序号 | 绿地地址 |  |  | 绿地面积（㎡） |
| 175 | 灯塔街市建筑设计院外绿地 |  |  | 61 |
| 176 | 城东路绿地 |  |  | 1600 |
| 177 | 城西菜市场停车场 |  |  | 432.36 |
| 178 | 城西路小绿地 |  |  | 2803.3 |
| 179 | 城西停车场 |  |  | 420.74 |
| 180 | 传输局门口花坛绿化改造工程 |  |  | 87.3 |
| 181 | 大洋路新戴记对面绿化改造工程 |  |  | 75.87 |
| 182 | 卢镗街（大洋路—寿尔福路）道路绿化工程 |  |  | 5232.01 |
| 183 | 卢镗街（水东桥头西侧-寿尔福路） |  |  | 3868.53 |
| 184 | 大众街与继光街交叉口以南西 |  |  | 63.02 |
| 185 | 大众街与解放街交叉口东南绿化工程 |  |  | 453.84 |
| 186 | 大众街与囿山路交叉口绿化工程 |  |  | 666.51 |
| 187 | 灯塔街绿地（括苍路与灯塔街东北角） |  |  | 770 |
| 188 | 东方宾馆对面停车场拆墙透绿工程 |  |  | 27 |
| 189 | 东方宾馆对停车场绿化工程 |  |  | 203 |
| 190 | 府前原体委花坛绿地 |  |  | 14 |
| 191 | 高井弄公厕 |  |  | 6 |
| 192 | 工会大厦后公厕 |  |  | 50 |
| 193 | 公交车站-解放街（原会堂对面）绿化工程 |  |  | 865.48 |
| 194 | 公路管理处边绿地 |  |  | 36 |
| 195 | 供电局拆墙透绿工程 |  |  | 35 |
| 196 | 花园路（大洋河小区） |  |  | 699.07 |
| 197 | 花园路（丽阳街-江滨路） |  |  | 6095 |
| 198 | 花园路（十二局围墙边） |  |  | 798.79 |
| 199 | 花园路育英边公厕 |  |  | 21.5 |
| 200 | 花园路原羽绒厂边斜坡绿化 |  |  | 150 |
| 201 | 花园路中段公厕 |  |  | 120 |
| 202 | 括苍路中心医院南侧绿地 |  |  | 1098.55 |
| 203 | 金三角公厕 |  |  | 26 |
| 204 | 解放街绿化带 |  |  | 4212.6 |
| 205 | 市建设局对面小绿地 |  |  | 220 |
| 206 | 开发路（丽阳街-丽青路）道路绿化工程 |  |  | 4139.66 |
| 207 | 括苍路和解放街交叉路口三角绿地 |  |  | 206 |
| 208 | 括苍路莲都区机关幼儿园西侧绿地及对面围墙绿化 |  |  | 71.41 |
| 209 | 括苍路停车场绿地 |  |  | 360 |
| 210 | 括苍路与继光街交叉口东北角（原油泵厂对面绿化工程） |  |  | 121.5 |
| 211 | 老年公园斜对面零星绿地改造工程 |  |  | 109 |
| 212 | 丽青路东段绿化带 |  |  | 1786 |
| 213 | 丽青路绿化带 |  |  | 5702.8 |
| 214 | 丽青路同心大厦楼下绿地 |  |  | 106 |
| 215 | 丽青路烟草局对面公厕 |  |  | 265 |
| 216 | 丽青路中转站 |  |  | 60 |
| 217 | 丽水市建设局大门口花坛绿地 |  |  | 41.08 |
| 218 | 丽水市水利局北侧围墙拆墙透绿工程 |  |  | 199.74 |
| 219 | 丽水市武警支队教导队临街围墙外绿化工程 |  |  | 145 |
| 220 | 丽水市西出路口桥西地块景观改造 |  |  | 980 |
| 221 | 丽阳街环卫办公楼后厕所 |  |  | 14.2 |
| 222 | 莲都外国语学校围墙西侧 |  |  | 153.4 |
| 223 | 粮油批发市场公厕 |  |  | 3.6 |
| 224 | 卢镗街（括苍路—大洋路） |  |  | 2968 |
| 225 | 梅松花苑北侧 |  |  | 460 |
| 226 | 民俗乐园（炮弹飞车边）临街围墙外绿化工程 |  |  | 167 |
| 227 | 区政府前绿地 |  |  | 700 |
| 228 | 三中对面绿地 |  |  | 30.5 |
| 229 | 山水花苑围墙外 |  |  | 72 |
| 230 | 市场1号路 |  |  | 1507.94 |
| 231 | 市公安局边公厕 |  |  | 35 |
| 232 | 市教育局门口花坛工程 |  |  | 98 |
| 233 | 水东大桥下绿化工程 |  |  | 50 |
| 234 | 水东路（广场北路-雅坑溪北路） |  |  | 1968.55 |
| 235 | 泰隆银行前绿地 |  |  | 200 |
| 236 | 泰山弄公厕 |  |  | 45 |
| 237 | 通惠园4幢东侧 |  |  | 123 |
| 238 | 小水门大桥隔离带绿地 |  |  | 783 |
| 239 | 小水门大桥南桥花坛绿地 |  |  | 33.7 |
| 240 | 小水门大桥下 |  |  | 2834.14 |
| 241 | 血站边中转站 |  |  | 377 |
| 242 | 亚比亚家具边绿地 |  |  | 370 |
| 243 | 烟草公司围墙西侧绿化工程 |  |  | 79 |
| 244 | 烟草稽查边 |  |  | 7 |
| 245 | 营房弄公厕 |  |  | 50 |
| 246 | 油泵厂边公厕 |  |  | 129 |
| 247 | 囿山路（古城路—中东路）借地绿化工程 |  |  | 1465.26 |
| 248 | 囿山路（中山街-大洋街） |  |  | 409.05 |
| 249 | 囿山路第二期工程小公园 |  |  | 2448.19 |
| 250 | 宇雷路（城东变电所边）小绿地 |  |  | 497 |
| 251 | 宇雷路囿山路西南角怡景花苑围墙外 |  |  | 15 |
| 252 | 宇雷路与丽青路交叉口乡恋园 |  |  | 1682.7 |
| 253 | 中东路（花园路路口以东200米） |  |  | 229.2 |
| 254 | 中东路香巴拉门口及解放街与大众街农行门口花坛 |  |  | 49.1 |
| 255 | 中山街（白云花苑西侧围墙边）零星绿地改造工程 |  |  | 3100 |
| 256 | 中山小学对面零星及括苍路灯塔街西南角绿化工程 |  |  | 26 |
| 257 | 紫金大桥 |  |  | 779 |
| 258 | 紫金大桥下 |  |  | 3070.09 |
| 259 | 紫金大桥引桥 |  |  | 135 |
| 260 | 紫金路（长虹街—丽青路）借地绿化工程 |  |  | 1465.26 |
| 261 | 紫金路中段（丽阳街-王府酒楼） |  |  | 2706.74 |
| 262 | 紫金路（丽青路-王府酒楼绿化工程） |  |  | 2249.3 |
| 263 | 紫金路丽青路东北角绿化改造工程 |  |  | 140 |
| 264 | 紫金路绿化带 |  |  | 2616 |
| 265 | 紫金路梅山中学、刘英小学西侧围墙外 |  |  | 841.98 |
| 266 | 紫金新村公厕 |  |  | 225 |
| 267 | 江滨路树穴灌木 |  |  | 1001 |
| 268 | 灯塔街小绿地(中山街与灯塔街东北角) |  |  | 404.97 |
| 269 | 大洋路与解放街建设银行边绿地 |  |  | 260.74 |
| 270 | 中山街解放街西北角 |  |  | 318.34 |
| 271 | 摄影博物馆门口 |  |  | 316.94 |
| 272 | 丽水大厦北侧 |  |  | 86.81 |
| 273 | 城北小学围墙外 |  |  | 310 |
| 274 | 市外国语围墙外 |  |  | 1841.02 |
| 275 | 樱花林 |  |  | 7455.2 |
| 276 | 丽华小区东侧围墙外 |  |  | 2565.2 |
| 277 | 东港路（丽青路-长林路） |  |  | 2438.9 |
| 278 | 小转盘绿地（含橡胶地面） |  |  | 2455.41 |
| 279 | 浙西南农贸城绿地改造提升工程 |  |  | 1557 |
| 280 | 后甫路（长虹街-小区支路）道路绿化工程 |  |  | 170 |
| 281 | 水东路二期道路绿化工程 |  |  | 931 |
| 282 | 梅山中学东、南侧围墙外绿地改造工程 |  |  | 869 |
| 283 | 花园路东侧内河旁绿地（理发店飘逸阁旁） |  |  | 421 |
| 284 | 花园路西侧中东路路口往南50米（公共自行车车篷后侧） |  |  | 325 |
| 285 | 花园路西侧解放街路口往南50米（公共自行车车篷后侧） |  |  | 580 |
| 286 | 花园路-囿山路路口东南角（华润燃气旁） |  |  | 475 |
| 287 | 怡景花苑南门花坛 |  |  | 115 |
| 288 | 花园路农民公寓东侧围墙外绿化 |  |  | 677 |
| 289 | 丽华小区南侧围墙外绿地改造 |  |  | 880 |
| 290 | 奚度绿地 |  |  | 1461 |
| 291 | 开发路与丽青路西北角 |  |  | 340 |
| 292 | 长远花苑东侧绿地 |  |  | 1931 |
| 293 | 丽青路、解放街绿化带改造 |  |  | 5651 |
| 294 | 飞鹤信息广场配套绿化 |  |  | 2505.58 |
| 295 | 市场一号路（寿元路-好溪路） |  |  | 3231.6 |
| 296 | 市场二号路（寿元路-好溪路）道路绿化工程 |  |  | 2031.37 |
| 297 | 紫金路与迎春路西北角绿地 |  |  | 308.77 |
| 298 | 前村路（好溪东路-330国道）道路工程 |  |  | 195 |
| 299 | 东地路临时绿化苗木基地 |  |  | 52000 |
| 300 | 囿山路市政仓库围墙外绿地 |  |  | 313.68 |
| 301 | 大洋路南段（灯塔街-解放街）中央绿化带 |  |  | 602.59 |
| 302 | 中山街南段（绿城两侧花箱） |  |  | 584.6 |
| 303 | 大洋路人行道花坛（丽阳街-人民路） |  |  | 874.47 |
| 304 | 大洋路南段（囿山路-卢镗街）两侧人行道花坛 |  |  | 440.2 |
| 305 | 中区路-东溪路之间绿化工程 |  |  | 12055.61 |
| 306 | 长虹路（紫金路-寿尔福路）人行道花坛 |  |  | 128 |
| 307 | 水东大桥东匝道工程 |  |  | 174.85 |
| 308 | 灯塔街中央公馆南门 |  |  | 144.5 |
| 309 | 怡园路与东南港路交叉路口东南侧 |  |  | 585.66 |
| 310 | 紫金路与长虹街西南侧 |  |  | 133 |
| 311 | 寿尔福路与长虹街东南侧 |  |  | 252.2 |
| 312 | 寿尔福路138号北侧 |  |  | 50 |
| 313 | 寿尔福路与卢镗街路口东北角 |  |  | 454 |
| 314 | 寿尔福路梅山中学斜对面停车场门口 |  |  | 117 |
| 315 | 寿尔福路156号 |  |  | 15 |
| 316 | 欧石汇烟酒南侧 |  |  | 272 |
| 317 | 东临阁西侧沿非机动车道 |  |  | 120 |
| 318 | 庆龙云锦公寓南侧 |  |  | 240 |
| 319 | 城东小区南门 |  |  | 160 |
| 320 | 城东小区南门东侧卡丹利全屋定制门口花坛 |  |  | 117 |
| 321 | 厦河一区北门 |  |  | 200 |
| 322 | 厦河一区西门 |  |  | 460 |
| 323 | 厦河一区南门 |  |  | 290 |
| 324 | 厦河一区东门 |  |  | 460 |
| 325 | 古城路东侧花坛（解放街-囿山路） |  |  | 706 |
| 326 | 古城路西侧花坛（解放街-囿山路） |  |  | 430 |
| 327 | 囿山路北侧（古城路-寿尔福路） |  |  | 319 |
| 328 | 囿山路望湖公寓3幢（帝豪理疗）西侧路口绿地 |  |  | 400 |
| 329 | 囿山路659-1号西侧入口处绿地 |  |  | 402 |
| 330 | 囿山路与夏河路路口西南角 |  |  | 45 |
| 331 | 解放街上（古城路与解放街路口往西）花坛 |  |  | 143 |
| 332 | 解放街上（古城路与解放街路口往东）花坛 |  |  | 58 |
| 333 | 厦河二区东门 |  |  | 351 |
| 334 | 厦河二区南门 |  |  | 682 |
| 335 | 厦河二区南门东侧花坛 |  |  | 96 |
| 336 | 古城路杰拉网咖北侧绿地 |  |  | 418 |
| 337 | 古城路厦河一区东门（华敦街路口） |  |  | 499 |
| 338 | 古城路与囿山路路口西南角莲都农商银行门口花坛 |  |  | 302 |
| 339 | 古城路、望湖公寓第6幢北 |  |  | 382 |
| 340 | 和平路781号门口花坛（韩教练跆拳道） |  |  | 117 |
| 341 | 城东小区西门 |  |  | 327 |
| 342 | 解放街754号西侧 |  |  | 40 |
| 343 | 寿尔福路与囿山路交叉口东北侧（新华培训西侧） |  |  | 222 |
| 344 | 寿尔福路与囿山路交叉口东南角（鲜丰水果门口） |  |  | 45 |
| 345 | 寿尔福路729号门口 |  |  | 36 |
| 346 | 夏河路（江滨小区西门正对面）、云锦公寓东门 |  |  | 192 |
| 347 | 厦河五区西门（天津怡沁苑） |  |  | 339 |
| 348 | 厦河五区北门 |  |  | 404 |
| 349 | 怡景花苑北侧花坛 |  |  | 560 |
| 350 | 宇雷路丽华小区围墙外 |  |  | 144 |
| 351 | 卢镗街农民公寓南侧围墙外 |  |  | 895 |
| 352 | 龙门岭小区南侧围墙外 |  |  | 360 |
| 353 | 括苍路536号门口 |  |  | 80 |
| 354 | 温州银行门口花坛 |  |  | 322 |
| 355 | 寿尔福路莲都区外国语学校幼儿部围墙外绿地 |  |  | 75 |
| 356 | 寿尔福路（卢镗街-江滨路）西侧花坛 |  |  | 27 |
| 357 | 卢镗街（寿尔福路-夏河路）绿地 |  |  | 774 |
| 358 | 处州中学南侧围墙外 |  |  | 217 |
| 359 | 仓前菜场南侧花坛 |  |  | 190 |
| 合计 |  |  |  | 208867.77 |
| 丽阳街以南区块 行道树 |  |  |  |  |
| 序号 | 绿地地址 | 树种 | 规格 | 数量（株） |
| 360 | 丽阳街行道树 | 香樟 | Φ25.1-30 Φ17.1-18 | 806 |
| 361 | 中东路（花园路以西）行道树 | 马褂木 | Φ12.1-15 | 109 |
| 362 | 解放街（大洋路路以西）行道树 | 法国梧桐 | Φ20.1-25 | 112 |
| 363 | 灯塔街行道树 | 无患子 | Φ15.1-18 | 282 |
| 364 | 城东路行道树 | 银杏 | Φ12.1-15 | 222 |
| 365 | 西出入口A标绿化行道树 | 香樟 | Φ14.1-15 | 88 |
| 366 | 小水门南接线行道树 | 香樟 | Φ19.1-20 | 82 |
| 367 | 小水门北接线行道树 | 香樟 | Φ19.1-20 | 90 |
| 368 | 大众街行道树 | 乐昌含笑 | Φ20.1-25 Φ10.1-12 | 169 |
| 369 | 大洋路（丽阳街以南） | 法国梧桐 | Φ25.1-30 | 410 |
| 370 | 城西路行道树 | 法国梧桐 | Φ14.1-16 | 148 |
| 371 | 中山街行道树 | 法国梧桐 | Φ15.1-20 Φ25.1-30 | 552 |
| 372 | 继光街行道树 | 马褂木 | Φ12.1-15 | 165 |
| 373 | 囿山路（中山街-大洋路） | 杜英 | Φ12.1-15 | 155 |
| 374 | 囿山路（中山街-大洋路） | 杜英 | Φ12.1-15 | 155 |
| 375 | 囿山路小学门口 | 重阳木 | Φ54 | 1 |
| 376 | 囿山路（大洋路以东） | 杜英 | Φ13.1-14 | 329 |
| 377 | 囿山路（紫金路-丽青路） | 无患子 | Φ11.1-12 | 109 |
| 378 | 囿山路东段 | 杜英 | Φ12-14 | 107 |
| 379 | 囿山路（紫金路-寿尔福路） | 无患子 | Φ10.1-11 | 40 |
| 380 | 花园路（丽阳街-江滨路） | 香樟 | Φ20.1-25 | 520 |
| 381 | 紫金路大桥头 | 香樟 | Φ16-18 | 1 |
| 382 | 府前体育馆门口 | 重阳木 | Φ47 | 5 |
| 383 | 万象山脚电视台门口 | 重阳木 | Φ62 | 1 |
| 384 | 解放街二轻局门口 | 重阳木 | Φ55 | 1 |
| 385 | 解放街-城东路路口 | 枫杨 | Φ65 | 1 |
| 386 | 丽青路春一谷门口 | 香樟 | Φ61-62 | 1 |
| 387 | 城北路（中山街-紫金路） | 香樟 | Φ22.1-23 | 346 |
| 388 | 市场1号路 | 法国梧桐 | Φ13.1-14 | 68 |
| 389 | 市场2号路 | 珊瑚朴 | Φ10.1-11 | 151 |
| 390 | 市场1号路 | 法国梧桐 | Φ11.1-12 | 18 |
| 391 | 市场2号路 | 珊瑚朴 | Φ10.1-11 | 62 |
| 392 | 丽青路行道树 | 香樟 | Φ17.1-18 | 196 |
| 393 | 丽青路东段行道树 | 香樟 | Φ18.1-19 | 109 |
| 394 | 寿尔福路行道树（小转盘-囿山路） | 香樟 | Φ14.1-15 | 80 |
| 395 | 中东路(花园路以东)行道树 | 香樟 | Φ15.1-20 | 293 |
| 396 | 解放街（大洋路路以东）行道树 | 香樟 | Φ15.1-20 Φ20.1-25 | 481 |
| 397 | 火车站广场 | 香樟 | Φ21-23 | 97 |
| 398 | 古城路 | 黄山栾树 | Φ20.1-21 | 102 |
| 399 | 紫金路（丽青路-王府酒楼） | 香樟 | Φ14.1-16 | 111 |
| 400 | 紫金大桥引桥 | 香樟 | Φ12.1-15 | 112 |
| 401 | 紫金路中段（丽阳街-王府酒楼） | 香樟 | Φ14.1-16 | 133 |
| 402 | 长虹路 | 枫香 | Φ11.1-12 | 75 |
| 403 | 丽青支路 | 法桐、水杉、重阳木 | Φ34-36 | 95 |
| 404 | 小转盘周边无患子、香樟 | 香樟、无患子 | Φ16.1-17 | 52 |
| 405 | 中东路东段 | 香樟 | Φ15.1-20 | 142 |
| 406 | 大猷街（括苍路-丽青路） | 法国梧桐 黄山栾树 | Φ15.1-18 Φ15.1-18 | 303 374 |
| 407 | 长虹路（宇雷路-紫金路） | 枫香 | Φ9.1-10 | 84 |
| 408 | 寿尔福路（囿山路-江滨路） | 大叶女贞 | Φ10.1-11 | 138 |
| 409 | 古城路（囿山路-江滨路） | 黄山栾树 | Φ11.1-12 | 75 |
| 410 | 水东路（广场北路-雅坑溪北路） | 香樟 | Φ21-23 | 138 |
| 411 | 水东路（广场北路-雅坑溪北路） | 黄山栾树 | Φ12.1-13 Φ10.1-11 | 325 |
| 412 | 丽水市寿元路（宇雷路—紫金路）道路绿化工程 | 重阳木 | Φ9.1-10 | 91 |
| 413 | 丽水市西出路口沿路景观改造一期工程 | 黄山栾树 | Φ10.1-11 | 131 |
| 414 | 城北街（中山街-东地路）中间行道树 | 黄山栾树 | Φ14.1-15 | 337 |
| 415 | 解放街（花园路-丽青路）中间行道树 | 黄山栾树 | Φ10.1-12 | 215 |
| 416 | 开发路（丽阳街—丽青路）道路绿化工程 | 法国梧桐 | Φ10.1-12 | 343 |
| 417 | 宇雷路（丽阳街-卢镗街） | 枫香 | Φ15.1-18 Φ10.1-12 | 580 |
| 418 | 括苍路（丽阳街以南） | 香樟 | Φ20.1-25 | 251 |
| 419 | 好溪路（丽青路-长林路） | 黄山栾树 | Φ10.1-11 | 186 |
| 420 | 大溪南路 | 无患子 | Φ12.1-13 | 152 |
| 421 | 迎春路 | 无患子 | Φ12.1-13 P>300 | 80 |
| 422 | 银泰江滨小区支路 | 银杏 | Φ12.1-14 P2.5m-3m | 73 |
| 423 | 东港路 | 香樟 | Φ12.1-13 | 152 |
|  |  | 法国梧桐 | Φ12.1-13 | 77 |
| 424 | 浙西南农贸城绿地 |  |  | 195 |
| 425 | 玫瑰家园东侧支路（寿元路—丽阳街） | 重阳木 |  | 64 |
| 426 | 东港路道路及管网二期（东环路—市场1号路） | 香樟株 法国梧桐 晚樱 |  | 142 79 337 |
| 427 | 东港路（长林路—东环路） | 法国梧桐 香樟 |  | 160 448 |
| 428 | 新湖厦河3号区块西侧支路 | 榉树 |  | 69 |
| 429 | 丽阳街西段(溪口大桥—括苍路) | 香樟 |  | 182 |
| 430 | 寿元路（紫金路-开发路） | 重阳木 | Φ | 168 |
| 431 | 市场一号路（寿元路-好溪路） | 法国梧桐 | Φ12 | 143 |
| 432 | 市场二号路（寿元路-好溪路）道路绿化工程 | 珊瑚朴 | Φ15 | 77 |
| 433 | 关下路（东港路-好溪路）道路绿化工程 | 黄山栾树 | Φ12 | 77 |
| 434 | 中山街污水管网改造工程（解放街-大猷街）道路绿化工程 | 乌桕 | Φ18 | 72 |
|  |  | 无患子 | Φ12 | 5 |
|  |  | 紫玉兰 | Φ15 | 6 |
| 435 | 前村路（好溪东路-330国道）道路工程 | 无患子 | Φ12 | 49 |
| 436 | 丽阳街东段污水管网改造二期园林绿化工程（和平路-社后大桥桥下南侧） | 黄山栾树 | Φ15-16 | 101 |
| 437 | 中区路延伸段 | 枫香 | Φ12 | 127 |
| 438 | 水东大桥东匝道工程 | 无患子 | Φ12 | 36 |
| 439 | 下水南路（大溪南路-南环路） | 无患子 | Φ12 | 86 |
| 440 | 和平路（丽阳街-丽青路）道路工程 | 黄山栾树 | Φ20 | 51 |
| 440 | 和平路（丽阳街-丽青路）道路工程 | 黄山栾树 | Φ20 | 51 |
|  |  |  | Φ15 | 320 |
| 441 | 长虹路（紫金路-寿尔福路）人行道花坛 | 枫香 | Φ12 | 40 |
| 合计 |  |  |  | 14523 |
| 加拿利海藻：城西路2株，城东路3株，紫金路（丽阳街以南）34株。 |  |  |  |  |
| 华棕：丽青路150株，灯塔街括苍路7株，万丰数码城8株。 |  |  |  |  |

标项2：2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口）

| 序号 | 绿地地址 |  |  |  | 绿地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北外环（中山街—东地路）道路防护绿化 |  |  |  | 36006.96 |
|  | 紫金路—北外环路互通绿地 |  |  |  | 39705.51 |
|  | 绕城北路白云花苑围墙外（认养绿地） |  |  |  | 1070 |
|  | 中山街北外环东南角绿化工程 |  |  |  | 2314.29 |
|  | 绕城公路东北线绿地（社后大桥为界以北，含立交桥下花坛及匝道绿地） |  |  | 中央分隔带（月季） | 6100 |
|  |  |  |  | 匝道海桐球等 | 494 |
|  | 绕城公路东北线噴播 |  | A.D匝道两侧（客土喷播） |  | 9260.3 |
|  |  |  | B匝道（湿土喷播） |  | 1267 |
|  | 绕城北线绿地改造、紫金互通绿地 |  |  |  | 22189 |
|  | 西出入口A标绿地 |  |  |  | 437 |
|  | 西出入口东借地绿化 |  |  |  | 7687.7 |
|  | 西站-高速第二座桥下绿化带 |  |  |  | 4795 |
|  | 西出路口西段中间绿化带 |  |  |  | 1136.8 |
|  | 大溪南路绿化 |  |  |  | 1420.8 |
|  | 绕城公路南线绿地 | 中央隔离带 |  |  | 8254.8 |
|  |  | 起点右侧隔离带 |  |  | 275 |
|  |  | 起点两处花坛 |  |  | 1962 |
|  |  | 终点温州方向绿地 |  |  | 1753 |
|  |  | 夹竹桃 |  |  | 5858 |
|  |  | 海桐球 |  |  | 62 |
|  | 绕城公路南线客土喷播 |  |  |  | 10691.22 |
|  | 中央分隔带（月季） |  |  |  | 5067 |
|  | 好溪东路南段（塔下隧道-雅坑溪支流）道路及管网工程绿化带 |  |  |  | 13414 |
|  | 火车站三角绿地 |  |  |  | 3106.03 |
|  | 富岭连接线（含草花） |  |  |  | 80247 |
|  | 西出入口绿地 |  |  |  | 5873 |
|  | 火车站广场绿地 |  |  |  | 10764 |
|  | 合计 |  |  |  | 281211.41 |
|  | 绕城公路南线 |  | 杜英 |  | 860（株） |
|  |  |  | 紫薇 |  | 872（株） |
|  |  |  | 铁树 |  | 26（株） |
|  |  |  | 紫薇 |  | 1676（株） |

标项3：2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块）

| 序号 | 绿地地址 |  |  |  |  |  | 绿地面积（㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 绕城西线绿地 |  |  |  |  |  | 215000 |  |
| 2. | 联城路一期 |  |  |  |  |  | 1474 |  |
| 3. | 绕城公路北互通至白岩大桥南侧桥头 |  |  |  |  |  | 42213.95 |  |
| 4. | 龙丽线城北连接线联城互通至城北路和教工路路口 |  |  | 中间绿化带 |  |  | 10722 |  |
|  |  |  |  | 道路两侧绿化带 |  |  | 11619 |  |
|  |  |  |  | 联城互通转盘 |  |  | 1089 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 282117.95 |  |
| 序号 | 绿地地址 |  |  |  |  |  | 绿地面积（㎡） |  |
| 5. | 花街路（莲花路-纬四路） 其中时花99.2㎡ |  |  |  |  |  | 3885.4 |  |
| 6. | 联城路（绕城公路-太平路）其中时花127.3㎡ |  |  |  |  |  | 3347.9 |  |
| 7. | 联城路（联武路-城北路） |  |  |  |  |  | 3364 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10597.3 |  |
| 序号 |  | 绿地地址 |  |  | 树种 | 规格 |  | 数量（株） |
| 8. |  | 联城路一期 |  |  | 香樟 | Φ14 |  | 143 |
| 9. |  | 武平路（联东路—河堤路） |  |  | 榉树 |  |  | 119 |
| 10. |  | 武东路（联东路—河堤路） |  |  | 银杏 |  |  | 108 |
| 11. |  | 联平路（联城路—河堤路） |  |  | 重阳木 |  |  | 120 |
| 12. |  |  | 花街路（莲花路-纬四路） |  | 香樟 |  |  | 487 |
| 13. |  |  | 联城路（绕城公路-太平路） |  | 香樟 | Φ12 |  | 202 |
| 14. |  |  | 联城路（联武路-城北路） |  | 香樟 |  |  | 210 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1389 |

标项4：2021年城区公共绿地养护项目（市区公园）

（一）标项4服务范围

| 序号 | 绿地地址 | 绿地面积 | 草花面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽阳门公园（含一年四期草花） | 约13839平方米 | 约170平方米 |
| 2 | 老年公园（含一年四期草花） | 约4725平方米 | 约30平方米 |
| 3 | 梅山背公园 | 约6480平方米 | / |
| 4 | 万象山公园（核心区块、南园、南透绿地、绿城西侧绿地、老水厂以南栈道及连接线、含一年四期草花） | 约146000平方米（14.6公顷） | 约300平方米 |
|  | 万象山公园（西山区块、老水厂以北栈道） | 约178000平方米（17.8公顷） | / |
| 5 | 处州公园（含一年五期草花） | 约69898平方米 | 约1000平方米 |

（二）标项4草花清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营养钵 |  |  |  |  |
| 1 | 栽植花卉 | 1、苗木：报春花 2、规格：P15-18cm 一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 2 | 栽植花卉 | 1、苗木：三色堇 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 3 | 栽植花卉 | 1、苗木：石竹 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 4 | 栽植花卉 | 1、苗木：羽衣甘蓝 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 5 | 栽植花卉 | 1、苗木：一串红 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 6 | 栽植花卉 | 1、苗木：四季海棠 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 7 | 栽植花卉 | 1、苗木：矮牵牛 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 8 | 栽植花卉 | 1、苗木：孔雀草 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 9 | 栽植花卉 | 1、苗木：夏堇 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 10 | 栽植花卉 | 1、苗木：太阳花 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 11 | 栽植花卉 | 1、苗木：鸡冠花 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 12 | 栽植花卉 | 1、苗木：美女樱 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 13 | 栽植花卉 | 1、苗木：角堇 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 14 | 栽植花卉 | 1、苗木：何氏凤仙 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 15 | 栽植花卉 | 1、苗木：长春花 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 16 | 栽植花卉 | 1、苗木：彩叶草 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 17 | 栽植花卉 | 1、苗木：千日红 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 18 | 栽植花卉 | 1、苗木：五星花 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 19 | 栽植花卉 | 1、苗木：雏菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 20 | 栽植花卉 | 1、苗木：海棠 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 21 | 栽植花卉 | 1、苗木：鼠尾草 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 22 | 栽植花卉 | 1、苗木：五色梅 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 23 | 栽植花卉 | 1、苗木：紫罗兰 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 24 | 栽植花卉 | 1、苗木：百日草 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 25 | 栽植花卉 | 1、苗木：香彩雀 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 26 | 栽植花卉 | 1、苗木：满天星 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 27 | 栽植花卉 | 1、苗木：波斯菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 28 | 栽植花卉 | 1、苗木：金盏菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 29 | 栽植花卉 | 1、苗木：黄帝菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 30 | 栽植花卉 | 1、苗木：勋章菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 31 | 栽植花卉 | 1、苗木：万寿菊 2、规格：P15-18cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 盆栽（小） |  |  |  |  |
| 32 | 栽植花卉 | 1、苗木：常春藤 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 33 | 栽植花卉 | 1、苗木：花叶蔓 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 34 | 栽植花卉 | 1、苗木：花叶络石 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 35 | 栽植花卉 | 1、苗木：黄金络石 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 36 | 栽植花卉 | 1、苗木：西洋樱草 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 37 | 栽植花卉 | 1、苗木：紫罗兰 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 38 | 栽植花卉 | 1、苗木：五色梅 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 39 | 栽植花卉 | 1、苗木：繁星花 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 40 | 栽植花卉 | 1、苗木：满天星 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 41 | 栽植花卉 | 1、苗木：蓝雪花 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 42 | 栽植花卉 | 1、苗木：石竹 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 43 | 栽植花卉 | 1、苗木：天竺葵 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 44 | 栽植花卉 | 1、苗木：金鱼草 2、规格：P20-30cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 45 | 栽植花卉 | 1、苗木：风铃草 2、规格：P20-30cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 46 | 栽植花卉 | 1、苗木：洋水仙 2、规格：P25-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 47 | 栽植花卉 | 1、苗木：醉蝶花 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 48 | 栽植花卉 | 1、苗木：百日草 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 49 | 栽植花卉 | 1、苗木：千日红 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 50 | 栽植花卉 | 1、苗木：美女樱 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 51 | 栽植花卉 | 1、苗木：双喜藤 2、规格：P25-30cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 52 | 栽植花卉 | 1、苗木：荷兰菊 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 53 | 栽植花卉 | 1、苗木：矮牵牛 2、规格：P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 54 | 栽植花卉 | 1、苗木：五星花 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 55 | 栽植花卉 | 1、苗木：凤仙花 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 56 | 栽植花卉 | 1、苗木：三色堇 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 57 | 栽植花卉 | 1、苗木：杜鹃 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 58 | 栽植花卉 | 1、苗木：美女樱 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 59 | 栽植花卉 | 1、苗木：瓜叶菊 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 60 | 栽植花卉 | 1、苗木：三角梅 2、规格：P25-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 61 | 栽植花卉 | 1、苗木：四季海棠 2、规格：P25-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 62 | 栽植花卉 | 1、苗木：金叶石菖蒲 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 63 | 栽植花卉 | 1、苗木：垂挂矮牵牛(普通) 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 64 | 栽植花卉 | 1、苗木：玛格丽特 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 65 | 栽植花卉 | 1、苗木：花边矮牵牛(进口) 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 66 | 栽植花卉 | 1、苗木：月季(普通) 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 67 | 栽植花卉 | 1、苗木：阳台月季 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 盆栽（大） |  |  |  |  |
| 68 | 栽植灌木 | 1、苗木：八仙花 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 69 | 栽植灌木 | 1、苗木：仙丹 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 70 | 栽植灌木 | 1、苗木：变叶木 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 71 | 栽植灌木 | 1、苗木：广东万年青 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 72 | 栽植灌木 | 1、苗木：黄金万两 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 73 | 栽植灌木 | 1、苗木：瑞香 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 74 | 栽植灌木 | 1、苗木：西洋杜鹃 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 75 | 栽植灌木 | 1、苗木：松红梅 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 76 | 栽植灌木 | 1、苗木：火焰南天竹 2、规格：H41-50cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 77 | 栽植灌木 | 1、苗木：玛丽安 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 78 | 栽植灌木 | 1、苗木：小叶栀子 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 79 | 栽植灌木 | 1、苗木：茶梅 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 80 | 栽植灌木 | 1、苗木：品种月季 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 81 | 栽植灌木 | 1、苗木：五色梅 2、规格：H41-45cm P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 花镜 |  |  |  |  |
| 82 | 栽植花卉 | 1、苗木：洋凤仙（营养钵） 2、规格：P12-15cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 83 | 栽植花卉 | 1、苗木：波斯菊（营养钵） 2、规格：P12-15cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 84 | 栽植花卉 | 1、苗木：硫华菊（营养钵） 2、规格：P12-15cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 85 | 栽植花卉 | 1、苗木：雏菊（营养钵） 2、规格：P12-15cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 株 |  |
| 86 | 栽植花卉 | 1、苗木：香彩雀 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 87 | 栽植花卉 | 1、苗木：矮生紫薇 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 88 | 栽植花卉 | 1、苗木：金露 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 89 | 栽植花卉 | 1、苗木：扶桑 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 90 | 栽植花卉 | 1、苗木：康乃馨 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 91 | 栽植花卉 | 1、苗木：虞美人 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 92 | 栽植花卉 | 1、苗木：花毛茛 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 93 | 栽植花卉 | 1、苗木：鼠尾草 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 94 | 栽植花卉 | 1、苗木：郁金香 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 95 | 栽植花卉 | 1、苗木：小花木槿 2、规格：H51-60cm P35-45cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 96 | 栽植花卉 | 1、苗木：欧月 2、规格：P25-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 97 | 栽植花卉 | 1、苗木：薰衣草 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 98 | 栽植花卉 | 1、苗木：羽扇豆 2、规格：P25-30cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 99 | 栽植花卉 | 1、苗木：大长金雀花 2、规格：P35-40cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 100 | 栽植花卉 | 1、苗木：柳叶马鞭草 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 101 | 栽植花卉 | 1、苗木：新几内亚凤仙 2、规格：P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 102 | 栽植花卉 | 1、苗木：毛地黄 2、规格：P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 103 | 栽植花卉 | 1、苗木：大丽花 2、规格：P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 104 | 栽植花卉 | 1、苗木：仙客来 2、规格：P30-35cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 105 | 栽植花卉 | 1、苗木：旱金莲 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 106 | 栽植花卉 | 1、苗木：南非万寿菊 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 107 | 栽植花卉 | 1、苗木：松果菊 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |
| 108 | 栽植花卉 | 1、苗木：勋章菊 2、规格：P20-25cm一年4换（清单单价只考虑1换单次价格） 3、养护期：三个月 | 盆 |  |

标项4项目结算付款以实际完成的草花种植数量为依据。实际完成草花种植数量由采购人和承包单位共同计量为准，单价按中标综合单价结算。草花的工程量除当期全面更换可计量，服务期间零星更换的费用包含在投标综合单价中。草花全面更换具体时间以采购人通知为准。（养护期三个月内的补植，所产生的费用由中标人承担，招标人不另行支付费用）

清单项目（如产生新增草花品种等）发生调整时其综合单价双方另行协商确定。

- 四   服务范围及要求

1、已具备养护服务条件；

2、施工用水用电：由采购人承担，投标人在编制投标报价时此项费用不予计入；

3、养护工作范围：各标项养护范围内的绿地养护、保洁；绕城线及富岭连接线等道路两侧夹竹桃养护、保洁；

4、中标人应配备专人对公园及公共绿地基础设施(铺装、侧石、坐凳、油漆、灯具、给水、大树支撑、景观小品等零星)维护维修及更换（人员纳入养护人员配备，人工费不另行支付，材料费按实另行结算）；

5、养护区域内的古树名木巡查、管理（根据后期详细清单，每月巡查一次，并提交巡查台账记录）；

6、养护区域内法国梧桐、柳树等天牛防治需采用生物防治等新技术；

7、养护区域内的零星种植；

8、养护区域内的疫树及时向采购人上报，经派工按要求进行处置，并运至政府指定疫木处理中心；

9、养护区域内垃圾清运处理及绿化垃圾资源化处理；

10、区域附近新增养护面积，按照就近原则，由就近标项中标人负责实施；

11、标项1-3服务范围内的草花种植及养护，费用包含在标项报价中，采购人不另行支付，投标时由投标人自行考虑综合报价；

12、标项4服务范围包括公厕区域内绿植养护及更换和万象山、西山的苗圃管理；

13、完成采购人交代的其他相关工作。

- 五   质量要求

1、养护质量要求

（1）保持植物生长良好，枝繁叶茂，存活率在99.9%以上。

（2）片植灌木和整形灌木生长期每周修剪一次，无明显串枝；其他植物要保持其良好的生态习性。

（3）草坪常绿期达300天以上，养护范围内全部草坪需在冬季进行黑麦草播种。

（4）观赏乔木春季要做好抹芽工作；冬季要做好整枝修剪和防冻工作；

（5）及时做好病虫害的防治工作，无病虫害危害发生；

（6）绿地中无明显杂草；年施肥不少于6次，以腐熟有机肥为主，并向采购人提供全年施肥计划。

（7）花木有损失应及时补种和更新，补种花木规格需与原树木相同；

（8）夏季要做好浇水抗旱保苗工作。

（9）台风季节要做好抗台苗木加固工作。

（10）绿地内无垃圾，无明显的人为损坏，无踩踏，无悬挂。

（后附养护标准和考核办法）

2、其他质量要求

（1）合同养护期限内，中标人应按照园林绿化养护操作规程及合同约定的绿化养护质量标准、考核标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

（2）对本养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由中标人自行组织并提供，由此产生的一切费用由中标人承担。

（3）养护期间由中标人养护不当造成苗木死亡的，中标人根据实际情况及采购人要求必须及时补种，苗木及更换所产生的一切费用均由中标人承担；如不及时补种或补种不达标，由采购人委托第三方进行补种，补种费用从承包款中扣除。

（4）中标人应定期向采购人汇报每周养护管理计划及有关措施，每月提供养护台账、安全生产台账、枯死苗木台账、病虫害防治台账，每季度提供绿地施肥台账。

（5）采购人按照考核办法（附后），对中标人的养护质量进行考核评定，中标人需无条件配合。中标人应在收到考核通知书后，按要求整改并将整改后情况以书面形式上报采购人。如采购人发现中标人的未保质保量完成养护任务的，采购人有权对中标人采取处罚措施，情况严重的采购人有权单方终止合同。

（6）遇突发事件或重大检查时，中标人必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成，费用已包括在投标报价内。

（7）中标人应当规范管理、文明作业，积极主动完成和落实合同及相关规定的义务，自觉接受主管部门及上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

- 六   养护人员配备要求

1、人员数量要求

| 标项 | 标项项目名称 | ▲人员总体数量要求 | 其中基础设施维修人员配备数量及要求 | 其中项目管理人员配备数量及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 2021年城区公共绿地养护项目（主城区） | 50名 | 4名及以上基础设施维修人员（其中至少配备2名具有电工特种作业操作资格证书人员） | 10名及以上项目管理人员（含项目负责人1名，技术负责人3名，班组长若干名） | 项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称，技术负责人具有园林、市政相关专业中级及以上技术职称或二级及以上注册建造师资格 |
| 标项2 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口） | 38名 | 4名及以上基础设施维修人员（其中至少配备2名具有电工特种作业操作资格证书人员） | 8名及以上项目管理人员（含项目负责人1名，技术负责人3名，班组长若干名） |  |
| 标项3 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块） | 39名 | 4名及以上基础设施维修人员（其中至少配备2名具有电工特种作业操作资格证书人员） | 8名及以上项目管理人员（含项目负责人1名，技术负责人3名，班组长若干名） |  |
| 标项4 | 2021年城区公共绿地养护项目（市区公园） | 40名 | 4名及以上基础设施维修人员（其中至少配备2名具有电工特种作业操作资格证书人员） | 8名及以上项目管理人员（含项目负责人1名，技术负责人3名，班组长若干名） |  |
| 1、投标人根据自身情况合理配备人员，投标时提供项目管理人员身份证、项目负责人证书（职称证书）、技术负责人证书（职称证书或注册建造师证书）、劳动合同扫描件。 ▲2、投标时项目管理人员必须是本公司人员，需提供即招标公告发布起前三个月的社保交纳凭证的扫描件。（至发布招标公告三个月内新成立的公司需提供1个月的社保交纳凭证的扫描件） 3、允许投标人同时投标多个标项，但项目管理人员不得重复。 4、签订合同时向采购人提供本项目基础设施维护人员及一线养护人员信息表，并附人员劳动合同复印件。 |  |  |  |  |  |

2、人员要求

（1）中标人配置的人员必须符合劳动部门等有关用工规定（具体按考核办法执行）。

（2）本项目服务人员为专职人员，在项目实施期间不得与其它项目人员存在借用、兼职、共用等关系。

（3）合同期内中标人不得私自更换项目负责人及技术负责人，如因不可抗因素导致确须更换的，应书面向采购人提出申请，申请经采购人审核同意后方可更换，更换后的项目负责人（或技术负责人）综合能力必须同等于或优于原项目负责人（或技术负责人），更换项目负责人（或技术负责人）后，中标人向采购人支付伍万元作为违约金。如项目负责人（或技术负责人）经采购人考核不合格的，采购人有权要求更换，且在5个工作日内更换到位，延期更换按500元/天向采购人支付违约金，更换后的项目负责人（或技术负责人）必须经采购人审核同意后方可上岗，违约金从养护经费中扣除。

（4）合同期内项目负责人及技术负责人不允许再在其他项目任职。

（5）合同期内中标人更换班组长，应书面通知采购人，更换后的班组长综合能力必须同等于或优于原班组长。

（6）更换其他人员应书面通知采购人。

（7）工作人员实行双重管理制度，以中标人管理为主，接受采购人督查，如发现中标人员工有违反丽水市或国家规定的制度或行为的，采购人有权要求其改正，态度恶劣拒不改正的，采购人有权要求中标人予以辞退，中标人应当无条件接受，并及时更换相应工作人员。

（8）工作人员具有较强的责任心，做到不损坏公共设施，不在工作时间内成群聊天，不随意窜离工作岗位，不得无故缺岗，不得迟到早退，不得消极怠工，不得酒后作业，不做与作业无关的事。

（9）工作人员按时上班，做好相应场所内的绿化养护工作，并服从采购人临时调配。

（10）工作人员做好相关劳动安全防护，并保持着装干净、整洁。

（11）新招工作人员必须进行岗前培训后方可上岗，每月至少要组织1次所有工作人员关于作业规范、安全生产、职业道德及业务培训，避免重大安全事故发生。

（12）采购人设置的岗位行业或相关部门规定需持证上岗的，中标人配置的人员必须持证，经采购人确认同意后方可聘用。

- 七   绿化养护作业机械设备配备要求

| 标项 | 标项名称 | 本项目必须配备设备 | 其他作业机械设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 2021年城区公共绿地养护项目（主城区） | 洒水车2台、登高车1台 | 其他作业机械设备,如巡查作业车、粉碎机（1-3标项）、割灌机、割草机（草坪修整机）、打药设备、三轮车、水泵、草坪通气养护机械、植物病虫害防治机械设备等。根据投标人现有机械设备情况如实填写，中标后并经采购人核实确认清点 |
| 标项2 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口） | 洒水车2台、登高车1台 |  |
| 标项3 | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块） | 洒水车2台、登高车1台 |  |
| 标项4 | 2021年城区公共绿地养护项目（市区公园） | 粉碎机2台 |  |
| 1、本项目必须配备设备，中标人未配备到位的，需在采购合同签订后30日内配备到位，向采购人提供添置设备的发票或租赁合同，并不影响养护服务工作的开展。2、允许投标人同时投标多个标项，但机械设备不得重复。 |  |  |  |

- 八   对中标人要求

1、中标人配备的项目负责人，全权代表其负责管理承包项目服务工作，并与采购人保持密切联系和沟通。

2、中标人根据采购人的需求，应当为本项目配备足够的工作和管理人员。

3、中标人必须为本项目所有工作人员交纳社会保险和团体意外险，费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。因中标人未及时替员工交纳保险而发生员工索偿的，由中标人自行承担法律责任及赔偿。

4、中标人自行解决其员工住宿、就餐、劳动保护等相关问题。

5、中标人不得以任何理由向采购人的工作人员支付小费或赠送实物等贿赂行为，不得在承包区域从事非法活动或有损采购人利益的活动。

6、中标人不得以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事采购人认可的服务工作。在承包期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人书面批准，任何占有支配地位的股份转让行为将视为中标人出租、转让的违约行为。

7、中标人按照以人为本的原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，保障员工合法权益。

8、中标人按时发放工作人员工资，不得拖欠、克扣工资，并按规定做好社会统筹保险缴纳等工作和其它法律法规以及合同要求履行的义务。

9、合同期内如遇工资、社会保障等经费政策性调整，中标人应当按国家政策给予调整，新增经费由中标人自行承担。

10、中标人做好节日和重大活动及自然灾害的预案和预防工作，切实完善突发事件的应急处置方案，提高重大活动保障能力和水平。

11、中标人建立健全各类相关台账，保障各类创建不失分。

- 九   付款方式

合同签订并具备实施条件后15日内凭有效票据支付年度合同价的10%；项目剩余90%款项按月支付，采购单位应自收到发票后15日内将资金支付到位。

- 十   安全要求

1、中标人应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。工人上岗前须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行养护任务所需使用的机械及水电维修，应做到持证操作，并及时保养、维护。

2、工作人员作业时注意安全，养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切法律责任及赔偿。

3、中标人必须为其工作人员投保团体意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。中标人不愿投保员工人身意外保险的，采购人有权强制扣款。

4、中标人在履约期内发生安全责任事故的，所有损失及赔偿由中标人自行承担。

5、中标人在台风等恶劣天气，开展安全巡查，并做好巡查台账。

6、积极参加采购人组织的安全培训及宣传。

7、中标人在签订协议书时，须同时签订安全生产责任书，中标人不愿签订责任书的，将视为自动放弃中标资格。

- 十一   现场述标要求

1、针对企业情况及项目负责人工作履历进行讲解；

2、针对本项目的实施方案以及对本项目的理解和重点难点的分析情况进行详细的讲解；

3、针对本项目制定的人员管理制度进行讲解；

4、针对文明安全保障和应急响应情况进行讲解；

5、针对本项目制定的创新类实施方案进行讲解；

- 十一   其他

1、允许投标人同时投标多个标项，但项目管理人员及机械设备不得重复。

2、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

3、本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

采购需求附件一：绿地养护质量标准

采购需求附件二：丽水市园林管理中心绿地养护工作考核办法

采购需求附件三：丽水市园林管理中心草花管理及养护工作考核办法

- 附件一：绿地养护质量标准

1、总  则

1.1 为加强丽水市绿地养护的管理,提高绿地养护质量,根据国家和省、市有关法律、法规,结合本市实际情况,特制订本标准。

1.2各类绿地的养护管理，除应按本标准执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准规范的规定。

2、道路绿化带养护标准

2.1总体标准：指道路绿化带养护的整体质量，内容有养护质量，病虫害防治标准，卫生标准及管理标准。

2.1.1 植物养护标准：

按道路绿化带的立地条件，对植物进行特殊养护，精心养护，使植物健康生长，具有良好的道路景观。

2.1.2 病虫害防治标准：

提倡综合防治,病虫害应控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。

2.2 道路绿化带的具体管养标准：

2.2.1 道路绿化带景观要求：

2.2.1.1 采用修剪等特殊手法，控制植物高度，植物高度不得影响交通视线。

2.2.1.2 特殊地段的景观应按设计精心养护，形成有特色的植物景观。整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，及时通过修剪去除枯死枝和调整高度及生长密度,整体效果好。

2.2.1.3 花卉花期整齐，株行距适宜，无空秃，色彩效果好。

2.2.1.4 绿化带必须无裸地，无枯枝残叶，无杂草，整洁无垃圾；植物叶面无陈旧积尘。

2.2.1.5 辅助设施(包括支撑物和护栏等)必须完好、无损 、整洁。

2.2.1.6 道路绿化带夏季做好抗旱保苗工作，冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面结冰。

2.2.2 道路绿化带养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

3、行道树的养护标准

3.1 总体标准：指行道树养护的整体质量,内容有养护质量、病虫害防治标准，卫生标准及管理标准。

3.1.1 养护质量：

3.1.1.1 植株树冠丰满，完整，茂盛，骨架均匀，树干挺直，具有一定的遮阴及观赏效果。叶片正常，不焦叶，不卷叶，不落叶。

3.1.1.2 树木及时修剪，无徒长枝，病虫枝，过密枝，枯枝，伤损枝，碰线枝；及时抹芽，主干及一级枝不定芽不超过15CM，倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正。

3.1.1.3 行道树要有群体特色效果，品种，规格相对统一，补植树品种，规格也应保持一致。

3.1.1.4 有防台措施，对危树及时修枝，加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。

3.1.2病虫害防治标准：基本无病虫害危害迹象。

3.1.3管理标准：

3.1.3.1树穴无杂草，垃圾和其它杂物，树干无钉子，铁丝等破坏树木生长的东西。

3.2具体养护标准：

3.2.1植物长势好，叶片健壮，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。枝干健壮，无明显枯枝死杈。

4、街头绿地养护标准

4.1 总体标准：指街头绿地养护的整体质量,内容有植物养护、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

4.1.1 植物养护标准：

4.1.1.1 养护要重视和体现植物造景,对植物群落进行合理养护,使植物季相分明,色彩丰富,生长茂盛,营造优美植物景观。

4.1.1.2 随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。

4.1.1.3 树木及时修剪，无病虫枝、枯枝;植物无死株。

4.1.1.4 草坪生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边）。

4.1.1.5 廊架、假山及垂直绿化管护合理,达到正常生长量。

4.1.2 树木成活率标准：树木成活率98%以上；树木保存率100%。

4.1.3 设施维护标准：

4.1.3.1 绿地附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。

4.1.3.2 园路、铺装地坪平整,无大面积破损、无淤泥。

4.1.3.3 供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。

4.1.3.4 指示牌、禁令牌、宣传牌设置合理、规范。

4.1.4 土肥标准：土壤疏松，无积水，根据植物生长特征及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增加土壤肥力（要求一年施肥二次），改善土壤理化性状。

4.1.5 病虫害防治标准：提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在不影响观赏效果的范围之内。

4.1.6 卫生标准：

4.1.6.1 绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，无招贴，无蛛网。

4.1.6.2 绿地内水体保持清洁，无漂浮杂物，无杂生水生植物。

4.1.6.3 垃圾日产日清，无卫生死角。

4.1.7 管理标准：

4.1.7.1 无违章占绿、无违章建设。

4.1.7.2 无乱堆放、晾晒衣物现象。

4.2 时花花坛养护标准：

4.2.1 布置效果：按设计精心养护，做到四季有花，花期整齐，布置效果好。

4.2.2 花卉生长：花卉植株生长健壮，花色艳丽，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。

4.3 常绿草草坪的养护标准：

4.3.1 整体效果：生长茂盛，草根不裸露；草坪无明显大面积枯黄现象，草高不超过6cm;草坪边缘线清晰。

4.3.2 养护要求：草坪基本无杂草、无空秃，护栏等防护设施完好美观；草坪保持整洁，无石块、果壳纸屑及其他垃圾。

4.4 具体养护标准：

4.4.1 植物生长茂盛，树形良好；无大型和缠绕性、攀援性杂草。

4.4.2 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀虫性害虫危害率小于5%。

4.4.3 四季有花，花期整齐，整体效果好。

4.4.4 草坪覆盖率应大于95%，中心区不得有空秃现象；草高不得超过8cm,常绿草高不得超过6cm。

5、公园绿地养护标准

5.1  总体标准：指公园绿地养护的整体质量,内容有养护质量、树木存活率、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

5.1.1 植物养护标准：

5.1.1.1 按植物生态特征：喜阳、耐阴、耐旱、喜湿等分别养护,做到季相分明,群落完整。

5.1.1.2 植物生长健壮正常，全年有绿化效果，无枯枝烂头、无死树。没有地被植物的区域内杂草高度不超过30cm,绿地内藤类杂草应予清除。

5.1.1.3 每年施肥二次,以有机肥为主。

5.1.2 树木成活率标准：

当年新栽植物成活率达85%以上,保存率95%以上,无缺株、死株。

5.1.3 设施维护标准：

5.1.3.1 公园附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。

5.1.3.2 园路、铺装无大面积破损、无淤泥。

5.1.3.3 指示牌、禁令牌、宣传牌等作业指示牌设置合理、规范。

5.1.4 病虫害防治标准：

提倡综合防治,病虫害应控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。

5.1.5 卫生标准：

5.1.5.1 垃圾日产日清，无卫生死角。

5.1.5.2绿地内白色垃圾、杂草、落叶及时清理。

5.1.5.3养护区域内，植物叶面光鲜，粉尘及时清理。

5.1.5.4卫生使用工具不随意丢放。

5.1.6 管理标准：有必要设施，无沉积垃圾。

- 附件二：丽水市园林管理中心绿地养护工作考核办法

| 项目 | 考核评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1.人员制度 | 1.1 配备人员总体情况须在签订合同后七天内向业主报备，报备内容包括姓名、身份证号、联系方式、所在班组、聘用合同（复印件加盖单位公章）等。经核查少于合同要求人数的，除扣相应人员的当月费用外，每少一人扣10分。 |  |
|  | 1.2 每月提供考勤情况表，未按月及时提供的，扣5分；人员因故暂缺，需第一时间告知业主，并及时聘请新人，缺人期间不得影响各班次在岗人数。缺人造成各班次在岗人数不足的，每人次扣3分；缺人后5个工作日内仍未有新人到岗的，每人次扣5分。 |  |
|  | 1.3 绿地养护各项制度须健全并符合业主管理要求，制度不健全或不切合管理实际又不即时调整的，每项扣2分。须建立完善工作台账；未建立的扣5分，未及时记录工作情况的扣2分。 |  |
|  | 1.4 阶段性工作，如大树抹芽或整枝、抗旱、抗灾、草花栽培、籽播花卉或业主要求的其他工作，工作计划须在开展前上报业主；未提前上报的扣3分，上报内容不符合要求又不即时补报的扣3分，未按工作计划进度完成的每次酌情扣2-5分。 |  |
|  | 1.5 在岗人员着装须统一整洁，否则每人次扣1分。 |  |
|  | 1.6 各公园的工具间须保持整齐整洁，否则每次扣1分。 |  |
|  | 1.7项目负责人不参加业主组织的月例会，每缺席一次扣5分。 |  |
|  | 1.8 不服从业主合理工作安排和调度的，每件次扣2分。 |  |
| 2.纪律安全 | 2.1 规定上岗时间内脱岗的，每人次扣1分。 |  |
|  | 2.2 各公园的绿地养护人员需带头执行公园各项管理规定；因不文明行为等被市民游客投诉的，查实后每人次扣3分；上班时有不文明举止行为或言语的，如吃零食、随地吐痰、乱丢垃圾、在公共场所吸烟等，每人次扣1分。 |  |
|  | 2.3 上班时做与工作无关事情的，如玩手机、打闹、会客、闲聊、凑热闹等，每人次扣2分；在万象山、西山等林区内杜绝吸烟，一经发现每人次扣5分，并直接扣除当月服务费300元/次。 |  |
|  | 2.4 上班时间有喝酒、打牌、睡岗、中途离岗等较严重情节的，每人次扣3分；在岗期间与他人打架、斗殴的，每人次扣10分，并直接扣除当月服务费300元/次。 |  |
|  | 2.5 大树整治等高空作业及在道路周边进行养护作业时，路段前后及树上树下人员要做好警示标志等，对自身和周边人员须采取必要的安全防范措施；措施不到位造成人身伤害和财产损失的，除负相应责任外，每人次扣10分。 |  |
| 3.管理效果等 | 3.1 巡查发现养护范围内有以下情况：设备设施损坏或不整洁，植物生长不健康，有枯死枝未清理，有明显垃圾，有明显杂草，植物叶面有明显积尘，有黄土明显裸露，水体明显不清洁，绿篱、草坪等修剪不及时，发生病虫害影响观赏效果，植物明显缺肥的，草花种植密度不够或景观效果不佳，籽播花卉种植养护不善，绿墙管理不到位，特殊造型植物未修整出造型；以上情况较轻微的，每次扣1分；较严重的，每次扣2分；严重的，每次可酌情扣3-5分。 |  |
|  | 3.2 行道树养护有以下情况：植株明显生长不良，未及时按养护标准要求修剪，街道整体整齐度不够，灾害天气未采取防护措施，发生明显病虫害，树穴有明显杂草杂物，树干有铁钉或缠绕物；以上情况较轻微的，每次扣1分；较严重的，每次扣2分；严重的，每次可酌情扣3-5分。 |  |
|  | 3.3 业主每次巡查后，除直接扣分项目外，将以巡查意见书方式告知其他需落实的合理整改意见、具体要求、完成期限等，未在时限内按要求及时妥善整改的，根据工作重要性、完成进度等情况每件次酌情扣2-5分；同一地点同一问题多次提出仍未整改的，每件次扣10分。重要节日等临时下达的重要工作，将以抄告单方式告知，考核办法同上。 |  |
|  | 3.4 数字城管交办件，如为管理不到位造成，每件次扣1分；逾期未完成整改，每件次扣3分；如为绿化季节等客观原因造成，可暂不扣分，但需承诺整改期限，届时仍未整改的，每件次扣3分。 |  |
|  | 3.5 绿地管养管理严重不到位，被各类媒体曝光并查实的，每件次扣10分。 |  |
|  | 3.6 养护单位需科学合理制定每个月的养护工作计划，并于月初上报公园与绿地管理科，当月养护工作完成情况纳入月底考核，未及时上报养护计划每次扣5分，未按时完成本月工作内容的每项扣1分。 |  |

备注：1、本表由丽水市园林管理中心公园与绿地管理科制定，适用于管辖范围内的绿地管养项目的日常考核。

2、以一个月为一个考核单位，满分为100分。当期考核得分在90分及以上为优秀；89至80分为良好； 79分至60分为合格，少于90分每1分扣除当期总费用的1%，少于80分每1分扣除当期总费用的1.5%；60分以下为不合格，除扣除当期总费用的50%外，承包合同立即终止，且不予退还履约保证金。

3、合同期内全部月份考核均在良好以上，且考核为优秀的月数达到6个月及以上的，可续签承包合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，同一合同最多续签二次。

4、标项1续签承包合同，需同时满足绿化养护和草花的考核。

5、绿地管养工作评分情况，业主方须每月书面告知承包人。

| （ ）月养护工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 是否完成 |
| 养护单位： 考核人员： 科室负责人： |  |  |

丽水市绿地养护工作考核分期评分表

年      月期               合同承包单位：

| 日期 | 评分依据 及情况简述 | 拟扣分 | 初评人 | 确定扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |
| 项目增减等 |  |  |  |  |
| 本期扣分 |  |  | 本期应付款 |  |
| 本期得分及扣款 |  |  | 本期应扣款 |  |
| 本期实际支付款 |  |  |  |  |

管护单位：             考核评定人员：               科室负责人：

- 附件三：丽水市园林管理中心草花管理及养护工作考核办法

| 项目 | 考核评分细则 | 加分 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 花卉 栽植效果 （50分） | 方案：在实施一个月前，向甲方提供方案，未在规定时间内提供的，扣10分，方案经多次修改仍不合理，影响后期种植季节的，扣5分；方案特别优秀的，可酌情加1-2分。 |  |
|  | 1.2 时间衔接：前一期草花清除后，除甲方要求换、改土等影响栽植的，须于7天内完成新一期草花栽植，逾期的扣3-5分。 |  |
|  | 1.3 花卉品质及多样性、合理性：每期草花要求至少5个品种；除镶边品种外，应选择长势良好的花色艳丽的接近盛花期的当季花卉品种。不符合要求的，可按程度不同扣3-10分；整批花卉品质上佳的，可酌情加1-2分。 |  |
|  | 1.4 栽植密度：每平米标准栽植密度为49株，根据品种、地形处理等具体情况，不露过多土壤影响景观的，可允许误差值为±5%。密度不达标又不及时补植的，可按程度不同扣3-10分。 |  |
|  | 1.5 模纹色块效果：要求每一块小的种植区，模纹色块设置合理，线条优美流畅，色块之间分布合理，视觉效果良好。模纹色块效果不佳的，可按程度不同扣3-10分。 |  |
|  | 1.6 总体景观效果：要求每一个大的种植区域内，总体花卉景观既美观协调又富有变化，景观效果不佳的，可按情况扣3-10分。总体景观效果上佳的，可酌情加1-2分。 |  |
| 2 花卉 后期养护 （50分） | 2.1 病虫害防治：有明显病虫害发生，影响景观效果的，每次可按程度不同扣2-5分。 |  |
|  | 2.2 花卉后期生长不健壮或花色不艳丽的，每次可按程度不同扣2-5分。 |  |
|  | 2.3 有缺株倒伏、枯枝残花，不按原品种补植或不及时摘除，影响景观效果的,每次可按程度不同扣2-5分。 |  |
|  | 2.4 草花防护设施破损应及时上报，未及时上报每次扣1分。 |  |
|  | 2.5 草花栽植区有明显杂草未及时清除的，每次扣1分。 |  |
|  | 2.6 草花栽植区有明显垃圾未及时清除的，每次扣1分。 |  |
|  | 2.7 草花有缺株未及时补植或死亡未及时更换的，每次扣1分；同一地点多次提出仍不整改的，可按程度不同扣3-5分。 |  |
|  | 2.8 因管理不善被各类媒体曝光的，每件次扣5分。 |  |
|  | 2.9 业主巡查发现问题提出合理整改意见，未按要求及时妥善处理的，每次扣1分；同一问题多次提出仍未整改的，可按程度不同扣3-5分。 |  |

备注：

1、本表由丽水市园林管理中心公园与绿地管理科制定，适用于管辖范围内的草花种植养护项目的日常考核。

2、花卉完成栽植后，甲方应召集各承包人，通报花卉栽植效果评分情况；花卉后期养护评分情况，甲方需定期不定期告知各承包人。

3、因极度天气等不可抗因素影响造成大面积损失的，报请丽水市园林管理中心领导同意后，在考核扣分时可适当考虑。

4、以一期为一个考核单位，满分为100分。当期考核得分在90分及以上为优秀；89至80分为良好； 79分至60分为合格，少于90分每1分扣除当期总费用的1%，少于80分每1分扣除当期总费用的1.5%；60分以下为不合格，除扣除当期总费用的50%外，承包合同立即终止，且不予退还履约保证金。

5、合同期内全部考核均在良好以上，且考核为优秀的期数达到2期及以上的，可续签承包合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，同一合同最多续签二次（标项4续签承包合同，需同时满足绿化养护和草花的考核）。

丽水市草花管理及养护考核分期评分表

年      月期               合同承包单位：

| 日期 | 评分依据 及情况简述 | 拟扣分 | 初评人 | 确定扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |
| 项目增减等 |  |  |  |  |
| 本期扣分 |  |  | 本期应付款 |  |
| 本期得分及扣款 |  |  | 本期应扣款 |  |
| 本期实际支付款 |  |  |  |  |

管护单位：             考核评定人员：               科室负责人：

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 |  不接受； - 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开；  召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 |  1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予0%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：其他未列明。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：丽水市园林管理中心 联系人:林亚坤 联系电话:0578-2131778 传真:0578-2131778 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 联系人：刘晓华 联系电话:0578-2292511 传真:0578-2292511 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； 5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 投标认证证书； 3. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 4. 企业内部管理考核制度； 5. 现状分析； 6. 绿地养护实施方案； 7. 养护设备配备情况； 8. 拟投入的项目班子； 9. 文明安全作业保障措施； 10. 反馈机制 11. 应急服务方案 12.投标人需要说明的其他文件和证明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 投标人类型声明函（若有）； 4. 制造企业声明函（若有）； 5. 监狱企业声明函（若有）； 6. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人须现场参加开标。 |
| 6.3.1 | 评标方法 |  综合评分法  最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购年度合同金额的5% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后10个工作日内 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：丽水市财政局非税收入待清算户 开户银行：丽水市建行营业部 开户账号：33001693500058314008 退还时间：在中标人履行完合同义务，并经采购人考核后，收回养护权完毕30个工作日内（无息）退回乙方。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2021年7月12日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2021年7月12日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 |  无  XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3 投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

## 采购合同

合同编号：_________

项目名称：2021年城区公共绿地养护项目

标项号：标项

标项名称：

甲方：丽水市园林管理中心           （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

为深化园林体制改革，引入市场竞争机制，进一步提高绿地管理水平，树立市区园林绿化环境新形象。通过公开招标，甲方将2021年城区公共绿地养护项目（标项号：  标项名称：                    ）（范围详见附表）承包给中标单位乙方养护管理，经双方协商达成以下协议：

一、甲方同意由乙方承包2021年城区公共绿地养护项目（标项号：  ）养护管理工作（详见下表），养护要求达到丽水市园林管理中心绿地养护质量标准。

二、组成本合同的有关文件
　　1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1本合同书

1.2中标（成交）通知书

1.3中标单位最后承诺

1.4中标单位澄清修改文件

1.5中标单位投标文件

1.6招标文件澄清修改文件

1.7招标文件

- 服务期限

本项目服务期限为三周年（以合同签订之日起算），合同期内第一年全部月份考核均在良好以上，且考核为优秀的月数达到6个月及以上的，可续签第二年承包合同，第二年全部月份考核均在良好以上，且考核为优秀的月数达到6个月及以上的，可续签第三年承包合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，中标人在《中标通知书》规定的时间内与采购人签订合同。其中标项1草花考核为：合同期内第一年全部考核均在良好以上，且考核为优秀的期数达到2期及以上的，可续签第二年合同，第二年全部考核均在良好以上，且考核为优秀的期数达到2期及以上的，可续签第三年合同，续签合同期限（不超过12个月）由采购单位确定，（标项4续签承包合同，需同时满足绿化养护和草花的考核）。

注：各标项服务进场时间以甲方确认时间为准。

- 养护经费及付款方式

1、绿化养护承包的年经费为：        元整（￥       ）。

2、合同签订后15个工作日内，支付签约合同价的10%作为预付款，预付款从第一次和第二次支付养护承包经费中扣回，每期扣回50%。

3、承包经费采用先作业后拨付的方式，

3.1绿化养护当月经费经考核检查后次月兑现，即承包经费月支付金额为：（中标综合单价*经确认的实际养护数量）-考核检查扣除款

3.2标项4草花养护经费按期支付，当期经费经考核检查后次月兑现，支付金额为：（中标综合单价*经确认的实际养护数量）-考核检查扣除款

4、承包经费中包括养护生产发生的一切费用及劳动福利用品费用。

5、合同价款结算

5.1本项目采用固定综合单价合同，合同总价已包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。合同价包括但不仅限于冷暖季草籽播种、花境植物更换、设施维修维护（为小型设施维护维修，不包含木制品景观台设施等大型设施的更换及维修）、人员工资、保险费（社保及团体意外伤害保险）、利润、税金、管理费、劳保费、采购代理费等各项全部费用。乙方在编写投标方案时已充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时投标综合单价不作调整，数量按实结算。

5.2实际养护数量按实结算。

5.3标项4草花结算

工程结算付款以实际完成的草花种植数量为依据。实际完成草花种植数量由甲方和乙方共同计量为准，单价按乙方中标综合单价结算。草花的工程量除当期全面更换可计量，服务期间零星更换的费用包含在投标综合单价中。草花全面更换具体时间以甲方通知为准。

清单项目（如产生新增草花品种等）发生调整时其综合单价双方另行协商确定。

5.4绿地范围、行道树情况详见本项目采购需求，具体数据以实际养护为准。

5.5若在合同期间新增绿地，自乙方入场当月开始计算养护费用；若在合同期间减少绿地，则自交接手续完成当月开始不支付该绿地养护费用。每次绿地面积增减需双方确认并附绿地面积变动说明，并在当月养护结算单内附具体养护绿地及面积。

5.6养护期间由乙方养护不当造成苗木死亡的，乙方根据实际情况及甲方要求必须及时补种，苗木及更换所产生的一切费用均由乙方承担。如不及时补种或补种不达标，由甲方委托第三方进行补种，补种费用从乙方承包款中扣除。

五、项目内容及要求:

| 标项号 | 标项项目名称 | 简要规格描述 | 人员 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

六、项目管理人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称证书或注册证书及证书编号 | 在本项目拟任职责/岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  |  | 班组长 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |

注：基础设施维护人员及一线养护人员信息表详见附件二，并附人员劳动合同复印件。

七、人员要求

1、乙方配置的人员必须符合劳动部门等有关用工规定，要求在岗人员年龄要求60周岁以下,全数到岗,缺岗人数按比例扣除养护款（具体按考核办法执行）。

2、乙方配置的人员必须符合劳动部门等有关用工规定。

3、本项目服务人员为专职人员，在项目实施期间不得与其它项目人员存在借用、兼职、共用等关系。

4、合同期内乙方不得私自更换项目负责人及技术负责人，如因不可抗因素导致确须更换的，应书面向甲方提出申请，申请经甲方审核同意后方可更换，更换后的项目负责人（或技术负责人）综合能力必须同等于或优于原项目负责人（或技术负责人），更换项目负责人（或技术负责人）后，乙方向甲方支付伍万元作为违约金。如项目负责人（或技术负责人）经甲方考核不合格的，甲方有权要求更换，且在5个工作日内更换到位，延期更换按500元/天向甲方支付违约金，更换后的项目负责人（或技术负责人）必须经甲方审核同意后方可上岗，违约金从养护经费中扣除。

5、合同期内项目负责人及技术负责人不允许再在其他项目任职。

6、合同期内乙方更换班组长，应书面通知甲方，更换后的班组长综合能力必须同等于或优于原班组长，更换后的班组长必须经甲方审核同意后方可上岗。

7、更换其他人员应书面通知甲方。

8、工作人员实行双重管理制度，以乙方管理为主，接受甲方督查，如发现乙方员工有违反丽水市或国家规定的制度或行为的，甲方有权要求其改正，态度恶劣拒不改正的，甲方有权要求乙方予以辞退，乙方应当无条件接受，并及时更换相应工作人员。

9、工作人员具有较强的责任心，做到不损坏公共设施，不在工作时间内成群聊天，不随意窜离工作岗位，不得无故缺岗，不得迟到早退，不得消极怠工，不得酒后作业，不做与作业无关的事。

10、工作人员按时上班，做好相应场所内的绿化养护工作，并服从甲方临时调配。

11、工作人员做好相关劳动安全防护，并保持着装干净、整洁。

12、新招工作人员必须进行岗前培训后方可上岗，每月至少要组织1次所有工作人员关于作业规范、安全生产、职业道德及业务培训，避免重大安全事故发生。

13、甲方设置的岗位行业或相关部门规定需持证上岗的，乙方配置的人员必须持证，经甲方确认同意后方可聘用。

八、绿化养护作业机械设备配备表

| 标项号 | 标项项目名称 |  | 本项目必需配备设备 |  | 其他作业机械设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 |  | 2021年城区公共绿地养护项目（主城区） |  | 洒水车2台、登高车1台 |  | 其他作业机械设备,如巡查作业车、粉碎机（1-3标项）、割灌机、割草机（草坪修整机）、打药设备、三轮车、水泵、草坪通气养护机械、植物病虫害防治机械设备等。根据乙方投标时承诺的现有机械设备情况如实填写，签订合同前经采购人核实确认清点 |  |
| 标项2 |  | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城线与富岭连接线及西出入口） |  | 洒水车2台、登高车1台 |  |  |  |
| 标项3 |  | 2021年城区公共绿地养护项目（绕城西线绿地与联城区块） |  | 洒水车2台、登高车1台 |  |  |  |
| 标项4 |  | 2021年城区公共绿地养护项目（市区公园） |  | 粉碎机2台 |  |  |  |

本项目必需配备设备，乙方未配备到位的，需在采购合同签订后30日内配备到位，向甲方提供添置设备的发票或租赁合同，并不影响养护服务工作的开展。

九、服务内容

1、服务内容：2021年公共绿地养护工作（标项号及标项名称：      ）。

2、服务范围及要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

3、质量要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

4、养护人员配备要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

5、绿化养护作业机械设备配备要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

6、养护要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

7、安全要求：按招标文件第三章采购需求执行，投标文件优于招标文件的按投标文件执行。

8、其他要求：按招标文件第三章采购需求执行。

十、甲乙双方特别约定

1、甲方提供绿地养护质量标准和养护工作考核办法（详见附表）。绿地养护质量应符合甲方制定的绿地养护标准。

2、以绿地养护质量标准为依据，按养护工作考核办法对乙方进行养护工作考核。

3、绿化养护以一个月为一个考核单位，满分为100分。当期考核得分在90分及以上为优秀；89至80分为良好； 79分至60分为合格，少于90分每1分扣除当期总费用的1%，少于80分每1分扣除当期总费用的1.5%；60分以下为不合格，除扣除当期总费用的50%外，承包合同立即终止，且不予退还履约保证金。

4、草花以一期为一个考核单位，满分为100分。当期考核得分在90分及以上为优秀；89至80分为良好； 79分至60分为合格，少于90分每1分扣除当期总费用的1%，少于80分每1分扣除当期总费用的1.5%；60分以下为不合格，除扣除当期总费用的50%外，承包合同立即终止，且不予退还履约保证金。

5、必须穿戴园林专业工作服，加强安全工作，发生各类事故纠纷，由乙方自行处理并承担全部后果。

6、遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥并主动配合。

7、协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据实情及时处理。

8、及时完成甲方交办的绿地养护突击任务。

9、必须遵纪守法，服从甲方统一管理。违反法律、法规造成后果者，一切责任自负。

10、乙方在绿地内不准从事任何经营活动。

11、如遇台风、旱灾等不可抗力自然灾害造成损失，由乙方自行承担。

十一、履约保证金

1、金额：履约保证金为各标项采购合同金额的5%。

2、缴纳履约保证金时间：中标（成交）通知书发出后10个工作日内。

3、履约保证金缴纳方式：转账、电汇、汇票或保函

4、履约保证金的退还：在中标人履行完合同义务，并经采购人考核后，收回养护权完毕30个工作日内（无息）退回乙方。

十二、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2、签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十三、争议及仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交丽水仲裁委员会仲裁；

十四、其他

1、本合同如遇建设、不可抗力等原因无法继续执行时，双方协商解决。

2、本合同未尽事宜，双方协商决定。

3、《绿地养护质量标准》、《丽水市园林管理中心绿地养护工作考核办法》、《丽水市园林管理中心草花管理及养护工作考核办法》为本合同的补充条件，与本合同具有同等法律效力（合同履行期间按最新办法执行，甲方有权在合同执行期间修改完善考评办法）。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份。

5、本合同双方签章后生效。

甲　方：             	             乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作4个标项的示范文本，合同涉及条款以采购需求更优为准。具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   项目名称（项目编号：）（标项：）  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的    项目名称（项目编号：）（标项：）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     项目名称（项目编号：）（标项：）     的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

丽水市园林管理中心：

我方参与的   项目名称（项目编号：）（标项：）   的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  项目名称（项目编号：）（标项：）   的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照招标文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据招标文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照复印件、法定代表人（或负责人）身份证复印件、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

1.10   分包意向协议书

甲方（投标供应商）：

乙方（分包供应商）：

甲乙双方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  项目名称（项目编号：）（标项：）   的采购活动中，甲方将该项目  （XX部分）   分包给乙方，现就有关事项达成如下协议：

一、在本次采购过程中，甲方的（法定代表人或委托代理人）根据招标文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对甲乙双方产生约束力。如果甲方中标（或成交）并签订合同，则甲乙双方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、乙方保证对甲方响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

三、本次分包意向中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

四、有关本次联合体的其他事宜：

五、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式   份，签约甲乙各持一份，投标响应时提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方项目名称（项目编号：）（标项：）  的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    投标人认证证书

内容要求：相关认证证书复印件

### 2.5    成功案例及业绩及相关证明材料格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    企业内部管理考核制度

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    现状分析

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    绿地养护实施方案

1、绿地养护质量和标准实施方案

（标项一、二、三适用）

1、草花养护质量、调配频率及效果图

（标项四适用）

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

2、垃圾清运实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

3、树木花草养护、病虫害防治实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

4、 数字化管理方案、设施维护方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

5、创新类实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    养护设备配备情况

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    文明安全作业保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    反馈机制

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    应急服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的2021年城区公共绿地养护项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为85%，评审分值为85分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为15%，评审分值为15分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

### 标项一、标项二、标项三（评审内容及标准）

3.1   报价分（15分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分85分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 投标人认证证书： ⑴供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑵供应商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑶供应商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 |  | 0～3 |  |
| 2 |  | 成功案例及业绩： 投标截止时间前5年（已合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例需提供合同、履约情况评价扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注： 1）同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准。 2）同一采购人的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。 3）合同未能体现项目性质的，需提供采购人盖章确认的证明材料扫描件（或在项目业主对履约情况评价证明材料中一并体现）附入响应文件，否则业绩不予认可。 |  | 0～3 |  |
| 3 |  | 企业内部管理考核制度： 投标企业针对本项目制定的管理考核制度（包括人员考核制度、作业操作流程规范等方面），评委根据制度的完整性、合理性，由评审小组判定评分，最高得4分 |  | 0～4 |  |
| 4 | 技术部分 | 现状分析： 根据投标人对丽水市对应标项区域绿化养护现状、存在问题和养护难点、重点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点、重点采取相应的各项措施打分，措施是否具有针对性、可实施性，由评标委员会判定评分，最高得4分。 |  | 0～4 |  |
| 5 |  | 养护实施方案 | 绿地养护质量和标准实施方案： 根据方案中的绿地养护质量和标准是否满足采购需求，由评委判定评分，最高得分5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 垃圾清运实施方案： 根据投标人提供的养护区域内绿化垃圾的清运和资源化处置方案，是否符合本项目的预定要求，且方案具有针对性、操作性，由评委判定评分，最高得分5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 树木花草养护、病虫害防治实施方案： 根据年度方案中的行道树维护、古树名木监管养护方案、修剪方案（含专项方案）、草花养护质量、病虫害防治措施（含生物防治措施和专项方案）、补种频率、草花成活率等，是否满足采购需求，由评委判定评分，最高得分5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 数字化管理方案、设施维护方案： 根据提供的数字化管理方案、设施维护方案，是否符合采购需求及标准，由评委判定评分，最高得分4分。 | 0～4 |  |
|  |  |  | 创新类实施方案： 根据提供的创新类实施方案，是否具有针对性、可操作性，由评委判定评分，最高得分3分。 | 0～3 |  |
| 6 |  | 养护设备配备情况： (1)根据投标人提供的必配机械设备情况，从现有自有设备、现有租赁设备、添置设备进行评审(提供现有设备发票或租赁合同),一台设备得1分，最高得5分 (2)根据供应商提供的其他作业机械设备进行评审，如三轮车、水泵、草坪通气养护机械、植物病虫害防治机械设备等(提供现有设备发票或租赁合同)一台设备得1分，最高得3分 |  | 0～8 |  |
| 7 |  | 拟投入的项目班子履历及能力要求： (1)提供项目负责人职称证明（园林相关专业），由评审小组判定评分，中级职称得1分，中级以上职称得2分，最高得2分。 (2)投标截止时间前5年（已合同签订时间为准）以来项目负责人承接同类案例业绩的，每个案例需提供合同、验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得2分 (3)提供项目技术负责人名单及职称证明（园林、市政相关专业），由评审小组判定评分，中级职称或二级注册建造师每人得1分，中级以上职称或二级以上注册建造师每人得2分，最高得6分。 (4)提供基础设施维护人员名单及特种作业操作资格证书，每人得1分，最高得2分 (5)提供班组长技师资格证（园林相关专业）三级及以上技师每人得1分，最高得3分。 以上人员需提供社保证明。 |  | 0～15 |  |
| 8 |  | 文明安全作业保障措施： 根据投标人提供的文明安全作业保障措施，措施是否全面、可行，并提供具有针对性的安全实施方案，由评审小组判定评分，最高得6分 |  | 0～6 |  |
| 9 |  | 反馈机制： 根据与采购人建立积极的反馈机制、沟通渠道、沟通的便利性情况，由评审小组判定评分，最高得5分 |  | 0～5 |  |
| 10 |  | 应急服务方案： 根据提供的应急预案，针对突击保障任务和突发问题或纠纷的响应时间及处理方案，评委根据方案的可行性、合理性等由评审小组判定评分，最高得5分 |  | 0～5 |  |
| 11 |  | 述标： 投标人根据采购需求,述标内容包括但不限于： (1)针对企业情况及项目负责人工作履历进行讲解(2分) (2)针对本项目的实施方案以及对本项目的理解和重点难点的分析情况进行详细的讲解(2分) (3)针对本项目制定的人员管理制度进行讲解(2分) (4)针对文明安全保障和应急响应情况进行讲解(2分) (5)针对本项目制定的创新类实施方案进行讲解(2分) |  | 0～10 |  |

### 标项四（评审内容及标准）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 投标人认证证书： ⑴供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑵供应商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑶供应商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 |  | 0～3 |  |
| 2 |  | 成功案例及业绩： 投标截止时间前5年（已合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例需提供合同、履约情况评价扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注： 1）同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准。 2）同一采购人的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。 3）合同未能体现项目性质的，需提供采购人盖章确认的证明材料扫描件（或在项目业主对履约情况评价证明材料中一并体现）附入响应文件，否则业绩不予认可。 |  | 0～3 |  |
| 3 |  | 企业内部管理考核制度： 投标企业针对本项目制定的管理考核制度（包括人员考核制度、作业操作流程规范等方面），评委根据制度的完整性、合理性，由评审小组判定评分，最高得4分 |  | 0～4 |  |
| 4 | 技术部分 | 现状分析： 根据投标人对丽水市对应标项区域绿化养护现状、存在问题和养护难点、重点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点、重点采取相应的各项措施打分，措施是否具有针对性、可实施性，由评标委员会判定评分，最高得4分。 |  | 0～4 |  |
| 5 |  | 养护实施方案 | 草花养护质量、调配频率及效果图： (1)根据方案中的花卉养护质量以及根据季节调配的种植频率等，是否满足采购需求，由评委判定评分，最高得分2.5分。 (2) 根据采购需求服务范围，提供年度草花设计方案(附效果图)，是否符合本项目的预定要求，设计方案是否合理、美观，由评标委员会判定评分，最高得2.5分 | 0～5 |  |
|  |  |  | 垃圾清运实施方案： 根据投标人提供的养护区域内绿化垃圾的清运和资源化处置方案，是否符合本项目的预定要求，且方案具有针对性、操作性，由评委判定评分，最高得分5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 花草养护、病虫害防治实施方案： 根据年度方案中的草花养护质量、病虫害防治措施（含生物防治措施和专项方案）、补种频率、草花成活率等，是否满足采购需求，由评委判定评分，最高得分5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  | 数字化管理方案、设施维护方案： 根据提供的数字化管理方案、设施维护方案，是否符合采购需求及标准，由评委判定评分，最高得分4分。 | 0～4 |  |
|  |  |  | 创新类实施方案： 根据提供的创新类实施方案，是否具有针对性、可操作性，由评委判定评分，最高得分3分。 | 0～3 |  |
| 6 |  | 养护设备配备情况： (1)根据投标人提供的必配机械设备情况，从现有自有设备、现有租赁设备、添置设备进行评审(提供现有设备发票或租赁合同),一台设备得1分，最高得5分 (2)根据供应商提供的其他作业机械设备进行评审，如三轮车、水泵、草坪通气养护机械、植物病虫害防治机械设备等(提供现有设备发票或租赁合同)一台设备得1分，最高得3分 |  | 0～8 |  |
| 7 |  | 拟投入的项目班子履历及能力要求： (1)提供项目负责人职称证明（园林相关专业），由评审小组判定评分，中级职称得1分，中级以上职称得2分，最高得2分。 (2)投标截止时间前5年（已合同签订时间为准）以来项目负责人承接同类案例业绩的，每个案例需提供合同、验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得2分 (3)提供项目技术负责人名单及职称证明（园林、市政相关专业），由评审小组判定评分，中级职称或二级注册建造师每人得1分，中级以上职称或二级以上注册建造师每人得2分，最高得6分。 (4)提供基础设施维护人员名单及特种作业操作资格证书，每人得1分，最高得2分 (5)提供班组长技师资格证（园林相关专业）三级及以上技师每人得1分，最高得3分。 以上人员需提供社保证明。 |  | 0～15 |  |
| 8 |  | 文明安全作业保障措施： 根据投标人提供的文明安全作业保障措施，措施是否全面、可行，并提供具有针对性的安全实施方案，由评审小组判定评分，最高得6分 |  | 0～6 |  |
| 9 |  | 反馈机制： 根据与采购人建立积极的反馈机制、沟通渠道、沟通的便利性情况，由评审小组判定评分，最高得5分 |  | 0～5 |  |
| 10 |  | 应急服务方案： 根据提供的应急预案，针对突击保障任务和突发问题或纠纷的响应时间及处理方案，评委根据方案的可行性、合理性等由评审小组判定评分，最高得5分 |  | 0～5 |  |
| 11 |  | 述标： 投标人根据采购需求,述标内容包括但不限于： (1)针对企业情况及项目负责人工作履历进行讲解(2分) (2)针对本项目的实施方案以及对本项目的理解和重点难点的分析情况进行详细的讲解(2分) (3)针对本项目制定的人员管理制度进行讲解(2分) (4)针对文明安全保障和应急响应情况进行讲解(2分) (5)针对本项目制定的创新类实施方案进行讲解(2分) |  | 0～10 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

丽水市公共资源交易中心：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加2021年城区公共绿地养护项目（项目编号：LCZ2021-006）（标项：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。