工程量清单编制说明

工程名称：市管大型桥隧设施（原上城、原下城区块2标）市政设施养护

一、工程概况： 市管大型桥隧设施（原上城、原下城区块2标）市政设施养护项目，为杭州市区范围内上城区及下城区块养护工作（共19座设施），具体养护内容详见清单子目维修内容描述。建成年份：详见工程量清单。 二、招标范围：详招标文件。 三、编制依据： 1、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003 2、《杭州市高架道路养护技术规程》HZCG9-2007 3、《杭州市城市桥梁养护技术规程》CJS-03-2000 4、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006 5、《杭州市城市隧道养护技术规程》HZCG005-2006 6、《杭州市排水管渠与泵站养护技术规程》CJS-02-2000 7、杭州市综合人行天桥养护管理标准（试行） 8、相关设施养护的主要技术标准和规章制度 9、建设单位提供的设施量清单 四、工程质量要求：合格。 五、编制说明： 1、本次投标报价为三年的维护经费。投标人在报价时应充分考虑合同期内人工工资和市场材料价格波动的风险，中标后该经费不作调整。 2、投标人中标后，中标价15%的费用，由业务主管部门安排，作为合同范围内养护设施的大中修经费。 3、投标人应自行勘察设施现场，充分了解养护设施的基本情况，根据每个设施完好程度不同，在报价中充分予以考虑。 4、清单子目中未列项且需维修项目，如主体结构的维修：高架的隔音屏、防抛网、防眩屏，桥梁的梁、柱、吊杆、钢结构等维修费用，投标人应根据自己的养护经验在“其他修复养护”子目中综合考虑，中标后不追加任何费用。 5、清单子目报价除了维护内容所描述的外，还应包括为完成该项工作任务所需的其它人力、物力和财力，如：工程现场必要的围护、施工提示牌、保证交通的正常通行、安全施工等费用。 6、投标人应综合考虑防汛抗台、抗雪防冻等突发事件应急处置工作，及重大节假日的配合和保障工作的费用。 7、桥梁伸缩缝设施量不包括桥梁人行道伸缩缝，其养护费用在综合单价中考虑。 8、绿化挂箱按盆计，如投标人认为不足可在综合单价中考虑，设施量不作调整，报价应包括滴箭的维修等费用。 9、设施养护运行报价清单表中所示“综合单价”，应包括企业管理费、利润、规费、税金、风险费、农民工工伤保险等所有费用，该单价为全费用综合单价。 10、投标人如对提供的养护设施量有疑义，在开标前十五天提出，中标后设施量不作调整。中标后如实际养护设施工程量多于招标工程量清单，则合同价不予调整；如实际养护设施工程量少于招标工程量清单，则合同价按实调整。