F-STONE

政府采购公开招标文件

（电子招投标）

采购项目：2022年浙江省林业局电子政务运维项目

——系统维护类

项目编号：ZJWS2022-LYXCZX02

采 购 人：浙江省林业信息宣传服务中心

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

编制日期：2022年7月

目  录

第一部分 招标公告………………………………………………3

第二部分 投标人须知……………………………………………9

第三部分 采购需求………………………………………………24

第四部分 评标办法………………………………………………37

第五部分 拟签订的合同文本……………………………………49

第六部分 应提交的有关格式范例………………………………62

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省林业信息宣传服务中心2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年7月26日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJWS2022-LYXCZX02

项目名称：2022年浙江省林业局电子政务运维项目——系统维护类

预算金额（元）：1117000.00

最高限价（元）：1117000.00

采购需求：林业电子政务综合模块维护；阳光财务内控信息化模块维护；林业信息移动综合管理模块维护；公益林地籍管理模块运维；“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维。详见招标文件第三部分采购需求。

- 标项一
   标项名称: 林业电子政务综合模块维护

- 数量: 1

- 预算金额（元）:638000.00

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行 。

备注：项目维护期2022年度。

标项二
   标项名称: 阳光财务内控信息化模块维护

数量: 1

预算金额（元）:50000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阳光财务内控信息化模块维护服务。

备注：项目维护期2022年度。

- 标项三
   标项名称: 浙江省林业信息移动综合管理系统维护

数量: 1

预算金额（元）:285000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：林业信息移动综合管理模块维护服务。

备注：项目维护期2022年10月1日-2023年9月30日。

- 标项四
   标项名称: 公益林地籍管理模块运维

数量: 1

预算金额（元）:55000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：公益林地籍管理模块运维服务。

备注：项目维护期2022年12月1日至2023年11月30日。

- 标项五
   标项名称: “一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维

- 数量: 1

- 预算金额（元）:89000.00

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维服务。

- 备注：项目维护期2022年度。

- 合同履约期限：根据各标项备注内容要求。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无

þ专门面向中小企业（其中标项三不面向中小企业，其他标项均面向中小企业）

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %;如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到    % ，小微企业合同金额应当达到    % ;如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

- 三、获取招标文件

时间：/至2022年7月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月26日09点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年7月26日09点00 分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年7月1日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

- 招标文件公告期限与招标采购公告的公告期限一致。

- 为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，投标人可凭成交合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：浙江省林业信息宣传服务中心

地    址：浙江省杭州市上城区凯旋路226号

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0571-87399258

质疑联系人：叶老师

质疑联系方式：0571-87399290

- 2.采购代理机构信息

名    称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地    址：杭州市拱墅区白石巷318号中国杭州人力资源产业园北楼512室

传    真：0571-85342190

项目联系人（询问）：高琳、王雪莲

项目联系方式（询问）：0571-85334203、85340710、

质疑联系人：陈梦莹

质疑联系方式： 0517-88271621

- 3.政府采购监管部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处

地   址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良   吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标项一：林业电子政务综合模块维护，属于《中小企业划型标准规定》中的（十二）软件和信息技术服务业； - 标项二：阳光财务内控信息化模块维护，属于《中小企业划型标准规定》中的（十二）软件和信息技术服务业； - 标项三：浙江省林业信息移动综合管理系统维护，属于《中小企业划型标准规定》中的（十二）软件和信息技术服务业； - 标项四; 公益林地籍管理模块运维，属于《中小企业划型标准规定》中的（十二）软件和信息技术服务业； - 标项五：“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维，属于《中小企业划型标准规定》中的（十二）软件和信息技术服务业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ¨B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供。 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标单位在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标单位提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，投标人若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 投标人成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区白石巷318号人力资源产业园北楼512室；备份投标文件签收人员联系电话：王雪莲，0571-85340710。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 招标代理服务费 | （1）付费单位：由中标单位支付； （2）付费标准：以标项中标金额为计费基准，各标项中标单位向采购代理机构一次性支付中标金额0.94%的招标代理服务费，不足贰仟元的按照贰仟元收取。投标人将自行承担涉及本次投标的一切费用。 （3）付费方式：于领取成交通知书时一次性支付给采购代理公司； 户 名：浙江五石中正工程咨询有限公司 帐 号：1202003209900014176 开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人需在合同签订生效后七个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），履约保证金在项目通过验收后七个工作日内无息退还。 |
| 15 | 合同签订 | 采购人与中标单位应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标单位按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 16 | 特别说明 | 1、按“投标文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、盖单位公章：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传，如联合体投标的，以牵头人盖章为准。 3、电子签章操作指南详见《投标人项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 4、带“▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标方必须做出实质性响应，否则视为投标无效。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

3.2 支持绿色发展：本项目不适用。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展：本项目不适用。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，投标人若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.2投标人质疑

4.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3投标人投诉

4.3.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

- 5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标采购公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标采购公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

- 11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求等(如果有)；

11.1.3本项目的特定资格要求。

- 11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如果有）；

11.2.4分包意向协议（如果有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标采购公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标单位

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标单位。成交、中标通知书和成交、中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标单位确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标单位发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标单位名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标单位应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标单位按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标单位按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标单位为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标单位根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标单位提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的投标人履约评价情况减免履约保证金。投标人履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；投标人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。

2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。

3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择成交项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证

金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目需求

## （一）标项一：林业电子政务综合模块维护（63.8万）

项目维护期：2022年度。

- 1、总体需求

本次项目要求为浙江省林业电子政务综合模块中目前正在运行的各项政务应用系统提供日常维护服务，并在现有功能范围内对各类系统中的软件功能进行二次开发。同时，根据省政府数字化改革及省大数据局考核要求，进行必要改造调整。

采购人不接受对现有平台系统进行重建的建议方案。本项目涉及现有平台的对接工作由中标供应商独立完成，为交钥匙工程。需要维护主要包括：统一用户管理平台技术维护、数据交换平台技术维护、协同办公系统技术维护、浙江林业网技术维护、浙江林业APP技术维护、浙江省林业档案管理系统技术维护、省林业微信微博微平台技术维护、异地灾备服务器托管服务。

- 2、具体服务需求

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。共性需求主要包括：

（1）负责各系统故障诊断、问题排除、性能调整，确保系统正常，满足使用需求。

（2）负责系统中用户管理、权限配置、日志记录和安全控制服务。

（3）负责监控各系统状态，确保系统数据管理和应用的稳定性及安全性。

（4）根据用户方提供的系统安全检测报告，负责对系统漏洞进行修复。

（5）负责对各系统数据及附件进行备份。

（6）依据工作需求，负责对用户进行统一培训或现场(在线)指导。

（7）配合用户方完成相关系统等保复测技术支持工作。

（8）对维护工作记录留存，并提供半年度和年度维护报告。

（9）对各系统进行至少一次数据备份恢复演练，并提供演练报告。

特性需求：

（1）统一用户管理平台技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.负责对用户数据及部门架构数据的维护，完成配置、添加、修改和删除等。

（2）数据交换平台技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.负责提供新建业务系统接入省林业数据交换平台的技术服务支持。

投标人须具有关于数据交换平台软件的二次开发能力为优。

（3）协同办公系统技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.按照省林业局要求，对公文系统现有功能进行微调。

b.负责收发文管理模块的维护，包括收发文流程的新增、修改和删除以及收发文日常使用过程中用户的支持服务。

c.负责协同办公系统中除涉密以外的数据及已存档案与浙江省林业智慧云平台的数据推送交换。

d.负责根据协同办公系统功能调整，同步完善政务钉钉中相关功能调整。

投标人须具有关于协同办公管理软件的二次开发能力为优。

（4）浙江林业网技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》要求，做好信息发布、解读回应和互动交流三大功能及子功能的开设、维护、关停。

b.根据省林业局宣传工作的需要，按照专栏设计要求，在项目单位规定时间内开发制作浙江林业网的专题专栏（不包括数据内容制作）。

c.保障信息采编平台信息的上报、采编、统计等功能的正常使用。

投标方需具有关于互联网信息采集与内容采编软件的二次开发能力为优。

（5）浙江林业APP技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.负责每日对系统各栏目内容进行更新，发布信息（包含视频及图片）与浙江林业网同步的技术实现。

b.按照浙江省人民政府办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》要求及根据浙江林业网专栏的变动情况，负责调整浙江林业APP的专题栏目。

c.根据省政府政务服务移动端（浙里办APP）应用对接及数据共享调整需求，做好相应功能及数据对接工作。

d.根据协同办公系统功能需求调整，同步完善收发文功能。

（6）省林业档案管理系统技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.负责对数字化加工形成的新一年度档案材料提供档案挂接服务支持，保障档案数据导出功能的正常。

（7）省林业微信微博微平台技术维护

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

a.根据《政府网站发展指引》建议、国家林业和草原局以及省林业局宣传工作的需要，按照专栏设计要求，在项目单位规定时间内开发制作微信微博的专题专栏。

b.确保微信公众号和林业网微博菜单和内容正常。

（8）异地灾备服务器托管服务

通过在金华电信IDC机房进行服务器托管形式（提供设备托管材料，包括设备运行情况、运行内存。磁盘占用率等），建立省林业电子政务系统异地灾备系统，为浙江省林业电子政务系统产生的电子数据提供异地容灾备份。提高林业局电子政务系统的风险抵御能力，避免或减少灾难打击和重大事故对林业局电子政务系统系统造成的损失，确保核心业务系统的数据安全和作业持续性。

- 3.运维服务其他要求

（1）安全要求

提供1人驻场服务，并严格把控运维人员安全风险及系统安全风险，每月对系统进行巡检，出具巡检报告。及时修复系统存在的各类安全漏洞。在政府重要活动、会议召开期间对系统进行7*24小时严密监控。

（2）短信服务

系统通过短信机提供短信提醒服务，保障业务办理环节的短信提醒正常发送。

（3）数据库运维及备份服务

完成数据库数据库维护、故障诊断及处理；制定备份策略，对系统数据进行备份，并保障备份的数据。

- 4.知识产权

本次项目开发成果和系统运行积累数据的知识产权、所有权属项目业主单位和用户单位共有，投标人须承诺提供数据接口和技术支持，并提供成果文档、进程文档等资料。同时，投标人须承诺在项目开发和实施过程中均不对第三方知识产权进行侵犯。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，包括本项目采购的产品和项目要求对接的平台系统。开发维护过程中要求无缝整合业主方提供的现有系统，完成从需求确认、软件设计、开发、系统初始化配置、数据对接、平台整合到系统部署、实施、培训、维护服务的交钥匙工程。如在本项目范围内使用、开展过程中出现著作权、版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 5.其他要求

提供驻地工程师的省级林业系统同类型项目案例服务经验证明（2名以上，由服务用户主体出具的证明文件）。

提供近三年同类型运维服务案例证明，须提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章。

- 6.空档期维护

本项目预算为2022年1月1日至2022年12月31日的维护经费。

2022年1月1日至合同签订之日的维护由上年度维护单位按上年合同实施，费用由本项目中标单位按上年度合同价（人民币63.8万元/年），按时间比例与上年度中标单位进行结算，从本次中标合同总价中支付。

自合同签订之日至2022年12月31日期间的服务由本次中标单位实施。

若因采购人原因，未完成次年招标和合同签订的，由本项目成交单位维护，产生费用由次年项目成交方按本年度合同金额的相应比例支付给本项目供应商。

- （二）标项二：阳光财务内控信息化模块维护（5万元）

项目维护期：2022年度。

1.系统维护

（1）系统故障修复。系统维护期间指定专门维护小组，保证系统正常运行。对用户进行功能解答和问题处理。根据客户实际要求提供远程或现场修复支撑。

（2）非功能性的系统调整。根据客户实际需求进行非功能性的系统调整。

（3）系统补丁和版本升级。根据实际运行情况，进行系统打补丁以及版本升级，全力保障系统稳定安全运行。

（4）规则库、引擎、控制台等的技术支持。提供7*24小时不间断技术支持、答疑服务。

（5）对现有功能的完善，以及程序bug修改。

2.数据实施服务。

（1）协助导入年初预算指标，并设置相应的支出项。

（2）更新和发布财务制度，根据省财政厅及局财务处等最新标准要求及时更新系统规则数。

（4）根据使用单位要求新增人员并更新人员权限，维护流程经办环节。

（5）协助使用单位回退并作废已结项的错误单据，及时恢复预算指标。

（6）协助使用单位处理数据异常。

2.运维服务其他要求

（1）安全要求

严格把控运维人员安全风险及系统安全风险，定期对系统进行巡检。及时修复系统存在的各类安全漏洞。在政府重要活动、会议召开期间对系统进行7*24小时严密监控。

（2）数据库运维及备份服务

完成数据库数据库维护、故障诊断及处理；制定备份策略，对系统数据进行备份，并保障备份的数据。

3.知识产权

本次项目开发成果和系统运行积累数据的知识产权、所有权属项目业主单位和用户单位共有，投标人须承诺提供数据接口和技术支持，并提供成果文档、进程文档等资料。同时，投标人须承诺在项目开发和实施过程中均不对第三方知识产权进行侵犯。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，包括本项目采购的产品和项目要求对接的平台系统。开发维护过程中要求无缝整合业主方提供的现有系统，完成从需求确认、软件设计、开发、系统初始化配置、数据对接、平台整合到系统部署、实施、培训、维护服务的交钥匙工程。如在本项目范围内使用、开展过程中出现著作权、版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

4.其他要求

提供近三年同类型运维服务案例证明，须提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章。

5.空档期维护

本项目预算为2022年1月1日至2022年12月31日的维护经费。

2022年1月1日至合同签订之日的维护由上年度维护单位按上年合同实施，费用由本项目中标单位按上年度合同价，按时间比例与上年度中标单位进行结算，从本次中标合同总价中支付。

自合同签订之日至2022年12月31日期间的服务由本次中标单位实施。

若因采购人原因，未完成次年招标和合同签订的，由本项目成交单位维护，产生费用由次年项目成交方按本年度合同金额的相应比例支付给本项目供应商。

- （三）标项三：浙江省林业信息移动综合管理系统维护（28.5万元）

项目维护期：2022年10月1日-2023年9月30日。

1.年度基础数据及后期数据处理技术支持

（1）年度基础数据处理

①前期数据入库：需要人工先对全省各地区前期数据进行数据结构判读，然后再进行人工数据入库。

②对全省各地区矢量图层数据进行处理，对全省各地区遥感影像进行切图处理。

③根据国家局和省技术规定要求，对移动端和桌面端程序进行必要的升级。

（2）后期数据处理技术支持：

①后期数据导出mdb：桌面端在接受完移动端数据之后，需先在桌面端进行数据质检，质检通过之后，再进行mdb导出。mdb数据导出之后，需进行数据查看，查看是否在导出过程中出现数据丢失等情况，检查无误之后，再提交。

②样地位置图、引点位置图的图名进行批量修改。

③逻辑质检的升级和完善：对调查人员在年度监测调查过程中发现的逻辑检查中的逻辑错误以及逻辑检查中未能检查出来错误的，需要人工进行查找、增减和修改逻辑质检规则。

6.年度数据安全传输专线

（1）提供双路由可网管的专用线路接入林业信息移动综合管理（野外数据采集）平台，并接入VPN专用网络；

（2）提供7×24小时的技术支持，同时须承诺月故障时限不超过8小时以及线路更换中断时间不超过4小时。

7.年度移动终端网络流量支持

（1）移动终端须APN+用户名密码双验证后接入林业信息移动综合管理（野外数据采集）平台；

（2）保证无线网络信号覆盖区域广度、局部深度，无线数据链路联接稳定可靠，带宽速度满足实际日常使用要求；

（3）无线传输网络应确保其数据安全性，确保招标人的数据在专用网络中进行传输。

8.运维服务安全性要求

成交方承诺严格把控运维人员安全风险及系统安全风险，每月对系统进行安全监测和巡检。及时修复系统存在的各类安全漏洞。在政府重要活动、会议召开期间对系统进行7X24小时严密监控。

成交方承担因系统本身漏洞所引发的信息安全事件而带来的相关法律责任。运维期如发生重大信息安全事件，被上级单位或公安机关通报一次，从履约保证金中扣除5000元。如发生被悬挂反动标语、赌博色情等非法暗链事件，则履约保证金全部罚没。因运维人员管理疏忽导致的上述信息安全事件，招标方保留追诉成交方连带法律责任的权力。

9.售后服务要求

（1）供应商需拥有较强技术支持机构以及较强的专业技术队伍。

（2）要求至少1名服务工程师专门负责本项目。

（3）响应时间：开发技术人员提供工作时间内快速响应服务，如系统出现故障，0.5小时内应做出实质性响应，2小时以内到现场，3小时以内提出问题解决方案。非工作日及国家法定节日，维护工程师电话值班，以便应急问题的处理。遇到一般问题，供应商负责及时响应并现场予以解决；如果遇到因现有技术水平和环境条件下难以解决的问题，供应商要在24小时内为招标方提供紧急解决方案，以保障招标方用户的正常工作,同时供应商应尽快告知招标方最终解决问题需要的时间，并在约定完成的时限内予以解决。

（4）对于维护期间发生的各项维护事宜，供应商应认真详实填报有关维护资料，以备查用。

（5）按照合同约定完成维护工作任务，达不到项目规定的技术指标，成交方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的1%；累计超期30天，招标方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

10.知识产权

本项目系统运行积累数据和开发成果知识产权归采购单位独享，成交方在项目终验时需提供系统源代码、部署应用系统接口源代码和开发文档（如有），还需根据采购单位工作要求，提供成果文档、进程文档等资料。未经采购单位书面同意，成交方不得将项目数据及文档资料擅自扩散或提供给第三方使用，但采购单位在本系统应用、二次开发或升级除外。成交方对采购单位提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。如在本项目范围内使用、开展过程中出现著作权、版权或使用权纠纷，应由成交方负责，采购单位不承担责任。

11.空档期维护

本项目预算为2022年10月1日－2023年9月30日。2022年度合同签订之日前的维护由上年度维护单位按上年合同实施，费用由本项目成交单位按上年度合同价，按时间比例与上年度成交单位进行结算，从本次成交合同总价中支付。

若因采购人原因，未完成次年招标和合同签订的，由本项目成交单位维护，产生费用由次年项目成交方按本年度合同金额的相应比例支付给本项目供应商。

- （四）标项四：公益林地籍管理模块运维（5.5万元）

项目维护期：2022年12月1日至2023年11月30日。

- 1.运维服务内容

根据项目单位的各项制度和流程规定要求，做好系统数据的更新工作，做好系统日常管理维护工作，保障系统正常运行。主要包括：

（1）负责系统故障诊断、问题排除、性能调整，确保系统正常，满足使用需求。

（2）负责系统中日志记录和安全控制服务。

（3）负责监控系统状态，确保系统数据管理和应用的稳定性及安全性。

（4）根据用户方提供的系统安全检测报告，负责对系统漏洞进行修复。

（5）根据用户方相关规定，负责对系统数据备份。

（6）依据工作需求，负责对用户进行统一培训或现场(在线)指导，对市县用户进行培训指导。

（7）配合用户方完成相关系统等保复测技术支持工作。

（8）对维护工作记录留存，并提供年度维护报告。

（9）信息系统的bug修复。

（10）根据管理需要，提供功能微调和优化升级开发服务。

（11）做好地籍系统数据与资源“一张图”的对接，根据最新资源数据成果进行适当调整，保证协同贯通。

（12）根据“数字林业系统”建设规范，对系统驾驶舱和后台界面进行优化。

- 2.服务要求

（1）非工作日及国家法定节日，服务工程师电话值班，以便应急问题的处理。

（2）开发技术人员提供工作时间内快速响应服务，如系统出现故障，1小时内应做出实质性响应，4小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案。非工作日及国家法定节日，维护工程师电话值班，以便应急问题的处理。遇到一般问题，运维单位负责及时响应并现场予以解决；如果遇到因现有技术水平和环境条件下难以解决的问题，运维单位要在24小时内为采购人提供紧急解决方案，以保障采购人用户的正常工作，应尽快告知采购人最终解决问题需要的时间，并在约定完成时限内予以解决。

（3）对于维护期间发生的各项维护事宜，应认真详实填报有关维护资料，以备查用。

- 3.运维服务安全性要求

运维单位承诺严格把控运维人员安全风险及系统安全风险。及时修复系统存在的各类安全漏洞。对于系统的安全突发事件，立即启动应急响应机制，并提供重大节日、重要时期的7*24小时监控保障。

遵照《网络安全法》进行系统运维网络安全管理。运维单位配合采购人完成等保测评（复测）工作，负责因系统本身原因需进行的整改工作。

运维单位承担因系统本身漏洞所引发的信息安全事件而带来的相关法律责任。运维期如发生重大信息安全事件，被上级单位或公安机关通报一次，从履约保证金中扣除5000元。如发生被悬挂反动标语、赌博色情等非法暗链事件，则履约保证金全部罚没。因实际用户业务人员管理或操作疏忽导致以上网络安全事件应由实际用户人员承担安全责任，因运维人员管理疏忽导致的上述信息安全事件，采购方保留追诉运维单位连带法律责任的权力。

- 4.知识产权要求

本项目系统运行积累数据和开发成果知识产权归采购单位独享，运维单位在项目终验时需根据采购单位工作要求，提供成果文档、进程文档等资料。未经采购单位书面同意，运维单位不得将项目数据及文档资料擅自扩散或提供给第三方使用。运维单位对采购单位提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。如在本项目范围内使用、开展过程中出现著作权、版权或使用权纠纷，应由运维单位负责，采购单位不承担责任。

- 5.空档期维护

本项目预算为2022年12月1日－2023年11月30日。2022年度合同签订之日前的维护由上年度维护单位按上年合同实施，费用由本项目成交单位按上年度合同价，按时间比例与上年度成交单位进行结算，从本次成交合同总价中支付。

若因采购人原因，未完成次年招标和合同签订的，由本项目成交单位维护，产生费用由次年项目成交方按本年度合同金额的相应比例支付给本项目供应商。

- （五）标项五：“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维（8.9万元）

项目维护期：2022年度。

- 1.运维内容

对项目中账户管理进行梳理：

（1）对账户基本信息导出检查，完善账户信息。

（2）对账户管理功能模块，进行包括创建、变更、删除的操作处理，在处理使用过程中提供技术支持，规范项目系统的账户信息。

（3）要求运维人员登录系统后台管理协助，包括系统账号的创建、信息录入、更改、编辑或删除等的技术支持与操作指导；

（4）提供7*24小时响应服务；账户注册、登录方式变化及时与“数字林业系统”同步。

提供项目系统使用日常技术支持

（1）使用指导，对系统使用提供培训服务；

（2）指导政府部门人员相关人员熟练的使用该系统；

（3）对系统使用过程中存在的问题，提供技术支持；

负责新入驻用户远程操作培训

分别在各政府部门集中进行，对系统管理员、系统维护人员和系统操作人员进行系统培训，熟练掌握系统使用；针对本项目系统软件的操作流程、信息规范、数据关联、数据流转等系统操作指导培训；

提供系统不定时更新升级；保障正常系统升级后的功能使用；

日常巡检

安排巡检人员定期对系统、数据库进行巡检，每月提交维护报告；

故障修复

对故障问题进行实时处理与反馈，直至问题解决。问题修复过程中，完成软件系统的优化升级，提高软件系统的正常使用率。对Bug进行维护管理，实时记录系统Bug，及时反馈给开发人员，进行Bug排查和修复，并记录存档。

- 2.服务要求

（1）非工作日及国家法定节日，服务工程师电话值班，以便应急问题的处理。

（2）开发技术人员提供工作时间内快速响应服务，如系统出现故障，1小时内应做出实质性响应，4小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案。非工作日及国家法定节日，维护工程师电话值班，以便应急问题的处理。遇到一般问题，运维单位负责及时响应并现场予以解决；如果遇到因现有技术水平和环境条件下难以解决的问题，运维单位要在24小时内为采购人提供紧急解决方案，以保障采购人用户的正常工作，应尽快告知采购人最终解决问题需要的时间，并在约定完成时限内予以解决。

（3）对于维护期间发生的各项维护事宜，应认真详实填报有关维护资料，以备查用。

- 3.运维服务安全性要求

运维单位承诺严格把控运维人员安全风险及系统安全风险。及时修复系统存在的各类安全漏洞。对于系统的安全突发事件，立即启动应急响应机制，并提供重大节日、重要时期的7*24小时监控保障。

遵照《网络安全法》进行系统运维网络安全管理。运维单位配合采购人完成等保测评（复测）工作，负责因系统本身原因需进行的整改工作。

运维单位承担因系统本身漏洞所引发的信息安全事件而带来的相关法律责任。运维期如发生重大信息安全事件，被上级单位或公安机关通报一次，从履约保证金中扣除5000元。如发生被悬挂反动标语、赌博色情等非法暗链事件，则履约保证金全部罚没。因实际用户业务人员管理或操作疏忽导致以上网络安全事件应由实际用户人员承担安全责任，因运维人员管理疏忽导致的上述信息安全事件，采购方保留追诉运维单位连带法律责任的权力。

- 4.知识产权要求

本项目系统运行积累数据和开发成果知识产权归采购单位独享，运维单位在项目终验时需根据采购单位工作要求，提供成果文档、进程文档等资料。未经采购单位书面同意，运维单位不得将项目数据及文档资料擅自扩散或提供给第三方使用。运维单位对采购单位提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。如在本项目范围内使用、开展过程中出现著作权、版权或使用权纠纷，应由运维单位负责，采购单位不承担责任。

- 5.空档期维护

本项目预算为2022年度。2022年度合同签订之日前的维护由上年度维护单位按上年合同实施，费用由本项目成交单位按上年度合同价，按时间比例与上年度成交单位进行结算，从本次成交合同总价中支付。

若因采购人原因，未完成次年招标和合同签订的，由本项目成交单位维护，产生费用由次年项目成交方按本年度合同金额的相应比例支付给本项目供应商。

- 二、付款方式

合同签订生效且方案经采购单位确认，乙方开具有效发票后7个工作日内支付70%。乙方提交阶段性维护报告后，支付剩余合同总价的30%。

中标人需在合同签订生效后7个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），履约保证金在项目通过验收后7个工作日内无息退还。

- 三、验收方式

分标项验收，中标方在提交项目前期招标文档、中标通知书、合同、项目维护报告、用户报告等验收材料后由采购人组织验收。

- 四、其他要求

（1）各标项供应商须承诺在成交后向采购人提供与电子投标文件一致的纸质响应文件三套，供备案存档。

（2）如采购文件中遗漏了必须具备的参数要求或功能要求，请供应商在响应文件中指出，并提出解决方案供采购单位、代理机构参考；成交方有义务保证采购单位设备的完整性，如项目实施过程中因缺少配件或服务导致采购单位的配备无法正常运行，成交方须承诺免费提供。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

- 标项一：林业电子政务综合模块维护（63.8万）

| 评价指标 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 认真完成需求调研3-0分； 需求理解到位，目标明确3-0分； 能够切实响应项目建设要求和业主实际情况3-0分； 技术方案体现实地调研成果3-0分。 | 12 |
| 技术服务方案 | 系统维护方案是否合理，能否满足系统维护的各项要求。关键技术的应用具备可行性、合理性和规范性。采用的技术手段是否满足采购需求技术服务要求中要求，并符合技术发展趋势和本次项目特点。 (1)统一用户管理平台技术维护方案（2-0分）； (2)数据交换平台技术维护方案（2-0分）； (3)协同办公系统维护和开发方案（2-0分）； (4)浙江林业网技术维护方案（2-0分）； (5)浙江林业APP维护和开发方案（2-0分）； (6)林业档案管理系统技术维护方案（2-0分）； (7)微信微博微平台技术维护方案（2-0分）。 | 14 |
|  | 投标人林业信息化建设与运维服务工作的专业化程度3-0分； 运维项目经验和本项目前几年工作的参与情况3-0分； | 6 |
|  | 运维服务的安全架构设计符合实际情况3-0分； 能够保障运维安全3-0分。 | 6 |
|  | 是否有与现有应用系统间无缝衔接的保障措施3-0分； 保障措施科学、合理、可行3-0分； | 6 |
|  | 投标人关键技术解决能力3-0分； 投标人资源整合利用的能力3-0分。 | 6 |
|  | 应用软件技术维护设计合理3-0分； 投标人在本次项目涉及的运维服务目标业务系统上进行二次开发的技术能力3-0分。 | 6 |
|  | 投标人是否建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况3-0分。 | 3 |
|  | 在维保服务期间内，质量保证措施、巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等3-0分。 | 3 |
| 技术能力 | 投标人自主研发产品的具备情况。提供自主研发的软件著作权证书，每提供一份有效证明材料得1分，最高得4分。采用第三方产品或无法提供软件著作权证明材料的该项不得分。 | 4 |
| 项目人员情况 | 项目组人员个人、团队林业信息化建设与运维服务的能力情况（资历及业绩）3-0分。须提供以上人员建设经验的证明有效材料。 | 3 |
|  | 提供项目经理（1人）同类软件开发建设经验，每提供一份有效证明材料得1分，最高3分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。 | 3 |
|  | 提供主要开发工程师（1人）同类软件开发经验情况，每提供一份有效证明材料得1分，最高3分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。 | 3 |
|  | 提供派遣工程师同类型项目案例服务能力情况证明（由服务用户主体出具的证明文件）。每提供一份有效证明材料得1分，最高3分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。 | 3 |
| 项目经验 | 2019年至今同类型项目案例证明，须提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章。每提供一份有效证明文件得0.25分，最高得1分。合同或验收报告需体现：项目内容、项目名称、项目时间、签订双方（以公章为准） | 1 |
| 售后方案 | 投标方的维护机构情况，是否具有较强的服务能力（3-0分）；配有较强的专业技术队伍，确保能提供快速的售后服务响应（3-0分） | 6 |
|  | 售后服务具体响应情况，包含：售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围，对本项目的服务承诺（3-0分）。 | 3 |
| 企业证书 | 提供人具有有效的ISO9001认证证书，2分。 | 2 |

- 标项二：阳光财务内控信息化模块维护（5万元）

| 评价指标 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务方案（66） | 根据供应商响应文件中对项目理解进行打分： （1）能详细地体现项目的主题；5-0分 （2）能较好地体现团队专业能力，5-0分； （3）能体现服务对象特点，5-0分； | 15 |
|  | 项目实施方案（15分）。 供应商应提供详细的技术方案，根据响应文件对采购需求的技术响应进行打分： （1）认真完成需求调研，得5-0分； （2）能够根据每项任务目标及特点提供详细方案，得5-0分； （3）方案科学合理易于实施，得5-0分。 | 15 |
|  | 质量保证措施（10分）。 供应商应提供详细的实施方案，根据响应文件对采购需求的技术响应进行打分： （1）内部管理制度健全，得5-0分； （2）实施步骤、落实计划明确、清晰，得5-0分； | 10 |
|  | 人员配备（26分）。 （1）拟投入本项目的实施服务团队人员中具有ITIL证书、PMP证书的，每提供一份证书得2分，总计8分； （2）拟投入本项目的实施服务团队人员中具有国际注册内部控制师资格证书、会计师、审计师、经济师的，每提供1个得2分，总计10分； （3）拟投入本项目的研发团队人员中具有高级JAVA软件开发工程师证书的得2分，总计2分； （4）拟投入本项目的研发团队人员中具有中级软件设计工程师、中级软件测评证书的，每提供1个得2分，总计6分。 注：以上人员需提供相关证书、本公司近三个月社保证明扫描件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 26 |
| 企业综合实力(13分） | 企业认证（10分）。 （1）供应商具有有效信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，总计不超过8分； （2）供应商具备标准化软件开发和实施能力，能提供CMMI软件能力成熟度模式整合认证证书得2分。 （需提供上述证书复印件并加盖公章） | 10 |
|  | 投标人拥有与本项目服务内容相关的软件著作权登记证书的，每提供1个得1分，最高得3分。 （需提供有效证书扫描件加盖公章） | 3 |
| 售后方案（5分） | 投标方的维护机构情况，是否具有较强的服务能力，配有较强的专业技术队伍，确保能提供快速的售后服务响应（3-0分） | 3 |
|  | 售后服务具体响应情况，包含：售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围，对本项目的服务承诺（2-0分）。 | 2 |
| 商务部分（6分） | 供应商提供2019年1月1日以来同类型运维服务项目的成功案例，每提供一个成功案例得0.25分，最高得1分；（须提供合同复印件，原件备查） | 1 |
|  | 服务承诺（5分）。 根据供应商对本项目理解、承诺、响应情况进行打分 | 5 |

- 标项三：浙江省林业信息移动综合管理系统维护（28.5万元）

| 商务分（1分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 1 | 供应商2019年以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（合同复印件：有效证明文件：需体现项目内容、项目名称、项目时间、签订双方双方（以公章为准））：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1分。 |
| 技术分（89分） |  |  |
| 技术解决 方案 | 9 | 对项目维护需求、原则、特点、技术要求的理解情况，0-3分； 阶段性任务实现的方案情况，0-3分； 是否统筹考虑了总体目标的实现，0-3分。 |
|  | 9 | 响应方案总体设计、网络安全建设方案等情况，0-3分； 系统维护流程、数据处理方案、运维安全方案等情况阐述，0-3分； 对功能设计和实施计划的建议，0-3分。 |
|  | 12 | 响应方案与需求的吻合程度，0-3分； 方案的科学性、先进性、可行性和扩展性，0-3分； 方案是否科学合理、安全严密，0-3分； 是否具有一定的前瞻性，有独到的优势，0-3分； |
|  | 9 | 系统的应急方案设计是否合理，0-3分； 是否充分考虑用户实际使用需求，0-3分； 是否符合本项目对当前和未来发展的要求，0-3分； 提供相应方案，不提供方案不得分。 |
|  | 9 | 供应商对本次项目的技术难点分析、风险分析情况，0-3分； 对难题解决、规避风险措施的合理性和可操作性，0-3分； 供应商根据自身经验对系统需求进行优化设计和完善的情况，0-3分。 |
| 项目组织实施方案情况 | 6 | 根据供应商的项目组织实施方案（项目组织、项目实施规范和项目管理制度）的科学性、合理性、规范性和可操作性，质量保证措施等，0-3分； 对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况的有效性，0-3分。 |
| 项目人员 情况 | 17 | 1、项目组人员个人、团队类似项目开发维护实力情况（资历、学历、专业相关度等）（0-4分）。 2、提供项目经理（1人）同类软件开发经验证明，每提供一份有效证明材料得1分，最高4分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。。（0-4分） 3、提供主要工程师（1人）同类软件开发维护经验证明，每提供一份有效证明材料得1分，最高4分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。。（0-4分） 4、提供派驻工程师的同类项目案例服务经验证明，每提供一份有效证明材料得1分，最高5分。须提供人员最近六个月的社保缴纳证明料。。（0-5分） 须提供项目合同复印件及用户方对以上人员建设经验的证明复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 售后服务 方案 | 6 | 供应商的维护机构情况，是否具有较强的服务能力，0-3分； 配有较强的专业技术队伍，确保能提供快速的售后服务响应，0-3分； |
|  | 6 | 售后服务具体响应情况，包含：售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围，对本项目的服务承诺。 |
| 培训方案 | 6 | 供应商提供的培训方案内容全面，0-3分； 培训计划合理可行的，0-3分。 |

- 标项四：公益林地籍管理模块运维（5.5万元）

| 评价指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 2 | 供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书，得2分。 |
| 业绩 | 1 | 供应商提供近2019年以来与本项目待维护系统相关的项目案例证明，须提供合同复印件，并加盖公章。每提供一份有效证明文件得0.25分，最高1分。 |
| 项目背景 | 5 | 认真完成项目背景调研，对项目的具体情况进行阐述。 |
| 项目需求 | 5 | 认真完成现场需求调研，需求理解到位。 |
|  | 5 | 明确本项目待维护系统实际情况，体现实地调研成果。 |
| 服务内容 | 5 | 系统运维服务内容是否合理全面，能否满足本项目系统维护的各项需要。 |
| 服务方式 | 5 | 投标人林业信息化建设与运维服务工作的专业化程度，运维项目经验的参与情况。 |
| 对接能力 | 5 | 是否有与浙江省公益林相关应用系统间无缝衔接的经验和保障措施。 |
| 灾备方案 | 5 | 数据灾备方案的设计合理性。 |
|  | 5 | 投标人关键技术解决能力和资源整合利用的能力。 |
| 应急预案 | 5 | 投标人是否建立运行服务保障应急预案。 |
|  | 5 | 方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况 |
| 质保措施 | 5 | 在维保服务期间内，质量保证措施、巡检、故障处理的组织。 |
|  | 5 | 在维保服务期间内，联系机制的合理性、有效性等。 |
| 安全措施 | 5 | 针对本项目的数据安全措施方案及相关制度。 |
| 项目组人员技术能力 | 14 | 项目负责人具有计算机或软件专业的硕士以上学历证书或高级职称证书，得4分。 项目组成员具有计算机或软件专业本科以上学历证书，每提供一个得2分，最高得10分。 须提供相关证明材料复印件，人员最近6个月的社保缴纳证明，不提供不得分。 |
| 知识产权 | 3 | 投标人具有本项目待维护系统相关的软件著作权证明材料的，每提供1份证书的1分，最高得3分，不提供不得分。 |
| 售后方案 | 5 | 售后服务具体响应情况，包含：售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围，对本项目的服务承诺。 |

- 标项五：“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维（8.9万元）

| 评价指标 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 根据招标需求认真研究分析，对需求要理解到位，目标明确，要求需求分析能够切实响应项目建设要求（3-0分） | 3 |
| 实施思路 | 能全面了解建设项目的技术架构，并结合本次项目建设采取合理的技术措施（3-0分） | 3 |
| 维护方案 | 1、数据库运维方案情况，3-0分； 2、模块整体框架运维方案情况，3-0分； 3、系统功能（对新增体信息表管理功能；新增申请通知书生成、打印功能、查询功能；新增系统首页桌面；对系统的查询、统计等检索优化；新增通知公告管理功能）的运维方案情况，4-0分； | 10 |
|  | 系统技术支持形式多样、内容完整： 支持在线服务、热线服务、远程维护服务、现场服务、功能改进服务、巡检与跟踪服务、操作与使用培训服务的（5-0分）； 内容科学、合理、完整的（2-0分）； | 7 |
| 技术解决方案 | 1、关键技术的应用可行、合理，符合相关要求和规定的（2-0分）。 2、方案满足标书技术文件中要求、符合技术发展趋势和本次项目特点的（2-0分）。 3、系统维护技术服务的成熟可靠性。（2-0分） 4、与现有应用系统间无缝衔接的能力。（2-0分） 5、应用软件技术维护设计合理的（2-0分）； 6、投标方在本次项目涉及的运维服务目标业务系统上进行二次开发的技术能力。（2-0分） 7、具有数据库运维服务方案和数据备份运维方案且科学、合理、完善（2-0分）。 | 14 |
| 系统安全方案 | 根据投标所提供的系统安全方案： 系统软件安全方案全面、科学（1-0分）； 有相应风险评估和安全加固方案（2-0分）； 发生突发事件是有相应的应急相应机制以及措施（2-0分）； 保密安全方案及措施可行性强、全面有效的（2-0分）； | 7 |
| 应急处置能力 | 1、投标人是否建立运行服务保障应急预案（1-0分）。 2、方案对服务过程中可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，对出现内容错误处理的组织和联系机制合理性、有效性等（2-0分）。 需提供相应方案，不提供则不得分。 | 3 |
| 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 投标人对本次项目服务技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性。 | 3 |
|  | 充分考虑本项目的现状和将来的发展（2-0分）； 提供维护服务总体方案和操作规范、实施管理方案的（2-0分）；按照方案和操作规范提供服务的（1-0分）； | 5 |
| 项目组织实施方案情况 | 根据投标人的项目组织实施方案（项目组织、项目管理监控、项目维护执行、项目实施规范和项目管理制度）的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目管理及质量控制等。 | 3 |
| 项目人员情况 | 1.项目组人员个人、团队类似项目开发实力情况（资历、学历、专业相关度等）。（2-0分）。 2.提供项目组人员管理专业人士资格认证（PMP）证书，每提供1个得1分，最高3分。 3.提供主要开发工程师（1人）同类软件开发经验证明，每提供一份证明材料得1分，最高3分。（3分） 4.提供维护工程师的同类项目案例服务经验证明，每提供一份证明材料得1分，最高得5分。（5分） 需要提供相关证明材料，不提供不得分。提供团队成员名单、近6个月社保缴纳证明材料及其他相关证明材料。 | 13 |
| 售后服务方案 | 投标方的维护机构情况，是否具有较强的服务能力，是否配有较强的专业技术队伍，确保能提供快速的售后服务响应。 | 3 |
|  | 售后服务具体响应情况，包含：售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围，对本项目的服务承诺。 | 3 |
| 培训方案 | 培训方案、计划的可行性及合理性（2-0分） | 2 |
| 投标人的技术力量 | 1、投标人提供CMMI-3级证书的，得1分；具有CMMI-4级证书的，得2分；具有CMMI-5证书的得3分。 2、投标人提供环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高2分。 | 5 |
| 类似业绩及能力 | 投标人2019年以来类似软件开发有效成功的案例。每提供一份有效证明文件得0.25分，最高得1分。 | 1 |
|  | 投标人的项目案例被国家级相关部门报道的，每项得3分；被省级单位相关部门报道的，每项得1分；被市级单位相关部门报道的，每项得0.5分，此项满分3分。提供有效证明材料。 | 3 |
|  | 与本项目相关或者类似的国家版权局颁发的计算机软件著作权具备情况，每提供一个得1分，最高得2分； | 2 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。

各标项投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分10分，商务资信技术得分90分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由代理机构计算，评标委员会审核。

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由代理机构当场统一计算)。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标单位的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标单位但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选人中另行确定中标单位；没有合格的成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选人中另行确定中标单位；没有合格的成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标单位名称）为该项目中标单位。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标单位名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1 项目名称：                                                ；

1.2.2 项目数量：                                                ；

1.2.3 项目质量标准及要求：　　　　　　                  　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

本合同的总价格即为乙方提供全部服务的服务费。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后按专用条款约定及时将合同款支付完毕。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择成交项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照应付款项的每日万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 项目交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标单位签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标单位在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标单位的价格。

2.1.3 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.1.4 “甲方”系指与中标单位签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标单位；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 网络安全

2.7.1 乙方要全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度及商用密码应用安全性评估管理办法，网络安全等级保护备案、商用密码应用安全性评估时间，原则上不得晚于项目正式上线运行时间。

2.7.2 乙方在承担开发或维护服务责任过程中，全面按照《中华人民共和国网络安全法》和《浙江省信息技术服务外包网络安全管理办法》等法规标准，承担技术服务外包过程中的网络安全责任。

2.7.3 乙方需提供系统应急服务，在系统出现重大隐患或黑客入侵等严重安全事件时，及时启动应急响应服务，指定专业技术团队协助甲方开展事件处置、整改，使系统恢复正常。

2.7.4 服务过程中因乙方原因引发的系统瘫痪、数据丢失泄露等网络安全事件，将依照服务合同违约相关条款承担违约责任，并赔偿甲方直接及间接经济损失，并承担相应法律责任；若服务合同期限届满后，因乙方原因导致的问题，不影响乙方仍按照服务合同的约定承担相应的违约责任及赔偿责任。

2.7.5 乙方要根据甲方要求提供服务，在甲方规定的场所开展实施工作，明确项目负责人、安全管理员，提供服务保障、培训、演练等服务。

2.7.6 乙方需根据甲方要求签订保密协议。

2.7.7 数据所有人为甲方，乙方需根据甲方规定合理使用数据，对数据有保护义务。

2.7.8 乙方不得私自收集甲方数据，数据必须储存在甲方认可的机房或云平台，数据使用要符合甲方规范流程，根据等保或密评要求做好数据传输。

2.7.9 乙方要确保数据使用和处理不出境。

2.7.10 乙方不得将信息系统核心、关键功能转包。

2.7.11 服务合同终止后，乙方需继续履行数据安全及保密义务。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付的具体时间。

- 2.11 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

2.12.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包投标人支付款项。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17检验和验收

2.17.1项目交付前，乙方应对项目整体的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明整体项目符合合同约定的文件；交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

中标人需在合同签订生效后7个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），履约保证金在项目通过验收后7个工作日内无息退还。

- 2.22损失赔偿

对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.23合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 合同签订生效且方案经采购单位确认，乙方开具有效发票后7个工作日内支付70%，乙方提交阶段性维护报告后，支付合同剩余的30%。 中标人需在合同签订生效后7个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），履约保证金在项目通过验收后7个工作日内无息退还。 每次支付前，乙方应提供符合甲方要求的等额发票，否则甲方可顺延支付，所造成的迟延风险由乙方自行承担。 |
| 1.5.1 | 合同履约期限： 标项一：林业电子政务综合模块维护，2022年度。 标项二：阳光财务内控信息化模块维护，2022年度。 标项三：浙江省林业信息移动综合管理系统维护，2022年10月1日-2023年9月30日。 标项四：公益林地籍管理模块运维，2022年12月1日至2023年11月30日。 标项五：“一亩山万元钱”智慧管理与服务模块运维，2022年度。 |
| 1.5.2 | 服务地点：浙江省林业局指定地点。 |
| 1.5.3 | 服务方式：根据采购文件规定内容、投标文件响应的内容提供服务。 |
| 1.6.7 | 违约责任： 1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。 2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之五违约金。 3、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期天数向甲方支付每日万分之五违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4、甲方收到发票等结算材料后的5个工作日内按规定向财政部门申请支付。以上付款时间是指在乙方提供发票后，甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 2 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | 将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决； |
| 1.7.2 | 向甲方单位所在地的同级人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归甲方所有。 |
| 2.4.1 | - 包装和装运：无 |
| 2.4.3 | - 装运货物的要求和通知：无 |
| 2.9 | - 风险负担：无 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30个工作日内以书面形式变更合同 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在10个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在30个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人 |
| 2.17.1 | 项目交付前，乙方应对项目整体的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明整体项目符合合同约定的文件；交付时，乙方在项目执行完成15个工作日内向甲方申请组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力： 1、验收标准：验收标准应符合采购需求以及相关标准。中标方在提交项目前期招标文档、成交通知书、合同、项目维护报告、用户报告等验收材料后由采购人组织验收。 2、达到验收条件后，由乙方提出验收申请，甲方根据乙方提交的申请进行确认。 3、项目验收为一次性验收。验收不合格的，乙方应在规定时间内整改完成并再次提交验收申请，直到验收合格为止。 |
| 2.21 | 履约保证金：中标人需在合同签订生效后7个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），履约保证金在项目通过验收后7个工作日内无息退还。 |
| - 2.23 | 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构执壹份 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参与2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2分项报价明细表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

身份证件扫描件：

正面： 反面：

代理人或被授权人的身份证明

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

- 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 （年限） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

- 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

浙江省林业信息宣传服务中心、浙江五石中正工程咨询有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类【招标编号：ZJWS2022-LYXCZX02】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的2022年浙江省林业局电子政务运维项目—系统维护类采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为        万元属于           （中型企业、小型企业、微型企业，以上三选一） ;

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业，以上三选一） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文

- 投标文件封面

- 2022年浙江省林业局电子政务运维项目

- —系统维护类

- 项目编号：ZJWS2022-LYXCZX02

*

*

- 文

- 件

- 投标单位全称（电子签章）：

- 通讯地址：

- 编制日期：      年     月     日