一、工程概况： 九沙河设计范围为西起备塘河东侧橡胶坝,东至东德立交下现状闸站。河道全长约5275米,河道宽度30米,水域面积约为158250平方米。 本次河道综合治理目标为恢复水体水生生态系统，本次招标主要内容：对淤积严重段进行生态环保清淤。和睦港至东湖闸站：采用排放口预处理+循环水系统+水葫芦生态治理+河道感应设施+亲水平台景观提升+强化曝气；备塘河至和睦港：挺水植物+浮叶植物+亲水娱乐措施+河道感知设备+智能规范化管理垂钓点等等。 二、工程招标范围： 1、详见招标文件。 三、工程量清单编制依据： 1、九沙河（备塘河-东湖闸）综合治理方案设计（定稿）； 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）； 3、招标需明确的若干问题及回复； 四、工程质量、工期、施工、费率、材料等要求： 1、工程质量：详见招标文件要求。 2、工期：详见招标文件要求。 3、施工要求及验收标准：详见招标文件要求。 五、编制说明： （一）生态治理： 1、根据设计建议，水生植物宜在适宜的时间（春节、夏初或秋末），投标单位应结合本工程的实际施工期，考虑有可能发生的植物反季种植，相关费用计入总价。 2、水生植物养护期按1年考虑(其中水葫芦为半年）。 3、运行管理：本工程设备运行管理期为1年，相关费用由投标人自行考虑。运行管理期工作包括但不限于①人员巡视；②设备日常运行管理（喷泉、循环水泵、排放口处理设备等）；③日常清卫；④设施、设备（含光纤服务）养护； ⑤排涝泄洪准备工作等。清卫及设备养护频次详见设计要求。 4、河道感知设备：投标人应仔细阅读并理解招标文件中的“信息化建设方案”及采购参数，方案中提及的感知体系建设、数据中心建设及管理平台建设等均应计入投标报价。 5、河道感知设备报价，应考虑两年的维护费。

（二）其他说明： 1、工程量清单中所列的工程数量仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。 2、工程量清单表中所示“综合单价”，应包括企业管理费、利润、规费、税金、风险费、文明施工费等所有费用，该单价为全费用综合单价。 3、分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，清单中未描述详尽之处，投标人应在认真熟悉和理解招标文件后，作出为完成清单中分部分项工程所有工作的全费用报价。 4、本工程的清淤要求采用环保清淤（资源化利用），外运运距由投标人自行考虑，不得随意堆放，如发生相关责任问题，由施工单位全责承担，投标人充分考虑报价风险。 5、公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中。 6、措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，如投标人认为“技术措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，也可以在“技术措施项目清单与计价表”中自行添加，相应的金额应计入投标总价中。