采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（节能产品政府采购品目清单详见附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品并在投标文件中提供证明材料，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

## 本项目所属行业：  农、林、牧、渔

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化工程 |
| 1 | 湿地松A | 9201株 | 1、苗木规格：高180-200cm； 2、苗木备注：袋苗； 3、养护期：一年。 |
| 2 | 湿地松B | 18668株 | 1、苗木规格：高30-40cm； 2、苗木备注：袋苗； 3、养护期：一年。 |
| 3 | 红锥 | 2823株 | 1、苗木规格：高30-40cm； 2、苗木备注：袋苗； 3、养护期：一年。 |
| 4 | 马占相思A | 5992株 | 1、苗木规格：高180-200cm； 2、苗木备注：袋苗； 3、养护期：一年。 |
| 5 | 马占相思B | 8433株 | 1、苗木规格：高30-40cm； 2、苗木备注：袋苗； 3、养护期：一年。 |
| 6 | 大腹木棉A | 10株 | 1、苗木规格：腹径16-18，高度450-500cm，冠幅250-300cm； 2、苗木备注：假植全冠苗，腹径以主干直径最大处为准，三层分枝以上，一级分枝枝数≥4枝，不截顶，枝下高度250-300cm，列植时统一树高和腹高，广场栽植时主干高200cm以内需去刺处理； 3、养护期：一年。 |
| 7 | 宫粉紫荆A | 175株 | 1、苗木规格：腹径9-10，高度300-350cm，冠幅200-250cm； 2、苗木备注：容器全冠苗树形挺拔主干通直≥三级分枝一级分枝枝数≥3枝； 3、养护期：一年。 |
| 8 | 宫粉紫荆B | 4株 | 1、苗木规格：腹径13-14，高度400-500cm，冠幅250-300cm； 2、苗木备注：容器全冠苗树形挺拔主干通直≥三级分枝一级分枝枝数≥3枝； 3、养护期：一年。 |
| 9 | 小叶榄仁A | 5株 | 1、苗木规格：腹径9-10，高度460-500cm，冠幅200-250cm； 2、苗木备注：容器骨架苗>三级分枝三层分枝以上主要侧枝完整一级分枝枝数4枝； 3、养护期：一年。 |
| 10 | 小叶榄仁B | 53株 | 1、苗木规格：腹径13-14，高度500-550cm，冠幅200-250cm； 2、苗木备注：容器骨架苗>三级分枝三层分枝以上主要侧枝完整一级分枝枝数4枝； 3、养护期：一年。 |
| 11 | 红花羊蹄甲A | 346株 | 1、苗木规格：腹径11-12，高度350-400cm，冠幅200-250cm； 2、苗木备注：容器全冠苗≥三级分枝树形饱满树冠整齐一级分枝枝数>4枝； 3、养护期：一年。 |
| 12 | 造型罗汉松B | 2株 | 1、苗木规格：地径25-30，高度350-450cm，冠幅250cm以上； 2、苗木备注：容器全冠苗(2 年)桩景直杆云片状7托以上树形丰满完多枝； 3、养护期：一年。 |
| 13 | 垂柳 | 46株 | 1、苗木规格：腹径13-15，高度350-400cm，冠幅150-200cm； 2、苗木备注：容器骨架苗>三级分枝主要侧枝完整； 3、养护期：一年。 |
| 二、栽植灌木 |
| 14 | 澳洲鸭脚木A | 79株 | 1、苗木规格：胸径单枝>1.5，高度150-200cm，冠幅100-150cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，丛状多枝每从>4枝； 3、养护期：一年。 |
| 15 | 澳洲鸭脚木B | 41株 | 1、苗木规格：胸径单枝>2，高度200-250cm，冠幅180-250cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，丛状多枝每从>8枝； 3、养护期：一年。 |
| 16 | 红花三角梅A | 110株 | 1、苗木规格：高度120-130cm，冠幅100-110cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，球形，带花，多枝，植株丰满； 3、养护期：一年。 |
| 17 | 红花三角梅B | 3株 | 1、苗木规格：高度160-180cm，冠幅100-120cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，球形，带花，多枝，植株丰满； 3、养护期：一年。 |
| 18 | 红花继木A | 4株 | 2、苗木规格：高度90-100cm，冠幅70-80cm； 3、苗木备注：容器全冠苗，球形，枝密，植株丰满； 4、养护期：一年。 |
| 19 | 红花继木B | 2株 | 2、苗木规格：高度110-120cm，冠幅90-100cm； 3、苗木备注：容器全冠苗，球形，枝密，植株丰满； 4、养护期：一年。 |
| 20 | 美花红千层 | 37株 | 1、苗木规格：胸径：D5-6，高度150-200cm，冠幅120-150cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，自然形态，丛状，植株丰满； 3、养护期：一年。 |
| 21 | 黄金榕A | 4株 | 1、苗木规格：高度110-120cm，冠幅90-100cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，球形，枝叶丰满； 3、养护期：一年。 |
| 22 | 黄金榕B | 2株 | 1、苗木规格：高度130-150cm，冠幅110-120cm； 2、苗木备注：容器全冠苗，球形，枝叶丰满； 3、养护期：一年。 |
| 23 | 青皮竹 | 60株 | 1、苗木规格：胸径3-4，高度400cm； 2、苗木备注：全冠移植，假植5个月以上，15杆以上一丛； 3、养护期：一年。 |
| 24 | 马尼拉草 | 837.90㎡ | 1、苗木规格：块状，25*25cm，十成草，密铺； 2、养护期：一年。 |
| 三、绿地整理 |
| 25 | 桉树择伐 | 249717.90㎡ | 清除、运输、清理； 桉树胸径为6-7cm，平均间距2m，含人工二次搬运，运距约500m。 |
| 26 | 树桩去活 | 249717.90㎡ | 人工喷洒、施用草甘膦等药剂； 伐除桉树等树桩根部活性,树桩平均间距2m。 |
| 27 | 清理杂草 | 40733.40㎡ | 包含芦苇等荒草杂灌的清理、运输，需人工二次搬运 |
| 28 | 种植土回(换)填 | 1216.90m³ | 30%树枝腐殖肥+70%一般种植土 |
| 29 | 基肥 | 11513.00kg | 过磷酸钙等磷肥 |
| 30 | 草坪恢复 | 2000.00 ㎡ | 铺设马尼拉草 |
| 31 | 施工便道恢复 | 900.00㎡ | 300米，宽3m,修整地形、铺种马尼拉草及恢复损坏苗木等 |
| 32 | 边坡清理 | 7476.40㎡ | 清理边坡杂物及凹凸石块，便于挂网 |
| 33 | 喷播植草(灌木)籽 | 7476.40㎡ | 挂网，覆客土草籽喷播，狗牙根28克/立方米 |
| 四、园林景观工程 |
| 34 | 青石板汀步 | 248.40㎡ | 参考国标图集12J003，C4页，19 长207米，1200mm宽，50mm厚青石板 30mm厚1:3水泥砂浆 60mm厚天然砂砾 素土夯实，压实度≥90% |
| 35 | 成品景观花架 | 3个 | 景观花架为钢结构，尺寸为直径1.5m*2.5m高，成品采购，由厂家安装 |
| 36 | 成品围树椅 | 3个 | 围树椅为塑木结合钢结构，尺寸为内径0.9m外径1.8m，高度为0.45m，成品采购，由厂家安装 |
| 37 | 二次搬运 | 1项 | / |
| 五、树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程 |
| 38 | 树木支撑架A | 15193株 | 树棍三角桩（短），用于湿地松A、马占相思A |
| 39 | 树木支撑架B | 180株 | 树棍三角桩(长)，用于宫粉紫荆A、小叶榄仁A |
| 40 | 树木支撑架C | 457株 | 树棍四角桩(长)，用于宫粉紫荆B、小叶榄仁B、红花羊蹄甲A |
| 41 | 树木支撑架D | 12株 | 镀锌钢管四角桩（长），大腹木棉A、罗汉松B |
| 42 | 竹支撑 | 4株 | / |
| 43 | 草绳绕树干 | 180株 | 1、胸径(干径)：10cm以内； 2、草绳所绕树干高度：1.5米。 |
| 44 | 草绳绕树干 | 467株 | 1、胸径(干径)：15cm以内； 2、草绳所绕树干高度：1.5米。 |
| 45 | 草绳绕树干 | 2株 | 1、胸径(干径)：30cm以内； 2、草绳所绕树干高度：1.5米。 |
| 46 | 其他 | 配套 | / |
| 商务要求： |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | 1、交付时间：自合同签订之日起16个月，其中建设期4个月，养护期12个月。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内 |
| ▲付款条件（进度和方式） | 分三次支付，第一次：合同签订后，甲方按国库集中支付程序申请资金到位后，21个工作日内向乙方预付合同总价的30%作为项目启动资金。第二次：项目建设完工，经甲方验收合格，甲方按国库集中支付程序申请资金到位后，在21个工作日内向乙方支付至合同总价的80%。第三次：余款待竣工结算审定后，按结算价一次性付清。每次付款前，乙方须向甲方开具同等金额的有效增值税发票。以上款项均支付至本合同约定的乙方账户。 |
| ▲验收标准 | 一、提供的苗木长势良好，无损伤、无死苗、无弱苗、不带病、根系完整、土球不松散； 二、施工要严格按设计（施工图纸）及招标文件等要求完成清杂、种植，苗木成活率达100%。如达不到上述要求，采购人拒绝验收；由采购人通知中标人在14个工作日内整改至符合相关验收要求，如中标人不落实整改或逾期交货的，采购人将不予验收，并视为自动放弃中标资格。 三、管护期满后苗木保持率95%（含）以上。 |
| ▲质保期（养护期） | 养护期1年，苗木成活率95%以上。 |
| ▲售后服务 | （1）处理问题响应时间：质保期（养护期）内，中标人在接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场，并负责处理有关问题。 （2）投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟） |
| 其他： |
| ▲本项目不接受进口产品 |