万锦建设集团有限公司

WanJin Construction Group Co., Ltd.

竞争性谈判采购文件

项目名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务

项目编号：QZZC2021-J3-50017-WJJS

采 购 单 位（盖章）：灵山县水利规划服务站

采购代理机构（盖章）：万锦建设集团有限公司

二○二一年十月

目   录

第一章 竞标公告	3

第二章 谈判须知及前附表	4

第三章 项目服务需求	18

第四章 评审办法（最低评标价法）	20

第五章 服务合同格式	24

第六章 谈判响应文件格式	28

# 第一章 竞标公告

万锦建设集团有限公司关于

广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务（QZZC2021-J3-50017-WJJS）竞争性谈判公告

项目概况

广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务的潜在竞标单位应在灵山县灵城镇文峰路东二巷39号（万锦建设集团有限公司灵山办事处）获取采购文件，并于2021年10月19日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2021-J3-50017-WJJS

项目名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务

采购方式：竞争性谈判

招标控制价：捌拾肆万柒仟柒佰元整（￥847700.00元）

采购需求：服务内容包括工程勘察、初步设计报告编制、施工图设计、施工过程技术指导及参与项目各阶段验收等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

服务期限：合同签订之日起至项目通过完工验收止（包括初设、技施阶段设计，合同签订后30日内提交初设成果）。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的竞标单位。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购内容的竞标单位；

（2）具有国内独立法人资格，具备有效的水利行业设计丙级以上(含丙级)和工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）丙级以上(含丙级)资质。拟投入的项目负责人具有水利水电工程类高级或高级以上技术职称，专业负责人：具有中级或中级以上技术职称，且专业是 水利水电 工程类专业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计服务能力的企业。

（3）本项目不接受联合体形式、分公司或分院进行竞标；不接受未获取本竞争性谈判采购文件的竞标单位竞标；

（4）有财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2021年10月14日至2021年10月18日，每天上午8:30至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）；

地点：灵山县灵城镇文峰路东二巷39号（万锦建设集团有限公司灵山办事处）；

方式：必须由竞标单位法定代表人或委托代理人持本人有效身份证并携带以下资料：（1）竞标单位“三证合一”营业执照副本复印件（2）有效的企业资质证书副本复印件（3）法人身份证明及身份证复印件、若委托的还需提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；以上资料除注明提供原件外，其余均须提供加盖公章的原件复印件壹份，经核材料真实有效且合格方可获取竞争性谈判采购文件。【以上涉及的资质及有关证件可不用提交复印件，但必须提交合法网址（或二维码）备查】。

售价：竞争性谈判采购文件工本费每本 250 元，不代办邮寄，售后不退，不提供电子版。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年10月19日09点30分（北京时间），逾期送达的将予以拒收，未按竞争性谈判采购文件要求密封的作无效响应文件处理。

参加竞谈的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（复印件需加盖公章）：①竞标单位的有效营业执照和资质证书副本复印件；②法定代表人身份证明和授权委托书原件（如有委托）；③法定代表人身份证复印件或被委托人身份证复印件（需提供原件核对）。

## 五、开启

时间：2021年10月19日09点30分（北京时间）

地点：灵山县灵城镇文峰路东二巷39号（万锦建设集团有限公司灵山开标厅）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其它补充事宜：

1、落实的政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

2、本项目无须缴纳投标保证金。

3、公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）广西壮族自治区政府采购网、http://www.gxls.gov.cn（灵山县人民政府网）

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：灵山县水利规划服务站

地    址：灵山县灵城镇

联系方式：李道和  0777-6512272

2.采购代理机构信息

名    称：万锦建设集团有限公司

地　　址：钦州市钦北区小江开发二街6号

联系方式：15777755965

3.项目联系方式

项目联系人：钟晓媚

电　　  话：15777755965

万锦建设集团有限公司

2021年10月13日

第二章  谈判须知及前附表

## 一、谈判前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| １ | 工程综合说明： 项目名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务 项目编号：QZZC2021-J3-50017-WJJS 采购人：灵山县水利规划服务站 建设地点：广西钦州市灵山县境内 采购内容：服务内容包括工程勘察、初步设计报告编制、施工图设计、施工过程技术指导及参与项目各阶段验收等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。 招标控制价：847700.00元，谈判人的报价不得超过招标控制价。 质量要求：本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利勘察设计方面现行的标准、规范、规程。 服务期限：合同签订之日起至项目通过完工验收止（包括初设、技施阶段设计，合同签订后30日内提交初设成果）。 |
| 2 | 合同名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务合同 |
| 3 | 资金来源：财政拔款 |
| 4 | 竞标单位资格： （1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购内容的竞标单位； （2）具有国内独立法人资格，具备有效的水利行业设计丙级以上(含丙级)和工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）丙级以上(含丙级)资质。拟投入的项目负责人具有水利水电工程类高级或高级以上技术职称，专业负责人：具有 中 级或 中 级以上技术职称，且专业是 水利水电 工程类专业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计服务能力的企业。 （3）本项目不接受联合体形式、分公司或分院进行竞标；不接受未获取本竞争性谈判采购文件的竞标单位竞标； （4）有财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的采购活动。 |
| 5 | 竞标有效期：竞标截止时间之日起60天内。 |
| 6 | 谈判响应文件要求： 1、谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 2、谈判响应文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。响应文件副本除封面外，其余可以为正本复印件，可以在正本签字盖章后复印装订，本页正文内容已有竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名或加盖单位章的可不再签署姓名、盖章；响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖竞标人单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 3、密封与标记要求：在谈判响应文件密封袋上应标明以下内容： 项目名称： 项目编号： 竞标单位： 注： 2021年 月 日 时 分前不得开封 |
| 7 | 谈判响应文件递交地点：万锦建设集团有限公司灵山开标厅(灵山县灵城镇文峰路东二巷39号)，由采购代理机构工作人员签收。 谈判响应文件递交时间： 2021年10月19日09时30分前；逾期递交的不受理。 |
| 8 | 谈判时间（竞标截止时间）： 2021年10月19日09时30分； 谈判地点：万锦建设集团有限公司灵山开标厅(灵山县灵城镇文峰路东二巷39号)； 竞标人法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时递交文件，并参加谈判会议，否则竞标无效。有效证件为： 1、法定代表人前来的须携带法定代表人身份证明书、法人代表身份证复印件；（复印件需携带原件以供核对） 2、委托代理人前来的须携带授权委托书原件和代理人身份证复印件（复印件需携带原件以供核对）； 3、竞标单位营业执照及资质证书复印件（复印件须加盖公章） |
| 9 | 评审办法：最低评标价法。（详细见第四章） |
| 10 | 在对竞标单位资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：由代理机构在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标单位不得参与政府采购活动。（注：企业法人单位或企业分支机构必须提供，事业单位及个体户除外） |
| 11 | 谈判保证金数额：无需缴纳 谈判保证金交纳方式：转账、电汇（须由基本账户汇出） 谈判保证金交纳帐户： 开户名称：万锦建设集团有限公司广西分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市中越路支行 银行账号：2102112909300077821 注：办理保证金手续时，请务必在银行转账单（电汇单）的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号，至竞标截止时间前竞标人若没有按规定缴纳竞标保证金的，竞标无效。开标前需提供竞标保证金银行转账单凭证的复印件（网银的可截图加盖公章）及电汇有效凭证到万锦建设集团有限公司（灵山县灵城镇文峰路东二巷39号）开具竞标保证金到账收据原件。 |
| 12 | 成交服务费：招标代理费用根据按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299 号的通知规定，由经双方商定。参照（国家发改委文件“发改价格[2011]534号”文中的“服务招标”类）及灵政办发【2014】86号文下浮20%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。 |

## 二、竞标人须 知

### 总  则

1、工程说明

1.1本采购项目的说明详见本须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》的要求，已办理相关手续，现通过竞争性谈判方式择优选择本项目的服务单位。

2.1本采购项目资金来源为:财政拔款。

3、竞标单位资格

3.1本采购项目的竞标单位资格要求详见本须知前附表。

4、竞标费用

4.1竞标单位应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用，无论竞标进程的处理方式和最后定标结果如何，采购人对竞标单位不承担任何费用。

4.2竞标单位必须自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。竞标单位承担勘察现场所发生的费用。

4.3采购人向竞标单位提供的有关拟建项目现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标单位利用的资料。采购人对竞标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

4.4经采购人允许，竞标单位可自行为踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞标单位不得因此使采购人承担任何责任和任何损失。竞标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

### (二) 竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件构成

5.1竞争性谈判文件包括：

（1）竞标公告；

（2）谈判须知及前附表；

（3）项目服务需求；

（4）评审办法（最低评标价法）

（5）服务合同；

（7）谈判响应文件格式；

6.竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1竞标单位应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如发现有错误、遗漏或词意含糊等情况，请按本须知规定的时间、方式向采购代理机构提出答疑要求，否则视为无异议，若竞标单位的响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料或响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，由此产生的后果由竞标单位负责。

6.2任何要求澄清竞争性谈判文件的竞标单位，均应在竞标截止时间前5日的正常工作时间内以传真或书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

6.3采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行修改的，在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.4采购代理机构对所有疑问的正式答复或是采购人认为必要修改的内容将以竞争性谈判文件补充通知的形式传真给所有获取竞争性谈判文件的竞标单位，但不说明问题的来源。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标单位在收到答疑或补充通知后必须在24小时内回复确认函。

6.5特殊情况下，采购人可延长竞标截止时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

### (三) 响应文件的编制

7.响应文件编写注意事项

竞标单位应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件。如果没有对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应的，谈判小组有权判定为无效竞标。

8.竞标的语言及计量单位

8.1竞标单位的响应文件以及竞标单位与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件构成及资格认定

9.1响应文件组成部分包括资格审查及商务部分、技术部分（详细内容如下）：

- 资格审查及商务部分

（1）竞标函（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

## （2）竞标报价表（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

## （3）诚信声明（必须提供，否则竞标无效）；

（4）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（5）法人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（6）有效的企业“三证合一”营业执照副本（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（7）竞标人的有效资质证书复印件；（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（8）拟投入本项目负责人的资格证书、职称证、身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（9）拟投入本项目专业负责人资格证书、职称证、身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

(11)2021年1月1日以来，竞标单位半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证或银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容；如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明），无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件(必须提交，加盖公章)；

（12）2021年1月1日以来，竞标单位半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容；如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明竞标人依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）(必须提交，加盖公章)；

（13）竞标人2020年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近竞标截止期一个月度的月度财务报表）（必须提交，加盖公章)；

二、技术部分

（1）勘察设计方案（必须提供）；

（2）拟投入本项目人员情况表（必须提供）；

（3）类似业绩及证明材料；（如有）

（4）竞标人认为须提供的其他资料；

- 竞标报价

10.1.1本项目有效谈判报价为:小于或等于采购控制价，不在此范围内的谈判报价

为无效报价，将被视为无效响应文件，不能进入详评。

10.1本项目竞标采用二次报价方式，对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标单位，并要求所有竞标单位在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

10.2竞标单位在竞标中作出的报价均包括了实施和完成本项目的勘察设计服务所需包含完成劳务工作至工程竣工验收所有费用；最终经甲方核实的实际工作量结算。

10.3竞标单位可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况。

11. 竞标货币

竞标应以人民币报价。

12.竞标的有效期

12.1竞标有效期为竞标截止时间之日起60天内。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标单位协商延长响应文件的有效期。

13.响应文件的编制及签名、盖章要求

13.1响应文件正本和副本的所有内容均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，且由法定代表人或其委托代理人签署或加盖单位公章，否则谈判小组有权判定为无效竞标。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章，否则其修改无效。

13.3字迹潦草、表达不清、未按竞争性谈判文件要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件，谈判小组有权判定为无效的响应文件。

13.4响应文件正本每一页均应加盖竞标单位单位公章，副本除封面外，其余可以为正本复印件，可以在正本签字盖章后复印装订，本页正文内容已有竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名或加盖单位章的可不再签署姓名、盖章，否则其竞标无效。

13.5响应文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖竞标人公章，否则视为无效。

13.6响应文件的份数：正本一份、副本叁份，共肆份，并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，正本与副本不相符时，以正本为准。

### (四) 响应文件的递交

15.响应文件的封装与标记

15.1 竞标单位应将响应文件(正本壹份、副本叁份)一并装入响应文件袋加以密封，并在封口处加盖公章。

15.2 在响应文件密封袋上应标明以下内容：

项目名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务

项目编号：QZZC2021-J3-50017-WJJS

竞标单位：

注：2021年  月  日  时  分前不得开封

16.竞标截止时间

采购代理机构将派工作人员在本须知前附表规定的时间、地点接收响应文件。竞标单位必须在规定时间内将响应文件递交到竞标单位须知前附表规定地点，超过竞标截止时间递交的响应文件无效。

17.响应文件的修改及撤回

17.1竞标单位在竞标截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标单位所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在竞标截止时间后，竞标单位不得对其响应文件做任何修改。

### (五)谈判与评审

18.谈判

18.1本项目谈判会议将在竞标单位须知前附表规定的时间和地点举行。

18.2竞标单位的法定代表人或其委托代理人必须按时出席谈判会，并随身携带法人代表身份证和其委托代理人身份证或法定代表人授权委托书及身份证备查。

18.3谈判小组由3人单数组成，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评审工作。

18.4谈判小组首先对响应文件的“符合性”进行评审,参加的竞标单位首先要通过“符合性”评审后才能获得谈判资格。

（1）在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求，即详细评审前首先对竞标单位的响应文件进行符合性评审。

（2）实质上响应要求的响应文件，必须与竞争性谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响；或者对合同中规定的竞标单位的权力及竞标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，视为符合性评审不通过，做无效竞标处理。

18.5谈判开始前,谈判小组定好下列事项:谈判的具体程序,如谈判轮次及每个轮次的谈判重点;拟谈判的内容,包括价格、服务期限、技术方案等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

18.6谈判程序:

(1)竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个竞标单位分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件在实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标单位。其中涉及价格内容不得要求竞标单位在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

（3）谈判内容应作记录，并由竞标单位及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标单位在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标单位的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成响应文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标单位递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标单位进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标单位，并要求所有竞标单位在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

18.7最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标单位进行任何形式的商谈。

18.8谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标单位的技术资料、价格和其他信息。

19. 评审

19.1本竞标项目的评审办法采用最低评标价法。

19.2参与谈判会议的所有人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况，否则由此引起的一切后果自负。

- 19.3竞标单位在竞标过程中，如果有力图影响评审结果或干扰开标秩序的行为，谈判小组有权取消其竞标资格。

19.4谈判小组有权对竞标单位所提供响应文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查，经核实若竞标单位提供虚假竞标材料的，做无效竞标处理。

20、响应文件的符合性鉴定

20.1在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求，即详细评审前首先对竞标单位的响应文件进行符合性评审。

20.2实质上响应要求的响应文件，必须与竞争性谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响；或者对合同中规定的竞标单位的权力及竞标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。

20.3如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，视为符合性评审不通过，做无效竞标处理。

21.质疑

21.1竞标单位认为本竞标活动损害其权益的，应在知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

21.2采购代理机构将按规定在收到竞标单位的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.投诉

质疑竞标单位首先经过质疑程序，若对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，竞标单位可以在答复期满后十五个工作日内向当地监督管理部门投诉。

23.响应文件的澄清或说明

23.1谈判小组有权要求竞标单位以书面形式就其响应文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或委托代理人签名。

23.2竞标单位的澄清或说明函是响应文件的组成部分。

23.3竞标单位对响应文件的澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容。

24.成交通知

24.1成交通知书将在竞标有效期限内发出。

24.2采购代理机构无义务向未成交的竞标单位解释未成交原因和退还其响应文件。

### (六) 签订合同

25.合同授予标准

25.1采购人将合同授予谈判小组推荐的成交候选人中实质性最大限度地满足竞争性谈判文件要求的竞标单位。

25.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按成交候选人排序顺序依次与下一家候选人签订合同，或依法重新组织招标。

### (七) 其他事项

27.否决响应文件

响应文件有下列情形之一的，作否决处理：

- 响应文件密封、标记及签章不符合竞争性谈判文件要求的；

- 响应文件要求签字、盖章内容未加盖竞标单位公章、无法定代表人或委托代理人签字的；

- 响应文件由委托代理人签字，但响应文件未提交有效的授权委托书的；

- 未按照竞争性谈判文件规定格式编写或者关键字迹模糊不清的；

- 不按本须知第9条款内容提交资料的；

- 响应文件内容不真实的；

- 竞标单位不具备独立企业法人资格的；

- 除竞争性谈判文件规定提交备选竞标方案外，同一竞标项目有两个或者两个以上报价，且未声明哪一个有效的；

- 响应文件未能对竞争性谈判文件作出实质性响应的；

- 竞标单位的竞标报价超出最高竞标限价或有效报价范围的；

- 法律、法规及竞争性谈判文件规定的其他情形。

28.采购代理服务费

28.1招标代理费用：招标代理费用根据按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299 号的通知规定，由经双方商定。参照（国家发改委文件“发改价格[2011]534号”文中的“服务招标”类）及灵政办发【2014】86号文下浮20%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。

28.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=(1+2.8+2.75+14+2)*80%=18.04万元

29. 解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本项目采购代理机构。

# 项目服务需求

一、工程概况

1、项目名称：广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务

2、建设地点：广西钦州市灵山县境内

3、服务内容：服务内容包括现场勘察、勘探、测量、初步设计报告编制、施工图设计、施工过程技术指导、设计变更办理及参与项目各阶段验收等。

4、质量要求：本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利勘察设计方面现行的标准、规范、规程。

5、服务期限：合同签订之日起至项目通过完工验收止（包括初设、技施阶段设计，合同签订后30日内提交初设成果）。

二、勘察设计技术要求：

1、勘察设计技术标准与规范本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程

建设标准强制性条文和水利/电力/交通勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地水利/电力/交通工程勘察设计方面的文件、规定

2、设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准规范以外的技术标准规范时，应征

得发包人或发包人的指定代表人的同意。

3、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范则设计人应采用

新的标准或规范进行勘察设计。

三、报价要求：谈判报价是履行本项目全部服务内容的最终价格，应包括方案编制服务、劳务、保险等一切税金和费用，采购人不另行支付任何费用。谈判报价应考虑的其他风险，谈判竞标单位自行考虑。

四、其他要求：

（1）成交竞标单位在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费、通讯费等自理，所有费用均包含在谈判报价中，不再另做结算。成交竞标单位实施项目服务工作期间如出现工作人员人身、财产安全事故、损失等由成交竞标单位全部负责，采购人不负任何责任。

（2）竞标人提供资料保证真实有效，成交后若查出提供虚假资料，成交资格取消，并且由成交人赔偿采购人造成的损失；成交方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购方有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

第四章  评分标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（一）谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

(二)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业服务产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）。大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

即对竞标人竞标总价中的小型和微型企业服务产品的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分竞标价格作为评标价。（竞标人提供工商注册地所在地县级或以上中小企业管理部门2016年7月1日以后出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

(三) 竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 2016年7月1日以后出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（四）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）竞标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该竞标人的竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标报价×（1-6%）；

(六) 未享受优惠政策的竞标人的竞标报价即为评标价。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，谈判小组发现竞标人的报价明显低于其它通过符合性鉴定的竞标报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。（为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量。如果评审委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，评审委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）及相关证明材料供评委审查。非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评审委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理）。

# 第五章 服务合同格式

建设工程勘察设计合同（二）

（专业建设工程勘察设计合同）

（备注：合同的实质性条款不得改变。其他详细合同条款必须严格参照对应的合同范本及合同法等法律法规要求，未说及部分以甲方与承包人在签订合同时商定为准。）

工程名称： 工程地点： 合同编号：_____________________________________ （由乙方编填） 乙方证书等级：_______________________ 甲方： 乙方：_____________________________________ 签订日期：_____________________________________

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担　　，工程地点为　广西钦州市·灵山县　，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件

2.2甲方提交的基础资料

2.3乙方采用的主要技术标准是：　国家和地方现行的规范、规程和标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3甲方要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

- 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：　一次性提供满足设计要求的资料。

乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：设计合同签订后、乙方必须在30日历天内完成施工图设计并达到合格以上标准。乙方及时向甲方交付施工图设计一式八份。

第六条 费用

6.1双方商定，本合同的包干设计费定为万元（收费依据和计算方法按国家、地方有关规定及投标时的下浮系数执行）。

第七条 支付方式

7.1经甲乙双方协商，本工程施工图设计服务费，按下列文件应作为本协议的组成部分按包干中标价结算，合同价格形式为固定总价合同。

7.2乙方向甲方提交初步设计成果并通过上级部门审查后30日内，甲方付给乙方勘测设计费30%；提交经审图机构审计合格的施工图设计文件后15个工作日内，甲方向乙方支付至施工图设计费总额的50%；工程竣工验收合格后15个工作日内，支付至施工图设计费总额的100%。

7.3本工程审查费税费由成交人承担，采购人向成交人支付费用前，成交人提供足额有效增值税专用发票给甲方。

第八条 双方责任

8.1甲方责任

8.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

8.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

8.1.5甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方按9.1.3条规定支付设计费。

8.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

8.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。

8.2乙方责任

8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2设计合理使用年限为　按不低于现行国家规范、标准及规定　执行。

8.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。如乙方需聘请外

国专家参与本项目的设计，乙方应事前取得甲方的书面同意。

8.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，　赔偿金按国家现行有关规定执行。

8.2.5由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

8.2.7乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，由甲方解决乙方所派驻施工现场人员的住宿。

11.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

11.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

11.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

11.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.7本合同双方签字盖章即生效，一式份，甲方份，乙方份。

11.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方名称：

（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）　　　　　　　　　　　　　　项目经理：（签字）

住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电　话：

传　真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：

日期：　　　　年　　月　　日　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日

第六章 谈判响应文件格式

（正本或副本）

谈判响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

竞 标 单 位：      （盖章）

日       期：    年     月     日

目  录

- 资格审查及商务部分

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）诚信声明；

（4）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

（5）法人授权委托书及委托代理人的身份证正、反面复印件；

（6）有效的企业“三证合一”营业执照副本复印件；

（7）竞标人有效的资质证书复印件；

（8）拟投入本项目负责人的资格证书、职称证、身份证复印件；

（9）拟投入本项目专业负责人资格证书、职称证、身份证复印件；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；

(11)2021年1月1日以来，竞标人半年内任意连续依法缴纳税收的凭证复印件;

(12)2021年1月1日以来，竞标人半年内任意连续依法缴纳社保费的凭证复印件;

(13)竞标人2020年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近竞标截止期一个月度的月度财务报表）；

二、技术部分

（1）勘察设计方案；

（2）拟投入本项目人员情况表；

（3）类似业绩及证明材料；

（4）竞标人认为须提供的其他资料；

一、资格审查及商务部分

（一）、竞标函

致： 万锦建设集团有限公司

根据  （ 项目名称）    的竞争性谈判采购文件（项目编号：          ，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表竞标单位  （竞标单位名称） 提交下述文件正本一份、副本三份。

一、竞标函

二、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件

三、授权委托书及委托代理人身份证复印件

五、竞标单位资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件项目内容与要求，以总竞标人民币             (￥        )承担本项目服务工作；服务期限                           。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的竞标单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标单位为成交人。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方同意所提交的响应文件在谈判文件的“前附表”中的第5条规定的谈判有效期内有效,在此期间内如果成交,我方将受此约束。

9、我方已知悉《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，成交人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标单位的；

（3）与采购人、其他竞标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商定价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

竞标单位：                                          （盖单位章）

日期：

（二）、竞标报价表

| 项目名称 | 广西灵山县新胜塘水库除险加固工程勘察设计服务 | 项目编号 | QZZC2021-J3-50017-WJJS |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞标单位 |  |  |  |
| 竞标报价 | 竞标报价： 人民币（大写） ￥ 元 |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 竞标有效期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

竞标单位：　　　　　　　　　　（全称、盖章）

法定代表人或授权委托人：　　　　　　　　　　　　（盖章或签字）

日期：　　　年　　　月　　　日

（三）、诚信声明

本人         (法定代表人、身份证号码)   郑重声明，本企业参加本项目竞标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有竞标资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标单位：                          （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

竞标日期：年 月 日

（四）、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证明

竞标单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                               （竞标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

竞标单位：                          （盖单位章）

日   期：         年        月        日

（五）、法人授权委托书

本授权书声明：我   （姓名）   系   （竞标单位名称）   的法定代表人，现授权   （姓名）  为我公司授权代理人，以本公司名义参加   （代理单位名称）      代理的   (工程名称、项目编号)  的谈判活动。授权代理人在竞标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限

授权代理人无转委权。特此授权。

代理人：               性别：            年龄：

单  位：               部门：            职务：

身份证号码：

竞标单位：                           （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

日期：      年    月    日

附：委托代理人的身份证复印件

备注：如法定代表人不能亲自参加开标会议，由其授权代理人参加的，在提供授权委托书的同时，应提供法定代表人资格证明书(加盖公章），以及授权代理人身份证原件查验。

（六）、有效的企业“三证合一”营业执照副本（复印件加盖单位公章）

（七）、竞标人有效的资质证书复印件（复印件加盖单位公章）

（八）拟投入本项目负责人的资格证书、职称证、身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（九）拟投入本项目专业负责人资格证书、职称证、身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（十）、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明函

（由竞标单位自拟）

参考格式：

致:    (招标采购人名称)  :

(竞标单位名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址

我  (姓名) 系  (竞标单位名称)  的法定代表人(负责人或然人)，我方原意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

1.参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，我公司没有行贿犯罪记录及没有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明。

竞标单位：                          （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

竞标日期：年月日

(十一)2021年1月1日以来，竞标人半年内任意连续依法缴纳税收的凭证复印件

(十二)2021年1月1日以来，竞标人半年内任意连续依法缴纳社保费的凭证复印件

(十三)竞标单位2020年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近竞标截止期一个月度的月度财务报表）；(必须提交，加盖公章)

二、技术部分

（一）、勘察设计方案

（格式自拟）

（二）、拟投入本项目人员情况表

1、项目负责人简历表（格式）

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |  |  |
| 已 完 成 类 似 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担负的技术职务 |  |

【备注：附项目负责人的资格证书、职称证书、身份证等相关证件以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章；竞标单位应保证各种证书的真实有效性，否则一经查出，即取消成交资格。】

2、拟投入本项目的技术人员组成表（格式）

| 姓 名 | 性别 | 学历 | 职 称 | 专 业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

【备注：附投入人员的资格证书（含注册证书）、职称证书、身份证等相关证件复印件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章；竞标单位应保证各种证书的真实有效性，否则一经查出，即取消成交资格。】

（三）类似业绩及证明材料（如有）；

(四）竞标人认为须提供的其他资料（格式自拟）；

（注：竞标单位应保证所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格）

- 附件1：关于要求退还投标保证金的函

：

我单位于       年     月    日参加                    （项目）投标，现投标工作已经结束，我单位      （中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该项目投标保证金人民币（大写）                  （￥         ），我单位委托                 （受托人姓名），全权办理退款手续。

特此函。

受托人：          性别：       身份证号：             （附身份证复印件）

附银行帐号：

名    称

银行帐号

开户银行

单位（盖章）：

年    月    日

附件2：中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （项目名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   .万元，资产总额为     万元属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、如竞标单位为中型企业或小型企业或微型企业请如实填写；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、竞标单位符合中小企业划型标准的，（以《中小企业声明》+国家企业信息公示系统“小微企业名录”截图材料为准）及按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供有效证明文件，供评审小组评审。

附件3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件4：政府采购竞标单位质疑函范本（格式）

质疑函范本

一、质疑竞标单位基本信息

质疑竞标单位：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.竞标单位提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑竞标单位若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑竞标单位签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑竞标单位若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑竞标单位为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑竞标单位为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关竞标单位：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的竞标单位数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.采购人只接受在法定质疑期内一次性提出针对本项目采购的质疑。

8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。