服务需求一览表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西岸公园养护服务采购 |  | 1项 | ★一、服务范围、内容 （一）服务范围：西岸公园面积共93015平方米，养护的绿化面积约73391平方米；硬化保洁面积约19624平方米，其中硬地铺砖面积366平方米，管理用房公共厕所两座406平方米，生态停车场6852平方米，绿道12000平方米。 （二）服务内容：园区内绿地的养护管理、硬地的卫生保洁、秩序管理、安全保卫工作。 ★二、工作要求及绿化养护标准 1.绿化提升要求：每年需投入10万元用于购买绿化苗木，以提升绿地景观效果，种植及施工养护由中标单位负责。苗木品种、规格及种植方案由采购人确定。 2.绿化养护工作要求：按照《广西城市绿化养护规范及验收要求》标准, 要求按二级绿地标准养护。做好植物造型修剪、除杂草、病虫害防治、淋水、松土施肥、补植缺损植物等工作。 （1）春、夏两季视植物生长情况施用化肥3-4次； （2）冬季对所有乔木沟施农家肥； （3）可以利用原有苗木进行分株移栽，散播草籽等办法，解决园区绿地黄土裸露的问题。 （4）草坪视生长情况进行修剪，确保长势良好，必要时采用选择性除草剂； （5）对乔木进行防冻、防病虫害处理（涂石硫合剂）； （6）台风季节前对乔灌木进行防台风的修剪及加固处理，支撑加固材料由市园林处提供； （7）灌木及造型植物根据植物生长和造型需要适时修剪； （8）及时做好病虫害的防治，不能大面积出现病虫害危害、药害的情况； （9）死树、枯枝要及时清理。 （10）不得使用含剧毒、烈毒的农药，提倡采用低毒和生物农药。 3.安保工作要求：巡查区域93015平方米，公厕两座，生态停车场两个，绿道区域面积约12000平方米。 （1）保安员须统一穿保安服，配备头盔、警棍、电筒等安防用具。 （2）做好园区范围内治安、保卫、防火、防盗、公共秩序管理等工作。如发现园区内砍伐、偷盗苗木、乱搭乱建等现象要及时阻止并报告相关部门。 （3）园区执勤巡逻时间为7:30-21:30，需要1人以上在岗。 （4）如因安保人员失职造成公共财产受损，需由中标方赔偿。遇重大活动、公共节假日、突发事件等情况要及时加强安保工作。 （5）安保人员发现有设施损坏等安全隐患的，应采取应急措施处理，并将情况报告市园林管理处。 4、卫生保洁工作要求：做好园区内环境卫生，包括园林设施和绿道、硬地面清洁保洁、公厕保洁、化粪池清理、垃圾清运等。 （1）每天上午8:00前将园区内所有区域彻底清扫一遍，保洁时间为8:00-21:30。如遇重大活动及节假日视情况保洁时间适当延长。 （2）园区内所有生活垃圾和绿化垃圾必须及时清运，日产日清，园区内不提供清废场地和存放场地。 （3）公厕保洁要做到便器无积粪、无堵塞、无蝇蛆、无尿垢，地面无垃圾、无积水、无杂物，墙面、厕位隔板无污迹，无乱贴乱画，化粪池清运要及时，整体干净整洁。公厕洗手池、镜面、墙面、厕位隔板每天擦洗不少于两次。 （4）园区凉亭、雕塑、花池、桌椅、垃圾箱等设施要经常擦洗，保持干净整洁，确保无污迹、无乱涂乱画、无乱贴广告、无积尘等情况。 5.设施日常维护工作要求：确保园区水电设备的正常使用，负责公厕和办公室的电线、灯、换气扇、水龙头、冲水阀，以及绿化用水的水龙头、管径50以内的供水管、门扣加固更换等设备进行简单的更换维修（不包括路灯设备），如有损坏，立即安排维修更换。维修更换所需材料由市园林处提供。复杂的维修工程由市园林处另行安排。 6.配合开展爱国卫生活动，定期对所管理区域做好灭“四害”工作。 7.配合市园林监察部门做好园林绿化监察工作。 8.配合行业主管部门做好重大活动、公共节假日及突击检查等工作。 9.做好安全生产工作，落实安全责任人，加强安全管理。 ★三、人员及设备配置 1．人员配置及要求 （1）总负责人1人。全职在岗负责园区全面管理及园林养护技术指导工作。具有园林相关专业或物业管理相关专业专科及以上学历，且有两年以上公园广场或物业管理工作经验。 （2）绿化养护人员10人，保洁人员3人，安保人员2人，绿化、保洁人员作业时须穿标志服，保安员上岗时须统一着保安服。 2．耗材及工具配置要求 1.绿化养护、安保、卫生保洁常规劳动工具、劳保用品及相关耗材（园林养护机械、修剪工具、淋水设备、喷药设备、油料、安保设备、保洁工具；按相关技术要求所需质量和数量的肥料、农药、绿化修剪、垃圾清扫清运工具及车辆、植物防寒等防护材料等）由中标人自行配备。 备注：工具及耗材配置要求包括表格内容，但不限于上述要求。 种类; 名称; 数量; 单位; 用 途. 固 定 绿 化 机 械 设 备; 垃圾清运车; 1; 台; 垃圾清运. 背式打草机; 2; 台; 草地养护. 绿篱修剪机; 2; 台; 绿篱修剪. 短油锯; 1; 台; 大树修剪. 高枝锯; 1; 台; 大树修剪. 高压冲洗机; 1; 台; 地面冲洗等. 打孔机; 1; 台; 施肥. 背负式绿化吹风机; 1; 台; 吹树叶. 不锈钢三轮清运车; 1; 辆; 绿化、保洁养护使用. 绿 化 易 耗 工 具; 锄 头; 7; 把; 树木移植. 铁 铲; 7; 把; 绿化养护铲土. 大剪刀; 7; 把; 绿化养护修剪绿篱. 小剪刀; 7; 把; 树枝修剪. 小锄头; 7; 把; 除杂草. 竹耙或铁耙; 7; 把; /. 手锯; 5; 把; /. 胶管; 500; 米; 绿化浇水. 背式喷雾器; 5; 个; 喷洒农药. 保安用品; 电动巡逻车; 1; 台; 用于保安巡逻. 对讲机; 4; 台; 主要用于安保情况的联系. 电 筒; 5; 台; 安保用. 噪音测量仪; 2; 台; 用于公园内的噪音测量. 卫生保洁用品; 硬地扫把; 500; 把; /. 垃圾铲; 50; 把; /. 垃圾袋（蛇皮袋）; 750; 只; /. 垃圾娄; /; /; 厕所用. 塑料垃圾袋; /; /. 水电维修; 一般维修 工具; /; /; /. 3.园区免费提供一间管理用房，作为换岗场所和工具房，不提供食宿场所。 ★四、中标单位每年购买3万元以上（总肥量至少3.5吨，具体按市园林处要求）的肥料施用。每年2月、6月分2次每次购买复合肥1.5吨、生物有机肥0.3吨、尿素0.2吨；12月购买腐熟农家肥（鸡鸭粪等）1吨、过磷酸钙0.5吨施用。（肥料要求包括上述内容，不限于上述要求） |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：中标通知书发出之日起25日内 ★二、服务期：服务期限为3年，与中标人签订合同之日算起。 三、服务地点：防城港市西岸公园 四、验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准 ★五、实施服务要求： 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1个小时内到达采购人指定现场按采购人的要求、时限处理问题。 ★六、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格[养护作业人员费用（含工资、社保费、劳保、意外伤害保险等）、管理费、利润、税费、苗木补植费、生产材料费用（含肥料、农药、工具、车辆运行费用（油费、机械维修等））、安全生产防护费、应急处置等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和]； （2）必要的保险费用和各项税金； 2.付款方式： 每月不预支养护经费，由防城港市城市管理监督局根据市园林管理处月考核结果支付养护经费，在开具服务类发票后，按财政拨款进度支付。考核结果分合格和不合格两个等级（考核满分为100分，考核得分≥90分为合格等级，考核得分＜90分为不合格等级）。合格等级按100%支付养护经费，不合格等级的月养护费用按考核得分比例给予当月工作经费（如当月得分85分，经费按月的85%核算支付）。服务期内连续两个月或一年内累计3个月考核结果为不合格等级，甲方可以单方解除合同，取消乙方养护资格。 3、中标人不得转包、分包给第三方。擅自将服务合同转包或部分分包给第三者，将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。 4、服务期内连续两个月或一年内累计3个月考核结果为不合格等级，甲方可以单方解除合同，取消乙方养护资格。 5、中标人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由中标人承担。 6、中标人在配备人员、园林机械设备时，不得少于招标文件中规定的最少配备数。中标合同签订一个星期后中标人未按投标响应条件投入，则自动终止合同。中标人在合同期内，须整理好工作台账，须随时接受采购人对以上配备投入情况检查。 7、投标人如需进行现场勘察，可自行前往。联系人：吴泽宇 联系电话：0770-2832600 |  |  |