#### 姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务

竞争性磋商采购文件

项目编号：HZZC2020-C3-000537-GXJB

采购人：贺州市城市管理局

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

发布日期：2020年11月4日

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章  供应商须知及前附表............................................................5

供应商须知前附表	6

供应商须知	9

（一）总则	9

（二）磋商文件的澄清和修改	9

（三）磋商响应文件的编制	9

（四）磋商报价	11

（五）磋商保证金	11

（六）磋商响应文件的密封、修改和撤回	12

（七）磋商响应文件截止时间及效期	13

（八）竞争性磋商（简称磋商）与评标	13

（九）磋商结果	15

（十）其他事项	16

第三章 采购项目需求	18

第四章  设计合同	20

第五章  竞争性磋商响应文件（格式）....................................................57

第六章  评标办法.....................................................................69

评定标准	70

一、评标原则	70

二、评标依据	70

三、报价要求	70

四、评定方法	70

五、成交候选人推荐原则	73

- 竞争性磋商采购公告

- 广西建标建设工程咨询有限责任公司

# 关于姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务

# 竞争性磋商采购公告

项目概况 姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务 采购项目的潜在供应商应在 贺州市公共资源交易中心服务窗口（地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼）获取采购文件，并于2020年11月17日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：HZZC2020-C3-000537-GXJB

2、项目名称：姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币139.51万元

5、采购需求：姑婆山大道两侧民房截污工程、光明大道延长线（桂梧高速景观连线）雨污管网建设工程2个项目设计服务，包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计。

6、合同履行期限：50日历天（签订合同后10天内提交方案设计成果文件，方案设计审查通过后20天内提交初步设计（含概算）成果文件，初步设计（含概算）完成后20天内提交施工图设计成果文件。）

7、本项目不接受联合体。

- 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格，并具备工程设计综合资质或市政行业丙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）丙级及以上设计资质。

- 三、获取采购文件

时间：2020年11月4日至2020年11月11日，每天上午8：00至11：30，下午3:00至5:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼）

方式：由供应商法定代表人（须持本人二代居民身份证原件及复印件）或授权委托人（须持①法人授权委托书原件、②授权委托人二代居民身份证原件及复印件）持企业营业执照副本复印件购买。（所有复印件须加盖供应商公章）

售价：250元，售后不退

- 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月17日16点30分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼）

- 五、开启

时间：2020年11月17日16点30分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.标段划分：本项目划分为一个标段。

2.落实的政府采购政策：

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业（提供本企业服务）的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

5.磋商保证金(人民币)：叁仟伍佰元（￥3500.00）

供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式交至以下账户，并于磋商截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误磋商和退还保证金。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账    号：9450 0901 0008 8388 88

6、公告发布媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西贺州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.gxhz.gov.cn）

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 1.采购人信息

名    称：贺州市城市管理局

地    址：贺州市八步区鱼峰路与南环路交叉口东南面

联系方式：李世剑 0774-5277778

- 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　　址：贺州市平安西路205号

联系方式：0774-5127658

- 3.项目联系方式

项目联系人：张瑜

电　　 话：0774-5127658

贺州市城市管理局（盖章）

广西建标建设工程咨询有限责任公司（盖章）

- 2020年11月4日

- 第二章  供应商须知及前附表

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 项目名称：姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务 项目编号：HZZC2020-C3-000537-GXJB 合同履行期限： 50日历天（签订合同后10天内提交方案设计成果文件，方案设计审查通过后20天内提交初步设计（含概算）成果文件，初步设计（含概算）完成后20天内提交施工图设计成果文件。） 质量要求：符合国家、住建部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 标段划分：本项目划分为一个标段。 |
| 2 | 2.1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格，并具备工程设计综合资质或市政行业丙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）丙级及以上设计资质。 |
| 3 | 9.1 | 供应商必须按磋商文件第五章《竞争性磋商响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效磋商响应文件。 |
| 4 | 9.2 | 响应文件：正本一份，副本四份，共五份。（副本可用正本复印件） |
| 5 | 11.1 | 磋商报价：供应商应就第三章《采购项目需求》中的所有服务及其他全部内容作完整唯一报价。供应商的最终报价=供应商报价≤预算控制价，否则作无效磋商处理。 |
| 6 | 11.3 | 本项目的采购控制价（预算控制价）为：人民币壹佰叁拾玖万伍仟壹佰元（￥1395100.00）；报价高于其采购控制价的，磋商小组将否决其磋商。 |
| 7 | 13.1 | 磋商保证金：叁仟伍佰元（￥3500.00） 磋商保证金的形式：供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式交至以下账户，并于磋商截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误磋商和退还保证金。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 银行账号：9450 0901 0008 8388 88 |
| 8 | 16.1 | 磋商响应文件递交截止时间：2020年11月17日16点30分（北京时间） 磋商响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）【具体开标厅号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准】 |
| 9 | 17 | 磋商有效期：磋商截止日期后60天（日历天）内。 |
| 10 | 18.1 | 竞争性磋商时间：2020年11月17日16点30分（北京时间） 磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）【具体开标厅号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准】 本项目的竞争性磋商会议要求所有供应商的法定代表人或其委托代理人携带以下证件准时参加，若不能在竞争性磋商会议一次性完整提交以下证件的，采购人将拒收其响应文件： ①法定代表人二代居民身份证原件及法定代表人身份证明书原件（法人到会提供）或法人授权委托书及委托代理人居民二代身份证原件（授权委托代理人到会提供）； ②磋商保证金缴纳凭证【提供银行转账或电汇或支票或汇票或本票复印件（或保函原件】。（以上复印件必须加盖单位公章，否则磋商无效） |
| 11 | 19 | 评定方法：综合评分法。 |
| 12 | 28 | 采购代理服务费：本项目招标代理服务费根据《国家发展改革委办公厅关于代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号文件（服务类）规定收取，由成交人向采购代理机构支付。 |
| 13.需要补充的其他内容 |  |  |
| 13.1 |  | 解释权：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商文件补遗或澄清文件、竞争性磋商采购公告、供应商须知前附表、评标办法、响应件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 13.2 |  | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第五十条：“政府采购合同须在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告”的规定，中标单位须在合同签订之日起2个工作日内（争取1个工作日）将合同原件（2份）送到广西建标建设工程咨询有限责任公司项目负责人处备案登记。 |
| 14 |  | 是否授权磋商小组确定成交人：是 |

磋商文件的澄清和修改：供应商应认真审核《采购项目需求》中的采购要求，如发现本次采购要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“供应商须知”5.2款），否则，视为供应商已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由供应商负责。

- 供应商须知

- （一）总则

1.项目概况

1.1.项目名称：见供应商须知前附表

1.2.项目编号：见供应商须知前附表

1.3合同履行期限：见供应商须知前附表

1.4质量要求：见供应商须知前附表

1.5标段划分：见供应商须知前附表

2.供应商资格

见供应商须知前附表

3.磋商费用

供应商应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用。

4.磋商公告

磋商公告见中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西贺州市公共资源交易中心网。

- （二）磋商文件的澄清和修改

5.磋商文件的澄清和修改

5.1供应商应认真审核《采购项目需求》中的内容，如发现表中要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由供应商负责。

5.2任何要求澄清磋商文件的供应商，均应在磋商截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交磋商文件截止时间5天前，在本磋商公告发布网站通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。如果澄清发出时间距磋商截止时间不足5天，相应延长磋商截止时间和开标时间。

- （三）磋商响应文件的编制

6.磋商响应文件编写的注意事项

6.1供应商应认真阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件提出要求和条件作出实质性响应。

6.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中报价、合同履行期限、质量要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7.磋商响应文件的文字及计量单位

7.1供应商的磋商响应文件以及供应商与本采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2磋商文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.磋商响应文件书写及签名、盖章要求

8.1响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的响应文件。

8.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

8.3字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

8.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

9.磋商响应文件的构成

9.1供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（供应商必须按磋商文件第五章《磋商响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效响应文件）：

（1）磋商函

（2）磋商响应表

（3）磋商保证金缴纳证明

（4）授权委托书

（5）有效的营业执照副本、资质证书副本复印件；

（6）磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（7）磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；

- (8)磋商人2019年经审计的财务报告，包括:资产负债表、利润表、现金流量表。磋商人提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。

(9)无重大违法记录声明书；

(10)拟投入设计人员简历；

- (11)设计服务方案(格式自拟) ；

(12)供应商认为有必要提供的证明材料（如有）.

以上文件均须加盖供应商公章；第1-10项必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

9.2磋商响应文件应按供应商须知前附表中规定的份数递交，否则视为无效投标。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准，副本可使用正本复印件。

10.磋商响应文件格式

供应商应按磋商文件提供的磋商函、磋商函附录等格式详细完整地填写各项内容。

- （四）磋商报价

11.磋商报价

11.1磋商报价：

11.1.1报价是履行合同的最终价格，应包括设备、劳务、管理、材料、维护、保险、差旅、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.1.2 磋商小组认为，磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能提供证明材料或证明材料无法证明的，磋商小组可以认定其报价为低于成本，或严重不平衡、不合理报价，其磋商作无效处理。

11.2 磋商货币：

11.2.1磋商文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

11.3本项目为两轮报价，第二轮报价为最终报价。

12.磋商货币

磋商应以人民币报价。

- （五）磋商保证金

13.磋商保证金

13.1供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式交至指定账户，并于磋商截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误磋商和退还保证金。

13.2交款方式：支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式。

13.3供应商应按供应商须知第13.1条中明确的单位全称、开户行、账号，于磋商截止时间前转账交到指定账户上，并将复印件装订于磋商文件中。

13.4对未按本磋商文件要求交纳磋商保证金的磋商文件，磋商小组评定为无效磋商。

13.5办理磋商保证金手续时，请务必注明项目名称（或项目编号），以免耽误磋商。

13.6未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后4个日历日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后4个日历日内退还，磋商保证金不计息。

- （六）磋商响应文件的密封、修改和撤回

14.磋商响应文件的密封与标记

14.1供应商应将磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

14.2供应商应将磋商响应文件（正本一份，副本四份）一并装入磋商响应文件袋内加以密封；并在封口处密封并加盖单位公章或者密封章，并由法定代表人或委托代理人签字。

14.3磋商响应文件袋上应写明：

- 采购代理机构：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 磋商单位名称：

- 磋商单位地址：

- 年    月    日   时   分前不得启封

14.4磋商响应文件的密封以磋商响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

14.5供应商在递交磋商响应文件时未按本须知要求密封的，采购代理机构有权拒收。

15.磋商响应文件的修改及撤回

15.1供应商在磋商截止时间前，对所递交的磋商响应文件可以进行补充、修改或撤回。供应商对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

15.2磋商响应文件的修改应按本须知第14条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

15.3在磋商截止时间后，供应商不得对其磋商做任何修改。

15.4在磋商结束后的磋商有效期内，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则全部磋商保证金将不予退还。

- （七）磋商响应文件截止时间及效期

16.磋商截止时间

16.1磋商响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将磋商响应文件送到本须知前附表规定地点，超过磋商响应截止时间送达的磋商响应文件为无效磋商响应文件，采购代理机构将拒收。

17.磋商的有效期

17.1磋商的有效期：见供应商须知前附表。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商文件的有效期。

- （八）竞争性磋商（简称磋商）与评标

18.磋商

18.1.磋商时间及地点：于磋商截止时间后为与供应商的磋商时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）。

18.2.采购代理机构根据磋商项目的特点组建磋商小组，本次项目磋商小组共3名,其中1名为业主代表,另2名专家在专家库（政采云）中随机抽取。在整个磋商过程中，磋商小组负责对供应商的有效磋商文件进行审查、磋商及评定工作。

18.3.磋商程序如下：

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。各供应商的法定代表人或其委托代理人在磋商会议现场检查磋商响应文件的密封情况并签字确认；由代理机构工作人员拆封磋商响应文件，监督代表验证各供应商代表的身份。磋商响应文件未按要求密封、供应商的法定代表人或其委托代理人身份与磋商响应文件不符的，代理机构有权拒绝该供应商参加本次磋商。

（2）供应商可由1～2人参加磋商，磋商中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

（3）磋商小组成员作为一个集体可随机与单个各供应商分别进行磋商，磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

（4）磋商内容应作记录，并由供应商及磋商小组成员签字确认。

（5）磋商结束后，磋商小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商文件的一部分。

（6）磋商小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与供应商进行磋商，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商（最多两轮），磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

（7）磋商小组对供应商资格性和磋商响应文件符合性审查。磋商小组只要求通过资格性和符合性审查供应商在规定时间内进行最终报价。

（8）供应商作出最终报价后，采购代理机构工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，供应商签字确认。

（9）磋商小组进入评标阶段，根据磋商文件规定的评标办法和最终的磋商结果进行详评并确定成交供应商。

18.4最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

18.5磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.评标

19.1本采购项目的评标依据为磋商文件和评分办法。

19.2本项目采用的评标方法：综合评分法。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对磋商响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.3供应商在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.无效的磋商文件

磋商响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效磋商响应文件处理：

(1)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

(5)不符合本须知第6.2条规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的；

(6)最终报价超出采购人预算的；

(7)不符合法律、法规的或未符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

21.废标

21.1磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)符合专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应的供应商不足三家的；

(3)所有供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)采购任务取消的。

21.2废标后，采购人及采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

- （九）磋商结果

22.成交结果公告

22.1采购代理机构在磋商工作完成后2个工作日内将磋商报告送采购人，采购人应在5个工作日内确定成交人。确认后，成交结果将在发布采购公告的网站上公告。

22.2成交结果公告期为自公告之日起1个工作日，供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以自成交结果公告期满后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

23.成交通知

23.1采购代理机构在发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书，也可以根据项目的实际情况酌情延后发放成交通知书。

23.2采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还磋商文件。

24.合同授予标准

24.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，获得综合评分最高的前三名供应商。

24.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.签订合同

25.1成交供应商收到成交通知书后，在7个日历天内（最迟不超过9个日历天）按成交通知书中规定的地点与采购人签订合同。

25.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，采购代理机构将取消该中标（成交）决定，不予退还该成交人的磋商保证金，成交人应当依法承担法律责任。

25.3采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送本级政府采购管理办公室备案。

25.4成交供应商应为政采云正式供应商。如在合同签订截止之日前未能成为政采云正式供应商的，采购人有权取消其中标资格，改由第二成交候选人中标或重新进行采购。

26.合同履行中的追加

26.1政府采购合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经本级政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.履约保证金

履约保证金的金额：无。

- （十）其他事项

28.代理服务费

28.1、本项目招标代理服务费根据《国家发展改革委办公厅关于代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号文件（服务类）规定收取，由成交人向采购代理机构支付。

29.解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

- 附件1：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章 采购项目需求

采购项目需求

1、项目名称：姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务

2、项目编号：HZZC2020-C3-000537-GXJB

3、建设规模：①姑婆山大道两侧民房截污工程，合计敷设截污管网7976米（其中DN200管722m、DN300管7254m)，检查井361座，改造雨水立管8500米。主要建设内容为污水管网铺设工程、雨水立管改造工程、路面开挖工程及路面恢复工程。项目总投资为1639.66万元。

②光明大道延长线（桂梧高速连线）雨污管网建设工程，合计敷设DN500-DN800的污水管网8343米，污水检查井210座；敷设DN300的雨水管750米，2m×1.5m的雨水箱涵8400米，雨水检查井210座。主要建设内容为雨污管网敷设工程、土方开挖及原状恢复工程、雨水沟渠拆除工程及配套设施工程。项目总投资为5343.51万元。

4、资格要求：（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；（3）本项目的特定资格要求：具有独立法人资格，并具备工程设计综合资质或市政行业丙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）丙级及以上设计资质。

5、合同履行期限：50日历天（签订合同后10天内提交方案设计成果文件，方案设计审查通过后20天内提交初步设计（含概算）成果文件，初步设计（含概算）完成后20天内提交施工图设计成果文件。）

6、采购内容：姑婆山大道两侧民房截污工程、光明大道延长线（桂梧高速景观连线）雨污管网建设工程2个项目设计服务，包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计。

7、质量要求：符合国家、住建部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。

8、项目负责人：拟投入本设计项目的项目负责人须具备市政类专业高级及以上职称且为本单位职工。

9、其他主要人员要求：除项目负责人外拟投入设计人员不少于3人（须包括给排水专业、道路专业、电气专业）。

- 第四章  设计合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。

3.工程内容及规模：                                   。

4.工程所在地详细地址：     。

5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：        。

2.工程设计阶段：                                      。

3.工程设计服务内容：       。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

##### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.1 对发包人的要求

##### 发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

##### 5.1.2 对设计人的要求

##### 5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

##### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）工程设计基本服务费用；

##### （2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：（1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）成交通知书、（4）磋商采购文件及其附件、（5）本合同通用条款、（6）合同附件、（7）标准、规范及有关技术文件、（8）设计文件、资料和图纸、（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：以中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、《城市排水工程设计规范》、《室外排水设计规范》及其它现行规范、规则、规程为设计依据。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 设计人；

提供国外技术标准的名称：以设计人提供的为准；

提供国外技术标准的份数：以设计人提供的为准；

提供国外技术标准的时间：以设计人提供的为准；

提供国外技术标准的费用承担：设计人负责。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人另行通知。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）中标通知书、（4）招投标文件及其附件、（5）本合同通用条款、（6）合同附件、（7）标准、规范及有关技术文件、（8）设计文件、资料和图纸、（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人办公室  ；

发包人指定的接收人为：发包人另行通知  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：发包人另行通知  ；

发包人指定的电子邮箱：发包人另行通知  。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限： 永久 。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： 按合同约定向设计人支付设计费。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：发包人另行通知         ；

身份证号：发包人另行通知         ；

职    务：发包人另行通知         ；

联系电话：发包人另行通知         ；

电子信箱：发包人另行通知         ；

通信地址：发包人另行通知         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调与本工程有关事宜，并行使合同约定的发包人权利，履行合同约定发包人的职责。

发包人更换发包人代表的，应当提前 15  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在15 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：根据批的设计任务书或上一阶段设计的批的文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标、技术规范、规程、定额等提出的技术要求和进行设计，井按合同规定的进度和质量提交设计文件、设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由设计单位负责；设计单位对所承担设计任务的建设项目配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更（原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同），参加试车考核及工程竣工验收，对项目应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收、发包要求设计项目的其他内容。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：         。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前   天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制，代表设计单位行使设计合同赋予的权力，承担设计合同应尽的责任和义务，对设计质量负终身责任。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计负责人未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换设计负责人的，发包人有权要求设计人支付合同价10%的违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同5个日历天内提交经发包人审核合格报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求设计人支付合同价1%/元/次的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：                  。

主体结构、关键性工作的范围：           。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                       。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计实施进度计划、设计说明、方案设计、初步设计及概算、施工图设计等建设工程设计投标文件所提交承诺内容所有材料（含电子版）、项目需要设计的内容。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 设计人 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /   。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 合同签订后由发包人向设计签发设计任务书，在任务书中明确 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：以中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、《城市排水工程设计规范》、《室外排水设计规范》及其它现行规范、规则、规程为设计依据。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合住房和城乡建设部相关要求 。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：按当前国家规范规定的使用。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：详见工程进度安排。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计（含概算）及施工图设计并配合施工期间的设计服务工作。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：  5个工作日 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：工期顺延。

设计人应在发生进度延误的情形后  1  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：发包人另行通知 。

7． 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：满足建设项目三维电子报批BIM要求和3dmax模型报批要求（具体以《贺规划发〔2018〕77号》文件要求为准）、PDF格式（签章版）、AutoCAD 图形未加密(.dwg)格式。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 10 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 10 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 发包人另行通知 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：现场协调配合 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 1天  时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：                        /          。

风险费用的计算方法：                        /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /          。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：                                                     。

风险费用的计算方法：按合同工程总造价与设计费的百分比费率为设计风险计费费率。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计风险计费费率乘以风险以外的工程总估（造）价即为风险以外的设计费。

（3）其他价格形式：   /   。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例     /       或预付款的比例      /          。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   /     ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 1  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  3  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人      （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人拥有所有权，可根据实际情况使用在本项目上。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于使用在本项目上。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：         /          。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：       /          。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：由发包人在设计费中扣除或接到发包人处罚决定书之日起5个工作日内向发包人缴纳处罚款。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：未按合同约定时间交付设计成果或提交文件不符合规范要求，每延误一天，按合同价设计费的千分之五处罚违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价款的100%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价款的100%。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：未经发包人许可设计人违法分包按合同价100%处以罚款，履行罚款后乙方需履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：控制线详细规划调整、政府相关文件政策调整。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  20  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为    天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由发包人选定。

选定争议评审员的期限：由发包人选定。

评审所发生的费用承担方式：由设计人承担。

其他事项的约定：由发包人负责解释。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：按争议评审小组的决定执行。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人项目所在地有权管辖 人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，应退还发包人已支付的合同款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实际完成工作量支付设计费；

18.2乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告在限定时间内仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同；合同提前终止的，甲方有权要求乙方退回部分或者全部合同价款，且乙方应向甲方支付相当于合同价格100%的违约金。

18.3设计人不按时参加项目重要会议的的违约责任：未经发包人同意，项目设计负责人、设计技术负责人、专业设计师等设计项目班子不按时参加项目重要会议的，视为承包人违约，按以下处罚项目设计负责人按合同价2‰元/人•次，设计技术负责人按合同价1.5‰元/人•次，专业工程师按合同价1‰元/人•次，专业设计师按合同价1‰元/人•次，其他人员按合同价1‰元/人•次执行。

18.4接到发包人通知5个工作日内设计人未按《建筑工程施工许可证核发材料目录》提供属于设计人部分的报建报监资料，每延误一天，按合同价设计费的千分之五处罚违约金。

18.5设计人的其他要求：（1）、设计人设计图纸应满足本项目工程功能需求、验收相关的规范标准，按照市政工程质量、安全标准进行设计，如未按上述要求履行责任导致出现严重的设计缺陷的所造的损失和缺陷修补费用均由设计方承担所有损失费用；（2）、设计人应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数（12份）向发包人交付成果文件，并对所提交文件的质量负责；（3）、设计人应根据工作需要，派出相关专业的工作人员常驻现场进行设计期间的现场勘察和调研，以确保所取得的数据是真实的，并具有足够的代表性和说服力；（4）、设计人应根据发包人的安排，及时派出相关人员参加评审会议，对于评审过程中提出的修改意见，应会同发包人认真落实并进行修改直至通过评审；（5）、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费并向发包人支付直接受损失部分的赔偿金；（6）、承包人开始各设计阶段工作时，向发包人提交计划任务书及设计内容，经发包人书面审查合格之后，承包人方可开始设计工作。

18.6本项目通用条款按《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）的执行。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计

二、本工程设计阶段划分

初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步（基础）设计阶段

2.非标准设备设计阶段（如有）

3.施工图设计阶段

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 3 | 厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 5 | 自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 各1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 初步设计确认单（含非标准设备设计图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 8 | 非标准设备设计确认单（含施工图设计开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 9 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 10 | 交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 11 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 12 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计、初步（基础）设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 非标准设备设计文件 |  | 天 |  |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 道路专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业 负责人 |  |  |  |  |
| 电气专业 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

由设计人在本合同签订后2个工作日内向发包人提交经审查合格的设计人任务书及设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（实际投资额×费率  %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费   人次日，每人每次不超2天；含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（3）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式
1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%作为预付款，计   元，设计合同履行完毕后，预付款抵作部分设计费。
2.设计人向发包人提交方案设计文件并通过审查后    天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计    元。
3.设计人向发包人提交初步设计及概算文件并通过审查后   天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计   元。
4.设计人向发包人提交施工图设计文件并通过审查后   天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%，计   元。
5.工程竣工验收后7天内, 发包人向设计人支付全部剩余10%设计费，共计   元。

附件7 ：

设计变更计费依据和方法

一、设计变更计费依据：

1、设计范围（或红线范围）内、在合同规定的设计内容以外的不同项目且工程总造价大于5万的设计属设计变更计费范围。

2、设计范围（或红线范围）内、在合同规定的设计的内容、单项项目工程总造价大于50万的设计变更属设计变更计费范围。

3、设计范围（或红线范围）外、工程总造价大于10万的设计属设计变更计费范围。

二、设计变更计费方法

双方约定，选择下列第（1）种方式解决：

方法1：另行签订补充协议。

方法2：按合同工程总造价与设计费的百分比费率为设计变更计费费率。该费率乘以设计变更的工程总造价即为设计变更的设计费。

方法3：根据工程变更总造价，按国家设计收费标准下浮60%计算工程变更的设计费用。

- 第五章  竞争性磋商响应文件（格式）

- （封面格式）

- 正/副 本

- 竞争性磋商响应文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 供应商：（盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 日期：       年     月     日

- 目  录

（1）磋商函；

（2）磋商响应表；

（3）磋商保证金缴纳证明；

（4）授权委托书；

（5）有效的营业执照副本、资质证书副本复印件；

（6）磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（7）磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；

- (8)磋商人2019年经审计的财务报告，包括:资产负债表、利润表、现金流量表。磋商人提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。

(9)无重大违法记录声明书；

(10)拟投入设计人员简历；

- (11)设计服务方案(格式自拟) ；

(12)供应商认为有必要提供的证明材料（如有）。

- 一、磋商函（格式）

致：（采购人全称）：

根据贵方              （采购项目名称及项目采购编号）《竞争性磋商文件》，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表竞争性磋商供应商         （竞争性磋商供应商名称），提交《响应文件》正本 壹 份，副本 肆 份。

据此函，签字人兹宣布同意按以下磋商总报价和合同履行期限按《竞争性磋商文件》要求完成本项目采购任务。

1.我方同意在竞争性磋商供应商须知规定的开标日期起遵循本《响应文件》，并在竞争性磋商供应商须知第19条规定的磋商有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.我方根据《竞争性磋商文件》的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核《竞争性磋商文件》，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回磋商或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的磋商保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞争性磋商供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

10.我方将与本磋商函一起，提交人民币 元作为磋商保证金。

与本项目磋商有关的正式通讯地址为：

竞争性磋商供应商名称：                        （加盖单位公章）

地址：                                邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

- 二、磋商响应表

项目名称:                    项目编号:

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姑婆山大道两侧民房截污工程等2个项目设计服务 | 姑婆山大道两侧民房截污工程、光明大道延长线（桂梧高速景观连线）雨污管网建设工程2个项目设计服务，包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计。 |  |
| 2 | 磋商总报价（元） | （大写） （￥ ） |  |
| 3 | 磋商保证金（元） | （大写） （￥ ） |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |
| 5 | 质量要求 |  |  |
| 6 | 磋商有效期 |  |  |
| 备注：按《项目需求和说明》中要求在以上报价表中将其建设内容列明。磋商报价为本项目服务费，包括材料费、设备费、管理费、人员费用【含工资、奖金、房补、社保及教育培训、暂住费用、处理一切伤亡事故等费用）、税金、保险】等一切费用。 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商（盖章）：

日期：     年     月    日

- 三、磋商保证金缴纳证明（格式）

银行转账或电汇或支票或汇票或本票或保函复印件。

- 四、授权委托书（格式）

- 授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）为我公司签署         （项目名称）响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

备注：附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖供应商单位公章。

- 法定代表人身份证明

磋 商 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

- 五、有效的营业执照副本、资质证书副本复印件；

- （格式自拟）

六、磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

七、磋商截止之日前半年内供应商任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；

- 八、磋商人2019年经审计的财务报告，包括:资产负债表、利润表、现金流量表。磋商人提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。

九、无重大违法记录声明书；

- 无重大违法记录声明书

广西建标建设工程咨询有限责任公司 ：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

说明：

供应商应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询结果以代理机构在评标阶段查询为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

- 拟投入设计人员简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 职称证书编号 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 担任何职 |  | 项目 所在地 |  | 质量等级 |  | 建设单位或 业主单位 |  |

注：须附拟投入设计人员职称证复印件、身份证复印件、磋商截止之日前半年内任意三个月社保缴纳证明复印件及其它认为需要提供的材料。

十一、设计服务方案(格式自拟) ；

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“采购项目需求”及评分办法中的评分点自行编制。

十二、供应商认为有必要提供的证明材料（如有）

- 1.中小企业声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日  期：

- 2.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

附：供应商在响应文件中须提供残疾人福利性单位相关证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除。

- 第六章  评标办法

- 评定标准

- 一、评标原则

（一）评委构成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评标依据：本次评标采用综合评估法。磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对初步评审的响应文件，进入下一轮报价并对供应商的方案等方面内容打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标依据

磋商小组（磋商小组）以竞争性磋商文件为评标依据。

- 三、报价要求

（一）上限控制价：人民币壹佰叁拾玖万伍仟壹佰元（￥1395100.00）；投标人报价高于该上限价的投标无效。

（二）在评标过程中，磋商小组发现磋商报价明显不合理或者低于成本的。磋商小组认为，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能提供证明材料或证明材料无法证明的，磋商小组可以认定其报价为低于成本，或严重不平衡、不合理报价，其磋商作无效处理。

- 四、评定方法

初步评审:

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 磋商响应文件格式 | 符合第五章“磋商文件格式”的要求 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质 | 具有独立法人资格，并具备工程设计综合资质或市政行业丙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）丙级及以上设计资质 |
|  | 信誉 | 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单” |
| 响应性评审标准 | 磋商内容 | 符合第二章“供应商须知”规定，并在磋商函作出响应。 |
|  | 合同履行期限 | 符合第三章“采购项目需求”规定 |
|  | 质量要求 | 符合第三章“采购项目需求”规定 |
|  | 磋商有效期 | 从投标截止之日起60日历天，并在磋商函作出响应。 |
|  | 磋商保证金 | 按时足额递交了磋商保证金 |
|  | 有效报价 | 低于（含等于）采购人公布的采购控制价。 |
|  | 拟投入设计人员 | 符合第三章“采购项目需求”规定 |

详细评审：（计分办法按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磋商报价 | 1、供应商按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即用于评审的最后磋商报价=最后磋商报价×（1-10%），除上述情况外用于评审的最后磋商报价=最后磋商报价。（必须提供所投产品<服务>企业所在地的工商注册地的工信或经贸行政部门出具的相关证明材料原件核查，否则不予以认定）。 2、满足磋商文件要求且最后报价（属于小微型企业的供应商报价按上文做扣除后）最低的供应商的价格为磋商基准报价，其磋商报价得分为满分10分。 注：根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时,必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局<含新疆生产建设兵团>出具的属于监狱企业的证明材料;残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，必须提供残疾人福利性单位证明材料原件核查，否则不予以认定）。 某供应商磋商报价得分=（磋商基准报价/某供应商用于评审的最后磋商报价）×10 注：计算过程均四舍五入取至小数点后两位。 |  | 10分 |
| 二 | 商务部分 （30分） | 资质（5分） | 具有市政行业丙级设计资质或市政行业（排水工程）丙级设计资质的得2分，具有工程设计综合资质或市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（排水工程）乙级及以上设计资质的得5分，满分5分。 | 30分 |
|  |  | 设计人员（10分） | 1、项目总负责人（2分） 拟派往本项目项目总负责人具有高级及以上职称资格,专业为市政类或路桥类的得2分。 2、主要专业技术人员（8分） （1）拟投入电气设备专业负责人1人，执业资格（职称）：具有注册电气工程师执业资格，得2分； （2）拟投入给排水专业负责人1人，执业资格（职称）：具有注册公用设备工程师执业资格，得2分； （3）拟投入造价专业负责人1人，执业资格（职称）：具有注册造价工程师，得2分； （4）拟投入结构专业负责人1人，执业资格（职称）：具有注册结构工程师，得2分； |  |
|  |  | 企业荣誉（2分） | 2018年1月1日至本项目磋商截止之日止获得过省级及以上有关部门颁发的优秀工程勘察奖项证书的，每个得1分，满分2分。（须附获奖证书复印件，否则不得分） |  |
|  |  | 质量体系认证（满分3分） | 具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺少任意一个体系证书的不得分。 |  |
|  |  | 类似业绩（10分） | 2018年1月1日至本项目磋商截止之日止承接过市政工程设计服务项目的每个得2分，满分10分。（须附合同中标通知书或合同协议书复印件，否则不得分） |  |
| 三 | 技术部分（60分） | 设计服务方案（60分） | 由磋商小组根据各磋商人编写的设计服务方案按以下评定标准分别打分： 一档（0~20分）：设计内容不够齐全；设计深度未能满足采购文件要求。 二档（20.1~40分）：设计内容基本齐全，设计深度基本满足采购文件要求。 三档（40.1~60分）：设计内容齐全、满足设计深度要求。 | 60分 |
| 总得分= 一 + 二 + 三 |  |  |  |  |

- 五、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据并按综合得分由高到低顺序由磋商小组推荐成交候选人3名。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商价也相等时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由磋商小组采用记名投票方式确定。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的供应商为成交候选人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的供应商为成交候选人，其余以此类推，也可以重新进行采购。

（二）磋商小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该供应商为成交候选人。