广西建标建设工程咨询有限责任公司

竞争性磋商文件

项目名称：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计

项目编号：HZZC2020-C3-030153-GXJB

采  购 单 位:  贺州市平桂区水利工程管理站

采购代理单位: 广西建标建设工程咨询有限责任公司

发布日期：2020年11月

目    录

竞争性磋商公告	1

第一章 磋商人须知及前附表	4

第二章 项目需求和说明	18

第三章 合同条款及格式	20

第四章 评审办法	19

第五章 响应文件（格式）	27

# 广西建标建设工程咨询有限责任公司

# 关于贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 竞争性磋商采购公告

项目概况

贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 采购项目的潜在磋商人应在贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号集四楼 联系电话0774-5268001）获取采购文件，并于 2020年11月17日 10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-C3-030153-GXJB

项目名称：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计

采购方式：竞争性磋商

预算费率：投标报价有效报价费率范围：≤ 95%。

最高费率：投标报价有效报价费率范围：≤ 95%。

采购需求：本项目为贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 服务采购，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：合同签订之日起30日历日内交付成果文件。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 国内注册具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或水利行业丙级或水利行业（水库枢纽）专业丙级以上（含丙级）资质；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体。

三、获取竞争磋商文件

时间：2020年11月3日至 2020年 11月10日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午 8：00时至 11：30时，下午15：00 时至17：30时（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号城建集团四楼 联系电话5268001）。

购买方式：磋商人在购买竞争性磋商文件时必须由磋商单位法定代表人(持本人居民二代身份证原件）或其授权委托代理人(携带授权委托书原件、持本人居民二代身份证原件）携带以下资料前往购买：(1)有效的营业执照副本复印件(2)组织机构代码证副本、税务登记证副本（营业执照为“三证合一”的无须提供）;上述资料均为复印件加盖公章，报名后留下存档，报名并购买竞争性磋商文件。

售价：250元，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年11月17日 10点30分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城建集团四楼）【具体开标厅号数以当天电子屏幕显示为准】

五、开启（竞争性磋商方式）

时间：2020年11月17日 10点30分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城建集团四楼）【具体开标厅号数以当天电子屏幕显示为准】

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、 磋商保证金：人民币贰仟元整(￥2000.00元）

磋商人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票、保函、保险方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从磋商人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。采用金融机构、担保机构出具的保函（担保）形式的，保函（担保）必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，否则投标无效)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行帐号：9450 0901 0008 8388 88

【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐底单复印件、支票、保函形式的须出具支票、保函原件及复印件、银行转帐（或电汇）底单复印件加盖磋商人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。

【备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。】

## 八、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称： 贺州市平桂区水利工程管理站

地    址：广西贺州市平桂区平桂大道平顺大厦D座二楼

联系方式：周工  0774-8832906

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　　址：贺州市八步区平安西路205号

联系方式：0774-5127658

## 3.项目联系方式

项目联系人：张瑜

电　　 话：0774-5127658

广西建标建设工程咨询有限责任公司                                                                      2020年11月3日

第一章   磋商人须知及前附表

### 磋商人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| １ | 1.1 1.2 | 项目名称：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 项目编号：HZZC2020-C3-030153-GXJB |
| 2 | 1.3 | 采购内容：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 ，具体内容详见招标文件。 |
| 3 | 1.4 | 合同履行期限:合同签订之日起30日历日内交付成果文件。 |
| 4 | 2．1 | 申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或水利行业丙级或水利行业（水库枢纽）专业丙级以上（含丙级）资质； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 4.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体。 |
| 5 | 11．1 | 磋商报价形式：□工程量清单报价；☑费率报价；□固定总价报价；□固定综价报价。 投标报价有效报价费率范围：≤95%。（磋商人第一轮报价，即响应文件中的报价也不允许超出此报价范围，否则竞标无效。） 最终结算设计费用=以实际初步设计批复金额为计算基数计算的设计费×中标报价折扣费率； 计价依据：国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号里规定。 磋商人的每一轮报价费率均不得高于第一轮报价费率（响应文件报价），否则竞标无效。 |
| 6 | 15．1 | 竞标有效期为：竞标截止日期后60天。 |
| 7 | 16．4 | 响应文件：正本壹份 副本肆份 |
| 8 | 16.1 | 磋商保证金：人民币贰仟元整(￥2000.00元） 磋商人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票、保函、保险方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从磋商人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。采用金融机构、担保机构出具的保函（担保）形式的，保函（担保）必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，否则投标无效)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。 账户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 银行帐号：9450 0901 0008 8388 88 【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐底单复印件、支票、保函、保险形式的须出具支票、保函原件及复印件、银行转帐（或电汇）底单复印件加盖磋商人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。 |
| 9 | 19.1 19.2 | 响应文件递交截止时间： 2020年11月17日 10点30分 响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅 地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼 |
| 10 | 开标会需携带的证明材料 | 磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）【具体开标厅号数以当天电子屏幕显示为准】，逾期送达的将予以拒收。磋商会议磋商人必须提供的材料证件： 磋商人代表（即磋商人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到表上签名并携带以下资料出席开标会：①本人身份证原件、复印件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件；②磋商保证金证明材料【采用保函、保险或支票方式提交原件及复印件或投标保证金收据（如有）的复印件、银行转帐（或电汇）底单复印件】（所提供的复印件必须按①②要求全部提供以及全部加盖磋商单位公章，否则其磋商文件不予接收）。 |
| 11 | 21．1 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 |  | 代理服务费按取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，具体区间费率为：100万元以下--1.5%；100～500万元--0.8%；500～1000万元--0.45%；1000～5000万元--0.25%，向成交人收取。领取成交通知书前，成交人向广西建标建设工程咨询有限责任公司 一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，并没收成交人这次参加投标的全部投标保证金。 |
| 13 | 是否授权磋商小组直接确定成交人 | 否 |

# 供 应 商 须 知

## 一   总  则

### 1. 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，建设资金来自业主自筹，资金已落实，现对该项目进行竞争性磋商采购。

1.1项目名称：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计

1.2项目编号：HZZC2020-C3-030153-GXJB

1.3竞标内容: 贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计

2. 申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2国内注册具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或水利行业丙级或水利行业（水库枢纽）专业丙级以上（含丙级）资质；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.4本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体。

### 3.踏勘现场（本项目不采用）

3.1项目单位不组织磋商人对工程现场和周围环境进行现场勘察，建议磋商人自行对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，勘察现场发生的费用由磋商人自己承担。磋商人应承担现场考察的责任和风险。磋商人必须深入了解项目总体概况、项目需求及服务要求等实际情况结合相关行业标准。

### 4.竞标费用

4.1磋商人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二    竞争性磋商采购文件（以下简称磋商采购文件）

### 5. 磋商采购文件的构成

5.1磋商采购文件包括：

⑴竞争性磋商公告；

⑵磋商人须知及前附表；

⑶项目需求和说明；

⑷合同条款及格式；

⑸评审办法；

⑹响应文件（格式）。

### 6. 磋商采购文件的澄清和修改

6.1磋商人应认真审核《服务需求一览表》中的内容，如发现表中要求不合理的，磋商人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为磋商人已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由磋商人负责。

6.2任何要求澄清磋商文件的磋商人，均应在磋商截止日期5天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知采购代理机构。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交磋商文件截止时间5天前，在发布磋商公告的同一网站上发布。磋商人未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由磋商人自行负责。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。如果澄清发出时间距磋商截止时间不足5天，相应延长磋商截止时间和开标时间。

## 三    响应文件的编制

### 7.响应文件编写的注意事项

7.1磋商人应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

7.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商人必须对磋商文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

### 8.响应文件的文字及计量单位

8.1磋商人的响应文件以及磋商人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 响应文件的构成

9.1磋商人编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（磋商人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

1.磋商报价函

2.磋商报价表

3.磋商保证金、缴纳证明（格式）

4.磋商人资格证明文件（按磋商人须知正文13.1提供）

5.拟委任的主要人员汇总表

6.项目负责人简历表

7.技术部分

7.1服务方案；

7.2磋商人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

### 10.响应文件格式

10.1磋商人应按响应文件提供的磋商报价函等格式详细完整地填写各项内容。

### 11.磋商费率

11.1 磋商人须就《项目需求和说明》中所有采购内容做完整报价，每一轮报价费率均应是唯一报价费率，本项目不接受有选择的报价费率。

11.2 磋商报价费率已包括了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。合同期内，价格不再调整。

11.3 磋商人必须结合自身情况报价，经磋商小组评审存在严重不平衡、不合理、低于其企业成本的磋商人磋商总报价（最后磋商报价）将不予接受。

11.4 最后磋商报价是磋商人响应文件的有效组成部份。

### 12.竞标货币

12.1竞标应以费率报价。

### 13. 磋商人资格证明文件

13.1下述资格证明文件注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其竞标无效：

(1)磋商人有效的“营业执照”副本内页复印件同时要加盖单位公章（必须提供）；

(2)磋商人有效的资质证书复印件（必须提供，同时加盖磋商人公章）

(3)磋商人法定代表人第二代身份证复印件和法定代表人身份证明书原件（必须提供，同时加盖磋商人公章）；

(4)法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，身份证原件备查）、如由法定代表人签署投标文件，则需提供法定代表人证明书原件及法定代表人二代身份证复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

（6）磋商人2019年度的财务报表（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（7）磋商截止之日前半年内磋商人任意连续三个月依法缴纳社保证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由磋商人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（8）磋商截止之日前半年内磋商人任意连续三个月依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟），无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由磋商人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（9）第二章《项目需求和说明》中明确要求的其他资格证明文件（如有请提供，同时加盖磋商人公章）；

（10）磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

14. 磋商人技术部分

（1）服务方案；

（2）磋商人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：1、法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

### 15.磋商的有效期

15.1响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与采购人协商延长竞标文件的有效期。

### 16.响应文件书写及签名、盖章要求

16.1竞争性磋商响应文件由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章。副本可用正本的复印件。

16.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其竞标无效。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被认定为无效的竞标。

16.4响应文件的份数：正本壹份、副本肆份，共伍份（副本可用正本复印件）。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 17.磋商保证金

17.1磋商保证金：人民币贰仟元整(￥2000.00元）

磋商人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票、保函、保险方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从磋商人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。采用金融机构、担保机构出具的保函（担保）形式的，保函（担保）必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，否则投标无效)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行帐号：9450 0901 0008 8388 88

【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐底单原件及复印件、支票、保函形式的须出具支票、保函原件及复印件、银行转帐（或电汇）底单原件及复印件加盖磋商人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理

17.2未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，成交人的磋商保证金将在签订合同之日起5个工作日内退还，不计利息。

## 四  响应文件的递交

### 18. 响应文件的密封与标记

18.1磋商人应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、磋商人名称等内容。

18.2磋商人应将响应文件（正本壹本，副本肆本）一并装入响应文件袋中加以密封；并在每一封贴处盖公章或密封章。

18.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 磋商人：

⑸ 注明“截标时才能启封”

18.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

18.5磋商人在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购人有权拒收。

### 19.响应文件递交截止时间

19.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第10项规定的截止时间。

19.2磋商人必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第10项规定地点，超过响应文件递交截止时间送达的响应文件为无效响应文件，采购机构将拒收。

### 20.响应文件的修改及撤回

20.1磋商人在响应文件递交截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，磋商人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

20.2响应文件的修改和撤回通知应按本须知第18条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

## 20.3在相应文件递交截止时间后的竞标有效期内，磋商人不得撤回其响应文件，否则其全部磋商保证金将不予退还。

## 五    竞争性磋商（简称磋商）与评审

### 20、组建磋商小组及截标

20.1评标委员会构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。评标专家确定方式：政采云平台专家库随机抽取确定。评标小组以竞争性磋商文件、磋商响应文件为评标依据，本项目采用综合评分法进行评标。

20.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.4本采购代理机构将在规定的时间和地点举行截标会议，磋商人的法定代表人或其委托代理人必须持以下证件依时到达现场参加竞标，否则其响应文件作无效竞标处理：

（磋商人代表（即磋商人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到表上签名并携带以下资料出席开标会磋商人代表（即磋商人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到表上签名并携带以下资料出席开标会：①本人身份证原件、复印件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件；②磋商保证金证明材料【采用保函、保险或支票方式提交原件及复印件或投标保证金收据（如有）的复印件、银行转帐（或电汇）底单复印件】（所提供的复印件必须按①②要求全部提供以及全部加盖磋商单位公章，否则其磋商文件不予接收）。

### 21、评审程序

采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。磋商人的法定代表人或其委托代理人在磋商会议现场检查磋商文件的密封情况并签字确认；由代理机构工作人员拆封磋商文件，监督代表验证各磋商人代表的身份。磋商文件未按要求密封、磋商人的法定代表人或其委托代理人身份与磋商文件不符的，代理机构有权拒绝该磋商人参加本次磋商。

（1）磋商人可由1～2人参加磋商，磋商中磋商人成员之间意见不一致时，以磋商人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

(2)磋商小组成员作为一个集体可随机与单个各磋商人分别进行磋商，磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商人。其中涉及价格的内容不得要求磋商人在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)磋商内容应作记录，并由磋商人及磋商小组成员签字确认。

(4)书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技磋商结束后，磋商小组应要求磋商人在规定的时间、地点以术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商文件的一部分。

(5)磋商小组对各磋商人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商人进行磋商，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商（最多两轮），磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知磋商人，并要求所有磋商人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

(6)磋商小组对磋商人资格性和磋商文件符合性审查。磋商小组只要求通过资格性和符合性审查磋商人在规定时间内进行最终报价。

(7)磋商人作出最终报价后，采购代理机构工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，磋商人签字确认。

(8)磋商小组进入评标阶段，根据磋商文件规定的评标办法和最终的磋商结果进行详评并确定成交磋商人。

21.2最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商人进行任何形式的商谈。

21.3磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商人的技术资料、价格和其他信息。

#### 22.评标

22.1本采购项目的评标依据为磋商文件和磋商文件。

22.2本项目采用的评标方法：综合评分法。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对磋商文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.3磋商人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

#### 24.无效的磋商文件

磋商文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效磋商文件处理：

- 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

- 不符合本须知规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的；

（6）凡超过本次预算控制价的磋商报价均为无效磋商；

（7）不符合法律、法规的或未符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

#### 25.废标

磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的磋商人或对磋商文件实质性响应的磋商人不足三家的；

- 所有磋商人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

## 26.评标机构

26.1评标工作由评标委员组成的评标委员会负责。

26.2评标委员会应独立、公正 、公平地工作，任何单位和个人不得干预其正常工作。

26.3 开标、评标全过程由相关监督部门组成的监督小组进行监督。

## 27.评标保密

27.1评标全过程内容和对磋商文件的评分结果，不得向磋商人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

27.2磋商人对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将被取消磋商资格。

## 28.评标结果公示

28.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的中标候选磋商人为中标磋商人。

28.2采购代理机构向中标磋商人发中标通知书并向未中标的磋商人发出采购结果通知。

28.3采购代理机构无义务向未中标的磋商人解释未中标原因和退还竞争性磋商文件。

## 29.合同协议书的签署

29.1采购人与成交磋商人应当在成交通知书发出之日起7日内签订政府采购合同，最长不超过9日签订政府采购合同。按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交磋商人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交磋商人放弃成交项目的，磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库，应当依法承担法律责任。

29.22.采购单位自采购合同签订之日起在2个工作日内（争取1个工作日内），将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.3成交磋商人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选磋商人签订采购合同，以此类推。

## 30.履约担保

## 无

## 31.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，磋商人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

## 32.其他

32.1质疑

32.1.1中标结果公告期为自公告之日起1个日历天，磋商人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以自中标结果公告期满后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。采购代理机构将在收到磋商人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.1.2质疑磋商人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向本级政府采购招投标监督管理部门投诉。

32.2投诉的书面要求：

32.2.2质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人或被投诉人的单位名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑或投诉的事实及理由；

（4）相关请求和主张；

（5）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（6）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。

如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

32.3解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

#### 33.代理服务费及其它费用

1、代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西建标建设工程咨询有限责任公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并没收成交人这次参加磋商的全部磋商保证金。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

（6000-5000）万元×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

- 本项目的评标费用由中标人支付。

#### 34、监督部门

所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：贺州市平桂区政府采购管理办公室

### 联 系 人：陈主任

### 电话/传真：0774-8832896

# 第二章  项目需求和说明

一、项目概况

#### 十二渡水库位于贺州市平桂区公会镇瑞昌村境内，坝址位于大平河支流石羊冲上，是一座以灌溉为主的小（1）型水库，水库集雨面积 1.637km2，总库容为 125.7 万 m3 ，工程设计灌溉面积为 1400 亩。水库设计洪水位为470.31m，校核洪水位为 470.55m，正常蓄水位为 469.43m。

#### 水库枢纽建筑物由均质土坝、溢洪道、输水设施等组成。大坝为均质土坝，坝顶高程 471.81~472.93m，坝顶长度 102.6m，最大坝高 20.31m。十二渡水库于 1977 年竣工，至今已运行 43 年，未进行除险加固，由于建坝时技术力量薄弱，施工质量较差，经过几十年的运行，水库出现较多的问题，存在一定的安全隐患。2019 年对水库进行了水库安全鉴定，鉴定结果为三类坝。

二、本工程设计阶段划分

#### 初步设计、施工图阶段勘测设计 。

# 第三章  合同条款及格式

# 合 同 书（格式）

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 的设计工作，工程地点为：       ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

# 第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

# 第二条 勘测设计依据

2.1甲方提交的基础资料。

2.2乙方采用的主要技术标准。

国家和有关部颁标准及有关规程规范。

# 第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2甲方要求及委托书

# 第四条 本合同项目的名称、工作内容及标准

4.1项目名称：贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计

4.2工程规模：

4.3工作内容：完成贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图阶段勘测设计 。

4.6标准：按照相关规范标准编制设计成果，达到工程设计要求，通过相关上级主管部门评审。

# 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及现状资料。

5.1配合提供工程项目区的规划、地形图、设计规模等相关工程基本资料。

5.2为乙方提供对项目区调查的方便。协助乙方对项目区现场的调查，介绍项目区现状及规划开发建设的基本情况，提供相关的工程数据。

# 第六条 乙方向甲方交付的设计文件及时间。

# 合同签订之日起30日历日内交付成果文件。

# 第七条 费用

7.1根据中标通知书，中标价为：            元 （￥       ）。

# 第八条 支付方式

8.1合同签订后7日内，甲方支付中标价的30%给设计人作为前期工作开展费；乙方提交初步设计报告送审稿后7日内，甲方支付中标价的20%给乙方；初步设计报告获得审查意见或批复后7日内，甲方支付乙方至中标价的70%；乙方按照甲方要求提供招标设计成果后7天，甲方支付乙方中标价的10%；乙方按照甲方要求提供施工图设计成果后7天，甲方支付乙方中标价的17%；项目完工验收后，甲方一次性支付剩余3%合同价款给予乙方。

8.2乙方应开具相应金额的税务部门认可的发票，甲方在收到发票后10天内，方支付相关费用。

# 第九条 双方责任

9.1甲方责任：

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，乙方按本合同第六条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过10天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间；

9.1.2在合同履行期间除乙方违反合同约定之外，甲方要求终止或解除合同的，按《合同法》有关规定处罚甲方；

9.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计成果，甲方应支付赶工费；

9.1.4乙方派驻现场的工作人员的工作生活及交通等方面所发生的费用由乙方自行解决；

9.1.5甲方应协助乙方到实地进行调查及收集项目设计工作所需设计资料。

5

9.1.6甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。9.2乙方责任：

9.2.1乙方的设计工作须由甲方配合到实地进行调查，并根据现场调查及甲方提出设计要求进行修改完善项目设计内容，对不合理要求进行解释。

9.2.2乙方对编制文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收编制费的千分之二；

9.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，按《合同法》有关规定处罚乙方；

9.2.5乙方交付编制文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充；

9.2.6设计成果在上级主管部门审查中，乙方应负责在审查会上汇报技术成果与技术答辩工作，并依据上级主管部门的审查意见无偿修改规划设计与预算成果，直至审查通过；

9.2.7乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

9.2.8在项目实施过程中乙方对有关设计进行咨询、指导；设计内容需要根据实际情况进行变更设计的，乙方负责按要求修改；但若出现非乙方勘察设计责任造成的重大设计变更，需重新签订合同。需乙方参与验收的，乙方派驻工作人员参与验收，甲方予以乙方工作人员工作配合。

# 第十条 合同生效及其他

10.1本合同双方签字盖章即生效。一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

10.2双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：                                       乙方：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

单位地址：                                  单位地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

# 第四章 评审办法

一、评定原则

一、评标原则：

1、坚持公开、公平、公正、适用合理原则。

2、评标委员会构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。评标专家确定方式：政采云平台专家库随机抽取确定。评标小组以竞争性磋商文件、磋商响应文件为评标依据，本项目采用综合评分法进行评标。

（一）对通过资格性和符合性审查进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |
|  |  | 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 具备有效的资质证书 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“磋商人须知前附表”第13项规定 |
|  |  | 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印 | 有效的法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印 |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金的凭证复印件 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 依法缴纳税费或依法免缴税费的证明 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 财务报表 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 信用记录 | 不接受被列入政府采购不良行为记录名单的磋商人参加本项目的采购活动（以评标阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准） |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 符合性评审标准 | 磋商人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 经法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖磋商人单位公章 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |
|  |  | 磋商报价 | 符合第二章“磋商须知前附表”第7.5项规定 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“磋商须知前附表”第1.4项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商人须知前附表”第12项规定 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 经法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖磋商人单位公章 |

二、评标依据

评标委员会（评标小组）以磋商文件为评标依据。

三、评定方法

（一）对资格性和符合性检查合格的磋商文件，采用综合评分法。

（二）计分办法，按四舍五入取至百分位：

详细评审标准：

- 价格分………………………………………………………………………………………10分

通过资格性和符合性审查，以实质上响应满足竞争性磋商文件要求的有效磋商报价统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分。

磋商报价得分 = （评标基准价/磋商报价）×0.1×100

注：计算过程均四舍五入取至小数点后两位。

备注：磋商报价明显低于市场价的，供应商必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次磋商拟派项目人员所提供社保同月份)》；②2017年度～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），③提供2018年1月以来至少2个合同金额类似项目业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定为小型和微型企业的（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准，否则不参予投标报价折扣）。

磋商人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)认定为

残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单

位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（与《小型、微型企业声明函》同时提供）。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 设计方案分………………………………………………………………………满分60分

| 技术服务方案评分标准（满分60分） | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务方案（45分） | 一档（0—15分） 服务方案可行；项目质量管理、质量控制方案一般。提出的技术服务方案对本项目工程布置的主要制约因素认识一般，并有一些解决这些制约因素的方案性建议。提供的后续服务承诺方案完整、合理及可行性一般。 二档（15.1—30分） 服务方案较好，能考虑到本项目的情况，有较好的项目质量管理、质量控制方案；提出的技术服务方案合理化、优化建议较好。提出的技术服务方案对本项目工程总体布置的主要制约因素有较好认识，并有较好解决这些制约因素的方案性建议。提供的后续服务承诺方案完整、合理及可行性较好。 三档（30.1—45分） 服务方案良好，而且能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，有良好的项目质量管理、质量控制方案；提出的技术服务方案合理化、优化建议针对性强，有特点，可实施性强。提出的技术服务方案详细，整体方案对本项目工程的主要制约因素有充分认识，并有相对合理解决这些制约因素的方案性建议。提供的后续服务承诺方案完整、合理及可行性良好。 |
|  | 拟投入本项目的人员（15分） | 一档：项目和人员配备基本齐全，拟投入的项目负责人具有水利水电工程相关专业高级职称，配备人员中具有1-3人的（(0-5.0分）； 二档：项目人员配备较齐全，拟投入的项目负责人具有水利水电工程相关专业高级职称，配备人员中具有4-6人的（(5.1-10.0分)； 三档：项目人员配备齐全，拟投入的项目负责人具有水利水电工程相关专业高级职称，配备人员中具有10人（含10人）以上的(10.1-15分）。 |

3、资信业绩评分…………………………………………………………………………………30分

| 资信业绩评分标准（满分30分） | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 （满分15分） | 自2015年以来承担过的类似项目业绩，每个得3分，满分15分。（类似项目业绩指新建水库或水库除险加固工程。须提供项目业绩中标通知书或合同复印件，并加盖磋商人单位公章）。 |
|  | 质量体系认证 （满分3分） | 获得有效的质量体系认证证书得3分。否则不得分。（须提供证书复印件，并加盖磋商人单位公章）。 |
|  | 获奖情况 （满分12分） | 磋商人2018年以来获得省厅级、司局或以上颁发的优秀咨询或勘察设计奖奖项的（协会或学会颁发的奖项按省厅级计），每项得1分，满分12分。（须提供获奖文件或证书复印件，并加盖磋商单位公章）。 |

4、综合得分＝1+2+3

三、推荐成交候选磋商人原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；若得分相同且磋商报价相同的，按技术分由高到低顺序排列并推荐二名成交候选磋商人。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一和第二的成交候选磋商人为成交磋商人。

（3）排名第一或第二的成交候选磋商人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第三的成交候选磋商人为成交磋商人。

四、其他

1．磋商小组应按磋商文件公布的评审方法和标准进行评审，不得擅自更改磋商文件的评审方法和标准。

2．在评审过程中，评磋商小组任何人不得对某个磋商人发表任何倾向性意见，不得向其他专家磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评审方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

# 磋商响应文件（格式）

（磋商响应文件袋封面格式）

磋商响应文件

⑴ 采购代理机构：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 磋商人：

⑸ 注明“截标时才能启封”

（封面格式）

正/副 本

（项目名称）

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

磋商人：                               （盖单位公章）

法定代表人（经营者）或其委托代理人：              （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1.磋商报价函

2.磋商报价表

3.磋商保证金、缴纳证明（格式）

4.磋商人资格证明文件（按磋商人须知正文13.1提供）

5.拟委任的主要人员汇总表

6.项目负责人简历表

7.技术部分

7.1服务方案；

7.2磋商人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（1）磋 商 报 价 函

致：                              (采购人)

根据贵方             项目的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人      （姓名 ）代表             （磋商人名称），提交下述文件正本壹本，副本肆本。

据此函，签字人宣布同意如下：

1.我们将按竞争性磋商文件的规定及响应文件承诺提供 贺州市平桂区公会镇十二渡水库除险加固工程初步设计、施工图设计、阶段勘测设计 ，我方报价如下：

2.磋商报价费率为  　% 。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的磋商人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加此项竞标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据竞争性磋商条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核竞争性磋商条件书，放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违法行为，我方的磋商保证金可被贵方全部没收。

7.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据和资料。

8.我方完全理解并同意贵方不一定要接受最低报价的磋商人为成交人。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列违法行为的，将处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商人的；

（3）与采购人、其他磋商人或者采购代理单位恶意串通的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话/传真：

法定代表人（经营者）或授权委托代理人：（签字）：

磋商人（盖章）：

竞标日期：

（2）磋商报价表（格式）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商费率 % |
| 2 | 磋商保证金（元）： |
| 3 | 合同履行期限： |
| 备注：本项目报价须包含税费、人工劳务费用等完成本项目的一切费用的总和。 |

磋商人：                                （盖公章）

法定代表人（经营者）或委托代理人签字：

磋商日期：       年    月    日

### 3.磋商保证金、缴纳证明（格式）

（磋商保证金证明材料【采用保函、保险或支票方式提交复印件或投标保证金收据（如有）的复印件、银行转帐（或电汇）底单复印件）

4.磋商人资格证明文件（按磋商人须知正文13.1提供）

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月  日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （磋商人名称）     的法定代表人。

特此证明。

磋商人：（盖章）

日期：年 月 日

法定代表人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　此号码必须与身份证原件、复印件号码保持一致。

住址：

联系电话：

注：必须附法定代表人正、反两面有效身份证复印件并加盖单位公章。

### 法人授权委托书（格式）

本人      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90天 。

授权代理人无转授权，特此授权。

代理人：   （签字）    性别： 年龄：

身份证号码：此号码必须与身份证原件、复印件号码保持一致。

职务：

磋商人：                 （ 盖  章）

法定代表人：               （签字）

授权日期： 年 月 日

注：必须附代理人正、反两面有效身份证复印件并加盖单位公章。

# 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

# 无重大违法记录声明

# 致：             （采购人）

# 我公司参与          （项目名称、项目编号）项目投标，我公司郑重声明：我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

# 特此声明。

# 声明人：               投标人（公章）

# 年   月   日

小型、微型企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本

公司为（请填写：                 小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标

准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）

企业。

2．本公司参加                 （招标人名称）             的（项目名称） 采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期： 年月日

说明：

1.投标的小型、微型企业提供本企业服务时填写本声明函。

2.投标企业需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定划分标准的证明材料（由企业向所在地工信

主管部门或中小企业认定管理部门申请办理）。

若投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监

狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（与《小型、微型企业声明函》

同时提供）。

若投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)认定为残疾人福

利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府

采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后，与《小型、微型企业声

# 明函》同时提供）。

5.拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：要求附人员身份证和职称证等相关证明材料。

6.项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 执业或资格证书（或上岗 证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事设计工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：要求附身份证和职称证等相关证明材料。

第三部分：技术部分

### （1）服务方案

（2）磋商人需要说明的其他文件和说明（格式略）