## 广西甘蔗种质资源圃建设项目招标公告

## 1. 招标条件

## 本招标项目广西甘蔗种质资源圃建设项目已批准建设，招标人为广西壮族自治区农业科学院， 建设资金来自自治区财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件， 现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况及招标范围

项目编号：GXZC2021-G2-003917-HYJS

建设地点：南宁市大学东路 172 号广西农业科学院 甘蔗研究所本部基地、隆安县丁当镇广西国营浪湾农场定洪分场 广西农业科学院甘蔗研究所隆安试验基地。

建设规模：新建及改造科研管理、化验、库 房等用房面积 1347 平方米，新建玻璃温室 900 平方米，改建隔 离温室及辅助用房 782 平方米，新建农机和田间工作大棚 2000 平方米，新建蔗叶发酵池 30 平方米，新建排水沟渠 2905 米，铺 设 150 亩节水灌溉设施，打机井 1 眼，铺设渠道盖板 150 米，新 建野生甘蔗资源保育水泥框 1000 个，以及相关道路、围墙等配 套基础设施。购置安全监控系统、田间气象系统、种质资源鉴定 评价、化验仪器设备及农机具等共 61 台（套、批）。

合同估算价：490万元

要求工期：60日历天

质量等级：达到国家现行的合格标准。

招标范围：新建及改造科研管理、化验、库 房等用房面积 1347 平方米，新建玻璃温室 900 平方米，改建隔 离温室及辅助用房 782 平方米，新建农机和田间工作大棚 2000 平方米，新建蔗叶发酵池 30 平方米，新建排水沟渠 2905 米，铺 设 150 亩节水灌溉设施，打机井 1 眼，铺设渠道盖板 150 米，新 建野生甘蔗资源保育水泥框 1000 个，以及相关道路、围墙等配 套基础设施。购置安全监控系统、田间气象系统、种质资源鉴定 评价、化验仪器设备及农机具等共 61 台（套、批），具体详见工程量清单及施工图的包含内容。

设计单位：/

## 3. 投标人资格要求

## 3.1本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

## 3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 3.3在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

## 4. 招标文件的获取

## 4.1 本项目招标文件为网上免费下载。2021 年10月9日至 2021 年 10月15日，潜在投标人可以 登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn），完成投标单位 账号注册即可下载招标文件。

## 4.2 本项目 有 图纸或其他技术资料。

## 项目的图纸、技术资料（图纸、光盘、技术资料等）按以下方式 一   获取：

## 方 式 一 ： 登 陆 广 西 壮 族 自 治 区 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 免 费 下 载 （ 网 址 ： http://gxggzy.gxzf.gov.cn），操作流程与下载招标文件相同。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2021-11-1 11:00:00

地点为：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

## 6. 评标方式

综合评估法

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西壮族自治区公共资源交易中心网（ http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）上发布。

## 8. 质疑与投诉

下载招标文件后，投标人若对本项目招标文件或招标过程有质疑或投诉的，请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。

## 9. 政府采购监管管理部门

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

## 10. 交易服务单

广西壮族自治区公共资源交易中心

## 11. 联系方式

招标人: 广西壮族自治区农业科学院	          代理机构:广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地  址: 南宁市西乡塘区大学东路174号	    地    址:南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

邮  编: /	                                  邮    编:/

联系人: 欧沣铤                                联 系 人:卢小玲

电  话: 0771-3394835  	                       电  话:0771-5670712

传  真: /	                                  传  真:0771-5670712

2021年10月9日