招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）

项目编号：GXZC2022-G3-003163-GXJT

采购单位：广西壮族自治区高速公路发展中心

采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司

2022年10月

## 目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	8

第三章  投标人须知	15

第四章  评标办法及评分标准	45

第五章  拟签订的合同文本	55

第六章　投标文件格式	75

第一章  公开招标公告

项目概况

2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）项目招标的潜在投标人应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月  日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXZC2022-G3-003163-GXJT

2.采购计划文号：

3.项目名称：2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）

4.预算金额：3372万元，其中№1-1标段为789万元，№1-2标段为827万元，№1-3标段为898万元，№1-4标段为858万元。

5.最高限价：按预算金额

6.采购需求：

本次招标范围为2022年广西高速公路前期工作及设计文件审查委托技术咨询服务（第一批），共包括12个工程项目，划分为4个标段，项目信息详见表1所示。各标段投标人中标后，负责向发包人提供：对该标段内公路建设项目前期服务工作(含社会稳定风险评估)咨询审查；工程可行性研究报告及初步设计文件（含较大、重大设计变更，重大技术方案设计、概算调整等）的全过程技术咨询审查服务及勘察进度检查。

| 标段号 | 项目名称 | 里程km | 技术标准 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1-1 | 湖南通道至资源至凤凰高速公路（广西段） | 135.00 | 高速公路 | 项目起于桂林市全州县凤凰镇，改造现有的凤凰枢纽互通立交与G72泉南高速相交叉，并顺接G76夏蓉高速（灌阳至凤凰段），路线向西经全州县咸水镇，上跨湘桂铁路和湘桂铁路客运专线后，设超长隧道穿越越城岭山脉至资源县中峰乡附近，与G59资源至兴安高速公路交叉后，再设超长隧道穿越猫儿山山脉后至资源县车田乡附近，经两水乡、河口乡后，至龙胜县经江底乡、马堤乡，与在建龙胜至城步高速公路交叉后，再设超长隧道穿越南山山脉向东经伟江乡、平等乡，在高溪坪附近出湘桂省界，至湖南省通道县陇城镇附近与G65包茂高速通道至龙胜段相接。 |
|  | 从江至融安至荔浦高速公路（阳朔至荔浦段） | 55.00 | 高速公路 | 从江至融安至荔浦高速公路（阳朔至荔浦段），起于桂林市临桂区南边山镇北侧，起点与从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）设置南边山枢纽，路线呈北南走向，途径临桂区南边山镇、阳朔县金宝乡、荔浦市花箦镇、双江镇等，终点位于荔浦市东北田岭村，顺接呼北高速，与阳鹿高速设置荔浦北枢纽互通。 |
|  | 东兰至河池（宜州）高速公路 | 120.32 | 高速公路 | 项目路线起于宜州区北牙瑶族乡，终点位于东兰县城北侧，路线呈东西走向，途径宜州区北牙瑶族乡、都安瑶族自治县拉仁镇、宜州区龙头乡、都安瑶族自治县三只羊乡、金城江区保平乡、东兰县长乐镇，起点与河池(宜州）西过境线公路构成北牙东枢纽互通，在K40附近与G75兰海高速形成枢纽互通，且下穿贵南高速铁路，终点位置顺接东兰至乐业高速，且与G78汕昆高速形成枢纽互通。 |
| №1-2 | 贵港至岑溪至云浮高速公路 | 136.00 | 高速公路 | 贵港至岑溪至云浮高速公路，项目在贵港市大圩镇北侧设置枢纽互通接苍硕高速，路线呈东西走向，之后向东布线过大圩镇、上跨广南高铁，与柳北高速相交，跨越郁江过大湾镇与呼北高速相交，过木根镇、麻垌镇、罗秀镇、石头镇、罗江镇，与平容高速相交，上跨泗罗江，过自良镇、县底镇、浪水镇，上跨北流河，与苍容高速相交，上跨黄华河，进入岑溪市境内继续向东布线，路线止于岑溪市北设置枢纽互通接包茂高速，路线经贵港市港北区、贵港市桂平市、玉林市容县、梧州市岑溪县共三市四县。 |
|  | 宜州至都安公路 | 61.00 | 高速公路 | 宜州至都安公路为《广西高速公路网规划(2018-2030)》新增联络线，它北接河池（宜州）西过境线通达市区，与汕昆高速、宜州西过境线、宜东高速、宜上高速、来都高速共同构成区域高速网络，加密河池东南部地区的高等级公路，形成多区域的衔接，具有加强地区整体协调发展功能。路线起于马鹿屯，接G78汕昆高速，路线往南方向布设，在马山屯附近与即将建设的宜州西过境线设枢纽交叉，从北山镇西部5km经过，设隧道穿越山脉从加贵乡南部0.5km经过，后沿山脚布线往南途经百旺镇，在那甘村跨越红水河，终于金钗终点，路线全长61.0km。本项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。项目投资估算总金额约104.6亿元。 |
|  | 上思至平果公路（平果经扶绥至上思段） | 116.00 | 高速公路 | 上思至平果高速公路，路线起于平果市四塘镇附近，与平果至南宁高速公路相接，经隆安县城厢镇，在城厢镇附近与广昆高速公路相交后途经南圩镇、乔建镇、古潭乡，西乡塘区坛洛镇，扶绥县中东镇、昌平乡、新宁镇，在渠黎镇附近与南友高速公路相交后经岜盆乡，终于山圩镇附近，与南宁南二环（大塘）至凭祥高速公路相接，路线全长约120公里。 |
| №1-3 | 梧州至那坡公路（平果至那坡段） | 159.98 | 高速公路 | 平果至那坡高速公路，项目起于平果市区西侧，设十字枢纽顺接S52马平高速，路线由东向西布线，经德保县城，于德保县敬德镇中力村设置枢纽互通接拟建百色至那坡高速公路，之后向西北延伸约16公里至桂滇交界处，预留向西北延伸至富宁、八渡、册亨出线方案。 |
|  | 昭平至平南高速公路 | 75.00 | 高速公路 | 昭平至平南高速公路，路线起于昭平县城南侧，接苍梧至昭平高速公路，往南跨桂江后，进入蒙山县境内，经汉豪乡、陈塘镇，进入藤县境内，经东荣镇、太平镇后，进入平南县东华镇，接柳州至梧州高速公路。路线全长约75公里。 |
|  | 乐业至东兰高速公路 | 90.00 | 高速公路 | 项目起于东兰县县城附近，设置东兰南枢纽连接河池至百色高速公路（运营）和东兰至宜州高速公路（规划），而后路线自南东向北西展布，经东兰县泗孟乡、凤山县长洲镇，在百乐村附近设百乐枢纽互通连接天峨经凤山至巴马高速公路（在建）；此后在凤山县北侧设凤山北互通，经过乔音乡、金牙瑶族乡；路线继续向西经天峨县更新乡，跨布柳河，终于乐业县同乐镇谐里村附近，与乐业至望谟高速（在建）相接。 |
| №1-4 | 北流（清湾）至凭祥公路（南宁大塘至凭祥段） | 180.00 | 高速公路 | 北流（清湾）至凭祥公路（南宁大塘至凭祥段）项目位于南宁市良庆区、江南区，崇左市扶绥县、宁明县和凭祥市境内。路线总体走向为自东向西，项目主线起于南宁市良庆区大塘镇附近，顺接南宁二环—南宁南过境线（六景至大塘段）公路，往西先上跨南防货运铁路，后与吴大高速交叉并设十字枢纽互通，穿越大王滩水库（不涉及大王滩湿地公园），于驮礼附近设十字枢纽互通接设计中的南宁吴圩至上思高速公路，在延安镇南侧向西横穿江南区进入扶绥县，于崇左至爱店高速公路（在建）宁明南互通北侧设枢纽互通，继续向西横穿寨安乡进入凭祥境内，后沿夏石镇南侧的山脚布线，设T形枢纽互通接入南宁至友谊关高速公路。本项目总建设里程176.95km,其中南宁市34.91km（良庆区25.73m，江南区9.18km）；崇左市142.04km(扶绥县58.83km，宁明县69.9km，凭祥市13.31km)。本项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度26.5米。桥涵设计汽车荷载为公路一I级。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行，项目投资估算总金额约290亿元。 |
|  | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段） | 59.90 | 高速公路 | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段）起点位于柳州市鱼峰区雒容镇老闷附近，与G72柳州至南宁高速对接，衔接柳州市官塘大道，路线自西向东经鹿寨县江口乡、鱼峰区雒容镇、鹿寨县导江乡、四排乡、象州县水晶乡、金秀县桐木镇，终点位于金秀县桐木镇大苏附近，与贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）对接，路线全长约59.9km。本项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度26.5米。桥涵设计汽车荷载为公路一I级。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行，项目投资估算总金额约83.8亿元。 |
|  | 平南北帝山经金田至桂平蒙圩高速公路 | 65.46 | 高速公路 | 项目属于柳州经金秀、平南至桂平的高速公路的一段，起于平南县北帝山风景区东南侧老莫顶，路线呈北南走向。途径大鹏镇、垌心乡、金田镇、南木镇、桂平市区东侧、寻旺乡，终点位于桂平高铁站东侧约1.5km与贵港至梧州高速公路相接。设置浔江特大桥；在K63+760处上跨南宁至广州高铁；在终点K64+363处与S40梧州至贵港高速公路相接，设置枢纽互通。项目路线全长65.460km，路线设计速度120km/h，路基宽度为26.5m。 |

7.合同履行期限：现场审查：10个工作日；符合性审查：3个工作日；初步设计文件审查（如有）：30个工作日。

8.本项目接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1须通过全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录备案且专业为公路专业。

3.2业绩要求：1、近5年内（2017年1月1日至今）至少完成过2个以上（含2个）单个路线里程不少于20公里的高速公路建设项目（含改扩建工程）初步设计技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。（联合体投标的，以联合体牵头人的业绩为准）

## 三、获取招标文件

1.获取时间：2022年  月  日至2022年  月   日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.获取地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，拟参与本项目的潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

4.招标文件售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2022年  月  日9时30分（北京时间）

2.投标和开标地点：

（1）投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

（2）开标地点：在广西南宁市怡宾路6号自治区政务服务中心四楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（登录“政采云”平台电子开标大厅操作，具体开标室开标当天在中心电子显示屏上公布）。本项目为全流程电子化采购项目，不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：¥50000.00元/标段；

投标人可自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳投标保证金。采用转账、电汇形式的，投标保证金必须从投标人银行账户转出，并于投标截止时间前到达广西交投宏冠工程咨询有限公司的指定账户【户名：广西交投宏冠工程咨询有限公司，开户银行：工行南宁滨湖中支行，银行账号：2102174619300005231】，汇款单据注明“高速公路设计审查№   投保金”；采用支票、汇票、本票、保函形式的，投标人应于投标截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件；否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

3.网上查询地址：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区交通运输厅网站（www.gxdot.gov.cn）、广西交投宏冠工程咨询有限公司网（http://www.hgecc.com.cn/）。

4.其他要求：

（1）持有效营业执照或事业单位法人证书；

（2）投标人不得为所投标段项目相对应阶段的设计文件编制单位或所投标段项目业主所委托的咨询审查单位。

（3）信誉满足以下要求：

1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3）参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录和以下情形之一:

①与其它单位相互串通投标或者与招标人串通投标承揽工程咨询业务的；

②将承揽的工程咨询业务转包或违法分包的；

③违反国家工程建设强制性标准的；

④因投标人原因造成过重大生产安全事故的；

⑤未根据勘察成果文件进行设计咨询的；

⑥投标人违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；

⑦超越资质等级范围承揽工程咨询业务的；

⑧涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让或租借资质证书的；

⑨允许其他单位、个人以本单位名义承揽建设工程咨询业务的。

4）不存在被交通运输部和广西交通运输厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形。

5）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2019年1月1日至今）无行贿犯罪记录。

6）投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

7）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）项目负责人、各专业审查专家配备齐全，并在人员组成结构等方面具有相应的技术咨询能力。

（5）本项目的投标人可以联合体形式进行投标，联合体应遵守以下规定：1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

联合体成员不得超过2个，且联合体各方均应符合本公告投标人的资格要求（业绩以联合体牵头人为准）。联合体各成员单位内部的职责分工中，联合体牵头人的工作量占比应不低于60%。

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则相关投标均无效。

（7）投标人不得与所投标段项目相对应阶段的设计文件编制单位或所投标段项目业主所委托的咨询审查单位存在控股、管理关系或者负责人为同一人的重大关联关系，否则其投标无效。

（8）根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

（9）每个投标人可对任意 1个或多个标段进行投标，但最多只能中1个标段。

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

（4）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区高速公路发展中心

地址：广西南宁市滨湖路66号

联系方式：周先生0771-2115973

2.采购代理机构信息

名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺312室

项目联系人：吴涎锋、谢继中、谭珠、冼凌晨

联系电话：0771-4735625   2115704（传真）

广西交投宏冠工程咨询有限公司

2022年   月   日

## 项目采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效投标处理。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

| 标段 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 项目概况 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1-1 | 湖南通道至资源至凤凰高速公路（广西段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长135公里 | 1. 总则 1.1 广西高速公路建设项目工程可行性研究、初步设计、技术设计审查工作应按照咨询人对工程可行性研究、初步设计、技术设计文件进行符合性审查、文件审查、咨询人提交咨询报告的程序进行。 1.2 技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。 1.3 咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁咨询技术咨询工作成本。 2. 对咨询人的总体要求 2.1 承担技术咨询任务的咨询人，应结合本单位管理模式和发包人技术咨询任务的要求，在企业内部明确相应的技术咨询部门，建立明确的发包人技术咨询任务内部管理模式，理顺工作关系，建立健全质量保证体系，保证审查工作质量和进度。 2.2 咨询人应明确足够的、相对固定的技术人员，作为完成发包人技术咨询任务的基本力量。技术人员基本情况及变动情况在招标后发生变化时，应及时报发包人备案。咨询人应加强对参与发包人技术咨询任务技术人员（以下简称“审查人员”）的廉政、职业道德、法律知识和业务培训。 2.3 审查人员应当遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强，专业素质高，掌握公路工程技术标准、规范和有关技术政策，积极学习和了解国外先进的公路工程设计、施工和管理技术，能够熟练运用成熟技术和现代工程管理理念。 2.4 咨询人不得参与其承担技术咨询服务项目的其他任何投标活动。 3. 现场审查（外业验收） 3.1现场审查应听取勘察设计单位的设计情况汇报、地质勘察专题汇报和其他专题汇报，审阅勘测报告，查阅勘测调查记录及成果资料，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查。应分总体、路线、路基路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环保及绿化、工程地质、概（预）算等专业现场向省级交通运输主管部门、建设单位和设计单位等部门反馈意见，提出设计阶段需补充完成的工作。 3.2 收到补充文件后，咨询人应首先确认补充文件的内容是否满足现场审查提出的要求，不满足时应及时提出并反馈给省级交通运输主管部门。确认结果应报发包人。 3.3 补充文件满足现场审查要求的，咨询人应在10个工作日内完成审查工作，形成正式咨询报告报发包人。 4. 符合性审查 4.1 设计文件符合性审查的内容主要包括： （1）上报文件完整性是否满足相关要求。 （2）建设规模、技术标准、工程造价（估算、设计概算、修正概算）等是否符合用地预审、可行性研究报告（项目核准报告）批复、初步设计批复、林可、环评、水保、压矿、地灾、社稳、技术设计批复和《公路工程技术标准》等相关规定。 （3）项目工程可行性研究报告编制是否符合《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的要求。 （4）设计文件编制是否符合《公路工程设计文件编制办法》、《公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法》的要求。 （5）地质勘察工作量是否满足《公路工程地质勘察规范》的基本要求及设计需要，项目勘察设计大纲及事先指导书、地质勘察指导书完整齐全。 4.2 符合性审查时间一般为2个工作日，特殊复杂项目应不超过5个工作日。符合性审查结束后，咨询人应形成书面意见报发包人。 4.3 符合性审查认为上报文件基本齐全，但需要做局部补充的，应在符合性审查意见内明确全部需要补充的内容，要求建设单位补充；认为上报文件已经满足要求的，应随即开始正式审查。 5. 设计文件审查 5.1 设计文件设计审查应按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，围绕保证项目建设、运营安全，合理使用资金和资源，最大限度的保护公众利益，使公路基础设施能够更好的为经济社会发展和出行需求服务这一目标，对方案合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。审查工作主要应包括但不限于以下内容： （1）总体设计原则和思路的合理性，与建设环境和公路功能的适应性。 （2）地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件和建设环境反映的全面性。 （3）路线、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段方案比选的合理性和全面性。专业工程方案比选的全面性，推荐方案的合理性，技术指标运用的合理性。 （4）设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况。专业间设计的协调性，设计界面衔接情况，设计与外业勘察成果的衔接情况。 （5）结构安全、耐久性。 （6）安全设施是否满足国家和行业的要求。 （7）设计方案是否贯彻落实交通运输部关于打造绿色公路和创建品质工程的有关要求和精神。 5.2 审查时间从通过符合性审查的时间算起；需要补充材料的，应从材料补充齐全算起。项目的审查时间应不超过30个工作日。在完成初审后，应及时形成审查意见初稿，提出现场审查需了解的内容和应重点关注的主要问题。 5.3 审查过程中发现设计文件存在以下问题的，应及时与设计单位沟通核实。问题确认后，应及时报发包人，并提出处理建议。发包人将根据具体情况，要求自治区交通运输厅组织设计单位补充完善，或退回要求重新修改后再次预审、报送。 （1）总体设计不合理，与建设条件适应性差，或不能满足项目的功能要求； （2）方案比选不充分，遗漏重大有价值的技术方案； （3）设计方案存在严重缺陷，或存在质量和安全隐患； （4）设计工作与外业勘测成果严重脱节； （5）设计文件编制质量差，错漏多。 6. 造价文件审查 6.1项目审查负责人应制定项目审查工作方案，组织有关人员认真研究图纸及相关资料，对于较复杂项目估算、概算审查，有必要的应安排对现场进行调查（包括但不限于临时工程、施工组织、材料供应等情况），做到对工程全面了解。 估算、概算审查的内容包括：工程数量取用是否正确，造价依据、定额套用、人工和材料单价以及费率取值的合理性，征地拆迁等工程建设其他费用取费依据的完备性和取费合理性等。具体要求： （1） 造价文件编制方法、编制依据是否有效、合规；造价文件是否按概预算的项、目、节内容对应计列，是否单独成册，是否形成完整的甲乙组文件（含数据文件）等。 （2）造价编制说明阐述的工程概况、编制范围、不包括的范围（工程界面）、设计变更理由、造价费用组成、与前期对应批准造价对比差额等是否清晰、准确；造价文件与主管部门批准的建设项目规模和工程内容是否一致；审查分期、分段建设项目规模和工程内容是否多计或漏计等。 （3）法律、法规、规章、规程，国家及地方政策等的执行情况；材料预算单价采用是否合理，各设计合同段是否统一；造价文件是否符合现行的编制办法、计价定额、计价规范、费率标准和涉及造价文件编制所需的有关政策依据等。 （4）工程内容是否有重复和遗漏，工程量（预估）是否有重大错误，是否在合理范围，工程数量与设计图纸的工程数量相比是否多计或漏计，定额（指标）选用是否与设计相符，复核评审意见是否得到执行等。 （5）各种材料、设备及工器具价格是否合理，计算运距是否经济，周转设备回收或摊销情况及运用计价定额，各项单价与指标是否存在明显的不平衡现象等。 （6）土地征用及拆迁补偿费是否采用政府及相关部门现行标准；建设项目管理费、研究试验费、建设项目前期工作费和专项评价（估）费是否按工程具体内容和计价规定计算，计价依据是否充分，是否漏项或随意增项等；建设期贷款利息是否按现行利率、计算是否正确。 （7）针对水保、环保、海事、铁路等其他行业部门特殊要求且无法在前三部分列项的新增项目是否符合要求，是否有计列依据，费用是否计列合理。 （8）造价文件是否符合造价控制的有关要求。 6.2对造价审查成果文件的要求： （1）审查报告内容（如工程概况、对应的上一阶段批复情况、审查结果等）表述准确、完整、清楚，文字校对复核，无错漏字。 （2）依据完整（计价办法、批复文号，图名、出版单位、时间，评审报告单位和文号、批示等），文字意见表述明确、全面，主要内容及金额与对照表相一致，真实反映设计问题（重大错误和遗漏、设计严重不合理）及造价影响金额。 （3）对审查结果高于或低于上一阶段批复或上报金额3%以上的要进行分析说明，理由充分可信。重点客观分析各项工程经济指标（单价）是否正常合理，进行必要的纵横向比较，并予以评价。 （4）根据送审设计文件、造价文件质量，对设计或造价编制单位进行评价。 （5）打印数据文件（或确认出版的造价文件），导出造价文件数据包电子版，出具一份经项目业主复核、审核人员检查、核对签字盖章的造价审查报告及意见（独立成册），将上述文件提交至发包人。 7. 提交咨询报告 审查报告应结构清晰，内容精干，符合国家有关政策导向。能够清晰描述工程全貌，准确定性设计存在的问题，明确提出对相关技术问题的意见。提出的建议应科学合理、论证清晰。应提交造价文件编制的电子版（数据包）。报告格式符合发包人要求。 8. 报告核查 收到正式咨询报告后，发包人相关承办人应对咨询报告内容进行核查，对存在问题和不足的，应要求咨询人予以补充和完善。 9. 履约验收 咨询人在完成全部技术咨询服务工作且项目交工证书签发后，发包人将按广西壮族自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）文件及本合同的要求，对咨询人在咨询过程中投入的人员、咨询服务时间、审查报告质量等进行履约验收，咨询人有义务配合发包人进行履约验收工作。 |
|  | 从江至融安至荔浦高速公路（阳朔至荔浦段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长55公里 |  |
|  | 东兰至河池（宜州）高速公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长120公里 |  |
| №1-2 | 贵港至岑溪至云浮高速公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长136公里 |  |
|  | 宜州至都安公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长61公里 |  |
|  | 上思至平果公路（平果经扶绥至上思段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长116公里 |  |
| №1-3 | 梧州至那坡公路（平果至那坡段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长160公里 |  |
|  | 昭平至平南高速公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长75公里 |  |
|  | 乐业至东兰高速公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长90公里 |  |
| №1-4 | 北流（清湾）至凭祥公路（南宁大塘至凭祥段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长180公里 |  |
|  | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段） | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长60公里 |  |
|  | 平南北帝山经金田至桂平蒙圩高速公路 | 1项 | 其他未列明行业 | 主线全长65.46公里 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）合同履行期限：现场审查：10个工作日；符合性审查：3个工作日；初步设计文件审查（如有）：30个工作日。 （二）提交服务成果地点：广西区内采购人指定地点。 （三）投标报价要求：本项目服务费采用总价包干制，包含完成本项目所有工作任务(出具成果文件)所需的一切费用（含但不限于完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等各种费用在内）。 （四）付款方式：（1）合同签署后，发包人向咨询人支付技术咨询服务费用的20%作为支付款；（2）工可批复之后，支付至技术咨询服务费用的50%；（3）初步设计审查之后，支付至技术咨询服务费用的90%；（4）剩余技术咨询服务合同价的10%，在甲方将初步设计文件的审查意见上报交通主管部门后支付，但在支付前乙方须向甲方提交技术咨询服务合同价3%的等额保函，保有效期至项目交工验收之日止。 （五）履约保证金： 履约保证金金额：按中标金额的5%（如中标人为中小企业，履约保证金按中标金额的2%收取）。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 （六）验收标准： 1.符合国家及行业的标准和技术规范、规程要求。 2.验收方式：中标人须按照“成果要求”要求提供成果文件，由采购方组织专家验收。验收过程所产生的费用由中标人承担。验收时间在中标人提交全部成果后即可申请。 （七）其他说明 1.供应商在人员组成结构等方面应能满足本项目服务的要求。 2.如供应商处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；或在以往的招投标活动中有不良行为和记录，在最近三年内有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题，一经发现则其竞标无效。 3.中标人有义务随时向采购人解释所有成果内容。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1、版权说明及要求：供应商应保证针对本项目的货物或服务所涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。系统所有使用的数据版权归采购单位所有。 2、供应商必须自行为其投标内容侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有专利相关的有效证明材料，否则，不能就其投标内容的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。 3、服务方所拟投入的项目机构人员必须符合和满足该项目要求且具有相关专业的技术人员，应与投标时拟投入人员一致。 |  |  |  |  |  |

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第三章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：本项目的投标人可以联合体形式进行投标，联合体应遵守以下规定：1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。， 资质必须满足所投标段的相应资质要求。联合体成员不得超过2个，且联合体各方均应符合本公告投标人的资格要求（业绩以联合体牵头人为准）。联合体各成员单位内部的职责分工中，联合体牵头人的工作量占比应不低于60%。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 分包金额或者比例： |
| 11.5 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则作无效投标处理。 2.必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.全国投资项目在线审批监管平台公路专业工程咨询资质通过备案的网页截图；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》或基本存款账户证明复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人的资质等级符合招标文件“投标人须知前附表”附录1的规定。（必须满足，否则作无效投标处理） 5.投标人的类似项目业绩符合招标文件“投标人须知前附表”附录2的规定。（必须满足，否则作无效投标处理） 6.投标人的信誉符合招标文件“投标人须知前附表”附录3的规定。（必须满足，否则作无效投标处理） 7.投标人的项目负责人资格符合招标文件“投标人须知前附表”附录4的规定。（必须满足，否则作无效投标处理） 8.投标人的各审查专家资格符合招标文件“投标人须知前附表”附录5的规定。（必须满足，否则作无效投标处理） 9.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年3月至2022年9月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 10.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年3月至2022年 9月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 11.投标人财务状况报表[2021年度经审计的财务报告复印件或者银行出具的资信证明]；（必须提供，否则作无效投标处理） 12.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 13.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 14.联合体协议书（格式后附）； 15.中小企业声明函（格式后附），或监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或残疾人福利性单位声明函（格式后附）； 16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则作无效投标处理。 2.必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则作无效投标处理。 2.必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1. 服务（技术）响应表（格式后附）；[必须提供] 2.技术建议书（格式自拟）； 3.拟投入本项目主要人员配置情况（格式自拟）； 4.类似项目业绩情况； 5.投标人认为有必要提供的其它材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则作无效投标处理。 2.必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包含完成本项目所有工作任务(出具成果文件)所需的一切费用（含但不限于完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等各种费用在内）。若《第二章 采购需求》另有规定则从其规定。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的金额：详见招标公告 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，投标人应在投标截止时间前按要求将投标保证金交至采购代理机构指定账户并且到账，并将银行转账底单的复印件放置于商务文件中，否则投标无效。因银行流程或投标人办理不及时等任何原因导致招标代理财务部门未能查询到账，其责任由投标人自行承担。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管（保函原件递交方式：投标人可自行选择到现场递交或通过邮寄方式寄送，地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺三楼D312室，联系人：谢工，联系电话：0771-4735625）。 3.投标保证金指定账户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求： 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制并生成电子文件。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标报价折扣系数等 |
| 25.3（4） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人，其中2位采购人代表，其余5位专家从政采云专家库中抽取。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术条款评审中允许负偏离的条款数为/项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、技术建议书评分高的优先、主要人员评分高的优先、业绩分高的优先顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | 履约保证金金额：按中标金额的5%（如中标人为中小企业，履约保证金按中标金额的2%收取）。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西交投宏冠工程咨询有限公司，0771-4735625，通讯地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺三楼D312室。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以标段（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮10%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 3.账户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司 开户银行：建行南宁朝阳支行营业部 银行账号：4500 1604 4730 5070 8266 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式。 4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 40.4 | 其他要求： 1.投标人基本情况表后应附证明材料 本款细化为： （1）在本表后附： ①企业法人营业执照副本； ②全国投资项目在线审批监管平台公路专业工程咨询资质通过备案的网页截图； ③基本账户开户许可证（或经开户银行盖章的《基本存款账户信息》或基本存款账户证明等资料，同时提供开户银行的查询联系电话、联系人）复印件； ④投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。 （2）企业法人营业执照副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 （3）投标人提供的上述各类证照复印件均指彩色扫描打印件或彩色复印件。 2.近年完成的类似设计咨询审查项目情况表后应附证明材料 本款细化为： （1）投标人应提供省级及以上相关部门或项目业主委托的技术咨询服务委托合同复印件，且要求勘察设计服务项目的设计批复或审查意见时间在2017年1月1日之后方予认可； （2）项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。初步设计的咨询审查业绩以省级及以上相关部门批复时间为准。 本表后应附项目批复文件，“初步设计已批复”的证明材料应为相应设计阶段审批意见（批复或审查意见）的复印件。如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出“投标人须知前附表”附录2要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供业主证明或其他相关证明材料。 若高速公路初步设计的批复是采用会议纪要或出具审查意见的方式进行，那么须出具省级及以上交通行政主管部门出具的相应设计阶段的审查会议纪要或审查意见。 （3）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 3.投标人的信誉情况表后应附证明材料 本款细化为： 本表后应附： ①2021年的年度会计报表及审计报告复印件； ②投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件； ③在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单的网页截图复印件； ④在“中国政府采购网”中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图复印件。 ⑤投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2019年1月1日至今）均无行贿犯罪行为记录的承诺函原件。 4.拟委任的项目负责人资历表后应附证明材料 本款细化为： （1）本表后应附： ①项目负责人的身份证，且身份证应附前后两面的复印件； ②项目负责人的毕业证复印件。 ③项目负责人职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。 ④项目负责人相关业绩证明材料的复印件（在证明材料中必须能明确体现出设计咨询审查项目的有关指标数据、项目负责人及分项负责人的姓名、在项目中的具体职务等，出具机构为：该项目的发包人或发包人的上级行政主管部门）。投标人不得弄虚作假，否则招标人将取消其投标资格，且将作为不良信用纳入年度信用评价中并没收投标保证金。 ⑤2021年12月（含12月）后投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保（至少包含基本养老保险）缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保（至少包含基本养老保险）的有效证明材料复印件，且社保缴费单位须为投标单位，否则不予认可。 （2）投标人拟为本项目提供项目负责人相关咨询业绩必须是在投标人单位执行，否则不予认可。 （3）投标人提供的上述各类证照（含社保缴费证明、业绩证明材料）复印件均指彩色扫描打印件或彩色复印件。 5.拟委任的各审查专家资历表后应附证明材料 本款细化为： （1）本表后应附： ①各审查专家的身份证，且身份证应附前后两面的复印件； ②各审查专家的毕业证复印件。 ③各审查专家职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。 ④各审查专家相关业绩证明材料的复印件（在证明材料中必须能明确体现出设计咨询审查项目的有关指标数据、项目负责人及分项负责人的姓名、在项目中的具体职务等，出具机构为：该项目的发包人或发包人的上级行政主管部门）。投标人不得弄虚作假，否则招标人将取消其投标资格，且将作为不良信用纳入年度信用评价中并不予退还全部投标保证金。 ⑤2021年12月（含12月）后投标人所属社保机构出具的拟委任的各审查专家的社保（至少包含基本养老保险）缴费证明或其他能够证明拟委任的各审查专家参加社保（至少包含基本养老保险）的有效证明材料复印件，且社保缴费单位须为投标单位，否则不予认可。 （2）投标人拟为本项目提供各审查专家相关咨询业绩必须是在投标人单位执行，否则不予认可。 （3）投标人提供的上述各类证照（含社保缴费证明、业绩证明材料）复印件均指彩色扫描打印件或彩色复印件。 6.不得参与其他服务：投标人在本招标项目中标后，不得参与所中标标段内项目的其他任何投标活动。 |
| 40.5 | 最高投标限价： №1-1标段最高投标限价为789万元，其中：湖南通道至资源至凤凰高速公路（广西段）：313万元、从江至融安至荔浦高速公路（阳朔至荔浦段）：106万元、东兰至河池（宜州）高速公路：371万元 №1-2标段最高投标限价为827万元，其中：贵港至岑溪至云浮高速公路：376万元、 宜州至都安公路：136万元、上思至平果公路（平果经扶绥至上思段）：315万元 №1-3标段最高投标限价为898万元，其中：梧州至那坡公路（平果至那坡段）：466万元、昭平至平南高速公路：198万元、乐业至东兰高速公路：234万元 №1-4标段最高投标限价为 858万元，其中：北流（清湾）至凭祥公路（南宁大塘至凭祥段）：493万元、柳州至金秀公路（柳州至桐木段）：161万元、平南北帝山经金田至桂平蒙圩高速公路：204万元 |

附 录

- 附录1  资格审查条件(资质最低要求)

适用于所有标段

资质等级要求

1.持有效营业执照或事业单位法人证书； 2.须通过全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录备案且专业为公路专业。

- 附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

适用于所有标段

对投标人的业绩要求

投标人的业绩须同时满足下列要求： 1、近5年内（2017年1月1日至今）至少完成过2个以上（含2个）单个路线里程不少于20公里的高速公路建设项目（含改扩建工程）初步设计技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。 （联合体投标的，以联合体牵头人的业绩为准）

- 附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

适用于所有标段

信誉要求

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 3.参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录和以下情形之一: (1) 与其它单位相互串通投标或者与招标人串通投标承揽工程咨询业务的； (2) 将承揽的工程咨询业务转包或违法分包的； (3) 违反国家工程建设强制性标准的； (4) 因投标人原因造成过重大生产安全事故的； (5) 未根据勘察成果文件进行设计咨询的； (6) 投标人违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的； (7) 超越资质等级范围承揽工程咨询业务的； (8) 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让或租借资质证书的； (9) 允许其他单位、个人以本单位名义承揽建设工程咨询业务的。 4.不存在被交通运输部和广西交通运输厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形。 5.投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2019年1月1日至今）无行贿犯罪记录。 6.投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。 7.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 附录4  资格审查条件(项目负责人最低要求)

适用于所有标段

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 （兼总体） | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）高速公路勘察设计或设计咨询工作经验，近5年内（2017年1月1日至今）担任过2条以上（含2条）里程在20公里以上（含20公里）高速公路设计咨询工作的项目负责人或总体审查专家。 |

说明：

- 本表是对投标人拟投入本招标项目的项目负责人最低要求，在招标项目技术咨询服务过程中原则上不允许更换。

- 本项目每个投标人只允许中1个标段，投标人投多个标段的可采用同一套人员投标。

3、以联合体投标的，以联合体牵头人拟投入人员为准。

- 附录5  资格审查条件(各审查专家最低要求)

适用于所有标段

| 人：员 |  | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查专家 | 路线 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）公路勘察设计或设计咨询工作经验，近5年内负责过1条以上（含1条）高速公路的路线设计咨询工作。 |
|  | 路基路面 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）公路勘察设计或设计咨询工作经验，近5年内负责过1条以上（含1条）高速公路的路基路面的设计咨询工作。 |
|  | 桥梁 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）特大、大中桥涵勘察设计或设计咨询工作经验，近5年内负责过1座以上（含1座）公路特大桥梁的设计咨询工作。 |
|  | 隧道 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）公路勘察设计或设计咨询经验，近5年内负责过1个以上（含1个）高速公路的隧道（须含特长隧道）的设计咨询工作。 |
|  | 互通立交 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）公路勘察设计或设计咨询经验，近5年内负责过1条以上（含1条）高速公路的互通立交的设计咨询工作。 |
|  | 交通工程及沿线设施 | 1 | 高级工程师，具有10年以上（含10年）公路勘察设计或设计咨询经验，近5年内负责过1条以上（含1条）高速公路的交通工程及沿线设施的设计咨询工作。 |
|  | 工程造价 | 1 | 高级工程师，近5年内负责过2条以上（含2条）高速公路的概算审查工作。 |
|  | 环保和绿化 | 1 | 高级工程师，具有 10 年以上（含 10 年）公路环保和绿化设计咨询经验，近 5 年内负责过 1 个以上（含1个）高速公路建设项目的环保和绿化的设计咨询工作。 |
|  | 工程地质 | 1 | 岩土工程高级工程师，具有10年以上（含10年）工程地质勘察经验，近5年内负责过1条以上（含1条）高速公路的地质勘察咨询审查工作。 |
| 合计 |  | 9 |  |

说明：

- 本表是对投标人拟投入本招标项目的审查专家最低要求，近5年内指的是2017年1月1日至今，在招标项目技术咨询服务过程中原则上不允许更换。

2.本项目每个投标人只允许中1个标段，投标人投多个标段的可采用同一套人员投标。

3.联合体投标的，以联合体协议约定分工安排拟投入人员。

投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“招标公告”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“招标公告”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个标段的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标段的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

##### 25.3资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.4 其他要求详见“投标人须知前附表”。

40.5 投标最高限价详见“投标人须知前附表”。

# 第四章  评标办法及评分标准

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.由资格审查小组应当对的投标人的资格进行审查，以确定其是否满足招标文件的资格要求，满足资格要求的投标人进入下一步符合性审查。

3.在资格评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标人不具备有效的营业执照、全国投资项目在线审批监管平台公路专业工程咨询资质通过备案的网页截图、基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》或基本存款账户证明。

（2）投标人的资质等级不符合招标文件“投标人须知前附表”附录1的规定。

（3）投标人的类似项目业绩不符合招标文件“投标人须知前附表”附录2的规定。

（4）投标人的信誉不符合招标文件“投标人须知前附表”附录3的规定。

（5）投标人的项目负责人资格不符合招标文件“投标人须知前附表”附录4的规定。

（6）投标人的各审查专家资格不符合招标文件“投标人须知前附表”附录5的规定。

（7）投标人的其他要求不符合招标文件规定。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各标段报价超出招标文件相应标段规定最高限价，或者超出相应标段采购预算金额的；

- 投标人未就所投标段进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标段的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标段的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×10分 本项目招标控制价已经行业主管部门审核，评标过程中，若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术建议书（设计咨询审查工作大纲）（满分20分） | 对技术咨询服务工作的理解（分值5分） | 根据投标人对本次招标所包括的技术咨询服务工作范围和任务描述进行评分。 一档：对技术咨询服务工作的背景和必要性理解片面存在偏差，未能抓住重点、难点、关键技术，对工作特点的把握不够准确，总体评价为一般，得4.3分； 二档：对技术咨询服务工作的背景和必要性有一定深度的理解，认识相对较全面，对项目特点的认识较准确，总体评价为良好，得4.6分； 三档：对技术咨询服务工作的背景和必要性理解准确透彻，认识全面，能够准确把握项目特点，重点、难点、关键技术分析到位，总体评价为优秀，得5分。 |
|  |  | 技术咨询服务总体思路 （分值5分） | 根据技术咨询服务总体思路和审查理念的科学性、先进性、合理性进行评分。 一档：技术咨询服务总体思路较混乱，重点不突出，审查理念不合理，总体评价为一般，得4.3分； 三档：技术咨询服务总体思路较清晰，重点较突出，组织管理一般，审查理念相对较合理，总体评价为良好，得4.6分； 四档：技术咨询服务总体思路清晰、逻辑严密，重点突出，组织管理得力，审查理念合理可行，总体评价为优秀，得5分。 |
|  |  | 对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施 （分值5分） | 根据投标人对各专业工程技术咨询特点的理解程度、对关键技术问题的把握情况以及对策措施的有效可行性进行评分。 一档：对各专业工程技术咨询的特点掌握一般；对项目中关键技术问题有一定的分析，但提出的对策措施差，总体评价为一般，得4.2分； 三档：对各专业工程技术咨询的特点掌握比较全面透彻，对项目中关键技术问题的分析较充分，对策措施合理可行，总体评价为良好，得4.6分； 四档：对各专业工程技术咨询的特点掌握全面透彻，对项目中关键技术问题的分析论证充分，对策措施针对性强，合理可行；总体评价为优秀，得5分。 |
|  |  | 咨询工作计划和质量保证措施、进度保证措施（分值5分） | 根据咨询工作计划安排的合理性、与本招标项目实际情况的符合性，质量保证措施、进度保证措施的可靠性、可实施性进行评分。 一档：咨询工作计划有基本论述，质量保证措施基本可行，进度计划不够详细，总体评价为一般，得4.2分； 三档：咨询工作计划比较健全，质量保证措施合理可行，进度计划比较详细全面，总体评价为良好，得4.6分； 四档：咨询工作计划健全，有详细论述，质量保证措施合理可行，有针对性的，进度计划详细全面，总体评价为优秀，得5分。 |
| 3 | 主要人员（满分30分） | 项目负责人任职资格与业绩 （分值10分） | 满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4规定的，得基本分6分。在此基础上，近5年内（2017年1月1日至今），满足以下条件之一的均可加分： （1）近5年内（2017年1月1日至今）作为项目负责人或总体审查专家, 受国务院部门委托，为国家重点高速公路建设项目（含改扩建工程）的初步设计文件技术咨询审查服务的，每增加承担并完成1个里程不少于20公里的加0.5分，最多加至2分； （2）近5年内（2017年1月1日至今）作为项目负责人或总体审查专家,受项目所在地省级初步设计审批（核准）部门或项目业主委托，为高速公路建设项目（含改扩建工程）提供初步设计文件技术咨询服务的，每增加承担并完成1个里程不少于20公里的加0.5分，最多加至2分。 本项合计最高加4分。 上述（1）、（2）项加分，合计最高只能加至4分。 投标人提供的人员业绩应先满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4资格审查条件最低要求中1个基本业绩，在扣除满足附录4的这1个基本业绩后，对超出基本业绩的且符合加分标准的业绩才加分。 同一个业绩不得重复加分。 |
|  |  | 各审查专家任职资格与业绩 （分值20分） | 对各审查专家的评分仅针对投标人依据“投标人须知前附表”附录5规定填报的各标段最低人数相对应专家进行（按投标人填报顺序取相应数量），投标人增加配备的人员不参与评分。 满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录5规定的，得基本分12.8分。在此基础上，满足以下条件之一的均可加分： （1）审查专家近 5 年内（2017年1月1日至今）作为项目负责人或对应专业审查专家，每增加承担并完成1个里程在20公里以上（含20公里）高速公路建设项目（含改扩建工程，且须包含主体工程）初步设计咨询审查服务项目的，加0.8分，该项审查专家每人最多可加0.8分。 本项合计加分不超过7.2分。 投标人提供的人员业绩应先满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录5资格审查条件最低要求中的基本业绩，在扣除满足附录5的基本业绩后，对超出基本业绩的且符合加分标准的业绩才加分。 |
| 4 | 其他因素（满分40分） | 类似设计咨询业绩（35分） | 满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2规定的，得基本分21分。在此基础上，近5年内（2017年1月1日至今），满足以下条件之一的均可加分： 投标人业绩应先满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2资格审查条件最低要求中2个基本业绩，在扣除满足附录2的这2个基本业绩后，对超出基本业绩的且符合加分标准的业绩予以加分。 （1）公路工程设计审查业绩 ①近5年内（2017年1月1日至今）曾受国务院部门委托，为国家重点高速公路建设项目（含改扩建工程）提供初步设计文件技术咨询服务的，每增加承担并完成1个里程不少于20公里的加1分，最多加至10分； ②在近5年内（2017年1月1日至今）曾受省级初步设计审批（核准）部门或项目业主委托，为高速公路建设项目（含改扩建工程）提供初步设计文件技术咨询服务的，每增加承担并完成1个里程不少于20公里的加1分，最多加至6分。 本项（1）合计最高加至10分。 （2）桥梁工程设计审查业绩 ①在近5年内（2017年1月1日至今）曾受国务院部门委托，独立完成过高速公路建设项目（含改扩建工程）中含单孔跨径150米以上特大桥梁的初步设计文件技术咨询服务的，每有1个项目加1分，最多加至2分； ②在近5年内（2017年1月1日至今）曾受省级初步设计审批（核准）部门或项目业主委托，独立完成过高速公路建设项目（含改扩建工程）中含单孔跨径150米以上的特大桥梁的初步设计文件技术咨询服务的，每有1个项目加0.5分，最多加至1分。 本项（2）合计最高加至2分。 （3）隧道工程设计审查业绩 ①在近5年内（2017年1月1日至今）曾受国务院部门委托，独立完成过高速公路建设项目（含改扩建工程）中含单洞长度在3000m以上特长隧道的初步设计文件技术咨询服务的，每有1个项目加1分，最多加至2分； ②在近5年内（2017年1月1日至今）曾受省级初步设计审批（核准）部门或项目业主委托，独立完成过高速公路建设项目（含改扩建工程）中含单洞长度在3000m以上特长隧道初步设计文件技术咨询服务的，每有1个项目加0.5分，最多加至1分。 本项（3）合计最高加至2分。 以联合体投标的，联合体各方的业绩可累加。 上述（1）、（2）、（3）项加分，合计最高只能加14分,同一业绩包含上述内容且满足条件的可同时加分。 注：要求初步设计批复或通过审查意见时间在2017年1月1日之后。 |
|  |  | 履约能力（5分） | （1）满足招标文件第二章“投标人须知前附表”附录3规定的，得基本分3分； 近5年内（2017年1月1日至今），投标人在一个自然年内完成初步设计咨询任务的高速公路建设项目（含改扩建工程）累计里程超过300公里的（含300公里），加2分，否则不得分。 （以联合体投标的，联合体各方的业绩可累加） |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

需要补充的其他内容：

1.各评审因素分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.每个投标人最多只允许中1个标段。为了确保投标人的利益，投标人必须在投标文件报价文件投标函中明确选择优先中标标段的顺序。当投标人在多个标段中出现综合得分同时排名第一时，评标委员会将根据中标数量限制规定以及投标人报价投标函中所明确的中标意向优先顺序推荐中标候选人。若投标人报价投标函中未对此项进行明确或所填写的优先顺序错误致使评标委员会无法确定优先顺序时，将视为投标人放弃选择优先中标标段的权利，在该投标人所投多个标段中存在综合得分同时排名第一的情况时，评标委员会将按照标段排列〈即按№1-1、№1-2、№1-3、№1-4的顺序〉依次推荐中标单位（已被推荐为首选中标人且已满足中标数量规定的投标人，在其他标段中将不再推荐为备选中标人。某一标段中已推荐的首选中标人如存在招标文件规定的任何一种情形被否决中标的，在其他标段中也将不再重新调整推荐为中标候选人）。

### 四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

合同条款

#### 1.一般约定

1.1工程:指咨询人接受发包人委托，提供设计文件（工程可行性研究报告、初步设计、技术设计）技术咨询服务的公路工程项目。标段内公路建设项目前期服务工作（含社会稳定风险评估）咨询审查；工程可行性研究报告及初步设计文件（含较大、重大设计变更，重大技术方案设计、概算调整等）的全过程技术咨询审查服务及勘察进度检查。

1.2发包人: 即合同协议书中的“甲方”，指对工程设计文件技术咨询服务进行发包的机构。本合同的发包人为广西壮族自治区高速公路发展中心。

1.3咨询人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程技术咨询服务的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非发包人同意)。

1.4设计人：指承担本合同工程勘察设计的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非发包人同意)。

1.5项目负责人:指由咨询人书面委任的负责本合同工程技术咨询服务的组织管理者。

1.6 审查专家:指由咨询人批准的、并经过发包人认可的各专业审查负责人。

1.7 合同价格：指在合同协议书中写明的、咨询人按合同规定实施和完成本合同工程应得到的支付价款（技术咨询服务费）总额。

1.8 勘察设计技术标准与规范: 是设计人勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及发包人有关勘察设计的书面要求。咨询人在咨询过程中也应以勘察设计技术标准与规范为依据进行勘察监理和技术咨询。

1.9 勘察设计: 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查、概算编制等全部或单项工作。

1.10 设计文件: 是指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件（如有）、技术设计文件（如有）等。

1.11 不可抗力：指发包人与咨询人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.12 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.13 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应承担的责任。

1.14 赔偿：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）合同期顺延的要求。

1.15 天: 指日历日。年、月、日按公历计算。

1.16 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

#### 2. 咨询目的、范围、内容、期限、方式和成果

- 2.1 咨询目的

确保本合同工程的可靠性、合理性、适用性、经济性及规范性，优化设计方案，提高工程投资效益，提高勘察设计质量，确保建设工程安全，督促勘察设计进度和保证勘察设计文件深度。

- 2.2 咨询范围

本合同工程全线（含主线及联络线）的总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工方案及设计概（预）算等的工程勘察、工程可行性研究、初步设计的技术咨询服务，以及社会稳定风险评估、技术设计、重大设计变更和概算调整（如果有）的全过程技术咨询服务及勘察进度检查。

- 2.3 咨询内容

咨询人应提供以下技术咨询服务：

（1）工程勘察、初步设计依据的基本资料是否完整、准确、可靠，设计方案论证是否充分，计算是否可靠，是否符合系统运行安全的要求；

（2）有关设计方案、特殊工点、施工方案和施工组织的可行性；

（3）设计文件总体性和各专业间的衔接是否满足要求；

（4）设计文件各专业是否满足先进、适用、安全、节能、消防、环境、美观、经济的原则；

（5）有关规模、投资与功能是否合理，综合技术经济指标是否适宜；

（6）有关费用编制依据、费率、设计概算、预算的合理性；

（7）工程勘察、设计是否符合国家现行有关法律、法规和政策；

（8）工程勘察成果、设计文件是否符合交通行业规范、规程、技术标准和《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，是否完全执行了强制性条文的规定；

（9）工程勘察成果、设计文件是否落实了可行性研究报告的批复精神；

（10）设计文件是否最大限度地维护了社会公众利益和保证公众安全；

（11）满足上述要求的前提下提出进一步优化建议，在不降低工程技术标准的前提下，尽可能减少工程造价；

（12）编写技术咨询报告。

- 2.4 咨询方式、成果

2.4.1 咨询人提供的技术咨询服务包括符合性审查、文件审查、现场审查和补充文件审查四个阶段。

（1）符合性审查是对工程可行性研究报告、初步设计文件的完整性、是否符合可行性研究（项目申请）报告批复要求和《公路工程技术标准》进行审查。符合性审查意见应以书面形式报发包人及项目业主单位。对于需要补充材料的，应在符合性审查意见中一次性明确告知。通过符合性审查，确认工程可行性研究报告、初步设计文件符合要求后，即应开始文件审查。

（2）文件审查是按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，依据国家和交通运输部有关法律法规、技术标准和规范等相关规定，对方案的合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。文件审查应形成初步意见，提出现场审查重点内容。

（3）现场审查应听取设计单位的设计情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，现场完成对初审意见的调整，并提出初步设计阶段需要补充完成的工作。

（4）补充文件审查应审查补充文件是否满足现场审查提出的要求，根据补充文件修改完善审查意见，形成正式审查报告。

2.4.2 发包人应向咨询人提供的工程可行性研究、初步设计审查资料、各阶段审查期限要求详见技术要求。

2.4.3工程可行性研究、初步设计咨询正式审查报告应分章节编写，报告正文包括审查工作概况、总体评价（含政策执行情况和地勘与设计结合情况）、主要意见、具体意见（按专业分节，总体设计、地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、概算等）等内容。

工程可行性研究、初步设计审查的重点内容包括项目的建设规模、标准、路线走向、路基路面和主要构造物方案、设计概（预）算及涉及经济社会、公众利益和公共安全的重大问题等。

2.4.4 技术咨询报告应以咨询人的名义报送发包人，上报文件一式两份并附电子版文件。

2.4.5 发包人可以组织专家或通过后评价，对技术咨询报告的质量进行评价，对技术咨询的过程进行检查。

- 2.5咨询服务时间要求

| 合同 段号 | 项目名称 | 技术标准 | 设计咨询 阶段 | 咨询服务时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1-1 | 湖南通道至资源至凤凰高速公路（广西段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 | 现场审查：10个工作日； 符合性审查：3个工作日； 初步设计文件审查（如有）：30个工作日。 |
|  | 从江至融安至荔浦高速公路（阳朔至荔浦段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 东兰至河池（宜州）高速公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
| №1-2 | 贵港至岑溪至云浮高速公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 宜州至都安公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 上思至平果公路（平果经扶绥至上思段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
| №1-3 | 梧州至那坡公路（平果至那坡段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 昭平至平南高速公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 乐业至东兰高速公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
| №1-4 | 北流（清湾）至凭祥公路（南宁大塘至凭祥段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段） | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |
|  | 平南北帝山经金田至桂平蒙圩高速公路 | 高速公路 | 工程可行性研究、初步设计 |  |

#### 3. 发包人的责任与义务

3.1 发包人应协助咨询人与设计人、项目业主单位沟通。

3.2发包人组织咨询人就本招标项目进行现场考察和召开现场会议，但咨询人由此发生的费用，由咨询人自负。

3.3发包人应按照合同条款的要求向咨询人支付技术咨询服务费。

#### 4. 咨询人的责任与义务

4.1 咨询人应建立和完善内部管理制度，优化技术咨询工作流程，保证独立、公正、客观、科学地开展工作，不断提高技术咨询质量，并将本单位参与技术咨询工作的人员和专家报发包人备案。

咨询人及与其有重大关联关系的单位不得借承担技术咨询任务之机承揽与咨询项目任务相关的设计、造价、招标代理、总承包、监理、代建等业务。

4.2 接受委托任务后，咨询人应尽快成立技术咨询项目组，制定工作计划，在合同规定的时限内完成技术咨询任务，并向发包人报告技术咨询工作进度（含勘察设计大纲审查、工程水文地质勘察进度检查）等情况。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期5个工作日之前向发包人书面报告，征得书面同意后，应在发包人批准的延期时限内完成技术咨询任务。

4.3 技术咨询工作实行项目负责人制度。项目负责人是技术咨询工作的第一责任人，对技术咨询报告的质量等负主要责任，咨询人分管领导对技术咨询工作负领导责任，其他参与技术咨询工作的专业技术人员根据分工负具体责任。

4.4 咨询人应充分了解项目建设条件和各方面意见，及时完成客观、公正的技术咨询报告。技术咨询报告应重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见应在报告中反映并有结论性建议；单跨大于150米的特大桥梁及特殊构造物须提供专项技术审查报告（含复算模型及计算书等资料）。

4.5 咨询人在技术咨询过程中如发现勘察设计进度滞后或勘察设计存在重大问题，应及时上报发包人。

4.6咨询人对提交的咨询报告负全部责任，若由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出设计中的重大缺陷，由咨询人负相应的工作责任。

4.7咨询人应对发包人提供的相关资料应做好保密工作。

4.8 咨询人应在配合做好后续服务工作，该项费用应认为已含入合同价格中，发包人不另行支付。

4.9 咨询人在进行本招标项目技术咨询过程中，必须贯彻国家有关政策，按照有关勘察设计技术标准与规范的要求开展项目咨询工作。

4.10 人员保证与变更

（1）咨询人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在本招标项目实施过程中保持人员的相对稳定。

（2）如果咨询人参与本招标项目的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面通知形式提出更换要求，咨询人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，咨询人有权拒绝。咨询人在事先报经发包人审查通过并取得发包人同意后方可更换参与本招标项目的人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）咨询人所提供的人员影响到咨询服务进展、没有达到发包人所需时，发包人有权提出要求增加人员，咨询人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.11 在进行勘察设计成果审查会时，咨询人应派代表参加并负责汇报其咨询成果。

4.12咨询人应对本单位参加咨询的工作人员投保人身伤害商业险。对于咨询人在本招标项目服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.13 咨询人中标后不得参与其承担技术咨询服务项目的其他任何投标活动。

4.14咨询人中标后应派出一名高速公路勘察设计经验较为丰富的工作人员驻点南宁市区，协助开展本批次项目的水文地质勘察进度检查咨询工作，人员要求如下表。

进驻工作人员要求

| 标段 | 人员数量 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1标段 | 1 | 男 | 40岁以下 | 路线 | 高级工程师 | 身体健康，责任心强，有较好团队精神，有较强的公文写作能力 |
| 第2标段 | 1 | 男 | 35岁以下 | 桥梁 | 工程师 |  |
| 第3标段 | 1 | 男 | 35岁以下 | 工程造价 | 工程师 |  |
| 第4标段 | 1 | 男 | 35岁以下 | 工程地质 | 工程师 |  |

#### 5. 费用与支付

5.1本合同为固定总价合同，履行本合同技术咨询服务所需的全部费用（包括人工、设备、管理、办公、交通、会务、外业勘察、物耗、利润、保险、税费、风险及有关的其它费用等）均计入合同价格中，由咨询人包干使用。

5.2 支付

（1）技术咨询服务费由发包人支付，咨询人及其工作人员不得收取设计人或项目业主单位任何相关费用。

（2）技术咨询服务费的申请和支付按照国家的相关规定和广西壮族自治区交通运输厅的要求执行。

（3）咨询人及其工作人员应按国家相关规定管理和使用技术咨询服务费用。技术咨询费的使用和管理，接受财政、审计等部门的监督检查。

（4）支付时间

本项目技术咨询服务费用支付阶段如下：

（1）合同签署后，发包人向咨询人支付技术咨询服务费用的20%作为支付款；（2）工可批复之后，支付至技术咨询服务费用的50%；

（3）初步设计审查之后，支付至技术咨询服务费用的90%；

（4）剩余技术咨询服务合同价的10%，在甲方将初步设计文件的审查意见上报交通主管部门后支付，但在支付前乙方须向甲方提交技术咨询服务合同价3%的等额保函，保有效期至项目交工验收之日止。

上述技术咨询服务费支付的前提为发包人申请的财政资金已到位。

5.3 费用的调整

在合同实施期间，本招标项目咨询服务费不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

本招标项目不因勘察设计方案改变、设计变更、勘察设计周期延长等原因向咨询人增加咨询服务费。

5.4 延迟支付

发包人超过规定的支付时间不支付进度款，咨询人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到咨询人通知后仍不能按要求付款，可与咨询人协商签订延期付款协议，经咨询人同意后可延期支付，并根据上级主管部门批复的金额及时支付进度款。

#### 6. 违约与赔偿

- 6.1 发包人的违约

6.1.1 由于发包人未按合同规定提供技术咨询必需的资料，而造成技术咨询的返工、停工、窝工或修改，发包人应按咨询人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成技术咨询工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

6.1.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，不另行支付费用。

- 6.2 咨询人的违约

（1）咨询人将技术咨询任务转包或分包，发包人有权终止合同，并计扣咨询人合同价20%的违约金。

（2）咨询人未按照国家及交通运输部现行的强制性技术标准、规范和规程进行技术咨询，发包人有权根据实际情况计扣咨询人合同价5%~10%的违约金。

（3）咨询人未能按期提交相应阶段的咨询报告(发包人同意延长期限的除外)，则每延期1天，发包人将按合同总价的2‰计扣咨询人违约金。延期超过15天时，发包人可以终止合同，并有权按合同总价的5％计扣咨询人违约金，再收取合同总价的5％作为咨询人对发包人的赔偿金。

（4）因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于报告有重大纰漏或咨询报告未审查出工程勘察、设计文件中的重大缺陷的（含概（预）算编制的准确性和合理性），除按发包人规定的时间内按要求修改咨询报告外，发包人有权扣除合同价格的5~10%作为违约金；如修改后的成果仍不能达到要求或以上问题（即因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出勘察设计中的重大缺陷的问题）出现两次及以上时，发包人有权终止合同，并扣除合同价10%作为违约金。

（5）咨询人因违反国家、地方相关法律法规而引发的一切损失均应由咨询人承担。

（6）咨询人违反本招标项目合同条款的其他违约行为，发包人将有权酌情扣除合同价格的1%-10%的违约金。

所有违约金和赔偿金将在咨询人的履约担保或咨询服务费中扣除或者另行收取。因咨询人违约造成合同终止时，咨询人应及时将已完成的咨询成果文件无偿提交给发包人。

6.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

#### 7. 合同的生效与终止

- 7.1 合同的生效

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。合同有效期为合同签定之日起至咨询人按合同要求咨询的项目获得初步设计批复为止。

- 7.2 履约担保

咨询人在收到本招标项目中标通知书后并在签订合同协议书之前，应按招标文件规定向发包人提供履约担保。履约担保可采用银行保函形式，金额应为签约合同价的5%。如果采用银行保函形式，则应由具有相应担保能力的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行开具。咨询人应使用招标文件中提供的履约保函的格式。执行本条规定所需的费用由咨询人承担。

在咨询人按照合同要求实施和完成本合同项目之前，履约担保一直有效。在完成咨询服务费结算后，双方不应对履约担保再提出任何索赔要求。履约担保应在合同期满、发包人接受咨询人按合同要求提交的最终审查报告之日起失效。

- 7.3 合同解除

（1）发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

（2）发生本合同条款第5.4款情况，发包人仍不支付合同款，咨询人有权解除合同。

（3）有下列情形之一的，发包人与咨询人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约致使合同无法履行。

（4）一方依据合同条款要求解除合同的，应以书面通知形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款8.6款关于争议的规定处理。

（5）合同解除后，不影响双方在合同中规定的结算和清理条款的效力。

- 7.4 推迟与终止

（1）发包人可以在至少7天以前以书面通知形式通知咨询人暂停全部或部分本招标项目设计咨询工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知形式通知咨询人，并说明理由。若发包人在7天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出14天后发出。

- 7.5 合同的生效与终止

（1）双方在协议书中规定合同生效方式。

（2）发包人与咨询人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

（3）合同的权利义务终止后，发包人与咨询人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（4）合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

#### 8. 其  它

- 8.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

- 8.2 转包和分包

禁止咨询人将本合同规定的任务转包、分包。

- 8.3 保险、税费

咨询人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行，由此产生的费用应含入合同价格中。

咨询人应自行承担完成本招标项目技术咨询工作需缴纳的一切税费，由此产生的费用应含入合同价格中，发包人不另行支付。

- 8.4 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本招标项目有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

- 8.5 保密、版权

咨询人对发包人提供的相关资料应予以保密，相关资料不得提供给与工作无关的人员，更不得将咨询成果向其他单位提供。

根据合同法的有关规定，本招标项目的工作成果双方共同拥有，未经双方同意不得给与本招标项目无关的第三方使用。

- 8.6 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在咨询人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交南宁仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。

#### 第二节  合同附件格式

#### 附件一  合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批），已接受(咨询人名称，以下简称“咨询人”)对该项目№   标段技术咨询的投标。发包人和咨询人共同达成如下协议：

1、委托项目概况：

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）发包人要求；

（6）咨询人有关人员投入的承诺；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

3、合同总价为人民币（大写）         元（¥         ）。本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用，由乙方包干使用。

4、项目负责人：         ；审查专家：         。

5、咨询人负责承担本委托项目的设计文件技术咨询服务，按照发包人规定的时间提出审查意见，并提交技术咨询报告。

6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向咨询人支付合同价款。

7、本协议书在咨询人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。咨询人完成全部技术咨询服务工作且咨询服务费用结清后失效。

8、本协议书正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）咨询人：（盖单位章）

法定代表人法定代表人

或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）

年     月     日

#### 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称)的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目№   标段的咨询单位        (咨询单位名称，以下简称“咨询人”)，特订立如下合同。

1.发包人和咨询人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）№   标段合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让咨询人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术咨询合同有关的技术咨询业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

(5) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人技术咨询队伍。

3.咨询人的义务

(1) 咨询人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 咨询人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 咨询人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(4) 咨询人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 咨询人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请咨询人或咨询人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为双方签署之日起至技术咨询服务合同失效日止。

7.  本合同作为2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）№   标段合同的附件，与技术咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发  包  人：广西壮族自治区高速公路发展中心

法定代表人

或其委托代理人：

咨  询  人：

法定代表人

或其委托代理人：

年   月   日

#### 附件三  履约保函格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保函

广西壮族自治区高速公路发展中心：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（咨询人全称，以下简称“咨询人”）于   年   月   日参加2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）№   标段的投标，我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写）     元（¥     ）。

2. 担保有效期自发包人与咨询人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批技术咨询成果文件且咨询人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

# 年   月   日

## 第六章  投标文件格式

一、投标文件外包装封面格式

投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二 、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：   （招标人全称）      ：

1.我方已仔细研究2022年广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务（第一批）№   标段招标文件的全部内容（含相关补遗书、答疑澄清等），在考察工程现场后，愿意以报价文件中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按照合同约定完成技术咨询工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 项目负责人姓名：    ，年龄：   ，职称：     。

4. 设计咨询周期：现场审查：   个工作日；符合性审查：   个工作日；初步设计文件审查（如有）：   个工作日。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

（6）收到中标通知书后应派出一名高速公路勘察设计经验较为丰富的工作人员驻点南宁市区，协助开展本批次项目的水文地质勘察进度检查咨询工作。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.若我方所投的多个标段综合得分同时排名第一，贵方可按以下中标意向优先顺序确定中标合同：第一中标意向：№   标段；第二中标意向：№   标段；第三中标意向：№   标段；第四中标意向：№   标段。（注：此项仅对于投多个标段的投标人而言。若投标人在投标书中未对此项进行明确或所填写的优先顺序错误或各标段投标函中所填写的优先顺序予盾，致使评标委员会无法确定优先顺序时，招标人将视投标人放弃优先选择中标标段的权力，评标委员会将按招标文件评标办法的规定推荐中标标段和中标候选人）。

9.（其他补充说明）。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

1.“开标一览表”应与“投标人须知”、“设计咨询审查合同条款”和“设计咨询审查技术要求”一起使用。投标人应按照本招标文件规定的设计咨询审查工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目设计咨询审查原始资料，在编制完成设计咨询审查工作大纲的前提下，慎重提出“开标一览表”，并以此作为本招标项目设计咨询审查费的基础。

2. 咨询人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的设计咨询审查工作，并将设计咨询审查费计入相应的报价项目中。“开标一览表”所列的报价，应包括为完成本招标项目设计咨询审查全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计咨询审查费以及咨询人的利润、税金等与此有关的一切费用。

3.“开标一览表”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，严格按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在设计咨询审查中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

4. 投标人在“开标一览表”中报价应以人民币为单位。

5. 投标人应在“开标一览表”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人设计咨询审查报价的合理性作出判断。

6.本项目的招标代理费由中标人支付，投标人应将此费用摊入投标报价之中，不得在开标一览表中单独列项。招标代理费金额：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的招标代理服务取费标准下浮10%计算收费金额。

开标一览表

项目名称：                    项目编号：             标段：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 工作内容 | ***项目 | ***项目（可根据项目数量自行删减） | ***项目（可根据项目数量自行删减） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线方案论证报价 |  |  |  |  |
| 2 | 工程可行性研究报告审查报价 |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计外业验收报价 |  |  |  |  |
| 4 | 初步设计审查报价 |  |  |  |  |
| 5 | 其它报价 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  | 合计=1+2+3+4+5 |
| 投标报价总计 大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名： ，年龄： ，职称： 。 |  |  |  |  |  |
| 设计咨询周期：现场审查： 个工作日；符合性审查： 个工作日；初步设计文件审查（如有）： 个工作日。 |  |  |  |  |  |

注:

1、“工作内容”可根据所投标段的招标范围自行调整。

2、“***项目”即每个工程项目（路段）不能超出招标人公布的最高投标限价，“投标报价总计”不能超出招标人公布的最高投标限价，否则按否决投标处理。

3.投标人的开标一览表必须加盖投标人CA证书签章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA证书签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

5.投标总报价以人民币报价，包含完成本项目所有工作任务(出具成果文件)所需的一切费用（含但不限于完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、验收、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等各种费用在内）。

6.如有多标段，按标段分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人 (CA证书签章)：

日期：    年    月    日

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录 | 备案专业： 备案编号： 备案时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第三章投标人须知前附表第40.4项的要求在本表后附相关证明材料。

4.投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

5.1近年已完成的类似设计咨询审查项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 委托合同签订时间 | 批复文号及批复时间 | 技术咨询阶段（审批阶段） | 委托人 | 项目里程 | 特大桥、特长隧道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2近年完成的类似设计咨询审查项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 批复文号/批复时间 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 完成的设计咨询工作 |  |
| 设计咨询服务周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 （包括项目里程，特大桥、特长隧道、地质等情况的描述） |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应提供近5年（2017年1月1日至今）已完成的类似设计咨询项目情况。每张表格只填写一个项目，标明序号，并与《近年已完成的类似设计咨询审查项目汇总表》中的序号保持一致。

2.投标人应根据招标文件第三章投标人须知前附表第40.4项的要求在本表后附相关证明材料。

6.投标人的信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录3的要求，在此对其信誉情况作出说明。 不限于下列资料： 1.2021年的年度会计报表及审计报告； 2.投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单； 3.在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2019年1月1日至今）均无行贿犯罪行为记录的承诺函原件； 5.其他说明。

注：投标人应根据招标文件第三章投标人须知前附表第40.4项的要求在本表后附相关证明材料。

7.拟委任的项目负责人资历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  | 从事设计咨询或勘察设计工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年月毕业于 学校专业，学制年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章投标人须知前附表第40.4项的要求在本表后附相关证明材料。

- 拟委任的各审查专家汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓 名 | 技术职称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表填报的人员应满足招标文件第三章“投标人须知”前附表附录 5 的要求。

9.拟委任的各审查专家资历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  | 从事设计咨询或勘察设计工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员应与表8中所列人员相一致。

2.投标人应根据招标文件第二章投标人须知前附表第40.4项的要求在本表后附相关证明材料。

10.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

11.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

12、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）    标段设计文件审查委托技术咨询服务投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接受相关资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     工作，占总工程量的     %；（成员名称）承担     工作，占总工程量的     %。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年  月   日

注：联合体各成员单位内部的职责分工中，联合体牵头人的工作量占比应不低于60%。

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.投标保证金提交凭证

(按要求提供，格式自拟，盖投标人电子签章)

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务要求偏离表格式

所投标段：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）合同履行期限 |  |  |  |
| （二）提交服务成果地点 |  |  |  |
| （三）投标报价要求 |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |
| （五）履约保证金 |  |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |  |
| （七）其他说明 |  |  |  |
| …（可自行扩展） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

8.投标人情况介绍

（格式自拟，盖投标人电子签章)

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.服务（技术）响应表格式

服务（技术）响应表

所投标段：

| 项号 | 采购标的内容 | 招标要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |  |  |
| 2 | 对咨询人的总体要求 |  |  |  |
| 3 | 现场审查（外业验收） |  |  |  |
| 4 | 符合性审查 |  |  |  |
| 5 | 设计文件审查 |  |  |  |
| 6 | 造价文件审查 |  |  |  |
| 7 | 提交咨询报告 |  |  |  |
| 8 | 报告核查 |  |  |  |
| 9 | 履约验收 |  |  |  |
| 10 | ……（可自行扩展） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.技术建议书

（设计咨询审查工作大纲（30000字以内），格式自拟，盖投标人电子签章)

主要内容包括：

一、人员组织机构

1、设计咨询审查组织机构和人员情况

2、各阶段设计咨询审查工作人员配置安排

3、设计咨询审查组织机构职责范围、人员岗位职责

二、对本招标项目所包括的设计咨询审查工作范围和任务理解

三、对本招标项目所包括的设计咨询审查工作总体思路

1、设计咨询审查工作目标

2、设计咨询审查工作思路

四、对各专业工程设计咨询审查的特点、关键性技术问题的认识及措施

五、设计咨询审查工作计划安排和工作质量、进度管理措施

1、设计咨询审查工作计划

2、设计咨询审查工作程序

3、设计咨询审查工作质量、进度管理措施

六、其他

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

本条内容可修改为：“本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函采用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证设计人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签收最后一批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。