**一、成德眉资一体化应用、移动业务处理应用、工程建设类项目业务系统升级（除门户网站全文检索外）、不良行为记录系统升级、专家费系统优化需在签订合同后90个日历日内完成上线。**

**二、移动CA应用、保函对接系统需在签订合同后180个日历日内完成上线。**

**三、数据仓库系统中的（4）数据清洗部分在签订合同后300个日历日内完成。**

**四、数据仓库系统（除（4）数据清洗部分外）、门户网站全文检索需在签订合同后540个日历日内上线。**