采购项目编号：510113202100105

成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成

项目

竞争性磋商文件

中国·四川

成都市青白江区福洪镇人民政府

四川浩行招标代理有限公司

共同编制

2021年11月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请公告	1

第二章 供应商磋商须知	4

第三章 响应文件格式	24

第四章 供应商资格条件要求	46

第五章 供应商资格证明文件	47

第六章 项目服务及其他商务要求	49

第七章 采购项目实质性要求	57

第八章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	58

第九章 评审办法	59

第十章 合同草案条款(样例)	- 70 -

第十一章 附件	70

- 第一章 竞争性磋商邀请公告

四川浩行招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受成都市青白江区福洪镇人民政府（以下简称“采购人”）的委托，拟对“成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成项目”采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成项目

二、采购编号：510113202100105

三、采购内容：详见磋商文件第六章。

四、资金情况：

资金来源及金额：财政资金95.26万元。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目专门面向中小企业采购。

（四）本项目不接受联合体参加磋商。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构在供应商报名前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

- 七、竞争性磋商文件获取时间、地点、方式：

（1）获取竞争性磋商文件的时间期限：2021年11月11日至2021年11月17日9：00—17:00（北京时间，节假日除外)。

（2）获取竞争性磋商文件的方式：凡有意参加本项目者，在本项目采购文件获取时间期限内，请登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：（1）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。

3.采购文件技术服务费：本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

4.交易系统注册（供应商入驻）方式：

注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

八、首次递交响应文件截止时间：2021年11月22日13时30分(北京时间)

九、响应文件递交的地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢-503号（四川浩行招标代理有限公司）本项目开标厅。

注：供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

十、磋商时间：2021年11月22日13时30分(北京时间)。

十一、磋商地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢-503号四川浩行招标代理有限公司本项目评标室。

十二、采购信息发布媒体：本磋商邀请在“四川政府采购网”以公告形式发布。

十三、采购项目联系人及联系电话

采购人：成都市青白江区福洪镇人民政府；

地址：青白江区福洪镇隆盛街34号；

联系人：陈老师；

联系电话：028-83648298

代理机构：四川浩行招标代理有限公司

地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢-503号

项目联系人：张先生

联系电话：028-85588661

温馨提示：

1)	在“政采云平台大厅”，区划切换到“成都市”下面的区划，点击“供应商入驻”或“点击进入”进入供应商注册页面。

2)	在“成都政府采购供应商注册”页面，点击“立即登记”进入“提交资料”页面。

3）在“提交资料”页面，第一步先创建账号，填写账号相关的信息，完成后点击“提交注册”，进入下一步“区划选择”。

4）登录平台：创建账号成功后，在账号登录页面输入账号密码进行登录，登录后，系统自动进入“区划选择”页面，之后根据操作指南及网站提示继续操作直至入驻成功。

# 第二章 供应商磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 须知事项 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家。 本次采购采取在“四川政府采购网”上发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购人 | 成都市青白江区福洪镇人民政府 |
| 3 | 采购代理机构 | 四川浩行招标代理有限公司 |
| 4 | 采购项目名称 | 成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成项目 |
| 5 | 采购编号 | 510113202100105 |
| 6 | 磋商文件编制 | 由成都市青白江区福洪镇人民政府和四川浩行招标代理有限公司共同编制 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算为：人民币95.26万元。 注：供应商提交的最后报价不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应文件处理。 |
| 8 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为：人民币95.26万元。 注：供应商提交的最后报价不得超过本项目最高限价，否则将被作为无效响应文件处理。 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法(评审标准详见第九章) |
| 11 | 是否接受联合体参加 | 本项目不接受联合体参加磋商 |
| 12 | 磋商有效期 (实质性要求) | 本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不收取。 |
| 14 | 履约保证金 (实质性要求) | 本项目不收取。 |
| 15 | 响应文件组成（实质性要求） | 供应商编写的响应文件应包括： （1）资格性响应文件：正本一份，副本二份，副本可以由正本复印而成；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。 （2）其他响应文件：正本一份，副本二份，副本可以由正本复印而成；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。 （3）电子文档一份，电子文档采用光盘或U盘制作。 |
| 16 | 签字盖章 （实质性要求） | （1）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖个人名章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （2）响应文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人（或其授权代表）签字或加盖供应商单位公章。 |
| 17 | 响应文件封面的标注 | （1）资格性响应文件在其封面上清楚地标明资格响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。 （2）其他响应文件在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。 |
| 18 | 响应文件的装订 | 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 |
| 19 | 响应文件密封和密封袋标注 | （1）响应文件可以按资格性响应文件、其他响应文件、电子文档单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。 （2）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日；按资格性响应文件、其他响应文件、电子文档单独密封包装的，密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、资格性响应文件或其他响应文件或电子文档、供应商名称、年月日。 （3）最外层密封袋的封口处应粘贴牢固，封口处加盖供应商单位公章。 |
| 20 | 答疑会和现场考察 | - （1）采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 （2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。 |
| 21 | 低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求) | （1）在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 （2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 （3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其采购文件作为无效处理。 |
| 22 | 政府采购扶持政策 (实质性要求) | 一、小微企业价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号))的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。(如涉及)2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。4.联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 二、监狱企业价格扣除 1.根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。2.本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（本项目专门面向中小企业采购，小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位不再享受价格扣除） |
| 23 | 供应商咨询 | 联系人：张先生 联系电话：028-85588661 根据委托代理协议约定，对本项目供应商提出的询问作出答复时，只限于采购人委托授权范围内的事项，采购人委托授权范围以外的事项，由采购人负责答复。 |
| 24 | 供应商质疑 | - （1）根据委托代理协议约定，对于磋商文件(磋商文件技术条款和除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程、成交结果由采购代理机构负责答复。 （2）接收质疑函方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。 招标代理机构联系人：张先生 联系电话：028-85588661 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢-503号 邮编：610000 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。3.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 25 | 供应商投诉 | 监督投诉受理单位：青白江区财政局； 地址：成都市青白江区政府中路160号。 联系电话：028-83308630 。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 26 | 评审情况的公告 | 所有递交了响应文件的供应商资格性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网 ”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 27 | 成交通知书 领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交人凭有效证件证明材料到四川浩行招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：张先生 联系电话：028-85588661 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢-503号。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 按照国家、本市有关规定，经甲乙双方约定，采购代理服务费支付方式为：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号及原国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定按定额收取。由成交供应商在领取成交通知书前缴纳。 |
| 29 | 政府采购 合同公告 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 30 | 关于执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件及财库〔2015〕124号的要求 | （1）根据该办法第三条符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：(四)市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。 （2）依据财库〔2015〕124号的要求，政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，采购活动可以继续进行。 |
| 31 | 适用范围 | 本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用于本次磋商采购项目。 |
| 32 | 定义 | （1）“采购人”系成都市青白江区福洪镇人民政府。 （2）“供应商”系指购买了竞争性磋商文件拟参加磋商和向采购人提供相应服务的法人、其他组织或者自然人。 （3）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是四川浩行招标代理有限公司。 （4）本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。 （5）本竞争性磋商文件各部分规定的时间均以北京时间为准。 |
| 33 | 本项目合格的供应商条件 (实质性要求) | （1）供应商应具备第一章所述的资格条件。 （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。 （3）向采购代理机构购买了竞争性磋商文件并登记备案。 |
| 34 | 充分、公平竞争保障措施 (实质性要求) | （1）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 （3）利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。 |
| 35 | 竞争性磋商费用 | 供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。 |
| 36 | 政府采购信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。 （1）根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的投标人可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 （2）为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）投标人为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 |
| 37 | 本项目所属行业 | 农、林、牧、渔业 |
| 38 | 落实政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
| 39 | 备注 | 若竞争性磋商文件中其他内容与磋商须知表内容不一致的，以磋商须知表为准。 |

## 二、总则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述项目的服务采购要求。

1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2．采购主体

2.1 本次磋商的采购人是成都市青白江区福洪镇人民政府。

2.2本次磋商的采购代理机构是系指四川浩行招标代理有限公司。

2.3“供应商”系指领取了磋商文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的供

应商。

2.4“货物/服务/工程”系指磋商文件规定供应商须承担的货物/服务/工程供应以及其他类似的义务。

### 3．合格供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件，否则其响应文件按无效处理。

3.1具备磋商文件“竞争性磋商邀请”规定的资格条件；

3.2按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

3.3遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.4不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.5供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

3.7有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其报价无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的响应文件相互混装;

### 4．磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加  本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体参加竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与。

### 7.磋商保证金

本项目不收取。

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为提交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在本项目发布媒体网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容均为磋商文件的组成部分，并具有同等的法律效力。如磋商文件的澄清与磋商文件有矛盾，以日期在后的为准。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人或采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，应当在获取采购文件之日起2个工作日内提出。以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。若采纳，采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

13.1（实质性要求）供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。响应文件包括资格性响应文件、其他响应文件和电子文档。

13.2资格性响应文件：磋商供应商按照磋商文件要求编写资格性响应文件：

（1）声明函、承诺函；

（2）供应商的资格声明；

（3）磋商文件第五章所要求提供的证明材料；

（4）磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

13.3 其他响应文件：供应商须按磋商文件的要求编写响应文件，对磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

（1）报价函；

（2）报价表；

- 分项报价明细表；

（4）商务应答表；

（5）供应商应按照磋商文件中售后服务要求作出的积极响应和有利于采购人的承诺；（如适用）

（6）针对本项目的售后服务及实施方案；（如适用）

（7）质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺等文件；（如适用）

（8）服务应答表

（9）磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

13.4报价部分。磋商供应商按照磋商文件要求及磋商情况填写“最终报价函”

13.5其他部分。供应商按照磋商文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。响应文件中如附有外文资料，必需逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（实质性要求）

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

- 16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.2响应文件统一用A4幅面纸印制（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）。

18.3其他有关规定详见供应商须知附表。

### 19.响应文件的密封和标注

19.1详见供应商须知附表。

19.2未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。如果未按前款规定标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并将响应文件退回供应商。

### 20.响应文件的递交

20.1所有响应文件都必须按“竞争性磋商邀请”中规定的递交截止时间之前送达规定地点。

20.2出现“第二部分 供应商磋商须知中第11.2项”因磋商文件的修改推迟递交截止日期时，则按采购代理修改通知规定的时间递交。

20.3采购代理将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何响应文件。

20.4资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.5采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.6报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.7本次采购不接收邮寄的响应文件。

- 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）报价一览表与分项报价明细表汇总金额不一致的，以分项报价明细表金额计算结果为准，但分项报价或者分项报价明细表汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

（5）报价出现其他不一致的情况，由评审小组协商后按相关法律法规处理。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、报价

### 22.报价要求

22.1按照磋商文件“响应文件格式”中报价表、分项报价明细表、最终报价信的要求进行报价。

22.2供应商应以磋商文件内容作为报价基础，同时可结合自身实力，考虑项目实施因素及该项目实施过程中的风险，以不低于企业成本的价格自主确定报价。

22.3本次项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

22.4供应商须提交项目总报价及报价说明。

22.5供应商应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用，所有费用均应计入总报价。

## 六、磋商与最终报价

### 23．磋商

23.1采购代理机构将在“供应商磋商须知附表”中规定的时间和地点组织磋商。供应商须派代表参加，并签名报到以证明其出席。

23.2磋商开始前将由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

23.3 响应文件有下列情况之一者视为无效：

（1）响应文件未密封；

（2）未经法定代表人签字（或加盖法定代表人名章）或未盖供应商公章；

（3）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份有效的；

（4）供应商在一份响应文件中，对同一项目有两个或多个报价的。

23.4在初审的基础上，对已按规定递交了响应文件的供应商就本项目的技术、商务及售后服务等内容，磋商小组（评审委员会）所有成员与之磋商。

### 24．最终报价

24.1 磋商后，供应商须在磋商小组要求的时间内作出最终报价，该报价须供应商的授权代表签字或盖章确认为有效。

## 七、评审

### 25.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 八、成交事项

### 26.确定成交供应商

26.1采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

26.2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

26.3采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以参照《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 27.成交结果

27.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

27.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

### 28.成交通知书

28.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

28.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 九、合同事项

### 29.签订合同

29.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

29.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

29.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

29.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 30.合同分包（实质性要求）

30.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 31.合同转包（实质性要求）

31.1本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

31.2成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 32.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 33.履约保证金（实质性要求）

详见“供应商须知附表”。

- 34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在“四川政府采购网”上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 35.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内按规定报同级财政部门备案。

### 36.履行合同

36.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 37.验收

项目符合国家、行业的相关技术标准及要求，本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

### 38.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 十、磋商纪律要求

### 39.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 十一、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 十二、其  他

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

# 第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、第三章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封面

正本或副本

资格性响应文件/其他响应文件

项目编号: ________________

项目名称：________________

供应商名称：        (盖章)

日      期：    年  月  日

注：此为响应文件封面格式，供应商可在封面后添加目录，格式自拟。

- 第一部分 资格性响应文件(格式)

### 一、法定代表人授权书

致：          （采购人名称）

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方          （项目名称）（采购项目编号：       ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面。

供应商名称：                     (单位公章)

法定代表人：          (签字或盖章)

授权代表：            （签字）

日    期：     年   月   日

注：法定代表人不亲自参加磋商，而授权代表参加磋商的适用。

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

姓名：                系                    （供应商全称）的法定代表人（职务：            电话：               ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商名称：                     (单位公章)

法定代表人：          (签字或盖章)

日      期：     年   月   日

注：法定代表人亲自参加磋商时适用本证明书。

- 二、承诺函

致：             （采购人名称）

我单位                     （供应商名称）自愿参加              （项目名称)的采购活动，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方满足《中国人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件：本单位及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

二、我方完全接受和满足本项目磋商文件中规定的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在首次递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》的以下规定：

1.供应商与其他供应商之间，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.供应商未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，不存在咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的情形。

四、我方承诺不存在总公司、分公司以不同的供应商身份同时参加磋商。

五、我方承诺非为参与采购项目前期咨询论证的供应商。

六、我方承诺未在本采购项目中，与其他供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人。

七、我方与本项目采购代理机构不存在关联关系，同时与本项目采购代理机构不是母公司或子公司的关系。

八、我方在经营活动中没有重大违法记录。没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

九、我方将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的规定并结合项目要求进行验收。

十、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺以及响应文件中的有关证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章）

日    期：     年   月   日

- 三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、监狱企业相关证明材料（如涉及）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其磋商中的监狱企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

### 五、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

非残疾人福利性单位无需提供声明函。

企业名称（盖章）：

日 期：

六、本项目要求提供的其他资格证明材料

- 第二部分 其他响应文件(格式)

### 一、磋商函

致            (采购人名称)：

根据贵单位              （项目名称）的磋商邀请，本单位经认真研究，决定参加贵单位的本次磋商采购。据此函，本单位承诺和申明如下：

1.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2.我方为本项目提交的响应文件（资格响应文件和其他响应文件）正本壹份、副本贰份、电子文档壹份。经磋商进入最后报价时，提供最后报价表。

3.一旦我方成交,本单位愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

4.我方已详细阅读审查本采购文件的全部内容，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，本单位完全认同本采购文件的全部规定和要求。本单位理解并同意放弃对有不明及误解的权利，愿意遵守本采购文件中对供应商的所有规定。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证本单位已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本响应文件磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起    天，有效期届满之前对本单位均有约束力。

7.本单位完全理解采购人不一定将本项目授予最低报价的供应商的行为。

8.确保该项目质量，促进市场的规范运行和公平竞争，有效制止磋商活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制磋商中的行贿受贿等违法犯罪活动，我方特作以下承诺：

（1）在本项目磋商活动中，我方将自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关磋商管理规章制度开展磋商活动。我方不以任何形式向磋商采购单位任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请磋商采购单位人员参与娱乐活动；不串通报名磋商，不弄虚作假，不拉拢招、评审人员影响评审工作的公正性。

（2）我们将认真接受监督部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

9.我方完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的法律和经济纠纷由我单位全权负责。

10.同意向贵单位提供可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料。

11.若本单位成为成交供应商，将按照本磋商文件要求支付采购代理服务费。

12.若因本单位原因造成采购活动终止，给采购人及采购代理机构带来的损失由本单位承担。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、事业单位或团体组织磋商根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响磋商资质及效力。2、空白项用“/”填写。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 三、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务期限 |  |
| 报价金额 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注:1、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

- 四、分项报价明细表

| 序号 | 树种名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元（含税） |  |  | 合价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  |
| 1 | 樱花 | 带土球≥1.0m，米径5—6cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.0m | 株 | 217 |  |  |  |  |
| 2 | 紫薇 | 带土球≥0.4m，米径8—9cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.2m | 株 | 633 |  |  |  |  |
| 3 | 黄花风铃木 | 带土球≥0.6m，米径4—5cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.5m | 株 | 89 |  |  |  |  |
| 4 | 木芙蓉 | 米径5cm，带土球30—40cm,分枝点高度1.2—1.5m，苗龄2-3年，树高1.5—2.0m，分枝个数3-5个。 | 株 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 贴梗海棠 | 带土球≥30cm，地径4.0—5cm，高度≥2m | 株 | 56 |  |  |  |  |
| 6 | 油麻藤 | 带土球≥1.5m，长度1.5—2m | 株 | 318 |  |  |  |  |
| 7 | 酢浆草 | 每平方米栽植36株，栽植、苗木养护等不低于50元每平方米,高度15-20cm | 株 | 108216 |  |  |  |  |
| 8 | 合计金额 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

2、所有报价均用人民币表示,所报价格是履行合同的固定价格。人员、设备、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 五、服务内容及要求应答表

项目名称：                                   项目编号：

| - 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性磋商文件所列相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 六、商务要求应答表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性磋商文件所列要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

七、拟任本项目人员情况表

| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 八、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供业绩证明材料详见综合评分明细表。如不实，属于弄虚作假，取消磋商或成交资格。

2、供应商可根据实际情况增加或变动此表格式。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 九、服务方案

注：格式自拟。

- 十、本项目要求或供应商认为需要提供的其他材料

# 第四章 供应商资格条件要求

- 一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目专门面向中小企业采购。

（四）本项目不接受联合体参加磋商。

二、其他类似效力要求：

供应商法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章 供应商资格证明文件

一、供应商应当提供的资格要求的相关证明材料：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

有效的营业执照复印件或事业单位法人证书或其他类似效力证明材料复印件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

1、具有健全的财务会计制度的证明材料：（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）

①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）的有效财务报告复印件；

②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

2、具有良好的商业信誉的证明材料：可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、具有依法缴纳税收的证明材料（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②供应商提供（2020年1月1日以后）任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（复印件）。

③可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

2、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①供应商提供社保部门出具的（2020年1月1日以后）任意一个月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准）。

②可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录的证明材料。

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：无。

（三）本项目专门面向中小企业采购的证明材料：中小企业应当提供《中小企业声明函》原件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件；监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

二、其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证明书原件（注：由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加磋商的适用）、法定代表人身份证复印件（注：在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的）；

2.法人授权书原件（注：①由授权代表参加磋商的适用，②非独立法人机构提供相应的负责人授权书原件，③签字或加盖名章须与其相对应的身份证明文件上姓名一致。）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件（注：在有效期内、两面均应复印）。

说明：（1)供应商提供的以上资格证明材料均应加盖供应商公章，否则资格审查将视为未通过。

（2)重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3)供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信人名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

（4)重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额。

（5）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

# 第六章 项目服务及其他商务要求

一、项目概述

1、项目名称：成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成项目。

2、项目背景

（1）成都市青白江区2019年度森林植被恢复费市级分成项目建设地点位于青白江区福洪镇杏花村。

（2）景观节点打造：1、2、3、5、7、9、13、15、18、21、22、23、24、27、29号小班，总面积为6167平方米；

（3）在旅游道路两侧栽植景观绿化树种：4、6、8、10、11、12、14、16、17、19、20、25、26、28、30、31、32号小班，总长度为1759米。

二、服务内容及要求

1.项目建设区域基本情况

1.1项目建设位置与地形地貌

福洪镇隶属于四川成都市青白江区，位于成都市东南郊35公里处，距青白江区政府30公里，东邻金堂县，南接龙泉驿区，西、北与清泉镇接壤。辖区内气候温和，适合发展优质水果和山药材及其他经济作物。

福洪镇属深丘低山地貌，最高海拔916米，最低海拔450米，地形呈“Ｗ”型，即“三山夹两沟”，地形地貌非常独特，“山”、“沟”之间风格迥异、特色鲜明、相互映衬。

1.2项目区气候与水源

福洪镇属陆亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，平均气温16.3℃左右。

青白江区境内河流分都江堰水系、排洪河流和山溪河流。都江堰水系中，青白江区境流长2.75千米，平均河宽120米、多年平均流量54.6立方米/秒；毗河区境流长17．5千米，平均河宽155米，多年平均流量27.3立方米/秒。排洪河流中，弥牟河区境流长3.5千米，平均河宽11米，多年平均流量1.5立方米/秒；长流河区境流长18.5千米，平均河宽17米，多年平均流量5立方米/秒；绣川河区境流长10.75千米，平均河宽20米，多年平均流量3.4立方米/秒；羊叉河区境流长3.88千米，平均河宽12米，多年平均流量1.6立方米/秒。山溪河流中，石板河区境流长15千米，平均河宽10米，多年平均流量2立方米/秒；高字库河区境流长13千米，平均河宽7米，多年平均流量0.3立方米/秒；水磨河区境流长9千米，平均河宽5米，多年平均流量0.2立方米/秒；桤木河区境流长17千米，平均河宽8米，多年平均流量1.5—2立方米/秒；西江河区境流长19千米，平均河宽45米，多年平均流量4立方米/秒；湖江河区境流长4.25千米，平均河宽10米，多年平均流量1.5立方米/秒。

1.3项目区森林资源

福洪镇隶属于青白江区，森林植被属龙泉山脉地带性植被，由于长期人为活动，自然原始森林植被已被破坏。目前主要植被类型是天然次生柏木、青冈和人工栽植柏木、巨桉林。用材树主要有柏木、桤木、青冈、桉树、千丈、香樟、杨树等；经济树主要有核桃、桃、梨、李、杏等；竹类主要有慈竹、硬头黄竹等。

总体来说龙泉山脉林地比重偏低，柏木纯林较多，以核桃、桃、梨为主的落叶经济林所占比重较大，林相相对单调，景观视觉效果较差，亟须进行适当改造和植绿添彩。

1.4项目区社会情况

福洪镇杏花村，地处风景秀丽的龙泉山脉中段，因规模种植“福洪杏”而得名，地处龙泉山脉中段，距成都市主城区约25公里，距成南高速清泉收费站出入口仅5公里。全村幅员面积5.95平方公里，辖13个村民小组，共有村民1295户、4413人。杏花村党总支始终将围绕发展抓党建、抓好党建促发展作为工作的突破口，依托万亩优质杏产业规模化发展，带领全体村民大力发展乡村旅游经济，实现一、三产业良性互动，推进杏花村向“产业品牌化、旅游特色化、社区建设新型化、管理民主化”的新型发展方向稳步前行。经过多年的发展，杏花村已成为成都远近闻名的赏花、品果、体验休闲生活的一方圣地，2010年成功创建国家AAA级旅游区，先后被授予“全国生态文化村”、“四川最具潜力花卉观赏地”、“四川省十大赏花旅游目的地”、“四川省绿化示范村”等称号。“福洪杏”成功申报为国家地理标志保护产品。杏花村已成功举办了六届杏花节、五届杏果采摘节，其中2013年度接待游客25万人次，实现旅游收入7500万元。

1.5项目区现状

成都市青白江区2019年度森林植被恢复费市级分成项目主要为乡村旅游景点打造，造林小班主要为乡间旅游道路两侧打造。该区域内主要原生植被有构树、马桑、茅草等。地类以缓坡、台地为主，土壤为紫色壤土为主，由于攀龙路在原道路基础上进行改扩建，因此土壤比较板结，需要适当客土。

2.实施范围

本项目实施范围福洪镇杏花村，两条线路，攀龙路和优质杏花产业道路。其中攀龙路有29个小班，线行小班14个共1254米，节点打造小班15个共6167平方米；优质杏花产业道路涉及3个小班全为线行小班共505米。

根据青白江区国土空间数据，土地利用属性主要为旱地、有林地及园地。原生植被为构树、马桑、茅草等，土壤为紫色土，地类以平地为主。土层厚度≧30cm，弱碱性土，交通便利、临近水源。

3.项目建设进度安排

3.1项目建设进度计划

（1）2021年12月前：完成新造林面积栽植任务；

（2）2021年12月：完成施工质量和施工作业率验收工作；

（3）2022年1月—2023年12月：抚育管护任务；

（4）2023年12月：完成保存率和成活率验收工作。

4.项目立地条件

根据项目实施区域地形、地貌、气候、土壤、植被等特征和主导因子确定植被恢复作业区立地类型。

5.立地类型

本项目植被恢复作业区位置海拔545m~680m为平坝丘陵区，坡度≤15°为缓平坡，土层厚度为50cm为中厚层土，项目区立地类型为F：平坝丘陵区缓平坡中厚土类型。

6. 造林树种选择

6.1树种选择原则

1、生态，尊重、保护和利用现有自然景观资源，创造一个与自然环境和谐共处、相互补充、可持续发展的自然景观；

2、增加彩叶植物和花卉植物的比例，丰富景观植物色彩；

3、凸显 “特色化，彩色化”；

4、将观花、观叶，区域主题植物分明，植物季节特色突出；

5、丰富景观层次，增强植物景观空间立体感；

6、增加养护型植物的应用，运用多年生、少修剪的植物等，降低养护成本。

苗木种类

7.项目建设选用的造林树种以乡土树种为主。外购的种苗必须具备“两证一签”（种苗质量检验证、检疫证、种苗标签）。设计树种为樱花、紫薇、黄花风铃木、木芙蓉、贴梗海棠、油麻藤、酢浆草。所选树种生物性特性如下：

8.樱花：温带、亚热带树种，性喜阳光和温暖湿润的气候条件，有一定抗寒能力。对土壤的要求不严，宜在疏松肥沃、排水良好的砂质壤土生长，但不耐盐碱土。根系较浅，忌积水低洼地。有一定的耐寒和耐旱力。

9.紫薇：喜暖湿气候，喜光，略耐阴，喜肥，尤喜深厚肥沃的砂质壤土，好生于略有湿气之地，亦耐干旱，忌涝，忌种在地下水位高的低湿地方，性喜温暖，而能抗寒，萌蘖性强。紫薇还具有较强的抗污染能力，对二氧化硫、氟化氢及氯气的抗性较强。半阴生，喜生于肥沃湿润的土壤上，也能耐旱，不论钙质土或酸性土都生长良好。

10.黄花风铃木：性喜高温，生育适温23-30℃，最低温度5℃，土层深厚，土壤肥沃，有机质含量丰富，是种植黄花风铃木的理想土壤条件，适宜黄花风铃木的生长发育。

11.木芙蓉：喜光，稍耐阴；喜温暖湿润气候，不耐寒，在长江流域以北地区露地栽植时，冬季地上部分常冻死，但第2年春季能从根部萌发新条，秋季能正常开花。喜肥沃湿润而排水良好的砂壤土。生长较快，萌蘖性强。

12.贴梗海棠：喜光，有一定耐寒能力，四川小气候良好处可露地越冬；对土壤要求不严，但喜排水良好的肥厚壤土，不宜在低洼积水处栽植。

13.油麻藤：生于林边，常缠绕于树上。暖地树种，喜温暖、湿润环境。喜光、稍耐阴。性强健，抗性强，寿命长，耐干旱，宜生长于排水良好的腐殖质土中。

14.酢浆草：喜向阳、温暖、湿润的环境，夏季炎热地区宜遮半荫，抗旱能力较强，不耐寒，喜阴湿环境，对土壤适应性较强。

造林树种种苗、规格

15.项目建设选用的造林树种结合生态景观需要，选择品种优良、根系发达、生长发育良好、植株健壮的苗木，以适生树种为主。设计引进树种的种源地与作业区自然条件相近或相似，并综合分析了以往引进树种的实生情况。外购的种苗必须具备“两证一签”（种苗质量检验证、检疫证、种苗标签）。

设计造林用苗木规格及质量要求详见表下表。

| 序号 | 树种 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乔木 |  |  |
| 1 | 樱花 | 带土球≥1.0m，米径5—6cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.0m | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 2 | 紫薇 | 带土球≥0.4m，米径8—9cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.2m | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 3 | 黄花风铃木 | 带土球≥0.6m，米径4—5cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.5m | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 4 | 木芙蓉 | 米径5cm，带土球30—40cm,分枝点高度1.2—1.5m，苗龄2-3年，树高1.5—2.0m，分枝个数3-5个。 | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 二 | 灌木 |  |  |
| 1 | 贴梗海棠 | 带土球≥30cm，地径4.0—5cm，高度≥2m | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 2 | 油麻藤 | 带土球≥1.5m，长度1.5—2m | 带土球、熟货、无病虫害、树形优美；含运输费 |
| 三 | 地被 |  |  |
| 1 | 酢浆草 | 每平方米栽植36株，栽植、苗木养护等不低于50元每平方米,高度15-20cm |  |

用苗量

根据项目绿化造林设计图，项目建设共需乔木树种1075株，油麻藤318株，酢浆草108216株。具体明细如下表：

| 成都市青白江区2019年森林植被恢复费市级分成项目实施方案(代作业设计） 苗木品种、规格及需苗量设计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 树种名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 樱花 | 带土球≥1.0m，米径5—6cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.0m | 株 | 217 |
| 2 | 紫薇 | 带土球≥0.4m，米径8—9cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.2m | 株 | 633 |
| 3 | 黄花风铃木 | 带土球≥0.6m，米径4—5cm、高度≥2.5m，分枝点高度≥1.5m | 株 | 89 |
| 4 | 木芙蓉 | 米径5cm，带土球30—40cm,分枝点高度1.2—1.5m，苗龄2-3年，树高1.5—2.0m，分枝个数3-5个。 | 株 | 80 |
| 5 | 贴梗海棠 | 带土球≥30cm，地径4.0—5cm，高度≥2m | 株 | 56 |
| 6 | 油麻藤 | 带土球≥1.5m，长度1.5—2m | 株 | 318 |
| 7 | 酢浆草 | 每平方米栽植36株，栽植、苗木养护等不低于50元每平方米,高度15-20cm | 株 | 108216 |

成活养护

26.支撑：苗木种植后应立即支撑固定，慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定，支撑点以树体高2/3处为好，并加垫保护层，以防伤皮。

27.控水：新移植苗木，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较少。因此，只要保护土壤适当润湿即可。土壤含水量过大，反而影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的时候会导致烂根死亡。一般来说，第一次淋水后，待10天左右开穴浇一次水，以后10-15天浇一次，但要根据天气情况、土壤质地情况而定。

28.喷水：新移植苗木地上部分特别是叶面因蒸腾作用易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，并且及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的气候环境。可采用高压水枪喷雾，或将供水管安装在树冠上方，根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾。也可用“吊盐水”的方法，即在树枝上挂个装满清水的盐水瓶，运用医药上吊盐水的原理，让瓶内的水慢慢滴在树体上，并定期加水，既省工又节省投资。一般在抽枝发有5-10片叶后，可停止喷水。

29.遮荫：苗木移植初期或高温季节，要搭棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体水分的蒸发。在搭棚时，遮荫度为70%左右，让树体接受一定的散射光以保证树体光合作用。以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。

30施肥：苗木移植初期，根系吸肥能力差，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效肥料配置成浓度0.5%-1%的溶液，选早晚进行喷洒。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

31.中耕松土：为了保持土壤良好的透气性而有利于根系萌发，应做好中耕松土工作，以防土壤板结。

32.病虫害防治

病虫害防治按照“预防为主、综合防治”的方针，和“治早、治小”的原则，综合运用植物栽培技术防治、生物防治、物理机械防治、化学防治措施，严防植物病虫害的发生和成灾，树干均涂白为预防病虫害。

33管护：为防止人、畜对绿化造成不利影响，施工方应安排专人进行管护，并加强宣传。

34.养护期限：为15个月，且无偿更换死病苗。

35.植树造林工程苗木成活率达到85%。

36.栽植期：2021年12月之前完成所有苗木的栽植工作。

三、商务要求

1.付款方式（实质性要求）：验收合格后拨付至合同金额的70%，第一年管护期合格后支付至合同金额的85%，第二年管护期合格后支付剩余合同金额的15%。

2.报价要求（实质性要求）：供应商的报价是满足采购需求全部内容的价格体现，即为完成本项目所涉及的一切费用。

3、验收方法和标准

3.1、符合国家及行业现行质量验收标准、完全满足服务要求并通过相关方面评审和验收达到合格。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库[2016]205号文件及相关行业技术要求及行业标准等相关法律法规的要求进行验收。

3.2、验收方式：项目建设完工后，由成都市青白江区福洪镇人民政府组织验收。验收过程中，严格按照项目实施方案的设计进行，对项目的建设地块位置、面积，树种规格进行验收。造林栽植苗木成活率须≥85%，抚育管护后苗木保存率须≥85%。未达要求验收不合格需进行整改后再次验收。验收合格后，按程序拨付资金。

- 四、其他未尽事宜，由采购人与成交人另行协商解决。

# 第七章 采购项目实质性要求

一、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实质性要求

1. 供应商资格必须符合国家有关规定和磋商文件资格性要求。

2. 供应商提供的货物和服务不能负偏离采购需求中的实质性要求。

3. 响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。

- 第八章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第六章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第九章 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等法律法规并结合本次采购项目的特点制定本评审程序、评审方法、评审标准。

一、磋商小组及专家组成

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等规定，结合本次采购项目的实际情况依法组建磋商小组，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。磋商小组由采购人的代表和评审专家共三人以上的单数组成。若磋商项目(货物和服务类)预算达到政府采购公开招标限额标准的，磋商小组为五人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况（注明法律法规依据）。

二、磋商组织

磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审程序

(一)供应商资格审查

1.在开启时间后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加磋商的供应商名单。

2.确定参加磋商的供应商数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

3.评审委员会资格审查结束后，应当向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

4、资格审查报告应当由全体评审委员会成员签字确认。评审委员会成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

5.评审委员会出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。同时在磋商结果公示中向社会公开。

(二)磋商

1.供应商资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当组织评审委员会按照磋商文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

2.本项目可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录。

5.评审委员会变动磋商文件的，应当要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

6.磋商过程中，评审委员会可以根据磋商情况调整轮次。

7.磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

8.供应商重新提交响应文件的，响应文件应当按照前款规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

9.评审委员会经与供应商磋商和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

10.磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应

当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

(三)采购活动终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足三家的(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为2家)；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

注：终止后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告终止的情形。对于评审过程中终止的采购项目，评审委员会应当对磋商文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

(四)报价

1.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为2家)。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.磋商文件不能详细列明采购标的工程、技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价(格式由采购代理机构现场提供)。

3.供应商进行现场报价，应当在评审室外填写报价单，密封递交采购人、采购代理机构工作人员，由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交评审委员会。采购人、采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

4.供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

5.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后

报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

6.最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(五)评审方法

本项目采用综合评分法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审委员会成员应当按照磋商文件规定的非实质性偏离进行扣分：

(1)文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，磋商供应商拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件制作不规范，响应不全面，格式不规范，内容不整齐；

（3）认定的其他非实质性偏离；

- (六)评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 |  | 以本次有效的最低磋商报价为磋商基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*10*100%。 |
| 2 | 商务、技术、服务要求36% | 36分 |  | 商务、技术、服务要求完全满足采购文件要求的得36分；低于采购文件要求的（负偏离）每有一项扣1分，直至本项扣完为止。 |
| 3 | 实施经验6% | 6分 |  | 供应商2018年1月1日以来，每提供一个类似项目实施经验的得3分，本项最多得6分。 注：需提供类似项目单个合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖公章。 |
| 4 | 实施方案18% | 18分 |  | 供应商提供的实施方案应包含但不限于以下方面：1、对本项目区域小气候、土壤、水资源等自然环境因素进行分析；2、有针对性的编制各阶段人力、物力、财力等相关配套计划；3、提出清林、除草、排水、打窝、松土、栽植、施肥、保水保墒、病虫害防治、修枝平茬等技术方案；4、提出巡山护林、林区基础设施维护等措施；5、针对栽植过程中可能遇见的各种突发状况提出应急预案；6、制定项目实施进度计划。以上内容分析科学合理，方案详尽完整，措施具体，实用性强，完全满足本项目采购需求的得 18分；实施方案存在一处重大缺陷或漏项的扣 3分，每存在一处细微偏差的扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 |
| 5 | 项目管理措施22% | 安全管理体系与措施 | 12分 | 供应商提供安全管理体系与措施方案，方案包括但不限于：（1）安全管理体系；（2）安全教育及培训计划；（3）安全技术措施和安全应急预案； 1、方案包含以上内容得6分；每缺少一项内容或每有一项内容不完整扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不具有针对性的扣1分；本项最多扣6分。 2、在除上述方面外，供应商额外提供在安全管理体系与措施方面有利于本项目、有针对性且切实可行的实质性的改进建议的，每有一条加1分，本项最多加6分。 注：不提供方案的不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施10% | 10分 | 供应商提供质量管理体系与措施方案，方案包括但不限于：（1）确保工程质量的技术组织措施；（2）质量保证体系；（3）针对质量目标及质量控制的保证措施；（4）质量管理制度及检查制度； 1、方案包含以上内容得8分；每缺少一项内容或每有一项内容不完整扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不具有针对性的扣1分；本项最多扣8分。 2、在除上述方面外，供应商额外提供在质量管理体系与措施方面有利于本项目、有针对性且切实可行的实质性的改进建议的，每有一条加1分，本项最多加2分。 注：不提供方案的不得分。 |
| 6 | 人员配置及农民工工资保障8% | 8分 |  | 1、项目负责人：具有林业或园林类相关专业中级及以上职称的得 1分。（须提供相关职称证书复印件及在职证明等相关证明材料并加盖供应商公章。） 2、技术负责人：具有林业或园林类相关专业中级及以上职称的得1分。（须提供相关职称证书复印件及在职证明等相关证明材料并加盖供应商公章。） 3、为保证项目区民生，鼓励雇佣项目区当地生态移民后失地农民工。根据响应文件中承诺或证明使用项目区当地生态移民后失地农民工（不含项目负责人和技术负责人）的承诺函或证明材料进行评分。每提供1个人员的得1分，本项最多得6分。 |

(七)复核

1.评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，应当根据情况要求磋商小组现场修改磋商结果或者重新评审：

(1)资格性审查认定错误的；

(2)分值汇总计算错误的；

(3)分项评分超出评分标准范围的；

(4)客观评分不一致的；

(5)经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.采购代理机构复核过程中，磋商小组不得离开评审现场。

3.存在本条上述规定情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改磋商结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

4.有下列情形之一的，不得修改磋商结果或者重新评审：

（1）磋商小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

(八)评审报告

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商)。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标满足全部采购文件实质性要求，评审得分且最后报价相同的，优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商；评审得分、最终报价相同且满足采购文件全部实质性要求无供应商均属于不发达地区和少数民族地区的或供应商均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.出具评审报告。评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：

(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况、以及参加采购活动的供应商名单；

(2)响应文件开启日期和地点；

(3)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(4)参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

(5)磋商文件规定的采购项目实质性要求及变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

(6)供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

(7)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

(8)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

(九)确定成交候选人

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

4.采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在“四川政府采购网”公告。

5.采购人依法确定不出成交供应商的，应当重新组织采购，书面告知成交候选供应商，说明理由，并在“四川政府采购网”公告。

6.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(十)成交通知书

1.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

3.供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，采购代理机构将于成交供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照供应商响应文件中的地址发出成交通知书。

4.成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

5.成交人的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人和采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

6.成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭有效身份证明证件到四川浩行招标代理有限公司领取成交通知书。

(十一)评审专家在政府采购活动中承担以下义务

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

5.在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门汇报。

7.解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.法律、法规和规章规定的其他义务。

(十二)评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

1.遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

2.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

4.评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

6.服从评审现场采购代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8.有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

# 第十章 合同草案条款(样例)

# 政府采购合同（参考文本）

合同编号：（以成交通知书上的合同编号为准）。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：XXXX

供应商（乙方）：XXXX

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《报价文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《报价文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

XXXX

二、合同期限

XXXX

三、服务内容与质量标准

（一）XXXX；

（二）XXXX；

（三）XXXX．

…

四、服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1.XX万元；

2.XX万元；

3.XX万元。

……

(二)服务费支付方式：验收合格后拨付至合同金额的70%，第一年管护期合格后支付至合同金额的85%，第二年管护期合格后支付剩余合同金额的15%

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

七、履约保证金

（一）乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

（二）履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

八、甲方的权利和义务

（一）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（二）甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

（三）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（四）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（五）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

九、乙方的权利和义务

（一）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（二）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（三）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（四）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（五）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十、违约责任

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷的方式

（一）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

（二）仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

（三）除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十三、合同生效及其他

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

十四、附件

（一）项目磋商文件；

（二）项目修改澄清文件；

（三）报价响应文件；

（四）成交通知书；

（五）其他。

(以下无正文）

甲方：（盖章）			     乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

地址：                     地址：

开户银行：                 开户银行：

账号：                     账号：

电话：                     电话：

传真：                     传真：

签约日期：XX年XX月XX日	  签约日期：XX年XX月XX日

注：本章的合同主要条款仅供参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致的商业合同，所签合同条款应包括但不仅限于本章提供的参考条款。

- 第十一章 附件

最终报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价合计 | 小写： 大写： |

注：1.供应商的报价是供应商响应磋商项目包要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及的一切费用。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括搭建安装、调试、人员、设备投入、机具租赁及折旧、往返机票、保险、食宿、招标代理服务费、验收合格之前等所有其他有关各项的含税费用；

2.其他需要承诺的事宜；

3.此表在资格性审查结束并通过后，可现场填写此表。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：	(签字并加盖手印)

报价日期：     年  月  日