# 采购项目技术、服务、商务及其他要求

### 一、项目概况

1.采购人：成都市双流区发展和改革局

2.项目内容：本次采购服务项目共分为28个包(分包内容详见包件划分表)，通过政府采购公开招标的方式，选择服务机构参与政府性工程建设项目咨询服务工作。

3.本次采购服务的评审项目是根据区级相关部门、镇（街道）和区属国有企业报送的项目年度计划确定的，在本次采购服务期内若因政策调整、计划变更（包括延期）或不具备工作条件等非采购人原因导致具体项目评审服务无法实施的，投标人须承诺同意采购人无条件单方面终止或解除合同，并不视为采购人违约。最终项目名称和金额以采购人正式安排为准。

### 二、包件划分表

| 区域划分 | 行业类别 | 包号 |
| --- | --- | --- |
| 双流区行政区域范围内 | 政府投资项目工程测量服务 | 1 |
| 双流区行政区域九江街道范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 2 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 3 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 4 |
| 双流区行政区域黄水镇范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑预算评审服务造价咨询服务 | 5 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 6 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 7 |
| 双流区行政区域东升街道范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 8 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 9 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 10 |
| 双流区行政区域彭镇范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 11 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 12 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 13 |
| 双流区行政区域黄甲镇范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 14 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 15 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 16 |
| 双流区行政区域西航港街道范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 17 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 18 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 19 |
| 双流区行政区域怡心街道范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 20 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 21 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 22 |
| 双流区行政区域永安街镇范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 23 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 24 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 25 |
| 双流区行政区域黄龙溪镇范围内工程造价评审咨询服务 | 房屋建筑造价咨询服务 | 26 |
|  | 市政道路、市政基础设施造价咨询服务 | 27 |
|  | 园林绿化、水利、水电、公路及其他工程类别造价咨询服务 | 28 |
| 提示： 采购人将原则上按行政区域划分委派评审任务。 在本次采购服务期内若因政策调整等非采购人原因导致具体项目评审服务无法实施的，投标人须承诺同意采购人无条件单方面终止或解除合同，并不视为采购人违约。 3、投标人须承若同意采购人在国家出台框架协议采购管理办法后无条件单方终止或解除合同，并不视为采购人违约。 4、最终评审项目名称和金额以采购人正式下达的评审任务书为准。 |

### *三、技术及服务要求（1包）

(一)技术服务要求

- 投标人应遵循客观、独立、公正的原则，依法开展测量复核工作，并服从采购人监督管理。

- 测量复核过程中，对原始地貌破坏、资料缺失、资料失实等重大问题，应及时向采购人书面报告，不得擅自处理。

- 出具的测量复核报告未达到要求或有重大缺陷的，须按采购人要求修改完善或重新进行测量复核。

- 采购人委托的主要工作内容包括：格网法土石方方量测量复核；断面法土石方方量测量复核。

- 测量复核技术依据

- 《城市测量规范》CJJ 8-2011；

- 《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

- 1：500 1：1000 1：2000外业数字测图技术规程（GBT 14912-2005）

- 《1:500、1:1000、1: 2000 地形图图式》GB/T 20257.1-2007；

- 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

- 以上技术依据包括但不限于，若有修改或更新，按最新规范、文件等执行。

- 测量复核抽样要求

6.1对项目土石方测量成果资料进行仔细分析，落实其坐标和高程系统，分析资料完整性、合规性、真实性。

6.2在资料分析基础上，根据野外踏勘所掌握的项目地形、地貌情况，确定格网（断面）复核样本位置。复核样本分布应能充分体现地形、地貌特征，对挖（填）方量具有充分的代表性。

6.3采用10米格网时，格网角点测量复核比例为10%～15%；采用20米格网时，格网角点测量复核比例为15%～20%；采用断面法时，对所有断面进行测量复核。

- 测量复核技术要求。

7.1测量复核城市坐标控制点的坐标及高程；根据原土石方测量成果资料提取复核样本角点的平面坐标，通过放样确定其位置并测得实地高程。

7.2根据测量复核数据计算复核样本区挖（填）土石方量，并与复核样本区原挖（填）方量进比较分析，编制测量复核报告。

7.3外围角点、格网（断面）点放样误差须满足相关规范、标准。

- 投标人在接到采购人委派通知当日指派专业技术人员到达采购人办公所在地。

9.人员基本配置

9.1投标人须为所投包件的测量复核业务配置固定的管理和作业团队：至少提供项目经理1名、测量专业技术人员2名。在接受采购人委托的测量复核项目时，派出完成该项目的须为本单位注册人员，且为投标人在投标文件中承诺的固定参与测量复核的人员。

注：提供以上人员证书及证明材料复印件。

9.2须承诺拟派的项目经理和测量专业技术人员全程参与测量复核，且为测量复核成果签字签章人员（承诺函格式自拟）。

10.投标人须承诺在出具测量复核报告后，配合采购人进行咨询服务、各级巡查、抽查、复审等后续服务工作。若在各级巡查、抽查、复审等工作中发现重大质量问题的，采购人将按照相关规定对投标人进行处理。

11.测量复核工作在接收任务委派后7个工作日内完成。具体时限根据投资大小以及技术复杂难度确定，以资料交接单或评审任务单载明的进度要求为准。

(二)报价要求

1.本包报价方式：在单价标准基础上，报收费比率（0＜收费比率≤100%，超过单价标准的报价为无效报价）。单价标准:格网法测量按88元/点；断面法测量：纵断面3965元/千米，横断面3675元/千米。

### *三、技术及服务要求（2-28包）

(一)技术服务要求

- 投标人应遵循客观、独立、公正的原则，依法开展造价评审咨询服务工作，并服从采购人监督管理。

- 造价评审咨询服务过程中，对编制质量低下、资料缺失（虚假、不匹配）、超规模标准、指标异常、重大分歧等问题，应及时向采购人书面报告，不得擅自处理。

- 出具的评审报告未达到要求或有重大缺陷的，应按采购人要求修改完善或重新进行评审。

采购人委托的主要内容包括：政府性工程建设项目控制价评审；工程变更控制价评审；评审质量复查；信息价外的材料价格询价；经济技术指标分析；常规通用材料库的建立及更新修正；配合采购人开展技术积累和课题研究。

- 投标人在接到采购人委托通知当日指派专业技术人员到达采购人办公所在地。

6.人员基本配置

6.1投标人须为所投包件的评审业务配置固定的管理和技术团队［至少提供①具备一级注册造价工程师证书(或全国注册造价工程师证书)的项目经理1名；②具备一级注册造价工程师证书(或全国注册造价工程师证书）的安装专业组长1名；③具备一级注册造价工程师证书(或全国注册造价工程师证书）的土建专业组长1名；④具备二级注册造价工程师证书(或全国注册造价员证书)的安装专业技术人员1名；⑤具备二级注册造价工程师证书(或全国注册造价员证书)的土建专业技术人员1名］。在接受采购人委托的评审项目时，派出完成该项目的须为本单位注册人员，且为投标人在投标文件中承诺的固定参审人员。

注：提供以上人员证书及证明材料复印件。

6.2须承诺拟派的项目经理和专业组长全程参与评审，且为评审成果签字签章人员（承诺函格式自拟）。

7.投标人须承诺在出具评审报告书后，配合采购人进行咨询服务、各级巡查、抽查、复审等后续服务工作。若在各级巡查、抽查、复审等工作中发现有重大质量问题的，采购人将按照相关规定对投标人进行处理。

8.造价类评审专家储备

投标人须提供造价类评审专家1名，作为采购人储备专家人选。评审专家须具备高级职称和一级注册造价工程师资格（或全国注册造价工程师资格），熟悉国家、省、市相关法律法规和技术规范、标准，有丰富的工作实践经验，具有高度的责任心，客观、公正、廉洁自律，愿意以独立身份参加评审和咨询工作，并接受采购人监督管理。

9.常年造价咨询顾问储备

投标人须提供本单位具备二级注册造价工程师证书(或全国注册造价员证书)或以上资格的土建、安装专业人员各1名，作为采购人备选常年造价咨询顾问。采购人将根据业务工作量选择部分常年造价咨询顾问协助评审工作。经选定的常年造价咨询顾问，须到采购人办公地点驻点服务，并服从采购人工作安排、考核和管理。

10.评审实行回避制度

根据（双改发〔2021〕45号）文的相关规定，投标人须主动回避其参与过的工程造价咨询编制项目的评审工作，在投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。

（二）报价要求

1.本包报价方式：在评审咨询服务费用标准(含项目咨询服务、专家咨询服务、常年造价咨询顾问服务)基础上，报收费比率（0＜收费比率≤100%，收费比率超过100%的报价为无效报价）。评审咨询服务费用标准详见下表。

| 项目咨询服务 | 送审工程造价S （万元） | 评审咨询服务费用标准（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S≤100 | S×3.6‰×56％ | ①咨询服务费不足3000元的，按3000元计费；②送审工程造价S不含暂列金及暂估价；③本表按房屋建筑和市政基础设施工程制定，如系公路、铁路、水、坝等土木工程，评审咨询服务费用标准应按本表的75%计算。④工程变更控制价的送审工程造价S为增减金额绝对值之和。 |
|  | 100＜S≤500 | 0.2016+（S-100）×3.4‰×56％ |  |
|  | 500＜S≤1000 | 0.9632+（S-500）×3.2‰×55％ |  |
|  | 1000＜S≤5000 | 1.8432+（S-1000）×3.0‰×55％ |  |
|  | 5000＜S≤10000 | 8.4432+（S-5000）×2.8‰×55％ |  |
|  | 10000＜S≤20000 | 16.1432+（S-10000）×2.6‰×55％ |  |
|  | 20000＜S≤50000 | 30.4432+（S-20000）×2.6‰×45％ |  |
|  | 50000＜S≤100000 | 65.5432+（S-50000）×2.6‰×45％ |  |
|  | S＞100000 | 124.0432+（S-100000）×2.6‰×40％ |  |
| 专家咨询服务 | 正高级职称 | 1500元/人.日 | / |
|  | 副高级职称 | 1100元/人.日 | / |
| 常年造价咨询顾问服务 | / | 40000元/人.年 | / |

2.特殊情况下评审咨询服务费用

2.1政策性原因造成评审工作量增加或调整评审成果的，均由原咨询机构完成，不再额外支付费用。

2.2复审项目费用参照原评审费用，根据方案变化和投资调整情况，协商确定。

2.3过程中终止评审的项目根据实际完成工作量支付评审费用。

2.4评审项目由两个或者两个以上咨询机构承担的，以评审项目总送审工程造价S计算服务费，在此基础上各咨询机构按照其占评审服务工作量的比例计算服务费用。采购人委托其中一个咨询机构（评审中心根据实际情况确定）为牵头单位，对总体组织协调、技术实施与支持、计价文件及成果资料汇总复核等总负责，并按照其他咨询机构合计服务收费额的3-5％（投资规模1亿元以下5％，1-5亿元4％，5亿元以上3％）向该机构额外支付服务费。

3.时限要求

3.1控制价、工程变更控制价评审时限

（1）送审金额1000万元（不含）以下的项目，7天内完成。

（2）送审金额1000万元（含）—5000万元（不含）的项目，9天内完成。

（3）送审金额5000万元（含）—10000万元（不含）的项目，12天内完成。

（4）送审金额10000万元（含）—50000万元（不含）的项目，15天内完成。

（5）送审金额50000万元（含）以上的项目，19天内完成。

3.2项目评审定稿后，咨询机构应在2天内提交正式的评审报告文本两套、附件资料一套以及相关成果电子文档光盘。

3.3根据项目具体情况，采购人可调整时限要求，具体以评审任务单载明的进度要求为准。

### *四、商务要求

（一）评审费用支付

咨询机构正式交付评审报告、任务单等相关资料后，评审中心按月支付项目咨询询费80%，待工程招标后根据考评支付剩余的20%。

- 甲方名称、地址 ：成都市双流区发展和改革局、成都市双流区银河路三段166号。

- 项目现场：根据单个评审项目实际情况由采购人指定。

（四）履行合同的时间、地点及方式

服务期限：本项目服务期一年。

地点：成都市双流区银河路三段166号。

方式：根据双方合同进行。

（五）质量保证期：服务期内

（六）合同价款支付方式和条件：银行转账支付。咨询机构正式交付评审报告、任务单等相关资料后，评审中心按月支付项目咨询费80%，待工程招标后根据考评支付剩余的20%。

（七）其他商务要求

1.成都市双流区发展和改革局组织对工程造价咨询机构参与项目评审的全过程行为和成果进行考核，并在相关平台通报。

2.未按照《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7)和《四川省工程造价咨询服务标准》（川建价师协[2017]11 号）开展工程造价咨询活动和出具成果文件的，直接判定为履约考核不合格。

3.严格按照政府采购相关法律法规以及《双流区政府投资项目评审管理细则》、《双流区政府投资项目评审管理规则》（详见附件）进行考核验收。

4.解决争议的方式 :向人民法院提起诉讼。

注意：1、以上打*号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

# 附件

双发改〔2021〕45号

成都市双流区发展和改革局

关于印发《成都市双流区政府性工程建设项目

评审管理细则》的通知

各镇人民政府、各街道办事处、区府各部门：

《成都市双流区政府性工程建设项目评审管理细则》已经区委、区政府同意，现印发你们，请遵照执行。

成都市双流区发展和改革局

2021年4月19日

成都市双流区政府性工程建设项目

评审管理细则

为加强政府性工程建设项目评审管理，规范政府性工程建设项目评审程序，促进项目管理精细化规范化，制定本细则。

一、评审范围

（一）计划总投资在400万元（含）—1000万元的项目建议书、计划总投资在1000万元（含）以上的可行性研究报告须进行评审。

（二）总概算在400万元（含）以上的项目投资概算、变更后工程总金额超投资概算项目的投资概算调整须进行评审。

（三）施工招标控制价在100万元（含）以上项目的招标控制价（含工程类政府采购项目）、变更后工程总金额超合同金额未超投资概算项目的变更预算控制价、属于依法必须招标的暂估价须进行评审。

（四）实行核准或备案制管理的区属国有公司自筹资金项目纳入评审管理范围。

二、评审要件

（一）可行性研究报告（项目建议书）评审。需提交评审函（需明确是否列入储备计划），报告（建议书）文本及估（匡）算书等附件资料，用地预审意见（不包括在已批准的建设用地范围内进行改扩建不涉及新增用地的项目），规划选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目），资金筹措证明材料，其他必要的评审佐证材料。

（二）投资概算评审。需提交评审函，立项批复文件，概算书，工程量计算书，主要材料询价表，初步设计资料及批复文件，地勘成果资料，其他必要的评审佐证资料；投资概算调整评审需提交评审函，立项批复文件，原概算批复文件，调整概算编制书，概算调整原因分析（明确调整事项、原因，附调整前后主要差异对比分析表），概算调整佐证材料（含政策文件、设计文件及审查意见、工程变更资料、地勘成果资料等），主要材料询价表，招标投标文件，施工合同，其他必要的评审佐证资料。

（三）控制价评审。需提交评审函，立项批复文件，概算批复文件，经图审、备案的施工图，地勘成果资料，招标控制价编制文件，工程量计算书，主要材料询价表，编制、设计往来补疑资料，技术措施方案，其他必要的评审佐证资料；工程变更评审需提交评审函，招标投标文件，施工合同，经行业主管部门审查的变更方案，变更预算控制价编制文件，变更前后预算对比分析表，工程量计算书，主要材料询价表，其他必要的评审佐证资料；暂估价评审需提交评审函，深化设计施工图，材料（设备）技术参数，招标控制价编制文件，工程量计算书，主要材料询价表，编制、设计往来补疑资料，技术措施方案，其他必要的评审佐证资料。

三、评审程序

（一）评审受理。项目建议书、可行性研究报告、投资概算（含调整）由建设单位向区发改局提交评审资料，由区发改局委托区评审中心开展评审。招标控制价、工程变更预算控制价、暂估价由建设单位向区评审中心提交评审资料。

（二）任务委派。区评审中心根据项目情况，按照公开、公平、择优的原则组织具备相应资质的咨询机构开展评审。

1．采用随机抽取的方式选择咨询机构，每轮所有机构均抽取完毕后再开始下一轮抽取。造价咨询类评审任务按送审金额进行分类抽取，原则上投资概算（含调整）、招标控制价（含变更）由同一家咨询机构承接。工程咨询类评审任务按机构具有评估咨询服务范围的专业类别进行分类抽取。

2．对于时间要求紧、评审内容特殊、专业性强、技术复杂的重点项目，区评审中心可根据项目实际情况，制定任务分配方式，综合考虑咨询机构业绩、实力、资质、专长、经验等因素，择优选定咨询机构。

（三）评审时限。区评审中心受理后，项目建议书评审在5个工作日内完成；可行性研究报告评审在10个工作日内完成；投资概算（含调整）、招标控制价、工程变更预算控制价、暂估价评审在15个工作日内完成；对特别重大、技术复杂的项目，可适当延长评审时限。

1．评审时限从建设单位完整提供全部评审技术资料之日起算，建设单位在评审过程中补充评审资料、回复技术答疑、回复评审结论、修改可行性研究报告（项目建议书）等工作时间，不计入评审工作时限。

2．建设单位补充评审资料、回复技术答疑、回复评审结论原则上应在3个工作日内完成，修改可行性研究报告（项目建议书）原则上应在5个工作日内完成。

3．区评审中心应严格按照工作时限要求，对评审咨询机构进行时效考核，完整记录各阶段工作完成时间、评审资料补充时间、技术答疑发起及回复时间等。

（四）部门协作。项目建议书、可行性研究报告的评审，应当组织项目牵头单位、行业主管部门、要素保障部门等参与，分别就建设规模、标准、规划、用地、环保、资金、节能等提出意见。投资概算调整、工程变更预算控制价涉及的变更方案应经项目牵头单位确认，并取得行业主管部门审查意见。

四、评审过程管理

（一）计价原则。政府性工程建设项目主要材料（设备）价格按以下原则执行。

1．按成都市《工程造价信息<双流区建筑材料市场价格>》（以下简称双流区市场价格）执行。

2．无双流区市场价格的，参照成都市及周边区（市）县市场价格执行（优先执行成都市市场价格，没有成都市市场价格的，按所有区（市）县市场价格平均值执行）。

3．无双流区市场价格和参照市场价格的，执行“常规通用材料参考价”。区评审中心每年对“常规通用材料参考价”开展全面系统性调整更新；个别市场波动较大的材料根据实际情况进行动态调整。

4．其余主要材料（设备）价格须进行询价。编制咨询机构询价结果（3家及以上）经建设单位核查后以中间价计列，与评审咨询机构询价结果（3家及以上）中间价比较，取低价执行。

5．政府性工程建设项目对材料（设备）品牌有特殊需求的，由项目牵头单位提出，建设单位依据项目牵头单位所提需求，在提交评审资料时提供3个或以上同档次品牌。评审工作开展过程中提交的品牌需求不予认可和受理。

投资概算调整、工程变更预算控制价涉及的非新增材料（设备），不适用本原则。

（二）问题处理。区评审中心按以下方法和原则及时处理评审中的问题。

1．不予接件。区评审中心及评审咨询机构初步审查项目送审资料，对不具备评审技术条件的，不予接件。

2．分歧异议处理。建设单位对投资概算（含调整）、招标控制价（含变更）的计量、计价、询价有分歧或对可行性研究报告（项目建议书）评审意见有异议的，可采用书面形式一次性全面反馈各不同意见的原因、分析和建议修改意见，并在此基础上向区评审中心申请召开由各方共同参与的分歧异议核对会予以解决。每个项目原则上只进行一次分歧异议核对会。评审咨询机构参考建设单位提出的反馈意见、分歧异议核对情况，独立作出处置意见。

3．提醒。建设单位在评审过程中补充评审资料、回复技术答疑、修改可行性研究报告（项目建议书）、回复评审结论超出工作时限的，区评审中心予以提醒。

4．退件。评审过程中发现评审资料实质内容缺失较多严重影响评审结果，与现场情况、批准的规模内容标准严重不符，资料不真实不完整，编制质量低下等问题，以及经2次提醒仍未补充资料、回复答疑、完成报告（建议书）修改的，区评审中心作退件处理。

5．强制审结。若评审工作已基本完成且对分歧异议内容已充分核对，建设单位仍不接受评审结论，或建设单位经2次提醒仍超期未反馈不同意见的，由评审咨询机构出具评审报告，区评审中心出具审结意见，项目评审结束。

6．通报。区评审中心定期对建设单位报送的工程咨询资料、设计资料、工程造价资料等编制存在的问题进行通报。建设单位在与工程咨询单位、设计单位、造价编制单位签订的服务合同中，须约定被通报的违约责任条款。

五、监督管理

（一）咨询机构管理。评审实行回避制度，参与工程咨询类和造价咨询类评审业务的机构或人员必须回避全区工程编制市场。加强咨询机构考核，由评审工作考评小组对咨询机构完成的每一个项目进行质量评价考核，考核结果作为正常参与任务分配、暂停任务分配、终止合同的依据；每年结合单项质量考核、综合协调、配合中心各类工作等情况进行年度综合考核，对考核结果为不合格的咨询机构不予续签下一年度合同。

（二）审计监督。区审计局定期对评审结果进行抽样复查。区评审中心对评审项目建立台账，对全部评审资料存档备查。

本细则由区发改局负责解释，有效期5年，自公布之日起30日以后施行，《成都市双流区发展和改革局关于印发〈成都市双流区政府性工程建设项目评审管理细则〉的通知》（双发改〔2019〕85号）同时废止。

信息公开属性：依申请公开

成都市双流区发展和改革局办公室             2021年4月19日印发

# 附件

# 成都市双流区政府投资项目评审中心

# 质量控制操作规程

为加强政府投资项目的管理，双流区人民政府于 2014年 12 月成立了双流区政府投资项目评审中心，为区发展和改革局直属事业单位，主要职责是负责区政府投资项目招标控制价、设计变更预算控制价、项目后评价等方面的评审工作。

双流区政府投资项目评审中心成立以来，秉持“客观、公正、规范、科学”的评审原则，开展政府投资项目评审工作，有效节约了政府投资，对规范政府投资项目管理程序起到了积极作用。

质量是政府投资项目评审工作的生命线，是我们一切工作的出发点和归宿，是我们的职责所在。政府投资项目的评审就是要把好政府投资的控制关，用好广大纳税人的每一分钱，我们深感责任重大；区评审中心“小机构、大社会”的运行模式，决定了我们必须发挥社会资源力量，依托专业评审咨询机构及专家的力量开展工作，对我们的组织和管理水平提出了更高的要求，评审质量的高低是我们对政府投资项目评审工作组织和管理水平的直接体现。

新修订的《双流区政府投资项目评审质量控制操作规程》是我们构建评审工作“四大体系”支撑（质量控制操作规程、人力资源体系、管理制度体系、信息化体系），着力“六化”建设（专业化、规范化、精细化、信息化、体系化、效能化）的关键和核心。为进一步强化“质量就是生命线”，发挥好为区政府投资项目的投资控制作用， 2015年区评审中心牵头，组织人员认真学习市评审中心工作的先进经验，借鉴《市评审中心政府投资项目评审质量控制保障体系》和相关管理模式，结合双流区政府投资项目评审中心工作实际及《双流县政府投资项目管理办法（试行）》双府函【2015】54号文件要求，拟定了《双流县政府投资项目评审质量控制操作规程》，目的就在于强化政府投资项目评审工作的责任意识、 质量意识、自律意识，按照“专业化、信息化、规范化、精细化、体系化、效能化”的工作思路，搭建好政府投资项目评审的工作平台，明确评审工作要求，规范评审工作程序，加强工作协同配合，强化评审工作规范化、精细化管理，确保评审质量和效率。

2016年12月区评审中心根据实际情况结合双府函《关于进一步优化政府投资建设项目管理 提高行政效能的通知》【2016】131号文件要求，对原《双流县政府投资项目评审质量控制操作规程》进行了修订。鉴于双流区政府投资项目评审中心成立于2014年12月，对政府投资项目评审质量体系的评价工作经验有所欠缺，恳请大家在使用中结合实际工作，提出好的意见和建议，与我们形成互动促进机制，共同做好这项工作。

成都市双流区政府投资项目评审中心

二○一七年三月一日

目      录

第一章    总    则	1

一、质量控制操作规程建设目标	1

二、质量控制操作规程建设原则	1

三、质量控制操作规程建立依据	2

四、质量控制操作规程运行保障	3

第二章   质量保障体系整体构架	4

一、构架关系示意图	4

二、体系各要件的作用	5

第三章    评审咨询机构管理	6

一、机构征集	6

二、合同管理	6

三、任务管理	13

四、任务分配	16

五、履约管理	17

六、机构考核	18

七、费用管理	22

第四章    流程控制	27

一、招标控制价评审流程	27

二、设计变更预算控制价评审流程	45

三、其他实施造价评审通用表单	57

四、评审资料存档表单	70

五、标准文本	74

六、项目评审核对会议程序	107

第五章    质控点设置	1118

第六章   信息化支撑	1228

一、政策法规信息库	1228

二、造价指标管理系统	1228

三、专家资源库	1239

第七章   人力资源建设	1240

一、人力资源配置	1240

二、廉洁自律建设	1306

三、专业技能建设	1317

第八章   组织保障	1328

一、区评审中心质控组织保障	1328

二、评审咨询机构质控组织保障	1374

# 第一章    总    则

## 一、质量控制操作规程建设目标

双流区政府投资项目评审中心是负责双流区本级政府投资项目评审工作的专业机构。为整合评审工作的各种要素和资源，明确评审工作要求，规范评审工作程序，强化工作协同配合，形成系统的评审工作质量保障体系，确保评审工作质量和效率，不断提升区政府投资项目评审工作的组织管理水平，切实发挥好为政府投资项目决策管理的咨询服务和投资控制作用，有效服务于政府投资项目管理，服务于上级主管部门双流区发展和改革局的工作，服务于区委、区政府的战略决策和部署，服务于我区社会经济的长期持续稳定发展。

## 二、质量控制操作规程建设原则

按照下述目标，确定规程建立的原则是：

1、系统化原则

按照系统论的理论和方法，构建政府投资项目评审工作质量保证体系，把控系统各方面、各层级、各环节的每项工作，确保系统运行的效率和效果。

2、专业化原则

以专业人员、专业机构、专业管理、专业技术、专业方法构建政府投资项目评审工作的专业化平台，确保评审工作的专业化、科学化。

3、规范化原则

以标准化的工作流程、工作方法、指标体系，确保评审工作的标准化，以精细化的制度设计、管理落实，确保评审工作的精细化。

4、信息化原则

以信息化建设为手段和支撑，确保评审工作相关信息支撑的时效性、准确性、便捷性。

5、动态化原则

全面、全程、不间断监控和检查系统运行情况，及时发现、处理各种问题，适时改进完善体系，确保体系的有效性。

6、效能化原则

以优化项目评审流程的节点控制，严格把控各方面、各层级、各环节的每项工作，提高评审效能，突出效能和质量并重原则。

## 三、质量控制操作规程建立依据

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修正）、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《四川省政府印发关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》（川府发〔2014〕56号）、《成都市人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（成府发〔2015〕1号）、《成都市发展和改革委员会关于进一步优化市级政府投资项目管理提高行政效能的通知》（成发改投资〔2016〕110号）、《成都市双流区人民政府关于进一步优化政府投资建设项目管理 提高行政效能的通知》（双府函〔2016〕131号）文件等相关规定，指导规程的建立。

## 四、质量控制操作规程运行保障

以保证和提高项目评审质量和效率为目的，以机构管理、组织管理、流程管理、质量管理、人力资源管理和信息管理为支撑，以区评审中心为核心，充分整合业内咨询机构、专家资源，建立不断提高政府投资项目评审质量的互动机制，搭建评审咨询机构、评审咨询专家等参与评审工作的平台，制定各参与方的质量控制操作规程。评审中心设质量控制部专职推进、监督管理和改进完善规程的运行，中心各部及各评审咨询机构严格按照规程、相关要求，确保规程有效运行和不断改进。

# 第二章   质量保障体系整体构架

## 一、构架关系示意图

## 二、体系各要件的作用

1、评审咨询机构管理：从机构征集、合同管理、任务管理、任务分配、履约管理、机构考核、单个项目评审质量、费用支付等方面，构建评审咨询机构管理体系，以切实有效加强对评审咨询机构的管理，保证项目评审质量，不断提高评审工作水平。

2、流程控制：针对各项具体工作，设立科学的流程，以规范评审工作程序，提高评审效率。

3、质控点设置：对于不同评审类别的不同专业工程，根据过去评审实践的积累和评审工作要求，对影响评审质量的关键检查点进行识别和设置，以快速有效地发现问题、解决问题。

4、信息化支撑：从政策法规信息库、造价指标管理系统、专家资源库方面，构建区评审中心的信息化平台， 不断提高评审效率。

5、人力资源建设：区评审中心及评审咨询机构需强化人才意识、优化人力资源配置，加强廉洁自律和技能提升，促进工作质量和服务水平提高，满足评审工作持续发展需要。

6、组织保障：区评审中心及评审咨询机构，构建合理的内部组织机构和质控管理制度，以有效保障质量控制操作规程正常运行。

# 第三章    评审咨询机构管理

## 一、机构征集

根据《四川省政府印发关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》（川府发〔2014〕56号）、《成都市人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（成府发〔2015〕1号）、《成都市发展和改革委员会关于进一步优化市级政府投资项目管理提高行政效能的通知》（成发改投资〔2016〕110号）、《成都市双流区人民政府关于进一步优化政府投资建设项目管理提高行政效能的通知》（双府函〔2016〕131号文件）等相关规定，区评审中心依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，每两年面向全社会采用公开招标的方式征集评审中介机构，承担双流区政府投资项目评审任务。征集活动采用综合评估法进行评比，对通过资格性和符合性审查的工程咨询服务社会中介机构进行打分排序，确定中标候选人，征集结果报区发展和改革局备案。

## 二、合同管理

为明确双方权利和义务，由区发改局根据《成都市双流区发展和改革局征集2017-2018年服务机构采购项目》文件精神征集的工程造价咨询机构签订咨询服务框架合同，合同样式详见附件一,在具体项目评审实施时，由双流区政府投资项目评审中心下达任务单并实施管理。

附件一：

成都市双流区发展和改革局

委托招标预算控制价评审咨询框架合同

委托单位：成都市双流区发展和改革局 （以下简称甲方）

受托单位：                           （以下简称乙方）

合同签订地点：四川省双流区政府投资项目评审中心（双流区东升街办丛桂街1号）

根据《中华人民共和国合同法》、《成都市双流区发展和改革局征集2017-2018年服务机构采购项目》文件等法律、法规和双流区政府相关文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方根据政府赋予的职能职责，委托乙方进行政府投资项目有关事项的评审咨询。

（二）甲方结合市场行情，参考《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）,原则上单个项目评审费用不高于《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）标准收费的80%；按照甲方关于评审咨询费用支付的有关规定等相关要求，支付乙方评审咨询费用。

（三）甲方有权对乙方的评审咨询工作进行监督管理，并提出相应的意见和要求。

（四）甲方依据对项目评审质量考核评分情况，给予评审咨询机构相应的奖惩。

（五）甲方认定乙方不按咨询合同履行职责，或存在其他不良行为给甲方造成经济损失的，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方须按照国家相关法律法规和甲方的各种规定，独立、客观、公正、科学地开展评审咨询工作。

（二）乙方按中国建设工程造价管理协会标准《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC5-2010中第7预算审查7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.4执行，施工图预算审查采用全面审查法。全面审查法又叫逐项审查法；按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一地全面进行审查的方法。

（三）乙方在评审过程中存在的分歧，由乙方组织(甲方配合)预算编制、勘察、设计、项目业主等单位依法、依规进行评审；乙方出具的评审三级定稿,必须详细说明在评审过程中存在的分歧意见及对分歧意见的处理情况。并将业主、勘察、设计、预算编制等单位存在影响评审质量、评审进度、评审造价的情况向甲方书面汇报。

（四）乙方应保证交付的评审咨询报告书符合国家有关的法律、法规、相关规范性文件及相应标准，并承担相应的法律责任。

（五）乙方在履行合同期间或合同规定期限内，应当承担保密业务。乙方不得将在履行与本合同规定业务活动中获悉或取得的全部资料透露、泄露或者以其他方式让第三方知晓。若乙方本合同参与人员违反本保密义务，乙方应赔偿因此而造成甲方的一切损失。本条中的保密义务并不因本合同的变更、解除、终止或执行完毕而解除。

（六）乙方应自觉接受甲方管理，恪守职业道德，加强自律建设，并有权就涉及合理的事项向甲方提出申诉。

（七）乙方按照甲方的要求完成相应评审咨询任务后获得约定的评审咨询费用。

（八）合同签订之前，乙方向甲方缴纳2万元质量保证金；费用结算时，按评审咨询费用的20%扣减廉政质量保证金(一年后支付)。

（九）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同事宜委托其他方处理或者参加。

三、合同争议处理

本合同在履行过程中若发生争议，甲乙双方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交双流区政府有关部门调解，也可直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同生效

合同期限：2017年*月1日至2018年12月31日。在此期间，如果乙方因各种原因退出《成都市双流区发展和改革局征集2017-2018年服务机构采购项目》中的中标名录库，双方履行完在审项目合同范围内的权力义务后,合同自行终止。

本合同经法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。合同一式四份，双方各执两份。

五、合同附件

就单个项目委托乙方评审，由甲方向乙方出具《委托项目评审任务单》（详见附表一），经乙方盖章确认后，该任务单作为本评审合同的附件，具有与合同同等的法律效力。甲乙双方不再就单个项目单独签订评审咨询合同。

《成都市双流区政府投资项目评审中心质量控制操作规程》（详见附件）是合同的组成部分，具有与合同同等的法律效力。

附表1:《委托项目评审任务单》

附件1:《成都市双流区政府投资项目评审中心质量控制

操作规程》

附件2:《成都市双流区发展和改革局征集2017-2018年

服务机构采购项目招标文件》

甲方(盖章)：成都市双流区        乙方(盖章)：

发展和改革局

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人：(签字)            或委托代理人：(签字）

合同签订日期：2017年 月  日

附表1：双流区政府投资项目评审中心委托项目评审任务单

| 项目名称 |  | 任务单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 咨询机构 |  | 工程类别 |  |
| 送审金额（元） |  | 其中暂列金额（元） |  |
| 预审三级定稿时限 | 至 | 预计咨询费用（元） |  |
| 项目基本情况 |  |
| 工作要求 | 审查内容：（1） 预算编制内容是否与施工图一致，工程量计算是否准确、采用计价定额和单价确定是否合理、设备与材料价格取定是否合理。（2）计价子项划分是否合理，项目特征描述是否准确。（3）措施项目选用和计价是否合理，工程取费是否执行相应基数和费率标准。 2、资料交接后，第一个工作日内提供任务分解表（人员安排须年满25周岁以上，从事造价工作3年以上）及联系方式。（发送到造价部负责人邮箱） 3、评审进度内： 1）3—5个工作日，询价完成，提供“中介－市场询价表（扫描件或pdf格式）”至中心项目负责人电子邮箱（PDF），项目主审工程师将对询价进行核实，并填写“询价核实情况表”，同时中心项目负责人提供业主与设计电话给中心咨询机构； 2）中心咨询机构直接与业主、设计、编制进行核对并形成定稿。形成定稿后将（表格“中介－设计答疑单（扫描件）、中介－业主答疑单（扫描件）、中介－现场踏勘记录（扫描件）、中介－评审工作会议记录（扫描件）、中介－主要项目审增(减)量价对比表、中介－内部三级复核表（扫描件）、中介-工程计算底稿（电子版）”、定稿软件版）一并打包发至中心项目负责人邮箱。 3）中心项目主审工程师将对中心咨询机构提供的相关资料进行抽查，发现问题将督促修改并进行扣分。 定稿后出具正式的报告书：提交中心报告书（纸质两套及电子档）、中介－市场询价表（纸质一套）、中介－设计答疑单（纸质一套）、中介－业主答疑单（纸质一套）、中介－现场踏勘记录（纸质一套）、中介－评审工作会议记录（纸质一套）、中介－主要项目审增(减)量价对比表（纸质一套）、中介－内部三级复核表（纸质一套）、中介-工程计算底稿（电子档）”、中介-对提出异议修正情况表（纸质一套）、中介－项目评审结论确认单（纸质一套）、定稿软件版。 特别说明：1.如遇特殊项目的材料询价在3-5个工作日内无法完成，需书面向评审中心提出延期申请。2.除计算底稿、提出异议修正情况表、招标工程审核说明情况外，其余均装入报告。3.除报告、确认表、计价文件外，其余均刻盘。 5)评审过程中存在的分歧意见及对分歧意见的处理情况的详细说明。 |
| 委托方：双流区政府投资项目评审中心项目部初审意见： 项目部负责人 （签字）： 年 月 日 | 双流区政府投资项目评审中心 法定代表人 （签字）： （盖章） | 派驻发改局纪检组意见（5000万以上项目）： 纪检组人员 （签字）： | 受托方： 法定代表人 （签字）： （盖章） （盖章） 年 月 日 |

注：本单一式四份，双方各执二份

## 三、任务管理

1、政府投资项目评审咨询机构应遵循客观、独立、公开、公平、公正的原则，依法开展评审工作。

2、评审咨询机构受区评审中心的委托，开展政府投资项目评审咨询工作，并服从区评审中心的质量监督管理。

3、承担项目招标控制价编制业务的咨询机构，不得承担同一项目的造价评审咨询任务。

4、在执行评审业务过程中，对有遗漏、有争议、有分歧等方面的问题，主审工程师应协助评审咨询机构及时协调解决，评审咨询机构将解决结果书面报中心。

5、评审咨询机构出具的评审意见未达到要求或有重大缺陷的，应按评审中心的要求修改完善或重新进行评审。

6、评审中心委托评审咨询机构进行咨询的主要内容包括：

政府投资项目的招标控制价评审、重大设计变更预算控制价评审、招标预算控制价编制质量抽查等其他有关内容的评审。

7、招标预算控制价评审（审查）原则：

评审原则按中国建设工程造价管理协会标准《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC5-2010中第7预算审查7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.4执行，采用全面审查法。

- 评审工作时限要求

A. 评审中心出具正式报告时限（工作日）详另外附件，专业结合费用调整

| 招标控制价评审(提供计算式条件下的评审时间(工作日)) |
| --- |
| 报审金额V（万元） | V<1000 | 1000≤V≤5000 | 5000<V≤10000 | 10000<V≤50000 | 50000<V | 设计变更预算控制价 |
| 房屋建筑工程 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | V≤100 万元，9 日内, 100 万元<V≤500 万元，16日内 V>500 万元，25日内 |
| 精装修工程 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 |  |
| 景观绿化工程 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |  |
| 市政工程 | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 |  |
| 电力工程 | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 |  |
| 土石方工程、深基坑工程、土地整理工程 | 7 | 8 | 11 | 14 | 21 |  |
| 其他工程 | 9 | 10 | 12 | 16 | 22 |  |

注：（131号文件规定）招标控制价在20个工作日内完成，技术复杂、投资额超过5亿元的项目不超过25个工作日；其他有关内容的评审时限根据项目特点原则上不得超过招标控制价评审时限。（131号文件规定）

B. 评审咨询机构提交三级定稿提交时限（工作日）

| 招标控制价评审(提供计算式条件下的评审时间(工作日)) |
| --- |
| 报审金额V（万元） | V<1000 | 1000≤V≤5000 | 5000<V≤10000 | 10000<V≤50000 | 50000<V | 设计变更预算控制价 |
| 房屋建筑工程 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | V≤100 万元，9 日内, 100 万元<V≤500 万元，16日内 V>500 万元，25日内 |
| 精装修工程 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 |  |
| 景观绿化工程 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |  |
| 市政工程 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 |  |
| 电力工程 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 |  |
| 土石方工程、深基坑工程、土地整理工程 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |  |
| 其他工程 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 |  |

评审过程中存在的分歧，由中心主办工程师协助委托的评审中介机构组织预算编制、勘察、设计、项目业主、评审中心等单位依法、依规进行评审；评审三级定稿详细说明在评审过程中存在的分歧意见及对分歧意见的处理情况。评审过程中存在业主、勘察、设计、预算编制等单位存在影响评审质量、评审进度、评审造价的情况应及时向甲方书面汇报。

C.评审中心主办工程师审查定稿时限（工作日）

| 报审金额V （万元） | 招标控制价 | 其他评审 | 设计变更预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| V<1000 | 2 | 2 | V≤100 万元，2 日内 100 万元<V≤500 万元，2 日内 V>500 万元，4 日内 |
| 1000≤V≤5000 | 2 | 2 |  |
| 5000<V=10000 | 3 | 3 |  |
| 10000<V=50000 | 4 | 4 |  |
| 50000<V | 5 | 5 |  |

D. 项目评审定稿后，咨询机构应在二个工作日内提交正式的评审报告文本两套及相关成果电子文档光盘；

E. 根据编审具体情况，评审中心可调整项目时限要求，具体时限以资料交接单或评审任务单载明的进度要求为准。

F. 农民安置小区项目及区委、区政府、发改局主要领导签署的紧急项目，由评审中心组织业主、勘察、设计、编制、评审等单位采用集中评审的方式开展评审工作，20个工作日内完成。

## 四、任务分配

1、区评审中心按照质量导向、兼顾公平、科学合理的原则实行任务分配，对项目评审质量考核。

- 区评审中心以随机抽取制、竞争谈判制、项目奖励制进行评审任务分配。

- 随机抽取制：针对报送金额小于5000万元的政府投资项目，采用随机抽取咨询机构的形式承接评审任务，已承接评审任务的咨询机构不再进入本轮随机抽取范围。

4、竞争谈判制：针对报送金额大于5000万元（含）的政府投资项目，随机抽取5家咨询机构（在审项目超过2个（含）的咨询机构自动退出）就评审费用、评审时限、评审质量、评审人员安排等进行竞争性谈判来确定评审任务，由派驻双流区发改局纪检组进行全过程监督。已承接评审任务的咨询机构不再进入本轮随机抽取范围（获奖励项目的评审咨询机构不受本轮限制）。每轮未承接评审任务的造价咨询机构<5家时，将所有未暂停服务的咨询机构纳入随机抽取范围，开始新一轮随机抽取。此类项目不影响评审咨询机构承接小于5000万元的政府投资项目评审。

5、项目奖励制：依据项目评审质量考核，对得分≥85的评审中介机构，由评审中心会同发改局纪检组，核实评审中介机构评审质量的考核情况，给予相应评审项目奖励。

6、评审咨询费：原则上单个项目评审费用不超过《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）标准收费的80%，不低于40% 。

7、对重大或复杂程度较高以及具有保密要求的特殊项目、应急项目，为保证评审工作质量，由纪检组进行全过程监督，评审中心直接选取符合要求的评审咨询机构。

8、评审任务审批按照评审中心内部业务运行的有关规定程序执行，由中心主任审定。

9、设计变更增量由评审中心委托原项目招标控制价评审咨询机构开展评审。

## 五、履约管理

1、区评审中心按照《成都市双流区人民政府关于进一步优化政府投资建设项目管理提高行政效能的通知》（双府函〔2016〕131号）文件要求，并结合质量控制操作规程建设的要求，对评审咨询机构履约情况进行管理。

2、评审咨询机构有重大违规违纪行为或评审报告质量严重低下等下列情形之一的，经调查核实，评审中心将对其给予警告、扣减咨询费用、扣减质量保证金、终止合同并纳入“黑名单”实行市场禁入等方式进行处理，处理情况向有关部门报告。

（1）咨询评审报告有重大失误或质量低劣；

（2）因自身工作过失造成重大损失；

（3）咨询评审过程中未经允许私自向业主单位透露评审情况或信息；

（4）无正当理由一年内两次拒绝接受委托评审咨询任务；

（5）机构或其人员徇私舞弊，向被评审项目相关单位或个人索要财物；

（6）其他违反法律法规的行为。

3、清标工作的开展基于评审时使用的招标图纸、招标条件及招标时已有资料。清标结果与招标控制价相比，工程量差异及漏项造成造价增（减）在3%以上的，区评审中心应按比例扣减咨询机构的评审服务费；增（减）在5%以上的，区评审中心应将其纳入“黑名单”，具体详见《工程清标和中介咨询机构服务质量指标量化的实施细则》，不再承接评审工作。

## 六、机构考核

1、区评审中心对咨询机构的考核管理突出“质量为主”的导向。

2、咨询机构考核内容包括单个项目评审质量、专项质量检查、年终综合考评三个方面。

3、为规范评审咨询机构履约行为，区评审中心实行质量保证金制度。

（1）单个项目评审质量考评

评审中心对咨询机构完成的每一项目进行质量评价考核，分值按100分计算，由造价部考评、质量控制部复核确认的方式共同评分，报中心副主任审核后由中心主任审定。评审中心根据项目考核得分情况，对中介机构实行奖惩，并于每年底对咨询机构考核为优秀进行通报表彰。

工程造价类项目单项评价办法详见附表四。

- 年终综合考评

年终综合考评以项目评审质量考评为主，其他工作考核为辅；项目评审质量考评以单个项目评审质量评价和专项质量检查相结合的方式进行。年终综合考评各部分权重为：单个项目评审质量占80％、其他考核占20％。

评审咨询机构年终综合考评表详见附表二。

- 其他考核：

包括会议出勤缺席一次扣1分；每月完成信息报送1篇，未完成扣2分；每季度完成论文投稿（论文投稿至评审中心）1篇，未完成扣2分；半年工作总结未完成扣2分，质量不高扣1分；年终工作总结未完成扣2分，质量不高扣1分；由评审中心质量控制部负责统计考核，年终综合考评得分为各部分评分加权平均值。

4、根据年度综合考评得分情况，将咨询机构分为优、良、中、差四个等级并排序。将考核结果报发改局，对年度考核结果为优秀的咨询机构，由区发改局给予表彰。

5、实行年终综合考评得分末位淘汰制，被淘汰的中介咨询机构将不再承揽中心委托的评审任务。

附表二：

评审咨询机构年终综合考评表

| 机构名称 | 考核权重 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 单个项目评审质量 （80%） | 其他考核（20%） |  |

附表三：

双流区政府投资项目评审单项评价表（造价类）

评审项目：        送审（万元）：        评审类型：

咨询机构：        审定（万元）：         审差率：

| 序号 | 评价项目 | 基本工作质量要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基 准 分 | 评价标准 | 加减分 | ±各 小分 (说明) | 小计 |
| 1 | 专业技术 力量配置 （10 分） | 1、评审负责人应为造价工程师和高级职称；项目经理应为造价工程师和中级职称；专业组长至少为助理造价工程师（审） 2、项目经理及专业组长的专业领域应与评审项 目相适应并具胜任本项目评审能力 3、以上人员（必须25周岁以上，具有3年以上造价工作经历）并应与入库申报人员一致，未经评审中心同意不得更换；签章人员必须与实际作业人员一致 | 8 | （1）项目经理非造价师-1 分□，同时为造价师及高级工程师+1分□ （2）专业组长有非助理造价工程师（审）的-2分□，为造价师+1分□ （3）评审人员与中心备案人员不一致的-1分□，签章人员与实际作业人员不一致的-2分□ （4）人员不符合要求的1人-1分□ |  |  |  |
| 2 | 现场踏勘 （5 分） | 技术准备充分，熟悉有关评审材料 ，事先准备有关问题，现场踏勘深入了解现场和施工条件及有关情况，辅以必要工具勘测，技术交流深入，有踏勘记录和影像资料 | 4 | 事前熟悉资料，准备问题，充分了解现场条件，有详细踏勘记录和影像资料+1分□ 事前不熟悉资料、未准备问题-2分□ 不采用必要工具辅助勘测，不掌握现场和施工条件、无踏勘记录和影像资料-2分□ |  |  |  |
| 3 | 询价力度 （35 分） | 1询信息价外的主要材料（如：配电箱、柜、设备、装饰材料、绿化等）；配电箱、柜须在此表后附每个商家对箱或柜的明细组成报价； 2、询绿化、装饰须提供三家及以上询价，其他询价至少提供一家（须附商家盖章的报价资料）； 3、此表须审核的咨询机构加盖公章； | 35 | 询价电子版与盖章纸档不一致的1处－1分□ 询价没按时完成并超时一天以上的－3分□ (3)询价中配电箱柜无明细组成－4分□ (4)绿化、装饰材料没询三家及以上的－3分□ (5)主要材料询价经抽查价格或来源不实，每项-0.5分□ (6)询价低于送审价，控制价没采用询价（且无合理理由）的一项材料－0.5分□ （7）材料汇总情况表与询价电子档（pdf）、送审价及采用价，不一致的每一处扣0.5分 |  |  |  |
| 4 | 评审三级定稿 质量 （35 分） | 1、评审内容全面、多项审 减、漏项补充，评审子项均应计量、计价 2、编制主要差异表，主要差异项目应说明情况，分析原因 | 33 | （1）计算底稿项目均计量计价+2分□，经抽查有3处未计量计价或有误的-1分□，每增加2处-1分□ （2）计价列项漏计项目一处-2分□，合理增加每项+0.5分□ （3）经中心抽查及业主复核提出异议并经确认修改，每修改1处-1分□ |  |  |  |
| 5 | 成果文件 编制质量及 完整度 （15 分） | 1、严格执行评审报告标准文本，报告规范条理清晰且突出重点，附件齐全，工程概 况描述全面，评审情况说明 详细且有原因分析，对清单 说明、合同条件、优化设计 等方面提出建议 2、评审报告编制质量合格无修改 | 15 | 报告编制情况： （1）未完整执行标准文本-1分□，未完整反映预审过程中的问题并没专章说明-4分□； （2）因评审咨询单位错误，经中心检查修改两处-2分□，修改多处-4分□； 移交资料： （1）资料一次性交接不完整-2分□（2）超过规定时限-2分□。 |  |  |  |
| 造价部评价 A | 95 |
| 咨询机构确认 |  |
| 质控部复核 B |  |

造价部（评价）：             质控部（复核）：                    咨询机构合格报告递交时间：    年     月     日

## 七、费用管理

（一）评审经费安排

根据财政部有关文件精神，评审中心直接或委托中介机构及专家组评审所发生的费用，根据评审中心审查项目情况，由区财政预算安排。

（二）专家咨询费用支付标准

专家咨询费：按四川省评标专家咨询费用标准执行。

（三）招标预算控制价评审咨询费用支付标准

1、计费依据：参考四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知（川价发〔2008〕141 号）。为保证评审项目的质量、进度、标准、要求，原则上单个项目评审费用不高于《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）标准收费的80%，不低于40%。

2、投资额在5000万以下项目按评审中介机构报价的费率支付评审费用，单个评审项目（含设计变更增量评审）的评审费用不低于3000元。

3、投资额在5000万以上的项目采用竞争性谈判的方式确定，主要针对评审项目专员技术人员安排、评审周期、评审质量、评审费用报价确定评审中介机构。

4、《在双流区政府投资项目评审中心委托招标预算控制

价评审咨询框架合同》的基础上，采用一个项目签订一个评审任务委托单的方式支付评审费用。

5、项目评审质量调整系数：依据项目评审工作质量考核得分确定。得分≥85，获取同规模的评审奖励项目； 得分≥75，调整系数为 1.0 ；75>得分≥60，调整系数为 0.8~1.0 ；根据项目投资额正向插入计算。 得分<60，调整系数为 0，不予支付项目评审费用。

6、依据项目评审质量考核，对得分≥85的评审中介机构，由纪检组监督，评审中心给予评审项目奖励（奖励项目的收费，参照获奖中介咨询机构类似项目的报价标准执行，获奖项目不影响评审咨询机构参与中心正常项目的抽取和项目的竞争性谈判。

7、杆管线迁改项目在按上述标准计费的基础上增加审减金额的收费（收费标准按审减金额的0.5%计取）。

支付费用=标准计费＋审减金额×0.5%

附：工程造价类评审费用计算表

| 序号 | 项目名称 | 评审 类别 | 计费基数 V （按报审预算，不含二类费用和暂列金、暂估价） | 费用基准价（按差额定率累进） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 区间费率（％）和分段计费（万元） |  |
|  |  |  | 报审预算金额(万元) | 200< V0≤500 | 500< V0≤1000 | 1000<≤ V0 5000 | 5000< V0≤ 20000按竞争性谈判费率执行 | 20000< V0≤ 50000按竞争性谈判费率执行 | 50000 < V0按竞争性谈判费率执行 | 金额 (万元 |
|  |  |  |  | 141号文件基础上7折 | 141号文件基础上6折 | 141号文件基础上5折 |  |  |  |  |

项目部（编制）：                                    质控部（复核）：

注：采用竞争性谈判的项目需附竞争性谈判的签到表、谈判纪要、费率报价表、评审任务委托单等资料。

（四）特殊情况下费用支付标准

1、政策性原因造成评审工作量增加及调整评审报告等所有工作，均由咨询机构完成，不再额外付费；非政策性原因造成评审工作量增加及调整评审报告等所有工作，均由咨询机构完成，费用协商解决。

2、评审项目由两个或者两个以上咨询机构承担的，各咨询机构按照其占评审服务工作量的比例计算服务费用。评审中心委托其中一家咨询机构为主体承担单位（主体承担单位在竞争性谈判产生的造价咨询机构中抽签产生）；评审中心按照其他咨询机构合计服务收费额的3-5％（投资规模1亿元以下5％，1-5亿元4％，5亿元以上3％）向主体承担单位额外支付服务费；主体承担单位负责具体评审工作的总体协调、总体规划、标准统一、整体一致、评审工作部署、成果文件汇总、技术处理、业务实施前后的组织协调等工作。

3、评审中心委托的其它咨询服务，参照本管理办法执行。

（五）费用审批按中心业务管理和发改局财务管理的有关规定、程序办理。

# 第四章    流程控制

## 一、招标控制价评审流程

1、招标控制价评审工作流程图

2、招标控制价评审流程节点工作要求

| 主要流程 节点 | 主办单位 （人） | 工作要求 | 相应表单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料核查 | 项目部 | ①中心对申报条件和材料形式检查 ②符合则当场收件，不符合书面告知业主 ③发出任务委托书次日开始计算评审时间 | 申报条件自查与核查表、资料交接清单 |
| 评审受理和项目委托 | 项目部 | ①组织随机抽取或竞争性谈判确定中介机构 ②签任务分配和机构选择审批表、任务单-资料交接、确定工作分阶段时限 ③任务分配，中心项目部、评审中介机构（详见工作职责） ④项目部、造价部共同向委托的中介机构交接资料 | 评审任务单 |
| 咨询机构评审 | 咨询机构 造价部 | ①咨询机构报项目组和报工作方案单 ②熟悉资料、开展材料询价 ③提出问题寻求解答、准备设计答疑单 ④评审中心造价部主办工程师同步初审并记录（详见工作职责） ⑤必要时补充独立现场调查 ⑥中心造价部督促评审进度（详见工作职责） ⑦按造价机构内控制度和流程 ⑧填写自查表（可根据项目具体情况自行扩充和修正），形成内控复核记录 需相关单位在审核过程中解决的问题的情况报评审中心主办工程师备案。 | 工作方案、材料询价表、 设计（业主）答疑单 |
| 组织踏勘现场 | 咨询机构造价部 | 咨询机构组织现场踏勘，业主、设计、编审等各方参加（业主方介绍，评审方提问和了解现场条件），记录和签字 | 现场踏勘记录单 |
| 编审核对 | 咨询机构 | ①咨询机构项目负责人主持，业主、编制参加，必要时勘察、设计参加 ②评审咨询机构核对，整理分歧事项，专章说明分歧事项解决情况 ③中心造价部督促评审进度（详见工作职责） | 材料询价汇总情况表、主要审增审减对比表 |
| 组织会审并议定（必要时） | 造价部 咨询机构 | ①造价部按分歧大小和难易度，组织会审会议，由编审双方、业主进一步核实确认，形成会议记录并签字，评审中心主办工程师、项目组长共同参加（详见工作职责） ②对价格差异较大的，由项目业主组织咨询，邀请局纪检组参加 | 评审工作会议记录、 审核结论确认单(报告附件) |
| 递交定稿 | 造价部 咨询机构 | ①提交经核对后，编审双方认可的定稿资料 ②经造价机构内审，按标准文本等要求向中心提交报告（含咨询机构内控复核记录单附件及电子版) ③提供评审项目造价部指标收录 ④评审中心造价部主办工程师抽查复核（详见工作职责） | 三级复核表、审增(减)对比表、询价汇总表、工料机执行情况表 |
| 报告及附件递交中心 | 造价部 | ①主办工程师编制中心评审报告（详见工作职责） ②主办工程师考核中介机构并评分（详见工作职责） ③评审中心项目组长核实、部门负责人复核签字 ④主办工程师造价部指标收录 |  |
| 报告及附件递交中心 | 质控部 | ①质控部复核造价部编制的中心评审报告，对报告签字确认（详见工作职责） ②复核造价部对中介机构的考核评分 ③质控部对项目进行收集，半年汇总，全年汇总（详见工作职责） ④复核评审咨询费 |  |
| 资料归档及费用报销 | 项目部 综合部 | ①接收并整理评审中介机构归还的资料 ②按报审清单收集的资料分类归档，电子版文档统一建立目录进行电子文件归档（详见工作职责） ③综合部对评审咨询费用核实，完成报销程序 | 归档及资料收集清单项目部负责 |

3、招标控制价评审应报送表单

附表1、施工招标控制价申报条件自查与核查表 （此表由评审中心项目部核查）

| 项目慨况栏 | 项目名称： 项目、业主： 代理、业主： 招标控制价编制单位： 建设地点： 建设周期： 建设性质：□新建 □扩建 □改建 □其他： 当前项目状态：□待建 □在建 □建成具体说明： 其他：（项目业主自审材料纸质文档需盖单位鲜章，对所报电子文档光盘进行复核，保证质量） |
| --- | --- |
| 申 报 条 件 核 查 栏 | 序号 | 检查项目 | 业主简述 | 核查要点 | 项目业主自查 | 受理部门核查 | 检查情况说明或备注 |
|  | 1 | 申报材料完整性检查 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 是否有招标控制价委托评审函 |  | 函件内容是否满足要求 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.2 | 是否有项目可行性研究报告批 准文件、项目立项批文 | 批准文号： 核准的招标方案： |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 可能代以政府决定 |
|  | 1.3 | 是否有投资概算批准文件、投 资概算评审报告及投资概算书 | 批准文号： |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.4 | 工程设计文件是否齐全 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.5 | 是否有设计文件审查意见、迁改项目提供规划红线 |  | 应有技术图审和行政审查意见（图审报告、图审设计回复、图审备案资料） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.6 | 是否有招标控制价编制书 |  | （签字、签章、是否完整） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.7 | 是否有地质勘察报告 |  | （签字、签章、是否完整） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 部分类别工程不需 |
|  | 1.8 | 是否有工程量清单编制说明 |  | （编制说明是否与设计图纸和立项报告内容一致） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.9 | 是否对材料有特殊品牌要求，需行业主管部门及业主确认备案 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批复内容符合性检查 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 是否在批准的投资概算对应费 用限额内 | 批准的投资概算= 其中与本次招标对应费用= 编制的招标控制价= 其中扣暂列金的控制价= 对应的控制价／概算= | 对应的控制价不可超出概算 5％以上如对应的控价超出概算 5％内，另附对比表说明此阶段总投资工程费未超概算工程费并说明原因 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 按《双流区政府投资项目管理办法（试行）》双府函【2016】131号通知核查 |
|  | 2.2 | 是否在批准的建设规模限量内 | 批准的概算中与本次招标对应的建设规模： 设计文件建设规模： | 总设计规模不可超出批准规模 | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 2.3 | 是否在批准的建设内容范围内 | □是 □否，超出的单项或专业工程： | 设计内容不可超出批准的各单项或专业工程 | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 3 | 招标控制价编制书检查 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 签署页盖章是否齐全 |  | 编制单位应有资质 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 3.2 | 编制形式是否对应核准的招标 方案 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 3.3 | 是否有控制价编制说明 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 3.4 | 是否按现行的行业定额或计价 规定编制 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 3.5 | 编制单位提出的设计问题及回复 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 | 编制单位提供的详细计算底稿 |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 | 编制单位提供信息价以外的材料询价依据，需盖业主及编制单位章 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 三家及以上，其中配电箱、柜需配置明细 |
|  | 4 | 其他检查项目 |  |  |  |  | 根据项目具体情况业主增加和部门确定 |
|  | 4.1 | 施工场地和临时设施是否具备 招标和建设条件 |  |  | □符合 □不符合 |  | 不满足招标及建设条件需行业主管部门批准 |
|  | 4.2 | 特殊材料、设备是否有价格来 源（三家及以上） |  | 提供询价记录、供应商信息等 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 需行业主管部门批准 |
|  | 4.3 | 如有特殊施工措施需提供经评审的专项施工措施方案 |  | 施工专项措施是否通过评审、行业主管部门审查意见 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 需行业主管部门审查同意 |
|  | 4.4 | 如有专业工程暂估价是否有设 计要求或技术参数 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 需说明原因和理由 |
|  | 自 查 意 见 | 说明： 业主项目负责人： 电话： 邮箱： 年 月 日 |
| 结 论 签 署 栏 | 初 审 意 见 | 说明： □同意受理 □不受理 需补充： 评审中心项目部经办人： 邮箱： 年 月 日 |
|  | 审 定 意 见 | 评审中心项目部负责人： 年 月 日 |

编制单位计算底稿和计价软件要求

一、计算底稿

1、计算底稿采用的图纸版本与送审图纸版本不一致

2、计算底稿无工程量汇总表

3、计算底稿工程量汇总表数据与分项工程量数据之和不一致超过10%的

4、计算底稿工程量汇总表数据与计价软件中工程量不对应超过10%

5、计算底稿直接导图没有修改，导致大部分工程量均差异较大的

6、计算底稿无法分辨工程量部位或桩号的

7、超过20%的项目没有计算底稿的(混凝土项目必须有钢筋和混凝土计算式)

8、无计算底稿的

二、计价软件

1、没有书写项目特征描述(公路工程等特殊行业除外)超过10%

2、项目特征未按送审图纸描述超过10%的

3、软件中工程量与计算底稿汇总工程量不对应超过10%的

4、送审时采用专业工程暂估价，评审时要求详细列项评审的部分

5、恶意修改软件设置的

以上涉及数据的均以分部分项清单中的项为单位计算比例，达到以上条件为送审不合格，需要业主和编制单位重新送审。对严重性进行界定。

附表２、业主对评审项目信息价外的主要材料市场询价表

| 工程名称： 审核机构： □安装□土建 |
| --- |
| 序 号 | 材料名称 | 规格、型号及技术参数 | 单 位 | 数量 | 询价1 | 询价2 | 询价3 | 本次送审采用价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价(元) | 厂家及联系方式 | 单价(元) | 厂家及联系方式 | 单价(元) | 厂家及联系方式 |  |  |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250 | 台 | 4 | 2500.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 2 | 高压出线柜 | HXGN-12 | 台 | 8 | 36214.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 3 | PT柜 | AH3、AH7 | 台 | 2 | 27418.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 4 | 计量柜 | AH4、AH6 | 台 | 2 | 27396.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 5 | 进线柜 | HXGN-12 AH5 | 台 | 1 | 62448.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 6 | 直流屏 | 2DC,3DC (40Ah) | 台 | 2 | 25530.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 注：此表是询信息价外的主要材料，须提供三家的询价结果；其中配电箱（柜）、箱变，附每个商家的明细组成报价表；此表须编制机构及业主加盖公章。 |

附表３、送审项目中部分特殊材料推荐品牌表

| 工程名称： □安装□土建 |
| --- |
| 序 号 | 材料名称 | 规格、型号及技术参数 | 单 位 | 数量 | 品牌或厂家１ | 品牌或厂家２ | 品牌或厂家３ | 品牌或厂家４ | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 1250kVA | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压出线柜 | HXGN-12 AH1~2、AH8~13 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | PT柜 | HXGN-12 AH3、AH7 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 计量柜 | HXGN-12 AH4、AH6 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 行政主管部门（签字并盖章） 年 月 日 | 行业主管部门（签字并盖章） 年 月 日 | 项目业主（签字并盖章） 年 月 日 |
| 注：须提供三家及以上品牌或厂家，并须在“业主对评审项目信息价外的主要材料市场询价表”集中体现询价情况。 |

附表４、设计答疑单

*年*月*日                   *时- *时           页号：        总页数：

| 概况栏 | 工程项目：**工程（控价） | 项目业主：** |
| --- | --- | --- |
|  | 设计单位：** | 编制单位（咨询）：** |
|  | 标题内容： |
| 答 复记 录栏 | 设计文件： 1、问题： 建议： 答复： 其他补充： |
| 签署栏 | 提问单位及人员（盖章）： 设计经办人员： 设计复核人员： 设计单位（盖章）： |
| 备 注 |  |

（此表为业主委托咨询机构对设计所提的问题，业主在送项目评审时一并报送中心，表格格式为参考）

附表５、业主答疑单

*年*月*日            *时- *时           页号：              总页数：

| 概况栏 | 工程项目：**工程（控价） | 项目业主：** |
| --- | --- | --- |
|  | 编制单位（咨询）：** | 相关单位：** |
|  | 标题内容： |
| 答 复记 录栏 | 一、业主文件： 1、问题： 建议： 答复： 二、其他补充： |
| 签署栏 | 提问单位及人员（盖章）： 业主经办人员： 设计复核人员： 业主单位（盖章）： |
| 备 注 |  |

（此表为业主委托咨询机构对业主所提的问题，业主在送项目评审时一并报送中心，表格格式为参考）

承     诺     书

双流区政府投资项目评审中心：

我公司项目负责人已组织相关人员按区评审中心施工招标控制价申报条件自查与核查表的要求，完成了                                           工程招标控制价申报条件自查工作，现报送工程招标（预算）控制价评审资料壹套(详见附后评审资料交接清单)供审核。公司对所送审资料作如下承诺：

- 本送审资料是真实的、完整的、合法的。

- 如因送审资料不真实或不完整，由此引起的一切后果由我单位负责，并承担相应的法律责任。

- 我单位承诺该项目未实施。

- 本次报送预算有（无）特殊材料品牌（厂家）要求，若有明细附后。

- 图纸及预算报送电子文档光盘一张，内容与纸质文档一致。

特此承诺！

建设单位：(公章)

项目负责人：（签名及联系方式）

经办人：（签名及联系方式）

设计单位电话及邮箱：

日  期：

附表6  施工招标控制价评审需报送材料目录及交接清单

项目名称：

| 序 号 | 资料名称 | 发文 单位 | 提 供 必 须 类 | 单位 | 接收 数量 | 资料形式（画 “√”） | 退 还 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原 件 | 复 印 件 | 电 子 版 |  |  |
| 一 | 项目前期文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 委托评审函 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可行性研究报告批准文件 | 发改局 | 应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步投资概算评审报告 步投资概算批准文件 | 发改局 | 应 |  |  |  |  |  |  | 含投资概算书 |
| 4 | 招标核准通知书、立项报告 | 发改局 | 应 |  |  |  |  |  |  | 或可研批复的 附件-招标事项核准表 |
| 二 | 编制控制价资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 招标控制价编制书 | 咨询机构 | 应 |  |  |  |  |  |  | 含专业电子档 |
| 6 | 编制内容及范围 | 咨询机构 | 应 |  |  |  |  |  |  | 需盖业主和编制单位鲜章 |
| 7 | 招标文件（待备案稿） | 代理机构 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 投资在3000万以上项目 |
| 8 | 施工图设计文件 | 设计单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 含专业电子档 |
| 9 | 施工图技术及行政审查意见 | 图审单位 主管部门 | 应 |  |  |  |  |  |  | 需盖业主单位鲜章 |
| 10 | 详细地质勘察报告 | 勘察单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 需盖业主单位鲜章 |
| 11 | 其他编审基础材料 | 项目业主及相关单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 需盖业主单位鲜章 |
| 12 | 具有资质单位设计的专项技术措施方案及专家论证资料 | 项目业主及相关单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 特殊施工措施需提供需盖业主单位鲜章 |
| 13 | 专业工程暂估价（技术条件） | 项目业主及相关单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 设计要求、技术参数等 |
| 14 | 清单编制方提出的问题及回复、会商确认会议纪要 | 设计及相关单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  | （编制过程中相关单位解决分歧的纪要需各方签字盖章） |
| 15 | 工程量计算底稿 | 编制单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 专业电子档 |
| 16 | 材料询价表（技术参数及品牌要求，不得低于三家询价记录，品牌需由业主和行业主管部门确定） | 咨询机构 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 含材料图片、商家、询价记录等、需盖业主和编制单位鲜章，品牌为国内合格产品 |
| 17 | 参与编制预算人员安排表 | 编制单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 表上加盖造价人员资格证鲜章及资格证复印件 |
| 三 | 图纸及其他资料明细 | 图纸分项目、分专业详细填写（如施工图：按建施 l~20 等方式以“页”计，其它可以“份”、“册”等单位计） 图纸及预算必须报送电子文档光盘一张，纸质内容需与所报电子文档一致。 |
| 序号 | 工程 项目 | 资料名称 | 单位 | 接收 数量 | 资料形式（画 “√”） | 退 还 数 量 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 原 件 | 复 印 件 | 电 子 版 |  |  |
| 1 提供资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： | 3 返还资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： |
| 2 接收资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： | 4 收回资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： |

4、委托评审函（用于招标控制价评审）

《关于委托对*工程*价进行评审的函》

双流区政府投资项目评审中心：

我公司实施的***项目***工程经***批准拟开展***（如：施工招标）工作，现已完成***价的编制，根据双流区政府投资项目评审管理工作要求，该工程报审条件和相关附件材料已具备，现委托贵中心对该工程*价组织评审，并请 形成评审结论提交我单位。

特此函告。 联系人：*联系电话：*

附件：1、项目基本情况和编制范围；

2、申报条件自查与核查表；

3、报送材料及交接清单；

4、承诺书。

*公司（盖行政公章）

二〇**年*月*日

附件 1：项目基本情况和编制范围

一、项目基本情况

（一）*工程项目业主为*公司（单位），代理业主为*公司（单位），招标控制价编制单位为*公司，建设地点位于*。

（二）本项目于 20**年*月由双流区发展和改革局批复可行性研究报告（双发改审批〔20**号〕，于 20* 年。月由双流区发展和改革局批复投资概算（双发改审批〔20**〕*号），批复的建设规模及内容为：

本次报审的项目，经审批的工程设计建设规模及内容为：

二、编制范围

（一）编制范围包含*。

（二）编制范围不含*。

三、特别说明事项：*

二、设计变更预算控制价（限设计变更）评审流程

政府投资项目在实施过程中所涉及的施工图设计变更及工程增减量，由项目单位书面申请报送行业主管部门审查，评审中心依据原设计施工图、设计变更施工图、按双流区政府投资管理办法（双府函[2016]131号文件）执行，对工程增量部分的设计变更施工图进行核查，按评审程序开展工作。

1、设计变更预算控制价评审工作流程图（同招标控制价流程图）

2、设计变更预算控制价流程节点工作要求：

| 主要流程 节点 | 主办 单位 （人） | 工作要求 | 相应表单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料核查 | 行业主管部门 | ①行业主管部门对申报条件和材料形式检查 ②初审设计变更图纸及相关资料 |  |
| 第一次踏勘现场 | 行业主管部门 造价部 | ①行业主管部门组织项目业主、设计、监理、评审中心各方现场踏勘，召开现场会议，签署现场踏勘表 ②业主方介绍变更事项及原因 ③行业主管部门对变更设计图纸进行技术复核把关，签注意见、建议。 | 行业主管部门编制的现场踏勘表 |
| 资料核查 | 项目部 | ①中心对申报条件和材料进行符合性审查 ②符合则当场接收 ③1日内技术检查（对变更设计图纸进行复核） | 申报条件自查与核查表 |
| 评审受理和项目委托 | 项目部 | ①通知业主正式受理 ②签任务分配和机构选择审批表、任务单，资料交接 | 评审任务单 |
| 咨询机构评审 | 咨询机构 造价部 | ①咨询机构报项目组和报工作方案单 ②熟悉资料，新增材料询价 ③提出问题寻求解答、准备设计答疑单 ④必要时补充独立现场调查，提供现场踏勘照片 ⑤详细核对增减变更项目的工程量、综合单价、材料价额等 ⑥按造价机构内控制度和流程开展复核 ⑦填写自查表（可根据项目具体情况自行扩充和修止），形成内控复核记录 ⑧评审中心造价部主办工程师同步评审并记录 | 工作方案、设计答疑单、初审记录单 |
| 第二次踏勘现场(需要时) | 咨询机构 造价部 | ①委托后 2 日内提出预设问题踏勘单 ②委托后3日内踏勘现场，业主、设计、编制、评审、中心等各方参加 ③业主方介绍评审方提问和了解现场条件 ④当场确认变更必要性和合理性，提出合理的技术解决方案 | 现场踏勘记录单及现场工作会议记录（100万以上的设计变更、重大设计变更调整需再次组织现场踏勘） |
| 编审核对 | 造价部 | ①咨询机构组织业主、编制、评审参加核对 ②评审造价机构核对时整理分歧事项 |  |
| 组织会审并议定 | 造价部 | ①按分歧大小和难易度，可分别通过项目会审议定、提交质控部议 定和决策、专家支持下的评审工作委员会决策等议定程序 ②形成会议记录并签字 | 评审工作会议记录、审核结论确认单 |
| 递交定稿 | 咨询机构 | ①提交评审情况记录表 ②项目组审核情况交底（提供计算底稿、初稿电子版） ③评审中心主办工程师同步核实初稿资料完整性 ④向中心提交报告文本及附件电子版 |  |
| 拟定中心报告 | 造价部 | ①将评审结果电子档发业主确认 ②中心主办工程师拟定设计变更预算控制价中心评审报告 ③项目组长复核签字、部门负责人审核签字 |  |
| 中心报告复核 | 质控部 | ①质控部对中心报告进行最终复核 ②质控部负责人签署意见 |  |
| 报告及附件递交中心 | 咨询机构 项目部 | ①按标准文本等要求向中心提交报告（含咨询机构内控复核记录单）及附件及电子版 ②归还资料，项目部归档 |  |

3、设计变更预算控制价相应表单

附表1、设计变更预算控制价申报条件自查与核查表

| 项目概况栏 | 项目名称： 项目业主： 代理业主： 工程变更预算编制单位： 建设地点： 建设周期： 建设性质：□新建 □扩建 □改建 □其他： 当前变更状态：□未实施 未按《双流区政府投资项目管理办法（试行）》双府函[2016]131号通知要求履行相关建设程序，已实施的工程设计变更增量，评审中心不予受理 其他： |
| --- | --- |
| 申 报 条 件 核 查 栏 | 序号 | 检查项目 | 业主简述 | 核查要点 | 项目业主 自查 | 受理部门 核查 | 检查情况说明或备注 |
|  | 1 | 申报材料完整性检查 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 是否有设计变更预算控制价委托评审函 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.2 | 是否有招标控制价评审文件 | 评审文号： |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.3 | 是否有工程变更设计文件（重大设计变更需图审、备案） |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.4 | 是否有行业主管部门组织的现场踏勘记录表 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.5 | 业主方是否有变更设计初审意 见 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |

|  | 1.6 | 是否有行业主管部门对设计变更图纸的审查意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 | 是否有工程变更预算书 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 1.8 | 是否齐备与变更有关的招标文 件和补遗书、中标人投标文件、合同、图纸会审、地勘等材料 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 2 | 批复内容符合性检查 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 设计变更是否属评审中心受理范围 | 变更事件、金额和比例： | 按双府函〔2016〕131号文规定比例和金额的变更事件报审, |  |  | 不受理工地变更变更汇总 表应 有按变更事件 列表 分项说明、各变更事件与合同价比例和金额，并自查判断 |
|  | 2.2 | 设计变更事由必要性是否论证 | 说明： |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 2.3 | 设计变更方案合理性是否论证 | 说明： |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 2.4 | 变更事件是否扩大批准的建设 规模 | 变更增加建设规模： | 不可超概算总规模 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 2.5 | 变更事件是否扩大批准的建设 内容和功能 | 变更增加建设内容和功能： | 受理部门据业主说明裁量 |  |  |  |
|  | 2.6 | 变更事件是否提高批准的建设 标准 | 对应的设计建设标准：变更影响的建设标准： | 受理部门据业主说明裁量 |  |  |  |
|  | 2.7 | 变更后此阶段总投资工程费是 否超概算工程费 | 与本合同段对应概算费用= 本合同段合同金额= 其中暂列金= 预算控制价总额= 预算控制价／合同价= | 另附对比表说明此阶段总投资工 程费未超概算工程费并 说明原 因，如超概应同时有在概算限额 内控制投资的优化等手段 |  |  |  |
|  | 3 | 工程变更预算书检查 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 3.1 | 签署页盖章是否齐全 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 业主方应组织 编 审并有初审意见 |
|  | 3.2 | 是否有变更预算编制说明 |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 4 | 其他检查项目 |  |  |  |  | 根据项目具体 情况业主增加和部门确定 |
|  | 4.1 | 无信息价材料、特殊材料、设备是否有价格来 源 |  | 提供询价记录、供应商信息等 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 4.2 | 如有特殊施工措施是否有初审 的施工措施方案（专家论证、专业咨询机构评审） |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  | 自 查 意 见 | 说明： 业主项目负责人： 电话： 邮箱： 年 月 日 |
| 结 论 签 署 栏 | 初审 意见 | 说明：□同意受理 □不受理 □暂时受理 需补允： 评审中心项目部经办人员签字： 电话 年 月 日 |
|  | 审定 意见 | 评审中心项目部部长： 年 月 日 |

附表 2、设计变更预算控制价评审需报送材料目录及交接清单

项目名称：

| 序号 | 资料名称 | 发文单位 | 提 供 必 须 类 | 单位 | 接收 数量 | 资料形（画 “√”） | 退 还 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原 件 | 复 印 件 | 电 子 版 |  |  |
| 一 | 项目前期资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 委托评审函 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招标文件、补疑书 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  | 含招标控制价、清单说明 |
| 3 | 中标人投标文件 | 承包商 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 商务标（含专 业电子档）、技术标全套 |
| 4 | 施工合同 | 项目业主 | 宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设计变更预算控制价资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 变更设计施工图文件及对应的原设计施工图文件 | 设计单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 含专业电子档，经技术及行政审查，详细图目填2页 |
| 6 | 图纸会审记录、设计变更单 | 设计单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术核定、验槽记录、经济签证单、其他工程签证、详勘资料、影像资料等 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设计变更预算控制价金额编制书 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  | 纸质、专业电子档，有变更前后对照；业主、承包方初核 |
| 9 | 项目动态投资分析表 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  | 在报审时点的 投资总额及构成表，与概算总表对比 |
| 10 | 有关会议纪要及文件 | 项目业主 | 宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监理、业主、行业主管部门的审核意见 | 项目业主 | 应 |  |  |  |  |  |  | 监理盖执业章及各单位公章 |
| 12 | 地质勘察报告 | 地勘单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程量计算底稿 | 编制单位 | 应 |  |  |  |  |  |  | 纸介质或专业电子档 |
| 14 | 其他编审基础材料 | 项目业主及相 关单位 | 宜 |  |  |  |  |  |  | 如：修正或补充的（专项）施工方案 |
| 三 | 图纸及其他资料明细 | 图纸请分项目、分专业详细填写（如施工图：按建施 1~20 等方式以“页”计，其 它可以“份”、“册”等单位计） |
| 1 提供资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： | 3 退还资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： |
| 2 接收资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： | 4 收回资料单位及个人： 年 月 日 电话： 电邮： |

附表 ３、工程材料（设备）价格核定单

工程名称 ：                            编号：

| 建设单位 |  | 使用部位及变 更单号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工时间 |  |
|  |  |  |  |  | 单价（元） |  |
| 序 号 | 材料（设备） 名称 | 规格、型号、技术参数及特殊要求 | 计量 单位 | 预计 数量 | 施工 单位 申报 | 监理 单位 核价 | 造价 单位 核价 |  | 业主 认定 单价 | 价格来源 （品牌、产地等） | 备 注 |
| 意见：同意核定意见 施工单位（公章）： 签字： 年 月 日 | 意见： 监理单位（公章）： 签字： 年 月 日 |
| 意见： 造价单位（公章）： 签字： 年 月 日 | 意见： 建设单位（公章）： 签字： 年 月 日 |
| 说明： |
| l、附件（如有）： 施工单位价格证明材料； （2）造价机构询价材料。 2、 |

制表：            审核：               年   月   日

4、委托评审函（用于设计变更价评审）

《关于*工程工程变更审核的函》

双流区政府投资项目评审中心：

由项目业主（或代理业主）对工程变更内容作说明。

根据有关领导批示或会议纪要对工程变更事项作说明。

该*工程变更由*设计单位设计，由*咨询单位按设计变更编制了预算，此次工程变更增加*元。

为了尽快完成*工程建设任务，现将*工程变更报贵中心审核。本单位承诺对所报资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。

此函。

联系人：*

联系电话：*

附件：    1、项目基本情况和编制范围；

2、申报条件自查与核查表；

3、报送材料及交接清单

4、承诺书

*公司（盖行政公章） 二〇**年*月*日

附件 1：项目基本情况和编范围

一、项目基本情况

（一）*工程项目业主为*公司，代理业主为*公司，招标控制价编制单位为*公司，建设地点位于*。

（二）本项目于 20**年*月由双流区发展和改革局批复可行性研究报告（县发改审批〔20**号〕，于 20* 年。月由双流区发展和改革局批复投资概算（县发改审批〔20**〕*号），批复的建设规模及内容为：

本次报审的为该项目*工程变更。 变更内容为

二、变更编制范围

（一）编制范围包含*。

（二）编制范围不含*。

三、特别说明事项：*

三、其他实施造价评审通用表单（通用）

１、主办工程师项目预审单（评审中心）

| 工程概况栏 | 工程项目：**工程（*控制价） |
| --- | --- |
|  | 委托单位：双流区政府投资项目评审中心 项目业主： 编制单位： 审核单位： |
|  | 标题内容：对委托评审的招标（预算）控制价编制书提出审核关注点 |
| 预 审 记 录 栏 | 一、审核关注： 土建部分： 1、信息价外的三家市场询价情况； 2、地基处理情况； 3、定额选用是否科学合理； 4、 安装部分： 1、信息价外的三家市场询价情况； 2、地基处理情况； 3、定额选用是否科学合理； 二、其它： |
| 备 注 |  |

- 项目评审工作方案（由中介机构根据内控管理填写下表）

| 评 审 概 况 栏 | 工程项目：**工程（*控制价） |
| --- | --- |
|  | 一、委托单位：双流区政府投资项目评审中心 项目业主： 编制单位： 审核单位： 二、项目概况： （一）建设地址： （二）工程规模及构成： （三）评审范围： 三、进度安排（符合中心进度要求）： |
| 任 务 分 解 栏 工 作 要 求 | 一、任务分解： 任务分解 项目（专业）、<阶段> 承担人员 名单 进度情况（时间安排） 联系方式 项目负责人（项目经理） 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 教学楼（建筑、装饰）<算量> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 教学楼（建筑、装饰）<计价> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 教学楼（安装）<算量> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 教学楼（安装）<计价> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 总平（建筑、景观绿化）<算量> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 总平（建筑、景观绿化）<计价> 电话：18980073866 QQ邮箱：123456789123 身份证号：1234567891012345678 汇总 项目组长复核(一级) 项目经理复核（二级） 公司层级复核（三级） 工作要求： 1、审查内容：（1） 预算编制内容是否与施工图一致，工程量计算是否准确、采用计价定额和单价确定是否合理、设备与材料价格取定是否合理。（2）计价子项划分是否合理，项目特征描述是否准确。（3）措施项目选用和计价是否合理，工程取费是否执行相应基数和费率标准。 2、资料交接后，第一个工作日内提供任务分解表（人员安排须年满25周岁以上，从事造价工作3年以上）及联系方式。（发送到造价部负责人邮箱） 3、评审进度内： 1）3—5个工作日，询价完成，提供“中介－市场询价表（扫描件或pdf格式）”至中心项目负责人电子邮箱（PDF），项目主审工程师将对询价进行核实，并填写“询价核实情况表”，同时中心项目负责人提供业主与设计电话给中心咨询机构； 2）中心咨询机构直接与业主、设计、编制进行核对并形成定稿。形成定稿后将（表格“中介－设计答疑单（扫描件）、中介－业主答疑单（扫描件）、中介－现场踏勘记录（扫描件）、中介－评审工作会议记录（扫描件）、中介－主要项目审增(减)量价对比表、中介－内部三级复核表（扫描件）、中介-工程计算底稿（电子版）”、定稿软件版）一并打包发至中心项目负责人邮箱。 3）中心项目主审工程师将对中心咨询机构提供的相关资料进行抽查，发现问题将督促修改并进行扣分。 4）定稿后出具正式的报告书：提交中心报告书（纸质两套及电子档）、中介－市场询价表（纸质一套）、中介－设计答疑单（纸质一套）、中介－业主答疑单（纸质一套）、中介－现场踏勘记录（纸质一套）、中介－评审工作会议记录（纸质一套）、中介－主要项目审增(减)量价对比表（纸质一套）、中介－内部三级复核表（纸质一套）、中介-工程计算底稿（电子档）”、中介-对提出异议修正情况表（纸质一套）、中介－项目评审结论确认单（纸质一套）、定稿软件版。 特别说明：1.如遇特殊项目的材料询价在3-5个工作日内无法完成，需书面向评审中心提出延期申请。2.除计算底稿、提出异议修正情况表、招标工程审核说明情况外，其余均装入报告。3.除报告、确认表、计价文件外，其余均刻盘。 5）评审过程中存在的分歧意见及对分歧意见的处理情况的详细说明。 |
| 备 注 | （由委托中介机构根据内控管理填写上表） |

（此表在领件后第一个工作日内向中心提供ＰＤＦ电子档）

3、评审项目信息价外的主要材料市场询价表（造价机构）

| 工程名称： 审核机构： □安装□土建 |
| --- |
| 序 号 | 材料名称 | 规格、型号及技术参数 | 单 位 | 数量 | 询价1 | 询价2 | 询价3 | 本次拟采用控制价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价(元) | 商家及联系方式 | 单价(元) | 商家及联系方式 | 单价(元) | 商家及联系方式 |  |  |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250 | 台 | 4 | 2500.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 2 | 高压出线柜 | HXGN-12 | 台 | 8 | 36214.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 3 | PT柜 | AH3、AH7 | 台 | 2 | 27418.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 4 | 计量柜 | AH4、AH6 | 台 | 2 | 27396.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 5 | 进线柜 | HXGN-12 AH5 | 台 | 1 | 62448.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 6 | 直流屏 | 2DC,3DC (40Ah) | 台 | 2 | 25530.00 | 成都长征电气科技有限公司 涂荥15198094180 |  |  |  |  |  | 含运费 及税 |
| 注：此表是询信息价外的主要材料，须提供三家的询价结果；其中配电箱（柜）、箱变，附每个商家的明细组成报价表；此表须审核机构加盖公章。 |

- 中心对评审机构主要材料询价核实情况单

| 工程名称： 审核机构： □安装□土建 |
| --- |
| 序 号 | 材料名称 | 规格、型号及技术参数 | 单 位 | 数量 | 送审价 | 询价（不含税价） | 分析 | 价差±20%以上 | 控制价采用价格 | 扣分±10%以上 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 1250kVA | 台 | 4 | 5000 | 4500.00 |  | -10.00% | 3200 | -28.89% |
| 2 | 高压出线柜 | HXGN-12 AH1~2、AH8~13 | 台 | 8 |  | 36214.00 |  | #DIV/0! |  | -100.00% |
| 3 | PT柜 | HXGN-12 AH3、AH7 | 台 | 2 |  | 27418.00 |  | #DIV/0! |  | -100.00% |
| 4 | 计量柜 | HXGN-12 AH4、AH6 | 台 | 2 |  | 27396.00 |  | #DIV/0! |  | -100.00% |
| 5 | 进线柜 | HXGN-12 AH5 | 台 | 1 |  | 62448.00 |  | #DIV/0! |  | -100.00% |
| 6 | 直流屏 | 2DC,3DC (40Ah) | 台 | 2 |  | 25530.00 |  | #DIV/0! |  | -100.00% |

5、设计答疑单

*年*月*日       *时- *时      页号：      总页数：

| 概况栏 | 工程项目：**工程（控价） | 评审单位：双流区政府投资项目评审中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主：** | 审核单位（咨询）：** |
|  | 设计单位：** | 相关单位：** |
| 答 复记 录栏 | 设计文件： 1、问题： 建议： 答复： 其他补充： |
| 签署栏 | 提问单位及人员： 设计经办人员： 设计复核人员： 设计单位（盖章）： |
| 备 注 |  |

（本表由中心咨询机构对问题进行填写，并发电子档至业主及中心主审工程师邮箱；业主须在２个工作日内对设计问题进行回复并发PDF电子档至咨询机构邮箱。咨询机构在送报告时将原件报中心主审工程师备案）

6、业主答疑单

*年*月*日       *时- *时      页号：      总页数：

| 概况栏 | 工程项目：**工程（控价） | 评审单位：双流区政府投资项目评审中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主：** | 审核单位（咨询）：** |
|  | 设计单位：** | 相关单位：** |
| 答 复记 录栏 | 一、业主文件： 1问题：材料询价是否完整、编制范围是否全面、是否漏报预算等。 建议： 答复： ２、 二、其他补充： |
| 签署栏 | 提问单位及人员： 业主经办人员： 业主复核人员： 业主单位（盖章）： |
| 备 注 |  |

（本表由中心咨询机构对问题进行填写，并发电子档至业主及中心主审工程师邮箱；业主须在２个工作日内对业主问题进行回复并发PDF电子档至咨询机构邮箱。咨询机构在送报告时将原件报中心主审工程师备案）

7、现场踏勘记录（造价机构）

踏勘时间：20 年*月*日    *时~* 时  页号：   总页数：

| 概况栏 | 工程项目：** | 评审单位：双流区政府投资项目评审中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主：** | 审核单位（咨询）：** |
|  | 编制单位：** | 设计（地勘）单位：** |
|  | 标题内容：现场踏勘记录、现场工作会议记录 |
| 现 场踏勘及会 议记录 | 一、预设问题及查证事项解答： 1 答： 二、新增提问及答复、踏勘现场获取的其他信息： 三、现场会议讨论记录的内容： 1、需补充的资料： 2、已确认的事项： 3、待确认的事项： 四、现场影像资料： |
| 签 字栏 | 项目业主： 设计（地勘）单位： 编制单位： 审核单位： 评审中心： |

（本表由中心咨询机构对问题进行填写，咨询机构在踏勘完后及时完善签字后返给中心主审工程师并发现场照片3-5张电子档至中心主审工程师邮箱）

8、评审工作会议记录（造价机构）

会议时间：20*年*月*日     *时-*时

| 概 况 栏 | 工程项目：**工程 | 评审管理单位：双流区政府投资项目评审中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主：** | 审核单位（造价机构）： |
|  | 编制单位：** | 相关单位： |
|  | 标题内容：就*价评审中有关分歧事项进行讨论并形成处理意见 |
| 会 议 记 录 栏 | 一、会议主持：双流区政府投资项目评审中心 会议记录： 二、会议程序： （一）咨询机构介绍审核情况及现存分歧事项 （二）各方对分歧事项充分讨论后形成会议结论 三、讨论事项、各方意见及会议结论 （一）* 编制方认为： 审核方认为： 结论： （**）其他议定事项 |
| 会 签 栏 | 对本会议记录的结论签字确认并同意执行： 编制单位： 项目业主： 审核单位： |
| 备 注 |  |

制表：

9、工程量计算底稿（造价机构）

XX工程

工程量计算底稿

封面

咨询单位：(盖章) x X

编制人：（加盖执业章并签名）

时间： 年 月 日

目 录

1、工程量汇总表

2、工程量明细表

（此表的汇总工程量表应由后的明细表统计而来，三级定稿软件中的工程量应由汇总工程量表而来，三者应一致。在定稿后向中心提供纸质一套及PDF电子档一套，出报时仅提供修改部分的纸质一套及PDF电子档一套）

10、评审中心对咨询机构三级结果异议记录表（评审中心）

| 评审中心对咨询机构三级结果异议记录表 |
| --- |
| 项目名称： | □安装 □土建 |
| 评审 中心 异议 | 1、XXXX项有XXX误。 2、 3、 4、 |
|  | 提出人员签字： 年 月 日 |
| 备注：纸张不够可另起页。 11、工料机材料执行情况表 |
| 工料机材料执行情况表 |
| 工程名称： |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 调价(元) | 送审价 | 备注 |
| 注：请在备注栏中写明“信息价、同期参考价、市场询价、电缆之家、送审价” |

12、双流区政府投资项目咨询机构三级预审后对（业主及中心复核）异议处理记录表（造价机构）

双流区政府投资项目咨询机构三级预审后对 （业主及中心复核）异议处理记录表

项目名称：

对业主异议处理情况如下：

第X条 处理结论：认可并已修正；增/减金额约：0.00元；依据: 。 第X条 处理结论：不认可；依据: 。

对中心异议处理情况如下：

第X条 处理结论：不认可；依据: 。 第X条 处理结论：认可并已修正；增/减金额约：0.00元； 。

预审人员（签字）： 专业组长（签字）： 项目经理（签字）： 项目负责人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

XXX公司（盖章）

日期： 年 月 日

审定结果：

三级核定金额： 元（其中暂列金额 元）； 最终修正金额： 元（其中暂列金额 元）； 审（增/减）金 额： 元，审（增/减）率 %。

注：土建、安装分别填写，纸张不够，可另加。向中心提供扫描件电子档，送报告时提供此原件。

四、评审资料存档表单

1、招标控制价

| 双流区政府投资项目评审中心资料存档登记表（卷内目录） |
| --- |
| 项目名称： 项目编码： 评审类别：招标控制价 存档编号： |
| 序号 | 资料名称 | 有 | 无 | 数量／单位 | 备注 |
| 一 | 项目前期文件 | □ | □ |  |  |
| 1 | 评审函 | □ | □ |  |  |
| 2 | 可行性研究报告批准文件 |  |  |  |  |
| 3 | 初步投资概算评审报告、初步投资概算批准文件 | □ | □ |  |  |
| 4 | 招标核准通知书、立项报告 | □ | □ |  |  |
| 二 | 编制控制价资料 | □ | □ |  |  |
| 5 | 招标控制价编制书（业主） | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 6 | 工程量清单（说明部分） | □ | □ |  |  |
| 7 | 招标文件（待备案稿） | □ | □ |  |  |
| 8 | 施工图设计文件 | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 9 | 施工图图审报告及回复、行业主管部门批复 | □ | □ |  |  |
| 10 | 施工方案大纲、专项施工措施方案 | □ | □ |  |  |
| 11 | 工程量计算底稿 | □ | □ |  |  |
| 12 | 材料询价表（技术参数及品牌要求，不得低于三家询价记录） | □ | □ |  |  |
| 13 | 业主提供的编制人员基本情况 | □ | □ |  |  |
| 14 | 业主编制方提出的问题及回复 | □ | □ |  |  |
| 三 | 审核招标控制价成果资料 | □ | □ |  |  |
| 15 | 咨询机构审核报告、工程量计算底稿、询价记录表、人员安排表 | □ | □ |  |  |
| 16 | 中心评审意见，内部一、二、三级复核表，工、料、机执行情况表 | □ | □ |  | 纸质和电子文档光盘 |
| 17 | 咨询机构审核控制价软件版编制书 | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 18 | 委托项目评审任务单 | □ | □ |  |  |
| 19 | 相关领导批示 | □ | □ |  |  |
| 20 | 相关会议纪要（核对会会议纪要、协调会会议纪要、政 府及相关部门会议纪要） | □ | □ |  |  |
| 21 | 单项评价表 | □ | □ |  |  |
| 22 | 现场踏勘照片 | □ | □ |  |  |
| 23 | 有关备忘录（提出问题及回复） | □ | □ |  |  |
| 24 | 其它相关材料 | □ | □ |  |  |
| 25 | 施工招标控制价技术经济指标分析表 | □ | □ |  |  |
| 26 | 咨询机构考核评分表（主办工程师、质控部） | □ | □ |  |  |
| 注 | 设计文件形式： □电子版 □纸质版 | □ | □ |  |  |
| 提交人： 接收人： 中心项目部负责人： 存档日期： |

2、工程变更预算控制价

| 双流区政府投资项目评审中心资料存档登记表（卷内目录） |
| --- |
| 项目名称： 项目编码： 评审类别：工程变更预算控制价 存档编号： |
| 序号 | 资料名称 | 有 | 无 | 数量／单位 | 备注 |
| 一 | 项目前期文件 | □ | □ |  |  |
| 1 | 评审函 | □ | □ |  |  |
| 2 | 立项报告 | □ | □ |  |  |
| 二 | 编制控制价资料 | □ | □ |  |  |
| 3 | 工程变更预算控制价编制书（业主） | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 4 | 工程量清单（说明部分） | □ | □ |  |  |
| 5 | 施工合同 | □ | □ |  |  |
| 6 | 行业主管部门确认的施工图变更文件及对应的原设计施工图文件（图审、设计变更、签证等） | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 7 | 行业主管部门组织的现场踏勘表 | □ | □ |  |  |
| 8 | 材料询价表（技术参数及品牌要求，不得低于三家询价记录） | □ | □ |  |  |
| 9 | 业主提供的编制人员基本情况 | □ | □ |  |  |
| 10 | 业主编制方提出的问题及回复 | □ | □ |  |  |
| 11 | 相关领导批示 | □ | □ |  |  |
| 12 | 相关会议纪要（核对会会议纪要、协调会会议纪要、政 府及相关部门会议纪要） | □ | □ |  |  |
| 三 | 审核工程变更预算控制价成果资料 | □ | □ |  |  |
| 13 | 咨询机构审核报告、工程量计算底稿、询价记录表、人员安排表 | □ | □ |  |  |
| 14 | 中心评审意见，内部一、二、三级复核表，工、料、机执行情况表 | □ | □ |  | 纸质和电子文档光盘 |
| 15 | 咨询机构审核控制价软件版编制书 | □ | □ |  | 电子文档光盘 |
| 16 | 委托项目评审任务单 | □ | □ |  |  |
| 17 | 单项评价表 | □ | □ |  |  |
| 18 | 现场踏勘照片 | □ | □ |  |  |
| 19 | 有关备忘录（提出问题及回复） | □ | □ |  |  |
| 20 | 其它相关材料 | □ | □ |  |  |
| 21 | 咨询机构考核评分表（造价部、质控部） | □ | □ |  |  |
| 注 | 设计文件形式： □电子版 □纸质版 | □ | □ |  |  |
| 提交人： 接收人： 中心项目部负责人： 存档日期： |

五、标准文本

各造价咨询机构应按本标准文本要求编写评审报告。报告编写要反映咨询机构在评审过程中发现问题和解决问题的能力，要反映设计文件上规模和建设标准过度超前的问题。因此，标准文本重点之一在于“特别说明事项”和“存在的问题及建议”章节。

项目概况须对项目作出必要的描述，要求报告使用人不需查看设计文件及计价表即可了解主要工程面貌。 标准文本提供了房屋建筑或区政府基础设施（道桥）工程招标控制价评审报告书样例，其他评审 或工程类别由咨询机构参照本报告文本和中心报告文本并根据项目专业特点、工程具体情况自行调整和补充。

（1）招标控制价造价评审中介机构评审报告标准文本

《双流区政府投资项目招标控制价评审报告标准文本》

【封面】

*建设项目*工程（或*建设项目）施工招标控制价评审报告书

*公司

*年*月 招标控制价评审报告

样例：

【目录】

- 项目概况

- 评审范围

- 评审依据

- 主要评审情况说明

- 评审结论

- 存在的问题及建议(附件)

【正文】 版头（咨询机构自行编排）

招标控制价评审报告编写样例

“关于*建设项目*工程施工招标控制价的评审报告”

双流区政府投资项目评审中心：

*年*月，受贵中心委托，根据合同约定，我们对*建设项目*工程施工招标控制价（以下简称“招标控制价”） 进行了评审验证。建设方—*投资公司的责任是提供该工程的相关资料并对相关资料签署及收集的合法性、真实性、准确性和完整性负责，我们的责任是客观、公正、规范、科学地对该工程施工招标控制价发表评审意见并对评审报告的真实性和合法性负责。经复核，现将评审意见报告如下：

一、项目概况

（一）本工程项目业主为*公司，代理业主为*公司，招标控制价编制单位为*公司，建设地点位于*。

（二）本项目于 20**年*月由双流区发展和改革局批复可行性研究报告（批复号）。于*年*月由双流区发展和改 革局批复投资概算（批复号），概算批复的建设规模及内容为：

项目用地*㎡，拟建*幢，总建筑面积*㎡。，工程包括*等建设内容。投资额*。

（或：道路总长*，红线宽度*，主要包括*，投资额*。）

（三）本次评审的为该项目*部分（或：本次评审的为该项目概算范围内所有建安工程施工费用，以及*）， 经评审的工程设计建设规模及内容为：

1、*单项工程建筑面积*㎡（地下*㎡，地上*㎡。）；层数*层（地下*层，地上*层）；建筑高度*m；*结构类型；基础型式为*；外墙面为*；楼地面为*；内墙及天棚为*；门窗为*；给排水*；强电*；弱电*；

2、总平及绿化

3、施工现场条件

二、评审范围

（一）评审范围包含设计图示范围内的*（按各单体的各专业工程表述）。

（二）评审范围不含*。

三、评审依据

（一）双流区发展和改革局《关于*建设项目可行性研究报告的批复》（区发改审批〔20**〕*号）；

（二）双流区发展和改革局《关于*建设项目投资概算的批复》（区发改审批〔20**〕*号）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）、人工费调整文件（川建价发〔20**〕*号）及其他相关补充规定；

- 成都市《工程造价信息》（20**年*期）双流区信息价及市场调查价；

- 经审批的工程设计文件；

- 地质勘察报告、合理的措施方案及现场踏勘了解的情况；

- 招标文件及其合同专用条款、工程量清单编制说明；

四、主要评审情况说明评审原则、标准和办法：

（一）评审原则

1、工程量计取原则

2、组价原则

3、材料价格计取原则

4、人工费计取原则

5、规费计取原则

6、安全文明施工费费率标准计取原则

7、税金计取原则

8、专业工程暂估价计取原则

（二）主要评审情况对比，详附件5

（三）材料价格调整

（四）特别说明事项

1、主要分歧事项及处理结果：*

2、不确定项目计量计价：*

3、重大多项审减、漏项补充：*

4、定额适用争议或漏项问题

5、材料设备价格预算价问题

6、施工措施费计量计价问题

五、评审结论

（一）*项目批复的投资概算为*万元（含工程费*万元），其中与本次招标范围对应的概算费用为*万元。

（二）*项目经评审后的招标控制价为*万元（含暂列金*万元），较送审控制价*万元（含暂列金*万元）审减*万元，审减率*％。其中：***标段经评审的招标控制价为*万元（含暂列金*万元）。

六、存在的问题及建议

（一）关于优化设计、材料选用

（二）关于工程招标、合同条件、专业工程、建设管理

（三）实施阶段投资控制需注意的事项

（四）其他建议

七、招标控制价超投资概算原因分析（如果有）

本项目经评审的招标控制价较投资概算对应部分增加*万元，增加率*％。主要原因有：*

附件：

1、评审结论确认单

2、经评审的工程项目施工招标控制价汇总表

3、技术经济指标分析表

4、建设项目招标控制价与投资概算主要差异对比分析表（如果有）

5、项目评审结果编审双方主要差异对比分析表

6、评审质量控制记录单（附质控点检查表）

7、现场踏勘记录单、评审工作会议记录

8、主要依据文件及有关材料

9、其他资料：市场询价表、答疑单、三级复核表、提出异议修正情况表等。

10、经评审确定的招标控制价编制书（含电子文档软件版）

造价咨询公司（盖行政公章）

造价工程师（签字并盖执业章）

复核工程师（签字并盖执业章）

20**年*月*日

附件 1

项目评审结论确认单

| 建设项目： | 评审类别： |
| --- | --- |
| 项目业主： | 编制单位： | 审核单位： |  |
| 评审管理机构：双流区政府投资项目评审中心 | 建设地点： |
| 咨询范围： |  |
| 序号 | 工程名称 | 编制金额 （元） | 核定金额 （元） | 核增（+）减（-） 金额（元） | 核增（+）减(-)% | 工程规模 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 审定金额（大写）：人民币（元） |
| 编制单位意见： 编制单位： 代表签名： 年 月 日 | 审核单位意见： 审核单位： 代表签名： 年 月 日 | 项目业主意见： 项目业主： 代表签名： 年 月 日 |  |

注：本表仅作为核对结论的成果确认记录，须单位盖章

制表：                              复核：

附件 2：

经评审的工程项目施工招标控制价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单项单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规费 | 安全文明 施工费 | 专业暂估价 | 暂列金 |
| 1 | * |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：一、专业暂估价主要有：*工程*子项*万元；二、材料暂估价主要有：*工程*

附件 3：

双流区政府投资项目施工招标控制价技术经济指标分析表

房屋建筑工程：（5000万以上的项目用表）

一、工程概况及编制范围

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地址 |  |
| 价格基准期 | 20**年*月 |
| 计价方式 | 清单计价/四川省建设工程工程量清单计价定额（2015） |
| 建设规模及 内容 | 建设规模：建筑面积*m2（地上*m2、地下*m2） 建设内容： |
| 编制范围 | 包含：（按各单体的各专业工程表述） 不含：* |

二、工程特征

| 一般特征 | 半立面型式*；建筑高度*；层数*（地上*/地下*）；层高*； |
| --- | --- |
| 建筑结构特征 | 结构类型*；基础型式*；柱梁板*；砌体*；防水及保温*；* |
| 装饰装修特征 | 外墙面*；内墙及顶棚*；楼地面*；门窗*；* |
| 安装工程 | 给排水/消防*；电气照明*；弱电*；通风*；设备* |
| 特征 |  |
| 总平及绿化 特征 | 硬质景观及铺地*；绿化*；总平道路及广场*；总平管网*；辅助建筑* |
| 其他说明 | * |

三、经济技术指标

| 单位 工程 造价 指标 | 单位工程 | 金额（万元） | 计量指标及单位 | 数量 | 单位造价（元） | 占比％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）土石方工程 |  | m2（建） |  |  | 100％ |
|  | （二）地下室工程 |  | m2（建） |  |  | 100％ |
|  | 1.建筑装饰工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 2.强电工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 3.通风工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 4.消防工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 5.*工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | （三）1#号楼工程 |  | m2（建） |  |  | 100％ |
|  | 1.建筑装饰工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 2.强电工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 3.通风工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 4.消防工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 5.*工程 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | （四）2#号楼工程 |  |  |  |  | 100％ |
|  | * |  |  |  |  | 100％ |
|  | （五）总平工程 |  | m2（总平） |  |  |  |
|  | l 硬质景观及铺装 |  | m2（总平） |  |  |  |
|  | 2 绿化 |  | m2（路面） |  |  |  |
|  | 3 总平道路及广场 |  | m2（绿地） |  |  |  |
|  | 4 总平管网 |  | m2（建） |  |  |  |
|  | 5 辅助建筑 |  |  |  |  |  |
|  | （四）其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | m2（总建） |  |  |  |
| 主要材料、半 成品消耗量 指标及采用 的价格 | 材料名称 | 单位 | 总耗量 | 单位消耗 | 采用价格 | 备注 |
|  | 钢材（地上） | T |  | */m2（建） |  |  |
|  | 钢材（地下） | T |  | */m2（建） |  |  |
|  | 商品砼 | m3 |  | */m2（建） |  | 半成品 |
|  | 预拌砂浆 | m3 |  | */m2（建） |  | 半成品 |
|  | 砌体 | m3 |  | */m2（建） |  |  |
|  | 门窗 | m2 |  | */m2（建） |  |  |
|  | ** |  |  |  |  |  |

市政基础设施<道桥>工程：（5000万以上的项目用表）

一、工程概况及编制范围

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地址 |  |
| 价格基准期 | 20**年*月 |
| 计价方式 | 清单计价/四川省建设工程工程量清单计价定额（2015） |
| 建设规模及 内容 | 建设规模：全长*km，道路红线宽*m 建设内容：设计起点*+*，设计终点*，* |
| 编制范围 | 包含：（按各单体的各专业工程表述） 不含： |

二、工程特征

| 一般特征 | 道路红线宽*m，横断面路幅为：*m， 人行道+*m 人行道绿化带+*m 车行道+*m 中央绿化带+*m 车行道 +*m 人行道绿化带+*m 人行道。 |
| --- | --- |
| 土建特征 | 道路：车行道路面组合为*cm 沥青砼（*厚*+*厚*+*厚*）+*厚*；人行道为*厚*+*厚* 桥涵： |
| 安装特征 | 管网：污水管采用*，雨水管采用*；电力浅沟采用*；排管形式为*；电力隧道采用* 交通及路灯： 设备： |
| 绿化及景观 | * |
| 特征 |  |
| 其他说明 | * |

三、经济技术指标

| 单位 工程 造价 指标 | 单位工程 | 金额 （万元） | 计量指标及 单位 | 数量 | 单位造价 （万.元） | 占比％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l.土石方、防护及路基工程 |  | km（路线） |  |  |  |
|  | 1.1 土石方 |  | ㎡（道路） |  |  |  |
|  | 1.2 路基处理 |  | m2（道路） |  |  |  |
|  | 1.3防护工程 |  | m2（道路） |  |  |  |
|  | 2.道路工程 |  | Km（路线） |  |  |  |
|  | 2.1 车行道 |  | m2（车道） |  |  |  |
|  | 2.2 人行道 |  | m2（人道） |  |  |  |
|  | 3. 管网工程 |  | Km（路线） |  |  |  |
|  | 3.1 排水管道（雨、污水） |  | m（管线） |  |  |  |
|  | 3.2 电力通道 |  | m（管线） |  |  |  |
|  | 3.3 自来水 |  | m（管线） |  |  |  |
|  | 3.4 燃气 |  | m（管线） |  |  |  |
|  | 3.5 通信管线 |  | m（管线） |  |  |  |
|  | 4. 绿化及景观工程 |  | km（路线） |  |  |  |
|  | 4.1 绿化工程 |  | m2（绿地） |  |  |  |
|  | 4.2 灌溉设施 |  | m2（绿地） |  |  |  |
|  | 4.3 硬质景观 |  | m2（景观） |  |  |  |
|  | 5. 交通工程 |  | km（路线） |  |  |  |
|  | 5.1 标志标线 |  | m2（车道） |  |  |  |
|  | 5.2 信号灯 |  | 组（数量） |  |  |  |
|  | 5.3 护栏 |  | m（长度） |  |  |  |
|  | 5.4 车站 |  | 处（数量） |  |  |  |
|  | 6. 路灯工程 |  | km（路线） |  |  |  |
|  | 7. 桥涵工程 |  | km（路线） |  |  |  |
|  | 7.1 桥梁 |  | m2（桥面） |  |  |  |
|  | 7.2 涵洞 |  | m（涵洞） |  |  |  |
|  | 7.3 护岸 |  | m2（防护） |  |  |  |
|  | 8. 措施、其他、规费及税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100％ |
| 主要材料、半成品消耗量指标及采 用的价格 | 材料名称 | 单位 | 总耗量 | 单位消耗 | 采用价格 | 备注 |
|  | SBS 细粒式沥青砼 AC-13C | m3 |  | */km |  | 半成品 |
|  | 中粒式沥青砼 AC-16C | m3 |  | */km |  | 半成品 |
|  | 粗粒式沥青砼 AC-20C | m3 |  | */km |  | 半成品 |
|  | 6％水泥稳定碎石混合料 | m3 |  | */km |  |  |
|  | 5％水泥稳定沙砾石混合料 | m3 |  | */km |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |

附件 4：

建设项目招标控制价与投资概算主要差异对比分析表（如果有）

项目名称：

| 序 号 | 对比项目名称 | 投资概算（金额<万元>） | 招标控制价（金额 <万元>） | 差异栏（金额<万元>） | 差异原因 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总造价对比 |  |  |  |  |
| 1 | *单项工程 |  |  |  |  |
| (1) | *单位工程 |  |  |  |  |
| 主要差异部分合计 |  |  |  |  |

注：主要对评审后的控制价(扣除暂列金)与批复的概算进行差异对比。

附件 5  项目主要审增(减)对比表（造价机构）

| 工程名称： |
| --- |
| 序 号 | 分部分项工程量清单 | 单 位 | 送审工程量及综合单价 | 审定工程量及综合单价 | 工程量差 | 综合单价差 | 审增/减(±) 金额(元) | 审增/减 主要原因 |
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 工程量 | 综合单价 | 量差 | 量差金额 | 单价差 | 价差金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：以主要审减项目做对比分析，须与定稿软件中的顺序一致。 |

附件 6：工程预算审核成果复核记录(三级）（造价机构）

| XXXXXX公司 |
| --- |
| 工程预算审核成果复核记录(三级） |
| 工程名称 |  | 业务约定编号 | 年 号 |
| 委托单位 | 双流县政府投资项目评审中心 | 委托时间 | 2015年9月11日 |
| 项目业主 |  | 编制单位 |  |
| 建设规模（km/m2） |  | 项目类型 |  | 项目经理 |  |
| 一级复核前送审金额（元） |  | 一级复核前审定金额（元） |  | 审减金额（元） |  |
| 评审情况 说明 | 1、信息价基期：成都市造价信息2015年9期 2、计价规范及定额：13清单计价规范、四川15定额房屋建筑及装饰工程 3、人工费：川建价发〔2015〕18号，安装26% 4、安全文明施工费：环境（0.3％）、安全（3.3％）、文明（1.92％）、临时（5.54％） 5、税金：县3.41％ 6、暂列金额：按10%计取 7、其他说明：无 |
| 一级复核 | 安装：1、定额套用修改。 2、阻燃耐火电缆 WDZN-YJF-0.6/1KV-4*240、沟盖板制作安装等工程量调整。 | 采纳意见： |
|  | 一级复核人： 盖资格证章 年 月 日 |
| 一级复核后送审金额（元） |  | 一级复核后审定金额（元） |  | 审减金额（元） |  |
| 二级复核 | 安装： | 采纳意见： |
|  | 二级复核人： 盖资格证章 年 月 日 |
| 二级复核后送审金额（元） |  | 二级复核后审定金额（元） |  | 审减金额（元） |  |
| 三级复核 |  | 采纳意见： |
|  | 三级复核人： 盖资格证章 年 月 日 |
| 三级复核后送审金额（元） |  | 三级复核后审定金额（元） |  | 审减金额（元） |  |

（此表在三级定稿后向中心主审工程师提供扫描件及纸档一份）

附件 10：

经评审确定的招标控制价编制书（套表）

包含（以房屋建筑及市政基础设施工程为例）：

封面、清单编制说明（按编制人文本<编制人负责>，含可调价格的材料基准价表）、招标控制价编制说明、招标控制价汇总表、其他项目清单与计价汇总表、总承包服务费计价表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表、材料暂估单价表（如果有）、计日工表（人、材、机）、工程量清单与计价表（带项目特征）、措施项目清单与计价表（一、二类）、规费清单及计价表、主要材料价格表等。（不需提供单价分析表）

（2）工程变更预算控制价评审报告编写样例

关于*工程变更施工预算控制价的评审报告

双流区政府投资项目评审中心：

20**年*月，受贵中心委托，根据合同约定，我们对*工程变更施工预算控制价进行了评审验证。建设方-*投资公司的责任是提供该工程的相关资料并对相关资料签署及收集的合法性、真实性、准确性和完整性负责，我们的责任是客观、公正、规范、科学地对该工程变更施工预算控制价发表评审意见并对评审报告的真实性和合法性负责。经复核，现将评审意见报告如下：

一、工程概况

（一）本工程项目业主为*公司，代理业主为*公司，预算控制价编制单位为*公司，建设地点位于*。

（二）本工程于 20*年*月由*公司中标，中标价为*万元（含暂列金*万元）。承包范围包括*

（三）工程由*构成，主要特征为*

二、变更事项、变更原因及评审范围

（一）变更事项

（二）变更原因

（三）变更方案及内容

（四）评审范围

根据*工程双流区*政府投资项目现场踏勘记录表，本次评审范围包含*，不含*

三、评审依据

（一）招标文件、中标人投标文件、施工合同

（二）施工图设计文件、设计变更、技术核定

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量计价定额》（2015）、配套文件及其他相关补充规定

（四）投标材料价及投标当期双流区《工程造价信息》（20**年*月）

（五）*公司出具的设计变更预算控制价预算编制书。

（六）行业主管部门组织的现场踏勘表

（七）行业主管部门现场踏勘核算的设计变更施工图、设计变更通知单、重大设计变更备案表

四、评审情况说明

评审原则、标准及办法：

（一）变更的必要性及方案的合理性

（经评审确认，这一工程变更是必要的，变更方案是合理的）

（二）工程变更施工预算控制价的评审

1、对*变更项目，因*，同意其*万元的施工预算控制价，不同意其*万元的施工预算控制价，此项审减*万元。 采用价格：招标人原招标控制价，原招标控制价没有的材料价格按双流区《工程造价信息》（20**年*期）及（20*年*月）市场询价。

（三）特别说明事项

五、评审结论

（一）*工程经评审确认的变更事项及变更方案为*

（二）*工程评审范围内经评审确认的工程变更预算控制价为*万元，较送审相应预算控制价*万元审减*万元，审减率*％，预算控制价占 中标价*％。其中：

1、人工费文件的使用情况

2、材料设备价格使用情况

3、安全文明施工费计取情况

4、规费计取情况

5、税金计取情况

六、存在的问题及建议

(一)存在问题

1、定额适用争议或漏项问题

2、材料设备价格预算价问题

3、施工措施费计量计价问题

(二)建议

附件：

1、评审结论确认单

2、经评审的工程变更预算控制价汇总表

3、项目评审主要差异对比分析表

4、评审质量控制记录单

5、现场踏勘记录单、评审工作会议记录

6、主要依据性文件及有关材料

7、其他资料：市场询价表、答疑单、三级复核表、提出异议修正情况表等。

8、经评审确定的工程变更预算控制价编制书

造价咨询公司（盖行政公章）

造价工程师（签字并盖执业章）

复核工程师（签字并盖执业章）

二〇**年*月*日

附件 1：参照招标控制价评审报告附表1。

附件 2：

经评审的工程变更预算控制价汇总表

工程名称：

| 序号 | 变更项目及内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 占中标价比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | *% |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件 3参照招标控制价评审报告附表5。

附件 4参照招标控制价评审报告附表6。

（3）评审中心施工招标控制价评审报告标准文本

双流区政府投资项目评审中心

关于*公司*项目施工招标控制价的评审意见

双评审造价〔20**〕*号

*公司：

按照双流区政府投资项目评审管理工作要求，评审中心组织*造价咨询有限公司对你单位提交的*工程施工招标控制价（以下简称“招标控制价”）进行了评审，现提出评审意见如下：

一、工程概况

（一）本工程项目业主为*公司，代理业主为*公司，招标控制价编制单位为*公司，建设地点位于**

（二）本项目于 20**年*月由双流区发展和改革局批复可行性研究报告，于 20**年*月由双流区发展和改革局批复投资概算为*万元，批复的建设规模及内容为：

项目用地*m2，拟建*幢，总建筑面积*m2，工程包括*等建设内容。

（三）本次评审的为该项目*部分（或：本次评审的为该项目概算范围内的所有建安工程施工费用）。经审 批的工程设计建设规模及内容为：

设计总建筑面积*m2。工程包括*等建设内容，其中：

- *（表述工程特征）

二、评审范围

（一）评审范围包含设计图示范围内的。（按各单体的各专业工程表述）。

（二）评审范围不含*。

三、评审依据

（一）双流区发展和改革局《关于*建设项目可行性研究报告的批复》（县发改审批〔20**〕*号）；

（二）双流区发展和改革局《关于*建设项目投资概算的批复》（县发改审批〔20**〕*号）；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）、 人工费调整文件（川建价发〔20**〕*号）及其他相关补充规定；

（四）成都市《工程造价信息》（20**年*期）、双流区信息价及市场调整价；

（五）经审查备案的施工图设计文件；

（六）地质勘察报告、合理的措施方案及现场踏勘了解的情况；

（七）招标文件及其合同专用条款、工程量清单编制说明；

（八）项目投资概算评审报告及总概算表；

（九）*公司编制的招标控制价；

（十）*公司出具的招标控制价评审报告书。

四、评审情况说明

（一）实体项目部分

1、因*，“*”项工程量由*调整为*，单价由*调整为*，此项审减*万元；

（二）措施项目部分

（三）其他项目部分

（四）材料价格调整

（五）特别说明事项

具体审核情况详见*公司出具的招标控制价评审书。

五、评审结论

（一）*项目批复的投资概算为*万元（含工程费*万元），其中与本次招标范围对应的概算费用为*万元。

（二）*项目经评审后的招标控制价为*万元（含暂列金*万元），较送审控制价*万元（含暂列金*万元），审减*万元，审减率*％。其中：*标段经评审的招标控制价为*万元；

请贵单位接收本评审意见后，按照《招标投标法》、《成都市工程建设项目招标投标管理若干规定》、《双流区政府投资建设项目管理办法（试行）》（双府函[2016]131号）等有关法律及规定做好项目管理工作。

附表：经评审的工程项目施工招标控制价汇总表

附件：**公司出具的招标控制价评审报告书

双流区政府投资项目评审中心

二〇**年*月*日

抄送：区发改局、区审计局 、区财政局

双流区政府投资项目评审中心     20**年*月*日印

双府文准字33号                         （共印*份）

附表：

经评审的工程项目施工招标控制价汇总表

工程名称：

| 序 号 | 单项单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规费 | 安全文明施工费 | 专业暂估价 | 暂列金 |
| 1 | * |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：一、专业暂估价主要有*工程*子项*万元；二、材料暂估价主要有：*工程*

附件：

建设项目招标控制价与投资概算主要差异对比分析表（如果有）

项目名称：

| 序号 | 对比内容 | 投资概算栏（项目、数 据和金额<万元>） | 招标控制价栏（项目、数 据和金额<万元>） | 差异栏（数据和金 额<万元>） | 差异原因 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总造价对比 |  |  |  |  |
| 2 | 主要差异子目 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 主要差异部分合计 |  |  |  |  |

注：差异子目应考虑建设规模、建设内容、建设标准、政策性变动（人工、规范）、市场价格波动、施工条件、计费项目增减等因素

（4）评审中心设计变更预算控制价评审报告标准文本

双流区政府投资项目评审中心

关于*公司* 项目工程变更施工预算控制价的评审意见

双评审造价〔20**〕*号

县***公司：

按照双流区政府投资项目评审管理工作要求，评审中心组织*造价咨询有限公司对你单位提交的*工程变更施工预算控制价（以下简称“预算控制价”）进行了评审，现提出评审意见如下：

一、工程概况

（一）本工程项目业主为*公司，代理业主为*公司，预算控制价编制单位为*公司，建设地点位于*。

（二）本次评审是*项目*工程变更预算控制价部分，经审批的工程设计建设规模及内容：*。

二、评审范围

评审范围为“*工程*工程变更”设计变更通知单中的工程内容。

三、评审依据

（一）施工图设计文件、设计变更、技术核定。

（二）双流区发展和改革局《关于*建设项目投资概算的批复》（县发改审批〔20**〕*号）

（三）《双流区*政府投资项目现场踏勘记录表》

（四）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）、 人工费调整文件（川建价发〔20**〕*号）及其他相关补充规定

（五）成都市《工程造价信息》（20**年*月）、双流区信息价及市场调整价

（六）经审查备案的施工图设计文件

（七）*公司出具的工程变更预算控制价预算编制书

（八）*公司出具的工程变更预算控制价预算评审报告

四、评审情况说明

（一）实体项目部分

1、因*，“*”项工程量由*调整为*，单价由*调整为*，此项审减*万元；

（二）措施项目部分

（三）其他项目部分

（四）材料价格调整

（五）特别说明事项

具体审核情况详见*公司出具的预算控制价评审书。

五、评审结论

（一）*工程经评审确认的变更事项及变更方案为*

（二）*工程评审范围内经评审确认的工程预算控制价为*万元，较送审相应预算控制价*万元，审减*万元，审减率*％，预算控制价占中标价*％。  其中：

附表：经评审的建设项目工程变更预算控制价汇总表

附件：*公司出具的工程变更预算控制价评审报告书

双流区政府投资项目评审中心

二〇**年*月*日

抄送：区发改局、区审计局 、区财政局

双流区政府投资项目评审中心        20**年*月*日印

双府文准字33号                        （共印*份）

附表：

经评审的工程项目施工预算控制价汇总表

工程名称：

| 序 号 | 单项单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规费 | 安全文明施工费 | 专业暂估价 | 暂列金 |
| 1 | * |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：一、专业暂估价主要有*工程*子项*万元；二、材料暂估价主要有：*工程*

（5）关于《*价评审意见》的调整函

*公司：

你公司报送的《关于申请对*工程*价进行复审调整的函》收悉，现就该工程*价调整及有关事项回复如下：

一、我中心于 20**年*月*日出具了《*评审意见》（*），评审后的*价为*万元（含*）。

- 根据你单位来函说明的情况，需对原已评审的*价进行调整。我中心确认的调整原因主要有*。

- 我中心对*价调整值进行了核算，经评审，该项目调整后的*价为*万元（含*），较第一次评审*价*万元增加（或减少）了*万元。

请你单位收到本函后尽快按有关规定组织开展招投标并做好概算执行与管理工作。

附表：经评审的工程项目施工招标控制价汇总表

双流区政府投资项目评审中心

二〇**年*月*日

抄送：县发改局、县审计局、县财政局                                                                                                                  双流区政府投资项目评审中心        20**年*月*日印

双府文准字33号                          （共印*份）

（6）关于《**价的专业咨询意见》

用于中心自行评审时，由协审人员出具的专业咨询意见，可参照中心意见文本修改使用。

六、项目评审核对会议程序

中心主办工程师主持会议，提出核对规则→评审机构介绍主要审核调整情况及原因→编制单位提出对初审情况的意见→编审双方按核对规则开展详细核对→列出分歧事项→编审双方、业主和评审方会审，形成评审工作会议记录并签字确认→签订定案表，核对结束。

事前约定的核对规则一般可为：先易后难、先小后大、先定量再定性，争议事项未能及时解决先暂时搁置， 推动其他核对项目继续进行，评审机构形成初稿时，将争议事项及双方的意见逐一罗列清单，会同编审双方、 业主和评审方对争议事项会审，必要时可寻求专家或有关部门支持。达成共识后，及时形成评审工作会议记录，可作为评审的存档依据。

# 第五章    质控点设置

质量控制检查点的设置是标准化评审的一个手段。根据积累的以往评审经验，列出必须审查的和易于出现偏离和差错的问题，帮助工程师自查和管理人员复核。

咨询机构根据项目具体情况可自行修改和补充检查表内容。自查由咨询机构填写，复核由中心主办工程师填写。检查项目可根据具体项目特点修改和补充。本表应作为咨询机构提供初稿和核定稿时机构内控复核单的附件。

一、工程造价类项目评审质控点设置

（一）招标控制价评审质量控制点

项目名称：                      项目编号：

自查人（造价机构）：             复核人（评审中心）：

| 序号 | 检查项目及检查要点 | 自查情况 | 复核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否 检查 | 自查说明 | 是否 复核 | 符合 说明 |
| 1 | 是否完整查阅与本项目有关的一切应有材料？ |  |  |  |  |
| 2※ | 是否在批准的概算对应费用限额内？ |  | 批准概算= 其中与本次招标对应费用= 编制控价= 其中扣暂列金后控价= 对应的控价／概算= |  |  |
| 3※ | 是否在批准的建设规模限量内？ |  | 批准概算规模= 设计规模= |  |  |
| 4※ | 是否在批准的建设内容范围内？ |  | □是 □否，超出的单项或专业工程： |  |  |
| 5※ | 是否在批准的建设标准范围内？ |  | 偏离初设建设标准主要有： |  |  |
| 6※ | 编制形式是否与招标核准招标方式一致？标段划分是否合理及是否符合管理部门文件规定？ |  | 招标核准方式： |  |  |
| 7※ | 招标范围是否界面划分清晰？招标文件计价条款是否检查？ |  |  |  |  |
| 8 | 设计文件是否经济合理？是否有优化设计和材料选用建议 |  |  |  |  |
| 9※ | 结合现场施工条件，是否有明显不合理的措施项目计价？ |  |  |  |  |
| 10※ | 各单项、各专业工程造价指标是否适当？主要耗量指标是否适当？ |  |  |  |  |
| 11 | 实体项目部分是否列项齐全，工程量和单价是否审查？定额组价是否与项目特征一致？套用 定额是否按规定换算？是否存在明显不合理的 材料价格或综合单价？ |  |  |  |  |
| 12 | 措施项目部分是否列项齐全，计列的费项是否合理？ |  |  |  |  |
| 13 | 工程量有关联的子项间是否有矛盾？ |  |  |  |  |
| 14 | 按规定定额工程量换算调整后，相关联清单工程量的项目是否未调整？是否存在定额项工程量与清单量不成比例的错误？ |  |  |  |  |
| 15 | 是否有小数点错位、计量单位、人、价、时、数量级错位等错误？ |  |  |  |  |
| 16 | 是否各标段各单位工程间未统一计价模板产生单价、定额采用、项目特征等不一致？ |  |  |  |  |
| 17※ | 暂估价项目是否有适当的技术条件及定价是否合理？ |  |  |  |  |
| 18 | 人工费、安全文明施工费、规费等是否按规定费率调整和计算？是否再次调整清单或定额后 漏调人工费？ |  |  |  |  |
| 19※ | 不易确定项目如材料、设备、专业工程定价是否有充分调查和获取价格来源？ |  |  |  |  |
|  | *** |  |  |  |  |

注：1、咨询机构根据项目特点自行增删检查项；2、咨询机构须按检查要点填写必要的自查说明和比较内容；3、“※”为中心主办工程师首查项

（二）工程变更预算控制价评审质量控制点

项目名称：                           项目编号：               自查人（造价机构）：               复核人（评审中心）：

| 序号 | 检查项目及检查要点 | 自查情况 | 复核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否 检查 | 自查说明 | 是否 复核 | 符合 说明 |
| 1 | 是否完整查阅与本项目有关的一切必有材料？ |  |  |  |  |
| 2※ | 变更事由必要性是否经行业主管部门初审？相关资料是否齐全？ |  |  |  |  |
| 3※ | 变更方案合理性是否有现场踏勘论证？ |  |  |  |  |
| 4※ | 变更事件是否扩大批准的建设规模？ |  | 增加的规模： |  |  |
| 5※ | 变更事件是否扩大批准的建设内容和功能？ |  | 增加的内容和功能： |  |  |
| 6※ | 变更事件是否提高批准的建设标准？ |  | 对应的设计标准： 变更影响的标准： |  |  |
| 7※ | 变更后此阶段是否超招标预算控制价暂列金？ |  | 本标段招标预算控制价= 合同金额= 其中暂列金= 预算控制价总额= 预算控制价/合同价= |  |  |
|  | *** |  |  |  |  |

注：1、咨询机构根据项目特点自行增删检查项；2、咨询机构须按检查要点填写必要的自查说明和比较内容；3、“※”为中心主办工程师首查项

二、土石方场平工程核查要求

# 1、评审需提供的资料：

- 计算土石方所采用的基础资料

- 地形图资料：如利用已有地形图进行土石方计算，应提交相应地形图，并注明地形图的测图比例尺、坐标系、高程系统、基本等高距、成图日期。

- 地形图检测报告：采用地形图进行土石方计算时，应对所采用的地形图按《城市测量规范》CJJ 8-99、和《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009相关规定进行平面、高程（等高线）精度检测，并提供检测报告。当地形图的平面、高程（等高线）精度得不到相应地形图的规定精度时，不应采用地形图进行土石方计算；

- 断面测量数据：如采用实测断面数据计算土石方，应提交断面测量电子数据成果。

- 土石方计算图

土石方计算图上应说明如下内容：

- 土石方方量统计表；

- 场平起始高程及坡度；

- 场平总面积；

- 土石方测量方法：“利用已有地形图计算”或“采用实测断面计算”；

- 土石方计算图成图比例尺；

- 场平土石方计算采用10米*10米方格网；

- 测量单位需要说明的事项

3） 规划部门确定的用地红线图，规划部门确定的道路标高或场平标高。

4）通过区规委会审查、区规划局签章认可的总平面布置图。

2、地形图检测报告应详细阐述以下内容：

1）“鱼塘、藕田淤泥”面积，清淤厚度，淤泥运距。

2）“清表耕植土”面积，清表耕植土厚度，清表耕植土运距。

3）“果园等耕植土”的挖方及挖后填方情况。

4）购土回填对土质情况的要求。（压实度、运距、价额、使用机械设备等情况）。

5）余土外运情况及运距。

以上一至二项材料需提供电子文档光盘一份

# 3、评审流程和工作方式：

# 项目业主提供以上资料，在资料收齐后，中心开展场平工程内业评审，抽查方格网点位外业评审。

1）评审项目的主要工作内容

  - 评审材料室内审查、评审；

  - 按业主提供的图件现场检测外围角点高程；

  - 按业主提供的图件现场检测格网角点高程；

  - 编制高程检测情况说明，出具优化评审报告；

2）评审基本要求

  - 对外围全部角点、控制点进行高程检测；

  - 对部分格网角点进行检测，当土方测量图采用10米格网时，格网角点检测比例为10%～15%；当土方测量图采用20米格网时，格网角点检测比例为15%～20%；

  - 当原测量方是根据已有大比例尺地形图进行方量计算时，根据土方测量电子图提取被检测点的平面坐标和方量计算高程值，根据其平面坐标放样并测得实地高程；

  - 当原测量方是根据实测方格数据进行方量计算时，直接利用其平面坐标进行放样并测得实地高程；

  - 外围角点放样点位误差小于10cm,格网点放样误差不大于20cm ；

3）评审工作依据

  - 《城市测量规范》CJJ 8-99；

  - 《工程测量规范》（GB 50026-93）；

  - 《1:500、1:1000、1: 2000 地形图数字化规范》GB/T 17160-2008；

  - 《1:500、1:1000、1: 2000 地形图图式》GB/T 20257.1-2007；

4、项目业主责任及义务

  - 负责组织相关当事单位进行外围角点指认、签确认单；

  - 负责向中心提供方量计算图，当采用大比例尺地形图进行方量计算时，应提供相应数字地形图；当采用实测方格数据进行方量计算时，应提供相应测量数据；

  - 负责向中心提供土方测量范围附近的基础控制点成果；

  - 负责协调抽测点位工作中出现的问题，现场指认控制点；

  - 负责提供相关材料的电子文档；

  - 对所报材料的真实性、完整性负责；

  - 负责协调、解决中心提出的问题，配合中心开展优化评审工作；

# 三、深基坑施工方案内容核查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料完整性 | 是否提供了基础平面图、剖面图、勘察报告、计算书、图件等 |
| 2 | 勘察报告 | 是否提供了勘察报告；勘察报告是否经过审查 |
| 3 | 安全等级 | 是否符合《成都市建筑工程深基坑施工安全管理暂行管理办法》规定 |
| 4 | 强制性条文 | 是否严格执行《工程建设强制性条文》中有关基坑工程的条文 |
| 5 | 相关责任及签章 | 方案和图件是否盖有图章，项目责任人签署是否齐全 |
| 6 | 基坑周边环境条件 | (1) | 是否表述了已有建(构)筑物结构类型、层数、基础型式、埋深、上部结构现状 |
|  |  | (2) | 是否表述了各类地下管线、地下设施的大小、性状、分布和走向 |
|  |  | (3) | 是否表述了场地周围及邻近地区地表水汇流、排泄情况 |
|  |  | (4) | 是否查清了地下管网渗漏情况及其对基坑开挖的影响程度 |
|  |  | (5) | 是否表述了基坑周边道路与基坑开挖边线距离及车辆载重情况 |
|  |  | (6) | 是否查清了基坑周边其它需重点保护(如高压输电铁塔)等情况 |
| 7 | 凿井降水设计方案 | (1) | 方案是否合理可行 |
|  |  | (2) | 计算参数是否与勘察报告一致 |
|  |  | (3) | 计算书是否完整，是否进行了最危险的降深验算 |
|  |  | (4) | 是否提出了抽水时含砂量的监控值及其合理性 |
|  |  | (5) | 是否有降水对周边环境影响分析 |
| 8 | 基坑支护方案 | (1) | 方案是否安全、合理、可行 |
|  |  | (2) | 计算的力学模型是否正确 |
|  |  | (3) | 计算剖面和计算参数的选择是否与勘察报告一致及合理n |
|  |  | (4) | 排桩支护结构 • 冠梁杆侧向刚度取值是否正确、合理性 • 桩的嵌固深度是否满足稳定性要求 • 桩的内力计算和截面配筋是否正确、合理 • 人工挖孔桩护壁配筋是否符合规范规定 • 锚杆内力计算和主筋是否正确、合理 • 锚拉桩节点构造是否正确 |
|  |  | (5) | 土钉墙支护结构 • 土钉抗拉承载力是否满足要求 • 土钉墙整体稳定性验算是否满足要求 • 土钉墙构造是否符合规范规定 |
| 9 | 土石方挖运方案 | (1) | 土石方挖运方案是否合理 |
|  |  | (2) | 有无严禁超挖的规定 |
|  |  | (3) | 有无保证支护结构和周边环境条件安全的施工措施 |
| 10 | 施工组织设计方案 | (1) | 内容是否全面、完整、是否明确了基坑支护工程有效期 |
|  |  | (2) | 特殊安全措施是否有明确规定 |
|  |  | (3) | 应急预案是否有针对性、临边防护安全设施是否考虑 |
| 11 | 施工监测要求 | (1) | 监测项目和监测值、报警值是否正确 |
|  |  | (2) | 监控点布置是否合理 |
| 12 | 图表 | (1) | 图件是否满足施工各阶段的要求 |
|  |  | (2) | 图件是否与文字部份和计算书一致 |
| 13 | 图件要求 |  | 1、基坑周边环境图2、基坑降水平面图3、基坑支护平面图4、基坑支护剖面图5、基坑土方开挖平面图6、基坑变形监测点平面图7、要求的其他图件 |
| 14 | 备注 | 建设业主按以上要求报送评审材料，中心按以上13项内容进行核查 |

四、工程技术难题解决

项目评审过程中出现的技术难题，可采取以下评审方式进行核查：

1、直接核查：由评审中心直接核查（限简单技术难题、简单工程变更）

2、专家核查：在建立的评审专家库中根据工程类别抽取专家，组成专家组（各专业一人）进行核查。（限中等技术难题、中等难度的工程变更）

3、委托中介机构核查：对于投资较大、社会有较大影响的项目，委托取得工程咨询资质的中介机构进行专项技术核查。（限复杂的技术难题、难度较大工程变更）

4、评审过程中涉及造价的疑难问题，咨询四川省工程造价管理站。

# 第六章   信息化支撑

## 一、政策法规信息库

1、及时收集整理国家、省、县有关政府投资项目的政策、法规、技术标准、技术规范，增强政府投资项目 的政策法规信息支撑。

2、依托现代信息技术，建立健全政策法规信息库及查询系统。

3、动态更新。定期汇编各级各类有关政府投资项目的政策法规手册。

## 二、造价指标管理系统

1、建立一套科学合理、动态实用的造价指标体系，有效指导项目前期立项投资匡算定投资、多方案比选和 推行限额设计。

2、造价指标体系由建设项目分类综合指标、单项单位工程（案例）指标、材料分档价格区间指标构成。

（1）分类综合指标是在单项单位工程（案例）指标的基础上，通过典型案例选择和统计分析形成。

（2）单项单位工程（案例）指标是通过对已审结项目的指标分析不断积累形成。

（3）材料分档价格区间指标是通过对典型材料价格库的统计分析，形成按工程部位区分的分档价格区间，通过项目分档与工程具体部位价格分档的对应，帮助工程预算阶段材料价格的主动定价。

（4）以上三级指标均按工程费用编制，为掌握项目总投资水平，以工程费用为基数另补充工程建设其他费 用指标。

指标体系初步构想示意图：

## 三、专家资源库

以政府投资项目评审业务为基础，区评审中心为平台，充分整合各评审咨询机构、规划设计机构、大专院校、政府投资项目相关职能管理部门，以及各类大型工程建设专业的专家资源，构建一个宽领域、广覆盖，既 具理论指导性、前瞻性，又具针对性、实用性的专家信息资源库及查询系统，建立优胜劣汰、动态完善的专家 资源信息库管理办法，强化政府投资项目评审工作的智力支撑。

专家劳务费参照《四川省评标专家评标劳务费用标准指导意见》执行。

# 第七章   人力资源建设

## 一、人力资源配置

（一）区评审中心：

1、区评审中心要紧紧提高政府投资项目评审工作质量和效率，提高为政府投资项目决策管理的服务水平， 提高政府投资项目评审工作的组织管理水平，制定人力资源规划。

2、要进一步完善人力资源的专业配置，优化人力资源结构，加强人力资源的学习培训提高，提升人力资源 的综合素质和专业素质。

3、要搭建好充分整合和使用各类专业人才和专家资源的人力资源整合平台，并充分发挥好平台作用。

| 双流区政府投资建设项目评审中心项目部人员设置情况表 |
| --- |
| 专 业 | 岗位设置 | 人数 | 拟请人事局在县内全额拨款事业单位调动或公开招聘 | 拟临聘专业人员条件 |
| 土木工程 | 高级工师（具备全国助理造价工程师（审）资格） | 1 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄40岁以下，大学本科及以上，从事本专业设计工作8年；具备中级专业职称 3、应聘人员具备岗位设置所需专业技术职称（具备国家注册资格的人员年龄45周岁以下）； 4、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 5、服从评审中心工作安排。 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄45岁以下，大学本科及以上，从事本专业设计工作8年；具备中级专业职称 3、应聘人员具备岗位设置所需专业技术职称（具备国家注册资格的人员不受年龄限制）； 4、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 5、服从评审中心工作安排。 |
| 工民建专业 | 工程师 | 1 |  |  |
| 给排水电气工程 | 工程师 | 1 |  |  |
| 市政道路工程 | 工程师 | 1 |  |  |
| 岩土工程 | 工程师 | 1 |  |  |
| 合计人数 |  | 6 |  |  |
| 双流区政府投资建设项目评审中心造价部人员设置情况表 |
| 专 业 | 岗位设置 | 人数 | 拟请人事局在县内全额拨款事业单位调动或公开招聘 | 拟临聘专业技术人员条件 |
| 土木工程 | 全国助理造价工程师（审） 土建 | 1 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄40岁以下，大学专科及以上，从事工程造价工作8年以上； 3、应聘人员具备中级专业职称、具备工程助理造价工程师（审）职业资格； 4、具备国家注册资格的人员年龄48周岁以下； 5、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 6、服从评审中心工作安排。 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄45岁以下，大学专科及以上，从事工程造价工作8年以上； 3、应聘人员具备中级专业职称、具备助理造价工程师（审）职业资格；具备国家注册资格的人员年龄48周岁以下； 4、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 5、服从评审中心工作安排。 |
| 工民建专业 | 全国助理造价工程师（审） 土建 | 4 |  |  |
| 市政工程 | 全国助理造价工程师（审） 土建 | 1 |  |  |
| 道路桥梁工程 | 全国助理造价工程师（审） 安装 | 1 |  |  |
| 给排水电气工程 | 全国助理造价工程师（审） 安装 | 2 |  |  |
| 合计人数 |  | 9 |  |  |

| 双流区政府投资建设项目评审中心质控部人员设置情况表 |
| --- |
| 专 业 | 岗位设置 | 人数 | 拟请人事局在县内全额拨款事业单位调动或公开招聘 | 拟临聘专业技术人员条件 |
| 工程造价、土木工程 | 国家注册造价师 高级工程师 | 1 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄40岁以下，大学专科及以上，从事工程造价工作8年以上； 3、应聘人员具备中级专业职称、具备助理造价工程师（审）职业资格； 具备国家注册资格的人员年龄48周岁以下； 4、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 5、服从评审中心工作安排。 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄45岁以下，大学专科及以上，从事工程造价工作8年以上； 3、应聘人员具备中级专业职称、具备助理造价工程师（审）职业资格； 具备国家注册资格的人员年龄48周岁以下； 4、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 5、服从评审中心工作安排。 |
| 工程造价、土木工程 | 全国助理造价工程师（审） 土建 | 2 |  |  |
| 工程造价、水电安装工程 | 全国助理造价工程师（审） 安装 | 1 |  |  |
| 合计人数 |  | 4 |  |  |

| 双流区政府投资建设项目评审中心综合部人员设置情况表 |
| --- |
| 专 业 | 岗位设置 | 人数 | 拟请县人事局在全县事业干部中调配 |
| 计算机网络管理 | 网络管理 | 1 | 1、具有良好的职业道德，遵纪守法，无经济、刑事等不良记录； 2、年龄30岁以下，大学本科，从事本专业工作3年； 3、身体健康，能适应应聘岗位工作要求，能满足全职工作； 4、服从评审中心工作安排。 |
| 办公室 | 文秘 （区域经济管理） | 2 |  |
| 档案管理 | 工程档案管理 (具备建设工程相关专业） | 2 |  |
| 合计人数 |  | 5 |  |

（二）造价咨询机构

1、评审咨询机构为满足评审中心管理要求和项目需要，必须为评审业务配置相对稳定的管理和作业团队。

2、岗位职能要求 公司副总或技术负责人，1人 造价工程师、高级职称及以上，有良好的技术管控和沟通协调能力。

审阅咨询成果文件，审定咨询条件、原则及重要技术问题；协调处理咨询业务各层次专业人员工作关系； 负责处理技术分歧意见；对咨询成果质量负主要责任。

项目经理，2-3人，分房建、市政、安装等专业造价工程师及以上，中级以上职称，有较好的组织能力，有优秀的技术应用能力和较好的质量复核管理能力，有较好的发现和解决问题的能力；有权对各专业交底工作进行调整和修改，负责统一业务的技术条件和技术经济分析原则；动态掌握业务实施状况，审查和确定各专业界面划分，协调各子项各专业进度及技术关系， 研究解决存在的问题，主要负责定性计价处理；负责编写咨询成果文件；对咨询成果负责整体校核。

专业组长，分房建、县政、安装专业，人数视情况而定，助理造价工程师（审）以上，有较好的技术应用能力。 根据咨询方案要求，展开本专业业务实施；执行作业计划，遵守有关业务标准，对所承担的咨询业务质量和进度负责；选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；对实施的各项工作认真自校，做好评审质量的自主控制，经上级校审后负责按意见修改。

向评审中心派往的评审负责人、各专业项目经理、各专业组长必须是注册在本咨询企业的专业人员，作业人员、签字人须一致，未经评审中心同意不得更换，更换须有合理理由。

## 二、廉洁自律建设

1、无论区评审中心所有干部职工，还是评审咨询机构的所有从事政府投资项目评审业务的相关人员，都必 须严守职业道德，遵章守纪，奉公守法。

2、加强廉政自律教育学习，无论区评审中心还是评审咨询机构，都要建守廉洁自律的常态管理制度、教育 学习制度，并将其纳入质量控制操作规程建设的主要内容。

3、无论区评审中心还是评审咨询机构都要强化政府投资项目评审的责任意识、质量意识、自律意识，坚持 独立、客观、公正、科学的评审原则。

4、“六不准”廉政准则

（1）不准弄虚作假、以权谋私获取私利，向被评审单位或评审项目关联方泄露相关信息，并不得以掌握的 内部信息获取私利。

（2）不准徇私舞弊、损公肥私，不得瞒报、漏报、蓄意误报被评审项目存在的问题，并借此谋利。

（3）不准利用职务便利或职务上的影响为自己或亲友谋取不正当利益。

（4）不准到被评审单位或评审项目关联方报销因公、因私的任何费用。

（5）不准接受被评审单位或评审项目关联方的各种馈赠。

（6）不准接受被评审单位或评审项目关联方安排的与工作无关的各类活动。

## 三、专业技能建设

1、无论区评审中心还是评审咨询机构，都必须强化做好政府投资项目评审工作的人才意识、创新意识、研 究意识。

2、制定全员的专业水平、职业素养、综合素质提升计划和制度保障，开展形式多样的的学习培训、考察交 流、技术研讨等活动。

3、区评审中心要充分利用县评审协会的平台作用，以及与全国省、区评审中心的网络作用，加强行业技能 建设，促进行业发展。

# 第八章   组织保障

## 一、区评审中心质控组织保障

主 要 职 责

（一）负责组织对政府投资项目招标控制价是否真实、准确合法地反映工程造价情况，进行评审并监督评审质量。

（二）负责组织对政府投资项目工程变更预算控制价是否真实、准确合法地反映工程造价情况，进行评审并监督评审质量。

（三）负责200万以下政府投资项目招标控制价编制成果的备案及编制质量的抽查。

（四）负责对政府投资项目委托评审的组织管理，评审项目单项评价、咨询机构专项检查及年度考核。

（五）负责政府投资项目综合业务系统、造价指标系统建设和维护。

（六）参与对政府投资项目的建设情况、投资效益情况的后评价工作。

（七）负责相关课题研究，有关政策信息收集和整理。

（八）负责抓好中心的党风廉政建设和干部队伍建设。

（九）承担区委、区政府、发改局交办的专项评审事项及其他业务。

部  门  职  责

（一） 综合部职责：

1、负责内部收文、发文、会议组织、会议记录、党建、目标督查、保密、财务、人事、业务培训、后勤服务管理等工作；

2、负责评审报告发送、评审咨询费用复核报销工作；

3、负责考勤制度的执行与抽查、文书档案的归档与收集工作；

4、参与评审中心信息系统、综合业务系统、造价指标系统建设和维护等工作；

（二）项目部职责：

1、负责政府投资项目评审任务的资料审核、统一收件、统一出件、评审档案归档工作；

2、负责200万以下政府投资项目招标控制价编制成果备案及备案材料归档工作；

3、负责评审中介机构的抽取、竞争性谈判、评审任务委托、廉政风险管控工作；

（三）造价部职责：

1、负责造价咨询机构评审质量的全过程管理，廉政风险管控，对每个项目评审质量进行评价打分，组织评审咨询机构的专项检查；

2、严格按《建设工程招标控制价编审规程》、清单规范、定额，负责组织造价咨询机构对政府投资项目招标控制价、工程变更预算控制价的评审工作。主要对造价咨询机构三级定稿招标控制价的抽查，招标控制价清单项目、项目编码、项目名称、计量单位等是否与合格的设计施工图一致；抽查编审双方造价咨询机构工程量差异较大的分部分项；抽查招标控制价的总价是否全面，汇总是否正确；抽查审核造价咨询机构对分部分项工程综合单价定额套用的正确性、完整性，措施方案计价是否正确，费用计取是否符合现行国家标准、工程造价计价依据的要求；核实安全文明施工费、规费、税金是否符合现行国家标准，是否执行国家、省级、建设行业主管部门的规定；管理费、利润、风险费是否正确等关键环节进行抽查并提出书面意见；

5、负责组织造价咨询机构按政府投资项目有信息价材料及常规通用材料价的价格套用；抽查没有信息价、暂估价的材料价格，抽查造价咨询机构的询价过程并对有争议的材料价格组织复核，对不实的材料询价结果要求造价咨询机构重新询价并提出书面意见，督促造价咨询机构完善询价记录和询价过程资料，组织造价咨询机构参与评审过程中特殊材料的询价工作。

6、负责组织各阶段评审会，与项目业主、造价咨询机构沟通和解释；审核造价咨询机构提供的评审报告，对有疑异的报告提出书面意见；

7、负责拟定中心评审报告，完成项目负责人、部门负责人签字；

8、负责整理并向业主提供招标预算控制价评审清单电子文档；

9、负责严格按《建设工程勘察设计管理条例》、双府函【2016】131号文件的要求，参与招标及变更现场踏勘，提出书面意见；

10、参与综合业务系统、造价指标系统建设和维护。

（四）质量控制部职责：

1、负责对中心评审报告文本质量进行复核并签署意见；

2、根据需要，全过程参与重点疑难项目评审过程关键环节并进行质量复核，解决项目部、造价部评审过程中的技术难题；

3、复核造价部对评审中介机构的考评情况，牵头组织项目部、造价部对评审咨询机构进行年终考评；

4、负责200万以下政府投资项目招标预算控制价编制质量的抽查；

5、负责组织造价咨询机构库的建立、合同管理、复核服务费；

6、负责综合业务系统、造价指标系统等信息化建设和维护。

7、负责政府投资项目评审咨询专家库的建设和管理；

（五）重大项目会审组职责：

重大项目会审组由评审中心人员（中心主任、副主任、质控部、项目部、造价部各部长）和专家组等组成。

负责对重大疑难项目评审过程中有关经济、技术疑难事项的论证咨询和决策。研究处理项目评审重大技术问题和分歧。

（六）项目评审质量岗位职责：

评审中心内部实行质量岗位职责制，设中心主任、副主任、部长、项目组长、主办工程师五种岗位。

| 评审质量管理岗位 | 评 审 职 责 |
| --- | --- |
| 主办工程师 | 1、根据项目组长下达的任务，负责按时、按质、按量完成所承接的工程项目的评审等任务，力求使评审过程客观、公正、科学，并对所完成的评审任务和结果负责； 2、负责严格要求和管理评审中介机构的评审质量，落实分级校核、复核制，对有关影响评审质量和带来评审风险的重要因素和问题情况等及时当面向项目组长反馈，提出自己的处理意见。 |
| 项目组长 | 负责项目组承担项目的评审质量控制，按中心评审质量管理要求，妥善处理项目评审中的质量和风险问题，对所承担的评审项目承担技术复核和管理责任； 2、对有关影响评审质量和带来评审风险的重要因素和问题情况等及时写成文字资料向部室负责人反馈并相应提出自己的处理意见。 |
| 造价部负责人 项目部负责人 | 负责本部评审业务的质量建设和管理、按中心评审质量管理要求，妥善处理评审业务中的质量和风险问题，对部所负责的项目承担技术复核和管理责任； 对有关影响评审质量和带来评审风险的重要因素和问题情况等及时写成文字资料向中心副主任反馈，提出自己的处理意见。 根据评审流程框图完善部管理细则及相关人员的管理办法。 |
| 质控部负责人 | 负责处理技术难题，对中心评审报告文本质量进行复核。 对有关影响评审质量和带来评审风险的重要因素和问题情况等及时写成文字资料向中心副主任反馈，提出自己的处理意见。 根据评审流程框图完善部管理细则及相关人员的管理办法。 |
| 中心副主任 | 负责项目的评审质量和风险控制，签署评审报告。 对有关影响评审质量和带来评审风险的重要因素和问题情况等及时写成文字资料向中心主任反馈，提出自己的处理意见。 根据评审流程框图，梳理质控部、项目部、造价部提供的管理细则，逐渐完善管理办法和管理流程。 |
| 中心主任 | 负责中心全面管理工作，解决评审过程中提出的重点问题和疑难问题 组织审定中心副主任梳理提供的管理细则及管理办法。 负责党风廉政建设工作，承担监督责任和主体责任。 |

（七）评审质量回访制度

由质控部牵头，会同项目业主、行业主管部门、造价咨询机构等单位每季度对已完成评审工作的项目进行质量回访，掌握了解评审成果的实际应用情况，形成报告、反馈信息以指导质量控制操作规程的改进和完善。

## 二、评审咨询机构质控组织保障

1、咨询机构要建立健全服务于政府投资项目的质量管理和控制制度建设，明确相应的组织机构及职能，以及相应的质量岗位职责保证，并将构建情况以书面形式报评审中心备案。

2、区评审中心与咨询机构加强沟通联系，建立政府投资项目评审质量保障互动促进机制。

3、咨询机构的质量控制工作必须切实履行到位，认真自查与复查，并认真填写政府投资项目评审质量控制记录单。所有签字必须是相应人员亲笔签名，不得以私人印鉴章替代。

4、双流区政府投资项目评审质量控制记录单必须作为评审咨询机构提交给中心的评审报告的主要附件附上，不得缺失。

# Text boxes

项目评审质量保障体系

组织保障

人力资源建设

信息化支撑

评审咨询机构质控组织保障

评审中心质控组织保障

专业技能建设

廉洁自律建设

人力资源配置

专家资源库

造价指标管理系统

政策法规信息库

质控点设置

流程控制

工程设计变更项目评审流程

招标控制价项目评审流程

评审咨询机构管理

机构考核

履约管理

任务分配

任务管理

机构征集

合同管理

招标控制价项目评审质控点设置

工程设计变更项目评审质控点设置

费用管理