# 采购项目服务内容及技术服务要求、商务要求

一、项目概况：

1、项目名称：成都市新津区兴义镇2021-2022年度所有林地报征项目打捆统一采购林地报征可研报告编制机构项目

2、服务内容：

（1）完成项目确定的工程建设（初步设计或施工图设计）范围内林地调查工作，查清拟使用林地的位置、林地种类、森林类别、树种、林种、林地保护等级等相关因子，明确面积、蓄积等。

（2）项目确定的工程建设（初步设计或施工图设计）范围内，核实项目是否存在珍稀濒危物种、名木古树及国家保护野生植物等相关资源，如涉及以上情况需编制保护及移栽方案报告，则另行签订补充协议。

（3）项目确定的工程建设（初步设计或施工图设计）范围内，核实项目是否涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然文化遗产地及大熊猫国家公园等敏感区域，如涉及以上情况需编制影响评价报告，则另行签订补充协议。

（4）项目确定的工程建设（初步设计或施工图设计）范围内，核实项目使用林地是否涉及Ⅰ级保护林地及使用林地现状与所在县林地保护利用规划是否一致，如涉及以上情况需进行林地变更工作，则另行签订补充协议。

（5）完成内业工作，包括林地使用可行性报告编写、林木采伐作业设计报告、各类统计表及相关图件成果和相关报件资料，成交供应商对所提供资料的合法性、真实性、完整性、准确性承担相应法律后果。

（6）协助办理拟使用林地审批手续，包括使用林地审核同意书。

## 二、技术、服务要求及其它：

（1）服务要求：

1）使用林地可行性报告：对拟占用地块编制《使用林地可行性报告》或《使用林地现状调查报告》。

2）使用林地采伐作业设计：对拟占用地块编制《使用林地采伐作业设计》。

3）专家评审：请专家对《使用林地可行性报告》进行评审（当项目使用林地达到评审标准时）。

4）协助办理拟使用林地审批手续，包括使用林地审核同意书。

5）成果格式：纸质材料，装订成册。

6）成果份数：5份纸质档，电子文档1份。（最终根据采购人要求提供）

## 三、商务要求：

1、服务期限：1年，依据建设用地报批工作安排,接受采购人任务后2个月内取得《使用林地同意书》。

2、咨询服务费计算：每批次（项目）咨询服务费核算依照林建协【2018】15号文件取费标准，按采购中选优惠比例计算，乙方提供咨询服务费核算表，并加盖公章，经甲方相关部门审核同意后加盖甲方公章，作为支付子项目咨询服务费的依据。

3、付款方式：每批次（项目）乙方完成使用林地可行性报告和使用林地采伐作业设计且取得《使用林地同意书》之后， 甲方收到乙方发票30日内一次性支付该批次项目结算费用。

## 四、质量要求、验收标准：

1、质量验收标准达到合格。

2、验收方式和标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、磋商文件及响应文件的承诺进行验收；项目成果取得《使用林地同意书》。

3、其他要求：符合国家林业局及四川省林业局相关要求。包括但不限于《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）、《四川省森林资源规划设计调查技术细则》（省林业厅2013年）、四川省林业厅关于进一步规范和加强建设项目使用林地审核审批管理的通知（川林发〔2017〕65号）和《中华人民共和国林业行业标准建设项目使用林地可行性报告编制规范》（ LY/T 2492—2015）的要求。

4、其他未尽事宜有甲乙双方在合同中约定。