2021年中央财政出资项目

新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学

泥石流灾害治理工程

采 购 需 求

项目编号：KZDZHJ2021-05

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二○二一年一月

- 一、项目名称、编号及费用

项目名称：新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害治理工程

项目编号：KZDZHJ2021-05

项目资金：472.85万元

- 二、目标任务

- （一）目标

通过对新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程的设计与实施，减轻或消除泥石流灾害对阿克塔拉牧场居民、房屋、公路、草场、林木、渠道等构成的威胁，保障人民生命和财产安全。

最终防治工程区范围以投标单位现场踏勘并与当地自然资源部门充分沟通确定的为准。

- （二）任务

1.根据实地踏勘成果和勘查报告以及相关标准规范编制地质灾害防治工程设计和施工组织设计。

2.按照审批通过的防治工程设计，组织地质灾害防治工程施工。

3.减轻或消除居民、房屋、公路、草场、林木、渠道等遭受泥石流灾害的威胁。

4.防治工程完成后，制作永久性工程说明碑。

- 三、主要技术要求

（一）《泥石流防治工程设计规范》（DZ/T0239-2004）；

（二）《泥石流防治工程设计规范（试行）》（T-CAGHP 021-2018）；

（三）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）；

（四）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）；

（五）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（六）《混凝土结构设计规范(2015版)》（GB50010-2010）；

（七）《崩塌·滑坡·泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

（八）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（九）《新编建筑工程施工质量验收规范汇编》；

（十）《建设工程勘察设计管理条例》；

（十一）《建设工程质量管理条例》；

（十二）《建设工程安全生产管理条例》；

（十三）《建设项目环境保护管理条例》；

（十四）防治工程施工工地扬尘污染防治须纳入安全生产文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，工地必须采取相应的扬尘治理措施工作内容，并将扬尘治理费用列入工程造价；

（十五）其他有关规范、规程和技术要求。

同时满足招标文件、设计书及其审批意见书和有关规定的要求。

- 四、工作周期

2021年2月～2021年8月，2021年8月31日前完成野外竣工验收，2021年10月31日前提交全套竣工资料。2022年8月31日前完成工程复验。